ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ „Шума“ Лесковац

Одсек за израду основа и планова газдовања

ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

зa ГЈ „Барнос - Видњиште”

(2025-2034)

Лесковац, 2024. год.

ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ „Шума“ Лесковац

Одсек за израду основа и планова газдовања

ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

зa ГЈ “Барнос - Видњиште”

(2025-2034)

- текстуални део -

Лесковац, 2024. год.

С А Д Р Ж А Ј

1.0. УВОД	1

1.1. Уводне информације и напомене	1

1.2. Топографске прилике	3

1.2.1. Географски положај газдинске јединице	3

1.2.2. Граница	3

1.2.3. Површина	4

1.3. Имовинско правно стање	5

1.3.1. Државни посед	5

1.3.2. Рекапитулација по КО	5

1.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике	6

1.5. Геолошка подлога	6

1.6. Хидрографске карактеристике	7

1.7. Клима	8

1.8. Опште карактеристике шумских екосистема	11

2.0. СTАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	13

2.1. Стање шума	13

2.1.1. Стање шума по намени	13

2.1.2. Стање шума по газдинским типовима	14

2.1.3. Стање шума по пореклу и очуваности	15

2.1.4. Стање шума по смеси	17

2.1.5. Стања шума по врстама дрвећа	18

2.1.6. Стање шума по дебљинској структури	19

2.1.7. Стање састојина по старости	21

2.1.8. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума	24

2.1.9. Здравствено стање шума	25

2.1.9.1. Штетни абиотички фактори	25

2.1.9.2. Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара	26

2.1.10. Стање необраслих површина	26

2.1.11. Фонд и стање дивљачи	27

2.1.12. Стање заштићених делова природе	27

2.1.13. Отвореност шумског комплекса саобраћајницама	27

2.1.13.1. Спољашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама	28

2.1.13.2. Унутрашња отвореност путевима шумског комплекса саобраћајницама	28

2.1.14. Приказ стања недрвних производа	28

2.1.15. Семенски објекти и расадници	29

2.1.16. Општи осврт на затечено стање	29

2.2. Анализа стања и спроведених мера газдовања	30

2.2.1. Промена шумског фонда по површини	31

2.2.2. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту	32

2.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању	35

2.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума	35

2.3.2. Досадашњи радови на коришћењу шума	37

2.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање	38

2.4. Вредност шума	40

2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине	40

2.4.2. Вредност дрвета на пању	42

2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)	43

2.4.4. Укупна вредност састојина	43

3.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА	44

3.1. Функције и намене шума	44

3.2. Циљеви газдовања шумама	45

3.3. Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама	46

4.0. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНОГ ЕФЕКТА	49

4.1. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	49

4.1.1. План гајења шума	49

4.1.1.1. План обнављања и подизања нових шума	49

4.1.1.2. План расадничке производње	51

4.1.1.3. План неге шума	51

4.1.2. План заштите шума	52

4.1.3. План коришћења шума	52

4.1.3.1. План сече шума и калкулација приноса	53

4.1.3.2. План обнављања једнодобних шума (главни принос)	53

4.1.3.3. План сеча обнављања - разнодобне шуме	66

4.1.3.4. План сеча обнављања – пребирне шуме	66

4.1.3.5. План проредних сеча	66

4.1.3.6. Укупан план сеча по газдинским типовима	67

4.1.3.7. Укупан план сеча по врстама дрвећа	67

4.1.4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница	68

4.1.5. План унапређења стања ловне дивљачи	68

4.1.6. План уређивања шума	68

4.1.7. План коришћења осталих шумских производа	68

4.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања	69

4.2. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА – просечно годишње	70

4.2.1. Врста и обим планираних радова - просечно годишње	70

4.2.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине укупно	70

4.2.1.2. Врста и обим планираних узгојних радова	71

4.2.1.3. План заштите шума	71

4.2.1.4. План одржавања шумских саобраћајница	72

4.2.1.5. План уређивања шума	72

4.2.2. Утврђивање трошкова производње	73

4.2.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената	73

4.2.2.2. Трошкови на гајењу шума	73

4.2.2.3. Трошкови заштите шума	74

4.2.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница	74

4.2.2.5. Средства за репродукцију шума - просечно годишње	74

4.2.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	75

4.2.2.7. Трошкови уређивања шума	75

4.2.2.8. Укупни трошкови производње	76

4.2.3. Формирање укупног прихода	76

4.2.3.1. Приход од продаје дрвета - просечно годишње	76

5.0. НАЧИН  ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	78

5.1. Прикупљање теренских података	78

5.2. Обрада података	78

5.3. Израда карата	78

5.4. Израда текстуалног дела основе	79

6.0. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	80

ПРИЛОГ 1 – СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА	82

ПРИЛОГ 2 – РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ	112

ПРИЛОГ 3 – МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗДАТИХ РЕШЕЊЕМ	113

ПРИЛОГ 4 – ЗАПИСНИК СА ПРЕЛИМИНАРНОГ САСТАНКА	118

# 1.0. УВОД

# 1.1. Уводне информације и напомене

Газдинска јединица “Барнос - Видњиште” настала је као део претходне основе “Барнос - Видњиште”, из које су избачене општинске парцеле које су се налазиле у саставу претходне основе.

Простире се на територији Југоисточне шумске области, Јабланичког шумског подручја и њоме газдује ЈП „Србијашуме“ - Београд, део предузећа Шумско газдинство „Шума“ Лесковац, преко ШУ у Црној Трави.

Основа садржи:

•	Текстуални део

•	Табеларни део

•	Карте

Основа газдовања шумама за ГЈ “Барнос - Видњиште” са роком важења од 2025-2034, урађена је у складу са свим законима и правилницима које се односе на газдовање шумама, који ће бити приказани у наставку.

Закон о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закони 71/21);

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09);

Закон о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон);

Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон);

Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09);

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гл. РС“ бр. 135/04, 88/10);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 25/15);

Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 11/01);

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);

Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

Закон о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21);

Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020 („Сл. гл. РС“ бр. 88/10);

Закон о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/18, 95/18-др.закон);

Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

Закон о државном премеру и катастру (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 –одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 –др. закон, 27/2018 –др. закон, 41/2018 –др. Закон и 9/2020 –др. закон);

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гл. РС“ бр. 95/18);

Закон о одбрани (Сл. гл. РС бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18);

Закон о стандардизацији (Сл. гл. РС бр. 36/09 и 46/15);

Правилнику о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС, број 18/2024. године);

Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама („Сл. гл. РС“ бр. 65/11, 47/12, 8/17);

Правилник о шумском реду ("Службени гласник РС", бр. 38/2011, 75/2016, 94/2017, 87/2021.);

Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл. гл. РС“ бр. 93/16);

Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Сл. гл. РС“ бр. 36/11);

Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гл. РС“ бр. 35/10);

Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Сл. гл. РС“, бр. 97/15);

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гл. РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Сл. гл. РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гл. РС“ бр. 76/09);

Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гл. РС“ бр. 2/12);

Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гл. РС“, бр. 72/10);

Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гл. РС“, бр. 72/17, 44/18-др.закон);

Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гл. РС“ бр. 102/10);

Уредба о режимима заштите („Сл. гл. РС“ бр. 31/12);

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гл. РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 114/08);

Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл. гл. РС“ бр. 11/90, 49/91);

Водопривредна основа Републике Србије (Сл. гл. РС бр. 11/2002);

При спровођењу ове ОГШ шумско газдинство је обавезно да се придржава одредби напред наведених закона.

# 1.2. Топографске прилике

## 1.2.1. Географски положај газдинске јединице

По свом географском положају газдинска јединица “Барнос - Видњиште” припада Јабланичком шумском подручју.

Назив ове газдинске јединице потиче од Планинског врха Барнос на Руј планини и потоку Видњиште које се  налази на територији општине Црна Трава.

По  географском  положају,  газдинска  јединица се простире између 22о 17’ и 22о 31’ источне географске дужине и 42о 48’ и 42о 56’ северне географске ширине.

Према политичко-административној подели налази се на територији Општине Црна Трава, а у следећим катастарским општинама: Градска, Дарковце, Јабуковик, Кална, Криви Дел и Преслап.

## 1.2.2. Граница

Спољна граница Г.Ј. “Барнос - Видњиште” је граница катастарских општина у којима се она налази. Граница према туђем поседу је врло разуђена и често вештачка. Унутрашње границе су природне и представљају их гребени, потоци и увале.

Са западне стране ова газдинска јединица граничи се са ГЈ „Горња Власина“. Са северне граничи се са Општином Власотинце, са  јужне стране са Општином Сурдулица и са  и источне стране се граничи са Републиком Бугарском

Обележавање граница урађено је по стандарду за обележавање граница. Спољне и унутрашње границе материјализоване су на терену одговарајућим ознакама.

Овим уређивањем извршена је просторна подела на 118 одељења, при чему су спроведене све промене у површинама које су регистроване у Катастру непокретности.

## 1.2.3. Површина

Укупна површина државних шума и земљишта које су обухваћене овом основом износи 4. 480, 96 ha у државној својини. Утврђена је као збир површина катастарских парцела које су у саставу газдинске јединице “Барнос - Видњиште”.

Табела 1. Стање површина за газдинску јединицу

| Врста земљишта | Површина |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 1738.43 | 38.8 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 2268.37 | 50.6 |
| Шумске културе (старости до 20 год.) | 21.56 | 0.5 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 256.92 | 5.7 |
| Шибљаци | 61.24 | 1.4 |
| Укупно обрасло | 4346.52 | 97.0 |
| Пашњак | 118.36 | 2.6 |
| Земљиште погодно за пошумљавање | 3.08 | 0.1 |
| Просека | 0.88 | 0.0 |
| Камењар | 12.12 | 0.3 |
| Укупно необрасло | 134.44 | 3.0 |
| Укупно ГЈ | 4480.96 | 100.0 |

Однос између обраслог и необраслог земљишта је 97,0 : 3,0 %, што се у датим условима може сматрати веома повољним. Проценат учешћа изданачких шума у односу на укупну површину газдинске јединице је 50,6 %, а вештачки подигнутих састојина 5,7 %, док су шибљаци заступљени са 1,4 %.

Табела 2. Промене површина у односу на претходно стање (2013. године)

| Година | Укупна површина | Oпштинске избачене | Пребачено у ГЈ Горња Власина | Новододате | Пребачено из ГЈ Горња Власина | Грешка у дигитализацији катастра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 2013 | 4 427.38 |  |  |  |  |  |
| разлика | 53.58 | -79.55 | -83.33 | 1.29 | 215.67 | -0,50 |
| 2023 | 4 480.96 |  |  |  |  |  |

Из претходне табеле се може закључити да је дошло до промене укупне површине ове газдинске јединице у односу на прошло уређивање (2013. године) у укупном износу од 53,58 ha. Разлика према узроку настанка у сумарном износу приказана је у табели 2.

Списак свих катастарских парцела из тебеле број 2 приказан је у поглављу 2.2.1. Детаљни списак свих катастарских парцела као и општинских парцела због обимности приказан је на крају табеларног дела у прилогу.

# 1.3. Имовинско правно стање

## 1.3.1. Државни посед

Укупна површина свих катастарских парцела које чине газдинску јединицу “Барнос - Видњиште” износи 4 480,96  ha. Овом површином обухваћене су шуме и необрасло земљиште у државној својини само на делу територије општине Црна Трава, чији је корисник Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд - Шумско газдинство „Шума“ Лесковац, ШУ Црна Трава, све катастарске парцеле су са уделом 1/1 и са власништвом Републике Србије.

Парцеле на којима није корисник ЈП „Србијашуме“, а које су до сада биле у саставу претходне ГЈ “Барнос - Видњиште”, изостављене су из ове газдинске јединице.

Утврђена је као збир површина катастарских парцела које су државно власништво и у саставу су газдинске јединице “Барнос - Видњиште”, а на основу листова катастара непокретности из службе за катастар непокретности у Црној Трави.

Газдинском јединицом газдује Шумско газдинство „Шума“ Лесковац преко шумске управе Црна Трава.

Газдинска јединицa је подељена на 118 одељења, а просечна величина одељења је 37,97 ha.

## 1.3.2. Рекапитулација по КО

Газдинска јединица “Барнос - Видњиште” формирана је од шума и шумског земљишта на територији 6 катастарских општина које припадају територији општине Црна Трава. У наставку ће бити приказане табеле са свим катастарским општинама које улазе у састав ГЈ.

Табела 3. Преглед збирних површина по катастарским општинама

| ГЈ „Барнос-Видњиште“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Катастарска општина | Површина |  |  |  |
|  | ha | аr | m² |  |
| Градска | 507 | 75 | 82 |  |
| Дарковце | 787 | 74 | 13 |  |
| Јабуковик | 291 | 23 | 72 |  |
| Кална | 1754 | 97 | 70 |  |
| Криви Дел | 172 | 11 | 36 |  |
| Преслап | 967 | 16 | 47 |  |
| Укупно | 4480 | 96 | 20 |  |

Списак свих катастарских парцела по КО биће детаљно приказан у табелама, у прилогу на крају табеларног дела основе.

# 1.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике

Газдинска јединица „Барнос - Видњиште” по свом постанку, облику и правцу простирања спада у источни део Родопског система, са нешто измењеним карактеристикама због сучељавања са Балканским планинским системом. По својој изграђености највише је сачињавају кристаласти шкриљци, затим конгломерати, пешчари и дацит.

У орографском погледу ово су простори са средње израженим рељефом, односно конфигурацијом, испресецани са нешто потока, увала, гребена и стрмих страна.

Највиши врх, а истовремено и највиша кота у газдинској јединици је у 102. одељењу и износи 1670 m. Најнижа кота је 420 m у 1. одељењу. У вертикалном смислу ова јединица се пружа са висинском разликом од 1250 m.

Преовлађујућа је северна експозиција сa стрмим падинама.

# 1.5. Геолошка подлога

Геолошка подлога шума у саставу ове газдинске јединице одређена је према подацима Завода за геолошка и геофизичка истраживања из Београда. Из геолошких карти Завода види се да је геолошка грађа овог подручја веома хетерогена.

Формирање земљишта је у директној вези са геолошком подлогом. Обзиром да масиви планина, присутних у ГЈ “Барнос - Видњиште”, припадају планинском масиву Родопима, може се претпоставити да су то старе геолошке формације са претежним  учешћем метаморфних и делом седиментних стена.

Геолошку подлогу претежно чине андезит, гнајс, микашист и кристаласти шкриљци, тј. стене које су слабо отпорне на атмосферске промене, те се лако распадају и образују песковита смеђа земљишта. Ова земљишта представљају погодну подлогу за  раст шуме.

Типови земљишта

Према педолошким и геолошким карактеристикама земљишта која су обухваћена овом основом, најзаступљенија су хумусно – силикатна земљишта. Хумусно силикатно земљиште има молични, умбрични или органични хоризонт, који најчешће лежи непосредно на тврдој стени (профил А-R), а ређе на продуктима механичког распадања стена, па се формира профил А-АC-C-R типа. У зависности од природе супстрата и надморске висине, могу да буду неутрална, умерено кисела до екстремно кисела, што их дели на два основна типа:

- еутрични, који се ствара на неутралним и базичним силикатним стенама и има молични или охрични хумусни хоризонт, и

- дистрични ранкер, кога карактерише органични или умбрични хоризонт, који се образује на киселим силикатним и кварцним стенама.

Оба подтипа се развијају на теренима ове јединице при чему је еутрични заступљенији, а то се нарочито односи на варијетет овог подтипа, хумусно-силикатно-еутрично реголитично земљиште на гнајсу. Особине варијетета су песковито иловаста структура површинског хоризонта, изузев у случају када се овај тип земљишта изгарађује на амфиболиту, што условљава веће учешће глине. По дубини, а у зависности од рељефа и нагиба терена, то су углавном плитка до средње дубока земљишта, са мање од 10% скелета, малих до осредњих капацитета за воду, изванредно аерисана и добре водопропустљивости.

Еутрично смеђе земљиште

Еутрично смеђе земљиште се образује на лесу, другим базама богатим седиментима, као и на неутралним и базним еруптивним стенама, а у мањој мери на мигмалиту и микашисту. Карактерише га охрични хоризонт, непосредно изнад камбичног слоја, што ова земљишта сврстава у типично смеђа, типа b. Засићеност базама је изнад 50 %, док је pH у води изнад 5,5.

Ова земљишта су песковита, песковито глинасто иловаста, до глиновито иловаста. Обично су плитка до средње дубока, дренираност се креће од слабе до средње (2-5).

Дистрично смеђе или кисело – смеђе земљиште

Овај тип земљишта представља једно од најраспрострањенијих видова земљишта у брдско-планинском подручју, у хумидним областима. Карактерише га дубина већа од 30 cm, а најчешће 60-80 cm, док у зависности од тврдоће геолошке подлоге могу имати фитични и реголитични контакт (тип профила А-(В)-С-R или       А-(B)-R). Хумусни хоризонт не прелази 15 cm и јавља се у форми охричног зрелог хумуса или прелазног хумуса. Дебљина камбичног (B) хоризонта варира од 20-60 cm и обично је жутосмеђе боје. Засићеност базама је испод 50%, реакција је кисела, са pH испод 5,5.

Гранулометријски састав се мења у зависности од природе супстрата, али се претежно налази у подручју песковито-иловастом.

Дистрично смеђе земљиште обично заузима северне, стрмије експозиције.

# 1.6. Хидрографске карактеристике

Г.Ј. „Барнос - Видњиште” припада сливу реке Власине. Хидрографија је углавном условљена рељефом и геолошким саставом терена.

Јужне експозиције су сиромашне текућом водом осим у време кишних дана, док су северне богатије. Има више потока и река међу којима су највећи Товарница, Левача, Деснача, мала река, Циганска долина, Преслапска река, Јеловар, Петрова долина, мала Градска, Видњиште, средња река и дарковачка река. Све наведене реке се уливају у реку Власину.

У пролеће, после наглог топљења снега и у време јаких киша, сви ови водотоци добијају прекомерне количине воденог талога, тако да попримају бујични карактер. Последица тога је појава ерозије на голетима и слабије обраслим површинама као и на стрмијим теренима. Обзиром да на овим просторима геолошку подлогу чине шкриљци, појава ерозије је још више изражена.

# 1.7. Клима

Подручје газдинске јединице, по свом географском положају, се налази на југоистоку централне Србије, и до њега допиру средоземни климатски утицаји због чега се ово подручје разликује донекле од других климата.

Према климатској реонизацији Србије ове шуме спадају у климатски рејон III, подрејон III-dd.

Овај рејон се одликује умерно континенталном климом у којој се осећа комбиновани утицај Средоземног и Јадранског мора. Овај утицај се постепено смањује од југа према северу и од запада ка истоку.

Континенталност климе овог рејона огледа се у годишњој амплитуди температуре, која се креће између 21 ºC и 23 ºC. Пролеће је у већем делу нешто топлије од јесени, а трајање периода са средњом температуром већом или једнаком од 5 ºC је у већем делу овог рејона између 250 и 265 дана. Лета су топла и у њима се могу јавити обично краћи жарки периоди. Зимски температурни услови су нешто сложенији. Умерену хладноћу зими прекидају повремени периоди веома хладних ваздушних маса, који могу условити периоде са веома ниским температурама. Апсолутни минимум достиже вредност од – 25,2 ºC.

Значајна карактеристика климе подрејона III-dd је у томе што у току хладнијег дела године постоји честина јаког хладног и сувог ветра југоисточног и источног смера, који има за последицу јако исушивање земљишта.

По средњој годишњој количини падавина, ово је најсувљи део рејона III, али у брдовитим пределима ипак прелази преко 625 mm падавина.

Периоди са највећом количином падавина су пролеће и лето, док је зима са најмање падавина. Овакав распоред је повољан за развој вегетације. Вегетациони период у овим условима траје 5 - 6 месеци, односно од краја априла до почетка октобра. Термохора знатно премашује овај минимум, који условљава опстанак економске шуме.

Лангов кишни фактор (однос просечне количина падавина у току године и средње годишње температуре) за ово подручје износи 114, те би клима одговарала хумидној (повољној за развој шуме готово на целом подручју).

Према Мајеровој подели распрострањења шума на земљи на шумско-климатска подручја, нижи делови ових шума налазе се у зони Castanetuma, средњи у зони Quercetuma и Fagetuma, а највиши у зони горњег Fagetuma и доњег Picetuma.

Климатски и метеоролошки подаци обрађени су на бази студија климатолошког одељења Републичког хидрометеоролошког Завода - Београд.

С обзиром да се метеоролошка станица у Лесковцу налази на надморској висини од 230 m, а да је средња надморска висина ових шума 490 m, извршене су корекције података падавина и средњих температура тако што су на сваких 100 m надморске висине температуре умањиване за 0,55 ºC, а падавине повећаване за 54 mm.

Температура

Средња годишња температура ваздухa ширег подручја износи 11,6 ºС. Апсолутни температурни минимум измерен на овом подручју износи -25,2 ºС.

Табела 4. Температура по месецима за период 1991-2023. год.

|  | Јан. | Феб. | Мар. | Апр. | Мај | Јун | Јул | Авг. | Сеп. | Окт. | Нов. | Дец. | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средња максимална | 4,8 | 8,0 | 13,3 | 18,7 | 23,4 | 27,5 | 30,0 | 30,5 | 25,1 | 19,1 | 12,4 | 5,7 | 18,2 |
| Средња минимална | -3,6 | -2,1 | 1,3 | 5,3 | 9,9 | 13,5 | 14,7 | 14,3 | 10,5 | 6,0 | 1,9 | -1,6 | 5,8 |
| Нормална вредност | 0,2 | 2,4 | 6,9 | 11,8 | 16,4 | 20,4 | 22,3 | 22,0 | 16,8 | 11,5 | 6,4 | 1,7 | 11,6 |
| Апсолутни максимум | 20,0 | 24,8 | 27,0 | 32,5 | 35,0 | 38,6 | 43,7 | 41,3 | 37,4 | 35,0 | 28,6 | 21,4 | 43,7 |
| Апсолутни минимум | -25,2 | -24,0 | -17,3 | -6,1 | -0,4 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | -2,3 | -6,0 | -12,0 | -20,8 | -25,2 |
| Ср. број мразних дана | 22,9 | 17,8 | 11,8 | 2,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2,5 | 10,6 | 18,8 | 87,3 |
| Ср. број тропских дана | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 2,4 | 9,5 | 15,8 | 18,4 | 5,4 | 0,4 | 0 | 0 | 52,2 |

Климатски показатељи који се односе на температурне услове нису повољни за развој шумске вегетације. Веома кратак вегетациони период који почиње крајем маја и завршава се почетком октобра, ствара неповољне услове за развој термофилних и мезофилних врста дрвећа.

Наведени подаци су значајни јер се рани јесењи и позни пролећни мразеви јављају у време вегетације, и могу значајно утицати на смањење производности и виталности састојина, нарочито ако се понове у узастопном низу година.

Релативна влажност и падавине

Средња годишња релативна влажност износи 72,5 %, а средња годишња сума падавина је 660,6 mm.

Табела 5. Средње месечне и годишње суме падавина и влажности ваздуха за период 1991-2023. год.

| ПАДАВИНЕ (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Јан. | Феб. | Мар. | Апр. | Мај | Јун | Јул | Авг. | Сеп. | Окт. | Нов. | Дец. | Год. |
| Ср. месечна сума | 46,2 | 45,5 | 52,1 | 62,8 | 69,4 | 61,7 | 51,2 | 45,1 | 52,2 | 60,7 | 55,5 | 58,2 | 660,6 |
| Макс. дневна сума | 30,1 | 26,8 | 30,4 | 35,9 | 46,4 | 58,0 | 55,8 | 39,8 | 39,0 | 34,9 | 67,6 | 43,7 | 67,6 |
| Ср. број дана >= 0.1 mm | 13,9 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 14,2 | 11 | 8,5 | 7,3 | 9,7 | 10,4 | 11,3 | 14 | 138,2 |
| Ср. број дана >= 10.0 mm | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 20,3 |

| РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Јан. | Феб. | Мар. | Апр. | Мај | Јун | Јул | Авг. | Сеп. | Окт. | Нов. | Дец. | Год. |
| Просек | 81,6 | 76,1 | 69 | 67,6 | 69,8 | 66,9 | 63,8 | 64,3 | 71,1 | 76,7 | 97,7 | 83,1 | 72,5 |

Табела 6. Број дана са снежним падавинама

| ПОЈАВЕ (број дана са....) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Јан. | Феб. | Мар. | Апр. | Мај | Јун | Јул | Авг. | Сеп. | Окт. | Нов. | Дец. | Год. |
| снегом | 9 | 7,4 | 4,7 | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,3 | 2,8 | 7,6 | 32,6 |
| снежним покривачем | 14,3 | 9,9 | 3,4 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,1 | 2,2 | 7,9 | 38,1 |
| маглом | 4,3 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 25,9 |
| градом |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,7 |

Прве снежне падавине су обично у октобру, последње у априлу, понекад у мају.  Треба напоменути негативан, местимичан утицај снега у виду снеголома и снегоизвала на шумску вегетацију.

Ветар

Овај регион налази се, најчешће, под ударом северозападног и јужног ветра, који се најчешће јављају у току јесени и зиме. Ови хладни и суви ветрови који имају за последицу јако исушивање земљишта, нарочито у вегетацијоном периоду.

Табела 7. Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра u m/s за период 1991-2023.год.

| Правац / Брзина | учесталост појаве |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1-2 | 3-5 | 6-9 | >10 |
| N | 1,9 | 3,4 | 0,2 | 0 |
| NNE | 1,7 | 1,4 | 0 | 0 |
| NE | 1,5 | 0,7 | 0 | 0 |
| ENE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E | 1,8 | 1 | 0 | 0 |
| ESE | 2,1 | 1,4 | 0 | 0 |
| SE | 2,2 | 0,7 | 0 | 0 |
| SSE | 3,6 | 0,9 | 0 | 0 |
| S | 5,9 | 1,4 | 0,1 | 0 |
| SSW | 4,8 | 1,6 | 0,1 | 0 |
| SW | 1,9 | 1 | 0,1 | 0 |
| WSW | 1,1 | 0,8 | 0 | 0 |
| W | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| WNW | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
| NW | 2 | 3,3 | 0,1 | 0 |
| NNW | 2,2 | 6,1 | 0,4 | 0,1 |

График 1. Графички приказ честине дувања ветра

Инсолација

Директно Сунчево зрачење на хоризонталној површини назива се осунчаност или инсолација (има и шире значење - Сунчева радијација). То зрачење садржи највише од апсорбоване енергије у облику краткоталасног зрачења и светла. Само један део краткоталасног зрачења доспева до земљине површине, а преостали део енергије се рефлектује, расипа или је упија атмосфера. Вредност инсолације се мења са експозицијом рељефа и са географском ширином, која је пропорционална косинусу географске ширине (Ламберов закон). По прорачунима С.И. Савинова вредност директног Сунчевог зрачења се смањује под утицајем облачности: на 60° с.ш. за 60 %, а на 20° с.ш. где је облачност најмања за 42 %. У нашим крајевима (45° с.ш) дневна сума директног Сунчевог зрачења пред летњи солстицијум већа је скоро 5 пута него пред зимски солстицијум, док је дневна сума овог зрачења пред јесењу равнодневницу за 48 цал већа од дневне суме пред пролећну равнодневницу. Топлотни или енергетски биланс земље је анализа Сунчевог зрачења и земљиног израчивања.

Табела 8. Трајање сијања сунца (инсолације) у периду 1991-2023.год

| ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА у часовима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Јан. | Феб. | Мар. | Апр. | Мај | Јун | Јул | Авг. | Сеп. | Окт. | Нов. | Дец. | Год. |
| Просек | 67,0 | 88,3 | 146,1 | 178,6 | 219,6 | 246,6 | 301,2 | 293,0 | 202,6 | 139,8 | 84,8 | 50,5 | 2036,1 |
| Број ведрих дана | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 4,3 | 4,8 | 7,4 | 11,7 | 14,2 | 9,0 | 7,1 | 4,5 | 3,0 | 79,5 |
| Број облачних дана | 15,0 | 12,0 | 10,7 | 9,6 | 8,4 | 5,2 | 3,4 | 2,8 | 6,4 | 9,1 | 11,9 | 16,8 | 111,3 |

Из табеле можемо уочити да је највећи број часова сијања сунца јавља у јулу, а затим у августу.

Из свега напред наведеног се може закључити, да је на подручју ове газдинске јединице, вегетација изложена утицају неповољних климатских фактора.

Тако се у току летњег периода јавља суша, као последица недовољних и са температуром ваздуха неусклађеним количинама падавина.

Подаци о клими су преузети од Републичког хидрометеоролошког Завода Србије.

# 1.8. Опште карактеристике шумских екосистема

Вегетација овог подручја одликује се не само разноликошћу биљних врста, него и бројношћу фитоценоза, као последица одређених еколошких прилика и историјског развоја флоре и вегетације овог краја. За ову газдинску јединицу издвојен је комплекс (појас):

Комплекс мезофилних букових и буково - четинарских типова шума ;

Комплекси се даље деле на ценолошке групе типова шума, на основу досадашњих сазнања о вегетацији и земљишту. Према наведеним критеријумима за ову газдинску јединицу могу се издвојити следеће ценолошке групе типова шума:

42 - Планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима.

48 - Субалпијска шума букве (Fagenion moesiacae subalpinum) на различитим земљиштима на кречњацима и силикатима.

Ценолошке групе типова шума даље се деле на групе еколошких јединица, које представљају поједине биљне заједнице најчешће ранга асоцијације окарактерисане земљиштима на којима се јављају. У овој газдинској јединици издвојене су следеће групе еколошких јединица:

421 -  Планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима.

### 1.8.1. Еколошка припадност - групе еколошких јединица

421 - Планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum)

Планинска шума букве у овој газдинској јединици је климазонална фитоценоза, заузима највеће површине ове ГЈ. Одликује се апсолутном доминацијом букве, поред букве у спрату дрвећа јавља се појединачно горски јавор, планински брест, трешња и бреза. Спрат жбуња је слабо заступљен. У спрату приземне вегетације који је такође слабо развијен јављају се: Asperula odorata, Luzula luzuloides, Cardamine bulbifera, Glechoma hyrsuta, Festuca drimea и др.

Планинска шума букве у овој газдинској јединици јавља се на средње дубоким и дубоким земљиштима која су довољно влажна, повољних физичких и хемијских особина, те се одликују високо потенцијалном продуктивношћу станишта.

# 2.0. СTАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

# 2.1. Стање шума

Подаци о основним показатељима стања шумског фонда газдинске јединице “Барнос - Видњиште” прикупљени су у лето 2023. године.

У складу са Законом о шумама и Правилником о садржини основа, приказано је стање шума по намени, газдинским типовима шума, пореклу и очуваности, смеши, врстама дрвећа, дебљинској и добној структури, здравственом стању и на крају општи осврт на затечено стање газдинске јединице.

Подаци о стању шума ГЈ “Барнос - Видњиште” дати су по газдинским типовима шума, у оквиру којих је планирано газдовање и калкулисан етат (принос). Стога су газдински типови шума носиоци узгојног и уређајног поступка и само преко њих је могућа анализа стања шумског фонда и његових производних потенцијала.

## 2.1.1. Стање шума по намени

Стање шума по глобалној намени

Стање шума по глобалној намени у овој газдинској јединици указује да су заступљене површине које имају следеће глобалне функције:

Табела 9.  Стање шума по глобалној намени

| Намена глобална | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| 10 | 2313.33 | 53.2 | 633252.8 | 57.3 | 273.7 | 12786.9 | 57.6 | 5.5 | 2.0 |
| 12 | 2033.19 | 46.8 | 471259.6 | 42.7 | 231.8 | 9425.3 | 42.4 | 4.6 | 2.0 |
| Укупно | 4346.52 | 100.0 | 1104512.4 | 100 | 254.1 | 22212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |

- Шуме и шумска станишта са производном функцијом …................................"10"

- Шуме са приоритетном заштитном функцијом ................................................."12"

Шуме и шумска станишта  са  производном  функцијом  заступљене су са  2.313,33 ha или 53,2 % укупно обрасле површине газдинске јединице. Укупна запремина ове наменске целине 633.252,8 m³ или 57,3 % запремине газдинске једнинице. Просечна запремина 273,7 m³/ha.

Шуме и шумска станишта са приоритетном заштитном функцијом заступљене су са 2.033,19 ha или 46,8 % укупне  обрасле  површине, са  запремином од       471.259,6 m³  (42,7 %). Просечна запремина 231,8 m³/ha.

Стање шума по основној намени

Табела 10. Стање шума по основној намени

| Намена основна | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| 10 | 2313.33 | 53.2 | 633252.8 | 57.3 | 273.7 | 12786.9 | 57.6 | 5.5 | 2.0 |
| 26 | 1971.95 | 45.4 | 471259.6 | 42.7 | 239.0 | 9425.3 | 42.4 | 4.8 | 2.0 |
| 66 | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 4346.52 | 100 | 1104512.4 | 100 | 254.1 | 22212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |

Стање шума по основој намени (приоритетној функцији) у овој газдинској јединици указује да су заступљене површине које имају следеће основне функције:

- Производња техничког дрвета …....................................... наменска целина "10"

- Заштита земљишта од ерозије  …....................................... наменска целина "26"

- Стална заштита шума (изван газдинског третмана)  ........ наменска целина "66"

Шуме и шумска станишта  са  производном  функцијом  заступљене су са  2.313,33 ha или 53,2 % укупно обрасле површине газдинске јединице. Укупна запремина ове наменске целине 633.252,8 m³ или 57,3 % запремине газдинске једнинице. Просечна запремина 273,7 m³/ha.

Наменска целина "26" заступљена је са 1.971,95 ha или 45,4 % укупне обрасле површине, са запремином од 471.259,6 m³ тј. 42,7 % запремине газдинске јединице. Просечна запремина је 239,0 m3/ha.

Учешће шибљака – наменска целина "66" износи 61,24 ha или 1,4 % укупно обрасле површине.

## 2.1.2. Стање шума по газдинским типовима

Табела 11. Стање шума по газдинским типовима

| Газдински тип шуме | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| 2620 | 2.98 | 0.1 | 689.3 | 0.1 | 231.3 | 20.7 | 0.1 | 6.9 | 3.0 |
| 2920 | 17.49 | 0.4 | 1490.5 | 0.1 | 85.2 | 29.8 | 0.1 | 1.7 | 2.0 |
| 21010 | 0.79 | 0.0 | 69.7 | 0.0 | 88.2 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
| 21110 | 1737.64 | 40.0 | 539691.1 | 48.9 | 310.6 | 9639.8 | 43.4 | 5.5 | 1.8 |
| 21120 | 2247.9 | 51.7 | 472813.4 | 42.8 | 210.3 | 9890.4 | 44.5 | 4.4 | 2.1 |
| 31210 | 28.54 | 0.7 | 8708.4 | 0.8 | 305.1 | 223.0 | 1.0 | 7.8 | 2.6 |
| 31510 | 227.63 | 5.2 | 72715.3 | 6.6 | 319.4 | 2158.4 | 9.7 | 9.5 | 3.0 |
| 31511 | 8.34 | 0.2 | 3374.0 | 0.3 | 404.6 | 100.0 | 0.5 | 12.0 | 3.0 |
| 31610 | 13.97 | 0.3 | 4960.7 | 0.4 | 355.1 | 148.7 | 0.7 | 10.6 | 3.0 |
| 51730 | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4346.52 | 100 | 1104512.4 | 100 | 254.1 | 22212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |

У овој газдинској јединици издвојено је 6 газдинских типова шума, и то:

- 2620 Изданачке мешовите шуме храстова;

- 2920 Изданачке мешовите шуме багрема;

- 21010 Високе мешовите шуме јавора и јасена;

- 21110 Високе мешовите шуме букве;

- 21120 Изданачке мешовите шуме букве;

- 31210 Високе мешовите шуме борова;

- 31510 Високе мешовите шуме смрче;

- 31511 Високе мешовите шуме смрче – Високе шуме четинара и лишћара;

- 31610 Високе мешовите шуме осталих четинара;

- 51730 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација.

Најзаступљеније је учешће газдинског типа шуме 21120 (Изданачке мешовите шуме букве), по површини 51,7 %, односно по запремини 42,8 % и запреминским прирастом од 44,5 %.

Од вештачки подигнутих састојина у газдинској јединици заступљен је газдински тип шуме 31510 (Високе мешовите шуме смрче), са  површином од 5,2 %, запремином од 6,6 % и запреминским прирастом од 9,7 %.

Газдински тип шуме 51730 (шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација) учествује са 1,4 % укупне површине.

## 2.1.3. Стање шума по пореклу и очуваности

Табела 12. Стање шума по пореклу и очуваности

| Порекло /очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| Високе очуване | 390.65 | 9.0 | 106,626.1 | 9.7 | 272.9 | 2,188.3 | 9.9 | 5.6 | 2.1 |
| Високе разређене | 1,347.78 | 31.0 | 433,134.7 | 39.2 | 321.4 | 7,452.9 | 33.6 | 5.5 | 1.7 |
| Изданачке очуване | 1,701.23 | 39.1 | 418,406.4 | 37.9 | 245.9 | 8,873.8 | 40.0 | 5.2 | 2.1 |
| Изданачке разређене | 125.84 | 2.9 | 30,089.8 | 2.7 | 239.1 | 520.4 | 2.3 | 4.1 | 1.7 |
| Изданачке девастиране | 441.30 | 10.2 | 26,497.0 | 2.4 | 60.0 | 546.7 | 2.5 | 1.2 | 2.1 |
| ВПС очуване | 278.48 | 6.4 | 89,758.4 | 8.1 | 322.3 | 2,630.1 | 11.8 | 9.4 | 2.9 |
| Укупно шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 254.1 | 22,212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |
| Рекапитулација по пореклу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе очуване | 390.65 | 9.0 | 106,626.1 | 9.7 | 272.9 | 2,188.3 | 9.9 | 5.6 | 2.1 |
| Високе разређене | 1,347.78 | 31.0 | 433,134.7 | 39.2 | 321.4 | 7,452.9 | 33.6 | 5.5 | 1.7 |
| Укупно високе | 1,738.43 | 40.0 | 539,760.8 | 48.9 | 310.5 | 9,641.2 | 43.4 | 5.5 | 1.8 |
| Изданачке очуване | 1,701.23 | 39.1 | 418,406.4 | 37.9 | 245.9 | 8,873.8 | 40.0 | 5.2 | 2.1 |
| Изданачке разређене | 125.84 | 2.9 | 30,089.8 | 2.7 | 239.1 | 520.4 | 2.3 | 4.1 | 1.7 |
| Изданачке девастиране | 441.30 | 10.2 | 26,497.0 | 2.4 | 60.0 | 546.7 | 2.5 | 1.2 | 2.1 |
| Укупно изданачке | 2,268.37 | 52.2 | 474,993.2 | 43.0 | 209.4 | 9,940.8 | 44.8 | 4.4 | 2.1 |
| ВПС очуване | 278.48 | 6.4 | 89,758.4 | 8.1 | 322.3 | 2,630.1 | 11.8 | 9.4 | 2.9 |
| Укупно ВПС | 278.48 | 6.4 | 89,758.4 | 8.1 | 322.3 | 2,630.1 | 11.8 | 9.4 | 2.9 |
| Укупно шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 254.1 | 22,212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |
| Рекапитулација по очуваности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно очуване | 2,370.36 | 54.5 | 614,790.9 | 55.7 | 259.4 | 13,692.2 | 61.6 | 5.8 | 2.2 |
| Укупно разређене | 1,473.62 | 33.9 | 463,224.5 | 41.9 | 314.3 | 7,973.3 | 35.9 | 5.4 | 1.7 |
| Укупно девастиране | 441.30 | 10.2 | 26,497.0 | 2.4 | 60.0 | 546.7 | 2.5 | 1.2 | 2.1 |
| Укупно шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 254.1 | 22,212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |

Стање састојина по пореклу у газдинској јединици  jе следеће:

- Високе састојине заузимају 40,0 % укупно обрасле површине са запремином од 48,9 % и текућим запреминским прирастом од 43,4 %.

- Изданачке састојине заузимају 52,2 % укупно обрасле површине са запремином од 43,0 % и текућим запреминским прирастом од 44,8 %.

- Вештачки подигнуте састојине заузимају 6,4 % укупно обрасле површине са запремином од 8,1 % и текућим запреминским прирастом од  11,8 %,

- Шибљаци заузимају 1,4 % површине.

Стање састојина по очуваности у овој газдинској јединици је следеће:

- Очуване састојине заузимају 54,5 % укупно обрасле површине, са запремином од  55,7 % и запреминским прирастом од 61,6 %.

- Разређене састојине заузимају 33,9 % укупно обрасле површине, са запремином од  41,9 % и запреминским прирастом од 35,9 %.

- Девастиране састојине заузимају 10,2 % укупно обрасле површине, са запремином од  2,4 % и запреминским прирастом од 2,5 %.

- Шибљаци заузимају 1,4 % од укупне обрасле површине.

Са гледишта порекла, стање у овој газдинској јединици је незадовољавајуће јер преовладавају изданачке састојине, док је код очуваности састојина у овој газдинској јединици, такође може се закључити да је незадовољавајуће стањејер заступљеност разређених и девастираних  је 44,1 %. С обзиром на висок проценат изданачких очуваних шума планирање ће бити усмерено ка конверзији изданачких шума у високи облик.

У вештачки подигнутим састојинама планирање ће бити усмерено на свим потребним радовима на гајењу, и на нези шума кроз селективне прореде.

## 2.1.4. Стање шума по смеси

У наредној табели број 13, биће детаљно приказано стање по мешовитости за газдниску јединицу “Барнос - Видњиште”.

Табела 13. Стање састојина по мешовитости

| Порекло /Мешовитост | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| Високе чисте | 1,696.18 | 39.0 | 526,921.1 | 47.7 | 310.7 | 9,404.0 | 42.3 | 5.5 | 1.8 |
| Високе мешовите | 42.25 | 1.0 | 12,839.7 | 1.2 | 303.9 | 237.2 | 1.1 | 5.6 | 1.8 |
| Изданачке чисте | 2,170.08 | 49.9 | 451,953.6 | 40.9 | 208.3 | 9,452.1 | 42.6 | 4.4 | 2.1 |
| Изданачке мешовите | 98.29 | 2.3 | 23,039.6 | 2.1 | 234.4 | 488.7 | 2.2 | 5.0 | 2.1 |
| ВПС чисте | 207.55 | 4.8 | 68,993.1 | 6.2 | 332.4 | 1,954.5 | 8.8 | 9.4 | 2.8 |
| ВПС мешовите | 70.93 | 1.6 | 20,765.2 | 1.9 | 292.8 | 675.6 | 3.0 | 9.5 | 3.3 |
| Шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 254.1 | 22,212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |
| Рекапитулација по пореклу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе чисте | 1,696.18 | 39.0 | 526,921.1 | 47.7 | 310.7 | 9,404.0 | 42.3 | 5.5 | 1.8 |
| Високе мешовите | 42.25 | 1.0 | 12,839.7 | 1.2 | 303.9 | 237.2 | 1.1 | 5.6 | 1.8 |
| Укупно високе | 1,738.43 | 40.0 | 539,760.8 | 48.9 | 310.5 | 9,641.2 | 43.4 | 5.5 | 1.8 |
| Изданачке чисте | 2,170.08 | 49.9 | 451,953.6 | 40.9 | 208.3 | 9,452.1 | 42.6 | 4.4 | 2.1 |
| Изданачке мешовите | 98.29 | 2.3 | 23,039.6 | 2.1 | 234.4 | 488.7 | 2.2 | 5.0 | 2.1 |
| Укупно изданачке | 2,268.37 | 52.2 | 474,993.2 | 43.0 | 209.4 | 9,940.8 | 44.8 | 4.4 | 2.1 |
| ВПС чисте | 207.55 | 4.8 | 68,993.1 | 6.2 | 332.4 | 1,954.5 | 8.8 | 9.4 | 2.8 |
| ВПС мешовите | 70.93 | 1.6 | 20,765.2 | 1.9 | 292.8 | 675.6 | 3.0 | 9.5 | 3.3 |
| Укупно ВПС | 278.48 | 6.4 | 89,758.4 | 8.1 | 322.3 | 2,630.1 | 11.8 | 9.4 | 2.9 |
| Укупно шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 254.1 | 22,212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |
| Рекапитулација по мешовитости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно чисте | 4,073.81 | 93.7 | 1,047,867.9 | 94.9 | 257.2 | 20,810.6 | 93.7 | 5.1 | 2.0 |
| Укупно мешовите | 211.47 | 4.9 | 56,644.5 | 5.1 | 267.9 | 1,401.5 | 6.3 | 6.6 | 2.5 |
| Укупно шибљаци | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 254.1 | 22,212.2 | 100 | 5.1 | 2.0 |

Гледано по мешовитости, ову газдинску  јединицу чине  чисте  састојине са  93,7 % по површини, 94,9% по запремини са запреминским прирастом од 93,7 % у односу на мешовите састојине које чине 4,9 % по површини, са 5,1 % по запремини и 6,3 % по прирасту.

У целини гледано, стање по мешовитости је директно проузроковано  станишним условима где доминир буква као аутохтона и главна врста дрвећа.

Чисте састојине у овој газдинској јединици јављају се углавном код високих природних састојина.

Мешовитост, како природних тако и вештачки подигнутих састојина, треба подржавати и повећавати у складу са еколошким оптимумом, што ће се повољно одразити са аспекта биолошке и еколошке стабилности целокупног екосистема.

## 2.1.5. Стања шума по врстама дрвећа

Табела 14. Стање састојина по врстама дрвећа

| Врсте дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | % | m³ | % |  |
| Буква | 994,586.4 | 90.0 | 19,141.5 | 86.2 | 1.9 |
| Граб | 8,844.3 | 0.8 | 166.0 | 0.7 | 1.9 |
| ОМЛ | 2,183.7 | 0.2 | 52.3 | 0.2 | 2.4 |
| Багрем | 2,083.6 | 0.2 | 52.1 | 0.2 | 2.5 |
| Планински јавор | 1,950.8 | 0.2 | 46.0 | 0.2 | 2.4 |
| Јасика | 1,434.4 | 0.1 | 39.3 | 0.2 | 2.7 |
| Цер | 1,278.9 | 0.1 | 28.5 | 0.1 | 2.2 |
| Јавор | 1,225.2 | 0.1 | 28.8 | 0.1 | 2.4 |
| Трешња | 911.3 | 0.1 | 16.9 | 0.1 | 1.9 |
| Сладун | 793.9 | 0.1 | 19.3 | 0.1 | 2.4 |
| Китњак | 627.1 | 0.1 | 12.8 | 0.1 | 2.0 |
| Планински брест | 560.7 | 0.1 | 15.9 | 0.1 | 2.8 |
| Бреза | 472.4 | 0.0 | 16.2 | 0.1 | 3.4 |
| ОТЛ | 183.8 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 3.1 |
| Црни јасен | 105.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.6 |
| Бели јасен | 20.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.9 |
| Клен | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.1 |
| Укупно лишћари | 1,017,267.3 | 92.1 | 19,643.8 | 88.4 | 1.9 |
| Смрча | 70,399.7 | 6.4 | 2,072.9 | 9.3 | 2.9 |
| Бели бор | 7,806.2 | 0.7 | 203.8 | 0.9 | 2.6 |
| Црни бор | 4,172.3 | 0.4 | 144.0 | 0.6 | 3.5 |
| Молика | 2,643.7 | 0.2 | 102.0 | 0.5 | 3.9 |
| Дуглазија | 2,223.2 | 0.2 | 45.7 | 0.2 | 2.1 |
| Укупно четинари | 87,245.1 | 7.9 | 2,568.4 | 11.6 | 2.9 |
| Укупно у ГЈ | 1,104,512.4 | 100 | 22,212.2 | 100 | 2.0 |

У газдинској јединици приметно је доминантно учешће лишћарских врста по запремини и запреминском прирасту. Лишћари су заступљени са 1.017.267,3 m³      (92,1 %) по запремини и 19.643,8 m³ (88,4 %) по запреминском прирасту.

Од лишћара је најзаступљенија је буква, који учествује у укупној запремини са 994.586,4 m³ (90,0 %) и запреминског прираста 19.141,5 m³ (86,2 %), јавља се и у високом и у изданачком облику, градећи како чисте, тако и мешовите састојине. Од четинарских врста смрча је заступљена са 70.399,7 m³ (6,4 %), док је учешће белог бора 7.806,2 m³ (0,7%) у односу на укупну запремину газдинске јединице.

## 2.1.6. Стање шума по дебљинској структура

Табела 15. Стање састојина по дебљинској структури

| Газдински тип шуме | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запремински прираст m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина | Запремина | до 10 cm | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | изнад 90 |  |
|  | ha | m³ |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| 21010 | 0.79 | 69.7 |  | 69.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
| 21110 | 1,737.64 | 539,691.1 |  | 38,818.1 | 73,181.3 | 112,168.1 | 122,415.3 | 93,963.4 | 55,530.0 | 32,070.4 | 8,048.3 | 3,496.3 | 9,639.8 |
| Високе | 1,738.43 | 539,760.8 |  | 38,887.8 | 73,181.3 | 112,168.1 | 122,415.3 | 93,963.4 | 55,530.0 | 32,070.4 | 8,048.3 | 3,496.3 | 9,641.2 |
| 2620 | 2.98 | 689.3 | 5.2 | 164.0 | 426.0 | 94.2 |  |  |  |  |  |  | 20.7 |
| 2920 | 17.49 | 1,490.5 | 162.8 | 852.1 | 475.5 |  |  |  |  |  |  |  | 29.8 |
| 21120 | 2,247.90 | 472,813.4 | 460.4 | 97,484.1 | 168,338.3 | 115,509.0 | 51,709.2 | 21,084.1 | 12,638.0 | 3,878.5 | 1,477.0 | 234.8 | 9,890.4 |
| Изданачке | 2,268.37 | 474,993.2 | 628.4 | 98,500.2 | 169,239.9 | 115,603.2 | 51,709.2 | 21,084.1 | 12,638.0 | 3,878.5 | 1,477.0 | 234.8 | 9,940.8 |
| 31210 | 28.54 | 8,708.4 |  | 2,237.4 | 4,514.3 | 1,905.9 | 50.7 |  |  |  |  |  | 223.0 |
| 31510 | 227.63 | 72,715.3 |  | 31,237.1 | 36,337.8 | 4,839.9 | 300.5 |  |  |  |  |  | 2,158.4 |
| 31511 | 8.34 | 3,374.0 |  | 1,375.7 | 1,542.0 | 456.3 |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
| 31610 | 13.97 | 4,960.7 |  | 1,168.4 | 3,291.3 | 501.0 |  |  |  |  |  |  | 148.7 |
| ВПС четинара | 278.48 | 89,758.4 |  | 36,018.6 | 45,685.5 | 7,703.1 | 351.2 |  |  |  |  |  | 2,630.1 |
| 51730 | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљак | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 1,104,512.4 | 628.4 | 173,406.5 | 288,106.6 | 235,474.3 | 174,475.8 | 115,047.5 | 68,168.0 | 35,948.9 | 9,525.3 | 3,731.1 | 22,212.2 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе | 1,738.43 | 539,760.8 |  | 38,887.8 | 73,181.3 | 112,168.1 | 122,415.3 | 93,963.4 | 55,530.0 | 32,070.4 | 8,048.3 | 3,496.3 | 9,641.2 |
| Изданачке | 2,268.37 | 474,993.2 | 628.4 | 98,500.2 | 169,239.9 | 115,603.2 | 51,709.2 | 21,084.1 | 12,638.0 | 3,878.5 | 1,477.0 | 234.8 | 9,940.8 |
| ВПС четинара | 278.48 | 89,758.4 |  | 36,018.6 | 45,685.5 | 7,703.1 | 351.2 |  |  |  |  |  | 2,630.1 |
| Шибљак | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ | 4,346.52 | 1,104,512.4 | 628.4 | 173,406.5 | 288,106.6 | 235,474.3 | 174,475.8 | 115,047.5 | 68,168.0 | 35,948.9 | 9,525.3 | 3,731.1 | 22,212.2 |

У газдинској јединици “Барнос - Видњиште” заступљени су сви дебљински разреди са различитим учешћем дрвне запремине.

Појединачно најзаступљенији је II дебљински разред (21 до 30 cm), са запремином од 288.106,6 m³ или 26,1 %, следи  III дебљински разред (31-40 cm), са запремином од  235.474,3 m³ или 21,3 %, затим следе  IV, I и V дебљински разред.

Табела 16. Запремина по дебљинским разредима

| Порекло састојине | Површина |  | Укупна запремина |  | ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА |  |  |  |  |  | Запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 cm |  | 30 од 50 cm |  | преко 50 cm |  |  |
|  | ha | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |  |
| Високе | 1,738.43 | 40.0 | 539,760.8 | 48.9 | 112,069.0 | 10.1 | 234,583.5 | 21.2 | 193,108.3 | 17.5 | 9,641.2 |
| Изданачке | 2,268.37 | 52.2 | 474,993.2 | 43.0 | 268,368.4 | 24.3 | 167,312.3 | 15.1 | 39,312.4 | 3.6 | 9,940.8 |
| ВПС четинара | 278.48 | 6.4 | 89,758.4 | 8.1 | 81,704.1 | 7.4 | 8,054.3 | 0.7 |  |  | 2,630.1 |
| Шибљак | 61.24 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ | 4,346.52 | 100 | 1,104,512.4 | 100 | 462,141.5 | 41.8 | 409,950.1 | 37.1 | 232,420.8 | 21.0 | 22,212.2 |

На основу оваквог распореда дрвне запремине можемо констатовати следеће:

- Танак материјал (до 30 cm) заступљен је са 462.141,5 m³ или 41,8 %;

- Средње јак материјал (од 30 – 50 cm) заступљен је са 409.950,1 m³ или 37,1 %;

- Јак материјал (изнад 50 cm) заступљен је са 232.420,8 m³ или 21,0 %;

Структура по дебљинским разредима за ову газдинску јединицу је најјача код танког материјала. Видимо да стабла нису достигла димензије којe ће по квалитету и квантитету дати запремину која одговара производним особинама датог станишта. У наредном уређајном периоду мерама неге и узгојним захватима треба посветити већу пажњу да би се побољшала дебљинска структура.

## 2.1.7. Стање састојина по старости

Стање састојина по старости приказано је табеларно. Ширина добног разреда утврђена је у односу на опходњу (трајање производног процеса), а у конкретном случају износи:

- за високе састојине тврдих лишћара – 20 година;

- за изданачке састојине тврдих лишћара – 10 година;

- за вештачки подигнуте састојине четинара  – 10 година;

- за састојине изданачког багрема – 5 година;

Табела 17. Распоред добних разреда за високе и изданачке састојине тврдих лишћара (ширина добног разреда 20 година)

| Газдински тип шуме | површина | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
|  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21010 | ha |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 21110 | ha |  | 59.42 | 2.93 | 8.45 | 32.70 | 826.99 | 807.15 |  |  |  |  | 1737.64 |
| Укупно за ГЈ | ha |  | 60.21 | 2.93 | 8.45 | 32.70 | 826.99 | 807.15 |  |  |  |  | 1738.43 |

(ширина добног разреда 10 година)

| Газдински тип шуме | површина | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
|  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620 | ha |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 2.98 |
| 21120 | ha |  |  |  | 2.2 | 8.1 | 4.1 | 181.2 | 830.9 | 1,221.4 |  |  | 2,247.90 |
| Укупно за ГЈ | ha |  |  |  | 2.2 | 8.1 | 4.1 | 181.2 | 833.9 | 1,221.4 |  |  | 2,250.9 |

Графикон 2. Однос стварног и нормалног размера добних разреда за високе и изданачке шуме тврдих лишћара

Табеларни и графички приказ добних разреда за високе шуме тврдих лишћара за газдинску јединицу показује нам да је највећа површина у V и VI добном разреду, док се знатни мањак површина јавља у свим осталим добним разредима.

Највећа површина, запремина и запремински прираст је у дозревајућим и зрелим састојинама што намеће проблем планске обнове ових шума како би се, дугорочно гледано, обезбедила трајност приноса.

Очигледно је одступање од нормалне површине.

Табеларни и графички приказ добних разреда за изданачке шуме тврдих лишћара за газдинску јединицу показује нам да је највећа површина у VIII и VII добном разреду, док се знатни мањак површина јавља у свим осталим добним разредима.

Највећа површина, запремина и запремински прираст је у седмом добном разреду и ове шуме су старости око 70 година, што намеће проблем планске обнове (конверзија) ових шума како би се, дугорочно гледано, обезбедила трајност приноса.

Очигледно је одступање од нормалне површине.

Табела 18. Изданачке састојине тврдих лишћара (ширина добног разреда 5 година)

| Газдински тип шуме | површина | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
|  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 | ha |  |  |  | 17.49 |  |  |  |  |  |  |  | 17.49 |
| Укупно за ГЈ | ha |  |  |  | 17.49 |  |  |  |  |  |  |  | 17.49 |

Графикон 3. Однос стварног и нормалног размера добних разреда за изданачке шуме багрема и граба

Табеларни и графички приказ (графикон број 3) добних разреда за изданачке шуме тврдих лишћара (багрем и граб) за газдинску јединицу показује нам да је највећа површина у  III добном разреду.

Највећа површина, запремина и запремински прираст је у четвртом добном разреду и ове шуме су старости око 15 година.

Табела 19. Вештачки подинуте састојине четинара (ширина добног разреда 10 година)

| Газдински тип шуме | површина | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
|  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31210 | ha |  |  |  | 7.88 | 20.66 |  |  |  |  |  |  | 28.54 |
| 31510 | ha |  |  | 21.56 | 33.78 | 148.77 | 23.52 |  |  |  |  |  | 227.63 |
| 31511 | ha |  |  |  | 3.90 | 4.44 |  |  |  |  |  |  | 8.34 |
| 31610 | ha |  |  |  |  | 6.70 | 7.27 |  |  |  |  |  | 13.97 |
| Укупно за ГЈ | ha |  |  | 21.56 | 45.56 | 180.57 | 30.79 |  |  |  |  |  | 278.48 |

Графикон 4. Однос стварног и нормалног размера добних разреда за ВПС четинара

Укупно гледано, вештачки подинуте састојине четинара у овој газдинској јединици имају вишак површина у III и IV добном разреду, док у свим осталим добним разредима је мањак. Овакав распоред добних разреда намеће проблем уравнотежења стварног и нормалног распореда добних разреда. Код вештачки подигнутих састојина четинара предвиђена опходња је 80 година.

Уз правилну негу можемо поправити затечено стање.

## 2.1.8. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума

Табела 20. Стање  вештачки подигнутих састојина

| Газдински тип шуме | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | piv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| ВПС до 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31510 | 21.56 | 7.7 | 3,117.2 | 3.5 | 144.6 | 85.6 | 3.3 | 4.0 | 2.7 |
| Укупно културе до 20 год | 21.56 | 7.7 | 3,117.2 | 3.5 | 144.6 | 85.6 | 3.3 | 4.0 | 2.7 |
| ВПС преко 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31210 | 28.54 | 10.2 | 8,708.4 | 9.7 | 305.1 | 223.0 | 8.5 | 7.8 | 2.6 |
| 31510 | 206.07 | 74.0 | 69,598.1 | 77.5 | 337.7 | 2,072.8 | 78.8 | 10.1 | 3.0 |
| 31511 | 8.34 | 3.0 | 3,374.0 | 3.8 | 404.6 | 100.0 | 3.8 | 12.0 | 3.0 |
| 31610 | 13.97 | 5.0 | 4,960.7 | 5.5 | 355.1 | 148.7 | 5.7 | 10.6 | 3.0 |
| Укупно преко 20 год | 256.92 | 92.3 | 86,641.2 | 96.5 | 337.2 | 2,544.5 | 96.7 | 40.5 | 2.9 |
| Укупно ВПС за ГЈ | 278.48 | 100 | 89,758.4 | 100 | 322.3 | 2,630.1 | 100 | 44.5 | 2.9 |

Вештачки подинуте састојине млађе од 20 година заузимају површину од 21,56 ha са запремином од 3117,2 m³ и просечном запремином од 144,6 m³/ha. Вештачки подигнуте састојине старије од 20 година се налазе на површини од 256,92 ha са запремином од 89.758,4 m³ и просечном запремином од 337,2 m³/ha.

Укупна површина вештачки подигнутих састојина и култура износи 278,48 ha, са укупном запремином од 89.758,4 m³ и 2630,1 m³ запреминског прираста.

## 2.1.9. Здравствено стање шума

У газдинској јединици нису константована већа ентомолошка и фитопатолошка обољења. Предвиђене мере неге, гајења и сеча у свим састојинама ове газдинске јединице усмерене су, између осталог, на побољшање здравственог стања, као и квалитета у целини.

Табела 21. Стање састојина по здравственом стању

| Здравствено стање састојина | ha | % |
| --- | --- | --- |
| 2.Добро | 2.742,25 | 63,1 |
| 3.Осредње | 1.160,95 | 26,7 |
| 4.Незадовољавајуће | 443,32 | 10,2 |
| Укупно за ГЈ | 4.346,52 | 100 |

Шуме ове газдинске јединице су доброг здравственог стања 63,1 %, осредње 26,7 %, док je остатак шума незадовољавајућег здравственог стања  (10,2 %).

### 2.1.9.1. Штетни абиотички фактори

Шума као једна од најсложенијих биљних заједница, одраз је утицаја средине, али и она мења ту средину која се означава као станиште. На образовање и стање екосистема у целини утичу многи фактори који се могу сврстати у следеће групе фактора:

- климатски фактори,

- орографски фактори,

- едафски фактори,

- биотички фактори.

Климатски фактори делују комплексно и непосредно на биљни свет, а међу најважнијим за живот и распрострањење биљних заједница је светлост. Она утиче на процес фотосинтезе, карактер вегетације, процес обнављања и др. Температура ваздухa у садејству са осталим еколошким чиниоцима, нарочито са влагом, утиче на распоред биљног покривача. Екстремне температуре, биле оне минималне или максималне, штетне су нарочито у време вегетације. Касни пролећни и рани јесењи мразеви могу бити одлучујући у селекцији неких врста дрвећа. Влага и вода уз температуру су одлучујући фактор за развој вегетације. У целини узето умерено - континентална клима омогућује довољно трајање периода вегетације и ствара услове за велику производност шумске вегетације.

Орографски услови (рељеф, надморска висина, експозиција, нагиб и др.) указују да се ради о типичним шумским стаништима.

Едафски фактори са својим физичким и хемијским карактеристикама на већем делу газдинске јединице указују на значајну потенцијалну производност станишта.

Ако се узму у обзир сви наведени фактори и њихово појединачно и заједничко деловање може се констатовати да на великом делу ове јединице постоје оптимални услови за производњу богате шумске вегетације и квалитетне дрвне масе, док се на једном мањем делу може приметити негативно деловање појединих фактора.

Свакако да је постојање одређених екосистема условљено рељефом, надморском висином, експозицијом, геолошком подлогом, хидрографијом и климом одређеног подручја, абиотичким и биотичким чиниоцима што шуму чини сложеном заједницом - биогеоценозом.

### 2.1.9.2. Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара

У зависности од степена угрожености шума од пожара, шуме и шумска земљишта, према М. Васићу, разврстана су у шест категорија:

Табела 22. Угроженост од пожара

| Угроженост од пожара | ha | % |
| --- | --- | --- |
| I степен – састојине и културе борова и ариша | 35.24 | 0.8 |
| II степен – састојине и културе смрче, јеле и других четинара | 234.90 | 5.2 |
| III степен – мешовите састојине и културе четинара и лишћара | 8.34 | 0.2 |
| IV степен – састојине храста и граба | 2.98 | 0.1 |
| V степен – састојине букве и других лишћара | 4003.82 | 89.4 |
| VI степен – шикаре, шибљаци, чистине и остало земљиште | 195.68 | 4.4 |
| Укупно | 4480.96 | 100 |

Површина вештачки подигнутих састојина које се налазе у I степену угрожености износи 0,8 %, док површина састојина букве и других лишћара (V степен) износи 89,4 %. У састојинама храста и граба (IV степен) износи  0,1 %. С обзиром на структуру шума и обраслости у шестом степену угрожености су шибљаци и чистине са 4,4 % обрасле површине.

## 2.1.10. Стање необраслих површина

Табела 23. Структура необраслих површина

| Врста земљишта | Површина |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Пашњак | 118.36 | 88.0 |
| Земљиште погодно за пошумљавање | 3.08 | 2.3 |
| Просека | 0.88 | 0.7 |
| Камењар | 12.12 | 9.0 |
| Укупно необрасло | 134.44 | 100 |

Укупна површина необраслог земљишта у газдинској јединици “Барнос - Видњиште” износи 134,44 ha, од тога пашњак 118,36 ha или 88,0 %,  земљиште погодно за  пошумљавање  износи 3,08 ha или 2,3 %, просека 0,88 ha или 0,7 %                             и камењар  12,12 ha или 9,0 % укупне необрасле површине.

## 2.1.11. Фонд и стање дивљачи

На подручју ове газдинске јединице налази се отворено ловиште „Црна Трава“  којим газдује ЛУ „Црна Трава“.

Ловиштем „Власина“ се газдује према важећом ловном основом (од 01.04.2021. године до 31.03.2031. године) број решења 324-02-00109/1/2021-10 од 17.01.2022. године.

По задњем пребројавању дивљачи од 22.03.2024. године, стање је следеће:

Табела 35. Фонд дивљачи у ловишту „Власина“

| Врста дивљачи | Процењења бројност јединки | Број јединки на површини ГЈ „Барнос - Видњиште“ |
| --- | --- | --- |
| Срна | 480 | 25 |
| Дивља свиња | 80 | 5 |
| Зец | 600 | 32 |
| Јаребица | 275 | 16 |
| Вук | 20 | 2 |
| Лисица | 100 | 6 |
| Шљука | 20 | 1 |
| Гривнаш | 150 | 8 |
| Јастреб кокошар | 50 | 3 |
| Сива врана | 200 | 11 |
| Сврака | 250 | 13 |
| Јазавац | 50 | 15 |
| Дивља мачка | 20 | 2 |

С обзиром да се површина газдинске јединице, разликује од површине ловишта, дати су подаци апроксимативно у односу на површину газдинске јединице.

## 2.1.12. Стање заштићених делова природе

На подручју ГЈ “Барнос - Видњиште” нема заштићених делова природе.

## 2.1.13. Отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Отвореност, односно, приступачност шумама представља један од основних предуслова за интензивно газдовање шумама и комплексно коришћење дрвне масе и других шумских производа. Од приступачности шума зависи и обим примене мехaнизације и опреме у газдовању шумама, мања или већа интензивираност газдовања и остваривање натуралних и финансијских средстава.

Од степена отворености шума зависи правилан распоред сеча и добро организовање радова на гајењу шума.

За успешно и интезивно газдовање као и спровођење свих узгојних и уређајних мера за поједину газдинску јединицу неопходна је и одређена мрежа путева, како тврдих камионских тако и меких и других дотурних путева.

### 2.1.13.1. Спољашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Спољашњу отвореност шумског комплекса чини регионалнин пут Састав река  – Преслап дужине 19,3 km;

### 2.1.13.2. Унутрашња отвореност путевима шумског комплекса саобраћајницама

Табела 25. Структура путева по категоријама

| Редни број | Назив путног правца | Отвара одељења | Стање коловоза | Са коловозном конструкцијом у km. | Без коловозне конструкције у km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самар - Караула | 51,52,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70. | лоше |  | 9.8 |
| 2 | Караула - Мала река | 70,71,74,75,76,78,79,80. | лоше |  | 4.5 |
| 3 | Мала река - Циганска долина | 79,80,83,84,85,86,87,92. | добро | 7.0 |  |
| 4 | Преслап - Караула | 70,72,73,81,82,83,88,89,90,100. | лоше |  | 7.5 |
| 5 | Караула - Самар | 52 до 58, 61,62,67,68,69,70. | лоше |  | 8.8 |
| 6 | Игралиште - Циганска долина | 87 до 92, 95, 96,97,98. | добро | 5.5 |  |
| 7 | Каланска река - Арњи рид | 36 до 40,106, 111, 118. | добро/лоше | 4.0 | 4.0 |
| 8 | Арњи рид - Дарковце | 19 до 28, 41, 104 до 106. | лоше |  | 9.0 |
| Укупно |  |  |  | 16.5 | 43.6 |

Меки камионски путеви или путеви без коловозне конструкције у овој газдинској јединици су укупне дужине 43,6  km, док дужина тврдих камионских путева односно путева са коловозном конструкцијом у овој газдинској јединици износи       16,5  km .

Меки камионски путеви су са оштрим елементима хоризонталног и вертикалног развоја трасе тако да се само у извесним временским приликама по њима може одвијати саобраћај мaњег интензитета.

Просечна отвореност ове газдинске јединице, узимајући у обзир меке и тврде камионске путеве износи 13,4 km на 1000 ha шума.

Укупна отвореност путевима износи 79,4 km.

Просечна отвореност ове газдинске јединице, узимајући у спољашњу и унутрашњу отвореност износи 17,7 km на 1000 ha шума.

## 2.1.14. Приказ стања недрвних производа

Од споредних шумских производа на територији газдинске јединице јављају се:

- Плодови шума и шумског растиња: јагода, купина, шипурак и др,

- Лековито и друго биље: цвет зове, липе, камилица и др,

- Гљиве: вргањ и лисичарка и др.

Тачне податке о стању ових потенцијала је тешко утврдити тако да можемо дати само грубу процену на основу које можемо планирати евентуално коришћење ових производа.

## 2.1.15. Семенски објекти и расадници

На подручју ГЈ “Барнос - Видњиште” нема семенских објеката и расадника. У саставу ШГ „Шума“ Лесковац налази се расадник „Власина“ којим управља ШУ „Власотинце“.

## 2.1.16. Општи осврт на затечено стање

На основу приказаног стања у претходним ставкама, стање шума ове газдинске јединице у основи карактерише следеће:

1.Укупна површина шума и необраслог шумског земљишта, обухваћених основом газдовања шумама износи 4.480,96 ha.

2. Од укупне површине газдинске јединице обрасло земљиште заузима 4.346,52 ha (97,0 %), док је необрасло 134,44 ha (3,0 %).

3. Укупна запремина шума ове газдинске јединице је 1.104.512,4 m³ (просечна запремина је 254,1 m3/ha), укупни запремински прираст износи 22.212,2 m³, док је проценат запреминског прираста  2,0 %.

4. Све шуме газдинске јединице  сврстане су у 10 газдинских типова шума, Најзаступљеније је учешће газдинског типа шуме 21120 (Изданачке мешовите шуме букве), по површини 51,7 %, односно по запремини 42,8 % и запреминским прирастом од 44,5 %.Од вештачки подигнутих састојина у газдинској јединици заступљен је газдински тип шуме 31510 (Високе мешовите шуме смрче), са  површином од 5,2 %, запремином од 6,6 % и запреминским прирастом од 9,7 %. Газдински тип шуме 51730 (шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација) учествује са 1,4 % укупне површине.

5. Од укупно обрасле површине високе заузимају 40,0 %,  изданачке шуме заузимају 52,2 %, вештачки подигнуте састојине 6,4 % и шибљаци 1,4 %.

6. У газдинској јединици доминирају очуване састојине са 54,5 %, разређене 33,9 %,  , девастиране 10,2 %,   и шибљаци са 1,4 %.

7. По мешовитости доминирају чисте са 93,7 % мешовите  састојине са 4,9 %  и шибљаци 1,4 %.

8. У газдинској јединици премером је евидентирано 22 врста, при чему је (по запремини) од лишћара највеће учешће букве 90 %, док код четинара доминира смрча са 6,4 %.

9. По дебљинској структури дрвна маса лишћара и четинара углавном је распоређена у II,  III и VI дебљинском разреду.

10. Стање шума по старосној структури у високим састојинама карактерише залихa запремине у V и VI добном разреду, у изданачким састојинама карактерише залихa запремине у VII и VIII добном разреду. Код ВПС у IV добном разреду.

11. Учешће вештачки подигнутих састојина у овој газдинској јединици  је 6,4 % у односу на укупну обраслу површину, од тога културе учествују са 21,56 ha (7,7 %), а вештачки подигнуте састојине са 256,92 ha (92,3 %) у односу на укупну површину вештачки подигнутих састојина.

12. Здравствено стање шума ове газдинске јединице је добро.

13. У протеклом периоду није било коришћења споредних шумских производа.

14. Отвореност газдинске јединице узимајући у обзир меке и тврде камионске путеве износи 13,4 km/1.000 ha шума.

15. Oтвореност газдинске јединице, узимајући у спољашњу и унутрашњу отвореност износи 17,7 km/1.000 ha шума.

Из напред изложеног стања, намеће се закључак да је неопходно решити следеће проблеме како би се побољшало затечено стање:

- Почетак обнове у зрелим високим шума;

- Припрема за конверзију изданачких шума;

- Извршење планираних радова на гајењу и нези шума;

- Одржавање постојећих путева и свих влака које се користе приликом извлачења дрвета;

- Заштита и очување ретких, угрожених и заштићених врста.

# 2.2. Анализа стања и спроведених мера газдовања

Шумама и необраслим земљиштем газдинске јединице „Барнос - Видњиштe“ газдује ЈП „Србијашуме“ Београд, Шумско газдинство „Шума“ Лесковац преко ШУ Црна Трава.

Газдинска јединица „Барнос - Видњиштe“ састоји се од шума и шумског земљишта на територији 7 катастарских општина које припадају општини Црна Трава.

Прво уређивање извршено је 1957. Године.

Друго уређивање је извршено 1970. године, од стране Бироа за пројектовање у шумарству. Укупна површина ове газдинске јединице је тада износила 2.783,93 hа.

Треће уређивање извршено је на основу прикупљених таксационих података током лета 1981. године од стране Одсека за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства „Шума“ Лесковац. Површина  приликом тог уређивања износила 2.872,84 hа .

Четврто уређивање газдинске јединице „Барнос - Видњиште“, такође је извршено од стране стручњака Одсека за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства „Шума“ Лесковац, на основу таксационих података прикупљених у лето и јесен 1991. године.Тадашња површина газдинске јединице износилаје 3.094,59 hа.

Пето уређивање извршено је 2005. године од стране Одсека за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства „Шума“ Лесковац и тадашња површина газдинске јединице износила је 3.310,18 hа.

Шесто уређајно раздобље и прикупљање таксационих података урађено је 2013. године, од стране Одсека за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства „Шума“ Лесковац и изведено је по јединственој методологији за све државне шуме којима газдује ЈП „Србијашуме“ Београд, користећи кодни приручник за информациони систем о шумама Србије (подаци су механографски обрађени), овом уређајном периоду због велике промене у површини извршено је прекрајање газдинске јединице тако да  је прерасподелом са дотадашњих 74 оделења  добијено 130 оделења. Део одељења газдинске јединице од 1-31, 33, 34, 35 и 37  са укупном површином од 1.117,20 hа пребачена су у газдинску јединицу „Горња Власина“.

Ово је седмо уређајно раздобље и прикупљање таксационих података урађено је 2023. године, од стране Одсека за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства „Шума“ Лесковац и изведено је по јединственој методологији за све државне шуме којима газдује ЈП „Србијашуме“ Београд, користећи кодни приручник за информациони систем о шумама Србије (подаци су механографски обрађени), овом уређајном периоду због велике промене у површини извршено је прекрајање газдинске јединице тако да  је прерасподелом са дотадашњих 130 оделења  добијено 118 оделења. Извршено је прекрајање одељења по катастарским општинама тако да су делови одељења прешла у газдинску јединицу „Горња Власина“ а делови одељена узета из ГЈ „Горља Власина“, притом су из претходне основе избачене површине на којима није корисник ЈП „Србијашуме“ тако да сада Нова површина износи 4.480,96 ha..

## 2.2.1. Промена шумског фонда по површини

Табела 26. Промена шумског фонда по површини од 1973-2023. године

| Година уређивања | Укупна површина | Шума | Шумске културе | Шумско земљиште | Неплодно | За остале сврхе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 1971 | 2,783.93 | 2,626.72 |  | 113.58 | 2.50 | 41.13 |
| 1981 | 2,872.84 | 2,613.41 | 31.35 | 228.08 |  |  |
| 1991 | 3,366.44 | 3,027.60 | 66.99 | 180.60 | 5.96 | 85.29 |
| 2005 | 3,310.18 | 2,789.82 | 200.91 | 237.65 | 11.50 | 70.30 |
| 2013 | 4,427.38 | 3,805.43 | 324.04 | 32.54 | 65.59 | 199.78 |
| 2023 | 4,480.96 | 4,068.04 | 278.48 | 121.44 | 13.00 | 0.00 |
| Разлика 2023-2013 | 53.58 | 262.61 | -45.56 | 88.90 | -52.59 | -199.78 |

Услед нове поделе простора јавља се разлика од 53,58 ha, која је настала због тога што су следеће општинске парцеле избачене, а које су биле саставни део претходне основе:

- КО Градска КП број: 5205, 5371, 5929, 6515, 6635, 6637, 6647, 6650/1, 7529, 7531, 7546, 7547, 7588, 7710, 7974, 7976, 7977, 3830, 3868, 4530, 5262, 5433, 5473/1, 5904, 5922, 5930/1, 5930/2, 5938/1-8, 6088, 6516, 6636, 6646, 6652, 6858, 7528, 7530, 7973, 7975 и 7978 укупне површине 34,05 ha.

- КО Криви Дел КП број: 983, 985, 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995/1/2, 996, 1000, 1101, 982, 984, 989, 991, 997, 999 и 4802 укупне површине 42,80 ha.

- КО Преслап КП број: 5216, 4477, 4895, 4896 и 5217 укупне површине 2,70 ha.

Парцеле које су пребачене у ГЈ „Горња Власина“ КО Брод, КП број: 140, 142, 143, 144, 146 до 159, 171, 172, 2301, 2478 и 2479 укупне површине 83,33 ha.

Нове парцеле које су додељене на коришћењу ЈП „Србијашуме“.

- КО Градска КП број: 5825, 6111, 6145 и 6420 укупне површине 0,22 ha.

- КО Дарковце КП број: 266, 275, 1071, 2953,  укупне површине 0,17 ha.

- КО Кална КП број: 665 и 5145 укупне површине 0,09 ha.

- КО Криви дел  КП број: 1333, 1335, 1504, 1547, 1549, 1853, 1885, 1906, 1917, 2080, 2082, 2593 и 7045/4 укупне површине 0,81 ha.

Парцеле које су прешле из ГЈ „Горња Власина“ КО Даековце, КП број: 1, 2, 6/1, 458 до 461, 2551 до 2562, 2986, 2990, 3281, 3282, 3741 до 3745, 3849 до 3859, 3877, 3878, 3910, 3925, 3926, 3978, 3979, 4018, 4057, 4058, 4059, 4096, 4128, 4139, 4224, 4267, 4285, 4304 до 4307, 4329 и 4330 укупне површине 215,67 ha.

Када од претходне површине основе из 2013. године (4.427,38 ha) одузмемо површину избачених парцела и додамо површину нових парцела (4427,38+34,05+42,80+2,70+83,33-0,22-0,17-0,09-0,81-215,67 = 4.481,46 ha) долазимо до површине нове основе од 4.481,46 ha па је разлика од 0,50 ha последица дигитализације катастарских планова.

Списак свих наведених парцела биће приказан у табели на крају основе у прилогу.

## 2.2.2. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

У табели број 27 дат је упоредни приказ промене површина, запремина и запреминског прираста у односу на претходно уређивање шума газдинске јединице “Барнос - Видњиште”, како би што реалније сагледали ове промене.

Табела 27. Промена шумског фонда од  1973-2023. године

| Год. | Површина | Запремина |  | Запремински прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m³ | m3/ha | m³ | m3/ha | piv |
| 1971 | 2626.73 | 543016.0 | 206.7 | 9795.0 | 3.7 | 1.8 |
| 1981 | 2644.76 | 675518.0 | 255.4 | 15953.0 | 6.0 | 2.4 |
| 1991 | 2822.74 | 692119.0 | 245.2 | 17307.0 | 6.1 | 2.5 |
| 2005 | 2990.73 | 699457.9 | 233.9 | 15874.7 | 5.3 | 2.3 |
| 2013 | 4129.47 | 999873.8 | 242.1 | 23151.4 | 5.6 | 2.3 |
| 2023 | 4346.52 | 1104512.4 | 254.1 | 22212.2 | 5.1 | 2.0 |
| Разлика 2023-2013 | 217.05 | 104638.60 | 11.98 | -939.20 | -0.50 | -0.30 |

Табела 28. Промена шумског фонда по запремини од 2013-2023. године

| Врста дрвећа | 2013 |  | Планирани етат | Посечено (2013.-2023.) | Очекивана запремина | Укупна запремина 2023. | Разлика укупне и очекиване запремине |  | Укупан запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | Iv |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | % | m³ |
| Буква | 946878.1 | 21331.1 | 138912.8 | 96146.6 | 1064042.5 | 994586.4 | -69456.1 | -7.0 | 19141.5 |
| Граб | 4985.4 | 111.0 | 560.6 |  | 6095.4 | 8844.3 | 2748.9 | 31.1 | 166.0 |
| Трешња | 82.3 | 0.0 |  |  | 82.3 | 911.3 | 829.0 | 91.0 | 16.9 |
| Цер | 1843.9 | 30.9 | 33.2 |  | 2152.9 | 1278.9 | -874.0 | -68.3 | 28.5 |
| Сладун | 445.4 | 6.7 |  |  | 512.4 | 793.9 | 281.5 | 35.5 | 19.3 |
| Бреза | 51.8 | 0.3 |  |  | 54.8 | 472.4 | 417.6 | 88.4 | 16.2 |
| Пл.Брест | 620.5 | 17.8 |  |  | 798.5 | 560.7 | -237.8 | -42.4 | 15.9 |
| Јавор | 4175.7 | 102.0 |  |  | 5195.7 | 1225.2 | -3970.5 | -324.1 | 28.8 |
| Китњак | 1018.3 | 6.6 |  |  | 1084.3 | 627.1 | -457.2 | -72.9 | 12.8 |
| Јасика | 119.8 | 1.9 |  |  | 138.8 | 1434.3 | 1295.5 | 90.3 | 39.3 |
| Багрем | 615.4 | 9.8 |  | 3.0 | 710.4 | 2083.6 | 1373.2 | 65.9 | 52.1 |
| Б.Јасен | 12.5 | 0.3 |  |  | 15.5 | 20.5 | 5.0 | 24.4 | 0.6 |
| Клен | 375.9 | 8.1 |  |  | 456.9 | 4.9 | -452.0 | -9224.5 | 0.2 |
| Црни Јасен |  |  |  |  | 0.0 | 105.4 | 105.4 | 100.0 | 1.7 |
| Планински Јавор |  |  |  |  | 0.0 | 1950.8 | 1950.8 | 100.0 | 46.0 |
| ОТЛ |  |  |  |  | 0.0 | 183.8 | 183.8 | 100.0 | 5.7 |
| ОМЛ |  |  |  |  | 0.0 | 2183.7 | 2183.7 | 100.0 | 52.3 |
| М.Леска | 539.6 | 21.5 |  |  | 754.6 | 0.0 | -754.6 |  | 0.0 |
| Топола I 214 | 36.0 | 1.1 | 38.6 |  | 47.0 | 0.0 | -47.0 |  | 0.0 |
| Свега лишћари | 961800.6 | 21649.1 | 139545.2 | 96149.6 | 1082142.0 | 1017267.2 | -64874.8 | -6.4 | 19643.8 |
| Дуглазија | 3089.8 | 80.3 | 388.6 |  | 3892.8 | 2223.2 | -1669.6 | -75.1 | 45.7 |
| Смрча | 27812.0 | 1117.1 | 3249.5 | 748.4 | 38234.6 | 70399.7 | 32165.1 | 45.7 | 2072.9 |
| Црни бор | 2044.0 | 118.2 | 153.5 |  | 3226.0 | 4172.3 | 946.3 | 22.7 | 144.0 |
| Бели бор | 4873.0 | 182.2 | 433.8 | 567.1 | 6127.9 | 7806.2 | 1678.3 | 21.5 | 203.8 |
| Молика | 254.6 | 4.6 |  |  | 300.6 | 2643.7 | 2343.1 | 88.6 | 102.0 |
| Свега четинари | 38073.4 | 1502.4 | 4225.4 | 1315.5 | 51781.9 | 87245.1 | 35463.2 | 40.6 | 2568.4 |
| Укупно: | 999874.0 | 23151.5 | 143770.6 | 97465.1 | 1133923.9 | 1104512.3 | -29411.6 | -2.7 | 22212.2 |

На основу детаљне анализе  стања  шума из  претходног уређајног  периода за  ГЈ “Барнос - Видњиште” и садашњег стања шума, може се констатовати разлика између очекиване и премером добијене запремине, тако да је добијена запремина мања за 29.411,6 m³ од очекиване запремине односно 2,7 %. Појединачно гледано буква је врста која највише одступа и то -69.456,1 m3, затим смрча -32.165,1 m3 и граб са  2748,9 m3.

Ако погледамо одступања за све лишћаре јавља се разлика од -6,4 % у запремини, док је код четинара то оступање знатно више и износи 40,6 % од запремине.

Разлика у запремини је последица промене површине ГЈ “Барнос - Видњиште” услед чега је дошло до промене учешћа врста дрвећа у односу на укупну површину газдинске јединице. На промену запремине четинара утицао је и начин премера, с обзиром да је раније за већину састојина дата процена запремине а у овом уређају вршен је премер.

# 2.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању

## 2.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

Упоредном анализом плана гајења шума и евиденција извршених радова по наведеном плану, запажа се велика разлика и велико одступање планираног од реализованог, у свим видовима радова. Досадашње радове на обнови и гајењу шума као и њихово извршење најлакше ћемо сагледати из табеле 40.

Табела 29. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

| Врста рада | Шифра рада | Планирано | Извршено | Разлика | Извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | ha | % |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање | 127 | 0.43 |  | -0.43 | 0.0 |
| Рахљање земљишта за сетву семена | 216 | 35.95 |  | -35.95 | 0.0 |
| Комплетна припрема земљишта за пошумљавање | 222 | 0.82 |  | -0.82 | 0.0 |
| Обнављање природним путем оплодним сечама | 311 | 603.60 | 545.30 | -58.30 | 90.3 |
| Попуњавање природно обновљених површина садњом | 412 | 6.52 | 3.70 | -2.82 | 56.7 |
| Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 414 | 0.77 | 0.57 | -0.20 | 74.0 |
| Попуњавање вештачки подигнутих плантаза | 415 | 0.16 |  | -0.16 | 0.0 |
| Окопавање и прашење у културама | 518 | 9.30 | 2.61 | -6.69 | 28.1 |
| Окопавање у плантажама топола | 519 | 0.82 |  | -0.82 | 0.0 |
| Чишћење у младим природним састојинама | 526 | 38.59 |  | -38.59 | 0.0 |
| Чишћење у младим културама | 527 | 14.65 | 0.51 | -14.14 | 3.5 |
| Прореде у вештачки подигнутим шумама | 532 | 139.11 | 3.11 | -136.00 | 2.2 |
| Прореде у изданачким шумама | 533 | 1,186.20 | 781.69 | -404.51 | 65.9 |
| Прореде у високим шумама | 534 | 372.90 | 158.54 | -214.36 | 42.5 |
| Санитарне прореде | 535 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |  |
| Изградња и одржавање ПП пруга | 618 | 0.00 | 0.65 | 0.65 |  |
| А. Проста репродукција |  | 2,409.82 | 1,503.68 | -906.14 | 62.4 |
| Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 313 | 4.22 |  | -4.22 | 0.0 |
| Вештачко пошумљавање сетвом под мотику | 316 | 17.98 |  | -17.98 | 0.0 |
| Вештачко пошумљавање садњом | 317 | 0.43 | 3.11 | 2.68 | 723.3 |
| Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 318 | 0.82 |  | -0.82 | 0.0 |
| Б. Проширена репродукција |  | 23.45 | 3.11 | -20.34 | 13.3 |
| Укупно ГЈ |  | 2,433.27 | 1,506.79 | -926.48 | 61.9 |

Радови на простој репродукцији остварени су са 62,4 %, где је различити обим извршења радова по видовима радова, детаљно ће бити објашњено у наставку.

Гледано по појединим врстама радова:

  - Прореде у изданачким састојинама су извршене на 65,9 %;

  - Прореде у високим  састојинама су извршене на само 42,5 % површине;

  - Вештачко пошумљавање садњом извршено је на 723,3 % површине;

Укупни радови на гајењу шума у времену важења прошле ОГШ су извршени су на 61,9 % од планиране површине. Један од најзначајнијих фактора реализације плана ове газдинске јединице јесу случајни приноси који ће детаљније бити објашњени у поглављу 2.3.2.

Из свега напред изнетог може се закључити да радови на гајењу шума  извршени у незадовољавајућем обиму.

## 2.3.2. Досадашњи радови на коришћењу шума

Табела 30. Досадашњи радови на коришћењу шума и њихово извршење приказани су следећом табелом

| Врста дрвећа | Планирани принос |  |  |  |  |  | Остварени принос |  |  |  |  |  | Случајни приноси | Ванредни приноси | Свега реализовано |  | Бесправне сече | Свега посечено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главни |  | Претходни |  | Укупни |  | Главни |  | Претходни |  | Укупни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m³ | % | m³ | % | m³ | % | m³ | % | m³ | % | m³ | % | m³ | m³ | m³ | % | m³ | m³ | % |
| Буква | 76495.5 | 53.2 | 62417.4 | 43.4 | 138912.9 | 96.6 | 56805.1 | 74.3 | 34149.1 | 54.7 | 90954.2 | 65.5 | 4078.8 | 979.7 | 96012.7 | 69.1 | 133.9 | 96146.6 | 69.2 |
| Граб | 6.1 | 0.0 | 554.5 | 0.4 | 560.6 | 0.4 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| Цер |  | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 33.2 | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| Топола I214 | 38.6 | 0.0 |  | 0.0 | 38.6 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| Смрча |  | 0.0 | 3249.5 | 2.3 | 3249.5 | 2.3 |  |  | 710.2 | 21.9 | 710.2 | 21.9 | 38.2 |  | 748.4 | 23.0 |  | 748.4 | 23.0 |
| Б. Бор |  | 0.0 | 433.8 | 0.3 | 433.8 | 0.3 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 565.5 | 567.1 | 130.7 |  | 567.1 | 130.7 |
| Ц. Бор |  | 0.0 | 153.5 | 0.1 | 153.5 | 0.1 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| Дуглазија |  | 0.0 | 388.6 | 0.3 | 388.6 | 0.3 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| Багрем |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |
| Укупно у ГЈ | 76540.2 | 53.2 | 67230.5 | 46.8 | 143770.7 | 100.0 | 56805.1 | 74.2 | 34859.3 | 51.9 | 91664.4 | 63.8 | 4121.6 | 1545.2 | 97331.2 | 67.7 | 133.9 | 97465.1 | 67.8 |

У претходноj табели број 30, приказан је планирани односно остварени принос по врстама дрвећа и по запремини. Повећани случајни принос од 4.121,6 m³ је последица ледолома током 2022. године. Ванредног приноса у претходном уређајном је било у укупној количини од 1 545,2 m³ због изградње камионског пута.

Главни принос остварен је са 74,2 %, док је претходни принос остварен са 51,9 %, те је укупни принос остварен са 63,8 % гледано по запремини. Када се на остварени принос додају случајни и ванредни приноси долази се до тога да је укупно реализовано 67,7 % по запремини, док је са бесправним сечама укупно посечено 67,8 %.

Слабија реализација код претходног приноса јавила се услед великог учешћа танког материјала, тако да за те одсеке није било заинтересованих купаца и из тог разлога нису могли да се реализују тендери.

Табела 31. Етат по врстама приноса

| Врста приноса | Површина | Планирани принос | Остварени принос |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Површина |  | Запремина |  |
|  | ha | m³ | ha | % | m³ | % |
| Претходни редовни | 1698.21 | 67230.5 | 950.34 | 56.0 | 34859.3 | 51.9 |
| Главни редовни | 603.60 | 76540.2 | 545.30 | 90.3 | 56805.1 | 74.2 |
| Укупно редовни | 2301.81 | 143770.7 | 1495.64 | 65.0 | 91664.4 | 63.8 |
| Претходни случајни |  |  |  |  | 4121.6 |  |
| Главни случајни |  |  |  |  |  |  |
| Укупно случајни | 0.00 | 0.0 | 0.00 |  | 4121.6 |  |
| Претходни ванредни |  |  |  |  | 1545.2 |  |
| Главни ванредни |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ванредни | 0.00 | 0.0 | 0.00 |  | 1545.2 |  |
| Укупно | 2301.81 | 143770.7 | 1495.64 | 65.0 | 97331.2 | 67.7 |

Гледано по површини, главни принос је рализован на 90,3 %, претходни принос на 56,0 %, док је укупна реализација по површини износи 65,0 %.

## 2.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање

У целини гледано шумски фонд и досадашње газдовање шумама (у протеклих десет година) карактерише:

- Приликом последњег уређивања  шума дошло је до повећања површина за  53,58 ha.

- Планирани радови на гајењу шума,  испуњени су са 61,9 %;

- План коришћења шума остварен је са 67,8 %;

- Упоређивањем података претходне и садашње инвентуре, дошло је до смањења укупне запремине газдинске јединице за 29 411,6 m³ односно 2,7 %;

- Гледано по запремини главни редовни принос реализован је са 74,2 % претходни редовни принос са 51,9 %, укупни редовни принос реализован је са 63,8 %,  док  је укупна реализација укључујући и случајни и редовни принос 67,7 %. По пoвршини укупно је реализовано 65,0 %, главни са 90,3 %, а претходни са 56,0 %.

Из напред наведеног јасно се види да треба променити однос према шумама ове газдинске јединице у наредном периоду, oдносно потребно је интензивирање свих наведених радова којима ће се обезбедити боља биолошка стабилност састојина, наставити започете процесе обнављања, како би се обезбедила трајност приноса и прихода као коначни циљ.

# 2.4. Вредност шума

## 2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Табела 32. Количине сортимената по врстама дрвећа

| Врсте дрвећа | С О Р Т И М Е Н Т И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бруто | Отпад | Нето | Ф | Л | К | I | II | III | Укупно тех. | Огревно дрво | Целулозно дрво | Укупно просторно |
| Буква | 994,586.3 | 99,721.7 | 894,864.7 |  |  |  |  | 145,569.3 |  | 145,569.3 | 749,295.3 |  | 749,295.3 |
| Граб | 8,844.3 | 3,861.6 | 4,982.6 | 26.7 |  |  | 75.7 | 637.4 |  | 739.8 | 4,242.8 |  | 4,242.8 |
| ОМЛ | 2,183.7 | 436.7 | 1,747.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,747.0 |  | 1,747.0 |
| Планински јавор | 1,950.8 | 200.3 | 1,750.5 |  |  |  |  | 245.3 |  | 245.3 | 1,505.1 |  | 1,505.1 |
| Јасика | 1,434.4 | 286.9 | 1,147.5 |  |  |  | 160.9 | 153.1 |  | 314.0 | 587.8 | 245.6 | 833.5 |
| Цер | 1,278.9 | 130.2 | 1,148.7 |  |  |  |  |  |  |  | 1,148.7 |  | 1,148.7 |
| Јавор | 1,225.2 | 122.5 | 1,102.7 |  |  |  |  | 154.0 |  | 154.0 | 948.7 |  | 948.7 |
| Трешња | 911.3 | 114.7 | 796.6 |  |  |  | 14.8 | 35.9 |  | 50.6 | 746.0 |  | 746.0 |
| Сладун | 793.9 | 80.8 | 713.0 |  |  | 32.4 | 70.8 | 149.7 | 124.6 | 377.5 | 219.9 | 115.6 | 335.5 |
| Китњак | 627.1 | 63.7 | 563.4 |  |  | 24.8 | 52.6 | 114.3 | 103.1 | 294.7 | 170.9 | 97.8 | 268.7 |
| Планински брест | 560.7 | 56.1 | 504.6 |  |  |  |  | 77.8 |  | 77.8 | 426.8 |  | 426.8 |
| Бреза | 472.4 | 99.9 | 372.5 |  |  |  | 12.9 | 13.5 |  | 26.4 | 311.9 | 34.2 | 346.1 |
| ОТЛ | 183.8 | 18.4 | 165.5 |  |  |  |  |  |  |  | 165.5 |  | 165.5 |
| Црни јасен | 105.4 | 21.1 | 84.3 |  |  |  |  |  |  |  | 84.3 |  | 84.3 |
| Бели јасен | 20.5 | 2.1 | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  | 18.5 |  | 18.5 |
| Клен | 4.9 | 0.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |
| Укупно лишћари | 1,015,183.7 | 105,217.1 | 909,966.5 | 26.7 |  | 57.2 | 387.6 | 147,150.4 | 227.6 | 147,849.5 | 761,623.8 | 493.2 | 762,117.0 |
| Смрча | 70,399.7 | 14,079.9 | 56,319.7 |  |  |  | 321.6 | 428.8 | 482.4 | 1,232.8 | 41,007.0 | 14,079.9 | 55,086.9 |
| Бели бор | 7,806.2 | 1,561.2 | 6,245.0 |  |  |  | 141.3 | 187.7 | 211.7 | 540.6 | 4,142.6 | 1,561.8 | 5,704.4 |
| Црни бор | 4,172.3 | 834.5 | 3,337.9 |  |  |  | 7.4 | 9.9 | 11.1 | 28.5 | 2,474.9 | 834.5 | 3,309.4 |
| Молика | 2,643.7 | 528.7 | 2,114.9 |  |  |  | 16.7 | 22.3 | 25.1 | 64.1 | 1,522.1 | 528.7 | 2,050.8 |
| Дуглазија | 2,223.2 | 444.6 | 1,778.6 |  |  |  | 10.6 | 14.2 | 15.9 | 40.7 | 1,293.2 | 444.6 | 1,737.8 |
| Укупно четинари | 87,245.1 | 17,449.0 | 69,796.1 |  |  |  | 497.7 | 662.8 | 746.2 | 1,906.8 | 50,439.8 | 17,449.6 | 67,889.4 |
| Укупно у ГЈ | 1,102,428.8 | 122,666.1 | 979,762.6 | 26.7 |  | 57.2 | 885.3 | 147,813.2 | 973.9 | 149,756.3 | 812,063.6 | 17,942.8 | 830,006.4 |

У претходној табели дат je приказ количине сортимената по врстама дрвећа. На нивоу целе газдинске јединице укупна бруто запремина сортимената износи                   1.102.428,8 m³ од чега је нето запремина 979.762,6 m³. Укупна запремина просторног дрвета износи 830.006,4 m³ док је запремина техничког дрвета 149.756,3 m³.

## 2.4.2. Вредност дрвета на пању

Табела 33. Вредност дрвета на пању по врстама дрвећа

| С О Р Т И М Е Н Т И | Количина | Јединична цена | Вредност |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | дин/m³ | динара |
| Трупци I класе - сладун | 70.8 | 15,612.00 | 1,105,244.71 |
| Трупци II класе - сладун | 149.7 | 10,652.00 | 1,594,876.84 |
| Трупци III класе - сладун | 124.6 | 5,871.00 | 731,437.61 |
| Трупци К класе - сладун | 32.4 | 17,485.00 | 566,667.49 |
| Трупци I класе - китњак | 52.6 | 15,612.00 | 820,924.74 |
| Трупци II класе - китњак | 114.3 | 10,652.00 | 1,217,195.81 |
| Трупци III класе - китњак | 103.1 | 5,871.00 | 605,056.77 |
| Трупци К класе - китњак | 24.8 | 17,485.00 | 433,027.72 |
| Трупци I класе - трешња | 14.8 | 11,369.00 | 167,899.13 |
| Трупци II класе - трешња | 35.9 | 8,271.00 | 296,731.93 |
| Трупци I класе - јасика | 160.9 | 2,727.00 | 438,875.21 |
| Трупци II класе - јасика | 153.1 | 2,014.00 | 308,308.31 |
| Трупци II класе - јавор | 399.3 | 9,048.00 | 3,612,926.56 |
| Трупци II класе - буква | 145,569.3 | 4,509.00 | 656,372,103.73 |
| Трупци I класе - граб | 75.7 | 6,755.00 | 511,122.28 |
| Трупци II класе - граб | 637.4 | 5,147.00 | 3,280,785.92 |
| Трупци Ф класе - граб | 26.7 | 10,167.00 | 271,682.77 |
| Трупци II класе - брест | 77.8 | 7,561.00 | 588,402.66 |
| Трупци I класе - бреза | 12.9 | 2,686.00 | 34,565.74 |
| Трупци II класе - бреза | 13.5 | 1,770.00 | 23,958.24 |
| Трупци I класе - смрча и б.бор | 462.9 | 9,368.00 | 4,336,346.65 |
| Трупци II класе - смрча и б.бор | 616.5 | 7,512.00 | 4,630,980.30 |
| Трупци III класе - смрча и б.бор | 694.1 | 5,852.00 | 4,061,688.23 |
| Трупци I класе - ц. бор и др. | 34.8 | 6,142.00 | 213,605.22 |
| Трупци II класе - ц. бор и др. | 46.4 | 4,985.00 | 231,156.41 |
| Трупци III класе - ц. бор и др. | 52.2 | 3,242.00 | 169,124.41 |
| Просторно - четинари | 67,889.4 | 2,213.00 | 150,239,145.67 |
| Просторно - лишћари | 762,117.0 | 3,497.00 | 2,665,123,220.28 |
| Укупно: | 979,762.6 |  | 3,501,987,061.34 |

Цене сотримената коришћене за обрачун техничког дрвета преузете су из ценовника ЈП ,,Србијашуме“ број 133/2022-3 од 10.08.2022. год. и умањене за износ од 2.200,00 дин на име просечне вредности сече и привлачења.

Цене сортимената коришћене за обрачун просторног дрвета преузете су из ценовника ЈП ,,Србијашуме“ број 134/2022-4 од 01.09.2022. год.

Укупна вредност састојина у ГЈ ,,Барнос - Видњиште“ износи 3.501.987.061,34 дин.

## 2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)

Табела 34. Вредност младих састојина

| Порекло састојина | Опходња | Старост | Површина | Трошкови подизања у 2023. |  | Фактор | Вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (год) | (год) | (ha) | дин/hа | укупно | 1,0 pn | (дин) |
| Младе састојине | 80 | 1-10 | 60.21 | 11,847.00 | 713,307.87 | 1.64 | 1,168,826.28 |
|  |  | 11-20 | 2.93 | 11,847.00 | 34,711.71 | 1.64 | 56,878.61 |
|  |  | свега лишћари: | 63.14 |  | 748,019.58 |  | 1,225,704.88 |
|  |  | 11-20 | 21.56 | 131,425.00 | 2,833,523.00 | 1.28 | 3,626,909.44 |
|  |  | свега четинари: | 21.56 |  | 2,833,523.00 |  | 3,626,909.44 |
| Укупно: |  |  | 84.70 |  | 3,581,542.58 |  | 4,852,614.32 |

Вредност младих састојина без запремине утврђена је по формули:

Vn = C x 1,0 pn

где је:

n - вредност младих састојина

C - трошкови оснивања младих састојина

p - стопа раста, трошкови оснивања културе

n - број година старости шумске културе

## 2.4.4. Укупна вредност састојина

Вредност старих састојина на пању 		           3.501.987.061,34 динара

Вредност младих састојина без запремине                           4.852.614,32 динара

Укупно                                                           		3,506,839,675.66 динара

# 3.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

# 3.1. Функције и намене шума

Под функцијом шума, подразумева се њено корисно дејство, које се постиже привредном активношћу организације која њоме газдује, у циљу прилагођавања постојећег стања шума постављеном циљу. Дакле, функције шума се односе на процес производње у којем се улажу рад и средства рада са циљем промене природе шуме и њено прилагођавање људским потребама. Због бројних користи за друштво у целини, шуме и шумско земљиште су по Закону о шумама "добро од општег интереса", па је према томе газдовање шумама и шумским подручјима сложен и одговоран друштвени задатак.

Све функције шума, условно се према значају (М. Медаревић, 1991) могу сврстати у три групе:

- Еколошке (заштитне) функције

- Производне функције

- Социјалне функције

Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене и друге функције.

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног), дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље, печурке, шумски плодови, смола и др.), као и производња кисеоника посебно специфичне и врло значајне функције шума.

У социјалне функције шума убрајамо: туристичко-рекреативне, образовне, научно-истраживачке, одбрамбене и друге функције. У свакој шуми или њеном делу истовремено се остварује више функција шума које се временски и просторно преплићу и сваки од њих има мањи значај за ширу друштвену заједницу.

Све ове функције шума потребно је уважити и међусобно ускладити како би се остварио максималан еколошки и економски ефекат за ширу друштвену заједницу.

Шуме газдинске јединице “ Барнос - Видњиште” су економско-производне шуме.

Шуме карактеришу бројне одлике које имају велики значај за људско друштво. Многе од њих имају велики непосредан значај у подмирењу друштвених потреба. Функције ове комплексне природне творевине битно утичу не само на услове за одвијање и развој бројних привредних грана и делатности, већ и на развој и опстанак појединих подручја, региона и ширих природних и друштвених целина. У будућности ће се све више повећавати друштвени и економски значај шума у складу са све већим захтевима друштва према шумама. Зато је и задатак планирања у шумарству утврђивање циљева, мера и планова за унапређење садашњег стања шума.

У складу са наведеним захтевима према шумама, можемо утврдити следеће функције подручја ГЈ “Барнос - Видњиште”:

- Заштитна функција,

- Производна функција,

- Социјална функција.

Многе потребе захтевају истовремено више функционално коришћење шума и шумског земљишта. Често је неке функције шума тешко ускладити на истом простору па је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина.

Глобална намена шума газдинске дели се на:

- „10” - шуме и шумска станишта са производном функцијом;

- „12“ -  шуме са приоритетном заштитном функцијом.

На подручју целе газдинске јединице је установљена следећа приоритетна функција шуме:

- Производња техничког дрвета …....................................... наменска целина „10“

- Заштита земљишта од ерозије  …....................................... наменска целина „26“

- Стална заштита шума (изван газдинског третмана)  ........ наменска целина „66“

На подручју ГЈ „ Барнос - Видњиште “ се не налазе заштићена природна добра.

# 3.2. Циљеви газдовања шумама

Циљеви газдовања шумама (општи и посебни) за конкретне наменске целине су утврђени Општом основом, чији је рок важења истекао.

Општи циљеви газдовања шумом

Општи циљеви газдовања шумама односе се на све шуме ове газдинске јединице и имају дугорочни карактер, а своде се на:

- унапређење свеукупног стања шума,

- заштита и повећање опште корисних функција шума,

- заштита водотока,

- повећање вредности дрвне запремине и прираста,

- повећање квалитета и вредности шума.

Посебни циљеви газдовања шумом

За газдовање шумама је нарочито је важно правилно одредити посебне циљеве, односно конкретне циљеве за шуме  газдинске јединице.

Посебни циљеви проистичу из општих циљева, стања, потреба и намене шума ове газдинске јединице, а одређују се по наменским целинама и све газдинске класе које улазе за ту наменску целину и за ово уређајно раздобље.

Посебни циљеви газдовања за ГЈ “Барнос - Видњиште” за наменске целине су следећи:

Наменска целина 10 – производња техничког дрвета

За природне шуме тврдих лишћара изданачког порекла ове наменске целине одређују се следећи посебни циљеви:

- побољшање стања по пореклу, односно превођење изданачких шума у високи узгојни облик,

- повећање учешћа техничког дрвета,

- повећање дрвне запремине и запреминског прираста,

- побољшање старосне структуре,

- побољшање дебљинске структуре,

- побољшање здравственог стања.

За вештачки подигнуте шуме четинара ове наменске целине одређују се следећи посебни циљеви:

- побољшање здравственог стања,

- побољшање дебљинске структуре,

- максимална производња техничког дрвета најбољег квалитета,

- повећање дрвне запремине и запреминског прираста.

Наменска целина 26 – заштита земљишта од ерозије

За шуме високог узгојног облика и шуме тврдих лишћара изданачког порекла ове наменске целине одређују се следећи посебни циљеви:

- максимална заштита земљишта од ерозије,

Наменска целина 66 – стална заштита шума (изван газдинског третмана)

Посебан циљ за ову наменску целину је:

- стална заштита и очување шума.

Необрасле површине

Необрасле површине су дефинисане одређеном еколошком припадношћу која је продуктивна за подизање нових шума. Необрасле површине категорисане као земљиште за остале сврхе се задржавају као такве, а у циљу повећања квалитета амбијентности подручја и друге намене. Све необрасле површине способне за пошумљавање привести шумској култури, осим оних необраслих делова који су или ће бити по својој глобалној намени искључене из редовног газдовања. Циљ је очување и повећање шумовитости.

# 3.3. Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама

Мере за постизање општих и посебних циљева газдовања шумама могу бити узгојне и уређајне природе.

#### Узгојне мере

Основне мере за остварење циљева газдовања шумама узгојне природе су:

- избор система газдовања;

- избор узгојног и структурног облика састојина;

- избор врста дрвећа и размера смесе;

- избор начина сече - обнављања и коришћења;

- избор начина неге састојина.

Избор система газдовања

Систем газдовања шумама подразумева усклађен скуп радњи на нези шума, коришћењу шума, обнављању шума, заштити шума, планирању и организацији газдовања шумама, а своје име (назив) добија по начину сече обнављања старе састојине. На основу затечених састојинских прилика (обнављања састојина) досадашњег газдовања, утврђених приоритетних функција (функционалних захтева), а уважавајући биолошке особине врста дрвећа, одређени су следећи системи газдовања шумама:

- Састојинско – оплодна сеча кратког подмладног раздобља примениће се у изданачким састојинама.

- У вештачким састојинама четинара примениће се састојинско газдовање – проредна и чиста сеча.

- Састојинско – чиста сеча примениће се у изданачким састојинама багрема које су достигле опходњу и обнављају се из изданака и избојака (ресурекцијом).

Избор узгојног и структурног облика гајења шума

Основни узгојни облик, коме дугорочно треба тежити на укупном простору газдинске јединице је висока шума. У зависности од начина обнове високу шуму можемо добити природним (приоритетнији начин) или вештачким путем.

Сходно томе, уважавајући биолошке особине врсте дрвећа које граде састојине и хитност поправке затеченог стања, треба тежити једнодобном структурном облику.

Шибљаци се као едафски и орографски условљене биљне заједнице и даље задржавају и стављају изван газдинског третмана.

Избор врсте дрвећа

Све лишћарске врсте, констатоване у овој газдинској јединици, су аутохтоне и налазе повољне услове за свој раст и развој. Оне се налазе у свом природном ареалу те су као такве, главни носиоци продукционе масе.

Главнa врстa je сладун, цер и китњак док се као пратеће врсте јављају буква, граб, багрем и остали лишћари.

Природних састојина четинара нема у овој газдинској јединици, а од вештачких су заступљене црни и бели бор.

У погледу избора врсте дрвећа прописује се обнављање аутохтоним врстама као што су цер, сладун и китњак. На већим надморским висинама могуће је обнавњање буквом. Једино на местима где су услови станишта скромнији (на деградираним површинама), уколико није могуће задржати постојећу врсту, дозвољено је пошумљавање четинарима који се задовољавају таквим стаништем (првенствено борови). У условима различитог степена деградације неспоран је и значај пионирских врста. Значајан критеријум је и отпорност врста  ка различитим негативним утицајима.

За попуњавање четинарских култура користити четинаре: црни и бели бор, али и тежити стварању мешовитих састојина.

Избор начин сеча обнављања и коришћења састојина

Од избора начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђивање трајности приноса, односно функционалне трајности. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину (особина састојине), особина станишта и економских прилика.

За шуме ове газдинске јединице у којима је предвиђено обнављање у овом уређајном периоду, одређује се следећи начин сеча обнављања:

- За природне састојине као начин коришћења предвиђене су проредне сече као и сече обнављања;

- За вештачки подигнуте састојине изнад таксационе границе примењиваће се селективне прореде са позитивном селекцијом.

Избор начина неге

Према затеченом стању састојина и постављеним циљевима газдовања утврђују се следеће мере неге:

- селективне прореде позитивне селекције уз обележавање стабала будућности у одраслим састојинама (од фазе касног младика до зрелих састојина за сечу), и то како у природним, тако и у вештачки подигнутим састојинама;

- друге мере и нови технолошки поступци који обезбеђују нормалан развој састојина жељеног састава врста дрвећа.

#### Мере уређајне природе

За остваривање циљева газдовања шумама у конкретним условима уређајне мере

обухватају:

- за изданачке шуме – избор опходње;

- за изданачке шуме које се природним обнављањем преводе у високе шуме – избор конверзионог и подмладног раздобља.

Избор опходње и дужина подмладног раздобља

У једнодобним шумама неопходно је одредити дужину трајања производног процеса – опходње. На основу сагледавања производних потенцијала станишта, особина врста дрвећа и основне намене одређена је оријентациона дужина трајања производног процеса за основне врсте:

- за очуване и разређене изданачке састојине букве, које ће се конверзијом превести у виши узгојни облик, одређује се опходња од 80 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година;

- за вештачки подигнуте састојине црног бора опходња се одређује на 80 година;

- за багрем се одређује опходња од 25 година;

Остале лишћарске врсте не граде чисте састојине, већ се појављују као пратеће врсте уз главну врсту, те ће се опходња ових врста везати за главну врсту или главне врсте дрвећа у тим састојинама.

Избор периода за постизање оптималне обраслости – степена шумовитости

Однос између обраслог и необраслог земљишта је 97,0 : 3,0 %, што се у датим условима може сматрати веома повољним. У овом уређајном раздобљу планирано је још додатно пошумљавање на паовршини од 3,08 ha.

Уређајно раздобље

С обзиром да је важење основе газдовања шумама прописана Законом о шумама на 10 година, подразумева се да ће уређајно раздобље имати исто трајање.

# 4.0. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНОГ ЕФЕКТА

# 4.1. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања шумама и могућности њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак планова газдовања шумама је да у зависности од затеченог стања омогући подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређење стања шума као дугорочног циља.

Приликом израде основе коришћене су тарифе за прорачун запремине сходно пореклу састојина.

## 4.1.1. План гајења шума

Снимањем и анализом затеченог стања састојина истовремено су оцењене потребе и могућности примене шумско-узгојних радова у наредном уређајном раздобљу, а у циљу побољшања затеченог стања састојина.

План гајења шума обухвата:

- план обнављања и подизања нових шума;

- план расадничке производње (производња шумског садног материјала);

- план неге шума

### 4.1.1.1. План обнављања и подизања нових шума

Табела 35. План обнове шума укупно

| Газдински тип шуме | План обнове шума |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 127 | 311 | 313 | 414 | Укупно обнова шума |
|  | Комплетна припрема терена за пошумљавање | Обнављање природним путем оплодним сечама | Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом |  |
|  | 3.08 |  | 3.08 | 0.62 | 6.776 |
| 21110 |  | 455.89 |  |  | 455.89 |
| 21120 |  | 225.84 |  |  | 225.84 |
| Укупно ГЈ | 3.08 | 681.73 | 3.08 | 0.62 | 688.51 |

План обнове шума приказан је по врсти и обиму радова по газдинским типовима шума у оквиру наменских целина.

Радови на обнови шума су предвиђени на површини од 688,51 ha.

Површина обнове шума по врсти радова извршиће се на радној површини и то:

- комплетна  припрема  терена  за  пошумљавање (127) на радној површини од 3,08 ha;

- Обнављање природним путем оплодним сечама (311) ) на радној површини од 681,73 ha;

- вештачко пошумљавање садњом  голети (313) на радној површини од 3,08 ha;

- попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414) на радној површини од 1,04 ha;

- 4.1.1.2. План расадничке производње

Саднице за испуњење плана пошумљавања и попуњавања вештачки подигнутих култура обезбедиће се из расадника „Власина“ или из алтернативних расадника који постоје у оквиру система ЈП „Србијашуме“.

Табела 36. План попуњавања и пошумљавања

| Врста дрвећа | Површина | Број садница |
| --- | --- | --- |
|  | ha | ком. |
| Дуглазија пошумљавање | 3.08 | 7,700 |
| Дуглазија попуњавање | 0.62 | 1,540 |
| Укупно Дуглазија | 3.70 | 9240 |
| Укупно ГЈ | 3.70 | 9240 |

За испуњење плана неопходно је произвести 9 240 садница дуглазије старости и квалитета у складу са Законом о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Сл. гл. РС бр. 8/05 и 41/09).

У случају недостатка планираних садница могу се користити саднице следећих врста дрвећа: јавора, црног бора, белог бора, смрче, црвеног храста, храста китњака,  или племенитих лишћара (дивље трешње, воћкарица, јасена и др.) и осталих врста које су на располагању у расаднику.

### 4.1.1.3. План неге шума

Табела 37. План неге збирно

| Газдински тип шуме | Нега шуме у ha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 516 | 532 | 533 | 534 | Укупно нега шума |
|  | Уклањање корова машински | Прореде у вештачки подигнутим шумама | Прореде у изданачким шумама | Прореде у високим шумама |  |
|  | 3.08 |  |  |  | 3.08 |
| 21110 |  |  |  | 352.67 | 352.67 |
| 21120 |  |  | 752.10 |  | 752.10 |
| 31510 |  | 140.11 |  |  | 140.11 |
| 31610 |  | 6.70 |  |  | 6.70 |
| Укупно ГЈ | 3.08 | 146.81 | 752.10 | 352.67 | 1,254.66 |

План неге шума приказан је по врсти и обиму радова по газдинским типовима шума у оквиру наменских целина.

Радови на нези шума су предвиђени на површини од 1.254,66 ha.

Површина неге шума по врсти радова извршиће се на радној површини и то:

- уклањање корова машински (516) на радној површини од 3,08 ha;

- прореде у вештачки подигнутим шумама (532) на радној површини од 146,81 ha;

- прореде у изданачким шумама (533) на радној површини од 752,10 ha;

- прореде у високим шумама (534) на радној површини од 352,67 ha;

Планирани радови на обнављању, нези и подизању нових шума, за газдинску јединицу су на 1.943,17 ha радне површине. Планирани радови у проредним сечама су последица станишних и састојинских прилика и као такви испуњавају све мере неге и гајења шума.

## 4.1.2. План заштите шума

Законом о шумама прописано је да су корисници шума дужни да предузимају мере заштите шума од: против правног присвајања, коришћења, уништавања и других незаконитих радњи (одлагања отпада и других штетних материја, загађивања шума, уништавање граничних знакова, ознака и друго), да прати здравствено стање шума, да прати утицај биотичких и абиотичких чиниоца на здравствено стање шума и да благовремено предузима мере заштите шума и шумског земљишта, пожара и других елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета.

План заштите и чувања шума подразумева утврђивање обима мера и радова на превентивној и репресивној заштити од човека, стоке, дивљачи, штетног деловања биљних болести и других штеточина, елементарних непогода, пожара, бесправних коришћења и самовласног заузимања, одржавању и обнављању граничних ознака и ознака унутрашње поделе шума.

У циљу превентивне заштите шума планирају се следеће мере:

- Чување шума од бесправног коришћења и заузимања;

- Забрана пашарења на површинама где је процес обнављања у току и у шумским културама све док не прерасту критичну висину када им стока не може оштетити врхове;

- Заштита шума од пожара, посебно у пролеће и лето, у том смислу постављати знаке обавештења  и забране ложења ватре, организовање дежурства и појачањи надзор у критичном периоду у циљу благовременог откривања пожара и интервенција;

- Пратити евентуалне појаве сушења шума и каламитета инсеката и у случају појаве благовремено обавестити специјалистичке службе које ће дати тачну дијагнозу и прописати адекватне мере сузбијања.

У конкретним условима мере заштите изводиће се у следећем обиму, врстама и количинама:

- заштита шума од пожара кроз активна дежурства (90 дана годишње);

- мониторинг здравственог стања шума (36 ha годишње);

- постављање феромонских клопки 40 комада (4 комада годишње);

- мониторинг поткорњака (50 ha годишње);

- успостављање шумског реда.

## 4.1.3. План коришћења шума

Полазећи од опредељења које се односи на основни задатак газдовања у овој газдинској јединици, a који је усмерен на превођење затеченог стања ка оптималном (функционалном) стању и одржавање таквог стања, урађен је и план коришћења састојина. План коришћења везан је за потребу обнављања шума (оплодне сече) и за прореде, као основне мере неге, чији је обим у складу са дефинисаним приоритетним узгојним потребама у фази снимања стања шума при изради ове основе.

План коришћења у основи садржи план сеча обнављања и план проредних сеча. Правилним провођењем ових сеча, уз текуће приносе, постиже се и повећање вредности прираста. Ово се темељи на преношењу текућег запреминског прираста на најквалитетнија стабла и подстицању убрзања њиховог прирашћивања у дебљину, а самим тим и измена структуре у корист вреднијих сортимената.

Планом коришћења шума обухваћен је план могућег коришћења шума и шумског простора у току уређајног периода. Овим планом биће приказано коришћење дрвних сортимената изражено у бруто сечивој маси главног и претходног приноса.

План коришћења шума, односно калкулација приноса, урађен је по методу умереног састојинског газдовања и у највећој могућој мери је прилагођен дефинисаним циљевима газдовања и дефинисаним основним наменским целинама.

### 4.1.3.1. План сече шума и калкулација приноса

Полазећи од опредељења које се односи на основни задатак газдовања у овој газдинској јединици, a који је усмерен на превођење затеченог стања ка оптималном (функционалном) стању и одржавање таквог стања, урађен је и план коришћења састојина. План коришћења везан је за потребу обнављања шума (оплодне сече) и за прореде, као основне мере неге, чији је обим у складу са дефинисаним приоритетним узгојним потребама у фази снимања стања шума при изради ове основе.

План коришћења у основи садржи план сеча обнављања и план проредних сеча. Правилним провођењем ових сеча, уз текуће приносе, постиже се и повећање вредности прираста. Ово се темељи на преношењу текућег запреминског прираста на најквалитетнија стабла и подстицању убрзања њиховог прирашћивања у дебљину, а самим тим и измена структуре у корист вреднијих сортимената.

Планом коришћења шума обухваћен је план могућег коришћења шума и шумског простора у току уређајног периода. Овим планом биће приказано коришћење дрвних сортимената изражено у бруто сечивој маси главног и претходног приноса.

План коришћења шума, односно калкулација приноса, урађен је по методу умереног састојинског газдовања и у највећој могућој мери је прилагођен дефинисаним циљевима газдовања и дефинисаним основним наменским целинама.

### 4.1.3.2. План обнављања једнодобних шума (главни принос)

План сеча обнављања детаљно је приказан у табели у прилогу, по обухваћеним одсецима, унутар наменских целина односно, газдинске јединице по газдинским типовима шума, а на овом месту ће се исказати само збирне вредности: по газдинским типовима шума, површини и запремини.

Овим планом обухваћено је коришћење производног потенцијала станишта у оквиру производње дрвета, коришћења осталих производа из шуме.

План коришћења дрвета, као основног производа из шуме (према класичном схватању), односно принос у дрвету, утврђен је применом метода умереног састојинског газдовања, модификованог и прилагођеног стварним састојинским приликама, карактеристикама станишта и основној намени. При изради овог плана нарочито се водило рачуна о следећим моментима:

1. Глобалној и основној намени комплекса и појединих састојина, као елементу који опредељује и диктира режим коришћења.

2. Стању састојина у време уређивања, са аспекта очуваности, зрелости за сечу у једнодобним шумама, обновљености.

3. Здравственом стању састојина.

Полазећи од анализе претходних карактеристика шума ове газдинске јединице, утврђен је обим коришћења, који је у функцији даљег побољшања затеченог стања састојина у целини, а са циљем што потпунијег обезбеђења приоритетних функција шумског комплекса.

#### Одређивање приноса

Принос једнодобних састојина (високих, изданачких и вештачких подигнутих састојина), одређен је методом умереног састојинског газдовања, који представља комбинацију метода добних разреда и метода састојинског газдовања.

Одређивање приноса једнодобних састојина вршено је поступно у две фазе:

#### А - метод добних разреда

Анализом односа површина стварних и нормалних добних разреда обезбеђује се строжија или умеренија трајност приноса.

#### Б - метод састојинског газдовања

Овај метод има задатак да изради „привремени предлог сеча“, у коме се састојине разврставају према степену хитности за сечу обнављања, и омогућује избор састојина за обнављање у наредна два полураздобља. Према степену зрелости за сечу састојине се разврставју на:

#### 1. Одлучно зреле за сечу

а. презреле и престареле састојине из чијег физичког стања произилази потреба што скоријег коришћења,

б. остале састојине које су прешле опходњу, дакле зреле за сечу, према степену зрелости,

ц. састојине у које је у протеклом уређајном раздобљу уведено подмлађивање и које треба продужити и завршити.

#### 2. Зреле за сечу

а. састојине лошег узраста, оштећене у јачој мери, слабог обраста и недовољног прираста без обзира на њихову старост и врсту дрвећа;

б. састојине  које не одговарају станишту па их треба заменити другом врстом дрвећа већег или вреднијег прираста;

ц. састојине у којима се због претходног газдовања морају извршити сече  и ако можда још нису постигле пуну зрелост за сечу.

#### 3. Састојине на граници сечиве  зрелости

То су састојине које у току следећег привредног раздобља веома вероватно могу постићи зрелост за сечу. У случају потребе такве састојине могле би се предвидети за сечу. Ако ипак има довољно састојина из прве и друге групе треба их изоставити од сече, јер могу дочекати дуже сечиво доба

Табела 38. Привремени план сеча

| Одељење | Одсек | Одлучно зреле за сечу |  |  |  | Зреле за сечу |  |  |  | На граници сечиве зрелости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г. Тип шуме | P (ha) | V (m3) | Iv (m3) | Г. Тип шуме | P (ha) | V (m3) | Iv (m3) | Г. Тип шуме | P (ha) | V (m3) | Iv(m3) |
| 1 | a | 21120 | 1.68 | 324.6 | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | b | 21120 | 41.02 | 7,984.5 | 239.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | a |  |  |  |  | 21110 | 29.37 | 7,455.0 | 223.7 |  |  |  |  |
| 7 | a | 21120 | 10.35 | 2,054.0 | 82.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | c |  |  |  |  | 21110 | 12.73 | 3,304.3 | 132.2 |  |  |  |  |
| 8 | a |  |  |  |  | 21110 | 29.94 | 9,344.3 | 168.9 |  |  |  |  |
| 8 | b |  |  |  |  | 21110 | 5.14 | 1,313.8 | 52.6 |  |  |  |  |
| 8 | c |  |  |  |  | 21110 | 5.26 | 1,358.7 | 54.3 |  |  |  |  |
| 9 | a |  |  |  |  | 21110 | 31.86 | 11,075.9 | 176.2 |  |  |  |  |
| 10 | a |  |  |  |  | 21110 | 14.82 | 3,722.1 | 148.9 |  |  |  |  |
| 10 | b |  |  |  |  | 21110 | 20.69 | 5,654.1 | 226.2 |  |  |  |  |
| 11 | a |  |  |  |  | 21110 | 13.66 | 3,460.5 | 103.8 |  |  |  |  |
| 12 | a | 21120 | 32.71 | 5,895.5 | 176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | a | 21120 | 22.90 | 4,948.0 | 148.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | b | 21120 | 4.45 | 883.2 | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | c | 21120 | 10.51 | 2,030.8 | 60.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | e |  |  |  |  | 21120 | 5.21 | 1,048.1 | 31.4 |  |  |  |  |
| 14 | a |  |  |  |  | 21120 | 17.12 | 4,114.3 | 123.4 |  |  |  |  |
| 14 | b |  |  |  |  | 21120 | 4.27 | 776.9 | 23.3 |  |  |  |  |
| 14 | c |  |  |  |  | 21120 | 7.47 | 1,500.5 | 45.0 |  |  |  |  |
| 15 | a |  |  |  |  | 21120 | 8.50 | 1,701.2 | 51.0 |  |  |  |  |
| 15 | b |  |  |  |  | 21120 | 29.78 | 5,941.5 | 178.2 |  |  |  |  |
| 16 | c | 21120 | 27.76 | 5,364.1 | 160.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | e |  |  |  |  | 21120 | 1.23 | 233.9 | 7.0 |  |  |  |  |
| 18 | b |  |  |  |  | 21120 | 10.30 | 2,176.4 | 39.2 |  |  |  |  |
| 18 | d |  |  |  |  | 21120 | 2.51 | 332.6 | 9.8 |  |  |  |  |
| 19 | a |  |  |  |  | 21120 | 14.32 | 3,375.8 | 69.7 |  |  |  |  |
| 19 | c |  |  |  |  | 21120 | 2.62 | 837.9 | 14.7 |  |  |  |  |
| 19 | d |  |  |  |  | 21110 | 1.03 | 199.0 | 3.9 |  |  |  |  |
| 19 | e |  |  |  |  | 21120 | 9.15 | 2,352.9 | 46.8 |  |  |  |  |
| 20 | a | 21120 | 4.59 | 1,049.8 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | c |  |  |  |  | 21110 | 12.59 | 3,556.5 | 65.9 |  |  |  |  |
| 21 | a |  |  |  |  | 21110 | 24.95 | 7,141.1 | 125.5 |  |  |  |  |
| 21 | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 10.25 | 2,556.4 | 49.3 |
| 21 | c | 21110 | 9.12 | 2,516.5 | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | a |  |  |  |  | 21110 | 36.72 | 12,612.8 | 213.9 |  |  |  |  |
| 23 | a |  |  |  |  | 21110 | 26.94 | 10,761.3 | 183.9 |  |  |  |  |
| 24 | a |  |  |  |  | 21110 | 32.31 | 11,420.4 | 185.7 |  |  |  |  |
| 24 | b |  |  |  |  | 21110 | 2.03 | 668.6 | 11.6 |  |  |  |  |
| 25 | a |  |  |  |  | 21110 | 9.19 | 3,708.0 | 67.8 |  |  |  |  |
| 26 | a |  |  |  |  | 21120 | 25.68 | 6,391.5 | 122.7 |  |  |  |  |
| 27 | a |  |  |  |  | 21120 | 9.91 | 2,553.1 | 51.8 |  |  |  |  |
| 27 | b |  |  |  |  | 21120 | 18.03 | 4,906.6 | 105.5 |  |  |  |  |
| 27 | c |  |  |  |  | 21120 | 7.78 | 2,372.0 | 52.3 |  |  |  |  |
| 28 | b |  |  |  |  | 21120 | 12.35 | 2,571.0 | 57.7 |  |  |  |  |
| 28 | e |  |  |  |  | 21120 | 6.60 | 1,811.6 | 42.2 |  |  |  |  |
| 29 | b |  |  |  |  | 21120 | 12.94 | 2,748.4 | 82.5 |  |  |  |  |
| 29 | e |  |  |  |  | 21120 | 8.24 | 1,801.3 | 54.0 |  |  |  |  |
| 30 | a |  |  |  |  | 21110 | 5.90 | 1,713.8 | 51.4 |  |  |  |  |
| 30 | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 0.21 | 35.9 | 1.1 |
| 30 | c |  |  |  |  | 21110 | 5.34 | 1,353.4 | 40.6 |  |  |  |  |
| 30 | d |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 11.15 | 1,985.8 | 59.6 |
| 30 | e |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 1.23 | 222.3 | 6.7 |
| 31 | a |  |  |  |  | 21110 | 11.51 | 3,042.2 | 91.3 |  |  |  |  |
| 31 | d |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 12.32 | 2,174.3 | 43.5 |
| 31 | f |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 8.74 | 1,526.5 | 30.5 |
| 31 | g |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 0.93 | 167.0 | 3.3 |
| 31 | h |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 0.28 | 52.0 | 1.0 |
| 32 | a | 21110 | 28.97 | 8,072.3 | 161.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | a | 21110 | 47.26 | 13,554.5 | 271.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | d |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 6.31 | 1,100.1 | 22.0 |
| 34 | a | 21110 | 46.41 | 13,395.0 | 267.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | a |  |  |  |  | 21110 | 7.04 | 1,786.9 | 35.7 |  |  |  |  |
| 36 | a |  |  |  |  | 21110 | 3.80 | 1,238.2 | 20.9 |  |  |  |  |
| 37 | c |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 3.38 | 559.6 | 16.0 |
| 37 | d | 21110 | 2.89 | 805.3 | 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | e | 21110 | 9.38 | 3,217.7 | 57.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | d | 21120 | 15.56 | 6,481.2 | 115.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | a | 21120 | 5.01 | 1,030.8 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | b | 21110 | 18.74 | 5,168.1 | 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | c |  |  |  |  | 21110 | 15.10 | 3,171.3 | 43.2 |  |  |  |  |
| 39 | d | 21120 | 5.94 | 1,582.9 | 28.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | e |  |  |  |  | 21110 | 6.80 | 3,423.1 | 52.6 |  |  |  |  |
| 40 | a |  |  |  |  | 21110 | 12.82 | 5,502.0 | 85.2 |  |  |  |  |
| 40 | b |  |  |  |  | 21110 | 15.94 | 6,753.1 | 86.0 |  |  |  |  |
| 40 | c |  |  |  |  | 21110 | 8.32 | 2,533.2 | 41.3 |  |  |  |  |
| 40 | d |  |  |  |  | 21110 | 18.07 | 8,227.7 | 127.6 |  |  |  |  |
| 41 | a |  |  |  |  | 21110 | 29.63 | 11,571.4 | 183.2 |  |  |  |  |
| 41 | b | 21110 | 16.91 | 7,168.1 | 104.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | a | 21110 | 38.93 | 16,886.2 | 253.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | a | 21110 | 33.77 | 16,210.7 | 243.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | a |  |  |  |  | 21110 | 36.02 | 10,233.5 | 187.4 |  |  |  |  |
| 48 | a |  |  |  |  | 21110 | 24.20 | 7,068.8 | 124.4 |  |  |  |  |
| 49 | a |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 33.63 | 8,393.1 | 174.7 |
| 50 | a |  |  |  |  | 21110 | 16.52 | 4,944.0 | 87.1 |  |  |  |  |
| 50 | b | 21120 | 23.38 | 4,502.6 | 97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | a | 21120 | 11.77 | 2,925.4 | 61.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | c |  |  |  |  | 21110 | 19.56 | 6,885.5 | 127.6 |  |  |  |  |
| 52 | a |  |  |  |  | 21120 | 29.02 | 8,966.7 | 162.1 |  |  |  |  |
| 52 | c |  |  |  |  | 21120 | 14.11 | 4,230.7 | 75.3 |  |  |  |  |
| 53 | a | 21120 | 21.10 | 6,836.3 | 123.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | a |  |  |  |  | 21120 | 24.68 | 7,806.3 | 156.5 |  |  |  |  |
| 55 | b |  |  |  |  | 21120 | 33.93 | 9,611.3 | 192.8 |  |  |  |  |
| 56 | a |  |  |  |  | 21120 | 32.32 | 9,062.8 | 181.4 |  |  |  |  |
| 57 | a |  |  |  |  | 21120 | 22.22 | 7,094.6 | 139.8 |  |  |  |  |
| 58 | a |  |  |  |  | 21120 | 23.63 | 6,173.7 | 127.2 |  |  |  |  |
| 58 | b |  |  |  |  | 21120 | 14.78 | 4,046.4 | 77.9 |  |  |  |  |
| 59 | a |  |  |  |  | 21120 | 26.31 | 7,522.1 | 153.9 |  |  |  |  |
| 60 | a |  |  |  |  | 21110 | 29.49 | 8,290.3 | 152.9 |  |  |  |  |
| 60 | b |  |  |  |  | 21120 | 9.57 | 1,845.0 | 37.0 |  |  |  |  |
| 61 | a |  |  |  |  | 21120 | 11.37 | 2,288.7 | 48.5 |  |  |  |  |
| 61 | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 25.35 | 6,987.5 | 136.9 |
| 62 | a |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 33.35 | 8,271.0 | 166.9 |
| 62 | b |  |  |  |  | 21110 | 7.59 | 2,617.2 | 46.5 |  |  |  |  |
| 63 | a | 21110 | 20.89 | 7,498.2 | 119.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | b | 21120 | 12.12 | 3,056.3 | 62.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | a |  |  |  |  | 21120 | 45.66 | 8,290.3 | 165.8 |  |  |  |  |
| 65 | b | 21110 | 8.59 | 2,082.5 | 41.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | c | 21120 | 17.92 | 4,955.1 | 94.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | a | 21120 | 40.24 | 9,656.5 | 181.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | a |  |  |  |  | 21120 | 18.64 | 5,350.9 | 115.2 |  |  |  |  |
| 67 | b |  |  |  |  | 21120 | 10.09 | 2,317.3 | 44.5 |  |  |  |  |
| 68 | a | 21120 | 26.33 | 6,063.5 | 106.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | a | 21120 | 32.23 | 7,474.7 | 159.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | a |  |  |  |  | 21120 | 29.06 | 7,333.1 | 153.3 |  |  |  |  |
| 71 | a | 21120 | 25.41 | 6,669.0 | 130.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | a |  |  |  |  | 21120 | 26.09 | 6,567.5 | 140.1 |  |  |  |  |
| 72 | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 2.27 | 171.5 | 5.9 |
| 73 | a |  |  |  |  | 21120 | 35.31 | 9,570.0 | 217.2 |  |  |  |  |
| 74 | a |  |  |  |  | 21120 | 29.44 | 7,567.6 | 145.8 |  |  |  |  |
| 74 | b |  |  |  |  | 21120 | 3.63 | 701.3 | 14.0 |  |  |  |  |
| 75 | a | 21110 | 17.77 | 6,262.6 | 96.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | b | 21120 | 26.07 | 6,980.4 | 145.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | a |  |  |  |  | 21110 | 12.84 | 4,324.5 | 63.4 |  |  |  |  |
| 77 | a | 21120 | 43.73 | 12,630.6 | 235.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | b |  |  |  |  | 21110 | 4.81 | 1,861.1 | 32.9 |  |  |  |  |
| 78 | a | 21120 | 7.38 | 1,878.4 | 38.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | b | 21120 | 18.20 | 4,504.4 | 91.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | c |  |  |  |  | 21110 | 13.34 | 3,243.9 | 53.5 |  |  |  |  |
| 79 | a |  |  |  |  | 21110 | 21.56 | 7,434.5 | 126.0 |  |  |  |  |
| 79 | b | 21120 | 6.71 | 1,492.4 | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | a | 21110 | 12.21 | 4,534.9 | 69.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | b | 21120 | 19.36 | 4,348.6 | 82.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | c | 21110 | 11.99 | 3,268.4 | 45.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | a | 21110 | 15.58 | 4,426.2 | 70.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | b | 21120 | 33.55 | 8,369.6 | 171.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | a | 21110 | 14.74 | 4,691.3 | 73.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | b | 21120 | 11.89 | 3,536.5 | 69.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | a | 21120 | 20.23 | 6,094.7 | 109.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | b | 21110 | 13.76 | 4,919.8 | 80.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | a |  |  |  |  | 21120 | 23.62 | 6,093.9 | 98.2 |  |  |  |  |
| 84 | b | 21110 | 25.98 | 6,514.2 | 96.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | a | 21120 | 9.51 | 2,030.5 | 38.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | c | 21110 | 41.31 | 13,725.6 | 236.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | a |  |  |  |  | 21110 | 24.69 | 6,803.0 | 111.9 |  |  |  |  |
| 86 | b | 21120 | 12.09 | 3,175.6 | 61.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | a |  |  |  |  | 21110 | 34.63 | 10,410.4 | 192.5 |  |  |  |  |
| 87 | b | 21120 | 11.22 | 3,041.3 | 58.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | d |  |  |  |  | 21110 | 6.22 | 2,010.7 | 39.2 |  |  |  |  |
| 88 | a |  |  |  |  | 21110 | 3.33 | 1,524.8 | 22.8 |  |  |  |  |
| 88 | b | 21120 | 24.40 | 5,955.8 | 113.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | a | 21110 | 4.35 | 1,972.6 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | b | 21120 | 16.83 | 4,971.7 | 83.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | c |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 6.82 | 962.2 | 26.0 |
| 90 | a | 21110 | 25.24 | 7,331.5 | 120.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | b | 21120 | 18.28 | 4,862.1 | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | a | 21110 | 21.96 | 6,179.0 | 103.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | b | 21120 | 13.84 | 4,058.7 | 65.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | a | 21110 | 9.28 | 2,035.5 | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | b | 21120 | 7.81 | 1,614.9 | 25.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | c |  |  |  |  |  |  |  |  | 21110 | 18.96 | 3,325.8 | 60.4 |
| 94 | a | 21110 | 24.99 | 7,091.7 | 114.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | d |  |  |  |  | 21110 | 18.06 | 5,617.1 | 88.6 |  |  |  |  |
| 95 | a | 21110 | 28.40 | 7,292.5 | 131.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 21110 | 9.96 | 2,965.9 | 59.5 |
| 96 | a |  |  |  |  | 21110 | 11.48 | 3,476.0 | 60.8 |  |  |  |  |
| 96 | b | 21110 | 17.26 | 4,730.9 | 75.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | c | 21120 | 6.78 | 2,146.8 | 34.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | a | 21120 | 28.95 | 8,634.8 | 161.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | d | 21120 | 13.57 | 3,750.0 | 72.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | b |  |  |  |  | 21120 | 16.40 | 3,425.4 | 60.7 |  |  |  |  |
| 98 | f |  |  |  |  | 21120 | 8.01 | 1,619.2 | 32.4 |  |  |  |  |
| 99 | a | 21120 | 18.79 | 4,384.6 | 83.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | c | 21120 | 17.82 | 4,161.8 | 81.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | a |  |  |  |  | 21120 | 17.85 | 4,719.8 | 88.0 |  |  |  |  |
| 100 | e |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 1.19 | 191.6 | 4.2 |
| 103 | a |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120 | 8.47 | 2,095.7 | 42.9 |
| 104 | a | 21110 | 18.59 | 7,444.6 | 109.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | b | 21120 | 14.14 | 3,961.9 | 75.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | a | 21110 | 19.68 | 7,218.2 | 108.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | a | 21110 | 8.11 | 3,529.7 | 52.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | b |  |  |  |  | 21110 | 26.37 | 11,033.7 | 148.2 |  |  |  |  |
| 107 | b | 21120 | 29.40 | 7,397.0 | 142.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | a | 21120 | 26.08 | 4,233.2 | 94.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | b | 21120 | 33.03 | 8,822.0 | 178.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | a | 21120 | 10.31 | 2,096.6 | 38.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | c | 21110 | 23.75 | 7,751.6 | 116.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | b | 21110 | 9.07 | 3,137.9 | 59.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | c |  |  |  |  | 21110 | 24.74 | 7,751.2 | 135.8 |  |  |  |  |
| 112 | a |  |  |  |  | 21110 | 26.94 | 9,323.5 | 149.3 |  |  |  |  |
| 112 | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 21110 | 3.78 | 794.5 | 17.4 |
| 112 | c | 21110 | 11.90 | 2,485.3 | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | a | 21110 | 37.62 | 8,476.3 | 158.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | b | 21110 | 10.34 | 3,457.1 | 58.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | a | 21120 | 13.71 | 3,406.2 | 63.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | b |  |  |  |  | 21110 | 15.10 | 4,446.4 | 82.0 |  |  |  |  |
| 115 | b | 21110 | 12.36 | 4,004.0 | 73.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | c | 21110 | 9.36 | 2,756.2 | 50.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | c | 21110 | 4.16 | 1,367.8 | 19.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | a | 21110 | 10.05 | 4,171.9 | 62.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | c | 21110 | 20.79 | 8,266.4 | 125.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | a | 21110 | 44.69 | 13,921.1 | 239.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  | 1,713.81 | 483,849.5 | 8,972.3 |  | 1,546.74 | 448,125.4 | 8,872.7 |  | 198.58 | 44,538.7 | 928.0 |

Привременим предлогом сеча обухваћено је 1.713,91 ha састојина одлучно зрелих за сечу, 1.546,74 ha зрелих за сечу и 198,58 ha на граници зрелости за сечу.

Услед немогућности приласка због окружености приватним парцелама на којима власници не дозвољавају изградњу путева, као и због конфигурације терена (велики нагиб) у овом уређајном периоду остављене су за прелазно газдовање, а то су: 3/a, 7/c, 8/a, 9/a,   30/a, 30/c, 31/a, 31/e, 32/a, 33/a, 34/a, 35/a,  37/d, 39/b, 42/a, 43/a, 47/a, 67/a, 104/b, 107/b и 114/а.

Табела 39. План сеча обнављања - главни принос у једнодобним састојинама

| Газдински тип шуме | I Полураздобље |  |  |  | II Полураздобље |  |  |  | Укупно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина | Запремина | Прираст | Принос | Површина | Запремина | Прираст | Принос | Површина | Запремина | Прираст | Принос |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | ha | m3 | m3 | m3 | ha | m3 | m3 | m3 |
| Оплодна сеча (припремни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 172.66 | 50,250.2 | 855.3 | 16,281.0 | 115.48 | 34,585.8 | 575.0 | 12,068.7 | 288.14 | 84,836.0 | 1,430.3 | 28,349.7 |
| 21120 | 97.08 | 27,221.2 | 510.3 | 8,540.8 | 128.76 | 34,428.1 | 653.7 | 12,170.2 | 225.84 | 61,649.3 | 1,164.1 | 20,711.0 |
| Оплодна сеча (оплодни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 19.68 | 7,218.2 | 108.8 | 3,735.4 | 13.34 | 3,243.9 | 53.5 | 1,822.4 | 33.02 | 10,462.1 | 162.3 | 5,557.8 |
| Оплодна сеча (завршни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 11.90 | 2,485.3 | 47.8 | 2,604.7 | 4.35 | 1,972.6 | 27.8 | 2,181.1 | 16.25 | 4,457.9 | 75.6 | 4,785.9 |
| Оплодна сеча (оплодни и завршни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 46.87 | 14,012.4 | 215.7 | 8,032.0 | 71.6 | 20,770.6 | 352.6 | 14,015.9 | 118.48 | 34,782.9 | 568.3 | 22,047.9 |
| Укупно за ГЈ | 348.19 | 101,187.2 | 1,737.9 | 39,193.9 | 333.54 | 95,001.0 | 1,662.6 | 42,258.3 | 681.73 | 196,188.2 | 3,400.5 | 81,452.2 |

Оплодна сеча у једнодобним шумама кратког подмладног раздобља планирана је на 681,73 ha и приносом од 81.452,2 m³.

Реализација главног приноса обавезна је по површини у целости и ±10% у односу на запремину изузев код  завршног сека оплодне сече.

План сеча обнављања детаљно је приказан у табели у прилогу, по газдинским типовима, а на овом месту ће се исказати само збирне вредности по газдинским типовима, првом и другом полураздобљу, површини и запремини.

Табела 40. Рекапитулација главног приноса по газдинским типовима

| Газдинска класа | Запремина | Прираст | I Полураздобље |  | II Полураздобље |  | Укупно принос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | m³ | ha | m³ | ha | m³ | ha | m³ |
| 21110 | 134,538.9 | 2,236.5 | 251.11 | 30,653.1 | 204.78 | 30,088.1 | 455.89 | 60,741.2 |
| 21120 | 61,649.3 | 1,164.1 | 97.08 | 8,540.8 | 128.76 | 12,170.2 | 225.84 | 20,711.0 |
| Укупно за ГЈ | 196,188.2 | 3,400.5 | 348.19 | 39,193.9 | 333.54 | 42,258.3 | 681.73 | 81,452.2 |

План сеча обнављања - главни принос планиран је на површини од 681,73 ha са приносом од 81.452,2 m³.

Табела 41. Рекапитулација главног приноса по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Главни принос | % |
| --- | --- | --- |
|  | m³ |  |
| Буква | 80,794.3 | 99.2 |
| Граб | 657.9 | 0.8 |
| Укупно | 81,452.2 | 100 |

Посматарно по врсти дрвета етат обнове везан је букву са 99,2 % и граб са 0,8 % сечиве запремине.

### 4.1.3.3. План сеча обнављања - разнодобне шуме

На подручју ГЈ “Барнос - Видњиште” нема разнодобних шума.

### 4.1.3.4. План сеча обнављања – пребирне шуме

На подручју ГЈ “Барнос - Видњиште” нема пребирних шума.

### 4.1.3.5. План проредних сеча

Претходни принос је у функцији потреба даљег неговања састојина у развоју, а обрачунат је, у оквиру укупне анализе могућности коришћења, полазећи од дефинисане основне намене појединих састојина, њиховог затеченог стања, досадашњег интензитета неге и њиховог утицаја на стање састојина.

При томе се води рачуна о следећим моментима:

- да је већи део површина састојина средњедобан,

- да је један део састојина у досадашњем периоду изостављен од неговања, или је негован ретко и недовољно,

- да здравствено стање, с обзиром на намену, мора бити основни елемент вредности при одабирању стабала будућности,

- с обзиром на разуђеност ове ГЈ, састојине које се налазе у енклавама које су окружене приватним поседом, те постоји проблем око доласка до њих, стављене су у прелазно газдовање,

- да полазећи од претходних констатација, захват треба да буде умерен и одмерен у свакој конкретној састојини појединачно,

- проредне сече планирати у састојинама склопа од 0,7 до 1,0.

План проредних сеча је детаљно приказан у одговарајућој табели по газдинским типовима шума, у оквиру основне намене.

На овом месту узеће се само збирна вредност проредног приноса у оквиру газдинских типова шума.

Табела 42. Прореде по газдинским типовима шума

| Газдински тип шуме | Површина | Запремина |  | Прираст |  | Принос | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m³ | m3/ha | m³ | m3/ha | m³ | V | iv |
| 21110 | 348.31 | 118,373.4 | 339.9 | 4,078.7 | 11.7 | 24,173.3 | 20.4 | 59.3 |
| 21120 | 735.32 | 195,408.3 | 265.7 | 7,639.9 | 10.4 | 37,272.2 | 19.1 | 48.8 |
| 31510 | 130.81 | 49,521.9 | 378.6 | 4,460.6 | 34.1 | 9,249.3 | 18.7 | 20.7 |
| 31610 | 6.35 | 2,643.7 | 416.1 | 102.0 | 16.1 | 608.1 | 23.0 | 59.6 |
| Укупно | 1,220.79 | 365,947.3 | 299.8 | 16,281.2 | 13.3 | 71,302.7 | 19.5 | 43.8 |

Интензитет  захвата  претходног  приноса је 19,5 % у односу на запремину и 43,8 % у односу на прираст, а планиран је на површини од 1.220,79 ha и приносом од 71.302,7 m³. Претходни принос-прореда је умереног интензитета и планирана је само у састојинама склопа 0,7 до 1,0. Нарочито је узет у обзир фактор путне инфраструктуре која утиче на извршење радова.

Калкулисани принос, по састојини, је обавезан по површини, а по запремини може да се креће у границама ±10% од планом утврђеног по одсецима.

### 4.1.3.6. Укупан план сеча по газдинским типовима

Укупан принос у дрвету, у овој газдинској јединици, добијен је као прост збир претходно истакнутих (главног и претходног) приноса.

Табела 43. Укупан принос

| Газдински тип шуме | Површина | Запремина |  | Прираст |  | Главни | Претходни | Укупно принос | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m³ | m3/ha | m³ | m3/ha | m³ | m³ | m³ | V | iv |
| 21110 | 804.20 | 252,912.3 | 314.5 | 6,315.2 | 7.9 | 60,741.2 | 24,173.3 | 84,914.5 | 33.6 | 134.5 |
| 21120 | 961.16 | 257,057.6 | 267.4 | 8,804.0 | 9.2 | 20,711.0 | 37,272.2 | 57,983.2 | 22.6 | 65.9 |
| 31510 | 130.81 | 49,521.9 | 378.6 | 4,460.6 | 34.1 |  | 9,249.3 | 9,249.3 | 18.7 | 20.7 |
| 31610 | 6.35 | 2,643.7 | 416.1 | 102.0 | 16.1 |  | 608.1 | 608.1 | 23.0 | 59.6 |
| Укупно | 1,902.52 | 562,135.4 | 295.5 | 19,681.7 | 10.3 | 81,452.2 | 71,302.7 | 152,755.0 | 27.2 | 77.6 |

Укупан принос, приказан је претходним табеларним приказом, збирно на нивоу газдинске јединице по газдинским типовима шума. Укупан принос износи 152.755,0 m³. Претходни принос планиран је у количини од 71.302,7 m³  (46,7 %), и главни принос од 81.452,2 m³ (53,3 %).

Највећи део етата у једнодобним састојинама планиран је у газдинском типу шуме 21110 са запремином од 84.914,5 m³, или 55,6 % од укупног етата. На другом месту је газдински тип шуме 21120 са  57.983,2 m³ или  40,0 % од укупног етата.

### 4.1.3.7. Укупан план сеча по врстама дрвећа

Табела 44. Укупан принос по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Претходни принос | Главни принос | Укупни принос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | m³ | m³ | % |
| Буква | 61,304.2 | 80,794.3 | 142,098.5 | 93.0 |
| Смрча | 9,058.3 |  | 9,058.3 | 5.9 |
| Молика | 608.1 |  | 608.1 | 0.4 |
| Граб | 229.2 | 657.9 | 887.1 | 0.6 |
| Бели бор | 71.7 |  | 71.7 | 0.0 |
| Китњак | 31.3 |  | 31.3 | 0.0 |
| Укупно | 71,302.7 | 81,452.2 | 152,755.0 | 100 |

Посматрано по врстама дрвета највећи део  етата односи се на букву са 142.098,5 m³ (93,0 %) и на смрчу 9.058,3 m³ (5,9 %).

## 4.1.4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница

У овом уређајном периоду планирана изградња 18,80 km, одржавање путних праваца планирано у укупној дужини од 12,50 km и реконструкција 17,30 km.

| Путни правац | Дужина путног правца (km) | Вид рада |
| --- | --- | --- |
| Самар - Караула | 9.80 | изградња |
| Арњи рид - Дарковце | 9.00 | изградња |
| Укупно изградња | 18.80 |  |
| Мала река - Циганска долина | 7.00 | одржавање |
| Игралиште - Циганска долина | 5.50 | одржавање |
| Укупно одржавање | 12.50 |  |
| Караула - Мала река | 4.50 | реконструкција |
| Караула - Самар | 8.80 | реконструкција |
| Каланска река - Арњи рид | 4.00 | реконструкција |
| Укупно реконструкција | 17.30 |  |
| Укупно | 48.60 |  |

## 4.1.5. План унапређења стања ловне дивљачи

Унапређење стања ловне дивљачи је у искључивој надлежности ЛУ „Власина“ Црна Трава које газдује отвореним ловиштем „Црна Трава“ на подручју ове газдинске јединице, Ловиштем „Власина“ се газдује према важећом ловном основом (од 01.04.2021. године до 31.03.2031. године) број решења 324-02-00109/1/2021-10 од 17.01.2022. године.

4.1.6. План уређивања шума

У овом уређајном периоду планирано је уређивање шума на површини од 4.480,96 ha.

## 4.1.7. План коришћења осталих шумских производа

Паша

Питање паше је регулисано Законом о шумама. По том закону онај ко газдује шумама дужан је да одређује место и прописује услове за пашу, врсту и број грла као и надокнаду за пашу водећи рачуна о постављеним циљевима газдовања.

У условима ове газдинске јединице паша је забрањена у шумама у којима се врше оплодне сече, у састојинама где је у току природно обнављање, у постојећим младим културама.

Ловство

На подручју ове газдинске јединице налази се ловиште "Црна Трава"  којим газдује Ловачко удружење „Власина“ из Црнр Траве, према важећим ловним основама и годишњим плановима.

Главне врсте дивљачи у отвореном ловишту су срна, дивља свиња и зец. Узгојне мере у ловишту применити тако да се у што краћем року постигне предвиђени економски капацитет.

У циљу одржавања и унапређивања бројности и трофејне вредности дивљачи, предвиђа се спровођење следећег:

- обезбедити мир у ловишту,

- заштита од прогањања и уништавања дивљачи,

- здравствена заштита,

- заштита ловишта и објеката у ловишту од спољних фактора.

План уређивања шума

Важење ове ОГШ је 01.01.2025. до 31.12.2034. године, што значи да ће се издвајање састојина и таксациони премер основе извршити пре истека важења тј. лето 2033. године.

### 4.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања

Као општи закључак у вези са очекиваним ефектима спровођења планова газдовања, одређених основом газдовања шумама за газдинску јединицу “Барнос - Видњиште” може се закључити следеће:

- Укупна дрвна запремина требало би да се увећа само на основу тога да ће за период трајања ове основе бити посечена мања дрвна запремина од запреминског прираста, за 69.367 m³ или 5,9 % у односу на садашњу запремину.

- Оплодним сечама на површини од 681,73 ha и проредним сечама на површини од 1.220,79 ha елминисаће се узгојна запуштеност на делу површине газдинске јединице и развој усмерити на стабла будућности. Истовремено, извођењем ових сеча које су уједно и узгојно-санитарног карактера знатније ће се поправити здравствено стање састојина, њихова стабилност, као и вредност прираста и приноса.

- Пошумљавањем обешумљених површина повећаће се површина под шумом за 3,08 ha.

# 4.2. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА – просечно годишње

Економско - финансијском анализом се међусобно усклађују обим радова на гајењу и заштити шума и обим сеча шума и утврђује износ средстава за извршење радова предвиђених  основом газдовања шумама.

Вредност шума за ГЈ “Барнос - Видњиште” обухвата вредност запремине и вредност младих састојина. У приказаним износима нису вредноване опште-корисне функције шума, као и вредност коришћења осталих шумских ресурса. Вредност шума утврђена је на основу садашње сечиве вредности. Ради утврђивања процене вредности дрвне запремине по овој методи, утврђено је следеће:

- дрвна запремина са стањем на дан 31.12.2023. године,

- израчуната нето дрвна запремина,

- утврђена је сортиментна структура (на основу вишегодишњег просека сечивог етета),

- утврђене цене дрвних сортимената по 1 m³ нето дрвне запремине по врстама дрвећa.

## 4.2.1. Врста и обим планираних радова - просечно годишње

Врста и обим планираних радова су образложени у поглављу 4.1. План газдовања шумама. У овом делу основе планирани радови ће послужити само, како би се као последица реализације тих планова могли рачунати приходи, oдносно расходи газдовања шумама у газдинској јединици, и утврдио биланс средстава за несметано газдовање шумама.

### 4.2.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине укупно

Табела 45. Укупна сечива запремина по сортиментима

| Врсте дрвећа | С О Р Т И М Е Н Т И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бруто | Отпад | Нето | К | I | II | III | Укупно тех. | Огревно дрво | Целулозно дрво | Укупно просторно |
| Буква | 142,098.6 | 14,234.9 | 127,863.7 |  |  | 22,692.9 |  | 22,692.9 | 105,170.8 |  | 105,170.8 |
| Граб | 887.1 | 457.1 | 430.0 |  | 3.7 | 31.8 |  | 35.5 | 394.5 |  | 394.5 |
| Китњак | 31.3 | 3.2 | 28.1 | 1.4 | 3.2 | 6.4 | 4.5 | 15.5 | 8.8 | 3.8 | 12.6 |
| Укупно лишћари | 143,017.0 | 14,695.2 | 128,321.8 | 1.4 | 6.9 | 22,731.1 | 4.5 | 22,743.9 | 105,574.1 | 3.8 | 105,577.9 |
| Смрча | 9,058.3 | 1,811.7 | 7,246.6 |  | 43.4 | 57.8 | 65.0 | 166.2 | 5,268.7 | 1,811.7 | 7,080.4 |
| Бели бор | 71.6 | 14.3 | 57.3 |  |  |  |  |  | 43.0 | 14.3 | 57.3 |
| Молика | 608.0 | 121.6 | 486.4 |  | 3.8 | 5.1 | 5.8 | 14.7 | 350.1 | 121.6 | 471.7 |
| Укупно четинари | 9,737.9 | 1,947.6 | 7,790.3 |  | 47.2 | 62.9 | 70.8 | 180.9 | 5,661.8 | 1,947.6 | 7,609.4 |
| Укупно у ГЈ | 152,754.9 | 16,642.8 | 136,112.1 | 1.4 | 54.1 | 22,794.0 | 75.3 | 22,924.8 | 111,235.9 | 1,951.4 | 113,187.3 |

У претходној табели дат је приказ укупне сечиве запремине на нивоу газдинске јединице по врстама дрвећа у укупној бруто запремини од 152.754,9 m³ од чега је нето запремина 136.112,1 m³. Укупна сечива запремина просторног дрвета износи 113.187,3 m³ док је сечива запремина техничког дрвета 22.924,8 m³.

### 4.2.1.2. Врста и обим планираних узгојних радова

Табела 46. Планирани радови на гајењу шума

| Врста рада | Површина (ha) | Површина просечно годишње (ha) |
| --- | --- | --- |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање | 3.08 | 0.31 |
| Обнављање природним путем оплодним сечама | 681.73 | 68.17 |
| Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 3.08 | 0.31 |
| Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.62 | 0.06 |
| Уклањање корова машински | 3.08 | 0.31 |
| Прореде у вештачки подигнутим шумама | 146.81 | 14.68 |
| Прореде у изданачким шумама | 752.10 | 75.21 |
| Прореде у високим шумама | 352.67 | 35.27 |
| Укупно: | 1,943.17 | 194.32 |

Просечна годишња радна површина на гајењу шума износи 194,32 ha.

### 4.2.1.3. План заштите шума

Табела 47. Планирани радови на заштити

| Вид рада |  | Јед.мере | Просечно |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годишње |
| 1. Заштита шума |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг поткорњака | ha | 50 |
| 1.2. | Мониторинг од штетних инсеката | ha | 36 |
| 1.3. | Постављање феромонских клопки | ком | 4 |
| 2. Заштита шума од пожара |  |  |  |
| 2.1. | Заштита шума од пожара - активна дежурства | р.дан | 90 |

У табели 47. дат је приказ просечно годишњих планираних радова на нивоу газдинске јединице.

### План изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница

| Путни правац | Дужина путног правца (km) | Вид рада | Просечно годишње (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Самар - Караула | 9.80 | изградња | 0.98 |
| Арњи рид - Дарковце | 9.00 | изградња | 0.90 |
| Укупно изградња | 18.80 |  | 1.88 |
| Мала река - Циганска долина | 7.00 | одржавање | 0.70 |
| Игралиште - Циганска долина | 5.50 | одржавање | 0.55 |
| Укупно одржавање | 12.50 |  | 1.25 |
| Караула - Мала река | 4.50 | реконструкција | 0.45 |
| Караула - Самар | 8.80 | реконструкција | 0.88 |
| Каланска река - Арњи рид | 4.00 | реконструкција | 0.40 |
| Укупно реконструкција | 17.30 |  | 1.73 |
| Укупно | 48.60 |  | 4.86 |

Планом је предвиђено просечно годишње изградња 1,88 km, одржавање 1,25 km и реконструкција 1,73 km.

### 4.2.1.5. План уређивања шума

Табела 48. Планирани радови на уређивању шума

| Култура | Површина (ha) | Површина просечно годишње (ha) |
| --- | --- | --- |
| Високе шуме | 1,738.43 | 173.84 |
| Изданачке шуме | 2,268.37 | 226.84 |
| Вештачки подигнуте састојине | 278.48 | 27.85 |
| Шибљаци | 61.24 | 6.12 |
| Необрасле површине | 134.44 | 13.44 |
| Укупно за ГЈ | 4,480.96 | 448.10 |

Просечна годишња радна површина на уређивању шума износи 448,10 ha.

## 4.2.2. Утврђивање трошкова производње

### 4.2.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

Табела 49. Трошкови производње сортимената

| С О Р Т И М Е Н Т И | Количина | Количина просечно годишње | Јединична цена | Трошкови просечно годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | m³ | дин/m³ | динара |
| Трупци | 22,924.80 | 2,292.5 | 2,100.00 | 4,814,208.00 |
| Просторно дрво | 113,187.30 | 11,318.7 | 2,200.00 | 24,901,206.00 |
| Укупно: | 136,112.10 | 13,611.21 |  | 29,715,414.00 |

Приказане цене у табели су просечне цене на сечи, изради и привлачењу сортимената у 2023. години у ШГ „Шума“ Лесковац

Трошкови производње дрвних сортимената износе просечно годишње 29.715.414,00 динара.

### 4.2.2.2. Трошкови на гајењу шума

Табела 50. Трошкови на гајењу шума

| Врста рада | Просечно годишње | Јединична цена | Просечно годишње |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | дин/ha | ha |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање | 0.31 | 100,000.00 | 30,800.00 |
| Обнављање природним путем оплодним сечама | 68.17 | 6,653.00 | 453,554.97 |
| Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 0.31 | 309,731.43 | 95,397.28 |
| Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.06 | 244,964.32 | 15,089.80 |
| Уклањање корова машински | 0.31 | 33,648.15 | 10,363.63 |
| Прореде у вештачки подигнутим шумама | 14.68 | 6,565.85 | 96,393.24 |
| Прореде у изданачким шумама | 75.21 | 6,595.63 | 496,057.33 |
| Прореде у високим шумама | 35.27 | 7,305.45 | 257,641.31 |
| Укупно: | 194.32 |  | 1,455,297.56 |

Приказане цене у табели су преузете из смерница за израду плана за 2024. годину.

Трошкови на гајењу шума просечно годишње 1.455.297,56 динара.

### 4.2.2.3. Трошкови заштите шума

Табела 51. Трошкови на заштити шума

| Вид рада |  | Јед.мере | Количина | Јединична цена | Просечно годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заштита шума |  |  |  | динара | динара |
| 1.1. | Мониторинг поткорњака | ha | 50 | 4,670.00 | 233,500.00 |
| 1.2. | Мониторинг од штетних инсеката | ha | 36 | 4,670.00 | 168,120.00 |
| 1.3. | Постављање феромонских клопки | ком | 4 | 10,143.00 | 40,572.00 |
| 2. Заштита шума од пожара |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заштита шума од пожара - активна дежурства | р.дан | 90 | 2,977.00 | 267,930.00 |
| Укупно |  |  |  |  | 710,122.00 |

Приказане цене у табели су просечне цене на поменутим радовима у ШГ „Шума“ Лесковац. Просечно годишње 710.122,00 динара.

### 4.2.2.4. Трошкови изградње, одржавања реконструкције шумских саобраћајница

| Путни правац | Дужина путног правца (km) | Вид рада | Цена рада (дин/km) | Трошак (дин) | Просечно годишње (km) | Трошак просечно годишње (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самар - Караула | 9.80 | изградња | 3,900,000.00 | 38,220,000.00 | 0.98 | 3,822,000.00 |
| Арњи рид - Дарковце | 9.00 | изградња | 3,900,000.00 | 35,100,000.00 | 0.90 | 3,510,000.00 |
| Укупно изградња | 18.80 |  | 7,800,000.00 | 73,320,000.00 | 1.88 | 7,332,000.00 |
| Мала река - Циганска долина | 7.00 | одржавање | 585,000.00 | 4,095,000.00 | 0.70 | 409,500.00 |
| Игралиште - Циганска долина | 5.50 | одржавање | 585,000.00 | 3,217,500.00 | 0.55 | 321,750.00 |
| Укупно одржавање | 12.50 |  | 1,170,000.00 | 7,312,500.00 | 1.25 | 731,250.00 |
| Караула - Мала река | 4.50 | реконструкција | 2,900,000.00 | 13,050,000.00 | 0.45 | 1,305,000.00 |
| Караула - Самар | 8.80 | реконструкција | 2,900,000.00 | 25,520,000.00 | 0.88 | 2,552,000.00 |
| Каланска река - Арњи рид | 4.00 | реконструкција | 2,900,000.00 | 11,600,000.00 | 0.40 | 1,160,000.00 |
| Укупно реконструкција | 17.30 |  | 8,700,000.00 | 50,170,000.00 | 1.73 | 5,017,000.00 |
| Укупно | 48.60 |  | 17,670,000.00 | 130,802,500.00 | 4.86 | 13,080,250.00 |

Укупни трошкови изградње, одржавања и реконструкције просчно годишње износи 13.080.250,00 дин.

### 4.2.2.5. Средства за репродукцију шума - просечно годишње

| 68.222.465,28 дин. | x | 0,15 | = | 10.233.370,00 динара |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Средства за репродукцију шума износе најмање 15% од продајне вредности дрвета, односно, просечно годишње 10.233.370,00 динара.

### 4.2.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Накнада за  коришћење шума и шумског земљишта износи 3 % од продајне вредности дрвета:

| 68.222.465,28 дин. | x | 0,03 | = | 2.046.673,96 динара |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Просечно годишње 2.046.673,96 динара.

### 4.2.2.7. Трошкови уређивања шума

Табела 52. Трошкови на уређивању шума

| Редни број | Врста рада | Јединица мере | Количина | Јединична цена (динара) | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда радне карте- катастарске карте (прво уређивање) | ha | 0.00 | 152.26 | 0.00 |
| 2 | Израда радне карте- катастарске карте (ажурирање) | ha | 4,480.96 | 47.26 | 211,770.17 |
| II | ТЕРЕНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0.00 |
| 3 | Обнављање спољних граница | km | 420.00 | 8,122.73 | 3,411,546.60 |
| 4 | Обнављање унутрашних граница | km | 290.00 | 8,122.73 | 2,355,591.70 |
| 5 | Издвајање и опис станишта и састојина - Високе шуме | ha | 1,738.43 | 1,189.93 | 2,068,610.01 |
| 6 | Издвајање и опис станишта и састојина - Изданачке шуме | ha | 2,268.37 | 893.05 | 2,025,767.83 |
| 7 | Издвајање и опис станишта и састојина - Вештачки подигнуте састојине | ha | 278.48 | 842.36 | 234,580.41 |
| 8 | Издвајање и опис станишта и састојина - Шикаре и шибљаци | ha | 61.24 | 477.44 | 29,238.43 |
| 9 | Издвајање и опис станишта и састојина - Необрасле површине | ha | 134.44 | 468.06 | 62,925.99 |
| 10 | Премер састојина (делимичан премер) - Високе шуме | ha | 1,738.43 | 1,828.99 | 3,179,571.09 |
| 11 | Премер састојина (делимичан премер) - Изданачке шуме | ha | 2,268.37 | 1,221.29 | 2,770,337.60 |
| 12 | Премер састојина (делимичан премер) - Вештачки подигнуте састојине | ha | 278.48 | 859.76 | 239,425.96 |
| 13 | Премер састојина (тотални премер) | ha | 0.00 | 7,982.13 | 0.00 |
| III | КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0.00 |
| 14 | Унос података и обрада | ha | 4,480.96 | 84.41 | 378,237.83 |
| 15 | Логичка контрола, корекције унетих података и израда табеларног дела основе | ha | 4,480.96 | 72.20 | 323,525.31 |
| 16 | Израда планова газдовања и текстуалног дела основе | ha | 4,480.96 | 555.56 | 2,489,442.14 |
| 17 | Израда основне карте | ha | 4,480.96 | 54.70 | 245,108.51 |
| 18 | Израда тематских (прегледних ) карата | ha | 4,480.96 | 46.95 | 210,381.07 |
|  | Укупно: |  |  |  | 20,236,060.65 |

Приказане цене у табели су узете из ценовника радова на изради основа газдовања шумама за 2023. годину.

Укупни трошкови уређивања шума износе 20.236.060,65 динара односно просечно годишње 2.023.606,07 динара.

### 4.2.2.8. Укупни трошкови производње

Табела 53. Укупни трошкови

| Укупни трошкови |  | динара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производња дрвних сортимената | 29,715,414.00 |
| 2 | Гајење шума | 1,455,297.56 |
| 3 | Заштита шума | 710,122.00 |
| 4 | Трошкови одржавања путева | 13,080,250.00 |
| 5 | Уређивање шума | 2,023,606.06 |
| 6 | Средства за репродукцију шума | 10,233,369.79 |
| 7 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 2,046,673.96 |
| Укупно |  | 59,264,733.38 |

Укупни трошкови производње износе просечно годишње 59.264.733,38 динара.

## 4.2.3. Формирање укупног прихода

### 4.2.3.1. Приход од продаје дрвета - просечно годишње

Табела 54 Приход од продаје дрвних сортимената

| С О Р Т И М Е Н Т И | Количина | Кол. просечно годишње | Јединична цена | Приход просечно годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | m³ | дин/m³ | динара |
| Трупци II класе - буква | 22,692.9 | 2269.29 | 6,609.00 | 14,997,737.61 |
| Трупци I класе - граб | 3.7 | 0.37 | 8,855.00 | 3,276.35 |
| Трупци II класе - граб | 31.8 | 3.18 | 7,247.00 | 23,045.46 |
| Трупци I класе - китњак | 3.2 | 0.32 | 17,712.00 | 5,667.84 |
| Трупци II класе - китњак | 6.4 | 0.64 | 12,752.00 | 8,161.28 |
| Трупци III класе - китњак | 4.5 | 0.45 | 7,971.00 | 3,586.95 |
| Трупци К класе - китњак | 1.4 | 0.14 | 19,585.00 | 2,741.90 |
| Трупци I класе - смрча и б.бор | 43.4 | 4.34 | 11,468.00 | 49,771.12 |
| Трупци II класе - смрча и б.бор | 57.8 | 5.78 | 9,612.00 | 55,557.36 |
| Трупци III класе - смрча и б.бор | 65.0 | 6.5 | 7,952.00 | 51,688.00 |
| Трупци I класе - ц. бор и др. | 3.8 | 0.38 | 8,242.00 | 3,131.96 |
| Трупци II класе - ц. бор и др. | 5.1 | 0.51 | 7,085.00 | 3,613.35 |
| Трупци III класе - ц. бор и др. | 5.8 | 0.58 | 5,342.00 | 3,098.36 |
| Просторно - четинари | 7,609.4 | 760.94 | 3,206.00 | 2,439,573.64 |
| Просторно - лишћари | 105,577.90 | 10,557.79 | 4,790.00 | 50,571,814.10 |
| Укупно: | 136,112.10 | 13,611.21 |  | 68,222,465.28 |

Цене сотримената коришћене за обрачун техничког дрвета преузете су из ценовника ЈП ,,Србијашуме“ број 133/2022-3 од 10.08.2022. год.

Приход од продаје дрвних сортимената просечно годишње износи 68.222.465,28 динара.

# 5.0. НАЧИН  ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

# 5.1. Прикупљање теренских података

Прикупљање теренских података извршено је у лето 2023. године  и  састојало се из два дела:

- Издвајање састојина (одсека),

- Прикупљање таксационих података.

На терену су одсеци издвојени класичном методом. Метод се састоји у претходном рекогносцирању терена, констатовању еколошких јединица у одељењу и састојинских карактеристика (елемената за издвајање).

Одељења и одсеци су обележена на терену у складу са важећим стандардима.

Премер састојина вршен је временски одвојеним поступком, по њиховом издвајању и дефинисању.

Састојине су на основу својих карактеристика (структуре, степена хомогености, старости, мешовитости и очуваности) премерене методом делимичног премера и тоталним премером.

Сви радови на прикупљању података почев од издвајања, картирања, описа састојине до премера урадо је Одсека за израду основа и планова газдовања  Шумског газдинства „Шума” у следећем саставу:

- Ненад Стојковић – мастер инж. шум,

- Далибор Стојановић – дипл. инж. шум,

- Владимир Митровић - мастер инж. шум,

- Саша Мишић – шум. техничар,

# 5.2. Обрада података

Унос података за рачунарску обраду коначне верзије газдинске јединице “Барнос - Видњиште” урадио је:

Ненад Стојковић, - мастер инж. шум

# 5.3. Израда карата

Израду карата извршио је: Ненад Стојковић, - мастер инж. шум

Израда карата извршена је у дигиталном облику.

Уз основу су приложене следеће карте:

- прегледна карта			            Р = 1 : 50.000

- карта са катастарском поделом             Р = 1 : 10.000

- карта премера         		            Р = 1 : 10.000

- карта основне намене		            Р = 1 : 25.000

- карта путне мреже		            Р = 1 : 10.000

# 5.4. Израда текстуалног дела основе

Израда текстуалног дела основе извршена је на основу обрађених теренских података који су приложени у исказу површина, опису станишта и састојина, табели о размеру добних и дебљинских разреда, а у складу су са Правилником о изради ОГШ.

Израду текстуалног дела основе урадио је:

- Ненад Стојковић – мастер инж. шум. – руководилац одељења планирања и газдовања шумама.

- Далибор Стојановић – дипл. инж. шум. – самостални референт за израду основа и планова газдовања шумама.

# 6.0. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Основа газдовања шумама за ГЈ “Барнос - Видњиште” примењиваће се од дана добијања сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а важи од 01.01.2025. до 31.12.2034. године.

Основа је урађена у складу са Законом о шумама, Правилником о садржини основа и програма газдовања шумама, извођачког пројекта, као и осталим законским актима и подактима везаним за шумарство.

| Пројектанти: |  | Директор: |
| --- | --- | --- |
| Ненад Стојковић, мастер инж. шум. |  | Саша Коцић, дипл. инж. шум. |
| Далибор Стојановић, дипл. инж. шум. |  |  |

# ПРИЛОГ 1 – СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Списак катастарских парцела које чине основу.

| К.О.Градска |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Одељење | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |  |
| 375 | шума 3кл | 5 | 30 | 44 | 36 |  |
| 376 | пашњак 2кл | 1 | 6 | 68 | 36 |  |
| 2836 | пашњак 4кл |  | 46 | 17 | 48 |  |
| 2837 | пашњак 4кл |  |  | 87 | 48 |  |
| 2837 | шума 2кл | 13 | 99 | 12 | 48 |  |
| 2837 | пашњак 4кл |  | 2 | 12 | 48 |  |
| 2837 | пашњак 4кл |  |  | 54 | 48 |  |
| 2838 | пашњак 3кл |  | 39 | 37 | 48 |  |
| 2839 | шума 2кл | 40 | 32 | 50 | 47, 48 |  |
| 2840 | пашњак 3кл |  | 19 | 21 | 48 |  |
| 2841 | пашњак 3кл |  | 11 | 41 | 48 |  |
| 2842 | пашњак 3кл |  | 46 | 17 | 47 |  |
| 2843 | пашњак 3кл |  | 19 | 23 | 47 |  |
| 2844 | пашњак 3кл |  | 54 | 20 | 47 |  |
| 2845 | пашњак 3кл |  | 18 | 88 | 47 |  |
| 3385 | пашњак 3кл |  | 48 | 49 | 48 |  |
| 3385 | зграда |  |  | 1 | 48 |  |
| 3387 | пашњак 3кл |  | 24 | 23 | 47 |  |
| 3697 | пашњак 3кл |  | 32 | 30 | 48 |  |
| 3698 | шума 2кл |  | 62 | 64 | 48 |  |
| 3711 | пашњак 3кл |  | 5 | 91 | 48 |  |
| 3838 | шума 3кл | 1 | 27 | 52 | 48 |  |
| 3863 | шума 3кл | 1 | 9 | 74 | 48 |  |
| 4163 | шума 3кл |  | 82 | 96 | 44 |  |
| 4164 | пашњак 3кл |  | 42 | 87 | 44 |  |
| 4540 | шума 2кл |  | 11 | 0 | 47 |  |
| 4972 | шума 3кл |  | 28 | 61 | 44 |  |
| 4973 | пашњак 3кл | 1 | 62 | 99 | 44 |  |
| 4974 | шума 3кл |  | 60 | 81 | 44 |  |
| 5004 | шума 3кл | 1 | 17 | 93 | 45 |  |
| 5005 | пашњак 5кл |  | 91 | 55 | 45 |  |
| 5207 | пашњак 3кл |  | 5 | 73 | 46 |  |
| 5215 | шума 2кл | 1 | 26 | 99 | 39 - 47 |  |
| 5215 | шума 3кл | 271 | 65 | 61 | 39 - 47 |  |
| 5216 | пашњак 5кл | 1 | 90 | 87 | 46 |  |
| 5217 | пашњак 3кл |  | 40 | 43 | 45 |  |
| 5218 | шума 3кл | 1 | 48 | 2 | 44 |  |
| 5219 | пашњак 3кл | 5 | 49 | 0 | 44 |  |
| 5220 | пашњак 3кл |  | 19 | 21 | 44 |  |
| 5221 | пашњак 3кл |  | 27 | 32 | 44 |  |
| 5222 | пашњак 3кл |  | 46 | 26 | 44 |  |
| 5223 | пашњак 3кл | 2 | 34 | 43 | 44 |  |
| 5224 | пашњак 3кл | 2 | 83 | 27 | 43, 44 |  |
| 5225 | пашњак 3кл |  | 11 | 63 | 44 |  |
| 5226 | пашњак 3кл |  | 6 | 72 | 44 |  |
| 5227 | пашњак 3кл |  | 6 | 92 | 39 |  |
| 5228 | пашњак 2кл |  | 33 | 38 | 40 |  |
| 5229 | пашњак 2кл |  | 45 | 68 | 40 |  |
| 5230 | пашњак 3кл |  | 32 | 84 | 40, 43 |  |
| 5231 | пашњак 2кл |  | 42 | 71 | 40 |  |
| 5232 | пашњак 3кл |  | 71 | 66 | 43 |  |
| 5233 | пашњак 3кл |  | 12 | 28 | 43 |  |
| 5234 | пашњак 3кл | 1 | 7 | 53 | 43 |  |
| 5235 | пашњак 3кл |  | 16 | 33 | 43 |  |
| 5236 | пашњак 3кл | 1 | 30 | 91 | 42, 43 |  |
| 5237 | пашњак 3кл | 2 | 57 | 7 | 42 |  |
| 5238 | пашњак 3кл |  | 35 | 95 | 42 |  |
| 5239 | пашњак 3кл |  | 27 | 31 | 42 |  |
| 5240 | пашњак 3кл |  | 53 | 8 | 42 |  |
| 5241 | пашњак 3кл |  | 25 | 4 | 42 |  |
| 5242 | шума 2кл |  | 33 | 77 | 42 |  |
| 5243 | пашњак 2кл | 6 | 2 | 50 | 42 |  |
| 5244 | пашњак 2кл |  | 40 | 89 | 42 |  |
| 5245 | пашњак 2кл |  | 19 | 37 | 41, 42 |  |
| 5246 | пашњак 2кл |  | 13 | 17 | 41 |  |
| 5247 | пашњак 2кл |  | 59 | 13 | 41 |  |
| 5248 | пашњак 2кл | 1 | 96 | 34 | 41 |  |
| 5249 | пашњак 2кл |  | 18 | 78 | 41 |  |
| 5250/1 | пашњак 2кл | 1 | 79 | 84 | 41 |  |
| 5250/2 | ливада 7кл |  | 19 | 15 | 41 |  |
| 5250/3 | ливада 7кл | 1 | 24 | 27 | 41 |  |
| 5250/4 | шума 2кл |  | 52 | 97 | 41 |  |
| 5251 | пашњак 3кл |  | 32 | 23 | 38 |  |
| 5252 | пашњак 3кл |  | 18 | 16 | 38 |  |
| 5253 | шума 3кл | 6 | 86 | 9 | 38 |  |
| 5253 | шума 2кл | 9 | 64 | 42 | 38 |  |
| 5254 | пашњак 3кл |  | 18 | 28 | 38 |  |
| 5255 | пашњак 3кл |  | 8 | 69 | 38 |  |
| 5825 | шума4кл |  | 3 | 59 | 36 | ново |
| 5941 | пашњак 2кл |  | 16 | 54 | 38 |  |
| 5943 | пашњак 2кл |  | 45 | 68 | 38 |  |
| 6062 | пашњак 2кл |  | 33 | 76 | 38 |  |
| 6063 | пашњак 2кл |  | 37 | 73 | 38 |  |
| 6064 | пашњак 2кл |  | 43 | 8 | 37, 38 |  |
| 6065 | пашњак 3кл |  | 4 | 68 | 37 |  |
| 6066 | пашњак 4кл |  | 36 | 76 | 37 |  |
| 6067 | пашњак 4кл |  | 39 | 67 | 37 |  |
| 6068 | пашњак 4кл |  | 31 | 37 | 37 |  |
| 6069 | пашњак 4кл |  | 86 | 56 | 37 |  |
| 6070 | шума 2кл | 13 | 14 | 33 | 37, 38 |  |
| 6070 | шума 3кл | 28 | 45 | 89 | 37, 38 |  |
| 6070 | шума 1кл | 16 | 62 | 24 | 37, 38 |  |
| 6074 | пашњак 3кл |  | 4 | 12 | 36 |  |
| 6075 | шума 3кл |  | 28 | 3 | 36 |  |
| 6111 | шума3кл |  | 2 | 90 | 36 | ново |
| 6145 | шума3кл |  | 4 | 73 | 36 | ново |
| 6267 | пашњак 3кл |  | 97 | 63 | 36 |  |
| 6268 | шума 3кл |  | 59 | 86 | 36 |  |
| 6420 | шума3кл |  | 10 | 95 | 36 | ново |
| 6423/1 | пашњак 3кл |  | 16 | 2 | 36 |  |
| 6423/2 | пашњак 3кл |  | 11 | 52 | 36 |  |
| 6424 | шума 2кл |  | 61 | 14 | 36 |  |
| 6485 | пашњак 3кл |  | 16 | 77 | 36 |  |
| 6486/1 | шума 2кл | 16 | 94 | 64 | 36 |  |
| 6486/2 | пашњак 2кл |  | 12 | 40 | 36 |  |
| 6611 | пашњак 3кл |  | 9 | 17 | 39 |  |
| 6612 | шума 2кл | 22 | 2 | 70 | 39 |  |
| 6612 | пашњак 3кл |  |  | 87 | 39 |  |
| 6916 | шума 1кл | 1 | 61 | 79 | 39 |  |
| Укупно |  | 507 | 75 | 82 |  |  |

| К.О. Дarковце |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Одељење | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |  |
| 1 | шума 3кл |  | 64 | 16 | 35 |  |
| 2 | шума 3кл | 17 | 64 | 53 | 14, 35 |  |
| 5/1 | пашњак 5кл |  | 19 | 46 | 14 |  |
| 5/2 | пашњак 5кл |  | 22 | 90 | 14 |  |
| 6/1 | пашњак 5кл |  | 24 | 42 | 35 |  |
| 6/2 | шума 4кл |  | 15 | 42 | 35 |  |
| 266 | шума 4кл |  | 2 | 66 | 35 | ново |
| 275 | шума 4кл |  | 4 | 58 | 35 | ново |
| 458 | пашњак 4кл |  | 83 | 30 | 34 |  |
| 459 | шума 3кл |  | 45 | 57 | 34 |  |
| 460 | пашњак 4кл |  | 51 | 71 | 34 |  |
| 461 | шума 3кл | 1 | 36 | 57 | 34 |  |
| 1000 | пашњак 5кл |  | 8 | 10 | 35 |  |
| 1005/1 | шума 3кл | 5 | 59 | 90 | 14 |  |
| 1005/2 | шума 3кл |  | 7 | 36 | 14 |  |
| 1005/3 | шума 3кл |  | 2 | 10 | 14 |  |
| 1071 | шума 4кл |  | 5 | 42 | 14 | ново |
| 1089 | шума 4кл | 4 | 21 | 72 | 14 |  |
| 1099 | шума 4кл | 23 | 96 | 11 | 15 |  |
| 1100 | пашњак 5кл |  | 60 | 1 | 15 |  |
| 1101 | пашњак 5кл | 2 | 39 | 95 | 15 |  |
| 1102 | шума 5кл | 2 | 19 | 85 | 17 |  |
| 1103/1 | пашњак 5кл |  | 44 | 86 | 15, 17 |  |
| 1103/1 | пашњак 4кл | 9 | 71 | 50 | 15, 17 |  |
| 1103/1 | пашњак 6кл |  | 41 | 26 | 15, 17 |  |
| 1103/2 | шума 5кл | 1 | 0 | 64 | 17 |  |
| 1165 | шума 3кл | 8 | 50 | 15 | 15 |  |
| 1418 | шума 4кл | 2 | 46 | 32 | 15 |  |
| 1419 | ливада 7кл |  | 90 | 9 | 15 |  |
| 1420 | шума 4кл | 1 | 34 | 29 | 15 |  |
| 1702 | пашњак 5кл | 3 | 56 | 99 | 16 |  |
| 1703 | шума 5кл | 1 | 37 | 3 | 16 |  |
| 1704 | пашњак 5кл | 5 | 23 | 69 | 16 |  |
| 1705 | шума 5кл |  | 20 | 89 | 16 |  |
| 1706 | пашњак 5кл |  | 74 | 67 | 16 |  |
| 1707 | пашњак 6кл |  | 72 | 85 | 16 |  |
| 1708 | шума 4кл | 24 | 2 | 56 | 16 |  |
| 1708 | шума 5кл | 3 | 90 | 9 | 16 |  |
| 1709 | пашњак 5кл | 2 | 3 | 6 | 16 |  |
| 1710 | пашњак 5кл |  | 44 | 37 | 16 |  |
| 1711 | пашњак 5кл |  | 95 | 74 | 16 |  |
| 1712 | пашњак 6кл |  | 17 | 75 | 16 |  |
| 1713 | пашњак 6кл |  | 41 | 57 | 16 |  |
| 1937 | пашњак 6кл |  | 66 | 63 | 17 |  |
| 1938 | шума 5кл |  | 53 | 38 | 17 |  |
| 1939 | пашњак 4кл | 1 | 40 | 59 | 17 |  |
| 1941 | пашњак 6кл |  | 47 | 76 | 17 |  |
| 1941 | пашњак 4кл | 1 | 87 | 75 | 17 |  |
| 2274 | шума 4кл |  | 70 | 64 | 17 |  |
| 2286 | пашњак 4кл |  | 27 | 64 | 17 |  |
| 2374 | пашњак 4кл | 5 | 71 | 15 | 17 |  |
| 2376 | пашњак 4кл | 5 | 73 | 89 | 17, 18 |  |
| 2377 | камењar | 1 | 52 | 25 | 17, 18 |  |
| 2378 | пашњак 4кл |  | 81 | 2 | 18 |  |
| 2379 | пашњак 6кл | 2 | 57 | 18 | 18 |  |
| 2380 | пашњак 6кл | 1 | 65 | 28 | 18 |  |
| 2381 | шума 5кл | 5 | 41 | 91 | 17, 18 |  |
| 2381 | шума 4кл | 4 | 39 | 91 | 17, 18 |  |
| 2381 | шума 6кл | 8 | 78 | 19 | 17, 18 |  |
| 2382 | пашњак 4кл | 3 | 68 | 9 | 17, 18 |  |
| 2385 | пашњак 3кл |  | 51 | 69 | 29 |  |
| 2387 | пашњак 4кл |  | 3 | 54 | 29 |  |
| 2391 | пашњак 5кл |  | 21 | 41 | 29 |  |
| 2392 | шума 5кл |  | 5 | 49 | 29 |  |
| 2394 | шума 5кл | 5 | 14 | 8 | 14 |  |
| 2395 | шума 5кл |  | 79 | 90 | 14 |  |
| 2407 | шума 5кл | 1 | 53 | 11 | 14 |  |
| 2414 | пашњак 5кл |  | 31 | 83 | 29 |  |
| 2551/1 | шума3кл | 39 | 85 | 96 | 30 - 34 |  |
| 2551/1 | шума 4кл | 92 | 88 | 33 | 30 - 34 |  |
| 2552 | пашњак 5кл |  | 23 | 25 | 34 |  |
| 2553 | пашњак 4кл |  | 16 | 54 | 34 |  |
| 2554 | пашњак 5кл |  | 22 | 5 | 34 |  |
| 2555 | пашњак 5кл |  | 17 | 83 | 34 |  |
| 2556 | пашњак 7кл |  | 23 | 70 | 33 |  |
| 2557 | пашњак 5кл | 1 | 57 | 88 | 32 |  |
| 2558 | пашњак 5кл |  | 89 | 55 | 32 |  |
| 2559 | пашњак 6кл |  | 61 | 31 | 32 |  |
| 2560 | пашњак 6кл |  | 42 | 88 | 32 |  |
| 2561 | пашњак 6кл |  | 6 | 30 | 31, 32 |  |
| 2562 | шума 4кл | 2 | 35 | 76 | 33 |  |
| 2785 | пашњак 5кл |  | 48 | 22 | 29 |  |
| 2785 | зграда |  |  | 27 | 29 |  |
| 2912 | пашњак 5кл |  | 20 | 64 | 29 |  |
| 2953 | шума 5кл |  | 3 | 86 | 34 | ново |
| 2986 | пашњак 6кл |  | 83 | 83 | 33 |  |
| 2990 | пашњак 5кл |  | 2 | 70 | 34 |  |
| 3281 | пашњак 5кл |  | 5 | 63 | 33 |  |
| 3282 | шума 5кл | 1 | 45 | 77 | 33 |  |
| 3283 | пашњак 5кл |  | 41 | 1 | 33 |  |
| 3335 | пашњак 5кл |  | 36 | 71 | 29 |  |
| 3550 | пашњак 4кл |  |  | 68 | 17 |  |
| 3551 | зграда |  |  | 14 | 17 |  |
| 3551 | пашњак 4кл | 3 | 29 | 97 | 17 |  |
| 3582 | пашњак 2кл | 1 | 3 | 68 | 17 |  |
| 3582 | пашњак 3кл |  | 42 | 71 | 17 |  |
| 3585 | пашњак 4кл |  | 3 | 65 | 28 |  |
| 3588 | пашњак 5кл |  | 7 | 19 | 28 |  |
| 3595 | шума 4кл |  | 16 | 27 | 29 |  |
| 3596 | зграда |  |  | 22 | 29 |  |
| 3596 | пашњак 5кл | 6 | 11 | 6 | 29 |  |
| 3597 | шума 5кл | 1 | 45 | 91 | 29 |  |
| 3598 | пашњак 6кл |  | 45 | 89 | 29 |  |
| 3599 | вододерина |  | 26 | 28 | 29 |  |
| 3600 | пашњак 4кл | 1 | 65 | 69 | 29 |  |
| 3601 | камењar |  | 18 | 85 | 29 |  |
| 3602 | пашњак 5кл | 3 | 40 | 22 | 28, 29 |  |
| 3603 | шума 5кл | 1 | 85 | 99 | 28, 29 |  |
| 3604 | пашњак 5кл |  | 17 | 28 | 28 |  |
| 3734 | пашњак 4кл |  | 1 | 18 | 29 |  |
| 3735 | пашњак 4кл | 1 | 16 | 63 | 29 |  |
| 3740 | пашњак 5кл | 2 | 41 | 33 | 29 |  |
| 3741 | пашњак 5кл | 1 | 55 | 76 | 29, 33 |  |
| 3742 | пашњак 7кл |  | 32 | 7 | 33 |  |
| 3743 | шума 5кл | 1 | 94 | 62 | 33 |  |
| 3744 | пашњак 5кл | 1 | 55 | 58 | 33 |  |
| 3745 | шума 5кл | 2 | 2 | 36 | 33 |  |
| 3849 | пашњак 6кл |  | 44 | 87 | 31 |  |
| 3850 | пашњак 4кл |  | 57 | 99 | 31 |  |
| 3851 | шума 4кл | 9 | 61 | 71 | 31 |  |
| 3852 | пашњак 4кл | 3 | 91 | 29 | 31 |  |
| 3853 | шума 5кл |  | 40 | 40 | 31 |  |
| 3854 | пашњак 5кл |  | 38 | 73 | 31 |  |
| 3855 | шума 5кл |  | 4 | 54 | 31 |  |
| 3856 | шума 5кл |  | 16 | 52 | 31 |  |
| 3857/1 | пашњак 4кл | 1 | 2 | 92 | 31 |  |
| 3857/2 | шума 5кл |  | 91 | 53 | 31 |  |
| 3857/3 | пашњак 5кл |  | 7 | 82 | 31 |  |
| 3858/1 | пашњак 5кл |  | 32 | 93 | 31 |  |
| 3858/2 | шума 5кл |  | 22 | 31 | 31 |  |
| 3859 | шума 5кл |  | 51 | 61 | 31 |  |
| 3859 | шума 4кл | 2 | 53 | 46 | 31 |  |
| 3877 | шума 4кл | 1 | 4 | 67 | 31 |  |
| 3878 | пашњак 5кл |  | 10 | 12 | 31 |  |
| 3910 | шума 4кл |  | 92 | 68 | 31 |  |
| 3925 | шума 4кл | 4 | 14 | 69 | 31 |  |
| 3926 | пашњак 7кл | 4 | 67 | 55 | 31 |  |
| 3978 | шума 6кл |  | 59 | 68 | 32 |  |
| 3979 | пашњак 5кл |  | 50 | 92 | 32 |  |
| 4018 | пашњак 6кл |  | 4 | 87 | 31 |  |
| 4057/1 | шума 4кл | 1 | 13 | 44 | 31, 32 |  |
| 4057/2 | пашњак 4кл |  | 18 | 85 | 32 |  |
| 4058 | пашњак 5кл |  | 54 | 31 | 31 |  |
| 4059 | шума 4кл |  | 28 | 92 | 31 |  |
| 4096 | шума 5кл |  | 17 | 68 | 31 |  |
| 4128 | пашњак 6кл |  | 59 | 16 | 30 |  |
| 4139 | пашњак 6кл |  | 21 | 39 | 30 |  |
| 4224 | шума 4кл | 5 | 33 | 73 | 30 |  |
| 4267 | шума 4кл |  | 28 | 43 | 31 |  |
| 4285 | пашњак 5кл |  | 40 | 9 | 31 |  |
| 4304 | ливада 8кл | 3 | 20 | 11 | 30 |  |
| 4305 | шума 4кл | 4 | 4 | 93 | 30 |  |
| 4305 | шума 5кл | 3 | 40 | 14 | 30 |  |
| 4306 | пашњак 6кл |  | 40 | 2 | 30 |  |
| 4307 | пашњак 6кл |  | 9 | 53 | 30 |  |
| 4329 | шума 5кл |  | 75 | 55 | 30 |  |
| 4330 | пашњак 5кл |  | 47 | 4 | 30 |  |
| 4392 | пашњак 4кл | 12 | 10 | 82 | 29 |  |
| 4395 | шума 5кл | 1 | 90 | 82 | 29 |  |
| 4396 | шума 5кл | 4 | 61 | 54 | 29 |  |
| 4397 | пашњак 6кл |  | 76 | 94 | 29 |  |
| 4398 | пашњак 5кл | 1 | 44 | 80 | 29 |  |
| 4399 | шума 6кл |  | 39 | 29 | 29 |  |
| 4536 | пашњак 6кл |  | 26 | 18 | 29 |  |
| 4538 | пашњак 6кл |  | 24 | 11 | 29 |  |
| 4558 | пашњак 5кл |  | 67 | 77 | 28 |  |
| 4605 | шума 6кл |  | 8 | 74 | 28 |  |
| 4880 | пашњак 6кл |  | 9 | 84 | 28 |  |
| 4923 | шума 4кл | 1 | 61 | 96 | 28 |  |
| 4924 | пашњак 5кл | 12 | 44 | 92 | 28 |  |
| 4925 | пашњак 5кл |  | 44 | 21 | 28 |  |
| 4926 | шума 5кл |  | 58 | 89 | 28 |  |
| 4927 | шума 4кл | 41 | 43 | 20 | 25, 26, 28 |  |
| 4927 | други објекти |  |  | 4 | 25, 26, 28 |  |
| 4927 | други објекти |  |  | 38 | 25, 26, 28 |  |
| 4927 | шума 5кл | 1 | 90 | 83 | 25, 26, 28 |  |
| 4928 | пашњак 4кл |  | 57 | 66 | 25 |  |
| 4929 | пашњак 6кл |  | 28 | 31 | 25 |  |
| 4930 | пашњак 6кл |  | 15 | 26 | 25 |  |
| 4931 | пашњак 6кл |  | 65 | 65 | 25 |  |
| 4932 | пашњак 5кл |  | 43 | 67 | 28 |  |
| 4949 | пашњак 6кл |  | 94 | 84 | 28 |  |
| 4950 | шума 4кл |  | 36 | 95 | 28 |  |
| 5074 | шума 4кл | 1 | 93 | 66 | 28 |  |
| 5075 | пашњак 5кл | 7 | 10 | 0 | 28 |  |
| 5077 | шума 6кл | 1 | 61 | 81 | 28 |  |
| 5077 | шума 5кл | 1 | 33 | 25 | 28 |  |
| 5129 | пашњак 5кл |  | 71 | 87 | 28 |  |
| 5130 | шума 4кл |  | 28 | 44 | 28 |  |
| 5185 | пашњак 6кл |  | 22 | 42 | 19 |  |
| 5186 | шума 5кл |  | 80 | 26 | 19 |  |
| 5232 | шума 4кл |  | 31 | 60 | 19 |  |
| 5233 | пашњак 6кл |  | 39 | 94 | 19 |  |
| 5234 | шума 4кл |  | 12 | 14 | 19 |  |
| 5253 | пашњак 3кл |  | 3 | 29 | 19 |  |
| 5254 | пашњак 5кл |  | 3 | 78 | 19 |  |
| 5255 | пашњак 4кл |  | 22 | 17 | 19 |  |
| 5261 | шума 5кл |  | 72 | 62 | 18 |  |
| 5262 | пашњак 4кл | 2 | 82 | 5 | 18, 19 |  |
| 5263 | шума 3кл | 2 | 0 | 89 | 19 |  |
| 5332 | пашњак 6кл |  | 8 | 96 | 18 |  |
| 5333 | пашњак 6кл |  | 51 | 55 | 18 |  |
| 5334 | шума 5кл |  | 4 | 72 | 18 |  |
| 5426 | пашњак 6кл |  | 21 | 62 | 18 |  |
| 5433 | пашњак 6кл | 1 | 64 | 54 | 18 |  |
| 5957 | шума 5кл |  | 96 | 59 | 16 |  |
| 5958 | пашњак 5кл | 1 | 39 | 37 | 16 |  |
| 5959 | шума 5кл |  | 35 | 79 | 16 |  |
| 5960 | ливада 8кл |  | 23 | 66 | 16 |  |
| 5961 | шума 5кл |  | 11 | 88 | 16 |  |
| 6020 | пашњак 6кл |  | 42 | 28 | 18 |  |
| 6203 | пашњак 5кл |  | 38 | 32 | 16 |  |
| 6376 | пашњак 7кл | 1 | 39 | 51 | 19 |  |
| 6472 | пашњак 7кл |  | 13 | 31 | 19 |  |
| 6511 | шума 5кл | 5 | 54 | 93 | 19 |  |
| 6512 | пашњак 6кл | 1 | 17 | 47 | 19 |  |
| 6513 | зграда |  |  | 1 | 19 |  |
| 6513 | зграда |  |  | 2 | 19 |  |
| 6513 | пашњак 6кл |  | 19 | 19 | 19 |  |
| 6514 | пашњак 6кл |  | 30 | 75 | 19 |  |
| 6754 | пашњак 6кл |  | 31 | 53 | 19 |  |
| 6754 | пашњак 7кл |  | 8 | 79 | 19 |  |
| 7144 | пашњак 6кл |  | 12 | 26 | 22 |  |
| 7145 | пашњак 5кл |  | 26 | 66 | 22 |  |
| 7146/1 | други објекти |  |  | 4 | 19 - 25 |  |
| 7146/1 | други објекти |  |  | 55 | 19 - 25 |  |
| 7146/1 | шума 3кл | 5 | 61 | 51 | 19 - 25 |  |
| 7146/1 | шума 4кл | 175 | 99 | 15 | 19 - 25 |  |
| 7146/2 | пашњак 6кл |  | 43 | 12 | 20 |  |
| 7146/3 | пашњак 6кл |  | 73 | 39 | 22 |  |
| 7147 | пашњак 6кл | 3 | 29 | 63 | 21 |  |
| 7148 | ливада 8кл | 1 | 7 | 52 | 21 |  |
| 7149 | пашњак 6кл |  | 49 | 95 | 21 |  |
| 7150 | пашњак 5кл |  | 21 | 13 | 21 |  |
| 7151 | пашњак 6кл | 5 | 88 | 67 | 21 |  |
| 7152/1 | пашњак 5кл | 2 | 40 | 9 | 21, 22 |  |
| 7152/2 | ливада 8кл | 2 | 16 | 66 | 21, 22 |  |
| 7153 | пашњак 6кл |  | 85 | 82 | 21 |  |
| 7154 | ливада 8кл | 3 | 33 | 38 | 23 |  |
| 7155 | пашњак 6кл | 1 | 14 | 79 | 24 |  |
| 7156 | пашњак 6кл |  | 88 | 18 | 20, 23, 24 |  |
| 7157 | пашњак 6кл |  | 51 | 39 | 20, 22, 23 |  |
| 7158 | пашњак 4кл | 2 | 34 | 59 | 19, 20 |  |
| 7159 | пашњак 6кл |  | 16 | 23 | 19 |  |
| 7160 | пашњак 6кл |  | 14 | 59 | 25 |  |
| 7161 | пашњак 6кл |  | 78 | 23 | 25 |  |
| 7162/1 | пашњак 6кл |  | 96 | 37 | 25 |  |
| 7162/2 | пашњак 6кл |  | 52 | 76 | 20, 25 |  |
| 7199 | пашњак 6кл |  | 40 | 52 | 25 |  |
| 7216 | пашњак 5кл | 1 | 20 | 48 | 26 |  |
| 7217 | шума 3кл | 1 | 24 | 60 | 26 |  |
| 7220 | шума 4кл | 2 | 45 | 24 | 26 |  |
| 7457 | шума 4кл | 35 | 72 | 89 | 27 |  |
| 7963 | шума 5кл |  | 62 | 34 | 21 |  |
| Укупно |  | 787 | 74 | 13 |  |  |

| К.О.Јабуковик |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Одељење | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |  |
| 1 | шума 3кл | 106 | 76 | 35 | 7 - 10 |  |
| 2 | пашњак 6кл | 2 | 87 | 1 | 7 |  |
| 3/1 | пашњак 6кл |  | 53 | 65 | 7 |  |
| 3/2 | пашњак 6кл |  | 14 | 54 | 7 |  |
| 4 | пашњак 6кл |  | 53 | 73 | 8 |  |
| 5 | пашњак 6кл |  | 51 | 60 | 8 |  |
| 6 | пашњак 6кл |  | 40 | 33 | 10 |  |
| 7 | пашњак 6кл |  | 85 | 90 | 10 |  |
| 8 | шума 3кл |  | 4 | 27 | 10 |  |
| 22 | шума 5кл |  | 8 | 87 | 7 |  |
| 22 | пашњак 6кл |  |  | 57 | 7 |  |
| 264 | шума 3кл | 5 | 13 | 51 | 8 |  |
| 511 | шума 3кл | 1 | 15 | 72 | 8 |  |
| 511 | шума 4кл |  | 96 | 84 | 8 |  |
| 516 | шума 4кл |  | 19 | 42 | 8 |  |
| 544 | шума 3кл | 2 | 89 | 15 | 8 |  |
| 545 | пашњак 6кл |  | 4 | 82 | 8 |  |
| 709 | шума 3кл | 18 | 82 | 69 | 9, 10 |  |
| 710 | пашњак 6кл |  | 14 | 96 | 9 |  |
| 711 | пашњак 6кл |  | 20 | 96 | 9 |  |
| 712 | пашњак 6кл |  | 4 | 92 | 10 |  |
| 713 | пашњак 6кл |  | 14 | 33 | 10 |  |
| 714 | пашњак 6кл |  | 44 | 79 | 9 |  |
| 715 | пашњак 6кл |  | 7 | 98 | 9 |  |
| 716 | пашњак 6кл |  | 37 | 25 | 9 |  |
| 717 | пашњак 6кл |  | 5 | 38 | 9 |  |
| 718 | пашњак 6кл |  | 6 | 83 | 9 |  |
| 1018 | пашњак 6кл |  | 40 | 23 | 11 |  |
| 1019 | шума 5кл | 3 | 54 | 57 | 11 |  |
| 1020 | пашњак 5кл | 3 | 29 | 61 | 11 |  |
| 1555 | шума 3кл | 1 | 7 | 91 | 6 |  |
| 1555 | шума 4кл | 39 | 8 | 68 | 6 |  |
| 1556 | пашњак 6кл |  | 21 | 64 | 6 |  |
| 1557 | пашњак 6кл |  | 57 | 7 | 6 |  |
| 1558 | пашњак 6кл |  | 10 | 64 | 6 |  |
| 1559 | пашњак 6кл |  | 11 | 53 | 6 |  |
| 1560 | шума 4кл |  | 25 | 47 | 6 |  |
| 1561 | пашњак 5кл |  | 45 | 7 | 6 |  |
| 1562 | пашњак 6кл |  | 7 | 35 | 6 |  |
| 1624 | пашњак 7кл |  | 81 | 71 | 6 |  |
| 1625 | камењar |  | 41 | 49 | 6 |  |
| 1626 | шума 5кл | 3 | 15 | 6 | 6 |  |
| 1627 | шума 3кл |  | 21 | 84 | 6 |  |
| 1627 | зграда |  | 1 | 51 | 6 |  |
| 3016 | пашњак 5кл |  | 5 | 73 | 13 |  |
| 3017 | пашњак 5кл |  | 20 | 29 | 13 |  |
| 3019 | шума 4кл | 2 | 57 | 50 | 13 |  |
| 3243 | пашњак 5кл |  | 16 | 2 | 13 |  |
| 3244 | шума 3кл | 24 | 29 | 54 | 12, 13 |  |
| 3244 | шума 4кл | 27 | 11 | 7 | 12, 13 |  |
| 3245 | пашњак 6кл |  | 7 | 19 | 12 |  |
| 3246 | пашњак 7кл |  | 20 | 66 | 12 |  |
| 3247 | пашњак 5кл |  | 14 | 58 | 12 |  |
| 3248 | пашњак 4кл |  | 7 | 23 | 12 |  |
| 3249 | пашњак 4кл |  | 13 | 68 | 12 |  |
| 3250 | пашњак 4кл |  | 26 | 20 | 12 |  |
| 3251 | шума 4кл |  | 14 | 31 | 12 |  |
| 3753/2 | шума 4кл | 13 | 66 | 8 | 11 |  |
| 4146 | шума 3кл |  | 17 | 25 | 12 |  |
| 4562 | шума 4кл | 4 | 29 | 40 | 13 |  |
| 4563 | пашњак 6кл |  | 16 | 2 | 13 |  |
| 4808 | пашњак 6кл |  | 21 | 85 | 13 |  |
| 4809 | пашњак 6кл |  | 14 | 79 | 13 |  |
| 4810 | пашњак 6кл |  | 5 | 44 | 13 |  |
| 4811/1 | шума 4кл | 7 | 24 | 86 | 13 |  |
| 4811/1 | шума 5кл | 2 | 29 | 93 | 13 |  |
| 4811/2 | други објект |  |  | 16 | 13 |  |
| 4811/2 | пашњак 5кл |  | 3 | 61 | 13 |  |
| 4812 | пашњак 6кл |  | 6 | 70 | 13 |  |
| 4813 | пашњак 6кл |  | 43 | 84 | 13 |  |
| 4820 | пашњак 7кл |  | 68 | 65 | 13 |  |
| 4822 | шума 7кл |  | 50 | 84 | 13 |  |
| 4843 | пашњак 7кл | 1 | 70 | 46 | 13 |  |
| 4844 | пашњак 7кл |  | 26 | 46 | 13 |  |
| 4845 | пашњак 7кл |  | 75 | 84 | 13 |  |
| 4846 | шума 7кл |  | 32 | 35 | 13 |  |
| 4847 | пашњак 7кл |  | 16 | 88 | 13 |  |
| 5067 | пашњак 7кл |  | 11 | 40 | 13 |  |
| 5068 | шума 4кл | 4 | 86 | 37 | 13 |  |
| 5069 | шума 5кл |  | 2 | 54 | 13 |  |
| 5070 | пашњак 6кл |  | 8 | 81 | 13 |  |
| 5071 | шума 5кл |  | 11 | 43 | 13 |  |
| Укупно |  | 291 | 23 | 71 |  |  |

| К.О.Кална |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Одељење | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |  |
| 602 | пашњак 3кл |  | 29 | 85 | 52 |  |
| 603 | шума 2кл | 6 | 11 | 95 | 52, 53 |  |
| 604 | пашњак 3кл |  | 25 | 19 | 52 |  |
| 605 | пашњак 3кл |  | 30 | 6 | 52 |  |
| 606 | пашњак 3кл |  | 25 | 48 | 52 |  |
| 665 | шума 4кл |  | 6 | 98 | 49 | ново |
| 5145 | шума 5кл |  | 2 | 47 | 49 | ново |
| 7334 | шума 3кл | 40 | 24 | 25 | 93 |  |
| 7577 | ливада 7кл |  | 25 | 33 | 85 |  |
| 7578 | пашњак 3кл |  | 9 | 73 | 85 |  |
| 7609 | шума 2кл | 1492 | 34 | 79 | 49 - 92 |  |
| 7610 | пашњак 3кл |  | 16 | 20 | 50 |  |
| 7611 | пашњак 3кл |  | 7 | 59 | 64 |  |
| 7612 | пашњак 3кл |  | 12 | 57 | 64 |  |
| 7613 | пашњак 3кл |  | 21 | 9 | 51 |  |
| 7614 | пашњак 3кл |  | 7 | 6 | 52 |  |
| 7615 | пашњак 3кл |  | 15 | 80 | 52 |  |
| 7616 | пашњак 3кл |  | 97 | 97 | 52 |  |
| 7617 | пашњак 3кл |  | 9 | 31 | 52 |  |
| 7618 | пашњак 2кл | 2 | 59 | 32 | 52 |  |
| 7619 | пашњак 2кл |  | 13 | 30 | 53 |  |
| 7620 | пашњак 2кл |  | 20 | 40 | 52 |  |
| 7621 | пашњак 2кл |  | 39 | 37 | 51 |  |
| 7622 | пашњак 4кл |  | 7 | 43 | 49 |  |
| 7623 | пашњак 2кл |  | 23 | 11 | 49, 51 |  |
| 7623 | пашњак 3кл |  | 12 | 8 | 49, 51 |  |
| 7624 | пашњак 2кл |  | 17 | 28 | 51 |  |
| 7625 | пашњак 2кл |  | 17 | 99 | 51 |  |
| 7626 | пашњак 2кл |  | 11 | 86 | 51 |  |
| 7627 | пашњак 2кл |  | 10 | 0 | 52 |  |
| 7628 | пашњак 2кл |  | 13 | 87 | 51 |  |
| 7629 | пашњак 3кл |  | 32 | 29 | 52, 53, 60 |  |
| 7630 | пашњак 2кл |  | 21 | 99 | 53 |  |
| 7631 | пашњак 2кл |  | 11 | 32 | 53 |  |
| 7632 | пашњак 2кл |  | 42 | 17 | 53 |  |
| 7633 | ливада 7кл | 2 | 52 | 55 | 53, 54 |  |
| 7634 | пашњак 2кл |  | 15 | 42 | 54 |  |
| 7635 | пашњак 2кл |  | 15 | 67 | 54 |  |
| 7636 | пашњак 2кл |  | 38 | 39 | 54 |  |
| 7637 | пашњак 2кл |  | 5 | 60 | 60 |  |
| 7638 | пашњак 2кл |  | 41 | 11 | 59, 60 |  |
| 7639 | пашњак 2кл |  | 9 | 63 | 54 |  |
| 7640 | пашњак 2кл | 3 | 46 | 37 | 54, 55 |  |
| 7641 | пашњак 2кл |  | 27 | 11 | 54, 55 |  |
| 7642 | пашњак 2кл |  | 8 | 97 | 55 |  |
| 7643 | пашњак 2кл | 1 | 7 | 92 | 55 |  |
| 7644 | шума 2кл |  | 68 | 79 | 55 |  |
| 7645 | пашњак 2кл |  | 34 | 86 | 55 |  |
| 7646 | пашњак 2кл | 1 | 12 | 38 | 55 |  |
| 7647 | шума 2кл | 9 | 6 | 21 | 55, 56, 57 |  |
| 7648 | пашњак 2кл |  | 6 | 99 | 55 |  |
| 7649 | пашњак 2кл |  | 12 | 83 | 56 |  |
| 7651 | пашњак 2кл |  | 44 | 58 | 56, 57 |  |
| 7652 | пашњак 2кл | 1 | 75 | 46 | 57 |  |
| 7653 | пашњак 2кл | 4 | 9 | 14 | 57, 58 |  |
| 7654 | пашњак 2кл |  | 8 | 8 | 59 |  |
| 7655 | пашњак 2кл |  | 21 | 66 | 59 |  |
| 7656 | пашњак 2кл |  | 30 | 38 | 62 |  |
| 7657 | пашњак 2кл |  | 60 | 14 | 62 |  |
| 7658 | пашњак 2кл |  | 76 | 55 | 58, 59, 61 |  |
| 7659 | пашњак 2кл |  | 7 | 48 | 58 |  |
| 7660 | пашњак 2кл |  | 84 | 52 | 61, 62 |  |
| 7661 | пашњак 2кл | 2 | 98 | 5 | 58, 61, 62 |  |
| 7662 | шума 2кл | 49 | 71 | 2 | 58, 61, 62, 67, 68, 69 |  |
| 7663 | пашњак 3кл | 23 | 40 | 20 | 58, 62, 67, 68, 69, 70 |  |
| 7664 | пашњак 2кл |  | 79 | 10 | 57, 58 |  |
| 7665 | пашњак 2кл |  | 39 | 92 | 63, 65 |  |
| 7666 | пашњак 2кл | 1 | 35 | 4 | 63, 65 |  |
| 7667 | пашњак 2кл | 6 | 23 | 32 | 63, 64, 65 |  |
| 7668 | пашњак 2кл |  | 16 | 4 | 65, 66 |  |
| 7669 | пашњак 2кл |  | 17 | 99 | 65 |  |
| 7670 | пашњак 2кл |  | 23 | 49 | 65, 66 |  |
| 7671 | пашњак 2кл |  | 71 | 36 | 65, 66 |  |
| 7672 | пашњак 2кл |  | 23 | 86 | 65, 66 |  |
| 7673 | пашњак 3кл |  | 26 | 88 | 66, 68 |  |
| 7674 | пашњак 3кл |  | 42 | 0 | 64 |  |
| 7676 | пашњак 3кл |  | 15 | 56 | 77 |  |
| 7677 | пашњак 3кл |  | 16 | 39 | 64 |  |
| 7678 | пашњак 3кл |  | 12 | 1 | 77 |  |
| 7679 | пашњак 3кл |  | 8 | 50 | 64 |  |
| 7680 | пашњак 3кл |  | 4 | 5 | 66 |  |
| 7681 | пашњак 3кл |  | 10 | 55 | 66 |  |
| 7682 | пашњак 3кл |  | 8 | 59 | 76 |  |
| 7683 | пашњак 3кл |  | 50 | 79 | 66, 76 |  |
| 7684 | пашњак 3кл |  | 8 | 69 | 69, 76 |  |
| 7685 | пашњак 3кл | 1 | 9 | 37 | 77 |  |
| 7686 | пашњак 2кл |  | 52 | 38 | 78 |  |
| 7687 | пашњак 3кл |  | 72 | 8 | 78 |  |
| 7688 | ливада 7кл | 2 | 12 | 56 | 78, 79 |  |
| 7689 | пашњак 3кл |  | 25 | 34 | 70 |  |
| 7690 | пашњак 3кл |  | 7 | 7 | 78 |  |
| 7691 | пашњак 3кл |  | 90 | 78 | 78, 79 |  |
| 7692 | пашњак 3кл |  | 33 | 9 | 78, 79 |  |
| 7693 | пашњак 4кл |  | 18 | 34 | 85 |  |
| 7694 | пашњак 4кл |  | 3 | 66 | 85 |  |
| 7695 | пашњак 4кл |  | 28 | 88 | 85 |  |
| 7696 | пашњак 4кл |  | 20 | 31 | 85 |  |
| 7697 | пашњак 4кл |  | 9 | 47 | 85 |  |
| 7698 | пашњак 4кл |  | 48 | 74 | 85 |  |
| 7699 | шума 2кл |  | 36 | 10 | 85 |  |
| 7700 | ливада 6кл |  | 4 | 95 | 85 |  |
| 7701 | пашњак 4кл |  | 5 | 26 | 85 |  |
| 7702 | пашњак 4кл |  | 27 | 50 | 85 |  |
| 7703 | пашњак 4кл |  | 12 | 60 | 85 |  |
| 7704 | пашњак 3кл |  | 11 | 8 | 85 |  |
| 7705 | пашњак 3кл |  | 40 | 35 | 85 |  |
| 7706 | пашњак 3кл |  | 5 | 71 | 85 |  |
| 7707 | пашњак 3кл |  | 14 | 10 | 85 |  |
| 7708 | пашњак 3кл |  | 12 | 35 | 85 |  |
| 7709 | пашњак 3кл |  | 16 | 77 | 85 |  |
| 7710 | пашњак 3кл |  | 49 | 43 | 87 |  |
| 7711 | пашњак 3кл |  | 22 | 75 | 87 |  |
| 7712 | пашњак 3кл |  | 26 | 83 | 86 |  |
| 7713 | пашњак 3кл | 1 | 0 | 35 | 86, 87 |  |
| 7714 | пашњак 3кл |  | 18 | 59 | 87 |  |
| 7715 | пашњак 3кл |  | 61 | 22 | 86 |  |
| 7716 | пашњак 3кл | 1 | 51 | 13 | 86 |  |
| 7717 | пашњак 3кл |  | 23 | 17 | 84, 86 |  |
| 7718 | пашњак 3кл |  | 4 | 5 | 75 |  |
| 7719 | пашњак 3кл |  | 5 | 62 | 75 |  |
| 7721 | пашњак 3кл | 2 | 27 | 81 | 74, 75 |  |
| 7722 | пашњак 3кл |  | 47 | 73 | 74, 75 |  |
| 7723 | пашњак 2кл | 1 | 95 | 97 | 74, 75 |  |
| 7724 | пашњак 2кл |  | 31 | 70 | 79, 80 |  |
| 7725 | пашњак 2кл |  | 31 | 57 | 74, 80 |  |
| 7726 | пашњак 3кл |  | 18 | 81 | 71, 74 |  |
| 7727 | пашњак 2кл | 2 | 78 | 9 | 71 - 74 |  |
| 7728 | пашњак 2кл |  | 13 | 43 | 73 |  |
| 7729 | пашњак 2кл | 1 | 55 | 50 | 71, 72 |  |
| 7730 | пашњак 2кл |  | 24 | 8 | 73 |  |
| 7731 | пашњак 2кл |  | 8 | 88 | 73 |  |
| 7732 | шума 2кл | 8 | 62 | 85 | 73 |  |
| 7732 | пашњак 2кл |  | 1 | 49 | 73 |  |
| 7733 | пашњак 2кл |  | 20 | 70 | 73 |  |
| 7734 | пашњак 2кл |  | 50 | 48 | 73 |  |
| 7735 | пашњак 2кл | 1 | 52 | 63 | 72 |  |
| 7736 | пашњак 2кл | 10 | 36 | 48 | 70 - 73 |  |
| 7737 | пашњак 2кл |  | 16 | 84 | 71 |  |
| 7738 | пашњак 2кл | 2 | 22 | 40 | 68, 69 |  |
| 7739 | пашњак 3кл | 2 | 65 | 47 | 69, 70 |  |
| 7740 | шума 2кл |  | 14 | 22 | 69 |  |
| 7741 | шума 2кл |  | 17 | 10 | 69 |  |
| 7742 | шума 2кл |  | 44 | 51 | 69 |  |
| 7743 | шума 2кл |  | 27 | 71 | 70 |  |
| 7744 | шума 2кл | 4 | 60 | 87 | 70 |  |
| 7745 | камењar | 1 | 76 | 18 | 70 |  |
| 7746 | пашњак 2кл | 8 | 55 | 80 | 70, 72, 73 |  |
| 7747 | пашњак 2кл |  | 59 | 99 | 72 |  |
| 7748 | шума 3кл |  | 33 | 61 | 72 |  |
| 7749 | шума 3кл | 1 | 54 | 43 | 72, 73 |  |
| 7751 | пашњак 2кл |  | 71 | 99 | 72, 73 |  |
| 7752 | шума 3кл | 1 | 25 | 10 | 72, 73 |  |
| 7753 | пашњак 2кл |  | 9 | 88 | 73 |  |
| 7754 | пашњак 2кл |  | 81 | 86 | 73 |  |
| 7755 | шума 3кл | 2 | 18 | 8 | 73, 81 |  |
| 7757 | пашњак 2кл |  | 98 | 62 | 73, 81 |  |
| 7758 | шума 3кл |  | 90 | 66 | 81 |  |
| 7759 | пашњак 2кл |  | 13 | 29 | 81 |  |
| 7760 | пашњак 2кл |  | 7 | 77 | 81 |  |
| 7761 | шума 3кл | 1 | 81 | 9 | 81, 82 |  |
| 7762 | пашњак 2кл | 8 | 67 | 82 | 81, 82, 83, 88, 89, 90 |  |
| 7763 | пашњак 3кл |  | 74 | 94 | 86, 88 |  |
| 7764 | пашњак 2кл |  | 3 | 86 | 89 |  |
| 7765 | пашњак 2кл |  | 70 | 90 | 89 |  |
| 7766 | шума 3кл |  | 52 | 89 | 89 |  |
| 7768 | пашњак 2кл | 1 | 0 | 0 | 90 |  |
| Укупно |  | 1754 | 97 | 70 |  |  |

| К.О.Криви Дел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | пашњак 2кл | Површина |  |  | Одељење | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |  |
| 161 | шума 4кл | 1 | 68 | 46 | 1 |  |
| 274 | пашњак 5кл |  | 4 | 85 | 1 |  |
| 275 | шума 4кл |  | 54 | 82 | 1 |  |
| 276 | пашњак 6кл |  | 14 | 27 | 1 |  |
| 277 | шума 4кл | 1 | 55 | 80 | 1 |  |
| 278 | пашњак 6кл |  | 43 | 77 | 1 |  |
| 279 | шума 4кл | 5 | 53 | 21 | 1 |  |
| 282 | пашњак 5кл |  | 7 | 69 | 2 |  |
| 283 | шума 4кл |  | 20 | 63 | 2, 3 |  |
| 319 | шума 4кл |  | 24 | 41 | 3 |  |
| 321 | пашњак 4кл |  | 4 | 45 | 3 |  |
| 329 | шума 2кл |  | 58 | 59 | 3 |  |
| 330 | пашњак 4кл |  | 26 | 39 | 3 |  |
| 1137 | шума 4кл |  | 10 | 96 | 4 |  |
| 1246 | шума 4кл | 25 | 51 | 80 | 4 |  |
| 1247 | пашњак 7кл |  | 8 | 18 | 4 |  |
| 1248 | воћњак 6кл |  | 12 | 28 | 4 |  |
| 1249 | пашњак 7кл |  | 37 | 24 | 4 |  |
| 1297 | шума 4кл |  | 6 | 38 | 3 |  |
| 1325 | шума 4кл |  | 11 | 29 | 1 |  |
| 1333 | шума 5кл |  | 2 | 75 | 1 | ново |
| 1335 | шума 5кл |  | 10 | 75 | 1 | ново |
| 1364 | шума 4кл | 8 | 4 | 6 | 1 |  |
| 1365 | пашњак 6кл | 1 | 26 | 22 | 1 |  |
| 1366 | пашњак 6кл |  | 28 | 54 | 1 |  |
| 1367 | шума 4кл | 19 | 54 | 70 | 1 |  |
| 1368 | пашњак 6кл |  | 29 | 82 | 1 |  |
| 1369 | пашњак 6кл |  | 20 | 39 | 1 |  |
| 1370 | пашњак 6кл |  | 36 | 34 | 1 |  |
| 1371 | пашњак 6кл | 1 | 59 | 59 | 1 |  |
| 1372 | шума 4кл |  | 30 | 0 | 1 |  |
| 1373 | пашњак 4кл |  | 15 | 61 | 1 |  |
| 1374 | пашњак 5кл |  | 14 | 44 | 1 |  |
| 1375 | шума 5кл |  | 10 | 71 | 1 |  |
| 1504 | шума 5кл |  | 3 | 50 | 1 | ново |
| 1547 | шума 4кл |  | 2 | 60 | 1 | ново |
| 1549 | шума 5кл |  | 5 | 56 | 1 | ново |
| 1825/1 | шума 4кл | 37 | 33 | 84 | 2, 3, 4 |  |
| 1825/2 | пашњак 5кл |  | 30 | 50 | 4 |  |
| 1826 | пашњак 5кл |  | 18 | 81 | 4 |  |
| 1827 | пашњак 5кл |  | 55 | 22 | 4 |  |
| 1828 | пашњак 5кл | 1 | 43 | 19 | 2 |  |
| 1829 | пашњак 5кл | 3 | 84 | 8 | 2 |  |
| 1830 | камењar |  | 52 | 19 | 2, 3 |  |
| 1831 | пашњак 7кл |  | 40 | 25 | 2, 3 |  |
| 1832 | ливада 7кл |  | 25 | 9 | 3 |  |
| 1833 | пашњак 6кл |  | 25 | 75 | 3 |  |
| 1834/1 | пашњак 6кл |  | 46 | 96 | 3 |  |
| 1834/2 | пашњак 6кл |  | 6 | 48 | 3 |  |
| 1835 | шума 4кл | 1 | 6 | 56 | 3 |  |
| 1835 | шума 3кл | 10 | 65 | 5 | 3 |  |
| 1836 | пашњак 6кл |  | 16 | 21 | 3 |  |
| 1837 | пашњак 6кл |  | 13 | 54 | 3 |  |
| 1838 | шума 4кл |  | 10 | 82 | 3 |  |
| 1839 | шума 4кл |  | 46 | 40 | 3 |  |
| 1840 | пашњак 6кл |  | 21 | 68 | 3 |  |
| 1841 | пашњак 6кл |  | 16 | 1 | 3 |  |
| 1842 | неп.земљиште |  | 49 | 25 | 2, 3 |  |
| 1843 | пашњак 5кл |  | 5 | 51 | 2, 3 |  |
| 1853 | шума 4кл |  | 14 | 28 | 2 | ново |
| 1885 | шума 4кл |  | 2 | 31 | 1 | ново |
| 1906 | шума 4кл |  | 3 | 39 | 1 | ново |
| 1917 | шума 4кл |  | 3 | 18 | 1 | ново |
| 2080 | шума 5кл |  | 4 | 80 | 5 | ново |
| 2082 | шума 4кл |  | 14 | 94 | 5 | ново |
| 2260 | пашњак 6кл |  | 23 | 96 | 2 |  |
| 2593 | шума 4кл |  | 8 | 6 | 5 | ново |
| 3556/1 | шума 4кл |  | 80 | 41 | 5 |  |
| 3556/2 | шума 4кл |  | 31 | 99 | 5 |  |
| 3986 | неп.земљиште |  | 13 | 90 | 5 |  |
| 3987 | пашњак 7кл |  | 7 | 13 | 5 |  |
| 3988 | пашњак 7кл |  | 72 | 58 | 5 |  |
| 3989 | голет |  | 11 | 72 | 5 |  |
| 3990 | пашњак 7кл | 1 | 37 | 62 | 5 |  |
| 4490 | пашњак 5кл |  | 11 | 97 | 4 |  |
| 4491 | шума 4кл |  | 37 | 54 | 4 |  |
| 5334 | пашњак 5кл |  | 64 | 46 | 4 |  |
| 5335 | пашњак 7кл |  | 13 | 82 | 4 |  |
| 5536 | вододерина |  | 5 | 39 | 4 |  |
| 5337 | пашњак 7кл |  | 8 | 54 | 4 |  |
| 5338 | шума 4кл | 6 | 83 | 87 | 4 |  |
| 5339 | пашњак 6кл |  | 13 | 70 | 4 |  |
| 5340 | пашњак 6кл |  | 12 | 85 | 4 |  |
| 5341 | вододерина |  | 28 | 58 | 4 |  |
| 5342 | шума 5кл |  | 17 | 65 | 4 |  |
| 5343 | пашњак 7кл |  | 92 | 63 | 4 |  |
| 5344 | голет |  | 44 | 48 | 4 |  |
| 5345 | шума 4кл | 4 | 85 | 13 | 4 |  |
| 5346 | пашњак 5кл |  | 2 | 67 | 4 |  |
| 5347 | шума 4кл |  | 8 | 22 | 4 |  |
| 5348/1 | пашњак 4кл | 1 | 1 | 55 | 4 |  |
| 5348/2 | шума 5кл |  | 2 | 84 | 4 |  |
| 5349 | пашњак 7кл |  | 33 | 16 | 4 |  |
| 5350 | шума 4кл |  | 45 | 97 | 4 |  |
| 5351 | неп.земљиште |  | 9 | 44 | 4 |  |
| 5352 | пашњак 5кл |  | 83 | 83 | 4 |  |
| 5353 | шума 5кл |  | 72 | 3 | 4 |  |
| 5354 | пашњак 5кл |  | 28 | 76 | 4 |  |
| 5574 | пашњак 6кл |  | 14 | 73 | 4 |  |
| 5575 | шума 5кл |  | 56 | 15 | 4 |  |
| 5752 | шума 5кл |  | 22 | 96 | 4 |  |
| 5753 | пашњак 6кл |  | 10 | 15 | 4 |  |
| 5844 | пашњак 5кл |  | 1 | 36 | 4 |  |
| 5844 | шума 4кл | 1 | 79 | 23 | 4 |  |
| 6763 | пашњак 6кл |  | 2 | 39 | 5 |  |
| 6764 | пашњак 6кл |  | 4 | 47 | 5 |  |
| 6765 | пашњак 7кл |  | 26 | 32 | 5 |  |
| 6766 | пашњак 5кл | 3 | 97 | 91 | 5 |  |
| 6766 | шума 7кл | 8 | 55 | 53 | 5 |  |
| 6767 | шума 5кл |  | 53 | 29 | 5 |  |
| 7038 | пашњак 7кл |  | 16 | 48 | 5 |  |
| 7039 | шума 4кл | 2 | 66 | 1 | 5 |  |
| 7045/4 | шума 5кл |  | 4 | 82 | 5 | ново |
| 7046 | пашњак 5кл |  | 15 | 77 | 5 |  |
| Укупно |  | 172 | 11 | 36 |  |  |

| К.О.Преслап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Одељење | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |  |
| 42 | пашњак 2кл | 1 | 61 | 91 | 117, 118 |  |
| 43 | пашњак 2кл | 2 | 99 | 6 | 117 |  |
| 44/1 | шума 4кл | 207 | 79 | 73 | 110 - 118 |  |
| 44/1 | други објект |  |  | 78 | 110 - 118 |  |
| 44/1 | шума 1кл | 119 | 7 | 77 | 110 - 118 |  |
| 44/1 | други објект |  |  | 55 | 110 - 118 |  |
| 45 | ливада 7кл |  | 15 | 90 | 117 |  |
| 46 | пашњак 2кл |  | 7 | 55 | 117 |  |
| 47 | пашњак 2кл |  | 59 | 25 | 114 |  |
| 48 | пашњак 4кл | 5 | 72 | 28 | 113, 114 |  |
| 49 | пашњак 2кл |  | 17 | 79 | 113 |  |
| 50 | пашњак 2кл |  | 10 | 51 | 113 |  |
| 51 | пашњак 2кл |  | 18 | 72 | 113 |  |
| 52 | пашњак 2кл |  | 25 | 95 | 113 |  |
| 53 | пашњак 2кл | 1 | 48 | 89 | 113 |  |
| 54 | шума 2кл |  | 19 | 50 | 113 |  |
| 55 | пашњак 2кл |  | 42 | 41 | 115 |  |
| 56 | пашњак 2кл | 1 | 82 | 65 | 112 |  |
| 57 | шума 2кл |  | 5 | 22 | 112 |  |
| 58 | пашњак 3кл |  | 92 | 29 | 111, 112 |  |
| 59 | пашњак 2кл | 1 | 2 | 16 | 111 |  |
| 60 | пашњак 2кл |  | 21 | 82 | 111 |  |
| 61 | пашњак 2кл |  | 41 | 93 | 111 |  |
| 62 | пашњак 2кл |  | 64 | 0 | 111 |  |
| 64 | пашњак 3кл | 3 | 95 | 84 | 110 |  |
| 65 | пашњак 3кл |  | 13 | 2 | 110 |  |
| 66 | пашњак 3кл |  | 7 | 83 | 110 |  |
| 67 | пашњак 3кл |  | 24 | 18 | 110 |  |
| 429 | шума 2кл |  | 52 | 91 | 110 |  |
| 430 | пашњак 2кл | 1 | 49 | 88 | 110 |  |
| 431 | шума 3кл | 3 | 75 | 48 | 110 |  |
| 432 | пашњак 4кл | 1 | 10 | 43 | 110 |  |
| 433 | пашњак 4кл |  | 12 | 1 | 110 |  |
| 434 | пашњак 3кл | 2 | 73 | 5 | 107, 110 |  |
| 435 | шума 3кл |  | 71 | 22 | 107 |  |
| 436 | шума 3кл | 56 | 76 | 33 | 107, 108, 109 |  |
| 437 | пашњак 4кл |  | 34 | 69 | 107 |  |
| 438 | пашњак 4кл |  | 39 | 40 | 107 |  |
| 439 | пашњак 4кл |  | 99 | 94 | 107 |  |
| 440 | пашњак 4кл |  | 50 | 7 | 107 |  |
| 441 | пашњак 4кл |  | 21 | 64 | 107 |  |
| 442 | пашњак 4кл | 1 | 22 | 33 | 107 |  |
| 443 | шума 3кл |  | 32 | 8 | 107 |  |
| 444 | пашњак 4кл |  | 23 | 7 | 107, 108 |  |
| 445 | пашњак 4кл |  | 29 | 6 | 107, 108 |  |
| 446 | пашњак 4кл |  | 45 | 18 | 108 |  |
| 447 | пашњак 4кл | 1 | 37 | 27 | 108 |  |
| 448 | пашњак 3кл |  | 73 | 77 | 108 |  |
| 449 | пашњак 4кл |  | 45 | 92 | 109 |  |
| 460 | шума 2кл | 245 | 65 | 23 | 94 - 100 |  |
| 461 | пашњак 2кл | 1 | 9 | 85 | 95 |  |
| 462 | пашњак 3кл |  | 16 | 20 | 95 |  |
| 463 | пашњак 3кл |  | 24 | 21 | 95 |  |
| 464 | пашњак 3кл |  | 9 | 60 | 96, 97 |  |
| 465 | пашњак 3кл |  | 20 | 38 | 97 |  |
| 466 | пашњак 2кл |  | 17 | 10 | 97 |  |
| 467 | пашњак 3кл |  | 24 | 61 | 97 |  |
| 468 | пашњак 3кл |  | 22 | 75 | 97 |  |
| 469 | пашњак 3кл |  | 15 | 82 | 97 |  |
| 470 | пашњак 3кл | 1 | 77 | 47 | 97 |  |
| 471 | пашњак 3кл |  | 35 | 84 | 97 |  |
| 472 | пашњак 3кл |  | 36 | 5 | 97 |  |
| 473 | пашњак 3кл |  | 21 | 38 | 97 |  |
| 474 | пашњак 4кл |  | 88 | 81 | 97 |  |
| 475 | пашњак 3кл |  | 50 | 88 | 97 |  |
| 476 | пашњак 3кл | 1 | 95 | 16 | 96, 97 |  |
| 477 | пашњак 3кл |  | 54 | 62 | 96 |  |
| 478 | пашњак 3кл | 10 | 65 | 51 | 95 - 98 |  |
| 479 | пашњак 3кл |  | 26 | 75 | 98 |  |
| 480 | пашњак 3кл |  | 21 | 85 | 98, 99 |  |
| 481 | пашњак 3кл |  | 99 | 20 | 98, 99 |  |
| 482 | пашњак 3кл |  | 42 | 87 | 98 |  |
| 483 | пашњак 4кл |  | 75 | 55 | 98 |  |
| 484 | пашњак 3кл |  | 9 | 58 | 97, 98 |  |
| 485 | пашњак 4кл |  | 70 | 67 | 97, 98 |  |
| 486 | пашњак 2кл |  | 41 | 95 | 97, 98 |  |
| 487 | пашњак 4кл |  | 80 | 60 | 98 |  |
| 488 | пашњак 4кл |  | 24 | 57 | 98 |  |
| 489 | пашњак 4кл |  | 43 | 21 | 98 |  |
| 490 | пашњак 4кл | 2 | 33 | 54 | 98, 99 |  |
| 491 | шума 2кл |  | 46 | 66 | 99 |  |
| 492 | пашњак 3кл |  | 69 | 54 | 99 |  |
| 493 | пашњак 3кл |  | 32 | 75 | 99 |  |
| 494 | пашњак 3кл |  | 3 | 68 | 99 |  |
| 495 | пашњак 3кл | 1 | 31 | 37 | 99, 100 |  |
| 496 | пашњак 3кл |  | 15 | 45 | 100 |  |
| 497 | пашњак 3кл |  | 33 | 61 | 100 |  |
| 498 | пашњак 3кл |  | 17 | 63 | 100 |  |
| 499 | пашњак 3кл |  | 72 | 12 | 99, 100 |  |
| 500 | пашњак 3кл |  | 11 | 50 | 99 |  |
| 501 | пашњак 3кл |  | 40 | 66 | 99, 100 |  |
| 502 | пашњак 3кл |  | 17 | 58 | 99 |  |
| 503 | пашњак 3кл |  | 24 | 25 | 100 |  |
| 504 | пашњак 3кл |  | 13 | 11 | 100 |  |
| 505 | пашњак 3кл |  | 27 | 42 | 100 |  |
| 506 | пашњак 3кл |  | 7 | 23 | 100 |  |
| 507 | пашњак 3кл |  | 17 | 40 | 100 |  |
| 508 | пашњак 3кл |  | 9 | 7 | 100 |  |
| 509 | пашњак 3кл |  | 12 | 88 | 100 |  |
| 510 | пашњак 3кл |  | 18 | 19 | 100 |  |
| 511/2 | шума 2кл | 7 | 17 | 81 | 100 |  |
| 511/1 | пашњак 3кл |  | 1 | 21 | 100 |  |
| 512 | пашњак 3кл |  | 5 | 41 | 100 |  |
| 513 | пашњак 3кл |  | 4 | 54 | 100 |  |
| 1190 | шума 3кл | 27 | 18 | 83 | 109 |  |
| 1191 | пашњак 3кл |  | 20 | 87 | 109 |  |
| 1192 | пашњак 3кл |  | 81 | 35 | 109 |  |
| 1193 | пашњак 4кл |  | 45 | 8 | 109 |  |
| 1194 | пашњак 3кл |  | 11 | 32 | 109 |  |
| 1195/1 | пашњак 4кл |  | 44 | 36 | 109 |  |
| 1195/2 | пашњак 4кл |  | 33 | 4 | 109 |  |
| 1196 | пашњак 4кл |  | 24 | 41 | 109 |  |
| 1197 | пашњак 4кл |  | 31 | 84 | 109 |  |
| 1198 | пашњак 4кл |  | 20 | 22 | 109 |  |
| 1199 | пашњак 4кл |  | 8 | 86 | 109 |  |
| 1200 | пашњак 4кл |  | 84 | 34 | 109 |  |
| 1201 | шума 3кл |  | 18 | 30 | 109 |  |
| 1202 | пашњак 4кл | 1 | 13 | 14 | 109 |  |
| 1204 | пашњак 3кл |  | 15 | 51 | 109 |  |
| 1205 | пашњак 3кл |  | 6 | 55 | 109 |  |
| 1206 | пашњак 3кл |  | 8 | 65 | 109 |  |
| 1207 | пашњак 3кл |  | 20 | 38 | 109 |  |
| 1208 | пашњак 3кл |  | 29 | 17 | 109 |  |
| 1740 | пашњак 2кл |  | 15 | 4 | 105 |  |
| 1741 | шума 2кл | 56 | 98 | 28 | 105, 106 |  |
| 1742 | пашњак 2кл |  | 21 | 55 | 105 |  |
| 1743 | пашњак 2кл | 9 | 61 | 95 | 105, 106 |  |
| 1744 | пашњак 3кл | 2 | 37 | 30 | 105 |  |
| 1745 | пашњак 3кл | 1 | 56 | 6 | 105 |  |
| 1762 | шума 2кл | 17 | 1 | 11 | 104 |  |
| 1763 | ливада 6кл |  | 46 | 78 | 104 |  |
| 1764 | шума 2кл |  | 7 | 15 | 104 |  |
| 1765 | ливада 6кл |  | 86 | 74 | 104 |  |
| 1766 | пашњак 2кл |  | 17 | 12 | 104 |  |
| 1784 | шума 2кл | 1 | 17 | 24 | 103 |  |
| 1785 | шума 2кл |  | 8 | 8 | 103 |  |
| 1786 | шума 2кл | 4 | 13 | 67 | 103 |  |
| 1787 | пашњак 2кл | 79 | 77 | 68 | 102, 103 |  |
| 1788 | ливада 8кл |  | 32 | 54 | 102 |  |
| 1789 | ров |  | 28 | 11 | 102 |  |
| 1790/1 | пашњак 2кл | 3 | 98 | 96 | 102 |  |
| 1790/2 | пашњак 2кл | 3 | 31 | 92 | 102 |  |
| 2023 | ливада 8кл |  | 4 | 81 | 104 |  |
| 2024 | ливада 8кл | 1 | 63 | 2 | 104 |  |
| 2025 | шума 4кл | 2 | 18 | 14 | 104 |  |
| 2025 | шума 2кл | 8 | 39 | 35 | 104 |  |
| 2026 | пашњак 3кл |  | 42 | 12 | 104 |  |
| 2027 | пашњак 3кл |  | 32 | 83 | 104 |  |
| 2028 | шума 4кл |  | 10 | 31 | 104 |  |
| 2029 | шума 4кл |  | 5 | 44 | 104 |  |
| 2030 | шума 4кл |  | 42 | 76 | 104 |  |
| 2031 | пашњак 4кл | 1 | 89 | 52 | 104 |  |
| 2032 | пашњак 4кл |  | 39 | 59 | 104 |  |
| 2913 | шума 4кл |  | 7 | 25 | 104 |  |
| 3233 | пашњак 4кл |  | 11 | 72 | 104 |  |
| 3234 | камењar |  | 26 | 15 | 104 |  |
| 3235 | шума 5кл |  | 12 | 10 | 104 |  |
| 3355 | пашњак 2кл |  | 17 | 21 | 97 |  |
| 3592 | пашњак 4кл |  | 3 | 85 | 104 |  |
| 3668 | камењar |  | 8 | 39 | 104 |  |
| 3669 | шума 5кл |  | 64 | 60 | 104 |  |
| 3672 | шума 5кл |  | 18 | 25 | 104 |  |
| 3715 | шума 5кл |  | 8 | 32 | 104 |  |
| 3742 | шума 5кл |  | 80 | 12 | 104 |  |
| 3743 | камењar |  | 23 | 95 | 104 |  |
| 3774 | пашњак 5кл |  | 15 | 17 | 104 |  |
| 3776 | пашњак 5кл |  | 1 | 60 | 104 |  |
| 4387 | пашњак 3кл |  | 26 | 29 | 100 |  |
| 4388 | шума 4кл |  | 1 | 33 | 100 |  |
| 4388 | пашњак 3кл |  | 2 | 11 | 100 |  |
| 4389 | пашњак 3кл |  | 4 | 5 | 100 |  |
| 4390 | пашњак 3кл |  | 35 | 79 | 100 |  |
| 4391 | шума 3кл | 2 | 67 | 61 | 100 |  |
| 5035 | шума 3кл |  | 27 | 52 | 101 |  |
| 5258 | шума 3кл | 2 | 56 | 1 | 101 |  |
| 5259 | пашњак 2кл |  | 98 | 23 | 101 |  |
| 5260 | шума 3кл | 2 | 0 | 45 | 101 |  |
| 5261 | пашњак 2кл |  | 6 | 17 | 101 |  |
| 5301 | шума 3кл |  | 8 | 11 | 101 |  |
| 5302 | пашњак 2кл |  | 9 | 52 | 101 |  |
| 5304 | пашњак 3кл |  | 10 | 39 | 101 |  |
| 5317 | шума 3кл |  | 39 | 5 | 101 |  |
| 5318 | пашњак 2кл |  | 19 | 63 | 101 |  |
| 5319 | пашњак 2кл |  | 12 | 11 | 101 |  |
| 5331 | пашњак 2кл | 2 | 65 | 86 | 101 |  |
| 5332 | шума 3кл | 1 | 18 | 35 | 101 |  |
| 5347 | шума 3кл |  | 8 | 24 | 101 |  |
| 5358 | шума 3кл |  | 5 | 51 | 101 |  |
| 5359 | шума 3кл | 6 | 25 | 97 | 101 |  |
| Укупно |  | 967 | 16 | 47 |  |  |

Списак катастарских парцела које су избачене из претходне основе.

| К. О. Брод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 140 | пашњак 4 кл | 41 | 51 | 15 | У ГЈ Горња Власина |
| 142 | шума 4 кл |  | 35 | 78 | У ГЈ Горња Власина |
| 143 | шума 4 кл |  | 16 | 21 | У ГЈ Горња Власина |
| 144 | шума 4 кл |  | 27 | 14 | У ГЈ Горња Власина |
| 146 | пашњак 3 кл |  | 8 | 34 | У ГЈ Горња Власина |
| 147 | пашњак 3 кл |  | 6 | 93 | У ГЈ Горња Власина |
| 148 | пашњак 3 кл |  | 4 | 96 | У ГЈ Горња Власина |
| 149 | шума 4 кл | 28 | 99 | 37 | У ГЈ Горња Власина |
| 150 | пашнак 3 кл |  | 5 | 54 | У ГЈ Горња Власина |
| 151 | пашњак 3 кл |  | 9 | 47 | У ГЈ Горња Власина |
| 152 | пашњак 3 кл |  | 63 | 33 | У ГЈ Горња Власина |
| 153 | пашњак 3 кл |  | 37 | 95 | У ГЈ Горња Власина |
| 154 | пашњак 3 кл | 2 | 82 | 11 | У ГЈ Горња Власина |
| 155 | пашњак 3 кл |  | 46 | 36 | У ГЈ Горња Власина |
| 156 | пашњак 3 кл |  | 39 | 58 | У ГЈ Горња Власина |
| 157 | пашњак 3 кл |  | 15 | 13 | У ГЈ Горња Власина |
| 158 | пашњак 3 кл |  | 69 | 39 | У ГЈ Горња Власина |
| 159 | пашњак 3 кл |  | 15 | 56 | У ГЈ Горња Власина |
| 171 | шума 4 кл |  | 17 | 96 | У ГЈ Горња Власина |
| 172 | шума 4 кл |  | 5 | 56 | У ГЈ Горња Власина |
| 2301 | пашњак 3 кл |  | 6 | 64 | У ГЈ Горња Власина |
| 2478 | пашњак 3 кл |  | 15 | 41 | У ГЈ Горња Власина |
| 2479 | шума 4 кл | 5 | 53 | 41 | У ГЈ Горња Власина |
| СВЕГА |  | 83 | 33 | 28 |  |

| К.О.Градска општинске-пољопривредно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 5205 | пашњак 3кл |  | 11 | 1 | Општинско |
| 5371 | пашњак 4кл |  | 33 | 48 | Општинско |
| 5929 | пашњак 5кл |  | 48 | 38 | Општинско |
| 6515 | пашњак 4кл | 1 | 8 | 42 | Општинско |
| 6635 | ливада 7кл |  | 6 | 21 | Општинско |
| 6637 | ливада 7кл |  | 33 | 2 | Општинско |
| 6647 | ливада 7кл |  | 17 | 71 | Општинско |
| 6650/1 | ливада 7кл |  | 14 | 45 | Општинско |
| 7529 | пашњак 2кл |  | 29 | 51 | Општинско |
| 7531 | ливада 7кл |  | 5 | 81 | Општинско |
| 7546 | пашњак 2кл |  | 20 | 38 | Општинско |
| 7547 | пашњак 2кл |  | 20 | 84 | Општинско |
| 7588 | пашњак 2кл |  | 23 | 74 | Општинско |
| 7710 | пашњак 2кл |  | 6 | 52 | Општинско |
| 7974 | пашњак 2кл |  | 41 | 24 | Општинско |
| 7976 | пашњак 2кл |  | 6 | 65 | Општинско |
| 7977 | пашњак 2кл |  | 14 | 45 | Општинско |
| Укупно |  | 4 | 41 | 82 |  |

| К.О Градска Општинске-шумско |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 3830 | шума 3кл |  | 17 | 1 | Општинско |
| 3868 | шума 3кл |  | 36 | 19 | Општинско |
| 4530 | шума 2кл |  | 5 | 50 | Општинско |
| 5262 | шума 2кл |  | 11 | 89 | Општинско |
| 5433 | шума 2кл |  | 36 | 10 | Општинско |
| 5473/1 | шума 5кл | 3 | 54 | 77 | Општинско |
| 5904 | шума 5кл |  | 37 | 17 | Општинско |
| 5922 | шума 5кл |  | 43 | 83 | Општинско |
| 5930-1 | шума 5кл | 4 | 85 | 58 | Општинско |
| 5930-2 | шума 6кл | 8 | 48 | 46 | Општинско |
| 5938/1-8 | шума 6кл |  | 59 | 59 | Општинско |
| 6088 | шума 5кл | 3 | 92 | 38 | Општинско |
| 6516 | шума 2кл |  | 63 | 69 | Општинско |
| 6636 | шума 3кл |  | 6 | 90 | Општинско |
| 6646 | шума 2кл |  | 10 | 86 | Општинско |
| 6652 | шума 1кл |  | 7 | 71 | Општинско |
| 6858 | шума 2кл |  | 4 | 75 | Општинско |
| 7528 | шума 2кл |  | 37 | 59 | Општинско |
| 7530 | шума 2кл |  | 29 | 32 | Општинско |
| 7973 | шума 2кл |  | 9 | 27 | Општинско |
| 7975 | шума 2кл |  | 16 | 63 | Општинско |
| 7978 | шума 2кл |  | 6 | 2 | Општинско |
| Укупно |  | 25 | 21 | 21 |  |
| Укупно Градска |  | 29 | 63 | 3 |  |

| К.О.Криви Дел општинске-пољопривредно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 983 | пашњак 6кл |  | 28 | 47 | Општинско |
| 985 | њива 8кл |  | 43 | 10 | Општинско |
| 986 | ливада 7кл |  | 8 | 93 | Општинско |
| 987 | пашњак 6кл |  | 3 | 13 | Општинско |
| 988 | воћњак 6кл |  | 3 | 38 | Општинско |
| 992 | њива 8кл |  | 47 | 19 | Општинско |
| 993 | ливада 7кл |  | 9 | 6 | Општинско |
| 994 | воћњак 6кл |  | 2 | 99 | Општинско |
| 995/1 | њива 7кл |  | 54 | 85 | Општинско |
| 995/2 | пашњак 6кл |  | 58 | 99 | Општинско |
| 996 | њива 8кл |  | 8 | 10 | Општинско |
| 1000 | воћњак 6кл |  | 4 | 22 | Општинско |
| 1001 | ливада 7кл |  | 2 | 88 | Општинско |
| Укупно |  | 2 | 75 | 29 |  |

| К.О.Криви Дел општинске-шумско |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 982 | шума 5кл |  | 8 | 66 | Општинско |
| 984 | шума 5кл |  | 15 | 20 | Општинско |
| 989 | шума 7кл |  | 6 | 13 | Општинско |
| 991 | шума 6кл |  | 7 | 69 | Општинско |
| 997 | шума 4кл | 1 | 57 | 30 | Општинско |
| 999 | шума 6кл |  | 8 | 71 | Општинско |
| 4802 | шума 5кл | 38 | 1 | 49 | Општинско |
| Укупно |  | 40 | 5 | 18 |  |
| Укупно Криви Дел |  | 42 | 80 | 47 |  |

| К.О.Преслап општинске-пољопривредно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 5216 | њива 7кл |  | 5 | 66 | Општинско |
| Укупно |  |  | 5 | 66 |  |

| К.О.Преслап општинске-шумско |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.кат. | Култура | Површина |  |  | Напомена |
| пaрцеле |  | ha | ar | m³ |  |
| 4477 | шума 4кл | 1 | 35 | 36 | Општинско |
| 4895 | шума 4кл |  | 89 | 4 | Општинско |
| 4896 | шума 4кл |  | 12 | 2 | Општинско |
| 5217 | шума 3кл |  | 27 | 70 | Општинско |
| Укупно |  | 2 | 64 | 12 |  |
| Укупно ПРЕСЛАП |  | 2 | 69 | 78 |  |

# ПРИЛОГ 2 – РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

# ПРИЛОГ 3 – МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗДАТИХ РЕШЕЊЕМ

# ПРИЛОГ 4 – ЗАПИСНИК СА ПРЕЛИМИНАРНОГ САСТАНКА

| Евиденција извршених сеча (случајни принос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одељење | Одсек | Газдински тип шуме | Површина (ha) | Врста дрвета | Година | Радна површина (ha) | Врста приноса | Дозначена запремина (m3) | Свега (m3) | Техника (m3) | Огрев (m3) |

ХРОНИКА

ХРОНИКА