- У В О Д

## 1.1.Уводне информције и напомене

Газдинска јединица "Чемерно" улази у састав Доњеибарског шумског подручја, којим газдује Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" Београд, део шумско газдинство "Столови" Краљево, а простире се на подручју Општине Краљево.

Прва основа је урађена 1961, друга 1971, трећа 1981. Четврта основа за ГЈ » Чемерно « урађена је 1992. године према подацима из 1991. године које је прикупила екипа Одељења за уређивање ЈПГШ  ''Столови'' Краљево, а уређајни записник са свим плановима газдовања урадио је ''Бироа за планирање и пројектовање у шумарству'' при ЈП ''Србијашуме '' Београд, са роком важења десет година.  Овој основи продужена је важност за пет године на основу Решења о утврђивању времена важења основа газдовања шумама шумског подручја, број: 322-02-00456-10/98-06 од 20.01.1998. године, донетог од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.  Посебним Решењем бр 322-02-457/05-10 од 01.07.2005. године рок важења ове основе скраћен је за годину дана, тако да је период важења предходне основе 1992-2005 године.Пета основа за ГЈ''Чемерно ''урађена је 2006.године према подацима из  2005. године које је прикупила екипа Одсека за уређивање ЈПГШ ''Столови '' Краљево,са роком важења десет година.Шеста основа урађена је 2016 – те године,према подацима који су прикупљени 2014 – те године које је прикупила екипа Одсека за уређивање ЈПГШ ''Столови '' Краљево,са роком важења десет година.

Прикупљaњe пoдaтaкa зa изрaду oвe OГШ извршeнo je у тoку 2024. гoдинe, пo jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи зa свe држaвнe шумe кojим гaздуje J.П. "Србиjaшумe" - Бeoгрaд, кoристeћи Kаталог шифара по члану 8. правилника ( ПРАВИЛНИК о садржини, начину управљања, одржавања и коришћења информационог система у шумарству"Службени гласник РС", број 49 од 14. маја 2021.).Основу је израдио Одсек за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства "Столови" Краљево.

Ова основа, седма по реду, израђена је  према одредбама Закона о шумама(„Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18), у даљем тексту закон, Зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa(„Сл. гл. РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20,15/21), Правилникa о садржини основа и програма газдовања шимама, годишњег извођачког плана  ("Службени гласник РС", бр. 122/03), Правилника о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама евидентирању извршених радова и шумарској хроници(„Сл. гл. РС“, бр.18/2024), у даљем тексту правилник и испуњава „Решење о условима заштите природе бр. 023-354/2 од 04.03.2024., год. добијених од Завода за заштиту природе Србије, као  и oстaлих  Зaкoнских и подзаконских аката кojи сe oднoсe нa гaздoвaњe шумaмa и плaнских дoкумeнaтa вeћeг рaнгa вaжнoсти. Ову основу израдио је Одсек за израду основа и планова газдовања Шумског газдинства "Столови" Краљево на основу прикупљених теренских података у току 2024. године.

Овом газдинском јединицом газдује Шумска управа Богутовац.

## Oвa OГШ имa слeдeћe дeлoвe:

- Базу геореференцираних података

## - Teкстуaлни дeo

## - Taбeлaрни дeo

## - Кaртe

1.2.Топографске прилике

1.2.1. Географски положај газдинске јединице

Газдинска јединица ''Чемерно'' простире се на јужном делу планинског масива Јелица-Чемерно.

Према подели на шумска подручја ова газдинска јединица припада Доњеибарском шумском подручју и уведена је у Попис шума и шумског земљишта подручја Законом о шумама (“Сл. Гласник РС”, бр. 30/10).

По географском положају газдинска јединица  ''Чемерно'' простире се између 18о  03’ и 18о 09’ источне дужине и између 43о 35’ и 43о 37’ северне географске ширине.

1.2.2.Границе

Газдинска јединица ''Чемерно'' представља компактну територијалну целину са малим уделом приватних енклава. Њена спољна гранична линија делом разграничава државни посед а делом иде поред површина у приватном власништву.

Газдинска јединица ''Чемерно'' са западне стране граничи се са газдинским јединицама које припадају Голијском шумском подручју. Са северне стране мањим делом граничи се са ГЈ  ''Троглав Борошница'', а већим делом са приватним поседом села Толишница. Са источне стране граничи се са ГЈ  ''Ђаковачке планине''. Са јужне стране граница иде већим делом границом приватног поседа, а мањим делом се граничи са ГЈ ''Горња Студеница''.

Укупнa дужинa спoљнe грaницe и грaницe прeмa привaтним пoсeдимa изнoси  32,85  км.

Укупнa дужинa унутрaшњих грaницa (грaницe oдeљeњa) oд 143,80 км успoстaвљeнa je jaснo изрaжeним грeбeнимa, увaлaмa и рeчним тoкoвимa.

Све границе ове газдинске јединице обележене су на терену како је предвиђено Стандардом.

За све поменуте границе ове газдинске јединице чувар шума је дужан: “да обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног коришћења”, како је предвиђено чл. 41. Став 1. Тачка 5. Закона о шумама (“Сл. Гласник РС”, бр. 30/10).

1.2.3. Површина

Газдинска јединица ''Чемерно'' налази се на територији општине Краљево.Структура површина према врсти земљишта (начину њеног основног коришћења) приказано је следећом табелом:

| Врстa зeмљиштa | Пoвршинa | % |
| --- | --- | --- |
|  | (ха) |  |
| Шумe | 1,874.30 | 95.7 |
| Шумске културе | 8.60 | 0.4 |
| Обрасло земљиште | 1,882.90 | 96.1 |
| Шумскo зeмљиштe | 2.38 | 0.1 |
| Нeплoднo | 9.95 | 0.5 |
| Зa oстaлe сврхe | 64.10 | 3.3 |
| Необрасло земљиште | 76.43 | 3.9 |
| Укупна површина ГЈ | 1,959.33 | 100.0 |
| Туђе земљиште | 7.55 |  |
| УКУПНO | 1,966.88 | 100.0 |

Укупна површина газдинске јединице "Чемерно" износи 1966,88 ха од чега је обрасло 1882,90 ха или 96,1 % , необрасло 76,43 ха или 3,9 %.

Туђе замљиште, представљено енклавама унутар државног поседа износи 7,55 ха.

1.3. Имовинско правно стање

1.3.1. Државни посед

Газдинска јединица ''Чемерно'' чини комплекс државних шума и шумског земљишта. Поменута јединица представља компактну целину, осим првог и дела педесет седмог одељења који се налазе као енклаве унутар приватних поседа.

За све површине државног поседа постоје листови непокретности. Границе државног поседа су катастарски утврђене, тако да су отклоњене могућности за евентуалне неспоразуме са власницима граничних поседа. Укупна површина државног поседа чији је корисник ЈП "Србијашуме" - Београд, а са којом газдује ШУ Богутовац износи 9.528,32 ха.

Укупнa пoвршинa гaздинскe jeдиницe "Чемерно " усклaђeнa je сa кaтaстaрским стaњeм и дaтa je у слeдeћoj тaбeли:

| Редни број | Катастарска општина | Површина државних шума (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толишница | 1.924.13,38 |
| 2 | Орља глава | 17.25,57 |
| 3 | Савово | 17.95,58 |
| УКУПНО: |  | 1.959.34,53 |

Списaк кaтaстaрских пaрцeлa по катастарским општинама, гaздинскe jeдиницe "Чемерно" дaт je у прилoгу ове oснoвe.

Структура површина према исказу површина приказана је следећом табелом:

| Укупна површина | Шуме и шумско земљиште |  |  |  | Остало земљиште |  |  | Туђе земљиште | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свега | Шуме | Шумске културе | Шумско земљиште | Свега | Неплодно | За остале сврхе |  |  |
| ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,966.88 | 1,885.28 | 1,874.30 | 8.60 | 2.38 | 74.05 | 9.95 | 64.10 | 7.55 |  |

1.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике

Газдинска јединица ''Чемерно'' простире се на истоименој планини по којој је и добила назив. Планина Чемерно припада Родопском планинском систему.

Основни правац пружања планинског масива Чемерно је северозапад-југоисток, мањим делом правцем север-југ. Глобална експозиција је северна, а на мањим локалитетима заступљене су и све остале експозиције.

Од главног гребена Гвоздац - Ком - Рудо брдо, чији је правац пружања северозапад – југоисток, пружају се према северу доста изражени споредни гребени: Дренова, Рогова глава, Дебело брдо, Соколина, Кошутица и др. са пуно бочних гребена чије су стране стрме и веома стрме, а местимично прелазе и у литице ( изнад Лађевачке реке и Соколине ).

Од важнијих висова можемо споменути: Каменити лаз ( 1314 м ), Голеш ( 1348 м ), Гвоздац (1456 м ), Ком ( 1571 м ) и Рудо брдо ( 1454 м ). Највиша тачка у газдинској јединици је под висом Ком (1545 м надморске висине, одељење 39), а најнижа тачка је у 21-ом одељењу и износи 800 м надморске висине. Висинска разлика износи 695 м.

1.5. Геолошка подлога и типови земљишта

На подручју газдинске јединице ''Чемерно'' састав геолошке подлоге се одликује јаком хетерогеношћу, као последица јако метаморфисаног стеновитог комплекса.

Просторно са највећим значајем су палеозојски шкриљци, а изразите су локације и албит – хлоритинских шкриљаца, док зону разграничења чине анфиболски шкриљци. У оквиру локације гнајса и биотитских шкриљаца утиснути су праменови магматских тела гранита и плагиогранита у околне стене, као и у неким деловима праменови филита, амфиболских шкриљаца и метаморфисаних пешчара. Унутар локације албит – хлоритинских шкриљца и граничне зоне присутне су и две позиције мермерисаних кречњака. У овом подручју срећу се и метаморфисани пешчари, сарпентин и серпентинисани перидотити, диабаз рожњачка формација доње јуре, кречњаци и доломити. На овом матичном супстрату образују се углавном смеђа земљишта. Углавном преовлађује неутрално базична подлога.

У зависности од климатских, хидрографских, орографских и осталих услова, највећи делови газдинске јединице се простиру на следећим геолошким подлогама:

Серпентин као метаморфна стена преовлађује у источном и крајњем северном делу ове газдинске јединице, који припада великом Ибарском серпентинском масиву. Серпентини се као матични супстрати за образовање земљишта јако издвајају од осталих силикатних стена. Њихова особеност састоји се првенствено у томе што се на њима образују земљишни комплекси сасвим специфичног изгледа и посебног еколошког значаја, због чега су често насељени и специфичном серпентинском вегетацијом. И поред наизглед једноличне серпентинске подлоге педолошки покривач је доста разноврстан, јер се јављају земљишта различите старости и различитог еколошког значаја. Општа одлика типова земљишта који се јављају на серпентинима јесте њихов специфични хемијски састав. Ту се на првом месту истиче врло јака несташица хранљивих елемената, који се огледа у сиромаштву земљишта са калцијумом и калијумом, уз присуство великог садржаја магнезијума. Серпентини често садрже и велике количине никла, хрома, кобалта и др. који могу бити и токсични за многе биљке. Од физичких особина истиче се првенствено механичка дробљивост стена на крупније одломке, због чега су сва серпентинска земљишта јако скелетна и пропустљива за воду. Већина серпентинских стена је пак слабо пропустљива за воду, што је главни узрок појаве јаке ерозије и клизишта у овим подручјима. На геолошкој подлози серпентин формирана су хумусно-силикатна земљишта (црница на серпентину).

Гнајс је крупнозрна метаморфна стена  са слабо израженом или дисконтинуираном фолијацијом.Настаје метаморфозом пелита (глином богате ситнозрнасте седиментне стене)            или гранита,а критична парагенеза састоји се од кварца, плагиокласа, калијског фелдспата, мусковита и/или биотита. Поред ових, у саставу се могу наћи још неки типоморфни минерали који указују на услове постанка,попут дистена (кианит), хорнбленде, граната, стауролита, силманита, кордијерита, андалузита, итд.

Зависно од начина настанка има различиту структуру:

- гранолепидобластичну, коју имају динамотермални гнајсеви

- окцасту, коју имају катакластични гнајсеви.

Гранолепидобластична структура се одликује обилнијим присуством листастих минерала у односу на гранобластичне, односно представља прелаз између гранобластичне и лепидобластичне структуре. Окцаста структура се карактерише присуством окаца-округластих или сочивасто издужених агрегата или минерала, распоређених у фолијацији или шкриљавости стене најчешће опкољени ситнозрним матриксом. Гнајс је заступљен на Јастребцу, Јухору, претежно на планинама у Србији, које припадају Српско-македонској маси. Пошто се под утицајем атмосферилија брзо распада, гнајс није погодан као грађевински материјал.

Шкриљци се налазе у контактној зони магматских стена и серпентина, што указује на присуство гнајса који се састоји од кварца, фелдспата и лискуна па је по минералошком саставу идентичан са гранитом. Шкриљци се распадају слични магматским стенама само брже јер им шкриљавост олакшава приступ деструктивним чиниоцима а осетљиви су и на дејство мраза. на шкриљцима је овде формирано смеђе скелетоидно кисело земљиште.

Перидотити су магматске стене, крупнозрнсте структуре, велике запреминске тежине, која се састоји од оливина и пироксена. Перидотит садржи више од 90 % бојених минерала односно не садржи саличне, светле минерале и он је ултрабазична стена, што значи да садржи мање од 45 % SiО2. Богат је магнезијумом (Mg), што се одражава у великом уделу магнезијумом богатих оливина. Перидотити се јављају обично у виду великих маса неправилног облика. Перидотити су доминантне стене у горњем делу Земљиног омотача.

Пешчари прпадају групи седиментних стена (везани седимент) изграђена претежно од кластичних зрна величине 2-0,05мм. Према крупноћи везаних зрна (гранула) спада у псамите.

У погледу минералног састава пешчари су обично изграђени доминантно од зрна кварца, љуспица мусковита и фелдспата, а потом и циркона, апатита, магнетита, граната, турмалина. Везиво може бити калцијумкарбонатно (вапновито), лапоровито, глиновито, доломитско, силицијско, гвожђевито (лимонит), битуминозно (органског порекла) и др.

Неки пешчари су отпорни на утицај атмосферилија. Овакве стене су обично погодне као геолошки грађевински материјал. Због велике тврдоће (висок садржај кварца) појединачних зрна и подношења високих температура погодни су за оштрење сечива.

Други народни назив за пешчар је „тоциљњак“, што означава камен од кога се праве тоцила.

Кречњаци су најраспрострањеније карбонатне стене и једне од најраспрострањенијих седиментних стена уопште. Састављени су од калцита али су ретко сасвим чисти. Обично садрже хемијске примесе гвожђа, мангана и магнезијума, затим примесе глине, зрна песка, органску материју и др. Кречњаци могу настати на више начина:

- као хемијски седименти,

- као органогени седименти, када настају уз активно учешће живих организама и најзад,

- као резултат механичког распадања и преталожавања раније створених кречњака.

Као хемијски талози стварају се и тзв. литографски шкриљци (криптокристаласти јасно услојени кречњаци), кречњаци соних лежишта и уз мање или веће учешће организама, спрудни алохтони кречњаци (директно излучивање карбоната из морске воде). Органогени кречњаци редовно садрже остатке фосила у чију љуштуру је уграђиван калцијумкарбонат. Име добијају према карактеристичном фосилу: цефалоподски, брахиоподски, рудистни, литотамнијски итд. Кречњак се користи за производњу креча који се користи као грађевински материјал.

Доломит је седиментна стена и минерал, који се састоје од кристала калцијум магнезијум карбоната, CаMg(CО3)2, односно CаCО3•MgCО3. Стена доломит је највећим делом изграђена од минерала доломита. Ако, у одређеном проценту, кречњак садржи минерал доломит, тада се тај кречњак назива доломитични или магнезијски кречњак. Доломит је први пут описао француски природњак и геолог Деода Грате де Доломје (1750 – 1801). Пронађен је 1791. године у Доломитским Алпима у северној Италији. Минерал доломит кристалише у тригонално-ромбоедарској системи. Формира беле, сиве до розе закривљене кристале, мада се често јавља и у облику масивних агрегата. Има сличне физичке карактеристике као минерал калцит, али се не може растворити у хладној хлороводоничној киселини. Има тврдину 3,5 до 4, по Мосовој скали. Специфична тежина је 2,85. Често се јавља ближњење кристала. Између доломита и анкерита, може се формирати изоморфна серија, у којој се мења садржај магнезијума и гвожђа. Мале количине гвожђа у структури доломита даје кристалима жуту до браон нијансу. У кристалу је могућа замена магнезијума манганом, када кристали имају розе боју. Такође, магнезијум може бити замењен оловом и цинком. Текстура му варира од ситнозрне до крупнозрне и често садржи мале шупљине.

Следећи геолошки састав терена и његове специфичности везане за климатске, хидрографске, орографске и остале услове, на простору ове газдинске јединице доминирају два основна типа земљишта са својим варијантама и то:

- хумусно - силикатна земљишта на серпентину,

- кисела смеђа земљишта ( на силикатним супстратима и базичним еруптивним стенама ),

Црнице на серпентину су доста плитка земљишта (А1-C профила), дубине неколико сантиметара и од саме површине садрже доста крупног скелета. Нешто дубља земљишта (А1-АC-C профила), дубине до 25 сантиметра као и смеђе земљиште (А1-(B)-C профила), срећу се само на равним теренима или благим странама. Боје су црне са јачом или слабијом рудом нијансом. По механичком саставу су иловаче са доста праха и ситног песка. Структура је зрнаста и јако стабилна у води, нарочито на травним површинама. Ова земљишта су углавном слабо кисела. У еколошком смислу то су због мале дубине и јако изражене пропустљивости за воду, доста ксеротермна земљишта. Црница на серпентину је слабо производно земљиште без обзира на то што има добре физичке и хемиске особине

Дистрично смеђе или кисело земљиште - основна карактеристика овог типа земљишта је да класе А – C  прелазе брже или спорије у земљишта и класе са А –(B) – C. Основна карактеристика ове класе је појава смеђег (камбичног) (B) – хоризонта. У профилу се смеђи хоризонт налази између А и О хоризонта који је изнад, односно C или R који је испод њега.

Ова земљишта су у овој газдинској јединици заступљена у њеном централном делу. Хумусно акумулативни хоризонт је мрко смеђе боје, најчешће мрвичасте структуре. Дебљина је обично до 10цм. Испод хумусног хоризонта је доста оштар прелаз у хоризонт окер смеђе боје, па чак и жуте боје. Ова земљишта имају изузетно повољне физичке и хемијске особине које највише одговарају захтевима шумских врста.

Могу да еволуирају у различитим правцима, најчешће у:

- хумусно кисела земљишта,

- лесивирана кисела земљишта и

- оподзољена кисела земљишта.

Хумусно кисела земљишта су доста плитка и од саме површине садрже доста крупног скелета и срећу се на великом пространству док се нешто дубља земљишта срећу само на равним теренима или благим странама. Боје су црне са јачом или слабијом рудом нијансом. По механичком саставу су иловаче са доста праха и ситног песка. Структура је зрнаста и јако стабилна у води, нарочито на травним површинама. Ова земљишта су углавном слабо кисела. У еколошком смислу то су због мале дубине и јако изражене пропустљивости за воду, доста ксеротермна земљишта.

Илимеризовано или лесивирано код овог типа земљишта супстрат најчешће чине квартарни седименти: лес,лесоидне глине,стари алувијални и глацијални наноси који садрже доста фракција праха.Често су ти наноси двослојни.Доњи део нанетог материјала је тежег,а горњи лакшег механичког састава.Ова земљишта припадају класи А – Е – Bт – C или А1- А3 –Bт – C – А хоризонт је доста често сачуван под шумом. Дебљине 5-10 цм. Слабо је засићен базама и доста добро хумифициран. Е или А3 хоризонт је избледео, сиво-жут и дебљине је 20-30 цм, лакше је текстуре због изношења глине. Реакција је кисела пошто садржи мало база. Bт хоризонт је најразвијенији. Дебљине је 30-50 цм. Знатно је глиновитији у односу на предходни хоризонт. Боја је смеђе-руда до црвенкаста, грашкасте до ситно грудвасте структуре. Лесивирана земљишта представљају веома добро станиште за шумско дрвеће. То су дубока земљишта са повољним физичким особинама.

Оподзољено кисело смеђе земљиште се дефинише као подтип киселог смеђег земљишта. генеза, као и формирање морфолошке слике профила, врши се под утицајем одговарајуће констелације станишних фактора. Киселе силикатне стене, веома купиран рељеф, велики нагиби, оскудна вегетација и често изложеност терена сунцу, ерозији водом и ветром, специфична микроклима, су главни узрочници образовања овог земљишта. Оподзољено кисело смеђе земљиште у ацидофилним шумама букве ( Luzulo-Fagenion moesiacae ) и у заједницама ацидофилних шума храста китњака фрагментамо се јавља на малим површинама у целој Србији. Основне карактеристике овог земљишта: мала дубина, јако кисела или екстремно кисела реакција земљишта, премештање сесквиоксида, специфичан гиаипно-фракциони састав хумуса, су својства која га приближавају смеђим подзоластим земљиштима и подзолима. Препорука је да се у складу са савременим приступом развоју шумарства, површине цено-еколошке групе ацидофилних шума букве (Luzulo-Fagenion moesiacae) на оподзољеном киселом смеђем земљишту, на јако великим нагибима, издвојити у посебне газдинске целине и на њих примењивати посебан газдински третман. Овакве целине јављају се фрагментарно на подручју целе газдинске јединице, а њихова укупна површина је практично занемарљива.

1.6. Хидрографска карактеристика

Хидрографске прилике на подручју ове газдинске јединице су врло повољне, што је у директној повезаности са геолошком подлогом, односно са учешћем серпентина и серпентинских перидотита, који омогућавају формирање сталних водотока и пуно изворишта. Сви водотоци и извори преко целе године имају довољну количину воде.

Главни водотоци су  Лађевачка река, Пропљенички и Змајевски поток, који уједно чине и три слива газдинске јединице ''Чемерно''.

Значи, према главним водотоцима формирана су три слива у овој газдинској јединици, у погледу просторне поделе на одељења, односно њихове припадности ( гравитирања ) одређеном сливу, а то су следећи сливови:

1. Слив Пропљеничког потока ( прво одељење – издвојено као засебна површина ван комплекса јединице )

2. Слив Лађевачке реке ( 2.-41. и 58. одељење )

3. Слив Змајевски поток ( 42. – 58. одељење )

Сви водотоци се уливају у реку Толишницу, а ова се испод Козјака улива у Лопатницу. Лопатница се код Богутовца улива у Ибар.

1.7. Клима

Према климатској реонизацији територија коју захвата газдинска јединица “Чемерно” налази се у рејону који се одликује климом која има најизразитије континенталне карактеристике. Међутим и у њему се не ради о правој континенталној клими, обзиром да се осећа комбиновани утицај Средоземног и Јадранског мора и Атланског океана, који слаби идући од југа према северу и од запада према истоку.

Подаци за климатске карактеристике преузети са званичног сајта РХМЗ Србије (Синоптичка-мерна станица Краљево (φ 43°42N   λ 20°42Е н.в. 215 m), нормалне вредности за период 1991 – 2020. год.).

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормална вредност | 0.6 | 2.9 | 7.2 | 12.2 | 16.6 | 20.5 | 22.4 | 22.3 | 17.3 | 12.1 | 7.0 | 1.8 | 11.9 |
| Средња максимална | 4.7 | 7.9 | 13.0 | 18.3 | 22.8 | 26.6 | 29.0 | 29.4 | 24.0 | 18.4 | 12.0 | 5.7 | 17.7 |
| Средња минимална | -2.9 | -1.4 | 2.1 | 6.2 | 10.5 | 14.3 | 15.7 | 15.6 | 11.6 | 7.1 | 2.9 | -1.4 | 6.7 |
| Апсолутни максимум | 20.0 | 24.8 | 30.3 | 32.0 | 35.0 | 39.2 | 43.6 | 41.0 | 37.2 | 33.8 | 28.2 | 22.0 | 43.6 |
| Апсолутни минимум | -21.9 | -21.9 | -15.7 | -6.3 | 1.3 | 2.9 | 7.1 | 5.4 | 0.9 | -5.6 | -9.3 | -18.0 | -21.9 |
| Ср. бр. мразних дана | 22.9 | 16.4 | 9.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1 | 18.7 | 78.6 |
| Ср. бр. тропских дана | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 8.2 | 12.9 | 14.6 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0 | 40.6 |
| РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 81.8 | 75.4 | 68.5 | 66.6 | 69.9 | 69.0 | 66.1 | 66.2 | 72.0 | 77.4 | 79.0 | 83.0 | 72.9 |
| ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 64.4 | 89.8 | 141.8 | 171.1 | 212.3 | 247.1 | 279.6 | 272.4 | 185.0 | 139.6 | 85.2 | 51.4 | 1939.7 |
| Број ведрих дана | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 9.5 | 10.9 | 6.6 | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 63.4 |
| Број облачних дана | 14.5 | 12.3 | 10.7 | 9.4 | 8.7 | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 15.7 | 111.5 |
| ПАДАВИНЕ (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. месечна сума | 44.8 | 47.0 | 61.0 | 63.6 | 83.7 | 91.7 | 73.6 | 61.0 | 60.4 | 62.9 | 49.0 | 53.4 | 752.1 |
| Маx. дневна сума | 28.4 | 24.3 | 38.3 | 50.6 | 69.8 | 84.2 | 75.8 | 61.2 | 34.7 | 51.2 | 43.5 | 32.4 | 84.2 |
| Ср. бр. дана >= 0.1 mm | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 14.7 | 11.9 | 10.4 | 8.4 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 13.9 | 142.6 |
| Ср. бр. дана >= 10.0 mm | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 23.4 |
| ПОЈАВЕ (број дана са....) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снегом | 9.0 | 7.8 | 4.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.7 | 33.3 |
| снежним покривачем | 12.7 | 9.6 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 8.3 | 37.0 |
| маглом | 8.9 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 4.1 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 50.1 |
| градом | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |

Најважније карактеристике климе у овој газдинској јединици су следећe:

Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa изнoси 11,9 oC, сa прoсeчнoм aмплитудoм oд 22,5 o C.  Прoсeчне најниже температуре су у децембру, јануару и фебруару, а највише у јулу и августу.

Апсолутне максималне температуре ваздуха достижу се у летњим месецима чак 43,6 oC,док су у најхладнијим месецима до -21,9 oC.

Амплитудна (разлика) између апсолутне максималне и минималне температуре износи 65,5oC.

Од свих дванаест месеци у години само пет месеци могу бити без температуре испод 0 oC.           Поред зимских месеци температура испод 0 oC може да се јави и у априлу.

Највећи број мрaзних дaнa је у децембру и јануару, а број топлих у јулу и августу. Касни мразеви могу се појавити до друге половине маја, док рани почињу половином септембра.

Срeдњa гoдишњa рeлaтивнa влaжнoст изнoси 72,9 %, a нajвeћa je у зимским мeсeцимa.

Прoсeчнa гoдишњa кoличинa пaдaвинa изнoси 752 мм/м2. Рaспoрeд прoсeчних мeсeчних пaдaвинa зa пeриoд I, II, III мeсeц изнoси 152,8 мм, зa пeриoд IV, V и VI мeсeц изнoси 239,0 мм, зa пeриoд VII, VIII и IX изнoси 195 мм и зa пeриoд X, XI и XII мeсeц изнoси 165.3мм.

Jeднa oд кaрaктeристикa плувиoмeтриjскoг рeжимa у oвoм дeлу Србиje су jaки пљускoви, тaкo дa мaксимaлнe днeвнe пaдaвинe (84,2 мм) пoнeкaд прeвaзилaзe срeдњe мeсeчнe сумe пaдaвинa, штo увeћaвa угрoжeнoст oд eрoзиje.

Просечан број дана са појавом снежних падавина је 33,3 под снежним покривачем 37, са маглом 50 и са градом 1 дан.

Ветрови јако утичу на климу. Прво, нагло развијају пролећне температуре, и друго, углавном, доносе кишу.

Најчешћи ветрови који дувају у овој области су југозападног ( SW ) и западног правца ( W ) и дувају преко целе године уносећи своју климатско – термичку и плувиографску компоненту.

Од ветрова који дувају из суседних области најзначајнији су кошава (NI), хладни северац (N ) и југо (S). Просечна брзина ветра је 4,2 м/сек. Максимална брзина ветрова је до 12,4 м/сек. Најчешће непогоде јављају се у јулу месецу.

1.8. Опште карактеристике шумског екосистема

Сви типови шума Србије улазе у првом степену систематизације у одређене крупне јединице – комплексе (појасеве). Комплекси (појасеви) даље се рашчлањују на ценоеколошке групе типова шума, на основу досадашњих сазнања о вегетацији и земљишту.

Газдинска јединица ''Чемерно'', припада планинском појасу, у којима су комплекси издиференцирани под утицајем три битна фактора за живот шумске вегетације: надморске висине, топлоте и влаге. У овој газдинској јединици према еколошкој припадности шуме и шумска земљишта образују следеће комплексе (појасеве):

III. Комплекс (појас) ксеромезофилних китњакових и грабових типова шума. Овај комплекс обухвата шуме горњег брдског и доњег нископланинског појаса на надморским висинама од 400 - 800 м. Може се јавити у предходном појасу ксеротермофилних шума у речним долинама, на хладним и понекад на влажним стаништима. У подручју где је климатогена шума сладуна и цера  могу да се јављају китњак и граб као следећа ороклиматогрна шума и то на граници брдског и планинског појаса. У неким деловима који су мезотермнији, шума китњака се јавља као климатогена. У овом комплексу могу бити заступљене и монодоминантне шуме китњака, шуме китњака и цера као и шума чисто цера. Јаки нагиби у овом појасу су угрожени од ерозије и клизишта. Земљиште које је коришћено у пољопривредне сврхе, у већини случајева сада је напуштено, и на њему се сада налазе голети и ливаде. Од ценолошких група заступљене су:

- Шуме китњака и цера (Quercetion - petraeae - cerris) на различитим смеђим земљиштима. Ове шуме јављају се најчешће на надморској висини од 400 - 800 м на плитким и скелетним кисело смеђим земљиштима, на гребенима или топлим експозицијама јачих нагиба, што уз мали склоп и оскудну стељу доводи до деградације.

IV. Комплекс (појас) мезофилних букових и буково - четинарских типова шума. Овај комплекс одликује се доминацијом мезијске букве (Fagus moesiaca), а у полидоминантним заједницама је доминирајућа врста. Тако преовлађивање букве, која је у експанзији, представља главну карактеристику цено – еколошке групе типова шума (Fagus moesiaca) овог комлекса. У овом комплексу преовлађују дистрична земљишта и еутрична на силикатним стенама, док су земљишта на кречњацима сразмерно ређа и налазе се на већим надморским висинама.У овом комплексу од ценолошких група заступљене су:

- Шума планинске букве (Fagetum montanum) на различитим смеђим земљиштима. У овом  дијапазону букова шума је климаторегионална фитоценоза, што значи да се јавља на свим експозицијама. Планинска шума букве обухвата највећи део ове газдинске јединице и одликује се апсолутном доминацијом букве (Fagus moesiaca).  Поред букве у спрату дрвећа јавља се појединачно горски јавор ( Acer pseudoplatanus ), планински брест (Ulmus montana), јела (Аbies alba), планински јавор (Acer platanoides), бели јасен ( Fraksinus еxcelsior). У спрату жбуња јавља се Sambucus nigra. У спрату приземне вегетације јављају се Аsperula odorata, Lusula luzuloides, Rubus hirtus , Rubus ideus и др. Планинска шума букве јавља се на киселом смеђем земљишту на киселим силикатним стенама. Одликује се апсолутном доминацијом букве, јаком сенком, врло повољним микроклиматом и великом стабилношћу. Земљишта су обично смеђа, дубока са високом потенцијалном плодношћу.

- Шуме букве и јеле (Abieto - Fagetum) на различитим смеђим земљиштима и лесивираним варијантама неких смеђих земљишта. У овој газдинској јединици овај тип шуме заступљен је на релативно малој површини и представља типичну шуму букве и јеле на серпентину (Abieti - Fagetum serpetinicum typуcum). То су мешовите састојине букве и јеле у којима углавном доминира буква. У спрату дрвећа јављају се појединачно црни бор и китњак . У спрату жбуња такође се јавља Sambucus nigra, а у спрату приземне вегетације Vaccinium murtillus.

V. Комплекс (појас) термофилних борових шума (Orno-Ericion). Овај комплекс одликује се доминацијом црног бора (Pinus nigra). Од ценоеколошких група заступљена је:

- Шума борова на базичним стенама (Orno-Ericion). Јавља се на источном делу газдинске јединице, у сливу Змајевачки поток.

У оквиру ових комплекса јављају се и вештачки подигнуте састојине јавора, смрче, црног бора и мешовите састојине црног и белог бора.

1.9. Општи фактори значајни за стање шумских екосистема

Шуме ове газдинске јединице граде један врло сложен шумски екосистем. Та сложеност проистиче из сложености и разноврсности свих еколошких фактора као и њихове узајамне повезаности и испреплетаности. На једном месту доминантнију улогу има рељеф, на другом земљиште, трећем хидрографске карактеристике, а четивртом клима. Сви ови фактори се међусобом условљавају и допуњују. Током векова на све факторе значајну улогу је одиграла а и данас игра жива компонента, пре свих шумско дрвеће. Шумско дрвеће се биомасом, својим надземним и подземним деловима, у великој мери мења примарне еколошке факторе, а пре свега климатске.

У шумској заједници драстично су промењени температура, светлост, релативна влага вадуха, и др. у односу на голу површину. Тако промењени услови стварају специфичне микроклиматске услове. За развој микроорганизама који имају одлучујућу улогу у метаболизму екосистема односно у омогућавању бржег кружења материје од органског до неорганског стања. Наглим нарушавањем састојинских односа мењају се микроклиматски и екоклиматски услови у шуми, а они за собом повлаче промену или потпуно ишчезавање многих микроорганизама, развој многих коровских биљака које нису карактеристичне за образовање шума. Све се то негативно одражава на процесе хумификације земљишта, на процесе обнављања и на стабилност ових састојина.

Због доста негативних утицаја човека у досадашњем газдовању шумама ове газдинске јединице и велике разбацаности није у пуној мери очувана стабилност свих састојина што онемогућава складно функционисање целокупног екосистема.

## 2.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

## 2.1.Стање шумa

## 2.1.1.Стање шума по намени

| Глобална намена | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pha | P % | V m3 | V % | V/Ha | iv m3 | iv % | ivt m3/ha | Iv |
| 10 . Шуме и шумска станишта са производном функцијом | 1235.48 | 65.6 | 341710.6 | 65.3 | 276.6 | 7187.7 | 65.0 | 5.8 | 2.1 |
| 12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом | 647.42 | 34.4 | 181759.9 | 34.7 | 280.7 | 3865.4 | 35.0 | 6.0 | 2.1 |
| УКУПНО ГЈ | 1882.90 | 100.0 | 523470.5 | 100.00 | 278.0 | 11053.1 | 100.00 | 5.9 | 2.1 |

Од укупно обрасле површине ове газдинске јединице (1.882,90 ха) према глобалној намени све састојине сврстане су у:

Шуме и шумска станишта са производном функцијом (10), обухвата све површине које служе за производњу дрвета - економске шуме у редовном газдовању. Укупна површина ове намене износи 1235,48 ха или 65,6 % од укупно обрасле површине.

Шуме са приоритетном заститном функцијом (12), обухвата комплексе шума чији је приоритетни циљ газдовања у вези са заштитном улогом шуме (подручја изворишта вода, ерозионо лабилна подручја, шикаре и шубљаци и сл.). Обухватају површину од 647,42 ха или 34,4 % од укупно обрасле површине.

| Основна намена | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pha | P % | V m3 | V % | V/Ha | iv m3 | iv % | ivt m3/ha | Iv |
| Укупно НЦ 10 | 1235.48 | 65.6 | 341710.6 | 65.3 | 276.6 | 7187.7 | 65.0 | 5.8 | 2.1 |
| Укупно НЦ 26 | 598.80 | 31.8 | 166779.3 | 31.9 | 278.5 | 3565.9 | 32.3 | 6.0 | 2.1 |
| Укупно НЦ 66 | 48.62 | 2.6 | 14980.6 | 2.9 | 308.1 | 299.5 | 2.7 | 6.2 | 2.0 |
| УКУПНО ГЈ | 1882.90 | 100.0 | 523470.5 | 100.00 | 278.0 | 11053.1 | 100.00 | 5.9 | 2.1 |

Од укупно обрасле површине ове газдинске јединице (1882,90 ха) према основној намени све састојине сврстане су у:

Намена производња техничког дрвета (10), сврстане су све површине које служе за производњу дрвета - економске шуме у редовном газдовању. Укупна површина ове наменске целине износи 1235,48 ха или 65,6 % од укупно обрасле површине.

Намена заштита земљишта од ерозије (26) обухвата обрасле површине на врло стрмим теренима које штите своје станиште и околне површине од ерозије и искоришћавања земљишта. Обухватају површину од 598,8 ха или 32,3 % од укупно обрасле површине.

Намена стална заштита шума (66) сврстане су све шуме које имају стално заштитни карактер у којима нема газдинских интервенција, односно шикаре и шибљаци. Укупна површина ове наменске целине износи 48,62 ха или 2,1 % од укупне обрасле површине. У овој наменској целини неће се изводити никакви радови пошто се ради о обраслим површинама које се налазе на врло стрмим односно врлетним странама где штите земљиште од ерозије, а уједно служе као заштитни појасеви од могућих шумских пожара.

## 2.1.2.Стање шума по газдинским типовима

## Газдински  типови  обухватају  све  шуме  са  приближно  једнаким  састојинским  карактеристикама и сличним дугорочним циљевима. Упутства за газдовање за сваки  ГАЗДИНСКИ ТИП описују најсврсисходнији начин да се из постојећег стања шума  дође  до  жељеног  циља  у  ближој  или  даљој  будућности.  Сваки  ГТ  се  карактерише  доминантном врстом дрвећа, док су унутар сваког газдинског типа дефинисани газдински  третмани према узгојној групи у којој се налази конкретна састојина на терену.

Газдински  типови  покривају најзначајније  типове шума у Србији (80 %  свих  типова и  газдинских  ситуација).  Газдински  типови  разврстани  по  развојним  фазама/узгојним  групама  чине  основну планску  јединицу на нивоу газдинске јединице.  Планирањем на  нивоу газдинског типа по узгојним групама, упутства за газдовање дају оквире коришћења  по  узгојним  групама  у  релативним  износима  (%  од  запреминског  прираста  или  број  конкурената за сваку узгојну групу) те се могу користити на различитим бонитетима.

Стање по газдинским типовима

| Газдинска тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pha | P % | V m3 | V % | V/Ha | iv m3 | iv % | ivt m3/ha | Iv |
| Изданачке меш. шуме храст- Високе шуме храст. и ОЛ - 2621 | 1.87 | 0.1 | 83.9 | 0.0 | 44.8 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 2.0 |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена -21010 | 3.87 | 0.2 | 1314.7 | 0.3 | 339.7 | 36.3 | 0.3 | 9.4 | 2.8 |
| Високе мешовите шуме букве - 21110 | 681.16 | 36.2 | 172745.1 | 33.0 | 253.6 | 3353.7 | 30.3 | 4.9 | 1.9 |
| Изданачке меш. шуме букве- Високе шуме бк,ол и четин.-21121 | 2.16 | 0.1 | 477.6 | 0.1 | 221.1 | 11.5 | 0.1 | 5.3 | 2.4 |
| Високе меш. шуме борова - Високе шуме лишћ. и четин.-31211 | 46.69 | 2.5 | 6351.5 | 1.2 | 136.0 | 276.5 | 2.5 | 5.9 | 4.4 |
| Високе меш. шуме смрче - Високе шуме лишћ. и четин.-31511 | 46.23 | 2.5 | 9616.0 | 1.8 | 208.0 | 261.8 | 2.4 | 5.7 | 2.7 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара - 31610 | 1.56 | 0.1 | 619.0 | 0.1 | 396.8 | 23.0 | 0.2 | 14.7 | 3.7 |
| Високе шуме букве и јеле -41310 | 1091.63 | 58.0 | 332262.7 | 63.5 | 304.4 | 7088.6 | 64.1 | 6.5 | 2.1 |
| Шибљаци,шикаре и жбунаста вегетација - 51730 | 7.73 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1882.90 | 100.0 | 523470.5 | 100.0 | 278.0 | 11053.1 | 100.0 | 5.9 | 2.1 |

У оквиру газдинске јединице Чемерно издвојено је 9 газдинских типова.

Најзаступљенији газдински типови  у овој газдинској јединици су:

- Газдински тип 41310 – Високе шуме букве и јеле – заступљен је са 1091,63 ха или 58,0% површине, са запремином од 332262,7 м³ или 63,9 % запремине и просечном запремином од 304,4 м3/ха, са запреминским прирастом од 7088,6 м3 или 64,5 % запреминског прираста, просечним запреминским прирастом од 6,5 м3/ха и процентом текућег запреминског прираста од 2,1 %.

- Газдински тип 21110 – Висока мешовита шума букве  – заступљен је са 681,16 ха или 36,2% површине, са запремином од 172745,1 м³ или 33 % запремине и просечном запремином од 253,6 м3/ха, са запреминским прирастом од 3353,7 м3 или 30,3 % запреминског прираста, просечним запреминским прирастом од 4,9 м3/ха и процентом текућег запреминског прираста од 1,9 %.

- Газдински тип 31211 – Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара  – заступљен је са 46,69 ха или 2,5 % површине, са запремином од 6351,5 м³ или 1,2 % запремине и просечном запремином од 136,0 м3/ха, са запреминским прирастом од 276,5 м3 или 2,5 % запреминског прираста, просечним запреминским прирастом од 5,9 м3/ха и процентом текућег запреминског прираста од 4,4 %.

    - Стање шума по пореклу и очуваности

Стање шума по пореклу и очуваности

| Газдински тип |  | Површина |  |  | Запремина |  |  |  |  |  |  | Запремински прираст |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pha | P % |  | V m3 |  | V % |  | V/Ha |  |  | iv m3 |  | iv % |  | ivt m3/ha |  | Iv |
| 21010. Високе мешовите шуме јавора и јасена |  | 3.19 | 0.2 |  | 1160.0 |  | 0.2 |  | 363.6 |  |  | 31.9 |  | 0.3 |  | 10.0 |  | 2.8 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве |  | 529.04 | 28.1 |  | 135241.0 |  | 25.8 |  | 255.6 |  |  | 2648.4 |  | 24.0 |  | 5.0 |  | 2.0 |
| 41310. Високе шуме букве и јеле |  | 621.91 | 33.0 |  | 190575.7 |  | 36.4 |  | 306.4 |  |  | 4031.3 |  | 36.5 |  | 6.5 |  | 2.1 |
| Високе очуване |  | 1154.14 | 61.3 |  | 326976.7 |  | 62.5 |  | 283.3 |  |  | 6711.6 |  | 60.7 |  | 5.8 |  | 2.1 |
| Укупно високе |  | 1154.14 | 61.3 |  | 326976.7 |  | 62.5 |  | 283.3 |  |  | 6711.6 |  | 60.7 |  | 5.8 |  | 2.1 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара |  | 2.16 | 0.1 |  | 477.6 |  | 0.1 |  | 221.1 |  |  | 11.5 |  | 0.1 |  | 5.3 |  | 2.4 |
| Изданачке очуване |  | 2.16 | 0.1 |  | 477.6 |  | 0.1 |  | 221.1 |  |  | 11.5 |  | 0.1 |  | 5.3 |  | 2.4 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара |  | 1.87 | 0.1 |  | 83.8 |  | 0.0 |  | 44.8 |  |  | 1.7 |  | 0.0 |  | 0.9 |  | 2.0 |
| Изданачке девастиране |  | 1.87 | 0.1 |  | 83.8 |  | 0.0 |  | 44.8 |  |  | 1.7 |  | 0.0 |  | 0.9 |  | 2.0 |
| Укупно изданачке |  | 4.03 | 0.2 |  | 561.4 |  | 0.1 |  | 139.3 |  |  | 13.2 |  | 0.1 |  | 3.3 |  | 2.4 |
| 21010. Високе мешовите шуме јавора и јасена |  | 0.68 | 0.0 |  | 154.8 |  | 0.0 |  | 227.6 |  |  | 4.4 |  | 0.0 |  | 6.5 |  | 2.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара |  | 27.39 | 1.5 |  | 3782.7 |  | 0.7 |  | 138.1 |  |  | 173.6 |  | 1.6 |  | 6.3 |  | 4.6 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара |  | 46.23 | 2.5 |  | 9616.0 |  | 1.8 |  | 208.0 |  |  | 261.9 |  | 2.4 |  | 5.7 |  | 2.7 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара |  | 1.56 | 0.1 |  | 619.0 |  | 0.1 |  | 396.8 |  |  | 23.0 |  | 0.2 |  | 14.7 |  | 3.7 |
| ВПС очуване |  | 75.86 | 4.0 |  | 14172.5 |  | 2.7 |  | 186.8 |  |  | 462.9 |  | 4.2 |  | 6.1 |  | 3.3 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара |  | 1.45 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС разређене |  | 1.45 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС |  | 77.31 | 4.1 |  | 14172.5 |  | 2.7 |  | 183.3 |  |  | 462.9 |  | 4.2 |  | 6.0 |  | 3.3 |
| Укупно НЦ 10 |  | 1235.48 | 65.6 |  | 341710.6 |  | 65.3 |  | 276.6 |  |  | 7187.7 |  | 65.0 |  | 5.8 |  | 2.1 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве |  | 140.91 | 7.5 |  | 33654.4 |  | 6.4 |  | 238.8 |  |  | 628.3 |  | 5.7 |  | 4.5 |  | 1.9 |
| 41310. Високе шуме букве и јеле |  | 440.04 | 23.4 |  | 130556.1 |  | 24.9 |  | 296.7 |  |  | 2834.7 |  | 25.6 |  | 6.4 |  | 2.2 |
| Високе очуване |  | 580.95 | 30.9 |  | 164210.5 |  | 31.4 |  | 282.7 |  |  | 3463.0 |  | 31.3 |  | 6.0 |  | 2.1 |
| Укупно високе |  | 580.95 | 30.9 |  | 164210.5 |  | 31.4 |  | 282.7 |  |  | 3463.0 |  | 31.3 |  | 6.0 |  | 2.1 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара |  | 16.59 | 0.9 |  | 2568.8 |  | 0.5 |  | 154.8 |  |  | 102.9 |  | 0.9 |  | 6.2 |  | 4.0 |
| ВПС очуване |  | 16.59 | 0.9 |  | 2568.8 |  | 0.5 |  | 154.8 |  |  | 102.9 |  | 0.9 |  | 6.2 |  | 4.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара |  | 1.26 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС разређене |  | 1.26 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС |  | 17.85 | 0.9 |  | 2568.80 |  | 0.5 |  | 143.9 |  |  | 102.90 |  | 0.9 |  | 5.8 |  | 4.0 |
| Укупно НЦ 26 |  | 598.80 | 31.8 |  | 166779.3 |  | 31.9 |  | 278.5 |  |  | 3565.9 |  | 32.3 |  | 6.0 |  | 2.1 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве |  | 11.21 | 0.6 |  | 3849.7 |  | 0.7 |  | 343.4 |  |  | 77.0 |  | 0.7 |  | 6.9 |  | 2.0 |
| 41310. Високе шуме букве и јеле |  | 29.68 | 1.6 |  | 11130.9 |  | 2.1 |  | 375.0 |  |  | 222.5 |  | 2.0 |  | 7.5 |  | 2.0 |
| Високе очуване |  | 40.89 | 2.2 |  | 14980.6 |  | 2.9 |  | 366.4 |  |  | 299.5 |  | 2.7 |  | 7.3 |  | 2.0 |
| Укупно високе |  | 40.89 | 2.2 |  | 14980.6 |  | 2.9 |  | 366.4 |  |  | 299.5 |  | 2.7 |  | 7.3 |  | 2.0 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација |  | 7.73 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљаци |  | 7.73 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 66 |  | 48.62 | 2.6 |  | 14980.6 |  | 2.9 |  | 308.1 |  |  | 299.5 |  | 2.7 |  | 6.2 |  | 2.0 |
| УКУПНО ГЈ |  | 1882.90 | 100.0 |  | 523470.5 |  | 100.0 |  | 278.0 |  |  | 11053.1 |  | 100.0 |  | 5.9 |  | 2.1 |
| Порекло/очуваност | Површина |  |  |  |  | Запремина |  |  |  |  | Запремински прираст |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pha |  |  | P % |  | V m3 |  | V % |  | V/Ha | iv m3 |  | iv % |  | ivt m3/ha |  | Iv |  |
| Високе очуване | 1775.98 |  |  | 94.3 |  | 506167.8 |  | 96.69 |  | 285.0 | 10474.1 |  | 94.8 |  | 5.9 |  | 2.1 |  |
| Укупно високе | 1775.98 |  |  | 94.3 |  | 506167.8 |  | 96.69 |  | 285.0 | 10474.1 |  | 94.8 |  | 5.9 |  | 2.1 |  |
| Изданачке очуване | 2.16 |  |  | 0.1 |  | 477.6 |  | 0.09 |  | 221.1 | 11.5 |  | 0.1 |  | 5.3 |  | 2.4 |  |
| Изданачке девастиране | 1.87 |  |  | 0.1 |  | 83.8 |  | 0.02 |  | 44.8 | 1.7 |  |  |  | 0.9 |  | 2.0 |  |
| Укупно изданачке | 4.03 |  |  | 0.2 |  | 561.4 |  | 0.11 |  | 139.3 | 13.2 |  | 0.1 |  | 3.3 |  | 2.4 |  |
| ВПС очуване | 92.45 |  |  | 4.9 |  | 16741.3 |  | 3.20 |  | 181.1 | 565.8 |  | 5.1 |  | 6.1 |  | 3.4 |  |
| ВПС разређене | 2.71 |  |  | 0.1 |  | 0.0 |  | 0.00 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС | 95.16 |  |  | 5.1 |  | 16741.3 |  | 3.20 |  | 175.9 | 565.8 |  | 5.1 |  | 5.9 |  | 3.4 |  |
| Укупно очуване | 1870.59 |  |  | 99.3 |  | 523386.7 |  | 99.98 |  | 279.8 | 11051.4 |  | 100.0 |  | 5.9 |  | 2.1 |  |
| Укупно разређене | 2.71 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно девастиране | 1.87 |  |  | 0.1 |  | 83.8 |  | 0.02 |  | 44.8 | 1.7 |  |  |  | 0.9 |  | 2.0 |  |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 7.73 |  |  | 0.4 |  | 0.0 |  | 0.00 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1882.90 |  |  | 100.0 |  | 523470.5 |  | 100.0 |  | 278.0 | 11053.1 |  | 100.0 |  | 5.9 |  | 2.1 |  |

Према пореклу, од укупно обрасле површине ове газдинске јединице, 1775,98 ha (94,3%) су високе састојине, 4,03 ha (0,2% ) су изданачке,  95,16 ha (5,1%) су ВПС и 7,73 ha (0,4%) су шибљаци.

Према очуваности, од укупно обрасле површине ове газдинске јединице 1870,59 ha (99,3%) су очуване састојине, 2,71 ha (0,1%) су разређене, 1,87 ha (0.1%) су девастиране састојине и 7,73 ha (0,4%) су шибљаци.

## 2.1.4. Стање шума по смеши

## Стање шума по смеши

| Газдински тип/порекло/мешовитист | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pha | P % | V m3 | V % | V/Ha | iv m3 | iv % | ivt m3/ha | Iv |
| 21110.Високе мешовите шуме букве | 163.20 | 8.7 | 39086.3 | 7.5 | 239.5 | 757.4 | 6.9 | 4.6 | 1.9 |
| Високе чисте | 163.20 | 8.7 | 39086.3 | 7.5 | 239.5 | 757.4 | 6.9 | 4.6 | 1.9 |
| 21010. Високе мешовите шуме јавора и јасена | 3.19 | 0.2 | 1160.0 | 0.2 | 363.6 | 31.9 | 0.3 | 10.0 | 2.8 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 365.84 | 19.4 | 96154.7 | 18.4 | 262.8 | 1891.0 | 17.1 | 5.2 | 2.0 |
| 41310. Високе шуме букве и јеле | 621.91 | 33.0 | 190575.7 | 36.4 | 306.4 | 4031.3 | 36.5 | 6.5 | 2.1 |
| Високе мешовите | 990.94 | 52.6 | 287890.4 | 55.0 | 290.5 | 5954.2 | 53.9 | 6.0 | 2.1 |
| Укупно високе | 1154.14 | 61.3 | 326976.7 | 62.5 | 283.3 | 6711.6 | 60.7 | 5.8 | 2.1 |
| 2621 Изданачке меш. шуме храстова- Високе шуме храст и ол | 1.87 | 0.1 | 83.8 | 0.0 | 44.8 | 1.70 | 0.0 | 0.9 | 2.0 |
| 21121 Издан. меш. шуме букве -Високе шуме бк.и отл и чет. | 2.16 | 0.1 | 477.6 | 0.1 | 221.1 | 11.5 | 0.1 | 5.3 | 2.4 |
| Изданачке чисте | 4.03 | 0.2 | 561.4 | 0.1 | 139.3 | 13.2 | 0.1 | 3.3 | 2.4 |
| Укупно иданачке | 4.03 | 0.2 | 561.4 | 0.1 | 139.3 | 13.2 | 0.1 | 3.3 | 2.4 |
| 31211 Високе меш.шуме борова - Високе шуме лиш. и четин. | 27.16 | 1.4 | 3391.0 | 0.6 | 124.9 | 155.3 | 1.4 | 5.7 | 4.6 |
| 31511 Високе меш. шуме смрче- Високе шуме лиш. и четин. | 29.88 | 1.6 | 7095.4 | 1.4 | 237.5 | 188.1 | 1.7 | 6.3 | 2.7 |
| 31610 Високе мешовите шуме осталих четинара | 0.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
| ВПС чисте | 57.53 | 3.1 | 10486.4 | 2.0 | 182.3 | 343.4 | 3.1 | 6.0 | 3.3 |
| 21010 Високе мешовите шуме јавоара и јасена | 0.68 | 0.0 | 154.7 | 0.0 | 227.5 | 4.4 | 0.0 | 6.5 | 2.8 |
| 31211 Високе меш.шуме борова - Високе шуме лиш. и четин. | 1.68 | 0.1 | 391.7 | 0.1 | 233.2 | 18.3 | 0.2 | 10.9 | 4.7 |
| 31511 Високе меш. шуме смрче- Високе шуме лиш. и четин. | 16.35 | 0.9 | 2520.6 | 0.5 | 154.2 | 73.8 | 0.7 | 4.5 | 2.9 |
| 31610 Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.07 | 0.1 | 619.0 | 0.1 | 578.5 | 23.1 | 0.2 | 21.5 | 3.7 |
| ВПС мешовите | 19.78 | 1.1 | 3686.0 | 0.7 | 186.3 | 119.5 | 1.1 | 6.0 | 3.2 |
| Укупно ВПС | 77.31 | 4.1 | 14172.4 | 2.7 | 183.3 | 462.9 | 4.2 | 6.0 | 3.3 |
| Укупно НЦ 10 | 1235.48 | 65.6 | 341710.5 | 65.3 | 276.6 | 7187.7 | 65.0 | 5.8 | 2.1 |
| 21110.Високе мешовите шуме букве | 36.47 | 1.9 | 6233.5 | 1.2 | 170.9 | 119.5 | 1.1 | 3.3 | 1.9 |
| Високе чисте | 36.47 | 1.9 | 6233.5 | 1.2 | 170.9 | 119.5 | 1.1 | 3.3 | 1.9 |
| 21110.Високе мешовите шуме букве | 104.44 | 5.5 | 27421.0 | 5.2 | 262.6 | 508.8 | 4.6 | 4.9 | 1.9 |
| 41310. Високе шуме букве и јеле | 440.04 | 23.4 | 130556.1 | 24.9 | 296.7 | 2834.7 | 25.6 | 6.4 | 2.2 |
| Виоке мешовите | 544.48 | 28.9 | 157977.1 | 30.2 | 290.1 | 3343.5 | 30.2 | 6.1 | 2.1 |
| Укупно високе | 580.95 | 30.9 | 164210.6 | 31.4 | 282.7 | 3463.0 | 31.3 | 6.0 | 2.1 |
| 31211 Високе меш.шуме борова - Високе шуме лиш. и четин. | 15.88 | 0.8 | 2284.3 | 0.4 | 143.8 | 95.1 | 0.9 | 6.0 | 4.2 |
| ВПС чисте | 15.88 | 0.8 | 2284.3 | 0.4 | 143.8 | 95.1 | 0.9 | 6.0 | 4.2 |
| 31211 Високе меш.шуме борова - Високе шуме лиш. и четин. | 1.97 | 0.1 | 284.5 | 0.1 | 144.4 | 7.8 | 0.1 | 4.0 | 2.7 |
| ВПС мешовите | 1.97 | 0.1 | 284.5 | 0.1 | 144.4 | 7.8 | 0.1 | 4.0 | 2.7 |
| Укупно ВПС | 17.85 | 0.9 | 2568.8 | 0.5 | 143.9 | 102.9 | 0.9 | 5.8 | 4.0 |
| Укупно НЦ 26 | 598.80 | 31.8 | 166779.4 | 31.9 | 278.5 | 3565.9 | 32.3 | 6.0 | 2.1 |
| 21110.Високе мешовите шуме букве | 11.21 | 0.6 | 3849.7 | 0.7 | 343.4 | 77.0 | 0.7 | 6.9 | 2.0 |
| Високе чисте | 11.21 | 0.6 | 3849.7 | 0.7 | 343.4 | 77.0 | 0.7 | 6.9 | 2.0 |
| 41310. Високе шуме букве и јеле | 29.68 | 1.6 | 11130.9 | 2.1 | 375.0 | 222.5 | 2.0 | 7.5 | 2.0 |
| Виоке мешовите | 29.68 | 1.6 | 11130.9 | 2.1 | 375.0 | 222.5 | 2.0 | 7.5 | 2.0 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 7.73 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 66 | 48.62 | 2.6 | 14980.6 | 2.9 | 308.1 | 299.5 | 2.7 | 6.2 | 2.0 |
| УКУПНО ГЈ | 1882.90 | 100.0 | 523470.5 | 100.0 | 278.0 | 11053.1 | 100.0 | 5.9 | 2.1 |

| Рекапитулација по пореклу и мешовитости | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pha | P % | V m3 | V % | V/Ha | iv m3 | iv % | ivt m3/ha | Iv |
| Висока чиста | 210.88 | 11.2 | 49169.5 | 9.39 | 233.2 | 953.9 | 8.6 | 4.5 | 1.9 |
| Висока мешовита | 1565.10 | 83.1 | 456998.4 | 87.30 | 292.0 | 9520.2 | 86.1 | 6.1 | 2.1 |
| Укупно високе | 1775.98 | 94.3 | 506167.9 | 96.69 | 285.0 | 10474.1 | 94.8 | 5.9 | 2.1 |
| Изданачке чисте | 4.03 | 0.2 | 561.4 | 0.11 | 139.3 | 13.2 | 0.1 | 3.3 | 2.4 |
| Укупно изданачке | 4.03 | 0.2 | 561.4 | 0.11 | 139.3 | 13.2 | 0.1 | 3.3 | 2.4 |
| ВПС чисте | 73.41 | 3.9 | 12770.7 | 2.44 | 174.0 | 438.5 | 4.0 | 6.0 | 3.4 |
| ВПС мешовите | 21.75 | 1.2 | 3970.5 | 0.76 | 182.6 | 127.3 | 1.2 | 5.9 | 3.2 |
| Укупно ВПЦ | 95.16 | 5.1 | 16741.2 | 3.20 | 175.9 | 565.8 | 5.1 | 5.9 | 3.4 |
| Шибљак | 7.73 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно чисте | 288.32 | 15.3 | 62501.6 | 11.94 | 216.8 | 1405.6 | 12.7 | 4.9 | 2.2 |
| Укупно мешовите | 1586.85 | 84.3 | 460968.9 | 88.06 | 290.5 | 9647.5 | 87.3 | 6.1 | 2.1 |
| Шибљак | 7.73 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1882.90 | 100.0 | 523470.5 | 100.00 | 278.0 | 11053.1 | 100.0 | 5.9 | 2.1 |

Према смеси у овој газдинској јединици од укупне обрасле површине чистих састојина има 15,3 %, мешовитих састојина има 84,3 %, док је учешће шибљака је 0,4 % . Овакви односи смесе у овом и следећим уређајним раздобљима неће се битно мењати према површини једино се очекује промена код запремине и прираста.

## 2.1.5. Стање шума по врстама дрвећa

Табела:Заступљеност врста дрвећа по запремини и запреминском прирасту

| Врсте дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V m3 | V % | iv m3 | iv % |
| Ива | 220.0 | 0.04 | 12.1 | 0.11 |
| Омл | 71.8 | 0.01 | 1.6 | 0.01 |
| Трешња | 128.0 | 0.02 | 1.9 | 0.02 |
| Отл | 22.2 | 0.00 | 0.7 | 0.01 |
| Црни јасен | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Китњак | 174.3 | 0.03 | 4.2 | 0.04 |
| Јасика | 64.4 | 0.01 | 1.4 | 0.01 |
| Бреза | 327.3 | 0.06 | 7.7 | 0.07 |
| Буква | 258,413.8 | 49.37 | 4,880.9 | 44.16 |
| Планински брест | 1,071.2 | 0.20 | 27.4 | 0.25 |
| Бели јасен | 1,924.9 | 0.37 | 46.4 | 0.42 |
| Млеч | 304.6 | 0.06 | 9.3 | 0.08 |
| Јавор | 14,092.8 | 2.69 | 351.2 | 3.18 |
| Планински јавор | 2,107.9 | 0.40 | 51.6 | 0.47 |
| Црни орах | 188.9 | 0.04 | 2.3 | 0.02 |
| Јаребика | 112.3 | 0.02 | 3.6 | 0.03 |
| Укупно лишћари | 279,225.8 | 53.34 | 5,402.30 | 48.88 |
| Јела | 43,364.4 | 8.28 | 1,172.3 | 10.61 |
| Смрча | 13,990.6 | 2.67 | 389.2 | 3.52 |
| Црни бор | 619.6 | 0.12 | 35.3 | 0.32 |
| Бели бор | 2,964.8 | 0.57 | 130.5 | 1.18 |
| Дуглазија | 1,377.8 | 0.26 | 46.4 | 0.42 |
| Боровац | 167.6 | 0.03 | 11.7 | 0.11 |
| Укупно четинари | 62,484.8 | 11.94 | 1,785.40 | 16.15 |
| Укупно НЦ 10 | 341,710.6 | 65.28 | 7,187.70 | 65.03 |
| ОМЛ | 68.1 | 0.01 | 1.4 | 0.01 |
| Трешња | 85.5 | 0.02 | 1.5 | 0.01 |
| ОТЛ | 170.9 | 0.03 | 4.4 | 0.04 |
| Бреза | 126.9 | 0.02 | 1.9 | 0.02 |
| Буква | 114,913.8 | 21.95 | 2,187.2 | 19.79 |
| Планински брест | 2,876.5 | 0.55 | 66.6 | 0.60 |
| Бели јасен | 314.8 | 0.06 | 5.4 | 0.05 |
| Јавор | 9,580.1 | 1.83 | 235.9 | 2.13 |
| Планински јавор | 21.7 | 0.00 | 0.7 | 0.01 |
| Црни орах | 387.6 | 0.07 | 4.1 | 0.04 |
| Укупно лишћари | 128,545.9 | 24.56 | 2,509.10 | 22.70 |
| Јела | 32,250.7 | 6.16 | 857.8 | 7.76 |
| Смрча | 3,315.7 | 0.63 | 91.2 | 0.83 |
| Бели бор | 2,437.5 | 0.47 | 100.0 | 0.90 |
| Дуглазија | 229.5 | 0.04 | 7.8 | 0.07 |
| Укупно четинари | 38,233.4 | 7.30 | 1,056.80 | 9.56 |
| Укупно НЦ 26 | 166,779.3 | 31.86 | 3,565.90 | 32.26 |
| Буква | 11,815.1 | 2.26 | 236.3 | 2.14 |
| Јавор | 142.3 | 0.03 | 2.7 | 0.02 |
| Укупно лишћари | 11,957.4 | 2.28 | 239.00 | 2.16 |
| Јела | 3,023.2 | 0.58 | 60.5 | 0.55 |
| Укупно четинари | 3,023.2 | 0.58 | 60.50 | 0.55 |
| Укупно НЦ 66 | 14,980.6 | 2.86 | 299.50 | 2.71 |
| УКУПНО ГЈ | 523,470.5 | 100.00 | 11,053.1 | 100.00 |

| Врсте дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V m3 | V % | ZV m3 | ZV % |
| Ива | 220.0 | 0.04 | 12.1 | 0.11 |
| ОМЛ | 139.9 | 0.03 | 2.9 | 0.03 |
| Трешња | 213.5 | 0.04 | 3.4 | 0.03 |
| ОТЛ | 193.1 | 0.04 | 5.1 | 0.05 |
| Црни јасен | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Китњак | 174.3 | 0.03 | 4.2 | 0.04 |
| Јасика | 64.4 | 0.01 | 1.4 | 0.01 |
| Бреза | 454.2 | 0.09 | 9.7 | 0.09 |
| Буква | 385,142.8 | 73.57 | 7,304.4 | 66.08 |
| Планински брест | 3,947.7 | 0.75 | 93.9 | 0.85 |
| Бели јасен | 2,239.7 | 0.43 | 51.7 | 0.47 |
| Млеч | 304.6 | 0.06 | 9.3 | 0.08 |
| Јавор | 23,815.2 | 4.55 | 589.9 | 5.34 |
| Планински јавор | 2,129.6 | 0.41 | 52.2 | 0.47 |
| Црни орах | 576.5 | 0.11 | 6.5 | 0.06 |
| Јаребика | 112.3 | 0.02 | 3.6 | 0.03 |
| Укупно лишћари | 419,729.2 | 80.18 | 8,150.4 | 73.74 |
| Јела | 78,638.3 | 15.02 | 2,090.6 | 18.91 |
| Смрча | 17,306.3 | 3.31 | 480.4 | 4.35 |
| Црни бор | 619.6 | 0.12 | 35.3 | 0.32 |
| Бели бор | 5,402.3 | 1.03 | 230.6 | 2.09 |
| Дуглазија | 1,607.3 | 0.31 | 54.2 | 0.49 |
| Боровац | 167.6 | 0.03 | 11.7 | 0.11 |
| Укупно четинари | 103,741.3 | 19.82 | 2,902.6 | 26.26 |
| УКУПНО ГЈ | 523,470.5 | 100,0 | 11,053.1 | 100,0 |

На основу прегледа из претходне табеле, се види да је укупна запремина ове газдинске јединице износи 523.470,5 м3, а запремински прираст 11.053,1 м3.

Стање шума по врстама дрвећа на нивоу ове газдинске јединице је следеће:

- Лишћари су заступљени са 80,18 % запремине и 73,74 % запреминског прираста;

- Четинари су заступљени са 19,82 % запремине и 26,26 % запреминског прираста.

Најзаступљеније лишћарске врсте по запремини су:

Буква која има учешће од 73,57 % од укупне дрвне запремине или 66,08 % од укупног запреминског прираста ове газдинске јединице.Буква као врста гради како чисте тако и мешовите сатојине. Најчешће су то састојине букве са средњим квалитетом стабала са средњим учешћем технике, јављају се од благих до врло стрмих нагиба, па зато у неким деловима имају заштитну улогу, како заштиту од ерозије тако и на појединим местима служе и као природни противпожарни појасеви.

Јавор који има учешће од 4,55 % од укупне дрвне запремине или 5,34 % од укупног запреминског прираста ове Газдинске јединице. Јавор кao врстa грaди мeшoвитe сaстojинe сa буквом у највећем проценту,затим са белим јасеном и  има заштитну улогу као и буква.

Четинарске врсте  у овој газдинској јединици су заступљене са 19,82 % у односу на укупну дрвну запремину или са 26,26 % у односу на запремински прираст.

Најзаступљеније четинарске врсте по запремини су:

Јела  која има учешће од 15,02 % од укупне дрвне запремине или 18,91 % од укупног запреминског прираста ове газдинске јединице. Јела као врста гради мешовите сатојине са буквом. Најчешће су то састојине са средњим квалитетом стабала са средњим  учешћем технике, јављају се на стрмим до врло стрмим нагибима, па зато у неким деловима имају заштитну улогу, како заштиту од ерозије тако и на појединим местима служе и као природни противпожарни појасеви.

Смрча са учешћем од 3,31% у односу на укупну дрвну запремину или са 4,35% у односу на запремински прираст. Смрча, као врста у ову јединицу је унета вештачким путем. Реално је очекивати да у даљој будућности састојине, ова врста, која се налазе у средњедобној фази, да тек у наредном периоду достигне кулминацију запреминског прираста.

Поред претходно наведених главних врста, у ГЈ ''Чемерно'' евидентиране су и следеће врсте дрвећа:

1) Остале врсте које су заступљене у мањем проценту, па су као такве обухваћене редовним мерама и плановима газдовања:

- Јавора (Acer pseudoplatanus)

- Планински брест (Ulmus glabra),

- Бели јасен (Fraxinus еxscelsior ).

2) Врсте дрвећа које спадају у категорију ретких, реликтних и угрожених врста:

- Дивља трешња ( Prunus avium ) – под ризиком,

Наведене ретке, реликтне и угрожене врсте, су изузете из редовних мера и планова газдовања. Такође је забрањено коришћење, уништавање и предузимање других активности којима би се могле угрозити наведене врсте биљака ( брање, сакупљање, ломљење грана, сечење или чупање из корена и др. ), заштићене као природне реткости и њихова станишта.

У случају појаве већих штета биотичког и абиотичког карактера, наведене врсте се могу сећи у циљу санације насталих штета уз обавезну сагласност надлежне Републичке инспекције.

## 2.1.6. Стање шума по дебљинској структури

Дебљинска структура састојина превенствено зависи од порекла састојина и старосне структуре код једнодобних шума.

Код високих и вештачки подигнутих састојина дебљинска структура превенствено зависи од старосне структуре и спроведених мера неге и у њима се могу очекивати дебљинске класе јачих димензија.

Код изданачких састојина, без обзира на старосну структуру и спроведене мере неге, не може се очекивати веће учешће дебљинских класа јачих димензија.

| Газдински тип | P | V | З А П Р Е М И Н А ПО Д Е Б Љ И Н С К И М С Т Е П Е Н И М А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
|  | ha | m³ | V(<10) | V(10-20) | V(20-30) | V(30-40) | V(40-50) | V(50-60) | V(60-70) | V(70-80) | V(80-90) | V(>90) | m³ |
| 2621 | 1.87 | 83.8 | 0.5 | 17.1 | 53.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 21010 | 3.87 | 1314.7 | 0.0 | 282.5 | 534.5 | 367.2 | 130.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.3 |
| 21110 | 529.04 | 135241.0 | 3.6 | 11200.8 | 15213.1 | 24035.6 | 33860.9 | 31429.8 | 10509.9 | 5333.0 | 953.9 | 2700.4 | 2648.4 |
| 21121 | 2.16 | 477.6 | 0.0 | 216.2 | 261.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 31211 | 28.84 | 3782.7 | 0.0 | 1335.2 | 2148.9 | 298.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.6 |
| 31511 | 46.23 | 9616.0 | 0.0 | 1409.2 | 3722.2 | 3449.0 | 927.9 | 51.8 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261.9 |
| 31610 | 1.56 | 619.0 | 0.0 | 20.2 | 76.3 | 115.4 | 196.8 | 168.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| 41310 | 621.91 | 190575.7 | 0.0 | 19391.5 | 34421.1 | 37965.8 | 41084.3 | 34605.2 | 17260.8 | 4495.9 | 723.6 | 627.5 | 4031.3 |
| Наменска целина 10 | 1235.48 | 341710.6 | 4.1 | 33872.7 | 56430.5 | 66244.7 | 76200.5 | 66254.8 | 27869.0 | 9828.9 | 1677.5 | 3327.9 | 7187.7 |
| 21110 | 140.91 | 33654.4 | 6.3 | 1896.7 | 3131.5 | 5538.8 | 7276.9 | 8878.8 | 4366.0 | 1342.5 | 0.0 | 1216.8 | 628 |
| 31211 | 17.85 | 2568.8 | 0.0 | 617.9 | 1713.8 | 190.6 | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103 |
| 41310 | 440.04 | 130556.1 | 8.9 | 13384.8 | 23953.9 | 25511.5 | 23628.9 | 22132.9 | 12414.8 | 4641.4 | 865.8 | 4013.2 | 2835 |
| Наменска целина 26 | 598.80 | 166779.3 | 15.2 | 15899.4 | 28799.2 | 31241.0 | 30905.8 | 31058.1 | 16780.8 | 5984.0 | 865.8 | 5229.9 | 3565.9 |
| 21110 | 11.21 | 3849.7 | 0.0 | 325.7 | 430.5 | 797.0 | 461.5 | 1160.5 | 0.0 | 674.5 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| 41310 | 29.68 | 11130.9 | 0.0 | 309.3 | 563.4 | 2025.4 | 3148.1 | 2118.9 | 1549.9 | 965.1 | 450.7 | 0.0 | 222.5 |
| 51730 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наменска целина 66 | 48.62 | 14980.6 | 0.0 | 635.0 | 994.0 | 2822.4 | 3609.6 | 3279.4 | 1549.9 | 1639.6 | 450.7 | 0.0 | 299.5 |
| Укупно ГЈ | 1882.90 | 523470.5 | 19.4 | 50407.1 | 86223.7 | 100308.1 | 110715.9 | 100592.4 | 46199.7 | 17452.4 | 2994.1 | 8557.8 | 11053.1 |

| Газдински тип | P | V | З А П Р Е М И Н А П О С Т Е П Е Н И М А Б И О Л Е Ј А |  |  |  |  |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 30 цм |  | 31- 50цм |  | преко 50цм |  |  |
|  | ha | m³ | м3 | % | м3 | % | м3 | % | m3 |
| 2621 | 1.87 | 83.8 | 70.7 | 84.4 | 13.1 | 15.6 |  | 0.0 | 1.7 |
| 21010 | 3.87 | 1,314.7 | 817.0 | 62.1 | 497.7 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 36.3 |
| 21110 | 529.04 | 135,241.0 | 26,417.5 | 19.5 | 57,896.6 | 42.8 | 50,927.0 |  | 2,648.4 |
| 21121 | 2.16 | 477.6 | 477.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 11.5 |
| 31211 | 28.84 | 3,782.7 | 3,484.1 | 92.1 | 298.6 | 7.9 |  |  | 173.6 |
| 31511 | 46.23 | 9,616.0 | 5,131.4 | 53.4 | 4,376.9 | 45.5 | 107.7 | 1.1 | 261.9 |
| 31610 | 1.56 | 619.0 | 96.5 | 15.6 | 312.2 | 50.4 | 210.4 | 34.0 | 23.0 |
| 41310 | 621.91 | 190,575.7 | 53,812.6 | 28.2 | 79,050.1 | 41.5 | 57,713.0 | 30.3 | 4,031.3 |
| Наменска целина 10 | 1235.48 | 341,710.6 | 90,307.4 | 26.4 | 142,445.2 | 41.7 | 108,958.0 | 31.9 | 7,187.7 |
| 21110 | 140.91 | 33,654.4 | 5,034.5 | 15.0 | 12,815.8 | 38.1 | 15,804.2 | 47.0 | 628.3 |
| 31211 | 17.85 | 2,568.8 | 2,331.7 | 90.8 |  |  | 46.5 | 1.8 | 102.9 |
| 41310 | 440.04 | 130,556.1 | 37,347.7 | 28.6 | 49,140.4 | 37.6 | 44,068.1 |  | 2,834.7 |
| Наменска целина 26 | 598.80 | 166,779.3 | 44,713.8 | 26.8 | 62,146.8 | 37.3 | 59,918.7 | 35.9 | 3,565.9 |
| 21110 | 11.21 | 3,849.7 | 756.2 | 19.6 | 1,258.5 | 32.7 | 1,835.0 | 47.7 | 77.0 |
| 41310 | 29.68 | 11,130.9 | 872.7 | 7.8 | 5,173.5 | 46.5 | 5,084.6 | 45.7 | 222.5 |
| 51730 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наменска целина 66 | 48.62 | 14,980.6 | 1,628.9 | 27.5 | 6,432.0 | 79.2 | 6,919.6 | 93.3 | 299.5 |
| Укупно ГЈ | 1882.90 | 523,470.5 | 136,650.12 | 26.1 | 211,024.04 | 40.3 | 175,796.34 | 33.6 | 11,053.1 |

На основу дебљинске структуре може се уочити да је у делу танког инвентара прсног пречника до 30 цм заступљено 136.650,1 м3 односно 26,1 % у средње танком инвентару прсног  од 31-50 цм заступљено је највише  запремине 211.024,0 м3 односно 40,3 %, док је учешће јаког инвентара преко 50 цм  заступљено са 175.796,3 м3 или 33,6 %.

## 2.1.7. Стање шума старости

Ширина добних разреда утврђена је правилником у односу на висину опходње (трајање производног процеса), те у конкретном случају она износи:

- 20 година код високих састојина,

- 10 година код изданачких састојина тврдих лишћара

- 10 година код вештачки подигнутих састојина четинара

- 10 година код вештачки подигнутих састојина осталих лишћара,

-  5 година код изданачких састојина меких лишћара

Код девастираних састојина старост нема утицаја на планирање.

Високе састојине – ширина добног разреда 20 год.

| Газдински тип | P | свега | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе састојине - ширина добног разреда 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме букве | P | 18.44 | 5.72 | 10.49 | 2.23 |  |  |  |  |  |
|  | V | 1910 |  | 1628.3 | 281.7 |  |  |  |  |  |
|  | Iv | 49.6 |  | 42.4 | 7.2 |  |  |  |  |  |
| Укупно | P | 18.44 | 5.72 | 10.49 | 2.23 |  |  |  |  |  |
|  | V | 1910 |  | 1628.3 | 281.7 |  |  |  |  |  |
|  | Iv | 49.6 |  | 42.4 | 7.2 |  |  |  |  |  |

Код високих састојина чија је ширина добног разреда 20 година  имамо један  ГТ “ Високе мешовите шуме букве“  са укупном површином од 18,44 ha. Површина није правилно распоређена по добним разредима тако да од IV до VIII добног разреда у потпуности изостаје, док је најзаступљенија у  II добном разреду. Добна структура код високих састојина одступа од нормалног размера добних разреда (Pn=3,07 ha) и самим тим је и угрожена трајност приноса по површини.

Изданачке састојине – ширина добног разреда 10 год.

| Газдински тип | P | свега | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме букве | P | 2.16 |  |  | 0.15 |  | 2.01 |  |  |  |
|  | V | 477.6 |  |  |  |  | 477.6 |  |  |  |
|  | Iv | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  |
| Укупно | P | 2.16 |  |  | 0.15 |  | 2.01 |  |  |  |
|  | V | 477.6 |  |  |  |  | 477.6 |  |  |  |
|  | Iv | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  |

Изданачке шуме тврдих лишћара су старости од 11 – 85 године,тако да срећемо састојине које се према развојној фази сврставају од младика до зрелих  састојина.

Добна структура и код изданачких састојина одступа од нормалног размера добних разреда па је и овде угрожена трајност приноса по површини. Код ГТ Изданачке мешовите шуме букве недостају стадијуми млађих  категорија, док средњодобних састојина има више од нормалног.

Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година

| Газдински тип | P | свега | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вис. меш. шуме бор.- Вис. шуме лиш. и чет. | P | 46.69 | 1.62 | 3.08 | 5.26 | 22.04 | 14.69 |  |  |  |
|  | V | 6351.4 |  |  | 560.1 | 3418.2 | 2373.1 |  |  |  |
|  | Iv | 276.5 |  |  | 29.6 | 147.9 | 99 |  |  |  |
| Вис. меш. шуме смрче- Вис. шуме лиш. и чет. | P | 46.23 | 3.41 |  | 6.03 | 22.5 | 13.34 | 0.95 |  |  |
|  | V | 9616 |  |  | 68.8 | 4696.4 | 4559.3 | 291.5 |  |  |
|  | Iv | 261.9 |  |  | 2.4 | 142.8 | 110.7 | 6 |  |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара | P | 1.56 | 0.49 |  |  | 1.07 |  |  |  |  |
|  | V | 619 |  |  |  | 619 |  |  |  |  |
|  | Iv | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена | P | 0.68 |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  | V | 154.7 |  |  | 154.7 |  |  |  |  |  |
|  | Iv | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  |
| Укупно | P | 95.16 | 5.52 | 3.08 | 11.97 | 45.61 | 28.03 | 0.95 |  |  |
|  | V | 16741.1 |  |  | 783.6 | 8733.6 | 6932.4 | 291.5 |  |  |
|  | Iv | 565.8 |  |  | 36.4 | 313.7 | 209.7 | 6 |  |  |

Вештачки подигнуте састојине су старости од 1 – 90 година.

Добна структура код вештачки подигнутих састојина указује на то да има мањка у прва два добна разреда, а да су најзаступљеније средњодобне старосне категорије.

Најзаступљенији ГТ Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара са укупном површином од 46,69 ха.

## 2.1.8. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума

Стање вештачки подигнутих шума по површини, запремини и запреминском прирасту

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | Iv % |
| Вештачки подигнуте састојине старости до 20 године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вис. меш. шуме бор.- Вис. шуме лиш. и чет. | 4.70 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вис. меш. шуме смрче- Вис. шуме лиш. и чет. | 3.41 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара | 0.49 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС до 20 год. | 8.60 | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вис. меш. шуме бор.- Вис. шуме лиш. и чет. | 41.99 | 44.1 | 6351.5 | 37.9 | 151.3 | 276.5 | 48.9 | 6.6 | 4.4 |
| Вис. меш. шуме смрче- Вис. шуме лиш. и чет. | 42.82 | 45.0 | 9616.0 | 57.4 | 224.6 | 261.9 | 46.3 | 6.1 | 2.7 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.07 | 1.1 | 619.0 | 3.7 | 578.5 | 23.0 | 4.1 | 21.5 | 3.7 |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена | 0.68 | 0.7 | 154.7 | 0.9 | 227.5 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 2.8 |
| Укупно ВПС преко 20 год. | 86.56 | 91.0 | 16741.2 | 100.0 | 193.4 | 565.8 | 100.0 | 6.5 | 3.4 |
| УКУПНО ВПС | 95.16 | 100.0 | 16741.2 | 100.0 | 175.9 | 565.8 | 100.0 | 5.9 | 3.4 |

Укупна површина вештачки подигнитих састојина износи 95,16 ха, што чини 5,1 % обрасле површине газдинске јединице. Од тога 8,60  ха (9,0 %) су састојине старости до 20 год. ( шумске културе ), које углавном чине састојине испод таксационе границе.

Састојина преко 20 год. старости (шума) има 86,56 ха (91,0 %) са просечном запремином од 193,4 м3/ха и текућим запреминским прирастом од 6,5 м3/ха, док је проценат запреминског прираста 3,4 %.

Вештачки подигнуте састојине у газдинској јединици ''Чемерно'', углавном су доброг здравственог стања, добре виталности и уз правилну негу у наредном периоду  потребно их је превести у одрасле квалитетне састојине високе економске вредности.

## 2.1.9. Здравствено стање шума

Под појмом здравственог стања подразумева се: појава различитих обољења стабала и појава различитих оштећења стабала при сечи стабала. Према степену обољења стабла у састојини и степену оштећења стабла при сечи стабала у извозу стабала из састојине разликују се следеће категорије здравственог стања стабала у састојини:

- Веома добро здравствено стање – појава различитих обољења нису видљиве, или су спорадичне; оштећења стабала од сече и извоза су неприметна или ретка.

- Добро здравствено стање – појава обољења се уочава појединачно и немају значајног утицаја на будући развој састојине – углавном се могу отклонити узгојним захватима; оштећења стабла при сечи и извозу су местимична и могу се отклонити при провођењу узгојних мера – прореде – у току једног уређајног периода.

- Осредње здравствено стање – обољења и оштећења су уочљива на до око 15 – 25% стабала зависно од старости, односно развојне фазе и могу се знатније умањити, или се могу и елиминисати у току једног уређајног раздобља; састојина се ипак може успешно неговати до планиране сечиве зрелости.

- Слабо здравствено стање – интензитет обољења – или оштећења стабала је такав да:

- у млађим и средњедобним састојинама морају бити ангажована сва позната средства за санирање затеченог стања;

- у дозревајућим и зрелим састојинама “завршити” процес производње – приступити обнављању са истим  врстама (или заменом врсте).

Све укупно гледајући у овој газдинској јединици преовлађују стабла доброг здравственог стања и то у зрелим састојинама које су најзаступљеније у овој газдинској јединици. Приоритет за уклањање су појединачна стабла која су болесна, сува, натрула, оштећена итд. Ова стабла треба уклонити у току редовног газдовања, односно приликом одабирања стабала за сечу прво дозначити оваква стабла.

## 2.1.9.1. Штетни абиотички фактори

Шумски пожари представљају стално присутну опасност. Може се рећи да ниједна опасност није у стању да таквом брзином нанесе штете толиких размера, јер у пожару тренутно нестају велики комплекси шума. Шумски пожари представљају веома озбиљан и увек актуелан друштвени и привредни проблем. Они спадају у штетне факторе који за кратко време могу да почине велике штете и да промене изглед читавог шумског подручја. Они мењају биљне врсте у шуми и саме шуме, претварајући их у посебан облик вегетације која за дужи период може бити без икаквог привредног, економског и заштитног значаја.

Штете од пожара у шуми су веома велике и вишеструке. Шумски пожари су у сталном порасту. Разлог томе је, пре свега у интензивном развоју саобраћаја, отварању шума, повећаном промету као и незадрживом продирању цивилизације у раније затворена шумска подручја (искоришћавање шумских плодова и др.). У шуми се налазе  различити типови горивог материјала, од којих зависи интензитет и понашање пожара.

Са становишта степена угрожености од пожара све врсте четинара припадају групи јако осетљивог горивог материјала, при чему су бели и црни бор и ариш изузетно осетљиви јер садрже знатне количине лако запаљиве смоле у дрвету и лако запаљиво уље у четинама. Појава пожара у шуми зависи од временских прилика и стања влажности горивог материјала.

Према подацима за поједине месеце у последњих 50 година, могу се издвојити три критична периода. Први се јавља почетком пролећа у марту до половине априла, други у летњем периоду од половине јула до краја августа и трећи у септембру до половине октобра.

Познавање сезонске динамике појаве пожара у шуми има велики практичан значај, јер омогућава Шумском газдинству, односно Шумској управи да организује и спроведе одговарајуће мере приправности које доприносе откривању појаве и брзом гашењу пожара.

Зато у плану треба предвидети да се таква места у шуми што више заштите употребом заштитних средстава, постављањем знакова упозорења и забране, изграђивањем ложишта за отворену ватру, обезбеђивањем буради са водом и сл.

У плану заштите шума од пожара за Шумску управу Богутовац детаљно су обрађене превентивне мере за сузбијање појаве пожара, затим организација заштите од пожара, начин сузбијања пожара, а све то посебно за ГЈ „Чемерно”.

## 2.1.9.2.Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара

У зависности од степена угрожености шума од пожара шуме и шумско земљиште, према др М. Васићу, разврстани су у шест категорија:

I   степен угрожености: састојине и културе борова и ариша

II  степен угрожености: састојине и културе смрче, јеле и других четинара

III степен угрожености: мешовите састојине и културе четинара и лишћара

IV степен угрожености: састојине храста и граба

V  степен угрожености: састојине букве и других лишћара

VI степен угрожености: шикаре, шибљаци и необрасле површине

На основу напред наведеног формирана је следећа табела:

| Степен угрожености од пожара | Површина |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| I степен | 46.69 | 2.5 |
| II степен | 47.79 | 2.5 |
| III степен | 1091.63 | 58.0 |
| IV степен | 1.87 | 0.1 |
| V степен | 687.19 | 36.5 |
| VI степен | 7.73 | 0.4 |
| Укупно ГЈ | 1882.90 | 100.0 |

Највећи део укупне површине газдинске јединице 58 %, према степенима угрожености шума од пожара шума и шумског земљишта спада у средње угрожена подручја од пожара (III степен). То не искључује потребу сталне будности, опрезности и организованости чуварске службе у циљу праћења и благовременог реаговања у случају евентуалног избијања пожара, током читаве године, а нарочито у критичном периоду. Наравно, неопходно је предузети и све превентивне мере како до појаве пожара не би дошло, чиме би се и евентуалне штете свеле на најмању меру.

## 2.1.10. Стање необраслих површина

Необрасле површине у овој газдинској јединици обухватају површине необраслог земљишта које су у табели исказа површина сврстане у рубрику шумско земљиште и остало земљиште.

Према исказу површина стање необраслих површина је следеће:

| Шумско земљиште Неплодно земљиште Земљиште за остале сврхе Укупно ГЈ: | 0,00 ха 9,95 ха 66,48 ха 76,43 ха |
| --- | --- |

У неплодно земљиште на површину од 9,95 ха, сврстани су камењари.

Земљиште за остале сврхе обухвата површину од 66,48 ха, где су сврстане површине око објеката у шуми, пропланци унутар шумског комплекса који могу послужити за исхрану дивљачи или као привремена шумска стоваришта или радилишта. Такође и енклаве државног поседа окружене приватним поседом мале површине којима се не може рационално газдовати, те се као такве могу користити приликом замене површина према ЗОШ – а и приликом враћања одузетог земљишта.

## 2.1.11. Стање ловишта

Гaздинскa jeдиницa "Чемерно" делом своје површине улaзи у сaстaв ловишта ''Троглав'', за које је  израђена ловна основа са периодом важења од 01.04.2021. – 31.03.2031. год. Ловиште ''Троглав'' установљено је решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 157/20 од 28.12.2020.год., а којим газдује Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" из Београда и то на период од 20 година.Ловиште ''Троглав'' се налази у Централном ловном подручију и у оквиру ловишта нема заштићених природних добара .

Укупна површина ловишта износи 16.205,51ха. Ловиште ''Троглав'' се утврђује као: у погледу простора  - отворено ловиште,по намени – ловиште посебне намене, а по надморској висини и конфигурацији терена  - планинско ловиште.У ловишту се налази и ограђени део ловишта.

У овом ловишту је утврђено следеће бројно стање дивљачи на дан 01.04.2020.год:

Однос процењене и оптималне бројности гајених врста дивљачи.

| Назив врсте | Латински назив врсте | Утврђена бројност | Оптимална бројност |
| --- | --- | --- | --- |
| Срна | Capreolus capreolus L. | 168 | 168 |
| Дивља свиња | Sus scrofa L. | 210 | 110 (100) |
| Зец | Lepus europaeus Pall. | 120 | 144 |

Укупна бројност популације дивље свиње у ловишту ''Троглав'' је 210. Од тога је 110 јединки у отвореном (оптимална бројност 110) и 100 јединки у ограђеном делу ловишта (оптимални број 100).

Процењена и оптимална бројност осталих ловних врста дивљачи.

| Назив врсте | Латински назив врсте | Утврђена бројност | Оптимална бројност |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивља мачка | Felis silvestris L. | 24 | 24 |
| Куна белица | Martes foina L. | 85 | 85 |
| Јазавац | Meles meles L. | 82 | 80 |
| Сиви пух | Glis glis L. | 88 | 88 |
| Ласица | Mustela nivalis L. | 48 | 48 |
| Мрки твор | Mustela putorius L. | 26 | 26 |
| Дивљи голуб гривнаш | Columba palumbus L. | 68 | 68 |
| Сива врана | Corvus cornix L. | 66 | 66 |
| Сврака | Pica pica L. | 120 | 120 |
| Вук | Canis lupus L. | 14 | 14 |
| Лисица | Vulpes vulpes L. | 145 | 120 |

Процењена оптимална бројност осталих ловних врста дивљачи приказана је на основу процене стручне службе,јер се за исте не ради утврђивање квалитета станишта и бонитирање,па самим тим није могуће са већом прецизношћу утврдити њихову оптималну бројност.

## 2.1.12. Стање заштићених делова природе

На подручју газдинске јединице ''Чемерно'' нема заштићених природних добара.

## 2.1.13. Отвореност шумског комплекса саобраћајницама

## 2.1.13.1. Спољашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Када је реч о спољашњој отворености газдинске јединице ''Чемерно'', поред наведених путева у том смислу се могу поменути најважнији јавни путни правци – магистрални пут ''Краљево – Рашка'' ( део ''Ибарске магистрале''), који се налази на крајњем северо-истоку, дуж Ибарске котлине. Јавни макадамски пут ‘'Толишница-Чемерно’’, највећим делом пролази кроз западни и југозападни део газдинске јединице, а повезан је са јавним такође макадамским путем ''Богутовац – Толишница''.

Паралелно са магистралним путем ''Краљево – Рашка'', пружа си и железничка пруга ''Краљево – Косовска Митровица'', а у Богутовцу  се налази и најближа железничка станица.

Ови путни правци су одржавани и у добром су стању. Међусобном повезаношћу и везом са шумским камионским путевима и влакама свих делова јединице омогућују саобраћај моторних возила и камиона и транспорт дрвних сортимената.

Оваква спољашња отвореност газдинске јединице и повезаност са јавним путевима вишег реда може се окарактерисати као повољна, па се ова отвореност може сматрати функционалном са аспекта транспорта дрвних сортимената.

## 2.1.13.2. Унутрашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Табела: Приказ путних праваца по категоријама

| Редни број. | Назив пута | Категорија и дужина пута |  |  |  |  |  |  |  |  | Свега | Одељења која отвара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Јавни |  | асфалт | Са коловозном конструкцијом |  |  | Без коловозне конструкције |  |  | кm |  |
|  |  | асфалт | са кол. |  | П | С | Т | П | С | Т |  |  |
| 1. | Мала соколина – Суви до |  |  |  | 2.130 |  |  |  |  |  | 2.130 | 40,41,42 |
| 2. | Крајска – Пролом |  |  |  | 2.280 |  |  |  |  |  | 2.280 | 48-52,52-58 |
| 3. | Проломски поток – Змајевачки поток |  |  |  | 1.380 |  |  |  |  |  | 1.380 | 45-49 |
| 4. | Проломски пут – Дебело брдо |  |  |  |  | 2.700 |  |  |  |  | 2.700 | 42-45 |
| 5. | Дебело брдо – Рупчине |  |  |  | 3.280 |  |  |  |  |  | 3.280 | 36-40,43,44 |
| 6. | Рупчине – Лакат |  |  |  | 2.280 |  |  |  |  |  | 2.280 | 26-31 |
| 7. | Берберово поље |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 | 23,26,61 |
| 8. | Крајска –Мали рисовац |  |  |  |  | 0.530 |  |  |  |  | 0.530 | 59,60 |
| 9. | Соколина – Дебело брдо |  |  |  | 0.540 |  |  |  |  |  | 0.540 | 48,51,52 |
| 10. | Соколина – Дебело брдо II |  |  |  | 1.700 |  |  |  |  |  | 1.700 | 42,43,47,48 |
| 11. | Суви до – Коњски крш |  |  |  | 3.170 |  |  |  |  |  | 3.170 | 29,31,32,34,35,37,38 |
| 12. | Коњски крш – Лакат |  |  |  | 0.820 |  |  |  |  |  | 0.820 | 25,28 |
| 13. | Чемрно – одељење 22-25 |  |  |  | 0.550 |  |  |  |  |  | 0.550 | 22-24 |
| 14. | Лађевци |  |  |  | 3.180 |  |  |  |  |  | 3.180 | 9,13-15,17-19,20 |
| 15. | Лађевци – ГЈ Чемерно 9. Одељење |  |  |  |  | 1.380 |  |  |  |  | 1.380 | 9,10 |
| 16. | Берберово поље- Кадина вода |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  | 0.900 | 16,17,19 |
| 17. | Лакат – Мали борич |  |  |  |  | 2.900 |  |  |  |  | 2.900 | 16-19,23 |
| 18. | Толишница –Лађевци |  | 5.058 |  |  |  |  |  |  |  | 5.058 | 4,5,7-9,21,25,33 |
| 19. | Толишница – Чемерно |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 52-59 |
| Укупно |  |  | 10.058 |  | 21.310 | 10.010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.058 |  |  | 31.320 |  |  |  |  |  | 41.378 |  |

П – примарна мрежа путева, С – секундарна мрежа путева, Т – терцијарна мрежа путева

Укупна дужина путева са коловозном конструкцијом износи 41,38 км, док путева без коловозне конструкције нема. Дужина јавних путева износи 10,06 км. Густина мреже шумских путева рачунајући укупну површину газдинске јединице (1966.88 ха) износи 21,04 км/1000 ха.

Табела: Приказ путних праваца са описом стања и оценом употребљивости

| Ред. Број | Назив пута | Ширина планума | Максимални успони и падови пута | Предвиђен саобраћај | Врста подлоге | Ширина коловоза | Стање коловоза | Банкине | Косине усека и насипа | Систем одвођења вода | Остало |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | % |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 1. | Мала Соколина – Суви до | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 2. | Крајска – Пролом | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 3. | Проломски поток – Змајевачки поток | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 4. | Проломски пут – Дебело брдо | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 5. | Дебело брдо – Рупчине | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 6. | Рупчине – Лакат | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 7. | Берберово поље | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | у добром стању | у добром стању | у добром стању | постоји- оштећен |  |
| 8. | Крајска –Мали рисовац | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 9. | Соколина – Дебело брдо | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 10. | Соколина – Дебело брдо II | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 11. | Суви до – Коњски крш | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 12. | Коњски крш – Лакат | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 13. | Чемрно – одељење 22-25 | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 14. | Лађевци | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећен | делимично оштећен | постоји- оштећен |  |
| 15. | Лађевци – ГЈ Чемерно 9. Одељење | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | веома оштећен | веома оштећен | веома оштећен | постоји- оштећен | Реконструкција |
| 16. | Берберово поље- Кадина вода | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | у добром стању | у добром стању | у добром стању | постоји- оштећен |  |
| 17. | Лакат – Мали борич | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 18. | Толишница –Лађевци | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |
| 19. | Толишница – Чемерно | 5 | 10 | да | туцаник | 3.5 | делимично оштећен | делимично оштећена | делимично оштећене | постоји- оштећен |  |

Евидентно је да газдинска јединица ''Чемерно'', рачунајући све категорије путева, нема оптималну отвореност, која је за шумско подручје дефинисана старом општом основом и износи 26,79 м/ха. Просторни положај и развијеност постојећих шумских путева је орографски условљен и у том смислу просторно прихватљив, међутим ако се узме у обзир просторни распоред шумских путева добија се слика незадовољавајуће отворености појединих делова ове јединице (релативна отвореност), чија је експлоатација јако отежана и доведена у питање због непостојања саобраћајница, односно велике транпортне дистанце у I фази транспорта. Привлачење шумских сортимената, расутих на већој површини представља посебан проблем, али је неизводљиво, како економски, тако и функционално довести пут до сваке површине, што посебно треба имати у виду при изради плана изградње путева. Овакве проблеме рационалније је решавати разгранатим системом тракторских путева или влака. Имајући ово у виду, као и стање састојина и напред наведене карактеристике газдинске јединице, у целини се може закључити да тренутно стање постојеће саобраћајне мреже у потпуности не задовољава потребе рационалнијег газдовања.

У циљу отклањања наведених недостатака, поред изградње нових путева, планира се реконструкција појединих делова путне мреже и стално одржавање постојеће, тако да би у наредним уређајним периодима путна мрежа по карактеристикама представљала шумске камионске путеве са коловозном конструкцијом, што је и дугорочно опредељење предузећа.

Опис стања постојећих путних праваца у односу на техничке карактеристике приказана је у образцима катастра шумских путева датим у прилогу.

## 2.1.14. Приказ стања недрвних производа

Поред дрвета, као главног шумског производа, имамо и друге шумске производе чији значај (финансијски) често превазилази назив „остали“ или „споредни“. У споредне шумске производе убрајамо:

1. Остали производи састојина: семе, плодови, пупољци, четине, шишарице, кора, лика, смола, лисник, шушањ и друго;

2. Производи шумског земљишта: плодови, лековито биље, печурке;

3. Производи непосредног коришћења земљишта: земља, хумус, угаљ, камен, шљунак, песак и друго;

4. Вода;

5. Ловство и ловни и планински туризам.

Најатрактивнији остали шумски производи су печурке, лековито биље и шумски плодови. На простору газдинске јединиц ''Чемерно'' јављају се следеће врсте гљива које су и најраспрострањеније и за откуп најинтересантније: сунчаница (Macrolepiota procesa) која расте по рубовима шума на ливадама и пашњацима, буковача (Pleurotus ostpeatus) која се среће на буковим пањевима и вргањ ( Boletus edulus) који расте по храстовим и буковим шумама,млечњаја (Lactarrius piperatus) и благва (Аmanita cesarea).

Сама појава и развој печурака и њихов обим у квантитативном смислу зависи од великог броја фактора од којих је већина још увек и научна тајна. Најчешће печурке се јављају у девастираним шумама, шумама са прекинутим склопом и где се не врши интензивније коришћење, у шумама скромних и лоших еколошких услова. Све напред наведено је у супротности са општим и посебним циљевима газдовања шумама. Такође, печурке се јављају на пропланцима, ивицама шума и шумским ливадама и пашњацима. Из приказаног стања шума може се закључити да постоје услови за појаву и развој печурака у овој газдинској јединици, али је врло тешко (немогуће) утврдити потенцијал истих у квантитативном смислу из разлога недовољног познавања фактора који утичу на појаву и развој печурака, а самим тим и неразрађене методологије за утврђивање потенцијала.

Од шумских врста које дају корисне плодове најзаступљеније врсте у овој газдинској јединици су: плава клека (Juniperus communis ), црвена клека ( Juniperus оxуcedrus), које се јављају на простору скоро целе јединице, боровница ( Vaccinium muetillis) која се јавља  у буковим састојинама на вишим надморским висинама, купина (Rubus hirtus) која је распрострањена у нижим деловима ове јединице на рубовима новонасталих култура, поред камионских путева и речних долина и малина (Rubus ideus ) која се јавља по рубовима букових састојина на вишим надморским висинама. Местимично се могу наћи: јагода( Fragaria vesca ), лешник ( Corulus avelana ), дрен ( Cornus mas ), дивља јабука ( Malus silvestris ), дивља крушка ( Pyrus pyraster ), дивља трешња ( Prunus avium ) и друге.

Од лековитог биља најзаступљеније врсте које се срећу у овој газдинској јединици су: мајчина душица ( Thymus serpyllum ) која се јавља на читавом простору ове јединице на голетима – камењарима и кантарион ( Hypericum perforatum ) који се среће на средњим висинама ове јединице. Поред њих јављају се још: камилица ( Matricaria chamomilla ), хајдучка трава ( Achillea millefolium ), глог (Crategus sp. ), зова (Sambucus nigra ), клека (Juniperus communis), дивља ружа (Rosa canina ) и многе друге. За фармацеутске сврхе од лековитог биља користе се надземни делови: лист, цвет, плод, и подземни делови: корен, који се посебним методима дорађују и прерађују у финалне производе.

## 2.1.15. Семенски објекти и расадници

На подручју газдинске јединице ''Чемерно'' нема семенских објеката

## 2.1.16. Општи осврт на затечено стање

Укупна површина газдинске јединице ''Чемерно'' износи 1.966,88 ха.

Укупна површина обраслог земљишта износи 1882,90 ха или 96,1%, од тога шуме заузимају 1.874,30 ха или 95,7 %, а шумске културе 8,60 ха или 0,4 %. На шумско земљиште отпада 2,38  ха или 0,1 %, на неплодно 9,95 ха или 0,5 %, на земљиште за остале сврхе отпада 64,10 ха или 3,3%.

Укупна запремина газдинске јединице износи 523.470,5 м3 (278,00 м3/ха), a текући запремински прираст 11.053,1 м3 (5,9 м3/ха), док је проценат запреминског прираста 2,1%.

Од укупно обрасле површине ове газдинске јединице (1882,90 ха) према намени све састојине сврстане су у:

Намена производња техничког дрвета (10) сврстане су све површине које служе за производњу дрвета – економске шуме у редовном газдовању.Укупна површина ове намене износи 1235,48 ха или 65,6 % од укупно обрасле површине.

Намена заштита земљишта од ерозије (26) обухвата обрасле површине на врло стрмим теренима које штите своје станиште и околне површине од ерозије и искоришћавања земљишта. Обухватају површину од 598,80 ха или 31,8 % од укупно обрасле површине.

Намена стална заштита шума (66) сврстане су све шуме које имају стално заштитни карактер у којима нема газдинских интервенција, односно шикре и шибљаци. Укупна површина ове наменске целине износи 48,62 ха или 2,6 % од укупне обрасле површине.

Према пореклу, од укупно обрасле површине ове газдинске јединице, 94,3 % су високе састојине, 0,2%  су изданачке,  5,1 % су ВПС и 0,4 % су шибљаци.

Према очуваности, од укупно обрасле површине ове газдинске јединице 99,3 % су очуване састојине, 0,1 % су разређене, 0,1 % су девастиране састојине и 0,4 % су шибљаци.

Према смеси у овој газдинској јединици од укупне обрасле површине чистих састојина има 15,3 %, мешовитих састојина има 84,3 %, док је учешће шибљака је 0,4 % .

Стање шума по врстама дрвећа на нивоу ове газдинске јединице је следеће:

- Лишћари су заступљени са 419.729,2 м3 или 80,18 % запремине и 8.150,4 м3 или 73,74 % запреминског прираста;

- Четинари су заступљени са 103.741,3 м3 или 19,82 % запремине и 2902,6 м3 или 26,26 % запреминског прираста.

Најзаступљенија лишћарска врста по запремини је буква која има учешће од 73,57 % од укупне дрвне запремине или 66,08 % од укупног запреминског прираста ове газдинске јединице.

Најзаступљенија четинарска врста по запремини је јела који има учешће од 15,02 % од укупне дрвне запремине или 18,91 % од укупног запреминског прираста ове газдинске јединице.

На основу дебљинске структуре може се уочити да је у  делу танког инвентара прсног пречника до 30 цм заступљено 136.650,12 м3 односно 26,1% у средње танком инвентару прсног  од 31-50 цм заступљено је највише  запремине 211.024,04 м3 односно 40,3 %, док учешће јаког инвентара преко 50 цм износи 175.796,34 м3 или 33,6 %.

Код високих састојина чија је ширина добног разреда 20 година  имамо један  ГТ “ Високе мешовите шуме букве“. Добна структура код високих састојина одступа од нормалног размера добних разреда (Vn=3,07 ha) и самим тим је и угрожена трајност приноса по површини.

Добна структура и код изданачких састојина одступа од нормалног размера добних разреда па је и овде угрожена трајност приноса по површини. Код ГТ Изданачке мешовите шуме букве недостају стадијуми млађих  категорија, док средњодобних састојина има више од нормалног.

Вештачки подигнуте састојине су старости од 1 – 90 година. Најзаступљенији ГТ Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара. Добна структура код вештачки подигнутих састојина указује на то да има мањка у прва два добна разреда, а да су најзаступљеније средњодобне старосне категорије.

Укупна површина вештачки подигнитих састојина износи 95,16 ха, што чини 5,1 % обрасле површине газдинске јединице. Од тога 8,60  ха (9,0 % ) су састојине старости до 20 год. ( шумске културе ), које углавном чине састојине испод таксационе границе.

Састојина преко 20 год. Старости ( шума ) има 86,56 ха (91,0 % ) са просечном запремином од 193,4 м3/ха и текућим запреминским прирастом од 6,5 м3/ха, док је проценат запреминског прираста 3,4 %.

Највећи део укупне површине газдинске јединице 58 %, према степенима угрожености шума од пожара шума и шумског земљишта спада у средње угрожена подручја од пожара (III степен ).

Укупнa дужинa путева, који чине отвореност у овој газдинској јединици износи 41,38 км. Густина мреже шумских путева рачунајући укупну површуну газдинске јединице (1.966,88 ха) износи 21,05 км/1000 ха. Укупна дужина путева са коловозном конструкцијом износи 41,38 км, док путева без коловозне конструкције нема. Дужина јавних путева износи 10,06 км.

## 2.2. Аналаза стања и спроведених мера газдовања

Промена шумског фонда се региструје по:

- површини (ха)

- запремини и запреминском прирасту (м3)

## 2.2.1. Промена шумског фонда по површини

| Година уређивања | Укупна површина (ha) | Шума (ha) | Културе (ha) | Шумско земљиште | Неплодно (ha) | Остало земљиште (ha) | Заузеће (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2088.86 | 1962.13 | 37.04 | 39.26 | 13.71 | 36.72 | - |
| 2024 | 1966.88 | 1874.30 | 8.60 | 2.38 | 9.95 | 71.65 | - |
| Разлика: | -121.98 | -87.83 | -28.44 | -36.88 | -3.8 | 34.93 | - |

Укупнa пoвршинa гaздинскe jeдиницe „Чемерно“ мања је за 121,98 ха у oднoсу нa урeђивaњe шумa из 2014 гoдинe. У уводном делу је већ речено да је газдинска јединица обухватала део национализованих шума из послератног периода. Актуелним Законом о реституцији, део ових шума је враћен старим власницима. Поступак није доведен до краја, тако да се и у наредном периоду могу очекивати нове промене катастарског стања. Из овог разлога је и пoвршинa пoд шумoм мања за 87,83 ха.

Површина под културама мања је за 28,44 ха. Површина под културама је мања из разлога што су површине које су биле под културама по старости прешле 20 година и таксациону границу па  је самим тим извршен премер, тако да су добиле статус  површина под шумом.

Површина осталог земљишта сада је мања за 34,93ха. У овој рубрици се по садашњем кодном приручнику налазе и пашњаци који су у претходном периоду налазили у рубрици шумско земљиште. Остале разлике у површинама треба тражити у различитој номенклатури новог и старог кодног приручника, као и у примени нових алата ( ГИС ) у картирању и рачунању површина.

Код заузећа није било промена.

## 2.2.2. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту приказане су у следећим табелама:

| Година уређивања | Површина обраслог земљишта (ha) | Запремина |  | Запремински прираст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha |
| 2014 | 1999.17 | 548428.9 | 274.3 | 13250.4 | 6.6 |
| 2024 | 1882.90 | 523470.5 | 278.0 | 11053.1 | 5.9 |
| Разлика: | -116.27 | -24958.4 | 3.7 | -2197.3 | -0.8 |

Из дате табеле се може уочити да је запремина премерена 2024. године умањена за 24958,4 м3 у односу на запремину премерену у 2014. Години, односно дошло је до умањења запремине по хектару за 3,7 м3/ha што се одразило и на  запремински прираст који је сада мањи за 2197,3 м3.

Разлог умањене запремине и запреминског прираста је тај што газдинска јединица обухвата и део национализованих шума из послератног периода, која је актуелним Законом о реституцији, у току овог десетогодишњег периода трајања основе, враћена старим власницима.

| 2014.god. |  | Укупан остварени принос за 10g. | Очекивана запремина | Укупна запремина | Разлика запремине | Укупан запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна запремина (m3) | Укупан запр. Прир. |  |  |  |  |  |
| 548428.9 | 13250.4 | 93681.9 | 587251.1 | 523470.5 | -63780.6 | 11053.1 |

Очекивана запремина од 587.251,1м3, је добијена тако што је на укупну дрвну запремину из 2014. Године додат десетогодишњи запремински прираст и од добијене запремине је одбијена искоришћена дрвна запремина за задњих десет година. Премером 2024. год. се дошло до садашње запремине од 523.470,5 м3, која је за 63.780,6 м3 или за 10,9 % мања од очекиване запремине.

| Врста дрвета | Укупна запремина (m3) | Укупан запр. Прир. | Укупан остварени принос за 10g. | Очекивана запремина | Укупна запремина | Разлика запремине | Укупан запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буква | 438631.8 | 9832.8 | 78878.0 | 458081.8 | 385,142.80 | -72939.0 | 7,304.44 |
| Јавор | 16324.3 | 408.3 | 1598.0 | 18809.3 | 23,815.21 | 5005.9 | 589.89 |
| Остали лишћари | 7851.6 | 215.5 | 908.0 | 9098.6 | 10771.2 | 1672.5 | 256.1 |
| Укупно лишћари | 462807.7 | 10456.6 | 81384.0 | 485989.73 | 419729.2 | -66260.6 | 8150.4 |
| Јела | 69582.3 | 2049.2 | 9773.0 | 80301.3 | 78638.3 | -1663.0 | 2090.6 |
| Смрча | 8194.2 | 287.9 | 1058.0 | 10015.2 | 17306.3 | 7291.1 | 480.4 |
| Остали четинари | 7844.7 | 456.6 | 1419.0 | 10991.7 | 7796.7 | -3195.0 | 331.7 |
| Укупно четинари | 85621.2 | 2793.7 | 12250.0 | 101308.20 | 103741.3 | 2433.1 | 2902.6 |
| Бесправне сече |  |  | 47.9 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 548428.9 | 13250.3 | 93681.85 | 587250.1 | 523470.5 | -63827.4 | 11053.1 |

Највећи део разлике се налази у запремини букве. Овако нешто се могло очекивати, обзиром на састав шумског комплекса који је враћен бившим шумовласницима, који се у највећем делу односио на ову врсту.

## 2.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању

Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању шумама односи се на извршење:

- досадашњи радови на обнови и гајењу шума,

- досадашњи радови на коришћењу шума,

- остали радови.

## 2.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

На основу плана гајења шума из претходне основе и евиденције извршених радова формирана је следећа табела:

| Врста рада | План | Реализација плана |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | % |
| Вештачко пошумљавање голети и обешумљених пов. | 11.81 | 11.89 | 100.7 |
| Вештачко пошумљавање садњом | 7.97 | 4.88 | 61.2 |
| Попуњавање култура | 3.96 | 5.45 | 137.6 |
| Попуњавање природно обнов. површина садњом | 3.37 |  | 0.0 |
| Сеча избојака ручно | 20.34 | 2.88 | 14.2 |
| Уклањање корова ручно | 23.62 | 0.50 | 2.1 |
| Окопавање и прашење у културама | 21.49 | 9.87 | 45.9 |
| Кресање грана | 50.74 | 47.4 | 93.4 |
| Групимично пребирна сеча | 813.3 | 816.3 | 100.4 |
| Селективне прореде | 96.08 | 72 | 74.9 |
| Групимично оплодна сеча | 931.27 | 919.5 | 98.7 |
| Чишћење у младим природним састојинама | 18.44 | 18.44 | 100.0 |
| Узгојно санитарна сеча |  | 859.9 | / |
| Чишћење у вештачки подигнутим састојинама | 3.5 |  | 0.0 |
| Оплодна сеча | 28.33 | 28.3 | 99.9 |
| Чиста сеча |  | 8.00 |  |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање | 9.69 | 2.73 | 28.2 |
| Укупно газдинску јединицу | 2043.91 | 2808.04 | 137.4 |

Нa oснoву oднoсa плaнирaних и извршених рaдoвa нa гajeњу шумa, дошло се до податка да је проценат извршења у oвoj газдинској jeдиници нa нивоу од 137,4%.

Нajбoљa рeaлизaциja плaнa гajeњa билa je код групимично пребирне сече 100,4%,  а најслабија код уклањања корова ручно 2,1 % и сеча избојака ручно 14,2 %. Код  попуњавања природно обнављања површина  садњом није било реализације, јер је на планираној површини дошло до природног обнављања буквом.

## 2.3.2. Досадашњи радови на коришћењу шума

На основу плана сеча за претходни уређајни период и евиденције извршених сеча у претходном периоду, формирана је следећа табела:

| Врста приноса | План | Реализација |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | % |
| Главни | 87403.1 | 85528.0 | 94.4 |
| Претходни | 3199.5 | 2379.0 | 2.6 |
| Укупно | 90602.6 | 87907.0 | 97.0 |
| Случајни |  | 4796.0 |  |
| Ванредни |  | 903.0 |  |
| Бесправна сеча |  | 47.9 |  |
| Укупно | 0.0 | 5746.9 | 6.3 |
| Укупно газдинску јединицу | 90602.6 | 93653.9 | 103.4 |

У претходном уређајном периоду укупни планирани етат износио је 90.602,6 м3, од чега је главни принос планиран са 87.403,1 м3, претходни са 3.199,5 м3. Укупно остварен планирани етат износи 87.907,0 м3 или 97,0 %, од чега је главни принос реализован са 85528 м3 или 94,4 % и претходни принос са 2379 м3 или 2,6 % у односу на планирани етат. У току уређајног периода реализовано је још 4796,0 м3 случајног приноса, затим 903,0 м3  ванредног приноса и 49,7 м3                бесправних сеча. Укупно гледано извршење је 93.653,9 м3 или 103,4 %.

У претходном уређајном периоду није реализован један део главног приноса код сеча обнављања, као и већи део приноса код чистих сеча – мелиорација. Нижи проценат извршења eтaтa дирeкнo je утицaо и нa нe рeaлизaциjу свих осталих шумско – узгojних рaдoвa.

## 2.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање шумама

Укупна површина газдинске јединице мања је за 121,98 ха и сада износи 1.966,88 ха.

Површина под шумом мања је за 116,27 ха и сада износи 1.882,90 ха.

Запремина је смањена за 24.958,7 м3 у односу на предходну запремину, односно дошло је и до повећања запремине по хектару за 3,7 м3/ха.

Очекивана је запремина од 587.251,1 м3, међутим добијена је запремина од 523.470,5 м3, односно дошло је до смањења запремине од 63.780,6 м3 или за 10,9 %.

Укупно остварени радови на гајењу шума у овој газдинској јединици у претходном уређајном периоду остварени су са 137,4% у односу на план.

Заштита од противправног коришћења шума успешно се обавља правовременим интервенцијама, али  и поред тога у претходном периоду бесправно је посечено 47,9 м3 бруто дрвне запремине, што је на подношљивом нивоу ако се узме у обзир површина газдинске јединице, близина сеоских насеља и њена отвореност.

У претходном уређајном периоду укупни планирани етат износио је 90.602,6 м3, од чега је главни принос планиран са 87.403,1 м3, претходни са 3.199,5 м3. Укупно остварен планирани етат износи 87.907,0 м3 или 97,0 %, од чега је главни принос реализован са 85528 м3 или 94,4 % и претходни принос са 2379 м3 или 2,6 % у односу на планирани етат. У току уређајног периода реализовано је још 4796,0 м3 случајног приноса,затим 903,0 м3  ванредног приноса и 49,7 м3                бесправних сеча. Укупно гледано извршење је 93.653,9 м3 или 103,4 %.

У претходном уређајном периоду планирана је изградња три шумска пута са коловозном конструкцијом у укупној дужини од 7,890 км и то:

- ''Лађевачки поток – Јасењак'' (2. – 9. Одељење) дужине око 4,500 км,

- ''Лакат – Мали борич'' (15. – 26. Одељење) дужине око 2,500 км,

- ''Берберово поље – Кадина вода'' (16. – 19. Одељење) дужине око 0,890 км.

Од планираних радова на изградњи шумских путева са коловозном конструкцијом изграђена су два путна правца  а то су : ''Лакат – Мали борич'' (15. – 26. Одељење) дужине 2,900 км и ''Берберово поље – Кадина вода'' (16. – 19. Одељење) дужине 0,900 км.

Изградња ових путних праваца, омогућила је скраћење велике транпортне дистанце у I фази транспорта у  наведеним одељењима, чија је експлоатација у досадашњем периоду била јако отежана и доведена у питање због удаљености саобраћајница. Ако се овоме дода стање и квалитет састојина у овим деловима газдинске јединице, као и смањење трошкова транспорта, јасно је да постојала економска оправданост и потреба за отварањем овог дела газдинске јединице.

Поред овог, извршени су и радови који се односе на редовно одржавање тврдих шумских путева према указаним потребама и степену хитности на терену (уклањање одрона и осталих препрека са планума пута, чишћење канала и пропуста,... ).

## 2.4. ВРЕДНОСТ ШУМА

Вредност шума газдинске јединице „Чемерно“, одређује вредност дубеће запремине и вредност младих састојина. У исказаним вредностима није вреднована општекорисна функција шума, као ни вредност коришћења осталих шумских ресурса.

Вредност шума утврђена је методом садашње сечиве вредности. Код ове методе утврђује се вредност дрвне запремине на пању уз претпоставку да се иста користи под истим условима као етат, уз додатак вредности младих шума.

Ради утврђивања процене вредности шуме по овој методи урађено је следеће:

- израчуната је нето дрвна запремина;

- утврђена је сортиментна структура;

- утврђене су тржишне цене м3 нето дрвне запремине по врстама дрвећа и сортиментима остварене у 2025. години.

- израчуната је вредност младих састијина.

##### 2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Табела:Сортиментна структура дрвне запремине

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | К | I | II | III | Остала техника | Укупно техника | Просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Црни орах | 576.5 | 57.7 | 518.9 | 2.6 |  |  | 116.7 | 140.1 |  |  | 259.4 | 259.4 |
| ОМЛ | 139.9 | 14.0 | 125.9 | 8.8 | 10.1 |  | 18.9 | 25.2 |  |  | 63.0 | 63.0 |
| Граб | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| Трешња | 213.5 | 21.4 | 192.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 192.2 |
| ОТЛ | 193.1 | 19.3 | 173.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 173.8 |
| Ц.јасен | 1.4 | 0.1 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| Китњак | 174.3 | 17.4 | 156.9 | 1.6 |  | 6.3 | 15.7 | 23.5 | 31.4 |  | 78.4 | 78.4 |
| Бели јасен | 2239.7 | 224.0 | 2015.7 | 10.1 |  | 201.6 | 352.8 | 443.5 |  |  | 1007.9 | 1007.9 |
| Бреза | 454.2 | 45.4 | 408.8 |  |  |  | 65.4 | 98.1 |  |  | 163.5 | 245.3 |
| Буква | 385142.8 | 38514.3 | 346628.5 | 4159.5 | 16638.2 | 41595.4 | 62393.1 | 41595.4 | 35356.1 | 6239.3 | 207977.1 | 138651.4 |
| П.Брест | 3947.7 | 394.8 | 3552.9 | 17.8 |  | 532.9 | 755.0 | 630.6 |  |  | 1776.5 | 1776.5 |
| Јавор | 23815.2 | 2381.5 | 21433.7 | 257.2 | 771.6 | 2764.9 | 4475.4 | 4591.1 |  |  | 12860.2 | 8573.5 |
| Ива | 220.0 | 22.0 | 198.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 198.0 |
| Јасика | 64.4 | 6.4 | 58.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 58.0 |
| Јаребика | 112.3 | 11.2 | 101.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.1 |
| Млеч | 304.6 | 30.5 | 274.1 | 3.3 | 13.2 | 31.3 | 51.0 | 65.8 |  |  | 164.5 | 109.7 |
| Планински јавор | 2129.6 | 213.0 | 1916.6 | 9.6 | 67.1 | 203.2 | 335.4 | 342.1 |  |  | 958.3 | 958.3 |
| Укупно лишћари | 419729.2 | 41760.0 | 375839.6 | 4460.9 | 17433.0 | 45132.4 | 68243.9 | 47613.3 | 35387.5 | 6239.3 | 224350.5 | 151489.2 |
| Јела | 78638.3 | 11795.7 | 66842.6 | 3342.1 | 3342.1 |  | 13368.5 | 13368.5 | 20052.8 | 13368.5 | 66842.6 |  |
| Смрча | 17306.3 | 2595.9 | 14710.4 | 735.5 | 735.5 |  | 2942.1 | 2942.1 | 4413.1 | 2942.1 | 14710.4 |  |
| Бели бор | 619.5 | 92.9 | 526.6 | 26.3 | 26.3 |  | 105.3 | 105.3 | 158.0 | 105.3 | 526.6 |  |
| Црни бор | 5402.3 | 810.3 | 4591.9 | 229.6 | 229.6 |  | 918.4 | 918.4 | 1377.6 | 918.4 | 4591.9 |  |
| Боровац | 167.6 | 25.1 | 142.5 | 7.1 | 7.1 |  | 28.5 | 28.5 | 42.7 | 28.5 | 142.5 |  |
| Дуглазија | 1607.3 | 241.1 | 1366.2 | 68.3 | 68.3 |  | 273.2 | 273.2 | 409.9 | 273.2 | 1366.2 |  |
| Укупно четинари | 103741.3 | 15561.2 | 88180.1 | 4409.0 | 4409.0 | 0.0 | 17636.0 | 17636.0 | 26454.0 | 17636.0 | 88180.1 |  |
| УКУПНО ГЈ | 523470.5 | 57321.2 | 464019.7 | 8869.9 | 21842.0 | 45132.4 | 85880.0 | 65249.3 | 61841.5 | 23875.3 | 312530.6 | 151489.2 |

## 2.4.2. Вредност дрвета на пању

## Табела: Вредност дрвета( јединичне цене)

| Врста дрвећа | Јединична вредност сортимента |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | К | I | II | III | Остала теника | Просторно |
|  | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 |
| Црни орах | 29486.0 |  |  | 15481.0 | 10838.0 |  |  | 4790.00 |
| ОМЛ | 17199.0 | 12849.0 |  | 8773.0 | 7151.0 |  |  | 3206.00 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 4790.00 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 4790.00 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  | 4790.00 |
| Ц.јасен |  |  |  |  |  |  |  | 4790.00 |
| Китњак | 44661.00 |  | 19585.00 | 17712.00 | 12752.00 | 7971.00 |  | 4790.00 |
| Бели јасен | 38333.0 |  | 19351.0 | 16101.0 | 9661.0 |  |  | 3636.00 |
| Бреза |  |  |  | 4786.00 | 3870.00 |  |  | 2382.00 |
| Буква | 18303.00 | 12019.00 | 10015.00 | 8083.00 | 6609.00 | 5475.00 | 4790.00 | 4790.00 |
| П.Брест | 38333.0 |  | 19351.0 | 16101.0 | 9661.0 |  |  | 4790.00 |
| Јавор | 22704.00 | 17494.00 | 15481.00 | 14243.00 | 11148.00 |  |  | 4790.00 |
| Ива |  |  |  |  |  |  |  | 4790.00 |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  | 3206.00 |
| Јаребика |  |  |  |  |  |  |  | 4790.00 |
| Млеч | 22704.00 | 17494.00 |  | 14243.00 | 11148.00 |  |  | 4790.00 |
| Планински јавор | 22704.00 | 17494.00 | 15481.00 | 14243.00 | 11148.00 |  |  | 4790.00 |
| Укупно лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 17211.00 | 14079.00 |  | 11468.00 | 9612.00 | 7952.00 | 5176.50 |  |
| Смрча | 17211.00 | 14079.00 |  | 11468.00 | 9612.00 | 7952.00 | 5176.50 |  |
| Бели бор | 17211.00 | 14079.00 |  | 11468.00 | 9612.00 | 7952.00 | 5176.50 |  |
| Црни бор | 13193.00 | 10398.00 |  | 8242.00 | 7085.00 | 5342.00 | 4088.50 |  |
| Боровац | 13193.00 | 10398.00 |  | 8242.00 | 7085.00 | 5342.00 | 4088.50 |  |
| Дуглазија | 17211.00 | 14079.00 |  | 11468.00 | 9612.00 | 7952.00 | 4088.50 |  |
| Укупно четинари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Врста дрвећа | Укупна продајна вредност сортимената |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | К | I | II | III | Остала теника | Укупно техника | Укупно просторно |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| Црни орах | 76,494.06 |  |  | 1,807,271.29 | 1,518,290.00 |  |  | 3,402,055.35 | 1,242,645.75 | 4,644,701.10 |
| ОМЛ | 151,586.83 | 129,425.41 |  | 165,691.26 | 180,076.48 |  |  | 626,779.98 | 201,833.73 | 828,613.71 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,398.50 | 920,398.50 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,454.10 | 832,454.10 |
| Ц.јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,035.40 | 6,035.40 |
| Китњак | 70,059.71 |  | 122,891.96 | 277,848.14 | 300,060.94 | 250,082.15 |  | 1,020,942.90 | 375,703.65 | 1,396,646.55 |
| Бели јасен | 386,344.89 |  | 3,900,639.12 | 5,679,672.03 | 4,284,272.86 |  |  | 14,250,928.90 | 3,664,597.14 | 17,915,526.04 |
| Бреза |  |  |  | 313,027.37 | 379,674.86 |  |  | 692,702.24 | 584,228.38 | 1,276,930.61 |
| Буква | 76,132,101.62 | 199,974,152.73 | 416,578,155.34 | 504,323,698.89 | 274,904,146.64 | 193,574,696.99 | 29,886,310.99 | 1,695,373,263.20 | 664,140,244.32 | 2,359,513,507.52 |
| П.Брест | 680,972.33 |  | 10,312,912.26 | 12,156,216.76 | 6,092,662.07 |  |  |  | 8,509,267.35 | 8,509,267.35 |
| Јавор | 5,839,563.25 | 13,498,588.73 | 42,804,109.21 | 63,742,444.01 | 51,181,518.77 |  |  | 177,066,223.96 | 41,066,930.88 | 218,133,154.84 |
| Ива | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 948,420.00 | 948,420.00 |
| Јасика | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 185,819.76 | 185,819.76 |
| Јаребика |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,125.30 | 484,125.30 |
| Млеч | 74,688.89 | 230,198.65 |  | 726,251.14 | 733,467.05 |  |  | 1,764,605.73 | 525,252.24 | 2,289,857.97 |
| Планински јавор | 217,576.97 | 1,173,539.51 | 3,145,179.41 | 4,777,273.12 | 3,813,956.44 |  |  | 13,127,525.44 | 4,590,352.80 | 17,717,878.24 |
| Укупно лишћари | 83,629,388.55 | 215,005,905.02 | 476,863,887.30 | 593,969,394.01 | 343,388,126.10 | 193,824,779.15 | 29,886,310.99 | 1,907,325,027.70 | 728,278,309.30 | 2,635,603,336.99 |
| Јела | 57,521,360.71 | 47,053,816.59 |  | 153,310,084.15 | 128,498,127.73 | 159,459,599.21 | 69,202,097.19 | 615,045,085.58 |  | 615,045,085.58 |
| Смрча | 12,658,996.00 | 10,355,354.40 |  | 33,739,670.23 | 28,279,186.45 | 35,093,022.89 | 15,229,630.53 | 135,355,860.50 |  | 135,355,860.50 |
| Бели бор | 453,144.12 | 370,682.47 |  | 1,207,752.42 | 1,012,287.78 | 1,256,197.32 | 545,163.10 | 4,845,227.21 |  | 4,845,227.21 |
| Црни бор | 3,029,077.51 | 2,387,352.99 |  | 7,569,364.61 | 6,506,788.19 | 7,359,053.46 | 3,754,834.65 | 30,606,471.41 |  | 30,606,471.41 |
| Боровац | 93,973.74 | 74,064.95 |  | 3,133,547.28 | 201,865.82 | 228,306.40 | 116,489.54 | 3,848,247.73 |  | 3,848,247.73 |
| Дуглазија | 1,175,695.03 | 961,745.99 |  | 3,133,547.28 | 2,626,408.83 | 3,259,238.93 | 1,117,152.78 | 12,273,788.84 |  | 12,273,788.84 |
| Укупно четинари | 74,932,247.09 | 61,203,017.40 |  | 202,093,965.97 | 167,124,664.81 | 206,655,418.20 | 89,965,367.79 | 801,974,681.26 |  | 801,974,681.26 |
| УКУПНО ГЈ | 158,561,635.64 | 276,208,922.41 | 476,863,887.30 | 796,063,359.98 | 510,512,790.91 | 400,480,197.35 | 119,851,678.79 | 2,709,299,708.96 | 728,278,309.30 | 3,437,578,018.26 |

Табела: Трошкови производње

| Врста дрвећа | Сортименти |  | Јединични трошкови производње |  | Укупни трошкови производње |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техничко | просторно | техника | просторно | Укупно техника | Просторно |  |
|  | m3 | m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин | дин | дин |
| Укупно лишћари | 224350.5 | 151489.2 | 1600 | 2500 | 358,960,737.60 | 378,722,947.50 | 737,683,685.10 |
| Укупно четинари | 88180.1 |  | 2700 |  | 238,086,283.50 | 0.00 | 238,086,283.50 |
| УКУПНО ГЈ | 312530.6 | 151489.2 |  |  | 597,047,021.10 | 378,722,947.50 | 975,769,968.60 |

| Укупна вредност | Динара |
| --- | --- |
| Производња | 3,437,578,018.26 |
| Трошкови | 975,769,968.60 |
| Укупна вредност дрвне запремине | 2,461,808,049.66 |

##### 2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)

##### Вредност младих састојина (без запремине) израчуната је по формули Vn = Cx 1,0 Pn , где је:

## - Vn – вредност младих састојина
- C – трошкови оснивања младих састојина 
- P - стопа раста трошкова оснивања култура (3%) 
- n – број година старости шумске

## Табела:Вредност младих састојина

| Порекло састојине | Старост | Површина | Трошкови подизања |  | Фактор | Укупна вредност младих састојина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | година | ha | дин/ha | Укупно дин. | 1,0 Pn | дин |
| Младе ВПС | 1 - 10 | 5.52 | 153,821.50 | 849,094.68 | 1.2800 | 1,086,841.19 |
|  | 11 - 20 | 3.08 | 153,821.50 | 473,770.22 | 1.6386 | 776,319.88 |
| Младе природне састојине | 1 - 20 | 5.72 | 59,048.00 | 337,754.56 | 1.6386 | 553,444.62 |
| У К У П Н О |  | 14.32 |  | 1,660,619.46 |  | 2,416,605.69 |

## Укупна вредност младих састојина износи 2,416,605.69 динара.

2.4.4. Укупна вредност шума

| Вредност | динара |
| --- | --- |
| Дрвне запремине | 2,461,808,049.66 |
| Младих састојина | 2,416,605.69 |
| Укупна вредност шума | 2,464,224,655.35 |

Укупна вредност дрвета на пању, приказана кроз сортиментну структуру целокупне шуме на пању износи 2.464.224.655,35 дин.

## 3.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

## 3.1.Функције и намене шума

Функције и намена шума дефинисане су чланом 6. Закона о шумама: „Шуме имају општекорисну и привредну функцију.“

Опште корисне функције шума су:

- општа заштита и унапређивање животне средине постојањем шумских екосистема;

- очување биодиверзитета;

- очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице;

- ублажавање штетног дејства,,ефекта стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе;

- пречишћавање загађеног ваздуха;

- уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа;

- прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом;

- заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта;

- стварање повољних услова за здравље људи;

- повољан утицај на климу и пољопривредну делатност;

- естетска функција;

- обезбеђивање простора за одмор и рекреацију;

- развој ловног, сеоског и екотуризма;

- заштита од буке;

- подршка одбрани земље и развоју локалних заједница.

Према утврђеним приоритетним функцијама шуме, односно њихови делови могу бити:

- привредне шуме;

- шуме са посебном наменом.

Шуме са посебном наменом су:

- заштитне шуме;

- шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа;

- шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела;

- шуме значајне естетске вредности;

- шуме од значаја за здравље људи и рекреацију;

- шуме од значаја за образовање;

- шуме за научно-истраживачку делатност;

- шуме културно-историјског значаја;

- шуме за потребе одбране земље;

- шуме специфичних потреба државних органа;

- шуме за друге специфичне потребе.

Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шуме ради остваривања прихода.

Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију шуме са посебном наменом.

Намена шума утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума.

У складу са наведеним утврђују се глобална и основна намена сваке састојине. Глобална намена се односи на комплекс шума као целине у складу са општим циљевима газдовања. Основна намена представља приоритетну функцију шуме.

На основу Законских и подзаконских регулатива који се односе на газдовање шумама, планских докумената важећег ранга важности, затеченог стања шума и утврђеног потенцијала шума и шумског земљишта и досадашњег газдовања у газдинској јединици „Чемерно“ утврђена је следећа глобална и приоритетна функција шума:

| Глобална намена | Основна намена | Pha |
| --- | --- | --- |
| 10. Шуме и шумска станишта са производном фукцијом | 10. Производња техничког дрвета | 1235.48 |
| 12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом | 26.Производно-заштитнa функцијa | 598.80 |
|  | 66.Стална заштита шума(изван газдиснког третмана) | 48.62 |
| У К У П Н О ГЈ |  | 1882.90 |

Наменском целином 10 - Производња техничког дрвета, обухваћене су све површине које служе за производњу дрвета - економске шуме у редовном газдовању.

Наменском целином 26 - Заштита земљишта од водне ерозије I степен,  обухваћене су све шуме које се простиру на изузетно стрмим нагибима већим од 25, те као такве имају  заштитни карактер и обухваћене су мерама редовног газдовања.

Наменском целином 66 - Стална заштита шума (изван газд. третмана), су обухваћене све шуме које имају стално заштитни карактер и у којима нема газдинских интервенција.

## 3.2. Шуме високих заштитних вредности

У оквиру спровођења процеса сертификације шума у Јавном предузећу “Србијашуме”једна од обавеза је и израда прегледа шума високих заштитних вредности.

Шуме ове ГЈ припадају двема категоријама од укупно шест категорија које једефинисао FSC стандард:

HCV – 4 – Подручја која пружају основне природне користи у критичним ситуацијама:

- 26 – производно-заштитна функција – 608,2  ха.

- 66 – стална заштита шума (изван газдинског третмана) – 39,2 ha

Начин газдовања у шумама одређеним као HCV шума не мења се у односу на тренутни начин газдовања. Разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шуме и да се активности газдовања у HCV шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

## 3.3. Дугорочни и краткорочни циљеви

Циљеви газдовања шумама, с обзиром на њихов значај, деле се на:

- опште циљеве газдовања шумама, и

- посебне циљеве газдовања шумама.

Општи циљеви газдовања

#### Општи циљеви газдовања произилазе из основног задатка шумарства а која се одликује у обезбеђењу потреба и захтева друштва и привреде за појединим производима или користима које даје шума, уз примену чл. 4. Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10) а који гласи: "Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала шума и њихових функција и подизање нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији, јесу делатности од општег интереса".

Општи циљеви газдовања шумама су:

    - Заштита и стабилност шумских екосистема;

    - Одржавање, очување и правилно повећање вредности биолошког диверзитета;

    - Санација општег стања деградираних шумских екосистема;

    - Очување трајности и повећање приноса

    - Развијање и јачање општекорисних функција

    - Увећање степена шумовитости

Заштита и стабилност шумских екосистема

Основни циљ еколошког приступа планирању и газдовању шумама и шумским подручјима је стварање од шуме трајног биолошки  стабилног, виталног, очуваног, а тиме и посебно вредног природног екосистема који ће обезбедити трајно и потпуно удовољење потреба неопходних за егзистенцију друштва и заштиту животне средине у целини.

Одржавање, очување и правилно повећање вредности биолошког диверзитета

Очување и осигурање потпуне стабилности шумских екосистема, очувањем површине под шумом и њене унутрашње хомогености представља један од најзначајнијих циљева. Најсигурнији начин за остварење овог циља је отклањање свих негативних последица, било да су настале као последице ранијег газдовања, било као последица деловања “природе”.c

Санација општег стања деградираних шумских екосистема и обезбеђивање оптималне обраслости

Санација  деградираних шумских екосистема, односно унапређење постојећег стања, представља један од основних задатака шумарске науке и струке, посебно са гледишта привредног и еколошког значаја.

Очување трајности и повећавање приноса

Стално повећавање друштвених потреба према дрвету доводи до пораста обима коришћења, што се не може осигурати без максималне производње. Да би се осигурала трајна максимална производња неопходно је стално унапређење шума, чиме ћемо обликовати састојине које ће у потпуности користити максималне производне могућности станишта.

Развијање и јачање општекорисних функција

Поливалентне функције шуме су недељиве и међусобно компатибилне, те се не могу сепаративно валоризовати ни узајамно супротстављати.

Увећање степена шумовитости

Због бројних општекорисних функција шума неопходно је „вратити” шуме на она станишта која јој припадају. Повећањем степена шумовитости директно утичемо и на остварење претходно зацртаних циљева.

Посебни циљеви

Посебни циљеви газдовања шумама проистичу из општих циљева газдовања, стања шума, анализе газдовања шумама и намене којима поједине шуме и њихови делови треба да служе.

Посебни циљеви газдовања шумама према дужини трајања, времена за њихово остварење планских задатака и циљева газдовања могу се остварити као:

- дугорочни посебни циљеви газдовања шумама, и

- краткорочни посебни циљеви газдовања шумама.

Дугорочни посебни циљеви газдовања шумама су циљеви чија се реализација планира за период дужи од једног уређајног раздобља. Дугорочни циљеви планирају се у високим шумама, изданачким шумама, вештачко подигнутим шумама, шикарама и необраслом шумском земљишту.

Краткорочни посебни циљеви газдовања шумама су циљеви чија се реализација планира за период трајања уређајног раздобља. Краткорочни циљеви планирају се у високим шумама, изданачким шумама, вештачко подигнутим шумама, шикарама и необраслом шумском земљишту.

Посебни циљеви газдовања су:

1. Билошко-узгојни, који обезбеђују трајно и стално повећавање прираста и приноса шума, односно највећу производњу масе, најбољег квалитета и вредности, коришћењем еколошких услова.

2. Технички, који обезбеђују услове за остваривање биолошких циљева газдовања шумама (изградња и одржавање шумских саобраћајница и других објеката, опрема и др.)

3. Производни, који утврђују перспективну могућност производње шумских производа, одређених по сортиментима и количинама за подмирење потреба индустрије за прераду дрвета и осталих потрошача и производња осталих шумских производа.

4. Општекорисни, који су предмет законске регулативе, а произилазе из заштитне, хидролошке, климатолошке, хигијенско - здравствене, туристичко - рекреативне, привредне, наставне, научно -истраживачке и  одбрамбене функције шума.

Посебни циљеви за Газдинске типове

Газдински тип 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова-Високе мешовите шуме храстова и осталих лишћара

Дугорочни циљ:

- зреле састојине које имају довољан број стабала доброг квалитета (>50/hа) преведу у високи узгојни облик - оплодном сечом кратког подмладног раздобља,

- састојине лошег квалитета на добром станишту заменити новом састојином – чиста сеча - пошумљавање/сетва,

- састојине лошег квалитета које није економски оправдано (могуће) превести у високи узгојни облик обнављају се чистом сечом на малим површинама,

- у средњедобним и дозревајућим састојинама спроводити селективну прореду са одабиром плус стабала.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Састојине овог ГТ доброг квалитета на средње до добро продуктивним стаништима

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година

- избор одређеног броја најквалитетнијих плус стабала равномерно распоређених по састојини.

Изданачке састојине старости /зреле/ >70 до 90(100) година

- завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.

Састојине лошијег квалитета

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година

- превођење изданачких шума у високе

- производња стабала нижих циљних пречника

- производња мањег броја плус стабала (45-55/hа)

Зреле изданачке састојине (старости > 70 до 90(100) година

- Завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.

Газдински тип 21010 Висока мешовита шума јавора и јасена

Дугорочни циљ: Производња 70 до 120 стабала (на лошијим бонитетима 100-120) најквалитетнијих стабала изнад 50 cm (на лошијим бонитетима 50 cm и 40 cm), по хектару у што краћем временском периоду.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- подржавање најквалитетнијег подмлатка,

- подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),

- уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива),

- регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 12 m)

- очување и унапређење здравственог стања.

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање / очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).

Фаза касног младика (H 12 – 17 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- избор стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња),

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа

- регулисање смесе путем очувања група (четинара, јавора, јасена, трешње, храста),

- очување и унапређење здравственог стања.

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)

- избор и обележавање стабала будућности у доминантном спрату,

- уклањање најјачих (главних) конкурената стаблима будућности,

- у састојинама у којима су квалитетна стабла (кандидати за стабла будућности) неравномерно распоређена по површини, могуће је издвајање стабала будућности у групама (2 до 4 стабла на минималном растојању од 3-5 m), а ако их нема, на делу површине изабрати за стабла будућности највиталнија/најквалитетнија стабла у кодоминантном спрату,

- даље интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,

- постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла (растојање између стабала будућности 10-12 m; 10-12 m и 9-9 m, у зависности од циљног пречника).

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 50 cm)

- наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 50 cm у зависности од циљног пречника)

- сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,

- праћење појаве „керна” у зависности од динамике раста и старости и сходно томе кориговање (увећати или смањити) циљних пречника,

- осигурати природно подмлађивање,

- осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),

- максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања.

Газдински тип 21110- Висока мешовита шума букве

Дугорочни циљ: Производња 60 до 80 стабала (на лошијим бонитетима 80-100; 100-120) најквалитетнијих стабала изнад 60 cm (на лошијим бонитетима 50 cm и 40 cm), по хектару у што краћем временском периоду.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- подржавање најквалитетнијег подмлатка,

- подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),

- уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива),

- регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 12 m)

- очување и унапређење здравственог стања.

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање / очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).

Фаза касног младика (H 12 – 17 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- избор стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња),

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа

- регулисање смесе путем очувања група (четинара, јавора, јасена, трешње, храста),

- очување и унапређење здравственог стања.

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)

- избор и обележавање стабала будућности у доминантном спрату,

- уклањање најјачих (главних) конкурената стаблима будућности,

- у састојинама у којима су квалитетна стабла (кандидати за стабла будућности) неравномерно распоређена по површини, могуће је издвајање стабала будућности у групама (2 до 4 стабла на минималном растојању од 3-5 m), а ако их нема, на делу површине изабрати за стабла будућности највиталнија/најквалитетнија стабла у кодоминантном спрату,

- даље интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,

- постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла (растојање између стабала будућности 12-14 m; 10-12 m и 8-10 m, у зависности од циљног пречника).

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 60 cm)

- наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 60 cm у зависности од циљног пречника)

- сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,

- праћење појаве „керна” у зависности од динамике раста и старости и сходно томе кориговање (увећати или смањити) циљних пречника,

- осигурати природно подмлађивање,

- осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама букве (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),

- максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања.

Газдински тип 21121 -  Изданачка мешовита шума букве – Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара

Дугорочни циљ:

- у средњедобним и дозревајућим састојинама спроводити селективну прореду са одабиром СБ,

- зреле састојине које имају довољан број стабала доброг квалитета (>80, 90 стабала/hа) превести у високи узгојни облик - оплодном сечом кратког пормладног раздобља,

- зреле састојине које имају мањи број квалитетних стабала 45-55/hа обновити у што краћем временском периоду комбинацијом природног и вештачког начина обнављања.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Састојине овог ГТ доброг квалитета на средње до добро продуктивним стаништима

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година

- избор одређеног броја најквалитетнијих плус стабала равномерно распоређених по састојини.

Изданачке састојине старости /зреле/ >70 до 90(100) година

- завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.

Састојине лошијег квалитета

Изданачке састојине старости > 50 – 70 година

- превођење изданачких шума у високе

- производња стабала нижих циљних пречника

- производња мањег броја плус стабала (45-55/hа)

Зреле изданачке састојине (старости > 70 до 90(100) година

- Завршетак природног обнављања превођењем изданачких шума у шуме високог узгојног облика.

Газдински тип 31211- Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара

Дугорочни циљ: Мешовите шуме четинара и лишћара. Циљ неговања састојина представља избор и негу од 110 до 210 стабала будућности/hа са деблом од 6 до 8m чистим од грана на растојању од 6 до 8 метара са циљним пречником од 40 до 50 cm на крају производног процеса. Оволико велики број стабала у овом ГТ је узет услед потребе да се производни процес додатно скрати и на тај начин аутохтоне или станишту адаптиране врсте што пре појавиле и почеле да користе на најбољи начин производни потенцијал станишта.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- у овој фази углавном нема великих интервенција

- подржавање најквалитетнијег подмлатка,

- подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- подржавање жељеног састава и смесе врста (буква, горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),

- уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива)

- регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 12 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- интервенције су у овој фази углавном минималне

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња,  храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).

Фаза касног младика (H 12 – 17 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- интервенције у овој фази су углавном минималне,

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- чишћење најквалитетнијих стабала борова од доњих грана вештачким путем на висини од 6 метара.

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)

- избор, обележавање и нега од 110 до 150 стабала будућности по хектару у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,

- велики избор стабала будућности је услед потребе за скраћеним производним процесом (мањим циљним пречником) како би се што пре дошло до жељних димензија бора и раније почео процес превођења састојина борова у мешовите састојине са осталим лишћарима и четинарима које ће знатно боље користити производне потенцијале станишта,

- постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла, удео круне изнад 30%,

- растојање између стабала будућности 6-8 m,

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 60 cm)

- наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- унапређење / неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 60 cm у зависности од циљног пречника)

- сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,

- осигурати природно подмлађивање,

- осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама борова (горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија),

- максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања,

- нега жељених лишћарски и четинарских врста.

Газдински тип 31511- Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме лишћара и четинара

Дугорочни циљ: Мешовите шуме четинара и лишћара. Циљ неговања састојина представља избор и негу од 230 до 320 стабала будућности/hа циљног пречника од 40 до 50 cm, са деблом до 6 - 8 m чистим од грана.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- редукција броја стабала на око 2.000 стабала смрче по ha,

- подржавање најквалитетнијег подмлатка,

- подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, , китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија)

- уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива)

- регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 12 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- интервенције су у овој фази углавном минималне,

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа горски јавор, бели јасен, дивља трешња, китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).

Фаза касног младика (H 12 – 17 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- интервенције у овој фази су углавном минималне,

- избор стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња, буква),

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (регулисање смесе путем очувања група (четинара, јавора, јасена, трешње, букве).

Фаза средњедобних састојина (H 17 – 25 m)

- избор, обележавање и нега од 230 до 270 стабала будућности по хектару у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу

- скраћење производног процеса дефинисањем нижег циљног пречника на већем броју стабла будућности како би се постигао најбољи економски и еколошки ефекат

- интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,

- постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла, удео круне изнад 40%,

- растојање измеђустабала будућности 6-8 метара.

Фаза дозревања ( H > 25 – 30 m; DBH 35 – 60 cm)

- наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљинског прираста на жељеном нивоу,

- унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 30 m, D > = 60 cm у зависности од циљног пречника)

- сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,

- осигурати природно подмлађивање,

- осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама смрче (јела, дуглазија, горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња),

- максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања.

Газдински тип 31610 -  Високе мешовите шуме осталих четинара

Дугорочни циљ: Циљ неговања састојина представља избор и негу максимално од 110 до 250 стабала будућности/hа у зависности од циљног пречника од 40 до 70 cm, са деблом до 6-8 m чистим од грана.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H < 3 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- у овој фази углавном нема великих интервенција,

- подржавање најквалитетнијег подмлатка,

- подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- подржавање жељеног састава и смесе врста (китњак, сладун, горски јавор, бели јасен, дивља трешња, јела, буква),

- уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива)

- регулисање порекла.

Фаза раног младика (H 3 – 7 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- интервенције су у овој фази углавном минималне

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (китњак, сладун, горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња, јела).

Фаза касног младика (H 7 – 14 m)

- очување и унапређење здравственог стања,

- интервенције у овој фази су углавном минималне,

- избор стабала будућности код примешаних врста (храст, четинари, јавор, јасен, трешња, буква),

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана,

- регулисање/очување и подржавање мешовитости са другим врстама дрвећа (регулисање смесе путем очувања група храстова, четинара, јавора, белог јасена, дивље трешње, букве).

Фаза средњедобних састојина (H 14 – 24 m)

- избор, обележавање и нега 120 до 200 стабала будућности  у циљу развоја крошњи стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата,

- постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабла, удео круне изнад 40%,

- растојање између стабала будућности 8-10 метара.

Фаза дозревања ( H > 24 – 30 m)

- наставак неге стабала будућности у циљу развоја крошњи стабала, ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- унапређење/неговање постојеће запремине.

Фаза зрелости (H > 28 m, D>= 40 – 50 cm и више узависности од циљаног пречника)

- сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала лошијег квалитета,

- осигурати природно подмлађивање,

- осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама борова (китњак, сладун, горски јавор, буква, бели јасен, дивља трешња, јела),

- максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања.

Газдински тип 41310 -  Високе шуме јеле и букве – најзаступљенији газдински тип

Дугорочни циљ: Обезбедити трајно пребирну структуру, уравнотежену запремину (оптималну) и оптималан размер смесе.

Узгојни циљеви по узгојним групама

Фаза подмлатка (H >=0,5 -  3 m)

- подржавање најквалитетнијег подмлатка на групама у зависности од врсте (јела, буква  или смрча);

- очување конкуренције унутар врсте;

- регулисање здравставеног стања.

Фаза раног младика (H 3 – 6 m)

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности (пречника сечиве зрелости) што боље очистила од доњих грана

- уклањање нежељених врста дрвећа (јасика, бреза)

- уклањање лоших гранатих јединки жељених врста (буква, јела)

- негативна селекција

Фаза касног младика (H 6 – 14 m(17 m код букве))

- очување густог склопа како би се потенцијална стабла будућности (пречник сечиве зрелости) што боље очистила од доњих грана.

Фаза средњедобних састојина (H 14 m(17 m код букве) – 24 m)

- даље интензивирање дебљнског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата.

Фаза дозревања ( H > 24 – 30 m)

- наставак неге стабала ради одржавања дебљнског прираста на жељеном нивоу,

- унапређење/неговање постојеће запремине

- уклањање главних конкурената изабраним СБ.

Фаза зрелости (H > 30 m, D>= 60 cm и више узависности од пречника сечиве зрелости)

- сеча стабала која су достигла пречник сечиве зрелости,

- уклањање болесних стабала, стабала лошег квалитета,

- уклањење оштећеног подмлатка и оштећених стабала након сече.

Газдински тип 51730 - Шибљаци/Шикаре/Жбунаста вегетација

Дугорочни циљ: Шикаре на слабо производним стаништима на стрмим теренима имају пре свега заштитну фунцију и као такве треба их задржати.

## 3.4. Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања

## Узгојне и уређајне мере су дефинисане у зависности од газдинског типа шуме односно узгојне гупе којој припадају. У оквиру газдинске јединице „Чемерно“ издвојено је 9 газдинских типова. Најзаступљенији газдински тип је Висока шума букве и јеле - 41310, за које су предвиђени циљеви и мере за постизање циљева у зависности у којој развојној фази припадају.

Мере за остваривање општих и посебних циљева газдовања се деле на:

- Мере узгојне природе,

- Мере уређајне природе

3.4.1. Мере узгојне природе

Мере узгојне природе обухватају:

- Избор система газдовања шумама,

- Избор узгојног и структурног облика,

- Избор врсте дрвећа и размере смеше,

- Избор начина сече – обнављање састојина и

- Избор начина неге састојина

Избор система газдовања шумама

Систем газдовања шумама подразумева усклађен скуп радњи на неги, коришћењу, обнављању, заштити шума, планирању и организацији газдовања шумама, а своје име (назив) добија по начину сеча обнављања старе састојине.

Као привредни облик гајења одређује се састојински облик газдовања. Састојински облик газдовања је такво газдовање код кога је најнижа јединица газдовања састојина, чија се дрвна маса користи одједном или постепено. Састојински облик зависи од биолошких својстава врсте дрвећа и структуре састојине.

Наменска целина 10 – производња техничког дрвета

Састојинско газдовање-групимично-оплодна сеча дугог периода обнављања примењиваће се:

- у високим разнодобним шумама букве (ГТ: 21110)

Састојинско газдовање-оплодна сеча кратког подмладног раздобља (подмладно раздобље од 20 година) примењиваће се:

- у високим једнодобним састојинама букве (ГТ: 21110)

Састојинско газдовање-групимично-пребирна сеча примењиваће се:

- у високим мешовитим  шумама букве и јеле (ГТ: 41310)

Наменска целина 26- заштита земљишта I степена

Састојинско газдовање-групимично-оплодна сеча дугог периода обнављања примењиваће се:

- у високим разнодобним шумама букве (ГТ: 21110)

Састојинско газдовање-оплодна сеча кратког подмладног раздобља (подмладно раздобље од 20 година) примењивати:

Састојинско газдовање-групимично-пребирна сеча примењиваће се:

- у високим мешовитим  шумама букве и јеле (ГТ: 41310)

Избор узгојног и структурног облика

Према затеченом стању, биолошким особинама врста дрвећа које граде састојине и све већих захтева друштва, како према дрвету као сировини, тако и према другим функцијама шума (заштита, хидролошка, рекреативна, естетска, образовна идр.), а уважавајући све већу угроженост шумског станишта од штетних утицаја (појава сушења шума) за све шуме ове газдинске јединице,  основни узгојни облик (циљна шума) коме дугорочно треба тежити на укупном простору газдинске јединице је висока шума (независно од начина обнове природним - приоритетним или вештачким изнуђеним путем).

Избор структурног облика већ је решен избором система газдовања, а условљен је као и систем газдовања затеченим састојинским стањем, утврђеним приоритетним функцијама то јест функционалним захтевима и биолошким особинама главних врста дрвећа (едификатора) које граде састојине.

- Применом оплодних сеча дугог периода за обнављање (преко 20 година) изграђивати разнодобне састојине.

- Применом састојинског газдовања - оплодних сеча кратког подмладног раздобља (20 година), као и састојинског газдовања – чистим сечама, изграђиваће се нормалне једнодобне састојине.

Изданачке састојине превести у високи узгојни облик.

Високе и изданачке девастиране састојине  реконструисати.

Шибљаци као едафски и орографски условљене биљне заједнице и даље се задржавају и стављају изван третмана.

Избор врста дрвећа и размере смесе

Избор врсте дрвећа у газдинској јединици ''Чемерно'' треба да се ослања на еколошку (типолошку) припадност појединог локалитета.

Главне аутохтоне врсте дрвећа (буква и јела) задржавају се и даље. Узгојним мерама треба на адекватним микростаништима помагати и повећавати учешће аутохтоних врста.

Код пошумљавања необраслих површина и након извршених реконструкционих - чистих сеча, првенствено треба користити аутохтоне врсте у складу са дефинисаном еколошком припадношћу за сваки појединачан локалитет. Од овога се може одступити само при реконструкцији девастираних састојина где је дошло до деградације земљишта и при томе је нужно користити врсте дрвећа са мањим станишним захтевима - пионирске врсте ( борове и др. ).

Питање оптималног размера смесе нарочито долази до изражаја код мешовитих шума четинара и лишћара. У шумама ове газдинске јединице лишћари су продуктивнији од четинара и код производне функције њима треба дати предност. Лишћарске врсте треба задржати због њихових мелиоративних особина (мање закишељавање земљишта, повољнија хумификација, а самим тим и подмлађивање).

Како су мешовите састојине стабилније и отпорније на све штетне утицаје, треба  тежити што већој мешовитости на свим локалитетима у складу са еколошким условима, чиме се штити и јача биодиверзитет на укупном простору газдинске јединице. У мешовитим састојинама ове газдинске јединице форсирати мање заступљену или економски значајнију врсту до одређене границе.

Избор начина сече – обнављање састојина

Директни утицај на избор начина сече – обнове имају постављени циљеви, односно одабрани:

- систем газдовања,

- узгојни и структурни облик,

- тренутно стање састојина,

- услови станишта и

- намена комплекса.

- Чисту сечу као начин обнављања применити код високих девастираних шума – реконструкција,

- Групимично оплодну сечу, као врсту сече применити код високих разнодобних шума букве.

- Групимично пребирну сечу, као врсту сече применити код високих разнодобних шума букве и јеле.

- Оплодну сечу као начин обнављања применити код високих и изданачких зрелих састојина букве.

- Проредне сече применити у младим и средњедобним састојинама до зрелости за сечу (главне сече).

Избор начина неге састојина

Избор начина неге је у највећој мери условљен затеченим стањем састојина: старошћу и развојном фазом, структуром, врстом дрвећа, очуваношћу и досадашњим узгојним поступком.

Према затеченом стању састојина и постављеним циљевима газдовања шумама утврђене су следеће мере неге шума:

- Окопавање и прашење у шумским културама,

- Сеча избојака и уклањање корова (ручно) после извршених реконструкција,

- Уклањање корова ручно,

- Чишћење у младим природним састојинама,

- Чишћење у младим културама,

- Прореде као мере неге шума у развојним фазама од старијег младика,средњег доба па све до почетка извођења сеча обнове.

3.4.2. Мере уређајне природе

Мере уређајне природе у конкретним састојинским приликама обухватају: одређивање дужине трајања подмладног раздобља, одређивање опходње, одређивање пречника сечиве зрелости, одређивање трајања опходњице, одређивање уравнотежене запремине, одређивање реконструкционог и корвензионог раздобља, избор оптималног односа обрасле и необрасле површине.

Одређивање опходње и дужине подмладног раздобља

Наменска целина 10 – производња техничког дрвета

- За високе разнодобне састојине букве, букве и јеле (ГТ: 21110, 41310) одређује се  оријентациона опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 60 година.

- За високе једнодобне састојине букве (ГТ: 21110) одређује се  опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 20 година.

- За изданачке састојине букве (ГТ: 21121) одређује се опходња од 80 година и дужина подмладног раздобља од 20 година.

- За вештачки подигнуте састојине борова и осталих четинара (ГТ: 31211,31511, 31610) одређује се оријентациона опходња од 80 година.

Наменска целина 26- Заштита земљишта I степена

- За високе разнодобне састојине букве, букве и јеле (ГТ: 21110,41310) одређује се оријентациона опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 60 година.

- За изданачке састојине букве, (ГТ: 21120) одређује се опходња од 80 година и дужина подмладног раздобља од 20 година.

Одређивање пречника сечиве зрелости

Пречник сечиве зрелости одређује се за састојине у којима се примењује групимично-пребирна сеча, који по принципима контролног метода има оријентациони карактер, као и за састојине у којима се примењује  групимично – оплодна сеча.

Наменска целина 10 – производња техничког дрвета

За високе разнодобне састојине букве (ГТ:  21110) одређује се оријентациони пречник сечиве зрелости:

буква		dsz      =     50  цм

За високе разнодобне састојине букве и јеле,као и за високе разнодобне састојине јеле и букве (ГТ: 41310) одређује се оријентациони пречник сечиве зрелости:

буква		dsz      =     50 - 55  цм

јела	 dsz       =     55 - 60  цм

Наменска целина 26- Заштита земљишта од ерозије

За високе разнодобне састојине букве (ГТ: 21110) одређује се оријентациони пречник сечиве зрелости:

буква          dsz      =     50  цм

За високе разнодобне састојине букве и јеле, (ГТ: 41310) одређује се оријентациони пречник сечиве зрелости:

буква		dsz     =     50 - 55  цм

јела	 dsz       =     55 - 60  цм

#### Одређивање уравнотежене запремине

Уравнотежена (нормална) запремина одређује се за састојине у којима се као систем газдовања примењује групимично – пребирно газдовање и састојинско газдовање – оплодне сече дугог  периода за обнављање.

Како се овде ради о недовољно по структури изграђеним састојинама, а поред тога и недовољне истражености ове проблематике, овако одређене уравнотежене (нормалне) запремине не сматрамо коначним, већ само привременим и оријантационим.

Наменска целина 10 – производња техничког дрвета

За високе састојине букве и јеле и састојинe јеле и букве (ГТ: 41310) на шкриљцима одређује се просечна уравнотежена запремина од Vn = 400 м3/ха.

За високе састојине букве и јеле (ГТ:41310) на серпентинитима одређује се просечна уравнотежена запремина од Vn = 350 м3/ха.

За високе састојине букве (ГТ: 21110) одређује се просечна уравнотежена запремина од Vn = 400 м3/ха.

Наменска целина 26 - Заштита земљишта од ерозије

За високе састојине букве и јеле (ГТ: 41310) на шкриљцима одређује се просечна уравнотежена запремина од Vn = 400 м3/ха.

За високе састојине букве и јеле (ГТ: 41310) на серпентиниту одређује се просечна уравнотежена запремина од Vn = 350 м3/ха.

За високе састојине букве ( ГТ:21110) одређује се просечна уравнотежена запремина од Vn = 400 м3/ха.

За девастиране састојине у којима треба извршити реконструкцију, потребно је одредити временски период у којем ћемо извршити реконструкцију свих девастираних састојина - реконструкционо раздобље.У овој газдинској јединици нема девастираних састојина.

За очуване изданачке састојине које ћемо конверзијом преводити у високи узгојни облик, потребно је одредити временски период за који ће се то остварити – конверзионо раздобље.

Време за које ће се извршити конверзија и сама динамика извођења, поред осталог, у првом реду зависи од стварне структуре и биолошких особина врсте дрвећа. Укупна површина састојина за конверзију (изданачких) износи 2,16 ха и чине је изданачке састојине букве. Да би се успешно извршила конверзија потребно је опходњу ових изданачких састојина продужити на 80 година, након чега започети са природним обнављањем ових састојина оплодним сечама подмладног раздобља од 20 година. На основу напред изнетог и старосне структуре изданачких састијина (састојина за конверзију) одређује се конверзионо раздобље од 60 - 80 година.

Одређивање оптималне шумовитости

Укупна површина газдинске јединице износи 1.959,33 хектара, од тога је 1.882,90 ха обрасло   што представља шумовитост од 96,1 %. Према исказу површина регистровано је 2,38 ха шумског земљишта, од чега је у овом уређајном периоду планирано пошумљавање 1,47 ха, чиме би се шумовитост повећала на 96,2 %.  Преостали део чине мање површине у оквиру одељења које су делом у процесу природног обнављања аутохтоним врстама дрвећа, а делом су то површине обрасле различитим врстама трава (пашњаци). Ове површине као такве би трeбало задржати у циљу очувања биолошке разноврсности – биодиверзитета на подручију газдинске јединице, која уједно могу да послуже и као места за испашу дивљачи на овом локалитету.

Сагледавајући напред наведено, узимајући у обзир површину шумског земљишта, као и стање ових површина, може се извести закључак да ће ова газдинска јединица већ у наредном уређајном периоду достићи своју ''оптималну шумовитост'', тј. да у наредним уређајним периодима не постоји потреба повећања површине под шумом.

## 4.0. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

## 4.1. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

## 4.1.1. План гајења шума

Планом гајења шума одређује се врста и обим радова на обнови, узгоју, реконструкцији, подизању нових шума и производњи потребног шумског семена и садног материјала

Према структури и обиму радова на гајењу шума у наредном уређајном периоду, основни задаци произилазе из утврђених циљева газдовања. При планирању газдовања постављене су следеће одреднице:

- стање шума и потребне узгојне мере,

- постављени циљеви газдовања,

- реалне могућности организације која газдује шумама.

Приоритет се даје у следећим узгојним захватима:

- правовременој нези и усмеравању развоја младих и средњедобних састојина,

- одржавању, неги и заштити вештачки насталих састојина.

## 4.1.1.1. План  обнављања и подизања нових шума

Табела: План гајења шума по газдинским типовима

| Врста рада | Газдинска ТИП | Површина ( ha ) |
| --- | --- | --- |
| Групимично оплодна сеча (329) | 21110 | 666.88 |
| Групимично пребирна сеча (538) | 41310 | 1050.30 |
| Вештачко пош. садњом ( 317 ) | 1210, 411 | 2.09 |
| Вешт. пош. голети и обешум. површ. ( 313 ) | 411 | 1.74 |
| Попуњавање култура (414) | 1210 | 1.22 |
| УКУПНО ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ |  | 1722.23 |

Планом обнављања и подизања нових шума третирана је површина од укупно 1722.23 ха.

## 4.1.1.2. План расадничке производње

## Табела: План расадничке производње

| Врста дрвећа | ВРСТА РАДА |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вештачко пошумљавање голети | Вештачко пошумљавање садњом | Попуњавање ВПС |  |
|  | ком | ком | ком | ком |
| Смрча | 4350 | 1600 | 1440 | 7390 |
| Црни бор |  | 3625 | 725 | 4350 |
| Дуглазија |  |  | 245 | 245 |
| Укупно: | 4350 | 5225 | 2410 | 11985 |

Потребе за садницама по врстама дрвећа су разврстане и дате у претходној табели. У сврху реализације планираних радова користиће се саднице из сопствене производње или набавком са стране, у зависности од потребе планираних радова. За потребе оснивања нових шума потребно је укупно 11985 садница. Уколико у моменту извођења планираних радова у расаднику или на тржишту нема одговарајућег садног материјала, планирани радови се могу извршити и садницама других врста дрвећа (првенствено аутохтоних), које по својим био-еолошким карактеристикама одговарају конкретном станишту. Као алтернативне врсте користити врсте које су на располагању у расаднику.

## 4.1.1.3. План неге шума

## Табела: План неге шума по газдинским типовима

| Врста рада | Газдинска тип | Површина ( ha ) |
| --- | --- | --- |
| Прореде у вештачки подигнитим састојинама (532) | 31211,31511 | 66.42 |
| Прореде у изданачким састојинама | 21121 | 2.01 |
| Сеча избојака и уклањање корова ручно (513) | 31211,31511,31610 | 4.38 |
| Уклањање корова ручно (515) | 421 | 2.38 |
| Окопавање и прашење у културама (518 ) | 31211,31511,31610 | 6.08 |
| Чишћење у младим природним састојонама | 21110 | 1.40 |
| Чишћење у младим културама | 31511 | 1.00 |
| УКУПНО ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ |  | 83.67 |

Планом неге шума обухваћена је површина од укупно 83,67 ха.

Планом гајења шума код окопавања и прашења и сече избојака ручно обухваћене су културе које ће бити основане у овом уређајном периоду и младе културе старости до 5 година. У реализацији, према указаној потреби,  видови рада на гајењу могу се извести и више пута.

Приликом реализације плана гајења, посебну пажњу обратити на старост култура, односно дати приоритет културама које су пред прерастање одређеног вида рада на гајењу шума.

Укупан план гајења за ову газдинску јединицу износи 1,805,90 ха

## 4.1.2. План заштите шума

Законом о шумама (‚‚Сл. гласник РС", број 30/10) прописано је да су корисници шума дужни да предузимају мере неге шума од пожара и других непогода, биљних болести, штеточина и других штета.

У шумском газдинству ‚‚Столови" – Краљево, организована је служба за гајење и заштиту шума, која обавља послове на заштити шума и то: опажања, обавештавања, прогнозирања и предузимања потребних репресивних и превентивних мера. Шумско газдинство сваке године израђује детаљни '' Годишњи план заштите шума ''.

Овим планом утврђује се обим мера и радова на превентивној заштити шума од човека, стоке и дивљачи, биљних болести, штетних инсеката и других штеточина, елементарних непогода, пожара, одржавању и обнављању шумских ознака итд.

Суштина као и приоритет заштити требале би бити превентивне мере, које имају за циљ да спрече појаву штете. Ово ће се постићи чувањем одбрамбених природних снага, саме шуме и подизањем снажних шумских састојина у којима неће доћи до појаве штеточина, или ће оне бити ретке, а биљке ће их лако подносити. Основне превентивне мере су: подизање шума на одговарајућим стаништима, за шуме треба користити снажне и здраве саднице, приликом садње треба се придржавати свих мера које препоручује наука о подизању и гајењу шума, благовремено предузети мере неге шума правилним избором врста сече, сталном контролом најважнијих штеточина итд.

У циљу превентивне заштите планирају се следеће мере:

- чување шума од бесправног коришћења и заузимања;

- забрана пашарења на површинама где је процес обнављања у току и у шумским културама (према плану гајења шума), све док не прерасту критичну висину када им стока не може оштећивати врхове;

- пратити евентуалне појаве сушења шума и каламитета инсеката и, у случају појаве истих, благовремено обавестити специјалистичку службу која ће поставити тачну дијагнозу и прописати адекватне мере сузбијања;

- успостављање шумског реда;

- постављање ловних стабала;

- штитити и заштитити шуму од пожара, посебно у пролеће и лето, у том смислу поставити знакове обавештавања и забране ложења ватре, организовања дежурства и појачани надзор лугарских реона у критичном периоду у циљу благовременог откривања пожара и благовремених интервенција и др.

- у току уређајног периода, одржавати и обнављати спољне границе као и ознаке унутрашње поделе шумског подручја у целини.

- пратити и сузбијати појаву сушења шума. При појави сушења шума обавестити специјалистичку службу, Сектор за гајење шума и заштиту шума ЈП ''Србијашуме'', која ће поставити праву дијагнозу и поставити објективне мере на сузбијању сушења шума.

Заштита шума од штетних инсеката

Пошто у току прикупљања теренских података није примећена појава штетних инсеката, у овом уређајном периоду планирају се превентивне мере:

-У лишћарским шумама – превентивне мере, благовремено откривање следећих штетних инсеката:

Рани храстови дефолијатори,

-Зелени храстов савијач (Tortrix viridana)

-Жути храстов савијач (Aleimma loeflingiana)

-Совице из реда Orthosia и неке земљомерке - Geometridae

Средње рани храстови дефолијатори,

-Губар (Lymantria dispar)

-Жутотрба (Eyproctis chrysorrhoea)

-Кукавичије сузе (Maelacosoma neystria)

-Храстов четник (Thaymatopoea processionea)

Касни храстови дефолијатори,

-Неке врсте совица и земљомерки

У буковим шумама пратити следеће врсте инсеката:

-Губар ( Lymantria dispar )

-Буков минер ( Orchestes fagi и Miciola fagi )

У буковим шумама пратити, односно утврђивати њихову бројности – висину популационог нивоа сваке године у свим њиховим стадијумима како би се благовремено открило њихово пренамножење и омогућили њихово дирекно сузбијање одговарајућим мерама борбе. Праћење наведених инсеката је стални посао реонских шумара и ревирних инжењера ( просечно годишње на површини од 3 ха ).

Поткорњаци у четинарским шумама и вештачки подигнутим састојинама

Против поткорњака непрекидно спроводити мере сузбијања које се, углавном, базирају на спровођењу мера превентиве и мере сузбијања. Превентивне мере своде се на уклањање из шуме материјала погодног за развиће поткорњака. Оне се постижу негом шума, санитарним мерама и правилним пословањем, односно спровођењем строгог шумског реда при сечи, који се састоји у остављању ниских пањева, гуљењу пањева, слагању свих грана и гранчица на гомиле, с тим да окресани овршак и дебеле гране буду на дну гомиле, а најтање на врху. Једна од важних превентивних мера је и стална контрола поткорњака полагањем контролних стабала. За полагање контролних стабала користити потиштена стабла, поломљена и изваљена. Број контролних стабала одређује се на основу детаљног упуства које се доставља сваком Шумском газдинству од стране центра извештајно - дијагнозно прогнозне службе.

Контролна стабла треба да буду равномерно распоређена по целој површини, а најмање 5 у газдинској јединици. На местима јачег напада потребан број ловних стабала треба да буде 10 % од нападнутих, а најмање 3-5 стабала/ха у непосредној околини жаришта. При нормалном популационом нивоу поткорњака, стабла се постављају једном, а најбоље у току зимских месеци ( јануар – фебруар ). Код јачег напада стабла се постављају у више серија ( обично 3 ) и то непосредно на самом жаришту. Прва и највећа серија поставља се од јануара до марта, друга месец дана после констатације напада на прву серију и трећа средином лета пред излет младих имага прве генерације.

Од велике је важности контролна и ловна стабла евидентирати, обилазити и контролисати развој поткорњака, ради одређивања тренутка гуљења коре или прскања Ксилолином, које треба урадити у тренутку када већина ларви потамни и пређе у стадијум лутке.

Заштита шума од биљних болести

Превентивне мере борбе се огледају у избегавању садње осетљивих врста на угроженим теренима, ређа садња да би се спречио контакт путем жила као и сталну контолу зараженог подручја и др.

Као директне мере спровести уклањање заражених стабала, третирање пањева неким од хемијских средстава после сече, уклањање пањева, копање шанчева око група заражених стабала.

Заштита шума од пожара

У овој газдинској јединици имамо и учешће ВПС од 58,79 ха, односно 2,61 % у односу на укупну површину. Без обзира на то, потребно дати нарочити нагласак мерама превентивне заштите, које треба перманентно спроводити. Циљ ових мера је да се спречи настанак пожара, односно брзо открије и угаси када се појави. Главне превентивне мере су:

1) Васпитно образовне мере

Полазећи од стања да човек најчешће нехатом изазове преко 98% пожара као једну од најважнијих мера предвиђа се спровођење низа различитих активности на образовању и васпитању становништва свих доба узраста да воли и чува шуме од пожара.

2) Биолошко - техничке мере

Правовремено обезбеђење услова и средстава за спречавање и сузбијања пожара. У ове мере улазе:

- Против пожарне препреке - у овој газдинској јединици користити постојеће камионске путеве као противпожарне препреке на свим местима где путеви пролазе кроз вештачки подигнуте састојине. Постојећи путеви са банкинама ширине су у просеку 6 м и  могу се сврстати у споредне против пожарне пруге. Са тих путева и банкина потребно је да се сваке године врши уклањање свог горивог материјала који се налази на њима. Приликом вршења мелиоративних радова остављати појасеве лишћарских врста (букве и храста) не посечене а који ће служити као природне противпожарне препреке. Биолошке противпожарне пруге обавезно оставити у свим одсецима у којима је планирана мелиорација и то ширине 20м.

- Знаци  упозорења и забране - на путевима који улазе у шуму на видним местима поставити знаке упозорења од пожара и  знаке забране ложења отворене ватре.

- Снабдевање водом - нa пoдручjу oвe гaздинскe jeдиницe зaхвaтaњe вoдe мoгућe je нa слeдeћим вoдoтoцимa: Закутске реке, Годачичке реке, реке Раванице и  као и њиховим већим притокама. Нa свим пoмeнутим рeкaмa oбeзбeдити прилaзe зa зaхвaтaњe вoдe или oбeзбeдити пумпe сa дугaчким црeвимa зa дoтурaњe вoдe oд рeкe дo путa.

- Осматрачнице и места за осматрање – за ову газдинску јединицу нема потребе за изградњом осматрачница, већ се осматрање може вршити са кота које су дате у поглављу 2.1 ове основе.

- Дежурства - у периоду највеће опасности од пожара увести редовна дежурства, како би што пре дошло до откривања пожара.

Сви детаљи заштите од пожара као и дирекне мере борбе дати су у Плану заштите шума од пожара кога доноси Служба заштите шума Ш.Г."Столови" Краљево на основу чл. 46. Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18).

## 4.1.3. План коришћења шума

На основу стања састојина и циљева газдовања у овој газдинској јединици планира се комбинована сеча по узгојним групама

## 4.1.3.1. План сеча – комбиноване сече по узгојним групама

Табела: План сеча – комбинована сеча по узгојним групама

| Врста сече/Газдински тип | Стање шума |  |  | принос | Интензитет сече по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | Iv |  | V | Iv |
|  | ha | m3 |  |  | % | % |
| Комбинована сеча по узгојним групама (56)21010,21110,21121,31211,31511,31610, 41310 | 1814.08 | 508171.6 | 10745.2 | 81859.3 | 16 | 76 |
| Укупно: | 1814.08 | 508171.6 | 10745.2 | 81859.3 | 16 | 76 |

## Комбинована сеча по узгојним групама у овој газдинској јединици планирана је на површини од 1814,04 ха,са сечивом бруто дрвном запремином од 81859,3.Интензитет сече  је 16 % у односу на дрвну запремину и 76 % у односу на запремински прираст.

## 4.1.3.2. Укупан план сеча по газдинским типовима

## Табела: Укупан план сеча по газдинским типовима

| Газдински тип | Стање шума |  |  | Планирани принос |  |  |  | Интензитет сече по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | Iv | Главни | Претходни |  | Укупно | V | Iv |
|  | ha | m3 |  |  |  |  |  | % | % |
| 2621 | 1.87 | 83.8 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 21010 | 3.87 | 1314.7 | 36.3 | 169.2 |  | 169.2 |  | 12.9 | 46.7 |
| 21110 | 681.16 | 172745.1 | 3353.7 | 25395.8 |  | 25395.8 |  | 14.7 | 75.7 |
| 21121 | 2.16 | 477.6 | 11.5 |  | 92.0 | 92.00 |  |  |  |
| 31211 | 46.69 | 6351.5 | 276.5 |  | 1871.8 | 1871.8 |  |  |  |
| 31511 | 46.23 | 9616.0 | 261.9 |  | 1924.0 | 1924.0 |  | 20.0 | 73.5 |
| 31610 | 1.56 | 619.0 | 23.1 |  | 135.4 | 135.4 |  | 21.9 | 58.7 |
| 41310 | 1091.63 | 332262.7 | 7088.6 | 52271.1 |  | 52271.1 |  | 15.7 | 73.7 |
| 51730 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 1882.90 | 523470.5 | 11053.1 | 77836.1 | 4023.2 | 81859.3 |  | 15.6 | 74.1 |

## 4.1.3.3. Укупан план сеча по врстама дрвећа

## Табела: Укупан план сеча по врстама дрвећа

| Врсте дрвећа | Запремина | Запремински прираст | Главни принос | Претходни принос | Укупан принос | Инт. сече у односу на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V m3 | iv m3 |  |  |  | V% | iv% |
| Ива | 220.0 | 12.13 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ОМЛ | 139.9 | 2.94 | 11.1 |  | 11.1 | 7.9 | 37.6 |
| Трешња | 213.5 | 3.45 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ОТЛ | 193.1 | 5.12 | 41.3 |  | 41.3 | 21.4 | 80.7 |
| Црни јасен | 1.4 | 0.02 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Китњак | 174.3 | 4.17 | 14.9 |  | 14.9 | 8.6 | 35.8 |
| Јасика | 64.4 | 1.39 | 24.4 |  | 24.4 | 37.8 | 175.3 |
| Бреза | 454.2 | 9.65 | 144.7 |  | 144.7 | 31.9 | 149.9 |
| Буква | 385,142.8 | 7,304.43 | 60935.8 | 92.0 | 61027.8 | 15.8 | 83.5 |
| Планински брест | 3,947.7 | 93.92 | 651.0 |  | 651.0 | 16.5 | 69.3 |
| Бели јасен | 2,239.7 | 51.73 | 276.3 |  | 276.3 | 12.3 | 53.4 |
| Млеч | 304.6 | 9.34 | 52.9 |  | 52.9 | 17.4 | 56.6 |
| Јавор | 23,815.2 | 589.89 | 3798.2 |  | 3798.2 | 15.9 | 64.4 |
| Планински јавор | 2,129.6 | 52.22 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Црни орах | 576.5 | 6.49 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Јаребика | 112.3 | 3.56 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно лишћари | 419,729.2 | 8,150.5 | 65,950.5 | 92.0 | 66,042.5 | 15.7 | 81.0 |
| Јела | 78,638.3 | 2,090.60 | 10727.7 |  | 10727.7 | 13.6 | 51.3 |
| Смрча | 17,306.3 | 480.36 | 964.0 | 1924.0 | 2888.0 | 16.7 | 60.1 |
| Црни бор | 619.6 | 35.29 |  | 247.0 | 247.0 | 39.9 | 70.0 |
| Бели бор | 5,402.3 | 230.55 |  | 1559.3 | 1559.3 | 28.9 | 67.6 |
| Дуглазија | 1,607.3 | 54.15 | 193.9 | 150.6 | 344.5 | 21.4 | 63.6 |
| Боровац | 167.6 | 11.70 |  | 50.3 | 50.3 | 30.0 | 43.0 |
| Укупно четинари | 103,741.4 | 2,902.7 | 11,885.6 | 3,931.2 | 15,816.8 | 15.2 | 54.5 |
| УКУПНО ГЈ | 523,470.6 | 11,053.1 | 77,836.1 | 4,023.2 | 81859.3 | 15.6 | 74.1 |

    - План изградње и одржавања шумских саобраћајница

У циљу унапређења и осавремењавања путне мреже у газдинској јединици за текући период,планирана је изградња три путна правца  у укупној дужини од 9.1 км,реконструкција једног путног правца са делимичном изменом трасе у укупној дужини од 1,38 км,као и изградња надстрешнице на овом потезу.

## Табела: Изградња путних праваца

| Редни број | Назив пута | Одељење које отвара | Свега | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км |  |
| 1. | Дреновачка коса - Јасењак | 02-09 | 4.10 | изградња путног правца |
| 2. | Мајдан - Картос | 10-15 | 3.00 | изградња путног правца |
| 3. | Округлица - Коњски поток | 20-22,24,25,28 | 2.00 | изградња путног правца |
| У К У П Н О |  |  | 9.10 |  |

## Табела: Реконструкција путног правца

| Редни број | Назив пута | Одељење које отвара | Свега | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км |  |
| 1. | Лађевци | 09 | 1.38 | потребна реконструкција путног правца са делимичном изменом трасе пута |
| У К У П Н О |  |  | 1.38 |  |

## 4.1.5. План унапређења стања ловне дивљачи

Гaздинскa jeдиницa "Чемерно" делом своје површине улaзи у сaстaв ловишта ''Троглав'', за које је  израђена ловна основа са периодом важења од 01.04.2021. – 31.03.2031. год. Ловиште ''Троглав'' установљено је решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 157/20 од 28.12.2020.год., а којим газдује Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" из Београда и то на период од 20 година.Ловиште ''Троглав'' се налази у Централном ловном подручију и у оквиру ловишта нема заштићених природних добара.

Заштита и гајење дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, ловљење и коришћење уловљене дивљачи и њених делова врши се на основу Ловне основе и Годишњих планова газдовања ловиштем.

##### 4.1.6. План коришћења осталих шумских производа

Остали шумски производи, који су наведени у поглављу стања ове газдинске јединице (шумски плодови, лековито биље, гљиве и др.), планираће се према могућностима пласмана газдинства и количини урода, о чему ће се старати служба за ловство и остале ресурсе шумског газдинства.

Коришћење и промет осталих шумских производа вршиће се у складу са ''Наредбом о контроли коришћења'' ( Сл. Гласник РС бр. 50/93 ).

## 4.1.7. Очекивани ефекти планираног газдовања

- Мањом сечом од прираста у овом уређајном раздобљу укупна дрвна запремина увећаће се од садашње 523.460,6 м3 на 587.251,1 м3односно од садашње просечне запремине по 1 ха од 266,14 м3 на 298,56 м3 што је свакако од значаја.

- Изградњом планираних камионских путева, од садашње отворености од 21,04 км/1000 ха, повећала би се отвореност до 25,67км/1000ха, чиме би се отворио комплекс неискоришћених шума и  успешно би се реализовали  планирани радови на гајењу шума.

- Негом шума – вештачко пошумљавање голети – 1,74 ха,вештачко пошумљавање садњом – 2,09 ха,попуњавање култура – 1,22 ха, уклањање корова – 2,38 ха, сеча избојака и уклањање корова ручно – 4,38 ха, окопавање и прашење у културама – 6,08 ха,чишћење у младим природним састојинама и младим културама – 2,40 ха, проредама на 68,43 ха, створиће се квалитетније састојине у овој газдинској јединици.

- Спровођење планираног газдовања шумама позитивно се рефлектује на заштиту шума и она са своје стране превентивном обезбеђује шуму од непредвиђених већих ризика.

- Техничким опремањем шумске производње савременом и специјализованом механизацијом за рад у шуми битан је допринос интензивирања, рационализацији и хуманизацији шумске производње, њеном осавремењавању, одакле се очекују и финансијски ефекти.

- На путу стабилизације састојина, јачања производне снаге станишта и интензивирања газдовања, у смислу производње и потпуније афирмације свих осталих функција шума ове газдинске јединице, планирано газдовање представља значајни етапни корак.

## Упутство за примену тарифа

После текстуалног дела ОГШ – а за ГЈ "Чемерно", приложене су тарифе за израчунавање

дрвне запремине приликом дознаке и обележавања стабала за сечу и то за следеће врсте дрвећа:

| Ред. Бр. | Назив тарифе | Регион | Порекло састојине | Број тарифних | Врсте за које се користи тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | низова |  |
| 1 | тарифе за букву | Србија | високе шуме | 9 | буква, п.брест, јавор, б. јасен, п.јавор |
| 5 | тарифе за букву | Србија | изданачке шуме | 17 | буква |
| 18 | тарифе за цер | Равни Срем | високе шуме | 21 | цер |
| 21 | тарифе за китњак | Србија | високе шуме | 9 | китњак, ОТЛ |
| 23 | тарифе за китњак | Србија | изданачке шуме | 17 | китњак |
| 35 | тарифе за тополу | Србија | ВПС | 20 | боровац |
|  | I -214 |  |  |  |  |
| 45 | тарифе за брезу | Србија | високе шуме | 17 | трешња, бреза |
| 81 | тарифе за јелу | Тара | ВПС | 25 | дуглазија |
| 83 | тарифе за јелу | Гоч | високе шуме | 7 | јела |
| 85 | тарифе за смрчу | Копаоник | ВПС | 20 | смрча |
| 90 | тарифе за ц. бор | Србија | ВПС | 20 | црни бор |
| 91 | тарифе за б. бор | Србија | ВПС | 20 | бели бор, ариш |

Поменуте тарифе су двоулазне и то са улазима тарифни низ (хоризонтални ред) и дебљински степен (вертикални ред) који је дат са размаком од 1 цм.

Подаци који се приликом дознаке (премера) прикупљају, узимају се за свако стабло, са прсним пречником (d1.30) до на 1 цм, на основу чега се израчунава дрвна маса сваког стабла и затим су масе стабала разврстане у дебљинске степене од по 5 цм ширине, како је и приказано у  табеларном делу основе.

Код главних сеча шума (високе разнодобне шуме), дознака стабала се врши мерењем пречника (d1.30) до на 1 цм за свако стабло, а тарифе се примењују тако да се из табеларног дела описа станишта и састојина очита у рубрици “висински степен” за сваку врсту дрвећа посебно, а затим у тарифама за одређену врсту дрвета на основу висинског степена, односно тарифног низа и пречника стабала (d1.30) очита се запремина за свако стабло.

Код проредних сеча шума (високе, изданачке и вештачке састојине), дознака стабала се врши мерењем пречника (d1.30) који се групишу у дебљинске степене ширине до по 5 цм. На основу висинског степена узетог из табеларног дела за одговарајућу врсту дрвећа улази се у тарифе где се за исту врсту дрвећа на основу тарифног низа и интерполоване вредности средњег пречника степена очитава запремина.

У случају процене запремине, даје се формула по методи средњег састојинског стабла:

V=N x Vs,  где је:

V   = запремина одсека,

N= бр. стабала у одсеку

VS = запремина средњег састојинског стабла

У ту сврху потребно је проценити следеће параметре:

- број стабала у одсеку ( врши се на основу постављања неколико примарних површина величине 10x10 или 20x20).

- средњи састојински пречник(врши се на основу премера пречника на неколико стабала са пречницима око аритметичке средине најтањег и најдебљег стабла у одсеку)

- средњу састојинску висину(добија са као аритметичка средина премерених висина стаблима на основу којих је процењен средњи састојински пречник).

- VS = запремина средњег састојинског стабла одређује се на основу средњег састојиског пречник и средње састојинске висине помоћу довулазних запремиских таблица за одговарајућу врсту.

Идентификација и управљање шумама високе заштитне вредности

Шуме високе заштитне вредности прво су дефинисане од стране Савета за управљањешумама у циљу сертификације шума, али се практична употреба овог концепта све вишекористи за заштиту, планирање и управљање природним ресурсима.

Шуме садрже економске, еколошке и социјалне вредности које могу бити значајне на глобалном, регионалном  или локалном нивоу. Када се нека од тих вредности сматра изузетно важном, шума се може дефинисати као шима високе заштитне вредности.

Шима високе заштитне вредности (High Conservation Value Forestes  – HCVFилиHCV шуме) третира се као категорија шуме са посебном наменом и условима газдовања, као и посабним вредностима које поседује на одређеним локалитетима.

Forest Stewardchip Council ( F S C ) је дефинисао следећих шест категорија високе заштитне вредности:

| HCV -1 | подручја која на глобалном, регионалном или државном нивоу садрже важне концентрације биодиверзитета |
| --- | --- |
| HCV -2 | велике шумске површине на нивоу пејсажа значајне на глобалном, регионалном или државном нивоу |
| HCV -3 | подручја која садрже екосистеме који су ретки, у опасности или угрожени |
| HCV -4 | подручја која садрже основне природне користи у критичним ситуацијама |
| HCV -5 | подручја неопходна за задовољење основних потреба локалних заједница |
| HCV -6 | подручја значајна за традиционални културни идентитет локалних заједница |

HCV шума може да буде мали део великог шумског подручја (нпр.  извор воде за село, мања површина неког ретког екосистема и др.) или може да буде велико шумско подручје (нпр. шуме које садрже неколико угрожених врста које се распростиру на некој великој површини). Избор HCV шуме заснива се на присуству једне или више изабраних вредности.

Начин газдовања у шумама одрђеним каоHCV шума се не мења у односу на тренутни начин газдовања разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шиме и да активности газдовања у HCV шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

Шумско газдинство које газдује одређеним подручјем, треба да идентификује свакувисоку заштитну вредност која се налази унутар њиховог подручја и да газдује њима у циљуочувања или унапређења тих вредности уз консултовање заинтересованих страна и контролу успешности овог начина газдовања.

У почетку, не треба издвојити сваку шуму која садржи високо заштитну вредност.Нека специфична заштитна вредност шуме може да се изостави уколико је она значајноприсутна у околним подручјима. Ипак, и у овим случајевима се препоручује да се свеспецифичне вредности неког подручја обележе и унесу у планове газдовања са упутствима оњиховој заштити.

Процена којом се утврђује постојање атрибута карактеристичних за HCV шуме, узависности од нивоа и од интензитета активности газдовања, заснива се на следећимвредностима, односно приоритетним функцијама шума:

1. Шумски екосистеми у заштићеним природним добрима.

2. За шуме са посебном наменом, као шуме са приоритетном функцијом, могу дабуду одређене:

-шуме, односно делови шума издвојени за производњу шумског семена;

-шуме које су погодне за излетишта и рекреацију;

-шуме које су погодне за научна истраживања и наставу;

-шуме које су од значаја за културно – историјске споменике;

-шуме које су од посебног интереса за народну одбрану.

3. За HCV шуме, као шуме са приоритетном функцијом, могу да буду одређене:

-шуме које штите земљиште од ерозије;

-шуме које непосредно користе изворишта водоснабдевања, врела,термоминерална и минерална изворишта;

-шуме које штите објекте (водне акумулације, железничке пруге, путеве) инасеља;

-шуме које чине пољозаштитне појасеве.

За одређивање HCV шума користити основну намену шума (приоритетне функције)из Основа газдовања шумама у складу са интегралним газдовањем функцијама шума.

Све категорије шума треба да буду дате прегледно по одељењима и одсецима иуцртане у састојинске карте газдинских јединица.

Важно је још једном поменути, да се начин газдовања у шумама одређеним као HCV шуме не мења у односу на тренутни начин газдовања. Разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шуме и да активности газдовања у HCV шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

## 4.2.ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

## 4.2.1. Врста и обим радова

## 4.2.1.1. Класификациона структура сечиве дрвне запремине

Табела:Сортиментна структура дрвне запремине

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | К | I | II | III | Остала техника | Укупно техника | Просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| ОМЛ | 1,1 | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| ОТЛ | 4,1 | 0,4 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |
| Китњак | 1,5 | 0,1 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| Јасика | 2,4 | 0,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| Бреза | 14,5 | 1,4 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |
| Буква | 6102,8 | 610,3 | 5492,5 | 65,9 | 230,7 | 659,1 | 988,6 | 659,1 | 593,2 | 98,9 | 3295,5 | 2197,0 |
| Планински брест | 65,1 | 6,5 | 58,6 |  |  | 8,6 | 15,1 | 14,4 |  |  | 38,1 | 20,5 |
| Бели јасен | 27,6 | 2,8 | 24,9 |  |  | 3,2 | 5,2 | 5,3 |  |  | 14,9 | 9,9 |
| Млеч | 5,3 | 0,5 | 4,8 |  |  |  | 1,4 | 1,5 |  |  | 2,9 | 1,9 |
| Јавор | 379,8 | 38,0 | 341,8 | 3,1 | 11,7 |  | 98,2 | 92,1 |  |  | 205,1 | 136,7 |
| Укупно лишћари | 6604,3 | 660,4 | 5943,8 | 69,0 | 242,4 | 670,9 | 1108,6 | 772,4 | 593,2 | 98,9 | 3556,5 | 2387,4 |
| Јела | 1072,8 | 160,9 | 911,9 | 45,6 | 45,6 |  | 182,4 | 182,4 | 273,6 | 182,4 | 911,9 |  |
| Смрча | 288,8 | 43,3 | 245,5 | 12,3 | 12,3 |  | 49,1 | 49,1 | 73,6 | 49,1 | 245,5 |  |
| Црни бор | 24,7 | 3,7 | 21,0 |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 8,4 | 4,2 | 21,0 |  |
| Бели бор | 155,9 | 23,4 | 132,5 |  |  |  | 26,5 | 26,5 | 5п3,0 | 26,5 | 132,5 |  |
| Дуглазија | 34,4 | 5,2 | 29,3 |  |  |  | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 5,9 | 29,3 |  |
| Боровац | 5,0 | 0,8 | 4,3 |  |  |  | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 4,3 |  |
| Укупно четинари | 1581,7 | 237,3 | 1344,4 | 57,9 | 57,9 | 0,0 | 268,9 | 272,2 | 418,7 | 268,9 | 1344,4 |  |
| УКУПНО ГЈ | 8185,9 | 897,7 | 7288,3 | 126,9 | 300,2 | 670,9 | 1377,5 | 1044,6 | 1011,9 | 367,7 | 4900,9 | 2387,4 |

Врста и обим планираних узгојних радова

| Врста рада | Површина ( ha ) | Јед. цена (дин/ha) | Свега (дин.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Групимично оплодна сеча (329) | 66,69 | 8.295,00 | 553.176,96 |
| Групимично пребирна сеча (538) | 105,03 | 8.295,00 | 871.223,85 |
| Вешт.пошумљавање садњом (317) | 0,21 | 329.198,27 | 68.802,44 |
| Вешт. пош. голети и обешум. површ. ( 313 ) | 0,17 | 309.731,43 | 53.893,27 |
| Попуњавање култура (414) | 0,12 | 244.964,32 | 29.885,65 |
| Прореде у вештачки подигнитим састојинама (532) | 6,64 | 7.148,94 | 47.483,26 |
| Прореде у изданачким састојинама (533) | 0,20 | 7.162,75 | 1.439,71 |
| Сеча избојака и уклањање корова ручно (513) | 0,44 | 49.183,67 | 21.542,45 |
| Уклањање корова ручно (515) | 0,24 | 33.648,15 | 8.008,26 |
| Окопавање и прашење у културама (518 ) | 0,61 | 40.361,80 | 24.539,97 |
| Чишћење у младим природним састојинама | 0,14 | 58.431,66 | 8.180,43 |
| Чишћење у младим културама | 0,10 | 48.904,64 | 4.890,46 |
| УКУПНО ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ | 180,59 |  | 1.693.066,71 |

## 4.2.1.3. План заштите шума

## Планира се превентивна заштита шума  која ће се извршити  на целој површини газдинске јединице.

## 4.2.1.4. План одржавања шумских саобраћајница

## Планирана је изградња 9,1 км тврдог шумског пута,реконструкција 1,36 км и одржавање 23,60 км постојећих шумских путева у газдинској јединици.

## 4.2.1.5. План уређивања шума

| Врста земљишта | Обим радова |
| --- | --- |
|  | км-ха |
| Обнављање спољ.граница | 3.29 |
| Обнављање унутр.граница | 14.38 |
| Високе шуме | 177.60 |
| Изданачке шуме | 0.40 |
| ВПС | 9.46 |
| Необрасло земљиште | 7.64 |
| Канцеларијски радови | 188.29 |
| УКУПНО (ГЈ) | 401.06 |

## 4.2.2. Утврђивање трошкова производње

## 4.2.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

| Врста дрвећа | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | К | I | II | III | Остала теника | Укупно техника | Просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3,7 |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,3 |
| Јасика | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2,2 |
| Бреза | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 13,0 |
| Буква | 65,9 | 230,7 | 659,1 | 988,6 | 659,1 | 593,2 | 98,9 | 3295,5 | 2197,0 |
| Планински брест | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 15,1 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 20,5 |
| Бели јасен | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 5,2 | 5,3 |  |  | 14,9 | 9,9 |
| Млеч | 0,0 |  |  | 1,4 | 1,5 |  | 0,0 | 2,9 | 1,9 |
| Јавор | 3,1 | 11,7 |  | 98,2 | 92,1 |  |  | 205,1 | 136,7 |
| Укупно лишћари | 69,0 | 242,4 | 670,9 | 1108,6 | 772,4 | 593,2 | 98,9 | 3556,5 | 2387,4 |
| Јела | 45,6 | 45,6 |  | 182,4 | 182,4 | 273,6 | 182,4 | 911,9 | 0,0 |
| Смрча | 12,3 | 12,3 |  | 49,1 | 49,1 | 73,6 | 49,1 | 245,5 | 0,0 |
| Црни бор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | 4,2 | 21,0 | 0,0 |
| Бели бор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 53,0 | 26,5 | 132,5 | 0,0 |
| Дуглазија | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 5,9 | 29,3 | 0,0 |
| Боровац | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 4,3 | 0,0 |
| Укупно четинари | 57,9 | 57,9 | 0,0 | 268,9 | 272,2 | 418,7 | 268,9 | 1344,4 | 0,0 |
| УКУПНО ГЈ | 126,9 | 300,2 | 670,9 | 1377,5 | 1044,6 | 1011,9 | 367,7 | 4900,9 | 2387,4 |

| Врста дрвећа | Јединични трошкови производње |  | Укупни трошкови производње |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно техника | Просторно | Укупно техника | Просторно |  |
|  | дин/m3 | дин/m3 | дин | дин | дин |
| ОМЛ | 1.600,00 | 2.500,00 |  | 2.486,25 | 2.486,25 |
| ОТЛ | 1.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 9.299,25 | 9.299,25 |
| Китњак | 1.600,00 | 2.500,00 |  | 3.361,50 | 3.361,50 |
| Јасика | 1.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.483,25 | 5.483,25 |
| Бреза | 1.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 32.553,00 | 32.553,00 |
| Буква | 1.600,00 | 2.500,00 |  | 5.492.497,50 | 5.492.497,50 |
| Планински брест | 1.600,00 | 2.500,00 | 60.934,54 | 51.267,04 | 112.201,57 |
| Бели јасен | 1.600,00 | 2.500,00 | 23.870,59 | 24.865,20 | 48.735,79 |
| Млеч | 1.600,00 | 2.500,00 | 4.571,42 | 4.761,90 | 9.333,32 |
| Јавор | 1.600,00 | 2.500,00 | 328.165,34 | 341.838,90 | 670.004,24 |
| Укупно лишћари | 1.600,00 | 2.500,00 | 5.690.339,50 | 5.968.413,79 | 11.658.753,28 |
| Јела | 2.700,00 |  | 2.462.004,86 |  | 2.462.004,86 |
| Смрча | 2.700,00 |  | 662.821,25 |  | 662.821,25 |
| Црни бор | 2.700,00 |  | 56.686,50 |  | 56.686,50 |
| Бели бор | 2.700,00 |  | 357.852,47 |  | 357.852,47 |
| Дуглазија | 2.700,00 |  | 79.037,51 |  | 79.037,51 |
| Боровац | 2.700,00 |  | 11.539,26 |  | 11.539,26 |
| Укупно четинари | 2.700,00 |  | 3.629.941,83 |  | 3.629.941,83 |
| УКУПНО ГЈ |  |  | 9.320.281,33 | 5.968.413,79 | 15.288.695,11 |

## Табела: Трошкови преозвидње дрвних сортимената

| Врста дрвећа | Сортименти |  | Јединични трошкови производње |  | Укупни трошкови производње |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно техника m3 | Просторно | Укупно техника | Просторно | Укупно техника | Просторно |  |
|  | m3 | m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин | дин | дин |
| Укупно лишћари | 3556,5 | 2387,4 | 1600 | 2500 | 5.690.339,50 | 5.968.413,79 | 11.658.753,28 |
| Укупно четинари | 1344,4 |  | 2700 |  | 3.629.941,83 | 0,00 | 3.629.941,83 |
| УКУПНО ГЈ | 4900,9 | 2387,4 |  |  | 9.320.281,33 | 5.968.413,79 | 15.288.695,11 |

## 4.2.2.2. Трошкови радова на гајењу

| Врста рада | Површина ( ha ) | Јед. цена (дин/ha) | Свега (дин.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Групимично оплодна сеча (329) | 66,69 | 8.295,00 | 553.176,96 |
| Групимично пребирна сеча (538) | 105,03 | 8.295,00 | 871.223,85 |
| Вешт.пошумљавање садњом (317) | 0,21 | 329.198,27 | 68.802,44 |
| Вешт. пош. голети и обешум. површ. ( 313 ) | 0,17 | 309.731,43 | 53.893,27 |
| Попуњавање култура (414) | 0,12 | 244.964,32 | 29.885,65 |
| Прореде у вештачки подигнитим састојинама (532) | 6,64 | 7.148,94 | 47.483,26 |
| Прореде у изданачким састојинама (533) | 0,20 | 7.162,75 | 1.439,71 |
| Сеча избојака и уклањање корова ручно (513) | 0,44 | 49.183,67 | 21.542,45 |
| Уклањање корова ручно (515) | 0,24 | 33.648,15 | 8.008,26 |
| Окопавање и прашење у културама (518 ) | 0,61 | 40.361,80 | 24.539,97 |
| Чишћење у младим природним састојинама | 0,14 | 58.431,66 | 8.180,43 |
| Чишћење у младим културама | 0,10 | 48.904,64 | 4.890,46 |
| УКУПНО ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ | 180,59 |  | 1.693.066,71 |

## 4.2.2.3. Трошкови заштите шума

Трошкови на заштити шума у ГЈ ''Чемерно'' годишње су  1,081,770.00 дин.

## 4.2.2.4. Трошкови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

| Врста рада | км | Јед. цена дин./км | Сведа дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текуће одржавање ш. путева | 2.360 | 500,000.00 | 1,180,000.00 |
| Инвестиционо одрж. Ш.путева | 0.599 | 1,500,000.00 | 898,500.00 |
| Реконструкција ш. путева | 0.138 | 3,800,000.00 | 524,400.00 |
| Изградња ш.путева | 0.910 | 4,100,000.00 | 3,731,000.00 |
| Укупно ГЈ | 4.007 | 1,580,708.76 | 6,333,900.00 |

## 4.2.2.5. Средства за репродукцију шума

| Средства за репродукцију шума | Приход (дин.) | Коеф. | Свега дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ | 49,951,831.32 | 0.15 | 7,492,774.70 |

## 4.2.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

| Накнада за посечено дрво | Приход (дин.) | Коеф. | Свега дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ | 49,951,831.32 | 0.03 | 1,498,554.94 |

## 4.2.2.7. Трошкови уређивања шума

| Редни број | Врста рада | Јединица мере | Обим радова | Цена | Укупан износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (динара) |  |
| I - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда радне карте — катастарске карте (прво уређивање) | ha |  | 152.26 | 0.00 |
| 2. | Израда радне карте — катастарске карте (ажурирање) | ha | 1,966.88 | 47.26 | 92,954.75 |
| II - ТЕРЕНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| з. | Обнављање спољних граница | km | 32.85 | 8,122.73 | 266,831.68 |
| 4. | Обнављање унутрашњих граница | km | 143.8 | 8,122.73 | 1,168,048.57 |
| 5. | Издвајање и опис састојина - Високе шуме | ha | 1775.98 | 1,189.93 | 2,113,291.88 |
| 6. | Издвајање и опис састојина - Изданачке шуме | ha | 4.03 | 893.05 | 3,598.99 |
| 7. | Издвајање и опис састојина - Вештачки подигнуте састојине | ha | 94.56 | 842.36 | 79,653.56 |
| 8. | Издвајање и опис састојина — Шикаре, шибљаци | ha | 7.73 | 477.44 | 3,690.61 |
| 9. | Издвајање и опис састојина - Необрасле површине | ha | 76.43 | 468.06 | 35,773.83 |
| 10. | Премер састојина (делимичан премер) - Високе шуме | ha | 1775.98 | 1,828.99 | 3,248,249.66 |
| 11. | Премер састојина (делимичан премер) - Изданачке шуме | ha | 4.03 | 1,221.29 | 4,921.80 |
| 12 | Премер састојина (делимичан премер) - Вештачки подигнуте састоjине | ha | 94.56 | 859.76 | 81,298.91 |
| 13. | Премер састојина (тотални премер) | ha | 0 | 7,982.13 | 0.00 |
| III - КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 14. | Унос и обрада података | ha | 1,882.90 | 84.41 | 158,935.59 |
| 15. | Логичка контрола и корекција унетих података и израда табела ног дела основе | ha | 1,882.90 | 72.2 | 135,945.38 |
| 16. | Израда планова газдовања и текстуалног дела основе | ha | 1,882.90 | 555.56 | 1,046,063.92 |
| 17. | Израда основне карте | ha | 1,882.90 | 54.7 | 102,994.63 |
| 18. | Израда тематских (прегледних) карата | ha | 1,882.90 | 46.95 | 88,402.16 |
| УКУПНО |  |  |  |  | 8,630,655.92 |

## 4.2.2.8. Укупни трошкови

| Врсте трошкова | Свега дин. |
| --- | --- |
| Трошкови производње дрвних сортимената | 15,288,695.11 |
| Трошкови заштитe шума | 1,081,770.00 |
| Трошкови уређивања шума | 863,065.59 |
| Трошкови гајења шума | 1,693,066.71 |
| Остали трошкови | 35,000.00 |
| Средства за репродукцију шума | 7,492,774.70 |
| Накнада за посечено дрво | 1,498,554.94 |
| УКУПНО (ГЈ) | 34,286,827.06 |

## 4.2.3. Формирање укупног прихода

## 4.2.3.1. Приход од продаје дрвета

Табела : Приход од продаје дрвета

| Врста дрвећа | Укупна продајна вредност сортимената |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | К | I | II | III | Остала теника | Укупно техника | Укупно просторно |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.188,37 | 3.188,37 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.817,36 | 17.817,36 |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.440,63 | 6.440,63 |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.031,72 | 7.031,72 |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.371,55 | 62.371,55 |
| Буква | 1.206.350,18 | 2.772.601,75 | 6.600.883,50 | 7.991.254,31 | 4.355.989,92 | 3.247.713,77 | 473.563,13 | 26.648.356,57 | 10.523.625,21 | 37.171.981,78 |
| Планински брест |  | 0,00 | 165.817,15 | 243.437,17 | 139.445,60 |  |  | 548.699,92 | 98.227,64 | 646.927,56 |
| Бели јасен |  | 0,00 | 62.070,48 | 83.594,04 | 51.455,70 |  |  | 197.120,22 | 47.641,72 | 244.761,94 |
| Млеч | 0,00 | 0,00 |  | 20.347,12 | 16.244,21 |  | 0,00 | 36.591,33 | 9.123,80 | 45.715,14 |
| Јавор | 69.849,99 | 204.520,44 |  | 1.399.296,41 | 1.026.634,92 |  |  | 2.700.301,76 | 654.963,33 | 3.355.265,10 |
| Укупно лишћари | 1.276.200,17 | 2.977.122,19 | 6.828.771,13 | 9.737.929,05 | 5.589.770,36 | 3.247.713,77 | 473.563,13 | 30.131.069,80 | 11.430.431,34 | 41.561.501,14 |
| Јела | 784.695,66 | 641.899,38 |  | 2.091.427,53 | 1.752.947,46 | 2.175.318,07 | 944.042,08 | 8.390.330,18 |  | 8.390.330,18 |
| Смрча | 211.255,86 | 172.812,23 |  | 563.054,37 | 471.928,73 | 585.639,39 | 254.155,12 | 2.258.845,71 |  | 2.258.845,71 |
| Црни бор | 0,00 | 0,00 |  | 34.608,16 | 29.749,92 | 44.862,12 | 17.167,61 | 126.387,80 |  | 126.387,80 |
| Бели бор | 0,00 | 0,00 |  | 303.989,04 | 254.790,96 | 421.576,71 | 108.376,28 | 1.088.732,99 |  | 1.088.732,99 |
| Дуглазија | 0,00 | 0,00 |  | 67.140,90 | 84.412,06 | 69.834,03 | 30.306,49 | 251.693,47 |  | 251.693,47 |
| Боровац | 0,00 | 0,00 |  | 7.044,93 | 9.083,96 | 6.849,19 | 3.494,69 | 26.472,77 |  | 26.472,77 |
| Укупно четинари | 995.951,52 | 814.711,60 |  | 2.091.427,53 | 1.752.947,46 | 2.175.318,07 | 944.042,08 | 8.390.330,18 |  | 8.390.330,18 |
| УКУПНО ГЈ | 2.272.151,69 | 3.791.833,79 | 6.828.771,13 | 11.829.356,58 | 7.342.717,81 | 5.423.031,84 | 1.417.605,22 | 38.521.399,98 | 11.430.431,34 | 49.951.831,32 |

## 4.2.4. Расподела укупног прихода

| Приход - трошкови (просечно годишње) | Сведа дин. |
| --- | --- |
| Вредност произведене дрвне запремине | 49,951,831.32 |
| Укупан расход | 34,286,827.06 |
| Добит | 15,665,004.26 |

Укупно гледано финансијски ефекат извршења радова је позитиван и на годишњем нивоу износи 15,665,004.26 динара.

## 5.0. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

## 5.1. Прикупљaњe тeрeнских пoдaтaкa

У газдинској јединици "Чемерно" трећи пут је примењен нови систем прикупљања теренских таксационих података. Прикупљање теренских података и обрада истих у новом систему представља основни предуслов за изградњу подсистема уређивања шума у оквиру јединственог  информационог система о шумама Србије.

Целокупан рад на прикупљању свих таксационих података и других потребних података при уређивању шума подељен је у три основне фазе:

Прва фаза прикупљања таксационих података обухвата:

- Теренско прикупљање карактеристичних података о свакој основној уређајној јединици – одсеку.

- Припрема за прикупљање основних таксационих података

- Преношење ситуације са карте (скице) на терен и прикупљање таксационих података.

- Прикупљање карактеристичних података о сваком одсеку извршено је у припремној фази по следећим подфазама:

- издвајање одсека (употребом ПДА уређаја)

- опис станишта и састојина

- одређивање степена хомогености

- одређивање приближног броја стабала по хектару

- одређивање броја дебљинских степена

Другом фазом извршена је припрема за прикупљање таксационих података а састоји се од подфазе одређивања метода премера издвојених састојина - инвентурних јединица. одређивања броја: потребних кругова сваке састојине, одређивања потребног броја висина, одређивања величине кругова итд.

У трећој фази извршено је директно прикупљање теренских таксационих података на површинама на начин који је одређен другом фазом (методом делимичног премера-перманентна инвентура и методом процене). Прикупљени таксациони подаци дају основ за рачунање запремине, бонитета ( висинских степена ) и прираста. Теренске радове на изради ове основе обавила је екипа Одсека за израду основа Шумског газдинства "Столови" Краљево у периоду од 10.06. – 12.08.2024. год.

Издвајање (картирање) састојина обавила је екипа Одсека за израду основа Шумског газдинства "Столови" Краљево:

-Жељко Јовановић дипл. инж. шум.

-Небојша Жарковић, дипл. инж. шум.

-Предраг Ердоглија, шум. тех.

Премер састојина извршили су:

- Алекса Шуловић, дипл. инж. шум.

- Никола Ризнић, дипл. инж. шум. – повремено ангажовани радник,

- Срђан Голубовић, дипл. инж. шум. – повремено ангажовани радник,

- Ђорђе Обреновић дипл. инж. шум. – повремено ангажовани радник,

- Вукашин Гајовић – повремено ангажовани радник,

- Далибор Рођеновић – повремено ангажовани радник,

- Михајло Величанин – повремено ангажовани радник,

- Андреј Жарковић – повремено ангажовани радник,

- Михајло Гајовић – повремено ангажовани радник,

- Михајло Кнежевић – повремено ангажовани радник,

- Андрија Мајсторовић – повремено ангажовани радник,

## 5.2. Oбрaдa пoдaтaкa

## По прикупљању свих потребних теренских података приступа се упису истих из ''Теренских  записника описа станишта и састојина'' у  улазне листе''Опште индикације одсека - опис састојина''. Улазне листе попуњавају се кодирањем на основу ''Каталога шифара'' за информациони систем о шумама Србије. Овако сређени подаци служе као основ за даљу компијутерску обраду података из које се добија стање шума (табеларни део посебне основе газдовање шумама). На основу стања шума и сагледањем свих осталих елемената приступа се изради планова газдовања за наредно уређајно раздобље. Обраду података  извршила је стручна служба Одсека за израду основа и планова газдовања  Шумског газдинства "Столови " Краљево:

## Унос теренских података,

## - Небојша Жарковић, дипл. инж. шум.

## - Стефан Косовац, дипл. инж. шум.

## - Жељко Јовановић, дипл. инж. шум.

## Обрада података и планова,

## - Небојша Жарковић, дипл. инж. шум.

## - Стефан Косовац, дипл. инж. шум.

## Припрема за штампу

## - Небојша Жарковић, дипл. инж. шум.

## - Стефан Косовац, дипл. инж. шум.

## 5.3. Изрaдa кaрaтa

## Нa oснoву снимaњa нa тeрeну и кaтaстaрскoг стaњa изрaђуjу сe кaртe кao сaстaвни дeo пoсeбнe oснoвe. Прeмa врсти и нaчину упoтрeбe рaзликуjeмo:

## 1. Карта са катастарском поделом изрaђуjу сe у рaзмeри 1:10.000 и сaдржe:

## -спoљнe грaницe шумe сa грaничним знaцимa и њихoвим брojeвимa и туђa зeмљиштa унутaр  друштвeнoг  пoсeдa.

## - грaницe гaздинскe jeдиницe.

## - кaтaстaрскe oпштинe, oпштинe, oдeљeњa и сaстojинe.

## - сaoбрaћajницe и други oбjeкти.

## - рeчни тoкoви. вaжниjи извoри, прoсeкe, тригoнoмeтриjскe тaчкe нa кoje je вeзaн дeтaљaн гeoдeтски прeмeр, кao и свe oстaлe снимљeнe пojeдинoсти вaжнe зa извoђeњe гaздoвaњa.

## 2. Прeглeднe кaртe, изрaђуjу сe у рaзмeри 1: 50.000 и друге размере у зависности од величине и разуђености ГЈ.

## 3. Карта премера, изрaђуjу сe у рaзмeри 1:20.000

## 4. Кaртe основне намене, рaзмeрe 1:20.000

## 5. Карта путне мреже 1:25.000

## Све карте је израдио - Предраг Ердоглија, шум. тех.

## 5.4. Изрaдa планова тeкстуaлнoг дeлa

## Текстуални део ове основе газдовања шумама, са свим елементима које основа садржи по Правилнику о основи газдовања шумама,извођачком пројекту газдовања шумама,евидентирању шумских радова и шумској хроници (Сл.Гласник РС.бр.18/2024), урадили су пројектанти Одсека за израду основа и планова газдовања  Шумског газдинства "Столови " Краљево:

## - Небојша Жарковић, дипл. инж. шум. (број лиценце 0311)

## - Стефан Косовац, дипл. инж. шум. (број лиценце 0947 )

## 6.0 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

При изради ове основе водило се рачуна да њене одредбе буду у сагласности са одредбама Закона из других привредних и друштвених области, које су у било каквој вези са шумарством.

Ова основа усаглашена је са следећим законским и подзаконским актима:

  - Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18- др. закон)

- Правилнику о основи газдовања шумама,извођачком пројекту газдовања шумама,евидентирању шумских радова и шумској хроници (Сл.Гласник РС.бр.18/2024),

- Правилник о садржини основа и програма газдовања шимама, годишњег извођачког плана  ("Службени гласник РС", бр. 122/03),

- Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и унапређење шума ("Службени гласник РС", бр. 32/11);

- Правилник о шумском реду ("Службени гласник РС", бр. 106/08,75/16);

  - Закон о Просторном плану РС од 2010. до 2020. год. ("Службени гласник РС", бр. 88/10);

  - Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09,24/11 ,121/12,42/13,50/13,98/13132/14,145/14,83/18,31/19,37/19.,9/20, 52/21 и 62/23);

  - Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС", бр. 18/10,95/18- др. закон);

  - Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,14/16, 95/18- други закон и 71/21);

  - Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 71/21);

- Уредба о заштити природних реткости  ( "Службени гласник РС", бр. 50/93, 93/93);

- Правилник о категоризацији природних добара ( "Службени гласник РС", бр. 30/92);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара ( "Службени гласник РС", бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о осетљивим типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и заштићеним приоритетним типовима станишта и о мерама за њихово очување ("Службени гласник РС", бр. 35/10);

- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/10, 47/11, 32/16, 98/16);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара Правилник о категоризацији природних добара ( "Службени гласник РС", бр. 30/92, 24/94);

- Уредбе и Решења о стављану под заштиту  природних добара и дивље флоре и фауне;

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/2010);

- Уредба о проглашењу Предела изузетних одлика „Жељин” („Службени гласник РС”, бр. 84/2022);

  - Закон о заштити животне средине ( "Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон, 43/11- одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18- др. закон и 95/18- др. закон);

  - Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 36/09);

  - Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/097, 18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15, 47/17- аутентично тумачење, 113/17- др. закон, 27/18- др. закон, 41/18- др. закон и 9/2020- др. закон);

  - Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 18/10);

  - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04);

  - Закон о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 88/10);

  - Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04);

  - Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09,88/09 - др. закон, 104/09- др. закон, 10/15 и 36/218);

  - Закон о изменама и допунама Закона о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 88/09);

  - Закон о стандардизацији ("Службени гласник РС", бр. 36/09, и 46/15);

  - Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15,87/18 и 87/18 – др. закон);

  - Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 8/05, 41/09);

  - Закон о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалушумског дрвећа ( "Службени гласник РС", бр. 41/09);

  - Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 – др.закон);

  - Водопривредна основа РС ("Службени гласник РС", бр. 11/02);

- Уредба о квалификацији вода ( "Службени гласник СРС", бр.5/68 ),

- Уредба о категоризацији водотока ( "Службени гласник СРС", бр.5/68 );

  - Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања

("Службени гласник РС", бр.27/77, 24/85, 29/88, 49/89 и 46/91);

  - Закон о одрживом коришћењу рибљег фонда ( "Службени гласник РС", бр. 28/14, 95/18- др. закон ).

При спровођењу ове основе, ова организација је обавезна да се придржава одредаба наведених Закона. У томе ће се сарађивати са органима надлежним за  послове у шумарству, односно са органима који се старају о извршењу одговарајућих Закона.

Шумско газдинство је у обавези да конкурише за средства из Буџета Републике Србије за радове на гајењу, унапређивању, коришћењу, заштити и репродукцији шума, и да иста користи у складу са наменом.

Основа газдовања за газдинску јединицу ‘‘Чемерно’’ важи од 01.01.2026. године до 31.12.2035. године, а примењиваће се од дана давања сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

ПРОЈЕКТАНТИ:						ДИРЕКТОР

Небојша Жарковић дипл.инж.шум.				Драган Рељић  дипл.инж.шум.

______________________________			___________________________

Стефан Косовац дипл.инж.шум.

______________________________

П Р И Л О З И

Списак катастарских парцела

| KO | Broj parcele | Broj LN | Svojina | Vrsta prava | Kultura | Površina m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOLIŠNICA | 1273 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 6.klase | 2743 |
| TOLIŠNICA | 1276 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 7.klase | 16548 |
| TOLIŠNICA | 1277 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 8769 |
| TOLIŠNICA | 1279 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 95559 |
| TOLIŠNICA | 1280 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 103114 |
| TOLIŠNICA | 1281 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 14645 |
| TOLIŠNICA | 1282 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 7.klase | 1416 |
| TOLIŠNICA | 1283 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 7.klase | 7634 |
| TOLIŠNICA | 1284 | 85 | Republika Srbija | Svojina | ZEMLJISTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM | 94 |
| TOLIŠNICA | 1285 | 85 | Republika Srbija | Svojina | ZEMLJISTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM | 48 |
| TOLIŠNICA | 1286 | 85 | Republika Srbija | Svojina | ZEMLJISTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM | 18 |
| TOLIŠNICA | 1287 | 85 | Republika Srbija | Svojina | ZEMLJISTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM | 68 |
| TOLIŠNICA | 1288 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 7.klase | 1583 |
| TOLIŠNICA | 1289 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 2210 |
| TOLIŠNICA | 1290 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 7.klase | 2942280 |
| TOLIŠNICA | 1508/1 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 7.klase | 15042095 |
| TOLIŠNICA | 1512 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 3969 |
| TOLIŠNICA | 1513 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 3092 |
| TOLIŠNICA | 1514 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 1052 |
| TOLIŠNICA | 1515 | 116 | Javna | Svojina | PASNJAK 8.klase | 73744 |
| TOLIŠNICA | 1566 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 6.klase | 23136 |
| TOLIŠNICA | 1642 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 7.klase | 18699 |
| TOLIŠNICA | 1663 | 85 | Republika Srbija | Svojina | OSTALO PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJ. | 519 |
| TOLIŠNICA | 1664 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 6.klase | 165346 |
| TOLIŠNICA | 1665 | 85 | Republika Srbija | Svojina | ZEMLJISTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM | 25212 |
| TOLIŠNICA | 1666 | 85 | Republika Srbija | Svojina | NJIVA 8.klase | 1220 |
| TOLIŠNICA | 1667 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 5940 |
| TOLIŠNICA | 1668 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 3102 |
| TOLIŠNICA | 652 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 6.klase | 720 |
| TOLIŠNICA | 708 | 85 | Republika Srbija | Svojina | KRS | 5311 |
| TOLIŠNICA | 709 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 6.klase | 262756 |
| TOLIŠNICA | 723 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 376927 |
| TOLIŠNICA | 724 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 8.klase | 15058 |
| TOLIŠNICA | 725 | 85 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 6.klase | 12528 |
| TOLIŠNICA | 978/1 | 85 | Republika Srbija | Svojina | NJIVA 7.klase | 1015 |
| TOLIŠNICA | 978/2 | 85 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 6.klase | 3169 |

| KO | Broj parcele | Broj LN | Svojina | Vrsta prava | Kultura | Površina m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAVOVO | 758/1 | 310 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 2.klase | 179558 |

| KO | Broj parcele | Broj LN | Svojina | Vrsta prava | Kultura | Površina m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORLJA GLAVA | 47 | 123 | Javna | Svojina | PASNJAK 4.klase | 8578 |
| ORLJA GLAVA | 48 | 123 | Javna | Svojina | PASNJAK 4.klase | 84 |
| ORLJA GLAVA | 49 | 123 | Javna | Svojina | NJIVA 7.klase | 15042 |
| ORLJA GLAVA | 50 | 123 | Javna | Svojina | PASNJAK 4.klase | 4480 |
| ORLJA GLAVA | 51 | 123 | Javna | Svojina | NJIVA 7.klase | 6870 |
| ORLJA GLAVA | 52 | 123 | Javna | Svojina | PASNJAK 4.klase | 1716 |
| ORLJA GLAVA | 7 | 186 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 4.klase | 1435 |
| ORLJA GLAVA | 8 | 186 | Republika Srbija | Svojina | PASNJAK 4.klase | 25993 |
| ORLJA GLAVA | 2 | 186 | Republika Srbija | Svojina | SUMA 3.klase | 108361 |

| Ред. бр. | Катастарска општина | Површина државних шума (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толишница | 1.924.13,38 |
| 2 | Орља глава | 17.25,57 |
| 3 | Савово | 17.95,58 |
|  |  | 1.959.34,53 |