ГЈ „Јеље-Маглеш“ код-2515

ГЈ „Јеље-Маглеш'“ код-2515


[image: image1.emf]0

50000

100000

150000

200000

250000

2620 2621 2820 21110 21120 31210 31211 31510 31511 51730

m3

G.T.

V[m3]

ЈП „Србијашуме“ - Београд
ШГ „Борања“ - Лозница
ШУ „Ваљево“
[image: image2.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2620 2621 2820 21110 21120 31210 31211 31510 31511 51730

ha

G.T.

P [ha]


	 ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГЈ „ЈЕЉЕ-МАГЛЕШ“

(2026 - 2035)




 ШГ „Борања“ - Лозница, Одсек за израду основа

2025. година

I – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1.0. УВОД
1.1. Уводне информације и напомене
     
      Газдинска јединица „Јеље-Маглеш“  налази се у западном делу Републике Србије, и простире се на територији општина Ваљево и Косјерић и припадада шумама Централне шумске области.

      Њеним шумама газдује ШГ „Борања“, преко своје шумске управе у Ваљеву где се изводе сви радови на узгоју, нези, заштити и коришћењу шума.  

      Прво уређивање овог шумског комплекса извршено је 1957. године године и од тада се овим комплексом газдује помоћу посебне основе газдовања. Израду те основе урадио је тадашњи Биро за пројектовање у шумарству из Београда. Ово је осмо, по реду, уређивање газдинске јединице „Јеље-Маглеш“  односно четврто откако ШГ „Борања“ Лозница, послује у саставу ЈП „Србијашуме“ Београд.
    
Прикупљање података на терену и обрада извршени су према одредбама Закона о шумама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије" бр.43/2011, 76/2018, 95/2018) у складу са правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18 од 8. марта 2024. год.), као и свим законским и подзаконским актима који се односе на области шумарства и заштите животне средине.
        
Таксациони радови у овој газдинској јединици извршени су 2024. год. по јединственој методологији за инвентаризацију шума у оквиру Републике Србије.

      
Ова основа за газдовање шума садржи:

 -текстуални део,

 -табеларни део,

 -карте.

Основа је урађена у складу са одрeдбама Закона о шумама (Сл.гл.РС.бр. 30/10; 93/12; 89/15; 95/18) у даљем тексту „Закона о шумама“, и Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, Годишњег извођачког плана и Привременог годишњег плана газдовања приватним шумама („Службени гласник РС“ бр. 18 од 8. марта 2024. год.) – у даљем тексту „Правилник“.
1.2. Топографске прилике

Топографске прилике газдинске јединице обухватају географски положај, границе и површину газдинске јединице.
1.2.1. Гeографски положај газдинске јединице
      
      Газдинска јединица „Јеље-Маглеш“, налази се у западном делу Републике Србије, захватајући углавном истоимене планине које се налазе југозападно и западно од Ваљева и саставни је део венца Подрињско-ваљевских планина. Са своје западне стране непосредно, граничи се са газдинском јединицом „М.Ј.П.“ а другим, северним делом овог венца (шумски комплекс Маглеш) протеже се уз мањи прекид до река Суваја и Градац.
      По свом географском положају простире се између 17 степени 25 минута 40 секунди-17 степени 33 минута 19 секунди источне географске дужине, и 44 степена 12 минута 31 секунди- 44 степена 06 минута и 28 секунди северне географске ширине. 

      Према административно-политичкој подели простора она  се налази на територији  општина   Ваљево и Косјерић и следећих катастарских општина: Таор, Брезовице, Сушице, Доње Лесковице и Горње Лесковице, које припадају територији општине Ваљево, Маковиште и Радановци које припадају територији општине Косјерић.


1.1.2. Границе
      
      У просторном погледу шуме газдинске јединице „Јеље-Маглеш“ не представљају компактну целину и састоје се од неколико одвојених комплекса.
      Комплекс Јеље обухвата целину од 1-25 одељења и заузима најјужнији део јединице. Следећи мањи комплекс представља Буково брдо на чијем подручју се налази 9 одељења (26-34). 

      Комплекс Маглеш са сливом реке Сушице чини највећи део газдинске јединице и обухвата одељења од 35-75. Поред ова три већа комлекса, постоји још пар мањих целина на истоку (од.76 и 77) у сливу реке Суваје, (од.78 и 79) у сливу реке Градац. У оквиру ове газдинске јединице постоји и више мањих изолованих парцела које су придодате најближим одељењима.

      Спољашња граница има дужину од око 108 km. Веома је изломљена и највећим делом иде неприродним међама, поред приватних имања, само једним мањим делом се уклапа у природне границе (пут, поток, гребен). Са западне стране граница ове газдинске јединице се наслања на границу суседне јединице „Медведник-Јабланик-Повлен“, а јужном страном  (одељење бр.19) са шумски комплексом којим газдује шумска управа у Косјерићу. На крајњем истоку гранична линија (од.76-79) се наслања на границу КО Дреновци, Бачевци и Ковачице на чијем подручју се простиру газдинске јединице „Маљен II“ и „Погорина-Вис“.   

      Садашња спољна граница успостављена је упоредо са инвентарисањем шума методом идентификације, а на појединим потезима иста је успостављена детаљним премером. 

      Граничне ознаке су постављене на дебљим стаблима и непокретном камењу према важећим стандардима. Унутрашње границе су утврђене и обележене на основу орографских прилика, а подела је извршена на 79 одељења. У току прикупљања таксационих података вршено је и обележавање спољашњих граница које су утврђене јасно, целом својом дужином.

      Од 108 km спољашњих граница газдинске јединице обележено је (обновљено) 80  км (75 %). Преосталих 28 km необележене спољашње границе односи се на излоловане парцеле које су највећим делом у категорији необраслог и неплодног земљишта, као и на неприступачне делове комплекса насељене едафски условљеним категоријама састојина (шибљаци).      
1.2.3. Површина
Табела 1. Стање површина према врсти земљишта (начину његовог основног коришћења):

	Укупно ГЈ
	Шуме и шумско земљиште
	Остало земљиште
	Заузеће

	
	Свега
	Шуме
	Шумске културе
	Шумско земљиште
	Свега
	Неплодно
	За остале сврхе
	

	1.867, 51
	ha
	1.810,94
	1.788,40
	20,89
	1,65
	55,16
	9,66
	45,50
	1,41

	100
	%
	97
	96
	1
	0
	3
	1
	2
	0


      
Према административно-политичкој подели простора газдинска јединица "Јеље-Маглеш" се простире на подручју колубарског округа, односно на теритотији политичких општина Ваљево и Косјерић и на подручју више катастарских општина. Њена укупна површина износи 1.867,51 hа. Обрасла површина, у овој газдинској јединици, износи 1.810,94 ha или 97 %, док необрасла површине износи 55,16 ha или 3 %. Заузећа, спорне површине, констатоване су на површини од 1,41 ha. 

      
Садашњи однос обраслог и необраслог земљишта ове ГЈ износи 97 % : 3 %, доста је повољан и као такав сматра се оптималним.
1.3. Имовинско правно стање
1.3.1.  Државни посед

 
У површину газдинске јединице ушле су све катастарске парцеле које су у државном власништву, и на којима су по катастру непокретности корисник  ЈП „Србијашуме“.  За све површине ове газдинске јединице постоје поседовни листови, по којима површина ове газдинске јединице у државном власништву износи 1.867,51 ha. 
 
1.3.2. Рекапитулација по КО:
    

Табела 2. Површина катастарских општина:
	Општина
	   Катастарска општина
	Површина [m2]

	Ваљево
	1.Таор
	5.430.963

	
	2.Брезовице
	2.748.269

	
	3.Сушица
	1.178.656

	
	4.Доње Лесковице
	6.083.665

	
	5.Горње Лесковице
	1.769.728

	Косјерић
	6.Маковиште
	349.879

	
	7.Радановци
	1.113.886

	Укупно ГЈ „Јеље-Магле“
	18.675.046



Списак катастарских парцела по катастарским општинама приказан је у „Прилогу 1“ текстуалног дела основе.

1.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике

      Планинско брдско подручје заузима велико пространство на територији Западне Србије.

      Шумски комплекс Јеље налази се у источном делу планинског венца Подрињско-Ваљевских планина и припада венцу Гучево-Повлен. Протеже се од Великог и Малог Повлена, преко Повленске косе, Говеђе главе, Чикера и Јелове косе до реке Забаве. Од овог главног венца пружају се у правцу севера и североистока краће или дуже бочне косе са падинама стрмих до врло стрмих нагиба.

      Најнижа кота терена је у реци Забави у (одељењу  1.) и износи 600 мнв. Највиша кота се налази у испод врха Мало Поље у (одељењу 24.) и износи 1200 мнв.

      Терени се одликују јако израженом планинском конфигурацијм и испресецани су бројним потоцима и косама стрмог и врло стрмог нагиба.

      Други, мањи комплекс ове газдинске јединице, носи назив Буково Брдо и налази се северно у односу на комплекс Јеље у сливу реке Забавице. Најнижа кота терена налази се у реци Забавици на њеном излазу из комплекса, у (одељењњу 31.) и износи 610 мнв., дк се највећа кота терена налази између (33. и 34. одељења) изнад асфалтног пута Ужице-Ваљево и износи 970 мнв. Овај комплекс карактершу нешто блажи нагиби и одсуство јаче испресецаности терена у односу на комплекс Јеље.  

      Трећи, навећи комлекс, звани Маглеш налази се северно од главног венца Ваљевских планина група Гучево-Повлен. Најнижа кота овог терена од 320 мнв. Налази се у кориту реке Сушице (одељење 47.), а највиша кота од 1036 мнв. у (одељењу74.).

      Централни део Маглеша представљају мање или веће заравни. Најкарактеристичније су вртаче, а поред њих честе су и увале, као и карстна улегнућа. Западни део Маглеша обухвата стрму и дубоко усечену клисуру реке Сушице где јако изражени бочни потоци и косе дају овом делу беома изражену пластичност рељефа.

      Великим делом експозиција ове газдинске јединице је северна до северо-источна, док у нешто мањем броју одељења преовлађује северозападна експозиција .

1.5. Геолошка подлога   

            Подручје Западне и Северозападне Србије образовале су стене различитог петрографског састава разне старости.

      Уоквиру ове газдинске јединице заступљене су следеће врсте геолошке подлоге: дијабази, рожњаци и органогени једри кречњаци.

      Дијабаз и рожљаци заступљени су у пределу комлекса Јеље и Буково Брдо, а органогени једри кречаци у компексу Маглеш као и у изолованим одељењима у кањону реке Градац (76-79).  

      Овакав разноврстан састав геолошке подлоге омогућио је и развој различитих типова земљишта.   

      У оквиру ове газдинске јединице срећу се следећи типови земљишта.

           1. Еутрично смеђе земљиште или гајњача

      Садржи А-Б-Ц профил и образује се на лесу и другим базама богатим седиментима, као и на неутралним и базичним еруптивним стенама.
      Степен засићености базама је изнад 50 %, а pH у води 5.5. Карактеристика ових земљишта је образовање (B) хоризонта дубинским процесима оглејавања и аргилогенезе које је жутосмеђе до црвенкастосмеђе боје. То су средње дубока, иловаста и средње скелетна земљишта са моличним (Аmа) и архичним (Aоh) хумусним хоризонтом који лежи непосредно изнад камбичог хоризонта. Доста су пропустљива за воду и добро аерирана. Коренов систем се добро развија и закорењује у читавом слоју па и у међупростору између агрегата који су неретко проткани ситним кореновим длачицама. По својим особинама представљају просек који, углавном, задовољава већи број шумских врста. 


2. Смеђе земљиште на кречљаку и доломиту
      Ови типови земљишта се образију на компактним и чистим мезозојским кречњацима када слој нерастворног остатка пређе дубину од 30 центиметара. Ово су стара земљишта са A-(B)-C профилом, где (B) хоризонти настају процесом акумулације глинених минерала жуто смеђе до црвенкасто смеђе боје.

      Степен засићености базама варира од 30-80 %, а pH у води се креће од 6.6 до 6.5. То су земљишта са моличним (Аmо) или архаичним (Аоh) хумусним хоризонтом који лежи изнад камбичног хоризонта. Ови типови земљишта су пропустљиви за воду и добро су аерисани. 

      По правилу су ово врло добра шумска земљишта и на њима се успешно гаје брзорастуће врсте четинара.
            3. Камењар

      Ова земљишта се образују на кречњачкој подлози и представљају остатак бивших развијених земљишта на овом супстрату, настала услед јаких ерозионих процеса или физичког распадања у коме преостаје веома мали проценат резидуалне глине. Ова земљишта садрже велики проценат скелета, мало хумуса и веома су пропустљива за воду, те представљају наша најсувља и најтоплија земљишта на којима се могу гајити само зељасте и закржљале дрвенасте биљке.

      Настанак ових земљишта везан је за уништавање биљног покривача и одношење ситне земље ерозионим процесима, водом или ветром. Одношење водом може бити двојако: површинско (земљиште се односи са површине) и дубинско (земљиште пропада кроз кречњачке пукотине).  

      Оваква земљишта се често могу наћи и на стрмијим нагибима  где услед јаке ерозије понекад образују чак и голи камењар.
1.6. Хидрографске карактеристике

     Имајући у виду изражену пластичност терена, може се рећи да ово подручје представља значајан хидрографски чвор, где је свака од неколико засебних целина газдинске јединице везана за једну од неколико значајних  река овог подручја.

      У комплексу Јеље, у оквиру одељења (23,24 и 25) од изворишта Беле Воде и Вељкове Воде, формира се река Забава на коју се својом северноисточном страном ослаљају одељења од (1-25).

      Кроз ова одељења протичу мањи бочни потоци који обично пресушују током лета. 

      У Буковом Брду које обухвата одељења (26-34) појављују се два потока, Мујски и Градачки, од којих у чвору (33,32 и 26) одељења настаје река Забавица. Она својим даљим током представља природну границу између 26-30 одељења са јужне и (31 и 32)одељења са северне стране. 

      Следећа значајна река је Сушица. У горњем делу њеног слива појављује се неколико потока. Први од њих, Кукаљ, се формира непосредно испод лугарнице Мравињци и чини природну границу одељења (35-38) са западне и (56-56) са источне стране. У њега се у средњем делу улива Трњачки поток (36/37). Кукањ се улива Полички поток који чини периферну границу (38-40,52) и границу (41/45). Овај поток заједно са Повленском реком (41/42) у чвору (41/51/43) формира Сушицу која даље чини границу (43-46) са западне стране и (47-51) са источне стране. Сушица пресушује током лета.

      Североисточни, изоловани део (76-79) нема никакве потоке унутар својих граница. Одељење (76) једним периферним, североисточним делом, належе на Градац, реку богату водом.
1.7. Клима

Западна Србија је у целини изложена утицају ваздушних струјања са запада. Оваква струјања имају за последицу нешто обилније количине падавина од Источне Србије. Известан утицај на ово подручје има маритимна клима из правца југа која условљава нагло топљење снега у пролеће као и често сушна лета што је карактеристично за подручје Медитерана.  

      
Климатске прилике имају велики утицај на појаву као и правилан раст и развој целокупне шумске вегетације. Западна и северозападна Србија је у целини изложена западним ваздушним струјањима, па је богатија падавинама од источне Србије.

     Научним истраживањима је доказано да шума као средина са специфичним микроклиматом смањује средњу температуру тако да она у годишњем просеку износи 2-3 степена мање од температуре у непосредној околини. Такоже је и количина падавина смањена као и брзина ветра.

      Међутим, треба одмах рећи да и сама клима има знатан утицај на шуму, у првом реду, на динамику висинског и дебљинског прираста.

      Према климатској рејонизацији ово подручје припада подрејону III д. Због отворености према северу низијски део овог подручја је под великим утицајем климе Панонске низије коју карактеришу хладне зиме и топла, доста сува лета. Планинско подручје, пак, карактеришу дуге и оштре зиме са доста снега и кратка, свежа лета са јаким и честим кишама.
а) температура ваздуха (2015-2024 године)

Табела 3. – температура ваздуха

	Година
	Температура ваздуха - средње месечне вредности [ºC]

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Ср. годишња

	2024
	2,5
	9,3
	11,6
	14,5
	17,9
	23,7
	25,9
	26,1
	18,7
	13,6
	5,6
	3,3
	14,4

	2023
	4,5
	3,9
	8,7
	10,5
	16,5
	20,5
	24,4
	23,1
	20,5
	16,1
	8,5
	6,4
	13,7

	2022
	1,7
	5,2
	5,6
	11,4
	18,6
	23,0
	24,6
	23,5
	17,1
	14,0
	8,7
	5,6
	13,3

	2021
	3,4
	5,8
	5,7
	9,6
	16,8
	22,9
	25,3
	22,8
	17,9
	9,8
	7,5
	3,7
	12,6

	2020
	1,1
	6,0
	7,9
	12,3
	15,6
	20,0
	22,3
	23,2
	19,4
	12,9
	6,8
	5,5
	12,8

	2019
	0,2
	4,4
	9,5
	13,6
	14,4
	23,0
	22,9
	24,4
	18,6
	14,1
	11,3
	4,7
	13,5

	2018
	3,7
	1,7
	6,1
	16,7
	19,9
	20,9
	21,9
	23,4
	18,3
	13,9
	7,5
	2,5
	13,1

	2017
	-4,8
	4,6
	10,2
	11,6
	17,2
	22,9
	24,5
	24,1
	17,4
	12,6
	6,8
	4,8
	12,7

	2016
	1,5
	8,3
	7,9
	13,8
	16,2
	21,9
	23,3
	20,7
	18,1
	10,8
	7,0
	0,8
	12,5

	2015
	3,1
	3,0
	6,7
	11, 9
	18,0
	20,6
	25,4
	23,9
	19,0
	11,9
	7,6
	3,2
	12,9

	 ПРОСЕК
	1,7
	5,2
	8,0
	12,6
	17,1
	21,7
	24,0
	25,5
	18,5
	13,0
	7,7
	4,0
	13,2


На основу података приказаних у табели може се закључити:

- најхладнији је месец јануар са средњом температуром од 1,7°C,

- најтоплији је месец август са средњом температуром од 25,5°C,

- средња годишња температура за посматрани период је 13,2°C.


Према подацима исте публикације екстремно ниске температуре у зимским месецима досежу до -9,3°C, док екстремно високе температуре у летњим месецима досежу до 36,9°C. Минималане температуре у току зимског периода не представљају опасност за вегетацију пошто се биљке тада налазе у фази минималне физиолошке активности. Пролећни мразеви могу изазивати оштећења на биљкама, док су јесењи без опасности по вегетацију. 
 Последњих пар година забележен је пораст летњих температура, број дана без падавина (сушни периоди) као и више зимске температуре, што је резултирало краћим задржавањем, тј. недовољним количинама влаге у земљишту. Учестале појаве сушења састојина на овом подручју, претежно у последњој деценији, се везују за поменуту промену режима падавина.

б) падавине (период 2015-2024 године)

Табела 4. – падавине

	Година
	Падавине - Средње месечне вредности [mm]

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год. сума мм

	2024
	63,1
	6,3
	23,0
	21,0
	69,8
	120,7
	62,2
	13,0
	93,6
	19,8
	68,7
	106,9
	668,1

	2023
	82,7
	73,3
	55,7
	76,6
	124,9
	141,1
	93,5
	25,6
	79,5
	13,4
	152,4
	31,8
	950,5

	2022
	34,7
	56,8
	25,3
	42,7
	32,8
	94,0
	24,6
	42,6
	64,2
	7,9
	58,2
	68,4
	552,2

	2021
	77,2
	27,7
	78,3
	47,2
	46,6
	23,1
	57,1
	54,4
	35,3
	90,2
	128,9
	122,9
	788,9

	2020
	24,0
	106,8
	32,0
	18,4
	88,7
	170,8
	64,7
	59,3
	9,3
	48,4
	20,8
	53,8
	697,0

	2019
	73,7
	55,4
	19,7
	46,6
	218,3
	88,2
	54,0
	36,4
	16,8
	23,8
	31,8
	75,8
	740,5

	2018
	54,1
	78,7
	59,7
	31,2
	81,6
	127,4
	134,4
	64,4
	26,5
	22,9
	49,2
	61,8
	791,9

	2017
	37,0
	50,1
	62,1
	67,8
	109,3
	49,0
	41,8
	49,5
	60,4
	114,2
	33,3
	63,2
	737,7

	2016
	79,2
	51,7
	145,4
	58,7
	82,9
	134,2
	63,4
	125,4
	82,8
	78,4
	70,3
	8,0
	980,4

	2015
	43,4
	52,4
	139,0
	63,8
	91,0
	87,6
	1,4
	65,8
	69,1
	58,8
	89,4
	4,2
	765,9

	 ПРОСЕК
	56,9
	55,9
	64,0
	47,4
	94,6
	103,6
	59,7
	53,6
	53,7
	47,8
	70,3
	59,7
	767,3



Из података приказаних у табели може се закључити да се максимум падавина се јавља у периоду мај-јун, док је сушни период углавном везан за април и октобар. Укупна просечна годишња сума падавина 760,3 mm задовољава потребе шумске вегетације. 
Количине падавина су солидне (740-950 мм током године), а због великих површина под шумом влажност ваздуха је доста висока.

Годишњи распоред падавина је такође задовољавајући, што је нарочито важно за јесењи период ради пошумљавања јер навлажено земљиште које се боље сабија спречава појаву голомразице, а тиме и пропадање засада.

ц) ветрови


Ветар је важан абиотички чинилац и климатски показатељ чији је утицај на шуму доста значајан. Поред тога што утиче на исушивање земљишта (посредан утицај) ветар утиче и на појаву ветролома и ветроизвала (непосредне штете). 

      Подаци о периодичној учесталости ветрова на подручју ове газдинске јединице дувају ветрови из свих квадраната, а највећу јачину имају ветрови северозападног правца, а затим јужног и југоисточног правца. Северозападни ветрови доносе кишу и влажно време, док јужни ветрови исушују земљиште. Ветрови се јављају у отприлике 50 %  дана у години. У главном су у питању ветрови умереног интензитета, мада се понекад јављају олујни ветрови са брзинама већим и од 50 m/s који шуми причињавају највеће штете посебно кад дувају у рано пролеће. Тада се њихов штетан утицај уланчава са штетним утицајем влажног снега који се задржава у крунама стабала тако да долази до великих ломова (најчешће у културама борова) или до масовних извала у буковим састојинама.
д) влажност ваздуха (период 2015-2024 године)

Релативна влага се изражава у % и представља степен засићености ваздуха воденом паром. Важан је биоклиматски фактор јер показује потребу за водом и веома много утиче на процесе транспирације биљака, затим испаравање земљишта и слободних водених површина. 

За релативну влагу ваздуха се сматра да стоји у обрнуто пропорционалном односу са температуром ваздуха што значи да је најмања током лета,  а највећа током зиме, што се може видети у табели.

Табела 5. – влажност ваздуха

	Година
	Релативна влажност ваздуха [%]

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Ср. годишња

	2024
	80
	67
	68
	64
	73
	65
	61
	54
	68
	80
	81
	87
	71

	2023
	85
	75
	71
	73
	78
	78
	68
	69
	69
	71
	80
	76
	74

	2022
	79
	77
	66
	67
	64
	67
	53
	66
	77
	77
	85
	86
	72

	2021
	84
	74
	75
	72
	68
	61
	63
	64
	71
	85
	88
	86
	74

	2020
	85
	73
	69
	60
	74
	77
	72
	73
	68
	81
	91
	88
	76

	2019
	87
	75
	62
	69
	81
	74
	69
	64
	68
	74
	80
	84
	74

	2018
	87
	88
	82
	71
	73
	80
	82
	77
	75
	74
	85
	86
	80

	2017
	87
	83
	73
	72
	78
	69
	60
	63
	74
	79
	87
	81
	75

	2016
	87
	80
	80
	72
	76
	73
	70
	77
	79
	85
	82
	84
	79

	2015
	85
	85
	78
	66
	74
	72
	62
	68
	75
	87
	81
	91
	77

	 ПРОСЕК
	84,6
	77,7
	72,4
	68,6
	73,9
	71,6
	66,0
	67,5
	72,4
	79,3
	84,0
	84,9
	75,2


На основу ових података изводимо закључак да клима ГЈ „Јеље-Маглеш“ има изразито планински карактер који се одражава ниским температурама и доста великом влажношћу. 

У табели се уочава да је најмања релативна влажност у јулу и августу, док највећу релативну влажност показују децембар и јануар. Секундарни максимум настаје под утицајем главног максимума падавина на Јадранском приморју. 

е) индекс суше (E..de Martone) (период 2023. године)

Састав и развој вегетације углавном зависи од количине падавина и температуре ваздуха. Уколико су падавине мање, а температуре више, долази до појаве суше. Степен аридности и хумидности једног подручја одређује се на основу индекса суше којег је увео E..de Martone, који у ствари представља функцију падавина и температуре ваздуха.  

            12 p

Im = --------    - месечни индекс суше


            t+10


            P

Ig = --------     - годишњи индекс суше


          t+10


Сушни периоди углавном, се јављају у месецу јулу и августу. Ако сушни периоди потрају дуже, могу да изазову знатне штете на вегетацији, док сушни периоди који се јављају касније немају пресудан утицај на вегетацију, јер вегетативни период тада улази у завршну фазу. 

Треба напоменути да се при анализи обухваћених климатских елемената стекла приближна слика о клими овог подручја, јер су коришћени подаци места чије су висине знатно ниже од терена ове јединице. Зато се при реалном сагледавању локалне климе ГЈ „Јеље-Маглеш“  морају узети у обзир корекције због рељефа, надморске висине, експозиције и нагиба терена. Анализа најзначајнијих климатских елемената и климе у целини показује да је потенцијална вредност овог подручја, са аспекта биљне производње, међу највећим у Србији.
1.8. Опште карактеристике шумских екосистема
Под шумским екосистемом (биогеоценозом) подразумева се сваки део шуме једнородан по саставу, биљном покривачу, животињском свету који га насељава, микрофлори, геолошко-педолошким, хидролошким и атмосферским условима. Значи шумски екосистеми (биогеоценозе) представљају сложен и динамичан систем узајамно повезаних делова живе и неживе природе, који посредно и непосредно утичу једни на друге.

     
 Друштвена заједница, обзиром на користи које пружа шума у смислу непосредне производње дрвета као целине, те заштитне и других опште корисних функција, треба да настоји да се стање шума непрекидно побољшава и унапређује. У процесу савременог планирања газдовања неопходно је добро познавати и шуму као целину и њене делове. Под шумском биогеоценозом подразумева се сваки део шуме једнородан по саставу и карактеру компонената које га чине, те по узајамном деловању и узајамним односима међу њима (једнородан по биљном покривачу, животињском свету који га насељава, микрофлори, геолошко-педолошким, хидролошким и атмосферским условима).
     
 Прилагођеност врста одређеним ценозама резултат је дугог процеса у коме су пресудни утицај имали одређени фактори као што су борба за опстанак, међусобно прилагођавање врста у ценози и историјски фактори у развоју флоре и вегетације одређеног подручја.
      
Морфологија биљне заједнице-фитоценозе, обухвата сва питања која се односе на њен изглед, грађу и флористички састав. Биљне заједнице се карактеришу особинама које се могу запазити непосредно у природи, али се право стање у погледу флористичког састава, грађе и природних услова неке фитоценозе може добити само анализирањем већег броја њених састојина.           

      
При истраживању шума мења се фитоценолошки метод, при чему се анализира флористички састав, грађа састојине и услови станишта, степен развоја, где се придаје велика пажња слојевима дрвећа, грмља и приземне флоре. На основу фактора влаге, топлоте и надморске висине на подручју ГЈ ''Јеље-Маглеш" издиференцирани су следећи комплекси:

3. комплекс (појас) ксеромезофилних китњакових и грабових шума;

            4. комплекс(појас) мезофилних букових и буково-четинарских типова шума;

3. Комплекс ксеромезофилних китњакових и других типова шума.
            У комплексу ксеромезофилних китњакових и других типова шума заступљена је следећа ценоеколошка група:

- 31 шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) нa различитим смеђим земљиштима 

             У оквиру ове ценоеколошке групе  јавља се следећа група еколошких јединица:
   - 311 -  Шуме китњака (Quercetum montanum) на смеђим земљиштима

      Ове шуме се најчешће јављају на надморским висинама од 400-800 m и највиши делови појаса храстова се наслањају на појас планинских букових шума, у којима је китњак једини едификатор.   Обично се јављају на силикатним подлогама, углавном на плитком до киселом силикатном смеђем земљишту у релативно повољним едафским и орографским условима. У спрату дрвећа доминира китњак, а спорадично се јавља цер, буква, липа, граб, трешња, клен и црни јасен. У спрату жбуња заступљен је већи број врста од којих су најчешће: Fraxinus ornus, Crategus Monogyna, Pirus piraster, Acer campestre и др. Спрат приземне флоре најчешће чине: Poa nemoralis, Galium vernum, Veronica Chamaedrys, Hypericum perforatum, Festuca Montana и др.

- 313 - Шума китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris) на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима.

      Јавља се на великом распону надморских висина, од 200-500 m на топлим јужним експозицијама. У спрату дрвећа се осим едификатора јавњају још црни јасен у мањем обиму, црни граб и брекиња појединачно. У спрату жбуња, поред поменутих врста, често се јављају божиковина, дрен, дивња крушка и др. У спрату приземне флоре срећу се: Hedera helix, Calaminta oficinalis, Euphorbia amygdaloides, Glechoma  hirsuta  Galinum cruciata, Cytisus hirsutus  и др. Смеђа земљишта у овој еколошкој јединици су скелетна, тј. погоршаних физичких особина, док су хемијске особине повољне. Лесивирано смеђе земљиште на кречњацима је дубине око 80 cm и има повољне производне могућности. 
   
   4.Комплекс мезофилних букових и буково-четинарских типова шума   
У оквиру овог комплекса заступљене су ценолошке групе:

         
-41 - Брдска шума букве (Fagenion moesiacae submontanum) на еутричним и киселим смеђим земљиштима.
            -44 - Шума букве и црног граба (Оstryo-Fagenion moesiacae) на црницама до плитким смеђим земљиштима на кречњацима и серпентину.

                  У оквиру ових ценоеколошких група  јављају се следеће групе еколошких јединица: 

       - 421 - Планинска шума букве (Fagetum moesiacae submontanum) на различитим смеђим земљиштима
      Појас ових шума је климарегионалан и углавном се простире између 500-1200m надморске висине. Ово су најраспрострањеније монодоминантне састојине букве, на јако засењеним стаништима северних експозиција, са јаком сенком, врло повољним микроклиматским условима, на којима показују високу стабилност. Земљиште је кисело-смеђе, средње дубоко до дубоко, повољних физичко-хемијских особина, због чега припадају класи високе продуктивности. 

      У спрату дрвећа буква је апсолутно доминантна врста, а као примешане јављају се: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Carpinus betulus, Ulmus montana, Tilia sp., Fraxinus excelsior и др. Спрат жбуња је доста сиромашан и у њему се најчешће сусрећу: Sambucus nigra, Daphne laureola, D. mesereum, Corylus avellana. Слој приземне вегетације карактерише читав низ мезофилних својствених врста: Salvia glutinosa, Athirium filix mas, Epilobium montanum, Asperula odorata, Allium ursinum и др.
 

- 441- Шума букве, црног граба и јавора (Aceri-Ostryo-Fagetum) на серији земљишта на кречњаку
      Oвa асоцијација заступљенија је у оквиру планинских али и брдских букових шума, на северним и северозападним падинама већих нагиба, и на истакнутим гребенима на кречњаку и доломиту у виду мањих оаза које су у окружењу чистих букових шума, најчешће на надморским висинама 400-900 m. Геолошку подлогу чине кречњаци, а земљишта под овом заједницом чине читаву серију од сирозема, скелетног до средње дубоког смеђег, која су еколошки доста сува што је условило појаву продирања већег броја дрвенастих врста, а посебно црног граба.

      Асоцијација је флористички богата и у зависности од микростанишних услова често се смењују доминација букве у односу на црни граб, и обрнуто. Осим едификатроа у спрату дрвећа се јављају јавор, млеч, брест, бели јасен и др. Спрат жбуња чине Sambucus nigra, Staphylea pinata, Ilex aquifolium, Daphne mesereum, док приземну флору чине мезофилне врсте букових шума: Phylittis scolopendrium, Cephalanthera alba, Veronica teucrium, Epipactis microphulla и др.
      Спрат приземне флоре карактеришу: Dentarija bulbifera, Ajuga reptans, Asperula odorata, Veronica chamaedrys, Geranium robertianum, Asarum europeum, Epimedium alpinum, Pulmonaria officinalis, Ruscus hypoglossus, Polystichum lobatum и др.

      У овој газдинској јединици присутни су шибљаци црног јасена. Они се налазе, углавном, на јужним експозицијама, на скелетним земљиштима великог нагиба (око 40%). Претстављају почетне фазе у развоју вегетације на лошим стаништима., али и регресивне фазе развоја вегетације на овим деловима где је шума под утицајем човека. Обзиром на мали еколошко производни потенцијал ових станишта, они имају искључиво заштитни карактер.

2.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА
2.1. Стање шума 

2.1.1. Стање шума по намени 

Полазећи од принципа функционалне трајности и потребе рационалног коришћења укупног потенцијала шума газдинске јединице „Јеље-Маглеш“, а према основној намени просторно је дефинисано пет наменских целине, које су распоређене у општинама Ваљево и Косијерић на начин приказан у следећој табели:  

Табела 6. Стање према основној намени: 
	Намена основна
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Zv/V%

	
	
	
	
	
	

	
	ha
	%
	m³
	%
	m³/ha
	m³
	%
	m³/ha
	
	

	10.Производња дрвета
	814,02
	45
	210.491,74
	72
	258,59
	4.389,33
	66
	5,4
	2,1
	

	26.Заштита земљишта од ерозије
	304,85
	17
	16.381,65
	6
	53,74
	495,01
	7
	1,6
	3,0
	

	81. Предео изузетних одлика- I степен заштите
	236,12
	13
	2.533,27
	1
	10,73
	41,18
	1
	0,2
	1,6
	

	82. Предео изузетних одлика- II степен заштите
	25,38
	1
	1.681,76
	1
	66,26
	69,06
	1
	2,7
	4,1
	

	83. Предео изузетних одлика- III степен заштите
	428,92
	24
	60.528,70
	21
	141,12
	1.694,21
	25
	3,9
	2,8
	

	Укупно ГЈ "Јеље - Маглеш"
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,79
	100
	3,7
	2,3
	


      
Према вредностима основних производних показатеља, а што је у директној вези са раније описаним карактеристикама шумског комплекса „Јеље-Маглеш“ најзаступљенија је наменска целина 10-производња техничког дрвета, која заузима 45 % укупне обрасле површине газдинске јединице. У оквиру ове наменске целине сконцентрисан је и највећи део дрвне запремине и запреминског прираста, са ( 72 % и 66 % ) у односу на укупне вредности, док просечна вредност њене дрвне запремине достиже 258,59 m³/ha. За ову наменску целину приоритетна функција је максимална и трајна производња дрвета најбољег квалитета, уз осврт на остварење осталих, општекорисних функција шума.

      
На појединим деловима газдинске јединице, превасходно периферним, присутан је известан проценат лошијих станишта и деградираних терена, што је условило потребу да се један део њене површине издвоји у наменску целину које се односе на приоритетну заштитну функцију. 
      
Наменска целина 26, заузима 17 % укупне површине, 6 % укупне запремине, и 7 % запреминског прираста. Вредности основних показатеља у овој категорији шума су следећи: -просечна запремина износи 53,74 m³/ha, а текући запремински прираст 1,6 m³/ha. 

      
Затим следи део шума у наменској целини 81- Предео изузетних одлика I степена заштите, која заузима површину  од 13 %.

Затим следи део шума у наменској целини 82- Предео изузетних одлика II степена заштите, која заузима површину  од 1 %.

Затим следи део шума у наменској целини 83- Предео изузетних одлика III степена заштите, која заузима површину  од 24 %.
2.1.2. Стање шума по газдинским типовима


Газдински типови обухватају све шуме са приближно једнаким састојинским карактеристикама и сличним дугорочним циљевима. 
Сваки газдински тип се карактерише доминантом врстом дрвећа, док су унутар сваког газдинског типа дефинисани газдински третмани према узгојној групи у којој се налази конкретна састојина на терену. Упутства за газдовање појединим газдинским типовима дају предлог циљева газдовања и мера за њихово остварење у целокупном току развоја једне састојине од настанка до завршетка производног процеса. Упутства су намењена шумарској пракси и писана су једноставним језиком са доста нумеричких индикатора (по Упутствима за газдовање шумама Србије од 03.2024. године). У газдинској јединици су извојени следећи газдински типови:

Табела 7. Стање по газдинским типовима:

	Газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Zv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)
	5,36
	<1
	1.228,73
	<1
	229,24
	27,04
	<1
	5,04
	2,2

	Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара-(2621)
	2,84
	<1
	626,25
	<1
	220,51
	12,11
	<1
	4,26
	1,9

	Издананачка мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	14,14
	1
	1703,22
	1
	120,45
	41,24
	1
	2,92
	2,4

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	809,08
	45
	198.431,63
	68
	245,26
	4.291,89
	64
	5,30
	2,2

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	119,29
	7
	26.378,44
	9
	221,13
	636,55
	10
	5,34
	2,4

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	159,05
	9
	34.075,61
	12
	214,24
	929,21
	14
	5,84
	2,7

	Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара-(31211)
	5,90
	<1
	2.304,30
	1
	390,56
	57,40
	1
	9,73
	2,5

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	92,57
	5
	25.218,34
	9
	272,42
	656,25
	10
	7,09
	2,6

	Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара-(31511)
	5,35
	<1
	1.650,59
	1
	308,52
	37,10
	1
	6,93
	2,2

	Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	595,71
	33
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	Укупно ГЈ "Јеље-Маглеш"
	1.809,29
	100
	291.617,11
	100
	161,18
	6688,79
	100
	3,70
	2,3



Газдински тип је основна уређајна јединица за коју се планирају јединствени циљеви и мере будућег газдовања. У оквиру наменских целина 10, 26,81 82 и 83  у газдинској јединици ''Јеље-Маглеш'' издвојено је укупно 10 газдинских типова. Стање по газдинским типовима за ову газдинску јединицу одраз је стања по претходно анализираним показатељима где се по свим параметрима издвајају, и високо надмашују све остале, газдинске типове које граде букове састојине, као најзаступљеније у оквиру целог комплекса. У оквиру ових газдинских типова, а и уопште, најзаступљенији газдински тип је 21110 - високе мешовите шума букве који се простире на површини од укупно 809,08 ha, на којој постиже вредност од 198.431,63  m³ укупне запремине (245,26 m³/ha), и 4.291,89 m³ запреминског прираста (5,30 m³/ha). У укупној површини газдинске јединице овај газдински тип учествује са 45 %, у укупној запремини са 68 %, и у укупном запреминском прирасту са 64 %. Наведено стање опредељује разнодобну шуму букве као преовлађујући облик, без обзира на велико учешче једнодобних састојина букве и у наредним уређајним раздобљима тежити њиховој разнодобности.

       
Други по заступљености је газдински тип 51730 – Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација са 595,71 ha по површини (33 % у укупној површини јединице). Kада говоримо о осталим газдинским типовима као значајнији газдински тип можемо поменути 21120 - Изданачке мешовите шуме букве са 119,29 ha. Међу четинарским врстама издваја се 31210 - Високе мешовите шуме борова, са површином од 159,05 ha (9 % у укупној површини). Остали газдински типови јављају се у мањем проценту површине, запремине и осталих основних показатеља.  

[image: image3.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2620 2621 2820 21110 21120 31210 31211 31510 31511 51730

m3

G.T.

Zv[m3]

[image: image4.jpg]



  У следећи хистограмима дат је преглед најзаступљенијих газдинских типова у односу на основне показатеље, који  потврђује напред изнете констатације: 
[image: image5.jpg]v
L

AMIY A" BEOTPAJL
OPAILA"

Bp.

20,

JOBHMUA

Jlors




1.3. Стање шума по пореклу и очуваности
Табела 8. Стање шума по пореклу и очуваности:
	Порекло, очуваност и газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Zv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	417,45
	100
	119.220,77
	100
	285,59
	2.321,91
	100
	5,56
	1,9

	укупно високе шуме тврдих лишћара-очуване
	417,45
	72
	119.220,77
	79
	285,60
	2.321,91
	79
	5,56
	1,2

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	121,90
	100
	26.979,09
	100
	221,32
	500,46
	100
	4,11
	1,9

	укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене
	121,90
	21
	26.979,09
	18
	221,32
	500,46
	17
	4,11
	1,6

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	41,01
	100
	4.165,74
	100
	101,58
	113,36
	100
	2,76
	2,7

	укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране
	41,01
	7
	4.165,74
	3
	101,58
	113,36
	4
	2,76
	2,7

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	580,36
	100
	150.365,60
	100
	259,09
	2.935,73
	100
	5,06
	2,0

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	580,36
	71
	150.365,60
	71
	259,09
	2.935,73
	67
	5,06
	2,0

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2621)
	2,84
	5
	626,25
	4
	220,51
	12,11
	4
	4,27
	1,9

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	55,58
	95
	14.911,09
	96
	268,28
	286,42
	96
	5,15
	1,9

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване
	58,42
	97
	15.537,34
	98
	265,96
	298,54
	98
	5,11
	1,9

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	2,03
	3
	314,12
	2
	154,74
	7,38
	100
	3,64
	2,3

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-разређене
	2,03
	3
	314,12
	2
	154,74
	7,38
	2
	3,64
	2,3

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	60,45
	100
	15.851,46
	100
	262,22
	305,92
	100
	5,06
	1,9

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	60,45
	7
	15.851,46
	8
	262,22
	305,92
	7
	5,06
	1,9

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	84,08
	49
	18.762,33
	42
	223,15
	521,29
	45
	6,20
	2,8

	Високе мешовите шуме борова-високе шуме лишћ и чет.(31211)
	5,90
	3
	2.304,30
	5
	390,56
	57,40
	5
	9,73
	2,5

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	76,23
	44
	21.557,45
	49
	282,79
	531,89
	46
	6,98
	2,5

	Високе мешовите шуме смрче-високе шуме лишћ. и чет.(31511)
	5,35
	3
	1.650,59
	4
	308,52
	37,10
	3
	6,93
	2,2

	Укупно ВПС-очуване
	171,56
	21
	44.274,67
	21
	258,07
	1.147,68
	26
	6,69
	2,6

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	1,04
	63
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	0,61
	37
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	Укупно ВПС-разређене
	1,65
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	УКУПНО ВПС
	173,21
	21
	44.274,67
	21
	255,61
	1.147,68
	26
	6,63
	2,6

	Укупно НЦ.10.
	814,02
	45
	210.491,73
	72
	258,58
	4.389,33
	66
	5,39
	2,1

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	5,95
	100
	534,40
	100
	89,81
	100,00
	48
	16,81
	1,2

	укупно високе шуме тврдих лишћара-oчуване
	5,95
	8
	534,40
	6
	89,81
	26,72
	13
	4,49
	0,3

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	10,93
	100
	2.918,21
	100
	266,99
	46,66
	100
	4,27
	0,6

	укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене
	10,93
	14
	2.918,21
	35
	266,99
	46,66
	22
	4,27
	0,6

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	60,59
	100
	5.001,79
	100
	82,55
	134,57
	100
	2,22
	1,6

	укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране
	60,59
	78
	5.001,79
	78
	82,55
	134,57
	78
	2,22
	1,6

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	77,47
	100
	8.454,39
	100
	109,13
	207,95
	100
	2,68
	2,5

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	77,47
	25
	8.454,39
	52
	109,13
	207,95
	42
	2,68
	2,5

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)
	5,36
	18
	1.228,73
	27
	414,30
	27,04
	14
	5,05
	0,5

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	23,93
	82
	3.301,78
	73
	427,20
	165,09
	86
	6,90
	2,9

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване
	29,29
	58
	4.530,51
	79
	269,60
	192,13
	84
	6,56
	3,3

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	1,97
	100
	94,99
	100
	48,22
	3,80
	100
	1,93
	1,8

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-разређене
	1,97
	4
	94,99
	2
	48,22
	3,80
	2
	1,93
	1,8

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	2,90
	15
	183,54
	16
	63,29
	5,51
	16
	1,90
	3,0

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	16,28
	85
	936,99
	84
	57,55
	28,11
	84
	1,73
	3,0

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-девастиране
	19,18
	38
	1.120,53
	20
	53,90
	33,62
	15
	1,75
	3,0

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	50,44
	100
	5.746,03
	100
	106,90
	229,55
	100
	4,55
	4,0

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	50,44
	17
	5.746,03
	35
	106,90
	229,55
	46
	4,55
	4,0

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	13,59
	95
	2.092,23
	98
	153,95
	53,45
	96
	3,93
	2,5

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	0,65
	5
	49,84
	2
	76,67
	2,49
	4
	3,83
	0,1

	Укупно ВПС-очуване
	14,24
	5
	2.142,07
	13
	150,43
	55,94
	11
	3,93
	2,6

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	0,89
	100
	39,16
	100
	44,00
	1,57
	100
	1,76
	4,0

	Укупно ВПС-разређене
	0,89
	0
	39,16
	0
	44,00
	1,57
	0
	1,76
	4,0

	УКУПНО ВПС
	15,13
	5
	2.181,23
	13
	144,17
	57,51
	12
	3,80
	2,6

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	161,81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	161,81
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.26.
	304,85
	17
	16.381,65
	6
	53,74
	495,01
	7
	1,62
	3,0

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	3,61
	100
	2.336,07
	100
	647,11
	33,29
	100
	9,22
	1,4

	укупно високе шуме тврдих лишћара-oчуване
	3,61
	85
	2.336,07
	98
	647,11
	33,29
	96
	9,22
	1,4

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	0,65
	100
	51,41
	100
	79,09
	1,54
	100
	2,37
	3,0

	укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране
	0,65
	15
	51,41
	2
	79,09
	1,54
	4
	2,37
	3,0

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	4,26
	2
	2.387,48
	94
	560,44
	34,83
	85
	8,18
	1,5

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	1,30
	100
	93,11
	100
	71,62
	4,66
	100
	3,58
	5,0

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване
	1,30
	29
	93,11
	64
	71,62
	4,66
	73
	3,58
	5,0

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	0,82
	100
	11,29
	100
	13,77
	0,45
	100
	0,55
	4,0

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-разређене
	0,82
	18
	11,29
	8
	13,77
	0,45
	7
	0,55
	4,0

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	2,32
	100
	41,39
	100
	17,84
	1,24
	100
	0,53
	3,0

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-девастиране
	2,32
	52
	41,39
	28
	17,84
	1,24
	20
	0,53
	3,0

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	4,44
	2
	145,79
	6
	32,84
	6,35
	15
	1,43
	4,4

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	227,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	227,42
	96
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.81.
	236,12
	13
	2.533,27
	1
	10,73
	41,18
	1
	0,17
	1,6

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	3,34
	100
	900,86
	100
	269,72
	45,04
	100
	13,49
	3,2

	укупно високе шуме тврдих лишћара-oчуване
	3,34
	31
	900,86
	54
	269,72
	45,04
	65
	4,14
	2,7

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	0,44
	100
	59,44
	100
	135,09
	2,38
	100
	5,41
	4,0

	укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене
	0,44
	4
	59,44
	4
	135,09
	2,38
	3
	5,41
	0,1

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	7,11
	100
	721,45
	100
	101,47
	21,64
	100
	3,04
	3,0

	укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране
	7,11
	65
	721,45
	43
	101,47
	21,64
	31
	 
	3,0

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	10,89
	43
	1.681,75
	100
	154,43
	69,06
	100
	6,34
	4,1

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	0,08
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване
	0,08
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	0,08
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	14,41
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	14,41
	57
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	Укупно НЦ.82.
	25,38
	1
	1.681,75
	1
	66,26
	69,06
	1
	2,72
	4,1

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	106,86
	100
	31.170,10
	100
	291,69
	915,02
	100
	8,56
	2,9

	укупно високе шуме тврдих лишћара-oчуване
	106,86
	82
	31.170,10
	92
	291,69
	915,02
	91
	8,56
	2,9

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	9,93
	100
	1.370,14
	100
	137,98
	54,81
	100
	5,52
	4,0


	укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене
	9,93
	8
	1.370,14
	4
	137,98
	54,81
	5
	5,52
	4,0

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	12,93
	100
	1.223,41
	100
	94,62
	36,70
	100
	2,84
	3,0

	укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране
	12,93
	100
	1.223,41
	100
	94,62
	36,70
	100
	2,84
	3,0

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	129,72
	30
	33.763,65
	56
	260,28
	1.006,53
	59
	7,76
	3,0

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	5,99
	23
	1.152,87
	14
	192,47
	26,66
	15
	4,45
	2,3

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	20,23
	77
	7.040,48
	86
	348,02
	148,47
	85
	7,34
	2,1

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване
	26,22
	100
	8.193,35
	100
	312,48
	175,13
	100
	6,68
	2,1

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	26,22
	6
	8.193,35
	14
	312,48
	175,13
	10
	6,68
	2,1

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	60,17
	80
	14.212,68
	80
	236,21
	369,34
	75
	6,14
	2,6

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	15,08
	20
	3.611,05
	20
	239,46
	121,87
	25
	8,08
	3,4

	Укупно ВПС-очуване
	75,25
	93
	17.823,73
	96
	236,86
	491,21
	96
	6,07
	2,8

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	3,64
	100
	665,61
	100
	182,86
	18,87
	100
	5,18
	2,8

	Укупно ВПС-разређене
	3,64
	4
	665,61
	4
	182,86
	18,87
	4
	5,18
	2,8

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	2,02
	100
	82,35
	100
	40,77
	2,47
	100
	1,22
	3,0

	Укупно ВПС-девастиране
	2,02
	2
	82,35
	0
	40,77
	2,47
	0
	1,22
	3,0

	УКУПНО ВПС
	80,91
	19
	18.571,69
	31
	229,54
	512,55
	30
	6,33
	2,8

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	192,07
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	192,07
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.83.
	428,92
	24
	60.528,69
	21
	141,12
	1.694,21
	25
	3,95
	2,8

	Укупно ГЈ "Јеље-маглеш"
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,78
	100
	3,70
	2,3

	Рекапитулација по пореклу и очуваности

	високе шуме тврдих лишћара-очуване
	543,59
	67
	155.940,95
	79
	286,87
	3.379,76
	79
	6,22
	2,2

	високе шуме тврдих лишћара-разређене
	143,20
	18
	31.326,88
	16
	218,76
	604,31
	14
	4,22
	1,9

	високе шуме тврдих лишћара-девастиране
	122,29
	15
	11.163,80
	6
	91,29
	307,82
	7
	2,52
	2,8

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	809,08
	100
	198.431,63
	100
	245,26
	4.291,89
	100
	5,30
	2,2

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	809,08
	45
	198.431,63
	68
	245,26
	4.291,89
	64
	5,30
	2,2

	изданачке шуме тврдих лишћара-очуване
	115,31
	81
	28.354,31
	95
	299,10
	670,45
	60
	5,81
	2,4

	изданачке шуме тврдих лишћара-разређене
	4,82
	3
	420,41
	1
	184,20
	11,63
	10
	2,41
	2,8

	изданачке шуме тврдих лишћара-девастиране
	21,50
	15
	1.161,92
	4
	55,20
	34,86
	30
	1,62
	4,8

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	141,63
	100
	29.936,64
	100
	219,10
	716,94
	100
	5,06
	2,4

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	141,63
	8
	29.936,64
	10
	219,10
	716,94
	11
	5,06
	2,4

	вештачки под.сас.четинара-очуване
	254,67
	97
	62.461,73
	99
	245,27
	1.657,06
	99
	6,51
	2,7

	вештачки под.сас.четинара-разређене
	6,18
	2
	704,77
	1
	114,04
	20,43
	1
	3,31
	2,9

	вештачки под.сас.четинара-девастиране
	2,02
	1
	82,35
	0
	40,77
	2,47
	0
	1,22
	3,0

	УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТ.ЧЕТИНАРА
	262,87
	100
	63.248,85
	100
	240,61
	1.679,96
	100
	6,39
	2,7

	УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТОЈИНЕ
	262,87
	15
	63.248,85
	22
	240,61
	1.679,96
	25
	6,39
	2,7

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	595,71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	595,71
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ГЈ"Јеље-Маглеш"
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,79
	100
	3,70
	2,3

	Рекапитулација по очуваности

	укупно очуване
	913,57
	50
	246.756,99
	85
	270,10
	5.707,27
	85
	6,25
	2,3

	укупно разређене
	154,20
	9
	32.452,06
	11
	210,45
	636,37
	10
	4,13
	2,0

	укупно девастиране
	145,81
	8
	12.408,07
	4
	85,10
	345,15
	5
	2,37
	2,8

	укупно шикаре
	595,71
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ "Јеље-Маглеш"
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,79
	100
	3,70
	2,3


      
Подаци приказани у табелама указују на средење очуваност састојина газдинске јединице "Јеље-Маглеш", од 50 % у односу на укупну површину, 85 % у односу на укупну запремину, и 85 % у односу на укупан запремински прираст. Ако анализирамо просечне вредности дрвне запремине по јединици површине, можемо констатовати  просечну вредност од 161,18 m³/ha запремине, што је вредност на нивоу просечне дрвне запремине у оквиру ШГ "Борања", која се  креће око 160 m³/ha. Приметно је, међутим,  учешће девастираних састојина, од 8% и шикара од 33 %, што је свакако  утицало на укупну очуваност ове газдинске јединице.

     
 Када је у питању порекло састојина, свакако највеће учешће заузимају високе природне састојине, међу којима доминирају високе шуме тврдих лишћара, са 45 % у односу на укупну површину, 68 % у односу на запремину, и 64 % у односу на укупан запремински прираст. У оквиру ових састојина најзначајније су састојине које формирају разнодобне шуме букве, које у оквиру наменских целина којима припадају по основним показатељима заузимају  значајније вредности. 

      
Просечна дрвна запремина високих шума достиже чак 245,26 m³/ha, што у највећој мери утиче на ниво укупне дрвне запремине за газдинску јединицу. 

      
Изданачке састојине на подручју газдинске јединице "Јеље-Маглеш" немају неку већу значајну улогу.Учешће истих је 8 % у укупној површини, 10 % у укупној запремини, и 11 % у укупном запреминском прирасту. Посебно је уочљива задовољавајућа вредност дрвне запремине ових састојина по јединици површине, од 219,10 m³/ha, знајући да просечна дрвна запремина изданачких састојина за Србију, на највећем делу, не прелази 180-200 m³/ha.  

      
Учешће вештачки подигнутих састојина четинара за ову газдинску јединицу је 15 % по површини, ако се има у виду да је учешће вештачки подигнутих састојина четинара на ниво осталих газдинских јединицау (10-15%), онда можемо констатовати учешће истих у ГЈ“Јеље-Маглеш“, задовољавајуће.
      
Стање састојина по пореклу и очуваности у овој газдинској јединици може се оценити средње задовољавајуће, што и подаци показују.            

2.1.4. Стање шума по смеси

Табела 9: Стање шума по смеси:
	Порекло, мешовитост и газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Zv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	171,34
	100
	41.615,81
	100
	242,88
	793,50
	100
	4,63
	1,91

	високе шуме тврдих лишћара-чисте
	171,34
	30
	41.615,81
	28
	242,88
	793,50
	27
	4,63
	1,91

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	409,02
	100
	108.749,80
	100
	265,88
	2.142,24
	100
	5,24
	1,97

	високе шуме тврдих лишћара-мешовите
	409,02
	70
	108.749,80
	72
	265,88
	2.142,24
	73
	5,24
	1,97

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	580,36
	100
	150.365,61
	100
	259,09
	2.935,74
	100
	5,06
	1,95

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	580,36
	71
	150.365,61
	71
	259,09
	2.935,74
	67
	5,06
	1,95

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	34,86
	100
	8.557,56
	100
	245,48
	164,41
	100
	4,72
	1,92

	изданачке шуме тврдих лишћара-чисте
	34,86
	58
	8.557,56
	54
	245,48
	164,41
	54
	4,72
	1,92

	Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара-(2621)
	2,84
	11
	626,25
	9
	220,51
	12,11
	9
	4,26
	1,93

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	2,03
	8
	314,12
	4
	154,74
	7,38
	5
	3,64
	2,35

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	20,72
	81
	6.353,52
	87
	306,64
	122,01
	86
	5,89
	1,92

	изданачке шуме тврдих лишћара-мешовите
	25,59
	42
	7.293,89
	46
	285,03
	141,50
	46
	5,53
	1,94

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	60,45
	100
	15.851,45
	100
	262,22
	305,91
	100
	5,06
	1,93

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	60,45
	7
	15.851,45
	8
	262,22
	305,91
	7
	5,06
	1,93

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	21,50
	49
	4.349,15
	34
	202,29
	131,23
	38
	6,10
	3,02

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	22,57
	51
	8.595,45
	66
	380,84
	210,28
	62
	9,32
	2,45

	Укупно ВПС-чисте
	44,07
	25
	12.944,60
	29
	293,73
	341,51
	30
	7,75
	2,64

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	63,62
	49
	14.413,18
	46
	226,55
	390,07
	48
	6,13
	2,71

	Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара-(31211)
	5,90
	5
	2.304,30
	7
	390,56
	57,40
	7
	9,73
	2,49

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	54,27
	42
	12.962,00
	41
	238,84
	321,61
	40
	5,93
	2,48

	Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме лишћара и четинара-(31511)
	5,35
	4
	1.650,59
	5
	308,52
	37,10
	5
	6,93
	2,25

	Укупно ВПС-мешовите
	129,14
	75
	31.330,07
	71
	242,61
	806,18
	70
	6,24
	2,57

	УКУПНО ВПС
	173,21
	21
	44.274,67
	21
	255,61
	1.147,69
	26
	6,63
	2,59

	Укупно НЦ.10.
	814,02
	45
	210.491,73
	72
	258,58
	4.389,34
	66
	5,39
	2,09

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	29,02
	100
	2.948,79
	100
	101,61
	89,72
	100
	3,09
	3,04

	високе шуме тврдих лишћара-чисте
	29,02
	35
	2.948,79
	29
	101,61
	89,72
	37
	3,09
	3,04

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	54,83
	100
	7.284,35
	100
	132,85
	156,01
	100
	2,85
	2,14

	високе шуме тврдих лишћара-мешовите
	54,83
	65
	7.284,35
	71
	132,85
	156,01
	63
	2,85
	2,14

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	83,85
	100
	10.233,14
	100
	122,04
	245,73
	100
	2,93
	2,40

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	83,85
	28
	10.233,14
	62
	122,04
	245,73
	50
	2,93
	2,40

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	15,98
	100
	1.637,89
	100
	102,50
	71,85
	100
	4,50
	4,39

	изданачке шуме тврдих лишћара-чисте
	15,98
	32
	1.637,89
	29
	102,50
	71,85
	31
	4,50
	4,39

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)
	5,36
	16
	1.228,73
	30
	229,24
	27,04
	17
	5,05
	2,20

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	2,90
	8
	183,54
	4
	63,29
	5,51
	3
	1,90
	3,00

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	26,20
	76
	2.695,87
	66
	102,90
	125,15
	79
	4,78
	4,64

	изданачке шуме тврдих лишћара-мешовите
	34,46
	68
	4.108,14
	71
	119,21
	157,70
	69
	4,58
	3,84

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	50,44
	100
	5.746,03
	100
	113,92
	229,55
	100
	4,55
	3,99

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	50,44
	17
	5.746,03
	35
	113,92
	229,55
	46
	4,55
	3,99

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	0,89
	58
	39,16
	44
	44,00
	1,57
	39
	1,76
	4,00

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	0,65
	42
	49,84
	56
	76,67
	2,49
	61
	3,83
	5,00

	Укупно ВПС-чисте
	1,54
	18
	88,99
	22
	57,79
	4,06
	21
	2,64
	4,56

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	7,21
	100
	313,49
	100
	43,48
	15,67
	100
	2,17
	5,00

	Укупно ВПС-мешовите
	7,21
	82
	313,49
	78
	43,48
	15,67
	79
	2,17
	5,00

	УКУПНО ВПС
	8,75
	3
	402,48
	2
	46,00
	19,73
	4
	2,25
	4,90

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	161,81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	161,81
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.26.
	304,85
	17
	16.381,65
	6
	53,74
	495,00
	7
	1,62
	3,02

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	3,61
	100
	2.336,07
	100
	647,11
	33,29
	100
	9,22
	1,43

	високе шуме тврдих лишћара-чисте
	3,61
	85
	2.336,07
	98
	647,11
	33,29
	96
	9,22
	1,43

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	0,65
	100
	51,41
	100
	79,09
	1,54
	100
	2,37
	3,00

	високе шуме тврдих лишћара-мешовите
	0,65
	15
	51,41
	2
	79,09
	1,54
	4
	2,37
	3,00

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	4,26
	100
	2.387,48
	100
	560,44
	34,83
	100
	8,18
	1,46

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	4,26
	2
	2.387,48
	94
	560,44
	34,83
	85
	8,18
	1,46

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	1,30
	36
	93,11
	69
	71,63
	4,66
	79
	3,58
	5,00

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	2,32
	64
	41,39
	31
	17,84
	1,24
	21
	0,54
	3,00

	изданачке шуме тврдих лишћара-чисте
	3,62
	82
	134,50
	92
	37,16
	5,90
	93
	1,63
	4,38

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	0,82
	100
	11,29
	100
	13,77
	0,45
	100
	0,55
	4,00

	изданачке шуме тврдих лишћара-мешовите
	0,82
	18
	11,29
	8
	13,77
	0,45
	7
	0,55
	4,00

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	4,44
	100
	145,79
	100
	32,84
	6,35
	100
	1,43
	4,35

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	4,44
	2
	145,79
	6
	32,84
	6,35
	15
	1,43
	4,35

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	227,42
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	227,42
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.81.
	236,12
	13
	2.533,27
	1
	10,73
	41,18
	1
	0,17
	1,63

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	3,34
	100
	900,86
	100
	269,72
	45,04
	100
	13,49
	5,00

	високе шуме тврдих лишћара-чисте
	3,34
	31
	900,86
	54
	269,72
	45,04
	65
	13,49
	5,00

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	7,55
	100
	780,89
	100
	103,43
	24,02
	100
	3,18
	3,08

	високе шуме тврдих лишћара-мешовите
	7,55
	69
	780,89
	46
	103,43
	24,02
	35
	3,18
	3,08

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	10,89
	100
	1.681,76
	100
	154,43
	69,06
	100
	6,34
	4,11

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	10,89
	43
	1.681,76
	100
	154,43
	69,06
	100
	6,34
	4,11

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	0,08
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	изданачке шуме тврдих лишћара-чисте
	0,08
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	0,08
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	0,08
	<1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	14,41
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	14,41
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.82.
	25,38
	1
	1.681,76
	1
	66,26
	69,06
	1
	2,72
	4,11

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	59,35
	100
	15.926,12
	100
	268,34
	428,87
	100
	7,23
	2,69

	високе шуме тврдих лишћара-чисте
	59,35
	46
	15.926,12
	47
	268,34
	428,87
	43
	7,23
	2,69

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	70,37
	100
	17.837,54
	100
	253,48
	577,66
	100
	8,21
	3,24

	високе шуме тврдих лишћара-мешовите
	70,37
	54
	17.837,54
	747
	253,48
	577,66
	57
	8,21
	3,24

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	129,72
	100
	33.763,66
	100
	260,28
	1.006,53
	100
	7,76
	2,98

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	129,72
	30
	33.763,66
	56
	260,28
	1.006,53
	59
	7,76
	2,98

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	0,87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	изданачке шуме тврдих лишћара-чисте
	0,87
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	20,23
	80
	7.040,48
	86
	348,02
	148,47
	85
	7,34
	2,11

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	5,12
	20
	1.152,87
	14
	225,17
	26,66
	15
	5,21
	2,31

	изданачке шуме тврдих лишћара-мешовите
	25,35
	97
	8.193,36
	100
	323,21
	175,13
	100
	6,91
	2,14

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	26,22
	100
	8.193,36
	100
	312,49
	175,13
	100
	6,68
	2,14

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	26,22
	6
	8.193,36
	14
	312,49
	175,13
	10
	6,68
	2,14

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	5,66
	43
	747,96
	31
	132,15
	21,34
	27
	3,77
	2,85

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	7,36
	57
	1.630,45
	69
	221,53
	58,34
	73
	7,93
	3,58

	Укупно ВПС-чисте
	13,02
	16
	2.378,41
	13
	182,67
	79,68
	16
	6,12
	3,35

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	60,17
	89
	14.212,68
	88
	236,21
	369,34
	85
	6,14
	2,60

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	7,72
	11
	1.980,60
	12
	256,55
	63,53
	15
	8,23
	3,21

	Укупно ВПС-мешовите
	67,89
	84
	16.193,28
	87
	238,52
	432,87
	84
	6,38
	2,67

	УКУПНО ВПС
	80,91
	19
	18.571,69
	31
	229,54
	512,55
	30
	6,33
	2,76

	 Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)
	192,07
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	192,07
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ.83.
	428,92
	24
	60.528,71
	21
	141,12
	1.694,20
	25
	3,95
	2,80

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,79
	100
	3,70
	2,29


	Рекапитулација по пореклу и мешовитости

	 
	P
	P%
	V
	V%
	V/ha
	Zv
	Zv%
	Zv/ha
	Zv/V%

	високе шуме тврдих лишћара-чисте
	266,74
	33
	63.727,66
	32
	238,91
	1.390,42
	32
	5,21
	2,18

	високе шуме тврдих лишћара-мешовите
	542,42
	67
	134.703,99
	68
	248,34
	2.901,47
	68
	5,35
	2,15

	укупно високе шуме тврдих лишћара
	809,16
	100
	198.431,65
	100
	245,23
	4.291,90
	100
	5,30
	2,16

	УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ
	809,16
	45
	198.431,65
	68
	245,23
	4.291,90
	64
	5,30
	2,16

	изданачке шуме тврдих лишћара-чисте
	55,41
	39
	10.329,95
	35
	186,43
	242,16
	34
	4,37
	2,34

	изданачке шуме тврдих лишћара-мешовите
	86,22
	61
	19.606,68
	65
	227,40
	474,78
	66
	5,51
	2,42

	укупно изданачке шуме тврдих лишћара
	141,63
	100
	29.936,63
	100
	211,37
	716,93
	100
	5,06
	2,39

	УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ
	141,63
	8
	29.936,63
	10
	211,37
	716,93
	11
	5,06
	2,39

	вештачки под.сас.четинара-чисте
	58,63
	22
	15.412,00
	24
	262,87
	425,24
	25
	7,25
	2,76

	вештачки под.сас.четинара-мешовите
	204,24
	78
	47.836,84
	76
	234,22
	1.254,72
	75
	6,14
	2,62

	УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТОЈИНЕ
	262,87
	15
	63.248,84
	22
	240,61
	1.679,96
	25
	6,39
	2,66

	Шикаре
	595,71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ШИКАРЕ
	595,71
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,79
	100
	3,70
	2,29


	Рекапитулација по мешовитости

	 
	P
	P%
	V
	V%
	V/ha
	Zv
	Zv%
	Zv/ha
	Zv/V%

	укупно чисте
	380,70
	21
	89.469,61
	31
	235,01
	2.057,82
	31
	5,41
	2,30

	укупно мешовите
	832,88
	46
	202.147,51
	69
	242,71
	4.630,97
	69
	5,56
	2,29

	укупно шикаре
	595,71
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	1.809,29
	100
	291.617,12
	100
	161,18
	6.688,79
	100
	3,70
	2,29



Анализом наведедене табеле по мешовитости може се закључити да у овој газдинској јединици доминирају мешовите састојине са 832,88 ha, тј. 46 % по површини, 69 % по запремини и 69 % по запреминском прирасту. Њихова заступљеност је највећа међу високим састојинама које су у оквиру ове газдинске јединице најзаступљенији узгојни облик, пре свега захваљујући састојинама букве, јавора, црног граба и црног јасена, присутних на једном делу јединице, врста које захваљујући својим биолошко-еколошким карактеристикама најчешће формирају мешовите састојине, у различитом односу смесе. 

Узимајући у обзир чињеницу да су мешовите састојине биолошки стабилније, и у целини осигуравају потпунује коришћење природних потенцијала, можемо заузети став да би у будућности газдинско-узгојним мерама требало тежити повећању мешовитости на подручју ове газдинске јединице. Најцелисходнији начин за то би било одржавање постојећег присуства различитих врста дрвећа, уз тежњу ка њиховом проширењу, колико год је то могуће.


 Чисте састојине заузимају површину од 380,70 ha, или 21 % обрасле површине, са 31 % по запремини, и 31 % по запреминском прирасту, највећим делом је изражена међу  и изданачким састојинама. 

      
Међутим, треба имати у виду и да нека станишта одговарају само одређеним врстама дрвећа и да не треба по сваку  цену стварати мешовитост без претходних неопходних разматрања
2.1.5.  Стање шума по врстама дрвећа
Табела 10: Заступљеност врста дрвећа по запремини и запреминском прирасту: 
	Врста дрвећа
	Запремина
	Запремински прираст
	Zv/V%

	
	m3
	%
	m3
	%
	

	остали меки лишћари
	1.200
	0
	15
	0
	1

	граб
	2.834
	1
	46
	1
	2

	цер
	4.078
	1
	85
	1
	2

	ситнолисна липа
	427
	0
	8
	0
	2

	трешња
	800
	0
	14
	0
	2

	остали тврди лишћари
	5.946
	2
	165
	3
	3

	црни јасен
	1.303
	0
	19
	0
	1

	црни граб
	4.313
	2
	139
	2
	3

	китњак
	91
	0
	3
	0
	3

	бреза
	203
	0
	4
	0
	2

	мечја леска
	533
	0
	10
	0
	2

	буква
	195.794
	67
	4.214
	63
	2

	планински брест
	106
	0
	2
	0
	2

	бели јасен
	462
	0
	8
	0
	2

	јавор
	10.057
	3
	247
	4
	2

	багрем
	903
	0
	25
	0
	3

	брекиња
	124
	0
	3
	0
	2

	Укупно лишћари
	229.176
	78
	5.005
	75
	2

	Јела
	1.010
	0
	21
	0
	2

	Смрча
	24.292
	8
	626
	9
	3

	Црни бор
	25.993
	9
	731
	11
	3

	Бели бор
	11.146
	4
	304
	5
	3

	Укупно четинари
	62.441
	21
	1.683
	25
	3

	Укупно за ГЈ „Јеље-Маглеш“
	291.617
	100
	6.689
	100
	2



      Шумски комплекс "Јеље-Маглеш" се, као и већина других газдинских јединица, одликује доминацијом букве као врсте - 67 % у укупној дрвној маси и 63 % у укупном запреминском прирасту у односу на лишћаре. Пратећа врста са далеком мањим учешћем је јавор са свега 3 % запремине у односу на остале лишћаре и са 4 % запреминског прираста. 
Приметно је у случају ове газдинске јединице изражен утицај вештачки подигнутих састојина четинара, нарочито у оквиру комплекса Маглеш, где преовладава превасходно црни бор, смрча и бели бор са 21 % учешћа у укупној дрвној запремини. Од природе се јавља и јела местимично примешана у буковим састојинама у оквиру комплекса Јеље.
2.1.6. Стање шума по дебњинској структури

Табела 11: Стање састојина по дебљинској структури:
	Газдински тип
	Пов.
	Свега
	З А П Р Е М И Н А  П О   Д Е Б Љ И Н С К И М   Р А З Р Е Д И М А
	Зап. прир.

	
	
	
	до 10 cm
	11 до 20
	21 до 30
	31 до 40
	41 до 50
	51 до 60
	61 до 70
	71 до 80
	81 до 90
	из.90
	

	
	ha
	m3
	0
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	m3
	m3

	2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара
	2,8
	626,2
	4,7
	69,6
	150,2
	108,0
	182,0
	111,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1

	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	2,0
	314,1
	0,0
	23,8
	184,7
	43,8
	61,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,4

	21110. Високе мешовите шуме букве
	580,4
	150.365,6
	0,0
	12.431,3
	35.780,9
	35.766,8
	27.257,8
	20.363,9
	8.961,7
	6.437,1
	3.366,0
	0,0
	2.935,7

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	55,6
	14.911,1
	0,0
	1.776,8
	6.814,3
	3.184,8
	1.881,9
	1.253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,4

	31210. Високе мешовите шуме борова
	85,1
	18.762,3
	0,0
	1.150,1
	6.324,9
	7.656,1
	2.720,9
	670,9
	239,5
	0,0
	0,0
	0,0
	521,3

	31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара
	5,9
	2.304,3
	0,0
	126,9
	516,0
	1.017,7
	643,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,4

	31510. Високе мешовите шуме смрче
	76,8
	21.557,5
	0,0
	2.441,1
	7.960,2
	4.343,4
	3.089,3
	3.458,2
	265,2
	0,0
	0,0
	0,0
	531,9

	31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара
	5,4
	1.650,6
	0,0
	127,4
	482,6
	376,8
	397,3
	266,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37,1

	Укупно НЦ.10.
	814,0
	210.491,7
	4,7
	18.147,0
	58.213,8
	52.497,4
	36.234,8
	26.124,8
	9.466,4
	6.437,1
	3.366,0
	0,0
	4.389,3

	2620. Изданачке мешовите шуме храстова
	5,4
	1.228,7
	0,0
	32,7
	413,8
	563,3
	219,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,0

	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	2,9
	183,5
	0,0
	183,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,5

	21110. Високе мешовите шуме букве
	83,9
	10.233,1
	0,0
	364,3
	1.051,5
	4.386,1
	2.970,0
	867,4
	594,0
	0,0
	0,0
	0,0
	245,7

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	42,2
	4.333,8
	0,0
	838,2
	774,2
	2.721,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	197,0

	31210. Високе мешовите шуме борова
	8,1
	352,6
	0,0
	78,2
	235,3
	39,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,2

	31510. Високе мешовите шуме смрче
	0,7
	49,8
	0,0
	0,0
	0,0
	49,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	161,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Укупно НЦ.26.
	305,0
	16.381,5
	0,0
	1.496,9
	2.474,8
	7.759,8
	3.189,0
	867,4
	594,0
	0,0
	0,0
	0,0
	494,9

	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	3,1
	52,7
	0,0
	45,4
	7,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	21110. Високе мешовите шуме букве
	4,3
	2.387,5
	0,0
	4,5
	419,7
	572,4
	815,1
	228,4
	347,3
	0,0
	0,0
	0,0
	34,8

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	1,3
	93,1
	0,0
	0,0
	0,0
	93,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	227,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Укупно НЦ.81.
	236,1
	2.533,3
	0,0
	49,9
	426,9
	665,5
	815,1
	228,4
	347,3
	0,0
	0,0
	0,0
	41,2

	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21110. Високе мешовите шуме букве
	10,9
	1.681,8
	0,0
	100,7
	83,2
	1.444,8
	53,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	69,1

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	14,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Укупно НЦ.82.
	25,4
	1.681,8
	0,0
	100,7
	83,2
	1.444,8
	53,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	69,1

	2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ
	6,0
	1.152,9
	4,5
	74,0
	338,7
	327,4
	408,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,7

	21110. Високе мешовите шуме букве
	129,7
	33.763,7
	0,0
	4.586,3
	7.922,4
	7.780,1
	6.970,8
	4.485,4
	776,2
	1.242,5
	0,0
	0,0
	1.006,5

	21120. Изданачке мешовите шуме букве
	20,2
	7.040,5
	0,0
	1.256,2
	2.958,9
	1.078,2
	797,0
	465,4
	0,0
	199,2
	285,5
	0,0
	148,5

	31210. Високе мешовите шуме борова
	65,8
	14.960,6
	0,0
	1.611,5
	5.281,5
	6.157,3
	1.405,7
	230,1
	274,5
	0,0
	0,0
	0,0
	390,7

	31510. Високе мешовите шуме смрче
	15,1
	3.611,1
	0,0
	1.382,8
	1.785,7
	442,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	121,9

	51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација
	192,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Укупно НЦ.83.
	428,9
	60.528,8
	4,5
	8.910,8
	18.287,2
	15.785,5
	9.581,8
	5.180,9
	1.050,7
	1.441,7
	285,5
	0,0
	1.694,3

	Укупно за ГЈ „Јеље-Маглеш“
	1.809,3
	291.617,1
	9,2
	28.705,3
	79.485,9
	78.153,0
	49.873,8
	32.401,5
	11.458,4
	7.878,8
	3.651,5
	0,0
	6.688,8


   
Дебљинска структура газдинске јединице, приказана у претходним табелама, може се резимирати на следећи начин:

- танак материјал (до 30 cm) = 108.200,4 m³ (37 %)

- средње јак материјал (31-50 cm) = 128.026,8 m³ (44 %)

- јак материјал (преко 51 cm) = 55.390,2m³ (19 %)


Из приказаног распореда можемо уочити убедљиву доминацију средње јаког материјала (44 %) и танког материјала (37 %), у односу на укупну запремину, и слабо учешће јаког материјала (19%), при чему се највећа концентрација дрвне масе уочава у распону пречника између 31 и 50 cm. 

       
Доминација средње јаког материјала је највећим делом резултат присуства  високих једнодобних и разнодобних састојина букве као преовлађујућег узгојног облика, састојина које се у оптималним станишним условима одликују високим производним потенцијалом. 

Распоред дрвне масе по дебљинским разредима је очекиван, и указује на високу биолошку стабилност а тиме и еколошку стабилност састојина које насељавају подручје ове газдинске јединице, и задовољавајући ниво искоришћења потенцијала свеукупних станишних и климатских услова. 
2.1.7. Стање шума по старости
Табела 12: Старосна структура састојина:
	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 10

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година

	 
	p
	208,29
	0,00
	23,25
	0,00
	34,40
	41,56
	49,47
	38,06
	21,55
	 

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	v
	49.143,80
	0,00
	0,00
	0,00
	8.575,80
	12.469,40
	15.249,90
	7.784,80
	5.063,90
	 

	 
	iv
	969,10
	0,00
	0,00
	0,00
	185,20
	265,10
	285,70
	152,80
	80,40
	 

	 
	p
	208,29
	 
	23,25
	0,00
	34,40
	41,56
	49,47
	38,06
	21,55
	 

	УКУПНО
	v
	49.143,80
	 
	0,00
	0,00
	8.575,80
	12.469,40
	15.249,90
	7.784,80
	5.063,90
	 

	 
	iv
	969,10
	 
	0,00
	0,00
	185,20
	265,10
	285,70
	152,80
	80,40
	 


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 10

	Изданачке састојине тврдих лишићара- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	55,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,54
	33,13
	18,91

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	v
	14.911,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.215,70
	8.986,80
	4.708,60

	 
	iv
	286,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,60
	175,60
	85,20

	 
	p
	2,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,03
	0,00
	 

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	v
	314,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	314,10
	0,00
	 

	 
	iv
	7,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,40
	0,00
	 

	 
	p
	2,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	2,84
	 

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2621)
	v
	626,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	626,20
	 

	 
	iv
	12,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	12,10
	 

	 
	p
	60,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,57
	35,97
	18,91

	УКУПНО
	v
	15.851,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.529,80
	9.613,00
	4.708,60

	 
	iv
	305,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,00
	187,70
	85,20


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 10

	Вештачки подигнуте састојине- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	85,12
	0,00
	0,00
	1,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4,99
	26,46
	52,63

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	v
	18.762,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.472,50
	4.798,00
	12.491,80

	 
	iv
	521,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,50
	153,90
	323,80

	 
	p
	5,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,90

	Високе мешовите шуме борова-високе шуме лишћ и чет,(31211)
	v
	2.304,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.304,30

	 
	iv
	57,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,40

	 
	p
	76,84
	0,00
	18,16
	0,61
	0,00
	6,54
	6,99
	0,00
	25,88
	18,66

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	v
	21.557,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.831,90
	3.586,60
	0,00
	9.097,70
	7.041,20

	 
	iv
	531,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,60
	92,90
	0,00
	231,10
	148,30

	 
	p
	5,35
	0,00
	2,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,23

	Високе мешовите шуме смрче-високе шуме лишћ, и чет,(31511)
	v
	1.650,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.650,60

	 
	iv
	37,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,10

	 
	p
	173,21
	 
	20,28
	1,65
	0,00
	6,54
	6,99
	4,99
	52,34
	80,42

	УКУПНО
	v
	44.274,70
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	1.831,90
	3.586,60
	1.472,50
	13.895,70
	23.487,90

	 
	iv
	1.147,70
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	59,60
	92,90
	43,50
	385,00
	566,60

	 
	p
	441,95
	 
	43,53
	1,65
	34,40
	48,10
	56,46
	48,62
	109,86
	99,33

	∑ наменска целина 10
	v
	109.269,90
	 
	0,00
	0,00
	8.575,80
	14.301,30
	18.836,50
	10.787,10
	28.572,60
	28.196,50

	 
	iv
	2.422,70
	 
	0,00
	0,00
	185,20
	324,70
	378,60
	229,30
	653,10
	651,80


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 26

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година

	 
	p
	20,57
	0,00
	1,48
	0,00
	0,00
	6,38
	1,78
	2,34
	8,59
	 

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	v
	4.906,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.778,70
	209,10
	215,30
	2.702,90
	 

	 
	iv
	94,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,80
	10,50
	8,60
	38,10
	 

	 
	p
	20,57
	0,00
	1,48
	0,00
	0,00
	6,38
	1,78
	2,34
	8,59
	 

	УКУПНО
	v
	4.906,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.778,70
	209,10
	215,30
	2.702,90
	 

	 
	iv
	94,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,80
	10,50
	8,60
	38,10
	 


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 26

	Изданачке састојине тврдих лишићара- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	25,90
	0,00
	0,00
	4,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	19,02
	0,00

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	v
	3.396,80
	0,00
	0,00
	251,20
	0,00
	0,00
	0,00
	95,00
	3.050,60
	0,00

	 
	iv
	168,90
	0,00
	0,00
	12,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3,80
	152,50
	0,00

	 
	p
	5,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,36
	 

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)
	v
	1.228,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.228,70
	 

	 
	iv
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	 

	 
	p
	31,26
	0,00
	0,00
	4,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	24,38
	0,00

	УКУПНО
	v
	4.625,50
	0,00
	0,00
	251,20
	0,00
	0,00
	0,00
	95,00
	4.279,30
	0,00

	 
	iv
	195,90
	0,00
	0,00
	12,60
	0,00
	0,00
	0,00
	3,80
	179,50
	0,00


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 26

	Вештачки подигнуте састојине- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	8,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,21
	0,89
	0,00
	0,00
	0,00

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	v
	352,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313,50
	39,20
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	iv
	17,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,70
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	p
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	v
	49,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	iv
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	p
	8,75
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	7,86
	0,89
	0,00
	0,00
	0,00

	УКУПНО
	v
	402,40
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	363,30
	39,20
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	iv
	19,70
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	18,20
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	p
	60,58
	 
	1,48
	4,91
	0,00
	14,24
	2,67
	4,31
	32,97
	0,00

	∑ наменска целина 26
	v
	9.934,00
	 
	0,00
	251,20
	0,00
	2.142,00
	248,30
	310,30
	6.982,20
	0,00

	 
	iv
	310,50
	 
	0,00
	12,60
	0,00
	56,00
	12,10
	12,40
	217,60
	0,00


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 81

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година

	 
	p
	3,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,61
	 
	 

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	v
	2.336,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.336,10
	 
	 

	 
	iv
	33,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,30
	 
	 

	 
	p
	3,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,61
	 
	 

	УКУПНО
	v
	2.336,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.336,10
	 
	 

	 
	iv
	33,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,30
	 
	 


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 81

	Изданачке састојине тврдих лишићара- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,30
	 
	 

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	v
	93,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,10
	 
	 

	 
	iv
	4,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,70
	 
	 

	 
	p
	0,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,82
	 
	 

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	v
	11,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,30
	 
	 

	 
	iv
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	 
	 

	 
	p
	2,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,12
	0,00
	0,00

	УКУПНО
	v
	104,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,40
	0,00
	0,00

	 
	iv
	5,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,20
	0,00
	0,00

	 
	p
	5,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,73
	0,00
	0,00

	∑ наменска целина 81
	v
	2.440,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.440,50
	0,00
	0,00

	 
	iv
	38,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,50
	0,00
	0,00


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 82

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година

	 
	p
	3,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	3,34
	 

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	v
	960,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,40
	900,90
	 

	 
	iv
	47,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,40
	45,00
	 

	 
	p
	3,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	3,34
	 

	УКУПНО
	v
	960,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,40
	900,90
	 

	 
	iv
	47,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,40
	45,00
	 


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 82

	Изданачке састојине тврдих лишићара- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	0,08
	0,00
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	v
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	iv
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	p
	0,08
	0,00
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	УКУПНО
	v
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	iv
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	p
	3,86
	0,00
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	3,34
	0,00

	∑ наменска целина 82
	v
	960,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,40
	900,90
	0,00

	 
	iv
	47,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,40
	45,00
	0,00


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 83

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година

	 
	p
	76,97
	0,00
	0,00
	0,00
	9,46
	21,36
	3,47
	22,87
	19,81
	 

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	v
	17.974,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2.898,10
	4.289,60
	830,60
	5.151,20
	4.804,60
	 

	 
	iv
	667,60
	0,00
	0,00
	0,00
	73,20
	92,70
	17,70
	243,90
	240,20
	 

	 
	p
	76,97
	0,00
	0,00
	0,00
	9,46
	21,36
	3,47
	22,87
	19,81
	 

	УКУПНО
	v
	17.974,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2.898,10
	4.289,60
	830,60
	5.151,20
	4.804,60
	 

	 
	iv
	667,60
	0,00
	0,00
	0,00
	73,20
	92,70
	17,70
	243,90
	240,20
	 


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 83

	Изданачке састојине тврдих лишићара- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	20,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,85
	5,38

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	v
	7.040,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.603,20
	2.437,30

	 
	iv
	148,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,80
	43,70

	 
	p
	5,99
	0,00
	0,00
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5,12
	0,00
	 

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	v
	1.152,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.152,90
	0,00
	 

	 
	iv
	26,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,70
	0,00
	 

	 
	p
	26,22
	 
	 
	0,87
	 
	 
	 
	5,12
	14,85
	5,38

	УКУПНО
	v
	8.193,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.152,90
	4.603,20
	2.437,30

	 
	iv
	175,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,70
	104,80
	43,70


	Газдински тип
	p
	свега
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	v
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	iv
	
	слабо обр.
	добро обр.
	
	
	
	
	
	
	

	наменска целина 83

	Вештачки подигнуте састојине- ширина добног разреда 10 година

	 
	p
	63,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,18
	14,37
	43,26

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	v
	14.877,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.912,70
	3.066,90
	9.898,70

	 
	iv
	388,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,40
	75,30
	266,60

	 
	p
	15,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	v
	3.611,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.611,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	iv
	121,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	p
	78,89
	 
	 
	 
	 
	15,08
	 
	6,18
	14,37
	43,26

	УКУПНО
	v
	18.488,50
	 
	 
	 
	 
	3.611,10
	 
	1.912,70
	3.066,90
	9.898,70

	 
	iv
	510,10
	 
	 
	 
	 
	121,90
	 
	46,40
	75,30
	266,60

	 
	p
	182,08
	0,00
	0,00
	0,87
	9,46
	36,44
	3,47
	34,17
	49,03
	48,64

	∑ наменска целина 83
	v
	44.656,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2.898,10
	7.900,70
	830,60
	8.216,80
	12.474,70
	12.336,00

	 
	iv
	1.352,90
	0,00
	0,00
	0,00
	73,20
	214,60
	17,70
	317,00
	420,30
	310,30



За газдинску јединицу посматрану у целини може се констатовати ненормалан размер добних разреда. У односу на познате типове стварних привредних јединица према размеру добних разреда, састојине ове газдинске јединице не могу се сврстати ни у један, обзиром на то да се, свеукупно гледано, ненормалност испољава у доминацији средњих, и најстаријих, а недостатку најмлађих добних разреда. 

     
За најкарактеристичније и најзаступљеније састојинске облике приказане у табелама, појединачно посматране, јавља се различито стање у односу на наведена мерила. 

     
Код високих мешовитих шума букве учешће средњедобних добних разреда - 33%. Најстарије састојине заузимају 55 % површине, док младе заузимају 12%.

     
Нешто драстичнији случај налазимо код изданачких састојина тврдих лишћара - најстарији добни разреди заузимају чак 95 % површине, преостали део заузимају средњи добни разреди, док је учешће младих састојина симболично. 

    
Вештачки подигнуте састојине четинара показују доминацију најстаријих добних разреда, односно 74%,средњедобним припада 16%,учешће малдих састојина 10%.

      
Намеће се  задатак да на подручју ове газдинске јединице у наредном периоду треба тежити приближно нормалном размеру добних разреда и кроз дуже планско и стабилизовано газдовање довести га близу нормалног стања. До оваквог стања може се доћи мерама које подразумевају негу састојина у свим фазама развоја и квалитетну припрему дозревајућих састојина за природно обнављање и др.
У хистограмима који следе приказано је стање по добној структури.
[image: image6.jpg]NPOJEKTAHTH:

A sl Pexca
—yﬂ.—nmmﬂﬁ

Lo ﬁﬁ%ﬂ(
g et





2.1.8. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума
Табела 13. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума:
	Газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	 
	 
	 

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/hа
	m3
	%
	m3/hа
	Iv/V%

	Вештачки подигнуте састојине старости до 20 година

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	18,77
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Високе мешовите шуме смрче-високе шуме лишћ. и чет.(31511)
	2,12
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ВПС до 20 година
	20,89
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	85,12
	49
	18.762,33
	42
	220,42
	521,29
	45
	6,12
	2,8

	Високе мешовите шуме борова-високе шуме лишћ и чет.(31211)
	5,90
	3
	2.304,30
	5
	390,56
	57,40
	5
	9,73
	2,5

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	76,84
	44
	21.557,45
	49
	280,55
	531,89
	46
	6,92
	2,5

	Високе мешовите шуме смрче-високе шуме лишћ. и чет.(31511)
	5,35
	3
	1.650,59
	4
	308,52
	37,10
	3
	6,93
	2,2

	Укупно ВПС преко 20 година
	173,21
	100
	44.274,68
	100
	255,61
	1.147,68
	100
	6,63
	2,6

	Укупно НЦ.10.
	173,21
	61
	44.274,68
	70
	260,61
	1.147,68
	68
	7,31
	2,7

	Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	8,10
	93
	352,65
	88
	43,54
	17,24
	87
	2,1
	4,9

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	0,65
	7
	49,84
	12
	76,67
	2,49
	13
	3,8
	5,0

	Укупно ВПС преко 20 година
	8,75
	100
	402,48
	100
	46,00
	19,73
	100
	2,3
	4,9

	Укупно НЦ.26.
	8,75
	3
	402,48
	1
	46,00
	19,73
	1
	3,8
	3,2

	Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	65,83
	81
	14.960,64
	81
	227,26
	390,68
	76
	5,9
	2,6


	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	15,08
	19
	3.611,05
	19
	239,46
	121,87
	24
	8,1
	3,4

	Укупно ВПС преко 20 година
	80,91
	100
	18.571,69
	100
	229,54
	512,55
	100
	6,3
	2,8

	Укупно НЦ.83.
	80,91
	29
	18.571,69
	29
	229,54
	512,55
	31
	6,3
	2,8

	Рекапитулација

	Укупно ВПС преко 20 година-А
	262,87
	93
	63.248,85
	100
	240,61
	1.679,96
	100
	6,4
	2,7

	Укупно ВПС до 20 година-Б
	20,89
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно А+Б
	283,76
	100
	63.248,85
	100
	222,90
	1.679,96
	100
	5,9
	2,7

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	283,76
	100
	63.248,85
	100
	222,90
	1.679,96
	100
	5,9
	2,7



      
Од укупне површине вештачки подигнутих састојина ове газдинске јединице, која износи 283,76 ha, 262,87 ha (93 %) су вештачки подигнуте састојине које су прерасле старосну границу од 20 год. изнад које се све вештачке састојине третирају као шуме, тј. сматрају прилагођеним на станишне услове, и спремним за природну обнову. 

      
Укупна површина вештачки подигнутих састојина до 20 година, износи 20,89 ha (7%) , од укупне површине вештачки подигнутих састојин на нивоу целе газдинске јединице.
      
Вештачки подигнуте састојине борова, у оквиру категорије вештачки подигнутих састојина преко 20 г. заузимају  164,95 ha или 58 %, што чини значајну површину међу вештачки подигнутим састојинама четинара. Друга значајно заступљена врста међу вештачки подигнутим састојинама је смрча, чије састојине у укупној површини вештачки подигнутих покривају површину од 97,92 ha (34 %).     
     
Како се зна да је подручје ове газдинске јединице као и подручје целе Србије, подручје лишћарских шума, као и то да чисте састојине четинара представљају велике опасности од пожара, фитопатолошких и ентомолошких болести, наводи нас на закључак да би у наредном периоду требало прећи на подизање мешовитих култура лишћара и четинара. 
2.1.9. Здравствено стање шума

      
Када је у питању газдинска јединица "Јеље-Маглеш" може се констатовати спорадично сушење појединачних појединих стабала букве, па чак и група стабала на сиромашнијим и плићим земљиштима комплекса Јеља. Поједине састојине у којима су у претходном уређајном периоду извршени припремни до оплодни секови показали су тенденцију да се у њима букова стабла суше и добијају упалу коре нарочито на скелетном земљишту и релативно отежан процес подмлађивања. У таквим састојинама је предвиђено прелазно газдовање са тенденцијом да се санитарним сечама у будућем периоду поправи здравствено стање. Треба поменути да су последњих година изражене појаве сушења у четинарским културама на деловима јединице (Маглеш) саниране. У појединим одсецима су извршене чисте сече на одређеним површинама при чему су уклоњена оболела стабла превасходно смрче, а површине су пошумљене јавором, смрчом, буквом. У питању су следећи одсеци: 58 d, 63 a, 66 d, 67 d, 68 b, 72 f.
     Као прво треба се осврнути на прилично високо учешће скелетних и сиромашних станишта на значајном делу јединице,  што отвара врата појавама које могу довести до нарушавања здравственог стања и стабилности састојина. И поред тога састојине ове јединице су у протеклим деценијама углавном одолевале, до последњих десет година када су појаве суша биолошки ослабила стабла нарочито смрче и старија стабла букве. Посебно треба истаћи вештачки подигнуте састојине на подручју Маглеша, које су се одликовале изузетно високим вредностима основних таксационих елемената и као такве биле пример успешног уношења и одржавања алохтоних четинарских врста на овим подручјима. Током дуготрајне летње суше 2012. године, за време које су десетковане састојине четинатра и лишћара у ближој и широј околини, на подручју ове јединице негативни ефекти су се показали спорадично. У последњој години, међутим, управо на овим деловима јединице, у састојинама смрче старости од преко 80 година дошло је до изненадних, махом групимичних појава сушења, које још увек траје. Неизвесно је да ли се ради о накнадним ефектима летњих суша последњих година, или су ове састојине достигле свој биолошки максимум и постале подложне слабљењу, што ће највероватније бити расветљено у времену које долази. 

      Поред ових, непосредних појава угрожавања здравственог стања, присутне су очекиване појаве смањене стабилности на едафски условљеним категоријама терена, на деловима јединице. Највећу заслугу за одржање задовољавајућег здравственог стања има буква, која на територији ове јединице гради стабилне састојине високих вредности дрвне запремине и запреминског прираста нарочито на подручју дела јединице званог Буково Брдо. 

      Последњих година пренамножење губара није забележено на овом подручју.

 2.1.9.1. Штетни абиотички фактори


Нагиб терена, као и екпозиција, имају вишеструке утицаје на промене климатских и едафских услова. Нагиб терена има видног утицаја на степен загревања станишта, дубину земљишта, влажност земљишта, задржавање снежног покривача и др. Са повећањем угла нагиба терена на јужним и западним експозицијама повећава се количина топлоте и интензитет осунчавања, а на северним странама је обрнуто, смањује се. Према томе, нагиб терена заједно са експозицијом битно мења микроклиматске услове станишта.



Промене надморске висине утичу на промене основних карактеристика климе (температура ваздуха, влажност ваздуха, количина и расподела атмосферског талога, режим светлости и др.). Снижењем температуре, мањом укупном количином топлоте и скраћењем вегетационог периода, са порастом надморске висине мењају се и врсте дрвећа које граде одговарајуће заједнице. Због пооштрених климатских и других услова на већим надморским висинама у састојинама мањи је број стабала по хектару, и она су мањих висина и укупна продукција дрвне запремине је мања. Са самим биолошким слабљењем састојина, све је већа угроженост од пожара као и снеголома и ветроизвала.


За настанак одређених типова земљишта значајни су следећи фактори: геолошка подлога, рељеф, клима, вегетација и човек. Сви ови фактори имају већу или мањи улогу, делују заједно и комплексно, а резултат њиховог деловања су различита земљишта.За успешан раст дрвећа првенствено је потребна довољна физиолошка дубина и повољне физичке (довољно воде, ваздуха) и хемијске (PH, састав земљишног раствора и др.) особине земљишта. Закључује се да различити фактори утичу на формирање различитих типова земљишта, а на њима и одговарајући типови вегетације, како ливадско - пашњачке, тако и шумске.
2.1.9.2. Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара
У зависности од степена угрожености шума од пожара, шуме и шумско земљиште, према др. М. Васићу разврстани су у шест категорија, на основу којих је формирана следећа табела.
Табела 14. Степен угрожености шума од пожара 

	Степен угрожености
	Површина

	
	ha
	%

	I- Састојине и културе борова и ариша
	159,1
	8,8

	II- Састојине и културе  јеле,смрче, и осталих четинара
	92,6
	5,1

	III- Мешовите састојине четинара и лишћара
	11,3
	0,6

	IV- Састојине храстова,граба и багрема
	8,2
	0,5

	V- Састојине букве и осталих лишћара
	942,5
	52,1

	VI- Шикаре, шибљаци и чистине
	595,7
	32,9

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	1.809,3
	100


            Вегетација шумског комплекса „Јеље-Маглеш“ својим највећим делом припада V-ом степену угрожености од пожара, са 52 % у укупној површини. Проценат од 15 % у степенима јаче угрожености, I и II-ом, ову јединицу опредељује као једну од средње угрожених. Шумски пожари као елементарна непогода представљају сталну и непосредну опасност за шумске комплексе са оваквим степеном угрожености, нарочито за комлекс Маглеш где имамо велико учешће четинарских врста попут смрче, црног и белог бора. Оваква искуства нам указују на непредвидивост шумских пожара и обавезује нас на спровођење сталних мера превентивне заштите, прописаних општим планом заштите од пожара за све шумске управе. 

      
Укупна дужина путева овог комплекса износи 19,7 km, што се не може сматрати задовољавајућом, а у директној је функцији заштите од пожара. Укупна површина противпожарних пруга износи 1,7 ha и сконцетрисане су на подручју комплекса Маглеш који је уједно и најугроженији део ове ГЈ. У предстојећем периоду битно је ПП пруге одржавати како би у потпуности обављале своју функцију.
Из прегледа шумских саобраћајница ове газдинске јединице произилази њена укупна отвореност од  19,7 × 1000 / 1867,51 = 10,55 км / 1000 ха
У наредном уређајном периоду се планира редовно одржавање постојећих путних праваца и влака, као и реконструкцији неколико путних праваца, што ће допринети бољој и већој ефикасности на заштити шума од пожара. 
2.1.10.  Стање необраслих површина
Табела 15. Стање необраслих површина
	Необрасло земљиште
	ha

	шумско земљиште
	0,52

	ливада
	3,32

	пашњак
	1,13

	земљипте за остале сврхе
	0,23

	пут
	20,54

	просека
	1,69

	камењар
	9,66

	далековод
	18,96

	зграде и други објекти са окућницом
	0,46

	гробље
	0,3

	заузеће
	1,41

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	58,22



Необрасле површине ове газдинске јединице заузимају укупно 58,22 ha, или 3 % укупне површине. Највећи део необраслих површина (35%), отпада на путеве.

Од преосталих необраслих површина далеководи заузимају 32% од укупно необрасле површине.

   
Планом гајења предвиђено је пошумљавање једног дела необраслих површина (0,52 ha) што ће на крају уређајног раздобља довести до смањења укупне површине необраслог земљишта, а до повећања површине под шумом. 
2.1.11. Фонд и стање дивљачи
ГЈ „Јеље-Маглеш“ распростире се на територији два ловишта којима газдују ловачка удружења из Ваљева и Косјерића.
На основу члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

РЕШЕЊЕ 

О УСТАНОВЉЕЊУ ЛОВИШТА У ЛОВНИМ ПОДРУЧЈИМА
- Објављенo у  „Службеном гласнику РС”, број 157/20

од 28. децембра 2020. годинe –

(7) ловиште „Маглеш” у укупној површини од 74.396,49 ha:

(1) ловиште „Маглеш”  се утврђује као: у погледу коришћења простора - отворено ловиште, по намени - остало ловиште, а по надморској висини и конфигурацији терена - брдско ловиште, 

(2) ловостајем заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Маглеш”  у време установљавања ловишта су: срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa), зец (Lepus europaeus), дивља мачка (Felis silvestris), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), сиви пух (Glis glis), ондатра (Ondatra zibethica), веверица (Sciurus vulgaris), ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides), нутрија (Myocastor coypus), ласица (Mustela nivalis), мрки твор (Mustela putorius), дивља патка (кржуља) крџа (Anas crecca), дивља патка звиждара (Anas penelope), дивља патка глувара (Anas platyrhynchos), дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula), дивља патка риђоглава (Aythya ferina), дивља гуска лисаста (Anser albifrons), дивља гуска глоговњача (Anser fabalis), шумска шљука (Scolopax rusticola), дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus), гугутка (Streptopelia decaocto), грлица (Streptopelia turtur), препелица (Coturnix coturnix), пољска јаребица (Perdix perdix), фазан (Phasianus sp.), црна лиска (Fulica atra), сојка (Garrulus glandarius), барска кокица (Gallinula chloropus), гачац (Corvus frugilegus), велики корморан (Phalacrocorax carbo), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), сива чапља (Ardea cinerea), сива врана (Corvus cornix), сврака (Pica pica), вук (Canis lupus), шакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes),

(3) трајно заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Маглеш”  у време установљавања ловишта су: мрки медвед (Ursus arctos), видра (Lutra lutra), дабар (Castor fiber), лештарка (Bonasa bonasia), дивља патка шиљкан (Anas acuta), дивља патка кашикара (Anas clypeata), дивља патка чегртуша (Anas strepera), дивља гуска (Anser anser), мала лисаста гуска (Anser erythropus), дивља патка ћубаста (Aythya fuligula), барска шљука бекасина (Gallinago gallinago);
7) ловиште „Скрапеж” у укупној површини од 30.703,06 ha:

(1) ловиште „Скрапеж” се утврђује као: у погледу коришћења простора - отворено ловиште, по намени - остало ловиште, а по надморској висини и конфигурацији терена - брдско ловиште,  

(2) ловостајем заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Скрапеж” у време установљавања ловишта су: срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa), зец (Lepus europaeus), дивља мачка (Felis silvestris), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), сиви пух (Glis glis), ондатра (Ondatra zibethica), веверица (Sciurus vulgaris), ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides), нутрија (Myocastor coypus), ласица (Mustela nivalis), мрки твор (Mustela putorius), дивља патка (кржуља) крџа (Anas crecca), дивља патка звиждара (Anas penelope), дивља патка глувара (Anas platyrhynchos), дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula), дивља патка риђоглава (Aythya ferina), дивља гуска лисаста (Anser albifrons), шумска шљука (Scolopax rusticola), дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus), гугутка (Streptopelia decaocto), грлица (Streptopelia turtur), препелица (Coturnix coturnix), пољска јаребица (Perdix perdix), фазан (Phasianus sp.), црна лиска (Fulica atra), сојка (Garrulus glandarius), барска кокица (Gallinula chloropus), гачац (Corvus frugilegus), велики корморан (Phalacrocorax carbo), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), сива чапља (Ardea cinerea), сива врана (Corvus cornix), сврака (Pica pica), вук (Canis lupus), шакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes),

(3) трајно заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Скрапеж” у време установљавања ловишта су: мрки медвед (Ursus arctos), видра (Lutra lutra), лештарка (Bonasa bonasia), барска шљука бекасина (Gallinago gallinago);

Подаци о дивљачи дати су у следећој табели. 

Табела 16. Стање дивљачи
	Врста дивљачи
	Пролећно бројно стање

	
	
	

	
	У ловишту
	У ловишту
	

	
	„Скрапеж“
	ГЈ „Јеље-Маглеш“- О. Косјерић
	„Маглеш“
	ГЈ „Јеље-Маглеш“- О. Ваљево
	

	Срна
	2.400
	14
	940
	23
	

	Дивља свиња
	35
	-
	138
	3
	

	Зец
	3.000
	18
	5.200
	126
	

	Фазан 
	1.100
	7
	4.200
	102
	

	Јаребица
	800
	5
	1.575
	38
	


2.1.12. Стање заштићених делова природе
На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине покренуло је поступак заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Повлен и кањон Сушице”.

Масив Повлена заједно са кањоном Сушице представља шумовито подручје на ком су се, захваљујући његовом релативно изолованом географском положају, очували многи природни феномени попут изворних природних екосистема и станишта ретких и угрожених врста, затим различити облици рељефа сложене геолошке грађе итд. На основу валоризације утврђених темељних вредности и са становишта очувања биолошке и геолошке разноврсности, предеоног диверзитета и културно-историјског наслеђа, предметно подручје испуњава све Законом прописане услове за заштиту.

Укупна површина ПИО „Повлен и кањон Сушице” износи 4.117,29 ха. Према структури површина катастарских општина (Град Ваљево: КО Брезовице, КО Доње Лесковице, КО Таор, КО Сушица и КО Вујиновача; Општина Косјерић: КО Маковиште И) по власништву, површине у заштићеном подручју су према подацима Републичког геодетског завода у јавној (40,79%), државној (6,65%), друштвеној (0,06%) и приватној (59,21%) својини. На подручју ПИО „Повлен и кањон Сушице” установљавају се режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена.
Површина заштите која се налази у оквиру подручја ГЈ „Јеље-Маглеш“ обухвата три степена заштите:

1. Предео изузетних одлика I степен заштите: 236,7 ha
2. Предео изузетних одлика II степен заштите: 25,5 ha
3. Предео изузетних одлика III степен заштите: 449,2 ha
Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Повлен и кањон Сушице” сврстава се у II (другу) категорију – регионалног, односно великог значаја.
Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), ПИО „Повлен и кањон Сушице” налази се у оквиру еколошки значајног подручја Републике Србије под редним бр. 33 – „Ваљевске планине”, односно идентификовано је као одабрано подручје за дневне лептире (ПБА) „Повлен 15”.
Завод за заштиту природе Србије доставио је 8. маја 2024. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Повлен и кањон Сушице” Министарству заштите животне средине, као надлежном органу.
Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.
 
Режим заштите I степена:

1) забрањује коришћење природних ресурса и изградњу објеката;
2) ограничава радове и активности на научна истраживања и праћење природних процеса, контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе, као и спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност Министарства.

Режим заштите II степена - активна заштита, спроводи се на заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја и посебно вредним пределима и објектима геонаслеђа. У II степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица по примарне вредности њихових природних станишта, популација, екосистема, обележја предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне делатности и ограничено користити природни ресурси на одржив и строго контролисан начин.

Режим заштите II степена:

1) забрањује изградњу индустријских, металуршких и рударских објеката, асфалтних база, рафинерија нафте, као и објеката за складиштење и продају деривата нафте и течног нафтног гаса, термоелектрана и ветрогенератора, хидроелектрана и других хидротехничких објеката за захватање и транспорт воде за потребе изградње и рада хидроелектрана, лука и робно-трговинских центара, аеродрома, услужних складишта, магацина и хладњача, викендица и других породичних објеката за одмор, експлоатацију минералних сировина, тресета и материјала речних корита и језера, преоравање природних травњака, привредни риболов, уношење инвазивних алохтоних врста, изградњу објеката за рециклажу и спаљивање отпада и образовање депонија отпада;
2) ограничава регулацију и преграђивање водотока на објекте за регулацију и преграђивање водотока у функцији заштите од поплава, мелиорационе и друге хидротехничке радове, изградњу соларних електрана и електрана на био-гас, објеката туристичког смештаја, угоститељства, наутичког туризма и туристичке инфраструктуре и уређење јавних скијалишта, изградњу објеката саобраћајне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре, стамбених и економских објеката пољопривредних газдинстава, традиционално коришћење камена, глине и другог материјала за локалне потребе, изградњу рибњака, објеката за конвенционално гајење домаћих животиња и дивљачи, риболов, лов, сакупљање гљива, дивљих биљних и животињских врста, газдовање шумама и шумским земљиштем, формирање шумских и пољопривредних монокултура, уношење врста страних за дивљи биљни и животињски свет регије у којој се налази заштићено подручје и примену хемијских средстава.

Режим заштите III степена - проактивна заштита, спроводи се на заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним и/или измењеним екосистемима, пределима и објектима геонаслеђа од научног и практичног значаја. У III степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.

Режим заштите III степена:

1) забрањује изградњу рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и термоенергетских објеката, хидроелектрана и других хидротехничких објеката за захватање и транспорт воде за потребе изградње и рада хидроелектрана, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса, уношење инвазивних алохтоних врста и образовање депонија;
2) ограничава изградњу других индустријских и енергетских објеката (електрана на био гас, соларних електрана и ветрогенератора), објеката за регулацију и преграђивање водотока у функцији заштите од поплава, асфалтних база, објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта, инфраструктурних објеката, складишта индустријске робе и грађевинског материјала, викендица, експлоатацију и примарну прераду минералних сировина, образовање објеката за управљање отпадом, изградњу насеља и ширење њихових грађевинских подручја, лов и риболов, формирање шумских и пољопривредних монокултура, примену хемијских средстава и друге радове и активности који могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге вредности заштићеног подручја.

Клисура реке Градац стављена је под заштиту као природно добро од великог значаја и сврстана у II категорију.  ( у даљем тексту: Предео изузетних одлика ''Клисура реке Градац''). 
Предео изузетних одлика ''Клисура реке Градац'' обухвата клисуру реке Градац са атрактивним геоморфолошким карактеристикама (Дегурићка, Краљева, Висока, Градска, Баћина пећина), хидрографским обележјима водотока, хидрогеолошким особеностима сливног подручја, стаништем ретких и угрожених биљних и животињских врста, сложеним и различитим шумским екосистемима и спомеником културе од великог значаја.



Предео изузетних одлика ''Клисура реке Градац'' је на подручју општине Ваљево, односно катастарске општине Дегурић, Лелић, Брагановић, Богатић, Ковачице, Бачевци, Горње Лесковице и Белић, укупне површине 1268,06.88 ха, од чега је на подручју катастарске општине Дегурић 94,62.60 ha, на подручју катастарске општине Лелић 154,64.09 ha, на подручју катастарске општине Бранговић 155,44.67 ha, на подручју катастарске општине Богатић 211,56.69 ha, на подручју катастарске општине Ковачице 229,26.96 ha, на подручју катастарске општине Бачевци 161,74.79 ha, на подручју катастарске општине Горње Лесковице 197,79.99 ha и на подручју катастарске општине Белић 62,97.09 ha.
         О Пределу изузетних одлика ''Клисура реке градац '' стара се Еколошко друштво ''Градац'' из Ваљева.


Режим заштите клисуре реке Градац регулисан је чланом 4 Одлуке о заштити. Следи извод из исте који се односи на режим заштите. 

           „ На подручју Предела изузетних одлика ''Клисура реке градац '' установљава се режим заштите III степена којим се:  
1. Забрањује:  

1) промена геоморфолошких карактеристика, експлоатација камена, шљунка, отварање позајмишта земље и шута и сл,

2) испуштање или депоновање отпадних, фекалних и непречишћених вода у реку Градац, његове притоке и земљишта,

3) депоновање комуналног и индустријског отпада на целом подручју,

4) захватање воде и каптирање извора на целом подручју,

5) експлоатација шума и шумских површина на начин који би довео до њене  деградације,

6) уништавање и узнемиравање ретких биљних и животињских врста,

7) изградња индустријских, привредних и инфраструктурних објеката, осим инфраструктурно опремање које је у функцији презентације и коришћења природног добра и његовевредности,

8) изградња стамбених, помоћних и других објеката на неизграђеним парцелама до доношења Програма заштите и развоја,

9) улазак, истраживање и други радови у спелеолошким објектима без дозволе  старатеља.

10) изградња викенд кућа.

Дозвољава се градња и инфраструктурно опремање околине споменика културе којим се обезбеђује функционисање манастира и његове економије, ХЕ Дегурић, постојећег рибњака и ЖТП-а, археолишки, конзерваторски и други радови на археолошким налазиштима, као и њихово опремање, реконструкција воденица и њиво коришћење, начин примерен природном добру, селективно коришћење шума и примена савремених узгојно-санитарних мера неге и презентација природног добра“.
2.1.13. Отвореност шумског комплекса саобраћајницама


Отвореност шумског комплекса јавним и шумским саобраћајницама битан је предуслов интензивног газдовања шумама, односно реализације планираних шумско-узгојних радова у оквиру одређеног шумског комплекса. 

Да би се сагледала и оценила развијеност мреже комуникација на подручју газдинске јединице "Јеље-Маглеш" неопходно је анализирати њену спољашњу и унутрашњу отвореност. 
2.1.13.1. СПОЉАШЊА  ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА САОБРАЋАЈНИЦАМА
Подручје ове газдинске јединице није у значајнијој мери отворено јавним саобраћајницама. Од јавних и локалних путева већег значаја могу се поменути пут Ужице-Ваљево, преко Мравинаца и Таора. Јавни пут првог реда Ужице-Ваљево на Мравињцима између лугарнице и 25 одељења прелази из асфалтног у тврди камионски пут. Његов асфалтни део пролази кроз 33, 34, 35 и 57-63 одељење у дужини од 2,9 km, док његов неасфалтирани део пролази кроз 12, 19, 20, 23 и 24 одељење у дужини од 2,8 km. И поред недовољно развијене мреже јавних и локалних путева, највећи део шумских путева ове газдинске је повезан са постојећим саобраћајницама, којима се несметано обавља транспорт дрвних сортимената до крајњих потрошача.  

2.1.14.1. УНУТРАШЊА  ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА САОБРАЋАЈНИЦАМА
Табела 17. Стање путне мреже по техничким елементима
	Ред. број
	Назив пута
	Ширина планума
	Максимални успони и падови пута
	Предвиђен саобраћај
	Врста подлоге
	Ширина коловоза
	Стање коловоза
	Банкине
	Косине усека и насипа
	Систем одвођења вода
	Остало

	
	
	m
	%
	
	
	m
	
	
	
	
	

	1
	Беле Воде-Јеље
	5
	±10
	К + П
	Асф+к.к
	5
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	 

	2
	Маглеш-Лугарница
	5
	±10
	К + П
	Тврда
	3
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	 

	3
	Градачка стена-Буково брдо
	5
	±10
	К + П
	Тврда
	3
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	 

	4
	Говеђа глава-Јеље
	5
	±10
	К + П
	Тврда
	3
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	 

	5
	Шупљачка коса-Бежиште
	5
	±10
	К + П
	Тврда
	3
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	 

	6
	Јеље-ГЈ Јеље Маглеш одељење 6 до 10
	5
	±10
	К + П
	Тврда
	3
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	

	7
	Растило-Мијатовина
	5
	±10
	К + П
	Тврда.
	3,5
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	

	8
	Шупљачка коса-Дуга коса
	5
	±10
	К + П
	Тврда
	3
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро
	


Табела 18. Стање путне мреже по категоријама 
	Р. бр.
	Назив пута
	Категорија и дужина пута
	Свега
	Одељења која отвара

	
	
	кm
	
	

	
	
	Јавни
	Са коловозном конструкцијом
	Без коловозне конструкције
	кm
	

	
	
	асфалт
	са кол.
	П
	С
	Т
	П
	С
	Т
	
	

	1
	Беле Воде-Јеље
	1,55
	
	
	
	
	
	
	
	1,55
	22-25

	2
	Маглеш-Лугарница
	
	
	3,7
	
	
	
	
	
	3,7
	63-67,72, 73

	3
	Градачка стена-Буково брдо
	
	
	4,26
	
	
	
	
	
	4,26
	26-30,33, 34

	4
	Говеђа глава-Јеље
	
	
	1,50
	
	
	
	
	
	1,5
	8,11,12

	5
	Шупљачка коса-Бежиште
	
	
	
	4,07
	
	
	
	
	4,07
	6-12

	6
	Јеље-ГЈ Јеље Маглеш одељење 6 до 10
	
	
	
	
	0,93
	
	
	
	0,93
	6, 9, 10

	7
	Растило-Мијатовина
	
	
	
	1,92
	
	
	
	
	1,92
	68-72

	8
	Шупљачка коса-Дуга коса
	
	
	
	
	1,77
	
	
	
	1,77
	1, 2, 4-11

	Укупно
	1,55
	
	9,46
	5,99
	2,7
	
	
	
	19,7
	 

	
	1,55
	18,15
	
	19,7
	 


У претходним табелама приказано је стање саобраћајница ове газдинске јединице. Укупна дужина путева је, као што можемо видети, 19,7 km, из које произилази отвореност, односно густина мреже од 10,55 km/1000 ha. Оваква, рачунски изведена вредност, не одражава право стање отворености, у којој у значајној мери учествују и споредни, локални и сеоски путеви, који чине разгранату мрежу око јединице. Као такви у функцији су извоза сортимената, гајења и заштите шума, односно газдовања у пуном смислу. 

Путеви који су приказани у табели, односно који су део газдинске јединице, у задовољавајућем су стању на већем делу мреже. У техничком смислу домонантни су путеви са чврстом подлогом, односно коловозном конструкцијом.
2.1.14. Приказ стања недрвних производа
      
У досадашњем периоду на подручју ГЈ „Јеље-Маглеш“ није постојала традиција и организовано прикупљање споредних шумских производа.
      
Микроклиматски услови станишта ове газдинске јединице погодују развићу шумских печурака, као битних чланова екосистема. Међу бројним представницима ове системске класе сусрећу се и познате јестиве врсте типичне за ове састојине: лисичарка, вргањ, млечница, сунчаница и др. И поред овога, организованог сакупљања и откупа нема услед чега су изостали и подаци о бројности и количини појединих врста. Поред богатства печуркама, ова газдинска јединица одликује се и богатством шумских плодова (шипурак, купина и др.) и разноврсним лековитим биљем (хајдучка трава, мајчина душица, кантарион и др.)  

      
У наредном уређајном периоду би кроз планове требало посветити више пажње овом питању. До тада стални корисници ће остати излетници и локално становништво. План откупа за ову газдинску јединицу везан је за план осталих шумских производа за ШУ Ваљево.
2.1.15. Општи осврт на затечено стање
Планирани радови на подручју ове газдинске јединице су по свим показатељима извршени готово у целости. Утицај извршених радова и спроведених мера на подручју газдинске јединице је позитивно деловао у смислу стабилизације стања и стварања предуслова за максималну продукцију дрвне масе, уз побољшање општекорисних функција шума. Посматрајући проценат извршених радова у односу на планирани можемо констатовати да је газдовање било у складу са узгојним потребама састојина, и да су обављени радови реализовани у планираном обиму. Утицај извршених радова и спроведених мера позитивно се одразио на садашње стање састојина. 

      Уочена промена стања по површини, односно смањење укупне површине за 9,94  hа, као последица промене катастарског стања, није се битније одразилo на стање шумског фонда, с обзиром да се ради о веома малој површини у односу на укупну (испод 1%) уз промене унутар појединих категорија земљишта. 

      Разлика између запремине утврђене дендрометријским премером и запремине добијене билансирањем података показује тзв. мањак утврђене запремине у односу на очекивану. Овакве разлике се у планирању газдовања схватају као грешке различитих узрока, најчешће неадекватно одређеног прираста или начина обрачуна дрвне запремине при претходном уређивању јединице.  Међутим у случају ове газдинске јединице ова разлика је изузетно задовољавајућа и износи 9 % с' обзиром да се креће унутар граница прихватљивог одступања. Овакав биланс се најдиректније позитивно одразио и на садашње стање састојина, и успешност прикупљања података управо завршеног уређивања јединице. 

      Радови на гајењу и обнови шума су, у целини гледано, извршени на највећем делу планиране површине (96%).

      Радови на заштити шума су спроведени правилно и редовно. И поред тога, међутим, дошло је до појава нарушавања здравственог стања у извесном обиму и на извесним деловима јединице (сушење култура смрче на Маглешу, сушење букве на Јељу), што је резултат неконтролисаних биотичко-абиотичких фактора. 

      Радови на коришћењу шума остварени су са преко 100% у односу на планиране.  Резултати су видљиви на највећем делу јединице, у виду очуване структуре и стабилности састојина.   

      У протеклом уређајном периоду извршено је редовно одржавање постојећих путева и влака. Делови ове јединице који су дуго година важили за најнеприступачније и најнеотвореније у целом систему ШГ "Борања" (Јеље), сада су, захваљујући доследно спроведеним плановима изградње и одржавања саобраћајница, пример правилне отворености и функционалности, и дају предуслове за унапређење свеукупног стања састојина на овим деловима. 

      Ако у целини сагледамо биланс извршених радова и њихов утицај на садашње стање састојина можемо констатовати да су спроведени радови утицали на извесно побољшање општег стања, али да је оно и даље испод идеалног, пре свега због значајног учешћа девастираних састојина и појединачног па и групимичног сушење букве унутар комплекса Јеље, као и значајног учешћа лоших станишта. У наредном уређајном периоду, уз поштовање свих постављених циљева и мера газдовања, треба наставити са очувањем шума и њиховим даљим унапређивањем.

2.2. Анализа стања и спроведених мера газдовања     

      
Газдинска јединица „Јеље-Маглеш“ припада Подринјско-Колубарском шумском подручју. Њеним шумама газдује ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Борања“ Лозница, ШУ „Ваљево“, где се обављају сви радови на гајењу, заштити и коришћењу шума.

      
Прво уређивање  овог шумског комплекса извршено је 1957. године године и од тада се овим комплексом газдује на основу посебне основе газдовања. Израду прве основе урадио је тадашњи Биро за пројектовање у шумарству из Београда. Ово је осмо по реду уређивање газдинске јединице "Јеље-Маглеш", односно четврто откако ШГ "Борања", Лозница, послује у саставу ЈП "Србијашуме" Београд. Прикупљање података на терену и њихова канцеларијска обрада извршени су према одредбама Закона о шумама, Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, затим годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама и осталих законских прописа. Таксациони радови извршени су јесен и зиму 2024 године, по јединственој методологији за инвентаризацију шума Републике Србије.

      Претходно уређивање извршено је 2015. године. Задржана је подела на 79 одељења, са просечном површином одељења 23,64 ha, што представња незнатно умањење на просечну површину по претходном уређивању  23,76 ha.
2.2.1. Промена шумског фонда по површини
      
Садашња укупна површина јединице представља збир површина катастарских парцела по листовима Катастара Непокретности при Општинским Управама из Ваљева и Косјерића.
Табела 19. Промена шумског фонда:
	Година
	Укупна површина
	Шуме
	Шумске културе
	Шумско земљиште
	Неплодно земљиште
	Остало земљиште
	Заузеће

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	

	2015
	1.877,45
	1.748,11
	7,22
	30,60
	23,32
	65,6
	2,6
	

	2025
	1.867,51
	1.788,4
	20,89
	0,52
	9,66
	46,63
	1,41
	

	Разлика +/-
	-9,94
	40,29
	13,67
	-30,08
	-13,66
	-18,97
	-1,19
	


У претходно приказаној табели уочавају се разлике у површинама у односу на претходно уређивање газдинске јединице. До промена је дошло пре свега у укупној површини, која је у односу на претходно стање умањена за 9,94 ha. Умањење површине резултат је промене катастарског стања услед размене и враћања појединих парцела.  
            Површина под шумом је, као што се може видети из табеле, повећана је за 40,29 ha. Површина шумских култура је повећана за 13,67 ha, што је највећим делом последица санације површина захваћених патогеним инсектима. Уочљиво је и смањење површине шумског земљишта од 30,08 ha што је резултат пошумљавања и обрастања одређеног дела чистина. 

      
Даље, посматрајући табелу, уочљиво је умањење површине неплодног земљишта за 13,66 ha, а што је резултат промене третмана извесних категорија земљишта. Смањење површине земљишта за остале сврхе од 18,67 ha може се објаснити као последица промене власништва или категорије земљишта. 
2.2.2. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту
Табела 20. Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту   
	Врста дрвета
	2015
	Укупно планирани принос за 10 година 2015. год.
	Укупно остварен принос за 10 година
	Очекивана запремина 2025. год.
	Укупна запремина утврђена премером
	Разлика запремине 2025-2015
	Укупан прираст 2025. год.

	
	V (m³)
	Zv (m³)
	
	
	
	
	
	

	Буква
	200.069
	4.560
	38.843
	24.594
	216.515
	195.794
	-4.275
	4.214

	Црни граб
	6.739
	197
	204
	15
	8.497
	4.313
	-2.426
	139

	Цер
	1.167
	35
	115
	834
	648
	4.078
	2.911
	85

	Бреза
	538
	14
	27
	2
	662
	203
	-335
	4

	Јавор
	11.826
	277
	1.015
	127
	14.192
	10.057
	-1.769
	247

	Граб
	2.200
	57
	67
	12
	2.701
	2.834
	634
	46

	Јасика
	204
	6
	0
	2
	256
	 
	-204
	 

	Црни јасен
	721
	22
	22
	4
	915
	1.303
	582
	19

	 ОТЛ
	2.764
	85
	336
	54
	3.475
	5.946
	3.182
	165

	Китњак
	238
	7
	17
	19
	282
	91
	-147
	3

	ОМЛ
	194
	4
	 
	0
	230
	1.200
	1.006
	15

	Трешња
	1.794
	48
	128
	25
	2.201
	800
	-994
	13

	Б. јасен
	740
	20
	22
	0
	920
	462
	-278
	8

	Млеч
	303
	6
	 
	0
	357
	 
	-303
	 

	С. липа
	90
	2
	 
	0
	108
	427
	337
	8

	К. липа
	4
	0
	 
	1
	3
	 
	-4
	 

	М. леска
	411
	12
	2
	0
	519
	533
	122
	10

	П.брест
	206
	6
	4
	0
	260
	106
	-100
	2

	П.јавор
	29
	1
	 
	215
	-177
	 
	-29
	 

	Багрем
	233
	8
	 
	2
	303
	903
	670
	25

	Брекиња
	 
	 
	 
	0
	0
	124
	124
	3

	Лишћари
	230.470
	5.367
	40.802
	25.905
	252.868
	229.176
	-1.294
	5.005

	Бели бор
	9.972
	374
	1.409
	847
	12.491
	11.146
	1.174
	304

	Црни бор
	24.984
	944
	3.482
	2.508
	30.972
	25.993
	1.009
	731

	Смрча
	22.007
	642
	4.134
	7.570
	20.215
	24.292
	2.285
	626

	Јела
	1.569
	40
	119
	43
	1.886
	1.010
	-559
	21

	Четинари
	58.532
	2.000
	9.143
	10.968
	65.564
	62.441
	3.909
	1.683

	Газд. Јед.
	289.002
	7.367
	49.945
	36.872
	318.433
	291.617
	2.615
	6.688


Подаци приказани у табели се могу исказати кроз следећи обрачун:     

V2025 = V2015 + 9(Zv2015 - E оств.



V2025 = 289.002 + 66.303 m³ -36.872,29 m³ = 318.433 m³
 

      Разлика између стварне запремине, утврђене дендрометријским премером, и запремине добијене билансирањем података износи: 

291.617 m³ - 318.433 m³ = -26.816 m³

 
Добијена вредност представља "мањак" утврђене запремине у односу на очекивану (9%). Одступање је у границама прихватљивог, и указује на правилно примењен метод премера састојина. Запремински прираст мањи је за 679 m³ од предходне инвертаризације, што се може објаснити већим учешћем старијих састојина у којима је прираст достигао максимални износ.
2.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању

2.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума
    Табела 21. Извршени радови на обнови и гајењу шума        

	Врста рада
	Планирано
	Остварено
	Разлика +-
	%

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	

	Сакупљање режијског отпада (120) 
	32,58
	0,00
	-32,58
	0,00
	100

	Комплетна припрема терена за пошумљавање (127)
	33,97
	36,00
	0,00
	2,03
	106

	Вештачко пошумљавање садњом (317)
	27,38
	15,77
	-11,61
	0,00
	58

	Вештачко пошумљавање голети (313)
	1,39
	16,13
	0,00
	14,74
	1160

	Попуњавање природно обновљених површина сетвом (411)
	5,25
	0,00
	-5,25
	0,00
	100

	 Поп. веш. подигнутих култура садњом (414) 
	5,75
	7,53
	0,00
	1,78
	131

	Сеча избојака ручно и уклањање корова (513) 
	54,76
	73,96
	0,00
	19,20
	135

	 Осветљавање подмладка ручно (511)
	15,03
	0,00
	-15,03
	0,00
	100

	Уклањање корова ручно (515)
	60,76
	82,71
	0,00
	21,95
	136

	Окопавање и прашење у културама (518) 
	57,77
	83,22
	0,00
	25,45
	144

	Чишћење у младим природним састојинама (526)
	5,58
	0,00
	-5,58
	0,00
	100

	Чишћење у младим културама(527)
	0,71
	0,00
	0,71
	0,00
	100

	Прореде 
	604,88
	553,74
	-51,14
	0,00
	92

	Обнављ. прир. путем опл. сечама (311)
	280,81
	174,15
	-106,66
	0,00
	62

	УКУПНО  ГЈ „Јеље-Маглеш'“
	1.186,62
	1.043,21
	-227,14
	85,15
	88



Подаци приказани у табели указују на задовољавајући проценат извршења радова, од 88% на укупном нивоу. Међутим посматрајући одвојено појединачне врсте радова унутар истих могу се уочити извесне разлике у учинку планирано-остварено. Наравно, као разлоге неизвршења појединих радова плана гајења треба поменути и сопствене слабости, како субјективне тако и објективне природе. У целини гледано, биланс извршених радова може се сматрати позитивним. Међутим, ако се у обзир узме значај ових радова за стабилност и очуваност читавог шумског комплекса, јасно је да постоји потреба њиховог планирања и стриктног спровођења и у наредним уређајним раздобљима.
2.3.1. Досадашњи радови на коришћењу шума
    Табела 22. Извршени радови на коришћењу шума, редован принос:
	Врста дрвећа
	Планирано
	Остварено
	Разлика
	%

	
	ГП
	ПП
	∑
	ГП
	ПП
	∑
	ГП
	ПП
	∑
	ГП
	ПП
	∑

	
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³

	Граб
	 
	67,0
	67,0
	 
	11,8
	11,8
	 
	55,2
	55,2
	 
	17,6
	17,6

	Цер
	2,4
	112,3
	114,7
	816,6
	17,2
	833,8
	-814,2
	95,1
	-719,1
	34.025,0
	15,3
	726,9

	Кр. Липа
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	 
	-0,7
	-0,7
	 
	 
	 

	Трешња
	 
	128,3
	128,3
	2,8
	21,8
	24,6
	-2,8
	106,5
	103,7
	 
	17,0
	19,2

	ОТЛ
	172,0
	164,4
	336,4
	 
	56,1
	56,1
	172,0
	108,3
	280,3
	 
	34,1
	16,7

	Ц.Јасен
	 
	22,4
	22,4
	 
	4,2
	4,2
	 
	18,2
	18,2
	 
	18,8
	18,8

	Ц.Граб
	8,8
	195,4
	204,2
	 
	14,7
	14,7
	8,8
	180,7
	189,5
	 
	7,5
	7,2

	Китњак
	 
	16,8
	16,8
	 
	18,9
	18,9
	 
	-2,1
	-2,1
	 
	112,5
	112,5

	Јасика
	 
	0,2
	0,2
	 
	2,3
	2,3
	 
	-2,1
	-2,1
	 
	1.150,0
	1.150,0

	Бреза
	 
	27,4
	27,4
	 
	1,5
	1,5
	 
	25,9
	25,9
	 
	5,5
	5,5

	М. Леска
	 
	1,8
	1,8
	 
	 
	 
	 
	1,8
	1,8
	 
	 
	 

	Буква
	27.911,8
	10.927,2
	38.839,0
	14.519,2
	10.075,0
	24.594,2
	13.392,6
	852,2
	14.244,8
	52,0
	92,2
	63,3

	Пл.Брест
	 
	3,7
	3,7
	 
	 
	 
	 
	3,7
	3,7
	 
	 
	 

	Б.Јасен
	 
	21,5
	21,5
	 
	 
	 
	 
	21,5
	21,5
	 
	 
	 

	Млеч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Јавор
	159,9
	854,6
	1.014,5
	14,0
	113,0
	127,0
	145,9
	741,6
	887,5
	8,8
	13,2
	12,5

	П Јавор
	 
	 
	 
	38,4
	176,5
	214,9
	-38,4
	-176,5
	-214,9
	 
	 
	 

	Укупно лишћари
	28.254,9
	12543,0
	40.797,9
	15.391,0
	10.513,7
	25.904,7
	12.863,9
	2.029,3
	14.893,2
	54,5
	83,8
	63,5

	Јела
	113,1
	5,8
	1.18,9
	21,3
	21,5
	42,8
	91,8
	-15,7
	76,1
	18,8
	370,7
	36,0

	Смрча
	1.303,8
	2.822,7
	4.126,5
	4370,5
	3.199,1
	7.569,6
	-3.066,7
	-376,4
	-3.443,1
	335,2
	113,3
	183,4

	Ц.Бор
	354,5
	3.127,7
	3.482,2
	166,8
	2.341,1
	2.507,9
	187,7
	786,6
	974,3
	47,1
	74,9
	72,0

	Б.Бор
	314,9
	1.093,6
	1.408,5
	23,3
	823,9
	847,2
	291,6
	269,7
	561,3
	7,4
	75,3
	60,1

	Укупно четинари
	2.086,3
	7.049,8
	9.136,1
	4.581,9
	6.385,6
	10.967,5
	-2495,6
	664,2
	-1.831,4
	7,4
	90,6
	120,0

	Свега ГЈ
	30.341,2
	1.9592,8
	49.934,0
	19.972,9
	16.899,3
	36.872,2
	10.368,3
	2.693,5
	13.061,8
	65,8
	86,3
	73,8



Радови на коришћењу шума нису извршени у предвиђеном обиму, и не може се говорити о задовољавајућем извршењу, од 73,8 %. Неизвршење плана се махом односи на делове комплекса Јеље, и изоловане делове комплекса, где због проблема имовинско-правног карактера није било могуће извршити планиране сече и извоз сортимената.
2.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање 

Утицај извршених радова и спроведених мера на подручју газдинске јединице је позитивно деловао у смислу стабилизације стања и стварања предуслова за максималну продукцију дрвне масе, уз побољшање општекорисних функција шума. Упоређујући, међутим, проценат извршених радова у односу на планирани можемо констатовати да је газдовање било у складу са узгојним потребама састојина, али и да обављени радови нису реализовани у планираном обиму. Утицај извршених радова и спроведених мера на садашње стање мора се анализирати парцијално по појединим показатељима.

      

Уочена промена стања по површини, односно умањење укупне површине за 9,96 ha, као последица промене катастарског стања, није се битније одразилo на стање шумског фонда, с обзиром да се ради о веома малој површини у односу на укупну (испод 1%) уз промене унутар појединих категорија земљишта. 

      
Разлика између запремине утврђене дендрометријским премером и запремине добијене билансирањем података показује тзв. мањак утврђене запремине, од 9% у односу на очекивану. Ова разлика се у планирању газдовања сматра прихватљивом.
      
Радови на гајењу и обнови шума су, у целини гледано извршени на највећем делу планиране површине. Поједини радови, међутим, су показали значајнији подбачај у односу на планирану површину. Услед тога је на делу површине на коју су се ови радови односили констатовано нешто неповољније стање, али без последица по свеукупно стање. 

      
Радови на заштити шума дали су задовољавајуће резултате, чиме је очувано добро здравствено стање ових састојина.

      
Радови на коришћењу шума остварени су са 74% што чини 3/4 планираног етата. Преостали део неискоришћеног етата је, међутим, видљив на појединим деловима јединице, посебно у буковим састојинама. Новим планом коришћења мора се предвидети стриктно извршење свих планираних радова на коришћењу шума. Поред специфичних услова станишта, који се сматрају изузетно тешким, ГЈ је остала на прихватљивом нивоу очуваности.Остварени принос у претходном уређајном периоду достигао је ниво преко ког би била доведена у питање очуваност састојине.

У току протеклог уређајног раздобља на подручју газдинске јединице вршена су редовна одржавања постојећих шумских саобраћајница. Градње нових саобраћајница није било.
          
Ако у целини сагледамо биланс извршених радова и њихов утицај на садашње стање састојина можемо констатовати да су спроведени радови утицали на побољшање општег стања, али да оно захтева даље унапређење. 

2.4. Вредност шума
2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине
Табела 23. Сортиментна структура укупне дрвне запремине
	Врста дрвећа 
	 Бруто 
	 Отпад 
	 Нето 
	 Сортименти 

	
	
	
	
	 F 
	 L 
	 K 
	 I 
	 II 
	 III  
	Oстала техника 
	 Укупно техника 
	 Oгревно дрво ТЛ 
	 Огревно-целулоза 
	 Укупно просторно 

	
	
	
	
	
	
	
	 класа
	класа
	класа
	
	
	
	
	

	
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 

	Остали меки лишћари
	1.200
	120
	1.080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.080
	1.080

	Бели граб
	2.834
	283
	2.550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.550
	 
	2.550

	Цер
	4.078
	408
	3.670
	 
	 
	 
	367
	551
	 
	 
	918
	2.753
	 
	2.753

	Ситнолисна липа
	427
	43
	384
	 
	 
	 
	46
	108
	 
	 
	154
	231
	 
	231

	Трешња
	800
	80
	720
	 
	 
	 
	86
	130
	 
	 
	216
	504
	 
	504

	Остали тврди лишћари
	5.946
	595
	5.352
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.352
	 
	5.352

	Црни јасен
	1.303
	130
	1.173
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.173
	 
	1.173

	Црни граб
	4.313
	431
	3.882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.882
	 
	3.882

	Китњак
	91
	9
	82
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	12
	70
	 
	70

	Бреза
	203
	20
	183
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183
	183

	Мечја леска
	533
	53
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480
	 
	480

	Буква
	195.794
	19.579
	176.215
	1.057
	2.115
	4.934
	16.564
	21.146
	24.670
	 
	70.486
	105.729
	 
	105.729

	Планински брест
	106
	11
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	95

	Бели јасен
	462
	46
	416
	 
	 
	 
	 
	83
	 
	 
	83
	333
	 
	333

	Јавор
	10.057
	1.006
	9.052
	54
	109
	253
	1.032
	2.172
	 
	 
	3.621
	5.431
	 
	5.431

	Багрем
	903
	90
	813
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284
	284
	528
	 
	528

	Брекиња
	124
	12
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112
	 
	112

	Укупно липћари
	229.176
	22.918
	206.258
	1.112
	2.223
	5.187
	18.096
	24.201
	24.670
	284
	75.774
	129.221
	1.263
	130.485

	Јела
	1.010
	101
	909
	5
	11
	 
	136
	175
	218
	 
	545
	 
	364
	364

	Смрча
	24.292
	2.429
	21.863
	131
	262
	 
	3.279
	4.198
	5.247
	 
	13.118
	 
	8.745
	8.745

	Црни бор
	25.993
	2.599
	23.394
	140
	281
	 
	3.509
	4.492
	5.614
	 
	14.036
	 
	9.357
	9.357

	Бели бор
	11.146
	1.115
	10.031
	60
	120
	 
	1.505
	1.926
	2.407
	 
	6.019
	 
	4.012
	4.012

	Укупно четинари
	62.441
	6.244
	56.197
	337
	674
	 
	8.430
	10.790
	13.487
	 
	33.718
	 
	22.479
	22.479

	УКУПНО:
	291.617
	29.162
	262.455
	1.449
	2.898
	5.187
	26.525
	34.991
	38.157
	284
	109.492
	129.221
	23.742
	152.963


2.4.2. Вредност дрвета на пању
Табела 24. Вредност дрвета (јединичне цене)

	Врста дрвећа 
	 Сортименти 

	
	 F 
	 L 
	 K 
	 I 
	 II 
	 III  
	Oстала техника 
	 Oгревно дрво ТЛ 
	 Огревно-целулоза 

	
	
	
	
	 класа
	класа
	класа
	
	
	

	
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 

	Остали меки лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	Бели граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Цер
	 
	 
	 
	7.251
	4.832
	 
	 
	4.790
	 

	Ситнолисна липа
	 
	 
	
	8.773
	7.151
	 
	 
	4.790
	 

	Трешња
	 
	 
	 
	13.469
	10.371
	 
	 
	4.790
	 

	Остали тврди лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Црни граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Китњак
	 
	 
	 
	 
	12.752
	 
	 
	4.790
	 

	Бреза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	Мечја леска
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Буква
	18.303
	12.019
	1.015
	8.083
	6.609
	5.475
	 
	4.790
	 

	Планински брест
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Бели јасен
	 
	 
	 
	 
	9.661
	 
	 
	4.790
	 

	Јавор
	22.704
	17.494
	15.481
	14.243
	11.148
	 
	 
	4.790
	 

	Багрем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.896
	4.790
	 

	Брекиња
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	Јела
	17.211
	14.079
	 
	11.468
	9.612
	7.952
	 
	 
	3.206

	Смрча
	17.211
	14.079
	 
	11.468
	9.612
	7.952
	 
	 
	3.206

	Црни бор
	13.193
	10.398
	 
	8.242
	7.085
	5.342
	 
	 
	3.206

	Бели бор
	17.211
	14.079
	 
	11.468
	9.612
	7.952
	 
	 
	3.206


Табела 25. Вредност дрвета на пању
	Врста дрвећа 
	 Сортименти 

	
	 F 
	 L 
	 K 
	 I 
	 II 
	 III  
	Oстала техника 
	 Oгревно дрво ТЛ 
	 Огревно-целулоза 

	
	
	
	
	 класа
	класа
	класа
	
	
	

	
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 
	 m³ 

	Остали меки лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.463.346

	Бели граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.215.650
	 

	Цер
	 
	 
	 
	2.661.197
	2.660.096
	 
	 
	13.184.870
	 

	Ситнолисна липа
	 
	 
	 
	404.576
	769.476
	 
	 
	1.104.478
	 

	Трешња
	 
	 
	 
	1.164.013
	1.344.418
	 
	 
	2.414.764
	 

	Остали тврди лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.634.068
	 

	Црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.617.664
	 

	Црни граб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.594.205
	 

	Китњак
	 
	 
	 
	 
	157.347
	 
	 
	334.922
	 

	Бреза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586.313

	Мечја леска
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.298.625
	 

	Буква
	19.351.565
	25.415.118
	5.008.027
	133.888.411
	139.752.489
	135.068.698
	 
	506.441.536
	 

	Планински брест
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455.242
	 

	Бели јасен
	 
	 
	 
	 
	803.235
	 
	 
	1.593.001
	 

	Јавор
	1.233.053
	1.900.197
	3.923.605
	14.697.198
	24.217.897
	 
	 
	26.014.471
	 

	Багрем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.677.273
	2.530.622
	 

	Брекиња
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536.288
	 

	Јела
	93.860
	153.559
	 
	1.563.507
	1.677.397
	1.734.637
	 
	 
	1.165.586

	Смрча
	2.257.721
	3.693.737
	 
	37.609.008
	40.348.549
	41.725.404
	 
	 
	28.037.316

	Црни бор
	1.851.791
	2.918.961
	 
	28.921.520
	31.822.796
	29.992.480
	 
	 
	29.999.965

	Бели бор
	1.035.884
	1.694.755
	 
	17.255.705
	18.512.657
	19.144.383
	 
	 
	12.864.037

	УКУПНО
	25.823.874
	35.776.326
	8.931.632
	238.165.134
	262.066.356
	227.665.600
	1.677.273
	618.970.405
	76.116.563

	
	1.495.193.164



Укупна производна вредност дрвних сортимената износи 1.494.903.395 динара. При обрачуну коришћен Ценовник основних производа шумарства-дрвних сортимената на камионском путу, бр. 133/2022-3 / 10.08.2022 г.
Табела 26. Трошкови производње

	Сортименти
	Количина
	Трошкови
	Укупно

	
	m³
	дин/m³
	дин

	1. Техничко дрво
	109.492
	592
	64.819.271

	2. Просторно дрво
	152.963
	1103
	168.718.508

	Укупно
	262.455
	 
	233.537.778


При обрачуну трошкова производње коришћени подаци из погонског књиговодства.

Табела 27. Вредност дрвета на пању:

	Укупна производна вредност сортимената
	1.495.193.164

	Укупни трошкови производње
	233.537.778

	Укупна вредност дрвета на пању
	1.261.655.386




Укупна вредност дрвета на пању износи 1.261.655.386 динар.
2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)
Табела 28. Вредност младих састојина

	Порекло састојина
	Старост
	Површина
	Трошкови подизања
	Фактор
	Укупна вредност

	
	година
	ha
	дин/ha
	Укупно дин
	1,0 P n
	 дин x 1,0 P n

	Младе вештачки подигнуте састојине
	1.-10
	20,3
	147.737
	2.999.061
	1,07
	3.208.995

	
	1.-20
	1,7
	147.737
	251.153
	1,68
	421.937

	Младе природне састојине
	1.-10
	16,6
	147.737
	2.452.434
	1,3
	3.188.164

	
	1.-20
	31,0
	147.737
	4.579.847
	1,68
	7.694.143

	Укупно:
	 
	69,6
	 
	10.282.495
	 
	14.513.240


2.4.4. Укупна вредност шума
Табела 29. Укупна вредност шума

	Укупна вредност дрвета на пању
	1.261.655.386

	Укупна вредност младих састојина
	14.513.240

	Укупно:
	1.276.168.626


Обрачуната вредност шума износи 1.276.168.626 дин.

3.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

Многобројна дејства шуме која имају трајан значај за људско друштво називамо функцијама шума.

     
Положај газдинске јединице, њена намена и значај који се придаје шуми, намећу потребу одређивања и усклађивања свих функција које ова газдинска јединица мора да оствари, односно свеобухватни, полуфункционални приступ планирању и газдовању шумама и сагледавање и разрешење конфликта функција које могу да се јаве.    

     
 Однос човека према шуми у ранијим временима био је резултат бурног развоја производних снага друштва. Било је потребно ослобађати површине за подизање нових градова, индустријских објеката, за изградњу саобраћајница, за пољопривредну производњу итд. Овако брзи развој урбанизације и јачање техничке развијености друштва (подизање фабрика, хемијске индустрије, аутомобили...) довели су до наглог погоршања еколошких услова средине и загађивања ваздуха, воде и тла.

      
Шума као сложени екосистем представља најефикасније природно средство за отклањање штетних последица све бржег техничког развоја. Због тога друштвене функције шума у поређењу са њиховим природним функцијама морају добити све већи значај. Добра привредна шума истовремено врши на најбољи начин и остале своје функције. Основне поставке при просторно-функционалном реонирању шума и шумских станишта у оквиру ГЈ „Јеље-Маглеш“ поред одређивања основног производног типа састојина (стање, заступљеност врста, порекло, структурни облик и очуваност састојина) било је и сагледавање других могућности састојина, пре свега заштитна улога као и комплетност интерактивних односа на опште стање унутар шума, односно биогеоценозе. Сложеност шуме огледа се у томе, што се њен постанак, састав, пораст и развој непосредно повезани са одређеним и увек законитим, неопходним за њен живот различитим заједницама и симбиозом шумске вегетације са другим живим организмима у средини која их окружује тј. у одређеним климатским и земљишним условима.У оквиру основних поставки извршено је издвајање производних типова шумских заједница према конкретном стању и захтевима постављеним према производним типовима шума, као и другим опште корисним функцијама, где је у оквиру сваког производног типа предвиђен и одговарајући систем газдовања.
3.1. Функције и намене шума
      
Многобројна дејства шуме која имају трајан значај за људско друштво називамо функцијама шуме. Условно се све функције шуме могу сврстати у три групе и то: производне, заштитне и социјалне. Положај ГЈ „Јеље-Маглеш“, њена намена и значај који се придаје шуми, намећу потребу одређивања и усклађивaња свих функција које ова газдинска јединица мора да оствари. У оквиру производних функција, према конкретном стању, предвиђена је производња квалитетног техничког дрвета која заузима и највећи део површине. Приоритет производне функције и чињеница да негована шума доброг производног потенцијала врши истовремено и заштитне и друге општекорисне функције, учврстили су општи став да шума која најбоље испуњава производне функције, уједно најбоље врши и остале општекорисне функције.

      
Основне функције свих производних типова шума су повезане са основним захтевима који се огледају у:


- сталном и трајном повећању приноса и производње,


- максималној производњи дрвне масе,


- очувању и повећању вредности шуме,

           -  јачању и развијању опште корисних функција шуме.

Заштитне функције шума првенствено су усмерене на регулисање и заштиту воде и водног режима, лов-интензивно газдовање, пречишћавање отпадних вода, заштиту земљишта од ерозије, заштиту саобраћајница од снежних наноса, спречавање аерозагађења и радиоактивног зрачења, побољшање микроклиматских услова, смањење буке, стратегијске основе (општенародна одбрана) као и рекреационо туристичке функције.

У оквиру овако декларативно наведених функција шума одређена је за сваки тип шуме и намена површина.

Према глобалној намени структура површина газдинске јединице је разврстана у оквиру:
11- шуме и шумска станишта са производно-заштитном функцијом,

12- шуме са приоритетном заштитном функцијом,
20 - Предео изузетних одлика
У оквиру ГЈ „Јеље-Маглеш“ имајући у виду стања станишта и састојина према основној намени, издвојене су следеће наменске целине:

- наменска целина 10-производња техничког дрвета,

- наменска целина 26-заштита земљишта од ерозије,
- наменска целина-81- Предео изузетних одлика-I степен заштите
- наменска целина-82- Предео изузетних одлика-II степен заштите
- наменска целина-83- Предео изузетних одлика-III степен заштите
Наведено поглавље биће ближе образложено у следећим ставкама:

· могући степен и динамика унапређивања стања и функција шума,

· циљеви газдовања шумама,

· мере за постизање циљева газдовања шумама,

· планови газдовања.

      Шуме као најсложенија природна творевина карактеришу се бројним одликама трајног значаја за људско друштво. Многе од њих имају веома велики и непосредни значај у подмиривању друштвених потреба и битно утичу на развој и опстанак појединих подручја, региона и ширих природних и друштвених целина.

Проблем унапређења шумских екосистема и стања шума је један од општих друштвених задатака и проблем друштва у целини.

Садашње стање састојина у овој ГЈ представља само једну етапу, у остваривању оптималног стања до којег ће се доћи радовима:


- на пошумљавању земљишта намењеног шумској производњи,


- на интнезивирању превентивне заштите шума и шумских култура,


- на реконструкцији девастираних састојина, 


- на примени савремених метода истраживања,
 -на одржавању оптималне густине саобраћајница.

Унапређење стања и функција шума у краћем и дужем периоду зависиће од расположивих средстава предузећа као и средстава инфраструктуре из којх би требало финансирати негу младих култура и одржавање и изградњу шумских путева. 

     
 Извршење планираних радова је неопходно како би се у току уређајног раздобља, састојине довеле у такво стање које ће омогућити максимално коришћење природних потенцијала и истовремено испунити основну функцију шуме.  
3.2. Дугорочни и краткорочни циљеви
Циљеви газдовања шумама представљају основно опредељење и полазни елемент у планирању, а деле се на опште, посебне, краткорочне и дугорочне. Полазећи од положаја ове газдинске јединице, као и од многобројних потреба, садашњих и будућих, а на основу утврђеног стања шума, станишних и састојинских прилика, анализе досадашњег газдовања и намене појединих делова, утврђују се следећи општи и посебни циљеви газдовања шумама.
3.2.1. Општи циљеви газдовања шумама


Општи циљеви газдовања шумама установљени су Законом о шумама, Програмом газдовања шумама и годишњим извођачким планом газдовања приватним шумама. Применом савремених метода газдовања шумама, интензивним газдовањем остварити квантитативно и квалитативно оптималну производњу, усклађену са захтевима шума, тј. прилагодити их вишенаменском коришћењу и приоритетним функцијама шума газдинске јединице. Према Закону шуме су добро од општег интереса које се морају одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита, као и трајно повећање приноса и прираста. Остваривање општих циљева газдовања у многоме зависи од садашњег стања и од доследне примене узгојних, техничких и уређајних мера прописаних у основи газдовања шумама газдинске јединице.
Имајући у виду напред наведено, општи циљеви газдовање шумама су:

- заштита и стабилност шумских екосистема;

- санација општег стања деградираних шумских екосистема;

- обезбеђивање оптималне обраслости;

- очување трајности и повећање приноса;
- очување и повећање укупне вредности шума;
                    - максималну производњу дрвне масе,

- економичност и рентабилност.
                 - развијање, очување  и јачање општекорисних функција шума;

- чувању и унапређивању укупних природних вредности и ресурса;

- очувању предеоних одлика;
- очувању културно-историјског наслеђа;

      
Основа треба да одговори наведеним циљевима газдовања уз дугорочну привредну политику уз рационално улагање средстава рада, примењујући техничко-технолошке методе засноване на савременим сазнањима шумарске науке и праксе.

3.2.1. Посебни циљеви газдовања шумама


Полазећи од општих циљева, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од садашњег затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања:

-Заштита и очување биодиверзитета 
-Заштита земљишта од ерозије;

-Заштита и унапређивање режима вода;

-Заштита од климатских екстрема;

-Заштита од штетних имисионих дејстава;

-Производња дрвета, дивљачи и других шумских производа у складу са потенцијалом станишта;

-Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама; 

Сви наведени циљеви су дугорочни и једнаког ранга у оквиру приоритетних функција.



Посебни циљеви у зависности од утврђене намене шума су и посебна заштита делова природе и природног блага, заштита биодиверзитета, заштита генофонда, стварање услова за васпитно-образовну функцију и научно-истраживачки рад и стварање шумских резерви, обезбеђивање естетске улоге шуме, коришћење простора за рекреацију и туризам.
      
Из општих циљева газдовања, а на основу утврђеног стања шума, станишних и састојинских прилика, анализе досадашњег газдовања  и намене појединих делова шума, одређују се посебни циљеви газдовања као и поступак са шумом у наредном уређајном раздобљу.
      
Иако су специфични за сваку газдински тип, могу да имају заједничка обележја за више газдинскихтипова. 

      
Одређивању посених циљева газдовања шумама предходи анализа стања шума и основних функција шуме, а које значајно утичу на одређивање посебних циљева.

      
Најзначајнији захтев који се поставља пред будуће газдовање овом газдинском јединицом је превођење ка стању које ће уз одговарајући тип гајења да омогући максимални производни ефекат и биолошку стабилност уз истовремено обезбеђење заштитне и других функција.

Обзиром на временски период у коме се могу остварити деле се на:
      -дугорочне-остварују се у више уређајних раздобља,
      -краткорочне- остварују се у току једног уређајног раздобља.
                  У складу са одредбама Правилника о садржају основа посебни циљеви се одређују за сваку наменску целину и газдински тип у њој.

                  Посебни циљеви газдовања за ГЈ „Јеље-маглеш“ су:

      1.Максимална и трајна производња техничког дрвета најбољег квалитета (наменска целина 10),
      2. Противерозиона заштита земљишта (наменска целина 26), 
      3. Предео изузетних одлика-I степен заштите (наменска целина 81).
      4. Предео изузетних одлика-II степен заштите (наменска целина 82).
      5. Предео изузетних одлика-III степен заштите (наменска целина 83).
                  а) високе шуме:
                 дугорочни циљеви:
      -постепено довођење састојина у оптимално (нормално) стање које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта у циљу задовољења захтева друштва према шуми као општем добру од посебног значаја по свим њеним функцијама, 
     -остварење потпуне разнодобности у оквиру свих високих састојина букве и њихово трајно одржавање, 

     -очување високог узгојног облика,

     -биолошка стабилизација састојина,

     -производња осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта,

     -максимална производња што веће количине квалитетних трупаца, производња техничког, облог и просторног дрвета за грађевинарство и индустријску прераду, производња просторног дрвета за локалне потребе, производња осталих шумских производа (гљиве, шумски плодови, лековито биље, камен и др.),

     -очување свих заштитних и опште корисних функција шума (заштитне, хидролошке, хигијенско-здравствене, туристичко-рекреативне, научно-истраживачке и одбрамбене),

     -стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, увођење савремене механизације у  организацију рада и опрему у газдовању шумама, пермаментно побољшавање услове рада, смештаја, исхране и општег стандарда шумских радника,
     -спровођење превентивних и репресивних мера заштите шума.
                краткорочни циљеви:
      - у високим разнодобним буковим састојинама применом групимично оплодне сече дугог периода за обнову наставити процес природног обнављања-посебну пажњу посветити нези формираних подмладних језгара

      -у високим једнодобним и приближно једнодобним шумама започети и наставити процес обнављања оплодно-постепеном сечом (припремни, оплодни, оплодно-завршни и завршни сек)

      -у високим једнодобним шумама извршити извођење прореда умереног интензитета, на принципу позитивног одабирања  

      -нега састојина у свим фазама развоја (младе и средњедобне састојине),

      -изградња против-пожарних пруга, реконструкција и одржавање постојећих шумских комуникација     
      -побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине

                 б) изданачке састојине:

                          дугорочни циљеви:
      -биолошка стабилизација састојина,
      -превођење квалитетних изданачких састојина у високи узгојни облик (конверзија),
      -превођење дела изданачких девастираних састојина у виши узгојни облик (реконструкција),

      -производња осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта (гљиве, шумски плодови, лековито биље, камен и др.),

      - обезбеђивање максималне производње у складу са потенцијалом станишта,

      -очување свих заштитних и опште корисних функција шума (заштитне, хидролошке, хигијенско-здравствене, туристичко-рекреативне, научно-истраживачке и одбрамбене),

       -стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, увођење савремене механизације у  организацију рада и опрему у газдовању шумама, пермаментно побољшавање услове рада, смештаја, исхране и општег стандарда шумских радника,
      -спровођење превентивних и репресивних мера заштите шума,

                         краткорочни циљеви:
      -припрема састојина за конверзију селективним проредама са циљем  форсирања у највећој мери развоја стабала будућности,
      - нега састојина у свим фазама развоја (младе и средњедобне састојине),

      -побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине,

      - изградња против-пожарних пруга, реконструкција и одржавање постојећих шумских комуникација     
                         ц) вештачки подигнуте састојине:                                                
                        дугорочни циљеви:   

      -биолошка стабилизација састојина,

      -превођење вештачки подигнутих састојина у квалитетне састојине, које ће обезбедити стварање повољних станишних услова за постепено враћање аутохтоних лишћарских врста,

      -производња осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта (гљиве, шумски плодови, лековито биље, камен и др.),

      -обезбеђивање максималне производње у складу са потенцијалом станишта,

      -очување свих заштитних и опште корисних функција шума (заштитне, хидролошке, хигијенско-здравствене, туристичко-рекреативне, научно-истраживачке и одбрамбене),

      -стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, уводити савремену механизацију, организацију рада и опрему у газдовању шумама, пермаментно побољшавати услове рада, смештаја, исхране и општег стандарда шумских радника,
      -спровођење превентивних и репресивних мера заштите шума.

                         краткорочни циљеви:
      -благовременим и одговарајућим мерама неге у свим фазама развоја стабилизовати вештачки подигнуте састојине од свих штетних утицаја (ветар,снег и др.),
      -побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине,

      -нега састојина у свим фазама развоја (младе и средњедобне састојине),

       -изградња против-пожарних пруга, реконструкција и одржавање постојећих шумских комуникација     
                        д) девастиране састојине

      - одржавање и побољшавање заштитне функције ових шума,

      -реконструкција девастираних састојина,
                        краткорочни циљеви:
      -одржавање постојеће вегетације на овим површинама,

      -превођење дела девастираних састојина у виши узгојни облик (реконструкција),

                        е) шикаре: 
                       дугорочни циљеви:
               - заштита земљишта од ерозије.
                      краткорочни циљеви:
      - не планира се реконструкција шикара због техничке неизводљивости.

                      ф) необрасле површине:
                      дугорочни циљеви:
      -необрасле површине погодне за пошумљавање превести у шумске културе до оптималног односа.  

                      краткорочни циљеви:
      - у овом уређајном периоду  планира се пошумљање необраслих површина на површини од 0,89 ha. 

Општекорисни циљеви:



Под општекорисним функцијама шума у смислу ЗОШ, се подразумевају позитивни утицаји шума на животну средину, а нарочите заштите, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене, туристичко рекреативне, привредне, наставне, научноистраживачке и одбрамбене функције.
3.3. Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама

Ради остваривања општих и посебних циљева газдовања шумама утврђују се и мере које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, а које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу вредност, како са еколошког, тако и са економског аспекта.   
3.3.1. Узгојне мере    

1.Избор система газдовања

 У складу са конкретним станишним и састојинским приликама и досадашњим газдовањем у газдинској јединици „Јеље-Маглеш“ примењује се састојински облик газдовања (у свим газдинским типовима изузев оних које спадају у категорију девастираних). 
Састојинско газдовање применом оплодних сеча дугог периода обнављања-групимично оплодне сече – примењиваће се у свим састојинама ове газдинске јединице. У вештачки подигнутим састојинама четинара, у случају изостанка појаве природног подмлатка на крају опходње, прећи ће се на систем газдовања - чиста сеча, односно реконструкцију оваквих састојина уз вештачко пошумљавање.
2. Избор узгојног и структурног облика

      
Основни узгојни облик у газдовању шумама, коме дугорочно треба тежити,  је високи облик гајења. На подручју ове газдинске јединице кроз претходна уређајна раздобља постигнут је и стабилизован овај узгојни облик, док је ниски облик гајења преостао на мањем делу површине. 

     
 Један од крајњих циљева за ову газдинску јединицу је, између осталог, и привођење високом облику гајења на целокупној њеној површини, уз унапређење стања у постојећим високим састојинама. Ниски облик гајења је задржаван само у састојинама багрема, у којима су због биолошких својстава ове врсте неизводљиви други облици гајења.      

      
Посебно и веома значајно питање везано за ову газдинску јединицу је газдовање високим састојинама букве, које представљају у економском и газдинском смислу њен најзначајнији део.


Приликом ове инвентаризације, као и приликом свих претходних, на подручју ове газдинске јединице је констатован изразито једнодобни структурни облик, који се за ове састојине показао као високо-продуктиван међутим, преласком на нови начин састојинског газдовања применом оплодних сеча дугог периода обнављања-групимично оплодне сече, овај вид газдовања примењиваће се у свим састојинама ове газдинске јединице уз остварење потпуне разнодобности у оквиру свих високих састојина букве и њихово трајно одржавање, и у наступајућем уређајном, односно наступајућим уређајним раздобљима.  
3. Избор врсте дрвећа
 

   Код избора врста дрвећа треба давати апсолутну предност аутохтоним врстама у односу на алохтоне. Станишне прилике, односно еколошка припадност локалитета на коме се подиже нова шума, треба да буде основна одредница код одабира врста. Једино у ситуацијама када је већ дошло до деградације станишта, па аутохтоне врсте не би имале задовољавајућу производност, предност треба давати алохтоним врстама. За ову газдинску јединицу, ипак, имајући у виду задовољавајућу очуваност постојећих  вештачки подигнутих састојина четинара, и успешно прилагођавање четинарских врста њеним станишним и микроклиматским условима, избор је пао на алохтоне врсте четинара, пре свега смрча, и црни бор на лошијим  стаништима. 
Код пошумљавања необраслих површина користити јавор а све у складу са дефинисаном еколошком припадношћу.    
  

 Као и увек при изради плана пошумљавања, повело се рачуна о могућности да нека од врста садржаних у плану у време реализације не буде доступна за набавку. У том случају за јавор се као алтернативне врсте могу узети други племенити лишћари, пре свега липа и трешња, који такође насељавају просторе на којима се пружа ова јединица. За црни бор се као једина адекватна замена може користити багрем, узимајући у обзир да су терени који су предмет плана пошумљавања прилично сиромашни, на плитком и скелетном земљишту, на ком ни једна друга врста сем ове две не би имала реалне шансе за опстанак.      
4. Избор начина сече

Избор начина сече-обнове у директној је корелацији са претходно постављeним циљевима, односно одабраним системом газдовања, узгојним и структурним обликом, стањем састојина, условима станишта и наменом комплекса.

Од изабраног начина обнављања зависи структурни облик будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину (особине састојине), особине станишта и економских прилика, а на основу тога обнављања шума ове газдинске јединице изводиће се путем комбинованих сеча – по узгојним групама. При томе се комбинује више врста узгојних интервенција у зависности од узгојних група и конкретног стања састојине.
5. Избор начина неге
Све интервенције које се изводе у некој састојини од момента настанка до времена извођења сеча обнављања, спадају у мере неге. Стручна, благовремена и рационална нега састојина је најважнији задатак. Нарочито се мора истаћи значај спровођења мера неге у младим  састојинама. 
Одабир начина и врсте неге зависи од бројних фактора као што су: производни потенцијал станишта, узгојни облик шуме, врста дрвећа, стање и старост састојина и др.

Избор начина неге је у највећој мери условљен затеченим стањем састојина:старошћу и развојном фазом, структуром, врстом дрвећа, очуваношћу и досадашњим узгојним поступком. Овом Основом газдовања шумама за ГЈ „Јеље-Маглеш“  планиране су следеће мере неге:
· чишћење у младим природним састојинама (35,98 ha),
· чишћење у младим културама (40,56 ha),
· селективна прореда (769,34 ha) , циљ ове мере је да се помогне фенотипски најбољим стаблима (стаблима будућности) и спроводи се у састојинама од фазе летвењака до зрелости састојине за обнављање.
3.3.2. Уређајне мере
      Мере уређајне природе значајне за ГЈ „Јеље-Маглеш“ су: 

· избор пречника сечиве зрелости

· избор уравнотежене запремине

-      избор реконструкционог и конверуионог раздобља,

-      избор оптималног односа обрасле и необрасле површине.

б) Избор пречника сечиве зрелости
          
Пречници сечиве зрелости утврђени су на основу искуствених сазнања о развоју букве на овом подручју, као и на основу истраживања која је овде вршио проф. др. Д. Милојковић. Циљни пречник одређује се за високе разнодобне састојине букве и зависи од броја стабала будућности.

      
За димензије сечиве зрелости усваја се принцип контролног метода, да је стабло зрело за сечу када се на њему примете знаци слабљења виталности. Од пречника сечиве зрелости зависи структура састојина и оптимална запремина којој тежимо. За високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве одређује се пречник сечиве зрелости од 55 cm.

в) Избор уравнотежене запремине
Примењујући резултате истраживања на сличним стаништима од стране више аутора (Милојковић, Милин, Клепац, Матић) оцењено је да одговорају следеће уравнотежене запремине:

- за високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве      

буква  на бољим стаништима               360 m³/ha
буква на средње добрим стаништима  310 m³/ha
буква на лошијим стаништима             270 m³/ha
г) Избор реконструкционог и конверзионог раздобља

Укупна површина девастираних састојина на подручју ГЈ „Јеље-Маглеш“ износи 145,81 ha. Девастиране састојине сврстане су у све наменске целине у газдинској јединици. У наредном уређајном раздобљу није планирана реконструкција, због едафских и орографских услова. У питању су шуме које се налазе на екстремно великим нагибима и плитком, јако скелетном земљишту. 
      
Имајући у виду стање изданачких састојина у овој газдинској јединици (њихов квалитет, распоред по добним разредима, структурне карактеристике, биоеколошке карактеистике врста које их изграђују) установљава се опште конверзионо раздобље од 20-80 година као период у коме ће се све састојине, у којима је то могуће, природним путем превести у високи узгојни облик.

д) Избор оптималног односа обрасле и необрасле површине     

Укупна површина државних шума и шумског земљишта у овој газдинској јединици износи 1.867,51 ha, од чега на обрасло отпада 1809,29 ha 
(97%). Од укупно необрасле површине (58,22 ha), на неплодно земљиште отпада 9,66 ha, на земљиште за остале сврхе 46,63 ha, а на заузећа 1,41 ha. За пошумљавање је у овом уређајном раздобљу предвиђено 0,52 ha. Остали део необраслог земљишта није разматран за пошумљавање.
4.0.  ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА
4.1. План газдовања шумамама

      
На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања шумама, утврђених узгојних, уређајних и других мера израђују се планови будућег газдовања.
4.1.1. План гајења шума
Основне концепције плана гајења шума, па сходно томе и врста и обим шумско-узгојних радова, темеље се на следећим одредбама:

· постојећем производном потенцијалу шумских станишта,

· стању шума и потребним узгојним мерама којима се затечено стање може побољшати,
· постављеним циљевима газдовања,
· реалним могућностима (финансијским, техничким, кадровским и др.) шумског газдинства,
· очекиваној финансијској помоћи из буџета Републике Србије.
Сви планирани радови у газдинској јединици „Јеље-Маглеш“ приказани су у следећим табелама.
Табела 30.  Планирани радови на гајењу шума 
	Врста рада
	Планирано

	
	ha

	Комплетна припрема терена за пошумљавање (127)
	0,52

	Вештачко пошу.голе.и обе.површи.  (313)
	0,52

	Обнављање природним путем (312)
	104,08

	 Поп. веш. подигнутих култура садњом (414) 
	0,10

	Сеча избојака ручно и уклањање корова (513) 
	41,60

	Уклањање корова ручно (515)
	41,60

	Окопавање и прашење у културама (518) 
	41,60

	Чишћење у младим природним састојинама (526)
	38,33

	Чишћење у младим културама(527)
	41,60

	Прореде 
	745,80

	УКУПНО  ГЈ ''Јеље-Маглеш''
	1.055,75


      
Укупан план гајења шума за ГЈ "Јеље-Маглеш" износи 1055,75 ha радне површине. Сви наведени радови ће се финансирати из сопствених извора и средстава из буџета Републике Србије.
4.1.1.1. План обнављања и подизања шума

Табела 31. Табела обнављања и подизања шума:
	Газдински тип шуме
	Обнављање природним путем комбинованим методама -фемелшлаг -312
	Сакупљање режијског отпада- 120
	Комплетна припрема терена за пошумљавање -127     
	Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина-313    
	Попуњавање вештачки подигнутих састојина- 414
	Укупно

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	

	 Високе мешовите шуме букве- (21110)
	104,08
	 
	 
	 
	 
	104,08
	

	Чистина
	 
	 
	0,52
	0,52
	0,10
	1,14
	

	Укупно ГЈ "Јеље-Маглеш"
	104,08
	 
	0,52
	0,52
	0,10
	105,22
	


Укупан план подизања и обнављања шума износи 104,08 ha радне површине. Од тога вештачко пошумљавање голети (тј. пошумљавање чистина) планирано је на радној површини од 0,52 ha. Приликом ових радова обавиће се комплетна припрема терена за пошумљавање на површини од 0,52 ha. 

     
 Попуњавање вештачки подигнутих састојина је планирано на радној површини од 0,10 ха (планирано 20 % на површинама предвиђеним за пошумљавање (чистина) . 
           Обнављање природним путем комбинованим методама – фемелшлаг, планирано на радној површини од 104,08 ha у газдинским типовима наведеним у претходној табели.
4.1.1.2. План расадничке производње

Табела 32. Табела расадничке производње:
	Врста садница
	Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина        
	Вештачко пошумљавање садњом           
	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом  414       
	Укупно

	
	313
	317
	
	

	
	комада
	комада
	комада
	комада

	смрча
	0
	1.300
	260
	1.560

	Укупно „Јеље-Маглеш“
	0
	1.300
	260
	1.560



   Планом расадничке производње предвиђен је број, количина, врста и старост садница: за пошумљавање површина погодних за ту намену, као и попуњавање вештачки подигнутих састојина.Укупна потреба за садницама износи 1560 комада.
      
За ову ГЈ планира се набављање садног материјала из најближег расадничког објекта од семена познатог порекла и провенијенције и то: за пошумљавање старост 2+1 као и за попуњавање. Врста дрвећа предвиђена овим планом је смрча.
4.1.1.3. План неге шума

Табела 33. Табела неге шума по газдинским типовима:
	Газдинска тип
	Прореде у ВПС-532
	Прореде у изданачким састојинама   533
	Прореде у високим састојинама -534
	Сеча избојака и уклањање корова ручно- 513   
	Уклањање корова ручно -515
	Окопавање и прашење-518     
	Чишћење у младим  приро. састо.- 526  
	Чишћење у младим вештачки поди. Састо.-527  
	Укупно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	

	 Високе мешовите шуме букве- (21110)
	 
	 
	433,40
	 
	 
	 
	35,98
	 
	469,38
	

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	 
	75,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,81
	

	Изданачке мешовите шуме храстова-високе шуме хра. и ост.лиш-(2621)
	 
	2,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,84
	

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	159,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,53
	

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	71,72
	 
	 
	36,32
	36,32
	36,32
	 
	36,32
	217,00
	

	Високе мешовите шуме борова-високе шуме лишћ и чет.(31211)
	22,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,81
	

	Високе мешовите шуме смрче-високе шуме лишћ. и чет.(31511)
	3,23
	 
	 
	4,24
	4,24
	4,24
	 
	4,24
	20,19
	

	Чистина
	 
	 
	 
	1,04
	1,04
	1,04
	 
	1,04
	4,16
	

	Укупно ГЈ „Јеље-Маглеш“
	257,29
	78,65
	433,40
	41,60
	41,60
	41,60
	35,98
	40,56
	971,72
	



Укупан план неге шума износи 1053,40 ha радне површине. Од тога сеча избојака ручно (513) је планирана на радној површини од 41,60 ha и то у културама које ће бити подигнуте у овом уређајном раздобљу, уклањање корова ручно (515) је планирано на радној површини од 41,60 ha и то у културама које ће бити подигнуте у овом планском периоду и у састојинама у којима коров омета процес природног обнављања, окопавање и прашење у културама (518) је планирано на  радној површини од 41,60 ha и то у новоподигнутим културама, чишћење у младим природним састојинама (526) је планирано на радној површини од 35,98ha, чишћење у младим културама (527) је планирано на радној површини од 40,56 ha, док су прореде ( у вештачки подигнутим састојинама-532, у изданачким шумама-533, у високим шумама-534  планиране на 769,34 ha радне површине и основни им је циљ нега састојина у смислу побољшања затеченог састојинског стања.  
4.1.2. План заштите шума



Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара, других  елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета као и мере неге шумских засада.
У циљу коришћења превентивних мера корисник је дужан да их доследно спроводи за све шуме а оне се састоје у следећем:


- строга примена важећих законских прописа,


- забрана неконтролисаног ложења ватре у шуми,


- одржавање реда пре и после сече,


- на прилазним путевима поставити знакове упозорења,

 - организовати дежурства у току сушног периода на најкритичнијим местима,


- организовати квалификовану службу за дејство против пожара и биљних болести и штеточина и свих узрочника шумских штета,


- на време обезбедити потребна техничка средства и опрему,


- упознати становништво путем средстава информисања колике могу да буду материјалне и еколошке штете,


- сарађивати са општинским органима ради ефикасног организовања акција,


- за заштиту шума, превентивне мере и набавку потребних техничких средстава и опреме, треба обезбедити потребна финансијска средства у годишњим производно-финансијским плановима, из сопствених извора и из републичких фондова.  

Следи табела у којој је дат преглед неколико најосновнијих активности, односно средстава, на којима се заснивају мере заштите шума. 

Прва од њих, мониторинг здравственог стања, део је свакодневних обавеза теренског особља и подразумева стално праћење и уочавање евентуалних негативних појава, као што су, нарочито после зимског периода, снеголоми и снегоизвале, или масовније појаве сушења у време летњих врућина, као и масовније појаве штетних инсеката, попут губара.

Феромони и феромонске клопке су основна средства помоћу којих се прати и контролише бројност поткорњака, и такође су део редовних, свакогодишњих активности борбе против ових инсеката. Укупан број потребних феромона за наредно раздобље је 4 (боров поткорњак) и 5 (смрчев поткорњак). Такође је потребна замена старих, односно набавка 2 новe феромонскe клопкe, колико их је укупно распоређено на подручју јединице.

Из стања састојина према степену угрожености од пожара, вегетација шумског комплекса "Јеље-Маглеш" својим највећим делом припада V степену угрожености од пожара (50%). Али  узимајући у обзир значајан проценат састојина у оквиру I и II степена угрожености од пожара (15%), мере превентивне заштите се морају стално спроводити како је прописано у Општем плану заштите шума од пожара за ШУ и ГЈ. На основу тога број активних дежурстава износи 153 дана годишње. Отвореност овог комплекса шумским путевима (10.55 km/ha) као и шумским влакама је задовољавајућа,у наредном уређајном периоду се планира текуће одржавање путне мреже, изградња нових влака које ће бити у функцији против-пожарних пруга, што ће допринети бољој и већој ефикасности на заштити шума.  


Заштита од пожара такође подразумева стално праћење, нарочито у пролећним и летњим месецима, и заснива се на редовном присуству на терену и међусобном контакту теренског особља. Посебно је важно организовање дежурстава на излетничким локалитетима у време пролећних и летњих празника, као и викендима, када је појачано присуство већег броја људи у шуми, и већи ризик од неопрезног изазивања пожара.

Табела 34. План заштите шума:
	
	Врста рада
	Јединичне мере
	План

	
	
	
	

	1.
	Заштита шума
	
	

	
	Мониторинг зд.ст.
	hа
	1.867.51

	
	Постав.феромона (боров поткорњ.)
	ком.
	80

	
	Набавка феромонских клопки
	ком.
	100

	2
	Заштита шума од пожара
	
	

	
	Активна дежурства
	р. дана
	153 р.д


4.1.3. План коришћења шума

На основу станишних услова и затеченог стања састојина, а у односу на циљеве газдовања све састојине у овој газдинској јединици смо сврстали:

      1.Састојине за редовно газдовање,

      2. Противерозиона заштита земљишта
      3.Састојине предвиђене за прелазно газдовање.
      
При одређивању плана у шумама ове газдинске јединице примењено је груписање састојина у оквиру газдинког типа по узгојним групама (на нивоу круга). Како се овде ради о разнодобним састојинама и једнодобним у којима тежимо ка разнодобности, спроводи се начин газдовања који истовремено има карактер главне и проредне сече у односу на узгојну групу (на круговима). Тако ће се узгојно селективне и санитарне проредне сече радити углавном у узгојним групама 4 и делом 5, док ће се у узгојним групама делом 5 и 6 радити сече прилагођених интензитета за сече обнављања.

4.1.3.1. План сеча шума и калкулација етата
Планом сеча обнављања, у овом уређајном периоду, предвиђен је принос од 43.181,14 m3. Планирани етат групимично-оплодним сечама треба извршити на површини од 1.213,58 ha, у укупном износу од 43.181,14 m3. Интезитет сеча у односу на запремину износи 14,81%, а у односу на запремински прираст 64,50%. 
Све планиране сече имају за циљ побољшање стања састојина кроз успостављање нормалнијег размера добних разреда главних газдинских типова високих састојина, односно промену узгојног облика у изданачким, на нивоу газдинске јединице, али и шумског подручја (шумског газдинства).
 Табела 35.  Укупан план сеча обнављања  шума
	Газдински Тип
	Стање шума
	Разнодобни принос по Узгојним групама
	Принос – разнод.
	Укупан принос
	Интезитет сече

	
	
	
	
	
	
	

	
	Површ.
	Запремина
	Запремински прираст
	3
	4
	5
	6
	
	
	Запр.
	При-раст
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ha
	m3
	m3/h
	m3
	m3/h
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	%
	%
	

	Високе мешовите шуме букве-(21110)
	809,08
	198.431,63
	245,26
	4.291,89
	5,30
	 
	18.503,90
	4.711,32
	5.264,59
	28.479,81
	28.479,81
	14,35
	64,17
	

	Изданачке мешовите шуме букве-(21120)
	119,29
	26.378,44
	221,13
	636,55
	5,34
	49,11
	3.624,48
	 
	 
	3.673,59
	3.673,59
	13,93
	9,52
	

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)
	5,36
	1.228,73
	229,24
	27,04
	5,04
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	

	Изданачке мешовите шуме храстова-(2621)
	2,84
	626,25
	220,51
	12,11
	4,26
	 
	125,25
	 
	 
	125,25
	125,25
	20,00
	0,18
	

	Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820)
	14,14
	1.703,22
	120,45
	41,24
	2,92
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,62
	

	Високе мешовите шуме борова-(31210)
	159,05
	34.075,61
	214,24
	929,21
	5,84
	 
	6.130,26
	 
	 
	6.130,26
	6.130,26
	17,99
	13,89
	

	Високе мешовите шуме борова-високе шуме лишћ и чет.(31211)
	5,90
	2.304,30
	390,56
	57,40
	9,73
	 
	345,65
	 
	 
	345,65
	345,65
	15,00
	0,86
	

	Високе мешовите шуме смрче-(31510)
	92,57
	25.218,34
	272,42
	656,25
	7,09
	457,79
	3.823,55
	 
	 
	4.281,34
	4.281,34
	16,98
	9,81
	

	Високе мешовите шуме смрче-високе шуме лишћ. и чет.(31511)
	5,35
	1.650,59
	308,52
	37,10
	6,93
	 
	145,24
	 
	 
	145,24
	145,24
	8,80
	0,55
	

	Укупно сеча
	1.213,58
	291.617,12
	240,29
	6.688,79
	5,51
	506,90
	32.698,33
	4.711,32
	5.264,59
	43.181,14
	43.181,14
	14,81
	64,50
	

	УКУПНО ГЈ „Јеље-Маглеш“
	1.213,58
	291.617,12
	240,29
	6.688,79
	5,51
	506,90
	32.698,33
	4.711,32
	5.264,59
	43.181,14
	43.181,14
	14,81
	64,50
	


Табела 33. Укупан принос по врстама дрвећа
	Врста дрвећа
	П Р И Н О С

	
	Укупно

	
	запремина m3
	прираст m3
	принос m3

	Буква
	195.794,30
	4.214,01
	30.504,12

	Граб
	2.833,63
	46,13
	298,88

	Цер
	4.077,85
	84,70
	455,74

	С.липа
	427,00
	8,20
	 

	Трешња
	800,24
	13,48
	 

	ОТЛ
	5.946,25
	164,59
	355,44

	Ц.јасен
	1.303,06
	18,64
	 

	Ц.граб
	4.313,20
	139,11
	130,16

	Китњак
	91,45
	2,60
	18,29

	Бреза
	203,18
	4,42
	 

	М.лишићари
	1.200,29
	15,42
	 

	Мечија леска
	533,23
	9,76
	 

	П.брес
	105,64
	1,87
	 

	Б.јасен
	461,93
	7,54
	 

	Јавор
	10.057,45
	247,14
	962,54

	Јела
	1.009,86
	21,23
	 

	Смрча
	24.292,35
	626,29
	3.993,32

	Ц.бор
	25.992,92
	731,44
	4.380,37

	Б.бор
	11.145,75
	304,36
	2.007,49

	Багрем
	903,10
	25,18
	74,79

	Брекиња
	124,44
	2,68
	 

	Укупно сеча:
	291.617,12
	6.688,79
	43.181,14

	УКУПНО ГЈ "Јеље-Маглеш"
	291.617,12
	6.688,79
	43.181,14


          Укупан план сеча шума у ГЈ "Јеље-Маглеш" износи 43181,14 m3, што представља јачину захвата од 15 % по запремини и 64,5 % по прирасту.
4.1.4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница 

У наступајућем уређајном раздобљу не планира се изградња нових путних праваца. На подручју ове газдинске јединице је закључно са протеклим уређајним раздобљем завршена изградња свих преосталих путних праваца потребних за несметано газдовање и извршење планираних радова. У предстојећем уређајном раздобљу у плану је само редовно-текуће одржавање.

Табела 34. План изградње и одржавања шумских саобраћајница:
	Назив пута
	Текуће одржавање

	
	
	

	Беле воде-Јеље
	1,55
	

	Маглеш-лугарница
	3,70
	

	Градачка стена-Буково брдо
	4,26
	

	Говеђа глава-Јеље
	1,50
	

	Шупљачка коса-Бежиште
	4,07
	

	Јеље-ГЈ.ЈељеМаглеш одељење 6-10
	0,93
	

	Растило-Мијатовина
	1,92
	

	Шупљачка коса-Дуга коса
	1,77
	

	Укупно:
	19,70
	


      
У табели су детаљно планирани радови, по километражи-редовно текуће одржавање.
4.1.5. План унапређења стања ловне дивњачи 

      
У оквиру основе за газдовање шумама за ову газдинску јединицу није предвиђен план за унапређење стања ловне дивљачи, јер ШГ "Борања" не газдује ловиштем које се налази на подручју ГЈ "Јеље-Маглеш". Овим ловиштем газдује Ловачки Савез Србије Ловачког удружења "Браћа Недић" Ваљево, и Ловачко удружење „Скрапеж“ Косјерић, а на основу важеће ловне основе.      

      Рок важења ове основе је од 01.04.2017. год. до 31.03.2027. год.
КАПАЦИТЕТ ЛОВИШТА
      Ловно газдовање ловиштем заснива се на економском капацитету ловишта. Економски капацитет ловишта је дефинисан као број дивљачи на 100 ha ловно продуктивне површине ловишта, при коме је осигурана здрава и нормално развијена дивљач, која обезбеђује постизање економске користи, а при томе на станишту не причињава економски значајне штете. Када се говори о ловно продуктивним површинама мисли се на површине, делове ловишта на којима дивљач има услове за стални опстанак и размножавање и на којима се ловним газдовањем гаји, штити и у ловном смислу користи.
     Гајене врсте дивљачи у овим ловиштима су:
1.Срна
2.Дивља свиња
3.Зец
4.Фазан
5.Јаребица


Подаци о стању ловишта и дивљачи у ловишту „Скрапеж“ дати су у наредној табели:
Табела 35.  Стање ловишта и дивљачи 
	Врста
дивљачи
	Бонитет
ловишта
	Л.продукт. површина
	Број дивљачи
	Економски
Капацитет

	
	
	
	„Скрапеж“
	ГЈ „Јеље-Маглеш“
	

	Срна
	3
	29.408
	240
	14
	650

	Дивља свиња
	3
	29.408
	35
	-
	100

	Зец
	3
	29.408
	3.000
	18
	7.500

	Фазан
	3
	29.408
	1.100
	7
	3.650

	Јаребица
	3
	29.408
	800
	5
	4.200



Подаци о стању ловишта и дивљачи у ловишту „Маглеш“ дати су у наредној табели:
Табела 36.  Стање ловишта и дивљачи 
	Врста
дивљачи
	Бонитет
ловишта
	Л.продукт.
површина
	Број дивљачи
	Економски
Капацитет

	
	
	
	„Маглеш“
	ГЈ „Јеље-Маглеш“
	

	Срна
	2
	30.000
	940
	23
	1.300

	Дивља свиња
	2
	20.000
	138
	3
	32

	Зец
	2
	40.000
	5.200
	126
	9.100

	Фазан
	2
	20.000
	4.200
	102
	8.200

	Јаребица
	2
	20.000
	1.575
	38
	3.500


4.1.6. План уређивања шума
На основу „Закона о шумама (Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18) шумама у државној својини које су обухваћене шумским подручјем газдује се на основу плана развоја шумског подручја и основе газдовања шумама"; Основе и програм газдовања шумама доносе се за за време од 10 година". 

Сходно томе важност ове основе је од 01.01.2026.-31.12.2035. године и примењиваће се од дана давања сагласности од стране Министарства пољопривреде,шумарства и вопривреде и заштите животне средине.

За израду нове основе треба почети са прикупљањем теренских података у лето 2034. године, како би се њеном израдом у 2035. години обезбедио континуитет планирања. 
      4.1.7  План коришћења осталих шумских производа
      
У оквиру свог пословања ШГ „Борања" Лозница доноси годишње планове за коришћење осталих шумских производа. Ови планови се не раздвајају по газдинским јединицама па се стога и газдинска јединица "Јеље-Маглеш" уклапа у општи план по ком је је за наредни уређајни период планирана производња шумских печурака, које ће се откупљивати, зависно од врсте, у свежем стању, суве или у саламури. На овом подручју најзаступљеније су лисичарка, медведара, сунчаница и млечница.

      
Што се тиче лековитог биља, шумских плодова, печурaкa, пужева и др., организованог  сакупљања од стране шумског газдинства нема, већ ће одговарaјуће стручне службе шумског газдинства вршити контролу сакупљања поменутих као и контролу поседовањa дозвола за ову врсту делатности.
4.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања
Планови донети основом, и њихов ефекат, анализираће се на крају уређајног периода. Да би се извршила анализа важно је, пре свега, да они буду спроведени у предвиђеном обиму, по сваком од радова за које су донешени. Плановима су обухваћени сви послови којима се спроводи газдовање шумама, и од којих зависи пословање предузећа које газдује шумама, као и ефекти које шума има на целокупно друштво. 

За ову јединицу у претходним поглављима је, по највећем делу анализираних показатеља, костатовано стабилно и задовољавајуће стање – просечна запремина, запремински прираст, здравствено стање, стање отворености јединице, те је у наступајућем раздобљу главни задатак очување таквог стања. Неки параметри, међутим, показали су другачију слику, и захтевају поправку. Ту се првенствено мисли на стање по старости и, везано са тим, стање подмлађености, која су још увек далеко од нормалног и оптималног. Планови који су донети произашли су из анализе тог стања, при чему су одређени приoритети и сагледане реалне могућности и домети, како приликом планирања сеча, тако и приликом планирања радова на гајењу и заштити. У том смислу очекивања иду најпре у правцу стабилизације стања, превенције негативних појава и последица које остављају, а затим и постепеног унапређења. Уколико се планови буду доследно спроводили, и уколико стање крене у правцу стабилизације и побољшања, могу се очекивати и сви други ефекти које шуме имају на друштво у целини. 

4.2. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА-ПРОСЕЧНО ГОДИШЊЕ
Економско-финансијска анализа газдовања шумама усклађује обим радова на гајењу, заштити и коришћењу шума и усклађује износе и изворе средстава за извршење радова предвиђених основом.

Ова анализа израђена је према одредбама Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, користећи податке из производно-финансијског плана радне организације уз претпоставку да ће се сви радови извршити у сопственој режији.

4.2.1. Врста и обим планираних радова

У овом делу основе планирани радови ће послужити само како би се као последица реализације тих планова могли рачунати приходи односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити биланси средстава за несметано газдовање.

4.2.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине и приход од продаје:
Рачунат је на бази претпостављене сортиментне структуре. При обрачуну коришћене су цене Ценовника Основних Производа Шумарства – Дрвних Сортимената, бр. 133/2022-3, од 10 08 2022 године. 
     Табела 36. Сортиментна структура дрвне запремине и приход од продаје.
	Сортименти
	%
	m ³
	дин/m ³
	дин.

	буква F класа
	2
	55
	15.259
	837.109

	буква L класа
	5
	137
	10.900
	1.494.935

	буква K класа
	8
	219
	9.538
	2.093.019

	буква I класа
	14
	384
	7.332
	2.815.635

	буква II класа
	13
	357
	5.994
	2.137.400

	буква III класа
	11
	302
	4.967
	1.498.693

	буква ос.тех.др.
	1
	27
	5.602
	153.663

	вишеметарско
	37
	1015
	4.790
	4.861.419

	буква ог. I класа
	10
	274
	4.790
	1.313.897

	Ук:
	100
	2770
	 
	17.205.769

	цер I класа
	15
	6
	6.576
	40.442

	цер II класа
	12
	5
	7.251
	35.675

	вишеметарско
	54
	22
	4.790
	106.051

	цер ог. I класа
	19
	8
	4.790
	37.314

	 
	100
	41
	 
	219.482

	јавор I класа
	15
	13
	14.243
	185.871

	јавор II класа
	12
	10
	11.148
	116.385

	вишеметарско
	54
	47
	4.790
	225.034

	цер ог. I класа
	19
	17
	4.790
	79.179

	Ук:
	100
	87
	 
	606.469

	ОТЛ вишеметарско
	64
	50
	4.790
	239.500

	ОТЛ огрев I класа
	36
	50
	4.790
	239.500

	Ук:
	100
	80
	 
	479.000

	црни и бели бор I класа
	18
	104
	7.703
	797.261

	црни и бели бор II класа
	15
	86
	6.623
	571.234

	црни и бели бор III класа
	14
	81
	4.993
	401.937

	црни и б. бор бор руд.др
	39
	224
	4..275
	958.669

	црни и бели бор бор цел.дрво
	14
	81
	3206
	258.083

	Ук:
	100
	575
	 
	2.987.183

	смрчa II класа
	14
	50
	8.983
	452.743

	смрча III класа
	21
	76
	7.432
	561.859

	смрча руд.дрво
	45
	162
	4.275
	692.550

	смрча цел.дрво
	20
	72
	3.206
	230.832

	Ук:
	100
	360
	 
	1.937.984

	УКУПНО:
	 
	3913
	 
	23.435.887


4.2.1.2. ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
Учешће наших камиона у превозу дрвних сортимената у овој газдинској јединици је 10 %, а преостала количина продаваће се на франко камионском путу.
Табела 37. Приход од превоза дрвних сортимената
	Превоз
	m³
	Цена (дин)
	Свега (дин)

	Превоз тех.дрв.
	230
	1.500
	345.000

	Превоз прос.дрв.
	163
	1.500
	244.500

	СВЕГА
	
	 
	589.500


4.2.1.3. ПРИХОД ОД БИОЛОШКИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Средства за репродукцију шума - 15% на остварену цену продатог дрвета.
Табела 38.  Приход од биолошких инвестиција
	Врста рада
	Свега (дин)

	Биолошке инвестиције
	2.988.076

	СВЕГА
	2.988.076


4.2.1.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА
Табела 39. Рекапитулација укупног прихода
	Приходи

	Од продаје дрвних сорт.
	23.435.887

	Од превоза дрвних сорт.
	589.500

	Од биолошких инвест.
	2.988.076

	СВЕГА
	27.013.463


4.2.2. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ РАСХОДА
· просечно годишње –

4.2.2.1. ТРОШКОВИ НА ГАЈЕЊУ ШУМА
Табела 40.  Рекапитулација трошкова на гајењу шума
	Врста рада
	Радна пов. ha
	Цена дин.
	Свега дин.

	
	
	
	
	

	1. Комплетна припрема терена за пошумљавање (127)
	0,05
	90.000
	4.500
	

	2. Обнова природним путем комбинованим методама - фемелшлаг (312)
	8,05
	1.820
	14.651
	

	3. Вештачко пошумљавање садњом (317)
	0,05
	84.449
	4.222
	

	4. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414)
	0,01
	84.449
	844
	

	5.Сеча избојака ручно и уклањање корова ручно (513)
	4,16
	30.490
	126.838
	

	6.Уклањање корова ручно (515)
	4,16
	28.265
	117.582
	

	7.Окопавање и прашење у културама (518)
	4,16
	28.350
	117.936
	

	8. Чишћење у младим природним састојинама (526)
	3,60
	37.837
	136.213
	

	9.Чишћење у младим културама (527)
	4,16
	37.800
	157.248
	

	10.Прореде у вештачки подигнутим шумама (532)
	25,73
	3.493
	89.875
	

	11. Прореде у изданачким шумама (533)
	7,87
	3.462
	27.246
	

	12. Прореде у високим шумама
	43,34
	236.442
	10.247.396
	

	Укупно:
	105,34
	 
	11.044.553
	


4.2.2.2. ТРОШКОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА
Табела 41.  Рекапитулација трошкова на заштити шума
	Врста рада
	Јединица мере
	Годишње
	Цена (дин)
	Свега (дин)

	Мониторинг здравственог стања
	ha
	186.8
	1.405,50
	262.547

	Постављање феромона (боров поткорњак)
	комада
	8
	1.900
	15.200

	Постављање феромона (смрчев поткорњак)
	комада
	10
	1.900
	19.000

	Активна дежур. (јед. мере: дан)
	дан
	153
	2.735,50
	418.532

	СВЕГА:
	 
	 
	 
	715.279


4.2.2.3. ТРОШКОВИ РАДОВА НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА
Табела 42.  Рекапитулација трошкова на коришћењу шума
	Врста рада
	Запремина (m³)
	Цена (дин)
	Свега (дин)

	
	
	
	
	

	сеча и изр.тех.д.
	2.298
	592
	1.360.577
	

	сеча и изр.про.д.
	1.615
	1.103
	1.782.136
	

	привлачење тех.д.
	2.298
	1.127
	2.588.973
	

	изношење про.д.
	1.615
	1.151
	1.858.720
	

	СВЕГА:
	7.509.406
	


4.2.2.4. ТРОШКОВИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
Табела 43.  Рекапитулација трошкова на изградњи и одржавању шумских саобраћајница
	Врста рада
	Дужина пута (km)
	Цена (дин)
	Свега (дин)

	
	
	
	
	

	Редовно одржавање
	2.8
	200.000
	560.000
	

	СВЕГА
	560.000
	


4.2.2.5. ТРОШКОВИ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ШУМА
Табела 44.  Рекапитулација трошкова на уређивању  шума
	Врста рада
	Површина (ha)
	Цена (дин/ha)
	Свега (дин)

	
	
	
	
	

	Издв.вис.шума
	77,49
	493
	38.203
	

	Издв.изд.и кул.
	43,81
	384
	16.823
	

	Издв.шик.и шиб.
	59,57
	164
	9.769
	

	Издв.необр.пов.
	5,88
	115
	676
	

	Премер вис.шума
	77,49
	696
	53.933
	

	Премер изд.и кул.
	43,81
	489
	21.423
	

	Унос података
	186,75
	65
	12.139
	

	Израда текст.дела
	186,75
	316
	59.013
	

	Израда комплета карата
	186,75
	48
	8.964
	

	Обележавање спо.гран.
	186,75
	165
	30.814
	

	Обележавање уну.гран.
	186,75
	165
	30.814
	

	СВЕГА
	 
	 
	282.571
	


4.2.2.6. СРЕДСТВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ШУМА
Табела 45.  Средства за репродукцију шума
	Средства за репродукцију шума
	Свега (дин)

	15% од продајне вредности дрв.сор.на месту утовара
	3.515.383

	СВЕГА
	3.515.383


4.2.2.7. НАКНАДА ЗА ПОСЕЧЕНО ДРВО
Табела 46. Накнада за посечено дрво
	Накнада за посечено дрво
	Свега (дин)

	3% од продајне вредности дрв.сор.на месту утовара
	703.077

	СВЕГА
	703.077


4.2.2.8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА 

Табела 47. Рекапитулација укупног прихода и расхода
	Врста рада
	Динара (просечно годишње)

	Од продаје дрвних сорт.
	23.435.887

	Од превоза дрвних сорт.
	589.500

	Од биолошких инвест.
	2.988.076

	Укупно приходи
	27.013.463

	Од производње дрвних сортимената
	7.590.406

	Од радова на гајењу шума
	11.044.553

	Од изградње и одржавања саобраћајница
	560.000

	Од заштите шума
	715.279

	Од уређивања шума
	282.571

	Отали материјални режијски трошкови
	1.633.806

	Средства за репродукцију шума
	3.515.383

	Накнадa за посечено дрво
	703.077

	Укупно расходи
	26.045.075

	Биланс (приходи - расходи)
	968.388


4.2.3. Расподела укупног прихода

Финансијски ефекти извршења планираних радова изражени су са добитком у укупном износу од 968.388 динара годишње, што значи да се највећи део планираних радова може финансирати из сопствених средстава. Шумско газдинство "Борања" аплицираће за средства код Буџетског фонда за шуме Републике Србије за део радова на гајењу (на основу члана 80. Закона о шумама Републике Србије).

5.0. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

5.1. Прикупљање теренских података 
     
 ГЈ „Јеље-Маглеш“ је по претходном стању заузимала површину од 1877,45 ha, и била подељена на 79 одељења. Најновије стање површине и поделе простора је, у односу на претходно претрпело је одређене промене. Укупна површина умањена је за 9,94 ha. Просечна површина одељења сада износи 23,64 ha. 
Подела на одељења на терену није се мењала у односу на претходно уређивање, нити је за то било потребе. Задржана је стара просторна подела на одељења, настала у претходним уређивањима у складу са тада важећим Правилницима, а као основ поделе служили су елементи рељефа и конфигурације терена (гребени, потоци, реке, бочне косе, путеви и сл.) У овом уређивању јединице, на основу старе основне карте урађене су радне карте, на којима су, по потреби, вршене измене одсека. Комплетан рад на терену (издвајање одсека, постављање примерних површина, односно концентричних кругова), вршен је помоћу теренских уређаја са GPS функцијом. 
Издвајање састојина – одсека, вршено је на класичан начин, придржавајући се одредби важећег правилника о величини састојина. За сваку инвентурну јединицу вршен је опис састојина. 

Премер састојина вршен је у складу са новим правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024). У односу на претходна уређивања промењен је начин прикупљања података, односно уместо досадашњих кругова са константним полупречником употребљени су концентрични кругови. На истима је, за разлику од претходног метода, прикупљан већи број елемената, при чему су неки потпуно нови (дужина дебла, социјални статус, техничка класа, пробна дознака, раздаљина, азимут, растојање стабла од центра круга), при чему су свим стаблима на сваком кругу мерене висине. Концентрични кругови састоје се од два круга – мањег, од 2 ара, на којима се мере сва стабла, и већег од 5 ари, на којима се мере само стабла преко 30 cm на прсној висини. Таксациона граница је, за све структурне и узгојне облике, 10 cm.      

Спољна граница јединице, и границе приватних енклава идентификоване су помоћу детаљних листова геодетског премера, у години која је предходила прикупљању теренских података. Обнављање унутрашњих граница  вршено је у години која је претходила извођењу теренских радова а остатак у самој години инвентуре шума ове газдинске јединице (2024.год.). Обележавање граница одсека вршено је током саме фазе издвајања у свим оним  ситуацијама које налаже правилник.    

      
 Издвајање састојина, као и дендрометријски премер, извршен је у току 2024. године. Издвајање и премер састојина извршили су:

       
 -Александар Манојловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа.
       
 -Марко Јоловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа
       
 Обележавање спољашње границе извршио је Светолик Ковачевић, геометар. Обележавање унутрашњих граница извршили су реонски лугари.
5.2. Обрада података


Извршена је компјутерска обрада података по јединственом програму за све државне шуме којима газдује ЈП "Србијашуме" Београд, у ШГ "Борања" Лозница. Уношење података таксације, обраду свих података, писање текстуалног дела као и штампање основе, извршили су: 
       
 -Александар Манојловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа.
       
 -Марко Јоловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа
       
 -Ђорђе Симанић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа
5.3. Израда карата
    
Шумске карте су израђене на основу постојећих катастарских планова-детаљних листова, топографских карата и премера у газдинској јединици.
Саставни део ове основе чини прилог следећих карата:
· Карта намене......................................... Р =1:20.000

· Карта саобраћајница ............................ Р= 1:20.000

· Карта премера шума ............................ Р= 1:20.000

· Карта катастарске поделе ...................  Р= 1:20.000

· Топографска карта .............................   Р= 1:50.000

Припрему и штампање карата извршио је Александар Манојловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа.
5.4.Израда текстуалног дела ОГШ

У текстуалном делу ове ОГШ обрађен је одређен број поглавља и то:

-Увод

-Просторне и поседовне прилике

-Еколошке основе газдовања

-Привредне карактеристике

-Функције шума (намена површина)

-Стање шума и шумских станишта

-Досадашње газдовање

-Планирање унапређивања стања и оптималног коришћења шума (циљеви, мере и планови газдовања шумама)

-Економско-финансијска анализа

-Начин израде ОГШ

-Завршне одредбе
Текстуални део ОГШ израдили  су:

       
 -Александар Манојловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа.
       
 -Марко Јоловић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа
       
 -Ђорђе Симанић,  дипл. инж., референт за израду планова и основа
6.0.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Усаглашавање ове Посебне основе газдовања шумама са законским прописима вршено је за читаво време израде, а нарочито се водило рачуна о усаглашавању са одредбама Закона о шумама и Правилника. 

Узете су у обзир и одредбе које се односе на газдовање шумама у следећим законима и правилницима: 
Закон о  шумама (Сл.гл. РС бр.30/10, 93/12, 89/15, 95/18 – др. закон)

Закон о заштити  животне средине (Сл.гл. РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 95/18)

Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС бр. 47/03, 34/06, 52/21)

Закон о семену (Сл.гл. РС бр. 45/05, 30/10 – др.закон) 

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Сл.гл. РС бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09)

Закон о заштити од пожара  (Сл.гл. РС бр. 111/09, 20/15, 87/18)

Закон о дивљачи и ловству (Сл.гл. РС бр. 18/2010, 95/2018)

Закон о водама (Сл.гл. РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 – др.закон)

Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања (Сл.гл. 46/91)

Закон о енергетици (Сл.гл. РС бр. 84/04, 145/2014, 95/2018 – др.закон, 40/21)

Закон о заштити природе (Сл.гл. РС бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18- др. закон, 71/21)

Закон о железници (Сл.гл. РС 18/05, 41/18)

Закон о заштити од елементарних непогода и других већих непогода (Сл.гл. РС бр. 53/93, 67/93 и 48/94)

Закон о одбрани (Сл.гл. РС бр. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15, 36/18) 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл. РС бр. 135/04, 88/10)  

Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања шумама (Сл.гл.РС бр. 122/03-6, 145/2014-99 – др.правилник)
Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (СЛ.гл.РС бр.18 од 8.3.2024.год)

Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и унапређивање шума (Сл.гл. РС бр.26/10)
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. гл. РС бр. 05/10,  47/11, 32/16 и 98/16)
Решење Завода за заштиту природе о условима заштите природе број 000179807 2024 14850 000 000 501 106 од 1.3.2024.године
У Лозници, октобар 2025. године

[image: image7.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2620 2621 2820 21110 21120 31210 31211 31510 31511 51730

ha

G.T.

P [ha]


САДРЖАЈ:

11.0. УВОД


11.1. Уводне информације и напомене


11.2. Топографске прилике


21.2.1. Гeографски положај газдинске јединице


21.1.2. Границе


31.2.3. Површина


31.3. Имовинско правно стање


31.3.1.  Државни посед


31.3.2. Рекапитулација по КО:


41.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике


51.5. Геолошка подлога


61.6. Хидрографске карактеристике


61.7. Клима


111.8. Опште карактеристике шумских екосистема


142.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА


142.1. Стање шума


142.1.1. Стање шума по намени


152.1.2. Стање шума по газдинским типовима


171.3. Стање шума по пореклу и очуваности


232.1.4. Стање шума по смеси


292.1.5.  Стање шума по врстама дрвећа


302.1.6. Стање шума по дебњинској структури


332.1.7. Стање шума по старости


442.1.8. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума


452.1.9. Здравствено стање шума


482.1.10.  Стање необраслих површина


492.1.11. Фонд и стање дивљачи


512.1.12. Стање заштићених делова природе


542.1.13. Отвореност шумског комплекса саобраћајницама


542.1.13.1. СПОЉАШЊА  ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА САОБРАЋАЈНИЦАМА


552.1.14.1. УНУТРАШЊА  ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА САОБРАЋАЈНИЦАМА


562.1.14. Приказ стања недрвних производа


562.1.15. Општи осврт на затечено стање


572.2. Анализа стања и спроведених мера газдовања


582.2.1. Промена шумског фонда по површини


592.2.2. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту


612.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању


612.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума


622.3.1. Досадашњи радови на коришћењу шума


632.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање


652.4. Вредност шума


652.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине


713.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА


713.1. Функције и намене шума


733.2. Дугорочни и краткорочни циљеви


733.2.1. Општи циљеви газдовања шумама


743.2.1. Посебни циљеви газдовања шумама


783.3. Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама


783.3.1. Узгојне мере


803.3.2. Уређајне мере


824.0.  ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА


824.1. План газдовања шумамама


824.1.1. План гајења шума


864.1.2. План заштите шума


874.1.3. План коришћења шума


904.1.4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница


904.1.5. План унапређења стања ловне дивњачи


924.1.6. План уређивања шума


924.1.7  План коришћења осталих шумских производа


924.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања


934.2. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА-ПРОСЕЧНО ГОДИШЊЕ


934.2.1. Врста и обим планираних радова


944.2.1.2. ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА


954.2.1.3. ПРИХОД ОД БИОЛОШКИХ ИНВЕСТИЦИЈА


954.2.1.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА


954.2.2. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ РАСХОДА


954.2.2.1. ТРОШКОВИ НА ГАЈЕЊУ ШУМА


964.2.2.2. ТРОШКОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА


964.2.2.3. ТРОШКОВИ РАДОВА НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА


964.2.2.4. ТРОШКОВИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА


974.2.2.5. ТРОШКОВИ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ШУМА


974.2.2.6. СРЕДСТВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ШУМА


974.2.2.7. НАКНАДА ЗА ПОСЕЧЕНО ДРВО


984.2.2.8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА


995.0. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ


995.1. Прикупљање теренских података


1005.2. Обрада података


1005.3. Израда карата


1005.4.Израда текстуалног дела ОГШ


1026.0.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ




Прилог 1

Списак катастарских парцела државног поседа
	Општина
	Матични број општине
	КО
	Матични       број КО
	Број листа
	Број парцеле
	Подброј парцеле
	Број дела парцеле
	Адреса парцеле
	Култура
	Површина
	Намена земљишта

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	21
	2
	1
	КУКАЉ
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	10000
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	222
	0
	5
	КУКАЉ
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	192
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	222
	0
	1
	КУКАЉ
	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
	137
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	222
	0
	3
	КУКАЉ
	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
	22
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	222
	0
	4
	КУКАЉ
	ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
	500
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	222
	0
	2
	КУКАЉ
	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
	49
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	324
	1
	1
	ЛЕШЋЕ
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	25707
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	324
	2
	1
	ЛЕШЋЕ
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	9800
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	367
	0
	1
	ТОЦИЛОВИ
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	11129
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	368
	0
	1
	ТОЦИЛОВИ
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	265334
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	456
	3
	3
	ПОСКАЧЕВАЦ
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	7357
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	456
	3
	2
	ПОСКАЧЕВАЦ
	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
	62
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	456
	3
	1
	ПОСКАЧЕВАЦ
	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
	81
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	456
	2
	2
	МАЛИ ПОВЛЕН
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	103644
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	456
	2
	1
	МАЛИ ПОВЛЕН
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	134738
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	649
	0
	1
	ТОЦИЛОВИ
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	8045
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	700
	0
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	2054356
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	701
	0
	1
	КИЧЕР
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	183592
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	704
	0
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	668132
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	855
	1
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	2584
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	855
	2
	1
	КИЧЕР
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	3380
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	856
	0
	1
	КИЧЕР
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	2276
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	857
	0
	1
	КИЧЕР
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	4710
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	858
	0
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	82166
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1173
	0
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	884590
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1174
	0
	1
	КИЧЕР
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	16931
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1175
	0
	1
	КИЧЕР
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	2027
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1192
	3
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	12920
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1192
	5
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	13320
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1192
	6
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	21380
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1192
	2
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	21380
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1192
	4
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	4000
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1192
	1
	1
	КИЧЕР
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	631476
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1220
	2
	1
	МАРКОВО ПОЉЕ
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	5115
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1231
	0
	1
	МАРКОВО ПОЉЕ
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	8404
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1238
	0
	1
	МАРКОВО ПОЉЕ
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	18005
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1313
	0
	1
	ГОВЕЂА ГЛАВА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	31424
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1314
	0
	1
	ГОВЕЂА ГЛАВА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	63533
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1315
	0
	1
	ГОВЕЂА ГЛАВА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	1445
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1316
	0
	1
	ГОВЕЂА ГЛАВА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	24294
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1407
	0
	1
	РАВНИ КРАЈ-РЕКА
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	35816
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1434
	0
	1
	РАВНИ КРАЈ-РЕКА
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	33821
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1521
	0
	1
	ПОСКАЧЕВАЦ
	ПАШЊАК 4. КЛАСЕ
	2399
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ТАОР
	719056
	107
	1568
	0
	1
	КАМЕНИТА КОСА
	ШУМА 4. КЛАСЕ
	20690
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	133
	0
	1
	ВЕЛИКА ЊИВА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	10614
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	151
	2
	2
	ВЕЛИКА ЊИВА
	ШУМА 6. КЛАСЕ
	5040
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	151
	2
	1
	ВЕЛИКА ЊИВА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	623
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	313
	1
	2
	МЕЂЕДЊАЧА
	ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
	423943
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	313
	1
	1
	МЕЂЕДЊАЧА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	199894
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	368
	0
	1
	СТРАНЕ
	ШУМА 7. КЛАСЕ
	3636
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	370
	0
	1
	СТРАНЕ
	ШУМА 7. КЛАСЕ
	14205
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	1509
	0
	1
	БРЛОГ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	349440
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	1510
	0
	1
	ПОЗНАНОВАЦ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	468696
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	1577
	1
	1
	ПАВЛОВАЧА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	262686
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	1577
	4
	1
	ПАВЛОВАЧА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	53676
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	БРЕЗОВИЦЕ
	707813
	148
	2403
	1
	1
	ЧУНГАР
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	955816
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	509
	1
	1
	ПАРАЧ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	37977
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	510
	0
	1
	ПЕРИШИЋА БРДО
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	201890
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	608
	0
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 6. КЛАСЕ
	2654
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	765
	0
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 6. КЛАСЕ
	5311
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	767
	0
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 6. КЛАСЕ
	1283
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	805
	0
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	220
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	806
	0
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	80
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	814
	1
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	55423
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	815
	0
	1
	САВИНАЦ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	27160
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	816
	1
	1
	САВИНАЦ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	523801
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	817
	0
	1
	БРДО
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	36582
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	819
	0
	1
	БРДО
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	2971
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	920
	2
	1
	САВИНАЦ
	ЊИВА 8. КЛАСЕ
	1640
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	1230
	0
	1
	СЕЛАКОВИЋИ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	1117
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	1252
	0
	1
	СЕЛАКОВИЋИ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	99046
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	1253
	0
	1
	СЕЛАКОВИЋИ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	151530
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	СУШИЦА
	708291
	64
	1254
	0
	1
	СЕЛАКОВИЋИ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	29971
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1509
	0
	1
	ВИС
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	14491
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1510
	0
	1
	ВИС
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	53889
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1553
	0
	1
	СТАНКОВИНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	5225
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1555
	0
	1
	СТАНКОВИНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	13024
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1559
	0
	1
	СТАНКОВИНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	8085
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1560
	0
	1
	СТАНКОВИНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	46909
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1594
	0
	1
	СТАНКОВИНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	26342
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1688
	0
	1
	ВИСИЋ
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	7493
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1793
	0
	1
	ВИС
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	560
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1799
	0
	1
	ГРАДАЦ
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	498328
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1815
	0
	1
	ВИСИЋ
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	927
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1823
	2
	1
	ГРАДАЧКА СТЕНА
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	193360
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1823
	1
	1
	ГРАДАЧКА СТЕНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	945613
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1824
	0
	1
	ГРАДАЧКА СТЕНА
	ЛИВАДА 5. КЛАСЕ
	14740
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1830
	0
	1
	ГРАДАЧКА СТЕНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	394648
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1831
	0
	1
	РАСТИЛО
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	179208
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1832
	0
	1
	РАСТИЛО
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	519350
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1849
	0
	1
	ЂУРАНОВИЋ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	127422
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1850
	0
	1
	ЂУРАНОВИЋ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	336850
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1892
	0
	1
	ГРАДАЦ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	599
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1899
	0
	1
	ГРАДАЦ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	83970
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1900
	0
	1
	ГРАДАЦ
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	3853
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1910
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ЛИВАДА 5. КЛАСЕ
	1924
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1911
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	260511
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1912
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	521048
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1913
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ЛИВАДА 5. КЛАСЕ
	7935
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1924
	1
	1
	МИЈАТОВИНА
	ЛИВАДА 5. КЛАСЕ
	3011
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1924
	2
	1
	МИЈАТОВИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	3000
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1925
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	8335
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1927
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	1122
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1928
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	4328
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1929
	0
	1
	МИЈАТОВИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	5610
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1940
	2
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	3512
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1941
	0
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	7399
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1942
	1
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ПАШЊАК 5. КЛАСЕ
	6855
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1943
	1
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	12200
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1944
	3
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	4850
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	1944
	1
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	5600
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2080
	0
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	319714
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2090
	0
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	20344
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2091
	0
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	5206
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2092
	0
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
	5006
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2093
	0
	2
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
	24099
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2093
	0
	1
	ЊИВИЧКИ ПОТОК
	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
	32
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2110
	2
	1
	ГРАДАЧКА СТЕНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	610
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2110
	1
	1
	ГРАДАЧКА СТЕНА
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	64488
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2121
	2
	1
	БУКОВИЧКО БРДО
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	1014
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2121
	1
	1
	БУКОВИЧКО БРДО
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	159450
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2123
	0
	1
	БУКОВИЧКО БРДО
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	7438
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2125
	0
	1
	БУКОВИЧКО БРДО
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	335003
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707937
	213
	2164
	0
	1
	ТРИПКОВИЋ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	809135
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	116
	1
	1
	КУЛИНА
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	161029
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	119
	0
	1
	КУЛИНА
	КРШ
	237233
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	605
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
	2621
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	921
	0
	1
	РАВНА ГОРА
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	812
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	928
	0
	1
	РАВНА ГОРА
	ПОЈИЛО
	875
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	961
	0
	1
	СЕЛО
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	5999
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	985
	0
	1
	СЕЛО
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	6717
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1019
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ШУМА 7. КЛАСЕ
	11371
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1020
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ШУМА 7. КЛАСЕ
	5408
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1021
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	3009
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1024
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	5339
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1025
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	2704
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	705
	1028
	0
	1
	БРЕЗОВ БРЕГ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	3665
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1120
	0
	1
	ОРАШЈЕ
	ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
	135
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1296
	0
	1
	РАВНА ГОРА
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	577
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1450
	0
	1
	ДЕБЕЛО ОСОЈЕ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	566475
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1451
	2
	1
	ДЕБЕЛО ОСОЈЕ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	3659
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1660
	0
	1
	ЛИПОРАВНИ
	ШУМА 7. КЛАСЕ
	10812
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1804
	1
	1
	МИРКОВИЋА ЛИВАДЕ
	ШУМА 8. КЛАСЕ
	726982
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	1917
	2
	1
	МАГЛЕШ
	ЛИВАДА 5. КЛАСЕ
	12536
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	ВАЉЕВО
	70360
	ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
	707864
	223
	2263
	0
	1
	ШИПОВИЦЕ
	ПАШЊАК 8. КЛАСЕ
	1770
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

	КОСЈЕРИЋ
	70629
	МАКОВИШТЕ 1
	718882
	198
	290
	1
	1
	ПОВЛЕНСКА КОСА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	349879
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	КОСЈЕРИЋ
	70629
	РАДАНОВЦИ
	718980
	157
	97
	1
	1
	ОСТРЕШ
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	1073879
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

	КОСЈЕРИЋ
	70629
	РАДАНОВЦИ
	718980
	157
	286
	0
	1
	ОСТРЕШ
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	40007
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








58
57

[image: image8.emf]0

50000

100000

150000

200000

250000

2620 2621 2820 21110 21120 31210 31211 31510 31511 51730

m3

G.T.

V[m3]

[image: image9.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2620 2621 2820 21110 21120 31210 31211 31510 31511 51730

m3

G.T.

Zv[m3]

[image: image10.jpg]@

F)

“

0

»

0

easso

5.

o 20500

5.

1

T.T. 21110 (ELIL. 10)

T.T. 21120 (H.IL, 10)

™

o po

0
5
»
i
©
I I I . I
i |
=0
s

oss.

nom v v
I'T. 31210 (ELIL, 10)
rm v v

oop. .
v | ovnvm 1 1 lm v v v v ovm

I'T. 31510 (ELIL, 10)

B
5

»

.
o
= S\

Chart Area
il | —
. o,

v | vnovm 1 1 m v v ow oviovm

Apuper Apper



_1823246374.xls
Chart1

		2620

		2621

		2820

		21110

		21120

		31210

		31211

		31510

		31511

		51730



G.T.

m3

V [m3]

1228.73

626.25

1703.22

198431.63

26378.44

34075.61

2304.3

25218.34

1650.59

0



Sheet1

		Rekapitulacija za  Osnovna rekapitulacija (Gazdinski tip šume)

		Gazdinski tip šume		P ukupno (ha)		Površina pod šumom (ha)		P sa zapreminom (ha)		Hs(dm)		Ds(cm)		N		V		Iv		G		N/ha		V/ha		Iv/Ha		G/ha		Prinos ukupni		Prinos po ha		Vs(<10)		Vs(10-20)		Vs(20-30)		Vs(30-40)		Vs(40-50)		Vs(50-60)		Vs(60-70)		Vs(70-80)		Vs(80-90)		Vs(>90)

				0.1		0.0																0.0		0.0		0.0		0.0				0.0

		0		58.1		0.5

		Izdanačke mešovite šume hrastova		5.4		5.4		5.4		16.5		28.2		2653.2		1228.7		27.0		168.8		495.0		229.2		5.0		31.5						0.0		0.1		0.8		1.1		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Izdanačke mešovite šume hrastova - Visoke šume hrastova i ostalih lišćara		2.8		2.8		2.8		11.0		19.9		1562.0		626.2		12.1		79.0		550.0		220.5		4.3		27.8		125.2		44.1		0.0		0.2		0.5		0.4		0.6		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0

		Izdananačka mešovite šume OTL		14.1		14.1		13.2		13.6		20.0		4187.0		1703.2		34.0		212.2		296.1		120.5		2.4		15.0						0.0		1.6		1.6		0.9		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume bukve		775.6		775.6		736.3		19.0		26.5		301539.7		188744.7		3253.3		17485.7		388.8		243.4		4.2		22.5		27523.9		35.5		0.2		67.4		175.5		193.8		176.3		126.0		44.6		25.7		11.6		0.0

		Izdanačke mešovite šume bukve		119.3		119.3		119.3		17.8		24.7		65913.2		26378.4		434.9		3237.3		552.5		221.1		3.6		27.1		3673.6		30.8		0.0		21.1		67.5		42.7		15.5		8.4		0.0		0.4		0.6		0.0

		Visoke mešovite šume borova		177.1		177.1		176.0		16.3		25.3		98329.5		39705.5		1008.7		6101.7		555.3		224.2		5.7		34.5		6492.4		36.7		0.1		8.2		41.7		41.4		16.5		5.3		3.7		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume borova -Visoke šume lišćara i četinara		22.8		22.8		22.8		20.7		30.4		10699.7		6797.9		145.3		764.0		469.1		298.0		6.4		33.5		1018.2		44.6		0.0		1.5		5.5		11.1		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume smrče		91.1		91.1		72.4		14.3		20.0		59240.2		24721.4		643.5		2813.7		650.0		271.2		7.1		30.9		4190.1		46.0		0.3		24.6		52.8		15.1		15.7		23.7		0.4		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume smrče - Visoke šume četinara i liščara		5.4		5.4		3.2		11.7		15.7		2034.9		1650.6		37.1		144.0		380.4		308.5		6.9		26.9		145.2		27.1		0.0		0.4		1.6		1.3		1.3		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0

		Šibljaci, šikare i žbunasta vegetacija		595.7		595.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		UKUPNO		1867.5		1809.8		1151.4		14.1		21.1		546159.3		291556.7		5596.1		31006.4										43168.7				0.6		125.1		347.5		307.7		234.3		164.6		48.7		26.1		12.2		0.0



&CRekapitulacija za  Osnovna rekapitulacija (Gazdinski tip šume)



Sheet2

		

				Газдински тип		Површина				Запремина						Запремински прираст						Zv/V%

						ha		%		m3		%		m3/ha		m3		%		m3/ha

				Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)		5		<1		1229		<1		229.24		27		<1		5.04		2.2

				Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара-(2621)		3		<1		626		<1		220.51		12		<1		4.26		1.9

				Издананачка мешовите шуме ОТЛ-(2820)		14		1		1703		1		120.45		41		1		2.92		2.4

				Високе мешовите шуме букве-(21110)		809		45		198432		68		245.26		4292		64		5.30		2.2

				Изданачке мешовите шуме букве-(21120)		119		7		26378		9		221.13		637		10		5.34		2.4

				Високе мешовите шуме борова-(31210)		159		9		34076		12		214.24		929		14		5.84		2.7

				Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара-(31211)		6		<1		2304		1		390.56		57		1		9.73		2.5

				Високе мешовите шуме смрче-(31510)		93		5		25218		9		272.42		656		10		7.09		2.6

				Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара-(31511)		5		<1		1651		1		308.52		37		1		6.93		2.2

				Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)		596		33		0		0		0.00		0		0		0.00		0.0

				Укупно ГЈ "Јеље-Маглеш"		1809		100		291617.11		100		161.18		6689		100		3.70		2.3

				2620

				2621

				2820

				21110

				21120

				31210

				31211

				31510

				31511

				51730





Sheet2

		



G.T.

ha

P [ha]



		



G.T.

m3

V [m3]



		



G.T.

m3

Zv [m3]




_1823246431.xls
Chart1

		2620

		2621

		2820

		21110

		21120

		31210

		31211

		31510

		31511

		51730



G.T.

m3

Zv [m3]

27.04

12.11

41.24

4291.89

636.55

929.21

57.4

656.25

37.1

0



Sheet1

		Rekapitulacija za  Osnovna rekapitulacija (Gazdinski tip šume)

		Gazdinski tip šume		P ukupno (ha)		Površina pod šumom (ha)		P sa zapreminom (ha)		Hs(dm)		Ds(cm)		N		V		Iv		G		N/ha		V/ha		Iv/Ha		G/ha		Prinos ukupni		Prinos po ha		Vs(<10)		Vs(10-20)		Vs(20-30)		Vs(30-40)		Vs(40-50)		Vs(50-60)		Vs(60-70)		Vs(70-80)		Vs(80-90)		Vs(>90)

				0.1		0.0																0.0		0.0		0.0		0.0				0.0

		0		58.1		0.5

		Izdanačke mešovite šume hrastova		5.4		5.4		5.4		16.5		28.2		2653.2		1228.7		27.0		168.8		495.0		229.2		5.0		31.5						0.0		0.1		0.8		1.1		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Izdanačke mešovite šume hrastova - Visoke šume hrastova i ostalih lišćara		2.8		2.8		2.8		11.0		19.9		1562.0		626.2		12.1		79.0		550.0		220.5		4.3		27.8		125.2		44.1		0.0		0.2		0.5		0.4		0.6		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0

		Izdananačka mešovite šume OTL		14.1		14.1		13.2		13.6		20.0		4187.0		1703.2		34.0		212.2		296.1		120.5		2.4		15.0						0.0		1.6		1.6		0.9		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume bukve		775.6		775.6		736.3		19.0		26.5		301539.7		188744.7		3253.3		17485.7		388.8		243.4		4.2		22.5		27523.9		35.5		0.2		67.4		175.5		193.8		176.3		126.0		44.6		25.7		11.6		0.0

		Izdanačke mešovite šume bukve		119.3		119.3		119.3		17.8		24.7		65913.2		26378.4		434.9		3237.3		552.5		221.1		3.6		27.1		3673.6		30.8		0.0		21.1		67.5		42.7		15.5		8.4		0.0		0.4		0.6		0.0

		Visoke mešovite šume borova		177.1		177.1		176.0		16.3		25.3		98329.5		39705.5		1008.7		6101.7		555.3		224.2		5.7		34.5		6492.4		36.7		0.1		8.2		41.7		41.4		16.5		5.3		3.7		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume borova -Visoke šume lišćara i četinara		22.8		22.8		22.8		20.7		30.4		10699.7		6797.9		145.3		764.0		469.1		298.0		6.4		33.5		1018.2		44.6		0.0		1.5		5.5		11.1		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume smrče		91.1		91.1		72.4		14.3		20.0		59240.2		24721.4		643.5		2813.7		650.0		271.2		7.1		30.9		4190.1		46.0		0.3		24.6		52.8		15.1		15.7		23.7		0.4		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume smrče - Visoke šume četinara i liščara		5.4		5.4		3.2		11.7		15.7		2034.9		1650.6		37.1		144.0		380.4		308.5		6.9		26.9		145.2		27.1		0.0		0.4		1.6		1.3		1.3		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0

		Šibljaci, šikare i žbunasta vegetacija		595.7		595.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		UKUPNO		1867.5		1809.8		1151.4		14.1		21.1		546159.3		291556.7		5596.1		31006.4										43168.7				0.6		125.1		347.5		307.7		234.3		164.6		48.7		26.1		12.2		0.0



&CRekapitulacija za  Osnovna rekapitulacija (Gazdinski tip šume)



Sheet2

		

				Газдински тип		Површина				Запремина						Запремински прираст						Zv/V%

						ha		%		m3		%		m3/ha		m3		%		m3/ha

				Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)		5		<1		1229		<1		229.24		27		<1		5.04		2.2

				Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара-(2621)		3		<1		626		<1		220.51		12		<1		4.26		1.9

				Издананачка мешовите шуме ОТЛ-(2820)		14		1		1703		1		120.45		41		1		2.92		2.4

				Високе мешовите шуме букве-(21110)		809		45		198432		68		245.26		4292		64		5.30		2.2

				Изданачке мешовите шуме букве-(21120)		119		7		26378		9		221.13		637		10		5.34		2.4

				Високе мешовите шуме борова-(31210)		159		9		34076		12		214.24		929		14		5.84		2.7

				Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара-(31211)		6		<1		2304		1		390.56		57		1		9.73		2.5

				Високе мешовите шуме смрче-(31510)		93		5		25218		9		272.42		656		10		7.09		2.6

				Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара-(31511)		5		<1		1651		1		308.52		37		1		6.93		2.2

				Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)		596		33		0		0		0.00		0		0		0.00		0.0

				Укупно ГЈ "Јеље-Маглеш"		1809		100		291617.11		100		161.18		6689		100		3.70		2.3

				2620

				2621

				2820

				21110

				21120

				31210

				31211

				31510

				31511

				51730





Sheet2

		



G.T.

ha

P [ha]



		



G.T.

m3

V [m3]



		



G.T.

m3

Zv [m3]




_1823246339.xls
Chart1

		2620

		2621

		2820

		21110

		21120

		31210

		31211

		31510

		31511

		51730



G.T.

ha

P [ha]

5.36

2.84

14.14

809.08

119.29

159.05

5.9

92.57

5.35

595.71



Sheet1

		Rekapitulacija za  Osnovna rekapitulacija (Gazdinski tip šume)

		Gazdinski tip šume		P ukupno (ha)		Površina pod šumom (ha)		P sa zapreminom (ha)		Hs(dm)		Ds(cm)		N		V		Iv		G		N/ha		V/ha		Iv/Ha		G/ha		Prinos ukupni		Prinos po ha		Vs(<10)		Vs(10-20)		Vs(20-30)		Vs(30-40)		Vs(40-50)		Vs(50-60)		Vs(60-70)		Vs(70-80)		Vs(80-90)		Vs(>90)

				0.1		0.0																0.0		0.0		0.0		0.0				0.0

		0		58.1		0.5

		Izdanačke mešovite šume hrastova		5.4		5.4		5.4		16.5		28.2		2653.2		1228.7		27.0		168.8		495.0		229.2		5.0		31.5						0.0		0.1		0.8		1.1		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Izdanačke mešovite šume hrastova - Visoke šume hrastova i ostalih lišćara		2.8		2.8		2.8		11.0		19.9		1562.0		626.2		12.1		79.0		550.0		220.5		4.3		27.8		125.2		44.1		0.0		0.2		0.5		0.4		0.6		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0

		Izdananačka mešovite šume OTL		14.1		14.1		13.2		13.6		20.0		4187.0		1703.2		34.0		212.2		296.1		120.5		2.4		15.0						0.0		1.6		1.6		0.9		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume bukve		775.6		775.6		736.3		19.0		26.5		301539.7		188744.7		3253.3		17485.7		388.8		243.4		4.2		22.5		27523.9		35.5		0.2		67.4		175.5		193.8		176.3		126.0		44.6		25.7		11.6		0.0

		Izdanačke mešovite šume bukve		119.3		119.3		119.3		17.8		24.7		65913.2		26378.4		434.9		3237.3		552.5		221.1		3.6		27.1		3673.6		30.8		0.0		21.1		67.5		42.7		15.5		8.4		0.0		0.4		0.6		0.0

		Visoke mešovite šume borova		177.1		177.1		176.0		16.3		25.3		98329.5		39705.5		1008.7		6101.7		555.3		224.2		5.7		34.5		6492.4		36.7		0.1		8.2		41.7		41.4		16.5		5.3		3.7		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume borova -Visoke šume lišćara i četinara		22.8		22.8		22.8		20.7		30.4		10699.7		6797.9		145.3		764.0		469.1		298.0		6.4		33.5		1018.2		44.6		0.0		1.5		5.5		11.1		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume smrče		91.1		91.1		72.4		14.3		20.0		59240.2		24721.4		643.5		2813.7		650.0		271.2		7.1		30.9		4190.1		46.0		0.3		24.6		52.8		15.1		15.7		23.7		0.4		0.0		0.0		0.0

		Visoke mešovite šume smrče - Visoke šume četinara i liščara		5.4		5.4		3.2		11.7		15.7		2034.9		1650.6		37.1		144.0		380.4		308.5		6.9		26.9		145.2		27.1		0.0		0.4		1.6		1.3		1.3		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0

		Šibljaci, šikare i žbunasta vegetacija		595.7		595.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		UKUPNO		1867.5		1809.8		1151.4		14.1		21.1		546159.3		291556.7		5596.1		31006.4										43168.7				0.6		125.1		347.5		307.7		234.3		164.6		48.7		26.1		12.2		0.0



&CRekapitulacija za  Osnovna rekapitulacija (Gazdinski tip šume)



Sheet2

		

				Газдински тип		Површина				Запремина						Запремински прираст						Zv/V%

						ha		%		m3		%		m3/ha		m3		%		m3/ha

				Изданачке мешовите шуме храстова-(2620)		5		<1		1229		<1		229.24		27		<1		5.04		2.2

				Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара-(2621)		3		<1		626		<1		220.51		12		<1		4.26		1.9

				Издананачка мешовите шуме ОТЛ-(2820)		14		1		1703		1		120.45		41		1		2.92		2.4

				Високе мешовите шуме букве-(21110)		809		45		198432		68		245.26		4292		64		5.30		2.2

				Изданачке мешовите шуме букве-(21120)		119		7		26378		9		221.13		637		10		5.34		2.4

				Високе мешовите шуме борова-(31210)		159		9		34076		12		214.24		929		14		5.84		2.7

				Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара-(31211)		6		<1		2304		1		390.56		57		1		9.73		2.5

				Високе мешовите шуме смрче-(31510)		93		5		25218		9		272.42		656		10		7.09		2.6

				Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара-(31511)		5		<1		1651		1		308.52		37		1		6.93		2.2

				Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730)		596		33		0		0		0.00		0		0		0.00		0.0

				Укупно ГЈ "Јеље-Маглеш"		1809		100		291617.11		100		161.18		6689		100		3.70		2.3

				2620

				2621

				2820

				21110

				21120

				31210

				31211

				31510

				31511

				51730





Sheet2

		



G.T.

ha

P [ha]



		



G.T.

m3

V [m3]



		



G.T.

m3

Zv [m3]




