[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]Muxauaa Ilynmnua 113
beorpaa




[image: image13.png]

Ј П"СРБИЈАШУМЕ", БЕОГРАД
ШГ "Крагујевац" - Крагујевац
ШУ "Крагујевац" - Крагујевац
[image: image16.png]



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

ЗА

ГЈ"БУКУЉА"

(2025 - 2029)

Биро за планирање и пројектовање у шумарству
Београд, 2025. 

0.0. УВОД

I Уводне информације и напомене

Газдинска јединица "Букуља" налази се у попису шума и шумског земљишта у оквиру Шумадијског шумског подручја, припада Шумадијском округу и Централној шумској области. Шумама ове газдинске јединице газдује Ш.Г. "Крагујевац" преко Шумске управе "Крагујевац". 

Измене и допуне ОГШ за газдинску јединицу "Букуља" урађене су на основу Решења МПШВ- Управе за шуме (број: 003154820 2025 14844 001 001 322 011 од 07.08.2025 године).

Измене и допуне на које се предлог односи је потребно извршити у оквиру плана изградње шумских саобраћајница, као и у делу промена површина појединих одсека који су променом намене шумског земљишта претворени у површине за експлоатацију минералних сировина.
Како би се трајно решио прилаз закупу површинским коповима на планини Венчац неопходно је извршити измене и допуне у тачки 7.4.5. План изградње шумских саобраћајница, на тај начин што ће се додати планирани пут за израдњу Виногради – Манастириште у дужини од 0,7 km.
Други део предлога за измене и допуне основе газдовања шумама за Газдинску јединицу Букуља 2020-2029 година би се односио на промену површина појединих одсека јер је претходних година дошло до значајних проширења површинских копова, вршењем промене намене шумског земљишта ишто је практично проузроковало проширења следећих одсека 35/2, 36/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 38/7, 39/1, 40/2, 40/3, 40/9, а значајно смањило површину под шумом у 35,36,37,38,39 и 40 одељењу ГЈ Букуља. Такође проширењем површинских копова настале су промене због којих је неопходно у 37 и 40 одељењу издвојити нове одсеке.

Изменама и допунама обухваћено је 5, 7 и 9 поглавље Основе газдовања шумама за ГЈ "Букуља". 
Измене и допуне Основе газдовања шумама за газдинску јединицу "Букуља" рађена је према одредбама Закона о шумама (“Сл. гл. РС” бр 30/10, 93/12 , 89/15 и 95/18) и Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024).
5.0. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА

У складу са Законом о шумама и одредбама Правилника..., биће приказано стање шума по намени, газдинским класама, пореклу и очуваности, смеси, врстама дрвећа, дебљинској структури, старости, затим стање вештачки подигнутих састојина, стање необраслих површина, здравствено стање и на крају општи осврт на затечено стање. 

5.1. Стање шума по намени

Све састојине ове газдинске јединице деле се по намени на два дела:

· Општа намена,

· Основна намена.

Опште намене ових шума су:

· 10- Шуме и шумска станишта са производном функцијом (Основна намена 10),
· 12- Шуме са приоритетном заштитном функцијом (Основна намене 20, 21, 26 и 66) и
· 14- Излетиште (Основна намена 77)
	Општа намена
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом
	1.363,51
	55,1
	199.867,0
	45,4
	146,6
	6.005,7
	51,3
	4,4
	3,0

	12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом
	947,06
	38,3
	197.843,8
	45,0
	208,9
	4.747,7
	40,6
	5,0
	2,4

	14. Излетиште
	163,18
	6,6
	42.345,8
	9,6
	259,5
	948,3
	8,1
	5,8
	2,2

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,6
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7


Из претходне табеле се види да су површине са производном функцијом (општа намена 10)  заступљене са 55,1 % у укупно обраслој површини, док им је учешће у укупној запремини 45,4 % и у укупном запреминском прирасту 51,3 %.

Општа намена 12 (шуме са приоритетном заштитном функцијом) учествује са 38,3 % у укупно обраслој површини, а учешће у укупној запремини им је 45,0 % и у укупном запреминском прирасту 40,6 %, док глобална намена 14 ( излетиште) учествује са 6,6 % у укупно обраслој површини, 9,6 % у запремини и 8,1 % у укупном запреминском прирасту.

Основне намене ових шума су: производња техничког дрвета (наменска целина 10),  заштита вода (водоснабдевања) II степена (наменска целина 20), заштита вода (водоснабдевања) III степена (наменска целина 21), заштита земљишта од ерозије (наменска целина 26), стална заштита шума  (наменска целина 66) и излетиште (наменска целина 77).
	Намена основна
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	10. Производња дрвета
	1.363,51
	55,1
	199.867,0
	45,4
	146,6
	6.005,7
	51,3
	4,4
	3,0

	20. Заштита вода (водоснабдевања) II степена
	671,92
	27,2
	147.287,9
	33,5
	219,2
	3.622,6
	31,0
	5,4
	2,5

	21. Заштита вода (водоснабдевања) III степена
	197,04
	8,0
	48.079,3
	10,9
	244,0
	1.084,9
	9,3
	5,5
	2,3

	26. Заштита земљишта од ерозије
	73,47
	3,0
	2.476,5
	0,6
	33,7
	40,2
	0,3
	0,5
	1,6

	66. Стална заштита шума (изван газдинског третмана)
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	77. Излетиште
	163,18
	6,6
	42.345,8
	9,6
	259,5
	948,3
	8,1
	5,8
	 

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,6
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7


Из претходне табеле се види да су површине за производњу техничког дрвета (НЦ - 10) заступљене са 55,1 % у укупно обраслој површини, док им је учешће у укупној запремини 45,4 % и у укупном запреминском прирасту 51,3 %.

Наменска целина 20 (заштита вода II степена) учествује са 27,2 % у укупно обраслој површини, 33,5 % у запремини и 31,0 % у укупном запреминском прирасту.
Наменска целина 21 (заштита вода III степена) учествује са 8,0 % у укупно обраслој површини, 10,9 % у запремини и 9,3 % у укупном запреминском прирасту.
Наменска целина 26 (заштита земљишта од ерозије) учествује са 3,0 у укупно обраслој површини, 0,6 % у запремини и 0,3 % у укупном запреминском прирасту, док наменска целина 66 (стална заштита шума) учествује са 0,2 % у укупно обраслој површини.
Наменска целина 77 (излетиште) учествује са 6,6 % у укупно обраслој површини, 9,6 % у запремини и 8,1 % у укупном запреминском прирасту.
5.2. Стање састојина по газдинским класама 

Стање састојина по газдинским класама дато је у следећем табеларном прегледу:
	Газдинска

класа
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	10 193 312
	3,48
	0,1
	433,7
	0,1
	124,6
	10,3
	0,1
	3,0
	2,4

	10 301 311
	5,48
	0,2
	678,2
	0,2
	123,8
	16,5
	0,1
	3,0
	2,4

	10 351 411
	71,80
	2,9
	21.701,4
	4,9
	302,2
	415,1
	3,5
	5,8
	1,9

	10 353 411
	17,35
	0,7
	3.009,7
	0,7
	173,5
	66,8
	0,6
	3,9
	2,2

	10 353 412
	18,04
	0,7
	2.751,3
	0,6
	152,5
	55,1
	0,5
	3,1
	2,0

	Укупно високе
	116,15
	4,7
	28.574,3
	6,5
	246,0
	563,9
	4,8
	4,9
	2,0

	10 175 313
	0,49
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 176 313
	8,43
	0,3
	287,7
	0,1
	34,1
	9,3
	0,1
	1,1
	3,2

	10 176 411
	36,52
	1,5
	4.690,5
	1,1
	128,4
	135,4
	1,2
	3,7
	2,9

	10 195 313
	3,20
	0,1
	464,6
	0,1
	145,2
	15,8
	0,1
	4,9
	3,4

	10 196 212
	60,79
	2,5
	8.272,9
	1,9
	136,1
	270,6
	2,3
	4,5
	3,3

	10 196 312
	1,06
	0,0
	124,2
	0,0
	117,2
	3,7
	0,0
	3,5
	3,0

	10 196 313
	75,17
	3,0
	13.342,9
	3,0
	177,5
	372,7
	3,2
	5,0
	2,8

	10 214 212
	47,34
	1,9
	8.885,3
	2,0
	187,7
	225,1
	1,9
	4,8
	2,5

	10 215 212
	24,26
	1,0
	3.403,8
	0,8
	140,3
	96,9
	0,8
	4,0
	2,8

	10 215 214
	19,83
	0,8
	2.407,9
	0,5
	121,4
	56,6
	0,5
	2,9
	2,4

	10 270 313
	18,82
	0,8
	1.234,7
	0,3
	65,6
	37,2
	0,3
	2,0
	3,0

	10 270 411
	4,65
	0,2
	158,5
	0,0
	34,1
	4,8
	0,0
	1,0
	3,0

	10 288 411
	26,05
	1,1
	3.639,0
	0,8
	139,7
	105,4
	0,9
	4,0
	2,9

	10 306 313
	13,20
	0,5
	2.424,3
	0,6
	183,7
	63,6
	0,5
	4,8
	2,6

	10 307 313
	310,96
	12,6
	44.437,5
	10,1
	142,9
	1.230,8
	10,5
	4,0
	2,8

	10 307 412
	5,36
	0,2
	929,1
	0,2
	173,3
	21,4
	0,2
	4,0
	2,3

	10 319 313
	2,17
	0,1
	370,7
	0,1
	170,8
	15,8
	0,1
	7,3
	4,3

	10 325 313
	97,88
	4,0
	5.391,9
	1,2
	55,1
	300,1
	2,6
	3,1
	5,6

	10 325 411
	90,98
	3,7
	2.949,5
	0,7
	32,4
	166,6
	1,4
	1,8
	5,6

	10 326 313
	19,74
	0,8
	2.008,4
	0,5
	101,7
	97,3
	0,8
	4,9
	4,8

	10 326 411
	38,57
	1,6
	2.890,2
	0,7
	74,9
	150,9
	1,3
	3,9
	5,2

	10 330 313
	3,43
	0,1
	271,4
	0,1
	79,1
	9,8
	0,1
	2,9
	3,6

	10 360 411
	73,74
	3,0
	14.654,2
	3,3
	198,7
	351,5
	3,0
	4,8
	2,4

	10 361 411
	103,52
	4,2
	19.427,4
	4,4
	187,7
	476,8
	4,1
	4,6
	2,5

	10 361 412
	62,46
	2,5
	9.333,3
	2,1
	149,4
	229,5
	2,0
	3,7
	2,5

	Укупно изданачке
	1.148,62
	46,4
	151.999,9
	34,5
	132,3
	4.447,9
	38,0
	3,9
	2,9

	10 461 313
	1,23
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 469 313
	0,37
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 470 411
	3,11
	0,1
	776,8
	0,2
	249,8
	33,3
	0,3
	10,7
	4,3

	10 475 313
	49,88
	2,0
	10.905,5
	2,5
	218,6
	529,6
	4,5
	10,6
	4,9

	10 475 411
	5,87
	0,2
	475,1
	0,1
	80,9
	38,5
	0,3
	6,6
	8,1

	10 476 313
	20,96
	0,8
	3.972,7
	0,9
	189,5
	196,9
	1,7
	9,4
	5,0

	10 479 313
	7,97
	0,3
	2.760,8
	0,6
	346,4
	187,8
	1,6
	23,6
	6,8

	10 482 313
	9,35
	0,4
	402,1
	0,1
	43,0
	7,9
	0,1
	0,8
	2,0

	Укупно ВПС
	98,74
	4,0
	19.292,9
	4,4
	195,4
	993,9
	8,5
	10,1
	5,2

	Укупно НЦ 10
	1.363,51
	55,1
	199.867,0
	45,4
	146,6
	6.005,7
	51,3
	4,4
	3,0

	20 304 313
	1,38
	0,1
	178,1
	0,0
	129,0
	3,9
	0,0
	2,8
	2,2

	20 351 411
	227,65
	9,2
	57.883,1
	13,2
	254,3
	1.128,4
	9,6
	5,0
	1,9

	20 353 411
	147,54
	6,0
	29.827,2
	6,8
	202,2
	642,5
	5,5
	4,4
	2,2

	Укупно високе
	376,57
	15,2
	87.888,3
	20,0
	233,4
	1.774,8
	15,2
	4,7
	2,0

	20 175 321
	0,25
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 176 321
	11,22
	0,5
	1.491,4
	0,3
	132,9
	33,4
	0,3
	3,0
	2,2

	20 176 411
	25,56
	1,0
	3.759,2
	0,9
	147,1
	90,0
	0,8
	3,5
	2,4

	20 177 321
	4,16
	0,2
	172,3
	0,0
	41,4
	2,1
	0,0
	0,5
	1,2

	20 195 312
	13,66
	0,6
	3.124,0
	0,7
	228,7
	74,4
	0,6
	5,4
	2,4

	20 196 212
	13,87
	0,6
	970,9
	0,2
	70,0
	28,1
	0,2
	2,0
	2,9

	20 196 313
	6,85
	0,3
	1.376,9
	0,3
	201,0
	35,3
	0,3
	5,2
	2,6

	20 197 313
	0,37
	0,0
	22,2
	0,0
	60,0
	0,3
	0,0
	0,7
	1,2

	20 215 214
	4,81
	0,2
	1.171,3
	0,3
	243,5
	25,3
	0,2
	5,3
	2,2

	20 216 212
	2,49
	0,1
	52,8
	0,0
	21,2
	0,6
	0,0
	0,3
	1,2

	20 307 313
	5,61
	0,2
	440,0
	0,1
	78,4
	13,8
	0,1
	2,5
	3,1

	20 325 313
	4,59
	0,2
	85,5
	0,0
	18,6
	5,6
	0,0
	1,2
	6,5

	20 325 411
	4,48
	0,2
	27,1
	0,0
	6,0
	1,6
	0,0
	0,4
	5,9

	20 326 313
	1,11
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 330 411
	0,33
	0,0
	25,6
	0,0
	77,7
	1,0
	0,0
	3,0
	3,9

	20 360 411
	70,19
	2,8
	18.162,2
	4,1
	258,8
	393,9
	3,4
	5,6
	2,2

	20 361 411
	20,82
	0,8
	2.417,2
	0,5
	116,1
	60,1
	0,5
	2,9
	2,5

	20 362 411
	0,87
	0,0
	52,2
	0,0
	60,0
	0,6
	0,0
	0,7
	1,2

	Укупно изданачке
	191,24
	7,7
	33.350,8
	7,6
	174,4
	766,2
	6,5
	4,0
	2,3

	20 470 411
	4,47
	0,2
	704,2
	0,2
	157,5
	33,0
	0,3
	7,4
	4,7

	20 471 411
	2,53
	0,1
	427,7
	0,1
	169,0
	18,8
	0,2
	7,4
	4,4

	20 473 313
	0,45
	0,0
	186,8
	0,0
	415,1
	5,9
	0,1
	13,1
	3,1

	20 475 313
	45,19
	1,8
	11.875,5
	2,7
	262,8
	497,5
	4,3
	11,0
	4,2

	20 475 411
	21,15
	0,9
	5.443,3
	1,2
	257,4
	237,5
	2,0
	11,2
	4,4

	20 476 313
	13,52
	0,5
	2.808,8
	0,6
	207,8
	101,3
	0,9
	7,5
	3,6

	20 477 313
	1,82
	0,1
	215,3
	0,0
	118,3
	9,7
	0,1
	5,3
	4,5

	20 478 313
	2,22
	0,1
	586,8
	0,1
	264,3
	13,8
	0,1
	6,2
	2,4

	20 479 313
	4,93
	0,2
	1.492,3
	0,3
	302,7
	66,9
	0,6
	13,6
	4,5

	20 479 411
	5,90
	0,2
	2.308,0
	0,5
	391,2
	97,1
	0,8
	16,5
	4,2

	Укупно ВПС
	102,18
	4,1
	26.048,8
	5,9
	254,9
	1.081,6
	9,2
	10,6
	4,2

	20 267 241
	1,93
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	1,93
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 20
	671,92
	27,2
	147.288,0
	33,5
	219,2
	3.622,5
	31,0
	5,4
	2,5

	21 193 313
	0,83
	0,0
	364,1
	0,1
	438,7
	6,8
	0,1
	8,2
	1,9

	21 301 311
	1,29
	0,1
	261,9
	0,1
	203,0
	5,1
	0,0
	4,0
	2,0

	21 302 313
	1,45
	0,1
	266,1
	0,1
	183,5
	5,0
	0,0
	3,5
	1,9

	21 351 411
	91,62
	3,7
	26.449,0
	6,0
	288,7
	495,3
	4,2
	5,4
	1,9

	21 351 412
	34,46
	1,4
	10.288,1
	2,3
	298,6
	198,4
	1,7
	5,8
	1,9

	Укупно високе
	129,65
	5,2
	37.629,1
	8,6
	290,2
	710,6
	6,1
	5,5
	1,9

	21 175 321
	1,84
	0,1
	169,8
	0,0
	92,3
	5,3
	0,0
	2,9
	3,1

	21 176 321
	1,66
	0,1
	116,3
	0,0
	70,0
	4,0
	0,0
	2,4
	3,4

	21 176 411
	2,97
	0,1
	72,6
	0,0
	24,5
	2,4
	0,0
	0,8
	3,4

	21 196 312
	1,98
	0,1
	425,3
	0,1
	214,8
	10,6
	0,1
	5,3
	2,5

	21 215 214
	3,72
	0,2
	1.001,4
	0,2
	269,2
	20,5
	0,2
	5,5
	2,0

	21 307 313
	14,85
	0,6
	2.090,7
	0,5
	140,8
	48,8
	0,4
	3,3
	2,3

	21 325 411
	4,70
	0,2
	216,6
	0,0
	46,1
	13,9
	0,1
	3,0
	6,4

	21 326 313
	7,89
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно изданачке
	39,61
	1,6
	4.092,7
	0,9
	103,3
	105,5
	0,9
	2,7
	2,6

	21 475 313
	15,31
	0,6
	3.459,8
	0,8
	226,0
	154,5
	1,3
	10,1
	4,5

	21 475 411
	4,94
	0,2
	713,1
	0,2
	144,4
	30,4
	0,3
	6,1
	4,3

	21 476 313
	6,34
	0,3
	1.382,9
	0,3
	218,1
	58,6
	0,5
	9,2
	4,2

	21 479 411
	1,19
	0,0
	801,6
	0,2
	673,6
	25,3
	0,2
	21,3
	3,2

	Укупно ВПС
	27,78
	1,1
	6.357,5
	1,4
	228,9
	268,7
	2,3
	9,7
	4,2

	Укупно НЦ 21
	197,04
	8,0
	48.079,3
	10,9
	244,0
	1.084,8
	9,3
	5,5
	2,3

	26 177 313
	7,96
	0,3
	517,4
	0,1
	65,0
	6,2
	0,1
	0,8
	1,2

	26 196 313
	4,31
	0,2
	246,3
	0,1
	57,2
	9,4
	0,1
	2,2
	3,8

	26 197 313
	11,85
	0,5
	411,6
	0,1
	34,7
	4,9
	0,0
	0,4
	1,2

	26 216 212
	1,38
	0,1
	52,4
	0,0
	38,0
	0,6
	0,0
	0,5
	1,2

	26 308 313
	17,14
	0,7
	723,3
	0,2
	42,2
	8,7
	0,1
	0,5
	1,2

	26 361 321
	0,45
	0,0
	70,0
	0,0
	155,5
	1,8
	0,0
	3,9
	2,5

	26 362 412
	1,22
	0,0
	42,7
	0,0
	35,0
	0,5
	0,0
	0,4
	1,2

	Укупно изданачке
	44,31
	1,8
	2.063,7
	0,5
	46,6
	32,1
	0,3
	0,7
	1,6

	26 482 313
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	Укупно ВПС
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	26 266 313
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 26
	73,47
	3,0
	2.476,5
	0,6
	33,7
	40,2
	0,3
	0,5
	1,6

	66 267 241
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 66
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77 193 313
	8,42
	0,3
	1.934,3
	0,4
	229,7
	51,1
	0,4
	6,1
	2,6

	77 351 411
	52,00
	2,1
	17.410,7
	4,0
	334,8
	304,4
	2,6
	5,9
	1,7

	Укупно високе
	60,42
	2,4
	19.345,0
	4,4
	320,2
	355,4
	3,0
	5,9
	1,8

	77 196 313
	25,83
	1,0
	5.772,7
	1,3
	223,5
	151,9
	1,3
	5,9
	2,6

	77 214 212
	3,98
	0,2
	416,7
	0,1
	104,7
	13,6
	0,1
	3,4
	3,3

	77 215 212
	14,99
	0,6
	3.865,5
	0,9
	257,9
	92,5
	0,8
	6,2
	2,4

	77 288 313
	15,84
	0,6
	4.989,7
	1,1
	315,0
	142,2
	1,2
	9,0
	2,9

	77 325 313
	0,96
	0,0
	86,7
	0,0
	90,3
	4,3
	0,0
	4,5
	5,0

	77 326 313
	0,47
	0,0
	53,5
	0,0
	113,9
	2,2
	0,0
	4,6
	4,0

	77 360 411
	0,51
	0,0
	48,3
	0,0
	94,7
	1,3
	0,0
	2,5
	2,6

	77 361 411
	35,75
	1,4
	6.551,0
	1,5
	183,2
	142,8
	1,2
	4,0
	2,2

	Укупно изданачке
	98,33
	4,0
	21.784,1
	5,0
	221,5
	550,9
	4,7
	5,6
	2,5

	77 470 411
	0,25
	0,0
	24,1
	0,0
	96,6
	0,9
	0,0
	3,4
	3,6

	77 471 411
	1,07
	0,0
	168,5
	0,0
	157,4
	4,7
	0,0
	4,3
	2,8

	77 475 313
	3,11
	0,1
	1.024,1
	0,2
	329,3
	36,5
	0,3
	11,7
	3,6

	Укупно ВПС
	4,43
	0,2
	1.216,7
	0,3
	274,7
	42,0
	0,4
	9,5
	3,5

	Укупно НЦ 77
	163,18
	6,6
	42.345,8
	9,6
	259,5
	948,3
	8,1
	5,8
	2,2

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7

	Рекапитулације по пореклу

	Укупно високе
	682,79
	27,6
	173.436,7
	39,4
	254,0
	3.404,8
	29,1
	5,0
	2,0

	Укупно изданачке
	1.522,11
	61,5
	213.291,3
	48,5
	140,1
	5.902,6
	50,4
	3,9
	2,8

	Укупно ВПС
	240,01
	9,7
	53.328,8
	12,1
	222,2
	2.394,3
	20,5
	10,0
	4,5

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	6,56
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7


У овој газдинској јединици издвојено је 110 газдинских класа.  
На основу табеларног прегледа може се закључити да су по површини најзаступљеније газдинске класе 20.351.411 – висока шуме букве која у укупно обраслој површини учествује са 12,2 %, 10.307.313 - изданачка мешовита шума китњака са 11,0 % обрасле површине, 10.325.411 - изданачка шума багрема, која у укупно обраслој површини учествује са 4,9 %,  10.325.313 - изданачка шума багрема са 4,2 %, 10.361.411 - изданачка мешовита шума букве са 3,9 %, 21.351.411 – висока шуме букве која у укупно обраслој површини учествује са 3,7 %,  10.351.411 – висока шуме букве са 3,6 % и 10.360.411 – изданачка шума букве са 3,3 %.  

Учешће осталих газдинских класа у укупно обраслој површини је мање.

По запремини и запреминском прирасту највеће учешће имају газдинске класе 20.351.411 – висока шуме букве са 16,6 % по запремини и 12,4 % по запреминском прирасту и 10.307.313 - изданачка мешовита шума китњака са 10,1 % по запремини и 10,5 % по запреминском прирасту. Затим следе газдинске класе: 21.351.411 – висока шуме букве са 6,0 % по запремини и 4,2 % по запреминском прирасту, 10.351.411 – висока шуме букве са 5,4 % по запремини и 5,5 % по запреминском прирасту,  10.361.411 - изданачка мешовита шума букве са 4,2 % по запремини и 4,1 % по запреминском прирасту, 77.351.411 – висока шуме букве са 4,0 % по запремини и 5,9 % по запреминском прирасту, 10.360.411 - изданачка мешовита шума букве са 3,3 % по запремини и 3,0 % по запреминском прирасту.

Учешће осталих газдинских класа у запремини и запреминском прирасту је минимално.
Газдинску класу 20.351.411 – високе шуме букве, карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 254,3 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 5,0 m³/ha. 

Газдинску класу 10.307.313 - изданачка мешовита шума китњака, карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 142,9 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 4,0 m³/ha. 

Газдинску класу 21.351.411 – високе шуме букве карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 288,7 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 5,4 m³/ha. 

Газдинску класу 10.351.411 – високе шуме букве карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 284,4 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 5,5 m³/ha. 

Газдинску класу 10.361.411 – изданачке мешовите шуме букве карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 187,7 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 4,6 m³/ha. 

Газдинску класу 77.351.411 – високе шуме букве карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 334,8 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 5,9 m³/ha. 
Газдинску класу 10.360.411 – изданачке шуме букве карактерише просечан производни потенцијал са просечном запремином од 200,9 m³/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 4,8 m³/ha. 

Из свега изнетог, може се закључити да ће окосницу газдовања ове газдинске јединице чинити газдинске класе букве: 20.351.411; 21.351.411; 10.351.411; 10.361.411; 10.360.411 и 77.351.411, као и 10.307.313 газдинска класа китњака, док остале газдинске класе, сходно њиховом учешћу, неће битније утицати на целокупно опредељење газдовања ове газдинске јединице.
5.3. Стање састојина по пореклу и очуваности

Састојине по пореклу су разврстане на:

· високе (настале из семена);

· изданачке (настале из изданака и избојака и познате још као пањаче);

· вештачке (настале садњом);

Састојине по очуваности су разврстане у три категорије:

· очуване - које по степену обраслости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу;

· разређене - састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета те могу дочекати зрелост за сечу;

· девастиране - превише разређене састојине, уједно лошег здравственог стања и квалитета те се пре зрелости за сечу уклањају или се ако имају заштитни карактер искључе из газдинских интервенција.
Са ових аспеката ситуација је дата следећом табелом:
	Порекло и очуваност

састојине
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	10 351 411
	0,26
	0,0
	62,7
	0,0
	241,2
	1,5
	0,0
	5,8
	2,4

	Високе-очуване
	0,26
	0,0
	62,7
	0,0
	241,2
	1,5
	0,0
	5,8
	2,4

	10 193 312
	3,48
	0,1
	433,7
	0,1
	124,6
	10,3
	0,1
	3,0
	2,4

	10 301 311
	5,48
	0,2
	678,2
	0,2
	123,8
	16,5
	0,1
	3,0
	2,4

	10 351 411
	71,54
	2,9
	21.638,7
	4,9
	302,5
	413,6
	3,5
	5,8
	1,9

	10 353 411
	17,35
	0,7
	3.009,7
	0,7
	173,5
	66,8
	0,6
	3,9
	2,2

	10 353 412
	18,04
	0,7
	2.751,3
	0,6
	152,5
	55,1
	0,5
	3,1
	2,0

	Високе-разређене
	115,89
	4,7
	28.511,5
	6,5
	246,0
	562,4
	4,8
	4,9
	2,0

	Укупно високе
	116,15
	4,7
	28.574,3
	6,5
	246,0
	563,9
	4,8
	4,9
	2,0

	10 175 313
	0,49
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 176 313
	8,04
	0,3
	287,7
	0,1
	35,8
	9,3
	0,1
	1,2
	3,2

	10 176 411
	36,52
	1,5
	4.690,5
	1,1
	128,4
	135,4
	1,2
	3,7
	2,9

	10 195 313
	3,20
	0,1
	464,6
	0,1
	145,2
	15,8
	0,1
	4,9
	3,4

	10 196 212
	5,35
	0,2
	941,0
	0,2
	175,9
	29,7
	0,3
	5,6
	3,2

	10 196 313
	51,96
	2,1
	9.691,8
	2,2
	186,5
	271,0
	2,3
	5,2
	2,8

	10 214 212
	10,51
	0,4
	1.692,7
	0,4
	161,1
	45,6
	0,4
	4,3
	2,7

	10 215 212
	8,62
	0,3
	1.490,6
	0,3
	172,9
	45,5
	0,4
	5,3
	3,1

	10 215 214
	5,19
	0,2
	901,5
	0,2
	173,7
	27,4
	0,2
	5,3
	3,0

	10 270 313
	18,82
	0,8
	1.234,7
	0,3
	65,6
	37,2
	0,3
	2,0
	3,0

	10 270 411
	4,65
	0,2
	158,5
	0,0
	34,1
	4,8
	0,0
	1,0
	3,0

	10 288 411
	26,05
	1,1
	3.639,0
	0,8
	139,7
	105,4
	0,9
	4,0
	2,9

	10 306 313
	8,09
	0,3
	1.376,3
	0,3
	170,1
	40,5
	0,3
	5,0
	2,9

	10 307 313
	264,70
	10,7
	41.101,8
	9,3
	155,3
	1.135,1
	9,7
	4,3
	2,8

	10 319 313
	2,17
	0,1
	370,7
	0,1
	170,8
	15,8
	0,1
	7,3
	4,3

	10 325 313
	95,07
	3,8
	5.352,4
	1,2
	56,3
	297,7
	2,5
	3,1
	5,6

	10 325 411
	49,86
	2,0
	2.877,1
	0,7
	57,7
	163,6
	1,4
	3,3
	5,7

	10 326 313
	19,74
	0,8
	2.008,4
	0,5
	101,7
	97,3
	0,8
	4,9
	4,8

	10 326 411
	38,57
	1,6
	2.890,2
	0,7
	74,9
	150,9
	1,3
	3,9
	5,2

	10 330 313
	3,43
	0,1
	271,4
	0,1
	79,1
	9,8
	0,1
	2,9
	3,6

	10 360 411
	73,74
	3,0
	14.654,2
	3,3
	198,7
	351,5
	3,0
	4,8
	2,4

	10 361 411
	77,08
	3,1
	16.132,2
	3,7
	209,3
	397,0
	3,4
	5,2
	2,5

	10 361 412
	0,94
	0,0
	180,8
	0,0
	192,3
	5,1
	0,0
	5,5
	2,8

	Изданачке-очуване
	812,79
	32,9
	112.407,9
	25,5
	138,3
	3.391,6
	29,0
	4,2
	3,0

	10 176 313
	0,39
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 196 212
	55,44
	2,2
	7.331,9
	1,7
	132,2
	240,9
	2,1
	4,3
	3,3

	10 196 312
	1,06
	0,0
	124,2
	0,0
	117,2
	3,7
	0,0
	3,5
	3,0

	10 196 313
	23,21
	0,9
	3.651,1
	0,8
	157,3
	101,7
	0,9
	4,4
	2,8

	10 214 212
	36,83
	1,5
	7.192,6
	1,6
	195,3
	179,5
	1,5
	4,9
	2,5

	10 215 212
	15,64
	0,6
	1.913,1
	0,4
	122,3
	51,4
	0,4
	3,3
	2,7

	10 215 214
	14,64
	0,6
	1.506,4
	0,3
	102,9
	29,3
	0,3
	2,0
	1,9

	10 306 313
	5,11
	0,2
	1.048,1
	0,2
	205,1
	23,1
	0,2
	4,5
	2,2

	10 307 313
	46,26
	1,9
	3.335,7
	0,8
	72,1
	95,7
	0,8
	2,1
	2,9

	10 307 412
	5,36
	0,2
	929,1
	0,2
	173,3
	21,4
	0,2
	4,0
	2,3

	10 325 313
	2,81
	0,1
	39,5
	0,0
	14,1
	2,4
	0,0
	0,9
	6,2

	10 325 411
	41,12
	1,7
	72,4
	0,0
	1,8
	3,0
	0,0
	0,1
	4,1

	10 361 411
	26,44
	1,1
	3.295,2
	0,7
	124,6
	79,8
	0,7
	3,0
	2,4

	10 361 412
	61,52
	2,5
	9.152,5
	2,1
	148,8
	224,4
	1,9
	3,6
	2,5

	Изданачке-разређене
	335,83
	13,6
	39.592,0
	9,0
	117,9
	1.056,4
	9,0
	3,1
	2,7

	Укупно изданачке
	1.148,62
	46,4
	151.999,9
	34,5
	132,3
	4.447,9
	38,0
	3,9
	2,9

	10 469 313
	0,37
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 470 411
	3,11
	0,1
	776,8
	0,2
	249,8
	33,3
	0,3
	10,7
	4,3

	10 475 313
	34,79
	1,4
	8.031,7
	1,8
	230,9
	410,2
	3,5
	11,8
	5,1

	10 475 411
	5,87
	0,2
	475,1
	0,1
	80,9
	38,5
	0,3
	6,6
	8,1

	10 476 313
	20,46
	0,8
	3.911,5
	0,9
	191,2
	194,4
	1,7
	9,5
	5,0

	10 479 313
	7,97
	0,3
	2.760,8
	0,6
	346,4
	187,8
	1,6
	23,6
	6,8

	ВПС-очуване
	72,57
	2,9
	15.955,8
	3,6
	219,9
	864,1
	7,4
	11,9
	5,4

	10 461 313
	1,23
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 475 313
	15,09
	0,6
	2.873,8
	0,7
	190,4
	119,4
	1,0
	7,9
	4,2

	10 476 313
	0,50
	0,0
	61,2
	0,0
	122,4
	2,4
	0,0
	4,9
	4,0

	ВПС- разређене
	16,82
	0,7
	2.935,0
	0,7
	174,5
	121,9
	1,0
	7,2
	4,2

	10 482 313
	9,35
	0,4
	402,1
	0,1
	43,0
	7,9
	0,1
	0,8
	2,0

	ВПС-девастиране
	9,35
	0,4
	402,1
	0,1
	43,0
	7,9
	0,1
	0,8
	2,0

	Укупно ВПС
	98,74
	4,0
	19.292,9
	4,4
	195,4
	993,9
	8,5
	10,1
	5,2

	Укупно НЦ 10
	1.363,51
	55,1
	199.867,0
	45,4
	146,6
	6.005,7
	51,3
	4,4
	3,0

	20 351 411
	29,72
	1,2
	8.283,2
	1,9
	278,7
	162,2
	1,4
	5,5
	2,0

	20 353 411
	73,52
	3,0
	16.211,9
	3,7
	220,5
	347,3
	3,0
	4,7
	2,1

	Високе-очуване
	103,24
	4,2
	24.495,1
	5,6
	237,3
	509,5
	4,4
	4,9
	2,1

	20 304 313
	1,38
	0,1
	178,1
	0,0
	129,0
	3,9
	0,0
	2,8
	2,2

	20 351 411
	197,93
	8,0
	49.599,8
	11,3
	250,6
	966,3
	8,3
	4,9
	1,9

	20 353 411
	74,02
	3,0
	13.615,3
	3,1
	183,9
	295,2
	2,5
	4,0
	2,2

	Високе-разређене
	273,33
	11,0
	63.393,2
	14,4
	231,9
	1.265,3
	10,8
	4,6
	2,0

	Укупно високе
	376,57
	15,2
	87.888,3
	20,0
	233,4
	1.774,8
	15,2
	4,7
	2,0

	20 175 321
	0,25
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 176 321
	3,91
	0,2
	613,6
	0,1
	156,9
	13,4
	0,1
	3,4
	2,2

	20 176 411
	25,56
	1,0
	3.759,2
	0,9
	147,1
	90,0
	0,8
	3,5
	2,4

	20 195 312
	8,63
	0,3
	2.160,3
	0,5
	250,3
	48,7
	0,4
	5,6
	2,3

	20 196 313
	6,85
	0,3
	1.376,9
	0,3
	201,0
	35,3
	0,3
	5,2
	2,6

	20 325 313
	3,58
	0,1
	85,5
	0,0
	23,9
	5,6
	0,0
	1,6
	6,5

	20 325 411
	2,56
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 326 313
	0,47
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 330 411
	0,33
	0,0
	25,6
	0,0
	77,7
	1,0
	0,0
	3,0
	3,9

	20 360 411
	37,21
	1,5
	9.435,2
	2,1
	253,6
	220,6
	1,9
	5,9
	2,3

	20 361 411
	0,86
	0,0
	191,4
	0,0
	222,5
	5,0
	0,0
	5,9
	2,6

	Изданачке-очуване
	90,21
	3,6
	17.647,7
	4,0
	195,6
	419,7
	3,6
	4,7
	2,4

	20 176 321
	7,31
	0,3
	877,8
	0,2
	120,1
	20,0
	0,2
	2,7
	2,3

	20 195 312
	5,03
	0,2
	963,7
	0,2
	191,6
	25,7
	0,2
	5,1
	2,7

	20 196 212
	13,87
	0,6
	970,9
	0,2
	70,0
	28,1
	0,2
	2,0
	2,9

	20 215 214
	4,81
	0,2
	1.171,3
	0,3
	243,5
	25,3
	0,2
	5,3
	2,2

	20 307 313
	5,61
	0,2
	440,0
	0,1
	78,4
	13,8
	0,1
	2,5
	3,1

	20 325 313
	1,01
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 325 411
	1,92
	0,1
	27,1
	0,0
	14,1
	1,6
	0,0
	0,8
	5,9

	20 326 313
	0,64
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 360 411
	32,98
	1,3
	8.727,0
	2,0
	264,6
	173,2
	1,5
	5,3
	2,0

	20 361 411
	19,96
	0,8
	2.225,8
	0,5
	111,5
	55,1
	0,5
	2,8
	2,5

	Изданачке-разређене
	93,14
	3,8
	15.403,6
	3,5
	165,4
	342,9
	2,9
	3,7
	2,2

	20 177 321
	4,16
	0,2
	172,3
	0,0
	41,4
	2,1
	0,0
	0,5
	1,2

	20 197 313
	0,37
	0,0
	22,2
	0,0
	60,0
	0,3
	0,0
	0,7
	1,2

	20 216 212
	2,49
	0,1
	52,8
	0,0
	21,2
	0,6
	0,0
	0,3
	1,2

	20 362 411
	0,87
	0,0
	52,2
	0,0
	60,0
	0,6
	0,0
	0,7
	1,2

	Изданачке-девастиране
	7,89
	0,3
	299,5
	0,1
	38,0
	3,6
	0,0
	0,5
	1,2

	Укупно изданачке
	191,24
	7,7
	33.350,8
	7,6
	174,4
	766,2
	6,5
	4,0
	2,3

	20 470 411
	4,47
	0,2
	704,2
	0,2
	157,5
	33,0
	0,3
	7,4
	4,7

	20 471 411
	2,53
	0,1
	427,7
	0,1
	169,0
	18,8
	0,2
	7,4
	4,4

	20 473 313
	0,45
	0,0
	186,8
	0,0
	415,1
	5,9
	0,1
	13,1
	3,1

	20 475 313
	29,67
	1,2
	8.129,4
	1,8
	274,0
	377,8
	3,2
	12,7
	4,6

	20 475 411
	17,98
	0,7
	4.884,9
	1,1
	271,7
	211,6
	1,8
	11,8
	4,3

	20 476 313
	4,77
	0,2
	1.135,1
	0,3
	238,0
	50,3
	0,4
	10,5
	4,4

	20 477 313
	1,42
	0,1
	193,3
	0,0
	136,1
	9,0
	0,1
	6,3
	4,6

	20 478 313
	1,88
	0,1
	575,9
	0,1
	306,3
	13,3
	0,1
	7,1
	2,3

	20 479 313
	4,93
	0,2
	1.492,3
	0,3
	302,7
	66,9
	0,6
	13,6
	4,5

	20 479 411
	5,90
	0,2
	2.308,0
	0,5
	391,2
	97,1
	0,8
	16,5
	4,2

	ВПС-очуване
	74,00
	3,0
	20.037,7
	4,6
	270,8
	883,8
	7,6
	11,9
	4,4

	20 475 313
	15,52
	0,6
	3.746,1
	0,9
	241,4
	119,7
	1,0
	7,7
	3,2

	20 475 411
	3,17
	0,1
	558,4
	0,1
	176,2
	25,9
	0,2
	8,2
	4,6

	20 476 313
	8,75
	0,4
	1.673,7
	0,4
	191,3
	51,0
	0,4
	5,8
	3,0

	20 477 313
	0,40
	0,0
	22,1
	0,0
	55,1
	0,7
	0,0
	1,8
	3,3

	20 478 313
	0,34
	0,0
	10,9
	0,0
	32,1
	0,5
	0,0
	1,5
	 

	ВПС-разређене
	28,18
	1,1
	6.011,2
	1,4
	213,3
	197,8
	1,7
	7,0
	3,3

	Укупно ВПС
	102,18
	4,1
	26.048,9
	5,9
	254,9
	1.081,6
	9,2
	10,6
	4,2

	20 267 241
	1,93
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	1,93
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 20
	671,92
	27,2
	147.288,0
	33,5
	219,2
	3.622,6
	31,0
	5,4
	2,5

	21 193 313
	0,83
	0,0
	364,1
	0,1
	438,7
	6,8
	0,1
	8,2
	1,9

	21 302 313
	1,45
	0,1
	266,1
	0,1
	183,5
	5,0
	0,0
	3,5
	1,9

	Високе-очуване
	2,28
	0,1
	630,2
	0,1
	276,4
	11,8
	0,1
	5,2
	1,9

	21 301 311
	1,29
	0,1
	261,9
	0,1
	203,0
	5,1
	0,0
	4,0
	2,0

	21 351 411
	91,62
	3,7
	26.449,0
	6,0
	288,7
	495,3
	4,2
	5,4
	1,9

	21 351 412
	34,46
	1,4
	10.288,1
	2,3
	298,6
	198,4
	1,7
	5,8
	1,9

	Високе-разређене
	127,37
	5,1
	36.999,0
	8,4
	290,5
	698,8
	6,0
	5,5
	1,9

	Укупно високе
	129,65
	5,2
	37.629,1
	8,6
	290,2
	710,6
	6,1
	5,5
	1,9

	21 175 321
	1,84
	0,1
	169,8
	0,0
	92,3
	5,3
	0,0
	2,9
	3,1

	21 176 321
	1,66
	0,1
	116,3
	0,0
	70,0
	4,0
	0,0
	2,4
	3,4

	21 176 411
	1,73
	0,1
	72,6
	0,0
	42,0
	2,4
	0,0
	1,4
	3,4

	21 196 312
	1,98
	0,1
	425,3
	0,1
	214,8
	10,6
	0,1
	5,3
	2,5

	21 325 411
	4,70
	0,2
	216,6
	0,0
	46,1
	13,9
	0,1
	3,0
	6,4

	21 326 313
	7,89
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Изданачке-очуване
	19,80
	0,8
	1.000,6
	0,2
	50,5
	36,2
	0,3
	1,8
	3,6

	21 176 411
	1,24
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 215 214
	3,72
	0,2
	1.001,4
	0,2
	269,2
	20,5
	0,2
	5,5
	2,0

	21 307 313
	14,85
	0,6
	2.090,7
	0,5
	140,8
	48,8
	0,4
	3,3
	2,3

	Изданачке-разређене
	19,81
	0,8
	3.092,1
	0,7
	156,1
	69,3
	0,6
	3,5
	2,2

	Укупно изданачке
	39,61
	1,6
	4.092,7
	0,9
	103,3
	105,5
	0,9
	2,7
	2,6

	21 475 313
	15,31
	0,6
	3.459,8
	0,8
	226,0
	154,5
	1,3
	10,1
	4,5

	21 475 411
	0,74
	0,0
	220,1
	0,1
	297,4
	8,2
	0,1
	11,1
	3,7

	21 476 313
	4,69
	0,2
	1.259,1
	0,3
	268,5
	50,7
	0,4
	10,8
	4,0

	21 479 411
	1,19
	0,0
	801,6
	0,2
	673,6
	25,3
	0,2
	21,3
	3,2

	ВПС-очуване
	21,93
	0,9
	5.740,6
	1,3
	261,8
	238,6
	2,0
	10,9
	4,2

	21 475 411
	4,20
	0,2
	493,0
	0,1
	117,4
	22,2
	0,2
	5,3
	4,5

	21 476 313
	1,65
	0,1
	123,8
	0,0
	75,1
	7,9
	0,1
	4,8
	6,4

	ВПС-разређене
	5,85
	0,2
	616,9
	0,1
	105,4
	30,1
	0,3
	5,1
	4,9

	Укупно ВПС
	27,78
	1,1
	6.357,5
	1,4
	228,9
	268,7
	2,3
	9,7
	4,2

	Укупно НЦ 21
	197,04
	8,0
	48.079,3
	10,9
	244,0
	1.084,8
	9,3
	5,5
	2,3

	26 196 313
	4,31
	0,2
	246,3
	0,1
	57,2
	9,4
	0,1
	2,2
	3,8

	26 361 321
	0,45
	0,0
	70,0
	0,0
	155,5
	1,8
	0,0
	3,9
	2,5

	Изданачке-очуване
	4,76
	0,2
	316,3
	0,1
	66,4
	11,2
	0,1
	2,4
	3,5

	26 177 313
	7,96
	0,3
	517,4
	0,1
	65,0
	6,2
	0,1
	0,8
	1,2

	26 197 313
	11,85
	0,5
	411,6
	0,1
	34,7
	4,9
	0,0
	0,4
	1,2

	26 216 212
	1,38
	0,1
	52,4
	0,0
	38,0
	0,6
	0,0
	0,5
	1,2

	26 308 313
	17,14
	0,7
	723,3
	0,2
	42,2
	8,7
	0,1
	0,5
	1,2

	26 362 412
	1,22
	0,0
	42,7
	0,0
	35,0
	0,5
	0,0
	0,4
	1,2

	Изданачке-девастиране
	39,55
	1,6
	1.747,4
	0,4
	44,2
	21,0
	0,2
	0,5
	1,2

	Укупно изданачке
	44,31
	1,8
	2.063,7
	0,5
	46,6
	32,1
	0,3
	0,7
	1,6

	26 482 313
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	ВПС-девастиране
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	Укупно ВПС
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	26 266 313
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 26
	73,47
	3,0
	2.476,5
	0,6
	33,7
	40,2
	0,3
	0,5
	1,6

	66 267 241
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 66
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77 193 313
	8,42
	0,3
	1.934,3
	0,4
	229,7
	51,1
	0,4
	6,1
	2,6

	77 351 411
	3,46
	0,1
	860,0
	0,2
	248,6
	22,4
	0,2
	6,5
	2,6

	Високе-очуване
	11,88
	0,5
	2.794,3
	0,6
	235,2
	73,5
	0,6
	6,2
	2,6

	77 351 411
	48,54
	2,0
	16.550,7
	3,8
	341,0
	281,9
	2,4
	5,8
	1,7

	Високе-разређене
	48,54
	2,0
	16.550,7
	3,8
	341,0
	281,9
	2,4
	5,8
	1,7

	Укупно високе
	60,42
	2,4
	19.345,0
	4,4
	320,2
	355,4
	3,0
	5,9
	1,8

	77 196 313
	4,43
	0,2
	1.064,0
	0,2
	240,2
	26,8
	0,2
	6,0
	2,5

	77 214 212
	3,98
	0,2
	416,7
	0,1
	104,7
	13,6
	0,1
	3,4
	3,3

	77 215 212
	14,99
	0,6
	3.865,5
	0,9
	257,9
	92,5
	0,8
	6,2
	2,4

	77 288 313
	15,84
	0,6
	4.989,7
	1,1
	315,0
	142,2
	1,2
	9,0
	2,9

	77 325 313
	0,96
	0,0
	86,7
	0,0
	90,3
	4,3
	0,0
	4,5
	5,0

	77 326 313
	0,47
	0,0
	53,5
	0,0
	113,9
	2,2
	0,0
	4,6
	4,0

	Изданачке-очуване
	40,67
	1,6
	10.476,1
	2,4
	257,6
	281,6
	2,4
	6,9
	2,7

	77 196 313
	21,40
	0,9
	4.708,8
	1,1
	220,0
	125,2
	1,1
	5,8
	2,7

	77 360 411
	0,51
	0,0
	48,3
	0,0
	94,7
	1,3
	0,0
	2,5
	2,6

	77 361 411
	35,75
	1,4
	6.551,0
	1,5
	183,2
	142,8
	1,2
	4,0
	2,2

	Изданачке-разређене
	57,66
	2,3
	11.308,1
	2,6
	196,1
	269,3
	2,3
	4,7
	2,4

	Укупно изданачке
	98,33
	4,0
	21.784,1
	5,0
	221,5
	550,9
	4,7
	5,6
	2,5

	77 470 411
	0,25
	0,0
	24,1
	0,0
	96,6
	0,9
	0,0
	3,4
	3,6

	77 471 411
	1,07
	0,0
	168,5
	0,0
	157,4
	4,7
	0,0
	4,3
	2,8

	77 475 313
	3,11
	0,1
	1.024,1
	0,2
	329,3
	36,5
	0,3
	11,7
	3,6

	ВПС-разређене
	4,43
	0,2
	1.216,7
	0,3
	274,7
	42,0
	0,4
	9,5
	3,5

	Укупно ВПС
	4,43
	0,2
	1.216,7
	0,3
	274,7
	42,0
	0,4
	9,5
	3,5

	Укупно НЦ 77
	163,18
	6,6
	42.345,8
	9,6
	259,5
	948,3
	8,1
	5,8
	2,2

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7

	Рекапитулација по пореклу и очуваности

	Високе-очуване
	117,66
	4,8
	27.982,2
	6,4
	237,8
	596,3
	5,1
	5,1
	2,1

	Високе-разређене
	565,13
	22,8
	145.454,4
	33,1
	257,4
	2.808,4
	24,0
	5,0
	1,9

	Укупно високе
	682,79
	27,6
	173.436,7
	39,4
	254,0
	3.404,8
	29,1
	5,0
	2,0

	Изданачке-очуване
	968,23
	39,1
	141.848,6
	32,2
	146,5
	4.140,2
	35,4
	4,3
	2,9

	Изданачке-разређене
	506,44
	20,5
	69.395,7
	15,8
	137,0
	1.737,9
	14,9
	3,4
	2,5

	Изданачке-девастиране
	47,44
	1,9
	2.047,0
	0,5
	43,1
	24,5
	0,2
	0,5
	1,2

	Укупно изданачке
	1.522,11
	61,5
	213.291,2
	48,5
	140,1
	5.902,6
	50,4
	3,9
	2,8

	ВПС-очуване
	168,50
	6,8
	41.734,2
	9,5
	247,7
	1.986,6
	17,0
	11,8
	4,8

	ВПС-разређене
	55,28
	2,2
	10.779,8
	2,4
	195,0
	391,8
	3,3
	7,1
	3,6

	ВПС-девастиране
	16,23
	0,7
	814,9
	0,2
	50,2
	16,0
	0,1
	1,0
	2,0

	Укупно ВПС
	240,01
	9,7
	53.328,8
	12,1
	222,2
	2.394,3
	20,5
	10,0
	4,5

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	6,56
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7

	Рекапитулација по очуваности

	Укупно очуване
	1.254,39
	50,7
	211.565,0
	48,1
	168,7
	6.723,1
	57,5
	5,4
	3,2

	Укупно разређене
	1.126,85
	45,6
	225.629,9
	51,3
	200,2
	4.938,1
	42,2
	4,4
	2,2

	Укупно девастиране
	63,67
	2,6
	2.861,8
	0,7
	44,9
	40,5
	0,3
	0,6
	1,4

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	6,56
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7


Што се тиче разврставања састојина по пореклу, најзаступљеније су изданачке састојине које заузимају 61,5 %. Затим следе високе састојине које се налазе на 27,6 % укупно обрасле површине, вештачки подигнуте састојине са 9,7 % укупно обрасле површине, шикаре са 0,9 % обрасле површине и шибљаци који заузимају 0,3 % обрасле површине. 
Ако се посматрају показатељи по запремини и запреминском прирасту увиђа највеће учешће изданачких састојина са 48,5 % запремине и 50,4 %  запреминског прираста, док су високе састојине заступљене са 39,4 % запремине и 29,1 % запреминског прираста, а вештачки подигнуте састојине учествују са 12,1 % по запремини и 20,5 % по запреминском прирасту. 

У категорији шума по очуваности најзаступљеније су очуване састојине које заузимају 50,7 % површине и 48,1 % запремине. На разређене састојине отпада 45,6 % површине и 51,3 % запремине. Учешће девастираних састојина износи 2,6 % обрасле површине и 0,7 % запремине, док је учешће шикара 0,9 %, а шибљака 0,3 % обрасле површине.
Сагледавајући стање по пореклу и очуваности можемо констатовати да изданачке очуване састојине заузимају 39,1 % површине и 35,4 % запремине. Уочава се повећано учешће високих разређених састојина које учествују са 22,8 % површине и 33,1 % запремине. Ово нам указује на приоритет у планирању, а то је обнављање у високим разређеним састојинама и конверзија у изданачким састојинама. 

5.4. Стање састојина по смеси

У зависности од врсте дрвећа и учешћа у смеси састојине се разврставају на чисте и мешовите. Структура састојина по смеси у овој газдинској јединици приказана је по газдинским класама, у следећој табели:
	Мешовитост

састојине
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	10 301 311
	5,48
	0,2
	678,2
	0,2
	123,8
	16,5
	0,1
	3,0
	2,4

	10 351 411
	71,80
	2,9
	21.701,4
	4,9
	302,2
	415,1
	3,5
	5,8
	1,9

	Високе-чисте
	77,28
	3,1
	22.379,6
	5,1
	289,6
	431,7
	3,7
	5,6
	1,9

	10 193 312
	3,48
	0,1
	433,7
	0,1
	124,6
	10,3
	0,1
	3,0
	2,4

	10 353 411
	17,35
	0,7
	3.009,7
	0,7
	173,5
	66,8
	0,6
	3,9
	2,2

	10 353 412
	18,04
	0,7
	2.751,3
	0,6
	152,5
	55,1
	0,5
	3,1
	2,0

	Високе-мешовите
	38,87
	1,6
	6.194,7
	1,4
	159,4
	132,2
	1,1
	3,4
	2,1

	Укупно високе
	116,15
	4,7
	28.574,3
	6,5
	246,0
	563,9
	4,8
	4,9
	2,0

	10 175 313
	0,49
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 195 313
	3,20
	0,1
	464,6
	0,1
	145,2
	15,8
	0,1
	4,9
	3,4

	10 214 212
	47,34
	1,9
	8.885,3
	2,0
	187,7
	225,1
	1,9
	4,8
	2,5

	10 270 313
	2,45
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 270 411
	0,48
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 306 313
	13,20
	0,5
	2.424,3
	0,6
	183,7
	63,6
	0,5
	4,8
	 

	10 319 313
	0,70
	0,0
	114,7
	0,0
	163,9
	4,8
	0,0
	6,9
	4,2

	10 325 313
	97,88
	4,0
	5.391,9
	1,2
	55,1
	300,1
	2,6
	3,1
	5,6

	10 325 411
	90,98
	3,7
	2.949,5
	0,7
	32,4
	166,6
	1,4
	1,8
	5,6

	10 360 411
	73,74
	3,0
	14.654,2
	3,3
	198,7
	351,5
	3,0
	4,8
	2,4

	Изданачке-чисте
	330,46
	13,4
	34.884,5
	7,9
	105,6
	1.127,6
	9,6
	3,4
	3,2

	10 176 313
	8,43
	0,3
	287,7
	0,1
	34,1
	9,3
	0,1
	1,1
	3,2

	10 176 411
	36,52
	1,5
	4.690,5
	1,1
	128,4
	135,4
	1,2
	3,7
	2,9

	10 196 212
	60,79
	2,5
	8.272,9
	1,9
	136,1
	270,6
	2,3
	4,5
	3,3

	10 196 312
	1,06
	0,0
	124,2
	0,0
	117,2
	3,7
	0,0
	3,5
	3,0

	10 196 313
	75,17
	3,0
	13.342,9
	3,0
	177,5
	372,7
	3,2
	5,0
	2,8

	10 215 212
	24,26
	1,0
	3.403,8
	0,8
	140,3
	96,9
	0,8
	4,0
	2,8

	10 215 214
	19,83
	0,8
	2.407,9
	0,5
	121,4
	56,6
	0,5
	2,9
	2,4

	10 270 313
	16,37
	0,7
	1.234,7
	0,3
	75,4
	37,2
	0,3
	2,3
	3,0

	10 270 411
	4,17
	0,2
	158,5
	0,0
	38,0
	4,8
	0,0
	1,1
	3,0

	10 288 411
	26,05
	1,1
	3.639,0
	0,8
	139,7
	105,4
	0,9
	4,0
	2,9

	10 307 313
	310,96
	12,6
	44.437,5
	10,1
	142,9
	1.230,8
	10,5
	4,0
	2,8

	10 307 412
	5,36
	0,2
	929,1
	0,2
	173,3
	21,4
	0,2
	4,0
	2,3

	10 319 313
	1,47
	0,1
	255,9
	0,1
	174,1
	11,0
	0,1
	7,5
	4,3

	10 326 313
	19,74
	0,8
	2.008,4
	0,5
	101,7
	97,3
	0,8
	4,9
	4,8

	10 326 411
	38,57
	1,6
	2.890,2
	0,7
	74,9
	150,9
	1,3
	3,9
	5,2

	10 330 313
	3,43
	0,1
	271,4
	0,1
	79,1
	9,8
	0,1
	2,9
	3,6

	10 361 411
	103,52
	4,2
	19.427,4
	4,4
	187,7
	476,8
	4,1
	4,6
	2,5

	10 361 412
	62,46
	2,5
	9.333,3
	2,1
	149,4
	229,5
	2,0
	3,7
	2,5

	Изданачке-мешовите
	818,16
	33,1
	117.115,3
	26,6
	143,1
	3.320,3
	28,4
	4,1
	2,8

	Укупно изданачке
	1.148,62
	46,4
	151.999,9
	34,5
	132,3
	4.447,9
	38,0
	3,9
	2,9

	10 470 411
	3,11
	0,1
	776,8
	0,2
	249,8
	33,3
	0,3
	10,7
	4,3

	10 475 313
	49,88
	2,0
	10.905,5
	2,5
	218,6
	529,6
	4,5
	10,6
	4,9

	10 475 411
	5,87
	0,2
	475,1
	0,1
	80,9
	38,5
	0,3
	6,6
	8,1

	ВПС-чисте
	58,86
	2,4
	12.157,4
	2,8
	206,5
	601,3
	5,1
	10,2
	4,9

	10 461 313
	1,23
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 469 313
	0,37
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 476 313
	20,96
	0,8
	3.972,7
	0,9
	189,5
	196,9
	1,7
	9,4
	5,0

	10 479 313
	7,97
	0,3
	2.760,8
	0,6
	346,4
	187,8
	1,6
	23,6
	6,8

	10 482 313
	9,35
	0,4
	402,1
	0,1
	43,0
	7,9
	0,1
	0,8
	2,0

	ВПС-мешовите
	39,88
	1,6
	7.135,5
	1,6
	178,9
	392,6
	3,4
	9,8
	5,5

	Укупно ВПС
	98,74
	4,0
	19.292,9
	4,4
	195,4
	993,9
	8,5
	10,1
	5,2

	Укупно НЦ 10
	1.363,51
	55,1
	199.867,0
	45,4
	146,6
	6.005,7
	51,3
	4,4
	3,0

	20 351 411
	227,65
	9,2
	57.883,1
	13,2
	254,3
	1.128,4
	9,6
	5,0
	1,9

	Високе-чисте
	227,65
	9,2
	57.883,1
	13,2
	254,3
	1.128,4
	9,6
	5,0
	1,9

	20 304 313
	1,38
	0,1
	178,1
	0,0
	129,0
	3,9
	0,0
	2,8
	2,2

	20 353 411
	147,54
	6,0
	29.827,2
	6,8
	202,2
	642,5
	5,5
	4,4
	2,2

	Високе-мешовите
	148,92
	6,0
	30.005,2
	6,8
	201,5
	646,4
	5,5
	4,3
	2,2

	Укупно високе
	376,57
	15,2
	87.888,3
	20,0
	233,4
	1.774,8
	15,2
	4,7
	2,0

	20 175 321
	0,25
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 195 312
	13,66
	0,6
	3.124,0
	0,7
	228,7
	74,4
	0,6
	5,4
	2,4

	20 325 313
	4,59
	0,2
	85,5
	0,0
	18,6
	5,6
	0,0
	1,2
	6,5

	20 325 411
	4,48
	0,2
	27,1
	0,0
	6,0
	1,6
	0,0
	0,4
	5,9

	20 330 411
	0,33
	0,0
	25,6
	0,0
	77,7
	1,0
	0,0
	3,0
	3,9

	20 360 411
	70,19
	2,8
	18.162,2
	4,1
	258,8
	393,9
	3,4
	5,6
	2,2

	Изданачке-чисте
	93,50
	3,8
	21.424,4
	4,9
	229,1
	476,4
	4,1
	5,1
	2,2

	20 176 321
	11,22
	0,5
	1.491,4
	0,3
	132,9
	33,4
	0,3
	3,0
	2,2

	20 176 411
	25,56
	1,0
	3.759,2
	0,9
	147,1
	90,0
	0,8
	3,5
	2,4

	20 177 321
	4,16
	0,2
	172,3
	0,0
	41,4
	2,1
	0,0
	0,5
	1,2

	20 196 212
	13,87
	0,6
	970,9
	0,2
	70,0
	28,1
	0,2
	2,0
	2,9

	20 196 313
	6,85
	0,3
	1.376,9
	0,3
	201,0
	35,3
	0,3
	5,2
	2,6

	20 197 313
	0,37
	0,0
	22,2
	0,0
	60,0
	0,3
	0,0
	0,7
	1,2

	20 215 214
	4,81
	0,2
	1.171,3
	0,3
	243,5
	25,3
	0,2
	5,3
	2,2

	20 216 212
	2,49
	0,1
	52,8
	0,0
	21,2
	0,6
	0,0
	0,3
	1,2

	20 307 313
	5,61
	0,2
	440,0
	0,1
	78,4
	13,8
	0,1
	2,5
	3,1

	20 326 313
	1,11
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 361 411
	20,82
	0,8
	2.417,2
	0,5
	116,1
	60,1
	0,5
	2,9
	2,5

	20 362 411
	0,87
	0,0
	52,2
	0,0
	60,0
	0,6
	0,0
	0,7
	1,2

	Изданачке-мешовите
	97,74
	4,0
	11.926,4
	2,7
	122,0
	289,8
	2,5
	3,0
	2,4

	Укупно изданачке
	191,24
	7,7
	33.350,8
	7,6
	174,4
	766,2
	6,5
	4,0
	2,3

	20 470 411
	4,47
	0,2
	704,2
	0,2
	157,5
	33,0
	0,3
	7,4
	4,7

	20 475 313
	45,19
	1,8
	11.875,5
	2,7
	262,8
	497,5
	4,3
	11,0
	4,2

	20 475 411
	21,15
	0,9
	5.443,3
	1,2
	257,4
	237,5
	2,0
	11,2
	4,4

	20 477 313
	1,82
	0,1
	215,3
	0,0
	118,3
	9,7
	0,1
	5,3
	4,5

	20 479 313
	0,39
	0,0
	196,1
	0,0
	502,9
	10,1
	0,1
	26,0
	5,2

	20 479 411
	2,37
	0,1
	629,0
	0,1
	265,4
	27,9
	0,2
	11,8
	4,4

	ВПС-чисте
	75,39
	3,0
	19.063,5
	4,3
	252,9
	815,8
	7,0
	10,8
	4,3

	20 471 411
	2,53
	0,1
	427,7
	0,1
	169,0
	18,8
	0,2
	7,4
	4,4

	20 473 313
	0,45
	0,0
	186,8
	0,0
	415,1
	5,9
	0,1
	13,1
	3,1

	20 476 313
	13,52
	0,5
	2.808,8
	0,6
	207,8
	101,3
	0,9
	7,5
	3,6

	20 478 313
	2,22
	0,1
	586,8
	0,1
	264,3
	13,8
	0,1
	6,2
	2,4

	20 479 313
	4,54
	0,2
	1.296,2
	0,3
	285,5
	56,8
	0,5
	12,5
	4,4

	20 479 411
	3,53
	0,1
	1.679,0
	0,4
	475,6
	69,2
	0,6
	19,6
	4,1

	ВПС-мешовите
	26,79
	1,1
	6.985,3
	1,6
	260,7
	265,8
	2,3
	9,9
	3,8

	Укупно ВПС
	102,18
	4,1
	26.048,8
	5,9
	254,9
	1.081,6
	9,2
	10,6
	4,2

	20 267 241
	1,93
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	1,93
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 20
	671,92
	27,2
	147.288,0
	33,5
	219,2
	3.622,5
	31,0
	5,4
	2,5

	21 301 311
	1,29
	0,1
	261,9
	0,1
	203,0
	5,1
	0,0
	4,0
	2,0

	21 351 411
	91,62
	3,7
	26.449,0
	6,0
	288,7
	495,3
	4,2
	5,4
	1,9

	21 351 412
	34,46
	1,4
	10.288,1
	2,3
	298,6
	198,4
	1,7
	5,8
	1,9

	Високе-чисте
	127,37
	5,1
	36.999,0
	8,4
	290,5
	698,8
	6,0
	5,5
	1,9

	21 193 313
	0,83
	0,0
	364,1
	0,1
	438,7
	6,8
	0,1
	8,2
	1,9

	21 302 313
	1,45
	0,1
	266,1
	0,1
	183,5
	5,0
	0,0
	3,5
	1,9

	Високе-мешовите
	2,28
	0,1
	630,2
	0,1
	276,4
	11,8
	0,1
	5,2
	1,9

	Укупно високе
	129,65
	5,2
	37.629,1
	8,6
	290,2
	710,6
	6,1
	5,5
	1,9

	21 175 321
	1,84
	0,1
	169,8
	0,0
	92,3
	5,3
	0,0
	2,9
	3,1

	21 325 411
	4,70
	0,2
	216,6
	0,0
	46,1
	13,9
	0,1
	3,0
	6,4

	Изданачке-чисте
	6,54
	0,3
	386,4
	0,1
	59,1
	19,2
	0,2
	2,9
	5,0

	21 176 321
	1,66
	0,1
	116,3
	0,0
	70,0
	4,0
	0,0
	2,4
	3,4

	21 176 411
	2,97
	0,1
	72,6
	0,0
	24,5
	2,4
	0,0
	0,8
	3,4

	21 196 312
	1,98
	0,1
	425,3
	0,1
	214,8
	10,6
	0,1
	5,3
	2,5

	21 215 214
	3,72
	0,2
	1.001,4
	0,2
	269,2
	20,5
	0,2
	5,5
	2,0

	21 307 313
	14,85
	0,6
	2.090,7
	0,5
	140,8
	48,8
	0,4
	3,3
	2,3

	21 326 313
	7,89
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Изданачке-мешовите
	33,07
	1,3
	3.706,3
	0,8
	112,1
	86,3
	0,7
	2,6
	2,3

	Укупно изданачке
	39,61
	1,6
	4.092,7
	0,9
	103,3
	105,5
	0,9
	2,7
	2,6

	21 475 313
	15,31
	0,6
	3.459,8
	0,8
	226,0
	154,5
	1,3
	10,1
	4,5

	21 475 411
	4,94
	0,2
	713,1
	0,2
	144,4
	30,4
	0,3
	6,1
	4,3

	21 479 411
	1,19
	0,0
	801,6
	0,2
	673,6
	25,3
	0,2
	21,3
	3,2

	ВПС-чисте
	21,44
	0,9
	4.974,6
	1,1
	232,0
	210,1
	1,8
	9,8
	4,2

	21 476 313
	6,34
	0,3
	1.382,9
	0,3
	218,1
	58,6
	0,5
	9,2
	4,2

	ВПС-мешовите
	6,34
	0,3
	1.382,9
	0,3
	218,1
	58,6
	0,5
	9,2
	4,2

	Укупно ВПС
	27,78
	1,1
	6.357,5
	1,4
	228,9
	268,7
	2,3
	9,7
	4,2

	Укупно НЦ 21
	197,04
	8,0
	48.079,3
	10,9
	244,0
	1.084,8
	9,3
	5,5
	2,3

	26 177 313
	7,96
	0,3
	517,4
	0,1
	65,0
	6,2
	0,1
	0,8
	1,2

	26 196 313
	4,31
	0,2
	246,3
	0,1
	57,2
	9,4
	0,1
	2,2
	3,8

	26 197 313
	11,85
	0,5
	411,6
	0,1
	34,7
	4,9
	0,0
	0,4
	1,2

	26 216 212
	1,38
	0,1
	52,4
	0,0
	38,0
	0,6
	0,0
	0,5
	1,2

	26 308 313
	17,14
	0,7
	723,3
	0,2
	42,2
	8,7
	0,1
	0,5
	1,2

	26 361 321
	0,45
	0,0
	70,0
	0,0
	155,5
	1,8
	0,0
	3,9
	2,5

	26 362 412
	1,22
	0,0
	42,7
	0,0
	35,0
	0,5
	0,0
	0,4
	1,2

	Изданачке-мешовите
	44,31
	1,8
	2.063,7
	0,5
	46,6
	32,1
	0,3
	0,7
	1,6

	Укупно изданачке
	44,31
	1,8
	2.063,7
	0,5
	46,6
	32,1
	0,3
	0,7
	1,6

	26 482 313
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	ВПС-чисте
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	Укупно ВПС
	6,88
	0,3
	412,8
	0,1
	60,0
	8,1
	0,1
	1,2
	2,0

	26 266 313
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 26
	73,47
	3,0
	2.476,5
	0,6
	33,7
	40,2
	0,3
	0,5
	1,6

	66 267 241
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 66
	4,63
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77 351 411
	52,00
	2,1
	17.410,7
	4,0
	334,8
	304,4
	2,6
	5,9
	1,7

	Високе-чисте
	52,00
	2,1
	17.410,7
	4,0
	334,8
	304,4
	2,6
	5,9
	1,7

	77 193 313
	8,42
	0,3
	1.934,3
	0,4
	229,7
	51,1
	0,4
	6,1
	2,6

	Високе-мешовите
	8,42
	0,3
	1.934,3
	0,4
	229,7
	51,1
	0,4
	6,1
	2,6

	Укупно високе
	60,42
	2,4
	19.345,0
	4,4
	320,2
	355,4
	3,0
	5,9
	1,8

	77 214 212
	3,98
	0,2
	416,7
	0,1
	104,7
	13,6
	0,1
	3,4
	3,3

	77 325 313
	0,96
	0,0
	86,7
	0,0
	90,3
	4,3
	0,0
	4,5
	5,0

	77 360 411
	0,51
	0,0
	48,3
	0,0
	94,7
	1,3
	0,0
	2,5
	2,6

	Изданачке-чисте
	5,45
	0,2
	551,7
	0,1
	101,2
	19,2
	0,2
	3,5
	3,5

	77 196 313
	25,83
	1,0
	5.772,7
	1,3
	223,5
	151,9
	1,3
	5,9
	2,6

	77 215 212
	14,99
	0,6
	3.865,5
	0,9
	257,9
	92,5
	0,8
	6,2
	2,4

	77 288 313
	15,84
	0,6
	4.989,7
	1,1
	315,0
	142,2
	1,2
	9,0
	2,9

	77 326 313
	0,47
	0,0
	53,5
	0,0
	113,9
	2,2
	0,0
	4,6
	4,0

	77 361 411
	35,75
	1,4
	6.551,0
	1,5
	183,2
	142,8
	1,2
	4,0
	2,2

	Изданачке-мешовите
	92,88
	3,8
	21.232,4
	4,8
	228,6
	531,7
	4,5
	5,7
	2,5

	Укупно изданачке
	98,33
	4,0
	21.784,1
	5,0
	221,5
	550,9
	4,7
	5,6
	2,5

	77 470 411
	0,25
	0,0
	24,1
	0,0
	96,6
	0,9
	0,0
	3,4
	3,6

	77 475 313
	3,11
	0,1
	1.024,1
	0,2
	329,3
	36,5
	0,3
	11,7
	3,6

	ВПС-чисте
	3,36
	0,1
	1.048,3
	0,2
	312,0
	37,4
	0,3
	11,1
	3,6

	77 471 411
	1,07
	0,0
	168,5
	0,0
	157,4
	4,7
	0,0
	4,3
	2,8

	ВПС-мешовите
	1,07
	0,0
	168,5
	0,0
	157,4
	4,7
	0,0
	4,3
	2,8

	Укупно ВПС
	4,43
	0,2
	1.216,7
	0,3
	274,7
	42,0
	0,4
	9,5
	3,5

	Укупно НЦ 77
	163,18
	6,6
	42.345,8
	9,6
	259,5
	948,3
	8,1
	5,8
	2,2

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7

	Рекапитулације по пореклу и мешовитости

	Високе-чисте
	484,30
	19,6
	134.672,3
	30,6
	278,1
	2.563,2
	21,9
	5,3
	1,9

	Високе-мешовите
	198,49
	8,0
	38.764,3
	8,8
	195,3
	841,5
	7,2
	4,2
	2,2

	Укупно високе
	682,79
	27,6
	173.436,7
	39,4
	254,0
	3.404,8
	29,1
	5,0
	2,0

	Изданачке-чисте
	435,95
	17,6
	57.247,1
	13,0
	131,3
	1.642,4
	14,0
	3,8
	2,9

	Изданачке-мешовите
	1.086,16
	43,9
	156.044,2
	35,5
	143,7
	4.260,2
	36,4
	3,9
	2,7

	Укупно изданачке
	1.522,11
	61,5
	213.291,2
	48,5
	140,1
	5.902,6
	50,4
	3,9
	2,8

	ВПС-чисте
	165,93
	6,7
	37.656,6
	8,6
	226,9
	1.672,7
	14,3
	10,1
	4,4

	ВПС-мешовите
	74,08
	3,0
	15.672,2
	3,6
	211,6
	721,6
	6,2
	9,7
	4,6

	Укупно ВПС
	240,01
	9,7
	53.328,8
	12,1
	222,2
	2.394,3
	20,5
	10,0
	4,5

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	6,56
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7

	Рекапитулације по мешовитости

	Укупно чисте
	1.086,18
	43,9
	229.575,9
	52,2
	211,4
	5.878,3
	50,2
	5,4
	2,6

	Укупно мешовите
	1.358,73
	54,9
	210.480,7
	47,8
	154,9
	5.823,3
	49,8
	4,3
	2,8

	Укупно шикаре
	22,28
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно шибљаци
	6,56
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	100,0
	440.056,7
	100,0
	177,9
	11.701,7
	100,0
	4,7
	2,7


У овој газдинској јединици чисте састојине чине 43,9 % (1.086,18 ha) обрасле површине. Просечна запремина ових састојина износи 211,4 m³/ha, текући запремински прираст износи 5,4 m³/ha, а проценат прираста  у запремини је 2,6 %.
Мешовите састојине чине 54,9 % (1.358,73 ha) површине обраслог земљишта газдинске јединице. Просечна запремина мешовитих састојина износи 154,9 m³/ha, текући запремински прираст је 4,3 m³/ha, а проценат прираста у запремини износи 2,8 %.
Шикаре су заступљене на 0,9 % (22,28 ha) обрасле површине газдинске јединице.
Шибљаци су заступљени 0,3  % (6,56 ha) обрасле површине газдинске јединице. 
5.5. Стање састојина по врстама дрвећа

Заступљеност појединих врста дрвећа у укупној запремини и запреминском прирасту приказана је у следећој табели:
	Врсте дрвећа
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	m3
	%
	m3
	%
	

	Рекапитулација за газдинску јединицу
	 
	 
	 
	 

	буква
	209.248,6
	47,6
	4.275,7
	36,5
	2,0

	китњак
	57.398,8
	13,0
	1.456,3
	12,4
	2,5

	цер
	41.060,8
	9,3
	1.064,9
	9,1
	2,6

	сладун
	29.344,9
	6,7
	781,5
	6,7
	2,7

	граб
	21.466,4
	4,9
	539,5
	4,6
	2,5

	багрем
	12.551,9
	2,9
	699,9
	6,0
	5,6

	црни јасен
	5.582,8
	1,3
	190,4
	1,6
	3,4

	крупнолисна липа
	5.444,2
	1,2
	157,2
	1,3
	2,9

	трешња
	1.946,8
	0,4
	53,5
	0,5
	2,7

	остали тврди лишћари
	1.827,8
	0,4
	70,1
	0,6
	3,8

	јавор
	1.214,1
	0,3
	26,7
	0,2
	2,2

	клен
	764,3
	0,2
	22,4
	0,2
	2,9

	бреза
	445,7
	0,1
	16,4
	0,1
	3,7

	јасика
	427,3
	0,1
	16,7
	0,1
	3,9

	млеч
	397,8
	0,1
	8,5
	0,1
	2,1

	лужњак
	340,9
	0,1
	5,8
	0,0
	1,7

	брекиња
	171,6
	0,0
	2,8
	0,0
	1,6

	бели јасен
	49,4
	0,0
	1,5
	0,0
	3,1

	пољски јасен
	47,1
	0,0
	1,5
	0,0
	3,1

	амерички јасен
	36,9
	0,0
	0,9
	0,0
	2,4

	домаћи орах
	13,9
	0,0
	0,5
	0,0
	3,6

	пољски брест
	8,9
	0,0
	0,3
	0,0
	3,3

	ситнолисна липа
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	4,9

	Укупно лишћари
	389.791,8
	88,6
	9.393,1
	80,3
	2,4

	црни бор
	40.345,3
	9,2
	1.825,5
	15,6
	4,5

	дуглазија
	3.776,5
	0,9
	152,0
	1,3
	4,0

	боровац
	3.046,1
	0,7
	212,0
	1,8
	7,0

	смрча
	1.967,4
	0,4
	85,7
	0,7
	4,4

	бели бор
	647,7
	0,1
	20,7
	0,2
	3,2

	ариш
	383,3
	0,1
	10,0
	0,1
	2,6

	јела
	98,6
	0,0
	2,6
	0,0
	2,6

	Укупно четинари
	50.264,8
	11,4
	2.308,7
	19,7
	4,6

	Укупно ГЈ
	440.056,6
	100,0
	11.701,7
	100,0
	2,7


У газдинској јединици "Букуља" учешће лишћара у укупној запремини износи 389.791,8 m³ или 88,6 %, док је учешће четинара 50.264,8 m³ или 11,4 %.

Посматрајући појединачно, најзаступљенија врста дрвећа је буква која у укупној запремини учествује са 47,6 %, затим следе китњак 13,0 %, цер 9,3 %, црни бор са 9,2 %, сладун са 6,7 %, граб са 4,9 %  и багрем са 2,9 %, док се остале врсте јављају минимално.

Учешће четинарских врста чине црни бор са 9,2 %, дуглазија са 0,9 %, боровац са 0,7 %, смрча са 0,4 % од укупне запремине. Напоменућемо да се природни четинари не јављају на овом простору, а њихово учешће је производ вештачки подигнутих састојина. 

Буква као најзаступљенија врста у овој газдинској јединици гради средњедобне и дозревајуће високе састојине и изданачке састијине које су углавном пристигле за конверзију. 

Оваква доминантна заступљеност аутохтоних врста (посебно букве) може се оценити повољним са гледишта биолошке стабилности ових шума.
5.6. Стање шума по дебљинској структури

Стање састојина по дебљинској структури биће приказано по газдинским класама:
	Газдинска класа


	Површина
	Свега
	З А П Р Е М И Н А  П О   Д Е Б Љ И Н С К И М   Р А З Р Е Д И М А
	Запремински

прираст

	
	
	
	до 10 cm
	11 до 20
	21 до 30
	31 до 40
	41 до 50
	51 до 60
	61 до 70
	71 до 80
	81 до 90
	изнад 90
	

	
	ha
	m3
	О
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	m3

	10 175 313
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 176 313
	8,43
	287,7
	5,2
	230,0
	52,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,3

	10 176 411
	36,52
	4.690,5
	135,8
	2.744,3
	1.810,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,4

	10 193 312
	3,48
	433,7
	 
	63,7
	158,3
	167,4
	44,2
	 
	 
	 
	 
	 
	10,3

	10 195 313
	3,20
	464,6
	5,7
	350,1
	108,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,8

	10 196 212
	60,79
	8.272,9
	165,7
	4.869,9
	3.018,3
	191,0
	28,1
	 
	 
	 
	 
	 
	270,6

	10 196 312
	1,06
	124,2
	 
	33,2
	77,5
	13,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7

	10 196 313
	75,17
	13.342,9
	232,5
	3.366,8
	6.220,3
	2.976,2
	490,0
	34,5
	 
	22,6
	 
	 
	372,7

	10 214 212
	47,34
	8.885,3
	80,7
	585,7
	5.164,8
	2.779,3
	187,4
	87,4
	 
	 
	 
	 
	225,1

	10 215 212
	24,26
	3.403,8
	44,4
	965,4
	1.555,9
	692,8
	145,4
	 
	 
	 
	 
	 
	96,9

	10 215 214
	19,83
	2.407,9
	41,5
	213,1
	747,1
	816,9
	405,1
	184,1
	 
	 
	 
	 
	56,6

	10 270 313
	18,82
	1.234,7
	40,2
	677,0
	517,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,2

	10 270 411
	4,65
	158,5
	1,3
	118,9
	38,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8

	10 288 411
	26,05
	3.639,0
	25,2
	1.445,4
	1.012,2
	566,8
	331,0
	 
	258,3
	 
	 
	 
	105,4

	10 301 311
	5,48
	678,2
	 
	82,7
	203,9
	282,7
	108,9
	 
	 
	 
	 
	 
	16,5

	10 306 313
	13,20
	2.424,3
	8,4
	383,5
	985,5
	847,2
	199,8
	 
	 
	 
	 
	 
	63,6

	10 307 313
	310,96
	44.437,5
	1.209,0
	9.602,5
	17.772,0
	10.899,3
	4.116,3
	838,3
	 
	 
	 
	 
	1.230,8

	10 307 412
	5,36
	929,1
	4,3
	11,6
	241,2
	589,1
	83,0
	 
	 
	 
	 
	 
	21,4

	10 319 313
	2,17
	370,7
	 
	294,0
	76,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,8

	10 325 313
	97,88
	5.391,9
	563,7
	4.639,5
	188,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,1

	10 325 411
	90,98
	2.949,5
	528,3
	1.991,7
	418,4
	11,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,6

	10 326 313
	19,74
	2.008,4
	118,1
	1.725,1
	165,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,3

	10 326 411
	38,57
	2.890,2
	410,5
	1.918,3
	413,3
	 
	148,1
	 
	 
	 
	 
	 
	150,9

	10 330 313
	3,43
	271,4
	20,7
	157,9
	92,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,8

	10 351 411
	71,80
	21.701,4
	 
	381,6
	2.199,2
	7.974,2
	7.886,4
	2.361,6
	898,4
	 
	 
	 
	415,1

	10 353 411
	17,35
	3.009,7
	 
	202,1
	215,5
	1.012,8
	940,1
	312,1
	327,1
	 
	 
	 
	66,8

	10 353 412
	18,04
	2.751,3
	 
	31,7
	107,2
	812,2
	1.108,6
	453,7
	237,9
	 
	 
	 
	55,1

	10 360 411
	73,74
	14.654,2
	16,5
	1.990,9
	5.257,8
	4.463,8
	2.369,3
	356,4
	199,5
	 
	 
	 
	351,5

	10 361 411
	103,52
	19.427,4
	149,6
	1.966,6
	5.711,4
	7.822,4
	3.450,0
	236,7
	90,7
	 
	 
	 
	476,8

	10 361 412
	62,46
	9.333,3
	21,5
	877,4
	3.348,0
	3.951,8
	1.134,7
	 
	 
	 
	 
	 
	229,5

	10 461 313
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 469 313
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 470 411
	3,11
	776,8
	 
	477,5
	299,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,3

	10 475 313
	49,88
	10.905,5
	 
	2.319,9
	5.561,9
	2.372,7
	631,3
	19,6
	 
	 
	 
	 
	529,6

	10 475 411
	5,87
	475,1
	 
	389,7
	78,4
	7,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,5

	10 476 313
	20,96
	3.972,7
	 
	1.131,9
	1.827,1
	810,1
	203,5
	 
	 
	 
	 
	 
	196,9

	10 479 313
	7,97
	2.760,8
	 
	489,0
	1.898,6
	373,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,8

	10 482 313
	9,35
	402,1
	402,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,9

	Укупно НЦ 10
	1.363,51
	199.867,0
	4.230,9
	46.728,5
	67.543,7
	50.433,6
	24.011,3
	4.884,4
	2.012,0
	22,6
	 
	 
	6.005,7

	20 175 321
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 176 321
	11,22
	1.491,4
	1,8
	350,0
	804,6
	335,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,4

	20 176 411
	25,56
	3.759,2
	48,3
	966,8
	1.449,2
	767,1
	327,9
	200,0
	 
	 
	 
	 
	90,0

	20 177 321
	4,16
	172,3
	172,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,1

	20 195 312
	13,66
	3.124,0
	29,2
	248,6
	1.014,0
	1.424,4
	407,8
	 
	 
	 
	 
	 
	74,4

	20 196 212
	13,87
	970,9
	7,4
	278,9
	586,9
	97,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,1

	20 196 313
	6,85
	1.376,9
	0,7
	190,0
	393,0
	506,7
	286,5
	 
	 
	 
	 
	 
	35,3

	20 197 313
	0,37
	22,2
	22,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	20 215 214
	4,81
	1.171,3
	2,7
	32,8
	125,5
	366,8
	478,2
	165,4
	 
	 
	 
	 
	25,3

	20 216 212
	2,49
	52,8
	52,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6

	20 267 241
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 304 313
	1,38
	178,1
	 
	12,2
	25,0
	29,5
	73,0
	38,5
	 
	 
	 
	 
	3,9

	20 307 313
	5,61
	440,0
	5,2
	70,3
	150,1
	156,9
	57,5
	 
	 
	 
	 
	 
	13,8

	20 325 313
	4,59
	85,5
	33,8
	51,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,6

	20 325 411
	4,48
	27,1
	5,2
	18,0
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,6

	20 326 313
	1,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 330 411
	0,33
	25,6
	2,1
	9,0
	14,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0

	20 351 411
	227,65
	57.883,1
	 
	1.559,5
	3.448,8
	14.839,8
	23.494,9
	11.090,4
	3.449,7
	 
	 
	 
	1.128,4

	20 353 411
	147,54
	29.827,2
	 
	1.956,5
	4.147,1
	8.268,1
	9.363,9
	5.197,9
	893,6
	 
	 
	 
	642,5

	20 360 411
	70,19
	18.162,2
	31,0
	817,7
	3.424,4
	7.404,5
	5.291,7
	1.192,9
	 
	 
	 
	 
	393,9

	20 361 411
	20,82
	2.417,2
	6,5
	320,5
	757,3
	618,7
	489,4
	167,9
	56,9
	 
	 
	 
	60,1

	20 362 411
	0,87
	52,2
	52,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6

	20 470 411
	4,47
	704,2
	 
	488,4
	85,4
	87,3
	43,2
	 
	 
	 
	 
	 
	33,0

	20 471 411
	2,53
	427,7
	 
	237,7
	84,5
	105,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8

	20 473 313
	0,45
	186,8
	 
	14,0
	93,9
	59,1
	19,7
	 
	 
	 
	 
	 
	5,9

	20 475 313
	45,19
	11.875,5
	 
	1.782,7
	4.548,2
	3.996,7
	1.517,9
	30,0
	 
	 
	 
	 
	497,5

	20 475 411
	21,15
	5.443,3
	 
	806,4
	2.643,8
	1.803,3
	189,8
	 
	 
	 
	 
	 
	237,5

	20 476 313
	13,52
	2.808,8
	 
	387,2
	1.006,6
	1.055,2
	271,9
	87,9
	 
	 
	 
	 
	101,3

	20 477 313
	1,82
	215,3
	 
	70,2
	128,4
	3,2
	13,4
	 
	 
	 
	 
	 
	9,7

	20 478 313
	2,22
	586,8
	 
	15,5
	18,4
	213,0
	303,2
	36,7
	 
	 
	 
	 
	13,8

	20 479 313
	4,93
	1.492,3
	 
	225,2
	658,4
	555,4
	53,3
	 
	 
	 
	 
	 
	66,9

	20 479 411
	5,90
	2.308,0
	 
	230,1
	910,8
	776,7
	288,1
	102,4
	 
	 
	 
	 
	97,1

	Укупно НЦ 20
	671,92
	147.287,9
	473,5
	11.139,8
	26.522,6
	43.470,3
	42.971,5
	18.310,0
	4.400,2
	 
	 
	 
	3.622,6

	21 175 321
	1,84
	169,8
	17,2
	152,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,3

	21 176 321
	1,66
	116,3
	11,7
	104,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0

	21 176 411
	2,97
	72,6
	6,5
	66,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,4

	21 193 313
	0,83
	364,1
	 
	4,5
	45,2
	159,1
	93,1
	62,1
	 
	 
	 
	 
	6,8

	21 196 312
	1,98
	425,3
	1,2
	70,1
	176,9
	177,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,6

	21 215 214
	3,72
	1.001,4
	3,2
	60,2
	108,1
	362,0
	352,2
	115,6
	 
	 
	 
	 
	20,5

	21 301 311
	1,29
	261,9
	 
	22,7
	8,1
	53,3
	153,5
	24,4
	 
	 
	 
	 
	5,1

	21 302 313
	1,45
	266,1
	 
	5,5
	 
	103,3
	91,5
	65,8
	 
	 
	 
	 
	5,0

	21 307 313
	14,85
	2.090,7
	9,6
	139,9
	660,1
	843,3
	251,6
	98,7
	87,5
	 
	 
	 
	48,8

	21 325 411
	4,70
	216,6
	61,4
	155,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,9

	21 326 313
	7,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 351 411
	91,62
	26.449,0
	 
	617,3
	1.378,7
	3.926,5
	9.656,0
	8.021,1
	2.604,8
	244,7
	 
	 
	495,3

	21 351 412
	34,46
	10.288,1
	 
	189,7
	519,3
	2.657,6
	4.577,2
	2.163,6
	180,7
	 
	 
	 
	198,4

	21 475 313
	15,31
	3.459,8
	 
	475,4
	1.835,2
	1.087,3
	62,0
	 
	 
	 
	 
	 
	154,5

	21 475 411
	4,94
	713,1
	 
	108,0
	329,3
	246,4
	29,4
	 
	 
	 
	 
	 
	30,4

	21 476 313
	6,34
	1.382,9
	 
	405,3
	495,7
	481,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,6

	21 479 411
	1,19
	801,6
	 
	7,6
	61,1
	330,3
	236,1
	166,4
	 
	 
	 
	 
	25,3

	Укупно НЦ 21
	197,04
	48.079,3
	110,8
	2.584,6
	5.617,7
	10.428,2
	15.502,6
	10.717,7
	2.873,0
	244,7
	 
	 
	1.084,9

	26 177 313
	7,96
	517,4
	517,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,2

	26 196 313
	4,31
	246,3
	50,9
	113,5
	44,6
	37,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,4

	26 197 313
	11,85
	411,6
	411,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,9

	26 216 212
	1,38
	52,4
	52,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6

	26 266 313
	22,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 308 313
	17,14
	723,3
	723,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,7

	26 361 321
	0,45
	70,0
	0,9
	6,2
	38,9
	24,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8

	26 362 412
	1,22
	42,7
	42,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5

	26 482 313
	6,88
	412,8
	412,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,1

	Укупно НЦ 26
	73,47
	2.476,5
	2.212,0
	119,7
	83,5
	61,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,2

	66 267 241
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно НЦ 66
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77 193 313
	8,42
	1.934,3
	 
	281,1
	1.238,5
	414,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,1

	77 196 313
	25,83
	5.772,7
	100,4
	843,6
	1.751,2
	1.893,7
	1.115,8
	68,1
	 
	 
	 
	 
	151,9

	77 214 212
	3,98
	416,7
	13,7
	214,7
	188,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,6

	77 215 212
	14,99
	3.865,5
	10,2
	192,5
	1.473,5
	1.413,5
	572,3
	203,5
	 
	 
	 
	 
	92,5

	77 288 313
	15,84
	4.989,7
	70,0
	291,7
	2.083,1
	2.231,5
	313,4
	 
	 
	 
	 
	 
	142,2

	77 325 313
	0,96
	86,7
	5,1
	52,5
	29,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,3

	77 326 313
	0,47
	53,5
	0,6
	28,9
	24,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,2

	77 351 411
	52,00
	17.410,7
	 
	268,4
	1.061,1
	2.449,8
	5.442,0
	5.333,9
	2.425,1
	291,8
	138,7
	 
	304,4

	77 360 411
	0,51
	48,3
	0,7
	6,4
	10,6
	30,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,3

	77 361 411
	35,75
	6.551,0
	27,3
	234,0
	1.192,9
	2.183,0
	2.066,4
	650,9
	196,6
	 
	 
	 
	142,8

	77 470 411
	0,25
	24,1
	 
	1,1
	11,7
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9

	77 471 411
	1,07
	168,5
	 
	 
	38,0
	63,2
	67,3
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7

	77 475 313
	3,11
	1.024,1
	 
	24,8
	421,0
	446,6
	131,7
	 
	 
	 
	 
	 
	36,5

	Укупно НЦ 77
	163,18
	42.345,8
	228,1
	2.439,6
	9.523,0
	11.137,9
	9.708,9
	6.256,3
	2.621,6
	291,8
	138,7
	 
	948,3

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	440.056,6
	7.255,3
	63.012,2
	109.290,6
	115.531,3
	92.194,3
	40.168,4
	11.906,8
	559,0
	138,7
	 
	11.701,7


У приказу ове табеле се види  да је у нулти дебљински разред, поред масе из првог дебљинског степена, сврстана и маса из процењених (девастираних) састојина. Из приложене табеле се може закључити следеће:

· код високих састојина инвентар се налази углавном у средње јаким и јаким категоријама, 

· код вештачки подигнутих састојина и изданачких шума инвентар се налази у тањим категоријама, што је логично с обзиром на порекло и старост ових састојина.
Структура запремине везана за дебљину по степену Биолеја

	
	Укупно
	( 30 cm
	31 - 50 cm
	( 51 cm

	
	m3
	%
	m3
	%
	m3
	%
	m3
	%

	Укупно високе
	173.436,66
	100.0
	20.434,82
	11,8
	106.184,38
	61,2
	46.817,46
	27,0

	Укупно изданачке
	213.291,20
	100.0
	125.184,95
	58,7
	82.593,78
	38,7
	5.512,47
	2,6

	Укупно вештачке
	53.328,74
	100.0
	33.938,31
	63,6
	18.947,43
	35,5
	443,0
	0,8

	Свега:
	440.056,60
	100.0
	179.558,09
	40,8
	207.725,58
	47,2
	52.772,93
	12,0


Сврставање запремине у категорије по Биолеју, где је танак материјал дебљине до 30 cm, средња јак материјал дебљине од 31 cm до 50 cm и јак (дебео) материјал дебљине преко 50 cm, нам показује да у овој газдинској јединици највише има запремине средње јаких димензија (47,2 %), затим запремине танких стабала учествују са 40,8 %, док запремине јаких стабала учествују са 12,0%  у укупној запремини.

Оваква структура по дебљини (повећано учешће средње јаког и јаког материјала) указује и на реалне могућности коришћења (везано за сортиментни састав) у оквиру релативно повећаног учешћа оплодних сеча, што је последица недовољног испуњавања плана обнављања у предходним уређајним периодима.
5.7. Стање састојина по старости

Стање шума, у зависности од старости састојина, приказано је тако што су састојине груписане у зависности од ширине добних разреда.

Ширина добних разреда утврђена је Правилником... у односу на висину опходње (трајање производног процеса), а у конкретном случају ширина добних разреда износи:

· за високе шуме тврдих лишћара 20 година;

· за изданачке шуме тврдих лишћара 10 година;

· за изданачке шуме багрема 5 година;

· за вештачки подигнуте састојине 10 година;

	Газдинска класа
	P

V
Iv
	Укупно
	ДОБНИ РАЗРЕДИ

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	
	
	
	обрасло слабо
	обрасло добро
	
	
	
	
	
	
	

	Наменска целина 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	3,48
	 
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	 
	 

	 
	v
	433,7
	 
	 
	 
	 
	 
	433,7
	 
	 
	 

	10193312
	iv
	10,3
	 
	 
	 
	 
	 
	10,3
	 
	 
	 

	 
	p
	71.80
	 
	 
	 
	 
	0,26
	34,31
	37,23
	 
	 

	 
	v
	21.701,4
	 
	 
	 
	 
	62,7
	12.119,6
	9.519,1
	 
	 

	10301311
	iv
	415,1
	 
	 
	 
	 
	1,5
	221,9
	191,7
	 
	 

	 
	p
	17,35
	 
	 
	 
	 
	 
	17,35
	 
	 
	 

	 
	v
	3.009,7
	 
	 
	 
	 
	 
	3.009,7
	 
	 
	 

	10351411
	iv
	66,8
	 
	 
	 
	 
	 
	66,8
	 
	 
	 

	 
	p
	18,04
	 
	 
	 
	 
	 
	18,04
	 
	 
	 

	 
	v
	2.751,3
	 
	 
	 
	 
	 
	2.751,3
	 
	 
	 

	10353411
	iv
	55,1
	 
	 
	 
	 
	 
	55,1
	 
	 
	 

	 
	p
	71.80
	 
	 
	 
	 
	0,26
	34,31
	37,23
	 
	 

	 
	v
	21.701,4
	 
	 
	 
	 
	62,7
	12.119,6
	9.519,1
	 
	 

	10353412
	iv
	415,1
	 
	 
	 
	 
	1,5
	221,9
	191,7
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 5 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	97,88
	 
	9,64
	23,85
	10,74
	42,65
	8,75
	2,25
	 
	 

	 
	v
	5391,9
	 
	 
	39,5
	578,1
	3552,8
	1006,3
	215,1
	 
	 

	10325313
	iv
	300,1
	 
	 
	2,4
	36,4
	199,3
	51,6
	10,4
	 
	 

	 
	p
	90,98
	 
	5,51
	47,11
	21,28
	3,18
	8,27
	5,63
	 
	 

	 
	v
	2949,5
	 
	 
	51,2
	1182,6
	322,1
	738,1
	655,5
	 
	 

	10325411
	iv
	166,6
	 
	 
	3,2
	76,7
	16,9
	39
	30,7
	 
	 

	 
	p
	19,74
	 
	2,57
	1,19
	4,23
	7,14
	4,61
	 
	 
	 

	 
	v
	2008,4
	 
	 
	 
	353,1
	891,7
	763,5
	 
	 
	 

	10326313
	iv
	97,3
	 
	 
	 
	18,5
	45,7
	33,1
	 
	 
	 

	 
	p
	38,57
	 
	 
	1,55
	11,72
	 
	25,3
	 
	 
	 

	 
	v
	2890,2
	 
	 
	88,4
	875,8
	 
	1926
	 
	 
	 

	10326411
	iv
	150,9
	 
	 
	5,1
	47,1
	 
	98,8
	 
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,49
	 
	 
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10175313
	iv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	8,43
	 
	1,93
	4,3
	 
	1,65
	0,55
	 
	 
	 

	 
	v
	287,7
	 
	 
	 
	 
	247,9
	39,8
	 
	 
	 

	10176313
	iv
	9,3
	 
	 
	 
	 
	8,2
	1,1
	 
	 
	 

	 
	p
	36,52
	 
	 
	0,23
	 
	2,66
	 
	4,68
	28,95
	 

	 
	v
	4690,5
	 
	 
	 
	 
	167,9
	 
	583,1
	3939,5
	 

	10176411
	iv
	135,4
	 
	 
	 
	 
	6,2
	 
	18,1
	111,2
	 

	 
	p
	3,20
	 
	 
	 
	 
	 
	3,20
	 
	 
	 

	 
	v
	464,6
	 
	 
	 
	 
	 
	464,6
	 
	 
	 

	10195313
	iv
	15,8
	 
	 
	 
	 
	 
	15,8
	 
	 
	 

	 
	p
	60,79
	 
	 
	 
	 
	 
	2,45
	 
	56,07
	2,27

	 
	v
	8272,9
	 
	 
	 
	 
	 
	313
	 
	7450,7
	509,2

	10196212
	iv
	270,6
	 
	 
	 
	 
	 
	10,5
	 
	244,5
	15,5

	 
	p
	1,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,06
	 
	 

	 
	v
	124,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,2
	 
	 

	10196312
	iv
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7
	 
	 

	 
	p
	75,17
	 
	 
	 
	 
	3,3
	1,35
	17,34
	40,22
	12,96

	 
	v
	13342,9
	 
	 
	 
	 
	365,9
	146,9
	2787,5
	6853,2
	3189,4

	10196313
	iv
	372,7
	 
	 
	 
	 
	14,4
	6,1
	82,1
	194,9
	75,1

	 
	p
	47,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,4
	7,94

	 
	v
	8885,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7031,7
	1853,6

	10214212
	iv
	225,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,8
	47,3

	 
	p
	24,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,15
	15,11

	 
	v
	3403,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808,5
	2595,3

	10215212
	iv
	96,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,3
	75,6

	 
	p
	19,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,74
	16,09
	 

	 
	v
	2407,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713
	1694,9
	 

	10215214
	iv
	56,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,9
	34,8
	 

	 
	p
	18,82
	 
	3,75
	3,72
	0,43
	 
	 
	10,92
	 
	 

	 
	v
	1234,7
	 
	 
	 
	33,3
	 
	 
	1201,3
	 
	 

	10270313
	iv
	37,2
	 
	 
	 
	1,3
	 
	 
	36
	 
	 

	 
	p
	4,65
	 
	 
	3,02
	 
	 
	 
	1,63
	 
	 

	 
	v
	158,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,5
	 
	 

	10270411
	iv
	4,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	 
	 

	 
	p
	26,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,05
	 

	 
	v
	3639
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3639
	 

	10288411
	iv
	105,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,4
	 

	 
	p
	13,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,09
	5,11
	 

	 
	v
	2424,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1376,3
	1048,1
	 

	10306313
	iv
	63,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,5
	23,1
	 

	 
	p
	310,96
	 
	 
	 
	 
	10,72
	1,21
	39,45
	191,32
	68,26

	 
	v
	44437,5
	 
	 
	 
	 
	1053,5
	140,8
	6136,3
	28117,5
	8989,4

	10307313
	iv
	1230,8
	 
	 
	 
	 
	47,3
	4,5
	185,8
	762,7
	230,4

	 
	p
	5,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,36

	 
	v
	929,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	929,1

	10307412
	iv
	21,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,4

	 
	p
	2,17
	 
	 
	 
	 
	2,17
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	370,7
	 
	 
	 
	 
	370,7
	 
	 
	 
	 

	10319313
	iv
	15,8
	 
	 
	 
	 
	15,8
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	3,43
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2,22
	 
	 
	 

	 
	v
	271,4
	 
	 
	 
	 
	45,6
	225,9
	 
	 
	 

	10330313
	iv
	9,8
	 
	 
	 
	 
	2
	7,8
	 
	 
	 

	 
	p
	73,74
	 
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	23,32
	49,83

	 
	v
	14654,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4639,3
	10014,9

	10360411
	iv
	351,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,9
	233,5

	 
	p
	103,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,73
	65,76
	36,03

	 
	v
	19427,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,7
	13760,9
	5342,9

	10361411
	iv
	476,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,8
	341,7
	126,3

	 
	p
	62,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,35
	16,11

	 
	v
	9333,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6495,1
	2838,2

	10361412
	iv
	229,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,3
	65,2

	Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	1,23
	 
	 
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10461313
	iv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,37
	 
	 
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10469313
	iv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	3,11
	 
	 
	 
	 
	3,11
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	776,8
	 
	 
	 
	 
	776,8
	 
	 
	 
	 

	10470411
	iv
	33,3
	 
	 
	 
	 
	33,3
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	49,88
	 
	 
	 
	 
	12,29
	16,65
	10,06
	7,8
	3,08

	 
	v
	10905,5
	 
	 
	 
	 
	2316,4
	3696,4
	2051,3
	2411,4
	430

	10475313
	iv
	529,6
	 
	 
	 
	 
	157,6
	177
	91,7
	83,1
	20,2

	 
	p
	5,87
	 
	 
	 
	 
	5,49
	 
	0,38
	 
	 

	 
	v
	475,1
	 
	 
	 
	 
	422,6
	 
	52,5
	 
	 

	10475411
	iv
	38,5
	 
	 
	 
	 
	35,9
	 
	2,6
	 
	 

	 
	p
	20,96
	 
	 
	 
	 
	9,12
	4,08
	7,76
	 
	 

	 
	v
	3972,7
	 
	 
	 
	 
	951,2
	1092,7
	1928,8
	 
	 

	10476313
	iv
	196,9
	 
	 
	 
	 
	69,1
	54,1
	73,8
	 
	 

	 
	p
	7,97
	 
	 
	 
	 
	 
	7,97
	 
	 
	 

	 
	v
	2760,8
	 
	 
	 
	 
	 
	2760,8
	 
	 
	 

	10479313
	iv
	187,8
	 
	 
	 
	 
	 
	187,8
	 
	 
	 

	Наменска целина 20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	1,38
	 
	 
	 
	 
	1,38
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	178,1
	 
	 
	 
	 
	178,1
	 
	 
	 
	 

	20304313
	iv
	3,9
	 
	 
	 
	 
	3,9
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	227,65
	 
	 
	 
	 
	 
	95,48
	132,17
	 
	 

	 
	v
	57883,1
	 
	 
	 
	 
	 
	23938,6
	33944,5
	 
	 

	20351411
	iv
	1128,4
	 
	 
	 
	 
	 
	471,6
	656,8
	 
	 

	 
	p
	147,54
	 
	 
	 
	 
	45,96
	48,2
	53,38
	 
	 

	 
	v
	29827,2
	 
	 
	 
	 
	10567,5
	8527,4
	10732,3
	 
	 

	20353411
	iv
	642,5
	 
	 
	 
	 
	225,2
	193,2
	224,1
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 5 година

	 
	p
	4,59
	 
	 
	2,45
	2,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	85,5
	 
	 
	 
	85,5
	 
	 
	 
	 
	 

	20325313
	iv
	5,6
	 
	 
	 
	5,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	4,48
	 
	2,56
	1,63
	 
	0,29
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	27,1
	 
	 
	 
	 
	27,1
	 
	 
	 
	 

	20325411
	iv
	1,6
	 
	 
	 
	 
	1,6
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	1,11
	 
	 
	1,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20326313
	iv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,25
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20175321
	iv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	11,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,91
	 
	7,31

	 
	v
	1491,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	613,6
	 
	877,8

	20176321
	iv
	33,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,4
	 
	20

	 
	p
	25,56
	 
	0,76
	 
	0,48
	 
	1,89
	12,87
	9,56
	 

	 
	v
	3759,2
	 
	 
	 
	19,6
	 
	152,3
	2320,8
	1266,5
	 

	20176411
	iv
	90
	 
	 
	 
	0,8
	 
	5,1
	57,3
	26,7
	 

	 
	p
	13,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,66
	 

	 
	v
	3124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3124
	 

	20195312
	iv
	74,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,4
	 

	 
	p
	13,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,87

	 
	v
	970,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,9

	20196212
	iv
	28,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,1

	 
	p
	6,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,85
	 

	 
	v
	1376,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1376,9
	 

	20196313
	iv
	35,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,3
	 

	 
	p
	4,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,81

	 
	v
	1171,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1171,3

	20215214
	iv
	25,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,3

	 
	p
	5,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,61

	 
	v
	440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440

	20307313
	iv
	13,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,8

	 
	p
	0,33
	 
	 
	 
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	25,6
	 
	 
	 
	 
	25,6
	 
	 
	 
	 

	20330313
	iv
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	70,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,92
	63,27

	 
	v
	18162,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1687,4
	16474,8

	20360411
	iv
	393,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,5
	352,4

	 
	p
	20,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	15,74

	 
	v
	2417,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542
	1875,2

	20361411
	iv
	60,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	46,2

	Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	4,47
	 
	 
	 
	 
	4,25
	 
	0,22
	 
	 

	 
	v
	704,2
	 
	 
	 
	 
	551,7
	 
	152,6
	 
	 

	20470411
	iv
	33
	 
	 
	 
	 
	29,3
	 
	3,8
	 
	 

	 
	p
	2,53
	 
	 
	 
	 
	 
	2,53
	 
	 
	 

	 
	v
	427,7
	 
	 
	 
	 
	 
	427,7
	 
	 
	 

	20471411
	iv
	18,8
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8
	 
	 
	 

	 
	p
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45
	 

	 
	v
	186,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,8
	 

	20473313
	iv
	5,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,9
	 

	 
	p
	45,19
	 
	 
	 
	1,06
	5,88
	9,03
	8,64
	19,23
	1,35

	 
	v
	11875,5
	 
	 
	 
	371,4
	1213,8
	1745,8
	3066,9
	5104
	373,5

	20475313
	iv
	497,5
	 
	 
	 
	24,2
	73,2
	89,8
	130
	171
	9,2

	 
	p
	21,15
	 
	 
	 
	 
	0,79
	7,12
	4,02
	4,67
	4,55

	 
	v
	5443,3
	 
	 
	 
	 
	328,2
	1588,7
	1018,2
	973,5
	1534,7

	20475411
	iv
	237,5
	 
	 
	 
	 
	12,6
	66,7
	35,9
	49,4
	72,9

	 
	p
	13,52
	 
	 
	 
	 
	1,18
	3,16
	0,43
	5,09
	3,66

	 
	v
	2808,8
	 
	 
	 
	 
	162,1
	823,9
	149,2
	1134,4
	539,3

	20476313
	iv
	101,3
	 
	 
	 
	 
	8,2
	37,1
	5
	34,4
	16,6

	 
	p
	2,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34
	1,88

	 
	v
	586,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,9
	575,9

	20477313
	iv
	13,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	13,3

	 
	p
	2,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34
	1,88

	 
	v
	586,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,9
	575,9

	20478313
	iv
	13,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	13,3

	 
	p
	4,93
	 
	 
	 
	 
	 
	1,46
	3,47
	 
	 

	 
	v
	1492,3
	 
	 
	 
	 
	 
	561,3
	931
	 
	 

	20479313
	iv
	66,9
	 
	 
	 
	 
	 
	23,5
	43,4
	 
	 

	 
	p
	5,9
	 
	 
	 
	 
	0,8
	1,72
	2,73
	0,65
	 

	 
	v
	2308
	 
	 
	 
	 
	281,4
	430,5
	1397,6
	198,5
	 

	20479411
	iv
	97,1
	 
	 
	 
	 
	19,6
	19,2
	49,7
	8,7
	 

	Наменска целина 21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,83
	 
	 
	 
	 
	 
	0,83
	 
	 
	 

	 
	v
	364,1
	 
	 
	 
	 
	 
	364,1
	 
	 
	 

	21193313
	iv
	6,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8
	 
	 
	 

	 
	p
	1,29
	 
	 
	 
	 
	 
	1,29
	 
	 
	 

	 
	v
	261,9
	 
	 
	 
	 
	 
	261,9
	 
	 
	 

	21301311
	iv
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 
	5,1
	 
	 
	 

	 
	p
	1,45
	 
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 
	 
	 

	 
	v
	266,1
	 
	 
	 
	 
	 
	266,1
	 
	 
	 

	21302313
	iv
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	 
	p
	91,62
	 
	 
	 
	 
	 
	49,91
	41,71
	 
	 

	 
	v
	26449
	 
	 
	 
	 
	 
	12389,7
	14059,3
	 
	 

	21351411
	iv
	495,3
	 
	 
	 
	 
	 
	247,5
	247,7
	 
	 

	 
	p
	34,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,46
	 
	 

	 
	v
	10288,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10288,1
	 
	 

	21351412
	iv
	198,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,4
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 5 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	4,7
	 
	 
	1,71
	2,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	216,6
	 
	 
	29,6
	186,9
	 
	 
	 
	 
	 

	21325411
	iv
	13,9
	 
	 
	2,1
	11,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	7,89
	 
	 
	7,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21326313
	iv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	1,84
	 
	 
	 
	 
	1,84
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	169,8
	 
	 
	 
	 
	169,8
	 
	 
	 
	 

	21175321
	iv
	5,3
	 
	 
	 
	 
	5,3
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	1,66
	 
	 
	 
	 
	1,66
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	116,3
	 
	 
	 
	 
	116,3
	 
	 
	 
	 

	21176321
	iv
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	2,97
	 
	 
	1,92
	 
	 
	 
	1,05
	 
	 

	 
	v
	72,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,6
	 
	 

	21176411
	iv
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,4
	 
	 

	 
	p
	1,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,98
	 

	 
	v
	425,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,3
	 

	21196312
	iv
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,6
	 

	 
	p
	3,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,72

	 
	v
	1001,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1001,4

	21215214
	iv
	20,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,5

	 
	p
	14,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,85

	 
	v
	2090,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2090,7

	21307313
	iv
	48,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,8

	Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	15,31
	 
	 
	 
	 
	 
	3,42
	11,89
	 
	 

	 
	v
	3459,8
	 
	 
	 
	 
	 
	544
	2915,9
	 
	 

	21475313
	iv
	154,5
	 
	 
	 
	 
	 
	31,6
	122,8
	 
	 

	 
	p
	4,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74
	4,2
	 

	 
	v
	713,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,1
	493
	 

	21475411
	iv
	30,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,2
	22,2
	 

	 
	p
	6,34
	 
	 
	 
	1,65
	 
	1,63
	1,92
	1,14
	 

	 
	v
	1382,9
	 
	 
	 
	123,8
	 
	437,8
	426,9
	394,4
	 

	21476313
	iv
	58,6
	 
	 
	 
	7,9
	 
	22,5
	16,2
	12
	 

	 
	p
	1,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,19
	 
	 

	 
	v
	801,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	801,6
	 
	 

	21479411
	iv
	25,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,3
	 
	 

	Наменска целина 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	4,31
	 
	 
	 
	 
	4,31
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	246,3
	 
	 
	 
	 
	246,3
	 
	 
	 
	 

	26196313
	iv
	9,4
	 
	 
	 
	 
	9,4
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,45
	 
	 
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 

	 
	v
	70
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 

	26361321
	iv
	1,8
	 
	 
	 
	 
	1,8
	 
	 
	 
	 

	Наменска целина 77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Високе састојине - ширина добног разреда 20 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	8,42
	 
	 
	 
	 
	 
	8,42
	 
	 
	 

	 
	v
	1934,3
	 
	 
	 
	 
	 
	1934,3
	 
	 
	 

	77193313
	iv
	51,1
	 
	 
	 
	 
	 
	51,1
	 
	 
	 

	 
	p
	52,00
	 
	 
	 
	 
	3,46
	22,30
	26,24
	 
	 

	 
	v
	17410,7
	 
	 
	 
	 
	860
	7252,2
	9298,5
	 
	 

	77351411
	iv
	304,4
	 
	 
	 
	 
	22,4
	126,2
	155,8
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 5 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,96
	 
	 

	 
	v
	86,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,7
	 
	 

	77325313
	iv
	4,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,3
	 
	 

	 
	p
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47
	 
	 

	 
	v
	53,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,5
	 
	 

	77326313
	iv
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,2
	 
	 

	Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	25,83
	 
	 
	 
	 
	2,35
	 
	 
	2,08
	21,4

	 
	v
	5772,7
	 
	 
	 
	 
	251,5
	 
	 
	812,5
	4708,8

	77196313
	iv
	151,9
	 
	 
	 
	 
	8,6
	 
	 
	18,2
	125,2

	 
	p
	3,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,98
	 
	 

	 
	v
	416,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,7
	 
	 

	77214212
	iv
	13,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,6
	 
	 

	 
	p
	14,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,99

	 
	v
	3865,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3865,5

	77215212
	iv
	92,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,5

	 
	p
	15,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84

	 
	v
	4989,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4989,7

	77288313
	iv
	142,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,2

	 
	p
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 

	 
	v
	48,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,3
	 

	77360411
	iv
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,3
	 

	 
	p
	35,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,02
	24,73

	 
	v
	6551
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2173,7
	4377,3

	77361411
	iv
	142,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47
	95,8

	Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	p
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 

	 
	v
	24,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,1
	 
	 

	77470411
	iv
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	 
	 

	 
	p
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,07
	 

	 
	v
	168,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,5
	 

	77471411
	iv
	4,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	 

	 
	p
	3,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,11
	 
	 

	 
	v
	1024,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1024,1
	 
	 

	77475313
	iv
	36,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,5
	 
	 


Код високих састојина букве евидентна је заступљеност шестог и петог добног разреда, односно дозревајућих састојина. После тога, састојине се налазе у четвртом,  док је учешће младих (I и II добни разред), као трећег добног разреда, састојина букве минимално.

Овакво затечено стање у високим једнодобним шумама букве упућује на приоритет међу будућим плановима. То је обнављање састојина, које су у шестом добном разреду. Међутим, то је условљено наменама, односно циљевима који су приоритетни на газдинској јединици "Букуља".
	Газдинске класе - 10.351.411; 20.351.411; 21.351.411; 77.351.411
- Висока једнодобна шума букве, An=89,28 ha
	

	[image: image17.jpg]U MPOjeKTOBamkhe

1 bupo 3a nAaHupamwe
— y WiyMapCTBy




[image: image1.wmf]0

100

200

300

400

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

T (god.)

P (ha)





Са хистограма за газдинске класе 10.351.411; 20.351.411; 21.351.411; 77.351.411 се види да нормална површина износи 89,28 ha. Увећано учешће састојина у шестом и петом добном разреду, као и минимална површина састојина у првом, другом и трећем, јасно указују на неправилност у нормалности. Због тога ће се обнављање у овом уређајном раздобљу извршити на 197,56 ha (састојине одлучно зреле за сечу) како би се поправила структура нормалности. У оквиру те површине ће се на површини од 185,96 ha спровести групимично- оплодна сеча, као оплодне сече на мањим површинама. То је условљено наменама 20 и 21 (заштита вода, односно водоснабдевања).   

Код изданачких састојина код којих је заступљен II, III, IV, V и VI добни разред планиране су проредне сече као припрема за превођење тих састојина у високи узгојни облик.
Међутим, уочава се увећано учешће састојина у седмом и осмом добном разреду што јасно указује на неправилност у нормалности. Због тога ће се  у овом уређајном раздобљу започети конверзија на 200,14 ha. Планира се извођење оплодног сека на 65,33 ha. Планирање припремног сека на 120,35 ha, као и групимично- оплодне сече на 14,46 је условљено наменама 20 и 21 (заштита вода), односно, извођењем оплодних сеча на мањим површинама.  
Код вештачки подигнутих састојина заступљен је IV, V, VI, VII и VIII добни разред,  па су у овим састојинама планиране проредне сече. У вештачки подигнутим састојинама које су достигле опходњу неће се започети обнављање (прелазно газдовање) због повећаног обима оплодних сеча високих и конверзије изданачких шума.
5.8. Стање вештачки подигнутих састојина

Стање ових састојина је приказано следећом табелом:
	Газдинска
класа
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V%

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	

	Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година 

	10 469 313
	0,37
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 470 411
	3,11
	1,3
	776,8
	1,5
	249,8
	33,3
	1,4
	10,7
	4,3

	10 475 313
	49,88
	20,8
	10.905,5
	20,4
	218,6
	529,6
	22,1
	10,6
	4,9

	10 475 411
	5,87
	2,4
	475,1
	0,9
	80,9
	38,5
	1,6
	6,6
	8,1

	10 476 313
	20,96
	8,7
	3.972,7
	7,4
	189,5
	196,9
	8,2
	9,4
	5,0

	10 479 313
	7,97
	3,3
	2.760,8
	5,2
	346,4
	187,8
	7,8
	23,6
	6,8

	10 482 313
	9,35
	3,9
	402,1
	0,8
	43,0
	7,9
	0,3
	0,8
	2,0

	НЦ 10
	97,51
	40,6
	19.292,9
	36,2
	197,9
	993,9
	41,5
	10,2
	5,2

	20 470 411
	4,47
	1,9
	704,2
	1,3
	157,5
	33,0
	1,4
	7,4
	4,7

	20 471 411
	2,53
	1,1
	427,7
	0,8
	169,0
	18,8
	0,8
	7,4
	4,4

	20 473 313
	0,45
	0,2
	186,8
	0,4
	415,1
	5,9
	0,2
	13,1
	3,1

	20 475 313
	45,19
	18,8
	11.875,5
	22,3
	262,8
	497,5
	20,8
	11,0
	4,2

	20 475 411
	21,15
	8,8
	5.443,3
	10,2
	257,4
	237,5
	9,9
	11,2
	4,4

	20 476 313
	13,52
	5,6
	2.808,8
	5,3
	207,8
	101,3
	4,2
	7,5
	3,6

	20 477 313
	1,82
	0,8
	215,3
	0,4
	118,3
	9,7
	0,4
	5,3
	4,5

	20 478 313
	2,22
	0,9
	586,8
	1,1
	264,3
	13,8
	0,6
	6,2
	2,4

	20 479 313
	4,93
	2,1
	1.492,3
	2,8
	302,7
	66,9
	2,8
	13,6
	4,5

	20 479 411
	5,90
	2,5
	2.308,0
	4,3
	391,2
	97,1
	4,1
	16,5
	4,2

	НЦ 20
	102,18
	42,6
	26.048,8
	48,8
	254,9
	1.081,6
	45,2
	10,6
	4,2

	21 475 313
	15,31
	6,4
	3.459,8
	6,5
	226,0
	154,5
	6,5
	10,1
	4,5

	21 475 411
	4,94
	2,1
	713,1
	1,3
	144,4
	30,4
	1,3
	6,1
	4,3

	21 476 313
	6,34
	2,6
	1.382,9
	2,6
	218,1
	58,6
	2,4
	9,2
	4,2

	21 479 411
	1,19
	0,5
	801,6
	1,5
	673,6
	25,3
	1,1
	21,3
	3,2

	НЦ 20
	27,78
	11,6
	6.357,5
	11,9
	228,9
	268,7
	11,2
	9,7
	4,2

	26 482 313
	6,88
	2,9
	412,8
	0,8
	60,0
	8,1
	0,3
	1,2
	2,0

	НЦ 26
	6,88
	2,9
	412,8
	0,8
	60,0
	8,1
	0,3
	1,2
	2,0

	77 470 411
	0,25
	0,1
	24,1
	0,0
	96,6
	0,9
	0,0
	3,4
	3,6

	77 471 411
	1,07
	0,4
	168,5
	0,3
	157,4
	4,7
	0,2
	4,3
	2,8

	77 475 313
	3,11
	1,3
	1.024,1
	1,9
	329,3
	36,5
	1,5
	11,7
	3,6

	НЦ 77
	4,43
	1,8
	1.216,7
	2,3
	274,7
	42,0
	1,8
	9,5
	3,5

	Укупно ВПС преко 20 година
	238,78
	99,5
	53.328,8
	100,0
	223,3
	2.394,3
	100,0
	10,0
	4,5

	Вештачки подигнуте састојине старости до 20 година

	10 461 313
	1,23
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НЦ 10
	1,23
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ВПС преко 20 година
	1,23
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ВПС
	240,01
	100,0
	53.328,8
	100,0
	222,2
	2.394,3
	100,0
	10,0
	4,5


Укупна површина вештачки подигнутих састојина износи 240,01 ha, што чини 9,7 % обрасле површине газдинске јединице. Од тога су 1,23 ha састојине старости до 20 година (шумске културе) и то су састојине које су испод таксационе границе.

Састојина преко 20 година старости (шума) има 238,78 ha, са просечном запремином од 223,3 m³/ha, текући запремински прираст износи 10,0 m³/ha, а проценат прираста у запремини износи 4,5 %.
Уз пар изузетака ове састојине су слабо неговане или ненеговане, зато је потребно у наредном периоду исте стабилизовати и превести у одрасле квалитетне састојине.
5.10. Стање необраслих површина

Структура необраслих површина је следећа:

	Категорија земљишта
	Површина

 (ha)
	%
	% Г.Ј:

	Шумско земљиште (пашњаци, голети и сл.)
	13,58
	8,0
	0,5

	Неплодно (путеви, камењари и сл.)
	81,02
	47,8
	3,1

	За остале сврхе (актива - пољопр. земљиште - ливаде, њиве)
	75,01
	44,2
	2,8

	Укупно:
	169,61
	100,0
	6,4


Учешће необраслих површина у укупној површини газдинске јединице (2.643,36 ha) износи 6,4 %. Од тога на шумско земљиште отпада 8,0 %, на неплодно 47,8 % а на земљиште за остале сврхе отпада 44,2 %.

Однос обраслих и необраслих површина у овој газдинској јединици износи 93,6 : 6,4 (оптимални однос обрасле и необрасле површине износи 94,7: 5,3), који треба у мањој мери поправљати у наредним уређајним раздобљима, јер је у овом велики обим сеча обнављања.
5.17. Општи осврт на затечено стање шума 
Укупна површина газдинске јединице (без туђег земљишта) износи 2.643,36 хектара. Запремина на овој површини износи 440.056,6 m³ (177,9 m³/ha), текући запремински прираст је 11.701,7 m³ (4,7 m³/ha), а проценат прираста у запремини је 2,7 %.

Од тога, обрасла површина износи 2.473,75 хектара, тј. шумовитост износи 93,6 %. Запремина на обраслој површини је 440.056,6 m³ (177,9 m³/ha), текући  запремински прираст је 11.701,7 m³ (4,7 m³/ha), а проценат прираста у запремини је 2,7 %.
Шуме и шумско земљиште заузимају 2.487,33 ha (94,1 %), а остало земљиште је на 159,03 ha (5,9 %).

На основу приказаног стања у претходним ставкама, стања шума ове газдинске јединице у основи карактерише следеће:

1. Према еколошкој заступљености доминирају планинске букове шуме (Fagetum moesiacae montanum) и храстове шуме на различитим смеђим земљиштима.Шуме ове површине за производњу техничког дрвета (НЦ - 10) заступљене са 55,3 % у укупно обраслој површини, док им је учешће у укупној запремини 45,7 % и у укупном запреминском прирасту 51,6 %.Наменска целина 20 (заштита вода II степена) учествује са 27,0 % у укупно обраслој површини, 33,3 % у запремини и 30,8 % у укупном запреминском прирасту.Наменска целина 21 (заштита вода III степена) учествује са 7,9 % у укупно обраслој површини, 10,9 % у запремини и 9,2 % у укупном запреминском прирасту.Наменска целина 26 (заштита земљишта од ерозије) учествује са 3,0 у укупно обраслој површини, 0,6 % у запремини и 0,3 % у укупном запреминском прирасту, док наменска целина 66 (стална заштита шума) учествује са 0,2 % у укупно обраслој површини.Наменска целина 77 (излетиште) учествује са 6,6 % у укупно обраслој површини, 9,6 % у запремини и 8,1 % у укупном запреминском прирасту.газдинске јединице имају вишенаменске функције, с тим што је на 65,6 % површине основна намена производња техничког дрвета, а на 34,4 % површине намена је заштитног карактера. Запремина и запремински прираст су углавном концентрисани у наменској целини 10 ( 90,3 %).
2. По површини најзаступљеније су газдинске класе букве и храста, а по учешћу у запремини и запреминском прирасту издваја се газдинска класа високе (једнодобне) шуме букве. Остале газдинске класе, како по површини, тако и по запремини и запреминском прирасту имају мање учешће.

3. Однос високих и изданачких шума није повољан, али газдинским мерама тај однос треба још поправљати у корист високих састојина.

4. По степену очуваности преовлађују очуване састојине (50,7 %), док је учешће разређених 45,6 % и девастираних 2,6 %. Учешће шикара је 0,9 %, а шибљака 0,3 % површине.

5. По мешовитости доминирају мешовите састојине (53,2 %), док је учешће чистих 45,6 %.

6. Посматрајући појединачно, најзаступљенија врста дрвећа је буква која у укупној запремини учествује са 47,6 %, затим следе китњак 13,0 %, цер 9,3 %, црни бор са 9,2 %, сладун са 6,7 %, граб са 4,9 %  и багрем са 2,9 %, док се остале врсте јављају минимално. Напоменућемо да се природни четинари не јављају на овом простору, а њихово учешће је производ вештачки подигнутих састојина. 

7. Највећи део запремине припада средње јаком (47,2 %), на танак материјал отпада 40,8 %, док јаком материјалу припада 12,0 % (категоризација по Биолеју).

8. Стварни размер добних разреда код високих и изданачких састојина није у нормалном размеру на обухваћеној површини, већ га карактерише доминирање дозревајућих и зрелих и презрелих састојина. Због тога ће удео главног приноса (сеча обнављања) у укупном приносу бити велики. Код вештачки подигнутих састојина стварни размер добних разреда нема већи значај јер се ради о малим површинама, као и о девастираним састојинама.

9. Учешће вештачки подигнутих састојина у овој газдинској јединици је 9,7 % по површини, 12,1 % по запремини и 20,5 % по запреминском прирасту.

10. Здравствено стање шуме ове газдинске јединице је сасвим задовољавајуће, изузев састојина код којих се јавља сушење услед пожара у предходним годинама и појединачних стабала на којима се јављају фитопатолошка и ентомолошка обољења.

11. Необрасле површине, којих има 6,4 % укупне површине, па газдинска јединица има приближно оптимални однос обрасле и необрасле површине који треба у мањој мери поправљати.
Глобално гледано у газдинској јединици "Букуља" доминирају очуване и разређене букове и храстове шуме високог и изданачког порекла са просечним шумским фондом и које се већином налазе у петом и шестом, као и седмом и осмом добном разреду, па је сходно томе повећан обим оплодних сеча.

Газдинска јединица "Букуља" је у саставу  ловишта "Букуља" којим газдује Ловачко удружење "Букуља" из Аранђеловца. Укупна површина ловишта износи 37.589 ha. 

Шуме и шумска станишта ове газдинске јединице пружају значајне могућности у погледу продукције осталих шумских производа, пре свега гљива, лековитог биља и других шумских плодова.

Шумско газдинство “Крагујевац” из Крагујевца поседује FSC сертификат SGS- FM/ COC- 009244 са бројем лиценце FSC-C044167 од 21. 02. 2017 са важењем до 20.02.2022 године.
Садашња укупна дужина шумских путева ове газдинске јединице је 83,6 km или 31,63 m/ha, па можемо рећи да се мора стање поправљати реконструкцијом постојећих саобраћајницама. 

На основу изнетог стања шума у овој газдинској јединици јасан је приоритету планирању, а то је обнављања у разређеним зрелим буковим састојинама, као и започињање конверзије у изданачким састојинама букве и храста.

7.0. ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂИВАЊА СТАЊА И ОПТИМАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ШУМА

7.4. Планирање газдовања

На основу утврђеног стања шума и прописаних краткорочних циљева и могућности њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак планова газдовања шумама је да у зависности од затеченог стања, омогући подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређење стања шума као дугорочног циља.

7.4.1. План гајења шума

Снимањем и анализом затеченог стања састојина истовремено су оцењене потребе и могућности примене шумско - узгојних радова у наредном уређајном раздобљу, а у циљу поправке затеченог стања састојина.

Планом гајења шума обухватити у целини:

1. План обнављања и подизање нових шума

2. План расадничке производње (производња шумског семена и садног материјала)

3. План неге шума

Радови на гајењу шума приказаће се по газдинским класама.
7.4.1.1. План обнављања и подизања нових шума

	Газдинска класа
	Обнављање природним путем оплодним сечама
311
	Обнављање багрема

328
	Селективно тарупирање подраста машински

116
	Комплетна припрема терена за пошумљавање 127
	Комплетна припрема земљишта за пошумљавање 222
	Вештачко пошумљавање садњом

317
	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом

414
	Укупно

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	10 195 313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	10 196 313
	17,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,72

	10 306 313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	10 307 313
	70,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,10

	10 325 313
	 
	11,11
	 
	 
	 
	 
	 
	11,11

	10 325 411
	 
	14,81
	 
	 
	 
	 
	 
	14,81

	10 326 313
	 
	4,61
	 
	 
	 
	 
	 
	4,61

	10 326 411
	 
	25,30
	 
	 
	 
	 
	 
	25,30

	10 351 411
	11,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,60

	10 360 411
	45,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,09

	10 361 411
	36,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,66

	10 361 412
	16,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,11

	10 482 313
	 
	 
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	2,81
	40,21

	20 351 411
	116,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,32

	20 353 411
	53,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,38

	21 215 214
	3,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,72

	21 302 313
	1,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,45

	21 306 313
	10,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,74

	21 351 411
	41,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,71

	21 351 412
	19,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,52

	77 325 313
	 
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	0,96

	Укупно ГЈ
	444,12
	56,79
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	2,81
	541,12


Планом обнављања и подизања нових шума планирани су следећи радови:

· Обнављање природним путем оплодним сечама (311) - планирано је на радној површини од  444,12 ha;
· Обнављање багрема вегетативним путем (328) - планирано је на радној површини од  56,79 ha;
· Селективно тарупирање подраста машински (116) - планирано је на радној површини од 9,35 ha;
· Комплетна припрема терена за пошумљавање (127 ) - планирано је на радној површини од 9,35 ha;
· Комплетна припрема земљишта за пошумљавање (222 ) - планирано је на радној површини од 9,35 ha;
· Вештачко пошумљавање садњом (317) - планирано је на радној површини од  9,35 ha;
· Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414) - планирано је на радној површини од  2,81 ha.
Укупан План обнављања и подизања нових шума у Изменама и допунама за ГЈ “Букуља“ износи 541,12 ha.

7.4.1.2. План расадничке производње

Планом расадничке производње предвиђени су број, врста и старост садница за пошумљавање површина предвиђених за пошумљавање и попуњавање вештачки подигнутих састојина. 

Потребан број садница према плану обнављања и подизања нових шума по врсти радова и врсти дрвећа приказан је следећом табелом:

	Врста дрвећа
	Вештачко пошумљавање садњом

317
	Попуњавање

 вештачки

подигнутих култура 

4141
	Укупно

	
	Ком
	ком
	ком

	Сладун
	14.025
	4.207
	18.232

	Цер
	14.025
	4.207
	18.232

	Укупно:
	28.050
	8.414
	36.464


За потребе плана обнављања и подизања нових шума потребно је обезбедити за газдинску јединицу 18.233 садница сладуна и 18.232 садница цера. 

За новоподигнуте културе, као и за попуњавање природних састојина планиран број садница је 3.000 ком/ha.

Код пошумљавања користити саднице старости 1/1, а код попуњавања саднице старости 1/2.

Уколико је недостатак садница храста, уместо њих се може користити исти број садница племенитих лишћара (јавор, трешња, јасена, бреста итд.).
Постоји и могућност коришћења семена (жира храста) уколико се утврди као целисходније и то са 250 kg/ha. 

Саднице за планиране радове ће се обезбедити из расадника на нивоу ЈП"Србијашуме".
7.4.1.3. План неге шума

Планирани радови на нези шума по газдинским класама приказани су следећом табелом:
	Газдинска класа
	Прореде
	Сеча избојака и уклањање корова

513
	Окопавање и прашење

518
	Чишћење у младим културама
527
	Укупно

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	10 176 313
	2,20
	 
	 
	 
	2,20

	10 176 411
	36,29
	 
	 
	 
	36,29

	10 195 313
	23,00
	 
	 
	 
	23,00

	10 196 212
	55,12
	 
	 
	 
	55,12

	10 196 313
	24,94
	 
	 
	 
	24,94

	10 215 214
	5,19
	 
	 
	 
	5,19

	10 270 313
	11,35
	 
	 
	 
	11,35

	10 270 411
	1,63
	 
	 
	 
	1,63

	10 288 411
	26,05
	 
	 
	 
	26,05

	10 306 313
	30,05
	 
	 
	 
	30,05

	10 307 313
	184,71
	 
	 
	 
	184,71

	10 319 313
	2,17
	 
	 
	 
	2,17

	10 330 313
	1,21
	 
	 
	 
	1,21

	10 351 411
	34,31
	 
	 
	 
	34,31

	10 360 411
	22,51
	 
	 
	 
	22,51

	10 361 411
	19,77
	 
	 
	 
	19,77

	10 361 412
	0,94
	 
	 
	 
	0,94

	10 461 313
	 
	 
	 
	1,27
	1,27

	10 470 411
	3,11
	 
	 
	 
	3,11

	10 475 313
	39,37
	 
	 
	 
	39,37

	10 475 411
	5,87
	 
	 
	 
	5,87

	10 476 313
	13,20
	 
	 
	 
	13,20

	10 479 313
	7,97
	9,35
	18,7
	 
	36,02

	10 482 313
	 
	 
	 
	 
	0,00

	20 175 321
	3,91
	 
	 
	 
	3,91

	20 176 411
	14,76
	 
	 
	 
	14,76

	20 195 312
	8,63
	 
	 
	 
	8,63

	20 351 411
	47,38
	 
	 
	 
	47,38

	20 353 411
	26,14
	 
	 
	 
	26,14

	20 360 411
	6,92
	 
	 
	 
	6,92

	20 470 411
	4,47
	 
	 
	 
	4,47

	20 471 411
	2,53
	 
	 
	 
	2,53

	20 473 313
	0,45
	 
	 
	 
	0,45

	20 475 313
	30,20
	 
	 
	 
	30,20

	20 475 411
	17,98
	 
	 
	 
	17,98

	20 476 313
	4,77
	 
	 
	 
	4,77

	20 477 313
	1,42
	 
	 
	 
	1,42

	20 479 313
	4,77
	 
	 
	 
	4,77

	20 479 411
	4,81
	 
	 
	 
	4,81

	21 175 321
	1,41
	 
	 
	 
	1,41

	21 193 313
	0,83
	 
	 
	 
	0,83

	21 195 312
	1,98
	 
	 
	 
	1,98

	21 301 311
	1,29
	 
	 
	 
	1,29

	21 475 313
	15,40
	 
	 
	 
	15,40

	21 475 411
	0,74
	 
	 
	 
	0,74

	21 476 313
	1,14
	 
	 
	 
	1,14

	21 479 411
	1,19
	 
	 
	 
	1,19

	77 193 313
	8,42
	 
	 
	 
	8,42

	77 196 313
	18,94
	 
	 
	 
	18,94

	77 214 212
	3,98
	 
	 
	 
	3,98

	77 288 313
	15,84
	 
	 
	 
	15,84

	77 351 411
	3,46
	 
	 
	 
	3,46

	77 475 313
	2,53
	 
	 
	 
	2,53

	 Укупно ГЈ
	807,25
	9,35
	18,70
	1,27
	836,57


Планом неге шума у газдинској јединици "Букуља" планирани су следећи радови:

· Прореде као мере неге шума планирају се на радној површини од 807,25 ha.

· Сеча избојака и уклањање корова ручно (513) као мера неге планирано је на радној површини од 9,35 ha, 

· Окопавање и прашење (518) као мера неге планирано је на радној површини од 18,70 ha,

· Чишћење у младим културама (527) као мера неге планирано је на површини од 1,27 ha. 

Укупан план неге шума у газдинској јединици " Букуља " износи 836,57 ha радне површине.
Укупна План гајења у Изменама и допунама за ГЈ „Букуља“ планиран је радној површини од 1.377,69 ha.
7.4.3. План коришћења шума

7.4.3.1. План сеча шума и калкулација приноса

Калкулација приноса
Главни принос
Главни принос у једнодобним састојинама калкулисан је по методу умереног састојинског газдовања. Овај метод је настао као реакција на метод добних разреда који је био крут и узимао је у обзир само нормалан размер добних разреда, тј. старост без обзира на стање састојина. Метод умереног састојинског газдовања ради се у две фазе.

У првој фази, још приликом прикупљања теренских података, састојине се према зрелости за сечу групишу у три групе што је приказано табеларно (привремени програм сеча):

	Одлучно зреле за сечу
	Зреле за сечу
	На граници сечиве зрелости

	Газдинска класа
	Одељење
	Одсек
	Pha
	V m3
	ZV m3
	Газдинска класа
	Одељење
	одсек
	Pha
	V m3
	ZV m3
	Газдинска класа
	Одељење
	одсек
	Pha
	Vm3
	ZV m3

	 
	68
	д
	2.27
	509.2
	15.5
	 
	52
	б
	6.73
	982.5
	27.2
	 
	40
	ц
	22.78
	4439
	129.8

	∑ 10196212 
	2.27
	509.2
	15.5
	∑ 10195313 
	6.73
	982.5
	27.2
	∑ 10195313 
	22.78
	4439
	129.8

	 
	50
	и
	1.68
	344
	9.9
	 
	36
	ц
	0.63
	118.8
	3.6
	 
	68
	а
	26.27
	3944.1
	126.7

	 
	71
	а
	10.99
	2778.9
	64.2
	 
	53
	а
	3.4
	262.8
	6.6
	 
	69
	а
	25.77
	3125
	107.1

	∑ 10196313 
	12.67
	3122.9
	74.1
	∑ 10196212 
	4.03
	381.6
	10.2
	∑ 10196212  
	52.04
	7069.1
	233.8

	 
	36
	д
	5.34
	841
	24.1
	 
	38
	а
	11.5
	1690.7
	47.2
	 
	63
	б
	2.95
	443.7
	13.4

	 
	41
	у
	7.94
	1853.6
	47.3
	∑ 10196313 
	11.5
	1690.7
	47.2
	∑ 10196313  
	2.95
	443.7
	13.4

	∑ 10214212 
	13.28
	2694.6
	71.4
	 
	40
	а
	10.48
	1687.8
	45.5
	 
	73
	и
	1.45
	188.4
	5.5

	 
	41
	р
	0.71
	194.5
	5.1
	∑ 10214212 
	10.48
	1687.8
	45.5
	∑ 10215214  
	1.45
	188.4
	5.5

	 
	41
	в
	2.46
	689.2
	17.7
	 
	42
	а
	28.89
	5339.4
	132.2
	 
	57
	д
	1.02
	152.4
	4

	 
	49
	б
	0.48
	36.4
	1.1
	∑ 10214212 
	28.89
	5339.4
	132.2
	∑ 10306313  
	1.02
	152.4
	4

	 
	49
	ц
	2.84
	294.5
	8.8
	 
	54
	а
	14.64
	1506.4
	29.3
	 
	67
	р
	0.83
	168.7
	4.9

	 
	49
	ф
	3.28
	649.7
	21.4
	∑ 10215214 
	14.64
	1506.4
	29.3
	∑ 10306313  
	0.83
	168.7
	4.9

	∑ 10215212 
	9.77
	1864.3
	54.1
	 
	57
	а
	16.91
	2753.7
	76.8
	 
	29
	и
	0.91
	115.8
	3.8

	 
	39
	ц
	5.11
	942
	20.9
	∑ 10306313 
	16.91
	2753.7
	76.8
	 
	39
	а
	27.67
	4510.3
	130.6

	∑ 10306313 
	5.11
	942
	20.9
	 
	38
	г
	1.87
	186.6
	5.6
	 
	46
	а
	20.3
	4680.7
	106.3

	 
	36
	а
	15.34
	2941.5
	79
	 
	56
	а
	16.65
	1783.5
	43.7
	 
	48
	д
	2.59
	526.9
	14.6

	 
	49
	а
	1.57
	126.9
	3.7
	∑ 10307313 
	18.52
	1970.1
	49.3
	 
	54
	б
	21.4
	2898.2
	82.6

	 
	49
	е
	3.93
	360.3
	10
	 
	40
	б
	5.61
	1079.9
	23.7
	 
	54
	х
	4.77
	395.7
	10.2

	 
	50
	а
	0.45
	106.6
	2.9
	∑ 10360411 
	5.61
	1079.9
	23.7
	 
	55
	а
	36.23
	2188.8
	62.5

	 
	58
	а
	38.84
	3217
	80
	 
	37
	а
	9.56
	1863.1
	44.5
	 
	63
	е
	0.97
	144.1
	4.3

	 
	66
	д
	1.7
	330
	8.4
	 
	50
	м
	3.59
	724.6
	20.5
	 
	66
	а
	5.71
	1108.5
	32.4

	 
	73
	а
	10.43
	1997
	45.2
	 
	51
	а
	12.3
	2396.5
	66.7
	 
	67
	ј
	7.82
	1866.5
	50

	∑ 10307313 
	72.26
	9079.3
	229.2
	 
	67
	ф
	1.09
	243.5
	6
	 
	72
	б
	21.56
	3870.2
	106.4

	 
	35
	а
	5.36
	929.1
	21.4
	 
	73
	ј
	23.27
	6004.9
	133.9
	 
	76
	б
	4.55
	867.1
	24.6

	∑ 10307412 
	5.36
	929.1
	21.4
	∑ 10361411 
	49.81
	11233
	271.6
	∑ 10307313  
	154.48
	23173
	628.3

	 
	44
	ц
	0.29
	68.2
	1
	 
	48
	х
	10.14
	1162.6
	32.6
	 
	34
	а
	34.31
	12463
	228.8

	 
	61
	а
	25.63
	7519.9
	144.6
	∑ 10361412 
	10.14
	1162.6
	32.6
	 
	44
	а
	5.65
	981.1
	20.1

	 
	75
	а
	11.6
	2002.8
	47.3
	
	
	
	
	
	
	∑ 10351411  
	39.96
	13444
	248.9

	∑ 10351411 
	37.52
	9590.9
	192.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	а
	18.04
	3005.9
	58.7

	 
	72
	а
	11.15
	2341.5
	49.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	∑ 10353412 
	18.04
	3005.9
	58.7

	∑ 10353412
	11.15
	2341.5
	49.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	б
	2.7
	783.1
	14.2

	 
	67
	Б
	5.13
	559.7
	16.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
	а
	8.36
	1639.5
	44.9

	 
	67
	Д
	4.74
	431.4
	11.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	е
	4.78
	836.3
	23.4

	 
	74
	А
	14.18
	2740.4
	67.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	и
	1.23
	175.8
	5.2

	 
	76
	а
	25.78
	6283.4
	138.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	а
	2.6
	712.3
	16

	∑10360411
	49.83
	10014.9
	233.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	ц
	1.46
	247.3
	6.9

	 
	48
	а
	20.52
	2418.7
	59.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	к
	1.84
	390.1
	9.5

	 
	49
	д
	3.25
	278
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	џ
	0.51
	125.5
	3

	∑ 10361411 
	23.77
	2696.7
	67.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	∑ 10360411 
	23.48
	4909.9
	123.1

	 
	48
	ц
	4.96
	496.7
	14.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	и
	2.67
	598.6
	12.2

	∑ 10361412 
	4.96
	496.7
	14.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	ј
	14.71
	2409.7
	62.7

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	ф
	4.37
	749.3
	22.4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	м
	0.69
	129.1
	3.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47
	а
	35.27
	5151.7
	126.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	с
	0.94
	180.8
	5.1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	∑ 10361412 
	58.65
	9219.2
	232.5

	Укупно
	247.95
	44282.1
	1044.3
	Укупно
	177.26
	29787.3
	745.6
	Укупно
	375.68
	66212,9
	1682.9


У прву групу долазе састојине које су одлучно зреле за сечу (обнављање површине са заосталим семењацима, површине у процесу обнављања и састојине које су достигле опходњу или пак нису, а које према свом здравственом стању треба хитно уклонити). У другу групу долазе састојине које су зреле за сечу, састојине које су достигле зрелост за сечу према одабраној опходњи (а уједно су доброг здравственог стања и добро обрасле). У трећу групу долазе састојине које се налазе на граници зрелости за сечу (састојине претпоследњег и последњег добног разреда). На основу овако груписаних састојина ради се привремени план сеча по површини. У другој фази калкулације приноса привремени план сеча упоређује се са нормалним размером добних разреда, тј. са идеалном површином обнављања у овом уређајном периоду. На основу ова два показатеља врши се калкулисање узгојних потреба (обнављања) и постизање нормалног размера добних разреда, тј. обезбеђивање умереније или строжије трајности приноса, са што мање привредних жртава, уз истовремено обезбеђење осталих функција шума. Регулатор трајности приноса код умереног састојинског газдовања је површина, тј. идеална (нормална) површина добног разреда. Као што се види метод умереног састојинског газдовања даје велику слободу при калкулацији приноса, односно боље прилагођавање стању састојина и узгојним потребама, тј. састојине које и нису достигле зрелост за сечу (али су слабог квалитета и обраста) могу се предвидети за сечу обнављања, али зато састојине које су достигле зрелост за сечу (али су доброг здравственог стања и обраста) могу и даље остати да прирашћују (продужава им се опходња), али то не угрожава трајност приноса. Нормална површина за газдинске класе 10.351.411; 20.351.411; 21.351.411; 77.351.411 (висока једнодобна шума букве) износи 89,28 ha. Обнављање ће се извршити за газдинску класу 10.351.411 на 11,60, док ће се за остале газдинске класе обнављање вршити у складу са наменама заштитног карактера, групимично- оплодним сечама (на мањим површинама) са мањим интензитетом на 185,96 ha. Конверзија ће се започети на 163,48 ha, с тим што ће се вршити припремни сек на 114,69 ha и оплодни сек на 48,79 ha. Тако ће се обнављање укупно вршити на површини од 197,28 ha. 

У овој газдинској јединици састојине су према зрелости за сечу груписане у следеће групе:

· I група - Састојине одлучно зреле за сечу на 247,95 ha (оплодни сек на 53,66 и припремни сек на 66,67 ha).

· II група - Састојине зреле за сечу на 177,26 ha (оплодни сек на 30,00 и припремни сек на 46,95 ha).

· III група - Састојине на граници зрелости за сечу  на 375,68 ha.

	Газдинска класа
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Главни
принос
	Интезитет сече

	
	
	
	
	
	V
	Iv

	
	ha
	m3
	m3
	m3
	%
	%

	10195313- Оплодни сек
	6,73
	982,5
	27,2
	413,1
	42,0
	152,1

	10195313 – Укупно
	6,73
	982,5
	27,2
	413,1
	42,0
	152,1

	10196313- Припремни сек
	10,99
	2.777,1
	64,1
	728,4
	26,2
	113,6

	10196313 – Укупно
	10,99
	2.777,1
	64,1
	728,4
	26,2
	113,6

	10306313- Припремни сек
	16,91
	2.753,7
	76,8
	1.311,6
	47,6
	170,8

	10306313 – Укупно
	16,91
	2.753,7
	76,8
	1.311,6
	47,6
	170,8

	10307313- Припремни сек
	53,19
	5.240,5
	133,3
	2.113,9
	40,3
	158,6

	10307313 – Укупно
	53,19
	5.240,5
	133,3
	2.113,9
	40,3
	158,6

	10351411- Оплодни сек
	11,60
	1.999,1
	47,2
	823,8
	41,2
	174,5

	10351411 – Укупно
	11,60
	1.999,1
	47,2
	823,8
	41,2
	174,5

	10360411- Припремни сек
	14,18
	2.740,4
	67,9
	973,6
	35,5
	143,4

	10360411- Оплодни сек
	30,91
	6.843,1
	154,2
	2.806,6
	41,0
	182,0

	10360411 –Укупно
	45,09
	9.583,4
	222,1
	3.780,1
	39,4
	170,2

	10361411- Припремни сек
	13,39
	2.640,0
	72,7
	1.025,8
	38,9
	141,0

	10361411 – Оплодни сек
	23,27
	6.004,9
	133,9
	1.945,8
	32,4
	145,3

	10361411 –Укупно
	36,66
	8.644,8
	206,6
	2.971,6
	34,4
	143,8

	10361412- Припремни сек
	4,96
	496,7
	14,1
	263,7
	53,1
	186,7

	10361412- Оплодни сек
	11,15
	2.341,5
	51,1
	976,1
	41,7
	191,2

	10361412 –Укупно
	16,11
	2.838,2
	488,9
	1.239,7
	43,7
	25,4

	Укупно оплодне сече
	197,28
	34.819,3
	1.266,2
	13.382,2
	38,4
	105,7


Главни принос изражен у јединици мере (m³) добио се сабирањем запремине састојина планираних за сечу обнављања увећану за прогресивно смањен прираст.

Планирани главни принос је обавезан по површини, а по запремини може да варира ( 10 %, осим у случају реализације приноса завршним секом оплодне сече, као и чистом сечом.

Детаљне вредности планираног главног приноса по састојинама и врстама приказане су у табеларном делу основе "План сеча обнављања - једнодобне шуме".

Претходни принос
Претходни принос је у функцији потреба даљег неговања састојина у развоју, а обрачунат је у оквиру укупне анализе могућности коришћења (намене површина), полазећи од затеченог стања састојина, степена очуваности, структурних особина, здравственог стања и старости и посебно анализирајући досадашњи узгојни третман ових шума и његов утицај на затечено стање.

Метод калкулације приноса синхронизован је са приказом стања, датим циљевима газдовања и мерама за остварење циљева.
	Газдинска класа
	СТАЊЕ
	ПРИНОС
	Интезитет сече

	
	Површина
	Запремина
	Текући запремински прираст
	Претходни
	Укупно
	V
	Iv

	
	ha
	m3
	m3/ha
	m3
	m3/ha
	m3
	m3
	%
	%

	10 176 313
	2,20
	287,7
	130,8
	9,3
	4,2
	47,7
	47,7
	16,6
	51,4

	10 176 411
	36,29
	4.690,5
	129,2
	135,4
	3,7
	650,6
	650,6
	13,9
	48,0

	10 195 313
	3,20
	464,6
	145,2
	15,8
	4,9
	67,2
	67,2
	14,5
	42,5

	10 196 212
	55,12
	7.501,0
	136,1
	248,5
	4,5
	1.147,7
	1.147,7
	15,3
	46,2

	10 196 313
	44,74
	7.602,3
	169,9
	228,9
	5,1
	964,5
	964,5
	12,7
	42,1

	10 215 214
	5,19
	901,5
	173,7
	27,4
	5,3
	147,2
	147,2
	16,3
	53,8

	10 270 313
	11,35
	1.234,7
	108,8
	37,2
	3,3
	191,2
	191,2
	15,5
	51,3

	10 270 411
	1,63
	158,5
	97,2
	4,8
	2,9
	21,2
	21,2
	13,4
	44,5

	10 288 411
	26,05
	3.639,0
	139,7
	105,4
	4,0
	416,8
	416,8
	11,5
	39,5

	10 306 313
	8,09
	1.376,3
	170,1
	40,5
	5,0
	190,0
	190,0
	13,8
	46,9

	10 307 313
	206,67
	30.656,8
	148,3
	872,2
	4,2
	4.796,2
	4.796,2
	15,6
	55,0

	10 319 313
	2,17
	370,7
	170,8
	15,8
	7,3
	65,3
	65,3
	17,6
	41,2

	10 330 313
	1,21
	45,6
	37,6
	2,0
	1,7
	52,0
	52,0
	114,2
	259,2

	10 351 411
	34,31
	12.119,6
	353,2
	221,9
	6,5
	1.406,7
	1.406,7
	11,6
	63,4

	10 360 411
	17,71
	3.561,2
	201,1
	94,2
	5,3
	483,0
	483,0
	13,6
	51,2

	10 361 411
	24,57
	4.116,5
	167,5
	111,1
	4,5
	601,9
	601,9
	14,6
	54,2

	10 361 412
	0,94
	180,8
	192,3
	5,1
	5,5
	24,4
	24,4
	13,5
	47,5

	10 470 411
	3,11
	776,8
	249,8
	33,3
	10,7
	133,7
	133,7
	17,2
	40,2

	10 475 313
	32,11
	8.022,6
	249,8
	411,0
	12,8
	1.145,5
	1.145,5
	14,3
	27,9

	10 475 411
	5,87
	475,1
	80,9
	38,5
	6,6
	70,3
	70,3
	14,8
	18,3

	10 476 313
	20,46
	3.911,5
	191,2
	194,4
	9,5
	512,5
	512,5
	13,1
	26,4

	10 479 313
	7,97
	2.760,8
	346,4
	187,8
	23,6
	285,7
	285,7
	10,3
	15,2

	НЦ 10
	550,96
	94.853,6
	172,2
	3.040,6
	5,5
	13.421,3
	13.421,3
	14,1
	44,1

	20 175 321
	3,91
	613,6
	156,9
	13,4
	3,4
	78,2
	78,2
	12,7
	58,4

	20 176 411
	14,76
	2.473,1
	167,6
	62,5
	4,2
	322,4
	322,4
	13,0
	51,6

	20 195 312
	8,63
	2.160,3
	250,3
	48,7
	5,6
	198,5
	198,5
	9,2
	40,8

	20 351 411
	47,38
	8.958,1
	189,1
	195,0
	4,1
	1.106,1
	1.106,1
	12,3
	56,7

	20 353 411
	26,14
	7.253,7
	277,5
	152,4
	5,8
	836,5
	836,5
	11,5
	54,9

	20 360 411
	6,92
	1.687,4
	243,8
	41,5
	6,0
	166,1
	166,1
	9,8
	40,0

	20 470 411
	4,47
	704,2
	157,5
	33,0
	7,4
	89,9
	89,9
	12,8
	27,2

	20 471 411
	2,53
	427,7
	169,0
	18,8
	7,4
	53,1
	53,1
	12,4
	28,2

	20 473 313
	0,45
	186,8
	415,1
	5,9
	13,1
	21,2
	21,2
	11,3
	36,0

	20 475 313
	30,20
	8.267,2
	273,7
	385,6
	12,8
	1.125,6
	1.125,6
	13,6
	29,2

	20 475 411
	17,98
	4.884,9
	271,7
	211,6
	11,8
	575,7
	575,7
	11,8
	27,2

	20 476 313
	4,77
	1.135,1
	238,0
	50,3
	10,5
	143,6
	143,6
	12,7
	28,6

	20 477 313
	1,42
	193,3
	136,1
	9,0
	6,3
	31,2
	31,2
	16,2
	34,8

	20 479 313
	4,77
	1.455,3
	305,1
	65,8
	13,8
	195,8
	195,8
	13,5
	29,7

	20 479 411
	4,81
	1.983,4
	412,4
	85,3
	17,7
	271,3
	271,3
	13,7
	31,8

	НЦ 20
	179,14
	42.384,2
	236,6
	1.378,7
	7,7
	5.215,1
	5.215,1
	12,3
	37,8

	21 175 321
	1,41
	131,5
	93,2
	4,1
	2,9
	16,9
	16,9
	12,9
	40,9

	21 193 313
	0,83
	364,1
	438,7
	6,8
	8,2
	61,4
	61,4
	16,9
	90,4

	21 195 312
	1,98
	425,3
	214,8
	10,6
	5,3
	65,3
	65,3
	15,4
	61,9

	21 301 311
	1,29
	261,9
	203,0
	5,1
	4,0
	41,3
	41,3
	15,8
	80,3

	21 475 313
	15,40
	3.669,7
	238,3
	166,4
	10,8
	423,1
	423,1
	11,5
	25,4

	21 475 411
	0,74
	220,1
	297,4
	8,2
	11,1
	28,1
	28,1
	12,8
	34,2

	21 476 313
	1,14
	394,4
	345,9
	12,0
	10,5
	41,0
	41,0
	10,4
	34,3

	21 479 411
	1,19
	801,6
	673,6
	25,3
	21,3
	73,5
	73,5
	9,2
	29,1

	НЦ 21
	23,98
	6.268,5
	261,4
	238,5
	9,9
	750,7
	750,7
	12,0
	31,5

	77 193 313
	8,42
	1.934,3
	229,7
	51,1
	6,1
	269,4
	269,4
	13,9
	52,7

	77 196 313
	18,94
	4.264,7
	225,2
	117,5
	6,2
	381,3
	381,3
	8,9
	32,5

	77 214 212
	3,98
	416,7
	104,7
	13,6
	3,4
	55,7
	55,7
	13,4
	41,0

	77 288 313
	15,84
	4.989,7
	315,0
	142,2
	9,0
	491,0
	491,0
	9,8
	34,5

	77 351 411
	3,46
	860,0
	248,6
	22,4
	6,5
	72,7
	72,7
	8,4
	32,4

	77 475 313
	2,53
	838,8
	331,5
	30,1
	11,9
	81,5
	81,5
	9,7
	27,1

	НЦ 77
	53,17
	13.304,1
	250,2
	376,9
	7,1
	1.351,7
	1.351,7
	10,2
	35,9

	Укупно прореде
	807,25
	156.810,5
	194,3
	5.034,7
	6,2
	20.738,8
	20.738,8
	13,2
	41,2


План проредних сеча је детаљно приказан у одговарајућој табели по газдинским класама и врстама дрвећа.

Планирани проредни принос у овим газдинским класама је обавезан по површини, а по запремини може да варира ( 10 %.

План сеча шума обухвата план сеча обнављања шума - главни принос и план проредних сеча - претходни принос.
На овом месту план сеча шума биће приказан по газдинским класама, врсти приноса и врсти дрвећа.
План сеча шума по газдинским класама:
	Газдинска класа
	СТАЊЕ
	ПРИНОС
	Интезитет сече

	
	Површина
	Запремина
	Текући запремински прираст
	Главни
	Претходни
	Укупно
	V
	Iv

	
	ha
	m3
	m3/ha
	m3
	m3/ha
	m3
	m3
	m3
	%
	%

	10 175 313
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 176 313
	8,43
	287,7
	34,1
	9,3
	0,3
	 
	47,7
	47,7
	16,6
	51,4

	10 176 411
	36,52
	4.690,5
	128,4
	135,4
	1,1
	 
	650,6
	650,6
	13,9
	48,0

	10 193 312
	3,48
	433,7
	124,6
	10,3
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	10 195 313
	3,20
	464,6
	145,2
	15,8
	0,1
	 
	67,2
	67,2
	14,5
	42,5

	10 196 212
	60,79
	8.272,9
	136,1
	270,6
	2,0
	 
	1.147,7
	1.147,7
	13,9
	42,4

	10 196 312
	1,06
	124,2
	117,2
	3,7
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	10 196 313
	75,17
	13.342,9
	177,5
	372,7
	2,1
	1.141,4
	964,5
	2.105,9
	15,8
	56,5

	10 214 212
	47,34
	8.885,3
	187,7
	225,1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	10 215 212
	24,26
	3.403,8
	140,3
	96,9
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	10 215 214
	19,83
	2.407,9
	121,4
	56,6
	0,5
	 
	147,2
	147,2
	6,1
	26,0

	10 270 313
	18,82
	1.234,7
	65,6
	37,2
	0,6
	 
	191,2
	191,2
	15,5
	51,3

	10 270 411
	4,65
	158,5
	34,1
	4,8
	0,1
	 
	21,2
	21,2
	13,4
	44,5

	10 288 411
	26,05
	3.639,0
	139,7
	105,4
	0,8
	 
	416,8
	416,8
	11,5
	39,5

	10 301 311
	5,48
	678,2
	123,8
	16,5
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	10 306 313
	13,20
	2.424,3
	183,7
	63,6
	0,3
	 
	190,0
	190,0
	7,8
	29,9

	10 307 313
	310,96
	44.437,5
	142,9
	1.230,8
	8,6
	3.425,5
	4.796,2
	8.221,7
	18,5
	66,8

	10 307 412
	5,36
	929,1
	173,3
	21,4
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	10 319 313
	2,17
	370,7
	170,8
	15,8
	0,1
	 
	65,3
	65,3
	17,6
	41,2

	10 325 313
	97,88
	5.391,9
	55,1
	300,1
	5,4
	1.412,2
	 
	1.412,2
	26,2
	47,1

	10 325 411
	90,98
	2.949,5
	32,4
	166,6
	5,1
	1.715,3
	 
	1.715,3
	58,2
	103,0

	10 326 313
	19,74
	2.008,4
	101,7
	97,3
	1,0
	779,6
	 
	779,6
	38,8
	80,1

	10 326 411
	38,57
	2.890,2
	74,9
	150,9
	2,0
	2.597,1
	 
	2.597,1
	89,9
	172,1

	10 330 313
	3,43
	271,4
	79,1
	9,8
	0,1
	 
	52,0
	52,0
	19,2
	52,9

	10 351 411
	71,80
	21.701,4
	302,2
	415,1
	1,4
	823,8
	1.406,7
	2.230,5
	10,3
	53,7

	10 353 411
	17,35
	3.009,7
	173,5
	66,8
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	10 353 412
	18,04
	2.751,3
	152,5
	55,1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	10 360 411
	73,74
	14.654,2
	198,7
	351,5
	1,8
	3.780,1
	483,0
	4.263,1
	29,1
	121,3

	10 361 411
	103,52
	19.427,4
	187,7
	476,8
	2,5
	2.971,6
	601,9
	3.573,4
	18,4
	74,9

	10 361 412
	62,46
	9.333,3
	149,4
	229,5
	1,5
	1.239,7
	24,4
	1.264,2
	13,5
	55,1

	10 461 313
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 469 313
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 470 411
	3,11
	776,8
	249,8
	33,3
	0,1
	 
	133,7
	133,7
	17,2
	40,2

	10 475 313
	49,88
	10.905,5
	218,6
	529,6
	2,4
	 
	1.145,5
	1.145,5
	10,5
	21,6

	10 475 411
	5,87
	475,1
	80,9
	38,5
	0,5
	 
	70,3
	70,3
	14,8
	18,3

	10 476 313
	20,96
	3.972,7
	189,5
	196,9
	1,0
	 
	512,5
	512,5
	12,9
	26,0

	10 479 313
	7,97
	2.760,8
	346,4
	187,8
	0,5
	 
	285,7
	285,7
	10,3
	15,2

	10 482 313
	9,35
	402,1
	43,0
	7,9
	0,2
	421,8
	 
	421,8
	104,9
	533,9

	НЦ 10
	1.363,51
	199.867,0
	146,6
	6.005,7
	4,4
	20.308,2
	13.421,3
	33.729,5
	16,9
	56,2

	20 175 321
	11,47
	1.491,4
	130,0
	33,4
	2,9
	 
	78,2
	78,2
	5,2
	23,4

	20 176 411
	25,56
	3.759,2
	147,1
	90,0
	3,5
	 
	322,4
	322,4
	8,6
	35,8

	20 177 321
	4,16
	172,3
	41,4
	2,1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	20 195 312
	13,66
	3.124,0
	228,7
	74,4
	5,4
	 
	198,5
	198,5
	6,4
	26,7

	20 196 212
	13,87
	970,9
	70,0
	28,1
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 

	20 196 313
	6,85
	1.376,9
	201,0
	35,3
	5,2
	 
	 
	 
	 
	 

	20 197 313
	0,37
	22,2
	60,0
	0,3
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	20 215 214
	4,81
	1.171,3
	243,5
	25,3
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 

	20 216 212
	2,49
	52,8
	21,2
	0,6
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	20 267 241
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 304 313
	1,38
	178,1
	129,0
	3,9
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	20 307 313
	5,61
	440,0
	78,4
	13,8
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	20 325 313
	4,59
	85,5
	18,6
	5,6
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	20 325 411
	4,48
	27,1
	6,0
	1,6
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	20 326 313
	1,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 330 411
	0,33
	25,6
	77,7
	1,0
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 

	20 351 411
	302,96
	72.986,6
	240,9
	1.448,1
	4,8
	7.742,5
	1.106,1
	8.848,6
	12,1
	61,1

	20 353 411
	72,23
	14.723,6
	203,8
	322,8
	4,5
	1.232,3
	836,5
	2.068,8
	14,1
	64,1

	20 360 411
	70,19
	18.162,2
	258,8
	393,9
	5,6
	 
	166,1
	166,1
	0,9
	4,2

	20 361 411
	20,82
	2.417,2
	116,1
	60,1
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	20 362 411
	0,87
	52,2
	60,0
	0,6
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	20 470 411
	4,47
	704,2
	157,5
	33,0
	7,4
	 
	89,9
	89,9
	12,8
	27,2

	20 471 411
	2,53
	427,7
	169,0
	18,8
	7,4
	 
	53,1
	53,1
	12,4
	28,2

	20 473 313
	0,45
	186,8
	415,1
	5,9
	13,1
	 
	21,2
	21,2
	11,3
	36,0

	20 475 313
	50,28
	13.009,9
	258,7
	531,9
	10,6
	 
	1.125,6
	1.125,6
	8,7
	21,2

	20 475 411
	21,15
	5.443,3
	257,4
	237,5
	11,2
	 
	575,7
	575,7
	10,6
	24,2

	20 476 313
	8,43
	1.674,4
	198,6
	66,9
	7,9
	 
	143,6
	143,6
	8,6
	21,5

	20 477 313
	1,82
	215,3
	118,3
	9,7
	5,3
	 
	31,2
	31,2
	14,5
	32,1

	20 478 313
	2,22
	586,8
	264,3
	13,8
	6,2
	 
	 
	 
	 
	 

	20 479 313
	4,93
	1.492,3
	302,7
	66,9
	13,6
	 
	195,8
	195,8
	13,1
	29,3

	20 479 411
	5,90
	2.308,0
	391,2
	97,1
	16,5
	 
	271,3
	271,3
	11,8
	27,9

	НЦ 20
	671,92
	147.287,9
	219,2
	3.622,6
	5,4
	8.974,8
	5.215,1
	14.190,0
	9,6
	39,2

	21 175 321
	3,50
	286,1
	81,7
	9,3
	2,7
	 
	16,9
	16,9
	5,9
	18,2

	21 176 411
	2,97
	72,6
	24,5
	2,4
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	21 193 313
	0,83
	364,1
	438,7
	6,8
	8,2
	 
	61,4
	61,4
	16,9
	90,4

	21 195 312
	1,98
	425,3
	214,8
	10,6
	5,3
	 
	65,3
	65,3
	15,4
	61,9

	21 215 214
	3,72
	1.001,4
	269,2
	20,5
	5,5
	267,2
	 
	267,2
	26,7
	130,5

	21 301 311
	1,29
	261,9
	203,0
	5,1
	4,0
	 
	41,3
	41,3
	15,8
	80,3

	21 302 313
	1,45
	266,1
	183,5
	5,0
	3,5
	71,1
	 
	71,1
	26,7
	141,3

	21 306 313
	10,74
	1.581,3
	147,2
	35,0
	3,3
	394,1
	 
	394,1
	24,9
	112,5

	21 307 313
	4,11
	509,4
	124,0
	13,8
	3,4
	 
	 
	 
	 
	 

	21 325 411
	4,70
	216,6
	46,1
	13,9
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 

	21 326 313
	7,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 351 411
	91,62
	26.449,0
	288,7
	495,3
	5,4
	3.179,4
	 
	3.179,4
	12,0
	64,2

	21 351 412
	34,46
	10.288,1
	298,6
	198,4
	5,8
	1.035,3
	 
	1.035,3
	10,1
	52,2

	21 475 313
	18,86
	4.324,6
	229,3
	193,2
	10,2
	 
	423,1
	423,1
	9,8
	21,9

	21 475 411
	4,94
	713,1
	144,4
	30,4
	6,1
	 
	28,1
	28,1
	3,9
	9,3

	21 476 313
	2,79
	518,2
	185,7
	19,9
	7,1
	 
	41,0
	41,0
	7,9
	20,6

	21 479 411
	1,19
	801,6
	673,6
	25,3
	21,3
	 
	73,5
	73,5
	9,2
	29,1

	НЦ 21
	197,04
	48.079,3
	244,0
	1.084,9
	5,5
	4.947,1
	750,7
	5.697,8
	11,9
	52,5

	26 177 313
	7,96
	517,4
	65,0
	6,2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	26 196 313
	4,31
	246,3
	57,2
	9,4
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 

	26 197 313
	11,85
	411,6
	34,7
	4,9
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	26 216 212
	1,38
	52,4
	38,0
	0,6
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	26 266 313
	22,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 308 313
	17,14
	723,3
	42,2
	8,7
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	26 361 321
	0,45
	70,0
	155,5
	1,8
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	26 362 412
	1,22
	42,7
	35,0
	0,5
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	26 482 313
	6,88
	412,8
	60,0
	8,1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	НЦ 26
	73,47
	2.476,5
	33,7
	40,2
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	66 267 241
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НЦ 66
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77 193 313
	8,42
	1.934,3
	229,7
	51,1
	6,1
	 
	269,4
	269,4
	13,9
	52,7

	77 196 313
	25,83
	5.772,7
	223,5
	151,9
	5,9
	 
	381,3
	381,3
	6,6
	25,1

	77 214 212
	3,98
	416,7
	104,7
	13,6
	3,4
	 
	55,7
	55,7
	13,4
	41,0

	77 215 212
	14,99
	3.865,5
	257,9
	92,5
	6,2
	 
	 
	 
	 
	 

	77 288 313
	15,84
	4.989,7
	315,0
	142,2
	9,0
	 
	491,0
	491,0
	9,8
	34,5

	77 325 313
	1,43
	140,2
	98,1
	6,5
	4,5
	97,5
	 
	97,5
	69,6
	150,2

	77 351 411
	52,00
	17.410,7
	334,8
	304,4
	5,9
	 
	72,7
	72,7
	0,4
	2,4

	77 360 411
	21,80
	4.189,5
	192,2
	87,8
	4,0
	 
	 
	 
	 
	 

	77 361 411
	14,46
	2.409,8
	166,7
	56,3
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	77 470 411
	1,32
	192,6
	145,9
	5,5
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 

	77 475 313
	3,11
	1.024,1
	329,3
	36,5
	11,7
	 
	81,5
	81,5
	8,0
	22,3

	НЦ 77
	163,18
	42.345,8
	259,5
	948,3
	5,8
	97,5
	1.351,7
	1.449,2
	3,4
	15,3

	Укупно ГЈ
	2.473,75
	440.056,6
	177,9
	11.701,7
	4,7
	34.327,7
	20.738,8
	55.066,5
	12,5
	47,1


План сеча шума по врстама дрвећа:
	Врста
дрвећа
	Стање шума
	Планирани принос
	Интензитет сече по

	
	Запремина
	Запремински прираст
	Главни
	Претходни
	Укупно
	V
	Iv

	
	m3
	%

	61. Буква
	209.248,6
	4.275,7
	19.043,5
	3.823,2
	22.866,7
	10,9
	53,5

	57. Китњак
	57.398,8
	1.456,3
	2.361,1
	3.208,2
	5.569,3
	9,7
	38,2

	44. Цер
	41.060,8
	1.064,9
	1.197,8
	3.159,8
	4.357,7
	10,6
	40,9

	49. Сладун
	29.344,9
	781,5
	315,2
	931,2
	1.246,4
	4,2
	15,9

	43. Граб
	21.466,4
	539,5
	3.096,7
	2.585,6
	5.682,3
	26,5
	105,3

	75. Багрем
	12.551,9
	699,9
	5.868,4
	91,3
	5.959,7
	47,5
	85,2

	54. Црни јасен
	5.582,8
	190,4
	1.434,5
	1.190,2
	2.624,6
	47,0
	137,9

	46. Крупнолисна липа
	5.444,2
	157,2
	41,8
	445,0
	486,8
	8,9
	31,0

	50. Трешња
	1.946,8
	53,5
	 
	 
	 
	 
	 

	51. Остали тврди лишћари
	1.827,8
	70,1
	328,7
	113,9
	442,6
	24,2
	63,1

	65. Јавор
	1.214,1
	26,7
	 
	5,7
	5,7
	0,5
	2,1

	95. Клен
	764,3
	22,4
	213,9
	2,0
	215,9
	28,3
	96,4

	59. Бреза
	445,7
	16,4
	 
	35,8
	35,8
	8,0
	21,8

	58. Јасика
	427,3
	16,7
	3,1
	56,6
	59,7
	14,0
	35,8

	64. Млеч
	397,8
	8,5
	 
	11,4
	11,4
	2,9
	13,4

	42. Лужњак
	340,9
	5,8
	 
	 
	 
	 
	 

	99. Брекиња
	171,6
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	63. Бели јасен
	49,4
	1,5
	1,1
	0,7
	1,8
	3,7
	11,9

	41. Пољски јасен
	47,1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	77. Амерички јасен
	36,9
	0,9
	 
	5,1
	5,1
	13,8
	56,8

	37. Домаћи орах
	13,9
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	38. Пољски брест
	8,9
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	45. Ситнолисна липа
	0,9
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно лишћари
	389.791,8
	9.393,1
	33.905,9
	15.665,7
	49.571,5
	12,7
	52,8

	70. Црни бор
	40.345,3
	1.825,5
	98,2
	4.067,2
	4.165,4
	10,3
	22,8

	83. Дуглазија
	3.776,5
	152,0
	98,2
	438,8
	537,0
	14,2
	35,3

	84. Боровац
	3.046,1
	212,0
	196,4
	269,5
	465,9
	15,3
	22,0

	68. Смрча
	1.967,4
	85,7
	 
	226,2
	226,2
	11,5
	26,4

	71. Бели бор
	647,7
	20,7
	 
	31,2
	31,2
	4,8
	15,1

	87. Ариш
	383,3
	10,0
	29,1
	28,0
	57,1
	14,9
	57,0

	67. Јела
	98,6
	2,6
	 
	12,2
	12,2
	12,3
	46,6

	Укупно четинари
	50.264,8
	2.308,7
	421,8
	5.073,2
	5.495,0
	10,9
	23,8

	Укупно ГЈ
	440.056,6
	11.701,7
	34.327,7
	20.738,8
	55.066,5
	12,5
	47,1


Интензитет сече по запремини износи 1255 %, а по десетогодишњем запреминском прирасту 47,1 %, што указује да је интензитет сече повећан због великог обима оплодних сеча. 

Посматрајући планирани принос по врстама дрвећа, констатујемо да буква укупном приносу учествује са 41,5 %, багрем са 10.8 %, граб са 10,3 %, китњак са 10,3 %, цер са 7,9 %, црни бор са 7,6 % итд.

7.4.3.2. Укупан принос од сече шума 
Укупан принос у ГЈ "Букуља" износи 55.066,7 m³. Главни принос (сече обнављања) планиране су у износу од 34.327,7 m³ (62,3 %), а претходни принос (проредне сече) у износу од 20.738,8 m³ (37,7 %).

У укупно планираном приносу најзаступљенија је буква (22.866,7m³ или 41,5 %), багрем (5.959,7 m³ или 10,8 %), граб (5.682,3 m³ или 10,3 %), китњак (5.569,3 m³ или 10,3 %), цер (4.357,7 или 7,9 %), црни бор (4.165,4 m³ или 7,6 %) итд.

Интензитет сече на нивоу целе газдинске јединице износи 12,5 % у односу на запремину и 46,9 % у односу на десетогодишњи запремински прираст што се може оценити као  повећан захват сечама у укупни дрвни фонд ове газдинске јединице.

7.4.5. План изградње шумских саобраћајница

У наредном уређајном  периоду ( 2020 – 2029год. ) планирана је реконструкцију путева у дужини од 6,7 km, изградња пута (Виногради – Манастириште) у дужино од 0,7 km и одржавање постојећих шумских саобраћајница у дужини од 20,0 km. 

Планирани путеви за реконструкцију:

	Назив путног правца
	Врста рада
	Дужина 

	Звезда- гарашко језеро (одељења која отвара 13, 14, 15, 17, 18, 19)
	Реконструкција кам.пута без коловозном конструкцијом
	2,5 km

	Војска- Турије (одељења која отвара 45, 46)
	Реконструкција кам.пута без коловозном конструкцијом
	1,5 km

	Рупчине- Зимовник (одељења која отвара 25, 31, 32)
	Реконструкција кам.пута без коловозном конструкцијом
	1,5 km

	Део пута Ловачки дом- Дуг. коса (одељења која отвара 20,21,22,24)
	Реконструкција кам.пута без коловозном конструкцијом
	1,2 km

	Укупно
	
	6,7 km


После реконструкције 6,7 km  камионских путева са  коловозном конструкцијом биће 78,7 km камионског пута са коловозном конструкцијом .
При реконструкцији планираних путних праваца применити конструктивно- техничке елементе у складу са Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине (сл.гл.РС бр.17/13), што подразумева нормално и безбедно одвијање саобраћаја путничких и теретних возила током целе године.

9.0.ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
Економско - финансијском анализом се оцењује финансијски ефекат реализације планираних радова газдовања шумама и приказују се годишњи просек прихода и расхода, уз претпоставку да ће се радови извршити у сопственој режији.

9.1. Обрачун вредности шума

Вредност шума утврђена је методом садашње сечиве вредности.

Код ове методе утврђује се вредност дрвне запремине на пању уз претпоставку да се иста користи под истим условима као етат.

Ради утврђивања процене вредности дрвне запремине по овој методи урађено је следеће:

· израчуната нето дрвна запремина;

· утврђена је сортиментна структура;

· при обрачуну је коришћен ценовником дрвних сортимената ЈП“Србијашума“ број 133/2022-3 од 10.08.2022, а за остале трошкове планске цене из Плана годишњег пословања предузећа за 2025. годину.
9.1.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

	Врста

дрвећа
	Бруто
	Отпад
	Нето
	СОРТИМЕНТИ

	
	
	
	
	F/L
	Iкласа
	II класа
	III класа
	Укупно техника
	Огревно

дрво
	Целулоза
	Укупно

просторно

	
	m³
	m³
	m³
	m³
	
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³

	буква
	209.248,6
	31.387,3
	177.861,3
	5.335,8
	13.339,6
	21.343,4
	13.339,6
	53.358,4
	124.502,9
	 
	124.502,9

	китњак
	57.398,8
	8.609,8
	48.788,9
	 
	 
	 
	19.515,6
	19.515,6
	29.273,4
	 
	29.273,4

	цер
	41.060,8
	6.159,1
	34.901,7
	 
	5.235,3
	5.235,3
	 
	10.470,5
	24.431,2
	 
	24.431,2

	сладун
	29.344,9
	4.401,7
	24.943,1
	 
	3.741,5
	3.741,5
	 
	7.482,9
	17.460,2
	 
	17.460,2

	граб
	21.466,4
	3.220,0
	18.246,4
	 
	 
	5.473,9
	 
	5.473,9
	12.772,5
	 
	12.772,5

	багрем
	12.551,9
	1.882,8
	10.669,1
	 
	 
	3.200,7
	 
	3.200,7
	7.468,4
	 
	7.468,4

	црни јасен
	5.582,8
	837,4
	4.745,4
	 
	 
	 
	 
	 
	4.745,4
	 
	4.745,4

	крупнолисна липа
	5.444,2
	816,6
	4.627,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.627,6
	4.627,6

	трешња
	1.946,8
	292,0
	1.654,8
	 
	 
	 
	 
	 
	1.654,8
	 
	1.654,8

	остали тврди лишћари
	1.827,8
	274,2
	1.553,6
	 
	 
	 
	 
	 
	1.553,6
	 
	1.553,6

	јавор
	1.214,1
	182,1
	1.032,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.032,0
	 
	1.032,0

	клен
	764,3
	114,6
	649,6
	 
	 
	 
	 
	 
	649,6
	 
	649,6

	бреза
	445,7
	66,9
	378,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,8
	378,8

	јасика
	427,3
	64,1
	363,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	363,2
	363,2

	млец
	397,8
	59,7
	338,1
	 
	 
	 
	 
	 
	338,1
	 
	338,1

	лужњак
	340,9
	51,1
	289,7
	 
	 
	 
	 
	 
	289,7
	 
	289,7

	брекиња
	171,6
	25,7
	145,9
	 
	 
	 
	 
	 
	145,9
	 
	145,9

	бели јасен
	49,4
	7,4
	42,0
	 
	 
	 
	 
	 
	42,0
	 
	42,0

	пољски јасен
	47,1
	7,1
	40,1
	 
	 
	 
	 
	 
	40,1
	 
	40,1

	амерички јасен
	36,9
	5,5
	31,4
	 
	 
	 
	 
	 
	31,4
	 
	31,4

	домаћи орах
	13,9
	2,1
	11,8
	 
	 
	 
	 
	 
	11,8
	 
	11,8

	пољски брест
	8,9
	1,3
	7,6
	 
	 
	 
	 
	 
	7,6
	 
	7,6

	ситнолисна липа
	0,9
	0,1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	0,8

	Укупно лишћари
	389.791,8
	58.468,8
	331.323,0
	5.335,8
	22.316,3
	38.994,7
	32.855,2
	99.502,1
	226.450,5
	5.370,4
	231.820,9

	црни бор
	40.345,3
	6.051,8
	34.293,5
	 
	 
	 
	10.288,1
	10.288,1
	 
	24.005,5
	24.005,5

	дуглазија
	3.776,5
	566,5
	3.210,1
	 
	 
	 
	963,0
	963,0
	 
	2.247,0
	2.247,0

	боровац
	3.046,1
	456,9
	2.589,2
	 
	 
	 
	776,8
	776,8
	 
	1.812,4
	1.812,4

	смрча
	1.967,4
	295,1
	1.672,3
	 
	 
	 
	501,7
	501,7
	 
	1.170,6
	1.170,6

	бели бор
	647,7
	97,2
	550,5
	 
	 
	 
	165,2
	165,2
	 
	385,4
	385,4

	ариш
	383,3
	57,5
	325,8
	 
	 
	 
	97,7
	97,7
	 
	228,0
	228,0

	јела
	98,6
	14,8
	83,8
	 
	 
	 
	25,1
	25,1
	 
	58,7
	58,7

	Укупно четинари
	50.264,8
	7.539,7
	42.725,1
	0,0
	0,0
	0,0
	12.817,5
	12.817,5
	0,0
	29.907,6
	29.907,6

	Укупно ГЈ
	440.056,6
	66.008,5
	374.048,1
	5.335,8
	22.316,3
	38.994,7
	45.672,7
	112.319,6
	226.450,5
	35.278,0
	261.728,5


Сортиментна структура је утврђена на основу дугогодишњег искуства, затим у сарадњи са ШУ „Крагујевац“, као и потребама газдинске јединице.

9.1.2. Вредност дрвета на пању

	Врста

дрвећа
	ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА

	
	F/L
	I класa
	II класа
	III класа
	Огревно

дрво
	Целулоза

	
	m³/дин
	m³/дин
	m³/дин
	m³/дин
	m³/дин
	m³/дин

	буква
	18.303
	8.083
	6.609
	5.475
	4.790
	 

	китњак
	 
	 
	 
	7.971
	 
	 

	цер
	 
	7.251
	4.832
	 
	4.790
	 

	сладун
	 
	7.251
	4.832
	 
	4.790
	 

	граб
	 
	 
	7.247
	 
	4.790
	 

	багрем
	 
	 
	8.051
	 
	4.790
	 

	црни јасен
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	крупнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	трешња
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	остали тврди лишћари
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	јавор
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	клен
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	бреза
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	млец
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	лужњак
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	брекиња
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	бели јасен
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	пољски јасен
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	амерички јасен
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	домаћи орах
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	пољски брест
	 
	 
	 
	 
	4.790
	 

	ситнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206

	Укупно лишћари
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	црни бор
	 
	 
	 
	5.342
	 
	3.206

	дуглазија
	 
	 
	 
	5.342
	 
	3.206

	боровац
	 
	 
	 
	5.342
	 
	3.206

	смрча
	 
	 
	 
	7.952
	 
	3.206

	бели бор
	 
	 
	 
	7.952
	 
	3.206

	ариш
	 
	 
	 
	5.342
	 
	3.206

	јела
	 
	 
	 
	7.952
	 
	3.206

	Укупно четинари
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно ГЈ
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Врсте

дрвећа
	УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ
	Укупно

	
	F/L
	I класа
	II класа
	III класа
	Укупно техника
	Огрев
	Целулоза
	Укупно просторно
	

	
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин

	буква
	97.661.886
	107.823.993
	141.058.275
	73.034.314
	419.578.468
	596.369.087
	 
	596.369.087
	1.015.947.556

	китњак
	 
	 
	 
	155.558.654
	155.558.654
	 
	 
	
	155.558.654

	цер
	 
	37.960.845
	25.296.759
	 
	63.257.604
	117.025.434
	 
	117.025.434
	180.283.038

	сладун
	 
	27.129.407
	18.078.789
	 
	45.208.196
	83.634.352
	 
	83.634.352
	128.842.548

	граб
	 
	 
	39.669.504
	 
	39.669.504
	61.180.187
	 
	61.180.187
	100.849.691

	багрем
	 
	 
	25.769.121
	 
	25.769.121
	35.773.554
	 
	35.773.554
	61.542.675

	црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	22.730.320
	 
	22.730.320
	22.730.320

	крупнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	
	14.836.118
	14.836.118
	14.836.118

	трешња
	 
	 
	 
	 
	 
	7.926.344
	 
	7.926.344
	7.926.344

	OTЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	7.441.836
	 
	7.441.836
	7.441.836

	јавор
	 
	 
	 
	 
	 
	4.943.402
	 
	4.943.402
	4.943.402

	клен
	 
	 
	 
	 
	 
	3.111.732
	 
	3.111.732
	3.111.732

	бреза
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1.214.500
	1.214.500
	1.214.500

	јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1.164.490
	1.164.490
	1.164.490

	млец
	 
	 
	 
	 
	 
	1.619.590
	 
	1.619.590
	1.619.590

	лужњак
	 
	 
	 
	 
	 
	1.387.776
	 
	1.387.776
	1.387.776

	брекиња
	 
	 
	 
	 
	 
	698.857
	 
	698.857
	698.857

	бели јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	201.196
	 
	201.196
	201.196

	пољски јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	191.936
	 
	191.936
	191.936

	амерички јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	150.212
	 
	150.212
	150.212

	домаћи орах
	 
	 
	 
	 
	 
	56.487
	 
	56.487
	56.487

	пољски брест
	 
	 
	 
	 
	 
	36.171
	 
	36.171
	36.171

	ситнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.434
	2.434
	2.434

	Σ лишћари
	97.661.886
	172.914.246
	249.872.448
	228.592.969
	749.041.548
	944.478.473
	17.217.542
	961.696.015
	1.710.737.563

	црни бор
	 
	 
	 
	54.958.796
	54.958.796
	 
	76.961.519
	76.961.519
	131.920.314

	дуглазија
	 
	 
	 
	5.144.450
	5.144.450
	 
	7.204.028
	7.204.028
	12.348.479

	боровац
	 
	 
	 
	4.149.414
	4.149.414
	 
	5.810.630
	5.810.630
	9.960.045

	смрча
	 
	 
	 
	3.989.335
	3.989.335
	 
	3.752.878
	3.752.878
	7.742.212

	бели бор
	 
	 
	 
	1.313.352
	1.313.352
	 
	1.235.507
	1.235.507
	2.548.859

	ариш
	 
	 
	 
	522.073
	522.073
	 
	731.084
	731.084
	1.253.157

	јела
	 
	 
	 
	199.881
	199.881
	 
	188.034
	188.034
	387.915

	Σ четинари
	 
	 
	 
	70.277.302
	70.277.302
	 
	95.883.679
	95.883.679
	166.160.981

	Укупно ГЈ
	97.661.886
	172.914.246
	249.872.448
	298.870.270
	819.318.849
	944.478.473
	113.101.222
	1.057.579.694
	1.876.898.544


	Укупна производна вредност 
	1.876.898.544

	Укупни трошкови производње 
	(374.048,1 x 2.000,00) 748.096.210

	Укупна вредност дрвета на пању:
	1.128.802.333


9.1.3. Вредност младих састојина (без запремине)

	Порекло састојина
	Старост
	Површина
	Трошкови подизања
	Фактор
	Укупна вредност шума

	
	година
	ha
	дин/ha
	Укупно динара
	1,0 P n
	динара

	Младе вештачки подигнуте састојине четинара и лишћара
	11-20
	1,23
	127.150,80
	156.395
	1,28
	200.186

	Младе изданачке састојине
	1-10
	6,40
	47.844,30
	306.204
	1,28
	391.941

	
	11-20
	14,52
	47.844,30
	694.699
	1,64
	1.139.307

	Укупно:
	
	22,15
	 
	1.157.298
	 
	1.731.433


9.1.4. Укупна вредност шума

	Укупна вредност дрвета на пању
	1.128.802.333 дин

	Укупна вредност младих састојина
	1.731.433 дин

	Укупно:
	1.130.533.767 дин


9.2. Врста и обим планираних радова - просечно годишње

Врста и обим планираних радова детаљно су образложени у поглављу 7.4. Планови газдовања. У овом делу основе планирани радови ће послужити за калкулацију, како би се, као последица реализације тих планова могли рачунати приходи, односно расходи газдовања у газдинској јединици и утврдити биланс средства за несметано газдовање.

9.2.1. Квалификациона структура сечиве запремине - просечно годишње

	Врста

дрвећа
	Бруто
	Отпад
	Нето
	СОРТИМЕНТИ

	
	
	
	
	F/L
	I класа
	II класа
	III класа
	Укупно техника
	Огревно

дрво
	Целулоза
	Укупно

просторно

	
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³

	Буква
	2.286,7
	343,0
	1.943,7
	58,3
	145,8
	233,2
	145,8
	583,1
	1.360,6
	 
	1.360,6

	Китњак
	556,9
	83,5
	473,4
	 
	 
	 
	189,4
	189,4
	284,0
	 
	284,0

	Цер
	435,8
	65,4
	370,4
	 
	55,6
	55,6
	 
	111,1
	259,3
	 
	259,3

	Сладун
	124,6
	18,7
	105,9
	 
	15,9
	15,9
	 
	31,8
	74,2
	 
	74,2

	Граб
	568,2
	85,2
	483,0
	 
	 
	144,9
	 
	144,9
	338,1
	 
	338,1

	Багрем
	596,0
	89,4
	506,6
	 
	 
	152,0
	 
	152,0
	354,6
	 
	354,6

	Црни јасен
	262,5
	39,4
	223,1
	 
	 
	 
	 
	 
	223,1
	 
	223,1

	Крупнолисна липа
	48,7
	7,3
	41,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,4
	41,4

	ОТЛ
	44,3
	6,6
	37,6
	 
	 
	 
	 
	 
	37,6
	 
	37,6

	Јавор
	0,6
	0,1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	0,5

	Клен
	21,6
	3,2
	18,4
	 
	 
	 
	 
	 
	18,4
	 
	18,4

	Бреза
	3,6
	0,5
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	3,0

	Јасика
	6,0
	0,9
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,1
	5,1

	Млеч
	1,1
	0,2
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	1,0

	Бели јасен
	0,2
	0,0
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	0,2

	Амерички јасен
	0,5
	0,1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	0,4

	Укупно лишћари
	4.957,2
	743,6
	4.213,6
	58,3
	217,2
	601,6
	335,1
	1.212,2
	2.951,9
	49,5
	3.001,3

	Црни бор
	416,5
	62,5
	354,1
	 
	 
	 
	106,2
	106,2
	 
	247,8
	247,8

	Дуглазија
	53,7
	8,1
	45,6
	 
	 
	 
	13,7
	13,7
	 
	32,0
	32,0

	Боровац
	46,6
	7,0
	39,6
	 
	 
	 
	11,9
	11,9
	 
	27,7
	27,7

	Смрча
	22,6
	3,4
	19,2
	 
	 
	 
	5,8
	5,8
	 
	13,5
	13,5

	Бели бор
	3,1
	0,5
	2,7
	 
	 
	 
	0,8
	0,8
	 
	1,9
	1,9

	Ариш
	5,7
	0,9
	4,9
	 
	 
	 
	1,5
	1,5
	 
	3,4
	3,4

	Јела
	1,2
	0,2
	1,0
	 
	 
	 
	0,3
	0,3
	 
	0,7
	0,7

	Укупно четинари
	549,5
	82,4
	467,1
	0,0
	0,0
	0,0
	140,1
	140,1
	0,0
	326,9
	326,9

	Укупно ГЈ
	5.506,7
	826,0
	4.680,7
	58,3
	217,2
	601,6
	475,3
	1.352,4
	2.951,9
	376,4
	3.328,3


9.2.2. Врста и обим планираних узгојних радова -просечно годишње

	Врста рада
	P

	
	ha

	116. Селективно тарупирање подраста машински
	9,35

	127. Комплетна припрема терена за пошумљавање
	9,35

	222. Комплетна припрема земљишта за пошумљавање
	9,35

	317. Вештачко пошумљавање садњом
	9,35

	414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом
	2,81

	513. Сеча избојака и уклањање корова ручно
	9,35

	518. Окопавање и прашење у културама
	18,70

	527. Чишћење у младим културама
	1,23

	Укупно гајење:
	69,49


9.2.3. План заштите шума - просечно годишње

Превентивна заштита шума вршиће се на целој површини газдинске јединице.
9.2.4. План изградње, одржавања и реконструкције шумских саобраћајница - просечно годишње

У газдинској јединици "Букуља" планира се:

	Врста рада
	Дужина 

	
	

	
	km

	Изградња
	0,07

	Одржавање путева
	2,00

	Реконструкција путева
	0,67

	Укупно путеви
	2.74


9.2.5. План уређивања шума –просечно годишње

	Високе састојине
	68,28

	Изданачке шуме
	152,21

	Вештачки подигнуте састојине
	24,00

	Шикаре и шибљаци
	2,88

	Необрасле површине
	16,96

	Укупно:
	264,34


9.3. Утврђивање трошкова производње – просечно годишње 

9.3.1. Трошкови производње дрвних сортимената

	Сортименти
	Количина
	Трошкови
	Укупно

	
	m³
	дин/m³
	дин

	1. Техничко дрво
	1.352,4
	2.000,00
	2.704.800

	2. Просторно дрво
	3.328,3
	2.000,00
	6.656.600

	Укупно
	4.680,7
	-
	9.361.400


9.3.2. Трошкови радова на гајењу шума


	Врста рада
	P
	Јединична цена
	Укупно

дин

	
	ha
	дин/ha
	

	116. Селективно тарупирање подраста машински
	9,35
	25.379
	237.297

	127. Комплетна припрема терена за пошумљавање
	9,35
	236.886
	2.214.884

	222. Комплетна припрема земљишта за пошумљавање
	9,35
	236.886
	2.214.884

	317. Вештачко пошумљавање садњом
	9,35
	251.488
	2.351.413

	414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом
	2,81
	244.964
	687.124

	513. Сеча избојака и уклањање корова ручно
	9,35
	49.184
	459.870

	518. Окопавање и прашење у културама
	18,70
	40.362
	754.769

	527. Чишћење у младим културама
	1,23
	33.231
	40.874

	Укупно гајење:
	69,49
	 
	8.961.117


Укупни трошкови на гајењу шума за 69,49 ha износе 8.961.117 динара годишње.

9.3.3. Трошкови заштите шума

У трошкове заштите спадају трошкови постављања феромонских клопки, трошкови заштите од пожара, али и остали троскови заштите које је тешко унапред конкретно предвидети, па цемо  исте паушално одредити у износу од 150.000 динара - просечно годишње.

9.3.4. Трошкови изградње, одржавања и реконструкције шумских саобраћајница

	Врста рада
	Дужина
	Цена
	Укупно

	
	
	
	

	
	km
	дин/km
	дин

	Изградња путева
	0,07
	4.100.000
	287.000

	Одржавање путева
	2,00
	100.000
	200.000

	Реконструкција путева
	0,67
	2.050.000
	1.373.500

	Укупно путеви
	2.74
	 
	1.860.500


 Потребно је обезбедити  1.860.500 дин годишње у периоду 2020 – 2029 год. за реконстукцију и изградњу путне мреже у ГЈ "Букуља".

9.3.5. Средства за репродукцију шума

Средства за репродукцију шума износе 15 % од тржишне вредности израђених дрвних сортимената на месту сече.
	23.983.683  - (4.680,7 m³  x 1.100,00 дин)
	x
	15 %
	=
	2.825.237 дин


9.3.6. Накнада за посечено дрво 

3 % од продајне цене дрвета

	23.983.683
	x
	3 %
	=
	719.510 дин


9.3.7. Трошкови уређивања шума 

Трошкови уређивања за газдинску јединицу „Букуља" износе 833.805 динара годишње.

9.3.8. Укупни трошкови производње

	
	Укупно

дин

	1. Производња дрвних сортимената
	9.361.400

	2. Гајење шума
	8.961.117

	3. Заштита шума
	150.000

	4. Путеви
	1.860.500

	5. Уређивање шума
	833.805

	6. Средства за репродукцију шума
	2.825.237

	7. Накнада за посечено дрво 
	719.510

	Свега:
	24.711.569


9.4. Формирање укупног прихода - просечно годишње 

9.4.1. Приход од продаје дрвета

	Врсте

дрвећа
	УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ
	Укупно

	
	F/L
	I класа
	II класа
	III класа
	Укупно 
техника
	Огрев
	Целулоза
	Укупно 
просторно
	

	
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин
	дин

	Буква
	1.067.251
	1.178.303
	1.541.487
	798.120
	4.585.161
	6.517.133
	 
	6.517.133
	11.102.294

	Китњак
	 
	 
	 
	1.509.366
	1.509.366
	0
	 
	0
	1.509.366

	Цер
	 
	402.867
	268.467
	 
	671.334
	1.241.956
	 
	1.241.956
	1.913.289

	Сладун
	 
	115.231
	76.789
	 
	192.020
	355.233
	 
	355.233
	547.253

	Граб
	 
	 
	1.050.077
	 
	1.050.077
	1.619.478
	 
	1.619.478
	2.669.555

	Багрем
	 
	 
	1.223.528
	 
	1.223.528
	1.698.542
	 
	1.698.542
	2.922.070

	Црни јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	1.068.619
	 
	1.068.619
	1.068.619

	Крупнолисна липа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132.651
	132.651
	132.651

	ОТЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	180.207
	 
	180.207
	180.207

	Јавор
	 
	 
	 
	 
	 
	2.321
	 
	2.321
	2.321

	Клен
	 
	 
	 
	 
	 
	87.908
	 
	87.908
	87.908

	Бреза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.756
	9.756
	9.756

	Јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.274
	16.274
	16.274

	Млеч
	 
	 
	 
	 
	 
	4.642
	 
	4.642
	4.642

	Бели јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	740
	 
	740
	740

	Амерички јасен
	 
	 
	 
	 
	 
	2.068
	 
	2.068
	2.068

	Σ лишћари
	1.067.251
	1.696.401
	4.160.348
	2.307.487
	9.231.486
	12.778.847
	158.682
	12.937.528
	22.169.014

	Црни бор
	 
	 
	 
	567.416
	567.416
	 
	794.580
	794.580
	1.361.996

	Дуглазија
	 
	 
	 
	73.151
	73.151
	 
	102.437
	102.437
	175.589

	Боровац
	 
	 
	 
	63.461
	63.461
	 
	88.868
	88.868
	152.329

	Смрча
	 
	 
	 
	45.860
	45.860
	 
	43.142
	43.142
	89.001

	Бели бор
	 
	 
	 
	6.335
	6.335
	 
	5.959
	5.959
	12.294

	Ариш
	 
	 
	 
	7.781
	7.781
	 
	10.896
	10.896
	18.678

	Јела
	 
	 
	 
	2.464
	2.464
	 
	2.318
	2.318
	4.781

	Σ четинари
	 
	 
	 
	766.468
	766.468
	 
	1.048.201
	1.048.201
	1.814.668

	Укупно ГЈ
	1.067.251
	1.696.401
	4.160.348
	3.073.954
	9.997.954
	12.778.847
	1.206.882
	13.985.729
	23.983.683


Укупни приход од продаје дрвета износи 23.983.683 динара

Средства за репродукцију – 2.825.237 динара

Укупно – 26.808.920 динара
9.5. Расподела укупног прихода

	Приходи – Трошкови
	Свега

	
	дин

	Укупан приход
	26.808.920

	Укупни трошкови
	24.711.569

	Добит
	2.097.351


Укупно гледано финансијски ефекат извршења планираних радова изражен је у добити у износу од 2.097.351 динара просечно годишње.

Економско - финансијска анализа је изведена према важећим елементима привређивања за 2025. годину, коју је израдила планска служба ЈП "Србијашуме". Уколико се нека од ових елемената у току важења посебне основе мења се и цела концепција финансирања.   

Садржај:
30.0. УВОД


3I Уводне информације и напомене


45.0. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА


45.1. Стање шума по намени


55.2. Стање састојина по газдинским класама


85.3. Стање састојина по пореклу и очуваности


145.4. Стање састојина по смеси


185.5. Стање састојина по врстама дрвећа


195.6. Стање шума по дебљинској структури


225.7. Стање састојина по старости


305.8. Стање вештачки подигнутих састојина


315.10. Стање необраслих површина


315.17. Општи осврт на затечено стање шума


337.0. ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂИВАЊА СТАЊА И ОПТИМАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ШУМА


337.4. Планирање газдовања


337.4.1. План гајења шума


337.4.1.1. План обнављања и подизања нових шума


347.4.1.2. План расадничке производње


357.4.1.3. План неге шума


367.4.3. План коришћења шума


367.4.3.1. План сеча шума и калкулација приноса


447.4.3.2. Укупан принос од сече шума


447.4.5. План изградње шумских саобраћајница


459.0.ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА


459.1. Обрачун вредности шума


459.1.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине


469.1.2. Вредност дрвета на пању


489.1.3. Вредност младих састојина (без запремине)


489.1.4. Укупна вредност шума


489.2. Врста и обим планираних радова - просечно годишње


489.2.1. Квалификациона структура сечиве запремине - просечно годишње


499.2.2. Врста и обим планираних узгојних радова -просечно годишње


499.2.3. План заштите шума - просечно годишње


509.2.4. План изградње, одржавања и реконструкције шумских саобраћајница - просечно годишње


509.2.5. План уређивања шума –просечно годишње


509.3. Утврђивање трошкова производње – просечно годишње


509.3.1. Трошкови производње дрвних сортимената


509.3.2. Трошкови радова на гајењу шума


519.3.3. Трошкови заштите шума


519.3.4. Трошкови изградње, одржавања и реконструкције шумских саобраћајница


519.3.5. Средства за репродукцију шума


519.3.6. Накнада за посечено дрво


519.3.7. Трошкови уређивања шума


519.3.8. Укупни трошкови производње


529.4. Формирање укупног прихода - просечно годишње


529.4.1. Приход од продаје дрвета




	Пројектант:
	
	Директор:

	
	М.П.
	

	Драган Катић, дипл. инж. шум.
	
	мр. Брано Вамовић, дипл. инж.шум.а


ПРИЛОГ - 1
[image: image2.jpg]QFufpuyRee

J.M. "Cp6ujawyme" Beorpan
LLL.T. "KparyjeBau" Kocoscka 13
Tenedon/cakc 034 — 381 - 424
Bpoj: 230&
Hartym:22.08.2025.r

Bupo 3a nnaHuparbe U NPOJEKTOBaksE Y LWyMapCcTBy

BupuanuHosa 30
11000 Beorpag

MNPEOMET: 3axTes 3a uameHy v gonyHy Ol 3a ') "Bykymsa" 2025

O6pahamo Bam ce osum [lonucom fa u3splmte u3mexe v gonyHe O Y
"Bykyrsa".

LI "Kparyjesay" ce obpatuno Ynpasu 3a wyme 3a fobujare carnacHoctu 3a
BpLUEH-E M3MeHa 1 gonyHe 3a Ol 3a [J "Bykyrba" 10.07.2025.roauHe. Ynpasa 3a Lwyme
je poHena Pewetbe Kkojum ce Hanaxe JIM "CpGujalyme”, LyMCKOM ra3auHCTBy
"Kparyjesau" ua Kparyjesua Aa u3Bplm nameHe u sonyHe OcHoBe rasaosatba Wymama 3a
lasguHeky jeannunuy "Bykyrsa'.

Y npunory flonuca AocTasbamo Bam Peletse Ynpase 3a wyme 6p.003154820
2025 14844001001322011 o 07.08.2025.roaunHe.

Cam.ped.3a rajeibe 1 JaLTUTY Lyma U, e Dvpey
Gl TR e [ ikt a5
Dvnn.uixwysm. Clasua Pagdmuun-Antuh | AvnfiuH wym. H YKuekosuh




[image: image3.jpg]0 ./l[mn-_, ﬁh/m,-@
19.08. 2075

| 226
JI1,,Cpbujamyme” — beorpan

wm Bynesap Muxajaa [ynuna 113

Corrop 1 () MEPCTRO W 1AUITHTY BHBOTHE Cpeamie
e 0117013410, 00177012270

bpoj.. ."\Q_(li)_ -

nayw: [ O& 2025

W ,Kparyjesaun* - Kparyjesan
-H/p AMpeKTOpY
- wp pyxosoisoua Oznesbeba 3a NIAHKPAILE ra310BaILA
wymama

Mpeamer: Pemense 3a uamene n aonyne OCLI 3a I'J , Byxysa*

Y npunory Bam noctasmbamo Peteme kojuM ce Hataxe na ce wispue Mamene u tonmyue
OCHOBE ra3/108alba LIyMaMa 3a ra3aHHCKy jeanunuy . byxkymsa®™.




[image: image4.jpg]4 (%:ﬁ\\ /}. )"

’ O
ot ~) "_; y R
Y ST g TR
s R
ey f00] . .,.—[X- r\/fr -
AL flary MB.LE.. 7 e TS
e St B e 3 Higs " i

Jngn GnorGas f

PeanybGanuxa CpGuja
MHHHCTAPCTBO NMOJLOTIPHBPEJLE,
LHIYMAPCTBA W BOJIOTIPUBPEJ(E
Yupasa ia myme
bpoy: 003154820 2025 14844 001 001 322 011
Javym: 7. 8. 2025. roaune
beorpan

Ha ocromy wnaita 25. cTan 6. 3axona o mymama (,CayxGenH racuux pC™, 6p. 30/10,
93/12, 89/15 u 95/18 — ap. 3akon) u wnana 136. 3aKkona O ONWTEM ylIpaBHOM MNOCTYIIKY
(..CaywGenn cnacnuk PC", Gp. 18/16, 95/18 ~ ayreHTHUHO TyMmatete i 223 - oanyxa YC),
pewasajyhu no saxtesy JI1, Cpbujamyme” Beorpas, Gpoj: 11012 oa 10.7. 2025. roanHe,

BPULIIANL IYXKUOCTH qupekTopa Ynpape 3a wyme, 0o osnawhetby MHHHCTPA
nosLoNpHBpEne, yMapcTna U sozonpispeac Gpoj: 001981275 2025 on 25.04.2025. roauue,
aoHocH

PEWEIBE

HAJIAXKE CE Jasnom npeaysehy,, Cpoujamynme™, beorpai, Bynesap Muxajna
Mymsna 113, aa waspus Mameny u ponyny Ocnose raznosarea wiyMama i3 ["a3aMHCKY jJeAnHILY
Bykyma”, Ulymaaunjcko urymeko noapyyje, LT .Kparyjesau- Kparyjesau.

OGpartoxeine

Jasno npeaysehe 3a razaosawe wymama ,.CpOujatyme”, beorpan, noneno je 0soM
MuuucTapeTsy 3axtes 6poj: 11012 on 10.7. 2025. roantie, KOJHM TPOKH CArMacHOCT 13 Hipaly
HMamena u gonyna Ocnose rasznopawa wymama 1a Fasanneky jenny L Bykyma”, Wymanujcko
wymcxo noapyyje, L, Kparyjepau™ Kparyjesau.

Onpenbom wnanom 25. cras. 5. Jakona o wymama (y famem TexcTy: 3aKOH)
MPOMKCaHO je 13 aKO ¢ Y TOKY cnposoheia OCHOBA, OAHOCHO NPOTPAMA, HIMCHE OKOTHOCTH HAH
yTepac GUTHH HEI0CTALIK Ha KOjHMa Cy JacHoBaHe, HIBpIHhe ce IUXOBA HIMEHA 1 I0NYHA Y POKY
071 FO/HHY [1aHa O IAHA YTRPHHBAILA HIMCHCHHX OKONIHOCTH, OIHOCHO OMTHHX HENOCTATAKA, HA
HAYHH H 1O NOCTYNKY YTBPHCHOM 33 1IbHXOBO A0HOUICIHE, 3 CTAROM 6. HCTOT 4AAHA NPONNCAHO jC
13 MIHHCTAP PeLlicHeM HANaXe H3PARY HIMEHA 3 JI0NTYHA OCHOBA I3 CTARA 5. 08O 4NaHa.

Kako je y saxtesy JI1 ,CpOujamiyme”, HABCACHO 44 je y NPCAMCTHO) FA3AHHCKO)

JEAMHKUY HEOTIXONO (TAHHPATH H3TPALLY nyra ,.Bunorpaan - Manactupuusie™ y ayxuni on
700 smerapa, sume Om ce TPAJHO PEIO NPHAA3 H HECMETAHK NPONA3 A0 NOBPUIMHCKHX KONOBA,
Ka0 1 2a j¢ 3601 NPOUIMPEILA NOBPUIMHCKHX KONIOBA 1010 A0 CMAHLCILA NOBPLIMHE (101 LYMOM
y jeanom Gpojy 0Ae/bCH:A NPCAMCTHE [23AMHCKC JCAMHNNE, KAO H 1A € Y ABA OACAHCILA NOTPLOHO
H3/180JHTH HOBE OICEKE, KOHCTATOBAHO JC A4 CY HCIYILCHI YCAOBH 32 HANATALE HWIBPIICILI HIMCHR
M 10MYHA NPEAMETHOr /1AHCKOT IOKYMCNTA, TC J€ PELICHO KAO Y AHCNOINTHBY OBOT PLlICIba,




[image: image5.jpg]NPABHA TIOYKA: OBo peilieine je Konasio u npoTHB mera ¢¢ e mowe HijasuTi Kanba.

[poTHE OBOT PEUICIB MOIKE CC NIOKPCHYTH YHpasHy cllop Y pOKY 01 30 1aHa 0j1 JaHa [10CTaB/batb3

peLieha. Cnop c¢ nokpehe tyx6om koa Ynpasxor cyaa Y Beorpay. HemariiHa Gp. 9.

B.J1. IMPEKTOPA

Cama CramatoBuh

- dj_‘ -
WE boay
Leas-  PEMYEMMLA CPERIA
Hoemasumn: W e a1 D FOT 63
" e o 1F | uﬁumummu
- Jacnoa npedysehy,, ponjauyye”, beocpao, byaceap Muxajia fyrna 1 A oA s

Beoman
- Apxuan. :




[image: image6.jpg]ROV A IVIE

J.IL. "Cpbujamryme" Beorpan
HLI. "KparyjeBan" Kparyjeparg
Bpoj:

Jatym:

Kparyjesarg

JIT,,Cp6ujamyme’ beorpan
CeKTOp 3a UIyMapCTBO U 3aIUTUTY KMBOTHE
cpenuHe

Ipenmer: Ipennor 3a u3mene u gomyHe OI'lIl 3a I'J ,,bykyspa“ (2020-2029)

IMomroBanu o6pahaMo BaM ce IIpeAIOroM 3a IOKPeTamhe MOCTyNKa V3MeHa U fommyHa
3a OCHOBY ra3joBama IfyMaMa 3a ['a3nuHcKy jenuHuny Bykyspa ca mepuomom Baxema 2020-
2029 roguna.

VizmeHe 1 JoIyHe Ha Koje ce IPeIJIor 0JHOCH je MOTPeOHO U3BPIINTH Y OKBUPY IIIaHA
H3rpajbe MIyMCKUX caobpahajHHIla Kao M y A€y IpOMeHa IOBPIIMHA IOjeJHHHIX OICEeKa
KOjU Cy IIPOMEHOM HaMeHe IITYMCKOT 3eMJBHINTA IPETBOPESHH Y IOBPIIIHE 33 €KCIUIOATallljy
MHHEpaTHUX CUPOBHHA.

Kako 6u ce TpajHO pemIno Ipuia3 3aKylly MOBPIIMHCKHM KOIIOBHMa Ha INTaHUHU
BeHualr HEOIIXOIHO je M3BPIINTH U3MEHe U JoIryHe y Taduku 7.4.5. IlmaH usrpanme OIyMcKux
caoOpahajHuIla, Ha Taj HauWH mTO he ce JomaTH IUIAHUPAHU ITYT 3a H3palmy Bunorpamm —
Manactupumire y ryxuau of 0,7 kM. CaJanimsy YT KOjH ce KOPUCTH 3a MPHIIa3 3aKyIly IBa
MOBPIIMHCKA KOIa Mpela3y IPeKo MOBPIIHHCKOT Kola 3akymia [Ipuspentor apymrrsa ,,beas
- ITmyc* m.0.0. Apanlenosan, koju je mocTao He 6e3bemaH UM HeMoryh 3a xopumheme jep
IIPOIINPEHEM MOBPIIHHCKOT KOIIa OBOT 3aKyIIla UCTH hie OHTH eKCILIoaTHCaH jep ce Halla3u y
caMoM HOBPIIHHCKOM Komy. IIpe mpomupermsa moBpumHCKor kora komuchja 1IN Kparyjesarg
je HaBema Ja 3akyman bea3 mimyc Mopa o0e30eIuTH IpHIa3 MOBPIIMHCKAM KOIIOBHMA
3akymara I1J1 ,,Mepmeprum™ 1.0.0. Apanhenosary u IIJ] ,,RockQuarry” Beorpax. Kako 6u
CEeYCIIOCTABIIIO TPajHO pelliehe M H30er0 eKCIUIOATaI[lioHO IoJke 3akymma IIpuBpemHOT
npymrBa ,bea3 - Ilmyc™ m.o.0. ApanhenoBaljequHn HauMH je Ja ce H3rpagd HOBa
caobpahajauIia Koja 61 oMoryhmia He cMeTaHH IIpUIAa3 0 MOBPIIMHCKUX KOIOBa mpemyseha
I ,,Mepmeptum“ x1.0.0. Apanhenosar u I1JT ,,RockQuarry“ beorpag. OBa HoBa caoOpahajHuIia
6u orBopmima u genoBe 38. u 39. omemema I'J Bykyma m Omma Om on 3Hauaja 3a
00e30ehBarmeHOPMAITHOT Ta3[0Baka y OBHM OJIe/bebHMA.

Jlpyru neo mpezriora 3a H3MeHe H JOIyHe OCHOBE ra3qoBama ITyMaMa 3a ['a3IuHCKy
jemuauny Bykysea 2020-2029 rogmHa 6u ce OJHOCHO Ha NPOMEHY MOBpIIMHA IOjeJHHHX
oJIceKa jep je MPeTXOAHHX ToAMHA JOUIIO IO 3HAYajHUX HMPOINNPerha MOBPIIHHCKAX KOIOBA,
BpIICHEM IIPOMEHE HaMeHe IIYMCKOT 3¢MJBHINTa HINTO j€ IPaKTUYHO HPOY3POKOBAIIO
mpounpewa cieaehux onceka 35/2, 36/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 38/7, 39/1, 40/2, 40/3,



[image: image7.jpg]40/9, a 3Ha4YajHO CMABHIO IOBPHIKHY o IIyMoM y 35,36,37,38,39 u 40 onmememy I'J
Bykyspa. Takole mpommpemeM MOBPIIMHCKUX KOIIOBAa HAcTale Cy IPOMeHe 300T KOjuxX je
HeonxomHO Yy 37 u 40 omesberby H3IBOJUTH HOBE OJICEKe.

3060r cBera HaBeJEHOT CMaTPaMo Ja je HeOIXOIHO M3BPIINTU H3MeHe U gomyHe OI'TII
3a I'J Bykyspa (2020-2029), xao u 1a je 360T HacTaIHX IPOMEHA IIPEIJIOT OIIpaBaH.

Jupextop LIT" Kparyjean
Jurun. umk. mym. Henan XKuskosuh





ПРИЛОГ – 2 – УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

[image: image8.jpg]¥ # o

PENIVBIIUKA CPBUIA
3ABO/I 3A BALITUTY IPUPOJE CPBUJE oG,
HOBU BEOT'PAJ, yx. Janancka 6p. 35

Ten: +381 11/2093-800; 2093-801;

Epoj: .
navyw: 24, 4,

Synesap )

021 oy,

xaina Ny 113

Ha ocroBy wiana 9. 3axona o samrutu npupoze (,Ciyxbern rmacuux PC”, 6p.
36/09, 88/10, 91/10 - ucnipaska, 14/16, 95/18 - Jp. 3aKoH u 71/21) u unana 136. 3akona o
OMIITEM yNpaBHOM Toctynky (,CiyxGenn rnacuuk PC”, 6p. 18/16, 95/18 - AyTEHTHYHO
Tymadewe u 2/23 -YC), pemapajyhn no 3axrtesy JaHor npenyseha ,,CpGujauyme”, yi.
Bynesap Muxajna [Tymana 6p. 113, Hou Beorpaz, 3a n3nasame ycioa samtute mpupose 3a
uspajy Vismena i onyHa OCHOBE rasioBama lIymMama 3a rasauHcKy jemuHuuy ,Bykyssa” 3a
nepuon 2020.-2029. romune, nana 18.11.2025. romuue nox 03 Bp. 020-3949/2, 3asox 3a
samruty npupone Cpouje, gonocu

PEIIE®BE
0 yCJI0BMMA 3aIITHTE PHPOAE

1. TlpenmerHo moApy4dje rasarHCKe jeuHMTE »BYKyba” ce He HaasH y okBupy 3amTihennx
TO/PYHja 3a KOje je CIpOBesieH HIH TOKPEHYT TOCTYIAK 3ALITHTE ¥ cKnajy ca 3aKoHOM o
3aIITHTH IPUPO/IE.

2. Tpoctop HaBesieHe rasjMHCKe jeAMHWIE Ce He HANsH y OKBUpPY YTBPhEHHX EKOJIOMKH
3HAYAJHUX TOJAPYyYja EKOJOLIKE Mpexe PemyGnke CpGuje, y cxiagy ca YpenGom o
exonenxoj Mpexck PenyGuke Cp6uje (,,Ciyx6enu riachui PC”, 6poj 102/10).

Cxopio Tau, 1. 1 2. 0Bor pelnema u3ajy ce caeaehn YCIIOBH 3aLITHTE TPUPOE:

1) Wspagy Msmena u jnomyHa OCHOBE ras/ioBamsa liyMaMa 3a Ta3s[uHCKY je[UHHILY
,»ByKysma” obaBibati y ckiamy ca 3aKoHOM O 3aITHTH pupojie, 3aKOHOM O IymMama
(,,Conyx6enn rmacuux PC”, 6p. 30/10, 93/12, 89/15 u 95/18 - JIp. 3aKOH) U OCTaluM
BakehUM 3aKOHCKHM aKTHMa;

2) H3MEHOM H JIOTYHOM OCHOBE Ia3/ioBamka IyMama, y TEKCTYATHOM JeIy [PEABU/IETH Jia
CC y WIyMCKHM OJIe/beibMMa/OJICelMa KOjH Ce Halase Ha IPAHHYHEM KOHTAKTHHM
TIOBPITHHAMA Y3 MOBPIIMHCKE KONOBE CPOBOJE MEpE ras/oBaiba M Here liyMa KOju
nehe y6ynyhe mosogmtn mo mmpema koma Ha ymrp6 MmyMcKe MDOBpPIUKHE MOJ
AYTOXTOHOM IIIYMCKOM BereTarHjoM;

3) OcuoBa rasjoBama IrymMama MOpa OMTH WHTErpajHoOr KapakTepa, momasehn oz
OTpe/e/berba YCMepeHor Ha 0Gesbeherse ONpIKMBOr pasBoja-PHAIAIA TPajHOCTH y
Ta3zioBakby yKYIHAM NOTCHIMjIMMA LlyMa Y OBOj Ta3AUHCKO] je/IMHHLI;

4) YV ommocy na IlpaBHiHMK O OCHOBM ra3joBama LIyMama, U3BOhAUKOM IpojexTy
Ta3NoBama IIyMaMma, €BH/ICHTHPAy H3BPIIEHWX DajloBa M IUYMCKO] XDOHHIM
(,;Conyx6enu rmacuux PC”, 6poj 18/24) noTpebHo je 1onaTHo, y omwtem aety M3mena
u nontyna OCHOBE rasjoBarma IyMaMma 3a rasMHCKy jemunuuy ,Bykyssa”, ypamuru:

— Jlera/bHu TeKCTYaNIHH IPHKA3 CTAHUINTA U CACTOjHHA;

— Ilpukas sgpascrseror crama;

—  Crame samrruhenux npuposux no6apa;

— Ilnan ynanpebersa crama 10ceGHUX NPUPOHUX BPEHOCTH M PETKOCTH;
— Tlnan cananuje omrehenor semsbHIITa, YMCKHX ITyTeBa i cTa3a;

5) Y ocHoBu ce Mopa noctulu BHIIM HUBO IUIAHUPAA KOjU MPOMCTHYE U3 yCBOjEHOT
EBPOTICKOT" KPHTEPHjyMa H OZPE/IHHLIA 32 O/PIKUBO YIIPABJbarse IyMaMa, HEOMXOAHHX
38 OZIpABarse, 0uyBahe 1 NoBehate GHOMBEP3NTETa Y IYMCKUM €KOCHCTEMAMA;




[image: image9.jpg]6) Ilramupame rasiosama mymama TpeGa fa Oyie yCMCPEHO Ha OUyBambe, SAlNTHTY M
nosehare GHOMBEP3UTETA HA EKOCHCTEMCKOM, CIIENH]CKOM 1 HUBOY TeHa, a T/ie jeto
aNIeKBaTHO ¥ Ha HUBOY TIpeJIeia; _ .

7) OcHoBa ce m3paljyje y omHocy Ha yTBphEeHO CcTama IIymMa Ha TEPEHy (cacTojHHCKY
MHBEHTYpY). IIPMIMKOM HHBEHTYpE IIyma (u3bpajare crabana, TpemMep NpeuHHKa K
BrcHHA) M3abpaTH METOJ TpeMepa CacTojMHa MpOIHCAH TIpaBHTHUKOM O OCHOBH
rasjoBama UIyMama, H3BODAUKOM MPOjeKTy Tra3foBaiba LIyMama, EBHACHTUPALY
H3BPUICHMX PAZOBA U IIYMCKO] XPOHUIIH;

8) IMotpebuo je mpuKasaTy y morasiby ,,Crame Iyma 1o Bperama npseha” u IPUCYCTBO
JIpuMeliannx” Bpera Jpseha 1 KkOyba Koje ce He Hanase y Tabenmaprom geny. V
TekcTyanoM Jieny OCHOBE ra3/ioBama liyMama CBe KOHCTATOBAHe puMelnane” BPCTe
HabpojaTy ca HAPOJTHUM U JIATHHCKHM HA3HBOM;

9) TeomoInKy Mozuory, pesbed u 3eMIbHIITE 00PAMTH | ITPHKA3ATH IT0 NOBPLIMHH;

10) LlwspeBe rasnoBama ycMepuTH Kka. yHanpelemy  cTama CacTojuHa, 1UTO IOJpPasyMeBa
[060JBIIAME CTAKA IIYMa PENOBHAM 1'a3/0BAIEM - YSTOJHHM MOCTYNIMA H MepaMa
(perysucame cactasa i cmelne, ociobaljarbe noaMIaTKa 1 JIp.), TIONPABKY KBAJMTETA K
3/PABCTBEHOT CTarbd, HAUWH HEre U y3rOjHe NPHOPUTETe, HATHH obHapisarba, mocebue
3alITHTE MBHIE IIyMe, TPeBoljerse BELITAUKH TOMITYTHX CACTOjHHA ¥ KBATHTETHS
OjIpaciie CacTOJUuHE U CIL;

11) Ipupozo o6HaBbame Tpeba /1a 6y e NpHopUTeT 1 note6HO ra je JeTabHo 00paauIu y
TEKCTYITHOM JIEy OCHOBE;

12) ITpu 0GHAB/BAIGY ¥ NOLIYMJbABAMbY, TAMO TAE j€ TO. MPHKJIAHO, TIPHOPHTET Tpeba na
uMajy somahie BpCTE JIOKAIHE NPOBEHMjEHLULjE n06po mpriarofjeHe  CTaHMIIHAM
ycioBrMa; i

13) Ilnauuparth, ra3loBame BEMTAYKH TIOJMIHYTHX CaCTOjHia UCTHHAPA KOja C HAlase Ha
Hea/eKBATHIM CTAHMIITMA, Ha- Hamlii Koji ROMWKe 1 yEpaana : 2y
ayroxTommx jmmhapckux Bpera. OTpaHHYMTH Cedy = THOHHPCKHX — ayTOXTOHMX
ymhapeKux BPCTa, HAPOUHTO KOJ CACTOJMHA THE je MPMCYTHO CYIIEHe BELITAuKH
O/JATHYTHX CACTOjHHA; . :

14) Heomxo/iHo je 06e30e/TH ajlekpaTHe yCIOBE Kako GM ce OCHIypao KBaHTHTET
KBAJIUTET IIyMCKAX CACTOjHHA;

15) /i3BpInuTH aHamusy 3aCTyIUBEHOCTH THIOBA IIyMa IO MOBPUIMHH, 3aUPEMUHHM H
3alPEMUHCKOM TIPHPACTY;

16) Hauun raszoBama feuHMCATH M NPATArOMTH TIPEMA CBHM NPUCYTHHM THIOBMMA
myma, ojHOcHO TpeGa sma Oyfay TakBu Jj@ yHaupene u 04yBajy PasHOBPCHOCT
XOPH3OHTAJIHE 1 BEPTUKAIHE CTPYKTYPE CacTojiHa;

17)3a cranuiTa Koja Clajajy y 3a 3aiITHTy IPHOPHTETHE THIIOBE, TpeMa IIpaBuIHUKY O
KPUTEPH]yMUMA 33 U3/BAjarbe THIOBA CTAHHMINTA, O THIIOBUMA CTAHUINTA, OCCTIbHBIM,
YTPOYKEHUM, PETKHM M 33 3AIITHTY NPUOPHTCTHHM THIOBMMA CTAHMIITA (,,Cryx6Genu
rnacuuk PC”, 6poj 35/10), U3BPIIATH KapTHparbe U INTAHUPATH IPHMEHY Mepa 3allITHTe
3a ILUXOBO OUyBame, Y CKIAy ca IPABHIHMKOM, y3umajyhu y o0sup u mperiene ca
eHIEMUYHMM BpeTaMa W CTAHHINTHMA YTPOXEHHX BPCTa, Kako je 10 jeduuucano
yMcTaMa y OKBHpY IIpaBUIHMKA O TIPOIJIALIEHY W 3alITHTH CTPOTO samTHheHux
samTrhenux JMBJBHX BPCTa OMJbaKa, XUBOTHIbA M TBHBA;

18) HeonxoaHo je €BMJACHTMPATA M NPHUKA3aTH CTPOro samruhene u 3amTuhene Bpere
Guibaka, JKHBOTHE:A W TJBHBA, IpeMa [IpaBMHUKY O TIPOVIAllerhy ¥ 3aIITHTH CTPOTO
samrrihennx u 3amTHheHUX AMBJBUX BpcTa GHIbaka, XUBOTHHA H TJbHBA (,CiyKGeHH
rnacuuk PC”, 6p. 5/10, 47/11, 32/16 u 98/16), kao u BpeTe Koje criaziajy y Kateropujy
PETKHX, PEUKTHAX, CHAEMUYHHIX U YTPOXKCHHX BPCTa Y Cp6uju (TBFRA 2000).

19) JleduHpcaT! M M3ABOjUTH TIOBPIIMHE KOje Cy Te0 i GHOMIMBEP3HTETCKH BPEHE H PETKE,
a Koje 6u Guie mparoneHe 3a npahieme BereTalujcKux cykuecuja, yHyTap KOjuX ce
Haya3e MaxoM IIyMCKe 3ajeIHHIE ca PETKAM H 3aKOHOM 3aITHheHHM BpCTama;




[image: image10.jpg]20) ITotpeGHO je M3ABOJUTH M O3HAUMTH HAjBPENHMjE CACTOJHHE Yy KOjUMA BPEAHOCTH
TaKCalMOHUX eNeMEHATa yKasyjy Ha 0YYBaHOCT, KBAIMTET U NPOM3BOAHE MOryhHOCTH
CTAHHINTA, Y3 06Pa3NIoKere IUXOBE TeMesbHE BPETHOCTH;

21) Mispsajaty cacTojuHe Ha OCHOBY TAKCAIMOHHX EJIEMEHTa, HAPOYUTO HA OCHOBY CTElCHA
O4YyBAHOCTH, CKOTIA ¥ CTENCHA 3aKOPOBIHEHOCTH;

22) IlpuiiKoM TIpemepa MICHTH(UKOBATH WHBA3MBHE JpBEHACTE BpCTE M KpO3 IpoIec
ILIAHMpAtba Ta3/0Bakba OMOTYRNTH HHXOBO yKIamame M/HIM KOHTPONY IIMpEHa Ha
CyCe/iHe IOBPLIMHE;

23) Crojeha mmu mipaBa olympna crabia, miyrssa crabia, cTape TajeBe W MOceGHO peTke
BpCTE JpBeha OCTABHTH Y OHOj KONWYHMHM M IIPOCTOPHHM DACTIOPEOM KONHKO je To
HEOIXO/HO (MUHMMANHO 5 crabana/ha) ma 6u ce 06e36ean0 GHONOMKH JIMBEP3UTET,
y3umajyhu y o63up moTeHImjanHe IOCHEMITe HA 3APABCTBEHO CTAme W CTAGUIHOCT
LIyMa i OKOJIHE EKOCHCTEME;

24) Ipenpunern ocTaBbame U KapTHpame crabana Ha KojuMa Cy 3alernexeHe NpupojiHe
AYIUbE M WYIIEHHE KOje CY 3HAYajHe 3a THeXNEHe NTHIA AyTUbaHa (HeKe BPCTe 13
pena cosa Strigiformes, petmhu Piciformes w Heke BPCTE€ M3 peJla IeBadula
Passeriformes);

25)3anouen nporpame npahema OCTATMX Tpyna MTHNA H APYTHX Tpyna JIMBJBHX BPCTa
KMBOTHISA, @ MOCEGHO BPCTA O HALMOHANHOT U MeljyHapojHOr 3Hauaja, y3
YycIocTaBbarbe H Boheme Gase moparaxa;

26) EBujienTHpaTH M KapTHpaTH y 6asu IojaTaka THe3aa ITHIA rpabIbUBHLA IPEYHUKA O
40 em u Bume Ha craGiMMa y rpaHMIaMa nozpydja. V capammu ca 3aBojioM 3a
samtuty mpupose CpOuje M JPYyrMM HAydHMM H CTPYYHHM HHCTHTyLHjaMa
HIEHTH(UKOBATH BPCTe NTHI[A KOje Ce THE3/Ie 1 10 TOTPeGH CTPOBECTH Mepe 3AITATE
1 04yBaba cTadalia OJHOCHO THE3/IUIMINTA;

27) C o63upom Ha moryhe npucyctso samrtuhennx u CTpOro 3amTuheHnx BpcTa nTANA, y
by CMamberba . Gyke, ofabpaTd ajeKBaTaH NeEPHON y TOKY TONWHE HAMEHEH 3a
LIyMapeKe pajose Koju fie ce BpmTH y HapeHMM roguHaMa Baxema ocHoBe. Bpeme
nosehatie AKTUBHOCTH [ITAIA j€ 01 MapTa JI0 jyira;

28) YrBpnuTH cemencke objekte M OGpamMTH OmMITA W TOceGHA YIyTCTBA 3a TpeTMaH
CeMEHCKHX 00j€Kara, CacTojuHa, rpyna cTabara Wi MojelMHauHiX crabasa (YKOIHKO
CY HCTH M3/IBOjCHH);

29) Canurapne cede ce MOpajy H3BECTH HOCHENHO (Ha Bpeme) 6e3 003upa Ha 0OUM cede u
He €KOHOMCKH IPHXOJ;

30) 3a raspuncky jequnuuy ,Bykyssa” ypamurn CacTOJHHCKY KapTy W JIOCTABUTH je 3aBojy
3a sawruty npupozne Cpouje.

3. Tlpe ycpajama OcHoBe raszosama Imymama 3a Ta3/IMHCKy jeMHuLy ,,ByKyssa”, motpe6uo
je on 3aBona 3a samtnty npupose Cpbuje NPUGABATH MALUBEE O HCITY Ib€HOCTHL YCJIOBA
U3 OBOT pellera.

4. Oo pememe He ocnobalhja o6aBese MOAHOCHONA 3aXTEBA 1A npubaBH U Apyre yciose,
JZI03BOJIE H CArVIACHOCTH NPE/BHlEHE MO3UTHBHAM IIPONHCHMA.

5. 3a cBe Jpyre panoBe/akTHBHOCTH Ha NPEIMETHOM TOZPYYjy WM NpOMeHe IUIAHCKE
JIOKyMEHTaIlH]je, TOTPEGHO j& MOHETH HOBH 3aXTeB,

6. YKOJNMKO MOJHOCHIIAL 3aXTeBa Y POKY OJf JIB¢ FOAMHE OJf AHA J0CTABIHAMA OBOT pelema
HE OTIIOYHE PajloBEe M aKTHBHOCTH 3a KOj€ je OBO peIlerbe U3/ato, AYKaH je Jia MoJHece
3aXTCB 3a U3/[aBaIbe HOBOT PeLlIekba.

7. Topuocuar 3axresa je ocno6olen miahama Takce 3a IOAHOIICHE 3aXTeBa 3 H3/1aBabe
ycuosa samthTe npupozie M Takce 3a M3NaBame CTpYYHE OCHOBE 32 M3Dajy pelllera O
YCJIOBUMA 3AIITUTE NPHPOJE HA OCHOBY 3aKOHA O PenyGIMIKHM a/MHHHCTPATHBHUM
raxcama (,CiyxGenn rmacuux PC”, 6p. 43/03, 51/03 - ucmpaska, 61/05, 101/05 - JIp.
saKon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - mp.saxom, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 -



[image: image11.jpg]ucnpaska, 95/18, 86/19, 90/19 - ucupaska, 144/20 138/22, 92/23, 94/24 u Vcknahenux
JuHapekux usHoca u3 Tapude permyGmruKux afMUHACTPATHBHUX TakcH 55/25) - Tapuduu
6poj 186a; Hanomena - cras 3. Tauka 7.).

Ob6pasznosxceme

Jauo mpenysehe ,,Cpbujauryme” u3 Hosor Beorpana, obparmno ce 3aBomy 3a
samrury npupose Cpbuje 3axrteBoM 3aBemenmM mox 03 Bp. 020-3949/1 om 8.10.2025.
rojMHe, 32 M3[aBame yCIOBAa 3AIITHTE NPHPOAC 3a M3pamy V3MeHa M JONyHAa OCHOBE
rasjoBarba MyMama 3a ra3/IMHCKyY je/uuIy ,ByKyspa”, 3a nepuon 2020.-2029. roauue.

Ha ocHOBy JocTaBibeHOr 3axTeBa u npatehe JoKyMeHTauuje, yrBpheHo je aa JasHo
npenysehe ,,Cp6ujamyme” u3z Hosor Beorpana, mianupa uspany VisMeHe u JIOIyHe OCHOBE
rasjioBama IMyMama 3a Ta3[QMHCKY jenuHHLy ,.Bykysma”, 3a mepmox 2020.-2029. romuue
(onesmema on 1 mo 76), koja ce Hanasu y okeupy Lllymazujckor myMCKOr nojpydja, Kojom
raszyje JaBHo mpenysehe ,,Cpbujamyme”, Illymcko rasmuncrso ,,Kparyjesan” - Kparyjesar.
OcHOBa Ta3/ioBamka LIyMaMma 3a Fa3fMHCKY jeMHHLY ,.Bykysba” IpencTaBba ONepaTHBHU
IUTAHCKH JIOKYMEHT 32 Ta3l0Barbe IyMama OBe Ta3[MHCKe jepuHuie 3a nepuox 2020.-2029.
TOZHHE.

V3 3axteB cy nocTaBibeHH shp (ajoBu Kkoju TpHKasyjy IONOXaj IpeIMETHe
rasiMHCKe jeAuHuue. PememeM MUHHCTapcTBA  IOJBONPHBpEAE, —LIyMapcTBa U
BozonpuBpese, Ympase 3a myme, 6poj 0031548020 2025 14844 001 001 322 011 ox
7.8.2025. romune, JaBHoM mpenysehy ,,Cpbujamyme” je HanoxeHo Ja m3ppme Vsmene u
JIOTlyHEe OCHOBE Ia3jioBara llyMaMa 3a ra3JuHCKY jemuHuLy ,.Bykyssa”, 3a mepuon 2020.-
2029. ropune. Kao pasnor sa moHoumicsme MsMena 4 AONyHa OCROBE Iasqobaiba IhymaMa 3a
ras[MHCKY jeJMHHMIY ,Bykyspa” HaBeneHo je crmenehe: nma w3rpammy myTa ,,Bunorpamm —
Manactupuiure” y myxusd o 700 m, xojom G ce TPajHO PELIMO MPHUIAa3 M HECMETAHH
[poia3 0 NOBPIIMHCKMX KOIOBa Ha minanuHu Bemuan. OBa caoGpahajua neomuna 6u
oTBOpHIa U KenoBe 38. i 39. ojiesberba ra3IHHCKe jeNuHHLE ,,ByKysba” i Guia 61 of 3Hauaja
3a oGe3behuBame HOpMaNHOr TrasjoBama y OBMM ofesbemuMa. Takohe, ycmem mpomene
MOBpIIMHA IOjEJMHUX OJICeKa IPETXONHHX TOAMHA je JOUUIO O 3HAYAjHHX NPOUIMpPEEha
TOBPIIMHCKHX KomoBa Ha cienehnm oxcemmma 35/2, 36/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/7, 39/1,
40/2, 40/3 u 40/9, a 3Ha4ajHO CMAKWIIO MOBPLIMHY 10X wyMoM y 35, 36, 37, 38, 39 u 40
ozesbersy. [Ipommperse MOBPIIMHCKAX KOTIOBA HACTANE CY MPOMEHE 360T KOjUX j€ HEOIXOHO
y 37. 1 40. onesberby H3BOJUTH HOBE OZICEKE.

Veugom y Ilentpanuu perucrap samTiheHUX TPUPOAHHX Hobapa H JOKYMEHTAIH]y
3aBoja 3a 3amruty npupose Cpluje, a y CKiamy ca IpONMCMMA KOju Peryiuury obiact
3aIITHTE TIPUPOJIE, YTBPYEHU Cy yCIIOBH 3alITHTE PHPOJE M3 JMCIIO3UTHBA OBOT PElIeHa.
TIpeameTHO moApydYje rasiMHCKE jefuHMuE ,ByKysba” ce He Hanasu y OKBUPY 3aurrilieHux
nmoApydja 3a KOje je CIPOBEJEH HIM IOKPEHYT MOCTYINAK 3alITATe, ako HH y OKBHpY
yTBpHEHHX EKOJIOLIKM 3HAYajHUX MOAPYdja eKxosolnke Mpexe PeryGmke Cpluje, y ckiraay
ca Vpenbom o exolioikoj Mpexu PeryGimke CpGuje.

Ha ocHOBY yTBpleHUX IPUPOAHUX KapaKTePHCTHKA TOAPYYja U YBHIA Y HOCTABIHEHY
JIOKyMEHTAIjy, IpoLemyje ce Ja uspana M3MeHe U JIOIyHe OCHOBE ra3foBarba ITyMaMa 3a
rasjuHCKy jenuHuuy ,Bykyssa” 3a mepuop 2020.-2029. romuHe, MOXe peanH30BaTH ca
CTAaHOBHMIITA IMJbEBA 3AIUTHTE IPHPOJIE, IOHETHX IPOITICA 1 TOKYMEHATA.

Ha OCHOBY CB€ra HaB€/J[EHOT', OJUIy4€HO je Kao y AUCIIO3UTHBY OBOI' pEIlICHA.



[image: image12.jpg]i

YuyrerBo o npasmom cpeactBy: [IpoTHB OBOr pellerma MOXE Ce H3jaBHTH Kaiba
MuHHCTapCTBY 3aITHTE XHBOTHE CPEJHHE y POKY Of 15 naHa off HaHa mpujeMa pelema.
JKanba ce mpeniaje MECMEHO MIM W3jaBJbyje YCMEHO Ha 3AlACHUK 3aBOAY 3a 3aIUTHTY
npupoge Cpbuje.

JlocraBibeHo:

- IlomHocuony 3axresa

- MuHHECTapCTBY 3aIITHTE XXHBOTHE CPE/UIHE

- IllymajmjcKu yrpaBHI OKpYT - HECIIEKIIH]a 32 3alITHTY XUBOTHE CPEHE
yi. Case KoBauesufia 6p.7, 34 000 Kparyjesarg

- ApxuBH X 2




�





An =89.28ha








PAGE  
Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ"Букуља"
65

_1820072492

