Служба за израду Основа - Зајечар                                                        Основа газдовања шумама за ГЈ „Боговина II“

ПД „СРБИЈАШУМЕ“ Д.О.О.- БЕОГРАД

ШГ „ТИМОЧКЕ ШУМЕ“ - БОЉЕВАЦ
ШУ „БОР“ – БОР
[image: image1.jpg]M "CPBUJALWIVME" [ 0.0 BEQIPAQ
OrPAHAK WYMCKC FA34MHCTBO
"TUMOYKE WYME"

_ B 03. 2026 e
GOJbEBAY





ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
 ЗА
 ГЈ "БОГОВИНА II"

2027 - 2036
Зајечар, 2026. године
[image: image2.jpg]562000 563000 564000 565000 566000 567000

= k
=/
el (v

-

- "
'k_ N 1 £
, S B o
» b 4 \
'...r‘a \ —I..'/.“
Ly v d—/ .

L e 4\
(!5;71 .E "'-. :A&.:?ilé‘aﬂ—” i“.:u l
N Yy 4 A -

4879000
i /
4879000

4878000
4878000

2 E
NN ) |
5 \\u . \;:\\f:i:\\ﬁ% ,I | : v
N | «I k%&zs:r{ s , l’ .
- .‘ . 1 e |
Ty - ‘ }‘

, Vs N1 =

) . =y = g

./ ‘ ‘ - './""v .‘-- - ‘:l\‘

e o RS =N

|.' I,'l i‘I-‘.

/ i *

/ / | '
o ; j’ | o WVt . . V b=
8- % ] % i 1]e , E
e ; | . e

K Z g »_6
S E— 5
-“‘q‘*fﬁﬁ" 2! : ", vn 5 N ‘
g 7 N\ = @ g
\\ - o~ &
) N7 =
v 2 ‘,}*'\ /1 . N\
=} . . ' ‘J' . | - 7 | =
g v L ' | S
5 Yl | - 5
< X = <
S

’ ' T
563000 564000





С А Д Р Ж А Ј
51.0 ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ


51.1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НАПОМЕНЕ


61.2. Топографске прилике


61.2.1. Географски положај газдинске јединице


61.2.2. Границе


71.2.3. Површина


81.3. Имовинско правно стање


81.3.1. Државни посед


81.3.2. Државни посед којим управљају друге организације


81.3.3. Распрострањење газдинске јединице по катастарским општинама


81.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике


91.5. Геолошка подлога и типови земљишта


91.6. Хидрографске карактеристике


101.7. Климатски услови


111.8. Опште карактеристике шумских екосистема


132.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА


132.1. СТАЊЕ ШУМА


132.1.1. Стање шума по намени


142.1.2. Стање шума по газдинским типовима


142.1.3. Стање шума по узгојним групама


152.1.4 Стање шума по пореклу и очуваности


162.1.5 Стање шума по смеси


172.1.6 Стање шума по врстама дрвећа


182.1.7 Стање шума по дебљинској структури


192.1.8 Стање шума по старости


192.1.9 Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума


192.1.10 Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара


202.1.11 Стање необраслих површина


202.1.12. Ловишта на подручју газдинске јединице


212.1.13. Приказ стања недрвних производа


212.1.14. Стање заштићених делова природе


222.1.15. Биодиверзитет


232.1.16. Стање шумских саобраћајница и отвореност ГЈ


242.2.АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА


242.2.1. Општи осврт на затечено стање шума


252.2.2. Промена шумског фонда по површини


252.2.3. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту


262.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем периоду


262.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума


272.3.2. Досадашњи радови на коришћењу шума


282.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање шумама


282.4. ВРЕДНОСТ ШУМА


292.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине


292.4.2. Вредност дрвета на пању


302.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)


302.4.4. Укупна вредност шума


313.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА


313.1. ФУНКЦИЈЕ И НАМЕНЕ ШУМА


323.2. ДУГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ЦИЉЕВИ


333.3. УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА


333.3.1. Узгојне мере


343.3.2. Уређајне мере


364.0. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА


364.1. План газдовања ШУМАМА


364.1.1. План гајења шума


384.1.2. План заштите шума


404.1.3. План коришћења шума


404.1.4. План коришћења осталих шумских производа


414.1.5. План изградње и одржавања шумских саобраћајница


434.1.6. План заштите природних добара


434.1.7. План уређивања шума


434.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања


444.2. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА - просечно годишње


444.2.1. Врста и обим планираних радова


464.2.2. Утврђивање трошкова производње


494.2.3. Формирање укупног прихода


504.2.4. Расподела укупног прихода


515.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ




 1.0 ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ
 1.1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НАПОМЕНЕ
Газдинска јединица „Боговина II“ налази се у саставу Источне шумске области, односно Тимочког шумског подручја и својом укупном површином заузима делове простора политичке општине Бор. Овом газдинском јединицом газдује ШУ „Бор“, која је у склопу ШГ „Тимочке шуме“ - Бољевац, које послује као део предузећа  „Србијашуме“ - Београд.

Издвајање састојина и дендрометријски подаци, за последње уређивање, прикупљени су у 2025. години и рачунарски обрађени према јединственој методологији за све државне шуме којима газдује ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд. 

Основа газдовања шумама је израђена у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010; 93/2012; 89/2015; 95/2018 - др. закони) и Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18 од 8. марта 2024. год.), као и свим законским и подзаконским актима који се односе на области шумарства и заштите животне средине.
Узете су у обзир одредбе које се односе на газдовање шумама у следећим законима и подзаконским актима:

· Закон о шумама („Службени гласник РС“бр 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18),

· Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. год („Службени гласник РС“бр. 88/10-4), 

· Закон о заштите животне средине („Службени гласник РС“ бр 135/2004-29, 36/2009-144, 36/2009-115, 72/2009-164, 43/2011-88, 14/2016-3, 76/2018-3, 95/2018-267 (др. закон),

· Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36 / 2009, 88/2010 и 55/2012, 95/2018, 71/2021“),

· Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 47/03, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021),

· Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 8/05 и 41/09),

· Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018),

· Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 95/2018),

· Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018),

· Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 18/10, 65/2013, 15/2015, 96/2015, 47/2017, 113/2017, 27/2018, 41/2018 и 9/2020),

· Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр.84/2004, 145/2014, 95/2018, 40/2021),

· Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр.41/2018 и 95/2018), 

· Закон о железници („Службени гласник РС“ бр. 41/2018),

· Закон о одбрани („Службени гласник РС“ бр. 116/07, 88/09, 104/2009, 10/2015, 36/2018),

· Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 23/06, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017, 95/2018),

· Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18 од 8. марта 2024. год.),

· Правилник о шумском реду („Службени гласник РС“ бр. 38/2011, 75/2016 и 87/2021),
· Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр.102/2010),
· Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“ бр.31/2005, 45/2005-исправ., 22/2007, 38/2008, 9/2010, 69/2011 и 95/2018-др. закон),
· Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ број 5/2010, 47/2011,32/2016 и 98/2016),
· Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“ број 35/2010),
· Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним дивљим врстама („Службени гласник РС“ број 99/2009, 6/2014).
Ова Основа газдовања шумама је урађена у складу са решењем о условима и мерама заштите природе за израду Основе газдовања број 001068740 2025 14850 000 000 501 106, од 07.04.2025. године, Министарства заштите животне средине Републике Србије, као и по FSC стандарду по којем послује ШГ„Тимочке шуме“ - Бољевац.
Основа се израђује за период од 01.01.2027. - 31.12.2036. године. 

Према Члану 3. Правилника о Основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ број 18 од 8. марта 2024. године), Основа газдовања шумама (у даљем тексту: Основа) садржи два дела:

· базу геореференцираних података (у даљем тексту: база Основе) и 

· текстуални део.

1.2. Топографске прилике

1.2.1. Географски положај газдинске јединице

Газдинска јединица „Боговина II“ простире се између 44○04’ - 44○00’ северне географске ширине и 21○54’ - 21○58’ источне географске дужине (од Гринича). 
Према политичкој подели, целокупна површина газдинске јединице налази се на територији политичке општине Бор и у оквиру једне катастарске општине, КО Злот 2.  
Овом газдинском јединицом газдује ШУ „Бор“, која је у склопу ШГ „Тимочке 
шуме“ - Бољевац, које послује као део ПД „Србијашуме“ д.о.о. - Београд. 
1.2.2. Границе
Газдинска јединица „Боговина II“ се са истока граничи са приватним поседом, са севера и запада са црквеним поседом, а са југа газдинском јединицом „Боговина I“ која се налази у оквиру ШГ „Тимочке шуме“.

Спољне и унутрашње границе газдинске јединице су обележене на терену.
1.2.3. Површина

Укупна површина газдинске јединице износи 929.88 ha.
Укупан број одељења у газдинској јединици је 57, а њихова просечна величина износи 16,31 ha.
Стање површина према категорији шуме и врсти земљишта (начину њеног основног коришћења) приказано је следећим табелама:
Табела: Стање површина газдинске јединице „Боговина II“

	УКУПНА ПОВРШИНА ГЈ
	ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ (ha)
	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ (ha)
	ТУЂЕ (ha)

	
	СВЕГА
	ШУМЕ
	ШУМСКЕ КУЛТУРЕ
	ШУМСКО ЗЕМЉ.
	СВЕГА
	НЕПЛОДНО
	ЗА ОСТАЛЕ СВРХЕ
	

	929,88
	904,38
	893,83
	-
	10,55
	25,50
	4,55
	20,95
	1,50


Табела: Категорија шума/врста земљишта
	Категорија шума/врста земљишта
	Површина

	
	ha
	%

	Високе природне састојине тврдих лишћара
	893,83
	96,1

	Укупно високе састојине
	893,83
	96,1

	Обрасло
	893,83
	96,1

	Шумско земљиште
	10,55
	1,1

	Неплодно
	4,55
	0,5

	За остале сврхе
	20,95
	2,3

	Необрасло
	36,05
	3,9

	УКУПНО ГЈ
	929,88
	100,0

	Туђе земљиште
	1,50
	/


Укупна површина газдинске јединице „Боговина II“ износи 929,88 ha. 

На нивоу газдинске јединице, високе природне састојине заузимају 96,1% укупне површине газдинске јединице. 
Изданачке природне састојине, вештачки подигнуте састојине као и шумске културе нису присутне на површини ове газдинске јединице.
Шикаре и шибљаци такође нису заступљени на површини газдинске јединице. 

Шумско земљиште се простире на 10,55 ha, а то је 1,1% површине газдинске јединице. 

Неплодно земљиште се налази на 4,55 ha, док се земљиште за остале сврхе налази на 20,95 ha. 

Укупна обрасла површина газдинске јединице по исказу површина износи 893,83 ha (96,1%), док необрасле површине заузимају 36,05 ha (3,9%). Овакво стање обраслости, тј. шумовитости је задовољавајуће, као и када су у питању узгојни облик и стање самих састојина. 

Туђе земљиште простире се, у оквирима ове газдинске јединице, на 1,50 ha површине. 
1.3. Имовинско правно стање
1.3.1. Државни посед


Ова газдинска јединица обухвата шуме у државном власништву, а административно припада политичкој општини Бор.

Шумама ове газдинске јединице газдује ШУ „Бор“ – Бор у саставу ШГ „Тимочке шуме“ - Бољевац, које послује као део јавног предузећа „Србијашуме“ - Београд.

Укупна површина земљишта, по катастру непокретности, у границама ове газдинске јединице тренутно износи 929,88 ha.
Питање власништва у овој газдинској јединици је решено, тако да нема евидентираних спорних површина.
1.3.2. Државни посед којим управљају друге организације

У оквирима газдинске јединице, „Боговина II“, евидентирано је 1,50 ha државног поседа којим управљају друге организације и односи се на катастарске парцеле путева и потока на којима газдују друга јавна предузећа, или државне организације. Ове површине нису укалкулисане као део површине газдинске јединице на којој је корисник ПД „Србијашуме“ д.о.о.

1.3.3. Распрострањење газдинске јединице по катастарским општинама


Газдинска јединица „Боговина II“ се простире у једној катастарској општини:
Табела: Распрострањење по катастарским општинама
	Назив катастарске општине
	Површина (ha)

	ЗЛОТ 2
	929,88

	Укупно ГЈ:
	929,88


Списак катастарских парцела се налази у оквиру поглавља „Прилози и други значајни подаци“.
1.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике 

Ова газдинска јединица припада планинском реону. Обухвата два већа слива (Микуљски и слив Ваља де Мижлок). Смер пружања је мање више у правцу север – југ, са прилично правилним обликом саме газдинске јединице. Терен је валовит и представља скуп гребена, стрмих страна, врхова и заравњених површина, испресецан увалама и водотоцима. 

Најнижа тачка ове газдинске јединице се налази на 770 m надморске висине у потоку Ваља де Мижлок, а највиша тачка на 1213 m надморске висине код врха Оштри камен.
1.5. Геолошка подлога и типови земљишта

Геолошка подлога: 

На ширем подручју Јужно Кучајских планина јављају се две основне геолошке подлоге, кречњаци и шкриљци. У том смислу газдинска јединица „Боговина II“ је целом својом површином класичан представник друге групације, односно терена са шкриљцима као геолошком подлогом. Тако подлогу газдинске јединице чине: амфиболитни шкриљци и филити, делимично помешани кварцом, који местимично избија на површину у виду крупног и ситног камења.

Споменуте геолошке подлоге нису условиле формирање великог броја врста земљишта.

Педолошки састав земљишта:
На оваквој геолошкој подлози (шкриљцима), на простору ове газдинске јединице, образује се кисело смеђе земљиште.

Под утицајем више фактора долази до интензивног распадања стена, а као продукт распадања у генези земљишта образује се песковито земљиште са примесом глине и кварца. Земљиште образовано на овај начин има веома добре и стабилне карактеристике на површинама под шумом. Дубина профила развијеног смеђег киселог земљишта је 35 – 50 cm са добро израженим хоризонтима, А-(Б)-Ц. Хоризонт А је дубок 5-10 cm и постепено прелази у смеђи Б хоризонт. Може се јавити у форми зрелог, или полусировог хумуса. Хоризонт (Б) варира у дубини од 30-45 cm. Боја варира од окер жуте, преко смеђе до црвенкасте, што зависи од матичног супстрата. Обично је лакшег механичког састава и проткан је скелетом. Структура је слабо изражена. Прелаз у Ц хоризонт је изражен, а само на неким местима постепен. По гранулометријском саставу су то обично лакша земљишта песковитог, или иловастог састава. Ова су земљишта углавном добро пропустљива и добро аерисана, али је пољски капацитет песковитих варијанти доста мали, па у сувљим областима може доћи до оскуднијег снабдевања водом. У глиновитим варијететима, напротив, може доћи до снажне инфилтрације воде. Хумусност је средња. Под шумом земљиште је хумусом богато 3 – 5 %. Везаност земљишта је слаба, или средња, а порозност добра. Степен засићености је доста мали. Карактеристично је да се у процесу распадања скелета базни катјони ослобађају и подлежу испирању, тако да је смеђе кисело земљиште слабо до средње кисело (4,8-5,5). Хумусно смеђе кисело земљиште је различито богато хемијским елементима битним за развој и пораст биљака. 

Овакво земљиште представља оптималну подлогу за добар развој планинске букве (Фагенион моесиаце монтанум), која је доминантна на овим просторима.

1.6. Хидрографске карактеристике
Целу површину газдинске јединице пресеца мноштво потока и поточића који се сливају у правцу исток-југоисток, што ову газдинску јединицу чини богатом водотоцима и могу се издвојити следећи потоци:

•
Микуљски поток,

•
Ваља де Мижлок,

•
Ваља Лучак,

•
Ваља Мастакан и

•
Војал.

1.7. Климатски услови
Клима као скуп фактора често игра пресудну улогу на јављање макро јединица вегетације (нпр. лишћарске шуме, четинарске шуме, травнате вегетацијске форме и др.), тако да условљава и појаву основних вегетацијских јединица (фитоценоза), односно типа шуме. 

Газдинска јединица „Боговина II“ налази се под макроклиматским утицајем умерено континенталне климе (Влашко-Понтијске низије), као и висинске планинске климе, чије су карактеристике сува, кратка и жарка лета, а оштре и хладне зиме, са различитим распоредом атмосферског талога у току године.


Подаци представљени у табели су преузети из метеоролошке станице „Црни врх“.
Табела: ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СТАНДАРДНИ КЛИМАТОЛОШКИ ПЕРИОД 1991-2020. ГОДИНА
	Месеци
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год.

	ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°C)

	Нормална вредност
	-3,2
	-2,3
	1,4
	6,8
	11,7
	15,4
	17,5
	17,8
	12,6
	7,6
	2,5
	-1,9
	7,2

	Средња максимална
	0,0
	1,1
	5,3
	11,5
	16,1
	19,8
	22,3
	22,7
	17,1
	11,5
	5,8
	1,2
	11,2

	Средња минимална
	-5,9
	-5,1
	-1,7
	3,2
	8,1
	11,8
	13,6
	14,1
	9,3
	4,7
	-0,1
	-4,5
	4,0

	Апсолутни максимум
	16,6
	18,8
	21,5
	25,4
	28,3
	32,2
	36,5
	34,4
	30,0
	25,3
	23,7
	17,2
	36,5

	Апсолутни минимум
	-23,2
	-22,1
	-16,9
	-9,8
	-1,3
	0,6
	4,3
	3,4
	-0,8
	-8,0
	-16,0
	-20,6
	-23,2

	Ср. бр. мразних дана
	26,1
	22,7
	19,8
	6,5
	0,4
	0
	0
	0
	0
	5,1
	15
	25,3
	120,9

	Ср. бр. тропских дана
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	1
	1,2
	0
	0
	0
	0
	2,3

	РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)

	Просек
	85,2
	83,3
	77,6
	72,6
	74,8
	75,8
	71,4
	69,1
	75,6
	82,5
	85,4
	85,9
	78,3

	ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА (h)

	Просек
	85,4
	92,9
	147,2
	181,8
	217,8
	258,7
	295,1
	283,2
	200,7
	143,2
	85,6
	73,2
	2064,8

	Број ведрих дана
	3,9
	3,8
	4,8
	4,2
	3,1
	6,0
	9,6
	11,4
	7,1
	5,5
	3,3
	3,7
	66,4

	Број облачних дана
	15,7
	13,7
	11,9
	10,3
	9,1
	6,4
	4,7
	4,3
	7,7
	12,3
	15,5
	15,7
	127,3

	ПАДАВИНЕ (mm)

	Ср. месечна сума
	49,2
	46,6
	52,7
	70,3
	87,2
	87,1
	67,9
	66,7
	71,6
	76,6
	60,9
	60,8
	797,6

	Маx. дневна сума
	33,2
	24,0
	26,2
	38,7
	64,7
	67,9
	82,1
	132,5
	69,7
	43,6
	42,0
	41,4
	132,5

	Ср. бр. дана >= 0.1 mm
	16,2
	14,9
	15,7
	14,7
	16
	13
	10,6
	9,2
	11,5
	14,6
	16,5
	16,7
	169,6

	Ср. бр. дана >= 10.0 mm
	1,2
	0,9
	1,3
	2,0
	2,7
	2,8
	2,1
	2,0
	2,4
	2,9
	2,0
	1,3
	23,6

	ПОЈАВЕ (број дана са:)

	снегом
	13,1
	11,6
	11,1
	4,1
	0,3
	0,1
	0
	0
	0
	1,8
	6,3
	11,4
	59,8

	снежним покривачем
	27,1
	24,0
	19,3
	4,3
	0
	0
	0
	0
	0
	1,6
	8,1
	24,0
	108,4

	маглом
	23,4
	20,1
	18,7
	15,4
	15,9
	13,9
	12,1
	10,7
	14,5
	19,6
	22,0
	22,8
	209,1

	градом
	0
	0
	0
	0,1
	0,2
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	1,0


За приказани период, на подручју ове газдинске јединице, средња годишња температура ваздуха је износила 7,2(C. Најхладнији месец био је јануар, а најтоплији август. Средње месечне температуре ваздуха испод 0(C имали су јануар, фебруар, март и децембар. Најтоплији месец био је август, са температуром 17,8(C.

Укупна количина падавина у вегетационом периоду износила је 392,0 mm, док је укупна годишња сума падавина износила 797,6 mm. Највише падавина имају месеци мај и јун, а затим октобар и септембар. Овакав распоред падавина указује на то да највише падавина има у периоду мировања вегетације, што отежава њен развој.

Највећа релативна влажност ваздуха забележена је у месецима: октобру, новембру, децембру, јануару и фебруару, док је најмања забележена у августу.

На подручју газдинске јединице „Боговина II“ доминантна су три правца ветрова. То је, пре свега, североисточни и северозападни. Сви остали ветрови су са мање учесталости у укупном јављању ветрова, а најређа је појава дувања северног ветра. Олујни ветрови јављају се једном у две године.

У целости, климу овог подручја карактерише умерено континентална клима, са оштром зимом и умерено топлим и донекле влажним летом. Вегетација у газдинској јединици траје од априла до половине септембра.

1.8. Опште карактеристике шумских екосистема

Сви типови шума Србије улазе (у првом степену систематизације) у одређене крупне јединице - комплексе. Они су издиференцирани под утицајем два битна фактора за живот шумске вегетације у нашим равничарским крајевима: топлоте и влаге. У планинским крајевима, поред ова два основна, значајан фактор при издвајању комплекса је и надморска висина. При детаљној систематизацији долазе до изражаја и сви остали ценоеколошки фактори, повезани карактеристикама едификатора и других чланова шумских екосистема. 

Газдинска јединица „Боговина II“ према вертикалном распрострањењу шумске вегетације припада брдско - планинском појасу.
Према вертикалном распрострањењу шуме ГЈ „Боговина II“ припадају четвртом комплексу (појасу) мезофилних букових и буково - четинарских типова шума.
Kомплекси (појасеви) даље се рашчлањују на ценоеколошке групе типова шума, на основу досадашњих сазнања о вегетацији и земљишту. Према наведеним критеријумима за ову газдинску јединицу се може издвојити ценоеколошка група -4.2. Планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима.
Ценоеколошке групе типова шума се рашчлањују на групе еколошких јединица. Овај степен систематизације представља биљне асоцијације најчешће окарактерисане земљиштем на којем се јављају. Групе еколошких јединица су мање или више индентичне по саставу главне, или главних врста дрвећа, а различите по земљишту.
Овде су издвојена група еколошких јединица -4.2.1. Планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима.
Еколошки фактори које смо претходно изнели, условили су специфичност флоре и вегетације ове газдинске јединице, као и карактер вертикалног и хоризонталног распрострањења биљних врста и заједница. Разноврсност флоре и присуство различитих елемената флоре, је последица с једне стране сложеног историјског развоја флоре, а са друге стране, специфичног географског положаја и климатских услова који владају на овим просторима.

Овде ће бити описане биљне заједнице које имају највише утицаја на газдовање овом газдинском јединицом: 
Планинска шума букве (подсвеза: Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима - Планинска шума букве у овој газдинској јединици јавља се у појасу од (300) 800 - 1050 m надморске висине. У овом дијапазону букова шума je клима регионална фитоценоза, што значи да се јавља на свим експозицијама у поменутом појасу.
Планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) разликује се од других свеза букве апсолутном доминацијом у спрату дрвећа. Спрат жбуња је врло мало заступљен. У спрату приземне вегетације, који је такође слабо заступљен, јављају се Asperula odorata, Luzula luzuloides, Cardamine bulbifera, Glechoma hyrsuta, Festuka drimea и др.

Планинска шума букве у овој газдинској јединици, која је највише заступљена, најчешће се јавља на средње дубоким киселим смеђим земљиштима.

Квалитет састојина одговара квалитету земљишта на коме се налази, а у овој газдинској јединици преовлађују испрана земљишта, умањеног производног потенцијала. 
Букове састојине су углавном чисте, а само местимично има храста и граба. Јављају се на свим експозицијама у вишим и нижим деловима газдинске јединице.

2.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА
2.1. СТАЊЕ ШУМА
У складу са Правилником о Основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници, биће приказано стање шума по газдинском типу и узгојној групи, наменским целинама, пореклу, врсти дрвећа, смеси, степену очуваности, дебљинској структури у једнодобним и разнодобним шумама, степену угрожености од биљних болести, штеточина и пожара и другим категоријама из базе Основе од значаја за газдовање шумама. Поред ових података, стање шума садржи и стање шумских саобраћајница, попис заштићених природних добара, ловишта, недрвних шумских производа, стање семенских објеката и других потенцијала, приказ необраслог земљишта и друге податке од значаја за газдовање шумама. Анализа стања шума и спроведених мера газдовања садржи: анализу промена стања шума и образложење насталих разлика у односу на претходни уређајни период, анализу извршења планова газдовања шумама и вредност шуме.
2.1.1. Стање шума по намени

Имајући у виду сложене функције шума, због којих је неопходно планирати различите циљеве газдовања у појединим деловима шумског комплекса, намеће се потреба да се изврши просторна подела комплекса у зависности од приоритетне намене њихових појединих делова.

У овој газдинској јединици, целокупна обрасла површина има једну глобалну намену: 

· 17 – Национални парк.
Према основној намени, ова газдинска јединица такође има једну наменску целину:

· 103 - Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - III степен заштите.
Табела: Стање шума по глобалној намени
	Глобална намена
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	Шифра
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	%

	17
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно ГЈ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0


Табела: Стање шума по основној намени
	Основна намена
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	Шифра
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	%

	103
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно ГЈ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0


По површини, као и по запремини и запреминском прирасту, једина присутна наменска целина у овој газдинској јединици је 103- Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - III степен заштите, са учешћем од 100,0 %, како у површини тако и у запремини и запреминском прирасту.
Заступљеност ове наменске целине, по површини, указује на то да је ова газдинска јединица подређена, пре свега заштитној, али и производној функцији.

Оваква подела на наменске целине овог шумског комплекса у складу је са потребама друштва које су истакнуте у односу на овај шумски комплекс.
2.1.2. Стање шума по газдинским типовима
Газдински типови обухватају све шуме са приближно једнаким састојинским карактеристикама и сличним дугорочним циљевима.


Све састојине у газдинској јединици „Боговина II“, груписане су у један газдински тип шума:
· 21110 - Високе мешовите шуме букве.
Табела: Стање шума по газдинским типовима и наменским целинама
	Газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	%

	21110
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	НЦ 103
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно ГЈ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0


Укупна обрасла површина газдинске јединице и уједно површина јединог газдинског типа, 21110- Високе мешовите шуме букве, у овој газдинској јединици је 893,83 ha.

Укупна запремина је 207.216,1 m3, док просечна запремина износи 231,8 m3/ha. 
Укупан годишњи запремински прираст је 4.062,8 m3 са просеком прираста од 4,5 m3/ha и учешћем прираста у запремини, од 2,0%. 
2.1.3. Стање шума по узгојним групама
Узгојне групе (и њихове нумеричке шифре) дефинисане у систему газдовања газдинским типовима шуме су: 
- Подмладак – 1;

- Рани младик – 2;

- Касни младик – 3;

- Средњедобна сатојина – 4;

- Дозревајућа састојина – 5;

- Зрела састојина - Регенерација - 6.
Табела: Стање газдинских типова шуме по узгојним групама 
	ГТШ и Наменска целина
	Узгојна група
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	
	
	ha
	%
	m³
	%
	m³/ha
	m³
	%
	m³/ha
	%

	21110
	1
	25,95
	2,9
	100,4
	<0,1
	3,9
	2,0
	<0,1
	0,1
	2,0

	
	2
	17,20
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3
	27,83
	3,1
	350,7
	0,2
	12,6
	10,9
	0,3
	0,4
	3,1

	
	4
	423,96
	47,4
	94.047,0
	45,4
	221,8
	1.939,2
	47,7
	4,6
	2,1

	
	5
	251,23
	28,1
	70.601,4
	34,1
	281,0
	1.356,5
	33,4
	5,4
	1,9

	
	6
	147,66
	16,5
	42.116,7
	20,3
	285,2
	754,2
	18,6
	5,1
	1,8

	НЦ103
	1
	25,95
	2,9
	100,4
	<0,1
	3,9
	2,0
	<0,1
	0,1
	2,0

	
	2
	17,20
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3
	27,83
	3,1
	350,7
	0,2
	12,6
	10,9
	0,3
	0,4
	3,1

	
	4
	423,96
	47,4
	94.047,0
	45,4
	221,8
	1.939,2
	47,7
	4,6
	2,1

	
	5
	251,23
	28,1
	70.601,4
	34,1
	281,0
	1.356,5
	33,4
	5,4
	1,9

	
	6
	147,66
	16,5
	42.116,7
	20,3
	285,2
	754,2
	18,6
	5,1
	1,8

	УКУПНО
	1
	25,95
	2,9
	100,4
	<0,1
	3,9
	2,0
	<0,1
	0,1
	2,0

	
	2
	17,20
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3
	27,83
	3,1
	350,7
	0,2
	12,6
	10,9
	0,3
	0,4
	3,1

	
	4
	423,96
	47,4
	94.047,0
	45,4
	221,8
	1.939,2
	47,7
	4,6
	2,1

	
	5
	251,23
	28,1
	70.601,4
	34,1
	281,0
	1.356,5
	33,4
	5,4
	1,9

	
	6
	147,66
	16,5
	42.116,7
	20,3
	285,2
	754,2
	18,6
	5,1
	1,8

	
	ГЈ 
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0


У претходној табели представљено је стање шума по узгојним групама, у оквирима газдинских типова шуме. Узгојне групе су дефинисане на примерним површинама. У једином газдинском типу ове газдинске јединице 21110 - Високе мешовите шуме букве приметно је значајно присуство средњедобних, али и дозревајућих и зрелих састојина. Овакво стање, имајући у виду и очуваност шума, дозвољава прелазак на нови систем газдовања - групимично оплодним сечама и започињање стварања групимично разнодобних (мешовитих) састојина, као жељени стабилнији структурни облик.
2.1.4 Стање шума по пореклу и очуваности
Састојине ове газдинске јединице по пореклу су разврстане у високе састојине (настале из семена);
Састојине су по очуваности разврстане у три категорије:

· очуване - које по степену обраслости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу;

· разређене - састојине са мањим степеном обраслости, али доброг здравственог стања и квалитета те могу дочекати зрелост за сечу;

· девастиране - превише разређене састојине, уједно лошег здравственог стања и квалитета, те се пре зрелости за сечу уклањају, или се ако имају заштитни карактер искључе из газдинских интервенција.
Табела: Стање шума по пореклу и очуваности

	Порекло, очуваност и газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	%

	21110
	623,62
	69,8
	175.112,3
	84,5
	280,8
	3.411,2
	84,0
	5,5
	1,9

	 Високе очуване
	623,62
	69,8
	175.112,3
	84,5
	280,8
	3.411,2
	84,0
	5,5
	1,9

	21110
	256,18
	28,7
	31.736,8
	15,3
	123,9
	644,2
	15,9
	2,5
	2,0

	Високе разређене 
	256,18
	28,7
	31.736,8
	15,3
	123,9
	644,2
	15,9
	2,5
	2,0

	21110
	14,03
	1,6
	367,0
	0,2
	26,2
	7,3
	0,2
	0,5
	2,0

	Високе девастиране 
	14,03
	1,6
	367,0
	0,2
	26,2
	7,3
	0,2
	0,5
	2,0

	 ВИСОКЕ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно НЦ103
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно ГЈ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Рекапитулација по очуваности

	очуване
	623,62
	69,8
	175.112,3
	84,5
	280,8
	3.411,2
	84,0
	5,5
	1,9

	разређене
	256,18
	28,7
	31.736,8
	15,3
	123,9
	644,2
	15,9
	2,5
	2,0

	девастиране
	14,03
	1,6
	367,0
	0,2
	26,2
	7,3
	0,2
	0,5
	2,0

	Укупно ГЈ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0


Највећи део обрасле површине газдинске јединице чине очуване састојине, присутне на 69,8% површине. Разређене заузимају 28,7%, а девастиране 1,6%. Исти је редослед и када су у питању запремина и запремински прираст, па је тако у очуваним састојинама 175.112,3 m3 (84,5%) запремине и 3.411,2 m3 (84,0%) запреминског прираста, у разређеним 31.736,8 m3 (15,3%) и 644,2 m3 (15,9%), док девастиране састојине узимају учешће са 0,2%, односно 0,2%.
По пореклу су високе састојине заступљене са 100,0% учешћа у обраслој површини, запремини и запреминском прирасту. 
Из свега наведеног уочљиво је задовољавајуће присуство, како високих, тако и очуваних састојина. Према новом систему газдовања, нега и започињање обнове у очуваним састојинама, вршиће се групимично оплодним сечама (комбинованом сечом по узгојним групама), у циљу стварања разнодобних шума. У делу одсека, у зрелим и презрелим разређеним састојинама, примерено њиховом општем стању, планирана јачина захвата је еквивалент завршном секу оплодне сече кратког периода обнављања (одсеци су: 29/б, 42/а). Прелазно газдовање је прописано у разређеним средњедобним и дозревајућим састојинама, са циљем да се њихово опште стање стабилизује, како би се, у складу с тим, могло наставити са интервенцијама у виду неге и обнове.
2.1.5 Стање шума по смеси
У зависности од врсте дрвећа и учешћа у смеси састојине се разврставају на чисте и мешовите. Структура шума по смеси, у овој газдинској јединици, приказана је по газдинским типовима и наменским целинама, у следећој табели:

Табела: Стање шума по смеси
	Мешовитост и
 газдински тип
	Површина
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	
	ha
	%
	m3
	%
	m3/ha
	m3
	%
	m3/ha
	%

	21110
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	ЧИСТЕ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно НЦ103
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0

	Укупно ГЈ
	893,83
	100,0
	207.216,1
	100,0
	231,8
	4.062,8
	100,0
	4,5
	2,0


Анализом података из претходне табеле закључује се да су на површини ове газдинске јединице присутне само чисте састојине. 

Овакво стање састојина, по мешовитости, даје праву слику подручја у коме доминира буква, скоро искључиво у чистим састојинама.
Оваква једнолична структура, иако типична за букове шуме овог подручја, може представљати одређени ризик у погледу стабилности и отпорности састојина на биотичке и абиотичке факторе, те је у наредном периоду пожељно тежити постепеном повећању разноврсности врста.
2.1.6 Стање шума по врстама дрвећа
У дендролошком смислу, ово подручје је богато, али се из приложене табеле то не може у потпуности сагледати, јер су, због специфичности дендрометријског премера, евидентиране само поједине врсте.
Заступљеност појединих врста дрвећа у укупној запремини и запреминском прирасту представљена је у следећој табели.
Табела: Заступљеност врста дрвећа по запремини и запреминском прирасту
	Врсте дрвећа
	Запремина
	Запремински прираст
	Iv/V

	
	m3
	%
	m3
	%
	%

	Буква
	207.138,6
	99,04
	4.060,8
	99,05
	2,0

	Јасика
	41,9
	0,02
	0,8
	0,02
	1,9

	Јавор
	35,6
	0,02
	1,2
	0,03
	3,3

	Укупно лишћари
	207.216,1
	100,0
	4.062,8
	100,0
	2,0

	Укупно ГЈ
	207.216,1
	100,0
	4.062,8
	100,0
	2,0


У табели су приказане само врсте дрвећа које су констатоване дендрометријским премером, тако да треба имати у виду да је број дрвенастих врста већи од приказаног. Може се видети да доминантно учешће у укупној запремини ове газдинске јединице има буква, са 99,04 %. Учешће осталих наведених врста је свуда у износу мањем од 1%. У укупном запреминском прирасту буква такође доминира, са 99,05%, док је учешће осталих такође мање од једног процента. 

Лишћарске врсте учествују са 100,0% у укупној запремини и укупном запреминском прирасту газдинске јединице.
Доминантно учешће букве (преко 99% у запремини) указује на изразиту хомогеност састојина, што може негативно утицати на стабилност шумског екосистема и његову отпорност на биотичке и абиотичке факторе. 

Битније дрвенасте врсте које се још налазе на простору газдинске јединице су: бела врба (Salix alba), Млеч (Acer platanoides), орах (Juglans regia)...
2.1.7 Стање шума по дебљинској структури
Табела: Стање шума по дебљинској структури

	Газдински тип
	Површина
	Свега
	З А П Р Е М И Н А  П О   Д Е Б Љ И Н С К И М   Р А З Р Е Д И М А
	Запремински прираст

	
	
	
	11 до 20
	21 до 30
	31 до 40
	41 до 50
	51 до 60
	61 до 70
	71 до 80
	81 до 90
	изнад 90
	

	
	ha
	m3
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	m3

	21110
	893,83
	207.216,1
	25.152,6
	46.201,2
	30.351,5
	29.685,5
	30.423,6
	26.947,3
	12.480,1
	5.068,9
	905,3
	4.062,8

	НЦ103
	893,83
	207.216,1
	25.152,6
	46.201,2
	30.351,5
	29.685,5
	30.423,6
	26.947,3
	12.480,1
	5.068,9
	905,3
	4.062,8

	Укупно ГЈ
	893,83
	207.216,1
	25.152,6
	46.201,2
	30.351,5
	29.685,5
	30.423,6
	26.947,3
	12.480,1
	5.068,9
	905,3
	4.062,8


У газдинској јединици „Боговина II“ заступљени су сви дебљински разреди, од најтањих, па закључно са IX дебљинским разредом. Појединачно најзаступљенији је II дебљински разред (21 - 30 cm), са учешћем у запремини од 23,0 %, а следе га: V, III, IV, VI, I, VII, VIII и IX . 
Заступљеност танког материјала (дебљине до 30 cm) је 34%, средње јаког материјала (дебљине од 31 до 50 cm) 29% и јаког материјала (дебљине преко 50 cm) 37%. Овакав распоред у дебљинској структури указује на могућност преласка на нови систем газдовања и започињање формирања групимично разнодобних састојина, што целокупни план сеча у овој Основи и пројектује. 
2.1.8 Стање шума по старости
Анализа стања шума по старости, односно по добним разредима, извршена је на основу расположивих података о састојинама газдинске јединице.

Имајући у виду да разнодобне састојине чине доминантан тип шума (91,5%), класична подела на добне разреде има ограничену примену и не одражава у потпуности стварну старосну структуру. Код разнодобних састојина старост није јединствена, већ је заступљен широк распон добних класа у оквиру исте састојине, што онемогућава њихово поуздано сврставање у појединачне добне разреде.

Преостали део шума (8,5%) чине једнодобне састојине, које су углавном представљене млађим развојним стадијумима, као и девастираним састојинама са малом или занемарљивом запремином. Због такве структуре, њихово приказивање по добним разредима нема већи аналитички значај, јер не даје реалну слику производног потенцијала и стања шума.

Посматрано у целини, старосна структура газдинске јединице условљена је доминацијом разнодобних састојина, код којих је обезбеђена трајност приноса и континуитет природне обнове.
2.1.9 Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума 
На површини ове газдинке јединице, вештачки подигнуте састојине нису присутне.
У наредним уређајним периодима треба почети са подизањем вештачких састојина сетвом на местима где је то неопходно (помоћ природној обнови престарелих шума са присуством подмлатка које не задовољава).
2.1.10 Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара
У периоду важења претходне Основе за газдовање шумама (ОГШ), није било евидентираних штета од пожара.
Ентомолошке градације нису констатоване, у овој газдинској јединици, а мере борбе против појаве фитопатолошких обољења су предузете прописивањем мера санације у оштећеним састојинама.

Укупна површина газдинске јединице „Боговина II“, без неплодног земљишта, 925,33ha, према степенима угрожености од пожара које је дао др М. Васић,
- I степен угрожености: Састојине и културе борова,

- II степен угрожености: Састојине и културе смрче, јеле и других четинара,

- III степен угрожености: Мешовите састојине и културе четинара и лишћара,

- IV степен угрожености: Састојине храста и граба,

- V степен угрожености: Састојине букве и других лишћара,

- VI степен угрожености: Шикаре и шибљаци и необрасло земљиште,
сврстана је на следећи начин:
Табела: Подела површине по степенима угроженостиод пожара
	С Т Е П Е Н И  У Г Р О Ж Е Н О С Т И  О Д   П О Ж А Р А

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	893,83
	96,6
	31,50
	3,4


Према напред наведеном, закључак је да шуме ове газдинске јединице нису посебно угрожене по шуму штетним утицајима. Упркос томе, опрезност и превентива не смеју да изостану у предстојећем уређајном периоду.
2.1.11 Стање необраслих површина 

Према исказу површина стање необраслих површина је следеће:

Табела: Стање необраслих површина

	Врста земљишта
	Површина (ha)
	%
	% ГЈ

	Шумско земљиште
	10,55
	29,3
	1,1

	Неплодно
	4,55
	12,6
	0,5

	За остале сврхе
	20,95
	58,1
	2,3

	Укупно необрасло:
	36,05
	100,0
	3,9

	УКУПНО ГЈ:
	929,88
	/
	100,0


Од укупне површине газдинске јединице, према исказу површина, необрасле површине заузимају 36,05 ha, односно узимају 3,9 % учешћа у укупној површини газдинске јединице. 

Највећи део необрасле површине чини земљиште за остале сврхе, учествујући са 58,1% у необраслој површини, односно 2,3% у укупној површини газдинске јединице. 
Шумско земљиште заузима 29,3% необрасле површине и 1,1%, док неплодно земљиште заузима 12,6% необрасле и 0,5% укупне површинe газдинске јединице. 

2.1.12. Ловишта на подручју газдинске јединице
Газдинска јединица „Боговина II“ се са својом укупном површином налази на територији ловишта „Злот“. Корисник ловишта је ПД „Србијашуме“ д.о.о са седиштем у Београду (Булевар Михајла Пупина бр. 113). Корисник газдује ловиштем преко свог дела, шумског газдинства „Тимочке шуме“ - Бољевац. Газдовање врши стручна служба газдинства која је формирана у оквиру Сектора за ловство, рибарство и туризам ПД „Србијашуме“ д.о.о.

Ловиште „Злот“ је установљено Решењем Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 110-00-180/2020-09 од 25. децембра 2020. године, под називом Ловиште „Злот“, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије 157/20, од 28.12.2020.године. Ловиште је додељено на газдовање Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме" из Београда, Булевар Михаила Пупина 113, и то на период од 20 година, Уговором о давању ловишта „Злот“ на газдовање, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-00-2070/5/2020-10, од 31. децембра 2020. године, у складу са којим је урађена  и Ловна основа на коју је дата сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 324-01-00038/2021-10, од 01.03.2022. године.

Од укупне површине ловишта (17.913,58 hа) у државном власништву се налази 11.377,58 hа или 63,51%, у приватном 6.536 hа или 36,49% hа. Такође, укупна ловна површина је 17.724,58 hа, а неловна189 hа. Под неловном површином се подразумевају: насељена места, гробља, воде, ТВ и ПТТ објекти, јавни путеви, паркови у насељима, објекти за рекреацију и одмор, дворишта.

Ограђени део ловишта је формиран у периоду 1973 - 1975. године, на површини од око 800 hа на локалитету званом „Дубашница“. По завршетку ограде, исте године је извршено и насељавање дивљачи.

Ограђени део ловишта се налази на подручју ловишта „Злот“ и припада ГЈ „Злотске шуме“. Газдовање врши стручна служба ШГ „Тимочке шуме" Бољевац. 

У ловно продуктивне површине ловишта ушле су све површине на којима дивљач има услове за стални боравак и размножавање и на којим ће се ловним газдовањем узгајати, штитити и користити.
2.1.13. Приказ стања недрвних производа
Шуме и шумска станишта ове газдинске јединице пружају значајне могућности у погледу продукције осталих производа шума, пре свега гљива, лековитог биља и других шумских плодова. 

У буковим шумама су веома повољни услови за раст јестивих гљива нарочито вргања (Boletus sp.), буковаче (Pleurotus ostreatus), лисичаре (Cantharellus cibarius) и сунчанице (Macrolepiota procera). У претходном уређајном периоду није вршен откуп споредних шумских производа, па у том смислу податак о претпостављеном приносу јестивих гљива није потврђен.

На овом простору, условљено станишним приликама, јављају се купина (Rubus hirtus) и дивља малина (Rubus ideus). Од лековитог биља које расте на овом подручју издваја се хајдучка трава (Ahilleae millefolium), мајкина душица (Thymus sp.), камилица (Matricaria chamomilla), кантарион (Hypericum perforatum) идр. Такође је могуће сакупити знатне количине плодова глога и шипурка, а интересовање влада и за цветом зове. Процену количина ових недрвних производа немогуће је прецизније дати, зато што не постоји никакав основ за то, имајући у виду  да откуп ових производа са простора газдинске јединице „Боговина II“ није вршен у претходном уређајном периоду. 
Накнада за пашу стоке у претходном уређајном периоду није убирана са простора ове газдинске јединице.
2.1.14. Стање заштићених делова природе
Простор на коме се простире газдинска јединица је у обухвату природног добра I категорије за које је покренут поступак заштите – Национални парк „Кучај-Бељаница“, на простору за који је утврђен режим заштите III степена, према Студији заштите за Национални парк „Кучај-Бељаница“ од 2021. године (обавештење о поступку покретања заштите у Националном парку „Кучај-Бељаница“ окачено на сајту Министарства 05.01.2022. године).

Газдинска јединица Боговина II се налази у обухвату еколошки значајног подручја „Кучајске планине“ еколошке мреже Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи. Такође се налази у подручју значајног за птице IBA(Important Bird Areas) „Кучај-Бељаница“ (у целини) и IBA „Ресавска клисура“ (само мањим делом), као и на подручју значајног за дневне лептире PBA(Prime Butterfly Areas) „Лазарев кањон“ и осолике муве PHA (Prime Hoverfly Areas) „Малиник-Дубашница“.
Газдинска јединица обухвата потенцијално подручје Natura2000 pSCIs (Proposed Sides of Community Importance-предложено подручје од значаја за Заједницу) „Кучај-Бељаница“, према Директиви о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora), као и потенцијалног подручја Natura2000 pSPAs(Proposed Special Protection Areas- предложена подручја посебне заштите) „Кучај-Бељаница“, према директиви о очувању дивљих птица(Council Directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds- 79/409/EEC).
2.1.15. Биодиверзитет

Оцена вредности биодиверзитета (нумеричка шифра):
· Високе природне вредности - 1;

· Средње више природне вредности - 2;

· Средње ниже природне вредности - 3;

· Ниске природне вредности - 4.
Табела: Приказ процене вредности биодиверзитета по глобалној намени
	Глобална намена
	Процена вредности биодиверзитета
	Површина (ha)
	Број одсека
	Дубећа мртва стабла пречника > 30 cm
	Лежећа мртва стабла пречника > 30 cm
	Део лежећих мртвих стабала пречника > 50cm дужег од  2 m
	Преломљена мртва стабла
	Стабла изузетних димензија
	Велика сунцу изложена стабла са широком крошњом
	Дубећа одумирућа стара стабла
	Стара стабла са оштећеним/преломљеним врхом
	Стара стабла са оштећеном или испуцалом кором
	Стабла са гнездима
	Стабла са шупљинама, пукотинама или отворима
	Значајна заступљеност маховина на деблу
	Значајна заступљеност лишајева на деблу
	Присуство гљива на деблу


	17
	1
	126,98
	10
	207
	46
	 
	604
	99
	 
	538
	965
	1759
	46
	1036
	1203
	3022
	499

	
	2
	334,96
	24
	509
	115
	 
	617
	446
	 
	356
	1077
	1698
	68
	1473
	896
	2074
	 

	
	3
	417,95
	58
	331
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	390
	401
	 
	140
	0
	578
	 

	
	4
	13,94
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно
	893,83
	96
	1047
	161
	 
	1221
	545
	 
	957
	2432
	3858
	114
	2649
	2098
	5675
	499


Кључни налази и индикатори биодиверзитета:

Мртво дрвеће - основа за живот бројних врста

- 1.047 дубећих мртвих стабала пречника преко 30cm;
- 161 лежећа мртва стабла пречника преко 30cm;

- 1.221 преломљених мртвих стабала.


Ова количина мртвог дрвета представља станиште гљивама, инсектима, птицама и сисарима, те тако посматрана представља значајан допринос одржању и развоју биодиверзитета.

Стабла - станишта - жив биодиверзитет


- 2.432 стабла са оштећеним/преломљеним врхом;


- 2.649 стабала са шупљинама, пукотинама или отворима (потенцијална станишта птица или сисара;


- 3,858 стабло са оштећеном или испуцалом кором;


- 114 стабала са гнездима;


- 2.098 стабла са значајном заступљеношћу маховине на деблу;


- 5.675 стабала са значајном заступљеношћу лишајева на деблу;


- 499 стабала са присуством гљива на деблу.
На основу података прикупљених током уређивања ове газдинске јединице, њена крајња оцена вредности биодиверзитета се може посматрати као висока. Идентификовано је 96 одсека, у свим категоријама процењене вредности биодиверзитета, што указује на разноврсност посматраних екосистема.
 
2.1.16. Стање шумских саобраћајница и отвореност ГЈ
Када се жели да шума постане привредни објекат, она поред дрвне запремине мора имати и одговарајућу мрежу путева. Путеви у шуми не служе само за експлоатацију дрвета, већ и за свеобухватно газдовање шумама. Из тог разлога је, као привредни објекат, вреднија она шума у којој је мрежа путева развијена тако да је омогућено интензивније газдовање.
Табела: Отвореност ГЈ „Боговина II“
	Назив пута
	Категорија путева
	Отв. шума путевима m/ha
	Отвара одељења
	Напомена

	
	Пут са коловоз. конструкцијом (m)
	Пут без коловоз. конструкције (m)
	Свега (m)
	
	
	

	
	Кроз ГЈ
	Ван ГЈ
	Кроз ГЈ
	Ван ГЈ
	Кроз ГЈ
	Ван ГЈ
	
	
	

	Кота 930-Купалчина
	3180
	830
	 
	 
	3180
	830
	3.4
	46,47,48,49,50,51,52
	90TO20004753

	Крња јела-Кисели врх-Купалчина
	4130
	260
	 
	 
	4130
	260
	4.4
	38-41,43,44,52-57.
	90TO20004752

	Крња јела-Микуљ
	5650
	4250
	 
	 
	5650
	4250
	6.1
	10,12-14,16,19,20,23,24,30-32,37,38,44,45
	90TO20004746

	Краку мик
	2150
	 
	 
	 
	2150
	 
	2.3
	5-11,26,27
	90TO20004746

	Мускал поток-40. одељење
	3460
	 
	 
	 
	3460
	 
	3.7
	24-30,34,35,36,39
	90TO29900255

	Ваља Микуљ-Мускал
	2870
	 
	 
	 
	2870
	 
	3.1
	11,14,16-20,23,24,25
	90TO29900006

	ГЈ Боговина II кроз 10.-6, 4. и 2. одељење 
	1880
	 
	 
	 
	1880
	 
	2.0
	2,4,6-10
	90TO29900254

	ГЈ Боговина II одељење 31,32,29. и 34. 
	1840
	 
	 
	 
	1840
	 
	2.0
	29-34
	90TO29900258

	Крња јела- Ресавица
	200
	 
	 
	 
	200
	 
	0.2
	57
	 

	Пут за микуљски манастир
	 
	 
	770
	 
	770
	 
	0.8
	15
	 

	Кота 938- 40. одељење
	 
	 
	1730
	 
	1730
	 
	1.9
	32,33,37,38,39
	 

	ГЈ Боговина II кроз 44,42,43. и 40. одељење
	 
	 
	1560
	 
	1560
	 
	1.7
	40-46
	 

	ГЈ Боговина II 24. и 25. одељење
	 
	 
	1280
	 
	1280
	 
	1.4
	20,23,24,25
	 

	ГЈ Боговина II кроз 15,14. и 13. одељење
	 
	 
	2190
	 
	2190
	 
	2.4
	13,14,15
	 

	ГЈ Боговина II кроз 52. и 53. одељење
	 
	 
	520
	 
	520
	 
	0.6
	52,53
	 

	ГЈ Боговина II кроз 10.9. и 8. одељење
	 
	 
	450
	370
	450
	370
	0.5
	8,9,10
	 

	УКУПНО
	25360
	 
	8500
	 
	33860
	 
	36.4
	 
	 


Укупна дужина путева који пролазе кроз газдинску јединицу износи 33,860 km, а укупна отвореност газдинске јединице „Боговина II“ износи 36,4 m/ha. Актуелна отвореност путевима, заједно са путевима планираним за изградњу (1,5 km), повећаће се на 38,0 m/ha и у односу на планиране радове у овом уређајном периоду чиниће оптимум. 
Редовно одржавање путева треба извршавати на укупној дужини путева из табеле.
2.2.АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА
2.2.1. Општи осврт на затечено стање шума

На основу приказаног стања у претходним поглављима, стање шума ове газдинске јединице карактерише следеће:

1. Према еколошкој заступљености привредно вредних шума, доминирају чисте високе састојине букве. 

2. Све шуме ове газдинске јединице налазе се у оквиру глобалне намене 17 – Национални парк, са 100% учешћа у површини, запремини и запреминском прирасту. 

3. По површини, као и по запремини и запреминском прирасту, једина заступљена наменска целина у овој газдинској јединици је 103 – Заштићено подручје у поступку ревизије заштите (III степен заштите), са учешћем од 100,0% у свим наведеним показатељима. 

4. Газдински тип 21110 – високе мешовите шуме букве учествује са 100% у укупној површини, запремини и запреминском прирасту ове газдинске јединице. 

5. Најзаступљеније узгојне групе у оквиру газдинске јединице су УГ-4 са 47,4% и УГ-5 са 28,1% учешћа у укупној површини. 

6. Највећи део обрасле површине газдинске јединице заузимају очуване састојине (69,8%), док су разређене заступљене на 28,7% површине. Девастиране састојине заузимају 1,6% обрасле површине. 

7. Према пореклу, са 100,0% у обраслој површини, запремини и запреминском прирасту учествују високе састојине. 

8. Доминантно учешће у укупној запремини и запреминском прирасту има буква (99,0%). 

9. Скоро уједначено учешће све три дебљинске категорије указује на повољну структуру састојина и могућност правовременог газдовања у циљу формирања биолошки стабилнијих састојина и квалитетнијег финалног производа. 

10. Структура шума карактерише се доминацијом разнодобних састојина, што обезбеђује континуитет природне обнове и стабилност екосистема. 

11. Од укупне површине газдинске јединице, необрасле површине износе 36,05 ha (3,9%), од чега шумско земљиште обухвата 10,55 ha (1,1%). 

12. Здравствено стање шума није значајније угрожено пожарима, али су у појединим деловима евидентирана оштећења од ледолома, снеголома... 

13. Главне врсте дивљачи на подручју газдинске јединице „Боговина II“ су јелен, дивља свиња и срнећа дивљач. 

14. Укупна отвореност газдинске јединице „Боговина II“ износи 36,4 m/ha и, уз планирану изградњу нових шумских путева, може се оценити као оптимална.
Овакво стање шума на подручју газдинске јединице „Боговина II“ указује на следеће проблеме и могућности: 

- Присутност разређених састојина, што у једном делу састојина не представља проблем, када се то односи на оне које су на крају процеса обнове оплодним сечама. Међутим, у средњедобним, као и младим високим састојинама то представља проблем, па је у циљу њиховог опоравка, у овом уређајном периоду, прописивано прелазно газдовање;

- Задовољавајућа отвореност, али не и квалитет шумских путева.

Све ово упућује на то да би приоритети газдовања у наредним уређајним периодима требало да буду: правилно планирана нега састојина у узгојним групам 1, 2, 3 и 4, односно започињање обнове у узгојним групама 5 и 6. Завршетак обнове би у овом уређајном периоду требало спровести у презрелим високим састојинама, код којих у овом тренутку није могућа промена структурног облика, према њиховом општем стању (престареле, подмладак задовољава по површини, мали број стабала матичне састојине). 

2.2.2. Промена шумског фонда по површини
    Табела: Промена шумског фонда 

	Период уређивања
	Шуме
	Шумске културе
	Шумско земљиште
	Остало земљиште
	Заузеће
	Укупна површина
	Туђе

	
	
	
	
	Неплодно
	Остало
	
	
	

	ОГШ(2017-2026)
	893,19
	/
	6,99
	4,68
	25,02
	/
	929,88
	8,45

	ОГШ(2027-2036)
	893,83
	/
	10,55
	4,55
	20,95
	/
	929,88
	1,50

	РАЗЛИКА
	0,64
	/
	3,56
	-0,13
	-4,07
	/
	0
	-6,95


Из табеле се види да се укупна површина ове газдинске јединице није мењала у односу на њену површину из претходног уређајног периода. 


Површина под шумом је у односу на претходни уређајни период већа за 0,64 ha, док је површина под шумским земљиштем већа за 3,56 ha. 
Укупна површина неплодног земљишта мања је за 0,13 ha, док је категорија осталог земљишта мања за 4,07 ha. 
Туђег земљишта у оквиру државног поседа је мање за 6,95 ha и оно се односи само на парцеле путева и потока којима газдују друга јавна предузећа, док су приватне енклаве избачене из исказа површина ове газдинске јединице. 
2.2.3. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту 
Табела: Табела промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту
	Врсте дрвећа
	2017. год.
	2025.год.

	
	Укупна запремина
	Укупан 9-год. запрем. прираст
	Планирани принос
	Реализовани принос за 10 год.
	Очекивана запремина 2025. год.
	Укупна запремина добијена премером
	Разлика  укупне  и     очекиване

	
	m3
	m3
	m3
	m3
	%
	m3
	m3
	m3
	%

	Буква
	222.067,8
	47.199,1
	60.623,3
	55.931,2
	92,3
	213.335,7
	207.138,6
	-6.197,1
	-2,9

	Јасика
	4,8
	1,9
	 
	 
	 
	6,7
	41,9
	35,3
	0,0

	Јавор
	55,8
	12,5
	 
	 
	 
	68,3
	 
	-68,3
	0,0

	ОМЛ
	8,4
	0,9
	 
	 
	 
	9,3
	 
	-9,3
	0,0

	Млеч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,6
	35,6
	0,0

	Укупно
	222.136,8
	47.214,4
	60.623,3
	55.931,2
	92,3
	213.419,9
	207.216,1
	-6.203,8
	-2,9


На основу података о укупној висини дрвног фонда према посебној основи из 2017.године (222.136,8 m3), деветогодишњег запреминског прираста (47.214,4 m3) и укупног обима извршених сеча, који је у протеклом уређајном периоду износио 55.931,2 m3, очекивана запремина, приликом уређивања 2025. године, је 213.419,9 m3. Премером добијена (остварена) запремина износи 207.216,1 m3. Разлика између премером добијене и очекиване запремине износи -6.203,8 m3, односно -2,9(2,9)%. 
С обзиром да утврђена разлика између очекиване и премером добијене запремине износи -2,9%, може се сматрати да је у границама дозвољених одступања, те је није потребно посебно образлагати.
2.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем периоду
2.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума
 Табела: Досадашњи радови на обнови и гајењу шума
	Врста рада
	Планирано
	Остварено
	Извршење

	
	ha
	ком.сад/kg
	ha
	ком.сад./kg
	%

	П Л А Н И Р А Н И       Р А Д О В И

	Прореде у високим шумама
	162,85
	 
	127,73
	 
	78,4

	Санитарне прореде 
	195,72
	 
	144,53
	 
	73,8

	Обнављање прир. путем оплод. сеч.
	198,41
	 
	197,36
	 
	99,5

	Прореде и обнова шума
	556,98
	 
	469,62
	 
	84,3

	Вештачко пошумљавање сетвом
	6,97
	139
	3,00
	60
	43,0

	Попуњавање природно обновљених површина сетвом 
	1,66
	33
	1,65
	33
	99,4

	Сеча избојака и уклањање корова ручно 
	18,48
	 
	4,65
	 
	25,2

	Чишћење у младим прир. састојинама
	17,47
	 
	21,24
	 
	121,6

	Подизање нових шума и Нега шума (без прореда)
	44,58
	172
	30,54
	93
	68,5

	Укупно планирани радови
	601,56
	172
	500,16
	93
	83,1

	Н Е П Л А Н И Р А Н И       Р А Д О В И

	Случајни принос
	 
	 
	1,2
	34
	 

	Укупно непланирани радови
	 
	 
	1,2
	34
	 

	Укупно планирани и непланирани радови
	601,56
	172
	501,36
	127
	83,1


Упоредном анализом Плана гајења шума и евиденцијом извршених радова по наведеном плану, уочено је да план гајења није у потпуности остварен у односу на планиране радове у претходном уређајном периоду. 

Од укупно планираног, на површини од 601,56 ha, радови на гајењу су извршени са 83,1%.

Испуњење плана прореде и обнове шума испуњен је са 84,3% од укупног планираног у предходном уређајном периоду.

Испуњење плана подизања нових шума и испуњење дела плана неге шума без проредних сеча је 68,5%. 
У току важења претходне ПОГШ евидентирани су случајни принос као последица бесправне сече у одсецима: 15/а, 19/а, 23/г, 24/а, 30/б.

2.3.2. Досадашњи радови на коришћењу шума
Табела: Досадашњи радови на коришћењу шума
	Врста дрвећа
	Планирани принос
	Реализовани принос
	Непланирани принос
	 

% остварења плана

	
	Редовне сече
	Редовне сече
	Случајни принос (m3)
	Случајни принос (ha)
	Ванр. принос (m3)
	Ванр. принос (ha)
	Укупно (m3)
	Укупно (ha)
	

	
	Главни принос (m3)
	Главни принос (ha)
	Претх. принос (m3)
	Претх. принос (ha)
	Укупно (m3)
	Укупно (ha)
	Главни принос (m3)
	Главни принос(ha)
	Претх. принос (m3)
	Претх. принос (ha)
	
	
	
	
	
	
	(V)
	(P)

	Буква
	45.704,2
	198,41
	14.919,1
	358,57
	60.623,3
	556,98
	41.140,6
	197,36
	14.756,7
	272,26
	34,0
	1,20
	
	
	55.931,2
	470,82
	92,3
	84,5

	Укупно
	45.704,2
	198,41
	14.919,1
	358,57
	60.623,3
	556,98
	41.140,6
	197,36
	14.756,7
	272,26
	34,0
	1,20
	0,0
	0,0
	55.931,2
	470,82
	92,3
	84,5


Извршење планираних сеча је 92,3% по запремини, а по површини 84,5%. 
Случајни принос је настао као бесправна сеча у одсецима: 38ц, 39х, 40а и 49а, на површини мањој од 1,2 ha. 
2.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање шумама
Процењујући извршене радове у протеклом уређајном раздобљу, у односу на оне који су планирани претходном Посебном основном за газдовање шумама, може се констатовати да план гајења, као ни план коришћења, нису извршени у предвиђаним обимима. 
Проценат укупног извршења планираних и непланираних радова на обнови и гајењу је 83,1%. 
Испуњење плана подизања нових шума и испуњење дела плана неге шума без проредних сеча је 68,5%. Планирана сетва је реализована на 43%, док је извршење планова попуњавања сетвом семена 99,4%.

Реализација укупног планираног приноса је 92,3% по запремини, односно 84,5% по површини. 
Оцена извршења планираних радова може се оценити као делимично задовољавајућа, имајући у виду да реализација радова на гајењу и нези шума није у потпуности достигла планиране обиме, али је у највећој мери била усклађена са стварним потребама конкретних састојина.
2.4. ВРЕДНОСТ ШУМА

Вредност шума газдинске јединице „Боговина II“ представља вредност дубеће запремине и вредност младих састојина. У исказаним вредностима није вреднована општекорисна функција шума, као и вредност коришћења осталих шумских ресурса.

Вредност шума утврђена је методом садашње сечиве вредности. Код ове методе утврђује се вредност дрвне запремине на пању уз претпоставку да се иста користи под истим условима као етат, уз додатак вредности младих састојина.

Ради утврђивања процене вредности шуме по овој методи урађено је следеће:

· израчуната је нето дрвна запремина;

· утврђена је сортиментна структура;

· утврђене су тржишне цене m3 нето дрвне запремине по врстама дрвећа и сортиментима; 

· израчуната је вредност младих састојина.

2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине
Табела: Сортиментна структура укупне дрвне запремине
	Врста дрвећа
	Бруто
	Отпад
	Нето
	Ф
	Л
	К
	I
	II
	III
	Укупно техничко
	Просторно

	
	
	
	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3

	Буква
	207.138,6
	31.070,8
	176.067,8
	8.803,4
	8.803,4
	8.803,4
	26.410,2
	26.410,2
	8.803,4
	88.033,9
	88.033,9

	Јасика
	41,9
	6,3
	35,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,7

	Млеч
	35,6
	5,3
	30,2
	0,2
	5,3
	4,2
	0,3
	0,5
	 
	10,6
	19,7

	Укупно лишћари
	207.216,1
	31.082,4
	176.133,7
	8.803,6
	8.808,7
	8.807,6
	26.410,5
	26.410,7
	8.803,4
	88.044,5
	88.089,2

	Укупно ГЈ
	207.216,1
	31.082,4
	176.133,7
	8.803,6
	8.808,7
	8.807,6
	26.410,5
	26.410,7
	8.803,4
	88.044,5
	88.089,2


2.4.2. Вредност дрвета на пању
Табела: Вредност дрвета (јединичне цене).

	Врста дрвећа
	Ф
	Л
	К
	I
	II
	III
	Просторно
	Остатак

	
	РСД

	Буква
	18.303,4
	12.019,0
	10.015,0
	8.083,0
	6.609,0
	5.475,0
	4.789,8
	3.462,3

	Јасика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.206,2
	1.557,7

	Млеч
	22.704,0
	17.494,0
	15.481,0
	14.243,0
	11.148,0
	 
	4.789,8
	3.462,3


· Цене дрвних производа преузете су из званичног ценовника ПД „Србијашуме“ д.о.о. - Београд, за 2023. годину.
Табела: Вредност дрвета (камионски пут).
	Врста дрвећа
	Ф
	Л
	К
	I
	II
	III
	Укупно техничко
	Просторно
	Нето
	Остатак
	Бруто

	
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.

	Буква
	161.131.957,4
	105.807.937,1
	88.165.944,7
	213.473.389,3
	174.544.801,5
	48.198.556,9
	791.322.586,9
	421.660.343,3
	1.212.982.930,3
	107.576.538,0
	1.320.559.468,3

	Јасика
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	114.321,8
	114.321,8
	9.801,4
	124.123,1

	Млеч
	4.805,5
	92.569,5
	65.534,2
	4.522,0
	5.899,0
	0,0
	173.330,1
	94.138,4
	267.468,5
	18.474,7
	285.943,3

	Укупно лишћари
	161.136.762,9
	105.900.506,6
	88.231.478,9
	213.477.911,3
	174.550.700,4
	48.198.556,9
	791.495.917,0
	421.868.803,5
	1.213.364.720,6
	107.604.814,1
	1.320.969.534,7

	Укупно ГЈ
	161.136.762,9
	105.900.506,6
	88.231.478,9
	213.477.911,3
	174.550.700,4
	48.198.556,9
	791.495.917,0
	421.868.803,5
	1.213.364.720,6
	107.604.814,1
	1.320.969.534,7


Табела: Трошкови производње

	Врстарада
	Сечива запремина
	Јединична цена
	Свега

	
	m3
	дин/m3
	дин

	Сеча, израда и извлачење облог дрвета
	207.216,1
	2.100,00
	435.153.801,1

	УКУПНО:
	
	/
	


Табела: Вредност дрвета на пању

	Укупна производна вредност
	1.320.969.534,7

	Укупни трошкови производње
	435.153.801,1

	Укупна вредност дрвета
	885.815.733,5


2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)
Табела: Врeднoст млaдих сaстoјинa (бeз утврђeнe зaпрeминe)
	Порекло састојина
	Старост
	Површина
	Трошкови подизања
	Фактор
	Укупна вредност

	
	година
	ha
	рсд/ha
	рсд
	1,0 Pn
	рсд/ ha x 1,0 Pn

	Младе високе састојине
	0-10
	4,21
	520.482,2
	2.191.230,1
	14,9
	32.559.487,5

	Младе високе састојине
	>10
	37,92
	520.482,2
	19.736.685,0
	14,9
	293.267.402,8

	Укупно
	/
	42,13
	 /
	/
	/ 
	325.826.890,3


Врeднoст млaдих сaстoјинa изнoси динaрa.

· Вредност младих састојина је одређена по формули Vn = C x 1,0 Pn, где је: V - вредност младих састојина, C - трошкови оснивања младих састојина, P - стопа раста, n - број година старости младе састојине.

2.4.4. Укупна вредност шума
Табела: Укупна вредност шума

	Укупна вредност дрвета
	885.815.733,5

	Укупна вредност младих састојина
	325.826.890,3

	Укупно:
	1.211.642.623,8


3.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА
3.1. ФУНКЦИЈЕ И НАМЕНЕ ШУМА

Условно се све функције шуме могу сврстатиу 3 групе и то: производне, заштитне и социјалне функције.

Положај газдинске јединице, њена намена и значај који се придаје шуми, намећу потребу одређивања и усклађивања свих функција које ова газдинска јединица мора да оствари, односно свеобухватни, вишефункционални приступ планирању и газдовању шумама и сагледавање и разрешење конфликата функција, који могу да се јаве.
Коришћење простора представља, пре свега, осигурање рационалног, економски и еколошки оправданог коришћења земљишта за најразличитије сврхе, у циљу рационалног коришћења природних потенцијала.

Наменска подела шума представља савремени задатак шумарског планирања и шумарства у целини и у складу је са потребама и захтевима друштва, а одређује се у односу на приоритетне функције шума.

Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким простором, захтева истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског простора.

Често се на истом простору сусреће више намена, тако да се јавља потреба за разграничењем одређених функција шума.

Због тога је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина.

Глобална намена се односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а основна намена представља приоритетну функцију шума. 

Концепција одрживог развоја шумарства у Србији укључује мултифункционално (интегрално) газдовање шумама. Одрживо газдовање шумама подразумева оптимално коришћење производних потенцијала станишта и генетског потенцијала врста шумског дрвећа уз одржавање продуктивности, стабилности и виталности шума, очување шумских екосистема и природног биодиверзитета, као и постојећих природних реткости, реликтних и ендемичних врста ишумских заједница.

Шуме су најкомплекснији и у највећем делу површине, најочуванији екосистеми на земљи, те као такви су од изузетног значаја за обезбеђивање многобројних и стално растућих друштвених потреба. Истакнуте друштвене потребе захтевају истовремено вишефункционално коришћење шумског простора, а с обзиром да је неке међу њима тешко међусобно ускладити на истом простору (конфликти функција) неопходно је при планирању начина коришћења шумског простора утврдити приоритетну намену (глобалну и основну) појединих делова шуме.

Иако је до данас дефинисан и утврђен велики број функција, све се оне, у основи, могу сврстати у три основне групе:


1. Група (комплекс) заштитних функција,


2. Група (комплекс) производних функција,


3. Група (комплекс) социјалних функција.

За ову газдинску јединицу, у складу са општим циљевима газдовања шумама, установљена је глобална намена шума:
· 17 – Национални парк.
У оквиру ове газдинске јединице, имајући у виду опредељења у погледу газдовања појединим деловима газдинске јединице, као и станишне и састојинске прилике, просторно је дефинисана наменска целина:

Наменска целина 103-Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - III степен заштите.

Наменска целина-103 Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите, се одређују за подручја знатних природних потенцијала са претежно очуваним природним екосистемима, истакнутим предеоним, естетским и другим вредностима и намењене су очувању укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих делатности усклађених са начелима одрживог развоја.

3.2. ДУГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ЦИЉЕВИ
Циљеви газдовања шумама представљају основно опредељење и полазни елемент у планирању. Полазећи од положаја ове газдинске јединице, као и од многобројних потреба, садашњих и будућих, утврђују се следећи циљеви газдовања шумама.
21110 - Високе мешовите шуме букве
Дугорочни циљеви

· Очување и унапређење здравственог стања;
· Подржавање најквалитетнијег подмлатка;
· Подржавање густог склопа како би се потенцијална стабла будућности што боље очистила од доњих грана;
· Подржавање жељеног састава и смесе врста (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча);
· Уклањање пионирских брзорастућих врста (бреза, јасика, ива);
· Регулисање порекла;
· Избор и обележавање стабала будућности код примешаних врста (четинари, јавор, јасен, трешња);
· Даље интензивирање дебљинског прираста кроз правовремене прореде одговарајуће јачине захвата;
· Постизање адекватних димензија крошњи најквалитетнијих стабала;
· Сеча стабала која су достигла циљни пречник и стабала слабијег квалитета;
· Праћење појаве „керна“ у зависности од динамике раста и старости и сходно томе кориговање (увећати или смањити) циљних пречника;
· Осигурати природно подмлађивање;
· Осигурати (уношењем или природно) подмладак осталих врста у састојинама букве (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча);
· Максимално смањити штете на подмлатку приликом спровођења сече обнављања;
· Очување биодиверзитета са тенденцијом његовог увећања.

Краткорочни циљеви
· Стварање квалитетних младих састојина којима ће се газдовати по упуствима за газдовање високим шумама;
· Уклањање најјачих (главних) конкурената стаблима будућности.
3.3. УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
Ради остваривања општих и посебних циљева газдовања шумама утврђују се мере које треба да омогуће најбоље коришћење производних могућности станишта и састојина.
3.3.1. Узгојне мере
Избор система газдовања
Систем газдовања шумама дефинисан је одабраним начином сече и обнављања састојина. На основу састојинских прилика у газдинској јединици и досадашњег газдовања, а уважавајући биолошке особине врсте дрвећа, усвојен је систем газдовања:

Састојинско газдовање применом оплодних сеча дугог периода обнављања - групимично оплодне сече и примењиваће се у свим састојинама ове газдинске јединице. Овај систем газдовања изабран је и за одсеке у којима ће се у овом уређајном периоду изводити еквивалент завршном секу оплодне сече кратког периода обнављања, као одредница ономе чему се тежи на укупној површини газдинске јединице. 
Избор узгојног облика
Високи узгојни облик остаје основна одредница газдовања у овој јединици, при чему је гајење усмерено искључиво на високе шуме како би се обезбедила стабилна и продуктивна структура састојина.
Избор врсте дрвећа
Избор врсте дрвећа на подручју газдинске јединице „Боговина II“ треба да се ослања на еколошку (типолошку) припадност самих састојина. Узгојним мерама треба помагати повећање учешћа свих аутохтоних биолошки и привредно вредних врсти, као што су: мечја леска, бели јасен, горски јавор, млеч, дивља трешња, воћкарице, планински брест и др. Код избора врсте дрвећа и размера смесе у циљу што потпунијег коришћења производних потенцијала земљишта, али и што потпунијег осигурања свих осталих функција шума, треба се придржавати правила „с в а к а   в р с т а   н а   с в о ј е   с т а н и ш т е“. Од овог принципа одступати једино када не постоји начин да се коришћењем локално заступљених врста постигне успех у враћању аутохтоне вегетације на одређене површине, али никако не користити врсте које се не јављају од природе на ширем подручју и врсте које би својим присуством могле да угрозе биолошке вредности овог подручја.
Избор начина сече (обнављања, коришћења и неге)

Обнављање и нега шума ове газдинске јединице изводиће се планираним захватима комбиноване сече по узгојним групама. Ово се односи на комбинацију више врста узгојних интервенција, према конкретним ситуацијама на терену (заступљеност узгојних група, здравствено стање, очуваност,). 
Дознаку у обнови (одабирање стабала за сечу) треба вршити по принципу класичне оплодне сече, где се припремним секом из састојина које нису неговане ваде најпре стабла мање вредности, затим стабла лоших фенотипских карактеристика, јако граната, презрела и дефектна стабла. Ако су састојине биле правилно неговане, у њима се не проводи припремни сек, већ се одмах прелази на извођење оплодног сека. Завршни сек се изводи када је успело подмлађивање, што значи да је подмладак довољно одрастао и његова заступљеност задовољава по површини.
Проредна сеча - нега састојина се овде врши по принципима једнодобних састојина, са циљем да се произведе што квалитетнија дрвна маса, што упућује на умерену и честу прореду.

Избор начина неге
Нега састојина ове газдинске јединице у овом уређајном периоду обухвата следеће радове:
-
осветљавање и чишћење подмлатка у младим природним састојинама, у узгојним групама 1 и 2
· узгојно - селективне и санитарне прореде, у оквиру планираних комбинованих сеча, у узгојним групама 4 и 5.



3.3.2. Уређајне мере
Мере уређајне природе у конкретним састојинским приликама су: избор опходње и дужине подмладног раздобља код високих једнодобних и разнодобних шума, конверзионог, реконструкционог и подмладног раздобља код изданачких и девастираних шума и избор периода за постизање оптималне обраслости (односа обрасле и необрасле површине).

а) Одређивање опходње и дужине подмладног раздобља
• 

 За високе састојине букве одређује се опходња у трајању од 120 година. Дужина подмладног раздобља од 20 година одређује се за високе једнодобне састојине у којима ће се изводити еквивалент завршном секу оплодне сече. 


 У састојинама у којима је планирана обнова групимично - оплодним сечама разликујемо опште и посебно подмладно раздобље. 


Посебно подмладно раздобље се односи на групу - подмладно језгро и оно најчешће за букву на овим стаништима износи 20 година. Дужина посебног подмладног раздобља зависи од биолошких особина букве, у првом реду од учесталости њеног плодоношења и ритма њеног висинског раста у периоду подмладка.
Опште подмладно раздобље односи се на време потребно да се започне и доврши обнављање читаве састојине, имајући у виду друштвене потребе и заначај осталих функција шума. При одабраним општим подмладним радобљима од 40, 50 и 60 година, проширење иницијалних подмладних језгара ће се вршити брже или спорије, како би се у предвиђеном року извршило обнављање читавих састојина.

Укупна површина иницијалних језгара у добро обраслим зрелим састојинама, захвата око 1/4, 1/5 или 1/6 укупне површине (за подмладна раздобља 40, 50 и 60 година), а одговарајућа површина се сваких 10 година укључује у обнављање проширењем иницијалних подмладних језгара. На површинама укљученим у обнављање проводи се одговарајућа фаза оплодне сече, а на осталим површинама интервенција узгојно - селективног, односно санитарног карактера.

Најбоље је иницијална језгра постављати на косама и гребенима, јер овде је најлакше регулисати осветљавање и обезбедити брзо обнављање.

У састојинама где је раније започет процес обнављања, треба овај процес пратити и даље наставити, најпре ослобађањем свих добро подмлађених делова док се не обнови читава састојина. Пошто је овде већ прошао један део општег подмладног раздобља, треба у краћем року довршити процес обнављања оваквих састојина (сразмерно односу подмлађеног и неподмлађеног дела).

•
 
За састојине које су испуниле производне циљеве пре истека опходње оправдано је скраћење опходње. Продужење опходње је одређено за састојине које по њеном истеку још увек нису испуниле производне циљеве, а исплативо је сачекати их одређен временски период, или постоје важнији приоритети у овом уређајном периоду.
б) Избор реконструкционог раздобља
За девастиране састојине на простору ГЈ „Боговина II“ одређен је рок у којем би требало извршити њихову реконструкцију - реконструкционо раздобље, као период од 80 година, имајући у виду старост најмлађе састојине ове групације, њену површинску заступљеност, стање и квалитете станишта која заузима.  

в) Избор конверзионог раздобља
С обзиром на то да на простору ове газдинке јединице нису евидентиране изданачке шуме, не постоји потреба за дефинисањем конверзионог раздобља. 
Сходно томе, овај параметар није обухваћен планираним мерама газдовања јер су све састојине већ високог узгојног облика.
г) Одређивање оптималне шумовитости
Површина шумског земљишта је 10,55 ha, према постојећем исказу површина. Обраслост, односно тренутна шумовитост ове газдинске јединице износи 96,1%. Имајући у виду то, да је укупна површина шумског земљишта мала, у овом уређајном периоду нема потребе интервенисати у смислу пошумљавања обешумљених површина, а актуелна шумовитост се може сматрати оптималном.
4.0. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА
4.1. План газдовања ШУМАМА
4.1.1. План гајења шума
Снимањем и анализом затеченог стања састојина истовремено су оцењене потребе и могућности примене шумско - узгојних радова у наредном уређајном раздобљу, а у циљу одржавања и побољшања затеченог стања састојина.
Планом гајења шума ће се обухватити у целини:

 План обнављања и подизање нових шума,
 План расадничке производње (производња шумског семена и садног материјала),

 План неге шума.
4.1.1.1. План обнављања и подизања нових шума

На основу приказаног стања шума и констатованих главних проблема везаних за ову газдинску јединицу, приоритетни задатак у овом уређајном периоду ће бити завршетак обнове презрелих високих састојина, односно нега младих, средњедобних и дозревајућих састојина, у циљу формирања групимично разнодобних шума. Завршетак обнове, у овој Основи, односи се на високе букове састојине које према својој старосној структури, заступљености подмлатка и малом броју стабала матичне састојине не пружају могућност за започињање процеса стварања групимично разнодобних шума. 
У одсецима у којима је планирано комплетирање подмлатка након завршавања обнове еквивалентом завршног сека оплодне сече и на површини са које је уклоњена главна састојина у претходном уређајном периоду планирана је сетва.
На основу стања шума, циљева газдовања шумама и утврђених мера за остварење тих циљева, овом Основом планирано је следеће:
Табела: План обнављања и подизања нових шума
	ГТШ
	Рахљање земљишта за сетву семена
	Попуњавање природно обн.пов. сетвом 
	Обнављање оплодним сечама


	Обнављање групимично оплодним сечама
	Укупно

	
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	21121
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	5,99
	5,99
	158,52
	158,52
	168,69
	168,69

	Укупно:
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	5,99
	5,99
	158,52
	158,52
	168,69
	168,69


Из претходне табеле се види, да је планом обнављања и подизања нових шума планирано следеће:

· Рахљање земљишта за сетву семена на радној површини од 2,09 ha;
· Попуњавање природно обновљених површина сетвом на 2,09 ha;
· Обнављање оплодним сечама на површини од 5,99 ha ;
· Обнављање групимично оплодним сечама на површини од 158,52 ha.
Рахљање земљишта за сетву семена ће се извршавати у одсецима где је планирано и комплетирање природног подмлатка сетвом. То су: површине са којих ће се уклонити матична састојина, а подмладак не задовољава по бројности и у једној разређеној младој састојини.

Обнављање оплодним сечама је планирано као еквивалент завршном секу оплодне сече кратког периода обнављања.

Обнављање групимично оплодним сечама се односи на започињање формирања групимично разнодобних шума, односно газдовање по узгојним групама. 
4.1.1.2. План расадничке производње
За испуњење плана попуњавања природно обновљених површина сетвом, за газдинску јединицу „Боговина II“, предвиђено је семе јавора и јеле. Семе предвиђено за испуњење плана обезбедиће се сакупљањем на терену. За испуњење плана потребно је сакупити 24 kg семена јавора и 18 kg семена јеле. 
Табела: Семе предвиђено за сетву
	Врста дрвећа
	Попуњавање природно обновљених

површина сетвом

	
	kg

	Јавор
	8

	Јела
	9

	Укупно
	17


Треба имати у виду да коначна количина семена, потребна за овај уређајни период, зависи од самог стања и развоја обновљених и пошумљених површина, тако да може доћи до њеног смањења, или повећања.
Опредељење да семе ових врста буде први избор при пошумљавању предвиђених површина је тај што се те површине налазе на буковом станишту, где се ове врсте налазе у свом оптимуму.
Разлог да се у овом уређајном периоду планирају ове врсте радова је последица стања самих површина предвиђених за рад, односно мере у којој су оне закоровљене.

Уколико у тренутку попуњавања није могуће обезбедити одговарајућу количину семена планиране врсте, могуће је заменити је другом погодном врстом, односно материјалом (садницама), у количини коју предвиђају смернице за гајење шума. Сходно чињеници да се за попуњавање планирају површине на буковом станишту, алтернативне врсте за планирана пошумљавања на тим стаништима могу бити: млеч, трешња, горски јавор, аутохтоне врсте воћкарица, црни бор и друге, прилагођено конкретним станишним условима.
4.1.1.3. План неге шума 
Овај план обухвата све радове на неги шума од момента подизања нове састојине.
Табела: План неге шума
	ГТШ
	Осветљавање подмлатка ручно
	Чишћење у младим природним састојинама
	 
Прореде у високим састојинама
	Санитарне прореде
	Укупно

	
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.
	Пов.
	Рад. Пов.

	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	21110
	5,45
	5,45
	6,84
	6,84
	488,23
	488,23
	11,97
	11,97
	512,48
	512,48

	Укупно:
	5,45
	5,45
	6,84
	6,84
	488,23
	488,23
	11,97
	11,97
	512,48
	512,48


Планом неге шума у газдинској јединици „Боговина II“ планирани су следећи радови:
· Осветљавање подмлатка ручно (510) на 5,45 ha;
· Чишћење у младим природним састојинама (526) на 6,84 ha;
· Проредне сече у високим састојинама (534) на 488,23 ha;
· Санитарне сече (535) на 11,97 ha.
Укупан план неге шума у газдинској јединици „Боговина II“ износи 512,48 ha радне површине. 

Осветљавање подмлатка и чишћењe су планирани као вид неге младих природних састојина у узгојним групама 1 и 2.
Проредне сече су у овом уређајном периоду планиране у плану гајења разнодобних састојина и то у узгојним групама 4 и 5.
Санитарне сече планиране су у састојинама оштећеним ледом, снеголимом или неким другим видовима оштећења. 

Сви радови се морају детаљно планирати у извођачким плановима.
4.1.2. План заштите шума
Законом о шумама регулисана су питања заштите шума од пожара, биљних болести, инсеката и других штеточина.

Организација која газдује шумама и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара и других елементарних непогода, биљних болести и других разних штеточина. Организација је дужна да пропише мере ради одржавања и успостављања шумског реда, као и начин и време спровођења тих мера у шумама са којима се газдује. Сви радови у шумама се организују и извршавају у време и начин који је у складу са утврђеним шумским редом.
Под одржавањем шумског реда подразумева се такво стање које обезбеђује услове за одржавање и унапређивање шума, а нарочито заштиту од пожара, биљних болести, инсеката, заштита земљишта под шумом од настајања и развијања ерозионих процеса, заштиту подмлатка, спречавање оштећења стабала приликом сече и извлачења и др.

Благовремено спровођење планираних мера неге шума, нарочито одржавања оптималног стања у културама и младим и средњедобним састојинама, редовним и стручно изведеним проредама, допринеће јачању њихове отпорности према штетним утицајима.

Нарочиту пажњу посветити заштити шума од човека. Мере заштите од човека морају се истовремено спроводити на два главна колосека, а то су заштита шума од пожара и заштита од противправног коришћења (бесправних сеча).

Уколико би дошло до значајнијег погоршања стања састојина у оквиру газдинске јединице потребно је спровести адекватне шумарске мере, које нису могле бити планиране овом Основом, а уз сагласност Завода за заштиту природе и ресорног Министарства.
План заштите од пожара

Превентивне мере заштите шуме од пожара треба усмерити првенствено на:

· строгу примену важећих законских прописа заштите од пожара како у укупном понашању унутар предузећа, тако у односу на све друге субјекте,

· посебно забранити ложење отворене ватре у шуми и у њеној непосредној близини, изузев на зато одређеним местима,

· у деловима шума посебно угроженим од пожара (поред јавних путева на улазу у шуму, у излетиштима и местима задржавања већег броја људи и сл.) треба поставити табле са ознакама забране ложења ватре и опрезност услед ризика изазивања пожара,

· у излетиштима треба уклањати запаљиви материјал, одредити и уредити (обезбедити) места за ложење ватре, увести службу дежурства ради контроле кретања и понашања свих лица и упозоравања на ризик,

· треба контролисати понашање чобана, ловаца, шумских радника и стално указивати на опасност од ложења ватре,

· све ове мере посебно се пооштравају у време сушних периода, када су ризици од пожара већи,

· у то време треба организовати и службу осматрања и дојаве, као и приправност ватрогасне службе и свих радника задужених за организацију акције гашења пожара, треба на време обезбедити потребан алат и прибор за гашење пожара, специјалне млатилице, крампове, лопате, секире, тестере, канте и друге посуде за воду, ручне апарате за гашење пожара и др.,

· треба унапред разрадити организацију гашења пожара, одредити задужења и обучити људство - мобилну групу за хитне интервенције,

· за заштиту шума од пожара, како превентиву тако и на гашењу укључујући и набавку опреме (прибор, алат) треба обезбеђивати средства у годишњим производно-финансијским плановима (амортизација шума и др.),

· најзад, предузеће је дужно да има свој план заштите од пожара (на нивоу целог предузећа) који се усклађује са планом заштите од пожара на нивоу општине.

План заштите од противправног коришћења

Планом заштите шума од противправног коришћења (бесправне сече), осим адекватно организоване и територијално заступљене чуварске службе, планира се и: 

· чвршћа сарадња службе заштите шума са службом унутрашњих послова у откривању починиоца прекршаја/кривичних дела.
4.1.3. План коришћења шума
План коришћења за ову газдинску јединицу је дефинисан и груписан, у оквирима газдинских типова, по узгојним групама. Нега се односи на селективно - узгојне и санитарне сече у узгојним групама 4 и 5, а обнова на сече прилагођених интензитета у узгојним групама 5 и 6. 
У делу одсека, примерено општем стању изабраних састојина, на укупној површини од 5,99 ha, планирана је сеча са захватом од 100% у односу на запремину, као еквивалент завршном секу оплодне сече. Ово се односи на следеће одсеке: 29/б и 42/а.
4.1.3.1. План сече шума и калкулација приноса
Укупан принос од сеча шума
Табела: Укупан принос
	ГТШ
	Стање шума
	Узгојна група
	Укупан принос
	Интезитет сече

	
	Површ.
	Запремина
	Запремински прираст
	
	
	Запр.
	Прираст

	
	ha
	m3
	m3/ha
	m3
	m3/ha
	4
	5
	6
	m3
	%
	%

	21110
	664,71
	188.136,0
	283,0
	3.666,3
	5,5
	16.811,4
	18.642,3
	18.457,4
	53.911,1
	28,7
	147,0

	Укупно сеча
	664,71
	188.136,0
	283,0
	3.666,3
	5,5
	16.811,4
	18.642,3
	18.457,4
	53.911,1
	28,7
	147,0

	УКУПНО ГЈ
	893,83
	207.216,1
	231,8
	4.062,8
	4,5
	16.811,4
	18.642,3
	18.457,4
	53.911,1
	26,0
	132,7


Планирање приноса је у овој Основи израђено калкулацијом етата за „групе планова“ и пренос планираног на појединачне одсеке. Формирање групе планова подразумева груписање по узгојним групама за сваки од газдинских типова који улазе у план сеча, посебно. У једној узгојној групи газдинског типа (групи планова) мора се користити један метод калкулације. Одабирање интензитета захвата по узгојним групама, калкулисано је за сваку групу планова посебно, а као увид у оквире планирања коришћена је и опција програма „пробна дознака“. На крају је ипак интервенисано и на нивоу појединачних одсека. То се најлакше може видети у плану гајења који се односи на обнову оплодним сечама, а у овој Основи представља еквивалент завршном секу оплодне сече. 
Принос који ће се остварити од сеча шума за 10 година износи 53.911,1 m3.

Укупан интензитет сеча износи 26,0% удела у укупној запремини и 132,7% десетогодишњег запреминског прираста. Овако висок проценат интензитета у односу на прираст је последица значајног учешћа 5. и 6. узгојне групе у укупном плану сеча.
4.1.4. План коришћења осталих шумских производа
Остали производи шуме (шумски плодови, лековито биље), као и остали производни потенцијали повшина које су дате на газдовање ПД „Србијашуме“ д.о.о. (пашњаци, каменоломи), део су концепта комплексног коришћења шума, а њихово коришћење и унапређење представља логичку компоненту комплексног газдовања потенцијалима шума, нарочито као део концепта производње хране у брдско - планинском подручју, заустављање депопулације ових подручја, са свим повољним последицама које би се тиме постигле. 
Паша
Питање паше је регулисано Законом о шумама. По том закону онај ко газдује шумама дужан је да одређује место и прописује услове за пашу, врсту и број грла као и надокнаду за пашу водећи рачуна о постављеним циљевима газдовања.

У условима ове газдинске јединице паша је забрањена у шумама у којима је у току природно и вештачко обнављање.

У претходном периоду није остварен приход од пашарења, нити је вршена евиденција броја и врсте стоке на подручју ове газдинске јединице, тако да не постоје подаци који би могли бити коришћени у калкулацији прихода од пашарења.
4.1.5. План изградње и одржавања шумских саобраћајница 
У овом уређајном периоду планирана је новоградња – изградња једног новог пута са радним називом: „Пут за 21. одељење“, дужине 1,50 km.

 Одржавање се односи на остатак постојеће путне мреже (km). 
Табела: Новоградња 

	Назив пута
	Категорија
	Отвара одељења

	
	Шумски пут (m)
	

	
	Пут са коловозном конструкцијом
	Пут без коловозне конструкције
	Свега
	

	Пут за 21. одељење
	1.500
	
	1.500
	23,22,21,20,19,18,17,11

	УКУПНО
	1.500
	
	1.500
	/


 Радови на новоградњи: 
Захтеви приликом новоградње путева  се односе на следеће позиције: 

Припремни радови - Пројектовање (израда техничке документације главног пројекта шумског пута).
I Фаза градње
· Ископ земљишта (вађење пањева раније посечених стабала булдозером, машински ископ песка и шљунка, машински ископ земље  III и IV категорије, широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије, широки откоп стене VI и VII категорије, прикупљање изминираног материјала),

· Израда насипа (израда насипа од материјала III и IV категорије), 

· Вештачки објекти (армирано - бетонски цевасти пропусти Ø 600 cm),

· Израда профила пута (планирање косина усека у III и IV категорији, израда одводних канала у III и IV категорији, израда ригола у V категорији, израда банкина).



II Фаза градње
· Припрема постељице коловоза (уређење постељице коловоза у III и IV категорији),

· Материјал за коловоз (набавка материјала за коловоз: песак, шљунљк - иберлауф и камена дробина 0-60 mm, припрема материјала за коловоз у мајдану камена V категорије, припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI и VII категорије: бушење и минирање у мајдану камена VI и VII категорије и прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 m, дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу),

· Транспорт материјала за коловоз (утовар и превоз материјала за коловозну конструкцију),
· Уградња коловоза (уградња носећег слоја од каменог агрегата гранулације 0 до 250
 mm и уградња коловозног застора од каменог агрегата, гранулације 0 - 63
mm).
Табела: Одржавање 
	Назив пута
	Категорија
	Отвара одељења

	
	Шумски пут (m)
	

	
	Пут са коловоз. конструкцијом
	Пут без коловоз. конструкције
	Свега
	

	Кота 930-Купалчина
	3.180
	 
	3.180
	46,47,48,49,50,51,52

	Крња јела-Кисели врх-Купалчина
	4.130
	 
	4.130
	38-41,43,44,52-57.

	Крња јела-Микуљ
	5.650
	 
	5.650
	10,12-14,16,19,20,23,24,30-32, 37, 38, 44, 45

	Краку мик
	2.150
	 
	2.150
	5-11,26,27

	Мускал поток-40. одељење
	3.460
	 
	3.460
	24-30,34,35,36,39

	Ваља Микуљ-Мускал
	2.870
	 
	2.870
	11,14,16-20,23,24,25

	ГЈ Боговина II кроз 10.-6, 4. и 2. одељење 
	1.880
	 
	1.880
	2,4,6-10

	ГЈ Боговина II одељење 31,32,29. и 34. 
	1.840
	 
	1.840
	29-34

	Крња јела- Ресавица
	200
	 
	200
	57

	Пут за микуљски манастир
	 
	770
	770
	15

	Кота 938- 40. одељење
	 
	1.730
	1.730
	32,33,37,38,39

	ГЈ Боговина II кроз 44,42,43. и 40. одељење
	 
	1.560
	1.560
	40-46

	ГЈ Боговина II 24. и 25. одељење
	 
	1.280
	1.280
	20,23,24,25

	ГЈ Боговина II кроз 15,14. и 13. одељење
	 
	2.190
	2.190
	13,14,15

	ГЈ Боговина II кроз 52. и 53. одељење
	 
	520
	520
	52,53

	ГЈ Боговина II кроз 10.9. и 8. одељење
	 
	450
	450
	8,9,10

	Укупна дужина
	25.360
	8.500
	33.860
	/


Радови на одржавању постојећих путних праваца: 
· Чишћење канала и ригола,
· чишћење цевастих водопропуста (ручно),
· осветљавање пута (ручно) и
· уређење коловоза пута (машински).
Сви радови на одржавању постојећих путних праваца, изводиће се у сопственој режији, - од стране запослених и сопственом механизацијом, а материјал потребан за уређење коловоза пута обезбедиће се из сопствених позајмишта. Евентуална запремина стабала посечених приликом извођења радова на осветљавању путева, третираће се и раздужити као ванредни принос.
4.1.6. План заштите природних добара
За шуме у обухвату еколошки значајног подручја Кучајске планине еколошке мреже Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи неопходно је применити мере заштите еколошке мреже које подразумевају следеће:
· забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање дивљих врста,

· забрањена је пормена намене површине под природном и полупрородном вегетацијом (шуме, ливаде, пашњаци, тршћаци итд),

· предузети мере којима се обезбеђује спречавање, односно смањење, контрола и санација свих облика загађивања

У одељењима која се преклапају са потенцијалним Natura2000 подручјима: pSCI „Кучај-Бељаница“ и pSPA „Кучај-Бељаница“ предвидети мониторинг строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака и животиња због којих су ова подручја одређена као потенцијална Natura2000 подручја.

Мере које треба предузети за очување приоритетних шумских станишта у потенцијалном Natura2000 подручју:

· очувати врсте значајне за тип станишта

· не уносити стране (алохтоне) врсте и генетски модификоване организме,

· обезбедити неопходан проценат зрелих, старих и сувих (стојећих и оборених) стабала, а нарочито стабала с дупљама,

· очувати у највећој мери рубове шума.
Све планиране активности на простору ове газдинске јединице су у складу са Условима заштите прописаним од стране Завода за заштиту природе Србије.
4.1.7. План уређивања шума
Ова Основа за газдовање шумама важи од 01.01.2027. до 31.12.2036. године. За израду нове основе треба почети са прикупљањем теренских података у лето 2035. године, како би се њеном израдом у пролеће 2036. године обезбедио континуитет планирања.
4.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања
Сви планови газдовања урађени су са циљем да се унапреди садашње стање, тј. постигну краткорочни циљеви газдовања који су у функцији постизања дугорочног општег циља, а то је оптимално стање шума на датом станишту, односно обезбеђење функционалне трајности, у свим њеним аспектима.

На бази садашњег стања шума и шумског земљишта, а под претпоставком да се планирани радови реализују до краја уређајног периода, очекујемо следеће стање шума:
1. Извођењем сеча еквивалената завршном секу оплодне сече у једнодобним шумама, на крају уређајног периода добијамо 5,99 ha младих једнодобних састојина, чиме ћемо позитивно утицати на старосну структуру у ширем смислу - на нивоу газдинског типа шуме.
2. Извођењем комбинованих сеча у високим, у циљу започињања процеса стварања групимично разнодобних шума, на укупној површини од 658,72 ha, обезбеђујемо им већу биолошку стабилност. 
3. Извођењем мера неге шума: осветљавање подмлатка (ha), сечама чишћења (ha), као и проредним сечама обезбеђујемо правилан развој и биолошку стабилност младих састојина.

4. Реализацијом планираних сеча у укупном износу од 53.911,1 m3, на крају уређајног периода очекивали бисмо дубећу запремину од 193.932.15 m3, односно смањење запремине за 13.283,6 m3 или за 6,4 % у односу на садашњу. Међутим, имајући у виду површину под младим састојинама које нису узеле учешћа у укупној запремини ове газдинске јединице, у овом уређајном периоду, а извесно је да ће прерасти таксациону границу, реално је очекивати мању разлику.
5. Новоградњом и одржавањем постојећих путних праваца, шуме ове газдинске јединице биће доступније за будуће газдовање.
6. Рационалним газдовањем ловном дивљачи очекује се постизање оптималне бројности дивљачи на овом подручју.

7. Откупом контролисано сакупљаних осталих шумских производа, на простору ове газдинске јединице, могли би се повећати укупни приходи.
8. Спровођењем редовних (превентивних) и репресивних (у случају појаве штетних утицаја) мера заштите шума на подручју газдинске јединице „Боговина II“ очекује се побољшање тренутног здравственог стања састојина.
Време сече, израде, извоза, изношења и привлачења дрвета одређује се у складу са чланом 5. Правилника о шумском реду (бр. 38 од 31. маја 2011, 75 од 7. септембра 2016, 94 од 19. октобра 2017, 87 од 10. септембра 2021.) : 

Време сече, израде, извоза, изношења и привлачења дрвета планира се и спроводи према годишњем извођачком пројекту газдовања.

4.2. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА - просечно годишње

4.2.1. Врста и обим планираних радова
Структурa сeчивe дрвнe зaпрeминe и плaнирaни рaдoви ћe пoслужити кaкo би сe нaoснoву њих мoгли срaчунaти прихoди, oднoснo рaсхoди гaздoвaњa у гaздинскoј јeдиници.
4.2.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине
Табела:. Сортиментна структура дрвне запремине
	Врста дрвећа
	Бруто
	Отпад
	Нето
	Ф
	Л
	К
	I
	II
	III
	Укупно техничко
	Просторно

	
	
	
	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3

	Буква
	5.390,3
	808,5
	4.581,7
	229,1
	229,1
	229,1
	687,3
	687,3
	229,1
	2.290,9
	2.290,9

	Јасика
	0,8
	0,1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7

	Укупно лишћари
	5.391,1
	808,7
	4.582,4
	229,1
	229,1
	229,1
	687,3
	687,3
	229,1
	2.290,9
	2.291,6

	Укупно ГЈ
	5.391,1
	808,7
	4.582,4
	229,1
	229,1
	229,1
	687,3
	687,3
	229,1
	2.290,9
	2.291,6


4.2.1.2. Врста и обим планираних узгојних радова
Табела: Шумскo - узгoјни рaдoви (прoсeчнo гoдишњe)
	Врста рада
	Шифрa рада
	P

	
	
	ha

	Рахљање земљишта за сетву семена
	216
	0,21

	Oбнaвљaњe oплoдним сeчама
	311
	0,60

	Oбнaвљaњe групимично oплoдним сeчама
	329
	15,85

	Попуњавање природно обновљених површина сетвом
	411
	0,21

	Осветљавање подмлатка
	511
	0,54

	Чишћење у младим природним састојинама
	526
	0,68

	Прoрeдe у високим сaстoјинaмa
	534
	48,82

	Узгојно-санитарне прореде
	535
	1,20

	Укупно гајење:
	 
	68,12


4.2.1.3. План заштите шума
Табела: Радови на заштити шума

	Ред. бр.
	Вид рада
	Јед.мер
	Количина

	
	
	
	

	1
	Пoстaвљaње прoтивпoж. тaбли, забрањено бацање отпада, опрез радилиште 
	ком
	2

	2
	Постављање табли за испашу
	ком
	1

	УКУПНО: 
	/
	/


4.2.1.4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница

Табела: Дужина путева за изградњу
	Рeд.бр.
	Вид рaдa
	Јeд.мeрe
	Кoличинa (km/гoд)

	
	
	
	

	1
	Изградња путeвa I+II фаза
	km
	0,15

	Укупно
	/
	0,15


Табела: Дужина путева за одржавање 
	Рeд.бр.
	Вид рaдa
	Јeд.мeрe
	Кoличинa (km/гoд)

	
	
	
	

	1
	Oдржaвaњe путeвa
	km
	3,386

	 УКУПНO:
	/
	3,386 


4.2.1.5. План уређивања шума
Табела: Уређивање шума

	Рeд.бр.
	Видрaдa
	Јeд.мeрe
	Кoличинa

	
	
	
	

	1
	Висoкe шумe
	ha
	893,83

	2
	Нeoбрaслo
	ha
	36,05

	УКУПНO:
	/
	929,88


4.2.2. Утврђивање трошкова производње
4.2.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

I Дирeктни трoшкoви
Табела: Трошкови производње дрвних сортимената

	Врста рада
	Сечива запремина
	Једин. цена
	Свега

	
	m3
	дин/m3
	дин

	Сеча, израда и извлачење облог дрвета
	5.391,1
	2.100
	11.321.328,9

	УКУПНО:
	5.391,1
	/
	11.321.328,9


· Цена коштања, по јединици мере, односи се на уговорену вредност извођења радова, у тренутку израде Основе.
II Трoшкoви трaнспoртa

Сви шумски сoртимeнти ћe сe углaвнoм прoдaти F-co кaмиoнски пут, тaкo дa трoшкoви трaнспoртa прaктичнo нe пoстoјe.

Oпшти трoшкoви прoизвoдњe дрвних сoртимeнaтa: I+II = 11.321.328,9 динaрa
4.2.2.2. Трошкови радова на гајењу шума

Табела: Трошкови радова на гајењу шума

	Врста рада
	 

Шифрa рада  
	P
	Јединична цена
	Укупно

	
	
	ha
	дин/ha
	дин

	Рахљање земљишта за сетву семена
	216
	0,21
	39.000,0
	8.154,9

	Oбнaвљaњe oплoдним сeчама
	311
	0,60
	21.440,1
	12.842,6

	Oбнaвљaњe групимично oплoдним сeчама
	329
	15,85
	21.440,1
	339.870,6

	Попуњавање природно обновљених површина сетвом
	411
	0,21
	189.841,6
	39.695,9

	Осветљавање подмлатка
	511
	0,54
	58.431,7
	31.827,7

	Чишћење у младим природним састојинама
	526
	0,68
	58.431,7
	39.938,1

	Прoрeдe у високим сaстoјинaмa
	534
	48,82
	6.799,2
	331.956,0

	Узгојно-санитарне прореде
	535
	1,20
	7.934,4
	9.498,3

	Укупно гајење:
	 
	68,12
	 
	813.784,1


4.2.2.3. Трошкови заштите шума

Табела: Трошкови радова на заштити шума

	Ред. бр.
	Вид рада
	Јед.мер
	Количина
	Цена
	Укупно
	Прос.год.

	
	
	
	
	дин/јед
	дин
	дин

	1
	Пoстaвљaње прoтивпoж. тaбли, забрањено бацање отпада, опрез радилиште 
	ком
	2
	5.953,6
	11.907,2
	1.190,7

	2
	Постављање табли за испашу
	ком
	1
	5.953,6
	5.953,6
	595,4

	УКУПНО: 
	/
	/
	/
	17.860,8
	1.786,1


4.2.2.4. Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница

Табела: Средства за изградњу путева
	Рeд.бр.
	Вид рaдa
	Јeд.мeрe
	Кoличинa (km/гoд)
	Цeнa
	Укупнo

	
	
	
	
	дин / јeд
	динaрa

	1
	Изградња путeвa I+II фаза
	km
	0,15
	4.500.000
	675.000

	 УКУПНO:
	/
	0,15
	/
	675.000


· Обзиром на то, да новоградња путева спада у инвестиционе радове, припадајући износ наведен у табелама, не приказује се у крајњој калкулацији трошкова.

Табела: Трошкови одржавања путева
	Рeд.бр.
	Вид рaдa
	Јeд.мeрe
	Кoличинa (km/гoд)
	Цeнa
	Укупнo

	
	
	
	
	дин / јeд
	динaрa

	1
	Oдржaвaњe путeвa
	km
	3,386
	180.000
	609.480,0

	 УКУПНO:
	/
	3,386
	/
	609.480,0


· Добијени износ је резултат калкулисања са ценама материјала, превоза материјала, горива и мазива, као и платама радника и амортизацијом машина за број радних дана посвећених овим радовима. 
4.2.2.5. Средства за репродукцију шума
Табела: Средства за репродукцију шума
	27.358.340,8
	x
	15 %
	=
	4.103.751,1 дин


4.2.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Табела: Накнада за коришћење шума 

	34.366.782,5
	x
	3 %
	=
	1.031.003,5дин


4.2.2.7. Трошкови уређивања шума

Табела: Трошкови уређивања шума

	Рeд.бр.
	Видрaдa
	Јeд.мeрe
	Кoличинa
	Цeнa
	Укупнo
	Прoс.гoд.

	
	
	
	
	дин/јeд
	дин
	дин/гoд

	1
	Висoкe шумe
	ha
	893,83
	3.104,0
	2.774.448,3
	277.444.8

	2
	Нeoбрaслo
	ha
	36,05
	1.063,3
	38.332,0
	3.833.2

	УКУПНO:
	/
	929.88
	/
	2.812.780,3
	281.278,0


· Укупни трошкови шумско - узгојних радова, заштите шума и уређивања шума, обрачунати су на основу планских цена, наведених радова, генералне дирекције ПД„Србијашуме“ д.о.о. - Београд, за 2025. годину.
4.2.2.8. Укупни трошкови производње

Табела: Укупни трошкови производње

	Радови/накнаде
	Укупно

дин

	1.
	Производња дрвних сортимената
	11.321.328,9

	2.
	Гајење шума
	813.784,1

	3.
	Заштита шума
	1.786,1

	4.
	Путеви
	609.480,0

	5.
	Уређивање шума
	281.278,0

	6.
	Средства за репродукцију шума
	4.103.751,1

	7.
	Накнада за коришћење шума
	1.031.003,5

	Свега:
	18.162.411,7


4.2.3. Формирање укупног прихода
4.2.3.1. Приход од продаје дрвета
Тaбeлa: Приход од продаје дрвета
	Врста дрвећа
	Ф
	Л
	К
	I
	II
	III
	Укупно техничко
	Просторно
	Нето
	Остатак
	Бруто

	
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.
	дин.

	Буква
	4.193.061,4
	2.753.390,3
	2.294.301,0
	5.555.117,9
	4.542.097,5
	1.254.248,5
	20.592.216,7
	10.972.669,4
	31.564.886,1
	2.799.413,8
	34.364.300,0

	Јасика
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.286,5
	2.286,5
	196,0
	2.482,5

	Укупно лишћари
	4.193.061,4
	2.753.390,3
	2.294.301,0
	5.555.117,9
	4.542.097,5
	1.254.248,5
	20.592.216,7
	10.974.955,9
	31.567.172,6
	2.799.609,8
	34.366.782,5

	Укупно ГЈ
	4.193.061,4
	2.753.390,3
	2.294.301,0
	5.555.117,9
	4.542.097,5
	1.254.248,5
	20.592.216,7
	10.974.955,9
	31.567.172,6
	2.799.609,8
	34.366.782,5


Табела: Средства за репродукцију шума
	27.358.340,8
	x
	15 %
	=
	4.103.751,1 дин


УКУПНИ ПРИХOДИ 38.470.533,6 динaра.

4.2.4. Расподела укупног прихода
Тaбeлa: Расподела укупног прихода 
	Прихoди - Трoшкoви
	Прoстa рeпрoдукцијa
	Свeгa

	
	динaрa
	динaрa

	Укупaн прихoд
	38.470.533,6
	38.470.533,6

	Укупни трoшкoви
	18.162.411,7
	18.162.411,7

	Билaнс:
	20.308.121,9
	20.308.121,9


Извршeњeм свих плaнирaних рaдoвa у oвoј гaздинскoј јeдиници, финaнсијски сaлдo би биo позитиван, oднoснo рaзликa измeђу прoсeчнoг гoдишњeг прихoдa и прoсeчнoг гoдишњeг трoшкa би билa 20.308.121,9 динaрa гoдишњe. 

Обзирoм на то, дa јe Шумскo гaздинствo „Тимoчкe шумe“ - Бoљeвaц у могућности дa кoнкуришe зa срeдствa из буџeтa Рeпубликe којима се субвенционишу рaдoви нa гaјeњу, унaпрeђивaњу, кoришћeњу, зaштити и рeпрoдукцији шумa и шумских саобраћајница и дa истa кoристи у склaду сa нaмeнoм, финaнсијски билaнс вeзaн зa oву гaздинску јeдиницу би мoгao бити значајно повољнији.
5.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ
Прикупљање теренских података

Прикупљање карактеристичних података о свакој уређајној јединици, одсеку врши се у припремној фази радова на уређивању шума. Пре почетка радова на прикупљању основних таксационих података прикупљају се карактеристични подаци за сваку уређајну јединицу - издвајање одсека. На основу прикупљених података у претходној фази, врши се састојинска инвентура.


Рад на прикупљању свих потребних таксационих података састоји се из два дела:

- премер пречника и
- премер висина и дебљинског прираста.

Прикупљање теренских података извршила је Служба за израду Основа и планова газдовања шумама, из Зајечара и то:

· Милосављевић Марко, дипл. инж. шум,
· Хаџи-Павловић Филип, дипл. инж. шум
· Миленковић Властимир, дипл. инж. шум,
· Шутовић Жарко, шум. тех.
· Божић Марко, шум. тех,
· Вукић Зоран, шум. тех,

· Велојић Марјан, шум. тех,
· Ђурић Никола, дипл. инж. шум,
Обрада података
Компјутерска обрада прикупљених података извршена је у Служби за израду Основа и планова газдовања, ШГ „Тимочке шуме“, у Зајечару.
Обраду података извршио је Ђурић Никола, дипл.инж. шумарства.

Израда карата
У прилогу ове Основе газдовања шумама дате су следеће карте:

        1. Основна карта (са прегледом путне мреже)   
Р = 1: 10 000,

        2. Карта газдинских класа                                       
Р = 1: 10 000,     

        3. Састојинска карта                                                
Р = 1: 10 000,

        4. Карта намене површина                                      
Р = 1: 10 000,

        5. Привредна карта                                                  
Р = 1: 20 000,

        6. Прегледна карта                                                  
Р = 1: 25 000,

        7. Карта премера                                                     
Р = 1: 10 000,

        8. Карта шума високих заштитних вредности    
Р = 1: 10 000.
     
Карте је израдио Бошковић Иван, дипл. инж. шум.
Израда текстуалног дела основе
Основа газдовања шумама је израђена у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010; 93/2012; 89/2015; 95/2018 - др. закони) и Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18 од 8. марта 2024. год.), као и свим законским и подзаконским актима који се односе на области шумарства и заштите животне средине.
Планове газдовања и текстуални део Основе газдовања шумама, за газдинску јединицу „Боговина II“, израдио је Ђурић Никола, дипл. инж. шумарства. 

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
	Општина
	КО
	Број листа
	Број парцеле
	Подброј парцеле
	Број дела парцеле
	Адреса парцеле
	Култура
	Намена земљишта
	Површина
	Удео
	Корисник

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	1556
	0
	1
	КУПАЛЧИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
	9105561
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6190/1
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
	86725
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6191
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	3423
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6192
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ЛИВАДА 6. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	4825
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6193
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
	7287
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6194
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	9609
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6195
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	861
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6196
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ПАШЊАК 4. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	85
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6196
	0
	2
	КРАКУ СЛАТИНА
	ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	15
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6197
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ЊИВА 8. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	3243
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6198/1
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ЛИВАДА 5. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	31321
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6199
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	4705
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6200
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	2282
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"

	БОР
	ЗЛОТ 2
	647
	6201
	0
	1
	КРАКУ СЛАТИНА
	ШУМА 5. КЛАСЕ
	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
	38820
	1/1
	ПД "СРБИЈАШУМЕ"


ШУМЕ ВИСОКИХ ЗАШТИТНИХ ВРЕДНОСТИ (HCV)
Процесом сертификације шума у Јавном предузећу „Србијашуме“ и добијањем SGS-FM-COC-009244 сертификата за ШГ „Тимочке шуме“, проистекла је обавеза израде прегледа шума високих заштитних вредности. 

Шуме ове газдинске јединице су сврстане у једну, од укупно шест категорија које је дефинисао FSC стандард:

· HCV - 1 - Глобално, регионално или национално значајне концентрације биодиверзитета:
103 - заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите – 893,83 ha.
Начин газдовања у шумама одређеним као HCV шуме, не мења се у односу на тренутни начин газдовања. Разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шуме и да се активности газдовања у HCV шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу. 
	Одељење
	Одсек
	Намена основна
	HCV
	Површина

	1
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.38

	2
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	14.16

	3
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	27.63

	4
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	16.48

	5
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	15.52

	5
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.56

	6
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.72

	6
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	3.47

	6
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	0.98

	7
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	15.46

	8
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	17.00

	9
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	13.07

	10
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	19.80

	11
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	19.88

	12
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	20.89

	13
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	13.72

	14
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	11.96

	14
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	2.20

	14
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.42

	14
	d
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.17

	14
	e
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	0.88

	15
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	10.71

	15
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	2.52

	16
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.51

	17
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	14.50

	17
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.12

	18
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.10

	18
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.63

	18
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	3.83

	19
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	11.03

	19
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	10.17

	20
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	23.92

	21
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	13.47

	22
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	10.22

	23
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	0.45

	23
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	6.63

	23
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.41

	24
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	16.94

	24
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	2.19

	24
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.54

	25
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.12

	25
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	7.68

	26
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.94

	26
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	6.59

	27
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.65

	27
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.97

	28
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	23.88

	29
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	10.62

	29
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.95

	30
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.21

	30
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	18.42

	31
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	11.48

	31
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.21

	31
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	3.23

	32
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	14.87

	32
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.89

	32
	c
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.12

	33
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	6.16

	33
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.30

	34
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	9.54

	35
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	7.54

	36
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	9.32

	36
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	0.76

	37
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	18.91

	38
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	3.49

	38
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	19.46

	39
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.29

	39
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	2.90

	40
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	13.27

	40
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	3.42

	41
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	15.24

	42
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.04

	42
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	9.67

	43
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	11.73

	44
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	16.98

	44
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	1.02

	45
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.07

	45
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	9.27

	46
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	3.59

	46
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	13.74

	47
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	12.72

	47
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	7.48

	48
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	10.51

	49
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	15.69

	50
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.15

	50
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.19

	51
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.18

	52
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.68

	52
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	7.65

	53
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	20.07

	54
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	8.72

	55
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	21.57

	56
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	4.61

	56
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	5.64

	57
	a
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	14.98

	57
	b
	заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите
	1
	9.21

	УКУПНО
	893.83


ЗАПИСНИКА СА ПРЕЛИМИНАРА
[image: image3.jpg]YEK JIUCTA 3A IPEIUMUHAPHU CACTAHAK (CTPYUYHY PACIIPABY)
0 HALPTY OCHOBE ra30Bamka MYMaMa 33 ra3sAHHCKY jeTHHHLY

bhoroaura 2
CacraHak je oapxaH AaHa 06.05. 2026 Y “yupaBH J“"E"“p“ﬂ ?)4/;“!4f°

1. ”MOBHUHCKO ITPABHO CTAIBE
- Jla nu je cacTaBHH J1e0 OCHOBE CITMCAK Maplena y ApKaBHOj CBOjMHM ca MpaBoM Kopuihera [1]]

,,CpOujamryme* 1.0.0.? AA

- VYTBpOMTH Ja JI¥ MOCTOje Y Fa3qUHCKO] jeAMHHIIN KaTacTapcKe Maplienie y ApKaBHOj CBOjHHH Ca

npasBom kopumhema [1]] ,,Cpbujamryme™ 1.0.0. Koje KOpUCTe ApyTH CybjexkTu? /e

- VTBpIWTH a JIM MOCTOje y TA3AMHCKOj jeAMHHIM KaTacTapcKe Mapliesie y APaBHOj CBOJUHH ca

npaBoM kopumihema I1]] ,,Cpbujauryme® 1.0.0. Koje cy y cnopy u HHje ux moryhe kopucturu?
He

- Jla ma ce y cacraBy ra3IMHCKE jEAMHMIM Hala3e M KaTacTapCKe Maplelie OCTAINX KOPHUCHHKA
KOj€e Cy HEKMM pellereM fofesbere Ha kopuheme I1]1 ,,Cpbujauryme® 1.0.0.7 He

- Jla nu cy y oxsupy I'J u3nBojeHe MOBpUIMHE Ha KOjUMa Ce Hajlase 0O0jeKTH (HIIp. JajeKOBOIH,

AA

- VYcravoBuTH yKymaH Opoj ¥ MOBpLIMHA KaTacTapCKUX Iapliesia Koje Ce y KaracTpy BOIE Kao

racoBOH, KAMEHOJIOMH..)?

HOJBONPUBPEIHO 3€MJBUIITE @ Hajlase Ce y cacTaBy Ta3[MHCKE je[IMHHMLE, Ka0 M 13 JIK Cy OHE
obpacie wmymom? ( y mpumiory ocHoBe mnpmiokutd Tabeny ITOJBOITIPUBPEIHO
3EMJBHIIITE) ~—A’A—

2. CTAIBE IYMA H ITYMCKOI 3EMJBHMIITA
- la mu cy y 6asy moparaka yHeT cBH arTpubytd mo Karanory mmdpapa Kojuma ce Omucyje

craHumTe?

- Jla mu cy y 6a3y monaraka yHeTd cBu arpuOyTtu no Karamory mmdapa kojuma ce omucyje

cacrojuHa?

- Jla nu je MpaBMIHO KOAMpAaHa BPCTAa 3€MJBHIITA Y OJACELMMA KOjU Cy ONMCAHM KAO0 YHUCTHHE?

A A

- Jla qu je y CBHM OACeld y KOjUMa je Kao BPCTa 3E€MJBHMINTA OIMCAHO ,3eMJbUILITE 32

AA

NOIIyMJbaBamke™ MpeaBrl)eHO MOLIYMIbaBabe?

- Jla oM je TayHO OMMCaH TMOAMJIAJAK Yy CBHM OJCElMMa KOjU Cy IUIAHHPAaHH 3a

oOHaBIbamE? M

- Jla mu Ccy Ta4HO OMKCAHO CKJION, XOyme H KOPOB Y CBHM OJICENMMa KOjU Cy IUIAHMPAHH 3a

AA

oOHaBJpame?

- Jla nu mocToje ofcenH y Kojuma Gpoj cysux crabaina mpenasu 10 % ykymsor 6poja crabana a

IUTaHUPAaHA je CaHUTapHa ceda?

AR

- Jla nm je mpaBwiIHO ozipel)eHa TexHMYKa Ki1aca y CBUM ojcenuma?





[image: image4.jpg]YEK JIUCTA 3A IIPEJUMUHAPHU CACTAHAK (CTPY‘-IHY PACIIPABY)

0 HALPTY OCHOBE ra3oBamba WyMaMa 3a Fa3sAMHCKY jeAHHHIY
SoroBupA

3. IJIAHOBH

- Jla v je ruiaH ceva ycarjiauieH ca IUIAHOM rajera o NOBPIIHHA?

Ah

* IIa JM Cy IUlaH c€4a ¢ IUIaHOM raje}ba ycarjali€Hd ca IUIaHOM YIIpaBjbaiba samruheHor

TIPUPHIHOT J06pa (yxonuko HIOCTOjH y ra3iuHCKOj JEIUHULIA) 7

AA

- Jla 1 cy mpaBWIIHO Ne(HHHCAHU LIMJBEBU U Mepe?

AA

= I[a JI4 Cy y ey OCHOBE rasjoBama liiymama KOjH CE€ OTHOCH Ha ITaHOBE NOAATHO HOjﬁIﬂI—bCHI’I BHU

pana, BpeMe M BPCTE, Kao M OYEKHBAHU e(eKTH pazioBa 3a OJICeKe y KOjuMa Ce BpLIK OOHAB/bAE U

MoIIyMJbaBambe?

- VIBpAWTH Na 1M eBUIEHTHPAHU CBH CEMEHCKH 00jeKTH IpeMa PeriucTpy CEMEHCKUX o0jekara, Kao

U CEeMEHCKEe IUIaHTaXxe, U [a JIi Cy IMpomnucaHe OI[FOBapajth BpCTE 3a HOIHyMJ'baBaH:C?

- Jla nu cy ycioBu 3aBojia 3a 3amTuty npupone CpOuje HCIOMTOBaHM MIPUIMKOM H3pajie OCHOBE U

Ja JM je y CMepHHIAMAa HABEJEHO y Kojoj Mepu he yTHUATH Ha IUIAHMpaHEe panoBe?

- V geny Koje ce OOHOCH HA 3alUTHTY IIyMa EBUACHTHPATH cTame mnocrojehux objekara:
NPOTUBIIOXKAPHUX TIpyra, objekara W Ja JIM Cy y IUlaHy npeaBHheHH TPOLIKOBH MOAM3ara HOBHUX

o0jexara?

- Jla 1 je Ha TpEeTMMHHAPHOM CacTaHKy je yTBpAuhEHO TayHO CTame MocTojehux MmyTHUX mpasana,
Ka0 M Ta4aH IUIaH U3rPpajiibe U PeKOHCTPYKIIMje MyTHUX MpaBala, Kako ce He OM HaKHAIHO paguie

H3MeHe W [ONyHe OCHOBE Ta3oBama IIymama? Jl/;’ :

= I[a JIM Cy NPHJIMKOM H3paJe OCHOBE rasjoBama INlymMamMa yBa)XXCHE HaAMCHC KOje cy npenBuljeHe

IUTAaHCKUM JOKYMEHTHMa (TIpoCTOpPHUM u ypOaHUCTHYKUAM IUTaHOBHMa)?

Ah

& lIa JI1 CYy €BUJICHTUPAHE INOBPIIMHE Ha KOjHMa l'[OCTOjPI HecJlarambe HaME€Ha 3€EMJbHMIITA Y OCHOBHU

raszioBsarba IllymMamMa ca HaME€HOM Yy IUJIAHCKOM JOKYMEHTY U CTamb€eM Y KaTacTpy UM Ha TepeHy?

Ak

- Jla mu cy ycknalleHM IUIaHOBM Ta3oBakba Ca CMEpHHLAMa 33 O4yBame M CTPaTerujoM 3a

ylpaBjbalkb€ PENPE3CHTATUBHUM IIOBpIIMHaAMa H nonpyqjﬂMaMa BHCOKE€ 3allTUTHE BPEAHOCTHU

1A

(HCV) koje cy yTBpleHe y ra3iMuHCKOj jeAUHALH ?





[image: image5.jpg]YEK JIUCTA 3A IPEJIMMUHAPHU CACTAHAK (CTPY‘IHY PACIIPABY)

0 HAUPTY OCHOBE ra3g0Bamba NIYMaMa 32 Ia3[IMHCKY jelHHHLY
orodurd 2,

4. TA3JIOBAISE Y ILIAHCKOM YPEBAJHOM PA3JIOBBY ( 2027 . 293G )

Jla mu cy yrepheHe jom Heke OWTHe 4UMIbGHMLE M OKONHOCTM Off 3HaYaja 3a

=
rasgoBame? -\)(t

CaCTQHKy Cy NPHCYCTBOBAJIH H €A NONMYHEHOM Y€K JIHCTOM Yy HEeJOCTH carJlaCHH:

\ \ \
PanHo mecTo xly,(&a,u-\/"=A<'~-)\ \,\W :
v,

3 [ ‘1 A CA Bl Z’,‘

Pannomecto  [PEBAPHRG  LwwEWSEPR :

/i $ //D :

3. [pooDAN A D oK Bt PN

PagHo MecTO0 CAMHOCTAAR A NVSTELETANT Bh NYESE
8 Huvona. Fyeeul

J7 : -
Paano mecto (A770<7 . ped. 34 WIpalY OCHOBA . NA TA3H2344A

[y

~

Paano mecto
6.

Panno mecto
4.

Pagno mecto
8.

Paano mecto
9.

Pagno mecTto
10.

Panno mecto





УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
[image: image6.jpg]0405 Jos. U 7S

3}
i JasHo npeny: .
b i OB e wnana
3AIITHTE )KUBOTHE CPEJUHE Spoj: 7453
Bpoj: 001068740 2025 14850 000 000 501 106 ﬂam;M 2021
Jarym: 7.4.2025. roqune Hosu Beorpay; Synesap ,‘,mjr;l;:‘:ﬂ'
Hewmamnna 22-26 .
beorpax

Ha ocnoBy unama 9. ctaB 8. u wiana 42. cr. 6. u 8. 3aKkoHa O 3ALITUTH TPUPOJE
(,Ciyx6enn rmacamk PC”, 6p. 36/09, 88/10, 91/10 - ucupaska, 14/16, 95/18-np. 3axon u
71/21), wnana 23. cras 2. u 24. 3akoHa o ApxkasHOj ynpasu (,Ciyx6enn rmacuuk PC”, 6p.
79/05,101/07, 95/10, 99/14, 30/18-np. 3akon u 47/18), unana 136. 3akoHa 0 ONIITEM yIIPABHOM
noctynky (,CityxGenu rnacauk PC”, 6p. 18/16 u 95/18 — ayrentnuno Tymademe u 2/23-YC),
Vpenbe o exonomkoj mpexu (,Cryxbenn riackuk PC”, 6poj 102/10), Ypen6e o pexumuma
samrute (,,Ciyx6enn rmacank PC”, 6poj 31/12), a pemasajyhu wa ocuoBy 3axrtesa JII
,»CpGHjaryme” 3a H3/1aBame pellersa 0 yCI0BEMa 3AIUTATE IPUPOJE, MEHUCTApCTBO 3aITHTE
JKUBOTHE CcpeqwHe, JpxkaBHu cekperap Capa IlaBkoB mo Pemewmy o opnamhermy 6poj
001737340 2024 14850 008 005 000 001 oz 23.5.2024. roaune, JOHOCH

PEIIEE
0 YCJIOBHMA 3aIITHTE PHPOJE

Ha ocnoBy Crpyune ocHose 03 6p. 020-3453/1 on 26.11.2024. ronune, ay ckiany ca
3aKOHOM 0 3alTUTH IPHPOJIE, YPENGoM O eKOIONIKOj MPEXH, YPeAGOM O peXUMEMA 3aLITHTE
u ObaBemTereM 0 IokpeTamy 3aurTute Ha ocHoBy Crywje samrure HIT , Kyuaj - Bessanuma”
nocTaB/beHnM Jlana 5.1.2022. romHe Ha cajTy MHHHCTapcTBa 3alITHTE YXUBOTHE CPEJIUHE
(https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/zastita-prirode/obavestenje-o-postupku-pokretanja-
zastite-u-nacionalnom-parku-kucaj-beljanica-0), ITIIIITH npupoasor xo6pa ,bemannna —
Kyuaj” (,,Cryx6Gernn rmacuuk PC”, 6poj 98/14), mspama OcHoBe rasjoBama ImymamaMm 3a
rasJMHCKY jeauuuny ,boropmma II” (y nabeM Texcry: OCHOBa), MOMKeE Ce M3BECTH MO
ciepehnm ycroBuma:

1) OcnoBa Mopa GUTH HHTErpaNHOT KapakTepa Iojasehi oy onpenesbemna yeMepeHor
Ha obesbeherme OApXMBOr pasBoja - NPUHUMIA TPAjHOCTH y Ta3/loBalby YKYITHEM
MOTEHIMjANTHMa [IyMa Y 0BOj Fa3JMHCKO] jeAMHULI;

2) YV omnocy ma lIpaBHIHMK O OCHOBM Ta3{oBama IIymMaMa, H3BOLAuKkoM mpojexTy
ra3jioBama IlyMama, CBH/ICHTHpAkby M3BPIICHHX pajoBa M IIyMcKoj XpoHuuy (,,CiyxGenn
rmacauk PC”, 6poj 18/24), motpe6Ho je noxatHo, y ommreM geiy OCHOBE ra3osarma myMama
YpaJuTH:

— JIeTa/bHY TeKCTyaJlHH [PHKA3 CTAHUINTA U CACTOjHHA,
~ IIPHKa3 31PaBCTBEHOT CTaba,
~ crame 3amTrheHuX IpUpoaHKX Kobapa,
IIaH yHanpeljerma cTama HoCeOHUX IPUPOIHUX BPEAHOCTH M PETKOCTH,
— IUTaH caHaluje omTeheHuX 3eMJBHIITA, IyMCKHX ITyTeBa H CTa3a;

3) V OcuoBu ce Mopa nocTuhy BHIIM HABO IUIAHAPAHA KOJU IIPOMCTHYE U3 YCBOjEHOT
€BPOTCKOT KPHTEPHjyMa M OJPEJHHIA 33 OAP)KHBO YIPABJbAIbe LIyMaMa, HEOIXONHUX 3a
OJIpKaBame, OUyBame U NoBeharme GHOMBEP3UTETa Y IIyMCKIM EKOCHCTEMUMA,;





[image: image7.jpg]4) Ilnanupamse rasjoBama liymama Tpeba Ja Oyle yCMEpeHO Ha OYyBarbe, 3alTHTY M
noBeharbe GHO/MBEP3UTETA HA EKOCHCTEMCKOM, CIICLHjCKOM M HHBOY I'eHa, a IIE je TO a/[eKBaTHO
Ha HUBOY IpeJieNa;

5) LluibeBe rasjoBama yCMEpUTH Ka yHampelemy cTama cacTOjHHa, MTO MOJpasyMeBa
10GOJBIIAE CTarba IlyMa PEJOBHUM Ia3/0BAbEM - Y3TOjHAM TOCTYMIMMA H Mepama (peryJmcame
cacTaBa  cMellie, ociobalare I10/MIaTKa ¥ JIP.), HONPABKY KBATHTETA U 3/{PaBCTBEHOT CTamba, HAUUH
Here M Y3rOjHe NPHOPHTETE, HAYMH OOHABIbAMHA, ITOCEOHE 3alITHTE HBHIE ITyMe, TpeBoherme
BEIITAYKH MIOJUTHYTHX CaCTOjMHA y KBAIMTETHE OJ[PAcie CACTOjHHE H CIL.;

6) [puponro o6HaBbame Tpeba na 6yze npuoputer. HeomxouHo je 06e30enuTH anexpaTHe
YCIIOBE KaKo GU ce OCHIypao KBAHTHTET M KBAJINTET IIyMCKHX CACTOjHHA;

7) Ilpu o6HaBIbarby U MOLIyMIbaBaby, TAMO IJ€ je TO IIPHKIIAHO, IPHOPHUTET Tpeba f1a uMajy
Jsomahe BpeTe JIOKaHe IPOBEHHjeHIIHje 106po IpHIIarojeHe CTaHUIITHIM YCIIOBUMA;

8) M3BplumTi aHaNM3y 3aCTYIUBCHOCTH THIIOBA IIyMa IO IOBPIIMHH, 3aNpPEMMHH H
3aIPEMUHCKOM TIPHPAcTy;

9) Hauus rasnoBarma JeGUHUCATH U IIPHIIATOAUTH [IPEMa CBUM IIPHCY THUM THIIOBHMA IIyMa,
oztHOCHO Tpeba na Gy/y TakBH Ja yHANPEAE M OUyBajy PasHOBPCHOCT XOPH3OHTANHE M BEPTHKAIHE
CTPYKTYpE CacTojuHa;

10) HeomxoHo je eBUIEHTHPATH U [IPUKa3aTy cTporo 3amruhene u saurruhiene Bpere Ouibaxa,
JKHBOTHA M TJbHBA HpeMa [IpaBHIIHEKY O MHpOINAlely H 3allTHTH CTPOTO 3alTHhenHx u
samTrhieHNX AMBIBHX BPCTa OMIbaKa, JKHBOTHIbA ¥ IibKBa (,,Ciyx6enn rmacaux PC”, 6p. 5/10, 47/11,
32/16 u 98/16), ka0 u BpcTe Koje cnajajy y KaTeropHjy PETKHX, PEIMKTHHX, CHIEMHYHHX H
YIPOXKEHHX BPCTA M ONKCATH IHHXOBE MOJ0XKaje i CTAHHIITA H OAPS/TH aJ[eKBAaTHE MEPE ra3ioBama;

11)3a myme xoje cmamajy y CTaHHMIITa NMPHOPUTETHA 3a 3alUTUTY, npema IIpaBuiHuky o
KPUTEPHjyMEMa 32 U3/[Bajarbe THIIOBA CTAHMINTA, O THIOBHMA CTAHMINTA, OCCTJHUBHM, YTPOXKEHHM,
PETKHM H 32 3aLUTHTY NPHOPUTETHHM THIIOBUMA cTanuiTa (,,CiyxOenu rmacauk PC”, 6poj 35/10)
M3BPLIMTH KapTHpame W IUIAHMPATH IPHMEHY Mepa 3allTUTE 3a HHXOBO OdyBame, Y CKIamy ca
TIpaBHITHHKOM;

12) Tpu miianupary rasjoBama liyMama W WHBEHTYPH ca KapTHpameM IIyMCKHMX pecypca,
YKJbYUHTH €KOJIONIKH 3HAYajHa CTAHMINTA, y3uMajyhn y 063up mpesiene ca eHICMUYHUM BPCTaMa H
CTaHHMINTHMA YTPOXKEHMX BpPCTA Kako je TO AepuHHCaHO nucrama y okBupy IIpaBmiHuka o
[pOIJIalielby U 3ALUTHTH CTPOro 3amTHheHuX ¥ 3amTuheHNX MUBIBUX BPCTa OMIbaKa, JKHBOTHbA K
rJbUBA;

13) Crojeha nnu npasa ofympiia crabiia, Iynsba cTabia, cTape rajeBe M HoceOHO PeTKe BpCTe
JipBeha OCTaBHTH y OHOj KOJNMYHHHM M MPOCTOPHMM PAcIopesioM KOJIHKO je TO HEONXOJHO Ja 6u ce
06e30e/110 GHOTOIMKH AMBEP3UTET, y3uMajyhu y 003up MOTEHIHjaIHe MOCIEMIE Ha 3PAaBCTBEHO
CTambe ¥ CTaOMITHOCT IIlyMa U OKOJIHE €KOCHCTEME;

14) IlpenBunety ocTaBibame W KapTHpame crabana Ha KojuMa cy 3abelexeHe NMpUposHe
JlylUbE U LIYIJbHHE KOje Cy 3HauajHE 3a Hexherme NThla aylubamuna (Heke BpeTe U3 peja cosa
Strigiformes, nerihu Piciformes u Hexe BpcTe U3 pejia neBaunia Passeriformes);

15)3amoyetn mporpame npahema OCTaNMX Ipyna NTHIA M JPYTHX TPyna JUBJBHMX BpCTa
JKHBOTHERA, & HOCEOHO BPCTa O/ HAIMOHAIHOT M Mel)yHapO/IHOT 3Hauaja, Y3 yCIoCTaBIbamke i Boheme
6a3e mojiaraka;

16) EBuienTHpaTd ¥ KapTUpaTd y 6asu nojaraka rHes/ia nTuna rpabibuBUIa mpedrnka oj 40
Cm ¥ BHIIE Ha CTabIMMa y TpaHHIaMa IOAPYdja;

17)Y capanmu ca 3aBoJIoM ¥ IPYTHM HayYHHM M CTPYYHHM HHCTHTYIHjaMa HICHTHOHUKOBATH
BpCTE NTHIA KOje CE THE3/Ie ¥ 110 MOTPEOH CIPOBECTH MEPE 3alTHTE M OUyBama cTabajia OJHOCHO
THE3(MIIAINTA;

18) OcnoBa ce u3pabyje y oiHocy Ha yTBpheHO crama IiymMa Ha TepeHy (CacTOjuHCKY
uHBEHTYpY). IlpunnkoM uHBeHTYype myma (u3bpajame crabaiia, mpeMep NMpEYHHKA M BHCHHA)




[image: image8.jpg]u3abpatd MeTOJ NpemMepa CacTojuHa mponucad [IPaBHIHMKOM O OCHOBHM Ta3/loBama IIyMama,
13B0haYKOM TPOjEKTy rasj(oBarba IlyMaMa, eBHACHTHPAbY H3BPIICHUX PAJIOBA U IIYMCKO] XPOHHII;

19) Ilpuinkom mipemepa MICHTH(UMKOBATH WHBAa3HBHE NDBEHACTE BPCTE M KPO3 TPOIEC
IUIAHMPaa Ta3/10Batba OMOTYhMTH FHXOBO YKIIAmalhe H/WIM KOHTPOIY IIHpema Ha CyceHe
TOBPIIHHE;

20) Ilorpe6ro je ymeru cBe Bpcre AeHApodiope Koje IPEACTABIbA]y PENHMKTE W EHJIEME,
OIHCATH HUXOBE T0JI0XAje M CTAHMINTA X OAPEUTH afleKBATHE MEPE ra3/0Bamba;

21)Tlorpe6Ho je mprkasaTd y nornabiby ,,Crarbe lIyma 1o BpcTama apseha” u IpHCYCTBO
Hlpumernanux” Bpera apseha i xOyra Koje ce He Haase y TaGenapHoM eity. Y TEKCTyaTHoOM Jeity
OcHoBe rasjoBama IyMama CBE KOHCTATOBAHE ,PUMEINaHe” BpCTe HaOpOjaTH ca HAPOTHUM H
JIATMHCKHAM Ha3HBOM;

22) T'eostomiky mojutory, pessed) 1 3eMIbHIITe 0GPa/IUTH U IIPUKA3ATH T10 TOBPIIMHH;

23) Ioce6Ha kiby4HA CTAHHMINTA y lyMaMa Kao IITO Cy H3BOPU BOJE U KpajpedHa BereTaiyja,
kao u 3amTHheHe BpCTe Koje X HACTaIbyjy HOTPeGHO je MAKCHMAIHO OUyBaTH;

24) Vrepnuti cemencke oGjekTe M oOpajMTH OmmTa W mocebHa yIyTCTBA 3a TpETMaH
cemeHCKHX OGjekara, cacTojuHa, rpyna crabana Wik I0je/iHAYHuX cTabana (YKONMKO Cy HCTH
H3/IBOjEHH);

25) Canutapse cede ce MOpajy H3BECTH AOCIEAHO (Ha Bpeme) Ge3 063upa Ha 06uM cede U He
©KOHOMCKH IPHXOJL;

26)C o63upom Ha npucyctso samruheHux u cTporo samrtuheHuX BpeTa ITHL@, y HHIBY
cmamema GyKe, 0abpaTi ajeKBaTaH NEeproz y TOKy IOJMHE HAMEHeH 3a IyMapcke pajiose Koju fie
ce BPIIATH y HApe/IHNM TofnHaMa Baxcerha OcHoBe. Bpeme nosehare akTHBHOCTH NTHIA je OJf MapTa
JI0 jyia;

27)3a rasmuHcky jemmmmIy ,Borosuna II” ypaauTH CacTOjHHCKY KapTy M JIOCTaBHTH je
3aBopy;

28) [1puKasatu mIyMCKy OJIEJbEHCKY IMOJIeNy Ta3JMHCKe jeuHuie ,boropuna 11”7 y pexumy
samrute Il crenewa, y ofiHoCy Ha OCHOBHY HameHy (IpHopuTeTHY (YHKIMjy), y CKIamy ca
Karanorom mucdapa;

29) ¥ rexcryannom ey OcHoBe, y MOTIaBIbY Koje ce onaocu na Cmarve saumuhenux denosa
npupode HABECTH JIa ce MPEJIMETHO MOJPYdje ra3AuHCKe jeunule ,Borosuna II” nanasu:

- 'Y obyxsaty rpanmne npupoxuor xodpa I xateropuje 3a koje je IMOKPEHyT MOCTymaK
samTHTe - Hanmonanuu napx ,,Kyuaj-Bessannua”, na mpocTopy 3a Koju je yTBpheH pexum 3amrure
III ctenena, mpema Ctynuju 3amrute 3a Harpmonanuu napx ,Ky4aj-Bessanuna” o 2021. rommme
(ObasemTeme 0 MOCTYNKY OKpeTarba 3amTuTe y Hanuonannom napky ,,Kydaj-Besbanuia” okaueno
Ha cajty Munncrapersa 05.01.2022. rogune);

- 'Y ofyxBaTy eKoJIOIKH 3HaYajHOr MOApyYja ,Kyuajcke ImiaHnHe” eKOJIONIKE Mpeke
Cpbuje, y cimany ca YpesboM o eKOJIOLIKO] MPEXH;

-Y ofyxsaTy moapydja 3mauajuor 3a mruie IBA (Important Bird Areas) ,Kyuaj-
bemannma” (y nenunu) u IBA ,PecaBcka kimcypa” (caMmo Mambum JIETI0M);

- Y obyxsaty moapydja 3nadajHor 3a mHeBHe Jentupe PBA (Prime Butterfly Areas)
,JIazapeB xamon";

-V obyxsary mozxpydja 3HauajHor 3a oconuke mMyBe PHA (Prime Hoverfly Areas)
,Manunuk-Jly6anumna’;

-V obyxsary mnorenumjansor mogpydja Natura2000 pSCIs (Proposed Sites of
Community Importance - mpemroxeHo moapydje ox 3Hauaja 3a 3ajexuuiy) ,,Kyudaj-Bemanuma”,
npema JIMPEKTHBH O OUyBamy IPHPOIHHX CTAHMINTA M JUBIBUX OMIBHHX M KHBOTHIBCKUX BpPCTA
(Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna
and flora);




[image: image9.jpg]- Y o6yxsary nmotenuujansor noapydja Natura2000 pSPAs (Proposed Special Protection
Areas - npeuioxena mozapydja nocedne saurrure) ,,Kydaj-bespanuna”, npema JIMpeKTHBH 0 OUyBamby
Jusssux nituna (Council Directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds - 79/409/EEC);

30) YV TtekcryanHom geny OcHOBe, y MCTOM IOMIABIbY (cmare noceGno sauimuhenux
enemenama npupooe) Takohe HaBeCTH:

- ja ce ma mpocropy I.J. ,Beipannna” Hamase eBHACHTHpaHE CTPOro 3amrtumhene u
samrruhene Bpere GHibaka, XHUBOTHEGA W TJbHBA, mpeMa lIpaBHmiHHMKY o IpOramiery M 3allTHTH
crporo samTrhennx u samTHheHNX IUBIBUX BPCTa OMJbaka, JKHBOTHISA H TJBHBA, KAO M BPCTE KOje
crianajy y KaTeropujy peTkux, PeJIMKTHHX, CHIEMUYHHX U YIPOXeHHX Bpeta: Taxus baccata (tuca),
Sylvia atricapilla (upuornasa rpmymwa), Buteo buteo (Mwap), Lanius collurio (pycu cBpayax),
Erithacus rubecula (upennah), Ficedula albicollis (Genospara myxapuua), Parus caeruleus (miaBa
cennna), Corvus corax (raspaw), Cuculus canorus (xykasuna), Garrulus glandarius (cojka),
Phylloscopus collybita (06uanu 3BwxpaK), Dryocopus martius (upHa xyua), Turdus merula (xoc),
Turdus viscivorus (apo3J umenarn), Phoenicurus phoenicurus (06u4na upsenpenka), Pernis apivorus
(ocuyap) u zip.;

31)3a myme y o6yxBaTy eKOJOIIKM 3Ha4ajHOr Mozpy4ja ,Kyuajcke IUIaHHHE” EKOJNOIIKE
mpexe Cpbuje, y ckiamy ca YpeaOoM 0 eKOJIONIKO] MPEeXH HEOIXO/HO je IPUMEHHTH MEpe 3alTHTE
€KOJIOIIKE MPEXe Koje mozpasymeBajy ciezehe:

- 3a0pabeHo je YHHUIITaBame ¥ HapyllaBae CTAaHWINTA, Ka0 W YHHINTABAame M
Y3HEMHPaBambe MBIHHX BPCTa,

- 3abpameHa je IPOMEHa HaMeHa IIOBPLIMHA I10J IPHPOJHOM H TIOJYNPHPOTHOM
BereTanujoM (LIyMe, JIHBaJie, MAlIbaly, TpIhary Ui, ),

- Ipejy3eTH Mepe kojuma ce o6e36elyyjy crpeuaBarmbe, 0JIHOCHO CMAbEbe, KOHTPOJIa U
caHalgja cBUX o0inka 3arajuBama.

32) V mymckuM OfielbeHBHMa Koja ce Ipekiamajy ca morteHnujamauM Hatypa 2000
nozpyyjuma: pSCI ,,Kyuaj-bempanuua” u pSPA ,,Kyuaj-bespanuna” npeaBuieTH MOHUTOPHHT CTPOTO
samruheHnx W 3amrTHheHux AMBIBMX BpcTa OHMibaka M OKHBOTHEbA 300r KOjHX Cy OBa MOApydja
oznpehena kao morennujansa Harypa 2000 monpyuja;

33)Mepe Koje Tpeba mnpe/y3eTH 3a OUyBamE HPHOPUTETHHX IIYMCKHMX CTaHMIITA Yy
norenuujarHoM Harypa 2000 moapyujy:

- OUyBaTH BPCTE 3HAYajHE 3a THIl CTAHHUINTA,

- HE YHOCHTH CTpaHe (JI0OXTOHE) BPCTE M FEHETCKU MOJU(DUKOBAHE OPraHH3Me,

- 06e36eMTH HEONXO/aH IIPOLEHAT 3PENHX, CTapuX U CyBHX (cTojehux m oGopeHHx)
crabaina, a HapouuTO crabaia ¢ AyIbama,

- ouyBaTH y HajBehoj Mepu pyGoBe myma;

34) O6paljuBay je nyxan Ja nocebno mpukaxe pexumuMm samtute (III cremen), y
TEKCTyalHOM JIely OCHOBe ((yHKIHMje ITymMa M HaMeHa IMOBPIIMHA, CTame 3alTHNCHHX IenoBa
npupozie), TabelapHOM Jielly OCHOBe (y ONWCY CTaHMINTA W CAcTojuHa) W rpaduukd (u3pamu
TIPETTIEIHY KapTy).

35) OcHOBY je MOTpeGHO IOCTABUTH JOHOCHOLLY OBOT PElLlIerba Paju pubaBibama MHUILbebe
0 yrpal)eHOCTH yCIIOBa 3alITHTE IIPHPOJIE;

36) OBu ycnoBu He ocnobahajy ob6aBese MOTHOCHONA 3aXTeBa /ia IPUOABH M JIpyre ycloBe,
JIO3BOJIC ¥ CarJIaCHOCTH Tpe/iBUEHE MO3UTHBHUM TIPOTIHCHUMA.

Obpasnooicerve

JIT,,CpGujaryme” yryTuino je MEHHCTapCTBY 3alUTHTE XUBOTHE CPEIMHE 3aXTEB 33 H3/1aBak:C
ycioBa 3a uspaay OCHOBe rasjioBama IliymMama 3a ra3JiuHCKy jenunuiy ,boropuua II”.




[image: image10.jpg]V3 3axTeB cy nocraBibeHH shp (ajioBu Koju NpuKasyjy MONOXKaj MPeIMETHE Ta3JIHHCKE
jemunune. OcHOBa Ta3jioBamka IyMaMa IPE/CTaBiba OIEPATHBHH ILUIAHCKH JOKYMEHT 32 rasjloBame
1yMama OB€ Ta3/IMHCKe jelMHHuLe 3a nepuox ox 2027. 1o 2036. ronuue.

Ha ocrosy wiana 9. cTaB 5. 3akoHa 0 3alITHTH IPAPOJE, 110 3aXTeBy MUHHCTApCTBA 3aIITHTE
JKMBOTHE Cpe/IMHE, 3aBo/ 3a 3amTuty npupoze Cpbuje uszao je Crpyqny ocosy (03 6poj 020-893/2
ot 3.4.2025. rojiMHe) 10 IPEJMETHOM 3aXTEBY.

VBuziom y llentpamau perucrap 3amTaheHnx TPUPOAHKX K06apa U HOKYMEHTALu]y 3aBoja,
KOHCTaTyje ce 1 ce IPEIMETHO MOAPYYje, Fa3UHCKa jeIMHANa ,,Borosuna 11 Hanasu:

- Y obyxsary 3amruhieHor moapydja 3a Koje je IOKpeHyT MoCTynak 3amrtute, Hanponamu
mapk ,,Ky4aj-bepannma”, na mpocropy 3a koju je yrBpher pexum samrure I cremena, mpema
Crynuju 3amrtute 32 Hanmonanuu napk ,,Ky4aj-Bessanuna” on 2021. ronune.

- V o6yxBaty exoonIku 3uaajHor noapydja ,,Kydajcke mianuue’ exoouke mpexe Cpbuje,
y cknafty ca Ypeabom o eKOJIOIIKOj MPEexKH;

-V obyxBaty moapydja suadajuor 3a mruue IBA (Important Bird Areas) ,,Kyuaj-bespanuma”
(y uenunu) u IBA ,,PecaBcka kimcypa” (camMo MarmbiM H€JIOM);

- YV obyxsaty nojpydja 3uauajHor 3a aHeBHe Jentupe PBA (Prime Butterfly Areas) ,,Jlazapes
KamboH”;

- ¥V obyxsary nojpydja 3HauajHor 3a ocoymke Myse PHA (Prime Hoverfly Areas) ,,Mamanuk-
Jly6arnnua”;

- Y obyxsaty morenuujannor moapydja Natura2000 pSCls (Proposed Sites of Community
Importance - mpeTojxeno noapydje o 3Hadaja 3a 3ajenuuy) ,,Kyuaj-berpanuna”, npema Jlupextunu
0 OvyBawy NMPUPOJHUX CTAHHINTA M AMB/BHX OMJBHHX M JkuBOTHIbCKHX Bpcra (Council Directive
92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora);

-V obyxsary notenuumjamsor moxpydja Natura2000 pSPAs (Proposed Special Protection
Areas - npeuioxena ITonpydja noce6e 3aurrure) ,,Kyuaj-besbanuia”, npema JIUpeKTHBH 0 04yBarby
JuBibux 1rruua (Council Directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds - 79/409/EEC).

V ckmafy ca wianom 8. cras 1. 1 craB 2. 3aKOHa O 3aIITHTH IPHPOJE, IUIAHUPALE, ypehermbe u
Kopuherse TpocTopa, MPUPOJHUX PeCypca, 3aiTiHheHnX MOAPyYja i eKONOLIKE MPEKe CIPOBOHM CE
Ha OCHOBY NMPOCTOPHMX M ypOAHMCTHYKHX IUIAHOBA, IUIAHCKE M TIPOjEKTHE JOKYMEHTaI’je, OCHOBA,
IJIaHOBa M TIPOTpamMa yNpaBjbama M KopHilherma HPHPOJIHUX pecypca W mobapa y pyHapcrBy,
eHepreTHI, caobpahajy, BOJONPHBPEIH, IOJEOIPHBPE/IH, LIyMapCTBY, JIOBCTBY, PUOAPCTBY, TyPH3MY
M IPYTUM IIEIATHOCTHMA OJ1 Y THIIAja Ha IPUPOJLY, Y CKIIA/y Ca MepaMa i YCIIOBUMA 3allTHTE IPUPOJIE.
OcHOBe, IUTAHOBH ¥ NIPOTPaMHU U3 CTaBa 1. OBOr uiaHa Koju o6yxBarajy 3amruheHo noapyuje, a Koje
HHje JIEO EKOJIONTKE MPEe JOHOCE CE y3 MPETXO/HY CariacHOCT MHHHCTPA HAIJICKHOT 32 OCIOBE
3AIITHTE JKUBOTHE CPEJIUHE, OJIHOCHO 32 IOAPYdja eKOJIOIIKE MPEXKe, HAKOH CIIPOBEIACHOT MOCTYKa
OlIEHE TIPUXBATIHHBOCTHU Y CKJIaZy ca ofpendaMa OBOT 3aKOHa.

TIpema unany 35. ctaB 8. 3aKoHa 0 3aIITUTH IPHPOJE JEYUHUCAHO j€ 11a CE y PEXKUMY 3alUTHTE
III cremena Mory BpmIMTH yHpaBjbauke MHTEPBEHIHMjE y IHMJbY pecTaypalije, PeBHTANH3AIM]C U
yKyIHor yHanpehema 3amrulieHor nozapy4ja.

V ckiamy ca 4nanoM 6. Ypende o eKOoJIONIKO] MPEKH, 3allITHTa eKONOIIKe Mpeske 06e3belyje
ce CIIpoBOlemEM MPOTIMCAHUX Mepa 3allTHTE Paji 04yBarba OUOJIOLIKE U IIPEACOHE Pa3HOBPCHOCTH,
ozipxuBor kopumhema 1 0OHaBJbama MPUPOIHKIX pecypea U Jobapa u yHamupehema samrruhennx
OAIPydja, THIIOBA CTAHHINTA M CTAHWINTA [MBJGHX BPCTA y CKIajy ca 3aKOHOM KOJHUM ce ypehyje
3alITHTa NPHPOJE, U JPYTHM HPOMHMCHMA, Ka0 M aKTHMa O Mporjallery samruheHnx noapydja u
MeljyrapoHuM yroBopuMa. C THM y BE3H, HEOIIXO/HO je IPUJPIKABATH Ce IpaBUiIa Ae(UHICAHUX Y
camoj Ypenbm, oj1 HacoBOM ,,Mepe 3alITHTe eKOJIOLIKE MpeXxe”.

V cknamy ca rope HaBelIeHUM M3Jaje ce Pemierme 0 yClIOBAMA 3alITHTE TIPHPOLIE 3a U3Pajy
OcHoBe rasioBama IIyMaMaM 3a ra3iuHCKy jeiuHuIty ,,boropuna I17”.

3a cBe Ipyre pajloBe/aKTHBHOCTH Ha IPEAMETHOM MOAPY Y]y, HIIM IPOMEHE [IAHCKE/IPOjeKTHE
JIOKYMEHTaIHj€, TOTPEOHO je MOIHETH HOBH 3aXTEB.




[image: image11.jpg]Ioxnocunan 3axTeBa je uatuo PemyGnuuxy aIMUHHCTPAaTHBHY Takcy, a ociobobeH je
ahara Takce 3a U34aBambe CTPYUHE OCHOBE 3 H3pajly Pemiersa o yCIOBHMa 3alTHTE IPHPOJE, TI0
‘TapurOM Gpojy 186a 3akoHa 0 peryGIMUKAM aIMHHUCTPATHBHUM TakcaMa (,Ciry’GeHH TIIaCHHUK
PC”, 6p. 43/03, 51/03-ucnp., 61/05, 101/05-xp. 3axon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-ycxnahenn nuH. u3H.,
55/12-ycxnahenn auu. ush., 93/12, 47/13-ycxinahenn qum. ush., 65/13- ap. 3axom, 57/14 - yexnahenu
JuH. w3H., 45/15 - ycknahenn nuH. usH., 83/15, 112/15, 50/16 - ycxuabenu au. usH., 61/17 -
yeknahenn nuH. u3H., 113/17, 3/18 - ucnp., 50/18 - ycxnahenn aun. ush., 95/18, 38/19 - ycxnahenu
JwH. u3H., 86/19, 90/19 - ucnp., 98/20 - ycxnahenn nuu. usH., 144/20, 62/21- ycknalenun uH. u3H.,
138/22, 54/23-ycknaljenn nuu. u3H. u 92/23, 59/24 - ycxnaljenu nuH. u3Hoc, 63/24 — n3MeHa u JIonyHa
ycknal)eHuX IUH. U3H., 94/24).

Toyka o IPABHOM CPE/ICTBY:

TIpoTuB oBoOT penrerna MojKe ce u3jaButy xanbda Biagu Pemy6imke Cpbuje y poxy ox 15 rana
01 1aHa eroBor npujema. JKanba ce npesaje HemocpejHO MHHUCTAPCTBY 3alITUTE XKHBOTHE CPEIHHE
y Beorpayy, Hemamuna 22-26, 11000 Beorpay uiu 1y TeM IowTe ca Z0Ka30M O yIUIaTH peryOiuke
aIMHHHCTpAaTHBHE TaKce y m3HoCy of 590 amuapa, mo TapugroM 6pojy 6 3akoHa o perryOmmuKuM
a/IMHHHCTPATHBHUM TaKcama (,,Ciryx6enu riracuux PC”, 6p. 43/03, 51/03 - ucmp., 61/05, 101/05 - np.
3aKoH, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 -ycknalenn juu. uznoc, 55/12 - ycxnalhenu nuH. usnoc, 93/12, 47/13
- ycknahienu JmH. u3Hoc, 65/13 - ip. 3akom, 57/14 - ycxnalhenu JuH. u3Hoc, 45/15 - ycknaljenn nuH.
usHoc, 83/15, 112/15, 50/16 - ycknahenu nus. usuoc, 61/17 - ycknahenn gus. usnoc, 113/17, 3/18 -
ucnp., 50/18 - yexnahenn aun. usnoe, 95/18, 38/19 - yeknahenn aun. ussoc, 86/19, 90/19 - ucp.,
98/20 - ycknahenu mus. usHoc, 144/20, 62/21 - ycknahenu quH. usHoc, 138/22, 54/23 - ycxahenn
JWMH. u3HOC 1 92/23, 59/24- ycknaljenu uH. usHoc, 63/24 — n3MeHa u JonyHa ycKiIaeHHuX JIUH. H3H.,
94/24).

OCTaBJBEHO:
él’[ ,,Cpbujauryme”

yneBap Muxajia [Tynuna 113,
-3aBoy 3a 3amTuTy npupoae Cpouje
Janancka 35, 11070, Hosu beorpan,
-CeKTop 3a Ha/[30p ¥ HPEBEHTHBHO JEIOBAE y JKMBOTHO] CPEIMHH,
Jp. ViBana Pu6apa 91, 11070 Hosu beorpan,
-ApxuBa.




МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
Важност ове Основе газдовање шумама је од 01.01.2027. до 31.12.2036. године. Ревизија ће се извршити по истеку важности ове Oснове газдовање шумама.

 
Прикупљање теренских података потребно је обавити током 2035. године, како би се обезбедио континуитет уређивања ове газдинске јединице.

Усаглашавање ове Основе газдовања шумама са законским прописима, вршено је током израде, а нарочито се водило рачуна о усаглашавању са одредбама Закона о шумама и Правилником о Основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници.

[image: image12.png]Odcek 3a uapady OcHoea - 3ajevap OcHoea za3doearba wymama IJ ,6ozosuna II*

OCHOBY H3paaHo :

Huxona Bypuh, ounn.unsic.wiym.

T "Tumouke myme' BosbeBai
JUAPEKTOP

,leméq% unmmywnmu eKomenay.

PyxoBogunan
IUIAHHPAKA Ia3 0Bakba mywnll%

Hluja: eHa, 0urm.unm.my.JF.
/e
\ %,
AN

VY




PAGE  
3

