ПД „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП” д.о.о.

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

ГЈ “ Чезава”

(2026– 2035)

# УВОД

## 1.1.	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Основа газдовања шумама је плански документ за десетогодишње газдовање шумама, који приказује стање шума, досадашње газдовање, одређене циљеве газдовања, обим планираних радова као и мере за постизање циљева. Обавеза израде основе газдовања шумама проистиче из одредби члана 22. и 25. Закона о шумама (Сл. гл. РС бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018-др. закон).

Газдинска јединица „Чезава“, којом управља и газдује ПД „Национални парк Ђердап“ ДОО преко радне јединице Добра, а према напред наведеном Закону о шумама припада шумском подручју Националног парка „Ђердап“ и Северној шумској области.

Министарство заштите животне средине, донело је Решење о условима заштите природе за израду основе за газдинску јединицу „Чезава“ број: 001878272 2025 14850 004 005 501 100 од 20.05.2025. године, у коме је дефинисано да се подручје газдинске јединице „Чезава“ налази у режиму I ( локалитети „Голубачки град“ „Бојана“ и „Клисура реке Брњице“), II (локалитети „Голубачка клисура“, „Кукурек“, „Љубковска котлина“ и „Црни врх“) и III степен заштите ( остали делови ), у оквиру заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“.

Министарство заштите животне средине, донело је Мишљење број: _______________ од ________________. године којим издаје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе из Решења број: _______________ од ________________ године.

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Чезава“, урађена је у складу са следећим законским и подзаконским актима:

- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

- Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18/24.);

- Правилник о начину и времену дознаке, додељивању дозначног жига, начину обележавања пањева бесправно посечених стабала, начину евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, односно књигама шумске кривице, облику и садржини дозначних жигова и жигова за шумску кривицу као и обрасцима дозначне књиге („Службени гласник РС“, број 110/21);

- Правилник о шумском реду („Службени гласник РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17, 87/21);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Службени гласник РС“ бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Службени гласник РС“ бр. 36/11);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закони 71/21);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“ бр. 35/10);

- Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/15);

- Правилник о проглашењу  и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста  биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“ бр. 31/12);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);

- Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Службени гласник РС“ бр. 11/90, 49/91);

- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09 и 19/25);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Службени гласник РС“ бр. 76/09);

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон, и 92/2023 - др. закон);

- Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Службени гласник РС“ бр. 2/12);

- Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/10);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон);

- Закон о националним парковима („Службени гласник РС“ бр. 84/15, 95/18) ;

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 94/2024);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 114/08);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21);

- Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);

- Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, бр. 72/17, 44/18-др.закон и 12/22);

- Закон  о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21, 62/2023 и 91/2025);

- Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/18, 95/18-др.закон и 92/2023 - др. закон);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 –одлука УС, 96/2015, 47/2017 –аутентично тумачење, 113/2017 –др. закон, 27/2018 –др. закон, 41/2018 –др. Закон, 9/2020 –др. Закон, 92/2023 и 91/2025);

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн., 15/2021 - доп. усклађених дин. изн., 15/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 - усклађени дин. изн., 99/2024 - усклађени дин. изн., 109/2025 и 118/2025 - усклађени дин. изн.);

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“ бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о стандардизацији („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 46/15);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/2010, 91/2010-исправке, 14/2016, 95/2018-др закон, 71/2021);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. Закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон, 62/2023, 94/2024 и 109/2025 - др. закони);

- Правилником о садржини плана развоја шумског подручја, односно плана развоја шума у националном парку („Сл. гл. РС“ бр. 145/14).

Основа је урађена у складу са одредбама Закона о шумама (Сл.гл. Републике Србије бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018), у даљем тексту Закон о шумама и Правилника о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евиденцији извршених радова и шумској хроници (Сл.гл. Републике Србије бр. 18 од 8.марта 2024.године.), у даљем тексту: Правилник основи газдовања шумама, а чине је:

	Текстуални део,

	Геореференцирана база података,

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Чезава“ урађена је за период од  01. 01. 2026. - 31. 12. 2035. године..

## 1.2.	ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА

### 1.2.1. Топографске прилике

Шуме ГЈ "Чезава"налазе се изнад села Брњица и припадају брдско-планинском реону. Географски положај овог шумског комплекса је следећи:

Заузима  простор од 21º  37'  до 21  52'  источне географске дужине и  између 44º  36' до 44  39' северне географске ширине.

Основни  правац  пружања ове газдинске јединице је исток - запад,  и  прати вододок  Дунава.  Основна  екеспозиција је северна,  а у мањој мери  су  заступљене источна, западна и јужна.

Газдинска  јединица у ближем окружењу има град Голубац,  село Брњицу,  на истоку село Добру и на југу село Раденка.

Газдинску јединицу просторно дефинишу три веће  целине:  слив  Чезаве,  слив Свиње  и  Раковице,  и  (карстни део на кречњаку) слив Брњичке реке и  Дунава  (од Голубца до села Брњица).

### 1.2.2. Границе

Основни  облик површине ове газдинске јединице,  утврђене њеном  спољном границом, у дводимензионалној пројекцији је потпуно неправилан.

Газдинска  јединица  је  притом делом уоквирена државним шумама и  то  на  истоку газдинском јединицом "Десна река" и на југу газдинском јединицом "Туманска река" – Црквене шуме.

Северна граница је Дунав,  скоро равна,  испрекидана,  окружује и одваја 1, 40, 46, 47, 85, 89, 90, 95, 96, 97 и 98 одељење.

Југозападна  граница полази са Дунава испред Голубачког града и пење се на плато и путем (КП 5767 и 5843) долази до чвора одељења 93/82. Одатле граница скреће на југ обавијајући 81,  80 и 79 одељење.  Граница испод коте 569 скреће на север  и пресеца окомито Брњичку реку.

Јужна граница прати  вододелницу измедју слива Раковице,  Свиње и Чезаве у овој  газдинској  јединици и слива Кључате.  Јужна граница,  идући на  исток,  спаја коте највиших висова Стрњак (598 m),  кота 544 m,  Крану лунг (604 m), Корновски вис (632 m),  а пре Писарског виса скреће на југ ка коти 564 m,  потом коти 576 m пратећи гребен  Курмеа  седеви.  Изнад Кључата скреће ка истоку ка коти 642 m,  а од  потеза Седам  липа  скреће на север ка врху Турска,  а потом кривуда гребеном  ка  Ранитовом врху, граница од Седам липа на север је истовремено и граница са газдинском јединицом "Десна река".

Граница газдинске јединице, као и границе одељења прописно су обележене у складу са   станддардом у шумарству.

### 1.2.3. Површина

Укупна површина ГЈ „Чезава“ износи 4.020,51 ha. Шуме и шумско земљиште заузимају површину од 3.953,38 ha или 98,3 % од укупне површине газдинске јединице, док остало земљиште заузима површину од 67,13 ha или 1,7 % од укупне површине поседа газдинске јединице.

Структура површина шуме и шумског земљишта је:

шуме и шумске културе заузимају површину од 3.942,18 ha или 99,7 % од површине шуме и шумског земљишта, односно 98,0 % од укупне површине газдинске јединице,
 шумско земљиште заузима површину од 11,20 ha или 0,3 % од површине шуме и шумског земљишта, односно 0,3 % од укупне површине газдинске јединице.

Површине осталог земљишта класификоване су као неплодно земљиште површине 41,83 ha или 62,3 % од површине осталог земљишта и земљиште за остале сврхе површине 25,30 ha или 37,7 % од површине осталог земљишта.

Табела 1.  Структура површина

| ВРСТА ЗЕМЉИШТА |  | УКУПНA ПOВРШИНA | ШУME И ШУMСКO ЗEMЉИШTE |  |  |  | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свeгa | Шумa | Шумскa културa | Шумскo зeмљиштe | Свeгa | Нeплoднo | Зa oст.сврхe | Tуђe зeмљиштe | Зaузeћe |
|  | ha | 4,020.51 | 3,953.38 | 3,939.99 | 2.19 | 11.20 | 67.13 | 41.83 | 25.30 |  |  |
| Укупнo | % | 100.0 | 98.3 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |
|  | % |  | 100.0 | 99.7 | 0.1 | 0.3 | 100.0 | 62.3 | 37.7 |  |  |
| Укупнo | % | 100.0 |  | 98.0 | 0.1 | 0.3 |  | 1.0 | 0.6 |  |  |

Табела 2.  Однос обрасле и необрасле површине

| ГЈ |  | Обрасло |  | Необрасло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | % | ha | % |
| Укупно | 4,020.51 | 3,942.18 | 98.1 | 78.33 | 1.9 |

Степен обраслости површине шумом и шумским културама од 98,1 %, генерално и са аспекта структуре необраслих површина, односно могућности за повећање шумовитости,  може се сматрати повољним.

## 1.3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНО СТАЊЕ

### 1.3.1.	Поседовно стање

Све катастарске парцеле газдинске јединице „Чезава“ регистроване су у Републичком геодетском заводу-Служба за катастар непокретности, као власништво Републике Србије, са правом коришћења ПД „Национални парк Ђердап“ д.о.о. Списак катастарских парцела са површинама је ажуриран на основу детаљних катастарских планова и ажурираних спискова парцела сајта Републичког геодетског завода www.katastar.rgz.gov.rs, а приказан по поменутим катастарским општинама према броју парцеле и површини, у табелама које се налазе на крају текстуалног дела основе.

Табела 3.  Однос обрасле и необрасле површине.

| КАТАСТАРСКА ОПШТИНА/ОПШТИНА | m2 |
| --- | --- |
| ГОЛУБАЦ | 1293 87 96 |
| БРЊИЦА | 1018 49 88 |
| ДОБРА | 1708 13 16 |
| УКУПНО ОПШТИНА ГОЛУБАЦ | 4020 51 00 |
| УКУПНО ГЈ | 4020 51 00 |

Укупна површина ове газдинске јединице износи 40,205,100 m2 , односно 4020 ha, 51 ari и 00 m2.

## 1.4.	РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Основна  карактеристика ове газдинске јединице је врло изражен рељеф терена са  честом сменом водотока који су одвојени оштрим гребенима и стрмим до врло  стрмим странама.

Изражена  конфигурација  терена условила је честе промене и  присуство  свих основних положаја (експонираности).

Главни  ток Чезаве,  Потока Свиња и Брњичке реке је правца југ-север,  а  и главне  вододелнице  идентичног су положаја у простору.  Гребенске стране које  падају према  бочним потоцима по правилу су источне,  западне и  северне  експозиције,  ређе јужне.

Надморске  висине се крећу од 70 м у Голубцу до 685 м (Јездин врх).

Општа експонираност газдинске јединице ''Чезава'' је према северу, мада се због развијеног рељефа јављају и источне и западне експозиције, а ређе јужне као и бројне међуекспозиције. Општа експонираност према северу условила је висинску распоред шумских заједница и врста дрвећа.

Већ  је истакнуто да се углавном ради о стрмим,  релативно ниским странама и нагиб је у већем делу комплекса изнад 20% -25%, неретко и изнад 30%.

У целини гледано геоморфолошке карактеристике овог подручја су врло  сложене са честом променом геоморфолошких облика и форми; уски и оштри гребени, стрме стране, плитке и дубоке увале.

У  пределу  газдинске  јединице  "Чезава"  делују  два  различита  комплекса еколошких фактора:

1. Први комплекс обухвата групу фактора опште климе са деловањем Љуковске котлине преко које пролазе утицаји из Панонског базена и са Карпата.

2. Други комплекс фактора обухвата испарења и магле Дунава које се уздижу до највиших  врхова масива;  затим велики број влажних долина;  сложен  јако дисециран  рељеф,  са  много  малих  брда која  се  хладе.

Овај други комплекс еколошких фактора је условио развитак богате,  мезофилне шумске  вегетације  са преовлађивањем букве,  граба,  липе и других,  док  је  први комплекс  фактора  дошао  до  изражаја на  стрмим,  присојним  падинама  и  изложеним гребенима (ужим) где су услови микроклиме повољни само за храст.  Наравно,  уз то су фрагменти шуме сладуна и цера одличан доказ деловања овог првог комплекса  еколошких фактора,  иако  на  већем делу Дјердапске обале доминирају китњакове  и  китњаково-грабове шуме,  иако су мале надморске висине. Много извора, потока и речица доприноси формирању  једне  свежије  климе,  повољне за мезофилну вегетацију.  Уз  то  високо планинско било штити овај предео од топлих јужних утицаја (Мишић, В. 1992.).

## 1.5.	ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Од река треба поменути Велику  Чезаву која готово својом целом дужином  протиче кроз  ову газдинску јединицу.  Правац кретања је са југа ка северу до улива у Дунав. Притоке Велике Чезаве су: Курчилов поток, Деонара поток, Мала Чезава, Асин поток, Велики поток и Мимедов поток.

Већа од претходне је Брњичка река која само једним делом протиче кроз  ову газдинску јединицу а код села Брњица се улива у Дунав.

У газдинском смислу је издиференцирано неколико основних сливова:

1.   слив Чезаве (одељења 2 - 39),

2.   слив Трпичанског потока (одељења 41 - 45),

3.   слив Свиње (одељења 48/1 - 64),

5.   слив Раковица потока (одељења 65 - 70),

6.   слив Брњичке реке (одељења 71 - 84),

7.   слив Дунава (одељења 1, 40, 46, 47/1, 47/2, 85, 86 - 96).

Богат мрежни систем водотока је једна од основних карактеристика изражености рељефа, а истовремено и елеменат микроклиме који условљава појаву различтих шумских врста и заједница.

Сви  водотоци  бар,  углавном  у својим горњим  деловима  (изузев  Дунава), представљају  чисту  питку  воду,  што је од значаја с обзиром  на  локалне  потребе обезбеђивања воде за пиће.

## 1.6.	КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

Климу једног краја или подручја чини скуп временских појава и процеса у атмосфери, која за простор газдинске јединице има обележје континенталности, са извесним специфичностима субхумидне климе. Климат за подручје газдинске јединице у основи одређују продор хладних ваздушних маса преко Ђердапа из Влашке низије и продор утицаја јадранско атланске климе са више падавина и влаге.

Прелаз из хладног (зимског) у топли (летњи) период релативно је краћи и оштрији, за разлику од прелаза из топлијег (летњег) у зимски (хладнији) који је дужи и постепенији.

Клима делује веома снажно на биљни свет. Она условљава углавном распоред у грађу биљног покривача. Клима делује скупно, али се често дешава да и њени поједини елементи делују посебно. Клима је важан чинилац у педогенези земљишта и лимитирајући фактор у развоју одређених биљних врста, преко температурних односа, величине и распореда водених токова идр.

Клима спада у услове средине од којих у извесним границама зависи појава и опстанак шуме као биљне формације.

Од нарочитог значаја је да климатски чиниоци утичу ма квалитет дрвне масе шумског дрвећа. Даље, климатски чиниоци појављују се у животу шуме и као посредни чиниоци. Они активно утичу у педогенетским процесима и на тај начин утичу на стварање посебних типова шумских земљишта.

Клима и шума се налазе у најтешњем међусобном утицају, јер се и шума као целина појављује као снажан посредан биолошки чинилац. Према климатској рејонизацији Србије,  газдинска јединица „Чезава”, спада у - климатски реон III и у њој влада континетална клима.

Сви климатолошки подаци су преузети из базе података Републичког Хидро метеоролошког завода Србије, са мерне станице Неготин, као је и дато у следћим табеларним приказима. Светска метеоролошка организација препоручила је дугогодишња осматрања, за оцену и анализу климатских истраживања једног подручја.

У складу са тим препорукама у овој основи газдовања шумама, коришћени су подаци осматрања за период од тридесет година, са Метеоролошке станице Неготин φ 44°14Н   λ 22°33Е   н.

в. 42 м, средње месечне, годишње и екстремне вредности за период 1991 – 2020.).

Температура ваздуха

Температурни параметри који важе за подручје ове газдинске јединице су дати у следећој табели:

Табела 4-Приказ температурних параметара по месецима.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормална вредност | 0.6 | 2.5 | 7.3 | 12.9 | 18.1 | 22.2 | 24.1 | 23.7 | 18.1 | 12.1 | 6.3 | 1.4 | 12.4 |
| Средња максимална | 4.2 | 6.9 | 12.8 | 18.7 | 23.9 | 28.0 | 30.4 | 30.5 | 24.8 | 17.8 | 10.3 | 4.7 | 17.8 |
| Средња минимална | -2.9 | -1.5 | 2.3 | 7.0 | 11.9 | 15.6 | 17.3 | 17.0 | 12.5 | 7.5 | 3.0 | -1.7 | 7.3 |
| Апсолутни максимум | 21.0 | 23.5 | 26.6 | 32.0 | 35.5 | 41.2 | 42.6 | 40.4 | 36.1 | 32.5 | 25.9 | 19.4 | 42.6 |
| Апсолутни минимум | -26.7 | -27.5 | -14.0 | -4.9 | 1.4 | 3.1 | 7.5 | 7.1 | 0.6 | -5.9 | -12.5 | -21.9 | -27.5 |
| Ср. бр. мразних дана | 21.6 | 16.1 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4 | 17.6 | 74.7 |
| Ср. бр. тропских дана | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 10.3 | 17.8 | 18.1 | 4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 52.4 |

Анализирајући предходну табелу видимо да на овом подручју влада типичан континентални тип температурног режима (просечан ход средњих температура ваздуха у току просечне године). Најтоплији месец је јули са просечном температуром 24,1°С, а најхладнији месец је јануар са просечном температуром од 0,6°С. Број мразних дана је 74,7, а број дана са тропским температурама 52,4. Просечна температура у вегетационом периоду је 19,7°С.

Хидрички режим

За живот и раст биљака су свакако не само најважнија, него и лимитирајућа два климатска елемента: то су енергетско - температурни услови и вода која је биљци стављана на располагање. Ова количина воде у земљишту, значи вишак или мањак падавинске воде у земљишту као и услови евапотранспирације - који опет зависи од температурних услова станишта и количина падавина - назива се хидрички биланс.

Хидрички режим подразумева просечан ток релативне влаге ваздуха у просечној години. Релативна влага ваздуха је однос између стварног притиска водене паре у атмосфери и максималног притиска водене паре при истој температури.

Табела 5-Приказ релативне влаге по месецима.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 79.5 | 74.7 | 67.1 | 64.6 | 65.1 | 62.7 | 59.3 | 60.2 | 67.0 | 76.1 | 81.4 | 81.9 | 70.0 |

Посматрајући претходну табелу видимо да је најсувљи период године лето, а највлажнија зима. Јесен је влажнија од пролећа, та разлика се смањујње са порастом надморске висине. Релативна влажност ваздуха је веома важна у летњем периоду, за раст и развој вегетације. Чак и у најсувљем периопду она не пада испод 60%.

Трајања сунчевог сјаја

Временска димензија глобалног Сунчевог зрачења мери се помоћу хелиографа и изражава се у дневном, месечном, сезонском и годишњем броју часова сијања Сунца.

Табела 6-броја ведрих и облачних дана.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 80.3 | 104.3 | 158.2 | 200.7 | 250.0 | 290.2 | 323.3 | 300.5 | 213.5 | 144.0 | 72.9 | 62.7 | 2200.6 |
| Број ведрих дана | 4.9 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 9.0 | 13.5 | 15.1 | 9.6 | 7.0 | 4.0 | 4.6 | 90.1 |
| Број облачних дана | 13.4 | 9.9 | 8.8 | 6.7 | 4.8 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 4.9 | 9.3 | 14.5 | 13.1 | 91.1 |

Најсунчанији месец у току године је јул, док најмање сунца у току године има у децембру. Ведрих дана у току године је 90, док је облачних 91. Јесен је сунчанији од пролећа.

Плувијометријски режим

Плувијометријски режим представља просечну расподелу падавина у току месеца и сезона у просечној години. У условима Србије важи континентални плувијометријски режим.

Табела 7-Приказ плувиметриског режима.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАДАВИНЕ (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. месечна сума | 47.9 | 46.7 | 46.3 | 48.8 | 57.8 | 61.3 | 55.7 | 42.7 | 54.6 | 57.2 | 56.0 | 60.0 | 635.0 |
| Маx. дневна сума | 48.6 | 35.2 | 40.6 | 44.9 | 66.5 | 66.3 | 137.1 | 62.1 | 161.3 | 61.6 | 47.4 | 55.9 | 161.3 |
| Ср. бр. дана >= 0.1 mm | 11.1 | 9.4 | 10.3 | 10.1 | 12.0 | 9.1 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 10 | 11.9 | 11.1 | 117.0 |
| Ср. бр. дана >= 10.0 mm | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 20.4 |

Максимална количина падавина је у јуну са вредностима месечних падавина већим од 61 mm, и са средњим бројем дана више од 10 mm падавина од 2,3 дана. Најсувљи месец је фебруар са мање од 46,3 mm падавина. Јесен је влажнија од пролећа. Просечна годичња сума падавина у вегетационом периоду је 635,0 mm.

Метеоролошке појаве

Метеоролошке појаве су падавине у виду снега, града, дани са маглом и снежни дани. Годишње снежних падавина има 22,3 дана, док се снежни пкривач задржава око 36,6 дан. Магловитих дана у години је око 24,8, док је градних 0,6.

Табела 8-параметри метеролошких појава.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЈАВЕ (број дана са....) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снегом | 7.1 | 5.1 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 5.0 | 22.3 |
| снежним покривачем | 13.2 | 9.3 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 8.8 | 36.6 |
| маглом | 6.7 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 5.4 | 6.0 | 24.8 |
| градом | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |

Ветар

За општу карактеристику климе од значаја је брзина, правац и честина јављања ветра. Све се ово одражава на вегетацију, као и на земљиште. На вегетацију у смислу увећавања транспирације биљака, увећања димензија круна и на изглед стабала, а на земљиште исушивањем.

У овом региону у току хладног дела године најчешћи су ветрови југоисточног и источног смера - Кошава.

Кошава је слаповит и доста јак ветар у североисточном делу Србије. Она дува долином Дунава - од Голупца па све до Вуковара.

Табела 9-Приказ средње месечне брзине ветрова.

| Релативна честина одређених категорија брзине (m/s) по правцима |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| правац/ брзина | 0.1-2 | 2.1-5 | 5.1-9 | >9.1 |
| N | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| NNE | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| ENE | 3.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| E | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| ESE | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| SE | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| SSE | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| S | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| SSW | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| SW | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| WSW | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 |
| W | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 0.2 |
| WNW | 3.0 | 8.1 | 1.8 | 0.4 |
| NW | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 |
| NNW | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| НАПОМЕНА Случајеви када се одређена појава није јавила и када је релативна честина 0 су у табелама обојени белом бојом |  |  |  |  |

Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 1981-2020.год.

.

Општи осврт:

Климатски услови одговарају за успешан развој биљног света, и шумске и травно-зељасте вегетације. Они су у знатној мери повољни и за опстанак и развој по саставу доста богате и бројне фауне у оквиру које и знатног броја ловне дивљачи.

Режим падавина и релативне влажности ваздуха уз услове рељефа од  којих зависе и хидрографске прилике подручја, обезбеђују довољне количине воде (за дивљач) у току читаве године.

Заступљеност чврстих падавина, посебно снега, повољна је мада повремено долази до већих снегова, с обзиром на то да добар склоп шуме углавном у знатној мери регулише и уједначава снежни покривач и не дозвољава на већим површинама формирање великих намета.

Са метеоролошко  -  климатолошког гледишта подручје Ђердапа је врло интересантно због његовог географског положаја.

Клима је, свакако, модифицирана под утицајем великих водених површина насталих преграђивањем река и стварањем вештачких хидроакумулација на самој планини и у подножју. Због свега наведеног, непроцењива је штета што на овом подручју нема климатолошке станице, јер са изградњом брана на рекама, створили су се додатни услови ради којих је требало употпунити њихову мрежу, ради добијања метеоролошких података, на основу којих би се могла радити анализа утицаја изградње бране и формирања акумулационог језера на климатолошке параметре.

Актуелне убрзане промене климе, којих смо сведоци, везане су највећим  делом за утицај човека на животну средину. Свакако да климатске промене значајно утичу и на шумске екосистеме и то на различите начине, а такође и они сами су битан фактор у регулисању климатских промена.  На нивоу Уједињених нација донета је оквирна конвенција о промени климе, као и  њен протокол из Кјота,  где је стратешки дефинисана неопходност рационалног коришћења шумских ресурса.

Сам процес планирање као и сви учесници у њему у будућности интегрисаним планирањем треба да  приступе подробнијим и стручнијим анализама климатских прилика у креирању нових планова газдовања шумским екосистемима.

## 1.7.	ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

Еколошко- биолошке- производне карактеристике биће наведене и приказане кроз детаљан  опис  еколошких  целина и јединица (типова шума) у оквиру њих у овом  шумском  комплексу (према Р. Цвјетићанину 2002. године, Б. Јовановићу и Н. Јовићу 1989. године и Б. Мишићу, 1992. године).

Наведени  аутори  издвојили  су у оквиру  овог  шумског  комплекса  неколико вегетацијских  типова  и еколошко - производних целина,  чији ће се опис приказати  у даљем  тексту.

Издвојене  су  и  картиране следеће шумске (еколошко - произодне)  целине  и њихове варијанте:

I   Шуме сладуна и цера (Quercetum fraineto - cerris serbicum);

II  Шуме храста китњака (Quercetum montanum);

III Брдске букове шуме (Fagetum submontanum serbicum);

IV  Шуме јавора и јасена (Aceri - Fraxinetum);

I Шуме сладуна и цера

1. Шума сладуна и цера са примесом китњака (Quercetum fraineto - cerris- варијанта са Carpinus orientalis и Q. petraea) на плитком до средње дубоком киселом смеђем земљишту на гнајсу.

Налази се на стрмијим странама на плитком до средње дубоком киселом  смеђем земљишту на гнајсу, на јужним и југозападним експозицијама. Ксеротермни  услови  омогућили су развој термофилних и  термо  - ксерофилних врста  (сладун,  цер, црни јасен, китњак, клен, бели граб и др.), а слична ситуација је и код приземне флоре.

У грађи заједнице учествују:

Спрат дрвећа: Quercus conferta, Quercus cerris, Quercus petraea.

Спрат жбуња:  Quercus conferta, Quercus cerris, Quercus petraea, Fraxinus ornus, Acer campestre, Carpinus orientalis.

Спрат приземне флоре: Quercus conferta, Fraxinus ornus, Quercus cerris,  Festuca heterpohyla, Poa nemoralis, Dactylis polygama, Veronica hamaedris, Melica uniflora, Euphorbia amygdaloides, Galium vernum, Rosa arvensis, Brachipodium silvaticum и Lathirus niger.

Ове  састојине  налазе се у мањим фрагментима на нижим положајима до 500  m надморске висине.  Под антропогеним утицајима претворене су у изданачке и даље су  у фази   регресивне  сукцесије.   У погледу производности, такође, налазе се у незадовољавајућем стању.

2. Ксерофилна мешовита шума храстова са грабићем (Musco - Quercetum confertae - cerris варијанта са  китњаком и грабићем) на врло јако еродираном и врло плитком смеђем земљишту на анфиболиту. Обухвата стрме стране, јужне, југо-западне и југо-источне експозиције.

Спрат дрвећа:  Quercus petraea, Quercus virgiliana, Carpinus orientalis, Quercus conferta, Quercus cerris.

Спрат жбуња:  Carpinus orintalis, Fraxinus ornus, Quercus petraea.

Спрат зељастих биљака: Musci, Galium pseudoavisatum,Thynus montanus, Heracium pilosella, Veronica officinalis, Poa nemoralis.

II Брдска шума храста китњака (Quercetum montanum Černj. ett Jov.)

Заступљена  је у фрагментима у овој газдинској јединици најчешће на јужним, југо-западним стрмим странама и пење се све до 600 м надморске висине.

Јавља се у две основне варијанте:

- типична шума храста китњака (subass. typicum),

- шуме храста китњака са примесом сладуна, цера и обичног граба.

Шуме храста китњака (subas. typicum) су нешто квалитетније али се ни оне не одликују високом продукционом способношћу. Друга  варијанта  обухвата углавном изданачке мешовите  састојине  китњака, цера са примесом сладуна и граба.

Антропогено  измењене,   одликују  се  слабим  производним  потенцијалом  и неопходно  их је временом мелиорисати у високи узгојни облик.  У овим састојинама  се запажају две генерације стабала,  од којих су старија са натрулим,  фенотипски  лошим изданачким стаблима китњака.

Спрат дрвећа:  Quercus petraea, Quercus cerris, Quercus conferta.

Спрат жбуња:  Quercus petraea, Carpinus orientalis, Crataegus mongyna,  Fraxinus ornus, Acer campestre, Carpinus betulus.

Спрат приземне флоре: Poa nemoralis, Thymus montanus, Viola silvestris, Dactylis polygama, Rubus tomentousus, Potentilla micratta, Galium vernum, Veronica chamaedrys, Galium pseudoaristatum,  Brachypodium silvaticum, Prunella vulgaris.

У типолошком смислу у оквиру ове газдинске јединице су издвојене:

2. Шуме китњака са примесом сладуна – церове шуме са грабићем  (Quercetum montanum sa C. orientalis) на плитком, у доњем делу скелетном киселом смеђем земљишту на гнајсу.

3. Ксерофитна шума китњака са маховинама (Musco-Quercetum montanum – варијанта са Carpinus orientalis) на еродираном, плитком скелетном киселом смеђем земљишту на гнајсу.

III Брдске букове шуме (Fagetum submontanum serbicum)

Ове шуме су у овој газдинској јединици заступљене у неколико варијанти:

1. Брдска шума букве (Fagetum submontanum lusuletosum или са Festuca drymea i Musci) на еродираном, плитком, скелетном смеђем земљишту на анфиболиту; Обухватају  састојине  изданачког  и високог  порекла,  на  стрмим  странама северне, северо-источне и источне експозиције.

Флористички састав истраживаних састојина је:

Спрат дрвећа:  Fagus moesiaca, понекад појединачно Carpinus betulus,

Спрат жбуња:  Fagus moesiaca.

Спрат зељастих биљака: Luzula nemorosa, Lathyrus vernus, Rubus hirtus, Musci, Galium vernum, Veronica chamaedrys, Poa nemoralis, Festuca drymea, Carex pilosa.

2. Брдска шума букве (Dentario - Fagetum submontanum) на средње дубоком до дубоком киселом смеђем земљишту на филиту. Обухвата северне стране, стрме, од 300-700 м надморске висине.

Спрат дрвећа чине: Fagus moesiaca, ретко и појединачно Carpinus betulus.

Спрат жбуња чини: Fagus moesiaca.

Спрат земљастих биљака: Festuca drymea, Carex pilosa, Rubus hyrtus, Carex digitata, Polystichum lobatum, Galeobdolum luteum, Aspidium filix mas.

Овај тип шуме је јаког склопа и често је готово без приземне флоре.

3. Брдска шума букве  (Fagetum submontanum nudum)  на дубоком смеђем земљишту на метагабру. Ове  састојине су често са заосталим стаблима предраста;  фрагментарно су  у виду издужених језика присутне у овом комплексу.

Спрат дрвећа чине: Fagus moesica и појединачно Carpinus betulus.

Спратжбуња: Fagus moesiaca, Corylus avellana и Carpinus betulus.

Спратприземнефлоре: Polystichum lobatum, Rubus hirtus, Viola silvestris, Hedera helix, Lathurnus vernus.

Ово  је  у  производном  смислу,  производнији тип шуме  од  претходна  два, регистрована у овој газдинској јединици.

4. Брдска шума букве (Luzulo-Fagetum submontanum) на плитким киселим смеђим земљиштима на гнајсевима.

Овај тип шуме обухвата плитке, стрме терене.

Осим букве у њему појединачно се јављају китњак, клен и јавор.

5.Шуме јавора и јасена ( Aceri - Fraxinetum ) на плитким смеђим земљиштима на андезиту. Ова заједница се јавља у мањим крпама у горњим положајима газдинске јединице на великим нагибима, на којима често скелет избија на површину.

Како је незнатно присутна и није посебно издвајана у састојине нема већег значаја у газдинском смислу, сем као индикатор при избору врсте дрвећа у будућности у овим шумама.

## 1.8. АНТРОПОГЕНИ УТИЦАЈ НА ШУМСКЕ ЕКОСИСТЕМЕ

Национални парк „Ђердап” представља просторно и еколошки веома сложено подручје у коме се преплићу природне вредности од националног и међународног значаја са бројним интересима локалног становништва, привреде, туризма, инфраструктуре и коришћења природних ресурса. Због специфичног географског положаја, развијене саобраћајне инфраструктуре и атрактивности простора, подручје Националног парка изложено је различитим облицима антропогеног притиска који у мањој или већој мери утичу на стање шумских екосистема.

Антропогени утицаји огледају се пре свега кроз развој туристичких активности, повећан број посетилаца, изградњу и коришћење саобраћајне и туристичке инфраструктуре, бесправну градњу, експлоатацију природних ресурса, као и присуство насеља и пољопривредних површина у непосредној близини шумских комплекса. Додатни притисци на шумске екосистеме настају услед коришћења шумских путева, рекреативних активности, сакупљања шумских плодова и лековитог биља, као и појаве нелегалних активности попут бесправне сече, одлагања отпада и неконтролисаног кретања ван постојећих комуникација.

Посебан проблем представља фрагментација и деградација станишта у појединим деловима Националног парка, што може довести до нарушавања природне структуре шумских екосистема, смањења биолошке разноврсности и угрожавања ретких, реликтних и заштићених врста флоре и фауне. Интензивнији боравак људи у осетљивим природним целинама може изазвати узнемиравање животињских врста, нарочито птица гнездарица и крупних сисара, као и повећан ризик од појаве шумских пожара.

Поред директних антропогених утицаја, значајан проблем представљају и посредни утицаји, пре свега климатске промене, које у комбинацији са антропогеним факторима додатно утичу на стабилност шумских екосистема. Појава сушних периода, екстремних температура и деградације земљишта повећава осетљивост шума на биотичке и абиотичке факторе, што може условити слабљење виталности шумских састојина.

Имајући у виду значај Националног парка „Ђердап” као подручја изузетних природних вредности, неопходно је спроводити мере заштите и одрживог управљања које ће омогућити очување природних екосистема, биодиверзитета и пејзажних вредности, уз истовремено усклађивање потреба локалног становништва, привредних активности и заштите природе.

# 2.0.	СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕИХ МЕРА

## 2.1.	СТАЊЕ ШУМА

### 2.1.1. Стање шума намени

Све шуме ове газдинске јединице сврстане су у четири основне наменске целине:

- 58- НАЦИОНАЛНИ ПАРК - РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА

- 59- НАЦИОНАЛНИ ПАРК - РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА

- 60- НАЦИОНАЛНИ ПАРК - РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА

У складу са глобалном наменом подручја Ђердапа и специфичностима њених појединих делова, на целој површини ове газдинске јединице дефинисана је глобална намена:

- 17 – ГЛОБАЛНА НАМЕНА – НАЦИОНАЛНИ ПАРК

Структура и заступљеност површина, запремине и запреминског прираста по наменским целинама приказан је у следећем табеларном прегледу:

Табела 13-Приказ стања основне намене.

| Основна намена | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 822.38 | 20.9% | 69,151.8 | 8.2% | 84.1 | 1,404.2 | 9.3% | 1.7 | 2.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 805.85 | 20.4% | 188,671.0 | 22.4% | 234.1 | 3,349.3 | 22.2% | 4.2 | 1.8 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 2,313.95 | 58.7% | 582,628.7 | 69.3% | 251.8 | 10,300.5 | 68.4% | 4.5 | 1.8 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

Зоне заштите у оквиру ГЈ „Чезава” утврђене су у складу са режимима заштите Националног парка „Ђердап”, са циљем очувања и унапређења шумских екосистема, биодиверзитета и природних вредности овог подручја.

У газдинској јединици доминирају подручја III степена заштите која обухватају 58,7 % укупне обрасле површине. Подручја I степена заштите заступљена су на 20,9 % обрасле површине, док подручја II степена заштите заузимају 20,4 % укупне обрасле површине газдинске јединице.

Производни показатељи значајно се разликују у зависности од режима заштите. Највећа просечна запремина утврђена је у састојинама III степена заштите и износи 251,8 m³/ha, док је у II степену заштите 234,1 m³/ha. Најнижа просечна запремина забележена је у састојинама I степена заштите и износи 84,1 m³/ha, што је условљено специфичним карактеристикама ових шума, степеном очуваности и ограниченим газдинским интервенцијама.

Просечан текући запремински прираст на нивоу газдинске јединице износи 3,8 m³/ha, при чему су највеће вредности забележене у састојинама III степена заштите (4,5 m³/ha), затим у II степену заштите (4,2 m³/ha), док је најнижи прираст у шумама I степена заштите и износи 1,7 m³/ha.

Укупна запремина у ГЈ „Чезава” износи 840.451,4 m³, а укупан запремински прираст 15.054,1 m³. Просечна запремина на нивоу газдинске јединице износи 213,2 m³/ha.

### 2.1.3.	Стање шума по газдинским типовима

Газдински типови обухватају све шуме са приближно једнаким састојинским карактеристикама и сличним дугорочним циљевима. Упутства за Газдовање (саставни део Правилника о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници) за сваки ГАЗДИНСКИ ТИП описују најсврсисходнији начин да се из постојећег стања шума дође до жељеног циља у ближој или даљој будућности.

Сваки Газдински тип се карактерише доминантом врстом дрвећа, док су унутар сваког газдинског типа дефинисани газдински третмани према узгојној групи у којој се налази конкретна састојина на терену. Упутства за газдовање појединим газдинским типовима дају предлог циљева газдовања и мера за њихово остварење у целокупном току развоја једне састојине од настанка до завршетка производног процеса. Упутства су намењена шумарској пракси и писана су једноставним  језиком са доста нумеричких индикатора.

У следећој табели приказано је стање по газдинским типовима у оквиру наменских целина али и као рекапитулација на нивоу газдинске јединице.

Табела 14-Приказ стања газдинских типова по основним наменама.

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 65.74 | 1.7% | 25,397.3 | 3.0% | 386.3 | 385.7 | 2.6% | 5.9 | 1.5 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 183.40 | 4.7% | 32,453.9 | 3.9% | 177.0 | 711.8 | 4.7% | 3.9 | 2.2 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 28.40 | 0.7% | 4,493.0 | 0.5% | 158.2 | 114.4 | 0.8% | 4.0 | 2.5 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 27.88 | 0.7% | 4,072.0 | 0.5% | 146.1 | 90.8 | 0.6% | 3.3 | 2.2 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 19.98 | 0.5% | 1,743.5 | 0.2% | 87.3 | 70.8 | 0.5% | 3.5 | 4.1 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.54 | 0.0% | 293.1 | 0.0% | 190.3 | 8.1 | 0.1% | 5.3 | 2.8 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 3.68 | 0.1% | 699.0 | 0.1% | 189.9 | 22.6 | 0.2% | 6.1 | 3.2 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 491.76 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 822.38 | 20.9% | 69,151.8 | 8.2% | 84.1 | 1,404.2 | 9.3% | 1.7 | 2.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 12.87 | 0.3% | 1,263.9 | 0.2% | 98.2 | 31.6 | 0.2% | 2.5 | 2.5 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 533.22 | 13.5% | 145,473.3 | 17.3% | 272.8 | 2,388.4 | 15.9% | 4.5 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 144.57 | 3.7% | 23,329.5 | 2.8% | 161.4 | 484.6 | 3.2% | 3.4 | 2.1 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 17.08 | 0.4% | 3,882.0 | 0.5% | 227.3 | 57.9 | 0.4% | 3.4 | 1.5 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 20.44 | 0.5% | 4,725.9 | 0.6% | 231.2 | 89.3 | 0.6% | 4.4 | 1.9 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 18.59 | 0.5% | 2,644.5 | 0.3% | 142.3 | 61.6 | 0.4% | 3.3 | 2.3 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2.03 | 0.1% | 196.9 | 0.0% | 97.0 | 3.1 | 0.0% | 1.5 | 1.6 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 7.08 | 0.2% | 372.8 | 0.0% | 52.7 | 8.2 | 0.1% | 1.2 | 2.2 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 15.96 | 0.4% | 1,738.1 | 0.2% | 108.9 | 49.0 | 0.3% | 3.1 | 2.8 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 10.70 | 0.3% | 3,965.7 | 0.5% | 370.6 | 147.5 | 1.0% | 13.8 | 3.7 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.70 | 0.1% | 702.1 | 0.1% | 260.0 | 13.1 | 0.1% | 4.9 | 1.9 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.45 | 0.0% | 376.3 | 0.0% | 259.5 | 15.1 | 0.1% | 10.4 | 4.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 19.16 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 805.85 | 20.4% | 188,671.0 | 22.4% | 234.1 | 3,349.3 | 22.2% | 4.2 | 1.8 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 1,509.69 | 38.3% | 451,506.5 | 53.7% | 299.1 | 7,424.5 | 49.3% | 4.9 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 400.73 | 10.2% | 70,626.7 | 8.4% | 176.2 | 1,420.2 | 9.4% | 3.5 | 2.0 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 119.79 | 3.0% | 18,011.2 | 2.1% | 150.4 | 370.4 | 2.5% | 3.1 | 2.1 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 101.02 | 2.6% | 13,201.4 | 1.6% | 130.7 | 266.8 | 1.8% | 2.6 | 2.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 91.64 | 2.3% | 12,054.5 | 1.4% | 131.5 | 278.0 | 1.8% | 3.0 | 2.3 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 7.68 | 0.2% | 966.2 | 0.1% | 125.8 | 24.0 | 0.2% | 3.1 | 2.5 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 7.79 | 0.2% | 584.8 | 0.1% | 75.1 | 12.7 | 0.1% | 1.6 | 2.2 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 24.38 | 0.6% | 2,327.7 | 0.3% | 95.5 | 83.6 | 0.6% | 3.4 | 3.6 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 28.97 | 0.7% | 7,718.7 | 0.9% | 266.4 | 251.5 | 1.7% | 8.7 | 3.3 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 16.05 | 0.4% | 4,023.5 | 0.5% | 250.7 | 110.0 | 0.7% | 6.9 | 2.7 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 4.90 | 0.1% | 1,544.2 | 0.2% | 315.1 | 56.8 | 0.4% | 11.6 | 3.7 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.77 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 2,313.95 | 58.7% | 582,628.7 | 69.3% | 251.8 | 10,300.5 | 68.4% | 4.5 | 1.8 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

У оквиру шума издвојених у I степен заштите најзаступљенији газдински типови су:

• 21120 – Изданачке мешовите шуме букве, површине 183,40 ha, са просечном запремином 177,0 m³/ha.
• 21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 65,74 ha, са просечном запремином 386,3 m³/ha.
• 2620 – Изданачке мешовите шуме храстова, површине 28,40 ha, са просечном запремином 158,2 m³/ha.
• 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ, површине 27,88 ha, са просечном запремином 146,1 m³/ha.

У оквиру шума издвојених у II степен заштите најзаступљенији газдински типови су:

• 21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 533,22 ha, са просечном запремином 272,8 m³/ha.
• 21120 – Изданачке мешовите шуме букве, површине 144,57 ha, са просечном запремином 161,4 m³/ha.
• 2510 – Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера, површине 20,44 ha, са просечном запремином 231,2 m³/ha.
• 2620 – Изданачке мешовите шуме храстова, површине 18,59 ha, са просечном запремином 142,3 m³/ha.
• 21121 – Изданачке мешовите шуме букве – Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара, површине 17,08 ha, са просечном запремином 227,3 m³/ha.

У оквиру шума издвојених у III степен заштите најзаступљенији газдински типови су:

• 21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 1.509,69 ha, са просечном запремином 299,1 m³/ha.
• 21120 – Изданачке мешовите шуме букве, површине 400,73 ha, са просечном запремином 176,2 m³/ha.
• 21121 – Изданачке мешовите шуме букве – Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара, површине 119,79 ha, са просечном запремином 150,4 m³/ha.
• 2510 – Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера, површине 101,02 ha, са просечном запремином 130,7 m³/ha.
• 2620 – Изданачке мешовите шуме храстова, површине 91,64 ha, са просечном запремином 131,5 m³/ha.

У оквиру појединих газдинских типова четинара мање површине заузимају високе мешовите шуме борова, смрче и осталих четинара, које су углавном настале вештачким подизањем и одликују се релативно високим вредностима просечне запремине и запреминског прираста. Такође, у свим степенима заштите евидентиране су површине шибљака, шикара и жбунасте вегетације, које и као такве имају значајну улогу у очувању биодиверзитета и заштити станишта.

Табела 15-Приказ стања газдинских типова на нивоу газдинске јединице.

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 12.87 | 0.3% | 1,263.9 | 0.2% | 98.2 | 31.6 | 0.2% | 2.5 | 2.5 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 2,108.65 | 53.5% | 622,377.0 | 74.1% | 295.2 | 10,198.6 | 67.7% | 4.8 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 728.70 | 18.5% | 126,410.1 | 15.0% | 173.5 | 2,616.5 | 17.4% | 3.6 | 2.1 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 136.87 | 3.5% | 21,893.1 | 2.6% | 160.0 | 428.4 | 2.8% | 3.1 | 2.0 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 121.46 | 3.1% | 17,927.3 | 2.1% | 147.6 | 356.1 | 2.4% | 2.9 | 2.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 138.63 | 3.5% | 19,192.1 | 2.3% | 138.4 | 454.0 | 3.0% | 3.3 | 2.4 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 9.71 | 0.2% | 1,163.1 | 0.1% | 119.8 | 27.0 | 0.2% | 2.8 | 2.3 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 42.75 | 1.1% | 5,029.6 | 0.6% | 117.7 | 111.8 | 0.7% | 2.6 | 2.2 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 60.32 | 1.5% | 5,809.3 | 0.7% | 96.3 | 203.4 | 1.4% | 3.4 | 3.5 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 41.21 | 1.0% | 11,977.5 | 1.4% | 290.6 | 407.2 | 2.7% | 9.9 | 3.4 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 22.43 | 0.6% | 5,424.6 | 0.6% | 241.8 | 145.7 | 1.0% | 6.5 | 2.7 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 6.35 | 0.2% | 1,920.5 | 0.2% | 302.4 | 71.9 | 0.5% | 11.3 | 3.7 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 511.69 | 13.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

На нивоу газдинске јединице најзаступљеније газдински типови су:

• 21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 2.108,65 ha (53,5%), са просечном запремином 295,2 m³/ha.
• 21120 – Изданачке мешовите шуме букве, површине 728,70 ha (18,5%), са просечном запремином 173,5 m³/ha.
• 51730 – Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација, површине 511,69 ha (13,0%).
• 2620 – Изданачке мешовите шуме храстова, површине 138,63 ha (3,5%), са просечном запремином 138,4 m³/ha.
• 21121 – Изданачке мешовите шуме букве – Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара, површине 136,87 ha (3,5%), са просечном запремином 160,0 m³/ha.
• 2510 – Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера, површине 121,46 ha (3,1%), са просечном запремином 147,6 m³/ha.

### 2.1.4.	Стање шума по пореклу и очуваности

У зависности од степена очуваности, а независно од порекла, све састојине ове газдинске јединице  сврстане су у три категорије-очуване, разређене и девастиране састојине. Стање шума по пореклу и очуваности, на нивоу основне намене и сумарно на нивоу газдинске јединице, приказано је у наредним табелама.

Састојине по пореклу се разврставају на:

•	високе шуме (настале из семена);

•	вештачки подигнуте шуме (настале садњом или сетвом);

•	изданачке шуме.

Састојине по очуваности су разврстане:

•	очуване – које по степену обраслости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу;

•	разређене – састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета и могу дочекати зрелост за сечу;

•	девастиране – превише разређене састојине

Табела 16-Приказ порекла и очуваности.

| Порекло/Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 17.93 | 0.5% | 1,523.2 | 0.2% | 85.0 | 62.1 | 0.4% | 3.5 | 4.1 |
| 1 - очувана састојина | 17.93 | 0.5% | 1,523.2 | 0.2% | 85.0 | 62.1 | 0.4% | 3.5 | 4.1 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.32 | 0.0% | 22.0 | 0.0% | 68.6 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 2.3 |
| 2 - разређена састојина | 0.32 | 0.0% | 22.0 | 0.0% | 68.6 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 2.3 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1.17 | 0.0% | 113.7 | 0.0% | 97.1 | 4.4 | 0.0% | 3.8 | 3.9 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 1.17 | 0.0% | 113.7 | 0.0% | 97.1 | 4.4 | 0.0% | 3.8 | 3.9 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 19.42 | 0.5% | 1,658.8 | 0.2% | 85.4 | 67.0 | 0.4% | 3.5 | 4.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.54 | 0.0% | 293.1 | 0.0% | 190.3 | 8.1 | 0.1% | 5.3 | 2.8 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 3.68 | 0.1% | 699.0 | 0.1% | 189.9 | 22.6 | 0.2% | 6.1 | 3.2 |
| 1 - очувана састојина | 5.22 | 0.1% | 992.1 | 0.1% | 190.1 | 30.7 | 0.2% | 5.9 | 3.1 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 5.22 | 0.1% | 992.1 | 0.1% | 190.1 | 30.7 | 0.2% | 5.9 | 3.1 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 53.10 | 1.3% | 22,657.4 | 2.7% | 426.7 | 334.9 | 2.2% | 6.3 | 1.5 |
| 1 - очувана састојина | 53.10 | 1.3% | 22,657.4 | 2.7% | 426.7 | 334.9 | 2.2% | 6.3 | 1.5 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 12.64 | 0.3% | 2,739.9 | 0.3% | 216.8 | 50.8 | 0.3% | 4.0 | 1.9 |
| 2 - разређена састојина | 12.64 | 0.3% | 2,739.9 | 0.3% | 216.8 | 50.8 | 0.3% | 4.0 | 1.9 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 65.74 | 1.7% | 25,397.3 | 3.0% | 386.3 | 385.7 | 2.6% | 5.9 | 1.5 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.56 | 0.0% | 84.7 | 0.0% | 151.2 | 3.8 | 0.0% | 6.7 | 4.4 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 23.57 | 0.6% | 3,579.3 | 0.4% | 151.9 | 79.6 | 0.5% | 3.4 | 2.2 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 10.04 | 0.3% | 1,080.6 | 0.1% | 107.6 | 24.9 | 0.2% | 2.5 | 2.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 32.39 | 0.8% | 10,855.9 | 1.3% | 335.2 | 172.8 | 1.1% | 5.3 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 66.56 | 1.7% | 15,600.5 | 1.9% | 234.4 | 281.1 | 1.9% | 4.2 | 1.8 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 18.36 | 0.5% | 3,412.4 | 0.4% | 185.9 | 89.5 | 0.6% | 4.9 | 2.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 133.13 | 3.4% | 20,126.8 | 2.4% | 151.2 | 510.2 | 3.4% | 3.8 | 2.5 |
| 2 - разређена састојина | 151.49 | 3.8% | 23,539.2 | 2.8% | 155.4 | 599.7 | 4.0% | 4.0 | 2.5 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 4.31 | 0.1% | 492.7 | 0.1% | 114.3 | 11.2 | 0.1% | 2.6 | 2.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 17.88 | 0.5% | 1,471.2 | 0.2% | 82.3 | 28.8 | 0.2% | 1.6 | 2.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 22.19 | 0.6% | 1,963.9 | 0.2% | 88.5 | 40.0 | 0.3% | 1.8 | 2.0 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 240.24 | 6.1% | 41,103.6 | 4.9% | 171.1 | 920.7 | 6.1% | 3.8 | 2.2 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 491.76 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 491.76 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 491.76 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 822.38 | 20.9% | 69,151.8 | 8.2% | 84.1 | 1,404.2 | 9.3% | 1.7 | 2.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.52 | 0.0% | 135.3 | 0.0% | 260.3 | 4.7 | 0.0% | 8.9 | 3.4 |
| 1 - очувана састојина | 0.52 | 0.0% | 135.3 | 0.0% | 260.3 | 4.7 | 0.0% | 8.9 | 3.4 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 2.10 | 0.1% | 275.3 | 0.0% | 131.1 | 7.3 | 0.0% | 3.5 | 2.7 |
| 2 - разређена састојина | 2.10 | 0.1% | 275.3 | 0.0% | 131.1 | 7.3 | 0.0% | 3.5 | 2.7 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 2.62 | 0.1% | 410.6 | 0.0% | 156.7 | 12.0 | 0.1% | 4.6 | 2.9 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 9.90 | 0.3% | 3,872.7 | 0.5% | 391.2 | 144.5 | 1.0% | 14.6 | 3.7 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.09 | 0.0% | 396.6 | 0.0% | 363.8 | 5.9 | 0.0% | 5.4 | 1.5 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.45 | 0.0% | 376.3 | 0.0% | 259.5 | 15.1 | 0.1% | 10.4 | 4.0 |
| 1 - очувана састојина | 12.44 | 0.3% | 4,645.5 | 0.6% | 373.4 | 165.6 | 1.1% | 13.3 | 3.6 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 0.80 | 0.0% | 93.0 | 0.0% | 116.3 | 3.0 | 0.0% | 3.8 | 3.2 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.61 | 0.0% | 305.6 | 0.0% | 189.8 | 7.2 | 0.0% | 4.4 | 2.3 |
| 2 - разређена састојина | 2.41 | 0.1% | 398.6 | 0.0% | 165.4 | 10.2 | 0.1% | 4.2 | 2.6 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 14.85 | 0.4% | 5,044.1 | 0.6% | 339.7 | 175.7 | 1.2% | 11.8 | 3.5 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 5.07 | 0.1% | 944.8 | 0.1% | 186.4 | 24.2 | 0.2% | 4.8 | 2.6 |
| 1 - очувана састојина | 5.07 | 0.1% | 944.8 | 0.1% | 186.4 | 24.2 | 0.2% | 4.8 | 2.6 |
| Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 5.07 | 0.1% | 944.8 | 0.1% | 186.4 | 24.2 | 0.2% | 4.8 | 2.6 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2.03 | 0.1% | 196.9 | 0.0% | 97.0 | 3.1 | 0.0% | 1.5 | 1.6 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 10.57 | 0.3% | 3,180.2 | 0.4% | 300.9 | 61.3 | 0.4% | 5.8 | 1.9 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 434.27 | 11.0% | 127,634.9 | 15.2% | 293.9 | 2,046.2 | 13.6% | 4.7 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 446.87 | 11.3% | 131,012.0 | 15.6% | 293.2 | 2,110.6 | 14.0% | 4.7 | 1.6 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 9.01 | 0.2% | 1,533.5 | 0.2% | 170.2 | 27.6 | 0.2% | 3.1 | 1.8 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 92.47 | 2.3% | 16,780.5 | 2.0% | 181.5 | 315.1 | 2.1% | 3.4 | 1.9 |
| 2 - разређена састојина | 101.48 | 2.6% | 18,314.0 | 2.2% | 180.5 | 342.7 | 2.3% | 3.4 | 1.9 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 0.86 | 0.0% | 12.1 | 0.0% | 14.1 | 0.3 | 0.0% | 0.4 | 2.8 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 1.41 | 0.0% | 113.0 | 0.0% | 80.2 | 2.9 | 0.0% | 2.0 | 2.5 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 2.27 | 0.1% | 125.2 | 0.0% | 55.1 | 3.2 | 0.0% | 1.4 | 2.6 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 550.62 | 14.0% | 149,451.2 | 17.8% | 271.4 | 2,456.5 | 16.3% | 4.5 | 1.6 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 12.49 | 0.3% | 1,231.2 | 0.1% | 98.6 | 30.8 | 0.2% | 2.5 | 2.5 |
| 2 - разређена састојина | 12.49 | 0.3% | 1,231.2 | 0.1% | 98.6 | 30.8 | 0.2% | 2.5 | 2.5 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 25.73 | 0.7% | 2,735.6 | 0.3% | 106.3 | 71.8 | 0.5% | 2.8 | 2.6 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 0.38 | 0.0% | 32.8 | 0.0% | 86.2 | 0.8 | 0.0% | 2.1 | 2.5 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 26.11 | 0.7% | 2,768.4 | 0.3% | 106.0 | 72.6 | 0.5% | 2.8 | 2.6 |
| Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 38.60 | 1.0% | 3,999.6 | 0.5% | 103.6 | 103.4 | 0.7% | 2.7 | 2.6 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 8.04 | 0.2% | 757.3 | 0.1% | 94.2 | 18.2 | 0.1% | 2.3 | 2.4 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 8.72 | 0.2% | 1,889.6 | 0.2% | 216.7 | 42.1 | 0.3% | 4.8 | 2.2 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 41.71 | 1.1% | 10,762.6 | 1.3% | 258.0 | 193.9 | 1.3% | 4.6 | 1.8 |
| 1 - очувана састојина | 58.47 | 1.5% | 13,409.5 | 1.6% | 229.3 | 254.3 | 1.7% | 4.3 | 1.9 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 17.08 | 0.4% | 3,882.0 | 0.5% | 227.3 | 57.9 | 0.4% | 3.4 | 1.5 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 5.30 | 0.1% | 570.2 | 0.1% | 107.6 | 18.8 | 0.1% | 3.5 | 3.3 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 5.34 | 0.1% | 297.1 | 0.0% | 55.6 | 6.3 | 0.0% | 1.2 | 2.1 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 1.52 | 0.0% | 182.4 | 0.0% | 120.0 | 4.4 | 0.0% | 2.9 | 2.4 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 36.57 | 0.9% | 5,206.0 | 0.6% | 142.4 | 120.3 | 0.8% | 3.3 | 2.3 |
| 2 - разређена састојина | 65.81 | 1.7% | 10,137.6 | 1.2% | 154.0 | 207.8 | 1.4% | 3.2 | 2.0 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 1.74 | 0.0% | 75.7 | 0.0% | 43.5 | 1.9 | 0.0% | 1.1 | 2.5 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 8.35 | 0.2% | 572.5 | 0.1% | 68.6 | 15.0 | 0.1% | 1.8 | 2.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 40.56 | 1.0% | 4,625.4 | 0.6% | 114.0 | 98.5 | 0.7% | 2.4 | 2.1 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 50.65 | 1.3% | 5,273.6 | 0.6% | 104.1 | 115.4 | 0.8% | 2.3 | 2.2 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 174.93 | 4.4% | 28,820.7 | 3.4% | 164.8 | 577.5 | 3.8% | 3.3 | 2.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 19.16 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 19.16 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 19.16 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 805.85 | 20.4% | 188,671.0 | 22.4% | 234.1 | 3,349.3 | 22.2% | 4.2 | 1.8 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 2.35 | 0.1% | 231.2 | 0.0% | 98.4 | 8.8 | 0.1% | 3.7 | 3.8 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1.01 | 0.0% | 86.6 | 0.0% | 85.8 | 2.2 | 0.0% | 2.1 | 2.5 |
| 1 - очувана састојина | 3.36 | 0.1% | 317.8 | 0.0% | 94.6 | 10.9 | 0.1% | 3.2 | 3.4 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1.46 | 0.0% | 151.3 | 0.0% | 103.7 | 4.6 | 0.0% | 3.2 | 3.1 |
| 2 - разређена састојина | 1.46 | 0.0% | 151.3 | 0.0% | 103.7 | 4.6 | 0.0% | 3.2 | 3.1 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.63 | 0.0% | 29.6 | 0.0% | 47.0 | 1.0 | 0.0% | 1.6 | 3.4 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 0.63 | 0.0% | 29.6 | 0.0% | 47.0 | 1.0 | 0.0% | 1.6 | 3.4 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 5.45 | 0.1% | 498.8 | 0.1% | 91.5 | 16.5 | 0.1% | 3.0 | 3.3 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 16.33 | 0.4% | 4,944.7 | 0.6% | 302.8 | 142.4 | 0.9% | 8.7 | 2.9 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 11.23 | 0.3% | 3,379.8 | 0.4% | 301.0 | 91.9 | 0.6% | 8.2 | 2.7 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.18 | 0.0% | 497.2 | 0.1% | 421.4 | 16.1 | 0.1% | 13.6 | 3.2 |
| 1 - очувана састојина | 28.74 | 0.7% | 8,821.7 | 1.0% | 306.9 | 250.4 | 1.7% | 8.7 | 2.8 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 9.50 | 0.2% | 2,059.6 | 0.2% | 216.8 | 95.2 | 0.6% | 10.0 | 4.6 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 4.82 | 0.1% | 643.7 | 0.1% | 133.6 | 18.1 | 0.1% | 3.8 | 2.8 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 3.72 | 0.1% | 1,047.0 | 0.1% | 281.4 | 40.7 | 0.3% | 10.9 | 3.9 |
| 2 - разређена састојина | 18.04 | 0.5% | 3,750.3 | 0.4% | 207.9 | 154.0 | 1.0% | 8.5 | 4.1 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.14 | 0.1% | 714.5 | 0.1% | 227.5 | 13.9 | 0.1% | 4.4 | 1.9 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 3.14 | 0.1% | 714.5 | 0.1% | 227.5 | 13.9 | 0.1% | 4.4 | 1.9 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 49.92 | 1.3% | 13,286.4 | 1.6% | 266.2 | 418.3 | 2.8% | 8.4 | 3.1 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| 1 - очувана састојина | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 6.28 | 0.2% | 776.0 | 0.1% | 123.6 | 19.4 | 0.1% | 3.1 | 2.5 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 15.41 | 0.4% | 2,956.7 | 0.4% | 191.9 | 52.6 | 0.3% | 3.4 | 1.8 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 1,253.50 | 31.8% | 407,637.8 | 48.5% | 325.2 | 6,616.3 | 43.9% | 5.3 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 1,275.19 | 32.3% | 411,370.5 | 48.9% | 322.6 | 6,688.3 | 44.4% | 5.2 | 1.6 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 0.39 | 0.0% | 103.6 | 0.0% | 265.7 | 2.4 | 0.0% | 6.3 | 2.4 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 54.55 | 1.4% | 6,817.2 | 0.8% | 125.0 | 139.5 | 0.9% | 2.6 | 2.0 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 234.02 | 5.9% | 40,897.7 | 4.9% | 174.8 | 757.2 | 5.0% | 3.2 | 1.9 |
| 2 - разређена састојина | 288.96 | 7.3% | 47,818.5 | 5.7% | 165.5 | 899.1 | 6.0% | 3.1 | 1.9 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 31.06 | 0.8% | 3,427.6 | 0.4% | 110.4 | 74.6 | 0.5% | 2.4 | 2.2 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 22.17 | 0.6% | 2,970.9 | 0.4% | 134.0 | 51.1 | 0.3% | 2.3 | 1.7 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 53.23 | 1.4% | 6,398.5 | 0.8% | 120.2 | 125.7 | 0.8% | 2.4 | 2.0 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 1,617.38 | 41.0% | 465,587.5 | 55.4% | 287.9 | 7,713.1 | 51.2% | 4.8 | 1.7 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 6.13 | 0.2% | 885.2 | 0.1% | 144.4 | 18.1 | 0.1% | 3.0 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 18.98 | 0.5% | 1,867.5 | 0.2% | 98.4 | 67.8 | 0.5% | 3.6 | 3.6 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 0.26 | 0.0% | 15.4 | 0.0% | 59.4 | 0.3 | 0.0% | 1.1 | 1.9 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 19.19 | 0.5% | 3,319.4 | 0.4% | 173.0 | 76.4 | 0.5% | 4.0 | 2.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 167.34 | 4.2% | 36,643.0 | 4.4% | 219.0 | 711.8 | 4.7% | 4.3 | 1.9 |
| 1 - очувана састојина | 211.90 | 5.4% | 42,730.6 | 5.1% | 201.7 | 874.3 | 5.8% | 4.1 | 2.0 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 89.77 | 2.3% | 16,220.6 | 1.9% | 180.7 | 332.3 | 2.2% | 3.7 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.96 | 0.0% | 48.0 | 0.0% | 50.0 | 1.5 | 0.0% | 1.5 | 3.1 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 1.47 | 0.0% | 63.6 | 0.0% | 43.2 | 1.8 | 0.0% | 1.2 | 2.8 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 58.86 | 1.5% | 7,471.4 | 0.9% | 126.9 | 173.2 | 1.2% | 2.9 | 2.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 190.68 | 4.8% | 30,784.1 | 3.7% | 161.4 | 631.7 | 4.2% | 3.3 | 2.1 |
| 2 - разређена састојина | 341.74 | 8.7% | 54,587.7 | 6.5% | 159.7 | 1,140.4 | 7.6% | 3.3 | 2.1 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 23.89 | 0.6% | 905.4 | 0.1% | 37.9 | 20.0 | 0.1% | 0.8 | 2.2 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 6.06 | 0.2% | 505.8 | 0.1% | 83.5 | 10.7 | 0.1% | 1.8 | 2.1 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 13.59 | 0.3% | 1,263.8 | 0.2% | 93.0 | 28.5 | 0.2% | 2.1 | 2.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 42.71 | 1.1% | 3,199.6 | 0.4% | 74.9 | 76.7 | 0.5% | 1.8 | 2.4 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 86.25 | 2.2% | 5,874.5 | 0.7% | 68.1 | 135.9 | 0.9% | 1.6 | 2.3 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 639.89 | 16.2% | 103,192.8 | 12.3% | 161.3 | 2,150.7 | 14.3% | 3.4 | 2.1 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.77 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 0.77 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 0.77 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 2,313.95 | 58.7% | 582,628.7 | 69.3% | 251.8 | 10,300.5 | 68.4% | 4.5 | 1.8 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

Из приложене табеле могу се издвојити следеће карактеристичне вредности за ГЈ „Чезава“:

- Највећу површину заузимају високе природне састојине тврдих лишћара у III степену заштите, са 1.617,38 ha или 41,0 % укупне површине газдинске јединице.

- Највећу укупну запремину имају такође високе природне састојине тврдих лишћара у III степену заштите, са 465.587,5 m³, што представља 55,4 % укупне запремине газдинске јединице.

- Највећу просечну запремину по хектару имају очуване високе мешовите шуме букве у I степену заштите, са чак 426,7 m³/ha.

- Највећи текући запремински прираст по хектару остварују очуване вештачки подигнуте састојине четинара у II степену заштите, са 13,3 m³/ha.

- Највећу укупну вредност текућег запреминског прираста имају високе природне састојине тврдих лишћара у III степену заштите, са 7.713,1 m³ годишње, односно 51,2 % укупног прираста газдинске јединице.

- Највећу површину девастираних састојина чине шикаре и жбунаста вегетација у I степену заштите, са 491,76 ha.

Табела 17-Приказ очуваности.

| Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 - очувана састојина | 2,185.91 | 55.4% | 654,224.0 | 77.8% | 299.3 | 11,093.9 | 73.7% | 5.1 | 1.7 |
| 2 - разређена састојина | 998.94 | 25.3% | 162,965.5 | 19.4% | 163.1 | 3,447.9 | 22.9% | 3.5 | 2.1 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 757.33 | 19.2% | 23,261.9 | 2.8% | 30.7 | 512.2 | 3.4% | 0.7 | 2.2 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

Према степену очуваности најзаступљеније су очуване састојине које заузимају површину од 2.185,91 ha или 55,4 % од укупне површине газдинске јединице, са просечном дрвном запремином од 299,3 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,1 m³/ha. Разређене састојине заузимају површину од 998,94 ha или 25,3 % од укупне површине газдинске јединице, са просечном дрвном запремином од 163,1 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,5 m³/ha. Девастиране (превише разређене) састојине заступљене су на површини од 757,33 ha или 19,2 % укупне површине газдинске јединице. Ове састојине карактерише веома ниска просечна дрвна запремина од 30,7 m³/ha и текући запремински прираст од 0,7 m³/ha.

Табела 18-Приказ површина по пореклу.

| Порекло/Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 - очувана састојина | 21.81 | 0.6% | 1,976.4 | 0.2% | 90.6 | 77.7 | 0.5% | 3.6 | 3.9 |
| 2 - разређена састојина | 3.88 | 0.1% | 448.6 | 0.1% | 115.6 | 12.5 | 0.1% | 3.2 | 2.8 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 1.80 | 0.0% | 143.3 | 0.0% | 79.6 | 5.4 | 0.0% | 3.0 | 3.8 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 27.49 | 0.7% | 2,568.2 | 0.3% | 93.4 | 95.5 | 0.6% | 3.5 | 3.7 |
| 1 - очувана састојина | 46.40 | 1.2% | 14,459.3 | 1.7% | 311.6 | 446.7 | 3.0% | 9.6 | 3.1 |
| 2 - разређена састојина | 20.45 | 0.5% | 4,148.9 | 0.5% | 202.9 | 164.2 | 1.1% | 8.0 | 4.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 3.14 | 0.1% | 714.5 | 0.1% | 227.5 | 13.9 | 0.1% | 4.4 | 1.9 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 69.99 | 1.8% | 19,322.6 | 2.3% | 276.1 | 624.8 | 4.2% | 8.9 | 3.2 |
| 1 - очувана састојина | 5.61 | 0.1% | 1,008.0 | 0.1% | 179.7 | 26.2 | 0.2% | 4.7 | 2.6 |
| Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 5.61 | 0.1% | 1,008.0 | 0.1% | 179.7 | 26.2 | 0.2% | 4.7 | 2.6 |
| 1 - очувана састојина | 1,775.16 | 45.0% | 565,039.9 | 67.2% | 318.3 | 9,133.7 | 60.7% | 5.1 | 1.6 |
| 2 - разређена састојина | 403.08 | 10.2% | 68,872.4 | 8.2% | 170.9 | 1,292.6 | 8.6% | 3.2 | 1.9 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 55.50 | 1.4% | 6,523.7 | 0.8% | 117.5 | 128.9 | 0.9% | 2.3 | 2.0 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 2,233.74 | 56.7% | 640,436.0 | 76.2% | 286.7 | 10,555.3 | 70.1% | 4.7 | 1.6 |
| 2 - разређена састојина | 12.49 | 0.3% | 1,231.2 | 0.1% | 98.6 | 30.8 | 0.2% | 2.5 | 2.5 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 26.11 | 0.7% | 2,768.4 | 0.3% | 106.0 | 72.6 | 0.5% | 2.8 | 2.6 |
| Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 38.60 | 1.0% | 3,999.6 | 0.5% | 103.6 | 103.4 | 0.7% | 2.7 | 2.6 |
| 1 - очувана састојина | 336.93 | 8.5% | 71,740.5 | 8.5% | 212.9 | 1,409.7 | 9.4% | 4.2 | 2.0 |
| 2 - разређена састојина | 559.04 | 14.2% | 88,264.5 | 10.5% | 157.9 | 1,947.9 | 12.9% | 3.5 | 2.2 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 159.09 | 4.0% | 13,112.1 | 1.6% | 82.4 | 291.3 | 1.9% | 1.8 | 2.2 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 1,055.06 | 26.8% | 173,117.0 | 20.6% | 164.1 | 3,648.9 | 24.2% | 3.5 | 2.1 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 511.69 | 13.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 511.69 | 13.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

Према пореклу састојина у ГЈ „Чезава“ доминирају високе природне састојине тврдих лишћара које заузимају површину од 2.233,74 ha или 56,7 % укупне површине газдинске јединице. Ове састојине карактерише висока просечна дрвна запремина од 286,7 m³/ha и текући запремински прираст од 4,7 m³/ha.

Значајно учешће имају и изданачке природне састојине тврдих лишћара које заузимају површину од 1.055,06 ha или 26,8 % укупне површине газдинске јединице, са просечном запремином од 164,1 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,5 m³/ha.

Вештачки подигнуте састојине четинара заступљене су на 69,99 ha или 1,8 % површине газдинске јединице, при чему се одликују релативно високим вредностима просечне запремине од 276,1 m³/ha и текућег запреминског прираста од 8,9 m³/ha.

Вештачки подигнуте састојине тврдих лишћара заузимају 27,49 ha или 0,7 % укупне површине, са просечном запремином од 93,4 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,5 m³/ha.

Изданачке природне састојине тврдих и меких лишћара заступљене су на 38,60 ha или 1,0 % површине газдинске јединице, док високе природне састојине тврдих и меких лишћара заузимају 5,61 ha или 0,1 % површине.

Шикаре и жбунаста вегетација заузимају површину од 511,69 ha или 13,0 % укупне површине газдинске јединице.

### 2.1.5.	Стање шума по мешовитости

Стање састојина по мешовитости приказано је у наредним табелама, на нивоу издвојених наменских целина и на нивоу целе газдинске јединице.

Табела 19-Стање шума по мешовитости.

| Мешовитост/Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 19.10 | 0.5% | 1,636.9 | 0.2% | 85.7 | 66.5 | 0.4% | 3.5 | 4.1 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 41.78 | 1.1% | 18,919.6 | 2.3% | 452.8 | 280.1 | 1.9% | 6.7 | 1.5 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 116.72 | 3.0% | 25,259.9 | 3.0% | 216.4 | 536.3 | 3.6% | 4.6 | 2.1 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 3.68 | 0.1% | 699.0 | 0.1% | 189.9 | 22.6 | 0.2% | 6.1 | 3.2 |
| 1 - Чиста састојина | 181.28 | 4.6% | 46,515.4 | 5.5% | 256.6 | 905.6 | 6.0% | 5.0 | 1.9 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.88 | 0.0% | 106.7 | 0.0% | 121.2 | 4.3 | 0.0% | 4.8 | 4.0 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 27.88 | 0.7% | 4,072.0 | 0.5% | 146.1 | 90.8 | 0.6% | 3.3 | 2.2 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.54 | 0.0% | 293.1 | 0.0% | 190.3 | 8.1 | 0.1% | 5.3 | 2.8 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 28.40 | 0.7% | 4,493.0 | 0.5% | 158.2 | 114.4 | 0.8% | 4.0 | 2.5 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 23.96 | 0.6% | 6,477.7 | 0.8% | 270.4 | 105.6 | 0.7% | 4.4 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 66.68 | 1.7% | 7,193.9 | 0.9% | 107.9 | 175.4 | 1.2% | 2.6 | 2.4 |
| 2 - Мешовита састојина | 149.34 | 3.8% | 22,636.3 | 2.7% | 151.6 | 498.6 | 3.3% | 3.3 | 2.2 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 491.76 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 491.76 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 822.38 | 20.9% | 69,151.8 | 8.2% | 84.1 | 1,404.2 | 9.3% | 1.7 | 2.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 2.40 | 0.1% | 304.3 | 0.0% | 126.8 | 11.0 | 0.1% | 4.6 | 3.6 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 2.33 | 0.1% | 629.0 | 0.1% | 270.0 | 44.2 | 0.3% | 19.0 | 7.0 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.84 | 0.0% | 236.8 | 0.0% | 128.7 | 4.7 | 0.0% | 2.5 | 2.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 8.43 | 0.2% | 1,732.3 | 0.2% | 205.5 | 39.7 | 0.3% | 4.7 | 2.3 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 421.51 | 10.7% | 118,945.1 | 14.2% | 282.2 | 1,885.4 | 12.5% | 4.5 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 60.02 | 1.5% | 11,132.4 | 1.3% | 185.5 | 207.6 | 1.4% | 3.5 | 1.9 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.45 | 0.0% | 376.3 | 0.0% | 259.5 | 15.1 | 0.1% | 10.4 | 4.0 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1.02 | 0.0% | 302.4 | 0.0% | 296.5 | 10.2 | 0.1% | 10.0 | 3.4 |
| 1 - Чиста састојина | 499.00 | 12.7% | 133,658.5 | 15.9% | 267.9 | 2,218.0 | 14.7% | 4.4 | 1.7 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 17.08 | 0.4% | 3,882.0 | 0.5% | 227.3 | 57.9 | 0.4% | 3.4 | 1.5 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 13.56 | 0.3% | 1,433.8 | 0.2% | 105.7 | 38.0 | 0.3% | 2.8 | 2.6 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 7.08 | 0.2% | 372.8 | 0.0% | 52.7 | 8.2 | 0.1% | 1.2 | 2.2 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 8.37 | 0.2% | 3,336.7 | 0.4% | 398.6 | 103.3 | 0.7% | 12.3 | 3.1 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2.03 | 0.1% | 196.9 | 0.0% | 97.0 | 3.1 | 0.0% | 1.5 | 1.6 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 18.60 | 0.5% | 4,489.1 | 0.5% | 241.4 | 84.6 | 0.6% | 4.5 | 1.9 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 10.16 | 0.3% | 912.2 | 0.1% | 89.8 | 21.8 | 0.1% | 2.1 | 2.4 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 111.71 | 2.8% | 26,528.2 | 3.2% | 237.5 | 502.9 | 3.3% | 4.5 | 1.9 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 84.55 | 2.1% | 12,197.2 | 1.5% | 144.3 | 276.9 | 1.8% | 3.3 | 2.3 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.70 | 0.1% | 702.1 | 0.1% | 260.0 | 13.1 | 0.1% | 4.9 | 1.9 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 11.85 | 0.3% | 961.6 | 0.1% | 81.1 | 21.4 | 0.1% | 1.8 | 2.2 |
| 2 - Мешовита састојина | 287.69 | 7.3% | 55,012.5 | 6.5% | 191.2 | 1,131.3 | 7.5% | 3.9 | 2.1 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 19.16 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 19.16 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 805.85 | 20.4% | 188,671.0 | 22.4% | 234.1 | 3,349.3 | 22.2% | 4.2 | 1.8 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 73.12 | 1.9% | 12,521.6 | 1.5% | 171.2 | 260.8 | 1.7% | 3.6 | 2.1 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 12.87 | 0.3% | 1,268.4 | 0.2% | 98.6 | 49.2 | 0.3% | 3.8 | 3.9 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 8.19 | 0.2% | 2,720.3 | 0.3% | 332.2 | 106.7 | 0.7% | 13.0 | 3.9 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 7.38 | 0.2% | 1,615.1 | 0.2% | 218.8 | 23.5 | 0.2% | 3.2 | 1.5 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 1.37 | 0.0% | 201.0 | 0.0% | 146.7 | 4.2 | 0.0% | 3.1 | 2.1 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 1,268.45 | 32.2% | 387,644.0 | 46.1% | 305.6 | 6,291.4 | 41.8% | 5.0 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 206.18 | 5.2% | 38,583.3 | 4.6% | 187.1 | 748.0 | 5.0% | 3.6 | 1.9 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 3.94 | 0.1% | 1,281.1 | 0.2% | 325.2 | 37.0 | 0.2% | 9.4 | 2.9 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.49 | 0.0% | 673.3 | 0.1% | 451.9 | 23.9 | 0.2% | 16.0 | 3.5 |
| 1 - Чиста састојина | 1,582.99 | 40.2% | 446,508.2 | 53.1% | 282.1 | 7,544.7 | 50.1% | 4.8 | 1.7 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 46.67 | 1.2% | 5,489.5 | 0.7% | 117.6 | 109.7 | 0.7% | 2.4 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 11.51 | 0.3% | 1,059.2 | 0.1% | 92.0 | 34.4 | 0.2% | 3.0 | 3.2 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 7.79 | 0.2% | 584.8 | 0.1% | 75.1 | 12.7 | 0.1% | 1.6 | 2.2 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 20.78 | 0.5% | 4,998.4 | 0.6% | 240.5 | 144.8 | 1.0% | 7.0 | 2.9 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 7.68 | 0.2% | 966.2 | 0.1% | 125.8 | 24.0 | 0.2% | 3.1 | 2.5 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 93.64 | 2.4% | 11,586.3 | 1.4% | 123.7 | 243.3 | 1.6% | 2.6 | 2.1 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 90.27 | 2.3% | 11,853.6 | 1.4% | 131.3 | 273.8 | 1.8% | 3.0 | 2.3 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 241.24 | 6.1% | 63,862.5 | 7.6% | 264.7 | 1,133.1 | 7.5% | 4.7 | 1.8 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 194.55 | 4.9% | 32,043.4 | 3.8% | 164.7 | 672.2 | 4.5% | 3.5 | 2.1 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 12.11 | 0.3% | 2,742.4 | 0.3% | 226.5 | 73.1 | 0.5% | 6.0 | 2.7 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 3.41 | 0.1% | 870.9 | 0.1% | 255.4 | 32.9 | 0.2% | 9.7 | 3.8 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| 2 - Мешовита састојина | 730.19 | 18.5% | 136,120.5 | 16.2% | 186.4 | 2,755.9 | 18.3% | 3.8 | 2.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.77 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 0.77 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 2,313.95 | 58.7% | 582,628.7 | 69.3% | 251.8 | 10,300.5 | 68.4% | 4.5 | 1.8 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 73.12 | 1.9% | 12,521.6 | 1.5% | 171.2 | 260.8 | 1.7% | 3.6 | 2.1 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 34.37 | 0.9% | 3,209.6 | 0.4% | 93.4 | 126.8 | 0.8% | 3.7 | 3.9 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 10.52 | 0.3% | 3,349.3 | 0.4% | 318.4 | 150.9 | 1.0% | 14.3 | 4.5 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 9.22 | 0.2% | 1,851.9 | 0.2% | 200.9 | 28.1 | 0.2% | 3.1 | 1.5 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 9.80 | 0.2% | 1,933.3 | 0.2% | 197.3 | 44.0 | 0.3% | 4.5 | 2.3 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 1,731.74 | 43.9% | 525,508.6 | 62.5% | 303.5 | 8,457.0 | 56.2% | 4.9 | 1.6 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 382.92 | 9.7% | 74,975.6 | 8.9% | 195.8 | 1,492.0 | 9.9% | 3.9 | 2.0 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 7.62 | 0.2% | 1,980.1 | 0.2% | 259.9 | 59.6 | 0.4% | 7.8 | 3.0 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 2.94 | 0.1% | 1,049.5 | 0.1% | 357.0 | 39.0 | 0.3% | 13.3 | 3.7 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1.02 | 0.0% | 302.4 | 0.0% | 296.5 | 10.2 | 0.1% | 10.0 | 3.4 |
| 1 - Чиста састојина | 2,263.27 | 57.4% | 626,682.1 | 74.6% | 276.9 | 10,668.2 | 70.9% | 4.7 | 1.7 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 63.75 | 1.6% | 9,371.5 | 1.1% | 147.0 | 167.6 | 1.1% | 2.6 | 1.8 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 25.95 | 0.7% | 2,599.7 | 0.3% | 100.2 | 76.6 | 0.5% | 3.0 | 2.9 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 42.75 | 1.1% | 5,029.6 | 0.6% | 117.7 | 111.8 | 0.7% | 2.6 | 2.2 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 30.69 | 0.8% | 8,628.2 | 1.0% | 281.1 | 256.3 | 1.7% | 8.4 | 3.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 9.71 | 0.2% | 1,163.1 | 0.1% | 119.8 | 27.0 | 0.2% | 2.8 | 2.3 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 112.24 | 2.8% | 16,075.5 | 1.9% | 143.2 | 327.9 | 2.2% | 2.9 | 2.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 128.83 | 3.3% | 17,258.8 | 2.1% | 134.0 | 410.0 | 2.7% | 3.2 | 2.4 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 376.91 | 9.6% | 96,868.4 | 11.5% | 257.0 | 1,741.6 | 11.6% | 4.6 | 1.8 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 345.78 | 8.8% | 51,434.5 | 6.1% | 148.7 | 1,124.6 | 7.5% | 3.3 | 2.2 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 14.81 | 0.4% | 3,444.5 | 0.4% | 232.6 | 86.2 | 0.6% | 5.8 | 2.5 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 3.41 | 0.1% | 870.9 | 0.1% | 255.4 | 32.9 | 0.2% | 9.7 | 3.8 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 11.85 | 0.3% | 961.6 | 0.1% | 81.1 | 21.4 | 0.1% | 1.8 | 2.2 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.54 | 0.0% | 63.2 | 0.0% | 117.0 | 1.9 | 0.0% | 3.6 | 3.0 |
| 2 - Мешовита састојина | 1,167.22 | 29.6% | 213,769.3 | 25.4% | 183.1 | 4,385.8 | 29.1% | 3.8 | 2.1 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 511.69 | 13.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 511.69 | 13.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

Из анализе мешовитости састојина у ГЈ „Чезава“ могу се издвојити следеће карактеристичне вредности:

- Најзаступљенији газдински тип у чистим састојинама су високе мешовите шуме букве (21110), које заузимају површину од 1.731,74 ha или 43,9 % укупне површине газдинске јединице, са укупном запремином од 525.508,6 m³ и просечном запремином од 303,5 m³/ha.

- У оквиру мешовитих састојина најзаступљенији газдински тип су такође високе мешовите шуме букве (21110), са површином од 376,91 ha или 9,6 % укупне површине газдинске јединице и запремином од 96.868,4 m³.

- Највећу површину након високих букових шума у мешовитим састојинама заузимају изданачке мешовите шуме букве (21120), са 345,78 ha и запремином од 51.434,5 m³.

Табела 20-Стање шума по мешовитости.

| Мешовитост | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 - Чиста састојина | 2,263.27 | 57.4% | 626,682.1 | 74.6% | 276.9 | 10,668.2 | 70.9% | 4.7 | 1.7 |
| 2 - Мешовита састојина | 1,167.22 | 29.6% | 213,769.3 | 25.4% | 183.1 | 4,385.8 | 29.1% | 3.8 | 2.1 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 511.69 | 13.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 3,942.18 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 213.2 | 15,054.1 | 100.0% | 3.8 | 1.8 |

У ГЈ „Чезава“ преовладавају чисте састојине, које заузимају површину од 2.263,27 ha или 57,4 % од укупне површине газдинске јединице. Ове састојине карактерише просечна дрвна запремина од 276,9 m³/ha и текући запремински прираст од 4,7 m³/ha. Мешовите састојине заузимају површину од 1.167,22 ha или 29,6 % од укупне површине газдинске јединице, са просечном дрвном запремином од 183,1 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,8 m³/ha. Шикаре и шибљаци заступљени су на површини од 511,69 ha или 13,0 % укупне површине газдинске јединице. Са становишта интегралног газдовања састојинама може се констатовати да је ово неповољан сразмер учешћа мешовитих састојина, ако је познато да је у мешовитим састојима лакше одржати физиолошку стабилност и заштиту састојине.

### 2.1.6.	Стање шума по врстама дрвећа

На подручју Националног парка „Ђердап“ регистрован је велики број врста дрвећа, што говори о разноврсности шумских заједница и облика у којима се јављају, било као едификатори у појединим типовима шума било као пратеће врсте, појединачно и ретко примешане и заступљене са претходним. Заступљеност врста дрвећа  на нивоу газдинске јединице, приказана је у наредној табели.

Табела 21-Стање по врстама дрвећа по наменским целинама.

| Врста дрвета | Запремина |  | Запремински прираст |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |
| смрча | 699.0 | 0.1% | 22.6 | 0.2% | 3.2 |
| буква | 53,444.7 | 6.4% | 1,014.4 | 6.7% | 1.9 |
| остали тврди лишћари | 1,063.2 | 0.1% | 24.7 | 0.2% | 2.3 |
| крупнолисна липа | 161.2 | 0.0% | 4.0 | 0.0% | 2.5 |
| трешња | 4.2 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 2.3 |
| цер | 1,541.6 | 0.2% | 36.3 | 0.2% | 2.4 |
| клен | 1,762.9 | 0.2% | 51.1 | 0.3% | 2.9 |
| граб | 4,097.3 | 0.5% | 84.2 | 0.6% | 2.1 |
| брекиња | 52.2 | 0.0% | 1.3 | 0.0% | 2.5 |
| бели јасен | 891.5 | 0.1% | 25.2 | 0.2% | 2.8 |
| китњак | 1,208.0 | 0.1% | 34.9 | 0.2% | 2.9 |
| ситнолисна липа | 159.1 | 0.0% | 3.4 | 0.0% | 2.1 |
| црни јасен | 1,374.1 | 0.2% | 13.4 | 0.1% | 1.0 |
| багрем | 1,753.5 | 0.2% | 71.8 | 0.5% | 4.1 |
| грабић | 562.3 | 0.1% | 7.6 | 0.1% | 1.4 |
| црни бор | 326.1 | 0.0% | 8.0 | 0.1% | 2.5 |
| сладун | 50.9 | 0.0% | 1.2 | 0.0% | 2.3 |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 69,151.8 | 8.2% | 1,404.2 | 9.3% | 2.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |
| смрча | 249.8 | 0.0% | 6.1 | 0.0% | 2.4 |
| буква | 158,839.2 | 18.9% | 2,636.6 | 17.5% | 1.7 |
| јасика | 48.8 | 0.0% | 0.9 | 0.0% | 1.9 |
| остали тврди лишћари | 1,569.9 | 0.2% | 36.4 | 0.2% | 2.3 |
| јавор | 52.1 | 0.0% | 1.0 | 0.0% | 1.9 |
| крупнолисна липа | 4,583.2 | 0.5% | 129.2 | 0.9% | 2.8 |
| трешња | 521.2 | 0.1% | 7.8 | 0.1% | 1.5 |
| цер | 6,997.2 | 0.8% | 140.1 | 0.9% | 2.0 |
| клен | 932.7 | 0.1% | 22.6 | 0.2% | 2.4 |
| граб | 4,253.7 | 0.5% | 58.8 | 0.4% | 1.4 |
| брекиња | 46.8 | 0.0% | 1.1 | 0.0% | 2.3 |
| бели јасен | 803.0 | 0.1% | 21.0 | 0.1% | 2.6 |
| китњак | 4,199.6 | 0.5% | 94.5 | 0.6% | 2.2 |
| ситнолисна липа | 759.3 | 0.1% | 12.3 | 0.1% | 1.6 |
| црни јасен | 240.7 | 0.0% | 2.7 | 0.0% | 1.1 |
| багрем | 1,478.6 | 0.2% | 45.1 | 0.3% | 3.1 |
| планински брест | 30.9 | 0.0% | 0.8 | 0.0% | 2.5 |
| млец | 334.9 | 0.0% | 6.8 | 0.0% | 2.0 |
| грабић | 25.1 | 0.0% | 0.3 | 0.0% | 1.3 |
| црни бор | 798.9 | 0.1% | 21.1 | 0.1% | 2.6 |
| дуглазија | 419.7 | 0.0% | 16.7 | 0.1% | 4.0 |
| боровац | 1,119.2 | 0.1% | 80.3 | 0.5% | 7.2 |
| сладун | 186.3 | 0.0% | 4.3 | 0.0% | 2.3 |
| сребрна липа | 27.9 | 0.0% | 0.5 | 0.0% | 1.7 |
| домаћи орах | 63.9 | 0.0% | 0.9 | 0.0% | 1.5 |
| амерички јасен | 33.7 | 0.0% | 0.9 | 0.0% | 2.6 |
| Панчићев маклен | 11.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| црна јова | 43.3 | 0.0% | 0.5 | 0.0% | 1.2 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 188,671.0 | 22.4% | 3,349.3 | 22.2% | 1.8 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |
| смрча | 3,443.0 | 0.4% | 94.8 | 0.6% | 2.8 |
| буква | 509,493.7 | 60.6% | 8,599.4 | 57.1% | 1.7 |
| јасика | 663.8 | 0.1% | 19.8 | 0.1% | 3.0 |
| остали меки лишћари | 2.7 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 2.7 |
| остали тврди лишћари | 2,443.4 | 0.3% | 61.2 | 0.4% | 2.5 |
| јавор | 695.6 | 0.1% | 20.6 | 0.1% | 3.0 |
| крупнолисна липа | 1,910.1 | 0.2% | 38.2 | 0.3% | 2.0 |
| трешња | 1,149.1 | 0.1% | 21.3 | 0.1% | 1.9 |
| цер | 10,777.0 | 1.3% | 231.5 | 1.5% | 2.1 |
| јела | 191.4 | 0.0% | 4.3 | 0.0% | 2.2 |
| планински јавор | 41.4 | 0.0% | 0.9 | 0.0% | 2.2 |
| клен | 2,347.3 | 0.3% | 54.5 | 0.4% | 2.3 |
| јаребика | 7.1 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 1.5 |
| граб | 10,007.0 | 1.2% | 153.3 | 1.0% | 1.5 |
| брекиња | 126.7 | 0.0% | 2.3 | 0.0% | 1.8 |
| бели јасен | 1,942.6 | 0.2% | 54.6 | 0.4% | 2.8 |
| бели бор | 190.7 | 0.0% | 4.5 | 0.0% | 2.4 |
| китњак | 19,296.9 | 2.3% | 377.0 | 2.5% | 2.0 |
| ситнолисна липа | 222.6 | 0.0% | 3.1 | 0.0% | 1.4 |
| црни јасен | 186.1 | 0.0% | 1.9 | 0.0% | 1.0 |
| багрем | 5,969.3 | 0.7% | 200.7 | 1.3% | 3.4 |
| планински брест | 51.5 | 0.0% | 1.7 | 0.0% | 3.3 |
| пољски јасен | 17.5 | 0.0% | 0.6 | 0.0% | 3.3 |
| млец | 88.6 | 0.0% | 3.0 | 0.0% | 3.3 |
| грабић | 127.4 | 0.0% | 1.7 | 0.0% | 1.3 |
| црни бор | 5,700.4 | 0.7% | 165.7 | 1.1% | 2.9 |
| дуглазија | 1,378.5 | 0.2% | 50.4 | 0.3% | 3.7 |
| боровац | 1,496.0 | 0.2% | 91.5 | 0.6% | 6.1 |
| сладун | 1,567.8 | 0.2% | 38.4 | 0.3% | 2.4 |
| сребрна липа | 4.4 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 3.0 |
| домаћи орах | 40.8 | 0.0% | 0.8 | 0.0% | 2.0 |
| амерички јасен | 53.3 | 0.0% | 1.5 | 0.0% | 2.8 |
| Панчићев маклен | 875.2 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| црна јова | 119.7 | 0.0% | 1.2 | 0.0% | 1.0 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 582,628.7 | 69.3% | 10,300.5 | 68.4% | 1.8 |
| УКУПНО ГЈ | 840,451.4 | 100.0% | 15,054.1 | 100.0% | 1.8 |

Табела 22-Стање по врстама дрвећа на нивоу газдинске јединице.

| Врста дрвета | Запремина |  | Запремински прираст |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % |  |
| смрча | 4,391.8 | 0.5% | 123.5 | 0.8% | 2.8 |
| буква | 721,777.5 | 85.9% | 12,250.4 | 81.4% | 1.7 |
| јасика | 712.7 | 0.1% | 20.7 | 0.1% | 2.9 |
| остали меки лишћари | 2.7 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 2.7 |
| остали тврди лишћари | 5,076.5 | 0.6% | 122.3 | 0.8% | 2.4 |
| јавор | 747.7 | 0.1% | 21.6 | 0.1% | 2.9 |
| крупнолисна липа | 6,654.5 | 0.8% | 171.3 | 1.1% | 2.6 |
| трешња | 1,674.5 | 0.2% | 29.1 | 0.2% | 1.7 |
| цер | 19,315.8 | 2.3% | 408.0 | 2.7% | 2.1 |
| јела | 191.4 | 0.0% | 4.3 | 0.0% | 2.2 |
| планински јавор | 41.4 | 0.0% | 0.9 | 0.0% | 2.2 |
| клен | 5,042.8 | 0.6% | 128.3 | 0.9% | 2.5 |
| јаребика | 7.1 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 1.5 |
| граб | 18,357.9 | 2.2% | 296.3 | 2.0% | 1.6 |
| брекиња | 225.8 | 0.0% | 4.7 | 0.0% | 2.1 |
| бели јасен | 3,637.1 | 0.4% | 100.9 | 0.7% | 2.8 |
| бели бор | 190.7 | 0.0% | 4.5 | 0.0% | 2.4 |
| китњак | 24,704.5 | 2.9% | 506.3 | 3.4% | 2.0 |
| ситнолисна липа | 1,141.0 | 0.1% | 18.8 | 0.1% | 1.6 |
| црни јасен | 1,800.9 | 0.2% | 18.0 | 0.1% | 1.0 |
| багрем | 9,201.4 | 1.1% | 317.6 | 2.1% | 3.5 |
| планински брест | 82.4 | 0.0% | 2.5 | 0.0% | 3.0 |
| пољски јасен | 17.5 | 0.0% | 0.6 | 0.0% | 3.3 |
| млец | 423.6 | 0.1% | 9.8 | 0.1% | 2.3 |
| грабић | 714.7 | 0.1% | 9.6 | 0.1% | 1.3 |
| црни бор | 6,825.3 | 0.8% | 194.8 | 1.3% | 2.9 |
| дуглазија | 1,798.2 | 0.2% | 67.1 | 0.4% | 3.7 |
| боровац | 2,615.2 | 0.3% | 171.7 | 1.1% | 6.6 |
| сладун | 1,805.1 | 0.2% | 43.9 | 0.3% | 2.4 |
| сребрна липа | 32.3 | 0.0% | 0.6 | 0.0% | 1.8 |
| домаћи орах | 104.7 | 0.0% | 1.7 | 0.0% | 1.7 |
| амерички јасен | 87.0 | 0.0% | 2.4 | 0.0% | 2.7 |
| Панчићев маклен | 886.6 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| црна јова | 162.9 | 0.0% | 1.7 | 0.0% | 1.0 |
| УКУПНО ГЈ | 840,451.4 | 100.0% | 15,054.1 | 100.0% | 1.8 |

Највећи део запремине и запреминског прираста у ГЈ „Чезава“ чини буква, са учешћем од 85,9 % у укупној запремини и 81,4 % у укупном запреминском прирасту. Овако доминантна заступљеност букве представља основно обележје шумских екосистема ове газдинске јединице. После букве, најзначајније учешће у запремини имају китњак са 2,9 %, цер са 2,3 % и граб са 2,2 % укупне запремине. По учешћу у запреминском прирасту издвајају се китњак са 3,4 %, цер са 2,7 %, багрем са 2,1 % и граб са 2,0 %. Од четинарских врста највеће учешће имају црни бор, смрча и боровац, при чему се боровац издваја највећом вредношћу процента прираста (Piv) од 6,6 %, док високе вредности прираста имају и дуглазија (3,7 %) и багрем (3,5 %). Све остале врсте дрвећа појединачно имају релативно мало учешће у укупној запремини и запреминском прирасту, али доприносе повећању биолошке и структурне разноврсности шумских екосистема.

### 2.1.7.	Стање шума по дебљинској структури

Стање шума по дебљинској структури у првом реду зависи од биолошких особина врста дрвећа, старости стабала и састојина и конкретних станишних услова и на овом месту приказано је детаљно по дебљинским разредима на нивоу газдинске јединице.

Табела 23-Стање девљинске структуре по врстама дрвећа.

| Врста дрвета | Запремина | Д Е Б Љ И Н С К И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|  | (m3) | < 10 cm | 11-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-50 cm | 51-60 cm | 61-70 cm | 71-80 cm | 81-90 cm | > 90 cm |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| багрем | 1,753.5 | 9.5 | 984.6 | 759.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| бели јасен | 891.5 | 0.0 | 553.1 | 311.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| брекиња | 52.2 | 0.0 | 6.9 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| буква | 53,444.7 | 515.4 | 5,400.3 | 11,260.4 | 11,701.2 | 11,553.3 | 5,782.4 | 4,056.5 | 2,533.0 | 314.9 | 327.3 |
| граб | 4,097.3 | 294.6 | 2,520.0 | 965.2 | 317.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| грабић | 562.3 | 0.0 | 478.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| китњак | 1,208.0 | 0.0 | 561.4 | 446.2 | 15.4 | 31.4 | 40.1 | 0.0 | 113.5 | 0.0 | 0.0 |
| клен | 1,762.9 | 24.5 | 347.9 | 652.3 | 629.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| крупнолисна липа | 161.2 | 0.0 | 24.1 | 16.5 | 22.8 | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| остали тврди лишћари | 1,063.2 | 0.0 | 188.5 | 545.2 | 108.6 | 96.2 | 124.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ситнолисна липа | 159.1 | 0.0 | 10.3 | 65.1 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| сладун | 50.9 | 0.0 | 2.2 | 19.3 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| смрча | 699.0 | 0.0 | 267.0 | 346.7 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| трешња | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| цер | 1,541.6 | 0.0 | 620.5 | 306.2 | 133.5 | 481.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни бор | 326.1 | 0.0 | 26.2 | 40.9 | 134.3 | 124.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни јасен | 1,374.1 | 4.2 | 384.6 | 568.2 | 417.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 69,151.8 | 848.2 | 12,379.8 | 16,405.1 | 13,675.5 | 12,316.5 | 6,072.3 | 4,165.5 | 2,646.5 | 314.9 | 327.3 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амерички јасен | 33.7 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| багрем | 1,478.6 | 1.8 | 532.1 | 491.6 | 219.7 | 233.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| бели јасен | 803.0 | 0.0 | 319.4 | 384.8 | 79.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| боровац | 1,119.2 | 0.0 | 126.1 | 728.4 | 210.6 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| брекиња | 46.8 | 0.0 | 7.9 | 19.9 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| буква | 158,839.2 | 16.9 | 5,466.2 | 23,151.7 | 33,078.2 | 36,626.3 | 30,058.1 | 16,867.9 | 9,333.7 | 3,213.0 | 1,027.3 |
| граб | 4,253.7 | 10.1 | 924.3 | 1,466.5 | 759.8 | 636.0 | 177.4 | 279.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| грабић | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| домаћи орах | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| дуглазија | 419.7 | 0.0 | 17.4 | 216.3 | 146.0 | 16.3 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јавор | 52.1 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јасика | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| китњак | 4,199.6 | 0.0 | 386.5 | 970.5 | 1,212.7 | 921.3 | 576.0 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| клен | 932.7 | 5.3 | 179.0 | 416.2 | 296.6 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| крупнолисна липа | 4,583.2 | 5.2 | 732.3 | 1,483.7 | 833.5 | 807.8 | 427.3 | 293.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| млец | 334.9 | 0.0 | 3.5 | 58.5 | 70.6 | 0.0 | 98.3 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| остали тврди лишћари | 1,569.9 | 0.9 | 238.2 | 540.6 | 299.2 | 156.7 | 147.4 | 53.8 | 133.1 | 0.0 | 0.0 |
| Панчићев маклен | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| планински брест | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ситнолисна липа | 759.3 | 0.0 | 62.2 | 66.9 | 120.6 | 121.6 | 388.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| сладун | 186.3 | 0.0 | 62.2 | 22.2 | 61.4 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| смрча | 249.8 | 0.0 | 4.2 | 150.4 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| сребрна липа | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| трешња | 521.2 | 0.0 | 79.0 | 22.1 | 75.1 | 116.2 | 228.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| цер | 6,997.2 | 0.0 | 811.8 | 2,845.3 | 1,057.7 | 959.2 | 688.9 | 526.6 | 107.7 | 0.0 | 0.0 |
| црна јова | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни бор | 798.9 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | 701.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни јасен | 240.7 | 0.5 | 117.7 | 84.1 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 188,671.0 | 40.6 | 10,147.3 | 33,228.3 | 39,542.7 | 40,825.9 | 32,813.7 | 18,257.7 | 9,574.5 | 3,213.0 | 1,027.3 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амерички јасен | 53.3 | 0.0 | 14.0 | 23.1 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| багрем | 5,969.3 | 29.6 | 2,246.5 | 2,467.0 | 650.5 | 292.5 | 283.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| бели бор | 190.7 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 118.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| бели јасен | 1,942.6 | 0.0 | 947.5 | 644.4 | 117.6 | 169.8 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| боровац | 1,496.0 | 0.0 | 49.3 | 281.7 | 537.7 | 405.1 | 222.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| брекиња | 126.7 | 0.0 | 17.7 | 5.9 | 0.0 | 103.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| буква | 509,493.7 | 62.1 | 20,034.5 | 75,042.8 | 109,198.0 | 120,394.5 | 94,790.8 | 50,952.7 | 25,472.5 | 10,928.5 | 2,617.2 |
| граб | 10,007.0 | 31.2 | 3,215.2 | 3,414.1 | 1,163.4 | 728.5 | 368.8 | 262.6 | 0.0 | 0.0 | 823.1 |
| грабић | 127.4 | 0.3 | 121.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| домаћи орах | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| дуглазија | 1,378.5 | 0.0 | 70.4 | 451.9 | 589.4 | 266.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јавор | 695.6 | 23.2 | 287.6 | 119.2 | 12.9 | 45.6 | 129.5 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јаребика | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јасика | 663.8 | 4.4 | 203.4 | 332.7 | 123.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јела | 191.4 | 0.0 | 10.3 | 71.8 | 82.1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| китњак | 19,296.9 | 0.7 | 1,192.0 | 2,998.0 | 2,914.5 | 3,797.1 | 2,780.1 | 2,386.0 | 2,411.8 | 592.4 | 224.3 |
| клен | 2,347.3 | 0.0 | 396.7 | 625.5 | 568.8 | 492.1 | 264.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| крупнолисна липа | 1,910.1 | 3.5 | 203.2 | 144.7 | 235.6 | 286.5 | 407.0 | 451.7 | 0.0 | 177.8 | 0.0 |
| млец | 88.6 | 0.0 | 73.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| остали меки лишћари | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| остали тврди лишћари | 2,443.4 | 0.0 | 544.5 | 738.7 | 537.1 | 345.8 | 85.1 | 29.2 | 163.0 | 0.0 | 0.0 |
| Панчићев маклен | 875.2 | 0.0 | 208.1 | 281.9 | 10.1 | 96.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.8 |
| планински брест | 51.5 | 0.0 | 3.6 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| планински јавор | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| пољски јасен | 17.5 | 1.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ситнолисна липа | 222.6 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 8.7 | 162.2 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| сладун | 1,567.8 | 0.0 | 340.7 | 777.5 | 154.3 | 139.5 | 16.8 | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 |
| смрча | 3,443.0 | 0.0 | 477.1 | 1,842.4 | 810.4 | 244.2 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| сребрна липа | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| трешња | 1,149.1 | 0.0 | 213.7 | 563.1 | 174.5 | 197.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| цер | 10,777.0 | 0.0 | 1,057.5 | 4,760.3 | 2,778.1 | 1,463.5 | 170.4 | 130.8 | 166.9 | 249.5 | 0.0 |
| црна јова | 119.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни бор | 5,700.4 | 0.0 | 214.0 | 1,313.0 | 2,605.7 | 1,348.6 | 219.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни јасен | 186.1 | 0.0 | 100.3 | 75.2 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 582,628.7 | 156.5 | 32,278.6 | 97,147.5 | 123,432.3 | 131,159.7 | 99,896.2 | 54,354.0 | 28,353.2 | 11,948.2 | 3,902.4 |
| УКУПНО ГЈ | 840,451.4 | 1,045.3 | 54,805.7 | 146,781.0 | 176,650.5 | 184,302.1 | 138,782.2 | 76,777.3 | 40,574.2 | 15,476.1 | 5,257.0 |
| смрча | 4,391.8 | 0.0 | 748.4 | 2,339.6 | 990.8 | 244.2 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| буква | 721,777.5 | 594.4 | 30,901.0 | 109,455.0 | 153,977.4 | 168,574.1 | 130,631.2 | 71,877.0 | 37,339.2 | 14,456.4 | 3,971.7 |
| јасика | 712.7 | 4.4 | 203.4 | 332.7 | 172.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| остали меки лишћари | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| остали тврди лишћари | 5,076.5 | 0.9 | 971.2 | 1,824.5 | 944.9 | 598.6 | 357.2 | 83.0 | 296.1 | 0.0 | 0.0 |
| цер | 19,315.8 | 0.0 | 2,489.8 | 7,911.8 | 3,969.3 | 2,904.2 | 859.2 | 657.4 | 274.6 | 249.5 | 0.0 |
| крупнолисна липа | 6,654.5 | 8.8 | 959.6 | 1,644.9 | 1,092.0 | 1,094.3 | 932.2 | 745.0 | 0.0 | 177.8 | 0.0 |
| трешња | 1,674.5 | 0.0 | 296.9 | 585.2 | 249.6 | 313.9 | 228.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јавор | 747.7 | 23.2 | 294.6 | 119.2 | 58.0 | 45.6 | 129.5 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јела | 191.4 | 0.0 | 10.3 | 71.8 | 82.1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| планински јавор | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| клен | 5,042.8 | 29.8 | 923.6 | 1,694.0 | 1,494.5 | 527.7 | 264.2 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| јаребика | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| граб | 18,357.9 | 335.9 | 6,659.5 | 5,845.8 | 2,240.8 | 1,364.5 | 546.2 | 542.2 | 0.0 | 0.0 | 823.1 |
| брекиња | 225.8 | 0.0 | 32.4 | 71.2 | 19.1 | 103.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| бели јасен | 3,637.1 | 0.0 | 1,820.0 | 1,340.5 | 223.6 | 189.6 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| бели бор | 190.7 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 118.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| китњак | 24,704.5 | 0.7 | 2,139.9 | 4,414.7 | 4,142.5 | 4,749.8 | 3,396.2 | 2,518.5 | 2,525.3 | 592.4 | 224.3 |
| ситнолисна липа | 1,141.0 | 0.0 | 84.4 | 132.0 | 213.1 | 283.8 | 427.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни јасен | 1,800.9 | 4.7 | 602.7 | 727.5 | 455.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| багрем | 9,201.4 | 40.8 | 3,763.2 | 3,718.1 | 870.2 | 525.9 | 283.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| планински брест | 82.4 | 0.0 | 3.6 | 47.9 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| пољски јасен | 17.5 | 1.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| млец | 423.6 | 0.0 | 77.4 | 64.3 | 70.6 | 0.0 | 107.2 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| грабић | 714.7 | 0.3 | 624.5 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| црни бор | 6,825.3 | 0.0 | 240.2 | 1,451.4 | 3,441.3 | 1,473.3 | 219.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| дуглазија | 1,798.2 | 0.0 | 87.8 | 668.2 | 735.4 | 283.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| боровац | 2,615.2 | 0.0 | 175.3 | 1,010.1 | 748.4 | 459.2 | 222.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| сладун | 1,805.1 | 0.0 | 405.2 | 818.9 | 215.6 | 209.5 | 16.8 | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 |
| сребрна липа | 32.3 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| домаћи орах | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| амерички јасен | 87.0 | 0.0 | 47.7 | 23.1 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Панчићев маклен | 886.6 | 0.0 | 219.6 | 281.9 | 10.1 | 96.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.8 |
| црна јова | 162.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 119.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО | 840,451.4 | 1,045.3 | 54,805.7 | 146,781.0 | 176,650.5 | 184,302.1 | 138,782.2 | 76,777.3 | 40,574.2 | 15,476.1 | 5,257.0 |

Табела 24-Стање девљинске структуре по газдинским типовима.

| Газдински тип | Запремина | Д Е Б Љ И Н С К И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|  | (m3) | < 10 cm | 11-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-50 cm | 51-60 cm | 61-70 cm | 71-80 cm | 81-90 cm | > 90 cm |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 25,397.3 | 0.0 | 593.4 | 2,076.7 | 5,393.4 | 8,297.3 | 3,514.9 | 2,881.2 | 1,998.2 | 314.9 | 327.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 32,453.9 | 734.3 | 6,958.9 | 10,099.9 | 6,552.1 | 3,653.4 | 2,522.6 | 1,284.3 | 648.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 4,493.0 | 18.1 | 1,977.0 | 2,003.8 | 218.8 | 275.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 4,072.0 | 82.1 | 1,560.1 | 1,047.1 | 1,327.6 | 27.8 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1,743.5 | 13.7 | 953.6 | 759.5 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 293.1 | 0.0 | 69.9 | 71.5 | 93.8 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 699.0 | 0.0 | 267.0 | 346.7 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | 69,151.8 | 848.2 | 12,379.8 | 16,405.1 | 13,675.5 | 12,316.5 | 6,072.3 | 4,165.5 | 2,646.5 | 314.9 | 327.3 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1,263.9 | 6.4 | 242.5 | 297.5 | 217.7 | 89.7 | 410.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 145,473.3 | 21.7 | 4,332.4 | 17,766.3 | 30,727.0 | 34,254.9 | 28,300.8 | 16,972.1 | 8,857.8 | 3,213.0 | 1,027.3 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 23,329.5 | 0.0 | 2,954.2 | 8,696.6 | 4,780.1 | 3,466.9 | 2,288.3 | 712.4 | 430.8 | 0.0 | 0.0 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 3,882.0 | 0.0 | 85.3 | 622.2 | 779.3 | 1,269.3 | 909.5 | 83.2 | 133.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 4,725.9 | 0.0 | 537.1 | 1,253.0 | 918.9 | 783.2 | 709.8 | 416.1 | 107.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 2,644.5 | 0.0 | 560.3 | 1,564.0 | 452.8 | 67.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 196.9 | 0.0 | 34.6 | 34.7 | 65.7 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 372.8 | 10.5 | 170.0 | 137.4 | 6.8 | 30.8 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1,738.1 | 2.0 | 541.6 | 753.8 | 251.9 | 114.9 | 0.0 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3,965.7 | 0.0 | 667.6 | 1,752.6 | 1,032.5 | 513.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 702.1 | 0.0 | 11.8 | 150.4 | 183.4 | 157.3 | 154.1 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 376.3 | 0.0 | 9.9 | 199.9 | 126.6 | 16.3 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | 188,671.0 | 40.6 | 10,147.3 | 33,228.3 | 39,542.7 | 40,825.9 | 32,813.7 | 18,257.7 | 9,574.5 | 3,213.0 | 1,027.3 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 63.2 | 1.2 | 4.9 | 9.2 | 20.2 | 14.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 451,506.5 | 60.7 | 15,152.3 | 54,847.5 | 92,602.9 | 109,657.2 | 89,731.5 | 49,496.9 | 26,024.3 | 11,195.2 | 2,738.1 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 70,626.7 | 41.5 | 7,890.0 | 22,831.5 | 16,965.2 | 12,284.3 | 6,251.1 | 3,055.5 | 413.6 | 0.0 | 893.8 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 18,011.2 | 3.3 | 2,484.4 | 5,794.3 | 4,378.2 | 3,061.3 | 1,619.2 | 437.9 | 232.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 13,201.4 | 1.4 | 1,525.8 | 3,513.5 | 2,776.7 | 2,374.6 | 1,368.4 | 977.4 | 460.9 | 202.7 | 0.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 12,054.5 | 0.0 | 2,084.2 | 4,684.3 | 2,009.5 | 1,474.6 | 463.1 | 200.4 | 859.6 | 279.0 | 0.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 966.2 | 29.8 | 242.0 | 240.0 | 165.1 | 165.5 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 46.2 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 584.8 | 0.0 | 210.9 | 260.1 | 68.6 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 2,327.7 | 18.6 | 1,007.5 | 984.7 | 206.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 0.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 7,718.7 | 0.0 | 777.4 | 1,629.1 | 2,840.7 | 1,487.4 | 315.9 | 16.7 | 258.4 | 168.8 | 224.3 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 4,023.5 | 0.0 | 701.7 | 1,787.8 | 813.2 | 392.1 | 133.2 | 91.6 | 103.9 | 0.0 | 0.0 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1,544.2 | 0.0 | 197.5 | 565.6 | 585.2 | 195.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | 582,628.7 | 156.5 | 32,278.6 | 97,147.5 | 123,432.3 | 131,159.7 | 99,896.2 | 54,354.0 | 28,353.2 | 11,948.2 | 3,902.4 |
| УКУПНО ГЈ | 840,451.4 | 1,045.3 | 54,805.7 | 146,781.0 | 176,650.5 | 184,302.1 | 138,782.2 | 76,777.3 | 40,574.2 | 15,476.1 | 5,257.0 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 63.2 | 1.2 | 4.9 | 9.2 | 20.2 | 14.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1,263.9 | 6.4 | 242.5 | 297.5 | 217.7 | 89.7 | 410.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | 622,377.0 | 82.4 | 20,078.0 | 74,690.4 | 128,723.3 | 152,209.5 | 121,547.2 | 69,350.2 | 36,880.3 | 14,723.1 | 4,092.7 |
| 21120 - Изданачке мешовите шуме букве | 126,410.1 | 775.8 | 17,803.2 | 41,628.1 | 28,297.5 | 19,404.6 | 11,062.1 | 5,052.2 | 1,492.8 | 0.0 | 893.8 |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 21,893.1 | 3.3 | 2,569.7 | 6,416.5 | 5,157.5 | 4,330.6 | 2,528.7 | 521.1 | 365.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 17,927.3 | 1.4 | 2,062.9 | 4,766.5 | 3,695.6 | 3,157.8 | 2,078.2 | 1,393.5 | 568.6 | 202.7 | 0.0 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 19,192.1 | 18.1 | 4,621.5 | 8,252.0 | 2,681.0 | 1,817.4 | 463.1 | 200.4 | 859.6 | 279.0 | 0.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,163.1 | 29.8 | 276.6 | 274.6 | 230.8 | 227.4 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 46.2 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 5,029.6 | 92.7 | 1,940.9 | 1,444.6 | 1,403.0 | 103.9 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 5,809.3 | 34.3 | 2,502.7 | 2,498.0 | 463.4 | 127.1 | 7.5 | 73.9 | 0.0 | 102.5 | 0.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 11,977.5 | 0.0 | 1,514.8 | 3,453.1 | 3,966.9 | 2,058.5 | 315.9 | 16.7 | 258.4 | 168.8 | 224.3 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 5,424.6 | 0.0 | 980.5 | 2,285.0 | 1,081.9 | 549.4 | 287.3 | 91.6 | 148.9 | 0.0 | 0.0 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 1,920.5 | 0.0 | 207.4 | 765.4 | 711.8 | 212.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 840,451.4 | 1,045.3 | 54,805.7 | 146,781.0 | 176,650.5 | 184,302.1 | 138,782.2 | 76,777.3 | 40,574.2 | 15,476.1 | 5,257.0 |

У овој газдинској јединици у целини доминирају стабла III, IV и V дебљинског разреда, што указује на значајно учешће средње јаких и јаких стабала у структури шума. Највећи део укупне запремине концентрисан је у IV дебљинском разреду (41–50 cm), са 184.302,1 m³, затим у III дебљинском разреду (31–40 cm) са 176.650,5 m³ и V дебљинском разреду (51–60 cm) са 138.782,2 m³.

Оваква дебљинска структура условљена је пре свега доминантним учешћем букових шума, које представљају основни носилац производње у ГЈ „Чезава“. Буква је најзаступљенија врста дрвећа и достиже веома јаке димензије, при чему је значајна запремина присутна и у VII, VIII и IX дебљинском разреду. Укупна запремина букве износи 721.777,5 m³, а стабла дебљине преко 70 cm имају веома значајно учешће у структури запремине.

Китњак и цер такође достижу велике пречнике, при чему су стабла китњака евидентирана и у IX дебљинском разреду (>90 cm).

Изданачке мешовите шуме букве (21120) карактерише доминација стабала средњих дебљинских разреда, пре свега II, III и IV разреда, док високе мешовите шуме букве (21110) имају знатно израженије учешће стабала већих димензија, укључујући и стабла преко 80 и 90 cm пречника.

Табела 25-Стање девљинске структуре по Биолеју.

| Дебљинска категорија | П р е ч н и к | Запремина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | m3 | % |
| 1. Танак материјал | < 30 сm | 202,632.0 | 24.1 |
| 2. Средње јак материјал | 31 -50 сm | 360,952.6 | 42.9 |
| 3. Јак материјал | > 50 сm | 276,866.8 | 32.9 |
| УКУПНО: |  | 840,451.4 | 100.0 |

Како се из приказаног табеларног прегледа може уочити, највеће учешће у укупној запремини има средње јак материјал (31–50 cm), са 360.952,6 m³ или 42,9 % укупне запремине. Значајно је и учешће јаког материјала (> 50 cm), који износи 276.866,8 m³ или 32,9 % укупне запремине, док танак материјал (< 30 cm) учествује са 202.632,0 m³ или 24,1 % укупне запремине.

### 2.1.8.	Стање шума по старосној структури

Стање шума по старосној структурн (стварни размер добних разреда) приказано је у наредним табеларним прегледима. Ширина добних разреда износи за:

-	високе природне и вештачки подигнуте  састојине тврдих лишћара (осим багрема ) 20 год.

-	изданачке састојине тврдих лишћара (осим багрема ) 10 год.

-	изданачке и вештачки подигнуте састојине багрема, топола и врба 5 год.

-	вештачки подигнуте састојине четинара	10 год.

Табела 26-Преглед за ширину добног разреда од 5 година.

| Газдински тип | P | Укупно | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I a | I b | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  | Zv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | V | 16.5 |  |  |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  |
|  | Zv | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | P | 9.03 |  |  |  |  |  | 2.47 |  | 2.38 | 2.26 |  | 1.92 |
|  | V | 1,123.9 |  |  |  |  |  | 265.4 |  | 176.7 | 656.0 |  | 25.8 |
|  | Zv | 31.8 |  |  |  |  |  | 7.1 |  | 6.0 | 17.1 |  | 1.5 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | P | 9.09 |  |  |  |  |  | 2.47 | 0.06 | 2.38 | 2.26 |  | 1.92 |
|  | V | 1,140.5 |  |  |  |  |  | 265.4 | 16.5 | 176.7 | 656.0 |  | 25.8 |
|  | Zv | 32.3 |  |  |  |  |  | 7.1 | 0.5 | 6.0 | 17.1 |  | 1.5 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | P | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |
|  | V | 63.1 |  |  |  |  |  | 63.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 1.9 |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | P | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |
|  | V | 63.1 |  |  |  |  |  | 63.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 1.9 |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
| Укупно за ширину добног разреда од 5 година | P | 15.04 |  |  |  |  | 2.53 | 3.04 | 2.91 | 2.38 | 2.26 |  | 1.92 |
|  | V | 1,285.6 |  |  |  |  | 35.8 | 328.5 | 62.8 | 176.7 | 656.0 |  | 25.8 |
|  | Zv | 37.6 |  |  |  |  | 1.4 | 9.0 | 2.6 | 6.0 | 17.1 |  | 1.5 |

У састојинама где је дефинисана ширина добног разреда од 5 година заступљени су  V, IV, VIII и VII добном разреду.

Табела 27-Преглед за ширину добног разреда од 10 година.

| Газдински тип | P | Укупно | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I a | I b | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  | Zv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.37 |  | 6.37 |
|  | V | 3,752.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,112.0 |  | 640.5 |
|  | Zv | 84.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.5 |  | 11.4 |
| 2721 - Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | P | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.78 | 20.39 |  |
|  | V | 8,259.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,863.0 | 6,396.8 |  |
|  | Zv | 132.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 | 97.6 |  |
| 58 - Национални парк - I степена заштите | P | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.15 | 20.39 | 6.37 |
|  | V | 12,012.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,975.0 | 6,396.8 | 640.5 |
|  | Zv | 217.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.1 | 97.6 | 11.4 |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | P | 202.19 |  |  |  |  |  | 11.81 | 0.44 |  |  | 12.97 | 176.97 |
|  | V | 57,257.9 |  |  |  |  |  | 2,706.3 | 122.3 |  |  | 3,537.0 | 50,892.3 |
|  | Zv | 875.6 |  |  |  |  |  | 61.5 | 1.8 |  |  | 60.4 | 751.9 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 430.84 |  | 0.94 | 0.42 | 4.21 | 0.85 | 2.48 | 4.68 | 9.68 | 7.39 | 99.17 | 301.02 |
|  | V | 109,230.2 |  | 18.2 | 5.3 | 790.7 | 57.4 | 173.5 | 729.2 | 1,880.6 | 1,520.0 | 21,841.0 | 82,214.4 |
|  | Zv | 2,009.0 |  | 0.3 | 0.3 | 27.4 | 2.0 | 7.3 | 12.8 | 35.8 | 29.9 | 439.8 | 1,453.3 |
| 2721 - Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | P | 958.01 |  |  | 1.23 | 145.82 | 23.82 | 35.96 | 25.62 | 45.34 | 77.77 | 278.46 | 323.99 |
|  | V | 243,931.6 |  |  | 229.5 | 22,292.2 | 3,740.5 | 8,082.7 | 5,639.1 | 11,821.2 | 19,509.2 | 75,093.2 | 97,523.8 |
|  | Zv | 4,097.6 |  |  | 5.7 | 537.8 | 89.5 | 166.7 | 111.4 | 216.0 | 327.8 | 1,203.4 | 1,439.3 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 7.15 |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  | 3.33 | 2.35 |
|  | V | 1,365.6 |  |  |  |  |  | 215.3 |  |  |  | 470.9 | 679.4 |
|  | Zv | 19.8 |  |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 7.9 | 6.5 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | P | 18.37 |  |  |  |  |  | 0.92 | 5.23 | 11.74 | 0.48 |  |  |
|  | V | 3,603.6 |  |  |  |  |  | 99.4 | 921.5 | 2,417.9 | 164.9 |  |  |
|  | Zv | 116.6 |  |  |  |  |  | 5.5 | 34.0 | 72.3 | 4.8 |  |  |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | P | 1.51 |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.12 | 1.14 |  |  |  |
|  | V | 115.8 |  |  |  |  |  | 49.2 | 42.1 | 24.4 |  |  |  |
|  | Zv | 3.3 |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 |  |  |  |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | P | 1,618.07 |  | 0.94 | 1.65 | 150.03 | 24.67 | 52.89 | 36.09 | 67.90 | 85.64 | 393.93 | 804.33 |
|  | V | 415,504.7 |  | 18.2 | 234.9 | 23,082.9 | 3,798.0 | 11,326.4 | 7,454.1 | 16,144.1 | 21,194.1 | 100,942.1 | 231,309.9 |
|  | Zv | 7,121.9 |  | 0.3 | 6.0 | 565.2 | 91.5 | 247.6 | 161.2 | 325.0 | 362.5 | 1,711.5 | 3,651.1 |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21121 - Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | P | 9.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 8.47 |
|  | V | 3,368.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.8 | 3,126.8 |
|  | Zv | 50.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 | 45.9 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 47.91 |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  | 8.36 | 4.00 | 34.33 |
|  | V | 9,325.7 |  |  |  |  |  | 206.5 |  |  | 883.1 | 666.4 | 7,569.7 |
|  | Zv | 166.0 |  |  |  |  |  | 4.9 |  |  | 18.5 | 14.7 | 127.8 |
| 2721 - Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | P | 150.29 |  |  |  |  | 1.38 | 15.65 | 4.42 | 8.72 | 24.13 | 44.83 | 51.16 |
|  | V | 41,077.0 |  |  |  |  | 304.1 | 3,726.0 | 381.2 | 1,170.6 | 7,129.7 | 12,609.2 | 15,756.2 |
|  | Zv | 686.1 |  |  |  |  | 7.0 | 75.8 | 8.9 | 24.6 | 120.6 | 204.6 | 244.6 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 240.6 |  |  |  | 240.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 5.3 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | P | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  | 1.74 | 2.89 |  |  |
|  | V | 1,054.6 |  |  |  |  |  |  |  | 528.1 | 526.5 |  |  |
|  | Zv | 41.3 |  |  |  |  |  |  |  | 18.2 | 23.1 |  |  |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | P | 1.87 |  |  |  |  |  | 0.53 | 0.34 |  | 1.00 |  |  |
|  | V | 448.3 |  |  |  |  |  | 224.0 | 78.0 |  | 146.4 |  |  |
|  | Zv | 12.0 |  |  |  |  |  | 5.6 | 3.8 |  | 2.6 |  |  |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | P | 1.81 |  |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
|  | V | 257.3 |  |  |  |  |  | 257.3 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 15.7 |  |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  |  |  |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | P | 217.31 |  |  |  | 0.98 | 1.38 | 19.21 | 4.76 | 10.46 | 36.38 | 50.18 | 93.96 |
|  | V | 55,772.2 |  |  |  | 240.6 | 304.1 | 4,413.7 | 459.2 | 1,698.7 | 8,685.7 | 13,517.4 | 26,452.7 |
|  | Zv | 977.1 |  |  |  | 5.3 | 7.0 | 101.9 | 12.8 | 42.7 | 164.8 | 224.1 | 418.4 |
| Укупно за ширину добног разреда од 10 година | P | 1,894.30 |  | 0.94 | 1.65 | 151.01 | 26.05 | 72.10 | 40.85 | 78.36 | 153.36 | 465.32 | 904.66 |
|  | V | 483,483.1 |  | 18.2 | 234.9 | 23,323.5 | 4,102.1 | 15,740.1 | 7,913.3 | 17,842.8 | 34,873.9 | 121,031.1 | 258,403.2 |
|  | Zv | 8,320.0 |  | 0.3 | 6.0 | 570.5 | 98.5 | 349.5 | 174.0 | 367.7 | 635.7 | 2,036.8 | 4,080.9 |

Из претходног табеларног приказа за ширину добног разреда 10 година видимо да су у највећем учешћу у питању  састојине које се налазе у X  добном разреду. Овакав распоред размера добних разреда пројековаће и даљи приступ плану сеча.

Анализа табеларних података указује на изражену ненормалност добне структуре код изданачких састојина тврдих лишћара, а посебно је изражена код изданачких храстових састојина. Уочава се неуједначена расподела површина, запремине и прираста по добним разредима, са израженом концентрацијом у појединим средњим и старијим разредима и потпуним или делимичним изостајањем других „млађих“ добних разреда.

Ненормалност добних разреда је пре свега последица историјских прилика (чисте сече у прошлости, посебно између и за време светских ратова), односно дуготрајног примењивања изданачког система газдовања и одсуством планске обнове. Код храста, који по својим биолошким особинама није типична изданачка врста за дугорочно газдовање, ови фактори доводе до деградације састојина, слабљења виталности изданака и нарушавања оптималне старосне структуре.

Посебно је уочљиво да се значајан део запремине и прираста налази у старијим добним разредима, што указује на прекорачење оптималне опходње за изданачке храстове шуме. Такве састојине карактерише смањен прираст по јединици површине, погоршан квалитет стабала, повећана појава трулежи и сушења, као и слабија способност за генеративно обнављање.

С друге стране, недостатак млађих добних разреда указује на прекид континуитета обнављања, оваква структура представља ризик за дугорочну стабилност и производност шума ових  газдинских типова.

Код изданачких састојина храста, ненормална добна структура има и додатне негативне последице у погледу квалитета дрвне масе. Услед изданачког порекла и дуготрајног задржавања у састојини, стабла су често ексцентрична, са израженим дефектима, што ограничава њихову употребну вредност и економски значај.

Са газдинског аспекта, овакво стање указује на неопходност хитне али постепене конверзије изданачких састојина тврдих лишћара у високе шуме, посебно код храста, применом мера неге, продужавањем опходње, фаворизовањем стабала семенског порекла и стварањем услова за природно генеративно обнављање. Тамо где то услови станишта и режим заштите дозвољавају, неопходно је тежити успостављању уравнотеженије добне структуре, како би се обезбедила већа стабилност, виталност и дугорочна одрживост ових састојина. Овакво стање ће јако утицати на планирани принос, јер ће се тежити интезивирању природне обнове, посебно у састојинама где је он већ почео (наравно уз обавезну примену мера помоћи природној обнови).

У целини, приказана табела јасно одражава проблеме карактеристичне за изданачке шуме тврдих лишћара у Србији, а нарочито за изданачке храстове шуме, где је ненормалност добних разреда један од кључних индикатора деградације и потребе за променом газдинског приступа у наредним планским периодима.

Табела 28-Преглед за ширину добног разреда од 20 година.

| Газдински тип | P | Укупно | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I a | I b | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  | Zv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 - Национални парк - II степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 13.14 |  | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 2,090.4 |  |  | 2,090.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 51.4 |  |  | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 - Високе мешовите шуме букве | P | 0.66 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
|  | V | 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |  |
|  | Zv | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | P | 34.90 |  | 19.89 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
|  | V | 2,307.1 |  | 381.6 | 338.9 |  |  |  | 1,206.3 |  |  | 380.3 |  |
|  | Zv | 52.5 |  | 8.8 | 12.5 |  |  |  | 24.9 |  |  | 6.2 |  |
| 59 - Национални парк - II степена заштите | P | 48.70 |  | 19.89 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
|  | V | 4,441.7 |  | 381.6 | 2,429.3 |  |  |  | 1,206.3 |  |  | 424.5 |  |
|  | Zv | 104.7 |  | 8.8 | 63.9 |  |  |  | 24.9 |  |  | 7.1 |  |
| 60 - Национални парк - III степена заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | P | 1.60 |  | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 82.8 |  |  | 82.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 - Национални парк - III степена заштите | P | 1.60 |  | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 82.8 |  |  | 82.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ширину добног разреда од 20 година | P | 50.30 |  | 19.89 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
|  | V | 4,524.5 |  | 381.6 | 2,512.1 |  |  |  | 1,206.3 |  |  | 424.5 |  |
|  | Zv | 107.6 |  | 8.8 | 66.8 |  |  |  | 24.9 |  |  | 7.1 |  |

Из претходног табеларног приказа за ширину добног разреда 20 година видимо да су у највећем површинском учешћу  састојине које се налазе у I и II, VI и IX добном разреду.

### 2.1.9. Стање вештачки подигнутих састојина

Стање вештачки подигнутих састојина огледа се кроз:

Табела 29-Приказ стања ВПС.

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 26.48 | 27.16% | 2,481.6 | 11.3% | 93.7 | 93.4 | 13.0% | 3.5 | 3.8 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1.01 | 1.04% | 86.6 | 0.4% | 85.8 | 2.2 | 0.3% | 2.1 | 2.5 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 27.49 | 28.20% | 2,568.2 | 11.7% | 93.4 | 95.5 | 13.3% | 3.5 | 3.7 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 41.21 | 42.28% | 11,977.5 | 54.7% | 290.6 | 407.2 | 56.5% | 9.9 | 3.4 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 22.43 | 23.01% | 5,424.6 | 24.8% | 241.8 | 145.7 | 20.2% | 6.5 | 2.7 |
| 31610 - Високе мешовите шуме осталих четинара | 6.35 | 6.51% | 1,920.5 | 8.8% | 302.4 | 71.9 | 10.0% | 11.3 | 3.7 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 69.99 | 71.80% | 19,322.6 | 88.3% | 276.1 | 624.8 | 86.7% | 8.9 | 3.2 |
| УКУПНО ГЈ | 97.48 | 100.00% | 21,890.8 | 100.0% | 224.6 | 720.3 | 100.0% | 7.4 | 3.3 |

Укупна површина вештачки подигнутих састојина у оквиру ове газдинске јединице износи 97,48 ha, од тога доминирају вештачки подигнуте састојине четинара са 71,8 %.

### 2.1.10. Стање шумских саобраћајница

Шуме ове газдинске јединице су неједнако и недовољно отворене.  Што се тиче спољашње  отворености  ова газдинска јединица належе на  пута  Голубац  - Доњи Милановац.

Основ  унутрашње  отворености  чини  меки  шумски  пут  од ушћа Чезаве   уз Чезаву до 27 одељења, дужине око  5,0 km, чиме је отворен цео слив Чезаве, потом у дужини од 10, 40 km  меки шумски пут који повезује слив Чезаве и слив Велике свиње.

Меки  сеоски пут пролази кроз одељења 4 и 7 уз Малу Чезаву дужином од  1,5 km. Меки шумски пут који од села Раденка иде ка Црном врху са активном дужином од 1,5 km.

Гребеном изнад слива Чезаве од Ранитовог врха,  Јездиног врха, Седам липа ка Кулмеа  седеви  вододелницом и гребеном изнад потока Велике  Свиње постоји  меки  шумски гребенски  пут  дужине од 5,0 km.  Исти пут наставља вододелницом и  гребеном  изнад потока Свиње и Раковице у дужини од 5,25 km. Од Брњице до 50 одељења, уз поток Велику Свињу  постоји  меки шумски пут дуг око 5 km.  Газдинску јединицу са северне  стране обавија  асфалтни  пут Голубац - Д.  Милановац у дужини од око 15 km,  при чему је  по самој ивици газдинске јединице 8,7 km.

| Редни број | Назив пута | Дужина у км | Категорија пута |  |  | Одељења која отвара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асвалтни | Тврди ка. пут | Меки кам. пут |  |
| 1. | Чезаву до 27 одељења | 5,00 |  |  | 5,00 | 7,8,9,10,11,16,17,18,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38 |
| 2. | Чезаве и слив Велике свиње. | 10,40 |  |  | 10,40 | 49,52,53,55,62,63,64,48/2 |
| 3. | одељења 4 и 7 уз Малу Чезаву | 1,50 |  |  | 1,50 | 4,7 |
| 4. | Раденка - Црни врх | 1,50 |  |  | 1,50 | 72,73,74,75 |
| 5. | Ранитовог врха, Јездиног врха, Седам липа ка Кулмеа | 5,00 |  |  | 5,00 | 5,6,13,14,21 |
| 6. | гребеном изнад потока Свиње и Раковице | 5,25 |  |  | 5,25 | 57,58,59,60,65,66,67,68,69,70 |
| 7. | Од Брњице до 50 одељења, уз поток Велику Свињу | 5,00 |  |  | 5,00 | 38,37,36,34,50, |
| 8. | Трпичево | 3,00 |  |  | 3,00 | 39,42,43,44,45 |
| 9. | асфалтни пут Голубац - Д. Милановац | 8,70 | 8,70 |  |  | 96,95,90,89,85,97,98,46,40,1 |
|  | Укупно | 45,35 | 8,7 |  | 36,65 |  |

Укупна дужина (асфалтираних, тврдих и меких) путева у овој газдинској јединици je 45,35 km, или просечна густина око 10,8 km/1000 hа. Оваква отвореност путевима je недовољна са аспекта интензивног и вишенаменског коришћења шума Националног парка, али je очекивана, с обзиром на досадашњи интензитет коришћења шума ове газдинске јединице.

Сви путеви који се налазе уз потоке су у изузетно лошем стању и без реконструкције се не могу користити.

У предходном уређајном периоду није изграђен ни један шумски камионски пут, док су одржавани у нужној потреби. У поглављу Планирање и Смернице детаљно ће се обрадити проблем изградње и одржавања шумских саобраћајница.

Достигнути ниво отворености није задовољавајући јер не омогућава  несметано извођење радова и мера газдовања шумама,  усмерених ка циљу унапређивања стања шума у већем делу газдинске јединице.

Даљу мрежу шумских путева треба ширити изградњом шумских путева пре свега у сливу  Чезаве, Свиње, Раковице, Јеленских стена и гребенског пута који треба спојити са путном мрежом газдинске јединице Десна река. Оптимална отвореност ове ГЈ је око 19 km /1000 hа.

### 2.1.11. Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара

Здравствено  стање  шума  ове  газдинске јединице оцењено  је  на  основу експертног налаза "Фитопатолошки и ентомолошки проблеми у састојинама храста китњака и  букве  "  (Караџић, Д.,  Главендекић, М. 1993.) и (Караџић, Д., Михајловић, Љ., 2002.).

Епидемијско сушење шума први пут је значајно скренуло пажњу стручне и  научне јавности  1982/83.  године гдје се најаче манифестовало у шумама храста китњака у источној Србији.  Међу  узрочницима  слабљења и пропадања шумских екосистема  на  поменутом подручју су и промене климатских фактора,  утицај полутаната, неповољна изграђеност састојина због неадекватног газдовања, учестале градације штетних шумских инсеката и епифитоције патогених гљива.

Сушење различитог интензитета запажено је скоро у свим састојинама  храста китњака, а и у неким разређеним састојинама букве, посебно скоро захваћеним пожарима.У целини посматрано процес сушења угрожава око 10% шумом обрасле површине .

Фитопатолошки и ентомолошки проблеми у састојинама букве

Буква као врста дрвећа је неотпорна и представља одличну подлогу за развој многих  паразитских  и сапрофитских организама,  а међу којима на прво  место  долазе гљиве  (паразити лишћа,  коре,  дрвета,  корена,  трулежнице и  сл.).  Међу  штетним факторима  који  ограничавају  употребу буковог дрвета је и појава у  одређеном  добу старости и тзв.  лажног или црвеног срца букве.  Лажно срце се веома тешко импрегнише па  је  овакво дрво букве практично искључено из  производње  посебно, железничких  прагова. Буква  спада  у групу бакуљавих врста дрвећа,  односно врста које  немају  срчевину. Међутим,  у  стаблима  веће старости јавља се лажно (црвено) срце.  Због ове  појаве вредност буковог дрвета је знатно умањено.  Ово се испољава не само при производњи железничких  прагова,  већ и  при  коришћењу буковог  дрвета  у  индустрији  фурнира, намештаја, шпер плоча и уопште тамо где дрво после обраде треба да остане светло.

Све  констатоване  гљиве  могу  се  груписати  на  паразите  лишћа,   коре (проузроковачи некрозе коре и рак рана), корена, трахеомикозе и трулежнице (епилсилне гљиве).

Међу гљивама које се јављају на лишћу најчешћа је  Apiognomonia erabunda. Међутим ова гљива, као и други паразити лишћа, не причињава веће штете.

Међу гљивама које се јављају на гранама и стаблима доминантне су Nectria врсте  (проузроковачи  некрозе  коре и рак  рана).  У  изданачким  састојинама  букве најчешће су  Nectria ditissima и Nectria galigena. Ове врсте проузрокују вишегодишње рак  ране.  Проценат  заражених стабала у неким оделењима ове газдинске јединице  је веома висок. Свакако оваква стабла треба што пре дозначити и уклонити из састојина.

У природним састојинама букве (семеног порекла) најчешћа је гљива  Nectria coccinea.  Она  заједно  са  штитастом ваши Cryptococcus fagisuga  проузрокује  тзв. "Болест  коре  букве".  Огромне  штете од ове појаве су  забележене  у  САД,  Великој Британији, Немачкој и Француској. У Србији ова болест у састојинама букве  забележена је  први  пут 1983.  године и то на Мајданпечкој домени.  Из  Мајданпечке  домене  је пренешена  на подручје Националног парка и последњих година већ причињава  уочљиве штете.  Међутим  морамо  констатовати да су штете ипак далеко мање него у  поменутим земљама,  а  што се може објаснити и тиме што је наша буква (Fagus moesiaca)  знатно отпорнија  од  европске  букве (Fagus sylvatica).  У састојинама  букве  на  подручју ове газдинске  јединице  констатовани су бројни предатори који се  развијају  на  колонијама  Cryptococcus  fagisuga (ларве Diptera,  Neuroptera,  неких Coleoptera)  и један супер паразит Nematogenium ferrugineum који паразитира строме Nectria coccinea, а што све утиче на смањење интензитета заразе.

На овом подручју,  поготово на старим стаблима и лежевинама,  забележен  је велики  број гљива проузроковача трулежи дрвета. Неке од ових гљива,  као  например Fomes  fomentarius  и Ustulina deusta насељавају и жива стабла,  остварујући  заразе преко озледа, ураслих грана, оштећеног корења и сл. Ове гљиве у почетку проузрокују прозуклост, а касније праву белу трулеж. Од других гљива које се јављају на дубећим стаблима веома често су Melanopus squamosus, Polyporus sulphureus и Pholiota adiposa.

У изданачким састојинама букве,  већ после 45 године старости почиње да се јавља лажно срце, док код стабла семеног порекла образовање почиње после 75 године старости.  Величина  лажног  срца  је много већа код  стабала  са  озледама,  ураслим гранама,  упалом коре,  "болести коре букве" и сл.  Од свих озледа највећи је  значај оних у основи стаблала. Ове озледе утичу на величину лажног срца до 10. метра висине. Истраживања  на  овом  подручју су показала да са старошћу  стабала  расте  проценат учешћа  лажне срчевине у запремини стабала,  чиме се знатно смањује квалитет дрвета. На неколико посечених стабала констатовано је да постоји више врста лажног срца и  да их  можемо  груписати на следећи начин:  једнолично  лажно срце (неки аутори  га  још називају  мразно срце),  двоструко лажно срце,  мозаично (или мраморасто) лажно срце, зракасто  лажно срце и неправилни облици лажног срца који се не могу сврстати у  неку од  ових група.  Из мозаичног и зракастог лажног срца се веома често  изолују  гљиве Pholiota adiposa и  Ustulina deusta,  па се ова два типа срца могу сматрати као да су гљивичног порекла. Свакако да све површинске озледе на стаблу су улазна места за ове гљиве, које у почетку изазивају лажно срце а касније праву трулеж.

Фауна  штетних  инсеката букве је знатно сиромашнија него  фауна  штеточина храста.  Неки инсекти, међутим, представљају економски значајне штеточине које треба пратити да би се на време могле прогнозирати евентуалне масовне појаве:

- Phyllaphis fagi L.  (Homoptera,  Aphidadae) - буквина лисна ваш  - ствара колоније  на наличју листа.  Услед сисања сокова лишће се увија а на лицу се  ствара слој медене росе на коме се развијају гљиве чађавице. Масовни напади ове ваши доводи до физиолошког слабљења стабала букве.

- Cryptococcus  fagisuga  Lindg.   (Homoptera,   Cryptococcidae)  - буквина вунаста ваш - сматра се главним узрочником сушења букве у многим земљама Европе.  У источној  Србији  је  први пут забележена 1970.  године.  На подручју  ове  газдинске јединице  није  забележена  у  градацији.   За  сада  су  њене  популације  стабилне захваљујући  пре  свега улози природних регулатора и редуцената,  али  је  неопходно пратити  њену  популациону  динамику  да би се  на  време  уочио  евентуални  пораст популације.

- Orchestes  fagi L.  (Coleoptera,  Curculionidae) - буквин сурлаш минер  - смањује  асимилациону  површину  листа.  Ларва  се храни у листу  између  два  слоја епидермиса.  Забележене  су  масовне појаве,  па и ову врсту треба пратити  у  оквиру извештајне и дијагнозно прогнозне службе.

- Operophtera fagata Sch. (Lepidoptera, Geometridae)

- Operophtera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae)

- Erannis defoliaria Cl. (Lepidoptera, Geometridae)

- Orthosia stabilis Schiff. (lepidoptera, Noctuidae)

Све  четри наведене врсте дефолијатора се повремено јављају и чешће су  на храста, осим O.  fagata која је трофички везана за букву.  Дефолијатори су од  мањег значаја  за  букву  него  за храст,  али због тога што су  инсекти  широке  полифаге, приликом масовне појаве дефолијатора храста, може да дође и до штета на букви.

Фитопатолошки и ентомолошки проблеми у састојинама храста китњака

Узрок сушења храста китњака већ дуже време заокупља научну јавност. Мада то није скорашња појава, јер прве записе о сушењу храста налазимо већ почетком овог века.  У  Југославији о сушењу храста писали су Ш к о р и ћ (1926.), Ђ о р ђ е в и ћ (1927.,  1930.),  Ј о с и ф о в и ћ (1926.) и многи други. Шкорић узрок  сушења повезује  са  утицајем три штетна биотичка фактора.  Прво лишће страда  од  голобрста губара,  друго лишће уништава пепелница, услед чега стабла физиолошки слабе и постају подложна  нападу  медњаче која проузрокује трулеж корена и  сушење  стабала.  Скоро сваки  од  ових фактора сам по себи не би могао да проузрокује сушење  стабала,  али када  делују заједно  у ланцу дододе  до пропадања храста.  Ђ о р ђ е в и ћ  међутим сматра да је много већи значај трахеомикозе и да су оне примарни узрок сушења. Он је описао две нове врсте које се развијају у спроводним судовима (Ceratostomela  quercus i C.  merolinensis). Интересантно је да Ђ о р ђ е в и ћ (1930.) сматра да је погрешно мишљење  шумарских стручњака да сува храстова стабла треба уклањати из  састојина да  не  би губила на техничкој вредности.  По овом аутору остављање ових стабала  у састојинама  успорило  би ширење сушења стабала.  Склоп састојина се не  би  сувише разредио,  а самим тим се не би појачала транспирација осталих стабала. Услед тога се не  би  јавио ваздух (на рачун изгубљене воде из судова) у судовима те се  гљиве  у њима  не  би могле развијати.  Ове мере су изводљиве само под претпоставком  да  је склоп  китњакових  састојина још довољно густ и да није већ  толико  сувих  стабала уклоњено,да  преостала  стабла  више  не могу дати потребну  заштиту  већ  зараженим стаблима.

Примарну  улогу  трахеомикоза у сушењу храста китњака  наводе  француски, румунски,  руски и неки британски аутори.  Као главне векторе трахеомикоза помињу се храстов поткорњак (Skolytus intricatus) и Argilus sp. У састојинама  китњака на овом подручју констатована су два типа  сушења (хронични и акутни тип). Акутни тип сушења јавља се на млађим стаблима и од момента појаве првих симптома сушења до потпуног сушења протекне свега 4-6 недеља.  Крајем маја почиње прва промена боје лишћа,  а већ почетком јула сво лишће је некротирано и бронзано црвене боје и дуго се задржава на стаблу.  На уздужном пресеку грана могу се видети  црне  траке,  што уствари представља спроводне судове испуњене  тилама  или мицелијом  васкуларних  гљива.  Хронични тип сушења је карактеристичан  за  старија стабла  и  процес сушења траје 2-3 године.  Обично прво почиње да се суше  гране  у горњем делу круне,  а затим се сушење преноси на цело стабло.  Овај тип сушења  се чешће јавља.

С  циљем да се утврди узрок сушења из оболелих стабала узимани су  узорци да би се добила чисте културе паразитних организама.  Запажено је да се чисте културе много чешће добијају код ткз. акутног типа сушења.

У току трогодишњег истраживања из сувих стабала или из стабала са знацима сушења изоловано је преко 50 врста гљива и неке бактерије.

Све  констатоване  паразитне  гљиве могу се груписати  у  пет  категорија: паразити  лишћа,  трахеомикозе,  паразити  коре,  трулежнице и  гљиве  проузроковачи трулежи корена.

Од свих констатованих гљива највећи значај имају гљиве васкуларног ткива. Такође  је  запажено  да стабла морају да физиолошки ослабе да би  дошло  до  заразе. Главни  вектори  ових гљива су инсекти дрвенари,  међутим запажено је  (откопавањем корена на сувим стаблима) да се гљива шири и контактом жила.

На храстовима у нашем климату живи веома велики број штетних инсеката. Неки од  њих су веома значајне штеточине које могу да угрозе храст од семена до  одраслих стабала. Већи економски значај имају инсекти дефолијатори, који повремено ступају у пренамножења  и изазивају дефолијације на мањим или често врло великим  површинама. Ове дефолијације могу да трају неколико година узастопно - када долази до смене једне врсте дефолијатора другом (губар,  савијачи,  земљомерке мразовци),  што је  посебно опасно за храстова стабла која физиолошки све више слабе услед формирања новог лишћа после голобрста.  Није искључено да је један од доминантних фактора,  који изазивају епимедијско сушење шума у овом подручју сукцесија градација инсеката дефолијатора.

Међу дефолијаторима храста посебан значај имају следеће врсте:

- Lymantria  dispar  L.  (Lepidoptera,  Limantridae)  - губар  - последњих година  је  у латенци али због свог економског значаја и изражене градогености  треба перманентно пратити његову популациону густину.

- Tortrix viridana L. (Lepidoptera, Torticidae) - зелени храстов  савијач  - изразито градогена врста чије су градације забележене широм земље.  Услед  међуврсне конкуренције  и компетиције често улази у градације после масовне појаве  земљомерки мразовца.  Градација земљомерки је управо 1993/94.  године завршена, тако да је због предострожности важно пратити популациону динамику зеленог храстовог савијача,  као и других сродних врста из фамилије савијача.

- Alsophila aesculatia Den. et Schiff. (Lepidoptera, Geometridae)

- Alsophila quadripunctata Den. et Schiff. (Lepidoptera, Geometridae)

- Agripsis spp. (Lepidoptera, Geometridae)

- Erannis defoliaria Cl. (Lepidoptera, Geomtridae)

Земљомерке  мразовци су почетком деведесетих година (1991/92) биле у  фази каламитета.  Доминирале  су у комплексу раних дефолијатора храста.  Крах градације је забележен 1994.  године.  Због градогених својстава треба пратити њихову популациону динамику.

- Cerambix  cerdo L.  i Cerambix scopoli L.  (Coleoptera,  Cerambycidae)  - велика и мала храстова стрижибуба – техничке штеточине које насељавају дебло.  Од велике  храстове  стрижибубе су посебно угрожена ивична и стабла на осами,  па се  то мора имати у виду приликом отварања састојина.

- Coreabus bifasciatus Ol.  (Coleoptera,  Buprestidae) - храстов прстеничар - техничка штеточина, живи у гранама и изазива просветљавање круна храстових стабала.

- Scolytus intricatus (Coleoptera,  Scolytidae) - храстов сипац поткорњак  - неоспорно  је  доказана улога ове врсте у преношењу патогених гљива које  изазивају трахеомикозу  (Ophiostoma  spp.).  На  подручју  Националног  парка  је  забележен  у повећаној  бројности  па је потребно перманентно спроводити мере  контроле  бројности ради сузбијања евентуалних жаришта.

Штеточине  жира  добијају  све  већи значај  у  условима  девитализације  и пропадања шумских система у нас. Здраво семе храста је предуслов за успешно природно обнављање. На подручју Националног парка су забележене следеће врсте семеноједа:

- Curculio glandium Marsch. (Coleoptera, Circolionidae)

- Cydia splendana Hbn. (Lepidoptera, Tortricidae)

- Cydia amplana Hbn. (Lepidoptera, Tortricidae)

Нападнути жир превремена отпада и нема клијавости.  Инсекти  семеноједи просечно могу да оштете до једне трећине урода,  а у годинама масовне појаве могу цео урод жира да униште.

Угроженост од пожара

У зависности од степена угрожености шума од пожара шуме и шумско земљиште, према др М. Васићу, разврстани су у шест категорија:

I степен угрожености: Састојине и културе борова и ариша

II степен угрожености: Састојине и културе смрче, јеле и других четинара

III степен угрожености: Мешовите састојине и културе четинара и лишћара

IV степен угрожености: Састојине храста и граба

V степен угрожености: Састојине букве и других лишћара

VI степен угрожености: Шикаре, шибљаци и необрасле површине

Табела 30-Приказ угрожености од пожара по Васићу.

| Степен угрожености | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| I | 41.21 | 1.0% | 11,977.5 | 1.4% | 290.6 | 407.2 | 2.7% | 9.9 | 3.4 |
| II | 28.78 | 0.7% | 7,345.1 | 0.9% | 255.2 | 217.6 | 1.4% | 7.6 | 6.4 |
| III | 0.00 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| IV | 260.09 | 6.5% | 37,119.4 | 4.4% | 142.7 | 810.0 | 5.4% | 3.1 | 4.4 |
| V | 3,100.41 | 77.1% | 784,009.4 | 93.3% | 252.9 | 13,619.2 | 90.5% | 4.4 | 19.3 |
| VI | 590.02 | 14.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 4,020.51 | 100.0% | 840,451.4 | 100.0% | 209.0 | 15,054.1 | 100.0% | 3.7 | 1.8 |

Највећи део ове газдинске јединице припада V степену угрожености од пожара (77,1%), а затим следи степен VI (14,7%) степена угрожености од пожара.

### 2.1.12.	Стање осталих површина

Необрасле површине заузимају 78,33 hа укупне површине ове газдинске јединице, те се однос обраслих и необраслих површина може сматрати повољним са аспекта глобалне намене и не треба га мењати током наредног уређајног раздобља. Начин коришћења осталих површина унутар газдинске јединице је следећи:

Табела 31-Приказ структуре необраслих површина.

| Врста земљишта | Површина (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| Шумско земљиште | 5.76 | 7.4% |
| Пут | 9.62 | 12.3% |
| Ливада | 4.55 | 5.8% |
| Камењар | 39.19 | 50.0% |
| Каменолом | 2.64 | 3.4% |
| Далековод | 11.13 | 14.2% |
| Голет | 3.80 | 4.9% |
| Жбунаста вегетација | 1.64 | 2.1% |
| УКУПНО | 78.33 | 100.0% |

### 2.1.13. Стање семенске и расадничке производње

На простору површине коју обухвата ова газдинска јединица нема изграђених расадника те се саднице по потреби набављају из расадника који се налази у другој ГЈ овог корисника.

Често тај капацитет није довољан па се садни материјал набавља из других расадника уз услов да испуњавају све пратеће законске и подзаконске акте. Семе се прикупља у годинама урода, иако недовољно и често лошег стања и квалитета, те се и оно набавља сходно потребама.

### 2.1.14.	Стање фонда дивљачи

У  квалитативном смислу (са гледишта прехрамбеног и боравишног  потенцијала) за дивљач газдинска јединица "Чезава" представља високо вредан простор, интегрисан у ловишту "Ђердап".

Газдинску јединицу чине:

Шуме

Букове  шуме   - које  представљају стално станиште за јеленску  и  срнећу  дивљач и дивље свиње.

Храстове  шуме - које у ловишту "Ђердап"  представљају,  због  повремено обилног  урода жира,  богатства и разноврсности спрата жбуња и приземне вегетације и заузимања  топлих експозиција у нижим деловима ловишта најквалитетнија  станишта  за крупну а нарочито јеленску дивљач.

Ливаде и пашњаци

Ливаде и пашњаци - које су енклавиране у севернијем делу газдинске јединице представљају важан извор хране за присутне преживаре у свим шумама.  Ово су углавном приватне површине у шумском комплексу.

Релативно велика заступљеност у овој газдинској јединици,  светлих и топлих храстових  шума,  са  повременим  обилним уродом семена,  обиље  воде,  велики  број сунчаних дана,  релативно мале висине, мир у шумском комплексу и окружењу чине и ову газдинску јединицу као и читаво подручје изузетним за узгој крупне дивљачи.

ПД „Национални парк Ђердап“ ДОО газдује ловиштем на основу Уговора о давању ловишта „Ђердап“ на газдовање који је закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме и ПД „Национални парк Ђердап“ д.о.о., број: 401-002070/6/2020-10 од 31.12.2020.године.

Ловиште “Ђердап” је установљено решењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде , објављено у “Службеном гласнику Р.С.” бр. 157/20. од 28.12.2020. године.

Површина Националног парка Ђердап износи 63.786,48 ха, површина ловишта је нешто мања и износи 63.730,29, док је ловна површина 48.000 ha.

Ловиште „Ђердап” се утврђује као: у погледу коришћења простора - отворено ловиште, по намени - ловиште посебне намене, а по надморској висини и конфигурацији терена - брдско ловиште. Најзаступљенији је шумски тип ловишта за крупне врсте дивљачи.

Граница ловишта Ђердап се поклапа са границом подручја Националног парка Ђердап и налази се на територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово. Површина Националног парка Ђердап износи 63.786,48 ха.

Према "Ловној основи ловишта "Ђердап" (рок од 01.04.2021. године  до  31.03.2031. године), на подручју ловишта Ђердап" има велики број врста дивљачи од којих су најзначајније у простору ове газдинске јединице: јелен, срна, дивља свиња, зец, јаребица.

Птице мочварице су у репродуктивном периоду, дуж обале Дунава, присутне само у мањем броју, али зими велики број врста зимује на овој реци.

Криволов  и  у овим шумама је још увек угрожавајући  фактор  бројном  стању дивљачи, а тиме и у смислу заштите фауне у целини.

Према решењу у Ловној основи (2021. – 2023) ова газдинска јединица припада ловном ревиру Чезава-Десна река.

### 2.1.15.	Стање заштићених делова природе

Шуме  и  шири  простор  ове газдинске  јединице   припадају  деловима   зона заштите:

I степен:

- - Строги  природни резерват "Голубачки  град", овај локалитет обухвата одељења део 96а, 96б, 96ц и 96д;

- - Строги  природни резерват "Бојана", који обухвата одељења 90а, 90б, 90ц,90д, 91и, 91ј, 94а, 94д, део 94ц, 95а,95б, 95ц и 95д,

- - локалитет „Клисура реке Брњице“,који обухвата одељења 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, део 83а, 83б,83/1, 83/2, 84а, 84б, 84ц и 84д.

II степен:

- Локалитет „Голубачка клисура“,  на простору овог локалитета налазе се одељења 96е, 96ф, 96г и 96х,

- Локалитет „Кукурек“, на простору овог локалитета налазе се одељења 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 92, део 93а, 93б, и 93ц,

- Локалитет „Љубковска котлина“, која обухвата одељења 40, део 41, део 42, 43,44, 45, 46, 47 и део 48,

- Локалитет „Црни врх“, који обухвата одељења 72а, 72б, 72ц, 72д, део 72е, 73, 74 и 75. Граница овог локалитета иде спољном границом одељења 72,73, 74 и 75 ГЈ „Чезава“.

III степен:

- Локалитети са режимом (III) степена обухватају сва остала одељења.

Непокретна културна добра која се налазе на простору ГЈ „Чезава“, која су обухваћена режимом заштите првог (I) степена су:

- „Тврђава Голубац“- непокретно културно добро од изузетног значаја, споменик средњевековне војне архитектурен из ХIV века (1335. Године), налази се на обали Дунава, у средини резервата "Голубачки  град", на самом улазу у Национални парк у општини Голубац,

- „Ливадице“- античко утврђење из периода II и III века н.е.,

- „Брњица“- римски преградни зид,

- „Чезава“- (Castrum novae)- римски и рановизантиски каструм из периода одI до VI века н.е., средњевековна некропола из периода од XI до XVII века,

- „Мала Орлова“- средњевековна некропола.

У  оквиру  ове  газдинске јединице  су издвојени и посебно заштићени:

- видиковаци као истакнути природни споменици:  Окмејдан, Венац, Црни врх, Лазино брдо, Кљане, Краку лунг, Корновски вис, Орлова, Рапанис и Јездин врх;

- Природне реткости - законом заштићене врсте флоре и фауне;

-   Иако  то  овим  планом  није посебно утврђено,  на  основу  описа  и  датих  критеријума за издвајање, све заштитне шуме (на нагибу преко 25% са високим степеном ерозије),  сви  главни  водотоци  у  овој газдинској јединици су у  зони  режима заштите  II степена.

Ф а у н а

На  подручју  Националног парка карактер природних  реткости (на основу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ( Сл.гл.РС бр. 5/10,47/11) имају  следеће врсте  фауне:  ласица  (Mustela nivalis),  куна белица (Martes foina),  куна  златица (Martes martes),  видра (Lutra lutra),  пух (Glis glis), ровчица (Sorex spp.), велики слепи  миш  (Myotis myotis),  ројасти слепи миш  (Myotis  capaccini),  велики  ноћник (Epitrasicus  serotinus),  мали потковичар (Rhinolophus hypposiedros),  орао  кликташ (Aquila  pomarina),  сури орао (Aquila chrisaetos),  пољска јаребица (Perdix perdix) јаребица камењарка (Alectoris greaeca),  препелица (Cotrurnux), буљина (Bubo bubo), шумска сова (Stryx aluco),  мала ушара (Asio otus), ћук (Otus scops), обична ветрушка (Falco tinnunculus),  кукумавка (Athene noctua),  бела рода (Ciculus canorus),  царић (Troglodytes troglodytes),  мала бела  чапља (Egretta garzett),  бела сеница  (Remiz peodulinus),  планински  шарени детлић (Driobates minor),  пузавац (Sitta  europaea), кукавица (Cuculus canorus),  сива жуња (Oicus canus), плава сеница (Parus cerulens), сива  мухрица (Muscicapa striata),  беловрата мухарица (Muscicapa albicollis),  голуб дупљаш (Columba oenas),  голуб гриваш (Columba palumbus),  дугокљуни пузић (Certhia brach  ydactula),  златна  вуга (Oriolus oriolus),  златоврана  (Coracias  garrulus), пупавац (Upupa epops),  грлица (Streptopella turtur), црна жуња (Dryocopus marttus), дрозд  камењар (Monticola saxatilis),  планинска плиска (Motcilla  cinerea),  шумска шева (Luttula arborea), ћубаста шева (Galerida cristata), грмуша (Sylvia communis).

Ф л о р а

Од биљнијих врста (на основу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ( Сл.гл.РС бр. 5/10,47/11) карактер природних реткости имају следеће врсте: копривић (Celtis australis),  орах (Juglans regia), мечја леска (Corylus colurna), јоргован (Syringa vulgaris), маклен (Acer monspensulanum), црни јасен (Fraxinus ornus), грабић (Carpinus orientalis),  сребрна липа (Tilia argentea), рашељка (Prunus mahaleb), кавкаска липа (Tilia cavcasica),  Панчићев маклен (Acer intermedium),  медунац (Quercus pubescens), крупнолисни медунац (Quercus virgiliana),  делашампијев храст (Quercus deleschampii), сиви степски лужњак (Quercus peduneuliflora), маљави јасен (Fraxinus palisae),  руј (Cotinus coggygria),  тиса (Taxus baccata),  чибуковина (Viburnum lantana), шимшир (Berberis  vulgaris),  зеленика (Ilex aquifolium),  бљушт (Tamus  comumunis),  орлови нокти   (Lonicera   caprifolium),   кострика  (Ruscus  aculeatus),   веприна   (Ruscus hypoglossum),   линцура  (Gentiana  lutea),  црни  глог  (Crataegus  nigra),  јасенак (Dictamnus  albus),  оштри шаш (Carex brevicolis),  дивља лоза  (Vitis  silvestris), пуцалина  (Colutea arborescens),  благајев јеремичак (Daphne blagayana),  велики жути јеремичак (Daphne laureola),  пасдрен (Rhamnus cathartica),  златна папрат  (Ceterach officinarum), крушчица (Frangula alnus), сремза (Prunus padus) и друге врсте.

- "Голубачка клисура" и "Клисура реке Брњице" - природне предеоне целине, као  једни од најзначајнијих шумских и предеоних комплекса "Ђердапа" са  специфичним карактеристикама  екосистема Националног парка,  које карактерише  постојање  многих реликтних заједница.

- Природни простори око непокретних културних добара: природни простор око Голубачке  тврђаве (део 96.  одељења);  природни простор око старог насеља Чезава -  Каструм  новас (од почетка до краја проширења терена око ушћа реке Чезаве  у  Дунав) належе на ову газдинску јединицу.

Министарство заштите животне средине Републике Србије донело је Решење о условима заштите природе број 001878272 2025 14850 004 005 501 100 од 20.05.2025. године, за израду Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу „Чезава“ за период 2026–2035. године, којом газдује ПД „Национални парк Ђердап“ д.о.о.

Решењем су прописани услови и мере заштите природе које је неопходно применити приликом израде и спровођења Основе газдовања шумама. Основни циљ је очување природних вредности, биодиверзитета, шумских екосистема и станишта ретких и заштићених врста, уз примену принципа одрживог газдовања шумама.

Документом је предвиђено да Основа садржи детаљан приказ станишта, здравственог стања шума, стања заштићених природних добара, као и мере за очување и унапређење природних вредности. Посебан акценат стављен је на очување аутохтоних врста дрвећа, природно обнављање шума, формирање мешовитих састојина и спречавање деградације шумских станишта.

Условима је дефинисано да је неопходно евидентирати и заштитити ретке, реликтне, ендемичне и угрожене врсте биљака, животиња и гљива, као и станишта значајна за птице, нарочито дупљашице и грабљивице. Планирано је остављање стабала са дупљама и матичних стабала ради очувања биолошке разноврсности. Такође је потребно евидентирати инвазивне врсте и спроводити мере њиховог уклањања или контроле ширења.

Решењем су прописане мере за очување водотокова, клисура, шумских станишта и природних резервата у оквиру Националног парка „Ђердап“, као и мере заштите подручја која припадају еколошкој мрежи и потенцијалним Natura 2000 подручјима. Наведени су локалитети под режимима заштите I, II и III степена, уз посебне услове газдовања и ограничења активности.

Посебно је наглашено да је у режиму заштите I степена забрањена чиста сеча, изградња објеката, неконтролисано кретање ван постојећих путева, уништавање станишта и узнемиравање животињских врста. У режимима заштите II и III степена дозвољене су активности које су у функцији очувања, ревитализације и унапређења заштићеног подручја, уз примену прописаних мера заштите природе.

У образложењу решења наведено је да се Газдинска јединица „Чезава“ налази у оквиру Националног парка „Ђердап“, на подручјима значајним по геолошким, шумским и биодиверзитетским вредностима. Описани су локалитети као што су „Голубачки град“, „Бојана“ и „Клисура реке Брњице“, са њиховим природним карактеристикама, шумским заједницама и значајем за очување ретких и угрожених врста.

У прилогу се налази Решење о условима заштите природе за израду Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу „Чезава“ за период 2026–2035. године.

## 2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

### 2.2.1. Анализа стања

Детаљна анализа стања шумског фонда ГЈ „Чезава“ указује да се затечено стање, посматрано у целини, може оценити као средње повољно. Резиме најважнијих показатеља стања је следећи:

- У складу са Законом о националним парковима и режимима заштите Националног парка „Ђердап“, на простору газдинске јединице установљени су режими I, II и III степена заштите (основне намене „58“, „59“ и „60“), који представљају значајно станиште великог броја врста флоре и фауне, као и важан део природних вредности овог заштићеног подручја. Највећу површину заузимају шуме III степена заштите (58,7 %), затим шуме I степена заштите (20,9 %) и II степена заштите (20,4 %).

- У односу на издвојене газдинске типове доминирају букове шуме, пре свега:

  - 21110 – Високе мешовите шуме букве, које заузимају 2.108,65 ha или 53,5 % укупне површине,

  - 21120 – Изданачке мешовите шуме букве, површине 728,70 ha или 18,5 %.
Значајно учешће имају и шибљаци и шикаре (13,0 %), као и мешовите шуме храстова и китњака.

- У структури по пореклу доминирају високе природне састојине тврдих лишћара са 56,7 % укупне површине, док изданачке природне састојине тврдих лишћара учествују са 26,8 %. Шикарама припада 13,0 % површине, а вештачки подигнуте састојине учествују са свега 2,5 % укупне површине газдинске јединице.

- Према степену очуваности највеће учешће имају очуване састојине које заузимају 55,4 % површине и садрже 77,8 % укупне запремине, са просечном запремином од 299,3 m³/ha и прирастом од 5,1 m³/ha. Разређене састојине учествују са 25,3 %, док девастиране састојине и шикаре заузимају значајних 32,2 % површине, што указује на присутне процесе деградације и нарушене структуре у појединим деловима газдинске јединице.

- Са аспекта мешовитости преовладавају чисте састојине, које заузимају 57,4 % укупне површине и садрже 74,6 % укупне запремине, док мешовите састојине учествују са 29,6 %. Оваква структура указује на доминацију букових комплекса са мањим степеном структурне разноврсности.

- У газдинској јединици је регистрован велики број врста дрвећа, али у укупној запремини и прирасту убедљиво доминира буква са 85,9 % запремине и 81,4 % запреминског прираста. Од осталих врста значајније су заступљени китњак, цер, граб и багрем, док четинарске врсте имају мање учешће и углавном су везане за вештачки подигнуте састојине.

- Дебљинска структура указује на доминацију средње јаког и јаког материјала. Средње јак материјал (31–50 cm) учествује са 42,9 % укупне запремине, јак материјал (>50 cm) са 32,9 %, а танак материјал (<30 cm) са 24,1 %. Оваква структура указује на значајно присуство зрелих и стабилних састојина, али и на релативно слабију обновљеност у појединим деловима комплекса.

- Просечна запремина на нивоу газдинске јединице износи 213,2 m³/ha, а текући запремински прираст 3,8 m³/ha. Највеће вредности просечне запремине имају високе мешовите шуме букве (295,2 m³/ha), као и поједине вештачки подигнуте састојине четинара.

- Вештачки подигнуте састојине заузимају 97,48 ha, односно око 2,5 % укупне површине газдинске јединице. У њима доминирају четинарске културе (71,8 % површине ВПС), које карактеришу високе вредности запремине и прираста.

- Здравствено стање шума може се оценити као средње повољно, али су у појединим деловима евидентирани процеси сушења, посебно код китњака и разређених букових састојина. Значајан проблем представљају фитопатолошка и ентомолошка оштећења, нарочито „болест коре букве“, појава трулежница и процеси физиолошког слабљења стабала.

- Газдинску јединицу карактерише недовољна отвореност шумским комуникацијама. Укупна дужина путева износи 45,35 km, а густина путне мреже око 10,8 km/1000 ha, што је испод оптималне вредности за услове интензивнијег и вишенаменског газдовања шумама Националног парка. Велики број путева је у лошем стању и захтева реконструкцију.

Сагледавање затеченог стања са функционално оптималним стањем указује да су основни проблеми ове газдинске јединице:

- велика површина шикара, шибљака и девастираних састојина,

- доминација чистих букових састојина и мањак структурне разноврсности,

- присуство разређених и деградираних састојина,

- процеси сушења и фитопатолошка оштећења, посебно код китњака и букве,

- недовољна отвореност шумским комуникацијама,

- недовољно учешће мешовитих и стабилнијих састојина.

Решавање наведених проблема подразумева дугорочно и стручно усмерено газдовање, са посебним нагласком на очување природних вредности Националног парка „Ђердап“.

### 2.2.2	Анализа спроведених мера газдовања

Уовом погллављу анализиране су промене шумског фонда ове газдинске јединице по површини, висини и структури инвентара до којих је дошло током претходног уређајног раздобља, као и реализовани радови на гајењу, заштити и коришћењу шума и њихов утицај на затечено стање шума. При томе је валидност изнетих констатација и закључака, произашлих из поменутих анализа, била условљена, пре свега, комплетношћу и поузданошћу евиденције газдовања шума.

### 2.2.3.	Промена шумског фонда по површини

Промене су евидентиране код земљишта према намени, при чему је дошло до смањења укупне површине газдинске јединице услед издвајања појединих парцела из састава ове ГЈ. Укупна површина ГЈ је мања за 36,28 ha. Површина шума и шумског земљишта мања је за 58,54 ha, док је површина осталог земљишта већа за 22,26 ha. Поред наведеног разлога, на утврђене разлике утицала је и примена савременијих технологија приликом мерења и обраде површина. Приликом израде ове основе за снимање површина коришћена је GPS технологија, што је омогућило прецизније дефинисање граница и површина појединих категорија земљишта. На промену површине шумских култура значајно је утицало и различито кодирање врста земљишта између два уређајна раздобља, односно различит приступ класификацији појединих површина у претходном и садашњем премеру.

Табела 32-Приказ структуре промене површина.

| ВРСТА ЗЕМЉИШТА |  | УКУПНА ПОВРШИНА | ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свега | Шума | Шумска култура | Шумско земљиште | Свега | Неплодно | За ост.сврхе | Туђе земљиште | Заузеће |
|  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 2026 | 4.020,51 | 3.953,38 | 3.939,99 | 2,19 | 11,20 | 67,13 | 41,83 | 25,30 |  |  |
|  | 2016 | 4.056,79 | 4.011,92 | 3.945,47 | 40,17 | 26,28 | 44,87 | 34,54 | 10,33 |  |  |
| Разлика |  | -36,28 | -58,54 | -5,48 | -37,98 | -15,08 | +22,26 | +7,29 | +14,97 |  |  |

### 2.2.4.	Промене шумског фонда по запремини

У табели 33. приказани су упоредни подаци стања шумског фонда између претходног и садашњег уређајног периода на нивоу ГЈ „Чезава“. Анализа је извршена на основу инвентуром утврђене запремине из претходног премера, вредности периодичног запреминског прираста, реализованог приноса у протеклом уређајном раздобљу и последњег премера шумског фонда. Према подацима претходног премера, укупна запремина шумског фонда износила је 1.094.905,0 m³. Увећањем ове запремине за вредност периодичног запреминског прираста у периоду 2016–2025. године (пет година) и за вредност периодичног запреминског прираста у периоду 2026–2035. године (пет година, који је износио 202.262,3 m³, и умањењем за реализовани принос од 72.706,5 m³, очекивана запремина на крају уређајног периода износила је 1.224.461,1 m³. Међутим, последњим премером утврђена је стварна запремина од 840.451,4 m³, што представља мањак од 384.009,9 m³ у односу на очекивану вредност.

Табела 33-Приказ очекиваног и добијеноог стања.

| Врста дрвећа | Инвентуром добијена запремина | Периодични zапремински прираст (5 година) | Периодични zапремински прираст (5 година) | Реализовани принос | Очекивана запремина | Инвентуром добијена запремина | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Период важења основе 2016. – 2025. | Период важења основе 2026. – 2035. | 2016.-2025. | 2026 | 2026 | (m3) |
| 21, црна јова |  | 0.0 | 8.5 |  | 8.5 | 162.9 | 154.4 |
| 23, бела топола | 6.6 | 0.0 | 0.0 |  | 6.6 |  | -6.6 |
| 30, топола И-214 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |  | 29.4 |  | -29.4 |
| 37, домаћи орах | 90.0 | 0.0 | 8.5 |  | 98.5 | 104.7 | 6.2 |
| 38, пољски брест | 21.9 | 0.0 | 0.0 |  | 21.9 |  | -21.9 |
| 40, остали меки лишћари | 829.6 | 0.0 | 0.5 | 58.9 | 771.2 | 2.7 | -768.5 |
| 41, пољски јасен | 164.5 | 40.5 | 3.0 |  | 208.0 | 17.5 | -190.5 |
| 42, лужњак | 1.6 | 0.5 | 0.0 |  | 2.1 |  | -2.1 |
| 43, граб | 30,727.0 | 4,641.0 | 1,481.5 | 456.3 | 36,393.2 | 18,357.9 | -18,035.3 |
| 44, цер | 24,903.7 | 3,028.0 | 2,040.0 | 796.5 | 29,175.2 | 19,315.8 | -9,859.4 |
| 45, ситнолисна липа | 62.1 | 9.0 | 94.0 |  | 165.1 | 1,141.0 | 975.9 |
| 46, крупнолисна липа | 8,980.9 | 1,190.0 | 856.5 | 126.4 | 10,901.0 | 6,654.5 | -4,246.5 |
| 47, сребрна липа | 593.1 | 86.0 | 3.0 |  | 682.1 | 32.3 | -649.8 |
| 49, сладун | 3,377.6 | 575.0 | 219.5 |  | 4,172.1 | 1,805.1 | -2,367.0 |
| 50, трешња | 549.1 | 0.0 | 145.5 | 1.8 | 692.8 | 1,674.5 | 981.7 |
| 51, остали тврди лишћари | 14,702.1 | 2,625.0 | 611.5 | 1,345.5 | 16,593.1 | 5,076.5 | -11,516.6 |
| 52, кестен | 11.4 | 0.0 | 0.0 |  | 11.4 |  | -11.4 |
| 53, медунац | 107.7 | 9.0 | 0.0 |  | 116.7 |  | -116.7 |
| 54, црни јасен | 5,580.4 | 914.0 | 90.0 |  | 6,584.4 | 1,800.9 | -4,783.5 |
| 55, грабић | 13,342.7 | 2,691.5 | 48.0 |  | 16,082.2 | 714.7 | -15,367.5 |
| 56, црни граб | 13.1 | 2.0 | 0.0 |  | 15.1 |  | -15.1 |
| 57, китњак | 30,621.2 | 3,670.5 | 2,531.5 | 1,773.4 | 35,049.8 | 24,704.5 | -10,345.3 |
| 58, јасика | 449.3 | 83.5 | 103.5 | 34.2 | 602.1 | 712.7 | 110.6 |
| 60, мечја леска | 25.7 | 5.0 | 0.0 |  | 30.7 |  | -30.7 |
| 61, буква | 927,695.2 | 100,755.0 | 61,252.0 | 66,874.2 | 1,022,828.0 | 721,777.5 | -301,050.5 |
| 62, планински брест | 163.3 | 27.5 | 12.5 |  | 203.3 | 82.4 | -120.9 |
| 63, бели јасен | 450.9 | 71.0 | 504.5 |  | 1,026.4 | 3,637.1 | 2,610.7 |
| 64, млеч | 820.3 | 87.0 | 49.0 | 1.2 | 955.1 | 423.6 | -531.5 |
| 65, јавор | 1,150.5 | 113.5 | 108.0 | 22.5 | 1,349.5 | 747.7 | -601.8 |
| 66, планински јавор | 33.5 | 4.0 | 4.5 |  | 42.0 | 41.4 | -0.6 |
| 67, јела | 103.8 | 14.5 | 21.5 |  | 139.8 | 191.4 | 51.6 |
| 68, смрча | 3,581.4 | 704.5 | 617.5 | 245.6 | 4,657.8 | 4,391.8 | -266.0 |
| 70, црни бор | 7,062.1 | 1,458.0 | 974.0 | 92.8 | 9,401.3 | 6,825.3 | -2,576.0 |
| 71, бели бор | 751.8 | 117.0 | 22.5 | 67.0 | 824.3 | 190.7 | -633.6 |
| 75, багрем | 10,119.5 | 2,371.0 | 1,588.0 | 586.7 | 13,491.8 | 9,201.4 | -4,290.4 |
| 77, амерички јасен | 72.0 | 0.0 | 12.0 |  | 84.0 | 87.0 | 3.0 |
| 83, дуглазија | 2,166.0 | 532.0 | 335.5 | 5.7 | 3,027.8 | 1,798.2 | -1,229.6 |
| 84, боровац | 1,751.6 | 628.0 | 858.5 | 6.4 | 3,231.7 | 2,615.2 | -616.5 |
| 94, јаребика |  | 0.0 | 0.5 |  | 0.5 | 7.1 | 6.6 |
| 93, остали четинари | 4.9 | 0.0 | 0.0 |  | 4.9 |  | -4.9 |
| 95, клен | 3,784.9 | 539.0 | 641.5 | 211.4 | 4,754.0 | 5,042.8 | 288.8 |
| 99, брекиња | 2.2 | 0.0 | 23.5 |  | 25.7 | 225.8 | 200.1 |
| 101, панчићев маклен |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 886.6 | 886.6 |
| укупно | 1,094,905.0 | 126,992.5 | 75,270.5 | 72,706.5 | 1,224,461.1 | 840,451.4 | -384,009.9 |

Субјективност теренског избора величине узорка

Један од најзначајнијих разлога разлике између претходног и садашњег премера представља различита методологија узорковања, односно различит приступ избору и величини таксационих кругова. У претходном премеру примењиван је адаптивни систем кружних узорака (Кругови са константним полупречником), при чему је инжењер на терену, у зависности од густине састојине, бирао величину круга (1 ar, 2 ara, 5 ari или 10 ari), са циљем да се у сваком кругу измери приближно 15–25 стабала. Анализа података показује да је просечан број стабала по кругу био релативно уједначен и кретао се од 15,2 до 18,5 стабала, без обзира на величину круга. Оваква уједначеност указује на значајан утицај субјективне процене таксатора приликом избора локације и величине узорка. На тај начин су, свесно или несвесно, чешће бирани делови састојина који су били гушћи и структурно уједначенији, док су природне празнине, проређени делови и деградиране површине у мањој мери улазили у узорак. Последица оваквог приступа било је систематско повећање процењене густине стабала, а самим тим и укупне запремине шумског фонда.

У новом премеру примењен је стандардизован систем концентричних кругова фиксне величине, при чему су стабла пречника изнад 10 cm мерена у кругу од 2 ara, а стабла пречника изнад 30 cm у кругу од 5 ari. Сви узорци постављени су по унапред дефинисаној мрежи, чиме је у потпуности елиминисан утицај субјективног избора величине круга.

Просечан број стабала по узорку у старој и новој методологији премера:

|  | 1ar | 2ar | 5ar | 10ar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Претходни премер (константни полупречник) |  |  |  |  |
| Број узорака | 445 | 1313 | 1299 | 294 |
| Просек стабала по узорку | 18.5 | 16.9 | 18.4 | 15.2 |
| Нови премер (концентрични кругови) |  |  |  |  |
| Број узорака |  | 1999 | 1999 |  |
| Просек стабала по узорку |  | 4.8 | 4.9 |  |

Из приказаних података јасно се види да је у претходном премеру број стабала по узорку намерно одржаван у уском интервалу, независно од величине круга, док нови премер приказује реалнију варијабилност структуре састојина и далеко мањи утицај субјективног фактора на процену шумског фонда.

Унутрашња методолошка хетерогеност на нивоу одсека

Додатни узрок разлика између претходног и садашњег премера ове газдинске јединице представља унутрашња методолошка неуједначеност претходног узорковања на нивоу одсека. Анализом распореда узорака утврђено је да су се у оквиру истог одсека истовремено користиле различите величине таксационих кругова (нпр. у одељењу 2/а комбиновано је 9 кругова од 1а, 16 кругова од 2а и 1 круг од 5а). Последица оваквог приступа била је изражена статистичка варијабилност и повећана осетљивост процене на локалне структурне екстреме. На пример, појава локално веће концентрације стабала у кругу од 1 ar добијала је несразмерно велики математички значај услед примене експанзионог фактора ×100, што је могло довести до прецењивања броја стабала и укупне запремине на нивоу целог одсека, док на другом делу истог одсека постоје кругови од 5 ari (експанзиони фактор x20). На овај начин се може десити ситуација да инжењер на првој тачки премера (густ део шуме) постави мали круг од 1 ар. Ту је измерио једно стабло букве пречника нпр. 20 cm. Пошто је то круг од 1 ара (x100), то једно стабло множи са 100. Дакле, математички је уписано да на том месту има 100 стабала по хектару. На другој тачки премера (нпр. 50 метара даље у истом одсеку) инжењер одлучује да постави већи круг од 2 ара. И ту проналази потпуно исто стабло букве, истог пречника од 20 cm. Међутим, пошто је ово круг од 2 ара, фактор екстраполације (множења) је сада 50, тј. на овом кругу има 50 стабала по хектару.

Када обраде подаци за тај један одсек, добијају се се следеће ситуације:

- Два биолошки потпуно идентична стабла, која расту на истој надморској висини, на истој подлози и унутар истог одсека, добила су потпуно различиту математичку тежину (ponder).

- Прво стабло је добило дупло већу тежину у укупном рачуну само зато што је инжењер на тој микро-локацији спустио центар круга у мало гушћу скупину дрвећа да би на мањој површини дошао до задовољавајућег броја стабала (15-20 стабала).

Структура одсека према броју различитих величина таксационих кругова у старој методологији премера

| Број различитих кругова у истом одсеку | Број одсека | Процентуално учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 исти круг (Методолошки чисто) | 96 | 31,07% |
| 2 различита круга | 117 | 37,86% |
| 3 различита круга | 83 | 26,86% |
| 4 различита круга | 13 | 4,21% |
| УКУПНО | 309 | 100,00% |

Из приказане табеле може се уочити да је само 31,07 % одсека било премерено употребом једне исте величине таксационог круга, што се може сматрати методолошки уједначеним приступом. Насупрот томе, чак 68,93 % одсека премерено је комбинацијом два, три или четири различита типа кругова, што указује на изражену унутрашњу хетерогеност при претходној инвентури. Највећи број одсека (37,86 %) садржао је комбинацију два различита круга, док је у 26,86 % одсека истовремено коришћено чак три различита типа узорака. У мањем броју случајева (4,21 %) унутар истог одсека коришћене су све четири величине кругова (1 ar, 2 ara, 5 ari и 10 ari). Оваква структура узорковања указује да интензитет премера није био стандардизован, већ је значајно зависио од процене таксатора и локалне структуре састојине. Последично, унутар истог одсека долазило је до мешања различитих експанзионих фактора (×10, ×20, ×50 и ×100), што је повећавало статистичку варијабилност и умањивало међусобну упоредивост података.

Са становишта статистичке поузданости и упоредивости резултата, оваква методолошка неуједначеност представља један од значајних фактора који је могао утицати на прецењивање густине стабала и укупне запремине у претходном премеру.

Приказани графикони јасно илуструју разлике у структури броја стабала добијених применом премера круговима са константним полупречником и применом узорака са концентричним круговима. Први графикон приказује апсолутан број стабала по дебљинским степенима, док други графикон приказује процентуално учешће стабала по дебљинским категоријама. На оба графикона уочава се да је премер помоћу кругова са константним полупречником регистровао значајно већи број стабала у танким и средњим дебљинским разредима, посебно у категоријама 10–15 cm, 15–20 cm, 20–25 cm и 25–30 cm. Најизраженије разлике присутне су у дебљинском степену 10–15 cm, где премер помоћу кругова са константним полупречником показује највећу концентрацију стабала. Ова појава директна је последица адаптивног система узорковања и примене малих таксационих кругова са високим експанзионим факторима, пре свега кругова од 1 ar и 2 ara.

У премеру помоћу кругова са константним полупречником локално гушћи делови састојине и групе подмлатка добијали су несразмерно велики утицај на коначну процену, јер су стабла измерена у малим круговима екстраполисана факторима ×50 и ×100. Последица оваквог приступа било је систематско повећање процењеног броја стабала у нижим и средњим дебљинским категоријама, чиме је створена слика о значајно већој густини младих и средњедобних стабала него што је реално постојало на терену.

Збирни приказ укупног броја стабала по дебљинским степенима додатно потврђује снажан утицај промене методологије на структуру добијених података. На графиконима се јасно уочавају две различите законитости.

Прва се односи на изразито повећан број стабала у нижим дебљинским разредима код премера круговима са константним полупречником. Високи плави стубићи у класама од 7,5 до 27,5 cm указују да је стара методологија, услед избора малих кругова на најгушћим местима у састојини, систематски прецењивала број танких стабала. Пројектовањем оваквих локалних концентрација стабала великим експанзионим факторима добијена је статистички пренаглашена слика о бројности младих стабала. Насупрот томе премер заснован на фиксним концентричним круговима, елиминише ову врсту пристрасности и даје равномернију и реалнију структуру дебљинске расподеле.

Друга законитост уочава се у јачим дебљинским категоријама, посебно изнад 52,5 cm, где су вредности добијене новом методологијом у више случајева веће од вредности добијених старим премером. Ово указује да је систем концентричних кругова са фиксном геометријом успешније обухватио и адекватније статистички пондерисао крупна и вредна стабла, која су у старом систему, услед мањег интензитета узорковања у великим круговима и примене нижих експанзионих фактора, често била потцењена.

Упоредна анализа апсолутне запремине и њеног процентуалног учешћа по дебљинским степенима пружа јасан увид у механизам методолошких разлика између претходног и садашњег премера.

Горњи графикон показује да се највећи део разлике у укупној запремини, при чему стари премер исказује значајно веће вредности, формира управо у опсегу средњих дебљинских разреда од 12,5 до 47,5 cm. Ова појава директна је последица прецењивања густине састојина у малим таксационим круговима (1 ar и 2 ara), у којима су примењивани високи експанзиони фактори. На тај начин локално гушћи делови састојина добијали су несразмерно велики утицај на коначну процену запремине, што је довело до систематског повећања вредности средњедебелог материјала.

Са друге стране, у дебљинским категоријама изнад 57,5 cm нова методологија у већини случајева бележи веће вредности запремине, што указује да је претходни систем узорковања делимично потцењивао учешће зрелог и крупног дрвног фонда. Примена фиксних концентричних кругова омогућила је реалније и стабилније обухватање стабала већих димензија, која имају највећи производни и еколошки значај.

Други графикон процентуалног учешћа запремине додатно потврђује наведене законитости. Стара методологија формира изразито наглашен и асиметричан „пик“ запремине у разредима 32,5–37,5 cm, што указује на неприродно концентрисање запремине у средњим дебљинским категоријама. Насупрот томе, нова методологија даје уравнотеженију и биолошки реалнију криву расподеле, са тежиштем помереним ка зрелијим дебљинским разредима (42,5–47,5 cm) и стабилнијим учешћем најдебљих стабала.

Добијени резултати јасно потврђују да увођење узорака са концентричним круговима представља значајан корак ка методолошки уједначенијем, статистички стабилнијем и реалнијем моделу процене шумског фонда. Истовремено, анализа показује да је значајан део разлика између два премера последица различитог начина узорковања и обраде података, а не искључиво реалних промена у структури шумских састојина.

Посебно важан аспект ове анализе представља уочена повезаност између већег процењеног броја стабала и нижих измерених висина у премеру из 2015. године.

Упоређивањем резултата два премера може се предпоставити да су нижи износи висина из претходног периода делимично ублажавали (компензовали) ефекат прецењеног броја стабала у мањим дебљинским категоријама. Иако је претходни начин узорковања, кроз примену високих експанзионих фактора, вештачки генерисао већи број стабала, коначни обрачун запремине је остао у прихватљивим оквирима јер су за та иста стабла уписане знатно ниже просечне висине. Важно је нагласити да овај системски помак у висинама није последица саме геометрије узорковања (методологије кругова), већ искључиво фактора прецизности приликом теренског рада. Системски ниже висине у претходном премеру последица су тадашње несавршености мерних инструмената и субјективне одокативне процене инжењера на терену у густим и непрегледним састојинама.

Тако су се у коначном резултату претходног обрачуна поклопиле две независне грешке: једна методолошка (која је надувавала број стабала) и једна техничка (која је спуштала висине), чиме је створен лажан утисак о стабилности запреминског фонда.

Да су у претходном премеру била примењена већа и реалнија висинска мерења, каква су добијена у новом премеру (висине проверене два пута на терену), укупна процењена запремина била би знатно већа и тешко би се могла у потпуности објаснити реалним структурним карактеристикама састојина. На тај начин, у старом систему су истовремено постојала два супротна ефекта са једне стране повећан број стабала у средњим дебљинским категоријама, а са друге стране ниже процењене висине тих стабала.

На основу приказаних резултата може се закључити да разлике у укупном броју стабала и укупној запремини између два премера не представљају искључиво последицу реалних промена у шумском фонду, као што су сече, сушење или деградација шума, већ су у великој мери условљене различитим методолошким приступом узорковању и обради података. Премер са концентричним круговима је, елиминисањем субјективног избора величине круга и увођењем фиксних концентричних узорака, довела до уклањања фиктивног вишка танких стабала и реалнијег сагледавања структуре зрелог и дозревајућег дела запремине.

Треба свакако узети у обзир и то да је реални прираст код престарелих изданачких састојина јако редукован и смањен у односу на рачунски изведен (преко функције) па је и то делом довело до настале разлике.

## 2.3.	ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ

### 2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу

Упоредна анлиза Плана гајења шума (2016. год.) и Евиденције извршених радова по наведеном плану, приказана је наредним табелаама.

Табела 34-Приказ досадашњих радова на обнови и гајењу.

| Врста радова | Планиран | Остварење од 2016-2025.године |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ха | ха | % |
| Осветљавање подмлатка ручно | 150.06 | 95.83 | 63.86 |
| ∑ ГЈ | 150.06 | 95.83 | 63.86 |

Из претходне табеле видимо да реализација плана гајења извршена је са 63,86%.

### 2.3.2.	Досадашњи радови на заштити шума

Планирани радови на заштити шума реализовани су у потпуности.

Врста рада

-	мониторинг појаве сушења шума по интензитету и правцу ширење,

-	мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла како би се извршила прогноза напада и правовремено планирале и организовале одговарајуће мере у условима      евентуалне градације,

-	противпожарна заштита мерама пропаганде,

-	одржавање противпожарних путева у функционалном стању,

-	даље развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе,

-	повремена едукација инжењера, техничара и лугара за препознавање штетних инсеката,

-	довођење сечишта у ред и санирање потенцијалних жаришта сипаца поткорњака и других секундарних инсеката, укључујући и правовремено постављање и контролу ловних стабала за сипце поткорњаке,

-	уклањање из састојине стабала А4 (сува), Аз (више од 70 % сувих грана) и А2 (суховрха) категорије,

-	уклањање стабла са жбуновима имеле (храст) и попуњавање ових површина,

-	сасецање стабљика бршљана у приданку,

-	спречавање појаве пепелнице на природном подмладку у првим годинама развоја.

### 2.3.3.	Досадашњи радови на коришћењу шума

Упоредном анализом Плана и Реализације у области коришћења шума, као и у претходном случају, може се констатовати извесно неслагање. Однос планираног и реализованог приноса дат је у наредним табелама.

Табела 35-досадашњи радови по врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | Планирани принос |  |  | Остварени принос од 2016-2025.године |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | Бесправне сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Редовни принос |  | Укупно | Главни принос |  |  |  |  | Претходни принос |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главни принос | Претходни принос |  | Редовни принос | Ванредни принос | Случајни принос | Укупно |  | Редовни принос | Случајни принос | Укупно |  |  |  |  |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % | m3 | % | ha | m3 |
| буква | 78,704.5 | 8,950.5 | 87,655.0 | 58,370.3 | 994.1 | 649.4 | 60,013.8 | 76.3 | 4,483.7 | 2,376.7 | 6,860.4 | 76.6 | 66,874.2 | 76.3 | 0.00 | 1.8 |
| граб | 886.6 | 266.3 | 1,152.9 | 378.0 |  | 19.8 | 397.8 | 44.9 | 40.6 | 17.9 | 58.5 | 22.0 | 456.3 | 39.6 |  |  |
| јавор | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  |
| липа | 307.9 | 16.1 | 324.0 | 123.5 |  |  | 123.5 | 40.1 |  | 2.9 | 2.9 | 18.2 | 126.4 | 39.0 |  |  |
| о.т.л. | 1,112.8 | 274.4 | 1,387.2 | 1,037.7 | 13.6 | 9.9 | 1,061.2 | 95.4 | 106.1 | 178.2 | 284.2 | 103.6 | 1,345.5 | 97.0 |  |  |
| јасика | 3.6 | 1.5 | 5.1 | 14.3 |  |  | 14.3 | 398.6 | 14.4 | 5.5 | 19.9 | 1,326.0 | 34.2 | 671.4 |  |  |
| клен | 99.5 | 37.0 | 136.5 | 167.8 |  |  | 167.8 | 168.6 | 31.3 | 12.4 | 43.7 | 118.0 | 211.4 | 154.9 |  |  |
| китњак | 1,564.3 | 404.1 | 1,968.4 | 1,565.7 |  |  | 1,565.7 | 100.1 | 93.6 | 114.1 | 207.7 | 51.4 | 1,773.4 | 90.1 |  |  |
| багрем | 464.7 | 84.6 | 549.3 | 197.3 |  |  | 197.3 | 42.5 | 2.4 | 387.0 | 389.4 | 460.3 | 586.7 | 106.8 |  |  |
| о.м.л. | 9.9 | 2.1 | 12.0 | 40.2 |  |  | 40.2 | 406.0 |  | 18.7 | 18.7 | 889.3 | 58.9 | 490.6 |  |  |
| трешња | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.8 |  |  |  |
| млеч | 125.1 | 0.0 | 125.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.0 |  |  |
| цер | 1,079.5 | 108.7 | 1,188.2 | 788.6 |  |  | 788.6 | 73.1 | 7.9 |  | 7.9 | 7.3 | 796.5 | 67.0 |  |  |
| смрча | 0.0 | 233.5 | 233.5 | 9.3 |  |  | 9.3 |  | 236.2 |  | 236.2 | 101.2 | 245.6 | 105.2 |  |  |
| дуглазија | 0.0 | 50.8 | 50.8 |  |  |  |  |  | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 11.3 | 5.7 | 11.3 |  |  |
| бели бор | 174.6 | 40.2 | 214.8 | 6.4 |  |  | 6.4 | 3.7 | 60.6 |  | 60.6 | 150.7 | 67.0 | 31.2 |  |  |
| боровац | 0.0 | 117.1 | 117.1 |  |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 5.4 | 6.4 | 5.4 |  |  |
| црни бор | 0.0 | 548.2 | 548.2 |  |  |  |  |  | 92.8 |  | 92.8 | 16.9 | 92.8 | 16.9 |  |  |
| Укупно ha | 640.69 | 318.41 | 959.10 | 604.31 | 10.50 | 2.30 | 617.11 | 96.32 | 141.48 | 490.72 | 632.20 | 198.55 | 1,249.31 | 130.26 |  |  |
| Укупно m3 | 84,579.6 | 11,174.5 | 95,754.1 | 62,723.6 | 1,007.6 | 679.2 | 64,410.4 | 76.2 | 5,176.5 | 3,119.6 | 8,296.1 | 74.2 | 72,706.5 | 75.9 |  |  |

Током протеклог уређајног периода главни принос реализован је на површини од 604,31 ha, што представља 96,3 % планиране површине, док је по запремини реализовано 64.410,4 m³, односно 76,2 % планираног главног приноса. У оквиру реализованог главног приноса највеће учешће имао је редовни принос са 62.723,6 m³, док су ванредни и случајни принос учествовали са 1.007,6 m³ и 679,2 m³.

Претходни принос реализован је са 198,6 % по површини и 74,2 % по запремини. Укупно је остварено 8.296,1 m³ претходног приноса, од чега се 5.176,5 m³ односи на редовни принос, а 3.119,6 m³ на случајни принос. Овако високо остварење по површини указује да су проредни радови извођени на знатно већој површини од првобитно планиране, али са мањим интензитетом захвата по јединици површине.

Посматрано у целини, укупни принос у протеклом уређајном периоду реализован је са 130,3 % по површини и 75,9 % по запремини. Укупно је евидентирано 72.706,5 m³ реализованог приноса, што указује да су радови у највећој мери били усмерени на реализацију главног приноса, пре свега у буковим састојинама, које имају доминантно учешће у укупном шумском фонду газдинске јединице.

### 2.3.4.	Досадашњи радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

Током протеклог уређајног периода није била изградња нових шумских саобраћајница.

### 2.3.5.	Коришћење других шумских потенцијала

Није било кориштења других шумских производа у претходном уређајном периоду.

### 2.3.6.	Општи осврт на досадашње газдовање

Анализа промена шумског фонда и досадашњег газдовања шумама, на основу расположиве документације, евиденција извршених радова и резултата последњег премера, указује на више значајних чињеница које карактеришу претходно уређајно раздобље.

У односу на претходну основу дошло је до смањења укупне површине газдинске јединице за 36,28 ha, пре свега услед издвајања појединих парцела из састава ГЈ.

Значајне разлике утврђене су код стања шумског фонда по запремини. Анализа је показала да део уочених разлика није искључиво последица реалних промена у шумском фонду (сече, сушење, деградација и др.), већ у великој мери произилази из различитог методолошког приступа премеру и обради података.

У области гајења шума реализован је мањи обим радова у односу на планирани. Радови на осветљавању подмлатка извршени су са 63,86 % у односу на план.

Радови на заштити шума реализовани су у планираном обиму. Спровођене су активности мониторинга сушења шума, праћења ентомолошких и фитопатолошких штеточина, противпожарне заштите, одржавања противпожарних путева, санитарних мера, као и едукације кадрова у области заштите шума.

У области коришћења шума главни принос реализован је на површини од 604,31 ha, што представља 96,3 % планиране површине, док је по запремини реализовано 64.410,4 m³, односно 76,2 % планираног главног приноса. Претходни принос реализован је са 198,6 % по површини и 74,2 % по запремини, што указује да су проредни радови извођени на већој површини, али са слабијим интензитетом захвата. Посматрано у целини, укупан принос реализован је са 130,3 % по површини и 75,9 % по запремини.

Током протеклог уређајног периода није било изградње нових шумских саобраћајница, док коришћење других шумских производа није евидентирано.

## 2.4.ВРЕДНОСТ ШУМЕ

### 2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Табела 36. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

| Врста | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 61. Буква | 724136.4 | 108620.5 | 615516.0 | 2462.1 | 3693.1 |  | 30775.8 | 43086.1 | 43086.1 |  | 123103.2 | 492412.8 |  | 492412.8 |
| 57. Китњак | 24781.4 | 3717.2 | 21064.2 | 84.3 | 126.4 |  | 1053.2 | 1474.5 | 1474.5 |  | 4212.8 | 16851.4 |  | 16851.4 |
| 44. Цер | 19315.8 | 2897.4 | 16418.4 |  |  |  | 1641.8 | 1641.8 |  |  | 3283.7 | 13134.8 |  | 13134.8 |
| 43. Граб | 18475.4 | 2771.3 | 15704.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15704.1 |  | 15704.1 |
| 46. Крупнолисна липа | 6807.9 | 1021.2 | 5786.7 |  |  |  | 578.7 | 289.3 |  |  | 868.0 |  | 4918.7 | 4918.7 |
| 95. Клен | 5043.7 | 756.6 | 4287.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4287.1 |  | 4287.1 |
| 75. Багрем | 9201.4 | 1380.2 | 7821.2 |  |  |  |  | 782.1 |  |  | 782.1 | 7039.1 |  | 7039.1 |
| 63. Бели јасен | 3631.5 | 544.7 | 3086.8 |  |  |  | 154.3 | 154.3 |  |  | 308.7 | 2778.1 |  | 2778.1 |
| 49. Сладун | 1805.1 | 270.8 | 1534.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1534.3 |  | 1534.3 |
| 50. Трешња | 1676.8 | 251.5 | 1425.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425.3 |  | 1425.3 |
| 51. Остали тврди лишћари | 5136.6 | 770.5 | 4366.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4366.1 |  | 4366.1 |
| 45. Ситнолисна липа | 1141.0 | 171.2 | 969.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.9 | 969.9 |
| 54. Црни јасен | 1800.9 | 270.1 | 1530.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530.7 |  | 1530.7 |
| 58. Јасика | 712.7 | 106.9 | 605.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605.8 | 605.8 |
| 65. Јавор | 701.7 | 105.3 | 596.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 596.5 |  | 596.5 |
| 55. Грабић | 714.7 | 107.2 | 607.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607.5 |  | 607.5 |
| 64. Млеч | 489.8 | 73.5 | 416.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.4 |  | 416.4 |
| 99. Брекиња | 226.5 | 34.0 | 192.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.5 |  | 192.5 |
| 40. Остали меки лишћари | 2.7 | 0.4 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |
| 21. Црна јова | 162.9 | 24.4 | 138.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.5 | 138.5 |
| 37. Домаћи орах | 104.7 | 15.7 | 89.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.0 |  | 89.0 |
| 41. Пољски јасен | 17.5 | 2.6 | 14.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |  | 14.9 |
| 62. Планински брест | 82.4 | 12.4 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.0 |  | 70.0 |
| 47. Сребрна липа | 32.3 | 4.8 | 27.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 | 27.4 |
| 66. Планински јавор | 41.4 | 6.2 | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |  | 35.2 |
| 101. Панчићев маклен | 902.8 | 135.4 | 767.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.4 |  | 767.4 |
| 77. Амерички јасен | 87.0 | 13.1 | 74.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.0 |  | 74.0 |
| 94. Јаребика | 7.1 | 1.1 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 6.0 |
| Лишћари укупно | 827,240.3 | 124086.0 | 703154.3 | 2546.3 | 3819.5 | 0.0 | 34203.9 | 47428.3 | 44560.6 | 0.0 | 132558.5 | 563933.1 | 6662.6 | 570595.7 |
| 70. Црни бор | 5030.6 | 754.6 | 4276.0 |  |  |  | 256.6 | 384.8 | 641.4 |  | 1282.8 |  | 2993.2 | 2993.2 |
| 68. Смрча | 3293.6 | 494.0 | 2799.6 |  |  |  | 168.0 | 252.0 | 419.9 |  | 839.9 |  | 1959.7 | 1959.7 |
| 84. Боровац | 2501.3 | 375.2 | 2126.1 |  |  |  | 127.6 | 191.4 | 318.9 |  | 637.8 |  | 1488.3 | 1488.3 |
| 83. Дуглазија | 2063.4 | 309.5 | 1753.9 |  |  |  | 105.2 | 157.9 | 263.1 |  | 526.2 |  | 1227.7 | 1227.7 |
| 67. Јела | 191.4 | 28.7 | 162.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.7 | 162.7 |
| 71. Бели бор | 83.4 | 12.5 | 70.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 | 70.9 |
| Четинари укупно | 13163.9 | 1974.6 | 11189.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 657.3 | 986.0 | 1643.4 | 0.0 | 3286.7 | 0.0 | 7902.6 | 7902.6 |
| ГЈ: | 840451.4 | 126060.6 | 714343.5 | 2546.3 | 3819.5 | 0.0 | 34861.2 | 48414.3 | 46204.0 | 0.0 | 135845.2 | 563933.1 | 14565.2 | 578498.3 |

Квалификациона структура дрвне запремине је урађена на основу дугогодишњег искуства.

### 2.4.2. Вредност дрвета на пању

Табела 37. Сортиментна структура дрвне запремине

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
|  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 2462.1 | 3693.1 |  | 30775.8 | 43086.1 | 43086.1 |  | 123103.2 | 492412.8 |  | 492412.8 | 615516.0 |
| 57. Китњак | 84.3 | 126.4 |  | 1053.2 | 1474.5 | 1474.5 |  | 4212.8 | 16851.4 |  | 16851.4 | 21064.2 |
| 44. Цер |  |  |  | 1641.8 | 1641.8 |  |  | 3283.7 | 13134.8 |  | 13134.8 | 16418.4 |
| 43. Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 15704.1 |  | 15704.1 | 15704.1 |
| 46. Крупнолисна липа |  |  |  | 578.7 | 289.3 |  |  | 868.0 |  | 4918.7 | 4918.7 | 5786.7 |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 4287.1 |  | 4287.1 | 4287.1 |
| 75. Багрем |  |  |  |  | 782.1 |  |  | 782.1 | 7039.1 |  | 7039.1 | 7821.2 |
| 63. Бели јасен |  |  |  | 154.3 | 154.3 |  |  | 308.7 | 2778.1 |  | 2778.1 | 3086.8 |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  |  | 1534.3 |  | 1534.3 | 1534.3 |
| 50. Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425.3 |  | 1425.3 | 1425.3 |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 4366.1 |  | 4366.1 | 4366.1 |
| 45. Ситнолисна липа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.9 | 969.9 | 969.9 |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530.7 |  | 1530.7 | 1530.7 |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605.8 | 605.8 | 605.8 |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 596.5 |  | 596.5 | 596.5 |
| 55. Грабић |  |  |  |  |  |  |  |  | 607.5 |  | 607.5 | 607.5 |
| 64. Млеч |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.4 |  | 416.4 | 416.4 |
| 99. Брекиња |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.5 |  | 192.5 | 192.5 |
| 40. Остали меки лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 21. Црна јова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| 37. Домаћи орах |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.0 |  | 89.0 | 89.0 |
| 41. Пољски јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |  | 14.9 | 14.9 |
| 62. Планински брест |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.0 |  | 70.0 | 70.0 |
| 47. Сребрна липа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| 66. Планински јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |  | 35.2 | 35.2 |
| 101. Панчићев маклен |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.4 |  | 767.4 | 767.4 |
| 77. Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.0 |  | 74.0 | 74.0 |
| 94. Јаребика |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 6.0 | 6.0 |
| Лишћари укупно | 2546.3 | 3819.5 | 0.0 | 34203.9 | 47428.3 | 44560.6 |  | 132558.5 | 563933.1 | 6662.6 | 570595.7 | 703154.3 |
| 70. Црни бор |  |  |  | 256.6 | 384.8 | 641.4 |  | 1282.8 |  | 2993.2 | 2993.2 | 4276.0 |
| 68. Смрча |  |  |  | 168.0 | 252.0 | 419.9 |  | 839.9 |  | 1959.7 | 1959.7 | 2799.6 |
| 84. Боровац |  |  |  | 127.6 | 191.4 | 318.9 |  | 637.8 |  | 1488.3 | 1488.3 | 2126.1 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 105.2 | 157.9 | 263.1 |  | 526.2 |  | 1227.7 | 1227.7 | 1753.9 |
| 67. Јела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.7 | 162.7 | 162.7 |
| 71. Бели бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 | 70.9 | 70.9 |
| Четинари укупно | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 657.3 | 986.0 | 1643.4 |  | 3286.7 | 0.0 | 7902.6 | 7902.6 | 11189.3 |
| ГЈ: | 2546.3 | 3819.5 | 0.0 | 34861.2 | 48414.3 | 46204.0 |  | 135845.2 | 563933.1 | 14565.2 | 578498.3 | 714343.5 |

Табела 38. Јединична вредност дрвних сортимената

| Врста | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  | дин/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 18418 | 11000 |  | 6517 | 5300 | 4450 |  | 4197 |  |
| 57. Китњак | 23418 | 22876 |  | 12791 | 8981 | 5945 |  | 4197 |  |
| 44. Цер |  |  |  | 5228 | 3840 |  |  | 4197 |  |
| 43. Граб |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 46. Крупнолисна липа |  |  |  | 6739 | 5226 |  |  |  | 3020 |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 75. Багрем |  |  |  |  | 5145 |  |  | 4197 |  |
| 63. Бели јасен |  |  |  | 11882 | 7000 |  |  | 4197 |  |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 50. Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 45. Ситнолисна липа |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020 |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020 |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 55. Грабић |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 64. Млеч |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 99. Брекиња |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 40. Остали меки лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020 |
| 21. Црна јова |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020 |
| 37. Домаћи орах |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 41. Пољски јасен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 62. Планински брест |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 47. Сребрна липа |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020 |
| 66. Планински јавор |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 101. Панчићев маклен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 77. Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 94. Јаребика |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 70. Црни бор |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 68. Смрча |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 84. Боровац |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 67. Јела |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092 |
| 71. Бели бор |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092 |

Табела 39. Укупна сортиментна вредност

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
|  | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. |
| 61. Буква | 45346292 | 40624053 |  | 200565875 | 228356421 | 191733221 |  | 706625863 | 2066656385 |  | 2066656385 | 2773282248 |
| 57. Китњак | 1973126 | 2891189 |  | 13471613 | 13242435 | 8765870 |  | 40344233 | 70725180 |  | 70725180 | 111069413 |
| 44. Цер |  |  |  | 8583560 | 6304681 |  |  | 14888240 | 55126551 |  | 55126551 | 70014791 |
| 43. Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 65910174 |  | 65910174 | 65910174 |
| 46. Крупнолисна липа |  |  |  | 3899689 | 1512077 |  |  | 5411766 |  | 14854579 | 14854579 | 20266345 |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 17993073 |  | 17993073 | 17993073 |
| 75. Багрем |  |  |  |  | 4024006 |  |  | 4024006 | 29543009 |  | 29543009 | 33567015 |
| 63. Бели јасен |  |  |  | 1833870 | 1080381 |  |  | 2914251 | 11659780 |  | 11659780 | 14574031 |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  |  | 6439497 |  | 6439497 | 6439497 |
| 50. Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  | 5981976 |  | 5981976 | 5981976 |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 18324606 |  | 18324606 | 18324606 |
| 45. Ситнолисна липа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2928952 | 2928952 | 2928952 |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6424465 |  | 6424465 | 6424465 |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1829400 | 1829400 | 1829400 |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503358 |  | 2503358 | 2503358 |
| 55. Грабић |  |  |  |  |  |  |  |  | 2549632 |  | 2549632 | 2549632 |
| 64. Млеч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747486 |  | 1747486 | 1747486 |
| 99. Брекиња |  |  |  |  |  |  |  |  | 808017 |  | 808017 | 808017 |
| 40. Остали меки лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7025 | 7025 | 7025 |
| 21. Црна јова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418250 | 418250 | 418250 |
| 37. Домаћи орах |  |  |  |  |  |  |  |  | 373486 |  | 373486 | 373486 |
| 41. Пољски јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 62495 |  | 62495 | 62495 |
| 62. Планински брест |  |  |  |  |  |  |  |  | 293947 |  | 293947 | 293947 |
| 47. Сребрна липа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82885 | 82885 | 82885 |
| 66. Планински јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 147655 |  | 147655 | 147655 |
| 101. Панчићев маклен |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220643 |  | 3220643 | 3220643 |
| 77. Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 310470 |  | 310470 | 310470 |
| 94. Јаребика |  |  |  |  |  |  |  |  | 25386 |  | 25386 | 25386 |
| Лишћари укупно | 47319418 | 43515242 |  | 228354607 | 254520000 | 200499091 |  | 774208358 | 2366827270 | 20121092 | 2386948362 | 3161156720 |
| 70. Црни бор |  |  |  | 2048395 | 2509951 | 3300036 |  | 7858382 |  | 12248296 | 12248296 | 20106678 |
| 68. Смрча |  |  |  | 1341118 | 1643307 | 2160588 |  | 5145013 |  | 8019162 | 8019162 | 13164176 |
| 84. Боровац |  |  |  | 1018504 | 1247999 | 1640846 |  | 3907349 |  | 6090104 | 6090104 | 9997454 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 840202 | 1029521 | 1353594 |  | 3223316 |  | 5023951 | 5023951 | 8247267 |
| 67. Јела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665860 | 665860 | 665860 |
| 71. Бели бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289951 | 289951 | 289951 |
| Четинари укупно |  |  |  | 5248220 | 6430778 | 8455063 |  | 20134061 |  | 32337326 | 32337326 | 52471387 |
| ГЈ: | 47319418 | 43515242 |  | 233602827 | 260950778 | 208954154 |  | 794342419 | 2366827270 | 52458417 | 2419285688 | 3,213,628,107 |

Табела 40. Вредност дрвета на пању

|  | Динара |
| --- | --- |
| Укупна производна вредност | 3,213,628,107 |
| Укупни трошкови производње | (714,343 m3 x 2.269,0 дин) 1,620,845,494 дин |
| Укупна вредност дрвета на пању | 1,592,782,613 |

### 2.4.3 Вредност младих састојина (без запремине)

Табела 41. Вредност младих састојина

| Порекло састојине | Старост | Површина | Трошкови |  | фактор | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подизања |  |  | шума |
|  | година | ha | дин/ha | Укупно | 1,0 P n | динара |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 12. II добни разред | 3.2 | 54,679 | 174426 | 1.64 | 286059 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 12. II добни разред | 3.4 | 54,679 | 184815 | 1.64 | 303097 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 11. I добни разред (добро обрасло) | 3.8 | 54,679 | 208873.8 | 1.64 | 342553 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 10. I добни разред (слабо обрасло) | 0.5 | 54,679 | 26792.71 | 1.64 | 43940 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 12. II добни разред | 8.8 | 54,679 | 478441.3 | 1.64 | 784644 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 11. I добни разред (добро обрасло) | 58.2 | 54,679 | 3181771 | 1.64 | 5218104 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 12. II добни разред | 12.2 | 54,679 | 668724.2 | 1.64 | 1096708 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 11. I добни разред (добро обрасло) | 23.7 | 54,679 | 1298079 | 1.64 | 2128850 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 12. II добни разред | 0.9 | 54,679 | 50304.68 | 1.64 | 82500 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 12. II добни разред | 4.0 | 54,679 | 216528.8 | 1.64 | 355107 |
| УКУПНО |  | 118.7 |  |  |  | 10641561 |

Вреднос младих састојина се утврђује по формули:

Vn = c*1,0P*n

- Vn – вредност младе састојине

- C – трошкови оснивања младе састојине

- P – стопа раста трошкова оснивања културе (0,03)

- n – број година младе културе

### 2.4.4. Укупна вредност шума

Табела 42. Укупна вредност шума

| Укупна вредност дрвета на пању | 1,592,782,613 |
| --- | --- |
| Укупна вредност младих састојина | 10,641,561 |
| Укупно | 1,603,424,174 |

# 3.0.	ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

Утврђивање циљева газдовања и мера за њихово остваривање чини фундаменталну основу у планирању газдовања шумама и шумским стаништима газдинске јединице. Циљеви, временски, покривају више уређајних раздобља кроз краткорочни и дугорочни период.

Утврђивању циљева газдовања претходи детаљна анализа свих досад наведених и обрађених поглавља (услови средине са датом оценом истих, дефинисање функција и намена, стање шума и шумских станишта по свим основама са оценом стања, досадашње газдовање са оценом истог и др.), затим одредбе засноване на наведеним законским, поџаконским актима и просторно планском документацијом, како би се могли утврдити и дати реални, оптимални и оствариви циљеви газдовања.

## 3.1.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Према  морфолошким  и  просторним карактеристикама на  подручју  Националног парка   издваја се ужи појас дуж Дунава и брдско планинско  залеђе,  претходној  ужој зони.

Ужи  појас уз Дунав чине његово приобаље,  природни и историјски музеји  и активан  привредни простор (Голубац,  Доњи Милановац - Кладово) са истовремено  највећом концентрацијом мотива и појава природних и културно-историјских вредности...  чиме је условљена  намене и активности у том простору,  којима се  обезбедјује  остваривање основних функција Националног парка.

"Брдско  - планинско  подручје парка са својим шумско-пашњачким  површинама без насеља...  погодно је за развој шумарства, пољопривреде, мале привреде, туризма и рекреације у складу са успостављеним режимом заштите".

Даљом  прерасподелом  површина  утврђена су три степена (зоне)  заштите  у смислу дефинисања режима коришћења.

Шуме  и  шири  простор  ове газдинске  јединице   припадају  деловима   зона заштите:

- I степена заштите,

- II степена заштите,

- III степена заштите.

Приликом израде  основе (проказ стања, одређивања циљева и мера, израде планова и смерница) за газдинску јединицу „Чезава“  испоштовани су сви услови и мере наведене у решењу Завода за заштиту природе Србије, а решење је саставни део основе.

Сумирајући сва досадашња поглавља у основи газдовања шумама, а пре дефинисања краткорочних и дугорочних циљева газдовања, дају се основне смернице и могућности унапређивања стања и функционално наменских опредељења, за шуме и шумска станишта газдинске јединице. Основне поставке везане за унапређивање садашњег стања шума и шумских станишта састоје се у следећем:

1.	Стабилизација садашњег стања по свим основама у правцу заустављања и спречавања свих негативних кретања и тенденција.

2.	Унапређивање стања у могућем и планираном степену са датом динамиком за ово и наредна уређајна раздобља.

Стабилизација садашњег стања подразумева детаљно сагледавање услова средине, стање састојина по свим основама, анализу досадашњег газдовања уз оцену колико су састојине задовољиле тражене функционално наменске захтеве и ефекте газдовања. Такође, јако је битно колико су шуме и шумска станишта истински и практично представници посебних природних вредности и производно - заштитну функцију и намену. Стабилизација постојећег стања обухвата заустављање свих негативних кретања везаних за процесе урбанизације заснованих на противправним радњама као што је изградња инфраструктурних објеката, затим спречавање директног негативног дејства човека израженог кроз бесправне сече, изазивање пожара и других облика негативног деловања. Стабилизациони процеси и поступци односе се и на заустављање процеса девастације и деградације састојина и шумских станишта, преко реконструкционих поступака, неге састојина, повећања степена аутохтоности и др. Дефинисање оптималних стања шумских састојина везаних за функционално наменске захтеве и потребе, и планирано превођење од садашњих стања ка оптималним, такође је један од стабилизационих поступака.

Стабилизацијом постојећег стања шума и шумских станишта стварају се услови да се унапређивање укупног стања и вршење функционално наменских захтева постави по приоритетима и захтевима:

•	Одстрањивање и ублажавање свих наведених и могућих негативних кретања и тенденција исказаних преко предузимања репресивних мера, газдинских и других мера.

•	Санирање негативних стања шумских састојина у планираном степену и обиму преко реконструкционо конверзионих поступака, мера неге и обнове састојина.

•	Уважавање и поштовање услова и захтева везаних за заштићена природна добра

•	Усаглашавање и решавање свих садашњих и могућих будућих конфликата и надлежности везаних за законске одредбе, просторно планску документацију и дефинисане функције и намене.

•	Коришћење потенцијала и вредности газдинске јединице по принципу могућег и одрживог.

•	Унапређење сарадње и комуникације са надлежним институцијама, предузећима и другим субјектима из области заштите животне средине, шумарства, и других разних области.

Наведене мере и радње на стабилизацији и унапређивању стања имаће краткорочан и дугорочан карактер преко општих, посебних циљева газдовања и мера за њихово остваривање, са сталном обавезом примене и контроле постигнутих ефеката.

На основу до сада донетих Законских решења и вредновања свих функција шума у овој газдинској јединици утврђене су следеће глобалне и основне намене шума:

Табела 43. Намене шума.

| Намена глобална | Намена основна |
| --- | --- |
| 17. Национални парк | 58. Национални парк - I степен заштите |
| 17. Национални парк | 59. Национални парк - II степен заштите |
| 17. Национални парк | 60. Национални парк - III степен заштите |

## 3.2. ДУГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ЦИЉЕВИ

Општи циљ газдовања шумама ове газдинске јединице је очување,  заштита  и унапређивање  простора  и потенцијала парка ради  обезбеђивања  што  рациоаналнијег коришћења његових укупних вредности, а тиме и животне средине у целини.

Односно, oпшти циљ подразумева и очување у што природнијем стању репрезентативних примерака физиографских региона, биотичких заједница, генетичких ресурса и врста и одржавање еколошке стабилности и диверзитета. Из напред наведеног проистичу следећи општи циљеви :

- заштита и стабилност шумских екосистема,

- санација општег стања девастираних шумских екосистема,

- обезбеђивање оптималне обраслости,

- очување трајности и повећање приноса,

- очување и повећање укупне вредности шума,

- очување и повећање општекорисних функција шума,

- увећање степена шумовитости.

- Наменска целина „58“ – Национални парк I степен заштите:

-заштита и очување локалитета I степен заштите,

-заштита биодиверитета у Националном парку,

-заштита и очување заштићених ретких и угрожених врста флоре и фауне,

-заштита и узгој дивљачи и остале фауне у Националном парку,

-мониторинг промена и утицаји промена на природне екосистеме,

-коришћење у научно истраживачке сврхе.

2.    Наменска целина „59“ – Национални парк II степена заштите:

- заштита биодиверитета у Националном парку,

-заштита верских, меморијалних и природних споменика ( манастири, културно историјског и геолошког наслеђа,видиковаца, пећина...),

-заштита и очување посебних посебних природних одлика,

-заштита и узгој дивљачи и остале фауне у Националном парку,

-заштита изворишта, вода и водотока,

-природи блиска производња дрвета и осталих производа из шуме у циљу полифункционалне оптимилизације стања (не угрожавајући напред утврђене циљеве).

3.  Наменска целина „60“ – Национални парк III степен заштите:

-обезбеђивање оптималне обраслости,

-очување трајности и повећање приноса,

-очување и овећање укупне вредности шума,

-развијање и јачање општекорисних функција шума,

-природи блиска производња дрвета и осталих производа из шуме у циљу полифункционалне оптимилизације стања (не угрожавајући напред утврђене циљеве).

Посебни циљеви газдовања шумама према дужини времена потребног за оставрење планираних задатака или циљева могу бити :

а) дугорочни циљеви ( више уређајних периода ),

б) краткорочни циљеви ( за један уређајни период ).

БИОЛОШКО – УЗГОЈНИ ЦИЉЕВИ

Биолошко – узгојни циљеви по свом карактеру могу бити краткорочни и дугорочни.

Краткорочни циљеви :

Извршити обнову зрелих састојина багрема: ГТ 2920.

Извршити обнову зрелих састојина, у следећим газдинским класама:ГТ 21110, ГТ2510, ГТ 21121.

Извршити селективне прореде у састојинама у којима је то неопходно (уклањањем конкурената стаблима будућности) као узгојна мера у следећим газдинским класама :ГТ 2510, ГТ 21110, ГТ 31211, ГТ 31511, ГТ 31610.

Дугорочни циљеви :

- заштита биодиверзитета у простору газдинске јединице (цео простор газдинске јединице односно, наменска целине  „58“ , „59“ и „60“);

- заштита и унапређивање природних споменика – видиковаца ( наменске целине „58“ , „59“ и „60“);

- заштита и очување законом заштићених ретких врста флоре и фауне (цео простор газдинске јединице односно, н.ц.  „58“ , „59“ и „60“);

- противерозиона заштита (цео простор газдинске јединице односно, наменска целине  „58“ , „59“ и „60“);

- заштита изворишта вода и водотока- ( наменске целине  „58“ , „59“ и „60“);

- постепено довођење састојина у оптимално ( нормално ) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта, н.ц. „59“ и „60“;

- превођење изданачких у високи узојни облик, н.ц. „59“ и „60“;

- обележавање стабала будућности, н.ц.  „59“ и „60“;

- превођење шикара у виши узгојни облик, н.ц.  „59“ и „60“;

- реконструкција девастираних састојина на потенцијално добрим стаништима, н.ц.“59“ и „60“;

ПРОИЗВОДНИ ЦИЉЕВИ

Сви производни циљеви одређују се за газдинске класе у којима се изводе сече обнављања и узгојни радови.

Краткорочни:

- израда дрвних сортимената по принципу максимално квлитативног и квантитативног искоришћења уз примену постојећих прописа, стандарада и норми (све газдинске типове наменске целине  „59“, „60“).

- Редуковање отпада на минимум.

Дугорочни :

- производња дрвета најбољег квалитета у складу с станишним условима и затеченим стањем шума (све газдинске типове наменске целине  „59“,“60“);

- производња осталих шумских производа (све газдинске типове наменске целине  „59“, „60“);

- ловна производња (све газдинске типове наменске целине  „59“, „60“).

ОПШТЕКОРИСНИ ЦИЉЕВИ

Поред чињенице да састојине ове газдинске јединице улазе у састав ловишта, поред ловних остварују се и остали опште корисни циљеви а то су :

- туристичко рекреативни,

- еколошки циљеви,

- очување и унапређење естетских карактеристика шума.

## 3.3.	УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

### 3.3.1 Узгојне мере

Основне мере за остваривање циљева газдовања шумама узгојне природе своде се на избор: система газдовања, структурног и узгојног облика,  сеча обнављања и коришћења, врста дрвећа и начина неге.

Избор система газдовања

С обзиром на основне намене комплекса и карактеристике шумских екосистема примењује се умерено састојинско газдовање у састојинама различитих букве, храстова, липе, багрема и у вештачки подигнутим састојинама четинара.

Избор структурног и узгојног облика

Основни узгојни облик којем дугорочно треба тежити на укупном простору Националног парка јесте висока шума (независно од начина обнове, природним-приоритетним или вештачким-изнуђеним путем). Полазећи од стварних станишних прилика, састојинских прилика (затеченог стања) и карактеристика врста дрвећа које их граде то је висока шума настала оплодном сечом кратког  подмладног раздобља до 20 година код једнодобних састојина односно оплодном сечом дугог подмладног раздобља код разнодобних састојина.

У складу са опредељењима везаним за избора типа гајења и карактеристикама најзаступљенијих врста дрвећа, прописује се:

- за једнодобне састојине букве ( чисте или мешовите ) једнодобна шума,

- за разнодобне састојине букве ( чисте или мешовите ) разнодобна шума,

- за састојине храстова (чисте и мешовите) једнодобна шума,

- за састојине багрема (чисте и мешовите) једнодобна шума.

Избор сеча обнављања и коришћења

Од изабраних начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину, особина станишта и економских прилика. За шуме газдинске јединице у овом уређајном периоду одређује се следећи начин обнављања и коришћења:

- за састојине храстова (изданачке и високе) оплодне сече кратког подмладног раздобља,

- за једнедобне састојине букве ( чисте или мешовите ) оплодне сече кратког подмладног раздобља ,

- за разнодобне састојине букве ( чисте или мешовите ) групимично-оплодне сече дугог подмладног раздобља

- за састојине багрема (изданаче и вештачке) обнављање котличењем.

- За вештачки подигнуте састојине четиннара, чиста сеча и накнадно пошумљавање.

Избор врста дрвећа

Избор  врсте  дрвећа  је у извесној мери  ограничен законском регулативом утврђене према националним парковима, да  је,  једна  од општих мера заштите - забрана  уношења  врста дрвећа, страних ороклиматским шумама овог подручја, а нарочито егзота.

Избор  врста  дрвећа у овој газдинској јединици,  или  састојинама  у  њој, ослања  се  на  типолошку  припадност појединих локалитета  или  Карту  потенцијалне вегетације ( Мишић В., 1992).

Основне врсте дрвећа, при томе, су: буква, китњак, цер, граб,  сладун, црни јасен, грабић, орах и друге аутохтоне врсте лишћара, које се и сада налазе у чистим или мешовитим састојинама у овом шумском комплексу. Планиране врсте унутар плана гајења јесу буква и китњак, али услед недостатка наведених врста могу се користити и саднице других аутохтоних врста дрвећа сходно условима станишта.

У  прилог  оваквом опредељењу је и компаративна анализа  садашњег  стања реалне  и потенцијалне вегетације на подручју Националног парка "Ђердап"  (В.  Мишић, 1992.).

"Читав  комплекс повољних фактора,  који смо раније анализирали,  указује на тачност тврдње да су потенцијал овог подручја,  као и већег дела  Ђердапа,  мешовите шуме,  да  све врсте дрвећа могу да имају већи принос органске масе и технички  боље дрво  и  да се обнова шума може брже и боље развијати кад би се  уклониле  последице дугог и континуираног нерационалног искоришћавања шума на подручју Ђердапа".

Постоје сви прелази од полидоминантних преко олигодоминантних до монодоминантних шума, што указује да порекло и историјски процес осиромашивања пређашњих шума, али исто тако и на процес деградације шумских екосистема у целини. Овај процес сада, када су побољшани мезоклиматских услова влагом са Дунава и када је снажнија заштита екосистема, треба да се одвија у обрнутом смеру, тј. Од монодоминантних ка олигодоминантним, са више врста дрвећа и од ових ка полидоминантним са великим бројем едификатора у састојини. Човек је довео до осиромашења мешовитих шума, он је дужан да их поново обогати, што треба да буде циљ шумарства, а посебно у националном парку.

Основне мере за остваривање циљева газдовања шумама узгојне природе јесу: избор  типа гајења,   избор структурног облика,  избор врсте дрвећа, избор начина сече, размера смесе и начина неге.

Избор начина неге

Избор начина неге условљен је затеченим стањем (старошћу и развојном фазом, структурном изграђеношћу, врстом дрвећа, очуваношћу и досадашњим узгојним поступком), као и основном наменом сваке састојине појединачно. Полазећи од претходних одредница основни начин неге састојина ове газдинске јединице током наредног уређајног периода биће: осветљавање подмлатка, попуњавање у природно обновљеним састојинама, прореде у средњедобним и дозревајућим састојинама.

### 3.3.2.	Уређајне мере

Мере уређајне природе у конкретним састојинским приликама обухватају одређивање дужине трајања подмладног раздобља, опходње, конверзионог раздобља у изданачким шумама и однос обрасле и необрасле површине.

Одређивање подмладног раздобља

С обзиром на ранија опредељења за високу шуму кратког до средње дугог подмладног раздобља, усваја се опште подмладно раздобље од 10-20 година код једнодобних састојина, и посебно подмладно раздобље од 40 година код разнодобних састојина.

Одређивање опходње

Опходња  у овим шумама је до сада утврђивана и у изданачким и  у  високим шумама.

Садашње  затечено  стање састојина и истраженост  производне  компоненте дефинисаних   типова   шума  омогућавају  поуздано  утврђивање   дужине   трајања производног процеса у овим шумама. Опходње за главне  врсте  дрвећа,  водећи рачуна о основној намени и стању шума, су:

- буква високог порекла 120 година.

- буква  изданачког порекла (у састојинама доброг квалитета које је могуће природним путем превести у високи узгојни облик)  80 година.

- китњак високог порекла 120 година.

- китњак изданачког порекла.

- сладун, цер и граб изданачког порекла 80 година,

- багрем (изданачке и вештачки подигнуте састојине) 40 година.

Опходња  од  80 година (изданачке шуме букве, китњака, цера и сладуна) односи се  само  на високо квалитетне,  склопљене,  очуване састојине доброг здравственог стања, које је због тога могуће превести у високи узгојни облик индиректном конверзијом. У изданачким шумама  лошег  квалитета  може се ићи на краће опходње.

Одређивање конверзионог раздобља

Како се као основни узгојни облик на укупној површини Националног парка прописује висока шума, оријентационо је утврђена дужина трајања конверзионог раздобља за све категорије изданачких шума тврдих лишћара у режимима заштите II и III степена од 80 година.

При утврђивању дужине трајања конверзионог раздобља уважавана је старосна структура и степен очуваности састојина појединих газдинских типова.

Однос обрасле и необрасле површине

Основни функционални захтев у противерозионој улози шуме огледа се у потпуној обраслост укупне продуктивне површине газдинске јединице. При томе, мора се водити рачуна о затеченом стању и квалитету обраслих површина у смислу густине, старости и здравственог стања шума. Како садашња величина необраслих површина не представља значајнији проблем у газдинском смислу, ове површине ће се и у наредном уређајном периоду одржати у истом стању (као необрасле).

# 4.0.	ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

Сви радови планирани овом основом припадају простој репродукцији, те због тога нема посебног приказа просте и проширене репродукције и укупно, већ само укупно.

## 4.1.	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА

Овим планом обухваћеии су радови на обнови шума, њиховој нези и на поправци здравственог стања, највећим делом у газдинским типовима изданачких, чистих и мешовитих састојина основних врста дрвећа-букве, китњака, липе, цера и багрема.

### 4.1.1.	План обнављања и подизања нових шума

Планом обнављања шума обухваћена је реално потребна површина. Разлог овоме треба тражити у нерешеним стратешким проблемима везаним за широку амплитуду између стања шума, које карактерише изданачко порекло и домоминантна развојна фаза (фаза зрелости-разградње), и функционалног оптимума у Националном парку као целини, а према томе и у овој газдинској јединици као његовом интегралном делу.

На делу површине под зрелим изданачким састојинама у којима је отпочео процес природне обнове предвиђена је оплодна сеча-оплодни, завршни или оплодни и завршни сек,као и припремни сек, а као сигурносна мера природном обнављању планирано је попуњавање. Планирана је обнова багрема котличењем. Структура и обим радова на обнављању шума дати су у даљим табеларним приказима.

Табела 44. Приказ плана подизања нових шума.

| Газдински тип | 311. Обнављање природним путем оплодним сечама | 329. Обнављање групимично оплодним сечама | 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |
| 2510 | 29.12 |  | 3.71 | 32.83 |
| 21110 | 231.68 | 847.87 | 2.64 | 1082.19 |
| 21121 | 17.10 |  |  | 17.10 |
| Укупно: | 277.90 | 847.87 | 6.35 | 1132.12 |

Планирани радови на обнављању шума обухватају укупно 1.132,12 ha, при чему је највеће учешће предвиђено кроз обнављање групимично оплодним сечама (врста рада 329) на површини од 847,87 ha, односно око 74,9% укупно планираних радова. Ови радови су у целости заступљени у газдинском типу 21110, што указује на доминантну примену групимичног начина обнове у састојинама овог типа.

Обнављање природним путем оплодним сечама (врста рада 311) планирано је на 277,90 ha или око 24,5% укупне површине, и заступљено је у свим приказаним газдинским типовима. Највећа површина ових радова такође је планирана у газдинском типу 21110 (231,68 ha), док су мање површине предвиђене у типовима 2510 и 21121.

Попуњавање природно обновљених површина садњом (врста рада 412) планирано је на релативно малој површини од 6,35 ha, односно око 0,6% укупних радова, што указује да се у највећем делу очекује успешно природно обнављање, уз минималну потребу за допуном садњом.

Посматрано по газдинским типовима, највећи обим радова планиран је у газдинском типу 21110, са укупно 1.082,19 ha или око 95,6% свих планираних радова на обнављању шума.

### 4.1.2.	План неге шума

Овај план обухвата радове на нези шума, од момента подмлађивања састојина, па до фазе дозревања за сечу, а у складу са затеченим састојинским стањем и функционалним потребама. У складу са овом констатацијом усвојено је опредељење да све састојине треба штитити и неговати полазећи од њиховог садашњег стања, основне намене и карактеристика станишта на којем се налазе. На основу ових критеријума, анализираних за сваку састојину појединачно, планирано је:

Табела 45. Приказ плана неге шуме.

| Газдински тип | 510. Осветљавање подмлатка | 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 534. Прореде у високим шумама | 535. Санитарне прореде | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |  |  |
| 2510 | 18.57 | 27.59 |  |  | 3.05 | 49.21 |
| 21110 | 49.06 |  |  | 30.87 | 11.68 | 91.61 |
| 21121 | 7.87 |  |  |  |  | 7.87 |
| 31211 |  |  | 9.60 |  | 2.89 | 12.49 |
| 31511 |  |  | 10.70 |  | 1.35 | 12.05 |
| 31610 |  |  | 3.69 |  |  | 3.69 |
| Укупно: | 75.50 | 27.59 | 23.99 | 30.87 | 18.97 | 176.92 |

Планирани узгојни радови обухватају укупно 176,92 ha, а највеће учешће имају радови на осветљавању подмлатка (врста рада 510) на површини од 75,50 ha, односно око 42,7% укупно планираних радова. Ови радови су највише заступљени у газдинском типу 21110, а затим у типу 2510, што указује на потребу неге узгојне групе подмладка, и служи као јасан индикатор  површине са узнапредовалом природном обновом.

Сеча избојака и уклањање корова ручно (врста рада 513) планирани су на 27,59 ha и у потпуности су заступљени у газдинском типу 2510. Ови радови имају за циљ смањење конкуренције нежељене вегетације и обезбеђивање бољих услова за развој подмлатка.

Прореде у високим шумама (врста рада 534) планиране су на 30,87 ha, искључиво у газдинском типу 21110, док су санитарне прореде (врста рада 535) планиране на 18,97 ha у више газдинских типова, са циљем уклањања оштећених, болесних и физиолошки ослабљених стабала и очувања здравственог стања састојина.

Прореде у вештачки подигнутим шумама (врста рада 532) планиране су на укупно 23,99 ha, у газдинским типовима 31211, 31511 и 31610, што указује на потребу спровођења мера неге у културама и вештачки подигнутим састојинама ради побољшања стабилности, квалитета и прираста.

### 4.1.3.	План семенске и расадничке производње

Количина и структура садног материјала неопходна за  попуњавање током наредног уређајног раздобља приказана је у доњој табели, а обезбедиће се делимично производњом у споственом расаднику у Беочину, а уколико се не буде у могућности обезбедити наведене количине садног материјала за планиране врсте могу се користити и саднице других аутохтоних врста племенитих лишћара, јавор, бели јасен и воћкарица, брекиња и др. сходно условима станишта.

Табела 46. Приказ семенских  и расасничарских потреба.

| Врста рада | Радна површинс (ha) | Врста | јединица | број (ком.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 3.71 | Саднице Китњака | kom | 9285 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 2.64 | Саднице Букве | kom | 6595 |
| Укупно ГЈ |  |  |  | 15880 |

## 4.2.	ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА

Заштита шума Националног парка „Ђердап” трајан је и основни задатак у оквиру обављања редовних делатности на унапређивању стања, нези, заштити и уређењу парка.

Тиме су утврђени радови и обавезе на заштити шума и ове газдинске јединице. Сви негативни чиниоци који делују на овај комплекс морају се пратити, контролисати и у случају јачег негативног дејства стручним деловањем одмах елиминисати. Резултат заједничког деловања ових негативних чинилаца на шумске екосистеме у овој газдинској јединици јесте спорадично сушење шума. Сви облици заштите, због угрожености комплекса, представљају планску и јединствену целину, уз уважавање специфичности планираних мера у појединим деловима комплекса на који се односе.

### 4.2.1.	План заштите од штетних инсеката и биљних болести

План заштите од штетних инсеката и биљних болести је тешко прецизно утврдити за дужи период, јер је немогуће дугорочно прогнозирати који ће се све инсекти и биљне болести јавити и у ком степену градације. Из тог разлога у наредном уређајном периоду изводиће се и читав низ превентивних мера:

-	мониторинг појаве сушења шума по интензитету и правцу ширење,

-	мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла како би се извршила прогноза напада и правовремено планирале и организовале одговарајуће мере у условима евентуалне градације,

-	даље развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе,

-	повремена едукација инжењера, техничара и лугара за препознавање штетних инсеката,

-	довођење сечишта у ред и санирање потенцијалних жаришта сипаца поткорњака и других секундарних инсеката, укључујући и правовремено постављање и контролу ловних стабала за сипце поткорњаке,

-	уклањање из састојине стабала А4 (сува), Аз (више од 70 % сувих грана) и А2 (суховрха) категорије,

-	уклањање стабла са жбуновима имеле (храст) и попуњавање ових површина

-	сасецање стабљика бршљана у приданку,

-	спречавање појаве пепелнице на природном подмладку у првим годинама развоја.

У случају потребе изводиће се репресивне мере сузбијања болести и штеточина, али њиховм обим није конкретно планиран по одсецима из разлога што није могуће плански предвидјети обим ових радова.

### 4.2.2.	План заштите шума од стоке

План заштите шума од стоке спроводити кроз меру забране испаше нарочито у културама и младим састојинама. У случају да није могуће успешно спроводити мере заштите потребно је обезбедити појачан надзор чуварске службе.

### 4.2.3.	План заштите шума од дивљачи

У шумама ове газдинске јединице нема значајнијих оштећења од стране дивљачи. Мере заштите проводити кроз регулисање бројног стања, додатне исхране идр.

### 4.2.4.	План заштите шума од човека

Штете од човека у овој газдинској јединици углавном се своде на бесправну сечу, а ређе на оштећивање младих састојина. Да би се ове штете што више елиминисале потребно је предузети следеће мере:

• ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу;

• околном становништву омогућити сакупљање дрвног остатка и куповину огревног дрвета;

• на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања;

• повећати сарадњу са локалним органима унутрашњих послова и шумарском инспекцијом;

• повећати сарадњу са инспекцијским службама.

### 4.2.5.	План заштите шума од пожара

Највећа опасност од пожара прети у периоду раног пролећа и касне суве јесени када се јавља велика количина суве траве, која представља лако гориви материјал. Нарочито од пожара су угрожене шуме у близини насеља и приватних ливада гдје се обично врши паљење непокошене траве. Ради ефикасније заштите од пожара потребно је израдити противпожарни план на нивоу Националног парка, којим ће бити обухваћене и шуме ове газдинске јединице. Мере заштите шума од пожара нарочито треба интензивирати у напред наведеним периодима када и прети највећа опасност, а које би се састојале у следећем :

- строго водити рачуна о шумском реду,

- поставити и одржавати противпожарне табле,

- организовати дојавну службу,

- семинари, обуке о противпожарној заштити,

- противпожарна заштита мерама пропаганде,

- одржавање противпожарних путева у функционалном стању,

- одржавање просека у функционалном стању.

## 4.3.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА

Овим планом обухваћено је коришћење производног потенцијала станишта и шумских екосистема у виду неколико категорија производа: дрвета, осталих производа из шуме, шумских плодова, семена и лековитог биља. План коришћења дрвета као основног шумског производа, односно принос у дрвету утврђен је по методу умереног састојинског газдовања, модификованог и прилагођеног стварним састојниским приликама, карактеристикама станишта и режиму коришћења. При изради овог плана посебно се водило рачуна о следећим моментима:

1.	глобалној намени комплекса и основној намени његових појединих делова, као елементу који опредељује и диктира режим коришћења,

2.	стању састојина у време уређивања с аспекта порекла, очуваности, зрелости за сечу и степена обновљености,

3.	здравственом стању састојина.

Полазећи од анализе претходних карактеристика шума ове газдинске јединице утврђен је обим коришћења у функцији даље поправке затеченог стања састојина у целини, а са циљем што потпунијег обезбеђивања приоритетних функција шумског комплекса.

### 4.3.1.	План сеча обнављања шума (главни принос)

Планом сеча обнављања обухваћене су само састојине у којима је коришћење неодложно, пре свега због лошег здравственог стања, састојине у којима је присутан обилан природни подмладак и састојине које су у таквом степену разређене (или деградиране) да не испуњавају функционални минимум у оквиру утврђених облика коришћења.

Главни принос одређен је по методу умереног састојинског газдовања. Метод умереног састојинског газдовања у овом случају на најповољнији начин регулише обим и избор састојина за сечу.

При томе је метод добних разреда главни критеријум за обим коришћења и регулатор трајности приноса, а састојинско газдовање је критеријум за избор састојина за сечу. Сечама обнављања су обухваћене зреле састојине и састојине које ће у овом уређајном раздобљу достићи зрелост за сечу на основу старости.

ГЛАВНИ ПРИНОС –ОПЛОДНА СЕЧА (припремни сек, оплодни и завршни сек) КРАТКОГ ПЕРИОДА  ЗА ОБНАВЉАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИОНА СЕЧА

Табела 47. Површина под природном обновом.

| Газдински тип | Површина | Запремина | Прираст | Принос |  | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по хектару | на целој површини | по V | по Iv |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 31. Чиста сеча |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 3.7 | 627.4 | 19.7 | 211.9 | 775.5 | 123.6 | 392.8 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 0.5 | 135.3 | 4.7 | 327.3 | 170.2 | 125.8 | 366.0 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 3.1 | 492.1 | 15.1 | 192.8 | 605.3 | 123.0 | 401.0 |
| 31. Чиста сеча Тотал | 3.7 | 627.4 | 19.7 | 211.9 | 775.5 | 123.6 | 392.8 |
| 35. Оплодна сеча (припремни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 27.1 | 5745.0 | 97.8 | 95.0 | 2575.4 | 44.8 | 263.4 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 27.1 | 5745.0 | 97.8 | 95.0 | 2575.4 | 44.8 | 263.4 |
| 35. Оплодна сеча (припремни сек) кратког периода за обнављање Тотал | 27.1 | 5745.0 | 97.8 | 95.0 | 2575.4 | 44.8 | 263.4 |
| 37. Оплодна сеча (оплодни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 81.6 | 27657.4 | 470.7 | 136.4 | 11122.7 | 40.2 | 236.3 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 1.5 | 1184.8 | 21.9 | 367.0 | 557.8 | 47.1 | 254.7 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 80.0 | 26472.6 | 448.8 | 132.0 | 10564.9 | 39.9 | 235.4 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 1.4 | 176.3 | 3.4 | 57.0 | 77.6 | 44.0 | 230.8 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 1.4 | 176.3 | 3.4 | 57.0 | 77.6 | 44.0 | 230.8 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 2.6 | 588.9 | 11.5 | 109.5 | 289.3 | 49.1 | 251.4 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 2.6 | 588.9 | 11.5 | 109.5 | 289.3 | 49.1 | 251.4 |
| 37. Оплодна сеча (оплодни сек) кратког периода за обнављање Тотал | 85.6 | 28422.5 | 485.6 | 134.3 | 11489.6 | 40.4 | 236.6 |
| 39. Оплодна сеча (завршни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 13.2 | 2039.7 | 33.5 | 164.1 | 2164.9 | 106.1 | 646.4 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 3.4 | 584.6 | 7.3 | 179.9 | 602.8 | 103.1 | 829.4 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 9.8 | 1455.1 | 26.2 | 158.8 | 1562.2 | 107.4 | 595.7 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 18.6 | 1432.8 | 24.9 | 80.5 | 1495.2 | 104.4 | 599.7 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 18.6 | 1432.8 | 24.9 | 80.5 | 1495.2 | 104.4 | 599.7 |
| 39. Оплодна сеча (завршни сек) кратког периода за обнављање Тотал | 31.8 | 3472.6 | 58.4 | 115.2 | 3660.1 | 105.4 | 626.5 |
| 41. Оплодна сеча (припремни и оплодни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.1 | 251.7 | 4.7 | 66.8 | 76.7 | 30.5 | 164.8 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 1.1 | 251.7 | 4.7 | 66.8 | 76.7 | 30.5 | 164.8 |
| 41. Оплодна сеча (припремни и оплодни сек) кратког периода за обнављање Тотал | 1.1 | 251.7 | 4.7 | 66.8 | 76.7 | 30.5 | 164.8 |
| 43. Оплодна сеча (оплодни и завршни сек) кратког периода за обнављање |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 57.5 | 21257.9 | 317.8 | 235.8 | 13557.9 | 63.8 | 426.6 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 57.5 | 21257.9 | 317.8 | 235.8 | 13557.9 | 63.8 | 426.6 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 6.3 | 2365.6 | 46.6 | 230.2 | 1449.3 | 61.3 | 311.1 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 6.3 | 2365.6 | 46.6 | 230.2 | 1449.3 | 61.3 | 311.1 |
| 43. Оплодна сеча (оплодни и завршни сек) кратког периода за обнављање Тотал | 63.8 | 23623.5 | 364.4 | 235.2 | 15007.2 | 63.5 | 411.8 |
| 71. Групимична оплодна сеча |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 442.8 | 263273.0 | 4289.1 | 159.0 | 70384.0 | 26.7 | 164.1 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 30.0 | 20457.0 | 336.5 | 195.0 | 5855.8 | 28.6 | 174.0 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 412.7 | 242816.0 | 3952.6 | 156.3 | 64528.3 | 26.6 | 163.3 |
| 71. Групимична оплодна сеча Тотал | 442.8 | 263273.0 | 4289.1 | 159.0 | 70384.0 | 26.7 | 164.1 |
| 90. Завршна сеча са остављањем причувака |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 24.0 | 5631.3 | 84.2 | 218.3 | 5244.9 | 93.1 | 623.2 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 24.0 | 5631.3 | 84.2 | 218.3 | 5244.9 | 93.1 | 623.2 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 3.7 | 1015.2 | 19.0 | 231.5 | 850.2 | 83.8 | 446.5 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 3.7 | 1015.2 | 19.0 | 231.5 | 850.2 | 83.8 | 446.5 |
| 90. Завршна сеча са остављањем причувака Тотал | 27.7 | 6646.4 | 103.2 | 220.0 | 6095.1 | 91.7 | 590.6 |
| ГЈ Укупно: | 683.5 | 332062.1 | 5422.9 | 161.0 | 110063.7 | 33.1 | 203.0 |

Планирани принос у газдинској јединици износи 110.063,7 m³ на површини од 683,5 ha, при чему је просечан принос 161,0 m³/ha. У односу на укупну запремину, интензитет сече износи 33,1%, док у односу на десетогодишњи запремински прираст износи 203,0%, што указује да је највећи део планираних радова везан за обнову зрелих састојина у оквиру система оплодних сеча.

Највеће учешће у укупном приносу имају групимичне оплодне сече (врста сече 71), са површином од 442,8 ha и планираним приносом од 70.384,0 m³, што представља око 64% укупног приноса газдинске јединице. Ови радови су доминантно планирани у високим мешовитим шумама букве (газдински тип 21110), пре свега у III степену заштите Националног парка. Интензитет сече код ових радова износи 26,7% по запремини, што указује на умерен захват у функцији постепеног обнављања састојина (отварање и ширење подмладних језгара).

Значајно учешће имају и оплодне сече оплодног и завршног сека (врста сече 43), са укупним приносом од 15.007,2 m³ на 63,8 ha. Код ових сеча интензитет по запремини износи 63,5%, што је очекивано имајући у виду да се ради о завршним фазама процеса обнове.

Оплодне сече оплодног сека кратког периода за обнављање (врста сече 37) планиране су на 85,6 ha са приносом од 11.489,6 m³, док су завршне сече са остављањем причувака (врста сече 90) планиране на 27,7 ha са приносом од 6.095,1 m³. Код ових радова присутни су високи интензитети сече, што је условљено карактером обновних захвата и потребом довршења процеса природног обнављања.

Чисте сече (врста сече 31) планиране су на веома малој површини од 3,7 ha, искључиво у изданачким мешовитим шумама багрема, са приносом од 775,5 m³ (вегетативна обнова).

Посматрано по газдинским типовима, доминирају високе мешовите шуме букве (21110), у којима је планиран највећи део приноса и површина за обновне сече, што је у складу са структуром, развојним стањем и зрелошћу ових састојина.

Јасно је уочљиво да су приоритет дате састојине које су већ у поодмаклом процесу обнове, односно површине где је започет процес природног подмлађивања. То потврђује велики удео завршних и комбинованих секова, што указује на доследно довођење започетих процеса обнове до краја.

Табела 48. Површина под природном обновом.

| Врста дрвета | Запремина | Прираст | Принос на целој површини | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по V | по Iv |
|  | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 59. Национални парк - II степен заштите |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 488.4 | 5.7 | 97.7 | 20.0 | 171.6 |
| 61. Буква | 27483.0 | 457.8 | 9494.1 | 34.5 | 207.4 |
| 63. Бели јасен | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 129.9 | 325.9 |
| 75. Багрем | 134.5 | 4.6 | 169.2 | 125.7 | 366.3 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 28106.7 | 468.1 | 9762.0 | 34.7 | 208.5 |
| 60. Национални парк - III степен заштите |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 2008.6 | 31.7 | 953.6 | 47.5 | 300.8 |
| 44. Цер | 1297.6 | 24.5 | 1102.1 | 84.9 | 450.2 |
| 46. Крупнолисна липа | 15.9 | 0.6 | 17.4 | 109.8 | 281.2 |
| 49. Сладун | 90.8 | 2.6 | 97.4 | 107.2 | 371.6 |
| 50. Трешња | 36.6 | 0.9 | 43.7 | 119.2 | 465.6 |
| 51. Остали тврди лишћари | 150.6 | 2.8 | 129.5 | 86.0 | 459.4 |
| 54. Црни јасен | 12.8 | 0.2 | 13.2 | 103.3 | 776.0 |
| 55. Грабић | 2.8 | 0.0 | 2.9 | 102.9 | 892.5 |
| 57. Китњак | 4182.1 | 78.8 | 2180.7 | 52.1 | 276.8 |
| 61. Буква | 293776.8 | 4750.6 | 94565.0 | 32.2 | 199.1 |
| 63. Бели јасен | 113.0 | 3.1 | 94.5 | 83.6 | 305.8 |
| 65. Јавор | 52.4 | 1.5 | 56.3 | 107.3 | 367.6 |
| 70. Црни бор | 741.0 | 17.3 | 111.1 | 15.0 | 64.4 |
| 75. Багрем | 1119.7 | 32.3 | 703.7 | 62.9 | 217.8 |
| 95. Клен | 354.7 | 7.8 | 230.6 | 65.0 | 295.1 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 303955.4 | 4954.8 | 100301.7 | 33.0 | 202.4 |
| ГЈ укупно: | 332062.1 | 5422.9 | 110063.7 | 33.1 | 203.0 |
| Рекапитулација на нивоу ГЈ |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 321259.8 | 5208.4 | 104059.1 | 32.4 | 199.8 |
| 57. Китњак | 4182.1 | 78.8 | 2180.7 | 52.1 | 276.8 |
| 43. Граб | 2497.0 | 37.4 | 1051.3 | 42.1 | 281.2 |
| 44. Цер | 1297.6 | 24.5 | 1102.1 | 84.9 | 450.2 |
| 75. Багрем | 1254.2 | 36.9 | 872.9 | 69.6 | 236.4 |
| 70. Црни бор | 741.0 | 17.3 | 111.1 | 15.0 | 64.4 |
| 95. Клен | 354.7 | 7.8 | 230.6 | 65.0 | 295.1 |
| 51. Остали тврди лишћари | 150.6 | 2.8 | 129.5 | 86.0 | 459.4 |
| 63. Бели јасен | 113.8 | 3.1 | 95.5 | 83.9 | 306.0 |
| 49. Сладун | 90.8 | 2.6 | 97.4 | 107.2 | 371.6 |
| 65. Јавор | 52.4 | 1.5 | 56.3 | 107.3 | 367.6 |
| 50. Трешња | 36.6 | 0.9 | 43.7 | 119.2 | 465.6 |
| 46. Крупнолисна липа | 15.9 | 0.6 | 17.4 | 109.8 | 281.2 |
| 54. Црни јасен | 12.8 | 0.2 | 13.2 | 103.3 | 776.0 |
| 55. Грабић | 2.8 | 0.0 | 2.9 | 102.9 | 892.5 |
| ГЈ укупно: | 332062.1 | 5422.9 | 110063.7 | 33.1 | 203.0 |

Интензитет сече на нивоу газдинске јединице износи 33,1% у односу на запремину, односно 203,0% у односу на прираст, што указује да су планирани радови превасходно усмерени на обнову зрелих састојина.

По врстама дрвећа убедљиво доминира буква, са запремином од 321.259,8 m³ или преко 96% укупне запремине газдинске јединице. На букву се односи и највећи део планираног приноса – 104.059,1 m³, уз интензитет сече од 32,4% по запремини и 199,8% по прирасту. Овакво учешће условљено је доминантном заступљеношћу букових шума у структури газдинске јединице, као и планираним обновним сечама у зрелим састојинама.

Од осталих врста значајније су заступљени китњак, граб, цер и багрем. Китњак има запремину од 4.182,1 m³ и принос од 2.180,7 m³, при чему интензитет сече износи 52,1% по запремини. Код цера, сладуна, трешње и појединих мање заступљених лишћарских врста евидентирани су високи интензитети сече, што је последица мале укупне запремине и чињенице да су радови концентрисани у ограниченом броју зрелих или деградираних састојина предвиђених за обнову.

### 4.3.2.	План проредних сеча  (претходни принос)

Претходни принос је у функцији даљег неговања састојина у развоју, а обрачунат је, у оквиру укупне анализе могућности коришћења, у складу са дефинисаном основном наменом појединих састојина, њиховим затеченим стањем, досадашњим интензитетом неге и његовим утицајем на стање састојина.

При томе је вођено рачуна о следећим моментима:

- да је већи део обрасле површине у старијим добним разредима,

- да здравствено стање, с обзиром на намену, мора бити основни вредносни елемент при одабирању стабала будућности,

- да због нешто лошијег здравственог стања у појединим састојинама проредни захват мора имати карактер узгојно санитарне сече,

- да врсте као што су домаћи орах, дивља трешња, јаребика и друге, које разбијају монодоминантност основних врста (липе, цера и багрема), треба форсирати и неговати,

- да полазећи од претходних констатација проредни захват треба да буде умерен и одмерен у свакој конкретној састојини појединачно.

Табела 49. План проредних сеча.

| Газдински тип | Површина | Запремина | Прираст | Принос | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на целој површини | по V | по Iv |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 25. Проредна сеча |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 30.87 | 13514.5 | 191.8 | 1715.8 | 12.7 | 89.5 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 1.11 | 443.0 | 6.4 | 69.1 | 15.6 | 108.1 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 29.76 | 13071.4 | 185.4 | 1646.7 | 12.6 | 88.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 6.46 | 2513.4 | 104.2 | 348.8 | 13.9 | 33.5 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 6.46 | 2513.4 | 104.2 | 348.8 | 13.9 | 33.5 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 10.7 | 2885.0 | 72.7 | 384.8 | 13.3 | 52.9 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 1.61 | 305.6 | 7.2 | 45.8 | 15.0 | 64.0 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 9.09 | 2579.4 | 65.6 | 338.9 | 13.1 | 51.7 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 3.69 | 1032.5 | 34.9 | 156.0 | 15.1 | 44.7 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 3.69 | 1032.5 | 34.9 | 156.0 | 15.1 | 44.7 |
| 25. Проредна сеча Тотал | 51.72 | 19945.3 | 403.6 | 2605.4 | 13.1 | 64.5 |
| 28. Санитарна сеча |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 11.68 | 2240.9 | 39.2 | 271.3 | 12.1 | 69.2 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 11.68 | 2240.9 | 39.2 | 271.3 | 12.1 | 69.2 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 3.05 | 458.8 | 6.6 | 40.4 | 8.8 | 61.3 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 3.05 | 458.8 | 6.6 | 40.4 | 8.8 | 61.3 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 6.03 | 1894.8 | 49.0 | 239.9 | 12.7 | 48.9 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 6.03 | 1894.8 | 49.0 | 239.9 | 12.7 | 48.9 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.35 | 362.2 | 11.6 | 57.0 | 15.7 | 49.2 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 1.35 | 362.2 | 11.6 | 57.0 | 15.7 | 49.2 |
| 28. Санитарна сеча Тотал | 22.11 | 4956.7 | 106.4 | 608.6 | 12.3 | 57.2 |
| Укупно ГЈ | 73.83 | 24902.05 | 510.0 | 3214.0 | 12.9 | 63.0 |

Претходни принос реализоваће се на површини од 73,83 hа са планираним приносом од 3214,0 m3. Интензитет проредних сеча у односу на запремину износи 12,9 % и запремински прираст 63 %, што се може сматрати умереним и одмереним интезитетом.

Табела 50. План проредних сеча по врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | Запремина | Прираст | Принос на целој површини | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по V | по Iv |
|  | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 59. Национални парк - II степен заштите |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 526.1 | 8.0 | 85.8 | 16.3 | 106.7 |
| 68. Смрча | 181.9 | 4.6 | 29.1 | 16.0 | 63.0 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 708.0 | 12.7 | 115.0 | 16.2 | 90.8 |
| 60. Национални парк - III степен заштите |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 392.9 | 6.5 | 47.5 | 12.1 | 72.8 |
| 57. Китњак | 774.2 | 13.1 | 90.6 | 11.7 | 69.4 |
| 58. Јасика | 95.8 | 3.7 | 14.4 | 15.0 | 39.1 |
| 61. Буква | 14663.2 | 214.8 | 1922.0 | 13.1 | 89.5 |
| 67. Јела | 191.4 | 4.3 | 34.5 | 18.0 | 80.8 |
| 68. Смрча | 2085.4 | 56.6 | 351.6 | 16.9 | 62.1 |
| 70. Црни бор | 2275.5 | 64.1 | 350.2 | 15.4 | 54.6 |
| 83. Дуглазија | 930.4 | 31.5 | 141.3 | 15.2 | 44.9 |
| 84. Боровац | 948.4 | 65.4 | 147.0 | 15.5 | 22.5 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 22357.1 | 459.9 | 3099.0 | 13.9 | 67.4 |
| Укупно ГЈ: | 23065.1 | 472.6 | 3214.0 | 13.9 | 68.0 |

### 4.3.4.  Укупан принос

Табела 51. Приказ укупном приноса по газдинским типовима.

| Газдински тип | Површина | Запремина | Прираст | План проредних сеча | План сеча једнедобне | План сеча разнодобне | Укупни план сеча | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по V | по Iv |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | m4 | m5 | m3 | % | % |
| 58. Национални парк - I степен заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 28.4 | 4493.0 | 114.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 27.9 | 4072.0 | 90.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 20.0 | 1743.5 | 70.8 |  |  |  |  |  |  |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 65.7 | 25397.3 | 385.7 |  |  |  |  |  |  |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 183.4 | 32453.9 | 711.8 |  |  |  |  |  |  |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.5 | 293.1 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 3.7 | 699.0 | 22.6 |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 491.8 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно -58. Национални парк - I степен заштите | 822.4 | 69151.8 | 1404.2 |  |  |  |  |  |  |
| 59. Национални парк - II степен заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 12.9 | 1263.9 | 31.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 20.4 | 4725.9 | 89.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 18.6 | 2644.5 | 61.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 2.0 | 196.9 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 7.1 | 372.8 | 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 16.0 | 1738.1 | 49.0 |  | 170.2 |  | 170.2 | 9.8 | 34.8 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 533.2 | 145473.3 | 2388.4 | 69.1 | 3736.0 | 5855.8 | 9660.9 | 6.6 | 40.4 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 144.6 | 23329.5 | 484.6 |  |  |  |  |  |  |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 17.1 | 3882.0 | 57.9 |  |  |  |  |  |  |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 10.7 | 3965.7 | 147.5 |  |  |  |  |  |  |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.7 | 702.1 | 13.1 | 45.8 |  |  | 45.8 | 6.5 | 35.0 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 1.5 | 376.3 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 19.2 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Укупно-59. Национални парк - II степен заштите | 805.9 | 188671.0 | 3349.3 | 115.0 | 3906.2 | 5855.8 | 9876.9 | 5.2 | 29.5 |
| 60. Национални парк - III степен заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.5 | 63.2 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 101.0 | 13201.4 | 266.8 | 40.4 | 2711.4 |  | 2751.8 | 20.8 | 103.2 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 91.6 | 12054.5 | 278.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 7.7 | 966.2 | 24.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 7.8 | 584.8 | 12.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 24.4 | 2327.7 | 83.6 |  | 605.3 |  | 605.3 | 26.0 | 72.4 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 1509.7 | 451506.5 | 7424.5 | 1918.0 | 30929.9 | 64528.3 | 97376.2 | 21.6 | 131.2 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 400.7 | 70626.7 | 1420.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 119.8 | 18011.2 | 370.4 |  | 1526.8 |  | 1526.8 | 8.5 | 41.2 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 29.0 | 7718.7 | 251.5 | 588.7 |  |  | 588.7 | 7.6 | 23.4 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 16.1 | 4023.5 | 110.0 | 395.9 |  |  | 395.9 | 9.8 | 36.0 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 4.9 | 1544.2 | 56.8 | 156.0 |  |  | 156.0 | 10.1 | 27.5 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.8 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Укупно-60. Национални парк - III степен заштите | 2314.0 | 582628.7 | 10300.5 | 3099.0 | 35773.5 | 64528.3 | 103400.8 | 17.7 | 100.4 |
| УКУПНО ГЈ | 3942.2 | 840451.4 | 15054.1 | 3214.0 | 39679.7 | 70384.0 | 113277.7 | 13.5 | 75.2 |
| Рекапитулација на нивоу ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.5 | 63.2 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 12.9 | 1263.9 | 31.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 121.5 | 17927.3 | 356.1 | 40.4 | 2711.4 |  | 2751.8 | 15.3 | 77.3 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 138.6 | 19192.1 | 454.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 9.7 | 1163.1 | 27.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 42.8 | 5029.6 | 111.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 60.3 | 5809.3 | 203.4 |  | 775.5 |  | 775.5 | 13.3 | 38.1 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 2108.7 | 622377.0 | 10198.6 | 1987.1 | 34665.9 | 70384.0 | 107037.1 | 17.2 | 105.0 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 728.7 | 126410.1 | 2616.5 |  |  |  |  |  |  |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 136.9 | 21893.1 | 428.4 |  | 1526.8 |  | 1526.8 | 7.0 | 35.6 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 41.2 | 11977.5 | 407.2 | 588.7 |  |  | 588.7 | 4.9 | 14.5 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 22.4 | 5424.6 | 145.7 | 441.8 |  |  | 441.8 | 8.1 | 30.3 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 6.4 | 1920.5 | 71.9 | 156.0 |  |  | 156.0 | 8.1 | 21.7 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 511.7 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ: | 3942.2 | 840451.4 | 15054.1 | 3214.0 | 39679.7 | 70384.0 | 113277.7 | 13.5 | 75.2 |

Планирани укупан обим сеча износи 113.277,7 m³, од чега се 3.214,0 m³ односи на проредне сече, 39.679,7 m³ на сече у једнодобним шумама, а 70.384,0 m³ на сече у разнодобним шумама. Интензитет сече на нивоу газдинске јединице износи 13,5% у односу на запремину, односно 75,2% у односу на прираст.

Највећи део дрвне запремине, прираста и планираног приноса концентрисан је у високим мешовитим шумама букве (газдински тип 21110), које заузимају 2.108,7 ha или више од половине површине газдинске јединице. У овим шумама евидентирана је запремина од 622.377,0 m³ и прираст од 10.198,6 m³, док укупан план сеча износи 107.037,1 m³, што представља преко 94% укупно планираног приноса газдинске јединице. У оквиру овог типа доминирају сече у разнодобним шумама, што указује на примену система постепеног природног обнављања и одржавања разнодобне структуре састојина.

Табела 52. Приказ укупног приноса по врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | Запремина | Прираст | План проредних сеча | План сеча једнедобне | План сеча разнодобне | Укупни план сеча | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | по V | по Iv |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 58. Национални парк - I степен заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 4097.3 | 84.2 |  |  |  |  |  |  |
| 44. Цер | 1541.6 | 36.3 |  |  |  |  |  |  |
| 45. Ситнолисна липа | 159.1 | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 46. Крупнолисна липа | 161.2 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 49. Сладун | 50.9 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 50. Трешња | 4.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 51. Остали тврди лишћари | 1063.2 | 24.7 |  |  |  |  |  |  |
| 54. Црни јасен | 1374.1 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |
| 55. Грабић | 562.3 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 57. Китњак | 1208.0 | 34.9 |  |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 53444.7 | 1014.4 |  |  |  |  |  |  |
| 63. Бели јасен | 891.5 | 25.2 |  |  |  |  |  |  |
| 68. Смрча | 699.0 | 22.6 |  |  |  |  |  |  |
| 70. Црни бор | 326.1 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| 75. Багрем | 1753.5 | 71.8 |  |  |  |  |  |  |
| 95. Клен | 1762.9 | 51.1 |  |  |  |  |  |  |
| 99. Брекиња | 52.2 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно-58. Национални парк - I степен заштите | 69151.8 | 1404.2 |  |  |  |  |  |  |
| 59. Национални парк - II степен заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Црна јова | 43.3 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 37. Домаћи орах | 63.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 4253.7 | 58.8 |  |  | 97.7 | 97.7 | 2.3 | 16.6 |
| 44. Цер | 6997.2 | 140.1 |  |  |  |  |  |  |
| 45. Ситнолисна липа | 759.3 | 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 46. Крупнолисна липа | 4583.2 | 129.2 |  |  |  |  |  |  |
| 47. Сребрна липа | 27.9 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 49. Сладун | 186.3 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 50. Трешња | 521.2 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |
| 51. Остали тврди лишћари | 1569.9 | 36.4 |  |  |  |  |  |  |
| 54. Црни јасен | 240.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 55. Грабић | 25.1 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 57. Китњак | 4199.6 | 94.5 |  |  |  |  |  |  |
| 58. Јасика | 48.8 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 158839.2 | 2636.6 | 85.8 | 3736.0 | 5758.1 | 9579.9 | 6.0 | 36.3 |
| 62. Планински брест | 30.9 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 63. Бели јасен | 803.0 | 21.0 |  | 1.0 |  | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 64. Млеч | 334.9 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 65. Јавор | 52.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 68. Смрча | 249.8 | 6.1 | 29.1 |  |  | 29.1 | 11.7 | 47.6 |
| 70. Црни бор | 798.9 | 21.1 |  |  |  |  |  |  |
| 75. Багрем | 1478.6 | 45.1 |  | 169.2 |  | 169.2 | 11.4 | 37.5 |
| 77. Амерички јасен | 33.7 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 83. Дуглазија | 419.7 | 16.7 |  |  |  |  |  |  |
| 84. Боровац | 1119.2 | 80.3 |  |  |  |  |  |  |
| 95. Клен | 932.7 | 22.6 |  |  |  |  |  |  |
| 99. Брекиња | 46.8 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 101. Панчићев маклен | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 188671.0 | 3349.3 | 115.0 | 3906.2 | 5855.8 | 9876.9 | 5.2 | 29.5 |
| 60. Национални парк - III степен заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Црна јова | 119.7 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 37. Домаћи орах | 40.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 40. Остали меки лишћари | 2.7 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 41. Пољски јасен | 17.5 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 10007.0 | 153.3 | 47.5 | 701.2 | 252.4 | 1001.1 | 10.0 | 65.3 |
| 44. Цер | 10777.0 | 231.5 |  | 1102.1 |  | 1102.1 | 10.2 | 47.6 |
| 45. Ситнолисна липа | 222.6 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 46. Крупнолисна липа | 1910.1 | 38.2 |  | 17.4 |  | 17.4 | 0.9 | 4.6 |
| 47. Сребрна липа | 4.4 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 49. Сладун | 1567.8 | 38.4 |  | 97.4 |  | 97.4 | 6.2 | 25.4 |
| 50. Трешња | 1149.1 | 21.3 |  | 43.7 |  | 43.7 | 3.8 | 20.5 |
| 51. Остали тврди лишћари | 2443.4 | 61.2 |  | 116.7 | 12.8 | 129.5 | 5.3 | 21.2 |
| 54. Црни јасен | 186.1 | 1.9 |  | 13.2 |  | 13.2 | 7.1 | 70.9 |
| 55. Грабић | 127.4 | 1.7 |  | 2.9 |  | 2.9 | 2.3 | 16.9 |
| 57. Китњак | 19296.9 | 377.0 | 90.6 | 1866.1 | 314.7 | 2271.4 | 11.8 | 60.3 |
| 58. Јасика | 663.8 | 19.8 | 14.4 |  |  | 14.4 | 2.2 | 7.3 |
| 61. Буква | 509493.7 | 8599.4 | 1922.0 | 31025.0 | 63540.1 | 96487.0 | 18.9 | 112.2 |
| 62. Планински брест | 51.5 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 63. Бели јасен | 1942.6 | 54.6 |  | 94.5 |  | 94.5 | 4.9 | 17.3 |
| 64. Млеч | 88.6 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 65. Јавор | 695.6 | 20.6 |  | 56.3 |  | 56.3 | 8.1 | 27.3 |
| 66. Планински јавор | 41.4 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 67. Јела | 191.4 | 4.3 | 34.5 |  |  | 34.5 | 18.0 | 80.8 |
| 68. Смрча | 3443.0 | 94.8 | 351.6 |  |  | 351.6 | 10.2 | 37.1 |
| 70. Црни бор | 5700.4 | 165.7 | 350.2 |  | 111.1 | 461.3 | 8.1 | 27.8 |
| 71. Бели бор | 190.7 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 75. Багрем | 5969.3 | 200.7 |  | 453.2 | 250.5 | 703.7 | 11.8 | 35.1 |
| 77. Амерички јасен | 53.3 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 83. Дуглазија | 1378.5 | 50.4 | 141.3 |  |  | 141.3 | 10.2 | 28.0 |
| 84. Боровац | 1496.0 | 91.5 | 147.0 |  |  | 147.0 | 9.8 | 16.1 |
| 94. Јаребика | 7.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 95. Клен | 2347.3 | 54.5 |  | 184.0 | 46.6 | 230.6 | 9.8 | 42.3 |
| 99. Брекиња | 126.7 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 101. Панчићев маклен | 875.2 | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 582628.7 | 10300.5 | 3099.0 | 35773.5 | 64528.3 | 103400.8 | 17.7 | 100.4 |
| УКУПНО | 840451.4 | 15054.1 | 3214.0 | 39679.7 | 70384.0 | 113277.7 | 13.5 | 75.2 |
| Рекапитулација на нивоу ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Црна јова | 162.9 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 37. Домаћи орах | 104.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 40. Остали меки лишћари | 2.7 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 41. Пољски јасен | 17.5 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 43. Граб | 18357.9 | 296.3 | 47.5 | 701.2 | 350.1 | 1098.8 | 6.0 | 37.1 |
| 44. Цер | 19315.8 | 408.0 |  | 1102.1 |  | 1102.1 | 5.7 | 27.0 |
| 45. Ситнолисна липа | 1141.0 | 18.8 |  |  |  |  |  |  |
| 46. Крупнолисна липа | 6654.5 | 171.3 |  | 17.4 |  | 17.4 | 0.3 | 1.0 |
| 47. Сребрна липа | 32.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 49. Сладун | 1805.1 | 43.9 |  | 97.4 |  | 97.4 | 5.4 | 22.2 |
| 50. Трешња | 1674.5 | 29.1 |  | 43.7 |  | 43.7 | 2.6 | 15.0 |
| 51. Остали тврди лишћари | 5076.5 | 122.3 |  | 116.7 | 12.8 | 129.5 | 2.6 | 10.6 |
| 54. Црни јасен | 1800.9 | 18.0 |  | 13.2 |  | 13.2 | 0.7 | 7.3 |
| 55. Грабић | 714.7 | 9.6 |  | 2.9 |  | 2.9 | 0.4 | 3.0 |
| 57. Китњак | 24704.5 | 506.3 | 90.6 | 1866.1 | 314.7 | 2271.4 | 9.2 | 44.9 |
| 58. Јасика | 712.7 | 20.7 | 14.4 |  |  | 14.4 | 2.0 | 6.9 |
| 61. Буква | 721777.5 | 12250.4 | 2007.9 | 34761.0 | 69298.1 | 106067.0 | 14.7 | 86.6 |
| 62. Планински брест | 82.4 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 63. Бели јасен | 3637.1 | 100.9 |  | 95.5 |  | 95.5 | 2.6 | 9.5 |
| 64. Млеч | 423.6 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |
| 65. Јавор | 747.7 | 21.6 |  | 56.3 |  | 56.3 | 7.5 | 26.1 |
| 66. Планински јавор | 41.4 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 67. Јела | 191.4 | 4.3 | 34.5 |  |  | 34.5 | 18.0 | 80.8 |
| 68. Смрча | 4391.8 | 123.5 | 380.7 |  |  | 380.7 | 8.7 | 30.8 |
| 70. Црни бор | 6825.3 | 194.8 | 350.2 |  | 111.1 | 461.3 | 6.8 | 23.7 |
| 71. Бели бор | 190.7 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 75. Багрем | 9201.4 | 317.6 |  | 622.4 | 250.5 | 872.9 | 9.5 | 27.5 |
| 77. Амерички јасен | 87.0 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 83. Дуглазија | 1798.2 | 67.1 | 141.3 |  |  | 141.3 | 7.9 | 21.1 |
| 84. Боровац | 2615.2 | 171.7 | 147.0 |  |  | 147.0 | 5.6 | 8.6 |
| 94. Јаребика | 7.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 95. Клен | 5042.8 | 128.3 |  | 184.0 | 46.6 | 230.6 | 4.6 | 18.0 |
| 99. Брекиња | 225.8 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 101. Панчићев маклен | 886.6 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 840451.4 | 15054.1 | 3214.0 | 39679.7 | 70384.0 | 113277.7 | 13.5 | 75.2 |

На букву се односи  највећи део планираног приноса – 106.067,0 m³, што представља преко 93% укупног планираног обима сеча. Од тога се 69.298,1 m³ односи на сече у разнодобним шумама, док је 34.761,0 m³ планирано у једнодобним шумама. Интензитет сече код букве износи 14,7% по запремини и 86,6% по прирасту, што указује да су захвати пре свега усмерени на постепено природно обнављање зрелих букових састојина.

Од осталих врста значајније су заступљени китњак, цер, граб и багрем. Китњак има запремину од 24.704,5 m³, са планираним приносом од 2.271,4 m³ и интензитетом сече од 9,2% по запремини. Цер је заступљен са 19.315,8 m³ запремине и приносом од 1.102,1 m³, док граб има запремину од 18.357,9 m³ и укупан план сеча од 1.098,8 m³. Код ових врста захвати су умереног интензитета и углавном су везани за обновне и узгојне радове у мешовитим лишћарским састојинама.

## 4.4.	ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА

Већ  је  у  анализи отворености овог шумског комплекса  констатовано  да  је садашња отвореност, недовољна да би се обезбедила несметана реализација свих планова газдовања у овом уређајном периоду.Садашњи  путни  правци,  не  омогућавају подједнако  лак  приступ  свим одељењима и састојинама у циљу  извођења  мера  на обнови, нези и заштити шума.

Претходни закључак упућује на потребу даљег ширења мреже шумских  путева, углавном продужавањем постојећих путних праваца.

С  обзиром на садашњу економску ситуацију,  и финансијске могућности у овом уређајном периоду, планира се реконструкција  у дужини од 30,40 km, и изградња у дужини од 27,2 km и  одржавање шумских путева у целокупној постојећој дужини. Спровођењем овог плана знатно ће се повећати отвореност ове газдинске јединице квалитетним камионским путевима, а самим тиме створит ће се бољи предуслови за спровођење радова на кориштењу, гајењу и заштити шума. Након испуњења плана отвореност газдинске јединице ће бити око 12.4км/1000ха,

Табела 53. Путни правац за реконструкцију.

| Путни правци за реконструкцију |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив путног правца | Врста рада | Дужина km |
| Чезава - 52.одељење | Реконструкција | 8.00 |
| 37. - 45.одељење | Реконструкција | 3.30 |
| Чезава - 22.одељење | Реконструкција | 9.50 |
| Јеленске стене - 92 одељење | Реконструкција | 3.50 |
| 92 - 91 - 94 | Реконструкција | 1.50 |
| 92 - Венац | Реконструкција | 2.00 |
| Велика свиња | Реконструкција | 2.60 |
| Укупно |  | 30.40 |

Такође планирано је и превођење меких камионских путева (путни правци без коловозне конструкције) у тврде камионске путеве (путни правци са коловозном конструкцијом). То су следећи путеви:

Табела 54. Путни праваци за изградњу.

| Назив путног правца | Врста рада | Дужина (km) |
| --- | --- | --- |
| Јездин врх - 15. - 29. одељење | Изградња | 6.40 |
| 52. одељење - Црни врх | Изградња | 8.00 |
| 34. - Чезава | Изградња | 5.00 |
| 13. - 9. одељење | Изградња | 1.90 |
| Велика свиње - 58 одељење | Изградња | 3.30 |
| 22. - 17. одељење | Изградња | 2.60 |
| Укупно: |  | 27.20 |

Планирано је и редовно одржавање путних праваца у току овог уређајног периода.

Под редовним одржавање сматра се:

-Чишћење канала,

-Чишћење пропуста и ригола,

-Насипање ударних рупа и равњање планума пута,

-Осветљавање пута по потреби (евентуални принос ће се раздужити као ванредни принос).

## 4.5.	ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА

Пред крај овог уређајног раздобља планира се израда нове основе газдовања шумама за ову газдинску јединицу, за период 2036 – 2045 године.

## 4.6.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

Значајне природне ресурсе у смислу непосредног коришћења на простору читавог парка, а тиме и у овој газдинској јединици, чине „остали” производи из шуме: шумско воће, лековито биље и гљиве. Нема поузданијих података о производном потенцијалу ових ресурса на подручју ове газдинске јединице, али је у оквиру осталих радова на прикупљању података установљено релативно богатство наведеним производима.

Најпознатије јестиве гљиве овог подручја су вргањ, лисичарка, шампињони, буковача и друге. Досадашње искуство говори о свакогодишњем уроду наведених врста. Коришћење и промет печурака мора се вршити у складу са Законом о заштити животне средине  и других важећих законских и подзаконских аката из ове области важећих у датом моменту. Од шумских плодова најчешће се срећу јагода, купина, лешник, дрен, дивља ружа, дивља трешња, дивља крушка и др., док липа представља медоносну врсту и врсту за производњу чаја.

На овом месту значајно је истаћи потребу организованог сакупљања ових производа, нарочито печурака, уз потпуну контролу Националног парка, уз Упутство како се плодови сакупљају не угрожавајући еколошки потенцијал и биофонд наведених врста.

Паша, као један од видова коришћења шумског простора у екстензивној сточарској произодњи, мора бити строжије контролисана, с обзиром на интерес истовременог узгоја и заштите ловне фауне у истом простору.

## 4.7.	ПЛАН  КАДРОВА

Правилником о систематизацији радних места унутар предузећа дефинисан је кадровки распоред као и њихова потреба .

## 4.8.	ПЛАН  ТЕХНИЧКОГ ОПРЕМАЊА

Тренутно стање механизације корисника шума и организациона опредељеност да већину радова на сечи и привлачењу сортимената обавља путем услуга или продајом на пању, су довољни аргументи да се у овом уређајном раздобљу не планира техничко опремање за послове коришћења шума.

# 5.0.  ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

На бази очекиваних прихода и расхода овом анализом процењују се финансијски ефекти газдовања шумама у току наредног уређајног периода.

## 5.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА

Врста и обим планираних радова детаљно су обазложени у поглављу Планови газдовања шумама.

У овом делу основе планирани радови ће послужити само како би се као последица реализације тих планова могли рачунати приходи односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити биланси средстава за несметано газдовање.

### 5.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине

Табела 55. Сортиментна структура дрвне запремине

| Врста | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 61. Буква | 10606.7 | 1591.0 | 9015.7 | 36.1 | 54.1 |  | 450.8 | 631.1 | 631.1 |  | 1803.1 | 7212.6 |  | 7212.6 |
| 57. Китњак | 227.1 | 34.1 | 193.1 | 0.8 | 1.2 |  | 9.7 | 13.5 | 13.5 |  | 38.6 | 154.5 |  | 154.5 |
| 44. Цер | 110.2 | 16.5 | 93.7 |  |  |  | 9.4 | 9.4 |  |  | 18.7 | 74.9 |  | 74.9 |
| 43. Граб | 109.9 | 16.5 | 93.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.4 |  | 93.4 |
| 46. Крупнолисна липа | 1.7 | 0.3 | 1.5 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.2 |  | 1.3 | 1.3 |
| 95. Клен | 23.1 | 3.5 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 |
| 75. Багрем | 87.3 | 13.1 | 74.2 |  |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 | 66.8 |  | 66.8 |
| 63. Бели јасен | 9.6 | 1.4 | 8.1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.8 | 7.3 |  | 7.3 |
| 49. Сладун | 9.7 | 1.5 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  | 8.3 |
| 50. Трешња | 4.4 | 0.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  | 3.7 |
| 51. Остали тврди лишћари | 13.0 | 1.9 | 11.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |  | 11.0 |
| 54. Црни јасен | 1.3 | 0.2 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |
| 58. Јасика | 1.4 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |
| 65. Јавор | 5.6 | 0.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 4.8 |
| 55. Грабић | 0.3 | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |
| Лишћари укупно | 11,211.3 | 1681.7 | 9529.6 | 36.8 | 55.3 | 0.0 | 470.4 | 661.9 | 644.6 | 0.0 | 1868.9 | 7658.2 | 2.5 | 7660.7 |
| 70. Црни бор | 46.1 | 6.9 | 39.2 |  |  |  | 2.4 | 3.5 | 5.9 |  | 11.8 |  | 27.4 | 27.4 |
| 68. Смрча | 38.1 | 5.7 | 32.4 |  |  |  | 1.9 | 2.9 | 4.9 |  | 9.7 |  | 22.7 | 22.7 |
| 84. Боровац | 14.7 | 2.2 | 12.5 |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.9 |  | 3.7 |  | 8.7 | 8.7 |
| 83. Дуглазија | 14.1 | 2.1 | 12.0 |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.8 |  | 3.6 |  | 8.4 | 8.4 |
| 67. Јела | 3.4 | 0.5 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 |
| Четинари укупно | 116.5 | 17.5 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | 14.4 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 70.2 | 70.2 |
| ГЈ: | 11327.8 | 1699.2 | 9628.6 | 36.8 | 55.3 | 0.0 | 476.1 | 670.5 | 659.0 | 0.0 | 1897.8 | 7658.2 | 72.7 | 7730.8 |

### 5.1.2. План заштите шума

Превентивна заштита шума вршиће се на целој површини газдинске јединице.

### 5.1.3. План одржавања шумских саобраћајница

Табела 56.  Планирани радови на путној инфраструктури – просечно годишње

|  | Дужина пута [ km ] |
| --- | --- |
| Реконструкција | 3.04 |
| Изградња саобраћајнице са коловозном конструкцијом | 2.72 |
| Одржавање | 3.67 |
| Укупно | 9.43 |

### 5.1.4. План уређивања шума

Табела 57. План уређивања шума –просечно годишње

| Порекло састојине | Површина под шумом (ha) |
| --- | --- |
| Чистине | 7.8 |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 223.4 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 0.6 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 105.5 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 3.9 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 2.7 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 7.0 |
| 38. Шикара | 51.2 |
| УКУПНО | 402.0 |

### 5.1.5. План радована на обнови и гајењу шума

Табела 58. План на гајењу и обнови шума

| Врста рада | Радна површина (ha) |
| --- | --- |
| 311. Обнављање природним путем оплодним сечама | 27.79 |
| 329. Обнављање групимично оплодним сечама | 84.79 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 0.37 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 0.26 |
| 510. Осветљавање подмлатка | 7.55 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 2.76 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 2.40 |
| 534. Прореде у високим шумама | 3.09 |
| 535. Санитарне прореде | 1.90 |
| Укупно ГЈ: | 130.90 |

## 5.2. УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ

### 5.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

Табела 59. Трошкови производње дрвних сортимената

| Трошкови производње дрвних сортимената | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | 1897.8 | 7730.8 | 9628.6 |
| rsd/m3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Проста репродукција - rsd | 4,934,189 | 20,100,185 | 25,034,374 |

Тршкови производње сече и израде дрвних сортимената износи 25.034.374 динара.

### 5.2.2. Трошкови заштите шума

Табела 60. Приказ трошкова заштите шума

| Активно дежурство | 150000.0 дин. |
| --- | --- |
| Постављање обавештајних табли | 100000.0 дин. |
| Мониторинг здравственог стања | 150000.0 дин. |
| Укупно ГЈ | 400000.0 дин. |

У трошкове заштите спадају трошкови постављања феромонских клопки, трошкови заштите од пожара, али и остали троскови заштите које је тешко унапред конкретно предвидети, па ћемо исте паушално одредити у износу од 400.000,00 динара – просечно годишње.

### 5.2.3. Трошкови радова на гајењу и обнови шума

Табела 61. Трошкови на гајењу и обнови

| Врста рада | Радна површина (ha) | Јединична цена (дин) | Укупни трошкови (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 311. Обнављање природним путем оплодним сечама | 27.79 | 20000 | 555800 |
| 329. Обнављање групимично оплодним сечама | 84.79 | 30000 | 2543610 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 0.64 | 250000 | 160000 |
| 510. Осветљавање подмлатка | 7.55 | 50000 | 377475 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 2.76 | 80000 | 220720 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 2.40 | 30000 | 71970 |
| 534. Прореде у високим шумама | 3.09 | 30000 | 92610 |
| 535. Санитарне прореде | 1.90 | 30000 | 56910 |
| Укупно ГЈ: | 130.90 |  | 4079095 |

### 5.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница

Табела 62. Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница

|  | Дужина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | km | дин/km | дин |
| Реконструкција | 3.04 | 2500000 | 7600000 |
| Изградња саобраћајнице са коловозном конструкцијом | 2.72 | 3000000 | 8160000 |
| Одржавање | 3.67 | 200000 | 733000 |
| Укупно | 9.43 |  | 16493000 |

Потребно је обезбедити 16 493 000 дин годишње у периоду 2026 – 2035. год. за изградњу, реконструкцију и одржавање путева у газдинској јединици „Чезава“

### 5.2.5. Средства за репродукцију шума

Табела 63. Средства з а репродукцију шума

| 43,464,786 -(9628.6 m3 x 938,00 3 m3 /дин.) | X | 15% | = | 5.164.973 дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Средства за репродукцију шума износе 15 % од тржишне вредности израђених дрвних сортимената на месту сече.

### 5.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта износи 3% од укупног прихода од продаје дрвета.

Табела 64. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

| 43,464,786 | X | 3% | = | 1,303,944 дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.2.7. Трошкови уређивања шума

Табела 65. Трошкови уређивања шума

| Порекло састојине | Површина под шумом (ha) | Јединична цена (дин) | Укупни трошкови (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистине | 7.8 | 400 | 3132 |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 223.4 | 4800 | 1072195 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 0.6 | 4800 | 2693 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 105.5 | 4800 | 506429 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 3.9 | 4800 | 18528 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 2.7 | 4800 | 13195 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 7.0 | 4800 | 33595 |
| 38. Шикара | 51.2 | 400 | 20468 |
| УКУПНО | 402.0 |  | 1670235 |

### 5.2.7. Укупни трошкови производње

Табела 66. Укупни трошкови производње

| Укупни трошкови производње | Укупно |
| --- | --- |
|  | дин |
| 1. Производња дрвних сортимената | 25034374 |
| 2. Заштита шума | 400000 |
| 3.Трошкови радова на гајењу и подизању шума | 4079095 |
| 4. Путеви | 16493000 |
| 5. Уређивање шума | 1670235 |
| 6. Средства за репродукцију шума | 5164973 |
| 7. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1303944 |
| Свега: | 54145621 |

## 5.3. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА

Табела 67. Сортиментна структура дрвне запремине – просечно годишње

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
|  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 36.1 | 54.1 |  | 450.8 | 631.1 | 631.1 |  | 1803.1 | 7212.6 |  | 7212.6 | 9015.7 |
| 57. Китњак | 0.8 | 1.2 |  | 9.7 | 13.5 | 13.5 |  | 38.6 | 154.5 |  | 154.5 | 193.1 |
| 44. Цер |  |  |  | 9.4 | 9.4 |  |  | 18.7 | 74.9 |  | 74.9 | 93.7 |
| 43. Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.4 |  | 93.4 | 93.4 |
| 46. Крупнолисна липа |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.2 |  | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 | 19.6 |
| 75. Багрем |  |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 | 66.8 |  | 66.8 | 74.2 |
| 63. Бели јасен |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.8 | 7.3 |  | 7.3 | 8.1 |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  | 8.3 | 8.3 |
| 50. Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  | 3.7 | 3.7 |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 4.8 | 4.8 |
| 55. Грабић |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
| Лишћари укупно | 36.8 | 55.3 | 0.0 | 470.4 | 661.9 | 644.6 | 0.0 | 1868.9 | 7658.2 | 2.5 | 7660.7 | 9529.6 |
| 70. Црни бор |  |  |  | 2.4 | 3.5 | 5.9 |  | 11.8 |  | 27.4 | 27.4 | 39.2 |
| 68. Смрча |  |  |  | 1.9 | 2.9 | 4.9 |  | 9.7 |  | 22.7 | 22.7 | 32.4 |
| 84. Боровац |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.9 |  | 3.7 |  | 8.7 | 8.7 | 12.5 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.8 |  | 3.6 |  | 8.4 | 8.4 | 12.0 |
| 67. Јела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Четинари укупно | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | 14.4 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 70.2 | 70.2 | 99.0 |
| ГЈ: | 36.8 | 55.3 | 0.0 | 476.1 | 670.5 | 659.0 | 0.0 | 1897.8 | 7658.2 | 72.7 | 7730.8 | 9628.6 |

Табела 68. Јединична вредност сортимената – просечно годишњe.

| Врста | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  | дин/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Буква | 18418 | 11000 |  | 6517 | 5300 | 4450 |  | 4197 |  |
| 57. Китњак | 23418 | 22876 |  | 12791 | 8981 | 5945 |  | 4197 |  |
| 44. Цер |  |  |  | 5228 | 3840 |  |  | 4197 |  |
| 43. Граб |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 46. Крупнолисна липа |  |  |  | 6739 | 5226 |  |  |  | 3020 |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 75. Багрем |  |  |  |  | 5145 |  |  | 4197 |  |
| 63. Бели јасен |  |  |  | 11882 | 7000 |  |  | 4197 |  |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 50. Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020 |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 55. Грабић |  |  |  |  |  |  |  | 4197 |  |
| 70. Црни бор |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 68. Смрча |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 84. Боровац |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 7984 | 6522 | 5145 |  |  | 4092 |
| 67. Јела |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092 |

Табела 69. Укупна производна вредност дрвних сортимената – просечно годишње

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
|  | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. | дин. |
| 61. Буква | 664204 | 595036 |  | 2937763 | 3344822 | 2808388 |  | 10350213 | 30271087 |  | 30271087 | 40621299 |
| 57. Китњак | 18085 | 26499 |  | 123475 | 121374 | 80344 |  | 369778 | 648236 |  | 648236 | 1018014 |
| 44. Цер |  |  |  | 48976 | 35973 |  |  | 84949 | 314541 |  | 314541 | 399491 |
| 43. Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 391980 |  | 391980 | 391980 |
| 46. Крупнолисна липа |  |  |  | 997 | 387 |  |  | 1383 |  | 3797 | 3797 | 5180 |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 82259 |  | 82259 | 82259 |
| 75. Багрем |  |  |  |  | 38174 |  |  | 38174 | 280265 |  | 280265 | 318440 |
| 63. Бели јасен |  |  |  | 4823 | 2842 |  |  | 7665 | 30667 |  | 30667 | 38332 |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  |  | 34739 |  | 34739 | 34739 |
| 50. Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  | 15581 |  | 15581 | 15581 |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 46209 |  | 46209 | 46209 |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 4705 |  | 4705 | 4705 |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3688 | 3688 | 3688 |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 20070 |  | 20070 | 20070 |
| 55. Грабић |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032 |  | 1032 | 1032 |
| Лишћари укупно | 682289 | 621535 |  | 3116034 | 3543572 | 2888732 |  | 10852162 | 32141370 | 7485 | 32148855 | 43001017 |
| 70. Црни бор |  |  |  | 18784 | 23017 | 30262 |  | 72063 |  | 112319 | 112319 | 184381 |
| 68. Смрча |  |  |  | 15503 | 18997 | 24976 |  | 59476 |  | 92701 | 92701 | 152177 |
| 84. Боровац |  |  |  | 5986 | 7335 | 9644 |  | 22964 |  | 35793 | 35793 | 58757 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 5753 | 7049 | 9268 |  | 22070 |  | 34399 | 34399 | 56469 |
| 67. Јела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11985 | 11985 | 11985 |
| Четинари укупно |  |  |  | 46026 | 56397 | 74150 |  | 176573 |  | 287197 | 287197 | 463769 |
| ГЈ: | 682289 | 621535 |  | 3162060 | 3599969 | 2962882 |  | 11028735 | 32141370 | 294681 | 32436051 | 43,464,786 |

Укупни приход од продаје дрвних сортимената износи просечно годишње 43 464 786 динара.

### 5.3.1. Расподела укупног прихода

Табела 70. Расподела укупног прихода

| Приходи – Трошкови | Свега |
| --- | --- |
|  | дин |
| Укупан приход | 43464786 |
| Укупни трошкови | 54145621 |
| Добит | -10,680,835 |

Укупно гледано финансијски ефекат извршења планираних радова изражен је у минусу у износу од 10.680.835 динара просечно годишње.

Економско - финансијска анализа је изведена према важећим елементима привређивања за 2025. годину, коју је израдила планска служба предузећа „Шумаплан“ ДОО.

Пројектована вредност добити, која је негативна, је последица чињенице да је ова Газдинска јединица недовољно отворена, па је план радова на шумској инфраструктури конципиран тако да се отворе делови Газдинске јединице који раније нису били, да би било могуће и у будућности много економичније спровођење планова заштите, гајења и коришћења шума. Корисник државних шума у Газдинској јединици „Чезава“ ће се пријављивати на потенцијалне конкурсе за субвенционисање радова у шумарству од стране Министарстава, па се очекује да ће потенцијално и добит бити позитивна у том случају.

Уколико се неки од ових елемената у току важења основе мења, мења се и цела концепција калкулације.

## 5.4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА

У оквиру овог поглавља предочиће се очекивани резултати на крају уређајног периода 2026. – 2035. године, а у складу са стањем састојина газдинске јединице „Чезава“,  општим и посебним циљевима газдовања шумама, као и са мерама за постизање ових циљева.

На крају уређајног периода очекује се следеће:

1.	Стабилније стање састојина по свим елементима (порекло и очуваност, смеса, врста дрвећа...),

2.	Поправљање структуре добних разреда која је нарушена у претходним периодима, је сталан и јасно дефинисан задатак који се не може завршити у једном уређајном раздобљу,

3.	Кроз биолошке и производне циљеве газдовања поправљање структуре дрвних сортимената,

4.	Сечама обнове, унапредиће се стање састојина са аспекта узгојног облика, поправиће се структура добних разреда.

5.	Општа стабилизација здравственог стања састојина у смислу заштите од биотичких и абиотичких чинилаца,

6.	Одржавањем путева и просека, радовима на заштити, нези младих култура и сечи биће много ефикаснији, а ловно газдовање успешним.

Већина наведених, очекиваних ефеката газдовања у овој газдинској јединици у наредном уређајном раздобљу ће се остварити, док су неки ефекти таквог карактера да ће се продужити и у следећа уређајна раздобља.

## 6.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ

## 6.1. ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА

Током претходних уређивања шума Националног парка „Ђердап”, односно ове газдинске јединице, извршена су типолошка проучавања (еколошка и развојно-производна), осигурана је спољна граница и извршена унутрашња подела простора (подела на одељења и одсеке), створена је катастарска подлога, што је представљало основ за израду ове основе за газдовање шумама. Овим уређивањем евидентиране су и геодетски снимљене све промене у површини (њеној величини и структури) настале као последица досадашњег газдовања, спонтаних природних процеса (сукцесије вегетације) или утицаја других фактора, снимљено је стање шума и шумских станишта и извршена је инвентура шума.

Након прикупљања широког спектра информација о станишту и састојини у складу са Каталогом шифара за информациони систем о шумама Србије, у временски одвојеном поступку реализован је премер шума.

Методологија премера је усклађена са важећим Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници ( „Службени гласник РС”, број 18/24.), која се заснива на перманентној инвентури. У перманентној инвентури шума у Србији користиће се основна квадратна мрежа са систематским распоредом детаљних површина са минималним узорком од 1,25 % од укупне површине шума које се мере у газдинској јединици (по правилу примењује се употреба квадратне мреже од 200*200 метара, мрежа је јасно дефинисана и позицисионирана у простору Републике Србије, која кореспондира са мрежом Националне инвентуре шума Републике Србије). Обичне примерне површине се постављају унутар мреже  детаљних примерних површина по потреби, а нарочито у газдинским типовима који имају малу заступљеност и одсецима који нису обухваћени мрежом детаљних површина.

У инвентурисању детаљних и обичних примерних површина користиће се концентрични кругови полупречника 7,98 и 12,62 метара (површина 2 и 5 ари). На мањем кругу се мере сва стабла изнад таксационе границе, а на већем кругу само стабла преко 30 центиметара.

Поред броја стабала, за сваку састојину су мерене висине у довољном броју, за утврђивање припадности одређеном  тарифном низу, односно касније утврђивање основних таксационих података. Запремински прираст је одређиван на основу таблица процента прираста.

Границе одељења нису мењане, али су обновљене ознаке и снимљене ГПС –ом, тако да је дошло до промена у њиховом облику и површини у односу на претходно уређивање.

Премер ове газдинске јединице вршен је током 2024. године, а премер је вршила стручна служба предузећа Шума План д.о.о. Бања Лука, по Уговору са наручиоцем посла ПД „Национални парк Ђердап“ д.о.о.

## 6.2. ОБРАДА ПОДАТАКА

Прикупљени  подаци обрађени су софтерски у оквиру Информационог подсистема за планирање газдовања шумама, као дела Информационог система о шумама Србије, а резултанта такве обраде јесу табеларни прикази стања шума, као и планова газдовања.

Обрада података  : __________________.

## 6.3. ИЗРАДА КАРАТА

Израда карата је вршена у просторијама Шума План д.о.о. Бања Лука. Све карте су израђене на основу постојећих катастарских планова, авионских снимака, као и снимања ГПС уређајем на терену. Катастарски планови су скенирани на А0 формату, а затим геореференцирани и дигитализовани у АрцГИС програму за израду карата на рачунару. Карта је повезана са базом података и урађене су одговарајуће тематске карте.

Све карте су штампане у колор штампи на плотеру Шума План д.о.о. Бања Лука.

Израда карата : ______________________.

## 6.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА

Израда текстуалног дела је вршена у просторијама Шума План д.о.о. Бања Лука.

Израда текстуални део : __________________________.

## 6.5. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

Теренске податке прикупили су:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Током израде основе запослени инжењери из ПД "Национални парк Ђердап д.о.о.", Доњи Милановац вршили су сталну и детаљну контролу теренских радова, учествовали у верификацији установљеног стања шума након обраде података, учествовали у изради планова газдовања кроз детаљну анализу потреба и могућности за њихово спровођење (до нивоа одсека) и сходно томе одржано је више састанака.

## 6.6. ПРИЛОЗИ

### 6.6.1. Услови заштите природе

### 6.6.2. Катастар

Табела 71. Списак катастарских парцела.

| Парцела | КО | Површина Катастар ха ар м2 | Површина основа ха | Удео | Власник | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3987 | Голубац | 00 94 31 |  | 2/3 | НП Ђердап - Физичко лице | Сувласништво са физичким лицем. Није могуће поделити због ограничења цепања парцеле на мање од 50ари. |
| 4538/4 | Голубац | 00 56 27 |  | 1/1 | НП Ђердап - Физичко лице | У процесу разграничења са физичким лицем |
| 4050 | Голубац | 01 16 24 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3943 | Голубац | 01 02 70 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 717 | Голубац | 00 70 32 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 774 | Голубац | 04 43 21 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 5765/4 | Голубац | 60 43 73 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 851/1 | Голубац | 19 13 71 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 763/1 | Голубац | 00 87 80 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 745/1 | Голубац | 04 19 87 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 771/1 | Голубац | 29 12 74 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4707 | Голубац | 337 73 77 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4701 | Голубац | 00 29 14 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4714 | Голубац | 00 49 63 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4716 | Голубац | 00 90 62 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4717 | Голубац | 451 33 05 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 608/1 | Голубац | 148 79 36 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/1 | Голубац | 189 32 52 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/5 | Голубац | 08 71 77 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/6 | Голубац | 00 50 13 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/7 | Голубац | 05 74 25 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/8 | Голубац | 00 50 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/17 | Голубац | 00 05 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/38 | Голубац | 00 03 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 609/39 | Голубац | 00 50 70 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 640/1 | Голубац | 08 20 36 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 640/2 | Голубац | 15 46 30 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 765/1 | Голубац | 00 10 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 771/10 | Голубац | 00 01 20 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 771/12 | Голубац | 00 05 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4569 | Голубац | 00 13 03 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4646 | Голубац | 00 65 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4666 | Голубац | 00 35 92 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4678 | Голубац | 00 13 17 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4713/1 | Голубац | 00 81 58 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4713/2 | Голубац | 00 02 38 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 5765/3 | Голубац | 00 03 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 5765/2 | Голубац | 00 37 18 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| УКУПНО КО ГОЛУБАЦ |  | 1293 87 96 | 1293.88 |  |  |  |
| 1674 | Брњица | 120 39 57 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1706 | Брњица | 00 74 71 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1707 | Брњица | 00 25 37 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1688 | Брњица | 00 03 69 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1687 | Брњица | 00 64 02 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1681 | Брњица | 00 22 66 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1679/1 | Брњица | 00 37 85 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1677 | Брњица | 00 27 09 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1195 | Брњица | 75 16 48 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1669 | Брњица | 00 28 04 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1668/1 | Брњица | 00 35 14 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1668/2 | Брњица | 00 36 83 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1667 | Брњица | 00 52 53 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1666 | Брњица | 00 44 67 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1643 | Брњица | 04 32 53 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1382 | Брњица | 154 70 10 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1397 | Брњица | 03 55 86 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1378 | Брњица | 13 19 30 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1637 | Брњица | 01 01 91 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1636 | Брњица | 00 30 30 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1635 | Брњица | 01 52 62 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1634 | Брњица | 01 83 05 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1633 | Брњица | 01 56 88 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1594 | Брњица | 01 37 26 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1593 | Брњица | 00 74 99 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1592 | Брњица | 00 18 71 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1591 | Брњица | 11 49 26 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1461 | Брњица | 57 80 21 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1583 | Брњица | 00 20 62 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1582 | Брњица | 00 32 82 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1579 | Брњица | 00 34 13 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1458 | Брњица | 09 48 81 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1459 | Брњица | 00 47 29 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1464/2 | Брњица | 04 25 31 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1464/3 | Брњица | 05 29 57 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1464/1 | Брњица | 116 20 85 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1466 | Брњица | 01 08 49 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1476 | Брњица | 01 33 81 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1574 | Брњица | 00 66 32 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1514 | Брњица | 13 98 16 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1782 | Брњица | 05 06 11 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1118 | Брњица | 02 51 59 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1182 | Брњица | 10 87 69 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1170 | Брњица | 01 05 93 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1265 | Брњица | 24 60 36 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1263 | Брњица | 07 29 31 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1262 | Брњица | 01 15 99 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1257 | Брњица | 00 80 76 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1243/1 | Брњица | 14 52 16 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1235 | Брњица | 24 57 05 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1216 | Брњица | 05 85 90 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1217/1 | Брњица | 00 47 18 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 225/1 | Брњица | 54 75 35 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 225/8 | Брњица | 06 97 28 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 229/1 | Брњица | 45 21 25 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 238 | Брњица | 00 54 45 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 241/1 | Брњица | 19 35 55 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 309/1 | Брњица | 09 22 44 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 309/2 | Брњица | 00 01 61 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 308/1 | Брњица | 21 78 80 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 310 | Брњица | 16 86 29 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 317/3 | Брњица | 00 13 34 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 329 | Брњица | 31 94 34 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 335/1 | Брњица | 01 06 10 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 356 | Брњица | 00 39 52 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 390/1 | Брњица | 00 19 88 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 353 | Брњица | 17 59 59 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 408/1 | Брњица | 30 30 61 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 625 | Брњица | 01 07 61 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 627 | Брњица | 00 51 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 619 | Брњица | 02 45 73 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 698 | Брњица | 00 20 36 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 566/1 | Брњица | 00 08 03 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1017/2 | Брњица | 00 10 10 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1018 | Брњица | 00 39 20 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1036 | Брњица | 00 30 39 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1035 | Брњица | 00 27 81 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 14/1 | Брњица | 03 90 70 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 20 | Брњица | 01 10 77 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 40/1 | Брњица | 23 43 62 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 40/2 | Брњица | 00 06 16 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 40/3 | Брњица | 00 17 26 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 127/3 | Брњица | 00 02 87 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 175/1 | Брњица | 01 65 81 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 176 | Брњица | 00 06 67 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/1 | Брњица | 12 27 42 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1900 | Брњица | 00 45 64 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/13 | Брњица | 05 11 94 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/17 | Брњица | 00 01 31 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/18 | Брњица | 00 00 80 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/20 | Брњица | 00 18 01 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/23 | Брњица | 00 07 92 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 224/24 | Брњица | 00 61 29 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 40/8 | Брњица | 00 06 32 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 952/1 | Брњица | 00 43 64 |  | 2/8 | НП Ђердап - Физичко лице | Сувласништво са физичким лицем. Није могуће поделити због ограничења цепања парцеле на мање од 50ари. |
| 952/2 | Брњица | 00 43 76 |  | 2/8 | НП Ђердап - Физичко лице | Сувласништво са физичким лицем. Није могуће поделити због ограничења цепања парцеле на мање од 50ари. |
| 952/3 | Брњица | 00 42 90 |  | 2/8 | НП Ђердап - Физичко лице | Сувласништво са физичким лицем. Није могуће поделити због ограничења цепања парцеле на мање од 50ари. |
| УКУПНО КО БРЊИЦА |  | 1018 49 88 | 1018.50 |  |  |  |
| 3985 | Добра | 00 49 80 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3964 | Добра | 01 93 75 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3987 | Добра | 00 10 05 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3992 | Добра | 01 90 97 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3996 | Добра | 00 28 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3999 | Добра | 00 64 37 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3997 | Добра | 00 29 27 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 4000 | Добра | 00 32 57 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/4 | Добра | 00 09 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/2 | Добра | 02 47 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/1 | Добра | 13 13 89 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/3 | Добра | 00 15 20 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/10 | Добра | 01 15 37 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/9 | Добра | 00 63 70 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/5 | Добра | 00 20 03 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/6 | Добра | 00 93 95 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/7 | Добра | 00 10 62 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3957/8 | Добра | 00 38 06 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3922/2 | Добра | 00 01 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1733/1 | Добра | 39 40 06 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1868 | Добра | 08 42 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1738 | Добра | 00 24 22 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1739/1 | Добра | 19 09 81 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1742 | Добра | 00 10 99 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1760/5 | Добра | 01 30 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1760/1 | Добра | 03 87 70 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1761 | Добра | 00 88 93 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1762 | Добра | 01 18 98 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1710 | Добра | 00 22 64 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1661/1 | Добра | 301 65 23 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1707 | Добра | 00 19 43 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1702 | Добра | 00 52 29 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1725 | Добра | 00 66 37 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1724 | Добра | 02 05 12 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1726 | Добра | 00 55 18 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1727 | Добра | 00 81 17 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1489 | Добра | 50 99 78 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1491 | Добра | 09 22 90 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1651/1 | Добра | 28 89 21 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1651/2 | Добра | 00 05 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1671 | Добра | 00 23 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1674 | Добра | 02 21 03 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1681 | Добра | 04 74 16 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1661/7 | Добра | 00 24 20 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1701/2 | Добра | 00 00 60 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1661/6 | Добра | 00 02 80 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3904 | Добра | 00 42 00 |  | 1/2 | НП Ђердап - Физичко лице | Сувласништво са физичким лицем. Није могуће поделити због ограничења цепања парцеле на мање од 50ари. |
| 1661/11 | Добра | 00 34 80 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1701/1 | Добра | 00 07 41 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1063/8 | Добра | 00 72 06 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1063/9 | Добра | 00 33 32 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1063/5 | Добра | 00 20 14 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1063/7 | Добра | 00 28 26 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1063/6 | Добра | 01 94 02 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1063/1 | Добра | 400 49 48 |  | 1/1 | НП Ђердап | Део парцеле је у 3904 |
| 1063/11 | Добра | 01 23 66 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1914 | Добра | 03 79 66 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1925 | Добра | 02 58 56 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 1126 | Добра | 14 85 15 |  | 148403/148515 | НП Ђердап - ХЕ Ђердап | Покренут поступак пред државним правобранилаштвом. Прелазно газдовање. |
| 1105/1 | Добра | 06 22 48 |  | 56248/62248 | НП Ђердап - ХЕ Ђердап | Покренут поступак пред државним правобранилаштвом. Прелазно газдовање. |
| 1215/1 | Добра | 09 84 56 |  | 96455/98456 | НП Ђердап - ХЕ Ђердап | Покренут поступак пред државним правобранилаштвом. Прелазно газдовање. |
| 1538 | Добра | 00 18 00 |  | 1/1 | НП Ђердап |  |
| 3880 | Добра | 6141 12 83 |  | 1/1 | НП Ђердап | Део парцеле је у 3904 |
| УКУПНО КО ДОБРА |  | 7087 78 79 | 1708.13 |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ |  | 9400 16 63 | 4020.51 |  |  |  |

### 6.6.3. Мишљење о уграђености услова

## 6.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова Основа важи од 01.01.2026. године до 31.12.2035. године, а примењиваће се од момента добијања Решења о сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме.

Евиденција извршених радова (евиденција газдовања) ће се вршити јединствено у оквиру Информационог система у шумарству (подсофтвер EvidNET), односно извршени радови морају се евидентирати до 28. фебруара текуће године за претходну годину (члан 34.  Закона о шумама).

Ова основа је урађена у 3 примерка, а њени саставни делови су:

1.	База података,

2.	Текстуални део.

Прилог:

- Услови заштите природе од стране Министарства заштите животне средине

- Мишљење о уграђености услова

- Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Пројектант:                                                                                                                                                                             Директор ЈПНП „Ђердап“

_______________________________	---------------------------------------------

,дипл.инг.шумарства

Директор Шума План д.о.о

____________________________

Душко Топић, дипл.инг.шумарства

Бања Лука , 2026 године