# С А Д Р Ж А Ј

1. УВОД	4

1.1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ	4

1.2. ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА	5

1.2.1. ТОПОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ	6

1.2.1.1. Географски положај газдинске јединице	6

1.2.1.2. Границе	6

1.2.1.3. Површина	6

1.2.2. ИМОВИНСКО – ПРАВНО СТАЊЕ	7

1.2.2.1. Биографски подаци	7

1.2.2.2. Поседовно стање	7

1.3. ЕКОЛОШКЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	8

1.3.1. РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	8

1.3.2. ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА И ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА	8

1.3.2.1. Геолошка подлога	8

1.3.2.2. Земљиште	8

1.3.3. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	9

1.3.4. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ	10

1.3.4.1. Температура ваздуха	10

1.3.4.2. Падавине	10

1.3.4.3. Индекс суше и кишни фактор	11

1.3.4.4. Влажност ваздуха	11

1.3.4.5. Облачност и осунчавање	11

1.3.4.6. Ветар	11

1.3.4.7. Оцена станишних и климатских услова за развој вегетације	12

1.3.5. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА	12

2. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	13

2.1. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА	13

2.1.1. СТАЊЕ ШУМА ПО НАМЕНИ	13

2.1.2. СТАЊЕ ШУМА ПО ГАЗДИНСКИМ ТИПОВИМА	14

2.1.3. СТАЊЕ ШУМА ПО ПОРЕКЛУ И ОЧУВАНОСТИ	15

2.1.4. СТАЊЕ ШУМА ПО СМЕСИ	18

2.1.5. СТАЊЕ ШУМА ПО ВРСТАМА ДРВЕЋА	19

2.1.6. СТАЊЕ ШУМА ПО ДЕБЉИНСКОЈ СТРУКТУРИ	21

2.1.7. СТАЊЕ ШУМА ПО СТАРОСТИ	23

2.1.8. СТАЊЕ КУЛТУРА И ВЕШТАЧКИ ПОДИГНУТИХ САСТОЈИНА	26

2.1.9. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ И УГРОЖЕНОСТ ШУМА ОД ШТЕТНИХ УТИЦАЈА	26

2.1.10. СТАЊЕ НЕОБРАСЛИХ ПОВРШИНА	27

2.1.11. СТАЊЕ СЕМЕНСКЕ И РАСАДНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ	27

2.1.12. СТАЊЕ ФОНДА ДИВЉАЧИ	27

2.1.13. СТАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ	29

2.1.14. СТАЊЕ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА	30

2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	31

2.2.1. ПРОМЕНА СТАЊА ШУМА	31

2.2.1.1. Промена шумског фонда по површини	31

2.2.1.2. Промена шумског фонда по запремини	31

2.2.2. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	32

2.2.2.1. Планирани и остварени радови на обнови, гајењу и заштити шума	32

2.2.2.2. Планирани и извршени радови на коришћењу шума	34

2.2.2.3. Планирани и извршени радови на изградњи и одржавању саобраћајница	35

2.2.2.4. Планирани и извршени радови на коришћењу других шумских потенцијала	35

2.3. ВРЕДНОСТ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	36

3. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	36

3.1. УТВРЂЕНЕ ФУНКЦИЈЕ И НАМЕНА ШУМА	36

3.1.1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРИ ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОМ РЕОНИРАЊУ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА	36

3.1.2. ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНА ПОВРШИНА	37

3.1.3. ГАЗДИНСКИ ТИПОВИ	37

3.2. ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	38

3.2.1. МОГУЋНОСТ, СТЕПЕН И ДИНАМИКА УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА И ФУНКЦИЈА ШУМА	38

3.2.2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА	39

3.2.3. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА	40

3.2.3.1. Биолошко-узгојни циљеви	40

3.2.3.2. Производни циљеви	40

3.2.3.3. Техничко-организациони циљеви	40

3.2.3.4. Опште корисни циљеви	41

3.3. МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	41

3.3.1. УЗГОЈНЕ МЕРЕ	41

3.3.2. УРЕЂАЈНЕ МЕРЕ	42

4. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА	44

4.1. ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	44

4.1.1. ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА	44

4.1.1.1.  План припреме терена и земљишта за пошумљавање	44

4.1.1.2.  План обнављања и подизања нових шума	46

4.1.1.3. План неге шума	48

4.1.1.4. План попуњавања	50

4.1.1.5. План семенске и расадничке производње	50

4.1.2. ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА	50

4.1.2.1. План заштите шума од штетних инсеката и биљних болести	50

4.1.2.2. План заштите шума од стоке	52

4.1.2.3. План заштите шума од дивљачи	53

4.1.2.4. План заштита шума од човека	53

4.1.2.5. План заштите шума од пожара	53

4.1.3. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА	53

4.1.3.1. Одређивање главног приноса	53

4.1.3.2. Одређивање претходног приноса	56

4.1.3.3. Укупан принос газдинске јединице	57

4.1.4. ОДНОС ОБИМА РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА И ОБИМА СЕЧА ШУМА	59

4.1.5. ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА	61

4.1.6. ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА	61

4.1.7. ПЛАН РАЗВОЈА ЛОВСТВА	61

4.1.8. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ДРУГИХ ШУМСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА	62

4.1.9. ПЛАН СУПСТИТУЦИЈЕ – ЗАМЕНЕ ВРСТА	62

4.2. УПУТСТВА И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНОВА	63

4.2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГАЈЕЊА ШУМА	63

4.2.1.1. Смернице за припрему терена и земљишта за пошумљавање	66

4.2.1.2.  Смернице за извођење пошумљавања	66

4.2.1.3. Смернице за спровођење мера  неге шума	66

4.2.2. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА	67

4.2.3. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА ШУМА	68

4.2.3.1. Сече обнављања	68

4.2.3.2. Проредне сече	69

4.2.4. СМЕРНИЦЕ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ ШТЕТЕ ПРИЛИКОМ СЕЧЕ, ИЗРАДЕ И ПРИВЛАЧЕЊА ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА	69

4.2.5. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	70

4.2.6. УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	70

4.2.7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ	71

4.2.8. МИШЉЕЊЕ О УГРАЂЕНОСТИ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ	71

4.2.9. МИШЉЕЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА И ВОДНИ УСЛОВИ	72

4.3. ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА	72

4.4. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА	73

4.4.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА	73

4.4.1.1. Сортиментна структура сечиве запремине	73

4.4.1.2. Врста и обим планираних радова на гајењу и заштити шума	74

4.4.1.3. Врста и обим планираних радова на изградњи саобраћајница и техничког опремања	75

4.4.1.4. Врста и обим планираних радова на уређивању шума	75

4.4.2. ФОРМИРАЊЕ ПРИХОДА	76

4.4.2.1. Приход од продаје дрвета	76

4.4.2.2. Средства за репродукцију шума	78

4.4.2.3. Укупан приход	78

4.4.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ	78

4.4.3.1. Трошкови производње дрвних сортимената	78

4.4.3.2. Трошкови радова на гајењу и заштити шума	79

4.4.3.3. Трошкови изградње и одржавања саобраћајница и техничког опремања	80

4.4.3.4. Трошкови уређивања шума	80

4.4.3.5. Средства за репродукцију шума	80

4.4.3.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	81

4.4.3.7. Укупни трошкови	81

4.4.4. БИЛАНС СРЕДСТАВА	82

4.4.5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	82

5. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ	82

5.1. СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА	82

5.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И МИШЉЕЊЕ О УГРАЂЕНОСТИ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ	95

5.3. ВОДНИ УСЛОВИ И ВОДНА САГЛАСНОСТ	111

5.4. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	128

5.4.1 ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА	128

5.4.2. ОБРАДА ПОДАТАКА	128

5.4.3. ИЗРАДА КАРАТА	128

5.4.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА	129

5.4.5. ПРЕЛИМИНАРНИ САСТАНАК РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ СТАЊА И ПРЕДЛОГА ПЛАНОВА	129

5.4.6. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	129

5.5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	129

5.6. ВРСТЕ ДРВЕЋА И ТАРИФЕ	131

5.7. ШУМСКА ХРОНИКА	132

# 1. УВОД

## 1.1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Газдинска јединица „Моношторске шуме” регистрована је пописом шума и шумских земљишта шумских подручја у складу са Законом о шумама Републике Србије, а налази се у саставу Северне шумске области - Севернобачког шумског подручја, којим газдује Шумско газдинство „Сомбор” из Сомбора, као саставни део Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин.

Премер састојина за израду ове основе је урађен у току 2025. године. Обрада прикупљених таксационих података и израда планова газдовања, урађена је у Шумском газдинству „Сомбор” у Сомбору, према јединственој методологији за све државне шуме на територији Републике Србије, према Кодном приручнику за информациони систем о шумама Србије.

Ово је седмо уређивање ове газдинске јединице.

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Моношторске шуме” урађена је у складу са следећим законима и подзаконским актима:

- Просторни план Републике Србије („Сл. гл. РС“ бр. 88/2010),

- Регионални просторни план АП Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 22/11)

- Закон о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

- Правилник о основи газдовања газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр. 18/24);

- Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама („Сл. гл. РС“ бр. 65/11, 47/12, 8/17);

- Правилник о шумском реду („Сл. гл. РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл. гл. РС“ бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Сл. гл. РС“ бр. 36/11);

- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09);

- Правилник о одређивању малих количина шумских садница и шумског семена („Сл. гл. РС“ бр. 76/09);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гл. РС“ бр. 76/09);

- Правилник о признавању полазног материјала и контроли производње репродуктивног материјала шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ бр. 76/05, 105/05, 83/09);

−	Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гл. РС“ бр. 35/10);

- Правилник о проглашењу  и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста  биљака, животиња и гљива („Сл. гл. РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Уредба о проглашењу СРП „Горње Подунавље“ („Сл. гл. РС“ бр. 45/01, 81/08 и 107/09);

- Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гл. РС“ бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Сл. гл. РС“ бр. 31/12);

- Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл. гл. РС“ бр. 11/90, 49/91);

- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Сл. гл. РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гл. РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11);

−	Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09);

−	Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гл. РС“ бр. 135/04, 88/10);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 114/08);

−	Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 25/15);

−	Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 11/01);

−	Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);

−	Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гл. РС“ бр. 95/18);

−	Закон о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон);

  - Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гл. РС“ бр. 2/12);

  - Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гл. РС“, бр. 72/10);

−	Законом о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гл. РС“, бр. 72/17, 44/18-др.закон);

−	Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

−	Закон о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18);

−	Закон о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/18, 95/18-др.закон);

−	Закон о енергетици („Сл.гл.РС“ бр. 145/14, 95/18-др.закон);

−	Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

−	Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020 („Сл. гл. РС“ бр. 88/10);

−	Регионални просторни план АПВ („Сл. лист АПВ» бр. 22/11);

За шуме Севернобачког шумског подручја, које укључује и шуме којима газдује ШГ “Сомбор”, израђен је План развоја Севернобачког шумског подручја, за период од 2016. до 2025. године.

Важност ове основе је од 01.01.2026. до 31.12.2035. године.

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Моношторске шуме” усаглашена је са условима заштите природе за израду Основе који су утврђени Решењем Министарства заштите животне средине бр. 004497397 2025 14850 004 001 501 100 од 01.12.2025. године за површине које се налазе у заштићеном подручју СРП „Горње подунавље“ као и решењем Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03 020-1506/2 од 08.06.2026..године за површине које су ван заштићеног подручја.

Покрајински завод за заштиту природе је дао и мишљење о уграђености услова заштите природе под бројем 03 020-2887/2 од 03.10.2025.године.

Министарство заштите животне средине је такође дало мишљење о уграђености услова заштите природе бр.003895235  2025  14850  004 000 011 005 од 29.08.2025.године.

Сви прилози су дати у поглављу 5.2. Услови заштите природе и мишљења о уграђености услова заштите природе.

## 1.2. ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА

### 1.2.1. ТОПОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ

### 1.2.1.1. Географски положај газдинске јединице

Газдинска јединица „Моношторске шуме“ припада Северној шумској области - Севернобачком шумском подручју („Службени гласник РС“ бр. 30/10). Овим шумама газдује Јавнопредузеће „Војводинашуме“ Петроварадин преко Шумског газдинства „Сомбор“ Сомбор и Шумске управе „Козара“ Бачки Моноштор.

По свом географском положају газдинска јединица се налази између 45°49´34"- 45°43´21" северне географске ширине и 18°51´12"-18°58´26" источне географске дужине.

Све површине ове газдинске јединице се налазе на надморској висини од 81 - 86 m.

Газдинска јединица се простире на територији града Сомбора.

### 1.2.1.2. Границе

Због разуђености граница није могуће детаљно описати границе газдинске јединице, али шумско газдинство „Сомбор“ поседује катастарске подлоге као и компјутерску и ГПС технику помоћу које их је могуће прецизно утврдити уколико је то потребно.

Спољне и унутрашње границе раздељене су и обележене. Дужина спољашњих граница износи 48 km, а унутрашњих 55 km.

Спољња граница газдинске јединице, као и границе њене унутрашње поделе (границе одељења и одсека) видљиве су и обележене у складу са Правилником о основи газдовања газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр. 18/24).

### 1.2.1.3. Површина

Површина газдинске јединице износи 4.984,06 ha.

Целокупна структура површина по начину коришћења земљишта је приказана у табели 1.2.1.3.-1.

Табела 1.2.1.3-1 – Структура површина

| Врста земљишта |  | Укупна површина | Шуме и шумско земљиште |  |  |  | Остало земљиште |  |  | Туђе земљиште | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свега | Шуме | Шумске културе | Шумско земљиште | Свега | Неплодно | Остале сврхе |  |  |
| Површина | ha | 4.984,06 | 4.309,14 | 1.737,10 | 2.134,81 | 437,23 | 674,92 | 260,70 | 414,22 |  |  |
|  | % | 100,0 | 86,5 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,0 | 40,3 | 49,5 | 10,1 | 100,0 | 38,6 | 61,4 |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 34,9 | 42,8 | 8,8 |  | 5,2 | 8,3 |  |  |
|  |  |  |  | 3.871,91 |  | 1.112,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 77,7 |  | 22,3 |  |  |  |  |  |

Из табеле се види да у овој ГЈ шума, шумских култура и шумског земљишта има 86,5%  од укупне површине, док обраслост газдинске јединице износи 77,7%. Шума у овој газдинској јединици има 34,9% од укупне површине, док шумских култура има 42,8%. Шумског земљишта у овој газдинској јединици има 437,23 ha или 8,8% од укупне површине. Неплодног земљишта и земљишта за остале сврхе има 674,92 ha или 13,5% од укупне површине газдинске јединице.

Укупна површина и однос обрасле и необрасле површине приказан је у табели 1.2.1.3.-2.

Табела 1.1.3-2 – Однос обрасле и необрасле површине

|  | ha | % |
| --- | --- | --- |
| Обрасло | 3.871,91 | 77,7 |
| Необрасло | 1.112,15 | 22,3 |
| Свега | 4.984,06 | 100,0 |

Газдинска јединица је приликом овог уређивања подељена на 78 одељења чије се површине крећу од 8,39 ha (одељење 64) до 112,86 ha (одељење 66) а просечна површина одељења је 63,90 ha.

### 1.2.2. ИМОВИНСКО – ПРАВНО СТАЊЕ

### 1.2.2.1. Биографски подаци

Површине ове газдинске јединице за време владавине Турака су биле ритови и шуме, с садашњим коритом Дунава. После Другог светског рата, Законом о проглашењу општенародних имовних сеоксих утрина, пашњака и шума, имовине земљишних, урбаних и њима сличних заједница, шуме газдинске јединице „Моношторске шуме“ припадају Управи Дирекције шума Сомбор. У периоду од 1.VI 1948.године до 13.IX 1950.године Моношторске шуме су биле у саставу ЛШГ“Кошутњак“ из Биља. Решењем Савета за пољопривреду и шумарство Владе СФРЈ под бројем 493 од 13.IX 1950.године „Моношторске шуме” су поново додељене на управљање шумском газдинству Сомбор. Овим шумама до 1976.године управља ООУР Шумска секција Бездан у саставу Шумског газдинства Сомбор.  Од 1.IX 1976.године шуме су у поседу ЛШГ „Јелен“ Београд, ООУР Ловство и шумарство „Козара“ Бачки Моноштор. Доношењем Закона о шумама Републике Србије (Сл.гл. РС бр. 46/91), ШГ „Сомбор“ улази у састав ЈП „Србијашуме” - Београд, као део новоформираног јавног предузећа.

Дана 07.02.2002. године донет је Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине, (Сл.гл. РС бр.  6/2002), где је чланом 46 став 3. дефинисано да АП преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област шумарства оснива Јавно предузеће „Војводинашуме” са седиштем у Петроварадину, у чији састав улази Шумско газдинство „Сомбор”  Сомбор.

### 1.2.2.2. Поседовно стање

Табела 1.2.2.2. Укупна површина парцела по катастарским општинама које су ушле у састав ГЈ „Моношторске шуме“ са приказом корисника у катастру (m²)

| Општина | КО | Површина | ЈП "Војводинашуме" | ЈВП "Воде Војводине" | МЗ Купусина | Јавно добро-воде | ВДП "Западна бачка" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апатин | Купусина | 1768.6859 | 1509.5558 | 258.5598 | 5056 |  | 647 |
| Сомбор | Б.Моноштор | 3218.9270 | 3155.9788 | 42.5626 |  | 20.3856 |  |
|  | Бездан | 5.5308 | 5.4867 |  |  |  | 441 |
|  |  | 4993.1437 | 4671.0213 | 301.1224 | 5056 | 20.3856 | 1088 |

Укупна површина газдинске јединице по катастру износи 4.993,14 ha.

У катастарској општини Купусина у састав газдинске јединице су ушле површине на којима је корисник ЈВП „Воде Војводине“ и то на парцелама: 5726 (цела – 13592 m²), 5432/1 (цела – 7493 m²), 5706 (од укупне њене површине 818790 m² у састав ГЈ је ушло 713735 m²), 5761 (од укупне површине 1519841 m² у састав ГЈ је ушло 1410769 m² ) и 5769 (од укупне површине 676987 m² у састав ГЈ је ушло 440009 m²).

Осим тога у истој катастарској општини у састав ГЈ су ушле површине на којима је корисник МЗ Купусина (парцела 5435/2 – од укупне површине парцеле 5542 m² у састав ГЈ је ушло 5056 m²), као и ВДП“Западна Бачка“ (парцела 5540/20 – од укупне површине парцеле 1029 m² у састав ГЈ је ушло 647 m²).

У катастарској општини Бачки Моноштор у састав газдинске јединице су ушле површине на којима је корисник ЈВП „Воде Војводине“ и то на парцелама: 7514 (цела – 24645 m²), 7604 (цела – 17449 m²), 7591 (од укупне површине 58246 m² у састав ГЈ је ушло 1507 m²), 7605 (од укупне површине 124826 m² у састав ГЈ је ушло 6818 m²), 7629 (од укупне површине 149420 m² у састав ГЈ је ушло 61482 m²) и 7631 (од укупне површине 327363 m² у састав ГЈ је ушло 313725 m²).

Осим тога у истој катастарској општини у састав ГЈ су ушле површине на којима је корисник Јавно добро - воде (парцела 7616 – цела – 203856 m²).

У катастарској општини Бездан у састав газдинске јединице je ушлa површинa на којoj је корисник ВДП „Западна бачка“ и то на парцели број 7781 (од укупне површине парцеле 8056 m² у састав газдинске јединице је ушло 441 m²).

## 1.3. ЕКОЛОШКЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

### 1.3.1. РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Подручје на коме се простире ова газдинска јединица представља низијску површину чија се надморска висина налази у распону 81 - 86 метара.

### 1.3.2. ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА И ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА

### 1.3.2.1. Геолошка подлога

Геолошку подлогу чини алувијални нанос. Испод дебелих наслага алувијаних наноса временом у давним геолошким периодима еолским наношењем са околних планинских венаца таложиле су се лесне наслаге, преко којих је изливањем Панонског мора у речно корито Дунава, наталожен алувијални нанос различитог механичког састава, али обогаћен силицијум диоксидом (SiO2).

### 1.3.2.2. Земљиште

У оквиру газдинске јединице заступљени су следећи типови земљишта:

- разред хидроморфних (семитерестричних) земљишта

класа: неразвијена

тип: алувијална или флувијативна (флувисол)

класа: глејна

тип: мочварно глејно (еуглеј)

- Алувијална земљишта (флувисоли) са грађом профила (A) – G или (A) – C карактеришу се подземном водом која се спушта и испод 2 m. У поплавном делу газдинске јединице заступљен је тип развијеног алувијума са присуством јасно израженог хумусног хоризонта који је оштро одвојен од осталог дела профила. Акумулација хумуса условљена је интензивним развојем приземне флоре (купина) и релативно краткотрајним задржавањем плавне воде. Хумусно-акумулативни хоризонт има добро изражену зрнасту структуру као резултат мешања органске материје са минералном компонентом. Овакви процеси створили су алувијалне парарендзине (сувље – станиште тополе и влажније – станиште врбе) које представљају једне од најпродуктивнијих земљишта развијеног алувијума.

### 1.3.3. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Како је већ раније споменуто, већи део газдинске јединице „Моношторске шуме” налази се у заштићеном делу терена од директног плављења реке Дунав. Пре изградње насипа читава газдинска јединица била је плавно подручје при чему су годишња колебања нивоа Дунава била доминантан фактор за појављивање одређених фитоценоза.

Након подизања одбрамбеног насипа долази до значајних промена водног режима што је осим престанка директног утицаја плавних вода Дунава дошло до спуштања нивоа подземних вода што је имало за последицу појаву оглејавања земљишта. Ово, и појава задржавања вода у површинском делу профила имало је неповољан утицај на даљи развој аутохтоних хигрофилних врста.

Ради сагледавања утицаја водостаја на хидролошке карактеристике подручја, у табели 1.3.3. се дају подаци средњих месечних висина водостаја код најближе мерне станице у Бездану.

Табела 1.3.3. Висине водостаја

| Мерна станица | Водостај | Просек по месецима (1946-2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Бездан | Минимални | -113 | -76 | -55 | -33 | -16 | -30 | -105 | -129 | -128 | -129 | -118 | -154 |
|  | Средњи | 115 | 139 | 185 | 245 | 258 | 267 | 234 | 173 | 113 | 73 | 85 | 101 |
|  | Максимални | 476 | 510 | 620 | 704 | 682 | 729 | 703 | 652 | 646 | 412 | 501 | 522 |

Уочљиво је сезонско колебање водостаја при чему се највиши водостаји бележе у пролећном и раном летњем периоду (март-јул), а најнижи у зимским месецима (децембар-јануар). Када летње поплаве не трају дуго и висина воде није изузетно велика, шумска вегетација не трпи веће штете.

Веома је важан податак о трајању плављења, односно дужини периода задржавања високих вода. У најниже делове вода почиње да се улива код водостаја 150 cm, а до висине 280 cm вода пуни млаке и ниже депресије које су углавном без дрвећа. У тим деловима вода се најчешће задржава око 100 дана. На висини водостаја 280-380 cm вода улази на типична станишта врба и задржава се око 50-100 дана. Водостај око 400 cm плави станишта топола и задржава се просечно краће од 50 дана, тако да су ова станишта погодна за гајење топола. Важно је напоменути да периоди плављења у појединим годинама трају дуже. Плављење дуже од 70 дана, што је граница опстанка тополе, на водостају 500 cm јавља се сваке четрнаесте године, а на водостају 450 cm сваке седме године. Током тих година је велики ризик од пропадања шумске вегетације.

### 1.3.4. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

Плувиметријски режим овог подручја носи обележје средње-европског (подунавског) режима расподеле падавина са одговарајућим климатским карактеристикама, које се манифестују у неравномерном распореду падавина по месецима.

Након обилних падавина на најнижим теренима (ливадама) долази до задржавања површинске воде.

За приказивање климатских прилика севернобачког шумског подручја, у коме се распростиру и ове шуме, послужили су подаци метеоролошких мерења, на сталној метеоролошкој станици у Сомбору, за период 2016-2025. година.

### 1.3.4.1. Температура ваздуха

Температура је један од главних климатских елемената. Она условљава распоред целокупне флоре и фауне на земљиној површини.

Просечна месечна температура ваздуха, просечна годишња температура ваздуха као и годишње колебање температуре ваздуха за Сомбор у 2024. г. у ºC износе:

Табела 1.3.4.1.-1. Просечна месечна температура ваздуха

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просечна Тº | 2,3 | 9,1 | 10,7 | 14,4 | 18,8 | 23,2 | 26,1 | 26,7 | 18,2 | 12,5 | 4,5 | 2,4 | 14,1 |

Најхладнији месец у 2024. години за ово подручје је јануар а најтоплији август.

Општи карактер годишњег тока температуре ваздуха показује нагли пораст температуре од зимских месеци ка летњим и нешто спорији пад од летњих ка зимским месецима.

Максималне и минималне температуре ваздуха по месецима за 2024. годину у ºC:

Табела 1.3.4.1.-2. Максималне и минималне температуре ваздуха по месецима за 2024. годину

| Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просечна минимална Тº | -1,5 | 4,0 | 4,8 | 7,2 | 12,6 | 16,4 | 18,5 | 18,1 | 12,6 | 7,2 | 0,4 |  |
| Просечна максимална Тº | 6,9 | 15,3 | 17,2 | 22,1 | 25,2 | 29,8 | 33,7 | 35,3 | 25,9 | 20,1 | 9,8 | 5,4 |

Изражена су сва четири годишња доба. Најтоплије је лето са средњом сезонском температуром од 23°С до 27°С. Средња зимска температура ваздуха је 4,6°C. Током пролећа и јесени средња сезонска температура је између 11°C и 19°C. Анализирајући по месецима, август је најтоплији месец са средњом месечном температуром 26,7°C. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром ваздуха од 2,3°C.

### 1.3.4.2. Падавине

Падавине поред температуре ваздуха спадају у главне климатске елементе. За приказ података коришћена су мерења на метеоролошкој станици Сомбор за 2024.г. у mm/m².

Табела 1.3.4.2. Падавине

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год.кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Падавине | 34,3 | 12,6 | 50,8 | 28,4 | 109,6 | 66,0 | 39,2 | 11,2 | 120,3 | 35,4 | 47,0 | 55,7 | 610,5 |

Највећа количина падавина је у септембру. Минимум падавина је у августу. Годишња сума падавина износи 610,5 mm/m2.

Количина падавина током године, поред влажности за вегетацију, одражава се на режим подземних вода који је веома значајан у условима дефицита у води.

### 1.3.4.3. Индекс суше и кишни фактор

Климатски индекси се заснивају на подацима више климатских елемената, ради чега су погодни за доношење закључака о карактеру климе неког краја. Овде ће се изнети само најједноставнији индекси, који се заснивају на температури ваздуха и суми падавина. То су Лангеов кишни фактор и Демартонов индекс суше.

Према приказаним подацима Лангеов кишни фактор за ово подручје износи 43,3 (610,5 mm / 14,1 оC), што значи да је клима овог сува до умерено влажна и то врло близу класификационог степена за сушну (аридну) климу (20-40).

Индекс суше по Демартону према средњој количини падавина и средњој годишњој температури ваздуха овог краја има вредност 25,33 (610,5/(14,1+10)) што значи да се према класификацији овог аутора ово подручје налази у умерено влажној климатској зони. Индекс суше показује да је подручје на прелазу из суве у влажну климу, што значи да су пољопривредним културама у току летњих месеци неопходни системи за наводњавање због сезонског дефицита влаге.

### 1.3.4.4. Влажност ваздуха

За вегетацију је веома значајна релативна влажност ваздуха, јер она представља степен засићености ваздуха воденом паром и утиче на транспирацију биљака. Уколико је релативна влажност ваздуха већа утолико је транспирација мања и обрнуто. Релативна влажност  ваздуха је у обрнутом односу са температуром. Релативна влажност од 70% до 75% представља суво време.

Табела 1.3.4.4. Влажност ваздуха (у %)

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажност | 83 | 65 | 65 | 58 | 62 | 66 | 51 | 45 | 66 | 75 | 83 | 93 | 68 |

Највећа релативна влажност је у периоду од новембра до јануара а најмања у летњим месецима.

### 1.3.4.5. Облачност и осунчавање

Облачност делује као климатски модификатор соларне климе. Облаци штите земљу од сунчевог зрачења а ноћу од израчивања. Утицај облачности се нарочито испољава у пролетњим и јесењим ноћима када облаци штите земљу од јаке радијације и на тај начин спречава стварање слане.

Табела 1.3.4.5.-1. Облачност (у десетинама)

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња облачност | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 4,2 | 5,4 | 3,9 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 4,1 | 6,3 | 7,0 | 4,9 |

Најоблачнији су дани у децембру а најведрији у јулу.

Табела 1.3.4.5.-2. Осунчавање (у h)

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осунчавање | 102,9 | 117,1 | 159,9 | 259,2 | 276,7 | 283,9 | 339,3 | 318,0 | 199,2 | 173,7 | 84,2 | 43,5 | 2357,6 |

Највећа дужина осунчавања је у јулу просечно 10,95 часова на дан. Најкраће сунце сија у децембру просечно 1,40 часова на дан.

### 1.3.4.6. Ветар

Ветар је такође од утицаја на формирање климе неког предела, јер он доноси климатске особине краја из кога долази. У овој табели су приказане учесталост и правац дувања ветра за станицу Сомбор.

Табела 1.3.4.6. Честина ветрова (2024.г.)

| Правац ветра | N | NЕ | Е | SЕ | S | SW | W | NW | Тихо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сомбор | 115 | 91 | 142 | 131 | 89 | 140 | 149 | 198 | 43 |

Најчешћи правац дувања ветрова је са северозапада са 198 часова. После северозападних ветрова најзаступљенији су западни ветрови са 149 часова. Вредност тишине за посматрани период износи 43 часа.

### 1.3.4.7. Оцена станишних и климатских услова за развој вегетације

На основу чињенице да се ова газдинска јединица налази на подручју где је средња годишња температура 14,1°C, вегетациони период без мразних дана, годишња количина падавина 610,5 mm, од чега преко 60% у вегeтaционом периоду, може се закључити да су на подручју газдинске јединице „Моношторске шуме“ присутни повољни услови за развој шумске вегетације.

Ова газдинска јединица се простире на алувијалним терасама Дунава па се ове шуме у периоду мај-август обично налазе под утицајем високих подземних вода реке Дунав. Овакав водни режим је од великог значаја за развој ових шумских екосистема условљавајући како природан развој хигрофилних заједница тако и начин вештачког обнављања.

Обзиром на доминантан утицај умерено континенталне климе падавине су доста правилно распоређене током читавог вегетационог периода што повољно утиче на развој шумских заједница.

Отежавајући фактор у овом подручју су свакако ветрови (северац) који знају да причине штете већих размера (ветроизвале, ветроломи), нарочито у расадницима и младим културама.

Посматрајући горе наведено може се закључити да су врсте које се јављају у овој газдинској јединици условљене а самим тим и прилагођене еколошким условима подручја па се може рећи да они повољно утичу на развој шумских заједница што се поштује и приликом вештачког обнављања шума.

### 1.3.5. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

Цела газдинска јединица се налази у непосредном приобаљу реке Дунав, на надморској висини 82-87 метара, те је шумска вегетација која се од природе развила на овом простору у тесној повезаности са хидрографским приликама. Аутохтоне врсте топола и врба у ритским шумама подунавља чине следеће биљне заједнице:

- Salicetum amygdaline (заједница бадемасте врбе)

- Salicetum albae (заједница беле врбе)

- Saliceto-Populetum (заједница беле врбе и домаћих топола)

- Populeto-Fraxinetum angustifoliae (заједница тополе и пољског јасена)

Микрорељеф и влажење у одређеним условима земљишта условљавају појаву наведених заједница са карактеристичним пратиоцима.

Заједница бадемасте врбе у условима дугог плављења појављује се у малатима. Кратко опстаје на средњим положајима а на дубљим наносима се задржава до десет година.

Заједница беле врбе настаје у оцедитијим условима са најчешћим флорним пратиоцем Solanum dulcamara – пасквица, а у затвореним депресијама где је успорено оцеђивање јављају се и Raphanus raphanistrum – дивља ротква, Agrostis alba и др.

Шуме беле врбе и домаће тополе јављају се на средње ниском до средњевисоком положају. Када је у питању брзо издизање терена и обилније таложење материјала јавља се субасоцијација Rubetosum caesii typicum са масовном појавом купине. Доњу границу ове зоне обележава уз купину и Polygonum hydropiper, што је и доња граница црне тополе. Трећа варијанта заузима средње и средњевисоке положаје које настањују Salix alba и Populus nigra са Populus alba. Врба у овим условима постиже свој оптимум. Као пратиоци у овој зони јављају се Crategus nigra (глог) и Salix purpurea (жбунаста врба). На уздигнутим деловима микрорељефа шуме беле врбе прелазе у мешовите шуме беле и црне тополе. Продужењем опходње ове шуме се развијају у иницијалну фазу шума црне тополе и пољског јасена Populeto-Fraxinetum angustifoliae. У условима дубоког земљишта са стабилним режимом плављења јавља се субасоцијација Convallarietosum majalis (ђурђевак).

На највишим теренима јављају се заједнице тврдих лишћара са лужњаком као доминантном врстом.

Када су у питању мешовите састојине високог узгоја налазимо црну тополу са пољским јасеном, лужњаком, везом и белом врбом. После сече оваквих састојина појављује се обилно бела топола изданачког порекла и црна топола које представљају остатке раније вегетације.

Из излагања се може закључити да ритске шуме аутохтоних топола и врба чине азоналну вегетацијску форму чији је постанак и развој условљен егзогеним факторима. Ту долазе микрорељефни, хидрографски, едафски услови и дужина плављења, који се стално мењају и имају сукцесивни карактер. Имајући у виду наведене разлоге, као и економске моменте, оснивање засада селекционисаних сорти топола и врба има своје оправдање зато што изнађена научна и стручна решења могу задовољити основне функције ових шума.

# 2. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

## 2.1. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА

Током 2020. године јаки олујни ветрови су изазвали велике штете на подручју ове газдинске јединице. Последице ових ветрова су се одразиле кроз директну штету на шумама обарањем и ломљењем дрвећа, што је довело до губитка дрвне масе. Овај губитак не укључује само тренутну вредност дрвета, већ и смањење будуће вредности оштећених или дестабилизованих састојина, као и додатне трошкове обнове. Штете су се одразиле и кроз еколошке губитке изазивајући промене у екосистему, укључујући дестабилизацију станишта, промену структуре врста и повећање ризика од даљих штета, као што су најезде инсеката. Дугорочне промене у шумским екосистемима могу довести до смањења биолошке разноврсности и промене у функцијама екосистема, као што су заштита тла и регулација водених токова. И на крају велики економски губици у виду штете од ветра могу изазвати озбиљне економске последице, укључујући смањење вредности дрвета због оштећења механичких својстава, повећане трошкове везане за обнову и транспорт, као и поремећај у ланцу снабдевања дрвне индустрије.

### 2.1.1. СТАЊЕ ШУМА ПО НАМЕНИ

У следећој табели дат је приказ стања шума по наменским целинама:

Табела 2.1.1. - Стање шума по наменским целинама

|  | Површина ( P ) |  | Запремина ( V ) |  |  | Текући запремински прираст ( Iv ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | Iv / V *100 |
| Наменска целина 12 – Производно заштитна шума | 68,32 | 1,8 | 4.449,7 | 0,5 | 65,1 | 136,6 | 0,6 | 2,0 | 3,1 |
| Наменска целина 55 – СРП I степена заштите | 14,95 | 0,4 | 9.600,6 | 1,0 | 642,2 | 100,7 | 0,4 | 6,7 | 1,0 |
| Наменска целина 56 – СРП II степена заштите | 136,79 | 3,5 | 33.042,3 | 3,4 | 241,6 | 536,3 | 2,2 | 3,9 | 1,6 |
| Наменска целина 57 – СРП III степена заштите | 3.651,85 | 94,3 | 933.683,6 | 95,2 | 255,7 | 23.436,5 | 96,8 | 6,4 | 2,5 |
| Свега ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Из наведене табеле се види да у оквиру обраслог дела газдинске јединице има четири наменске целине: 12 – производно заштитна шума, 55 – СРП I степена заштите, 56 – СРП II степена заштите и 57 – СРП III степена заштите.

### 2.1.2. СТАЊЕ ШУМА ПО ГАЗДИНСКИМ ТИПОВИМА

У газдинској јединици „Моношторске шуме“ је издвојено 8 газдинских типова. Стање састојина по газдинским типовима и наменским целинама за површине, запремине и запремински прираст, дато је у табели 4.3.1. а стање састојина по газдинским типовима у табели 2.1.2.-1.

Табела 2.1.2.-1. Стање шума по газдинским типовима и наменским целинама

| Основна намена / Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 3,90 | 0,1 | 1.012,7 | 0,1 | 259,7 | 42,4 | 0,2 | 10,9 | 4,2 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 49,01 | 1,3 | 1.759,9 | 0,2 | 35,9 | 49,4 | 0,2 | 1,0 | 2,8 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 13,11 | 0,3 | 1.677,1 | 0,2 | 127,9 | 44,8 | 0,2 | 3,4 | 2,7 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – производно заштитна шума | 68,32 | 1,8 | 4.449,7 | 0,5 | 65,1 | 136,6 | 0,6 | 2,0 | 3,1 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 8,37 | 0,2 | 5.300,3 | 0,5 | 633,3 | 61,0 | 0,3 | 7,3 | 1,1 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 3,66 | 0,1 | 1.95 | 0,2 | 532,8 | 23,6 | 0,1 | 6,5 | 1,2 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 2,92 | 0,1 | 2.350,3 | 0,2 | 804,9 | 16,1 | 0,1 | 5,5 | 0,7 |
| 55 – специјални резерват природе I степена заштите | 14,95 | 0,4 | 9.600,6 | 1,0 | 642,2 | 100,7 | 0,4 | 6,7 | 1,0 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 24,38 | 0,6 | 7.742,4 | 0,8 | 317,6 | 107,9 | 0,4 | 4,4 | 1,4 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 0,97 |  | 365,1 |  | 376,4 | 5,1 |  | 5,2 | 1,4 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 32,13 | 0,8 | 1.621,2 | 0,2 | 50,5 | 20,6 | 0,1 | 0,6 | 1,3 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 34,17 | 0,9 | 14.099,4 | 1,4 | 412,6 | 216,1 | 0,9 | 6,3 | 1,5 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 8,19 | 0,2 | 1.776,9 | 0,2 | 217,0 | 21,3 | 0,1 | 2,6 | 1,2 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 31,80 | 0,8 | 5.698,1 | 0,6 | 179,2 | 131,6 | 0,5 | 4,1 | 2,3 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 5,15 | 0,1 | 1.739,2 | 0,2 | 337,7 | 33,7 | 0,1 | 6,5 | 1,9 |
| 56 – специјални резерват природе II степена заштите | 136,79 | 3,5 | 33.042,3 | 3,4 | 241,6 | 536,3 | 2,2 | 3,9 | 1,6 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 699,20 | 18,1 | 209.803,4 | 21,4 | 300,1 | 4.132,2 | 17,1 | 5,9 | 2,0 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 34,28 | 0,9 | 14.322,3 | 1,5 | 417,8 | 278,6 | 1,2 | 8,1 | 1,9 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1.620,86 | 41,9 | 346.954,2 | 35,4 | 214,1 | 13.180,1 | 54,4 | 8,1 | 3,8 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 419,16 | 10,8 | 135.255,8 | 13,8 | 322,7 | 2.293,5 | 9,5 | 5,5 | 1,7 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 315,94 | 8,2 | 101.053,5 | 10,3 | 319,9 | 1.213,0 | 5,0 | 3,8 | 1,2 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 508,19 | 13,1 | 114.197,5 | 11,6 | 224,7 | 2.053,4 | 8,5 | 4,0 | 1,8 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 24,34 | 0,6 | 8.968,9 | 0,9 | 368,5 | 152,4 | 0,6 | 6,3 | 1,7 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 29,88 | 0,8 | 3.128,0 | 0,3 | 104,7 | 133,3 | 0,6 | 4,5 | 4,3 |
| 57 – специјални резерват природе III степена заштите | 3.651,85 | 94,3 | 933.683,6 | 95,2 | 255,7 | 23.436,5 | 96,8 | 6,4 | 2,5 |
| УКУПНО ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Табела 2.1.2.-2. Стање шума по газдинским типовима

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 735,85 | 19,0 | 223.858,8 | 22,8 | 304,2 | 4.343,6 | 17,9 | 5,9 | 1,9 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 35,25 | 0,9 | 14.687,4 | 1,5 | 416,7 | 283,7 | 1,2 | 8,0 | 1,9 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1.702,00 | 44,0 | 350.335,3 | 35,7 | 205,8 | 13.250,1 | 54,7 | 7,8 | 3,8 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 454,96 | 11,8 | 151.305,1 | 15,4 | 332,6 | 2.533,2 | 10,5 | 5,6 | 1,7 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 327,05 | 8,4 | 105.180,7 | 10,7 | 321,6 | 1.250,4 | 5,2 | 3,8 | 1,2 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 543,20 | 14,0 | 119.895,6 | 12,2 | 220,7 | 2.185,0 | 9,0 | 4,0 | 1,8 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 42,60 | 1,1 | 12.385,3 | 1,3 | 290,7 | 231,0 | 1,0 | 5,4 | 1,9 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 31,00 | 0,8 | 3.128,0 | 0,3 | 100,9 | 133,3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 |
| УКУПНО ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Најзаступљенији газдински тип је 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе са површином од 1.702,00 ha.

### 2.1.3. СТАЊЕ ШУМА ПО ПОРЕКЛУ И ОЧУВАНОСТИ

Све састојине ове газдинске јединице по пореклу су сврстане у три основне категорије: високе, изданачке и вештачки обновљене. Према очуваности састојине су сврстане у три категорије: очуване, разређене и девастиране.

Порекло састојине у одсеку одређује се директним утврђивањем на терену или на основу досадашњих описа.

Очуваност састојине у одсеку одређује се на основу степена обраслости (склопа), односа главне и пратећих врста дрвећа, здравственог стања, угрожености  и квалитета. На основу ових елемената разликују се:

- Очуване састојине (1) – када је састојина врло густог и густог склопа  (од  1,0 – 0,8), доброг здравственог стања и квалитета стабала у састојини, повољног односа главне и пратећих врста дрвећа и у стању је да као таква може дочекати планирану зрелост за сечу.

- Разређене састојине (2) – када је састојина са потпуним и непотпуним склопом (од 0,7 – 0,6), доброг здравственог стања и квалитета, неповољнијег  односа главне и пратећих врста дрвећа, али и као таква може дочекати зрелост за сечу, уз нешто измењен режим газдовања.

- Девастиране састојине (3) – када је састојина превише разређена (склопа испод 0,6), лошег здравственог стања и квалитета стабала, потпуно неповољног односа врста дрвећа у састојини и као таква не може дочекати  планирану зрелост за сечу – уклања се пре зрелости за сечу.

Стање састојина по пореклу и очуваности, а разврстано по наменским целинама и газдинским класама дато је у табели 2.1.3.-1.

Табела 2.1.3.-1. Стање шума по пореклу и очуваности и по газдинским типовима

| Газдински тип шуме / порекло | Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОTЛ | 1 – очувана састојина | 1,18 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Висока природна састојина тврдих лишћара |  | 1,18 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 1 – очувана састојина | 3,28 | 4,8 | 975,5 | 21,9 | 297,4 | 41,2 | 30,1 | 12,6 | 4,2 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 0,62 | 0,9 | 37,2 | 0,8 | 60,1 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | 3,3 |
| Висока природна састојина меких лишћара |  | 3,90 | 5,7 | 1.012,7 | 22,8 | 259,7 | 42,4 | 31,0 | 10,9 | 4,2 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 1 – очувана састојина | 13,11 | 19,2 | 1.677,1 | 37,7 | 127,9 | 44,8 | 32,8 | 3,4 | 2,7 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 1 – очувана састојина | 1,12 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара |  | 14,23 | 20,8 | 1.677,1 | 37,7 | 117,9 | 44,8 | 32,8 | 3,2 | 2,7 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1 – очувана састојина | 16,20 | 23,7 | 304,6 | 6,8 | 18,8 | 5,7 | 4,2 | 0,4 | 1,9 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 3 – девастирана састојина | 32,81 | 48,0 | 1.455,3 | 32,7 | 44,4 | 43,6 | 31,9 | 1,3 | 3,0 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара |  | 49,01 | 71,7 | 1.759,9 | 39,6 | 35,9 | 49,4 | 36,1 | 1,0 | 2,8 |
| 12 – производно заштитна шума |  | 68,32 | 100,0 | 4.449,7 | 100,0 | 65,1 | 136,6 | 100,0 | 2,0 | 3,1 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 3 – девастирана састојина | 2,92 | 19,5 | 2.350,3 | 24,5 | 804,9 | 16,1 | 16,0 | 5,5 | 0,7 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара |  | 2,92 | 19,5 | 2.350,3 | 24,5 | 804,9 | 16,1 | 16,0 | 5,5 | 0,7 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 8,37 | 56,0 | 5.300,3 | 55,2 | 633,3 | 61,0 | 60,5 | 7,3 | 1,1 |
| Висока природна састојина меких лишћара |  | 8,37 | 56,0 | 5.300,3 | 55,2 | 633,3 | 61,0 | 60,5 | 7,3 | 1,1 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 1 – очувана састојина | 3,66 | 24,5 | 1.95 | 20,3 | 532,8 | 23,6 | 23,5 | 6,5 | 1,2 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара |  | 3,66 | 24,5 | 1.95 | 20,3 | 532,8 | 23,6 | 23,5 | 6,5 | 1,2 |
| 55 – СРП I степена заштите |  | 14,95 | 100,0 | 9.600,6 | 100,0 | 642,2 | 100,7 | 100,0 | 6,7 | 1,0 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 1 – очувана састојина | 22,18 | 16,2 | 9.988,9 | 30,2 | 450,4 | 149,4 | 27,9 | 6,7 | 1,5 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 2 – разређена састојина | 9,59 | 7,0 | 3.450,4 | 10,4 | 359,8 | 54,9 | 10,2 | 5,7 | 1,6 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 1 – очувана састојина | 30,45 | 22,3 | 5.509,3 | 16,7 | 180,9 | 127,8 | 23,8 | 4,2 | 2,3 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 2 – разређена састојина | 1,35 | 1,0 | 188,7 | 0,6 | 139,8 | 3,8 | 0,7 | 2,8 | 2,0 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 2 – разређена састојина | 4,78 | 3,5 | 924,5 | 2,8 | 193,4 | 11,0 | 2,1 | 2,3 | 1,2 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 3 – девастирана састојина | 3,41 | 2,5 | 852,3 | 2,6 | 25 | 10,2 | 1,9 | 3,0 | 1,2 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара |  | 71,76 | 52,5 | 20.914,2 | 63,3 | 291,4 | 357,1 | 66,6 | 5,0 | 1,7 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 11,08 | 8,1 | 5.066,2 | 15,3 | 457,2 | 58,6 | 10,9 | 5,3 | 1,2 |
| Висока природна састојина меких лишћара |  | 11,08 | 8,1 | 5.066,2 | 15,3 | 457,2 | 58,6 | 10,9 | 5,3 | 1,2 |
| 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ | 1 – очувана састојина | 5,15 | 3,8 | 1.739,2 | 5,3 | 337,7 | 33,7 | 6,3 | 6,5 | 1,9 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара |  | 5,15 | 3,8 | 1.739,2 | 5,3 | 337,7 | 33,7 | 6,3 | 6,5 | 1,9 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 0,97 | 0,7 | 365,1 | 1,1 | 376,4 | 5,1 | 0,9 | 5,2 | 1,4 |
| Изданачка природна састојина меких лишћара |  | 0,97 | 0,7 | 365,1 | 1,1 | 376,4 | 5,1 | 0,9 | 5,2 | 1,4 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 1 – очувана састојина | 2,40 | 1,8 | 660,2 | 2,0 | 275,1 | 11,8 | 2,2 | 4,9 | 1,8 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара |  | 2,40 | 1,8 | 660,2 | 2,0 | 275,1 | 11,8 | 2,2 | 4,9 | 1,8 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 1 – очувана састојина | 7,31 | 5,3 | 348,5 | 1,1 | 47,7 | 7,6 | 1,4 | 1,0 | 2,2 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 5,99 | 4,4 | 2.327,7 | 7,0 | 388,6 | 41,7 | 7,8 | 7,0 | 1,8 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1 – очувана састојина | 28,84 | 21,1 | 478,7 | 1,4 | 16,6 | 6,2 | 1,2 | 0,2 | 1,3 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 2 – разређена састојина | 3,29 | 2,4 | 1.142,5 | 3,5 | 347,3 | 14,3 | 2,7 | 4,4 | 1,3 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара |  | 45,43 | 33,2 | 4.297,4 | 13,0 | 94,6 | 69,9 | 13,0 | 1,5 | 1,6 |
| 56 - СРП II степена заштите |  | 136,79 | 100,0 | 33.042,3 | 100,0 | 241,6 | 536,3 | 100,0 | 3,9 | 1,6 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 1 – очувана састојина | 191,21 | 5,2 | 71.793,0 | 7,7 | 375,5 | 1.479,7 | 6,3 | 7,7 | 2,1 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 170,41 | 4,7 | 61.052,9 | 6,5 | 358,3 | 928,5 | 4,0 | 5,4 | 1,5 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 3 – девастирана састојина | 21,14 | 0,6 | 5.700,3 | 0,6 | 269,6 | 91,6 | 0,4 | 4,3 | 1,6 |
| Висока природна састојина меких лишћара |  | 382,76 | 10,5 | 138.546,2 | 14,8 | 362,0 | 2.499,8 | 10,7 | 6,5 | 1,8 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 1 – очувана састојина | 97,37 | 2,7 | 37.958,5 | 4,1 | 389,8 | 668,0 | 2,9 | 6,9 | 1,8 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 2 – разређена састојина | 156,47 | 4,3 | 48.741,6 | 5,2 | 311,5 | 769,2 | 3,3 | 4,9 | 1,6 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 1 – очувана састојина | 23,92 | 0,7 | 6.110,8 | 0,7 | 255,5 | 86,5 | 0,4 | 3,6 | 1,4 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 2 – разређена састојина | 114,75 | 3,1 | 51.974,2 | 5,6 | 452,9 | 556,1 | 2,4 | 4,8 | 1,1 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 3 – девастирана састојина | 31,04 | 0,8 | 14.010,5 | 1,5 | 451,4 | 131,1 | 0,6 | 4,2 | 0,9 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 1 – очувана састојина | 212,93 | 5,8 | 48.259,9 | 5,2 | 226,6 | 830,6 | 3,5 | 3,9 | 1,7 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 2 – разређена састојина | 170,58 | 4,7 | 39.626,2 | 4,2 | 232,3 | 624,1 | 2,7 | 3,7 | 1,6 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 3 – девастирана састојина | 4,91 | 0,1 | 625,8 | 0,1 | 127,5 | 9,7 |  | 2,0 | 1,6 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара |  | 811,97 | 22,2 | 247.307,5 | 26,5 | 304,6 | 3.675,3 | 15,7 | 4,5 | 1,5 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1 – очувана састојина | 9,41 | 0,3 | 3.918,8 | 0,4 | 416,4 | 127,3 | 0,5 | 13,5 | 3,2 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 24,87 | 0,7 | 10.403,5 | 1,1 | 418,3 | 151,3 | 0,6 | 6,1 | 1,5 |
| Изданачка природна састојина меких лишћара |  | 34,28 | 0,9 | 14.322,3 | 1,5 | 417,8 | 278,6 | 1,2 | 8,1 | 1,9 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 1 – очувана састојина | 16,15 | 0,4 | 6.709,3 | 0,7 | 415,4 | 114,2 | 0,5 | 7,1 | 1,7 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 2 – разређена састојина | 8,19 | 0,2 | 2.259,6 | 0,2 | 275,9 | 38,2 | 0,2 | 4,7 | 1,7 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 1 – очувана састојина | 28,40 | 0,8 | 2.895,7 | 0,3 | 102,0 | 128,2 | 0,5 | 4,5 | 4,4 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 2 – разређена састојина | 1,48 |  | 232,3 |  | 157,0 | 5,0 |  | 3,4 | 2,2 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара |  | 54,22 | 1,5 | 12.096,9 | 1,3 | 223,1 | 285,7 | 1,2 | 5,3 | 2,4 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 1 – очувана састојина | 217,34 | 6,0 | 48.198,9 | 5,2 | 221,8 | 1.210,1 | 5,2 | 5,6 | 2,5 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 2 – разређена састојина | 67,32 | 1,8 | 15.500,9 | 1,7 | 230,3 | 320,2 | 1,4 | 4,8 | 2,1 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 3 – девастирана састојина | 31,78 | 0,9 | 7.557,4 | 0,8 | 237,8 | 102,2 | 0,4 | 3,2 | 1,4 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1 – очувана састојина | 1.441,82 | 39,5 | 280.838,0 | 30,1 | 194,8 | 11.907,1 | 50,8 | 8,3 | 4,2 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 2 – разређена састојина | 168,87 | 4,6 | 65.24 | 7,0 | 386,3 | 1.255,2 | 5,4 | 7,4 | 1,9 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 3 – девастирана састојина | 10,17 | 0,3 | 876,1 | 0,1 | 86,1 | 17,9 | 0,1 | 1,8 | 2,0 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара |  | 1.937,30 | 53,0 | 418.211,4 | 44,8 | 215,9 | 14.812,5 | 63,2 | 7,6 | 3,5 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 1 – очувана састојина | 110,89 | 3,0 | 31.292,4 | 3,4 | 282,2 | 589,8 | 2,5 | 5,3 | 1,9 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 2 – разређена састојина | 52,40 | 1,4 | 17.263,2 | 1,8 | 329,5 | 266,6 | 1,1 | 5,1 | 1,5 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 1 – очувана састојина | 76,87 | 2,1 | 5.030,7 | 0,5 | 65,4 | 99,5 | 0,4 | 1,3 | 2,0 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 2 – разређена састојина | 69,36 | 1,9 | 23.927,3 | 2,6 | 345,0 | 339,8 | 1,4 | 4,9 | 1,4 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 1 – очувана састојина | 121,23 | 3,3 | 25.472,5 | 2,7 | 210,1 | 584,9 | 2,5 | 4,8 | 2,3 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 2 – разређена састојина | 0,57 |  | 213,1 |  | 373,8 | 4,1 |  | 7,2 | 1,9 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара |  | 431,32 | 11,8 | 103.199,2 | 11,1 | 239,3 | 1.884,6 | 8,0 | 4,4 | 1,8 |
| 57 - СРП III степена заштите |  | 3.651,85 | 100,0 | 933.683,6 | 100,0 | 255,70 | 23.436,5 | 100,0 | 6,4 | 2,5 |
| Укупно ГЈ |  | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Табела 2.1.3.-2. Стање шума по пореклу и очуваности

| Порекло / Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 – очувана састојина | 388,03 | 47,1 | 107.827,5 | 46,2 | 277,9 | 1.862,3 | 63,5 | 4,8 | 1,7 |
| 2 – разређена састојина | 457,52 | 10,6 | 144.905,6 | 6,0 | 316,7 | 2.019,1 | 6,8 | 4,4 | 1,4 |
| 3 – девастирана (превише разређена) састојина | 42,28 | 0,4 | 17.838,9 | 0,4 | 421,9 | 167,1 | 0,2 | 4,0 | 0,9 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 887,83 | 58,1 | 270.572,0 | 52,6 | 304,8 | 4.048,5 | 70,6 | 4,6 | 1,5 |
| 1 – очувана састојина | 194,49 |  | 72.768,4 | 0,1 | 374,1 | 1.520,9 | 0,1 | 7,8 | 2,1 |
| 2 – разређена састојина | 190,48 | 1,1 | 71.456,7 | 1,6 | 375,1 | 1.049,3 | 1,0 | 5,5 | 1,5 |
| 3 – девастирана (превише разређена) састојина | 21,14 | 0,4 | 5.700,3 | 0,4 | 269,6 | 91,6 | 0,2 | 4,3 | 1,6 |
| Висока природна састојина меких лишћара | 406,11 | 1,1 | 149.925,4 | 1,7 | 369,2 | 2.661,8 | 1,0 | 6,6 | 1,8 |
| 1 – очувана састојина | 63,93 | 19,0 | 13.021,3 | 18,6 | 203,7 | 321,0 | 15,5 | 5,0 | 2,5 |
| 2 – разређена састојина | 9,67 | 2,4 | 2.491,9 | 2,1 | 257,7 | 43,2 | 1,4 | 4,5 | 1,7 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 73,60 | 21,4 | 15.513,3 | 20,7 | 210,8 | 364,2 | 16,9 | 4,9 | 2,3 |
| 1 – очувана састојина | 9,41 | 0,5 | 3.918,8 | 0,7 | 416,4 | 127,3 | 0,4 | 13,5 | 3,2 |
| 2 – разређена састојина | 25,84 | 1,7 | 10.768,6 | 2,5 | 416,7 | 156,4 | 1,5 | 6,1 | 1,5 |
| Изданачка природна састојина меких лишћара | 35,25 | 2,2 | 14.687,4 | 3,2 | 416,7 | 283,7 | 1,9 | 8,0 | 1,9 |
| 1 – очувана састојина | 315,05 | 15,0 | 64.405,8 | 18,6 | 204,4 | 1.309,6 | 8,3 | 4,2 | 2,0 |
| 2 – разређена састојина | 122,33 | 1,9 | 41.403,6 | 3,0 | 338,5 | 610,5 | 1,2 | 5,0 | 1,5 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 437,38 | 17,1 | 105.809,4 | 21,8 | 241,9 | 1.920,1 | 9,5 | 4,4 | 1,8 |
| 1 – очувана састојина | 1.711,51 | 47,1 | 330.168,7 | 46,2 | 192,9 | 13.136,8 | 63,5 | 7,7 | 4,0 |
| 2 – разређена састојина | 245,47 | 10,6 | 84.211,1 | 6,0 | 343,1 | 1.631,4 | 6,8 | 6,6 | 1,9 |
| 3 – девастирана (превише разређена) састојина | 74,76 | 0,4 | 9.888,8 | 0,4 | 132,3 | 163,7 | 0,2 | 2,2 | 1,7 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 2.031,74 | 58,1 | 424.268,7 | 52,6 | 208,8 | 14.931,8 | 70,6 | 7,3 | 3,5 |
| Укупно ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Табела 2.1.3.-3. Стање шума по пореклу

| Порекло | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| Високе шуме | 1.293,94 | 33,4 | 420.497,4 | 42,9 | 325,0 | 6.710,3 | 27,7 | 5,2 | 1,6 |
| Вештачке шуме | 2.469,12 | 63,8 | 530.078,1 | 54,0 | 214,7 | 16.851,9 | 69,6 | 6,8 | 3,2 |
| Изданачке шуме | 108,85 | 2,8 | 30.200,7 | 3,1 | 277,5 | 647,9 | 2,7 | 6,0 | 2,1 |
| УКУПНО ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Табела 2.1.3.-4. Стање шума по очуваности

| Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 – очувана састојина | 2.682,42 | 69,3 | 592.110,6 | 60,4 | 220,7 | 18.277,9 | 75,5 | 6,8 | 2.682,42 |
| 2 - разређена састојина | 1.051,31 | 27,2 | 355.237,6 | 36,2 | 337,9 | 5.509,9 | 22,8 | 5,2 | 1.051,31 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 138,18 | 3,6 | 33.428,0 | 3,4 | 241,9 | 422,4 | 1,7 | 3,1 | 138,18 |
| УКУПНО ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 3.871,91 |

Из табеле се види да у газдинској јединици преовладавају очуване састојине са 69,3% учешћа по површини, а и њихово учешће по запремини (60,4%) и запреминском прирасту (75,5%) је сразмерно. Учешће разређених састојина је по површини 27,2% и по запремини 36,2%, а по запреминском прирасту је 22,8%.

По пореклу преовладавају вештачке састојине са 63,8% по површини, 54,0% по запремини и 69,6% по запреминском прирасту.

### 2.1.4. СТАЊЕ ШУМА ПО СМЕСИ

У зависности од висине учешћа појединих врста дрвећа у смеси, све састојине су разврстане на чисте и мешовите. Стање састојина по смеси и газдинском типу у оквиру наменске целине је дато у табели  2.1.4.-1.

Табела 2.1.4.-1. Стање шума по мешовитости и газдинском типу

| Мешовитост / Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже топола | 49,01 | 71,7 | 1.759,9 | 39,6 | 35,9 | 49,4 | 36,1 | 1,0 | 2,8 |
| 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ | 7,67 | 11,2 | 781,0 | 17,6 | 101,8 | 24,3 | 17,8 | 3,2 | 3,1 |
| 2920 – Изданачке мешовите шуме багрема | 0,70 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – Чисте састојине | 57,38 | 84,0 | 2.540,9 | 57,1 | 44,3 | 73,7 | 53,9 | 1,3 | 2,9 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 3,90 | 5,7 | 1.012,7 | 22,8 | 259,7 | 42,4 | 31,0 | 10,9 | 4,2 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,18 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ | 5,44 | 8,0 | 896,2 | 20,1 | 164,7 | 20,5 | 15,0 | 3,8 | 2,3 |
| 2920 – Изданачке мешовите шуме багрема | 0,42 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 – Мешовите састојине | 10,94 | 16,0 | 1.908,9 | 42,9 | 174,5 | 63,0 | 46,1 | 5,8 | 3,3 |
| 12 – производно заштитне шуме | 68,32 | 100,0 | 4.449,7 | 100,0 | 65,1 | 136,6 | 100,0 | 2,0 | 3,1 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 8,37 | 56,0 | 5.300,3 | 55,2 | 633,3 | 61,0 | 60,5 | 7,3 | 1,1 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 3,66 | 24,5 | 1.95 | 20,3 | 532,8 | 23,6 | 23,5 | 6,5 | 1,2 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 2,92 | 19,5 | 2.350,3 | 24,5 | 804,9 | 16,1 | 16,0 | 5,5 | 0,7 |
| 2 – Мешовите састојине | 14,95 | 10 | 9.600,6 | 10 | 642,2 | 100,7 | 10 | 6,7 | 1,0 |
| 55 – СРП I степена заштите | 14,95 | 100,0 | 9.600,6 | 100,0 | 642,2 | 100,7 | 100,0 | 6,7 | 1,0 |
| 1110, Високе мешовите шуме ОМЛ | 6,28 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210, Вештачки подигнуте плантаже топола | 28,09 | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410, Високе мешовите шуме лужњака | 3,95 | 2,9 | 578,6 | 546,0 | 146,5 | 7,0 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
| 1 - Чисте састојине | 38,32 | 28,0 | 578,6 | 1,8 | 15,1 | 7,0 | 1,3 | 0,2 | 1,2 |
| 1110, Високе мешовите шуме ОМЛ | 18,10 | 13,2 | 7.742,4 | 23,4 | 427,8 | 107,9 | 20,1 | 6,0 | 1,4 |
| 1120, Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 0,97 | 0,7 | 365,1 | 1,1 | 376,4 | 5,1 | 0,9 | 5,2 | 1,4 |
| 1210, Вештачки подигнуте плантаже топола | 4,04 | 3,0 | 1.621,2 | 4,9 | 401,3 | 20,6 | 3,8 | 5,1 | 1,3 |
| 2310, Високе мешовите шуме пољског јасена | 34,17 | 25,0 | 14.099,4 | 42,7 | 412,6 | 216,1 | 40,3 | 6,3 | 1,5 |
| 2410, Високе мешовите шуме лужњака | 4,24 | 3,1 | 1.198,3 | 3,6 | 282,6 | 14,3 | 2,7 | 3,4 | 1,2 |
| 2810, Високе мешовите шуме ОТЛ | 31,80 | 23,2 | 5.698,1 | 17,2 | 179,2 | 131,6 | 24,5 | 4,1 | 2,3 |
| 2820, Изданачке мешовите шуме ОТЛ | 5,15 | 3,8 | 1.739,2 | 5,3 | 337,7 | 33,7 | 6,3 | 6,5 | 1,9 |
| 2 - Мешовите састојине | 98,47 | 72,0 | 32.463,7 | 98,2 | 329,7 | 529,2 | 98,7 | 5,4 | 1,6 |
| 56 - СРП II степена заштите | 136,79 | 100,0 | 33.042,3 | 100,0 | 241,6 | 536,3 | 100,0 | 3,9 | 1,6 |
| 1110, Високе мешовите шуме ОМЛ | 202,90 | 5,6 | 42.578,3 | 4,6 | 209,8 | 1.040,6 | 4,4 | 5,1 | 2,4 |
| 1210, Вештачки подигнуте плантаже топола | 1.252,45 | 34,3 | 195.447,6 | 20,9 | 156,1 | 9.617,1 | 41,0 | 7,7 | 4,9 |
| 2310, Високе мешовите шуме пољског јасена | 42,16 | 1,2 | 6.489,5 | 0,7 | 153,9 | 145,9 | 0,6 | 3,5 | 2,2 |
| 2410, Високе мешовите шуме лужњака | 78,54 | 2,2 | 4.372,1 | 0,5 | 55,7 | 87,6 | 0,4 | 1,1 | 2,0 |
| 2810, Високе мешовите шуме ОТЛ | 132,06 | 3,6 | 25.324,2 | 2,7 | 191,8 | 555,5 | 2,4 | 4,2 | 2,2 |
| 2820, Изданачке мешовите шуме ОТЛ | 1,02 |  | 330,3 |  | 323,8 | 7,3 |  | 7,1 | 2,2 |
| 2920, Изданачке мешовите шуме багрема | 26,59 | 0,7 | 2.537,6 | 0,3 | 95,4 | 117,3 | 0,5 | 4,4 | 4,6 |
| 1 - Чисте састојине | 1.735,72 | 47,5 | 277.079,6 | 29,7 | 159,6 | 11.571,2 | 49,4 | 6,7 | 4,2 |
| 1110, Високе мешовите шуме ОМЛ | 496,30 | 13,6 | 167.225,1 | 17,9 | 336,9 | 3.091,7 | 13,2 | 6,2 | 1,8 |
| 1120, Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 34,28 | 0,9 | 14.322,3 | 1,5 | 417,8 | 278,6 | 1,2 | 8,1 | 1,9 |
| 1210, Вештачки подигнуте плантаже топола | 368,41 | 10,1 | 151.506,6 | 16,2 | 411,2 | 3.563,0 | 15,2 | 9,7 | 2,4 |
| 2310, Високе мешовите шуме пољског јасена | 374,97 | 10,3 | 128.766,3 | 13,8 | 343,4 | 2.147,6 | 9,2 | 5,7 | 1,7 |
| 2410, Високе мешовите шуме лужњака | 237,40 | 6,5 | 96.681,4 | 10,4 | 407,3 | 1.125,4 | 4,8 | 4,7 | 1,2 |
| 2810, Високе мешовите шуме ОТЛ | 378,16 | 10,4 | 88.873,3 | 9,5 | 235,0 | 1.497,9 | 6,4 | 4,0 | 1,7 |
| 2820, Изданачке мешовите шуме ОТЛ | 23,32 | 0,6 | 8.638,6 | 0,9 | 370,4 | 145,1 | 0,6 | 6,2 | 1,7 |
| 2920, Изданачке мешовите шуме багрема | 3,29 | 0,1 | 590,4 | 0,1 | 179,4 | 16,0 | 0,1 | 4,9 | 2,7 |
| 2 - Мешовите састојине | 1.916,13 | 52,5 | 656.604,0 | 70,3 | 342,7 | 11.865,4 | 50,6 | 6,2 | 1,8 |
| 57 - СРП III степена заштите | 3.651,85 | 100,0 | 933.683,6 | 100,0 | 255,7 | 23.436,5 | 100,0 | 6,4 | 2,5 |
| Укупно ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Табела 2.1.4.-2. Стање шума по мешовитости

| Мешовитост / Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 – Чисте састојине | 1.831,42 | 47,3 | 280.199,0 | 28,6 | 153,0 | 11.651,8 | 48,1 | 6,4 | 4,2 |
| 2 – Мешовите састојине | 2.040,49 | 52,7 | 700.577,2 | 71,4 | 343,3 | 12.558,3 | 51,9 | 6,2 | 1,8 |
| Укупно ГЈ | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

У газдинској јединици су више заступљене мешовите састојине и то 52,7 % по површини, 71,4 % по запремини и 51,9 % по запреминском прирасту. Чистих састојина има по површини 47,3 %, по запремини 28,6 % и по запреминском прирасту 48,1 %.

### 2.1.5. СТАЊЕ ШУМА ПО ВРСТАМА ДРВЕЋА

Запремина и текући прираст по врстама дрвећа по наменским целинама и укупно приказани су у табелама 2.1.5.-1. и 2.1.5.-2.

Табела 2.1.5.-1. Стање шума по врстама дрвећа и по наменским целинама

| Врста дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mᶟ | % | mᶟ | % |  |
| Бела врба | 541,5 | 12,2 | 13,6 | 1 | 2,5 |
| Бела топола | 757,7 | 17,0 | 34,0 | 24,9 | 4,5 |
| I-214 | 1.742,6 | 39,2 | 48,8 | 35,7 | 2,8 |
| Вез | 31,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 3,0 |
| ОМЛ | 40,6 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| Копривић | 1,0 |  |  |  | 2,3 |
| OTЛ | 16,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,9 |
| Амерички јасен | 864,2 | 19,4 | 26,4 | 19,3 | 3,1 |
| Јасенолики јавор | 454,5 | 10,2 | 12,0 | 8,8 | 2,6 |
| 12 – производно заштитне шуме | 4.449,7 | 100,0 | 136,6 | 100,0 | 3,1 |
| Бела топола | 2.135,0 | 22,2 | 26,8 | 26,6 | 1,3 |
| Црна топола | 34,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 |
| Вез | 881,2 | 9,2 | 11,3 | 11,2 | 1,3 |
| ОМЛ | 5,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Пољски јасен | 4.307,9 | 44,9 | 46,2 | 45,9 | 1,1 |
| Лужњак | 2.029,7 | 21,1 | 13,3 | 13,2 | 0,7 |
| OTЛ | 66,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| Јасенолики јавор | 55,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,6 |
| Дуд | 84,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 55 – СРП I степена заштите | 9.600,6 | 100,0 | 100,7 | 100,0 | 1,0 |
| Бела врба | 2.752,7 | 8,3 | 47,9 | 8,9 | 1,7 |
| Бела топола | 3.479,4 | 10,5 | 45,7 | 8,5 | 1,3 |
| Црна топола | 108,0 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,1 |
| I-214 | 1.329,1 | 4,0 | 16,3 | 3,0 | 1,2 |
| Брест-вез | 1.581,4 | 4,8 | 27,1 | 5,1 | 1,7 |
| ОМЛ | 187,0 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 1,6 |
| Пољски јасен | 12.646,0 | 38,3 | 184,7 | 34,4 | 1,5 |
| Лужњак | 3.141,7 | 9,5 | 25,7 | 4,8 | 0,8 |
| Копривић | 172,3 | 0,5 | 3,3 | 0,6 | 1,9 |
| OTЛ | 245,3 | 0,7 | 4,4 | 0,8 | 1,8 |
| Амерички јасен | 1.714,4 | 5,2 | 29,8 | 5,6 | 1,7 |
| Јасенолики јавор | 3.602,9 | 10,9 | 86,4 | 16,1 | 2,4 |
| Клен | 1.626,4 | 4,9 | 51,0 | 9,5 | 3,1 |
| Дуд | 455,9 | 1,4 | 9,7 | 1,8 | 2,1 |
| 56 – СРП II степена заштите | 33.042,3 | 100,0 | 536,3 | 100,0 | 1,6 |
| Бела врба | 80.058,8 | 8,6 | 1.757,2 | 7,5 | 2,2 |
| Бела топола | 108.168,9 | 11,6 | 2.079,4 | 8,9 | 1,9 |
| Црна топола | 25.881,6 | 2,8 | 256,3 | 1,1 | 1,0 |
| I-214 | 182.459,1 | 19,5 | 3.465,4 | 14,8 | 1,9 |
| Делтоидна топола | 27.929,1 | 3,0 | 851,2 | 3,6 | 3,0 |
| Топола М1 | 113.336,3 | 12,1 | 7.983,2 | 34,1 | 7,0 |
| Орах | 41,4 |  | 0,7 |  | 1,8 |
| Брест-вез | 33.306,3 | 3,6 | 592,5 | 2,5 | 1,8 |
| ОМЛ | 2.968,0 | 0,3 | 46,8 | 0,2 | 1,6 |
| Пољски јасен | 110.051,1 | 11,8 | 2.018,8 | 8,6 | 1,8 |
| Лужњак | 111.085,3 | 11,9 | 1.223,4 | 5,2 | 1,1 |
| Цер | 1.149,2 | 0,1 | 17,0 | 0,1 | 1,5 |
| Копривић | 382,9 |  | 8,1 |  | 2,1 |
| OTЛ | 2.723,5 | 0,3 | 56,4 | 0,2 | 2,1 |
| Багрем | 12.593,6 | 1,3 | 407,1 | 1,7 | 3,2 |
| Црни орах | 13.036,6 | 1,4 | 269,4 | 1,1 | 2,1 |
| Амерички јасен | 41.515,8 | 4,4 | 761,7 | 3,2 | 1,8 |
| Гледичија | 224,8 |  | 5,4 |  | 2,4 |
| Кисело дрво | 1.287,0 | 0,1 | 47,2 | 0,2 | 3,7 |
| Јасенолики јавор | 52.858,9 | 5,7 | 1.294,5 | 5,5 | 2,4 |
| Клен | 841,4 | 0,1 | 24,3 | 0,1 | 2,9 |
| Бели дуд | 11.784,0 | 1,3 | 270,5 | 1,2 | 2,3 |
| 57 – СРП III степена заштите | 933.683,5 | 100,0 | 23.436,5 | 100,0 | 2,5 |
| Укупно ГЈ | 980.776,1 | 100,0 | 24.210,1 | 100,0 | 2,5 |

Табела 2.1.5.-2. Стање шума по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  | Iv / V *100 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mᶟ | % | mᶟ | % |  |
| Бела врба | 83.353,0 | 8,5 | 1.818,7 | 7,5 | 2,2 |
| Бела топола | 114.541,0 | 11,7 | 2.186,0 | 9,0 | 1,9 |
| Црна топола | 26.023,8 | 2,7 | 257,9 | 1,1 | 1,0 |
| И214 | 185.530,8 | 18,9 | 3.530,4 | 14,6 | 1,9 |
| Делтоидна топола | 27.929,1 | 2,8 | 851,2 | 3,5 | 3,0 |
| Топола М1 | 113.336,3 | 11,6 | 7.983,2 | 33,0 | 7,0 |
| Орах | 41,4 |  | 0,7 |  | 1,8 |
| Брест-вез | 35.800,2 | 3,7 | 631,9 | 2,6 | 1,8 |
| ОМЛ | 3.200,9 | 0,3 | 50,2 | 0,2 | 1,6 |
| Пољски јасен | 127.005,0 | 12,9 | 2.249,7 | 9,3 | 1,8 |
| Лужњак | 116.256,6 | 11,9 | 1.262,4 | 5,2 | 1,1 |
| Цер | 1.149,2 | 0,1 | 17,0 | 0,1 | 1,5 |
| Копривић | 556,2 | 0,1 | 11,4 |  | 2,1 |
| OTЛ | 3.051,9 | 0,3 | 62,2 | 0,3 | 2,0 |
| Багрем | 12.593,6 | 1,3 | 407,1 | 1,7 | 3,2 |
| Црни орах | 13.036,6 | 1,3 | 269,4 | 1,1 | 2,1 |
| Амерички јасен | 44.094,4 | 4,5 | 817,8 | 3,4 | 1,9 |
| Гледичија | 224,8 |  | 5,4 |  | 2,4 |
| Кисело дрво | 1.287,0 | 0,1 | 47,2 | 0,2 | 3,7 |
| Јасенолики јавор | 57.001,0 | 5,8 | 1.393,8 | 5,8 | 2,4 |
| Клен | 2.467,7 | 0,3 | 75,3 | 0,3 | 3,1 |
| Бели дуд | 12.295,6 | 1,3 | 281,1 | 1,2 | 2,3 |
| Укупно ГЈ | 980.776,1 | 100,0 | 24.210,1 | 100,0 | 2,5 |

У газдинској јединици „Моношторске шуме“ заступљенији су меки лишћари, по запремини са 62,3 % а по запреминском прирасту са 74,6 %, док су тврди лишћари заступљени по запремини са 37,7% и запреминском прирасту са 25,4%.

Од свих врста дрвећа евидентираних у овој газдинској јединици највише је заступљена ЕА топола са 33,3% од укупне запремине.

### 2.1.6. СТАЊЕ ШУМА ПО ДЕБЉИНСКОЈ СТРУКТУРИ

Дебљинска структура запремине ове газдинске јединице детаљно је приказана по одсецима у посебном табеларном прилогу. Рекапитулација дебљинске структуре по газдинским типовима дата је у табели 2.1.6.-1., по врстама дрвећа у табели 2.1.6.-2. и збирно за целу газдинску јединицу у табели 2.1.6.-3. У табелама је дат приказ по дебљинским разредима од по 10 cm, као и по дебљинским класама (само за укупну запремину газдинске јединице).

Табела 2.1.6.-1. Стање шума по дебљинској структури по наменским целинама и газдинским типовима

| Газдински тип/врста дрвета/наменска целина | Свега | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 cm | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | изнад 90 |  |
|  |  | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m³ |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 1.012,7 | 0,4 | 146,2 | 188,6 | 311,0 | 143,3 | 119,8 | 6,6 | 1 | 6,4 | 80,4 | 42,4 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1.759,9 |  | 64,1 | 158,4 | 109,8 | 731,7 | 66,3 | 566,6 | 47,6 | 15,4 |  | 49,4 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 1.677,1 |  | 623,0 | 562,6 | 201,4 |  | 290,1 |  |  |  |  | 44,8 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – Производно заштитне шуме | 4.449,7 | 0,4 | 833,3 | 909,6 | 622,1 | 874,9 | 476,3 | 573,2 | 57,6 | 21,8 | 80,4 | 136,6 |
| Бела врба | 541,5 | 0,1 | 16,0 | 33,4 | 106,5 | 32,6 | 353,0 |  |  |  |  | 13,6 |
| Бела топола | 757,7 | 0,2 | 107,8 | 149,7 | 264,4 | 101,4 | 53,8 |  |  |  | 80,4 | 34,0 |
| I-214 | 1.742,6 |  | 46,8 | 158,4 | 109,8 | 731,7 | 66,3 | 566,6 | 47,6 | 15,4 |  | 48,8 |
| Вез | 31,4 |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| ОМЛ | 40,6 |  |  | 0,6 | 4,7 | 9,3 | 3,1 | 6,6 | 1 | 6,4 |  | 0,3 |
| Копривић | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTЛ | 16,2 | 0,1 | 7,4 | 5,0 | 3,7 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Амерички јасен | 864,2 |  | 548,8 | 217,5 | 97,9 |  |  |  |  |  |  | 26,4 |
| Јасенолики јавор | 454,5 |  | 74,2 | 345,1 | 35,3 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |
| 12 – Производно заштитне шуме | 4.449,7 | 0,4 | 833,3 | 909,6 | 622,1 | 874,9 | 476,3 | 573,2 | 57,6 | 21,8 | 80,4 | 136,6 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 5.300,3 |  |  | 40,8 | 2,1 | 62,1 | 380,7 | 1.288,2 | 453,4 | 2.304,4 | 768,7 | 61,0 |
| 2310 – Вис. мешовите шуме пољског јасена | 1.95 |  |  | 39,6 |  | 43,2 | 394,3 | 630,1 | 574,4 | 268,4 |  | 23,6 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 2.350,3 |  |  | 27,2 | 23,8 |  |  | 120,6 |  |  | 2.178,7 | 16,1 |
| 55 – СРП I степена заштите | 9.600,6 |  |  | 107,5 | 25,9 | 105,2 | 775,0 | 2.039,0 | 1.027,7 | 2.572,8 | 2.947,4 | 100,7 |
| Бела топола | 2.135,0 |  |  |  |  |  | 168,4 | 817,3 | 394,0 | 755,2 |  | 26,8 |
| Црна топола | 34,2 |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 30,9 |  |  | 0,4 |
| Вез | 881,2 |  |  | 106,0 | 23,8 | 43,2 | 57,5 | 252,1 | 150,6 | 248,1 |  | 11,3 |
| ОМЛ | 5,3 |  |  | 0,5 |  | 2,8 | 2,1 |  |  |  |  | 0,1 |
| Пољски јасен | 4.307,9 |  |  |  |  |  | 451,9 | 810,5 | 423,8 | 1.569,4 | 1.052,3 | 46,2 |
| Лужњак | 2.029,7 |  |  |  |  |  |  | 129,2 | 5,3 |  | 1.895,2 | 13,3 |
| OTЛ | 66,9 |  |  | 1,1 | 2,1 | 3,6 | 10,3 | 26,6 | 23,2 |  |  | 0,8 |
| Јасенолики јавор | 84,8 |  |  |  |  |  | 84,8 |  |  |  |  | 0,9 |
| Дуд | 55,7 |  |  |  |  | 55,7 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 55 – СРП I степена заштите | 9.600,6 |  |  | 107,5 | 25,9 | 105,2 | 775,0 | 2.039,0 | 1.027,7 | 2.572,8 | 2.947,4 | 100,7 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 7.742,4 |  | 188,0 | 208,3 | 189,7 | 695,0 | 574,6 | 1.403,1 | 1.353,6 | 1.377,4 | 1.752,7 | 107,9 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 365,1 | 0,1 | 7,9 | 11,4 | 13,3 | 19,2 | 36,0 | 38,2 | 7 | 169,1 |  | 5,1 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1.621,2 |  | 3,6 | 6,9 | 47,4 | 81,1 | 31,0 | 147,2 | 1.027,0 | 277,0 |  | 20,6 |
| 2310 – Вис. мешовите шуме пољског јасена | 14.099,4 | 0,7 | 408,1 | 950,5 | 1.884,8 | 1.635,7 | 2.589,4 | 2.271,8 | 1.767,5 | 990,1 | 1.600,8 | 216,1 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 1.776,9 | 0,1 | 37,2 | 72,3 | 65,0 | 74,9 | 102,3 | 264,7 | 479,0 | 681,3 |  | 21,3 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 5.698,1 | 10,7 | 837,1 | 1.474,2 | 1.171,6 | 622,7 | 278,9 | 654,2 | 648,6 |  |  | 131,6 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 1.739,2 |  | 100,9 | 201,3 | 285,3 | 265,0 | 407,4 | 479,3 |  |  |  | 33,7 |
| 56 – СРП II степена заштите | 33.042,3 | 11,6 | 1.582,9 | 2.924,8 | 3.657,1 | 3.393,5 | 4.019,6 | 5.258,5 | 5.345,8 | 3.494,9 | 3.353,5 | 536,3 |
| Бела врба | 2.752,7 |  |  |  | 50,7 | 600,6 | 408,5 | 506,2 | 761,3 | 425,4 |  | 47,9 |
| Бела топола | 3.479,4 |  |  | 2,3 | 61,1 | 5,6 | 24,1 | 985,8 | 1.13 | 1.270,5 |  | 45,7 |
| Црна топола | 108,0 |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 25,4 | 77,6 |  | 1,2 |
| I-214 | 1.329,1 |  |  |  |  | 1,7 | 24,1 | 45,9 | 1.002,6 | 254,9 |  | 16,3 |
| Брест-вез | 1.581,4 | 5,3 | 103,6 | 152,6 | 193,7 | 418,9 | 343,8 | 204,8 | 158,5 |  |  | 27,1 |
| ОМЛ | 187,0 | 0,1 | 36,0 | 63,8 | 38,9 | 14,4 | 4,4 | 3,2 | 4,1 | 22,1 |  | 3,0 |
| Пољски јасен | 12.645,9 | 0,6 | 144,5 | 218,9 | 1.192,7 | 1.323,4 | 2.704,0 | 2.880,9 | 1.604,5 | 975,7 | 1.600,8 | 184,7 |
| Лужњак | 3.141,7 |  | 2,7 | 9,2 | 36,2 | 57,0 | 74,1 | 169,4 | 613,1 | 427,2 | 1.752,7 | 25,7 |
| Копривић | 172,3 |  | 25,5 | 121,1 | 25,7 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| OTЛ | 245,3 | 0,2 | 16,1 | 28,1 | 22,6 | 22,8 | 28,9 | 38,9 | 46,2 | 41,4 |  | 4,4 |
| Амерички јасен | 1.714,4 |  | 74,0 | 366,8 | 791,9 | 326,0 | 155,7 |  |  |  |  | 29,8 |
| Јасенолики јавор | 3.602,9 |  | 671,9 | 1.262,1 | 818,3 | 373,8 | 246,9 | 229,8 |  |  |  | 86,4 |
| Клен | 1.626,4 | 5,3 | 481,5 | 70 | 273,9 | 165,6 |  |  |  |  |  | 51,0 |
| Дуд | 455,9 |  | 27,0 |  | 151,6 | 83,6 |  | 193,7 |  |  |  | 9,7 |
| 56 – СРП II степена заштите | 33.042,3 | 11,6 | 1.582,9 | 2.924,8 | 3.657,1 | 3.393,5 | 4.019,6 | 5.258,5 | 5.345,8 | 3.494,9 | 3.353,5 | 536,3 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | 209.803,4 | 29,0 | 9.175,4 | 21.084,3 | 26.956,2 | 33.492,7 | 33.535,1 | 29.774,1 | 18.530,5 | 8.126,5 | 29.099,6 | 4.132,2 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 14.322,3 | 7,8 | 926,4 | 1.190,5 | 1.384,1 | 2.808,2 | 1.433,8 | 2.453,3 | 374,9 | 1.496,2 | 2.247,1 | 278,6 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 346.954,1 | 41,8 | 14.973,0 | 36.299,8 | 101.471,6 | 79.250,5 | 34.792,8 | 23.390,5 | 16.588,4 | 16.016,8 | 24.129,1 | 13.180,1 |
| 2310 – Вис. мешовите шуме пољског јасена | 135.255,7 | 12,9 | 6.280,7 | 11.402,4 | 18.011,2 | 19.605,4 | 18.900,4 | 18.454,8 | 14.597,0 | 8.561,7 | 19.429,2 | 2.293,5 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 101.053,5 | 15,0 | 2.939,8 | 4.601,3 | 5.534,1 | 8.559,0 | 10.119,7 | 14.303,3 | 16.275,3 | 11.262,5 | 27.443,4 | 1.213,0 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 114.197,5 | 36,3 | 7.973,9 | 15.598,1 | 21.599,8 | 19.238,8 | 15.581,7 | 10.244,1 | 8.496,4 | 6.984,3 | 8.444,0 | 2.053,4 |
| 2820 – Изданачкe мешовите шуме ОТЛ | 8.968,9 | 0,2 | 265,5 | 836,8 | 883,3 | 1.239,3 | 1.487,1 | 1.701,2 | 1.756,2 | 799,3 |  | 152,4 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | 3.128,0 | 57,9 | 2.622,7 | 216,9 | 154,6 | 75,9 |  |  |  |  |  | 133,3 |
| 57 – СРП III степена заштите | 933.683,5 | 201,0 | 45.157,4 | 91.230,2 | 175.994,9 | 164.269,7 | 115.850,6 | 100.321,3 | 76.618,8 | 53.247,3 | 110.792,4 | 23.436,5 |
| Бела врба | 80.058,8 | 1,9 | 1.542,1 | 5.975,3 | 10.610,6 | 16.342,0 | 16.719,7 | 9.801,1 | 6.677,1 | 3.489,8 | 8.899,1 | 1.757,2 |
| Бела топола | 108.169,0 | 4,0 | 1.574,1 | 4.222,8 | 8.259,4 | 15.848,2 | 19.718,8 | 23.996,8 | 18.002,3 | 9.071,9 | 7.470,7 | 2.079,4 |
| Црна топола | 25.881,6 |  | 6,5 | 8,5 | 242,2 | 1.017,2 | 1.063,0 | 1.603,0 | 2.749,2 | 2.062,4 | 17.129,6 | 256,3 |
| I-214 | 182.459,1 | 0,3 | 350,1 | 6.034,1 | 33.299,9 | 43.476,3 | 26.715,1 | 21.995,4 | 14.274,0 | 14.484,6 | 21.829,3 | 3.465,4 |
| Делтоидна топола | 27.929,1 |  | 163,0 | 1.427,0 | 8.746,9 | 7.986,7 | 3.263,9 | 2.046,7 | 2.311,3 | 1.007,4 | 976,2 | 851,2 |
| Топола М1 | 113.336,3 | 0,1 | 4.495,3 | 23.151,4 | 55.616,1 | 25.810,3 | 4.162,8 | 100,4 |  |  |  | 7.983,2 |
| Орах | 41,4 |  | 1,4 | 7,8 |  |  | 9,2 |  |  | 23,0 |  | 0,7 |
| Брест-вез | 33.306,3 |  | 2.285,0 | 3.181,3 | 5.817,0 | 7.092,7 | 3.724,5 | 4.127,5 | 2.079,0 | 883,0 | 4.116,3 | 592,5 |
| ОМЛ | 2.968,0 | 11,1 | 594,5 | 708,3 | 489,5 | 348,0 | 273,1 | 189,2 | 167,9 | 186,5 |  | 46,8 |
| Пољски јасен | 110.051,1 | 7,8 | 5.596,4 | 10.503,4 | 17.876,5 | 20.26 | 16.761,2 | 14.663,6 | 10.351,0 | 5.945,1 | 8.086,0 | 2.018,8 |
| Лужњак | 111.085,3 | 8,1 | 1.381,9 | 1.550,2 | 3.173,1 | 5.788,3 | 10.237,0 | 16.602,4 | 17.564,1 | 14.376,6 | 40.403,7 | 1.223,4 |
| Цер | 1.149,2 |  |  | 51,3 | 335,1 | 564,0 | 198,8 |  |  |  |  | 17,0 |
| Копривић | 382,9 | 1,0 | 237,9 | 31,5 | 94,2 | 18,3 |  |  |  |  |  | 8,1 |
| OTЛ | 2.723,5 | 10,9 | 288,2 | 438,0 | 508,1 | 485,2 | 408,0 | 300,6 | 169,2 | 115,3 |  | 56,4 |
| Багрем | 12.593,6 | 57,9 | 4.160,2 | 2.688,2 | 3.408,0 | 1.671,5 | 607,8 |  |  |  |  | 407,1 |
| Црни орах | 13.036,6 | 31,8 | 1.751,8 | 4.023,3 | 4.545,6 | 2.182,5 | 469,6 | 28,5 | 3,6 |  |  | 269,4 |
| Амерички јасен | 41.515,8 | 5,9 | 5.175,4 | 8.991,7 | 9.707,6 | 7.649,0 | 5.980,7 | 1.869,7 | 1.324,7 | 510,4 | 300,6 | 761,7 |
| Гледичија | 224,8 |  | 27,8 | 94,2 | 102,8 |  |  |  |  |  |  | 5,4 |
| Кисело дрво | 1.287,0 | 7,9 | 515,1 | 525,9 | 160,3 | 77,9 |  |  |  |  |  | 47,2 |
| Јасенолики јавор | 52.858,9 | 34,9 | 12.404,2 | 15.044,6 | 10.152,0 | 5.816,3 | 3.805,7 | 2.178,7 | 750,1 | 1.091,4 | 1.581,0 | 1.294,5 |
| Клен | 841,4 | 4,2 | 343,8 | 272,0 | 50,2 | 126,8 | 44,4 |  |  |  |  | 24,3 |
| Дуд | 11.784,0 | 13,4 | 2.262,7 | 2.299,4 | 2.799,9 | 1.708,3 | 1.687,4 | 817,8 | 195,2 |  |  | 270,5 |
| 57 – СРП III степена заштите | 933.683,5 | 201,0 | 45.157,4 | 91.230,2 | 175.994,9 | 164.269,7 | 115.850,6 | 100.321,3 | 76.618,8 | 53.247,3 | 110.792,4 | 23.436,5 |

Табела 2.1.6.-2. Стање шума по дебљинској структури по врстама дрвећа

| Врста дрвета | свега | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 cm | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | изнад 90 |  |
|  |  | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m³ |
| Бела врба | 83.353,0 | 1,9 | 1.558,1 | 6.008,7 | 10.767,8 | 16.975,2 | 17.481,2 | 10.307,4 | 7.438,4 | 3.915,2 | 8.899,1 | 1.818,7 |
| Бела топола | 114.541,0 | 4,2 | 1.681,9 | 4.374,8 | 8.584,8 | 15.955,2 | 19.965,2 | 25.799,9 | 19.526,4 | 11.097,6 | 7.551,1 | 2.186,0 |
| Црна топола | 26.023,8 |  | 6,5 | 8,5 | 242,2 | 1.017,2 | 1.068,0 | 1.606,4 | 2.805,5 | 2.14 | 17.129,6 | 257,9 |
| И214 | 185.530,8 | 0,3 | 396,9 | 6.192,5 | 33.409,7 | 44.209,7 | 26.805,6 | 22.607,9 | 15.324,2 | 14.755,0 | 21.829,3 | 3.530,4 |
| Делтоидна топола | 27.929,1 |  | 163,0 | 1.427,0 | 8.746,9 | 7.986,7 | 3.263,9 | 2.046,7 | 2.311,3 | 1.007,4 | 976,2 | 851,2 |
| Топола М1 | 113.336,3 | 0,1 | 4.495,3 | 23.151,4 | 55.616,1 | 25.810,3 | 4.162,8 | 100,4 |  |  |  | 7.983,2 |
| Орах | 41,4 |  | 1,4 | 7,8 |  |  | 9,2 |  |  | 23,0 |  | 0,7 |
| Брест-вез | 35.800,2 | 5,3 | 2.42 | 3.439,9 | 6.034,5 | 7.554,8 | 4.125,7 | 4.584,4 | 2.388,1 | 1.131,1 | 4.116,3 | 631,9 |
| ОМЛ | 3.200,9 | 11,2 | 630,5 | 773,1 | 533,0 | 374,5 | 282,7 | 198,9 | 182,0 | 215,0 |  | 50,2 |
| Пољски јасен | 127.005,0 | 8,5 | 5.740,9 | 10.722,3 | 19.069,2 | 21.583,4 | 19.917,2 | 18.354,9 | 12.379,3 | 8.490,3 | 10.739,0 | 2.249,7 |
| Лужњак | 116.256,6 | 8,1 | 1.384,7 | 1.559,4 | 3.209,3 | 5.845,3 | 10.311,1 | 16.900,9 | 18.182,6 | 14.803,7 | 44.051,6 | 1.262,4 |
| Цер | 1.149,2 |  |  | 51,3 | 335,1 | 564,0 | 198,8 |  |  |  |  | 17,0 |
| Копривић | 556,2 | 1,0 | 264,4 | 152,6 | 119,9 | 18,3 |  |  |  |  |  | 11,4 |
| OTЛ | 3.051,9 | 11,2 | 311,7 | 472,3 | 536,5 | 511,7 | 447,2 | 366,1 | 238,6 | 156,7 |  | 62,2 |
| Багрем | 12.593,6 | 57,9 | 4.160,2 | 2.688,2 | 3.408,0 | 1.671,5 | 607,8 |  |  |  |  | 407,1 |
| Црни орах | 13.036,6 | 31,8 | 1.751,8 | 4.023,3 | 4.545,6 | 2.182,5 | 469,6 | 28,5 | 3,6 |  |  | 269,4 |
| Амерички јасен | 44.094,4 | 6,0 | 5.798,3 | 9.576,0 | 10.597,4 | 7.975,0 | 6.136,4 | 1.869,7 | 1.324,7 | 510,4 | 300,6 | 817,8 |
| Гледичија | 224,8 |  | 27,8 | 94,2 | 102,8 |  |  |  |  |  |  | 5,4 |
| Кисело дрво | 1.287,0 | 7,9 | 515,1 | 525,9 | 160,3 | 77,9 |  |  |  |  |  | 47,2 |
| Јасенолики јавор | 57.001,0 | 34,9 | 13.150,3 | 16.651,7 | 11.005,5 | 6.190,2 | 4.137,4 | 2.408,4 | 750,1 | 1.091,4 | 1.581,0 | 1.393,8 |
| Клен | 2.467,7 | 9,5 | 825,3 | 972,0 | 324,0 | 292,5 | 44,4 |  |  |  |  | 75,3 |
| Бели дуд | 12.295,6 | 13,4 | 2.289,7 | 2.299,4 | 2.951,5 | 1.847,6 | 1.687,4 | 1.011,5 | 195,2 |  |  | 281,1 |
| ГЈ : | 980.776,2 | 213,1 | 47.573,6 | 95.172,1 | 180.30 | 168.643,4 | 121.121,4 | 108.192,1 | 83.049,9 | 59.336,7 | 117.173,8 | 24.210,1 |

Табела 2.1.6.-3. Стање шума по дебљинској структури збирно за ГЈ

| За целу ГЈ | свега | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 cm | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | изнад 90 |  |
|  |  | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m³ |
| По дебљинским разредима | 980.776,2 | 213,1 | 47.573,6 | 95.172,1 | 180.30 | 168.643,4 | 121.121,4 | 108.192,1 | 83.049,9 | 59.336,7 | 117.173,8 | 24.210,1 |
| По класама дебљинских разреда | 980.776,2 | 142.985,8 |  |  | 348.943,4 |  | 488.873,9 |  |  |  |  | 24.210,1 |
|  | 100,0 | 14,6 |  |  | 35,6 |  | 49,8 |  |  |  |  |  |

Из табела 2.1.6.-1., 2.1.6.-2. и 2.1.6.-.3. је видљиво да је запремина донекле равномерно распоређена по дебљинскиим разредима и да је највеће учешће у дебљинском разреду 31 - 40 cm (18,4%).

### 2.1.7. СТАЊЕ ШУМА ПО СТАРОСТИ

Распоред површина по старости приказан је детаљно по одсецима у табели о размеру добних разреда, а овде се у табелама 2.1.7.-1., 2.1.7.-2. и 2.1.7.-3 даје преглед збирно по газдинским типовима и то по добним разредима чије ширине су усклађене са дужином опходње по појединим газдинским типовима.

За газдинске типове чија је опходња 25 до 40 година ширина добног разреда је 5 година, за газдинске типове чија је опходња 80 година ширина добног разреда је 10 година, а за газдинске типове чија је опходња већа од 80 година ширина добног разреда је 20 година. У табелама је за сваки газдински тип у засебном реду дат податак о површини, запремини и прирасту распоређеним по добним разредима.

Табела  2.1.7.-1. Стање шума по старости и по газдинским типовима и наменским целинама

Ширина добног разреда 5 година

| Газдински тип |  | СВЕГА | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  |  |  | обрасло слабо | обрасло добро |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-5 год |  | 6-10 год | 11-15 год | 16-20 год | 21-25 год | 26-30 год | 31-35 год | 36 год> |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 3,90 |  |  | 0,36 | 0,55 | 2,99 |  |  |  |  |
|  | V | 1.012,7 |  |  |  | 237,7 | 775,0 |  |  |  |  |
|  | Iv | 42,5 |  |  |  | 9,8 | 32,7 |  |  |  |  |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 49,01 |  | 15,46 |  |  | 32,81 | 0,16 | 0,58 |  |  |
|  | V | 1.76 |  |  |  |  | 1.455,3 | 37,5 | 267,2 |  |  |
|  | Iv | 49,3 |  |  |  |  | 43,6 | 1,0 | 4,7 |  |  |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | P | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – Производно заштитне шуме | P | 54,03 |  | 15,46 | 1,48 | 0,55 | 35,80 | 0,16 | 0,58 |  |  |
|  | V | 2.772,7 |  |  |  | 237,7 | 2.230,3 | 37,5 | 267,2 |  |  |
|  | Iv | 91,8 |  |  |  | 9,8 | 76,3 | 1,0 | 4,7 |  |  |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 8,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,37 |
|  | V | 5.300,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.300,3 |
|  | Iv | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |
| 55 – СРП I степена заштите | P | 8,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,37 |
|  | V | 5.300,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.300,3 |
|  | Iv | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 24,38 |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  | 18,10 |
|  | V | 7.742,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.742,4 |
|  | Iv | 107,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,9 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | P | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
|  | V | 365,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,1 |
|  | Iv | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 32,13 |  | 28,09 |  |  |  |  |  |  | 4,04 |
|  | V | 1.621,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.621,1 |
|  | Iv | 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6 |
| 56 – СРП II степена заштите | P | 57,48 |  | 34,37 |  |  |  |  |  |  | 23,11 |
|  | V | 9.728,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.728,6 |
|  | Iv | 133,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,6 |
| 1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 699,20 | 4,24 | 46,71 | 13,09 | 52.73 | 13.44 | 29.91 | 57.25 | 22.41 | 459.42 |
|  | V | 209.803,5 |  |  | 547,8 | 5,899.2 | 2,578.6 | 6,836.6 | 18,347.6 | 6,768.1 | 168,825.6 |
|  | Iv | 4.132,2 |  |  | 38,0 | 252.3 | 79.0 | 220.5 | 387.1 | 157.8 | 2,997.5 |
| 1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ | P | 34,28 |  |  |  | 0.42 | 4.42 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 24.87 |
|  | V | 14.322,3 |  |  |  | 74.1 | 1,133.3 | 0.0 | 2,711.4 | 0.0 | 10,403.5 |
|  | Iv | 278,6 |  |  |  | 3.1 | 35.5 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 151.3 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 1.620,86 | 1,73 | 426,20 | 162,89 | 222.74 | 167.96 | 238.42 | 121.15 | 38.01 | 241.76 |
|  | V | 346.954,3 |  |  | 2.967,4 | 28,499.5 | 41,958.4 | 83,690.3 | 45,672.3 | 17,428.4 | 126,738.0 |
|  | Iv | 13.180,2 |  |  | 498,9 | 2,710.7 | 2,648.0 | 3,649.5 | 1,284.9 | 359.0 | 2,029.2 |
| 2920 – Изданачкe мешовите шуме багрема | P | 29,88 |  |  |  | 26.59 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
|  | V | 3.128,0 |  |  |  | 2,537.6 | 358.1 | 0.0 | 0.0 | 232.3 | 0.0 |
|  | Iv | 133,3 |  |  |  | 117.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 57 – СРП III степена заштите | P | 2.384,22 | 5,97 | 472,91 | 175,98 | 302.48 | 187.63 | 268.33 | 182.97 | 61.90 | 726.05 |
|  | V | 574.208,1 |  |  | 3.515,2 | 37,010.4 | 46,028.4 | 90,526.9 | 66,731.3 | 24,428.8 | 305,967.1 |
|  | Iv | 17.724,3 |  |  | 536,9 | 3,083.4 | 2,773.5 | 3,870.0 | 1,760.7 | 521.8 | 5,178.0 |

Табела 2.1.7.-2. Стање шума по старости и по газдинским типовима и наменским целинама

Ширина добног разреда 10 година

| Газдински тип |  | СВЕГА | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  |  |  | обрасло слабо | обрасло добро |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-10 год |  | 11-20 год | 21-30 год | 31-40 год | 41-50 год | 51-60 год | 61-70 год | 71 год> |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 1,18 |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ | P | 13,11 |  |  |  | 13,11 |  |  |  |  |  |
|  | V | 1.677,1 |  |  |  | 1.677,1 |  |  |  |  |  |
|  | Iv | 44,8 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |  |  |
| 12 – Производно заштитне шуме | P | 14,29 |  |  | 1,18 | 13,11 |  |  |  |  |  |
|  | V | 1.677,1 |  |  |  | 1.677,1 |  |  |  |  |  |
|  | Iv | 44,8 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |  |  |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | P | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |
|  | V | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
|  | Iv | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,6 |
| 55– СРП I степена заштите | P | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |
|  | V | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
|  | Iv | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,6 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | P | 34,17 |  |  |  |  |  |  | 24,95 |  | 9,22 |
|  | V | 14.099,4 |  |  |  |  |  |  | 6.980,9 |  | 7.118,5 |
|  | Iv | 216,0 |  |  |  |  |  |  | 125,5 |  | 90,5 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 31,80 |  |  |  |  | 26,47 |  | 5,33 |  |  |
|  | V | 5.698,1 |  |  |  |  | 4.149,3 |  | 1.548,8 |  |  |
|  | Iv | 131,6 |  |  |  |  | 104,6 |  | 27,0 |  |  |
| 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ | P | 5,15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5,15 |
|  | V | 1.739,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.739,2 |
|  | Iv | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,7 |
| 56 – СРП II степена заштите | P | 71,12 |  |  |  |  | 26,47 |  | 30,28 |  | 14,37 |
|  | V | 21.536,7 |  |  |  |  | 4.149,3 |  | 8.529,7 |  | 8.857,7 |
|  | Iv | 381,3 |  |  |  |  | 104,6 |  | 152,5 |  | 124,2 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | P | 417,13 |  | 11,99 | 29,90 | 5,70 | 21,21 | 80,33 | 71,70 | 54,73 | 141,57 |
|  | V | 135.255,8 |  |  | 4.287,8 | 660,2 | 5.096,7 | 26.710,5 | 21.337,3 | 21.383,2 | 55.780,1 |
|  | Iv | 2.293,5 |  |  | 128,2 | 23,1 | 106,7 | 453,5 | 35 | 382,0 | 85 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 510,22 |  |  | 8,42 | 26,27 | 120,82 | 85,97 | 95,34 | 66,96 | 106,44 |
|  | V | 114.197,5 |  |  | 1.020,1 | 4.306,0 | 28.789,7 | 19.748,1 | 17.382,3 | 18.060,4 | 24.890,9 |
|  | Iv | 2.053,5 |  |  | 33,5 | 104,2 | 531,4 | 315,8 | 319,6 | 276,3 | 472,7 |
| 2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ | P | 24,34 |  |  |  | 1,32 | 8,56 | 7,28 | 1,02 |  | 6,16 |
|  | V | 8.969,0 |  |  |  | 162,0 | 3.138,5 | 3.284,3 | 330,3 |  | 2.053,9 |
|  | Iv | 152,4 |  |  |  | 4,3 | 54,9 | 51,4 | 7,3 |  | 34,5 |
| 57 – СРП III степена заштите | P | 951,69 |  | 11,99 | 38,32 | 33,29 | 150,59 | 173,58 | 168,06 | 121,69 | 254,17 |
|  | V | 258.422,3 |  |  | 5.307,9 | 5.128,2 | 37.024,9 | 49.742,9 | 39.049,9 | 39.443,6 | 82.724,9 |
|  | Iv | 4.499,4 |  |  | 161,7 | 131,6 | 693,0 | 820,7 | 676,9 | 658,3 | 1.357,2 |

Табела 2.1.7.-3. Стање шума по старости и по газдинским типовима и наменским целинама

Ширина добног разреда 20 година

| Газдински тип |  | СВЕГА | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  |  |  | обрасло слабо | обрасло добро |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-20 год |  | 21-40 год | 41-60 год | 61-80 год | 81-100 год | 101-120 год | 121-140 год | 141 год> |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | P | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |
|  | V | 2.350,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350,3 |
|  | Iv | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |
| 55 – СРП I степена заштите | P | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |
|  | V | 2.350,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350,3 |
|  | Iv | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | P | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 | 4,25 |
|  | V | 1.776,9 |  |  |  |  |  |  |  | 584,5 | 1.192,4 |
|  | Iv | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 13,6 |
| 56 – СРП II степена заштите | P | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 | 4,25 |
|  | V | 1.776,9 |  |  |  |  |  |  |  | 584,5 | 1.192,4 |
|  | Iv | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 13,6 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | P | 315,94 |  | 66,68 | 5,63 | 5,69 | 0,49 | 10,78 | 58,53 | 23,93 | 144,21 |
|  | V | 101.053,6 |  | 1.242,5 | 776,9 | 1.564,5 | 102,8 | 3.120,5 | 23.202,8 | 9.073,4 | 61.970,2 |
|  | Iv | 1.213,0 |  | 43,1 | 18,5 | 25,1 | 1,3 | 45,6 | 326,8 | 105,2 | 647,4 |
| 57 – СРП III степена заштите | P | 315,94 |  | 66,68 | 5,63 | 5,69 | 0,49 | 10,78 | 58,53 | 23,93 | 144,21 |
|  | V | 101.053,6 |  | 1.242,5 | 776,9 | 1.564,5 | 102,8 | 3.120,5 | 23.202,8 | 9.073,4 | 61.970,2 |
|  | Iv | 1.213,0 |  | 43,1 | 18,5 | 25,1 | 1,3 | 45,6 | 326,8 | 105,2 | 647,4 |

### 2.1.8. СТАЊЕ КУЛТУРА И ВЕШТАЧКИ ПОДИГНУТИХ САСТОЈИНА

Табела 2.1.8. Стање култура и вештачки подигнутих састојина

| Газдински тип | Површина ( P ) |  | Запремина ( V ) |  |  | Текући запремински прираст ( Iv ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | Iv / V *100 |
| 1110 – Високе шуме ОМЛ | 329,74 | 13,4 | 73.933,4 | 13,9 | 224,2 | 1.681,7 | 1 | 6,4 | 2,3 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1.702,00 | 68,9 | 350.335,3 | 66,1 | 205,8 | 13.250,1 | 78,6 | 8,4 | 3,8 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 169,35 | 6,9 | 51.165,8 | 9,7 | 302,1 | 891,8 | 5,3 | 5,0 | 1,7 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 146,23 | 5,9 | 28.958,0 | 5,5 | 198,0 | 439,3 | 2,6 | 3,6 | 1,5 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 121,80 | 4,9 | 25.685,6 | 4,8 | 210,9 | 589,0 | 3,5 | 5,5 | 2,3 |
| Вештачки подигнуте састојине |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  | 2.469,12 | 63,8 | 530.078,1 | 54,0 | 214,7 | 16.851,9 | 69,6 | 7,2 | 3,2 |
| 1110 – Високе шуме ОМЛ | 329,26 | 15,4 | 73.859,0 | 17,2 | 224,3 | 1.680,8 | 11,1 | 5,1 | 2,3 |
| 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе | 1.702,00 | 79,7 | 350.335,3 | 81,4 | 205,8 | 13.250,1 | 87,6 | 7,8 | 3,8 |
| 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена | 40,35 | 1,9 | 4.135,8 | 1,0 | 102,5 | 123,5 | 0,8 | 3,1 | 3,0 |
| 2410 – Високе мешовите шуме лужњака | 56,21 | 2,6 | 1.242,5 | 0,3 | 22,1 | 43,1 | 0,3 | 0,8 | 3,5 |
| 2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ | 8,42 | 0,4 | 1.020,1 | 0,2 | 121,2 | 33,5 | 0,2 | 4,0 | 3,3 |
| Културе |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  | 2.136,24 | 55,2 | 430.592,7 | 43,9 | 201,6 | 15.131,0 | 62,5 | 7,1 | 3,5 |
| Укупно | 3.871,91 | 100,0 | 980.776,2 | 100,0 | 253,3 | 24.210,1 | 100,0 | 6,3 | 2,5 |

Од укупне површине вештачки подигнутих састојина, у културе су сврстане све састојине вештачки подигнутих тврдих лишћара старости до 20 година и вештачки подигнуте састојине меких лишћара.

Вештачки подигнутих састојина има 63,8% обрасле површине ове газдинске јединице. У њима је 54,0% укупне запремине и 69,6% укупног запреминског прираста.

Култура има 55,2% обрасле површине ове газдинске јединице, са учешћем у запремини газдинске јединице од 43,9% и 62,5% укупног запреминског прираста.

### 2.1.9. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ И УГРОЖЕНОСТ ШУМА ОД ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Здравствено стање састојина ове газдинске јединице се може оценити задовољавајућим. Ова оцена произилази из стања да је у састојинама присутно минимално сушење доминантних и кодоминантних стабала. Ово сушење за сада није узело већег маха, већ се појављује појединачно и местимично.

Присуство осталих фитопатолошких и ентомолошких напада није таквог интензитета да би представљало опасност по састојине у газдинској јединици „Моношторске шуме“.

Све поменуте могуће узрочнике болести и лошег здраственог стања, могуће је елиминисати правовременим извођењем предвиђених и планираних шумско културних радова у наредном уређајном раздобљу.

Приликом прикупљања таксационих података за израду Основе газдовања шумама констатовано је да је здравствено стање ових састојина добро што се односи и на формиране састојине тврдих лишћара.

Што се тиче фитопатолошких и ентомолошких обољења, у прошлом уређајном раздобљу није било каламитета.

У старим састојинама, ради спречавања ширења обољења, вршена је, по потреби, санитарна сеча. Један од разлога доброг здравственог стања је и вођење рачуна о успостављању шумског реда након сече.

Штете од дивљачи су присутне. Спречавање штета се врши претежно ограђивањем младих култура скупним оградама, а у мањој мери постављањем индивидуалне заштите на саднице. Штете се јављају у случајевима када дође до пробијања ограде и то најчешће у време рике јелена.

Угроженост састојина ове газдинске јединице од човека је присутна у малој мери, као резултат сталне и добро организоване чуварске службе.

Угрожености од стоке нема.

Што се тиче угрожености састојина ове газдинске јединице од пожара, може се констатовати да су састојине храста лужњака и цера сврстане у IV степен угрожености, састојине осталих лишћара (сем лужњака и цера) у V степен угрожености, док су необрасле површине сврстане у VI степен угрожености од пожара.

Од осталих штетних утицаја важно је напоменути ветар, снег и лед који могу довести до оштећења стабала на различите начине. Старија стабла цера и храста лужњака могу бити изложена негативном дејству јаких ветрова, а потом тако оштећена могу бити извор ширења осталих обољења. Млађе састојине свих врста су угрожене од снега и леда.

### 2.1.10. СТАЊЕ НЕОБРАСЛИХ ПОВРШИНА

Необрасла површина чини 22,3 % укупне површине газдинске јединице „Моношторске шуме“.

Структура необраслих површина је приказана у табели 2.1.10.

Табела 2.1.10. Стање необраслих површина у поседу

| Врста земљишта | P (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| Шумско земљиште | 437,23 | 39,3 |
| Неплодна површина | 260,70 | 23,4 |
| Земљиште за остале сврхе | 414,22 | 37,2 |
| УКУПНО | 1.112,15 | 100,0 |

У категорију шумско земљиште (437,23 ha) спадају земљишта која се по свом потенцијалу могу привести шумској култури.

У категорију – неплодне површине (260,70 ha) – спадају баре, забарена земљишта, канали и трстици.

У земљиште за остале сврхе (414,22 ha) су сврстане категорије земљишта као што су: пут, просека, зграде и други објекти, радилиште, далековод, спортско игралиште, депонија, њива, ливада, хранилиште и ремизе.

### 2.1.11. СТАЊЕ СЕМЕНСКЕ И РАСАДНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

На територији газдинске јединице „Моношторске шуме“ нема регистрованих семенских објеката. Унутар газдинске јединице налази се расадник Шмагуц површине 22,45 ha, регистрован од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде под бројем 322-05-273/2006-10. У расаднику се производе саднице тополе (Populus x euramericana, Р.deltoides, Р.nigra и Р.alba), врбе (Salix аlba), пољског јасена (Fraxinus angustifolia), храста лужњака (Quercus robur) и багрема (Robinia pseudoacacia). Расадник је опремљен заливним системом и неопходном механизацијом.

### 2.1.12. СТАЊЕ ФОНДА ДИВЉАЧИ

Газдинска јединица „Моношторске“ простире се већим делом, површине 4.895,15 ha у оквиру ловишта „Козара” (одељења 1-77) док се преостали, знатно мањи део површине 88,91 ha (одељење 78), налази у оквиру ловишта „Западна Бачка” којим газдује ловачко удружење „Западна Бачка” Сомбор.

Укупна површина ловишта „Козара” износи 11.507,63 ha од чега је 10.682,02 ha ловнопродуктивних и 825,61 ha ловнонепродуктивних површина.

Ловиште „Козара” је установљено Решењем Покрајинског секретара за пољопривреду, шумарство и водопривреду објављеном у Службеном листу АПВ бр.1/2012 од 25.01.2012. године а додељено је на газдовање Јавном предузећу за газдовање шумама „Војводинашуме” Решењем Покрајинског секретаријата пољопривреде, шумарства и водопривреде број 104-324-122/2012-05 од 24. јануара 2012. године.

За ловиште „Козара“ израђена је ловна основа за период важења 01.04.2022. – 31.03.2032. године.

Ловиште „Западна бачка“ је установљено на основу Решења бр. 104-324-226/2012-05-3 од 20.04.2016. године, дато на газдовање на основу решења бр. 104-324-226/2012-05-1 од 10.04.2012. године. Ловиште „Западна Бачка“ се налази на територији Општине Сомбор и обухвата КО Риђица, КО Растина, КО Гаково, КО Бачки Брег, КО Колут, КО Бездан и КО Бачки Моноштор. Укупна површина ловишта „Западна Бачка“ износи 31.954,38 ha и припада Севернобачком ловном подручју.

С обзиром да ловишта обухватају много веће површине од оне на којој се простирe газдинскa јединицa, са разноврснијим културама чији распоред и структура веома утичу на бројно стање дивљачи, није могуће дати прецизнији податак о стању дивљачи у овој газдинској јединици.

Детаљни подаци о капацитетима и бројном стању дивљачи, као и плановима одстрела приказују се у ловним основама за поједина ловишта.

Део ловишта „Западна бачка” налази се ван граница Специјалног резeрвата природе – 88,91 ha.

Део ловишта „Козара” обухваћен је СРП I, II и III степена заштите – 4.895,15 ha.

Специјални резерват природе I степена заштите у оквиру ловишта има 30,91 ha и на тој површини је забрањено коришћење природних богатстава и искључени су сви други облици коришћења простора и активности осим научних истраживања и контролисане едукације.

СРП II степена заштите у ловишту „Козара” је површине 236,75 ha. У овом делу ловишта постоје нека ограничења при газдовању са дивљачи:

- забрањено је уношење алохтоних врста животиња,

- није дозвољено узнемиравање птица у репродуктивном периоду,

- забрањено је преграђивање миграторних стаза…

Део ловишта „Козара” – 4.627,49 ha се простире на површини на којој је СРП III степена заштите. У овом делу ловишта редовно се газдује са дивљачи с тим да је забрањено коришћење животињских врста заштићених као природне реткости.

Од ловних објеката на територији ове газдинске јединице постоји већи број чека, хранилишта, солишта и појилишта.

Бројно стање дивљачи на дан 31.03.2025. је следеће:

| Назив дивљачи | Бројно стање |
| --- | --- |
| Јелен | 499 |
| Кошута | 540 |
| Теле | 168 |
| Укупно | 1207 |
| Вепар | 169 |
| Крмача | 228 |
| Назиме | 330 |
| Укупно | 727 |
| Срндаћ | 44 |
| Срна | 58 |
| Лане | 28 |
| Укупно | 130 |

Ловна фауна у ловиштима, на основу Закона о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр. 18/10) сврстана је у две категорије: трајно заштићене врсте и ловостајем заштићене врсте.

А. Трајно заштићене врсте

Длакава дивљач: видра (Lutra lutra), хермелин (Mustela erminea), степски твор (Mustela erminea) и ласица (Mustela nivalis).

Перната дивљач: сове (Tytonidae; Strigidae), соколови (Falco sp.), орлови (Aquila sp.), јастребови (осим кокошара), црна рода (Ciconia nigra), бела рода (Ciconia ciconia), лабудови (Cygnus сп.), чапље (осим сиве), еје (Circus sp.), луње (Milvus sp.), шљуке сабљарке (Recurvirostra avosetta), кукавице (Cuculus sp.), златовране (Coracias sp.), водомар (Alcedo athis), пупавци (Upupa sp.), дивље гуске (осим лисасте и глоговњаче), шљуке (осим шумске), детлићи (Dendrocopos sp.) и птице певачице (осим гачаца, сиве вране, креје и свраке).

Б. Ловостајем заштићене врсте дивљачи

Крупна длакава дивљач: европски јелен (Cervus elaphus), срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa).

Ситна длакава дивљач: шакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes), дивља мачка (Felis silvestris), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), зец (Lepus europaeus), сиви пух (Glis glis), ондатра (Ondatra zibethica), веверица (Sciurus vulgaris), ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides) и нутрија (Myocastor coypus).

Ситна  перната дивљач: дивља патка кржуља (Anas crecca), дивља патка звиждара (Anas penelope), дивља патка глувара (Anas platyrhynchos), дивља патка пупчаница (Anas querquedula), дивља патка риђоглава (Aythya fuligula), дивља гуска лисаста (Anser albifrons), дивља гуска глоговњача (Anser fabalis), шумска шљука (Scolopax rusticola), дивљи голуб (Columba palumbus), гугутка (Streptopelia decaocto), грлица (Streptopelia turtur), препелица (Coturnix coturnix), пољска јаребица (Perdix perdix), фазан (Phasianus sp.), црна лиска (Fulica atra), сојка (Garrulus glandarius), барска кокица (Galilinula chloropus), гачац (Corvus frugilegus), велики корморан (Phalacrocorax carbo), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), сива чапља (Ardea cinerea).

### 2.1.13. СТАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ

Од укупне површине газдинске јединице од 4.984,06 ha, 4.895,15 ha је обухваћено специјалним резерватом природе „Горње Подунавље“.

СРП „Горње Подунавље“ је проглашен 2001. године, Уредбом о заштити специјалног резервата природе Горње Подунавље бр. 353-5996/2001 од 10.07.2001. године. Установљен је тростепени режим заштите.

Преглед одељења и одсека обухваћених I, II и III степеном заштите дат је у наредној табели.

|  | Одељење / одсек | Површина (ha) |
| --- | --- | --- |
| I степен | 49/a,b,c,d,1,2,4,5,6 52/1,2 53/5 | 30,91 |
| II степен | 16/a,b,c,d,e,f,g,h,i,1-11 17/p,1,2,4 46/b,c,d,h 55/a 56/a,b,i,j,k,1-9 57/a,b,c,d,e,1-18 58/5,7 61/1,2 | 236,75 |
| III степен | 1/a-k,1-16 2/a-h,1-8 3/a-h,1-6 4/a-l,1-14 5/a-l,1-9 6/a-g,1-13 7/a-e,1-9 8/a-f,1-11 9/a-p,1-24 10/a-i,1-10 11/a-q,1-6 12/a-h,1-10 13/a-e,1-16 14/a-m,1-14 15/a-k,1-9 17/a-o,3,5-10 18/a-o,1-15 19/a-o,1-16 20/a-i,1-11 21/a-j,1-14 22/a-k,1-5 23/a-h,1-9 24/a-i,1-14 25/a-k,1-7 26/a-j,1-11 27/a-h,1-13 28/a-o,1-12 29/a-m,1-8 30/a-g,1-8 31/a-f,1-9 32/a-m.1-14 33/a-p,1-17 34/a-n,1-7 35/a-h,1-3 36/a-d,1-4 37/a-c,1 38/a-d,1-2 39/a-n,1-6 40/a-o,1-12 41/a-i,1-6 42/a-e,1-9 43/a-j,1-8 44/a-j,1-5 45/a-n,1-13 46/a,e,f,g,1-3 47/a-h,1-17 48/a-p,1-9 49/e-h,3,7,8 50/a-c,1-9 51/a-e,1-13 52/a-g,3-13 53/a-p,1-4,6-24 54/a-f,1-10 55/b-f,1 56/c-h,1-9 58/a-e,1-4,6,8-13 59/a-j,1-9 60/a-d,1-2 61/a-p,3-13 62/a-l,1-9 63/a-o,1-4 64/a-e,1-2 65/a-f,1-7 66/a-s,1-23 67/a-j,1-10 68/a-j,1-7 69/a-k,1-14 70/a-p,1-12 71/a-k,1-10 72/a-e,1-5 73/a-i,1-10 74/a-f,1-8 75/a-k,1-18 76/a-e,1-7 77/a-d,1-5 | 4.627,49 |
| Укупно: |  | 4.895,15 |

### 2.1.14. СТАЊЕ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Подручје на коме се простире газдинска јединица има добро развијену путну мрежу. Кроз већи део газдинске јединице њеним рубним делом уз Дунав протеже се одбрамбени насип. Унутрашњи транспорт се врши тврдим и меким шумским путевима.

При анализи саобраћајних прилика у овој газдинској јединици неопходно је сагледати:

- – отвореност у односу на потрошачке центре и прерађивачке капацитете, као и доступност комплекса у циљу реализације планова газдовања:

- – унутрашњу отвореност шумског комплекса мрежом шумских путева.

Ад. 1. – Ова газдинска јединица је отворена, имајући у виду да се ради о неколико комплекса до којих постоје регионални и локални путеви.

Ад. 2. – Унутар ове газдинске јединице има и тврдих камионских путева у дужини од 16.500 m. Просеке су меки, летњи путеви који се користе при извозу до тврдог камионског пута. Проблеми у извозу настају у време кишних периода и у време високих подземних вода када такви путеви постају непроходни.

На основу свега изнетог може се закључити  да су саобраћајне прилике у овој газдинској јединици повољне.

## 2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

### 2.2.1. ПРОМЕНА СТАЊА ШУМА

### 2.2.1.1. Промена шумског фонда по површини

Следећа табела даје табеларни приказ разлике површина по категоријама земљишта у односу на претходно уређивање.

Табела 2.2.1.1 Промена шумског фонда по површини

| Година |  | Укупна површина | Шума | Шумске културе | Шумско земљиште | Неплодно | Остало земљиште | Туђе земљиште | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | ha | ha | ha | ha |  |  |
| 2016 |  | 4.853,91 | 1.502,51 | 2.307,37 | 310,55 | 374,94 | 358,54 |  |  |
| 2025 |  | 4.984,06 | 1.737,10 | 2.134,81 | 437,23 | 260,70 | 414,22 |  |  |
| Разлика |  | 130,15 | 234,59 |  | 126,68 |  | 55,68 |  |  |
|  |  |  |  | 172,56 |  | 114,24 |  |  |  |

Разлика површина ове и претходне основе газдовања шумама износи 130,15 ha. Ово повећање површине највећим делом проистиче из чињенице да је у овом уређајном периоду у састав газдинске јединице ушао велики број новододељених парцела закључком Владе Републике Србије рој: 464-8749/2016 од 29.09.2016. године. Сем наведеног, основом газдовања шумама су обухваћене и парцеле у 65., 66., 67. и 68. одељењу, на обали канала ДТД, на којима ЈП“Војводинашуме“ није имало право коришћења приликом израде претходне основе газдовања шумама 2014. године.

### 2.2.1.2. Промена шумског фонда по запремини

У наредној табели је приказана разлика запремине и запреминског прираста у односу на претходно уређивање.

Табела 2.2.1.2. Промена шумског фонда по запремини

| Врста дрвећа | Укупна запремина 2016. г. | Текући з. прираст 2016. г. | Остварени принос за 10 г. | Очекивана запремина 2025.г. | Остварена запремина 2025 г. | Разлика запремина (Оств.-Оч.) | Разлика запремина (2025-2016) | Текући з. прираст 2025. г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ |
| Бела врба | 53.101,5 | 1.258,4 | 9.896,4 | 58.590,5 | 83.353,0 | 24.762,5 | 30.251,5 | 1.818,7 |
| Бела топола | 86.503,7 | 1.997,9 | 9.822,1 | 97.600,9 | 114.541,0 | 16.940,1 | 28.037,3 | 2.186,0 |
| Црна топола | 12.251,0 | 245,5 | 29,6 | 14.738,2 | 26.023,8 | 11.285,6 | 13.772,8 | 257,9 |
| Робуста | 7.901,9 | 79,0 |  | 8.296,9 |  | -8.296,9 | -7.901,9 |  |
| I-214 | 397.354,3 | 14.826,1 | 342.014,8 | 147.122,2 | 185.530,8 | 38.408,6 | -211.823,5 | 3.530,4 |
| Делтоидна топола | 26.491,4 | 1.009,9 |  | 35.797,0 | 27.929,1 | -7.868,0 | 1.437,7 | 851,2 |
| Топола М1 | 37.300,4 | 4.942,7 |  | 101.929,8 | 113.336,3 | 11.406,5 | 76.035,9 | 7.983,2 |
| Орах |  |  |  | 3,7 | 41,4 | 37,7 | 41,4 | 0,7 |
| Вез | 5.006,3 | 38,2 | 105,0 | 8.251,6 | 35.800,2 | 27.548,6 | 30.793,9 | 631,9 |
| ОМЛ | 45.948,8 | 2.266,6 | 4.892,2 | 52.640,5 | 3.200,9 | -49.439,6 | -42.747,9 | 50,2 |
| Пољски јасен | 85.709,4 | 1.335,4 | 7.977,3 | 95.657,6 | 127.005,0 | 31.347,4 | 41.295,6 | 2.249,7 |
| Лужњак | 76.678,6 | 1.024,0 | 4.503,2 | 83.607,4 | 116.256,6 | 32.649,2 | 39.578,0 | 1.262,4 |
| Цер | 1.819,3 | 9,1 | 32,6 | 1.917,3 | 1.149,2 | -768,1 | -670,1 | 17,0 |
| Копривић |  |  |  | 57,1 | 556,2 | 499,1 | 556,2 | 11,4 |
| ОТЛ | 90.656,3 | 1.238,4 | 8.347,8 | 88.811,4 | 3.051,9 | -85.759,5 | -87.604,4 | 62,2 |
| Багрем | 6.257,2 | 206,1 | 437,1 | 8.886,3 | 12.593,6 | 3.707,3 | 6.336,4 | 407,1 |
| Црни орах | 13.008,8 | 375,4 | 535,2 | 15.697,6 | 13.036,6 | -2.661,0 | 27,8 | 269,4 |
| Амерички јасен | 45.820,8 | 496,0 | 2.688,0 | 49.702,0 | 44.094,4 | -5.607,6 | -1.726,4 | 817,8 |
| Гледичија |  |  |  | 27,1 | 224,8 | 197,7 | 224,8 | 5,4 |
| Кисело дрво |  |  |  | 236,2 | 1.287,0 | 1.050,8 | 1.287,0 | 47,2 |
| Јасенолики јавор |  |  |  | 6.969,1 | 57.001,0 | 50.031,9 | 57.001,0 | 1.393,8 |
| Клен |  |  |  | 376,6 | 2.467,7 | 2.091,1 | 2.467,7 | 75,3 |
| Бели дуд |  |  |  | 1.405,4 | 12.295,6 | 10.890,3 | 12.295,6 | 281,1 |
| Укупно | 991.809,7 | 31.348,7 | 391.281,3 | 878.322,5 | 980.776,1 | 102.453,6 | -11.033,6 | 24.210,1 |

Очекивана запремина је добијена по формули: Запремина 2016.год. – остварени принос + текући запремински прираст 2016.год. x 5 + текући запремински прираст 2025.год. x 5.

Из претходне табеле се види да је остварена запремина већа од очекиване за 102.453,6 m³ (11,7%).

### 2.2.2. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

### 2.2.2.1. Планирани и остварени радови на обнови, гајењу и заштити шума

У следећој табели приказан је однос планираних и остварених радова на обнови, гајењу и заштити шума у протеклом уређајном раздобљу:

Табела 2.2.2.1.-1. – Досадашњи планирани и остварени радови на обнови, гајењу и заштити шума

| Шифра – Врста рада | Планирано | Остварено | Разлика (остварено-планирано) | Проценат остварења |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | % |
| 101 – припрема за пошумљавање меких лишћара | 350,24 | 93,42 | -256,82 | 26,7 |
| 102 – припрема за пошумљавање тврдих лишћара | 46,27 |  | -46,27 |  |
| 214 – размеравање и обележавање | 831,98 | 484,76 | -347,22 | 58,3 |
| 218 – бушење рупа машински (плитка садња) | 368,42 | 2.911,42 | 2543 | 790,2 |
| 219 – бушење рупа машински (дубока садња) | 463,56 | 167,16 | -296,4 | 36,1 |
| 222 – комплетна припрема за пошумљавање | 463,56 |  | -463,56 |  |
| 315 – вештачко пошумљавање сетвом под плуг | 28,09 | 6,48 | -21,61 | 23,1 |
| 317 – вештачко пошумљавање садњом | 18,18 | 366,85 | 348,67 | 2017,9 |
| 318 – вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 310,75 | 253,34 | -57,41 | 81,5 |
| 319 – вештачко пошумљавање тополом дубоком садњом | 463,56 | 149,80 | -313,76 | 32,3 |
| 320 – вештачко пошумљавање врбом | 39,49 | 40,91 | 1,42 | 103,6 |
| 333 – попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 5,62 |  | -5,62 |  |
| 414 – попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 73,80 | 5,21 | -68,59 | 7,1 |
| 415 – попуњавање вештачки подигнутих плантажа | 92,59 | 54,54 | -38,05 | 58,9 |
| 510 – осветљавање подмлатка | 168,54 | 38,96 | -129,58 | 23,1 |
| 518 – окопавање и прашење у културама | 2.495,94 | 568,37 | -1927,57 | 22,8 |
| 522 – кресање грана | 2.227,20 | 492,74 | -1734,46 | 22,1 |
| 526 – чишћење у младим природним састојинама | 30,51 |  | -30,51 |  |
| 527 – чишћење у младим културама | 98,11 |  | -98,11 |  |
| 539 – међуредна обрада тарупирањем | 1.445,22 | 2.263,66 | 818,44 | 156,6 |
| 611 – заштита шума од биљних болести | 1.943,64 | 177,92 | -1765,72 | 9,2 |
| 612 – заштита шума од ентомолошких оболења | 1.548,62 | 249,21 | -1299,41 | 16,1 |
| 614 – заштита шума од дивљачи | 86 7 | 22,77 | -837,3 | 2,6 |
| 618 – изг. и одрж. противпожарних пруга, просека и путева | 112,36 |  | -112,36 |  |
| 621 – заштита шума од глодара | 112,36 |  | -112,36 |  |
| Укупно | 14.598,68 | 8.347,52 | -4.057,20 | 57,2 |

Табела 2.2.2.1.-2. Досадашњи непланирани а остварени радови на обнови, гајењу и заштити шума

| Шифра - Врста рада | Непланирано | Остварено | Разлика (остварено-непланирано) | Проценат остварења |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | % |
| 113 – тарупирање подраста ручно |  | 42,52 |  |  |
| 114 – тарупирање подраста машински |  | 295,03 |  |  |
| 119 – иверање пањева |  | 287,69 |  |  |
| 120 – сакупљање режијског отпада |  | 334,72 |  |  |
| 126 – третирање подраста хемијским средствима |  | 7,20 |  |  |
| 213 – тањирање |  | 242,64 |  |  |
| 221 – равнање земљишта булдозером |  | 54,00 |  |  |
| 223 – орање |  | 196,13 |  |  |
| 511 – осветљавање подмлатка ручно |  | 118,01 |  |  |
| 513 – сеча избојака и уклањање корова ручно |  | 12,32 |  |  |
| 514 – сеча избојака и уклањање корова машински |  | 14,08 |  |  |
| 515 – уклањање корова ручно |  | 151,13 |  |  |
| 516 – уклањање корова машински |  | 68,91 |  |  |
| 517 – уништавање корова хербицидима |  | 33,22 |  |  |
| 519 – окопавање у плантажама топола |  | 1.942,66 |  |  |
| 520 – ђубрење у плантажама топола |  | 17,58 |  |  |
| 524 – пинцирање |  | 152,56 |  |  |
| 525 – међуредна обрада тањирањем |  | 639,09 |  |  |
| 529 – чеповање садница након садње и корекција избојака |  | 18,36 |  |  |
| 533 – прореде у изданачким шумама |  | 10,71 |  |  |
| 622 – подизање узгојних ограда |  | 451,58 |  |  |
| 623 – одржавање заштитних ограда |  | 1.122,23 |  |  |
| Укупно |  | 6.212,37 |  |  |
| Укупно (планирано + непланирано) | 14.598,68 | 14.559,88 |  | 99,7 |

Радови који су извршени са малим процентом су углавном радови за којима није било потребе или су раздужени кроз неки од других видова рада.

Укупно посматрано радови на обнови и гајењу шума су извршени у планираном делу са 57,2 % а гледајући укупно извршене радове са 99,7%.

### 2.2.2.2. Планирани и извршени радови на коришћењу шума

Однос планираних и остварених радова на коришћењу шума по газдинским класама и по врстама дрвећа био би следећи:

Табела 2.2.2.2.-1 Досадашњи радови на коришћењу шума по газдинским класама

| ГК | Планирани принос |  | Остварени принос 2016. – 2025.год. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Редовне сече |  | Главни |  | Претходни |  |  |  |  |  |
|  | Главни | Претходни | Редовни |  | Редовни |  | Случајни |  | Свега |  |
|  | ха | ха | ха | % | ха | % | ха | % | ха | % |
| 56131 |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  | 1,52 |  |
| 56151 | 2,59 |  |  |  |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 56158 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56451 | 6,43 |  | 6,43 | 100,0 |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 56453 | 36,26 |  | 36,26 | 100,0 |  |  | 0,52 |  | 0,52 |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 3,55 |  | 3,55 |  |
| 57111 |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 57121 |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  | 0,73 |  |
| 57122 | 12,35 |  |  |  |  |  | 1 6 |  | 1 6 |  |
| 57123 |  |  | 1,28 |  |  |  | 4,58 |  | 4,58 |  |
| 57124 | 5,28 |  |  |  |  |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| 57131 |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  | 3,98 |  |
| 57134 |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 1,27 |  |
| 57151 |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  | 1,16 |  |
| 57153 |  |  |  |  |  |  | 14,49 |  | 14,49 |  |
| 57158 | 5,91 |  |  |  |  |  | 10,41 |  | 10,41 |  |
| 57269 |  | 8,05 |  |  |  |  | 2,61 |  | 2,61 | 32,4 |
| 57325 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 57339 |  | 62,83 | 4 |  |  |  | 9,78 |  | 9,78 | 15,6 |
| 57340 |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  | 2,52 |  |
| 57451 | 40,57 | 8,51 | 36,27 | 89,4 | 3,11 | 36,5 | 10,96 |  | 14,07 | 165,3 |
| 57453 | 667,48 |  | 728,26 | 109,1 |  |  | 39,16 |  | 39,16 |  |
| 57455 |  | 0,81 |  |  |  |  | 26,98 |  | 26,98 | 333,1 |
| 57457 |  | 3,03 |  |  | 2,58 | 85,1 | 0,34 |  | 2,92 | 96,4 |
| 57458 |  |  |  |  |  |  | 16,06 |  | 16,06 |  |
| 57460 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 57469 |  | 25,23 |  |  | 20,25 | 80,3 | 0,25 |  | 20,50 | 81,3 |
| 57483 |  | 0,50 |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,30 | 2,6 |
| 57484 |  | 23,78 |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,30 | 5,5 |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  | 13,75 |  |
| Укупно | 778,83 | 132,74 | 808,54 | 103,8 | 25,94 | 19,5 | 180,36 |  | 206,30 | 155,4 |

Табела 2.2.2.2.-2 Досадашњи радови на коришћењу шума по врстама дрвећа у m3

| Врста дрвећа | Планирани принос |  |  | Остварени принос 2016. – 2025.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Редовне сече |  |  | Укупно |  | Главни |  |  |  |  |  | Претходни |  |  |  |  |  |
|  | Укупно | Главни | Претходни |  |  | Редовни |  | Ванредни |  | Укупно |  | Редовни |  | Случајни |  | Укупно |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| Бела врба | 8.935,7 | 8.764,7 | 171,0 | 9.896,4 | 110,8 | 8.338,8 | 95,1 |  |  | 8.338,8 | 95,1 | 163,6 | 95,7 | 1.394,0 |  | 1.557,6 | 910,9 |
| Бела топола | 7.799,5 | 7.799,5 |  | 9.822,1 | 125,9 | 7.571,1 | 97,1 |  |  | 7.571,1 | 97,1 |  |  | 2.251,0 |  | 2.251,0 |  |
| Црна топола |  |  |  | 29,6 |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 25,1 |  | 25,1 |  |
| Робуста | 8.494,6 | 8.494,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-214 | 273.957,0 | 273.957,0 |  | 342.014,8 | 124,8 | 337.235,8 | 123,1 |  |  | 337.235,8 | 123,1 | 0,7 |  | 4.778,3 |  | 4.779,0 |  |
| Делт. топола | 10.180,9 | 10.180,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вез | 636,4 |  | 636,4 | 105,0 | 16,5 | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 21,0 |  | 21,0 | 3,3 |
| ОМЛ | 5.996,6 | 4.678,7 | 1.317,9 | 4.892,2 | 81,6 | 2.718,2 | 58,1 |  |  | 2.718,2 | 58,1 |  |  | 2.174,0 |  | 2.174,0 | 165,0 |
| Пољски јасен | 6.479,0 | 6.426,9 | 52,1 | 7.977,3 | 123,1 | 5.062,9 | 78,8 |  |  | 5.062,9 | 78,8 | 22,2 | 42,6 | 2.892,2 |  | 2.914,4 | 5.593,9 |
| Лужњак | 3.040,9 | 2.895,8 | 145,1 | 4.503,2 | 148,1 | 1.279,1 | 44,2 |  |  | 1.279,1 | 44,2 | 25,4 | 17,5 | 3.198,7 |  | 3.224,1 | 2.222,0 |
| Цер |  |  |  | 32,6 |  | 16,1 |  |  |  | 16,1 |  |  |  | 16,5 |  | 16,5 |  |
| ОТЛ | 15.526,6 | 15.456,9 | 69,7 | 8.347,8 | 53,8 | 6.647,6 | 43,0 |  |  | 6.647,6 | 43,0 |  |  | 1.700,2 |  | 1.700,2 | 2.439,3 |
| Багрем | 31,4 |  | 31,4 | 437,1 | 1.392,0 | 92,3 |  |  |  | 92,3 |  |  |  | 344,8 |  | 344,8 | 1.098,1 |
| Црни орах | 988,5 |  | 988,5 | 535,2 | 54,1 | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  | 525,0 | 53,1 | 9,5 |  | 534,5 | 54,1 |
| Амерички јасен | 3.712,0 | 1.896,2 | 1.815,8 | 2.688,0 | 72,4 | 1.042,3 | 55,0 |  |  | 1.042,3 | 55,0 | 6,1 | 0,3 | 1.639,6 |  | 1.645,7 | 90,6 |
| Укупно | 345.779,1 | 340.551,1 | 5.227,8 | 391.281,3 | 113,2 | 370.093,4 | 108,7 |  |  | 370.093,4 | 108,7 | 743,0 | 14,2 | 20.444,9 |  | 21.187,9 | 405,3 |

Од планираних 345.779,0 m3 укупног приноса извршено је 391.281,3 m3, или 113,2% по запремини и 111,3 % по површини. У оквиру главног приноса планирано је 340.551,1 m3, а извршено је 370.093,4 m3, односно 108,7%. У проредним сечама је планирано 5.227,8 m3, а извршено је 21.187,9 m3 редовног и случајног претходног приноса.

### 2.2.2.3. Планирани и извршени радови на изградњи и одржавању саобраћајница

У претходном уређајном рaздобљу изграђено је неколико тврдих камионских путева (по шумским рејонима: Сига 4.700 m, Казук 1.921 m, Адица 3.550 m), укупно 10,17 km. Од радова на изградњи и одржавању саобраћајница треба споменути одржавање постојећих шумских саобраћајница тј. просека и путева. Ово подразумева редовно тањирање и тарупирање шумских просека и путева нарочито пред ловну сезону, али се може рећи да су просеке одржаване редовно и у складу са потребама и могућностима (у зависности од подземних и површинских вода).

### 2.2.2.4. Планирани и извршени радови на коришћењу других шумских потенцијала

Радови на коришћењу осталих шумских производа нису планирани нити је било коришћења осталих шумских производа.

## 2.3. ВРЕДНОСТ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА

Вредност шума и шумског земљишта за газдинску јединицу „Моношторске шуме“, вршена је на основу података запремине дрвне масе газдинске јединице, вредности младих шума која је произишла из цене коштања подизања по једном хектару као и тржишне вредности шумског земљишта.

Вредност шума и шумског земљишта као основног средства обавезна је да се процени на почетку сваке године и за сваку газдинску јединицу. Израђена процена вредности шума важећа је на дан 31.12.2025. год., а обрачуната је према јединственој методологији која се примењује у ШГ „Сомбор“, а добија се из  јединичне цене дрвне запремине на пању (цена на камионском путу умањена за трошкове сече и израде и привлачења), јединичне цене подизања младих засада по хектару и цене шумског земљишта по хектару. На основу ових вредности добијена је укупна вредност шума и шумског земљишта која износи 5.624.138.168 динара.

За вредност младих састојина су узете изданачке састојине багрема и вештачки подигнуте састојине ЕА топола, врбе, беле тополе, пољског јасена и лужњака чија је вредност 63.683.663 динара.

Табела 2.3. Вредност шума на дан 31.12.2025. године                                                               дин.

| Укупна вредност премерених састојина |  | 5.770.240.318 |
| --- | --- | --- |
| Укупна вредност младих шума пречника испод таксационе границе | + | 63.683.663 |
| Укупни трошкови коришћења шума | - | 1.227.981.923 |
| Укупна вредност земљишта | + | 1.018.196.109 |
| Свега |  | 5.624.138.168 |

# 3. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

## 3.1. УТВРЂЕНЕ ФУНКЦИЈЕ И НАМЕНА ШУМА

### 3.1.1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРИ ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОМ РЕОНИРАЊУ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА

Као сложени екосистеми шуме имају бројне и веома различите функције које су од изузетног значаја за обезбеђење трајних и актуелних друштвених потреба.

Шуме најчешће истовремено врше (или треба да врше) већи број различитих функција. Неке од њих је тешко, а некада и немогуће међусобно ускладити тако да у исто време на истом простору имају и исти значај. То намеће потребу да се при планирању газдовања утврде приоритетне функције појединих делова шумског подручја, односно шума и шумских земљишта, као и да се у складу са приоритетним и осталим могућим функцијама планирају одговарајући циљеви и мере будућег газдовања. Другим речима, поред еколошко-производног (типолошког), потребно је извршити и просторно функционално реонирање, односно реонирање површина по намени.

Иако су бројне и врло различите, основне функције шума се ипак могу сврстати у три групе (комплекса):

- група (комплекс) заштитних функција;

- група (комплекс) социјалних функција;

- група (комплекс) производних функција.

За сваку наменску целину у оквиру шумског подручја планирају се, зависно од станишних услова и стања састојина, одговарајући циљеви и мере будућег газдовања који треба да обезбеде превођење затеченог стања ка оптималном (функционалном) стању шума (и шумских станишта) у погледу учешћа и просторног распореда обраслих и необраслих површина, врста дрвећа и унутрашње изграђености састојина, дужине трајања производног процеса и др.

С обзиром на стање и функције шума Северне шумске области - Севернобачког шумског подручја, станишне услове, као и концепције и опредељења у погледу будућег развоја Шумског газдинства извршено је глобално реонирање површина по намени и формирано једанаест различитих наменских целина.

### 3.1.2. ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНА ПОВРШИНА

Брзи, савремени друштвени развој, као и технолошки прогрес, све више истичу захтеве да шуме, поред производних, истовремено остварују и еколошке и друштвене функције. C обзиром на све сложеније функције шума, због којих је неопходно планирати различите циљеве газдовања у појединим деловима шумског комплекса, намеће се потреба да се изврши просторна подела комплекса, у зависности од приоритета намене његових појединих делова.

Одељење 78  налази се у основној намени производно – заштитна шума.

Остала одељења се налазе у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ и то I, II и III степену заштите.

У оквиру газдинске јединице „Моношторске шуме“, а на основу њене укупне еколошко производне вредности, утврђеног њеног природног производног карактера, дефинисане су следеће приоритетне функције шума а на основу њих и основне намене:

Табела 3.1.2. Основне намене

| Основна намена |  |  | Површина (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обрасло | Необрасло | Укупно |
| Наменска целина 12 | - | Производно заштитна шума | 68,32 | 20,59 | 88,91 |
| Наменска целина 55 | - | СРП I степена заштите | 14,95 | 15,96 | 30,91 |
| Наменска целина 56 | - | СРП II степена заштите | 136,79 | 99,56 | 236,75 |
| Наменска целина 57 | - | СРП III степена заштите | 3.651,85 | 975,64 | 4.627,49 |
| Укупно |  |  | 3.871,91 | 1.112,15 | 4.984,06 |

### 3.1.3. ГАЗДИНСКИ ТИПОВИ

Све шуме ове газдинске јединице су разврстане у 8 газдинских типова.

Табела 3.3.1. – Шифре и називи газдинских типова

Газдински тип шуме

12 – производно заштитна шума

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ

1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе

2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ

2820 – Изданачке мешовите шуме багрема

2920 – Изданачке мешовите шуме багрема

55 – специјални резерват природе I степена

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ

2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена

2410 – Високе мешовите шуме лужњака

56 – специјални резерват природе II степена

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ

1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ

1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе

2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена

2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ

2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ

57 – специјални резерват природе III степена

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ

1120 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ

1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе

2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена

2410 – Високе мешовите шуме лужњака

2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ

2820 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ

2920 – Изданачке мешовите шуме багрема

## 3.2. ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

### 3.2.1. МОГУЋНОСТ, СТЕПЕН И ДИНАМИКА УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА И ФУНКЦИЈА ШУМА

Полазећи од дугорочних основа организације, уређења, коришћења и заштите простора који су утврђени Просторним планом Републике Србије, као један од основних циљева препознато је одрживо коришћење природних ресурса и заштита и унапређење животне средине. Сходно томе, унапређење животне средине засниваће се на рационалном коришћењу природних ресурса, повећању енергетске ефикасности, уз коришћење обновљивих извора енергије, као и развојем зелених површина у градовима, пошумљавањем и уређењем предела и другим мерама.

У основне циљеве који су претпостављени и Просторним планом РС спада и заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа и природних ресурса које треба да чине основу будућег привредног и туристичког развоја. У складу са приоритетима просторног развоја Републике Србије, биће потребно инсистирати на доследном спровођењу циљева који су истовремено и стратешког и оперативног карактера који обухватају следеће:

- унапређивање стања шума;

- повећање површина под шумом (пошумљавањем);

- задовољавање одговарајућих еколошких, економских и социјалних функција шума;

- међугенерацијска и унутаргенерацијска равноправност у односу на вишенаменско коришћење шума.

Када је у питању општи концепт заштите заштићених подручја у оквиру Севернобачког шумског подручја, треба истаћи да се исти заснива на законским основама и досадашњим искуствима у управљању овим заштићеним подручјима. Под управљањем заштићеним природним добром подразумева се развијен систем мера и активности којима се уређују сва питања од значаја за успешно планирање и спровођење мера заштите, очувања и унапређивања посебних природних вредности, рационално и планско коришћење (одрживо коришћење) природних ресурса, обезбеђивање полифункционалности уз поштовање начела очувања природних вредности и равнотеже природних екосистема. Подразумева се функционално уређивање за потребе дозвољених видова коришћења и најповољнијег развоја уз стално утврђивање и праћење стања у природи. План управљања карактерише принцип активне заштите, односно концепт интегрално-развојне заштите на коме се и заснива „одрживи развој“.  Суштински циљ је очување у што изворнијем облику природних вредности.

У области ловства и заштите дивљачи инсистира се на одрживом ловном газдовању које подразумева газдовање ресурсима популација дивљачи на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање еколошких, економских, и социјалних функција ловства одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација.

Сумирајући све претходно истакнуте чињенице и оцене код стања шума и шумских станишта за државне шуме, констатује се да исто није у потпуности задовољавајуће. Наиме, шуме и шумска станишта могу у потпуности задовољити своје функције и намене заједно са осталим захтевима уколико су оптималног стања по свим елементима своје унутрашње изграђености (састав састојина, број стабала, обраст и др.). Оптимална стања према дефинисаним функцијама и наменама представљају један трајан процес у фазама развоја састојина који се мора стално пратити, усмеравати и свесно водити. Свака утврђена функција и намена ставља одређене захтеве и потребе према шумским састојинама и њеним елементима унутрашње изграђености.

Све функције шума, условно се према значају (М. Медаревић, 1991. год.) могу сврстати у три групе:

- Еколошке (заштитне) функције,

- Производне функције,

- Социјалне функције.

Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене и друге функције.

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног), дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље, печурке, шумски плодови, смола и др.), као и производња кисеоника посебно специфичне и врло значајне функције шума.

У социјалне функције шума убрајамо: туристичко-рекреативне, образовне, научно-истраживачке, одбрамбене и друге функције.

У свакој шуми или њеном делу истовремено се остварује више функција шума које се временски и просторно преплићу и сваки од њих има мањи значај за ширу друштвену заједницу. Све ове функције шума потребно је уважити и међусобно ускладити како би се остварио максималан еколошки и економски ефекат за ширу друштвену заједницу.

Успостављање оптималног стања континуирано ће се спроводити кроз више уређајних раздобља са јасно дефинисаним обавезама, разрађеним  у просторном и временском облику. Свакако да ће се успоставити приоритети по степену хитности који се морају изводити прво за ово, а затим и за наредна уређајна раздобља.

Успешан развој Севернобачког шумског подручја, односно постепено приближавање визији његовог просторног развоја захтева достизање серије стратешких циљева, који обухватају опште циљеве и на њих наслоњене посебне циљеве при чему су циљеви специфични у односу на поједине наменске целине.

### 3.2.2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА

Општи циљеви газдовања шумама садржани су у захтевима да се шуме морају одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност, заштита и стално повећање прираста и приноса.

На основу претходног, а полазећи од природних и економских услова у којима се налазе ове шуме, од стања састојина и испољених тенденција њиховог развоја и намене, општи циљеви су

  - заштита и стабилност шумских екосистема

  - санација деградираних шумских екосистема

  - обезбеђење оптималне обраслости

  - очување трајности и повећање приноса

  - обезбеђење услова за узгој, заштиту и коришћење дивљачи

  - повећање укупне вредности шума и њених општекорисних функција и

  - увећање степена шумовитости

У односу на полифункционално коришћење, општи циљеви  се деле на:

- Заштитне

- Социјалне

- Производне

Уредбом о заштити СРП “Горње подунавље“ већи део ГЈ „Моношторске шуме“ ставља се под заштиту као природно добро при чему је општи циљ газдовања очување, заштита и унапређивање природних вредности и реткости, а пре свега сложених животних заједница барских, ливадских и шумских биотипова.

Не угрожавајући остваривање претходног циља, а обзиром на изразиту дефицитарност шума у Војводини и све веће потребе обезбеђења вишеструких функција шума, као општи циљеви газдовања у овој газдинској јединици утврђени основом за газдовање шумама за претходно уређајно раздобље, утврђују се и за наредно уређајно раздобље:

- Оптимално остваривање основне намене шума (у складу са садашњим стањем и стварним могућностима на нивоу ове газдинске јединице)

- Очување и повећање производног потенцијала станишта и укупне вредности шума уз истовремено обезбеђивање трајности приноса и производње

- Трајно унапређивање затеченог стања и превођење ка оптималнијем ради очувања и јачања заштитних функција шума

- Трајно унапређивање затеченог стања шума ради обезбеђивања што повољнијих услова за развој, узгој и заштиту многих животињских и биљних врста

### 3.2.3. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА

Посебни циљеви газдовања произилазе из општих циљева и условљени су особеностима газдинске јединице. Ови циљеви треба да се остваре у оквиру газдинског типа. Приоритетни циљ газдовања шумама у газдинској јединици „Моношторске шуме“ је обезбеђење услова за одрживи развој Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, у којем се утврђује перспективна могућност производње дрвета по количини и квалитету који не угрожава специјални резерват природе. Остваривањем наведеног приоритетног циља газдовања шумама у овој газдинској јединици истовремено се обезбеђује очување природне целине специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ и у једнакој мери омогућује се заштита и очување ретких и угрожених врста флоре и фауне и несметан узгој, заштита и коришћење дивљачи. Полазећи од ове концепције. као и напред истакнутих општих циљева, утврђују се следећи посебни циљеви

- биолошко-узгојни циљеви

- производни циљеви

- техничко-организациони циљеви

- опште корисни циљеви

### 3.2.3.1. Биолошко-узгојни циљеви

Биолошко-узгојни циљеви по свом карактеру могу бити дугорочни и краткорочни:

Дугорочни циљеви:

  - Биолошка заштита и очување биодиверзитета аутохтоних састојина

  - Увећање биолошке стабилности, ливадских и шумских екосистема извођењем мера неге

  - Увећање прирасне снаге у младим и средњедобним састојинама. интензивнијим мерама неге

  - Нега ливадских површина

и др.

Краткорочни циљеви:

- Извршити обнову зрелих састојина (газд. типови: 1110, 1120, 1210, 2310, 2410 и 2810)

- Извршити селективне прореде у састојинама у којима је то неопходно као узгојна мера (газд. типови: 1120, 2310, 2410 и 2810)

- и др.

### 3.2.3.2. Производни циљеви

У овој газдинској јединици производни циљеви су доминантног карактера. Производни циљеви се могу остваривати само уз услов да не доводе у питање остваривање заштитних и опште корисних циљева газдовања шумама и могу бити:

- Производња техничког дрвета најбољег квалитета

- Производња ситног техничког дрвета и огревног дрвета

- Производња, узгој и заштита дивљачи

Производни циљеви који се односе на производњу дрвета одређују се за све газдинске типове у којима се изводе сече обнове и проредне сече. Остали производни циљеви односе се на целу површину газдинске јединице.

Сви побројани циљеви по свом карактеру су дугорочни.

### 3.2.3.3. Техничко-организациони циљеви

Ради обезбеђења услова за остварење биолошких и уређајних циљева нужно је радити на постизању следећих техничких циљева

- постизање веће отворености газдинске јединице у складу са могућностима

- одржавање саобраћајница и других објеката

- уводити савремену, механизовану високопродуктивну технологију у свим фазама рада

- побољшати организацију рада у складу са захтевима високо механизоване технологије

- стручно оспособљавање и усавршавање кадрова

- стално радити на побољшавању услова рада и заштите на раду

- извршити концентрацију радова и средстава за њихово извођење

### 3.2.3.4. Опште корисни циљеви

У овој газдинској јединици остварују се општи корисни циљеви:

- Туристичко рекреативни

- Еколошки

- Едукативни

- Заштита и унапређење производње лековитог биља

- Очување и унапређење естетских карактеристика низијских шума

## 3.3. МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Све мере за постизање циљева газдовања шумама прописане у овој основи газдовања шумама у складу су са свим режимима заштите проглашеним на територији ове газдинске јединице.

### 3.3.1. УЗГОЈНЕ МЕРЕ

Основне мере узгојне природе за остваривање циљева газдовања шумама за газдинску јединицу „Моношторске шуме”  можемо сврстати у неколико група:

- избор система газдовања

- избор узгојног и структурног облика

- избор начина сече обнављања и коришћења

- избор врсте дрвећа

- избор начина неге

Избор система газдовања

Систем газдовања у ширем смислу подразумева скуп радњи на неговању, заштити, обнављању, коришћењу, планирању и организацији газдовања шумама.

У складу са станишним и састојинским приликама, у којима главне газдинске врсте граде једнодобне састојине са доминантним учешћем и одређеним биолошким особинама, у Севернобачком шумском подручју прописано је САСТОЈИНСКО ГАЗДОВАЊЕ чије се основне одлике састоје у следећем:

  - основна јединица којом се газдује је састојина – одсек са свим својим елементима унутрашње изграђености

  - газдовање у целини (планирање, извођење и контрола) је једноставније и лакше изводљиво

  - појам нормалног стања је јаснији, практичнији и једноставнији

  - контрола укупног газдовања (поређење по уређајним раздобљима) је једноставнија и увек лако могућа, чак и након дужег временског периода

- Избор узгојног и структурног облика

Основни узгојни облик, коме дугорочно треба тежити на укупном простору газдинске јединице је висока шума (независно од начина обнове).

Полазећи од стварних станишних прилика, састојинских прилика (затеченог стања састојина), карактеристика врста дрвећа које их граде то је висока шума настала вештачким путем – пошумљавањем након чисте сече као и задржавање састојина насталих природним путем из семена.

Потребно је водити рачуна, да се у састојинама које се налазе у окружењу I степена заштите планира обнова на сразмерно мањим површинама, односно,  обнављање у непосредном додиру са степеном заштите врши се у појасу ширине најмање једне средње састојинске висине (зреле састојине).

Избор начина сече обнављања

Од изабраних начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину (особине састојине), особина станишта и економских прилика.

Систем газдовања у шумама храста лужњака је састојинско газдовање. Начин обнављања је оплодна сеча кратког подмладног раздобља (обнављање природним путем и комбинацијом природног и вештачког начина, у случају слабог урода семена). Подмладно раздобље је до 10 година. Врста сече је оплодна сеча, кроз припремно-оплодни и завршни сек.

Нега је интензивна од ране младости (осветљавање, чишћење, селективна прореда). Продукциони циљ јесу трупци високе вредности, циљног пречника 70 и више cm, у опходњи од 120 година за храст лужњак. Додатни продукциони циљ јесте производња трупаца што равномерније ширине года (величине дебљинског прираста), што намеће потребу развоја концепта „управљања дебљинским прирастом“.

У састојинама багрема прописује се чиста сеча уз вегетативно обнављање.

У високим и изданачким састојинама беле тополе прописује се чиста сеча и вештачка обнова беле тополе или у случају добрих састојинских прилика вегетативно обнављање.

У вештачки подигнутим састојинама врбе и ЕА тополе планирана је чиста сеча и вештачко пошумљавање белом врбом и ЕА тополом.

При извођењу сеча обнављања треба се придржавати одређених ограничења у погледу интензитета, учесталости, обимности радова, времену извођења и усклађености са основним функцијама, у зависности од основне намене.

Избор врсте дрвећа

Избор врсте дрвећа је у извесној мери  ограничен законским опредељењем, да је, једна од општих мера заштите - забрана уношења алохтоних врста дрвећа.

Приликом избора врста дрвећа треба водити рачуна и о препорукама датим од стране Министарства заштите животне средине - решење о условима заштите природе - бр.004497397 2025 14850 004 001 501 100 од 01.12.2025. године, као и Покрајинског завода за заштиту природе решењем о условима заштите природе бр. 03 020-1506/2 од 08.06.2026. године да се за пошумљавање не смеју користити инвазивне врсте дрвећа.

Основне врсте дрвећа, при том, су: ЕАТ, врба, храст лужњак, пољски јасен, багрем, црни орах и друге врсте.

Избор начина неге

Избор начина неге је у највећој мери условљен затеченим стањем ових састојина (старошћу и развојном фазом, структуром, врстом дрвећа, очуваношћу и досадашњим узгојним поступком), при чему, посебно, треба водити рачуна о основној намени сваке састојине, појединачно.

Полазећи од претходних одредница основни начин неге састојина у ГЈ „Моношторске шуме“ биће:

−	нега обновљених састојина (окопавање, међуредно тарупирање или тањирање)

−	чишћење у младим природним састојинама и културама

−	прореда у срењодобним и дозревајућим састојинама и

−	санитарно узгојне сече у евентуално сушењем угроженим састојинама

### 3.3.2. УРЕЂАЈНЕ МЕРЕ

У једнодобним шумама за које је карактеристично састојинско газдовање неопходно је одредити дужину трајања производног процеса – опходње и трајање подмладног раздобља.

Избор трајања опходње

Дефинисање дужине трајања производног процеса – опходње основна је уређајна мера и директан је одраз постављених општих и посебних циљева газдовања у складу са стањем састојина, биоеколошким условима и утврђеним функцијама и наменама. Такође код умерено састојинског газдовања опходња је један од основних критеријума код утврђивања привременог и коначног плана коришћења шума.

Опходња основних врсте дрвећа износи:

−	ЕАТ – 25 година

−	домаће тополе – 40 година,

−	врбе – 30 година,

−	лужњак – 120 година,

−	цер – 100 година,

−     багрем – 30 година,

−	састојине јасена, црног ораха и ОТЛ – 80 година.

Наведене опходње дате за главне газдинске врсте односе се на газдинске типове где су исте потпуно заступљене (чисте састојине), или према учешћу захтевају и диктирају примену истих.

За састојине тврдих лишћара које се обнављају оплодним сечама потребно је одредити дужину подмладног раздобља. Ранија искуства у обнављању састојина храста лужњака и цера предвиђала су подмладно раздобље дужине 10 година.

Технолошки и технички напредак у фази припреме за обнављање и самом обнављању ових састојина отвара питање скраћивања дужине подмладног раздобља. Овај напредак се огледа у примени механизованих средстава (таруп, дискосни плуг, тањираче и друга средства), која знатно скраћују време потребно за припрему земљишта и терена за пошумљавање у односу на раније примењиване методе и поступке. Такође, уношење семена из семенских објеката ради попуњавања урода семена у састојинама које су у фази обнављања омогућава брзо и ефикасно пошумљавање независно од непожељних природних услова у кључним моментима за успешно обнављање. Технологија сакупљања семена из семенских састојина и његово складиштење у хладњачама ради задржавања процеса клијавости до изношења на терен, омогућава пошумљавања и у годинама када нема довољног урода семена.

Из напред наведених разлога могло би се одредити краће подмладно раздобље у овим састојинама у односу на ранији период. Међутим, због могућих осцилација у успешности обнављања састојина и непредвиђених ситуација, као и због сигурнијег остварења трајности приноса, одређује се да дужина подмладног раздобља буде 10-20 година, а односи се на наменске целине и газдинске класе у којима је дозвољено обнављање ових састојина.

Избор реконструкционог и конверзионог раздобља

Дужина трајања конверзионог раздобља је усклађена са глобалном и основним наменама шума ове газдинске јединице, а превасходно стањем шума (старошћу) и економским приликама. У том смислу одређује се дужина трајања конверзионог раздобља на период од 20 година.

Приликом мелиорација изданачких шума, зависно од стања очуваности, одговарали би следећи узгојни захвати:

-  за очуване састојине, индиректна конверзија

-  за разређене, комбинација индиректне конверзије и реституције

-  за девастиране, директна конверзија – комбинација реституције и супституције

# 4. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

## 4.1. ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања и могућности њиховог обезбеђења и утврђене основне намене, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак израђених планова газдовања је да у зависности од затеченог стања омогуће подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређивање стања као дугорочног циља.

Сви планови газдовања шумама су у складу са проглашеним режимима заштите у овој газдинској јединици.

### 4.1.1. ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА

Основне концепције плана гајења шума, па сходно томе и врста и обим шумско-узгојних радова, темеље се првенствено на следећим одредбама:

  - постојећим производним потенцијалима шумских станишта

  - стањем шума и потребним узгојним мерама, нарочито оних хитног карактера, којима се затечено стање може ефикасно побољшати

  - постављеним циљевима газдовања

  - потребе у дрвету локалне прерађивачке индустрије

  - реалним могућностима (финансијско-техничким кадровским и др.) шумског газдинства

  - очекиваној финансијској помоћи из буџета Републике Србије и буџета АП Војводине

Тежиште радова се ставља на одржавање и негу шума, шумских култура и засада, а динамичка обнова шума се усклађује са трајношћу приноса. Оријентација је првенствено на вештачком обнављању шума.

План гајења шума се приказује кроз: редовно одржавање просте и проширене репродукције (обнова и нега) шума применом узгојних мера које омогућују најбоље коришћење производних могућности станишта.

План гајења шума (проста и проширена репродукција) је обавезан по Закону о шумама, и он се ослања првенствено на сопствена финансијска средства за репродукцију шума шумског газдинства. Простој репродукцији припадају сви узгојни радови који се обављају у редовном процесу обнављања шума, односно сви радови који се обављају на површинама одсека после извршене сече, као и све мере неге и радови на заштити шума на тим површинама и у постојећим састојинама.

### 4.1.1.1.  План припреме терена и земљишта за пошумљавање

Укупан приказ планираних радова на обнављању и подизању шума је приказан у табели 4.1.1.1.-1.

Табела 4.1.1.1.-1. Планиранa припрема терена и земљишта за пошумљавање

| Врста рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) |
| 112. Крчење (тарупирање, мулчирање) шикара машински | 59,72 | 59,72 | 16,07 | 16,07 | 75,79 | 75,79 |
| 114. Тарупирање подраста машински | 923,65 | 923,65 | 19,18 | 19,18 | 942,83 | 942,83 |
| 120. Сакупљање режијског отпада | 1.105,15 | 1.105,15 | 37,40 | 37,40 | 1.142,55 | 1.142,55 |
| 121. Третирање пањева хемијским средствима | 123,93 | 123,93 |  |  | 123,93 | 123,93 |
| 126. Третирање подраста хемијским средствима | 107,38 | 230,38 | 16,07 | 48,21 | 123,45 | 278,59 |
| 212. Разоравање |  |  | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 214. Размеравање и обележавање | 1.17 0 | 1.17 0 | 39,19 | 39,19 | 1.209,19 | 1.209,19 |
| 218. Бушење рупа машински (плитка садња) | 243,00 | 243,00 | 10,63 | 10,63 | 253,63 | 253,63 |
| 219. Бушење рупа машински (дубока садња) | 819,62 | 819,62 | 10,70 | 10,70 | 830,32 | 830,32 |
| 224. Орање дискосним плугом | 123,93 | 123,93 |  |  | 123,93 | 123,93 |
| СВЕУКУПНО | 4.676,38 | 4.799,38 | 151,03 | 183,17 | 4.827,41 | 4.982,55 |

Из претходног прегледа се уочава да се код припреме терена и земљишта за пошумљавање већина радова обавља у једном наврату осим третирања подраста хемијским средствима које се планира у три наврата.

У наредним табелама се дају прегледи ових радова разврстани по газдинским типовима. У засебним колонама приказане су површине на којима се обављају радови и укупне радне површине (зависно од броја наврата извођења радова). Ради прегледности наредних табела, врсте рада су приказане шифрама чије је значење описано у табели 4.1.1.1.-1.

Табела  4.1.1.1.-2. Планиранa припрема терена и земљишта за пошумљавање по газдинским типовима, проста репродукција

| Врста рада: | 112 |  | 114 |  | 120 |  | 121 |  | 126 |  | 212 |  | 214 |  | 218 |  | 219 |  | 224 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 |  |  | 139,45 | 139,45 | 240,51 | 240,51 | 103,21 | 103,21 |  |  |  |  | 137,30 | 137,30 | 127,43 | 127,43 | 9,87 | 9,87 | 103,21 | 103,21 |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 |  |  | 748,31 | 748,31 | 748,31 | 748,31 |  |  |  |  |  |  | 748,31 | 748,31 | 61,51 | 61,51 | 686,80 | 686,80 |  |  |
| 2310 | 13,62 | 13,62 | 1,78 | 1,78 | 15,40 | 15,40 |  |  | 15,40 | 46,20 |  |  | 15,40 | 15,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | 46,10 | 46,10 | 0,62 | 0,62 | 46,72 | 46,72 |  |  | 46,10 | 138,30 |  |  | 46,72 | 46,72 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |
| 2810 |  |  | 24,92 | 24,92 | 45,64 | 45,64 | 20,72 | 20,72 |  |  |  |  | 24,92 | 24,92 | 1,78 | 1,78 | 23,14 | 23,14 | 20,72 | 20,72 |
| Сечине |  |  | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |  |  | 45,88 | 45,88 |  |  | 197,35 | 197,35 | 51,66 | 51,66 | 99,81 | 99,81 |  |  |
| Чистине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 59,72 | 59,72 | 923,65 | 923,65 | 1.105,15 | 1.105,15 | 123,93 | 123,93 | 107,38 | 230,38 |  |  | 1.17 0 | 1.17 0 | 243,00 | 243,00 | 819,62 | 819,62 | 123,93 | 123,93 |

Табела  4.1.1.1.-3. Планиранa припрема терена и земљишта за пошумљавање по газдинским типовима, проширена репродукција

| Врста рада: | 112 |  | 114 |  | 120 |  | 121 |  | 126 |  | 212 |  | 214 |  | 218 |  | 219 |  | 224 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 16,07 | 16,07 | 8,39 | 8,39 | 26,61 | 26,61 |  |  | 16,07 | 48,21 |  |  | 26,61 | 26,61 | 4,18 | 4,18 | 6,36 | 6,36 |  |  |
| 1120 |  |  | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |
| 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистине |  |  | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |  |  |  |  | 1,79 | 1,79 | 7,20 | 7,20 | 1,07 | 1,07 | 4,34 | 4,34 |  |  |
| Укупно | 16,07 | 16,07 | 19,18 | 19,18 | 37,40 | 37,40 |  |  | 16,07 | 48,21 | 1,79 | 1,79 | 39,19 | 39,19 | 10,63 | 10,63 | 10,70 | 10,70 |  |  |

Табела  4.1.1.1.-4. Планиранa припрема терена и земљишта за пошумљавање по газдинским типовима, укупно

| Врста рада: | 112 |  | 114 |  | 120 |  | 121 |  | 126 |  | 212 |  | 214 |  | 218 |  | 219 |  | 224 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 16,07 | 16,07 | 147,84 | 147,84 | 267,12 | 267,12 | 103,21 | 103,21 | 16,07 | 48,21 |  |  | 163,91 | 163,91 | 131,61 | 131,61 | 16,23 | 16,23 | 103,21 | 103,21 |
| 1120 |  |  | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |
| 1210 |  |  | 748,31 | 748,31 | 748,31 | 748,31 |  |  |  |  |  |  | 748,31 | 748,31 | 61,51 | 61,51 | 686,80 | 686,80 |  |  |
| 2310 | 13,62 | 13,62 | 1,78 | 1,78 | 15,40 | 15,40 |  |  | 15,40 | 46,20 |  |  | 15,40 | 15,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | 46,10 | 46,10 | 0,62 | 0,62 | 46,72 | 46,72 |  |  | 46,10 | 138,30 |  |  | 46,72 | 46,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2810 |  |  | 24,92 | 24,92 | 45,64 | 45,64 | 20,72 | 20,72 |  |  |  |  | 24,92 | 24,92 | 1,78 | 1,78 | 23,14 | 23,14 | 20,72 | 20,72 |
| Сечине |  |  | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |  |  | 45,88 | 45,88 |  |  | 197,35 | 197,35 | 51,66 | 51,66 | 99,81 | 99,81 |  |  |
| Чистине |  |  | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |  |  |  |  | 1,79 | 1,79 | 7,20 | 7,20 | 1,07 | 1,07 | 4,34 | 4,34 |  |  |
| Укупно | 75,79 | 75,79 | 942,83 | 942,83 | 1.142,55 | 1.142,55 | 123,93 | 123,93 | 123,45 | 278,59 | 1,79 | 1,79 | 1.209,19 | 1.209,19 | 253,63 | 253,63 | 830,32 | 830,32 | 123,93 | 123,93 |

У табелама 4.1.1.1.-2., 4.1.1.1.-3. и 4.1.1.1.-4. приказан је обим појединих врста узгојних радова по фазама рада. Сви радови су приказани по газдинским типовима и по категорији рада.

Значење појединих шифара за врсте рада у горњим табелама може се видети у табели 4.1.1.1.-1. на почетку овог поглавља, где је у првој колони наведена и шифра и врста рада.

Тачан број наврата за све врсте радова у појединим одсецима дат је у прилогу ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА.

### 4.1.1.2.  План обнављања и подизања нових шума

Укупан приказ планираних радова на обнављању и подизању шума је приказан у табели 4.1.1.2.-1.

Табела 4.1.1.2.-1. Планиранa пошумљавања, природне обнове и попуњавања

| Врста рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 32,82 | 32,82 | 11,82 | 11,82 | 44,64 | 44,64 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 97,20 | 97,20 | 7,47 | 7,47 | 104,67 | 104,67 |
| 319. Вештачко пошумљавање тополом дубоком садњом | 819,62 | 819,62 | 10,70 | 10,70 | 830,32 | 830,32 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | 125,09 | 125,09 |  |  | 125,09 | 125,09 |
| 323. Обнова тополе вегетативним путем | 103,21 | 103,21 |  |  | 103,21 | 103,21 |
| 326. Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 91,98 | 91,98 | 12,49 | 12,49 | 104,47 | 104,47 |
| 328. Обнова багрема вегетативним путем | 20,72 | 20,72 |  |  | 20,72 | 20,72 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 258,66 | 258,66 | 7,84 | 7,84 | 266,50 | 266,50 |
| СВЕУКУПНО | 1.549,30 | 1.549,30 | 50,32 | 50,32 | 1.599,62 | 1.599,62 |

Из претходног прегледа се уочава да су код подизања шума неки радови уједначени по површини јер се обављају у низу један иза другог.

У наредним табелама се дају прегледи ових радова разврстани по газдинским типовима. У засебним колонама приказане су површине на којима се обављају радови и укупне радне површине (зависно од броја наврата извођења радова). Ради прегледности наредних табела, врсте рада су приказане шифрама чије је значење описано у табели 4.1.1.2.-1.

Табела  4.1.1.2.-2. Планирани радови на обнављању и подизању шума по газдинским типовима, проста репродукција

| Врста рада: | 317 |  | 318 |  | 319 |  | 320 |  | 323 |  | 326 |  | 328 |  | 414 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 5,04 | 5,04 |  |  | 9,87 | 9,87 | 122,39 | 122,39 | 103,21 | 103,21 |  |  |  |  | 27,46 | 27,46 |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | 9,98 | 9,98 | 48,24 | 48,24 | 686,80 | 686,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,47 | 167,47 |
| 2310 | 15,40 | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 | 3,08 |
| 2410 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 46,10 |  |  | 9,34 | 9,34 |
| 2810 | 1,78 | 1,78 |  |  | 23,14 | 23,14 |  |  |  |  |  |  | 20,72 | 20,72 | 4,98 | 4,98 |
| Сечине |  |  | 48,96 | 48,96 | 99,81 | 99,81 | 2,70 | 2,70 |  |  | 45,88 | 45,88 |  |  | 46,33 | 46,33 |
| Чистине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 32,82 | 32,82 | 97,20 | 97,20 | 819,62 | 819,62 | 125,09 | 125,09 | 103,21 | 103,21 | 91,98 | 91,98 | 20,72 | 20,72 | 258,66 | 258,66 |

Табела 4.1.1.2.-3. Планирани радови на обнављању и подизању шума по газдинским типовима, проширена репродукција

| Врста рада: | 317 |  | 318 |  | 319 |  | 320 |  | 323 |  | 326 |  | 328 |  | 414 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 3,58 | 3,58 | 4,18 | 4,18 | 6,36 | 6,36 |  |  |  |  | 12,49 | 12,49 |  |  | 5,32 | 5,32 |
| 1120 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 |
| 1210 |  |  | 3,29 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистине | 2,86 | 2,86 |  |  | 4,34 | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 |
| Укупно | 11,82 | 11,82 | 7,47 | 7,47 | 10,70 | 10,70 |  |  |  |  | 12,49 | 12,49 |  |  | 7,84 | 7,84 |

Табела  4.1.1.2.-4. Планирани радови на обнављању и подизању шума по газдинским типовима, укупно

| Врста рада: | 317 |  | 318 |  | 319 |  | 320 |  | 323 |  | 326 |  | 328 |  | 414 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 8,62 | 8,62 | 4,18 | 4,18 | 16,23 | 16,23 | 122,39 | 122,39 | 103,21 | 103,21 | 12,49 | 12,49 |  |  | 32,78 | 32,78 |
| 1120 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 |
| 1210 | 9,98 | 9,98 | 51,53 | 51,53 | 686,80 | 686,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,47 | 167,47 |
| 2310 | 15,40 | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 | 3,08 |
| 2410 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 46,10 |  |  | 9,34 | 9,34 |
| 2810 | 1,78 | 1,78 |  |  | 23,14 | 23,14 |  |  |  |  |  |  | 20,72 | 20,72 | 4,98 | 4,98 |
| Сечине |  |  | 48,96 | 48,96 | 99,81 | 99,81 | 2,70 | 2,70 |  |  | 45,88 | 45,88 |  |  | 46,33 | 46,33 |
| Чистине | 2,86 | 2,86 |  |  | 4,34 | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 |
| Укупно | 44,64 | 44,64 | 104,67 | 104,67 | 830,32 | 830,32 | 125,09 | 125,09 | 103,21 | 103,21 | 104,47 | 104,47 | 20,72 | 20,72 | 266,50 | 266,50 |

У табелама 4.1.1.2.-2., 4.1.1.2.-3. и 4.1.1.2.-4. приказан је обим појединих врста узгојних радова по фазама рада (радови који се односе на обнављање, пошумљавање и попуњавање). Сви радови су приказани по газдинским типовима и по категорији рада. Код попуњавања (414) радна површина је 20% од површине на којој се изводи.

Значење појединих шифара за врсте рада у горњим табелама може се видети у табели 4.1.1.2.-1. на почетку овог поглавља, где је у првој колони наведена и шифра и врста рада.

Тачан број наврата за све врсте радова у појединим одсецима дат је у прилогу ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА.

### 4.1.1.3. План неге шума

Укупан приказ планираних радова неге шума је приказан у табели 4.1.1.3.-1.

Табела 4.1.1.3.-1. Планирани радови на нези шума

| Врста рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) |
| 511. Осветљавање подмлатка ручно | 109,80 | 219,60 | 16,07 | 32,14 | 125,87 | 251,74 |
| 512. Осветљавање подмлатка машински | 154,27 | 264,07 | 16,07 | 32,14 | 170,34 | 296,21 |
| 516. Уклањање корова машински |  |  | 1,79 | 3,58 | 1,79 | 3,58 |
| 517. Уништавање корова хербицидима | 109,80 | 439,20 | 16,07 | 64,28 | 125,87 | 503,48 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 1.495,83 | 4.729,71 | 23,12 | 88,90 | 1.518,95 | 4.818,61 |
| 522. Кресање грана | 1.451,43 | 2.753,80 | 14,88 | 29,76 | 1.466,31 | 2.783,56 |
| 524. Пинцирање | 920,11 | 920,11 | 14,88 | 14,88 | 934,99 | 934,99 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 65,33 | 65,33 |  |  | 65,33 | 65,33 |
| 529. Чеповање садница након садње и корекција избојака |  |  | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 1.495,83 | 2.581,46 | 21,33 | 42,66 | 1.517,16 | 2.624,12 |
| СВЕУКУПНО | 5.802,40 | 11.973,28 | 126,00 | 310,13 | 5.928,40 | 12.283,41 |

Из претходног прегледа се уочава да су код неге шума радови неуједначени по површини јер се обављају у више наврата.

Радне површине су различите у зависности од броја наврата сваког појединог рада:

- Осветљавање подмлатка ручно (511) је планирано у два наврата и у зависности од старости састојине број наврата може бити од 1-2

- Осветљавање подмлатка машински (512) је планирано у два наврата и у зависности од старости састојине број наврата може бити од 1-2

- Уништавање корова хербицидима (517) је планирано у четири наврата и у зависности од старости састојине број наврата може бити од 1-4

- Окопавање и прашење (518) је планирано у четири наврата и у зависности од старости састојине број наврата може бити од 1-4

- Кресање грана (522) је планирано до два наврата и у зависности од старости састојине број наврата може бити од 1-2

- Пинцирање (524) је планирано у једном наврату

  - Чишћење у младим природним састојинама (526) и у младим културама (527) је планирано у једном наврату у овом уређајном раздобљу

  - Међуредна обрада тарупирањем (539) је планирана до два пута у току уређајног периода

Тачан број наврата за све врсте радова у појединим одсецима дат је у прилогу ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА.

У наредним табелама се дају прегледи ових радова разврстани по газдинским типовима. У засебним табелама приказане су површине на којима се обављају радови и укупне радне површине (зависно од броја наврата извођења радова). Ради прегледности наредних табела, врсте рада су дате у шифрама чије је значење описано у табели 4.1.1.3.-1.

| Табела 4.1.1.3.-2. Планирани радови неге шума по газдинским типовима, проста репродукција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста рада: | 511 |  |  | 512 |  |  | 516 |  |  | 517 |  |  | 518 |  |  | 522 |  | 524 |  |  | 526 |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 539 |  |  |  |
| ГТ | P | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P | радна | P |  |  | радна |  | P |  | радна |  | P |  |  | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) |  |  | P (ha) |  | (ha) |  | P (ha) |  | (ha) |  |  | P (ha) |
| 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,25 |  | 355,37 | 9,87 |  | 19,74 | 9,87 | 9,87 | 57,25 |  |  | 57,25 |  |  |  |  |  | 188,25 |  |  | 203,16 |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130,57 |  | 3.671,70 | 1.269,65 |  | 2.390,24 | 738,33 | 738,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130,57 |  |  | 2.026,98 |
| 2310 | 17,82 | 35,64 | 27,39 |  | 45,21 |  |  |  | 17,82 |  | 71,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | 46,10 | 92,20 | 81,00 |  | 127,10 |  |  |  | 46,10 |  | 184,40 | 0,62 |  | 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 1,24 |
| 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  | 99,68 | 23,14 |  | 46,28 | 23,14 | 23,14 | 8,08 |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  | 24,92 |  |  | 49,84 |
| Сечине | 45,88 | 91,76 | 45,88 |  | 91,76 |  |  |  | 45,88 |  | 183,52 | 151,47 |  | 600,48 | 148,77 |  | 297,54 | 148,77 | 148,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,47 |  |  | 300,24 |
| Чистине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 109,80 | 219,60 | 154,27 |  | 264,07 |  |  |  | 109,80 |  | 439,20 | 1.495,83 |  | 4.729,71 | 1.451,43 |  | 2.753,80 | 920,11 | 920,11 | 65,33 |  |  | 65,33 |  |  |  |  |  | 1.495,83 |  |  | 2.581,46 |

| Табела 4.1.1.3.-3. Планирани радови неге шума по газдинским типовима, проширена репродукција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста рада: | 511 |  | 512 |  | 516 |  | 517 |  | 518 |  | 522 |  | 524 |  |  | 526 |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 539 |  |  |  |  |
| ГТ | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P |  |  | радна |  | P |  | радна |  | P |  |  | радна |  |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) |  |  | P (ha) |  | (ha) |  | P (ha) |  | (ha) |  |  | P (ha) |  |
| 1110 | 16,07 | 32,14 | 16,07 | 32,14 |  |  | 16,07 | 64,28 | 10,54 | 42,16 | 10,54 | 21,08 | 10,54 | 10,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 |  |  | 21,08 |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 | 21,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  | 10,76 |  |
| 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистине |  |  |  |  | 1,79 | 3,58 |  |  | 7,20 | 25,22 | 4,34 | 8,68 | 4,34 | 4,34 |  |  |  |  |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 5,41 |  |  | 10,82 |  |
| Укупно | 16,07 | 32,14 | 16,07 | 32,14 | 1,79 | 3,58 | 16,07 | 64,28 | 23,12 | 88,90 | 14,88 | 29,76 | 14,88 | 14,88 |  |  |  |  |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 21,33 |  |  | 42,66 |  |

| Табела 4.1.1.3.-4. Планирани радови неге шума по газдинским типовима, укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста рада: | 511 |  |  | 512 |  |  | 516 |  |  | 517 |  |  | 518 |  |  | 522 |  |  | 524 |  |  | 526 |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 539 |  |  |  |  |
| ГТ | P | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  | радна | P |  |  | радна |  | P |  |  | радна |  | P |  |  | радна |  |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  | P (ha) | (ha) |  |  | P (ha) |  | (ha) |  |  | P (ha) |  | (ha) |  |  | P (ha) |  |
| 1110 | 16,07 | 32,14 | 16,07 |  | 32,14 |  |  |  | 16,07 |  | 64,28 | 198,79 |  | 397,53 | 20,41 |  | 40,82 | 20,41 |  | 20,41 | 57,25 |  |  | 57,25 |  |  |  |  |  |  | 198,79 |  |  | 224,24 |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  | 21,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  | 10,76 |  |
| 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130,57 |  | 3.671,70 | 1.269,65 |  | 2.390,24 | 738,33 |  | 738,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130,57 |  |  | 2.026,98 |  |
| 2310 | 17,82 | 35,64 | 27,39 |  | 45,21 |  |  |  | 17,82 |  | 71,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | 46,10 | 92,20 | 81,00 |  | 127,10 |  |  |  | 46,10 |  | 184,40 | 0,62 |  | 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 1,24 |  |
| 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  | 99,68 | 23,14 |  | 46,28 | 23,14 |  | 23,14 | 8,08 |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  |  | 49,84 |  |
| Сечине | 45,88 | 91,76 | 45,88 |  | 91,76 |  |  |  | 45,88 |  | 183,52 | 151,47 |  | 600,48 | 148,77 |  | 297,54 | 148,77 |  | 148,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,47 |  |  | 300,24 |  |
| Чистине |  |  |  |  |  | 1,79 |  | 3,58 |  |  |  | 7,20 |  | 25,22 | 4,34 |  | 8,68 | 4,34 |  | 4,34 |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  | 5,41 |  |  | 10,82 |  |
| Укупно | 125,87 | 251,74 | 170,34 |  | 296,21 | 1,79 |  | 3,58 | 125,87 |  | 503,48 | 1.518,95 |  | 4.818,61 | 1.466,31 |  | 2.783,56 | 934,99 |  | 934,99 | 65,33 |  |  | 65,33 |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  | 1.517,16 |  |  | 2.624,12 |  |

У табелама 4.1.1.3.-2., 4.1.1.3.-3. и 4.1.1.3.-4. приказан је обим појединих врста узгојних радова по фазама рада (радови који се односе на негу обновљених састојина). Сви радови су приказани по газдинским типовима.

### 4.1.1.4. План попуњавања

Обзиром да се обим потребних попуњавања на деловима површина са слабијим успехом пошумљавања не може детаљно предвидети за конкретне одсеке овде се даје процена потребних попуњавања у износу од 20% од свих извршених пошумљавања. Од свих напред наведених радова на обнављању, подизању и нези шума попуњавање се односи само на радове под шифром 414.

У табелама 4.1.1.2.-2., 4.1.1.2.-3. и 4.1.1.2.-4. приказан је обим попуњавања у простој, проширеној репродукцији и укупно по газдинским типовима.

### 4.1.1.5. План семенске и расадничке производње

Укупна количина садница и семена за планирана пошумљавања и попуњавања је приказана у табели 4.1.1.5.

| Табела 4.1.1.5.-1 План семенске и расадничке производње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста | Проста репродукција |  |  | Проширена репродукција |  |  | Укупно |  |  |
|  | Пошумљавање | Попуњавање | Свега | Пошумљавање | Попуњавање | Свега | Пошумљавање | Попуњавање | Свега |
| ЕА Топола (ком) | 254.876 | 58.015 | 312.891 | 5.051 | 827 | 5.878 | 259.927 | 58.842 | 318.769 |
| Бела топола (ком) | 10.888 | 2.178 | 13.066 | 4.031 | 806 | 4.837 | 14.919 | 2.984 | 17.903 |
| Врба (ком) | 78.181 | 15.636 | 93.817 |  |  |  | 78.181 | 15.636 | 93.817 |
| Багрем (ком) |  |  |  | 5.966 | 1193 | 7.159 | 5.966 | 1.193 | 7.159 |
| П. Јасен (ком) | 51.328 | 10.266 | 61.594 | 11.932 | 2386 | 14.318 | 63.260 | 12.652 | 75.912 |
| Лужњак (кг) | 45.990 |  | 45.990 | 6.245 |  | 6.245 | 52.235 |  | 52.235 |
| Лужњак (ком) |  | 61.314 | 61.314 |  | 8.326 | 8.326 |  | 69.640 | 69.640 |

Укупна количина семена и садница потребна за пошумљавање обезбедиће се из регистрованих семенских објеката и расадника ЈП „Војводинашуме“.

### 4.1.2. ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА

Законом о шумама прописано је да су корисници шуме дужни да предузимају мере заштите шума.

### 4.1.2.1. План заштите шума од штетних инсеката и биљних болести

План заштите од штетних инсеката и биљних болести је тешко прецизно утврдити за дужи период, јер је немогуће дугорочно прогнозирати који ће се све инсекти и биљне болести јављати и колико ће бити њихово штетно дејство. Зато овај план има оријентациони карактер и спровешће се само уколико се укажу стварне потребе за његовим спровођењем.

Под репресивним мерама се подразумевају хемијске, биолошке и механичке мере борбе. Ради очувања животне средине од загађивања, хемијске мере борбе треба свести на најмању могућу меру и примењивати само у случају када друге мере не дају резултате, а напад је таквог интензитета да је доведен у питање и опстанак шуме.

Штетни инсекти су стално, али у минималним количинама присутни на овим просторима. Опасност од пренамножења инсеката је стално присутна. Напади инсеката се ретко јављају и имају локални карактер, а најчешће се јављају губар (Limantria dispar), стаклокрилац (Stilpnotia salicis), тополина стрижибуба (Saperda populnea и Saperda carharias), и бубе листаре (Melasoma populi и Melasoma tremulae). Ови штетници се нарочито често јављају у младим културама топола на лошим стаништима, слабије виталности. Младе културе угрожавају штеточине на кореновом систему, а најчешће су то грчица (Melolontha) и жичњаци (Elateridae).

Фитопатолошка обољења представљају већи проблем, нарочито у млађим културама топола, на неповољним стаништима, када није примењена одговарајућа технологија подизања и неге култура. Најчешће болести су дотихиза (Dothichiza populea), затим смеђе мрље на робусној тополи, пегавост лишћа (Marssonina brunea) и др.

Поред планираних репресивних мера потребно је спроводити и превентивне мере заштите од штетних инсеката и биљних болести које се највише спроводе квалитетним узгојним мерама. Осим тога, нужно је непрекидно праћење појављивања биљних болести и штетних инсеката, како би се у случају потребе могле на време предузети одговарајуће мере. Праћење ових појава мора се обављати у сарадњи са ИДП службом Института за низијско шумарство и животну средину.

Одржавањем састојина у стању пуне виталности путем избора одговарајућих врста дрвећа за садњу, применом адекватне технологије оснивања култура и спровођењем потребних мера неге, најбоље ће се допринети ефикасној заштити шума. А да би се у случају масовне појаве штетника и биљних болести могло на време и ефикасно интервенисати неопходно је редовно вршити контролу појављивања и кретања штетника и биљних болести.

Уколико се укаже потреба за предузимањем заштитних мера са хемијским средствима, нарочито са инсектицидима, ове мере треба ограничити на што мање просторе, да би се избегло драстично нарушавање биолошке равнотеже у шумама.

План радова на заштити шума од штетних инсеката, биљних болести, глодара и дивљачи је приказан у табели 4.1.2.1.-1.

Табела 4.1.2.1.-1. Планирани радови на заштити шума

| Врста рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) | Површина (ha) | Радна површина (ha) |
| 611. Заштита шума од биљних болести | 1.478,89 | 3.096,88 | 37,40 | 131,92 | 1.516,29 | 3.228,80 |
| 612. Заштита шума од ентомолошких обољења | 1.448,64 | 2.644,07 | 37,40 | 74,80 | 1.486,04 | 2.718,87 |
| 614. Заштита шума од дивљачи | 1.062,62 | 1.062,62 | 18,07 | 18,07 | 1.080,69 | 1.080,69 |
| 618. Изградња и одржавање противпожарних пруга | 91,98 | 367,92 | 12,49 | 49,96 | 104,47 | 417,88 |
| 621. Заштита шума од глодара | 107,38 | 107,38 | 16,07 | 16,07 | 123,45 | 123,45 |
| 622. Подизање узгојних ограда | 107,38 | 107,38 | 16,07 | 16,07 | 123,45 | 123,45 |
| 623. Одржавање заштитних ограда | 142,28 | 357,04 | 16,07 | 48,21 | 158,35 | 405,25 |
| Укупно | 4.439,17 | 7.743,29 | 153,57 | 355,10 | 4.592,74 | 8.098,39 |

Радне површине су различите у зависности од броја наврата сваког појединог рада:

- заштита шума од биљних болести (шифра 611) обавља се у шест наврата (у зависности од газдинског типа и развојне фазе састојине може бити 1-6)

  - заштита шума од ентомолошких оболења (шифра 612) обавља се у два наврата (у зависности од газдинског типа и развојне фазе састојине може бити 1-2)

  - заштита шума од дивљачи (шифра 614) обавља се у једном наврату

  - изградња и одржавање противпожарних пруга (шифра 618) обавља се у четири наврата

  - заштита шума од глодара (шифра 621) обавља се у једном наврату

  - подизање узгојних ограда (шифра 622) обавља се пре пошумљавања у једном наврату

  - одржавање заштитних ограда (шифра 623) планирано је три пута у току уређајног раздобља

У наредним табелама се дају прегледи ових радова разврстани по газдинским класама. Ради прегледности наредних табела, врсте рада су дате у шифрама чије је значење описано у табели 4.1.2.1.-1.

Табела  4.1.2.1.-2. Планирани радови заштите шума по газдинским типовима, проста репродукција

| ГТ | 611 |  | 612 |  | 614 |  | 618 |  | 621 |  | 622 |  | 623 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 14,91 | 29,82 | 14,91 | 29,82 | 137,30 | 137,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | 1.130,57 | 2.026,98 | 1.100,32 | 1.996,73 | 748,31 | 748,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | 32,22 | 85,68 | 32,22 | 5 4 |  |  |  |  | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 46,20 |
| 2410 | 81,62 | 331,74 | 81,62 | 128,34 | 0,62 | 0,62 | 46,10 | 184,40 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 81,00 | 173,20 |
| 2810 | 24,92 | 49,84 | 24,92 | 49,84 | 24,92 | 24,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечине | 194,65 | 572,82 | 194,65 | 389,30 | 151,47 | 151,47 | 45,88 | 183,52 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 137,64 |
| Чистине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 1.478,89 | 3.096,88 | 1.448,64 | 2.644,07 | 1.062,62 | 1.062,62 | 91,98 | 367,92 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | 142,28 | 357,04 |

Табела  4.1.2.1.-3. Планирани радови заштите шума по газдинским типовима, проширена репродукција

| ГТ | 611 |  | 612 |  | 614 |  | 618 |  | 621 |  | 622 |  | 623 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 26,61 | 110,34 | 26,61 | 53,22 | 7,28 | 7,28 | 12,49 | 49,96 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 48,21 |
| 1120 | 5,38 | 10,76 | 5,38 | 10,76 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистине | 5,41 | 10,82 | 5,41 | 10,82 | 5,41 | 5,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 37,40 | 131,92 | 37,40 | 74,80 | 18,07 | 18,07 | 12,49 | 49,96 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 48,21 |

Табела  4.1.2.1.-4. Планирани радови заштите шума по газдинским типовима, укупно

| ГТ | 611 |  | 612 |  | 614 |  | 618 |  | 621 |  | 622 |  | 623 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна | P | радна |
|  | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) | (ha) | P (ha) |
| 1110 | 41,52 | 140,16 | 41,52 | 83,04 | 144,58 | 144,58 | 12,49 | 49,96 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 48,21 |
| 1120 | 5,38 | 10,76 | 5,38 | 10,76 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | 1.130,57 | 2.026,98 | 1.100,32 | 1.996,73 | 748,31 | 748,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | 32,22 | 85,68 | 32,22 | 5 4 |  |  |  |  | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 46,20 |
| 2410 | 81,62 | 331,74 | 81,62 | 128,34 | 0,62 | 0,62 | 46,10 | 184,40 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 81,00 | 173,20 |
| 2810 | 24,92 | 49,84 | 24,92 | 49,84 | 24,92 | 24,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечине | 194,65 | 572,82 | 194,65 | 389,30 | 151,47 | 151,47 | 45,88 | 183,52 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 137,64 |
| Чистине | 5,41 | 10,82 | 5,41 | 10,82 | 5,41 | 5,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 1.516,29 | 3.228,80 | 1.486,04 | 2.718,87 | 1.080,69 | 1.080,69 | 104,47 | 417,88 | 123,45 | 123,45 | 123,45 | 123,45 | 158,35 | 405,25 |

У табелама 4.1.2.1.-2., 4.1.2.1.-3. и 4.1.2.1.-4. приказан је обим појединих радова на заштити шума по фазама рада. Сви радови су приказани по газдинским типовима и по категорији рада.

Значење појединих шифара за врсте рада у горњим табелама може се видети у табели 4.1.2.1.-1. на почетку овог поглавља, где је у првој колони наведена и шифра и врста рада.

Тачан број наврата за све врсте радова у појединим одсецима дат је у прилогу ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА.

### 4.1.2.2. План заштите шума од стоке

Заштита шума од стоке се спроводи забраном испаше у младим и обновљеним састојинама, као и састојинама које се налазе уз њих, а у складу са чланом 52 Закона о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18).

### 4.1.2.3. План заштите шума од дивљачи

Заштита од дивљачи се спроводи одржавањем бројног стања дивљачи према прописаном стању по ловној основи, а у складу са чланом 53 Закона о шумама (Сл.гл. РС бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18). Осим одржавања бројног стања дивљачи неопходно је у зимском периоду вршити допунску исхрану дивљачи како би се штете од дивљачи свеле на најмању могућу меру. Поред наведеног, план заштите од дивљачи предвиђа и подизање узгојних ограда око младих састојина. Дужина времена стајања ограде на одређеним површинама зависи од врсте дрвећа којом је обнова извршена и износи 8-12 година код меких лишћара односно 15-20 година код тврдих лишћара (пољског јасена и храста лужњака).

### 4.1.2.4. План заштита шума од човека

Штете од човека у овој газдинској јединици нису велике и углавном се своде на бесправну сечу и да би се елиминисале потребно је предузети следеће мере:

- ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу

- околном становништву омогућити сакупљање дрвних остатака и куповину огревног дрвета

- на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања

- повећати сарадњу са локалним органима унутрашњих послова

- повећати сарадњу са инспекцијским службама

### 4.1.2.5. План заштите шума од пожара

Изградња и одржавање противпожарних пруга је планирана у плану заштите шума. Угроженост од пожара највећа је у рано пролеће, од топљења снега до почетка вегетације и у јесен уколико је време изузетно суво. У оба случаја јављају се велике површине суве траве која се лако пали и брзо гори. Нарочито је од пожара угрожен део шуме који се налази у близини насеља и путева, где се често врши паљење корова и стрњика. Ради ефикасније заштите од пожара израђује се противпожарни план за ниво шумске управе и овим планом ће бити обухваћене и шуме ове газдинске јединице.

Према класификацији угрожености шума и шумских земљишта од пожара може се констатовати да састојине храста припадају IV степену, састојине других лишћара V степену угрожености док све необрасле површине припадају VI степену угрожености од пожара.

### 4.1.3. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА

План коришћења шума може се посматрати у глобалу као коришћење функција шума у ширем смислу или као план коришћења дрвета у ужем смислу.

У оквиру овог плана биће приказан само план коришћења дрвних сортимената изражен сечивом запремином главног и претходног приноса.

### 4.1.3.1. Одређивање главног приноса

Главни принос је одређен по методу умереног састојинског газдовања, који у овом случају на најповољнији начин регулише обим и избор састојина за сечу. Метод добних разреда је главни критеријум за обим коришћења и регулатор трајности приноса, а састојинско газдовање је критеријум за избор састојина за сечу. Сечама није обухваћен онај део газдинске јединице који се налази у границама I степена заштите.

У газдинској јединици „Моношторске шуме“ при изради плана обнављања шума неопходно је водити рачуна о усаглашавању потреба из области шумарства, ловства и заштите природе. При томе усклађивање шумског и ловног газдовања има највећи значај. Како се највећи успех заштите новоподигнутих засада од дивљачи остварује подизањем скупних ограда, потребно је при планирању сеча вршити њихову концентрацију односно заокруживање просторних целина. Неопходно је обезбедити да распоред укупно постављених ограда обезбеђује несметану миграцију дивљачи на целој површини газдинске јединице. То је главни разлог што неке састојине зреле за сечу нису ушле у план сеча обнављања.

Главни принос је утврђен тако што је садашњем стању додат прираст за 2,5 године за сече које се обављању у I полураздобљу и прираст за 7,5 година за сече које се обављају у II полураздобљу важења основе.

Полазећи од укупно обрасле површине сваког газдинског типа и опходње, применом метода добних разреда, добијена је нормална површина добног разреда (Аn), која се добија на следећи начин:

Површина ГT * ширина доб.разр.

Аn =  ---------------------------------------------

опходња ГT

Обим сеча обнављања по газдинским типовима разврстан по површини и запремини и полураздобљима, приказан је у табелама 4.1.3.1.-1., 4.1.3.1.-2. и 4.1.3.1.-3., а по врстама дрвећа разврстан на исти начин у табелама 4.1.3.1.-4., 4.1.3.1.-5. и 4.1.3.1.-6. Детаљнији подаци о обиму сеча по одсецима дати су у прилогу ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА.

| Табела 4.1.3.1.-1. Преглед сеча обнављања по газдинским типовима, проста репродукција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТ |  | Стање шума за ГТ у којима се врше сече |  |  | Аn | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Сортименти |  |  |  | Интензитет сеча |  |  |  |
|  |  | P | V | Iv |  | I | II | Ʃ | I | II | Ʃ | m3/ha | Тех. | Прос. |  | Отп. | по P |  |  | по V |
|  |  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 | % |  |  | % |
| 1110 |  | 735,85 | 226.914,9 | 4.391,2 | 245,28 | 129,97 | 110,54 | 240,51 | 47.463,4 | 41.871,8 | 89.335,2 | 371,4 | 26.898,5 | 49.942,9 |  | 12.493,9 | 32,7 |  |  | 39,4 |
| 1210 |  | 1.702,00 | 361.258,0 | 12.835,2 | 680,80 | 374,59 | 373,72 | 748,31 | 185.356,5 | 149.199,3 | 334.555,8 | 447,1 | 209.234,0 | 91.670,2 |  | 33.651,6 | 44,0 |  |  | 92,6 |
| 2310 |  | 454,96 | 151.106,4 | 2.519,9 | 56,87 | 12,25 | 3,15 | 15,40 | 3.709,9 | 1.635,4 | 5.345,3 | 347,1 | 1.890,2 | 2.914,6 |  | 540,5 | 3,4 |  |  | 3,5 |
| 2410 |  | 327,05 | 101.980,8 | 1.213,7 | 27,25 | 28,14 | 18,58 | 46,72 | 12.426,4 | 8.470,2 | 20.896,6 | 447,3 | 7.918,3 | 10.703,5 |  | 2.274,8 | 14,3 |  |  | 20,5 |
| 2810 |  | 543,20 | 123.519,2 | 2.222,7 | 67,90 | 21,31 | 24,33 | 45,64 | 5.379,5 | 4.669,5 | 10.049,0 | 220,2 | 1.976,4 | 7.276,3 |  | 796,3 | 8,4 |  |  | 8,1 |
| Укупно |  | 3.763,06 | 964.779,3 | 23.182,7 |  | 566,26 | 530,32 | 1.096,58 | 254.335,7 | 205.846,2 | 460.181,9 | 419,7 | 247.917,5 | 162.507,5 |  | 49.757,1 | 29,1 |  |  | 47,7 |
| Табела 4.1.3.1.-2. Преглед сеча обнављања по газдинским типовима, проширена репродукција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТ |  | Стање шума за ГТ у којима се врше сече |  |  | Аn | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Сортименти |  |  |  |  | Интензитет сеча |  |  |
|  |  | P | V | Iv |  | I | II | Ʃ | I | II | Ʃ | m3/ha | Тех. |  | Прос. | Отп. |  | по P | по V |  |
|  |  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | m3 |  | m3 | m3 |  | % | % |  |
| 1110 |  | 735,85 | 226.914,9 | 4.391,2 | 245,28 | 14,12 | 12,49 | 26,61 | 3.508,5 | 2.898,9 | 6.407,4 | 240,8 | 752,0 |  | 4.935,1 | 720,3 |  | 3,6 | 2,8 |  |
| 1120 |  | 35,25 | 16.348,3 | 268,9 | 11,75 |  | 5,38 | 5,38 |  | 978,0 | 978,0 | 181,8 | 263,1 |  | 617,2 | 97,8 |  | 15,3 | 6,0 |  |
| Укупно |  | 771,10 | 243.263,2 | 4.660,1 |  | 14,12 | 17,87 | 31,99 | 3.508,5 | 3.876,9 | 7.385,4 | 231,8 | 1.015,1 |  | 5.552,2 | 720,3 |  | 4,1 | 3,0 |  |
| Табела 4.1.3.1.-3. Преглед сеча обнављања по газдинским типовима, укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТ |  | Стање шума за ГТ у којима се врше сече |  |  | Аn | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Сортименти |  |  |  |  | Интенз. сеча |  |  |
|  |  | P | V | Iv |  | I | II | Ʃ | I | II | Ʃ | m3/ha | Тех. | Прос. |  | Отп. |  | по P | по V |  |
|  |  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  | % | % |  |
| 1110 |  | 735,85 | 226.914,9 | 4.391,2 | 245,28 | 144,09 | 123,03 | 267,12 | 50.971,9 | 44.770,7 | 95.742,6 | 358,4 | 27.650,5 | 54.877,9 |  | 13.214,2 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| 1120 |  | 35,25 | 16.348,3 | 268,9 | 11,75 |  | 5,38 | 5,38 |  | 978,0 | 978,0 | 187,2 | 263,1 | 617,2 |  | 97,8 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 1210 |  | 1.702,00 | 361.258,0 | 12.835,2 | 680,80 | 374,59 | 373,72 | 748,31 | 185.356,5 | 149.199,3 | 334.555,8 | 447,1 | 209.234,0 | 91.670,2 |  | 33.651,6 |  | 0,4 | 0,9 |  |
| 2310 |  | 454,96 | 151.106,4 | 2.519,9 | 56,87 | 12,25 | 3,15 | 15,40 | 3.709,9 | 1.635,4 | 5.345,3 | 347,1 | 1.890,2 | 2.914,6 |  | 540,5 |  |  |  |  |
| 2410 |  | 327,05 | 101.980,8 | 1.213,7 | 27,25 | 28,14 | 18,58 | 46,72 | 12.426,4 | 8.470,2 | 20.896,6 | 447,3 | 7.918,3 | 10.703,5 |  | 2.274,8 |  | 0,1 | 0,2 |  |
| 2820 |  | 543,20 | 123.519,2 | 2.222,7 | 67,90 | 21,31 | 24,33 | 45,64 | 5.379,5 | 4.669,5 | 10.049,0 | 220,2 | 1.976,4 | 7.276,3 |  | 796,3 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Укупно |  | 3.798,31 | 981.127,6 | 23.451,6 |  | 580,38 | 548,19 | 1.128,57 | 257.844,2 | 209.723,1 | 467.567,3 | 414,3 | 248.932,5 | 168.059,7 |  | 50.575,2 |  | 0,3 | 0,5 |  |

Укупно планирани принос главних сеча износи 467.567,3 m3, и остварује се на 1.128,57 ha. Просечна сечива запремина састојина које су обухваћене планом сеча износи 414,3 m3/ha.

У следећим табелама даје се приказ плана сеча обнављања (главни принос) по врстама дрвећа:

| Табела 4.1.3.1.-4. Преглед сеча обнављања по врстама дрвећа, проста репродукција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста дрвећа | Стање за врсте захваћене сечом |  |  | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Сортименти |  |  |  | Интенз. сеча |  |  |
|  | V | Iv |  | I | II | Е | I | II | Е |  | Тех. | Прос. | Отп. | по P |  | по V |
|  | m3 | m3 |  | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 | m3 | % |  | % |
| Бела врба | 85.295,7 | 1.853,4 |  |  |  |  | 24.188,9 | 19.272,1 | 43.461,1 |  | 14.776,8 | 22.165,1 | 6.519,2 |  |  | 51,0 |
| Бела топола | 117.820,6 | 2.194,2 |  |  |  |  | 18.590,9 | 17.005,2 | 35.596,0 |  | 12.102,7 | 18.154,0 | 5.339,4 |  |  | 30,2 |
| ЕАТ | 335.384,9 | 12.071,2 |  |  |  |  | 166.822,6 | 140.347,4 | 307.17 |  | 207.339,7 | 69.113,2 | 30.717,0 |  |  | 91,6 |
| Вез | 40.346,8 | 715,2 |  |  |  |  | 4.845,3 | 1.501,7 | 6.347,0 |  |  | 5.712,3 | 634,7 |  |  | 15,7 |
| ОМЛ | 3.266,8 | 51,5 |  |  |  |  | 639,8 | 583,4 | 1.223,2 |  |  | 1.100,9 | 122,3 |  |  | 37,4 |
| Пољски јасен | 124.129,2 | 2.271,9 |  |  |  |  | 5.327,3 | 2.127,1 | 7.454,4 |  | 2.616,5 | 4.092,5 | 745,4 |  |  | 6,0 |
| Лужњак | 111.811,7 | 1.114,8 |  |  |  |  | 12.393,9 | 8.586,8 | 20.980,6 |  | 9.252,5 | 9.630,1 | 2.098,1 |  |  | 18,8 |
| Копривић | 515,4 | 10,5 |  |  |  |  | 5,2 | 19,1 | 24,3 |  |  | 21,9 | 2,4 |  |  | 4,7 |
| ОТЛ | 3.335,0 | 68,5 |  |  |  |  | 759,5 | 497,3 | 1.256,9 |  |  | 1.131,2 | 125,7 |  |  | 37,7 |
| Багрем | 12.104,8 | 387,1 |  |  |  |  | 2.909,8 | 1.369,5 | 4.279,2 |  | 1.829,4 | 2.235,9 | 214,0 |  |  | 35,4 |
| А. јасен | 45.821,2 | 859,0 |  |  |  |  | 5.210,2 | 4.479,1 | 9.689,3 |  |  | 8.720,4 | 968,9 |  |  | 21,1 |
| Кисело дрво | 1.131,5 | 37,3 |  |  |  |  |  | 843,7 | 843,7 |  |  | 759,3 | 84,4 |  |  | 74,6 |
| Јасенолики јавор | 58.087,3 | 1.437,8 |  |  |  |  | 10.847,1 | 7.252,1 | 18.099,2 |  |  | 16.289,3 | 1.809,9 |  |  | 31,2 |
| Клен | 2.031,8 | 63,4 |  |  |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  |  | 20,7 | 2,3 |  |  | 1,1 |
| Бели дуд | 9.679,9 | 39,1 |  |  |  |  | 1.772,4 | 1.961,7 | 3.734,1 |  |  | 3.360,7 | 373,4 |  |  | 38,6 |
| Укупно | 950.762,6 | 23.174,9 |  |  |  |  | 254.335,8 | 205.846,2 | 460.182,1 |  | 247.917,5 | 162.507,5 | 49.757,1 |  |  | 48,4 |

| Табела 4.1.3.1.-5. Преглед сеча обнављања по врстама дрвећа, проширена репродукција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста дрвећа | Стање за врсте захваћене сечом |  |  | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Сортименти |  |  |  | Интенз. сеча |  |  |
|  | V | Iv |  | I | II | Е | I | II | Е |  | Тех. | Прос. | Отп. | по P |  | по V |
|  | m3 | m3 |  | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 | m3 | % |  | % |
| Бела врба | 85.295,7 | 1.853,4 |  |  |  |  | 605,0 | 986,2 | 1.591,2 |  | 541,0 | 811,5 | 238,7 |  |  | 1,9 |
| Бела топола | 117.820,6 | 2.194,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕАТ | 335.384,9 | 12.071,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вез | 40.346,8 | 715,2 |  |  |  |  | 77,5 | 127,6 | 205,1 |  |  | 184,6 | 20,5 |  |  | 0,5 |
| ОМЛ | 3.266,8 | 51,5 |  |  |  |  | 113,6 |  | 113,6 |  |  | 102,2 | 11,4 |  |  | 3,5 |
| Пољски јасен | 124.129,2 | 2.271,9 |  |  |  |  | 67,5 | 91,8 | 159,3 |  | 55,9 | 87,4 | 15,9 |  |  | 0,1 |
| Лужњак | 111.811,7 | 1.114,8 |  |  |  |  |  | 948,2 | 948,2 |  | 418,2 | 435,2 | 94,8 |  |  | 0,8 |
| Копривић | 515,4 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ | 3.335,0 | 68,5 |  |  |  |  | 16,1 |  | 16,1 |  |  | 14,5 | 1,6 |  |  | 0,5 |
| Багрем | 12.104,8 | 387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. јасен | 45.821,2 | 859,0 |  |  |  |  | 262,6 |  | 262,6 |  |  | 236,3 | 26,3 |  |  | 0,6 |
| Кисело дрво | 1.131,5 | 37,3 |  |  |  |  | 33,9 |  | 33,9 |  |  | 30,5 | 3,4 |  |  | 3,0 |
| Јасенолики јавор | 58.087,3 | 1.437,8 |  |  |  |  | 2.255,8 | 1.604,5 | 3.860,3 |  |  | 3.474,2 | 386,0 |  |  | 6,6 |
| Клен | 2.031,8 | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бели дуд | 9.679,9 | 39,1 |  |  |  |  | 76,6 | 118,7 | 195,2 |  |  | 175,7 | 19,5 |  |  | 2,0 |
| Укупно | 950.762,6 | 23.174,9 |  |  |  |  | 3.508,5 | 3.876,9 | 7.385,4 |  | 1.015,1 | 5.552,2 | 818,1 |  |  | 0,8 |

| Табела 4.1.3.1.-6. Преглед сеча обнављања по врстама дрвећа, укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста дрвећа | Стање за врсте захваћене сечом |  |  | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Сортименти |  |  | Интенз. сеча |  |
|  | V | Iv |  | I | II | Е | I | II | Е |  | Тех. | Прос. | Отп. | по P | по V |
|  | m3 | m3 |  | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 | m3 | % | % |
| Бела врба | 85.295,7 | 1.853,4 |  |  |  |  | 24.794,0 | 20.258,3 | 45.052,3 |  | 15.317,8 | 22.976,6 | 6.757,8 |  | 52,8 |
| Бела топола | 117.820,6 | 2.194,2 |  |  |  |  | 18.590,9 | 17.005,2 | 35.596,0 |  | 12.102,7 | 18.154,0 | 5.339,4 |  | 30,2 |
| ЕАТ | 335.384,9 | 12.071,2 |  |  |  |  | 166.822,6 | 140.347,4 | 307.17 |  | 207.339,7 | 69.113,2 | 30.717,0 |  | 91,6 |
| Вез | 40.346,8 | 715,2 |  |  |  |  | 4.922,8 | 1.629,4 | 6.552,2 |  |  | 5.896,9 | 655,2 |  | 16,2 |
| ОМЛ | 3.266,8 | 51,5 |  |  |  |  | 753,4 | 583,4 | 1.336,8 |  |  | 1.203,1 | 133,7 |  | 40,9 |
| Пољски јасен | 124.129,2 | 2.271,9 |  |  |  |  | 5.394,7 | 2.218,9 | 7.613,7 |  | 2.672,4 | 4.179,9 | 761,4 |  | 6,1 |
| Лужњак | 111.811,7 | 1.114,8 |  |  |  |  | 12.393,9 | 9.535,0 | 21.928,9 |  | 9.670,6 | 10.065,4 | 2.192,9 |  | 19,6 |
| Копривић | 515,4 | 10,5 |  |  |  |  | 5,2 | 19,1 | 24,3 |  |  | 21,9 | 2,4 |  | 4,7 |
| ОТЛ | 3.335,0 | 68,5 |  |  |  |  | 775,6 | 497,3 | 1.272,9 |  |  | 1.145,6 | 127,3 |  | 38,2 |
| Багрем | 12.104,8 | 387,1 |  |  |  |  | 2.909,8 | 1.369,5 | 4.279,2 |  | 1.829,4 | 2.235,9 | 214,0 |  | 35,4 |
| А. јасен | 45.821,2 | 859,0 |  |  |  |  | 5.472,8 | 4.479,1 | 9.951,9 |  |  | 8.956,7 | 995,2 |  | 21,7 |
| Кисело дрво | 1.131,5 | 37,3 |  |  |  |  | 33,9 | 843,7 | 877,5 |  |  | 789,8 | 87,8 |  | 77,6 |
| Јасенолики јавор | 58.087,3 | 1.437,8 |  |  |  |  | 13.102,8 | 8.856,6 | 21.959,5 |  |  | 19.763,5 | 2.195,9 |  | 37,8 |
| Клен | 2.031,8 | 63,4 |  |  |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  |  | 20,7 | 2,3 |  | 1,1 |
| Бели дуд | 9.679,9 | 39,1 |  |  |  |  | 1.849,0 | 2.080,4 | 3.929,4 |  |  | 3.536,4 | 392,9 |  | 40,6 |
| Укупно | 950.762,6 | 23.174,9 |  |  |  |  | 257.844,3 | 209.723,2 | 467.567,5 |  | 248.932,5 | 168.059,7 | 50.575,2 |  | 49,2 |

У сечама обнове главну сечиву запремину чини ЕАТ са 65,7% од укупне сечиве запремине. Укупно је за сече обнове за све врсте планирано 467.567,5 m3.

### 4.1.3.2. Одређивање претходног приноса

Проредне сече се планирају ради поправке затеченог стања састојина, а све то у функцији трајног и рационалног коришћења шумског простора.

Укупна површина планирана за прореде је приказана разврстано по газдинским типовима у табели 4.1.3.2.-1., а по врстама дрвећа у табели 4.1.3.2.-2. Све проредне сече припадају простој репродукцији.

Табела 4.1.3.2.-1. Преглед проредних сеча по газдинским типовима, проста репродукција и укупно

| ГT | Стање шума за ГT у којима се врше прореде |  |  |  |  | Површина за прореде | Принос из проредних сеча |  | Сортименти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V |  | Iv |  |  |  |  | Тех. | Прос. | Отп. |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3 | m3 |
| 1120 | 35,25 | 16.348,3 | 463,8 | 268,9 | 7,6 | 0,42 | 18,5 | 44,0 | 4,3 | 11,5 | 2,8 |
| 2310 | 454,96 | 151.106,4 | 332,1 | 2.519,9 | 5,5 | 20,87 | 1.701,1 | 81,5 | 416,5 | 1.029,4 | 255,2 |
| 2410 | 327,05 | 101.980,8 | 311,8 | 1.213,7 | 3,7 | 1,07 | 77,9 | 72,8 | 32,3 | 33,9 | 11,7 |
| 2810 | 543,20 | 123.519,2 | 226,9 | 2.222,7 | 4,1 | 17,31 | 1.020,6 | 59,0 | 153,5 | 713,9 | 153,1 |
| Свега | 1.360,46 | 392.954,7 | 288,8 | 6.225,2 | 4,6 | 39,67 | 2.818,1 | 257,3 | 606,6 | 1.788,7 | 422,8 |

У овој газдинској јединици се планира извршење селективних прореда у 4 газдинска типа на површини од 39,67 ha са укупним приносом од 2.818,1 m3. Просечан принос по хектару проредних сеча износи 71,0 m3/ha.

Табела 4.1.3.2.-2. Преглед проредних сеча по врстама дрвећа, проста репродукција и укупно

| Врста дрвећа | Стање за врсте обухваћене проредом |  |  |  |  | Принос из проредних сеча |  | Сортименти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | Iv |  |  |  |  | Тех. | Прос. | Отп. |
|  | m3 | m3/hа | m3 | m3/hа |  | m3 |  | m3 | m3 | m3 |
| Бела врба | 85.295,7 |  | 1.853,4 |  |  | 315,1 |  | 80,4 | 187,5 | 47,3 |
| Бела топола | 117.820,6 |  | 2.194,2 |  |  | 179,0 |  | 45,6 | 106,5 | 26,8 |
| ЕАТ | 335.384,9 |  | 12.071,2 |  |  | 537,0 |  | 264,7 | 191,7 | 80,5 |
| Вез | 40.346,8 |  | 715,2 |  |  | 201,3 |  |  | 171,1 | 30,2 |
| ОМЛ | 3.266,8 |  | 51,5 |  |  | 2,4 |  |  | 2,0 | 0,4 |
| Пољски јасен | 124.129,2 |  | 2.271,9 |  |  | 860,3 |  | 190,1 | 541,1 | 129,0 |
| Лужњак | 111.811,7 |  | 1.114,8 |  |  | 84,0 |  | 25,7 | 45,7 | 12,6 |
| ОТЛ | 3.335,0 |  | 68,5 |  |  | 2,4 |  |  | 2,1 | 0,4 |
| Црни орах | 15.095,8 |  | 314,8 |  |  | 72,6 |  |  | 61,7 | 10,9 |
| А. Јасен | 45.821,2 |  | 859,0 |  |  | 380,2 |  |  | 323,2 | 57,0 |
| Кисело дрво | 1.131,5 |  | 37,5 |  |  | 77,9 |  |  | 66,2 | 11,7 |
| Јасенолики јавор | 58.087,3 |  | 1.437,8 |  |  | 95,0 |  |  | 80,8 | 14,3 |
| Бели дуд | 9.679,9 |  | 39,1 |  |  | 10,8 |  |  | 9,2 | 1,6 |
| Свега | 951.206,4 |  | 23.028,9 |  |  | 2.818,0 |  | 606,5 | 1.788,8 | 422,7 |

Посматрано по врстама дрвећа највећи принос из прореда ће се остварити од пољског јасена, ЕАТ-а и америчког јасена. Реализација планираног претходног приноса (у одсеку – састојини) обавезна је по површини, а по запремини може да одступи +/- 20%.

### 4.1.3.3. Укупан принос газдинске јединице

Укупан етат кога чине главни и проредни принос приказан је по газдинским класама, у табелама 4.1.3.3.-1., 4.1.3.3.-2. и 4.1.3.3.-3., а по врстама дрвећа у табелама 4.1.3.3.-4., 4.1.3.3.-5. и 4.1.3.3.-6.

Табела 4.1.3.3.-1. Преглед укупног приноса по газдинским типовима, проста репродукција

| ГT | Укупни принос | Сортименти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко | Просторно | Отпад |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |  |
| 1110 | 89.335,2 | 26.898,5 | 49.942,9 | 12.493,9 |  |
| 1120 | 18,5 | 4,3 | 11,5 | 2,8 |  |
| 1210 | 334.555,8 | 209.234,0 | 91.670,2 | 33.651,6 |  |
| 2310 | 7.046,4 | 2.306,7 | 3.944,0 | 795,7 |  |
| 2410 | 20.974,5 | 7.950,6 | 10.737,4 | 2.286,5 |  |
| 2810 | 11.069,6 | 2.129,9 | 7.990,2 | 949,4 |  |
| Укупно | 463.00 | 248.524,1 | 164.296,2 | 50.179,9 |  |

Табела 4.1.3.3.-2. Преглед укупног приноса по газдинским типовима, проширена репродукција

| ГT | Укупни принос | Сортименти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко | Просторно | Отпад |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |  |
| 1110 | 6.407,4 | 752,0 | 4.935,1 | 720,3 |  |
| 1120 | 978,0 | 263,1 | 617,2 | 97,8 |  |
| 1210 |  |  |  |  |  |
| 2310 |  |  |  |  |  |
| 2410 |  |  |  |  |  |
| 2810 |  |  |  |  |  |
| Укупно | 7.385,4 | 1.015,1 | 5.552,2 | 818,1 |  |

Табела 4.1.3.3.-3. Преглед укупног приноса по газдинским типовима, укупно

| ГT | Укупни принос | Сортименти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко | Просторно | Отпад |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 1110 | 95.742,6 | 27.650,5 | 54.877,9 | 13.214,2 |
| 1120 | 996,5 | 267,4 | 628,7 | 100,6 |
| 1210 | 334.555,8 | 209.234,0 | 91.670,2 | 33.651,6 |
| 2310 | 7.046,4 | 2.306,7 | 3.944,0 | 795,7 |
| 2410 | 20.974,5 | 7.950,6 | 10.737,4 | 2.286,5 |
| 2810 | 11.069,6 | 2.129,9 | 7.990,2 | 949,4 |
| Укупно | 470.385,4 | 249.539,1 | 169.848,4 | 50.998,0 |

Укупан етат за ову газдинску јединицу износи 470.385,4 m3, тј. просечно 47.038,5 m3 годишње. Интензитет захвата у односу на тренутно постојећу запремину износи 48,0%. Од укупно планираног етaта у простој репродукцији је планирано 433.00  m³ или 98,4% и 7.385,4 m³ у проширеној репродукцији или 1,6%.

Од укупног обима сеча планирано је да техничког дрвета буде 249.539,1 m³ или 53,0% и просторног дрвета 169.848,4 m³ или 36,1% од укупне бруто масе.

Принос је планиран у складу са неопходним обимом шумско узгојних радова у наредном уређајном периоду у циљу општег поправка стања шума.

Табела 4.1.3.3.-4. Преглед укупног приноса по врстама дрвећа, проста репродукција

| Врста дрвећа | Укупни принос | Сортименти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко | Просторно | Отпад |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |  |
| Бела врба | 43.776,2 | 14.857,1 | 22.352,6 | 6.566,4 |  |
| Бела топола | 35.775,0 | 12.148,3 | 18.260,5 | 5.366,3 |  |
| ЕАТ | 307.706,9 | 207.604,4 | 69.304,9 | 30.797,5 |  |
| Вез | 6.548,4 |  | 5.883,4 | 664,9 |  |
| ОМЛ | 1.225,6 |  | 1.102,9 | 122,7 |  |
| Пољски јасен | 8.314,7 | 2.806,6 | 4.633,6 | 874,5 |  |
| Лужњак | 21.064,7 | 9.278,2 | 9.675,8 | 2.110,7 |  |
| Копривић | 24,3 |  | 21,9 | 2,4 |  |
| ОТЛ | 1.259,3 |  | 1.133,2 | 126,1 |  |
| Багрем | 4.279,2 | 1.829,4 | 2.235,9 | 214,0 |  |
| Црни орах | 72,6 |  | 61,7 | 10,9 |  |
| А. јасен | 10.069,5 |  | 9.043,5 | 1.026,0 |  |
| Кисело дрво | 921,6 |  | 825,5 | 96,1 |  |
| Јасенолики јавор | 18.194,2 |  | 16.370,1 | 1.824,2 |  |
| Клен | 23,0 |  | 20,7 | 2,3 |  |
| Бели дуд | 3.744,9 |  | 3.369,9 | 375,0 |  |
| Укупно | 463.000,1 | 248.524,0 | 164.296,3 | 50.179,8 |  |

Табела 4.1.3.3.-5. Преглед укупног приноса по врстама дрвећа, проширена репродукција

| Врста дрвећа | Укупни принос | Сортименти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко | Просторно | Отпад |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |  |
| Бела врба | 1.591,2 | 541,0 | 811,5 | 238,7 |  |
| Бела топола |  |  |  |  |  |
| ЕАТ |  |  |  |  |  |
| Вез | 205,1 |  | 184,6 | 20,5 |  |
| ОМЛ | 113,6 |  | 102,2 | 11,4 |  |
| Пољски јасен | 159,3 | 55,9 | 87,4 | 15,9 |  |
| Лужњак | 948,2 | 418,2 | 435,2 | 94,8 |  |
| Копривић |  |  |  |  |  |
| ОТЛ | 16,1 |  | 14,5 | 1,6 |  |
| Багрем |  |  |  |  |  |
| Црни орах |  |  |  |  |  |
| А. јасен | 262,6 |  | 236,3 | 26,3 |  |
| Кисело дрво | 33,9 |  | 30,5 | 3,4 |  |
| Јасенолики јавор | 3.860,3 |  | 3.474,2 | 386,0 |  |
| Клен |  |  |  |  |  |
| Бели дуд | 195,2 |  | 175,7 | 19,5 |  |
| Укупно | 7.385,4 | 1.015,1 | 5.552,2 | 818,1 |  |

Табела 4.1.3.3.-6. Преглед укупног приноса по врстама дрвећа, укупно

| Врста дрвећа | Укупни принос | Сортименти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко | Просторно | Отпад |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 |  |
| Бела врба | 45.367,4 | 15.398,1 | 23.164,2 | 6.805,1 |  |
| Бела топола | 35.775,0 | 12.148,3 | 18.260,5 | 5.366,3 |  |
| ЕАТ | 307.706,9 | 207.604,4 | 69.304,9 | 30.797,5 |  |
| Вез | 6.753,5 |  | 6.068,0 | 685,4 |  |
| ОМЛ | 1.339,2 |  | 1.205,2 | 134,0 |  |
| Пољски јасен | 8.473,9 | 2.862,5 | 4.721,0 | 890,4 |  |
| Лужњак | 22.012,9 | 9.696,3 | 10.111,1 | 2.205,5 |  |
| Копривић | 24,3 |  | 21,9 | 2,4 |  |
| ОТЛ | 1.275,4 |  | 1.147,7 | 127,7 |  |
| Багрем | 4.279,2 | 1.829,4 | 2.235,9 | 214,0 |  |
| Црни орах | 72,6 |  | 61,7 | 10,9 |  |
| А. јасен | 10.332,1 |  | 9.279,9 | 1.052,2 |  |
| Кисело дрво | 955,4 |  | 856,0 | 99,4 |  |
| Јасенолики јавор | 22.054,5 |  | 19.844,3 | 2.210,2 |  |
| Клен | 23,0 |  | 20,7 | 2,3 |  |
| Бели дуд | 3.940,2 |  | 3.545,6 | 394,6 |  |
| Укупно | 470.385,5 | 249.539,1 | 169.848,5 | 50.997,9 |  |

Како се види из претходног табеларног прегледа највећи део сечивог етата чини ЕАТ са 65,4%.

Сече обнављања су планиране по методу умереног састојинског газдовања где је метод добних разреда регулатор трајности приноса.

### 4.1.4. ОДНОС ОБИМА РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА И ОБИМА СЕЧА ШУМА

Према претходно приказаном садржају Планова гајења шума (по врсти и обиму) и Плану коришћења шума, однос ових планова (обим планираних узгојних радова у хектарима у односу на 1000 m3 бруто планираног обима сеча) је приказан у табели 8.4.1. и то посебно за радове из просте репродукције и за радове из проширене репродукције. Однос обима радова и обима сеча проистиче из потреба за извршењем свих радова и прописане технологије, односно броја наврата за поједине врсте рада.

Табела 4.1.4. Однос обима радова на гајењу шума и обима сеча шума

| Врста рада | Планирани радови |  |  | У односу на 1000 m³ етата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проста репродукција | Проширена репродукција | Укупно | Проста репродукција | Проширена репродукција | Укупно |
|  | ha | ha | ha |  |  |  |
|  |  |  |  | 463,0000 | 7,3854 | 470,3854 |
|  |  |  |  | ha | ha | ha |
| 112. Крчење (тарупирање) шикара машински | 59,72 | 16,07 | 75,79 | 0,13 | 2,18 | 0,16 |
| 114. Тарупирање подраста машински | 923,65 | 19,18 | 942,83 | 1,99 | 2,60 | 2,00 |
| 120. Сакупљање режијског отпада | 1.105,15 | 37,40 | 1142,55 | 2,39 | 5,06 | 2,43 |
| 121. Третирање пањева хемијским средствима | 123,93 |  | 123,93 | 0,27 |  | 0,27 |
| 126. Третирање подраста хемијским средствима | 230,38 | 48,21 | 278,59 | 0,50 | 6,53 | 0,59 |
| 212. Разоравање |  | 1,79 | 1,79 |  | 0,24 |  |
| 214. Размеравање и обележавање | 1.17 0 | 39,19 | 1209,19 | 2,53 | 5,31 | 2,57 |
| 218. Бушење рупа машински (плитка садња) | 243,00 | 10,63 | 253,63 | 0,52 | 1,44 | 0,54 |
| 219. Бушење рупа машински (дубока садња) | 819,62 | 10,70 | 830,32 | 1,77 | 1,45 | 1,77 |
| 224. Орање дискосним плугом | 123,93 |  | 123,93 | 0,27 |  | 0,26 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 32,82 | 11,82 | 44,64 | 0,07 | 1,60 | 0,09 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 97,20 | 7,47 | 104,67 | 0,21 | 1,01 | 0,22 |
| 319. Вештачко пошумљавање тополом дубоком садњом | 819,62 | 10,70 | 830,32 | 1,77 | 1,45 | 1,77 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | 125,09 |  | 125,09 | 0,27 |  | 0,27 |
| 323. Обнова тополе вегетативним путем | 103,21 |  | 103,21 | 0,22 |  | 0,22 |
| 326. Вештачко пошумљавање сејачицом | 91,98 | 12,49 | 104,47 | 0,20 | 1,69 | 0,22 |
| 328. Обнова багрема вегетативним путем | 20,72 |  | 20,72 | 0,04 |  | 0,04 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 258,66 | 7,84 | 266,502 | 0,56 | 1,06 | 0,57 |
| 511. Осветљавање подмлатка ручно | 219,60 | 32,14 | 251,74 | 0,47 | 4,35 | 0,54 |
| 512. Осветљавање подмлатка машински | 264,07 | 32,14 | 296,21 | 0,57 | 4,35 | 0,63 |
| 516. Уклањање корова машински |  | 3,58 | 3,58 |  | 0,48 | 0,01 |
| 517. Уништавање корова хербицидима | 439,20 | 64,28 | 503,48 | 0,95 | 8,70 | 1,07 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 4.729,71 | 88,90 | 4818,61 | 10,22 | 12,04 | 10,24 |
| 522. Кресање грана | 2.753,80 | 29,76 | 2783,56 | 5,95 | 4,03 | 5,92 |
| 524. Пинцирање | 920,11 | 14,88 | 934,99 | 1,99 | 2,01 | 1,99 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 65,33 |  | 65,33 | 0,14 | 0 | 0,14 |
| 529. Чеповање садница након садње и корекција избојака |  | 1,79 | 1,79 |  | 0,24 |  |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 2.581,46 | 42,66 | 2624,12 | 5,58 | 5,78 | 5,58 |
| 611. Заштита шума од биљних болести | 3.096,88 | 131,92 | 3228,8 | 6,69 | 17,86 | 6,86 |
| 612. Заштита шума од ентомолошких обољења | 2.644,07 | 74,80 | 2718,87 | 5,71 | 10,13 | 5,78 |
| 614. Заштита шума од дивљачи | 1.062,62 | 18,07 | 1080,69 | 2,30 | 2,45 | 2,30 |
| 618. Изградња и одржавање противпожарних пруга | 367,92 | 49,96 | 417,88 | 0,79 | 6,76 | 0,89 |
| 621. Заштита шума од глодара | 107,38 | 16,07 | 123,45 | 0,23 | 2,18 | 0,26 |
| 622. Подизање узгојних ограда | 107,38 | 16,07 | 123,45 | 0,23 | 2,18 | 0,26 |
| 623. Одржавање заштитних ограда | 357,04 | 48,21 | 405,25 | 0,77 | 6,53 | 0,86 |

### 4.1.5. ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА

У наредном уређајном периоду се планира изградња тврдих шумских путева у укупној дужини од 13.400 метара и то на четири локације.

ПУТ 1 Гранична просека Каландош – Шмагуц

Пут се наставља на постојећи тврди шумско-камионски пут „Каландош“, од окретнице просеком између 12. и 13. одељења, потом просеком између 11. и 14. одељења, затим просеком између 10. и 15. одељења, као и делом просеке између 9. и 15. одељења. Потом траса наставља северозападно постојећим меким путем унутар 9. одељења између одсека g и k, потом између одсека l и i. Потом наставља југозападно, постојећим путем кроз одсек l у 9. одељењу, и кроз одсек d у 8. одељењу и долази до рампе на насипу I одбрамбене линије. Дужина овог пута износи 4.100 метара.

ПУТ 2 Каландош север

Пут почиње од чворне тачке 10., 11., 14. и 15. одељења, и наставља ка северу просеком између 10. и 11. одељења, затим просеком између 5. и 6. одељења и просеком између 1. и 2. одељења. Дужина овог пута износи 3.000 метара.

ПУТ 3 Сига – Јагњедова греда

Пут се наставља на постојећи тврди шумско-камионски пут „Сига 31-32-40-41“, и од чворне тачке између 30., 31., 41. и 42. одељења наставља на североисток просеком између 30. и 31. одељења, затим просеком између 27. и 30. одељења, потом просеком између 27. и 28. одељења и наставља постојећим меким путем по Јагњедовој греди који представља чистину 8 у 27. одељењу и чистину 5 у 26. одељењу. На крају се спаја са постојећим шумско-камионским путем у 25. одељењу. Дужина овог пута износи 3.800 метара.

ПУТ 4 Моношторачка просека

Пут се наставља на постојећи тврди шумско-камионски пут „Адица“, и од чворне тачке између 70., 71. и 74. одељења наставља на север просеком између 70. и 71. одељења, затим просеком између 68. и 69. одељења, и кроз 66. одељења до одсека g. Дужина овог пута износи 2.500 метара.

У наредном уређајном периоду се поред изградње планира и одржавање постојећих тврдих путева као и одржавање меких шумских путева и просека тарупирањем корова и тањирањем.

### 4.1.6. ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА

На уређивању шума у наредном уређајном периоду треба обавити следеће послове

- у последњој години уређајног раздобља, тј. 2035.год. прикупити теренске податке за израду нове основе.

- у случају опредељења за уређивање на типолошкој основи радове на изради нове основе, заједно са геодетским радовима и издвајањем типова шума треба почети две године пре истека ове основе за газдовање шумама.

Сви радови потребни за израду Основе газдовања шумама обавиће се у служби за планирање газдовања шумама ШГ „Сомбор” Сомбор.

Површина планирана за израду нове основе је једнака садашњој површини газдинске јединице, односно 4.984,06 ha.

### 4.1.7. ПЛАН РАЗВОЈА ЛОВСТВА

Детаљан план ловног газдовања за ловишта „Козара“ и „Западна Бачка“ је разрађен у ловним основама за свако од поменутих ловишта. План развоја ловства у наредном уређајном периоду спроводиће се у складу са плановима и смерницама разрађеним у ловним основама за споменута ловишта.

### 4.1.8. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ДРУГИХ ШУМСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

У остале шумске производе спадају:

1. Споредни производи од шума: семе, плодови, пупољци, шишарице, шушањ итд.

2. Производи шумског земљишта: лековито биље, гљиве

3. Производи од непосредног коришћења земљишта: земља, тресет, камен итд.

4. Лековита и минерална вода

5. Ловство

6. Испаша, сено и сл.

Планско коришћење споредних шумских производа за сада се неће организовано вршити у оквиру газдинске јединице (није организована служба), али ако буде могућности извршиће се уз обавезу да се у ОГШ на месту “Остале евиденције”, тачно означи место, датум, начин и количина откупљеног, сакупљеног или на неки други начин искоришћеног шумског производа уз печат и потпис овлашћеног лица. У овом уређајном периоду није планиран приход од споредних шумских производа. Питање паше је регулисано Законом о шумама. По том законском пропису, организација која газдује шумама је дужна да одреди место и пропише услове за пашу, врсту и број грла, као и надокнаду за пашу, водећи рачуна о постављеним циљевима газдовања. По правилу, паша се не може вршити у шумама у којима је у току природно и вештачко обнављање.

### 4.1.9. ПЛАН СУПСТИТУЦИЈЕ – ЗАМЕНЕ ВРСТА

На основу постигнутих таксационих параметара, виталности састојина и услова станишта потребно је поједине аутохтоне састојине (врба) заменити састојинама алохтоних врста јер услови станишта више одговарају алохтоним врстама дрвећа (ЕАТ). Исто тако на другим локалитетима је обрнута ситуација па је планирана замена алохтоних и инвазивних врста дрвећа (ЕАТ, амерички јасен, јасенолики јавор) аутохтоним (бела топола, лужњак, пољски јасен). У табелама 4.1.9.-1 и 4.1.9.-2 дајемо приказ локалитета на којима се планира замена врста дрвећа.

Табела 4.1.9.-1. Замена алохтоних/инвазивних врста дрвећа аутохтоним

| Одељење | Одсек | Површина | Старо | Ново |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | b | 7,98 | ЕАТ | бела топола |
| 8 | f | 1,78 | амерички јасен | бела топола |
| 25 | e | 25,93 | ЕАТ | лужњак |
| 46 | f | 6,24 | јасенолики јавор | лужњак |
| 48 | p | 1 9 | ЕАТ | лужњак |
| 54 | f | 6,25 | јасенолики јавор | лужњак |
| 66 | h | 3,58 | јасенолики јавор | пољски јасен |
| 70 | m | 2,00 | ЕАТ | бела топола |
| Укупно |  | 63,85 |  |  |

Табела 4.1.9.-2. Замена аутохтоних врста дрвећа алохтоним

| Одељење | Одсек | Површина | Старо | Ново |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | h | 5,75 | врба | ЕАТ |
| 10 | d | 0,95 | врба | ЕАТ |
| 67 | f | 3,17 | врба | ЕАТ |
| Укупно |  | 9,87 |  |  |

## 4.2. УПУТСТВА И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНОВА

Успешност спровођења планова газдовања шумама зависи од низа фактора. Ти фактори су каткад објективне а каткад субјективне природе. Да би се они на неки начин избегли, овом основом прописаће се смернице за спровођење прописаних мера и планова газдовања шумама. Овим смерницама прописаће се технологија рада, по свим елементима газдовања. Смерницама за спровођење прописаних мера и планова газдовања шумама обезбедиће се максимално могуће унапређење начина рада на спровођењу предвиђених планова газдовања.

Ради прегледнијег сагледавања предложених смерница за газдовање шумама, све смернице за газдовање шумама подељене су по областима. Радови на обнови, нези и заштити шума по одсецима биће прецизније приказани у табеларном делу основе у ПЛАНУ ГАЈЕЊА ШУМА.

### 4.2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГАЈЕЊА ШУМА

Смернице за спровођење прописаних мера гајења шума дају образложење технологије обнављања и неге састојина, као и упутства за извођење ових радова.

Смернице за реализацију мера обнављања

Смернице за обнављање састојина меких лишћара

Технологија обнављања подразумева примену чисте сече као редовног вида обнављања шума са вештачким пошумљавањем садњом садница.

Након реализације чисте сече обавезно се приступа припреми терена за пошумљавање. Припрема терена за пошумљавање се врши као делимична обрада или као потпуна обрада земљишта на сечинама где је технички могуће и економски оправдано радити исту. У односу на делимичну обраду земљишта, терен треба претходно припремити за садњу, сакупљањем и спаљивањем остатака од сече, уништавањем избојака из пања и сече шибља. Изданачку моћ пањева еуроамеричких топола као и америчког јасена и негундовца који стварају велике проблеме код неге новоподигнутих састојина могуће је уништити и хемијским путем. У сваком случају, припрему терена неопходно је извести тако да омогући несметан улазак механизацији у свим периодима године у састојину ради извођења мера неге.

Вештачко пошумљавање врши се садњом садница врбе, беле тополе и клонских топола. Садња садница врбе и беле тополе врши се са размаком садње  4x4 m. Садња клонских топола врши се са размаком садње 6x6 m. Садњи садница претходи механизовано бушење рупа према пројектованој мрежи.

Смернице  за обнављање састојина тврдих лишћара

Шуме тврдих лишћара у газдинској јединици „Моношторске шуме“ у највећој мери представљају састојине пољског јасена и храста лужњака. Заступљене су и састојине багрема и црног ораха.

Све састојине пољског јасена и храста лужњака у оквиру шумског подручја, обнављају се применом оплодних (постепених) сеча, које се са могућим модификацијама, по правилу изводе у три сека, а то су: припремни, оплодни и завршни.

Припремни сек оплодне сече се по правилу изводи две године пре очекиваног урода семена главне врсте дрвећа, неопходног за насемењавање земљишта у шумама које су обухваћене  процесом обнове. У припремној фази се уклањају прекобројна стабла претежно пратећих врста дрвећа,  углавном лаког семена које се разноси по састојини и на тај начин врши природно пошумљавање (у овој фази у великом броју јединки непожељних врста). Поред стабала лаког семена, уклањају се и стабла јасена и храста лужњака лоших фенотипских карактеристика. Ради обезбеђивања мешовитог састава будуће састојине, оставља се три до пет, а по потреби и више зрелих стабала пратећих врста по хектару, равномерно распоређених по читавој подмладној површини. На овај начин се обезбеђује равномерно засејавање семена ових врста на подмладним површинама, чиме се обезбеђује мешовити састав у погледу врста дрвећа будуће састојине.

После изведеног припремног сека приступа се припреми терена за насемењавање и развој поника. Да би се обезбедило добро клијање семена и несметан развој поника у првој фази главне, а касније и пратећих врста дрвећа, потребно је извршити уклањање подстојне вегетације на подмладним површинама. Подстојна (жбунаста) вегетација се уклања у две фазе, а што је условљено димензијама подстојне вегетације. Подраст пречника стабалаца изнад 7 cm се уклања сечом моторним тестерама, а добијени дрвни материјал може да се користи као биомаса за енергетске и друге потребе. Остали подраст пречника испод 7 cm уклања се комбинованом применом механичких и хемијских средстава. Механичко уклањање ситног подраста се врши шумским тарупима (мулчерима), који се у агрегату са тракторима крећу између преосталих стабала у састојини вршећи на тај начин претварање подраста у ивер, који се касније трансформише у органско ђубриво.

Избојци и изданци који се касније јављају из пањева и жила механички уклоњеног подраста сузбијају се хемијским средствима на бази глифосата. Третирање избојака и изданака се врши током касног лета и ране јесени, што у датим околностима значи да се на истој површини третирање хербицидима врши најчешће једанпут или највише два пута током опходње.

Након припреме терена у години доброг урода семена главне врсте дрвећа врши се комбиновано природно насемењавање и вештачко подсејавање жира на земљишту подмладних површина. Сетва жира се врши сејачицама, на оним површинама где природним путем није обезбеђена довољна количина семена. За ову сврху искључиво може да се користи семе храста из регистрованих семенских састојина и семенских плантажа, или других објеката у складу са Законом о шумском репродуктивном материјалу.

После опадања жира и допунског вештачког подсејавања врши се оплодни сек, којим се у значајној мери отвара шумски склоп, како би се створили повољни услови светлости и микроклиме за добро клијање жира и развој подмлатка. Преостала стабла састојине имају улогу да у одређеној мери спрече прекомерно закоровљавање подмладних површина, штите поник од прејаке инсолације и загревања и у случају незадовољавајућег успеха, осигурају накнадно природно насејавање.

Ако се година урода семена пратећих врста подудари са уродом семена јасена и лужњака, односно главне врсте дрвећа, тада се током оплодног сека уклањају и готово сва преостала стабла пратећих врста, у супротном се уклањају након њиховог пуног урода.

После успешно спроведене обнове врши се завршни сек којим се уклањају преостала стабла главне и пратећих врста дрвећа. У циљу подршке очувању биодиверзитета у завршном секу се остављају  три до пет стабала главне и пратећих врста по хектару, од којих једно по могућству треба да буде суво или у одмаклој фази одумирања, као и одговарајућа количина лежевине која неће ометати развој подмлатка.

Како је пун урод семена последњих година све ређи планом гајења шума је предвиђена вештачка сетва семена.

Састојине багрема ће се обнављати вегетативним путем, односно повређивањем жила након сече.

Смернице за реализацију мера неге

Осветљавање подмлатка

У храстовим шумама и мешовитим шумама храста (лужњака и цера) као врстама светлости, прве сече неге - сече осветљавања подмлатка, сматрају се веома важним, којима је основни циљ да се крунама обезбеди довољно светлости. Изводе се у фази раног подмлатка уништавањем корова хербицидима, осветљавањем подмлатка машински и ручно.

У оквиру неге храстовог подмлатка неопходно је применити следеће мере:

-	ослобађање од корова и жбуња;

-	уклањање оштећених јединки;

-	регулисање састава и смеше;

-	разређивање прегустог подмлатка;

Ослобађање од корова и жбуња је мера којом се, како је већ речено, мора подмлатку цера и храста обезбедити живот са „откривеном главом” што је од одлучујуће важности за будући развој састојине. На површинама где је подмладак редак, велику опасност представља бујни коров коприве, купине и др. који може да угуши подмладак , па се мора уклањати. Истовремено, велику сметњу представљају и друге пратеће врсте или избојци и изданци, који у почетку брже расту и засењују подмладак. Зато у овој фази треба сасецати и елиминисати конкуренте храстув и превести их у функцију подстицања правилног развоја,  бочном засеном чишћење од доњих грана, а засењивањем земљишта одржавање влаге.

Уклањање оштећених јединки је, такође, неопходна мера у храстовим шумама. Извођењем сеча обнављања, приликом обарања стабала, извлачења посеченог материјала, може бити оштећен велики број младих индивидуа подмлатка. Исто тако треба уклонити и болесне, од инсеката оштећене јединке или од грчица и мишева оглодана стабла, као и од других оштећења.

Регулисање састава и смеше је један од веома важних задатака неге храстовог подмлатка. Нарочито је у мешовитим састојинама храстова (лужњак и граб) и других врста неопходно спровести ову меру јер се друге врсте лакше обнављају због обилнијег и чешћег плодоношења и ситнијег семена. Као биолошки јаче врсте, посебно у раној младости, брже расту у висину, гуше и ометају нормалан развој храстовог подмлатка па се мора, у зависности од постављеног циља, регулисати жељена процентуална заступљеност врста и тип мешовитости. Са биолошког аспекта, за храстове је повољнија стаблимична мешовитост. Исто тако у типовима шума чистих храстових састојина број  јединки – густину треба редуковањем свести на одговарајућу жељену меру.

Разређивање прегустог подмлатка спада у најважније послове неге подмлатка храста јер његов развој у прегустом склопу карактеришу вретенаст раст и редуковане круне. Пошто у младости има веома „меку кичму” може доћи до савијања под притиском снега, а због недостатка светлости долази до појаве фототропизма. С друге стране нагло, прејако и непажљиво разређивање склопа узрокује кривљење стабала храста. Да би се ове негативне последице избегле постоје два у пракси проверена начина:

- трајно одржавање умереног (потпуног) склопа,и

- формирање подстојног спрата од граба или липе, што омогућује извођење неопходних узгојних мера без опасности да се склоп  прекине. Ова констатација, у доброј мери, важи и за младе лужњакове састојине.

Сече осветљавања подмлатка изводе се по познатим принципима негативне селекције – посредним помагањем најбољим стаблима. Том приликом се идентификују и уклањају она стабла која имају негативне фенотипске карактеристике (рашљаста стабла, крива, деформисана, са превише развијеном круном и др.), болесна и оштећена стабла, изданци и избојци као и стабла предраста која се не могу складно уклопити у младу састојину. Такође су непожељна и стабла код којих се јављају летњи, тзв. ивандански избојци, јер често не стигну да одрвене, па их оштети мраз и то доводи до појаве рашљања на стаблима.

Чишћење у младим природним састојинама и младим културама

Сече чишћења изводе се у састојини у фази одраслог подмлатка и раног младика, тј. у фази када се формирао склоп, па до почетка природног чишћења стабала од доњих грана, оријентационо до старости састојине од 20 година. У овој фази је у храстовим састојинама интензивно већ започето раслојавање састојине, диференцирање и редуковање броја стабала, тада су јасно издиференцирана стабла у наведене три категорије: надрасла (владајућа), сувладајућа и надвладана (потиснута).

Како често нису извођене сече осветљавања подмлатка, због тога је интервенција (узгајивача) неопходна да се природна селекција и будући развој састојине усмери ка жељеном, постављеном, циљу. У овој, за будућност најважнијој, развојној фази састојине, наставља се са започетим узгојним сечама из претходне фазе, које се заправо одвијају по истим принципима, са неопходним корекцијама. Основни задатак, тежиште рада је негативна селекција, нарочито ако састојина није раније негована. Предмет чишћења су непожељни чланови заједнице - било да су непожељне јединке (прерасле,оштећене, болесне, криве, рашљасте, грмолике и сл.) или непожељне врсте дрвећа. Посебну пажњу треба обратити на стабла храста изданачког порекла и стабла предраста (посебно цера), која се не могу складно уклопити у састојину и неопходно је уклањати их.

Регулисање састава и смеше је други задатак, уколико то није урађено раније. У храстовим састојинама је веома важно одржавање подстојне - споредне састојине, ради задржавања влаге и повећања квалитета дебла, увећања биоеколошке стабилности, биолошке разноликости и функционалног бонитета. Зато приликом чишћења, врста сенке или полусенке, уколико не угрожавају храст, не треба сва уклањати, већ превршавати и “држати” их у подстојном спрату ради обезбеђивања бочне засене.

Разређивање састојине је неопходно у густим храстовим популацијама како би се предупредиле штете нарочито од (влажног) снега, када је дебло дуго и танко. Захват се врши у горњем спрату састојине. Наведени задаци се не смеју испуњавати одједном - једним захватом, јер би захват био превелики што би се негативно одразило на развој састојине. Зато се чишћење мора изводити  неколико пута.

У ненегованим састојинама чишћење треба вршити чешће, са слабијим захватом. Тада истовремено треба остварити и нереализоване циљеве сече осветљавања подмлатка, мада се то теже може постићи.

У врло густим састојинама храста непожељне јединке се секу ниско до земље, у ређим се превршавају или секу на одређеној висини, ради одржавања склопа при чему она имају наведену улогу подстојне састојине. Треба напоменути да су, услед отежане проходности и слабе прегледности, ови радови веома отежани и скупи.

Ради смањења трошкова неге шума може да се, не врши сеча неге на читавој подмлађеној површини, већ да се врши њихова концентрација на мањој  површини - парцелици, прорачунатој и размештеној на основу броја стабала у фази зрелости састојине.  У првој фази се врши просецање линија (просека) ширине око 1 m на растојању 10 m. У другој фази се уз ивицу просека врши постављање (ограничавање) парцелица површине 16-25 m2 (4x4 до 5x5 m), такође са размаком око 10 m. На овај начин се радови  неге подмлатка врше у просеку на око 20% површине, док се простор између парцелица препушта спонтаном развоју. Свака парцелица практично представља једну “производну” ћелију која треба да произведе по једно квалитетно стабло на крају опходње.

### 4.2.1.1. Смернице за припрему терена и земљишта за пошумљавање

Код припреме за пошумљавање планирана је припрема терена за пошумљавање и припрема земљишта за пошумљавање. У оквиру припреме терена за пошумљавање планирани су следећи радови:

Табела 4.2.1.1.-1. Радови на припреми терена за пошумљавање

| Шифра | Врста рада | Број наврата |
| --- | --- | --- |
| 112 | Крчење (тарупирање) шикара машински | 1 |
| 114 | Тарупирање подраста машински | 1 |
| 120 | Сакупљање режијског отпада | 1 |
| 121 | Третирање пањева хемијским средствима | 1 |
| 126 | Третирање подраста хемијским средствима | 3 |

Табела 4.2.1.1.-2.  Радови на припреми земљишта за пошумљавање

| Шифра | Врста рада | Број наврата |
| --- | --- | --- |
| 212 | Разоравање | 1 |
| 214 | Размеравање и обележавање | 1 |
| 218 | Бушење рупа машински (плитка садња) | 1 |
| 219 | Бушење рупа машински (дубока садња) | 1 |
| 224 | Орање дискосним плугом | 1 |

### 4.2.1.2.  Смернице за извођење пошумљавања

У оквиру пошумљавања планирани су следећи радови:

Табела 4.2.1.2. Радови на пошумљавању и попуњавању

| Шифра | Врста рада | Број наврата |
| --- | --- | --- |
| 317 | Вештачко пошумљавање садњом | 1 |
| 318 | Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 1 |
| 319 | Вештачко пошумљавање тополом дубоком садњом | 1 |
| 320 | Вештачко пошумљавање врбом | 1 |
| 323 | Обнова тополе вегетативним путем | 1 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сејачицом | 1 |
| 328 | Обнова багрема вегетативним путем | 1 |
| 414 | Попуњавање вешт. под. површина садњом | 1 |

### 4.2.1.3. Смернице за спровођење мера  неге шума

Код спровођења мера неге планирани радови се разликују у зависности од начина обнове и врсте дрвећа. У оквиру мера неге планирани су следећи радови:

Табела 4.2.1.3.  Радови на извођењу мера неге шума

| Шифра | Врста рада | Број наврата |
| --- | --- | --- |
| 511 | Осветљавање подмлатка ручно | 2 |
| 512 | Осветљавање подмлатка машински | 2 |
| 516 | Уклањање корова машински | 2 |
| 517 | Уништавање корова хербицидима | 4 |
| 518 | Окопавање и прашење у културама | 4 |
| 522 | Кресање грана | 2 |
| 524 | Пинцирање | 1 |
| 526 | Чишћење у младим природним састојинама | 1 |
| 529 | Чеповање садница након садње и корекција избојака | 1 |
| 539 | Међуредна обрада тарупирањем | 2 |

Прореде као мере неге

Дознака стабала за проредне сече ће се изводити ускладу са Правилником о начину и времену дознаке..... (Сл.гл.РС бр.110/21).

Прореда – Овом основом је планирана селективна прореда као мера неге у састојинама багрема, лужњака и ОТЛ. Планирани интензитет прореда се креће у границама од 10 до 30% по броју стабала, а по запремини до 30%.

Планирано је да се прореде изводе у средњодобним састојинама. Време извођења прореда за сваку састојину појединачно одредиће се према конкретном стању и узгојним потребама.

Првенствени задатак прореда је да се висински и дебљински прираст највреднијих стабала доведе и одржава на највишем нивоу. Да би се овај циљ постигао при одабирању стабала треба имати у виду следеће:

- стабла будућности треба да су доброг облика, без грешака, здрава, витална, снажна, са круном која није одвише широка или уска, а дебла да су довољно чиста од грана

- треба вадити стабла слабе виталности, болесна, лоших техничких особина и стабла која ометају нормалан развој стабала будућности

- из доњег спрата вадити сувише потиштена стабла, а из доминантног спрата стабла са сувише великом крошњом

- проредама треба обезбедити услове за бољи развој састојина и производњу дрвне запремине веће вредности

- треба настојати да преостала стабла имају правилан просторни распоред и да је размак међу њима такав да се после неколико година крошње склопе

### 4.2.2. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА

Основни задатак заштите шума је да се у што већој мери елиминишу штетни фактори. Ради успешног спровођења постављених циљева газдовања и потребних мера заштите шума, утврђују се смернице за спровођење планираних радова и задатака.

611 – Заштита шума од биљних болести – Превентивне мере заштите шума од биљних болести морају се перманентно примењивати код свих радова на гајењу и коришћењу шума. Ове мере се одређују као главне и имају предност над репресивним. Овом основом је планирана заштита младих шума од биљних болести код меких лишћара два пута, док је код тврдих лишћара планирана шест пута.

612 – Заштита шума од инсеката – Једни чине штете на листу и спадају у групу дефолијатора, а други су ксилофагни инсекти.

Сви дефолијатори јављају се у рано пролеће и праве штете на младом листу. Третирање инсектицидима потребно је извршити пре полагања јаја.

Мере заштите од ксилофагних инсеката врше се на следећи начин:

- забрана изношења нападнутих садница из расадника

- избегавање механичких озледа на стаблима

- убризгавање (ињектирање) разних средстава у ходничне системе ради уништавања ларви

- третирање инсектицидима

Овај вид рада је планиран у културама меких и тврдих лишћара у два наврата. Уколико буде неопходно и овај вид рада ће се спроводити и више пута.

614 – Заштита шума од дивљачи – Заштита шума од дивљачи је планирана постављањем индивидуалне заштите садница и средствима за одбијање дивљачи тј. репелентима. Осим тога заштита шума од дивљачи ће се спроводити и подизањем узгојних ограда као и њиховим одржавањем. Заштита састојина од дивљачи је планирана једанпут, а уколико буде неопходно ова мера заштите шума ће се спроводити и више пута.

618 – Изградња и одржавање противпожарних пруга – Заштита шума од пожара је планирана изградњом и одржавањем противпожарних пруга (просека и путева). Овај вид рада планиран је четири пута у току уређајног раздобља.

621 – Заштита састојина од глодара – Заштита од глодара је неопходна у првим годинама старости младих састојина јасена и храста лужњака. У моменту недостатка хране, разни глодари (мишеви, волухаруце и др.), оштећују корење младих биљака у новој састојини које касније изазива сушење истих. Да би се смањио број глодара на оптималану бројност код које не долази до појаве оштећења на младим биљкама, примењује се уништавање (тровање) глодара отровним мамцима. Мамци се постављају у рупе или у специјалне цеви тако да су физички недоступне осталим топлокрвним животињама и птицама.

Ова мера заштите младих биљака је под посебном контролом шумарских стручњака током целе године.

Заштита састојина од глодара је планирана једанпут, а уколико буде неопходно ова мера заштите шума ће се спроводити и више пута.

Заштита шума од човека – Добро организована чуварска служба у шуми и ефикасна контрола промета дрвета у сарадњи са службеницима МУП-а је најважнија мера заштите шума од човека. Штете од човека се своде на бесправну сечу, а ређе на оштећивање младих састојина. Да би се ове штете што више елиминисале потребно је предузети следеће мере:

- ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу

- околном становништву омогућити сакупљање отпадака и куповину огревног дрвета

- на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања

- повећати сарадњу са локалним органима унутрашњих послова

- хватање и утуживање  починилаца шумских крађа.

Заштита шума од абиотских фактора – У овим шумама највеће абиотске штете може изазвати ветар. Заштитне мере од ветра састоје се у правилном извођењу прореда по времену и интензитету.

Заштита шума од пожара – О повећаној угрожености од пожара може се говорити у рано пролеће, од топљења снега до почетка вегетације, и у јесен уколико је време изузетно суво. У оба случаја јављају се велике површине суве траве која се лако пали и брзо гори. Нарочито је од пожара угрожен део шуме који се граничи са пољопривредним земљиштем или се налази у близини насеља, где се често врши паљење корова и стрњика. Мере заштите шума од пожара, које нарочито интензивно треба спроводити у периоду повећане угрожености се састоје у следећем:

- извршити  тањирање појаса око  површина  јаче  угрожених  од пожара, а нарочито у време паљења стрњика

- строго водити рачуна о одржавању шумског реда

- поставити и одржавати противпожарне табле са упозорењем на опасност од пожара и забрану ложења ватре.

### 4.2.3. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА ШУМА

Реализација сеча планираних овом основом изводиће се путем годишњих планова газдовања шумама. При томе треба водити рачуна о циљевима газдовања, одређеном приносу, критеријумима сечиве зрелости, узгојним потребама, као и о резултатима добијеним премером шума. На бази сачињеног плана сеча, као и претходног тоталног премера састојина планираних за сечу у наредној години (дознаке стабала), саставља се извођачки пројекат газдовања шумама као коначни плански документ за извођење сеча.

Сеча шуме ће се вршити после одабирања, обележавања и евидентирања стабала за сечу, тј. после извршене дознаке стабала. Дознаку стабала за сечу врше стручна лица запослена у ШГ „Сомбор“.

Зависно од циља газдовања и начина извођења, сече могу бити:

- сече обнављања (главни принос),

- проредне  сече (претходни принос)

### 4.2.3.1. Сече обнављања

Обележавање стабала за сече обнављања врши се површински и то по граничној линији која се укључује у површину за чисту сечу.

Време извођења сеча није датумски ограничено јер се површине обнављају вештачким путем.

Да би се планирани циљеви газдовања што потпуније остварили, а радови изводили ефикасно, при извођењу сеча треба настојати да годишње сече буду сконцентрисане ради лакше организације. Такође треба настојати да се усагласи место и време извођења чистих сеча и прореда, тако што ће се у близини чистих сеча истовремено изводити и прореде. Сече се морају изводити у време када нема опасности од наглог доласка високих вода, а ради ефикасније заштите произведених сортимената за време поплава сече треба да напредују у низводном правцу. Од сеча треба поштедети појединачна стабла или групе аутохтоних стабала (3-5/ha), естетски вредних и доброг здравственог стања. Приликом извођења радова треба водити рачуна да се оборена стабла не укрштају и да висина пањева не прелази 2/3 пречника пања. Кројење посеченог дрвета треба прилагодити тржишним условима, тако да се постигну максимални финансијски ефекти (веће учешће трупаца и облог техничког дрвета на рачун огревног дрвета, свођење отпада на најмању меру). Да би се ови циљеви постигли кројење треба да изводи стручно лице. После сече мора се успоставити шумски ред сходно Правилнику о шумском реду. Радови на извлачењу сортимената морају бити тако организовани да време од сече до извлачења на стовариште буде што краће, а да дрвни материјал буде смештен на приступачним стовариштима.

### 4.2.3.2. Проредне сече

Обележавање стабала за проредне сече ће се извршити стаблимично.

Интензитет прореде за сваку поједину састојину и врсту дрвета је наведен у прилогу ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА. Приликом извођења прореда треба се придржавати одређене запремине предвиђене за прореду јер је наведени проценат одређен према запремини састојине у време израде основе, што код млађих састојина са великим процентом годишњег прираста даје (у апсолутном смислу вредности) непрецизан податак.

Време извођења прореда по одељењима треба ускладити са извођењем сеча обнављања, како би употребљена механизација била што функционалније коришћена. Такође, ако се укаже потреба за проредама или санитарним сечама (сушење, ветроломи, ветроизвале и др.) у неким одељењима и одсецима који нису планирани овом основом (састојине у којима је усвојено прелазно газдовање као систем газдовања), потребно је и њих урадити уз сагласност, сарадњу и надзор шумарске инспекције. Све смернице о извођењу сече, кројења, извлачењу дрвних сортимената и успостављању шумског реда, наведене  у претходном поглављу за сече обнављања, важе и за проредне сече.

Прореде се изводе током целе године.

Сама сеча се изводи моторним тестерама по секачким линијама, које су ширине двоструке висине средњег састијинског стабла. Партију секача чине два секача и једна моторна тестера.

### 4.2.4. СМЕРНИЦЕ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ ШТЕТЕ ПРИЛИКОМ СЕЧЕ, ИЗРАДЕ И ПРИВЛАЧЕЊА ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА

Извођење радова сече и привлачења, односно прве фазе транспорта врши се на основу извођачких пројеката, којим се дефинише место, време, обим и врсте радова, пројектоване влаке, радна поља, технологија рада, механизација, радна снага и друго.

Сеча стабала се врши након претходног издвајања, обележавања и евидентирања стабала за сечу (дознака), које може бити индивидуално (стаблимично) или површинско.

Завршни секови при обнављању високих шума врше се искључиво зимским сечама у циљу обезбеђивања максималне заштите подмлатка током сече стабала и привлачења дрвних сортимената.

Технологија сече стабала и израде шумских сортимената мора да се примењује на начин којим се у највећој могућој мери избегавају штете на шумским сортиментима, шумским састојинама, земљишту, водотоцима и другом. Избегавање штета се врши избором одговарајуће технологије рада извођачким планом и прописивањем времена и метода сече (сортиментна или дебловна), као и других неопходних техничких елемената значајних за смањивање штета.

Максимално дозвољене штете на састојини у припремном и оплодном секу оплодних и проредним сечама, које се испољавају преломима дебала и дебљих грана, не смеју бити учињене на више од 5%  преосталих стабала у сатојини, односно 3% рубних стабала у случајевима чистих сеча.  Накнадном дознаком се јако оштећена стабла обележавају за сечу и евидентирају у дозначну књигу, после чега се уклањају из састојине.

У фази обарања стабала не сме доћи до распуцавања и прелома дебала на више од 5% оборених стабала. Уколико се током сече појави већи обим штета, пословођа сече обуставља даље извођење радова. Поред пословође, контролу радова и издавање налога о њиховом обустављању или настављању врше надлежни референти из шумских управа и шумских газдинстава или њима надређени руководиоци.

Кројење дебала за израду дрвних сортимената врше шумарски техничари на пословима коришћења шума, са положеним стручним испитом.

После извршених послова сече и израде дрвних сортимената, врши се запримање радова путем записника у којима се поред извршених радова, евидентирају запажени недостаци, неизвршени послови и присутне штете, са налогом отклањања истих у задатим роковима.

Извоз шумских сортимената (прва фаза транспорта) врши се искључиво обележеним влакама, које су по правилу ширирине 3 метра. Влаке се пројектују и уцртавају на карти извођачког пројекта, а намењене су кретању механизације током прве фазе транспорта шумских сортимената са сечине до стоватишта или извозног пута.

Током планирања и пројектовања тракторских влака морају се поштовати следећи принципи и правила:

За правце влака приоритетно се користе, уколико постоје, већ постојеће влаке које су изграђене током ранијих радова.

У условима газдинске јединице „Моношторске шуме“ влаке се по правилу пројектују у правилним геометријским облицима.

Привлачење сортимената до влака се врши на начин који обезбеђује најмање могуће оштећивање земљишта, воде и вегетације уз поштовање следећих правила:

Након формирања товара шумских сортимената у радном пољу, возила се најкраћом путањом крећу до најближе влаке, а даље искључиво влакама до стоваришта или извозног пута.

Привлачење сортимената у сечинама где се спроводи обнављање шума (подмладне повшине), врши се по правилу током зимског периода по снежном покривачу или смрзнутом земљишту.

У случајевима обилних падавина и високе влажности земљишта када током превоза могу да настану значајне штете на земљишту радних поља и транспортних влака, обуставља се привлачење шумских сортимената.

Превоз сортимената се обуставља у случајевима да се на радним пољима и влакама појаве улегнућа земљишта (колотраг) од транспорних средстава, дубине веће од 40 сантиметара.

Сва оштећења земљишта у виду улегнућа дубљих од 20 цантиметара морају се санирати по окончању превоза ручним алатом или механизовано помоћу тањирача и друге механизације.

Непосредни надзор над привлачењем шумских сортимената врши пословођа коришћења шума (шумарски техничар са положеним стручним испитом).

У случају потребе могу се прописати и друге мере заштите шума, сортимената, воде, вегетације, земљишта и другог.

### 4.2.5. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Спровођење основа обезбеђује се годишњим планом газдовања шумама (у даљем тексту годишњи план). Њиме се детаљно разрађују радови по појединим састојинама утврђени у овој основи за газдовање шумама. Саставни део годишњег плана је извођачки пројекат газдовања шумама (у даљем тексту извођачки пројекат). Извођачким пројектом се усклађује технологија по фазама радова на гајењу, заштити и коришћењу шума. Основна јединица за коју се израђује извођачки пројекат је одељење. Извођачки пројекат састоји се из текстуалног дела, табеларног дела и скица.

Текстуални део извођачког пројекта састоји се из описа станишта и састојина, образложења општег и етапног узгојног циља, приказа распореда  извођења радова на гајењу шума и начина извођења тих радова, те приказа технологије и организације рада на сечи, изради и привлачењу дрвних сортимената.

Табеларни део садржи податке о површини, врсти и обиму радова на гајењу и коришћењу шума, количини, врсти и старости садног материјала, радној снази, механизацији и другим средствима рада и материјалу потребном за извођење припремних и главних радова на гајењу и коришћењу шума.

Извођачки пројекти раде се на обрасцима бр.19-26 који су прописани Правилником, архивирају се и трајно чувају. Извођачки пројекат доноси се најкасније до 31.октобра, а годишњи план до 30.новембра, за радове који ће да се изводе у наредној години. Извођачки пројекат мора бити у складу са основом газдовања шумама. Корисник шума је дужан да у извођачком пројекту евидентира извршене радове у току године на заштити, гајењу и сечи шума по његовом извршењу, а најкасније до 28. фебруара наредне године.

У извођачки пројекат прилажу се скице 1: 10.000 са уцртаним извозним путевима, стовариштима, влакама, итд.

Детаљнија упутства за израду извођачког пројекта газдовања шумом, дата су у Правилнику о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници ( сл.гл.РС бр. 18/24).

### 4.2.6. УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Корисник шума је дужан према члану 34. Закона о шумама, да у основи газдовања и извођачком пројекту евидентира извршене радове на заштити, гајењу и сечи шума.

Радови извршени у току године евидентирају се најкасније до 28. фебруара наредне године. Евидентирају се проверени подаци о извршеним узгојним радовима, сечама по врстама дрвећа, изграђеним шумским саобраћајницама и осталим објектима и искоришћеним другим шумским производима. Евидентирање извршених радова на сечи и гајењу шума врши се на обрасцима „План гајења шума – Евиденција извршених радова на гајењу шума“, „План сеча обнављања (једнодобне шуме) – Евиденција извршених сеча“ и „План проредних сеча – Евиденција извршених сеча“. Извршени радови се шематски приказују на привредним картама са назнаком површине, количине и године извршења радова. Евидентирање радова извршених у току године врши се по састојинама, одељењима и газдинским типовима.

Количина посеченог дрвета уноси се из дозначних књига. Прсни пречници дозначених стабала мере се са тачношћу 1 cm и уносе у дозначну књигу. Запремина у дозначним књигама обрачунава се по истим запреминским таблицама (тарифама) по којима је била обрачуната запремина у ОГШ. У састојинама у којима се врши прореда, а приликом израде ОГШ нису биле премерене због малог пречника користи се тарифни низ из одсека са најприближнијим подацима у време израде основе.

Остварени принос разврстава се на главни (редовни, ванредни и случајни) и претходни (редовни и случајни) принос, а према сортиментној структури на техничко, јамско, целулозно и огревно дрво.

Главни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала по плану сеча обнављања шума, дрвну запремину случајних приноса – стабла посечена у састојинама два најстарија добна разреда код одабране опходње, дрвну запремину стабала посечених чистом сечом у изданачким шумама у циљу обнављања.

Претходни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која је предвиђена планом проредних сеча и случајне приносе у састојинама које су планиране за проредне сече.

Редовни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која је предвиђена планом проредних сеча (редован претходни) и планом сеча обнављања шума (редован главни).

Ванредни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала са површина које ће се користити за друге сврхе осим за производњу дрвета (пут, далековод, гасовод, нафтовод и др.) (ванредни главни).

Случајни принос обухвата посечену запремину стабала која није предвиђена за сече планом сеча обнављања (случајни главни) и планом проредних сеча (случајни претходни), а потреба за њиховом сечом је случајног карактера и резултат је елементарних непогода или других непредвидивих околности.

Поред извршених радова евидентирају се и други подаци и појаве од значаја за газдовање шумама у посебном прилогу – „Шумска хроника“ као што су:

- промена у поседовним односима

- веће шумске штете од елементарних непогода

- штете од биљних болести и штеточина

- појаве раних и касних мразева

- почетак вегетационог периода и др.

### 4.2.7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

У поступку израде основе газдовања шумама за ГЈ “Моношторске шуме“, а на захтев ЈП „Војводинашуме“, МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, донело је Решење о условима заштите природе за израду основе газдовања шумама за део газдинске јединице у оквиру заштићених подручја а за период важења 01.01.2026. – 31.12.2035., под бројем 004497397 2025 14850 004 001 501 100 од 01.12.2025. године. Осим тога ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ донео је решење о условима заштите природе за део газдинске јединице изван заштићених подручја, за исти период важења под бројем 03 020-1506/2 од 08.06.2026. године.

Наведена решења о условима заштите природе налазе се у поглављу Прилози. Одредбе из тих решења морају се примењивати током спровођења основе чак и ако из одређених разлога (програмских решења у обради података) у табеларном делу планова у основи стоји другачије.

### 4.2.8. МИШЉЕЊЕ О УГРАЂЕНОСТИ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин упутило је захтев, запримљен 06.02.2023. године, бр 3657/1-2023. године, за издавање Мишљења о испуњености услова заштите природе издатих Решењем бр. 140-501-1393/2023-04, од 04.01.2024. године, за израду Основе газдовања шумама на простору ГЈ „Моношторске шуме“ за период 2025-2034. године. Уз захтев је достављена Основа у дигиталној верзији као и картографски приказ у електронском формату.

- Покрајински завод за заштиту природе је у обавештењу, бр. 03019-494/2, од 28.02.2024. године, утврдио да су издати услови заштите природе, бр. 140-501-1393/2023-04, од 04.01.2024. године, уважени и на одговарајући начин уграђени у Основу за газдовање шумама за ГЈ „Моношторске шуме“ за период 2026-2035. године.

- Министарство заштите животне средине издаје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе бр. 003895235  2025  14850  004  000  011  005, од 29.08.2025. године.

### 4.2.9. МИШЉЕЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА И ВОДНИ УСЛОВИ

У поступку израде основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Моношторске шуме”, а на захтев ЈП“Војводинашуме“,  ЈВП „Воде Војводине“ издале су мишљење у поступку издавања водних услова бр. I-1201/7-25 од 26.05.2026. године а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство издао је ВОДНЕ УСЛОВЕ за израду предметног планског документа за период важења  01.01.2026.-31.12.2035. год. чији је обухват на територији општине Сомбор у катастарским општинама Бездан, Бачки Брег и Колут, укупне површине обухвата 4.984,06 ha, под бројем 003610912202509419005000000001004 од  30.09.2025. године.

Према наведеним Водним условима на подручју газдинске јединице „Моношторске шуме” заштита водних обеката и водног режима регулисана је Законом о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) и његовим подзаконским актима.

Наведени Водни услови налазе се у поглављу Прилози. Одредбе из тих услова морају се примењивати током спровођења основе чак и ако из одређених разлога (програмских решења) у табеларном делу планова у основи стоји другачије.

## 4.3. ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

У оквиру овог поглавља предочиће се очекивани резултати на крају уређаног периода 2026. – 2035. године а у складу са стањем састојина газдинске јединице „Моношторске шуме“, и плановима газдовања. На крају уређајног периода очекује се следеће:

- Успостављање оптималних стања састојина према постигнутом степену изграђености састојина и планираном динамиком у складу са дефинисаним функцијама и основним наменама.

- Део презрелих и зрелих састојине уклониће се сечама обнављања а извођењем узгојних сеча – прореда унапредиће се стање састојина и приносне односно вредносне могућности.

- Унапредиће се укупно стање састојина са стабилном структурном изграђеношћу и већом отпорности на бројне нагативне утицаје абиотичког и биотичког порекла.

- Заштита шума подићи ће се на виши ниво спровођењем планираних превентивних и репресивних мера од свих облика негативног деловања.

- Очекују се већи ефекти у вршењу основних, опште корисних и других усаглашавајућих функција и намена.

Већина наведених, очекиваних ефеката газдовања у овој газдинској јединици у наредном уређајном раздобљу ће се остварити, док су неки ефекти таквог карактера да ће се продужити и у следећа уређајна раздобља.

## 4.4. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

Економско финасијска анализа газдовања шумама усклађује обим радова на гајењу и заштити шума, видове коришћења шума и усклађује износе и изворе средстава за извршење радова предвиђених основама газдовања шумама.

Укупна продајна вредност дрвних и других производа, утврђена је на основу важећег ценовника, а трошкови шумско-узгојних радова утврђени су на основу калкулација израђених у Шумском газдинству „Сомбор“.

### 4.4.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА

### 4.4.1.1. Сортиментна структура сечиве запремине

Сортиментна структура приноса приказана је у табелама 4.4.1.1.-1., 4.4.1.1.-2 и 4.4.1.1.-3.

Табела 4.4.1.1.-1. Сортиментна структура сечиве запремине, проста

| Врста дрвета | Бруто принос | Отпад | Нето принос |  | Сортиментна структура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Свега тех. | Огрев |
|  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бела врба | 43.776,2 | 6.566,4 | 37.209,8 | 1.855,1 |  | 2.968,7 | 4.459,8 | 5.573,4 |  |  |  | 14.857,1 | 22.352,6 |
| Бела топола | 35.775,0 | 5.366,3 | 30.408,8 | 1.517,4 |  | 2.428,1 | 3.646,0 | 4.556,8 |  |  |  | 12.148,3 | 18.260,5 |
| ЕАТ | 307.706,9 | 30.797,5 | 276.909,4 | 33.22 |  | 49.816,3 | 58.128,2 | 66.44 |  |  |  | 207.604,4 | 69.304,9 |
| Вез | 6.548,4 | 664,9 | 5.883,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.883,4 |
| ОМЛ | 1.225,6 | 122,7 | 1.102,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.102,9 |
| Пољски јасен | 8.314,7 | 874,5 | 7.440,2 | 201,3 | 573,3 |  | 573,3 | 729,4 |  | 729,4 |  | 2.806,6 | 4.633,6 |
| Лужњак | 21.064,7 | 2.110,7 | 18.954,0 | 566,5 | 946,3 |  | 1.514,2 | 1.894,0 | 2.273,1 | 2.084,2 |  | 9.278,2 | 9.675,8 |
| Копривић | 24,3 | 2,4 | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,9 |
| ОТЛ | 1.259,3 | 126,1 | 1.133,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.133,2 |
| Багрем | 4.279,2 | 214,0 | 4.065,3 | 203,3 |  |  | 325,2 | 487,8 |  | 406,5 | 406,5 | 1.829,4 | 2.235,9 |
| Црни орах | 72,6 | 10,9 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,7 |
| А. јасен | 10.069,5 | 1.026,0 | 9.043,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.043,5 |
| Кисело дрво | 921,6 | 96,1 | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,5 |
| Јас. јавор | 18.194,2 | 1.824,2 | 16.370,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.370,1 |
| Клен | 23,0 | 2,3 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |
| Бели дуд | 3.744,9 | 375,0 | 3.369,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.369,9 |
| Свега | 463.000,1 | 50.179,8 | 412.820,3 | 37.563,5 | 1.519,5 | 55.213,2 | 68.646,6 | 79.681,4 | 2.273,1 | 3.220,1 | 406,5 | 248.524,0 | 164.296,3 |

Табела 4.4.1.1.-2. Сортиментна структура сечиве запремине, проширена

| Врста дрвета | Бруто принос | Отпад | Нето принос |  |  | Сортиментна структура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K |  | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Свега тех. | Огрев |
|  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бела врба | 1.591,2 | 238,7 | 1.352,5 | 67,6 |  |  | 108,2 | 162,3 | 202,9 |  |  |  | 541,0 | 811,5 |
| Вез | 205,1 | 20,5 | 184,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,6 |
| ОМЛ | 113,6 | 11,4 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 |
| Пољски јасен | 159,3 | 15,9 | 143,3 | 4,3 | 11,5 |  |  | 11,5 | 14,3 |  | 14,3 |  | 55,9 | 87,4 |
| Лужњак | 948,2 | 94,8 | 853,4 | 25,6 | 42,7 |  |  | 68,3 | 85,3 | 102,4 | 93,9 |  | 418,2 | 435,2 |
| ОТЛ | 16,1 | 1,6 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |
| А. јасен | 262,6 | 26,3 | 236,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,3 |
| Кисело дрво | 33,9 | 3,4 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |
| Јас. јавор | 3.860,3 | 386,0 | 3.474,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.474,2 |
| Бели дуд | 195,2 | 19,5 | 175,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,7 |
| Свега | 7.385,4 | 818,1 | 6.567,3 | 97,5 | 54,1 |  | 108,2 | 242,0 | 302,6 | 102,4 | 108,2 |  | 1.015,1 | 5.552,2 |

Табела 4.4.1.1.-3. Сортиментна структура сечиве запремине, укупно

| Врста дрвета | Бруто принос | Отпад | Нето принос |  | Сортиментна структура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Свега тех. | Огрев |
|  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бела врба | 45.367,4 | 6.805,1 | 38.562,3 | 1.922,8 |  | 3.076,9 | 4.622,1 | 5.776,3 |  |  |  | 15.398,1 | 23.164,2 |
| Бела топола | 35.775,0 | 5.366,3 | 30.408,8 | 1.517,4 |  | 2.428,1 | 3.646,0 | 4.556,8 |  |  |  | 12.148,3 | 18.260,5 |
| ЕАТ | 307.706,9 | 30.797,5 | 276.909,4 | 33.22 |  | 49.816,3 | 58.128,2 | 66.44 |  |  |  | 207.604,4 | 69.304,9 |
| Вез | 6.753,5 | 685,4 | 6.068,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.068,0 |
| ОМЛ | 1.339,2 | 134,0 | 1.205,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.205,2 |
| Пољски јасен | 8.473,9 | 890,4 | 7.583,5 | 205,6 | 584,7 |  | 584,7 | 743,7 |  | 743,7 |  | 2.862,5 | 4.721,0 |
| Лужњак | 22.012,9 | 2.205,5 | 19.807,4 | 592,1 | 988,9 |  | 1.582,4 | 1.979,3 | 2.375,5 | 2.178,1 |  | 9.696,3 | 10.111,1 |
| Копривић | 24,3 | 2,4 | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,9 |
| ОТЛ | 1.275,4 | 127,7 | 1.147,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.147,7 |
| Багрем | 4.279,2 | 214,0 | 4.065,3 | 203,3 |  |  | 325,2 | 487,8 |  | 406,5 | 406,5 | 1.829,4 | 2.235,9 |
| Црни орах | 72,6 | 10,9 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,7 |
| А. јасен | 10.332,1 | 1.052,2 | 9.279,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.279,9 |
| Кисело дрво | 955,4 | 99,4 | 856,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,0 |
| Јас. јавор | 22.054,5 | 2.210,2 | 19.844,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.844,3 |
| Клен | 23,0 | 2,3 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |
| Бели дуд | 3.940,2 | 394,5 | 3.545,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.545,6 |
| Свега | 470.385,5 | 50.997,9 | 419.387,6 | 37.661,1 | 1.573,7 | 55.321,4 | 68.888,7 | 79.983,9 | 2.375,5 | 3.328,4 | 406,5 | 249.539,1 | 169.848,5 |

Планом прореда и сеча обнављања шума, одређена је бруто сечива запремина у овој газдинској јединици која износи 470.385,5 m3, од чега је у простој репродукцији 463.000,1 m3 а у проширеној 7.385,4 m3.

Структура сечивог етата урађена је на бази прошлогодишњег просечног оствареног, како главног тако и проредног приноса на нивоу газдинске јединице.

### 4.4.1.2. Врста и обим планираних радова на гајењу и заштити шума

У табели 4.4.1.2. приказан је обим планираних радова на гајењу и заштити шума у простој, проширеној репродукцији и укупно.

Табела 4.4.1.2.-1 Врста и обим планираних радова на гајењу и заштити шума

| Врста рада | Планирани радови |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проста репродукција | Проширена репродукција | Укупно |
|  | ha | ha | ha |
| 112. Крчење(тарупирање) шикара машински | 59,72 | 16,07 | 75,79 |
| 114. Тарупирање подраста машински | 923,65 | 19,18 | 942,83 |
| 120. Сакупљање режијског отпада | 1.105,15 | 37,40 | 1.142,55 |
| 121. Третирање пањева хемијским средствима | 123,93 |  | 123,93 |
| 126. Третирање подраста хемијским средствима | 230,38 | 48,21 | 278,59 |
| 212. Разоравање |  | 1,79 | 1,79 |
| 214. Размеравање и обележавање | 1.17 0 | 39,19 | 1.209,19 |
| 218. Бушење рупа машински (плитка садња) | 243,00 | 10,63 | 253,63 |
| 219. Бушење рупа машински (дубока садња) | 819,62 | 10,70 | 830,32 |
| 224. Орање дискосним плугом | 123,93 |  | 123,93 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 32,82 | 11,82 | 44,64 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 97,20 | 7,47 | 104,67 |
| 319. Вештачко пошумљавање тополом дубоком садњом | 819,62 | 10,70 | 830,32 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | 125,09 |  | 125,09 |
| 323. Обнова тополе вегетативним путем | 103,21 |  | 103,21 |
| 326. Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 91,98 | 12,49 | 104,47 |
| 328. Обнова багрема вегетативним путем | 20,72 |  | 20,72 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 258,66 | 7,84 | 266,50 |
| 511. Осветљавање подмлатка ручно | 219,60 | 32,14 | 251,74 |
| 512. Осветљавање подмлатка машински | 264,07 | 32,14 | 296,21 |
| 517. Уништавање корова хербицидима |  | 3,58 | 3,58 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 439,20 | 64,28 | 503,48 |
| 519. Окопавање у плантажама топола | 4.729,71 | 88,90 | 4.818,61 |
| 522. Кресање грана | 2.753,80 | 29,76 | 2.783,56 |
| 524. Пинцирање | 920,11 | 14,88 | 934,99 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 65,33 |  | 65,33 |
| 529. Чеповање садница и корекција избојака |  | 1,79 | 1,79 |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 2.581,46 | 42,66 | 2.624,12 |
| 611. Заштита шума од биљних болести | 3.096,88 | 131,92 | 3.228,80 |
| 612. Заштита шума од ентомолошких обољења | 2.644,07 | 74,80 | 2.718,87 |
| 614. Заштита шума од дивљачи | 1.062,62 | 18,07 | 1.080,69 |
| 618. Изградња и одржавање противпожарних пруга | 367,92 | 49,96 | 417,88 |
| 621. Заштита шума од глодара | 107,38 | 16,07 | 123,45 |
| 622. Подизање узгојних ограда | 107,38 | 16,07 | 123,45 |
| 623. Одржавање заштитних ограда | 357,04 | 48,21 | 405,25 |
| Укупно | 26.065,25 | 898,72 | 26.963,97 |

### 4.4.1.3. Врста и обим планираних радова на изградњи саобраћајница и техничког опремања

У наредном уређајном раздобљу планира се изградња тврдих шумских путева на три локације у укупној дужини од 13.400 метара као и одржавање постојећих тврдих и меких шумских путева у укупној дужини од 54.000 метара.

Набавка машина и опреме није планирана.

### 4.4.1.4. Врста и обим планираних радова на уређивању шума

Следеће уређивање шума ове газдинске јединице планира се у последњој години важења ове Основе газдовања шумама, на површини од 4.984,06 ha.

### 4.4.2. ФОРМИРАЊЕ ПРИХОДА

### 4.4.2.1. Приход од продаје дрвета

Цене дрвних сортимената при калкулацији прихода узете су по важећем ценовнику дрвних сортимената (1766/65-2 од 22.05.2025. године).

Табела 4.4.2.1.-1. Јединичне цене дрвних сортимената

| Врста дрвета | Јединичне цене (дин/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | K | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Просторно |
| Бела врба | 8.549,41 |  | 6.835,38 | 5.382,87 | 4.937,35 |  |  |  | 2.202,77 |
| Бела топола | 8.549,41 |  | 6.835,38 | 5.382,87 | 4.937,35 |  |  |  | 2.202,77 |
| ЕАТ | 11.575,27 |  | 9.066,52 | 7.072,12 | 5.558,08 |  |  |  | 2.202,77 |
| Вез |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.202,77 |
| Пољски јасен | 34.132,50 | 23.023,96 |  | 18.417,35 | 11.049,12 |  | 8.557,17 |  | 4.814,32 |
| Лужњак | 59.944,22 | 30.323,28 |  | 25.268,92 | 18.191,12 | 12.550,92 | 10.046,10 |  | 4.814,32 |
| Копривић |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |
| Багрем | 14.774,21 |  |  | 12.600,76 | 9.692,68 |  | 8.557,17 | 7.698,48 | 4.814,32 |
| А.јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |
| Кисело дрво |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |
| Јас. јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.202,77 |
| Бели дуд |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814,32 |

Табела 4.4.2.1.-2. Приход од продаје дрвета, проста репродукција

| Врста дрвета | Приход од продаје дрвета (динара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | K | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Огрев | За 10 година | Годишње |
| Бела врба | 15.860.277 |  | 20.292.504 | 24.006.604 | 27.517.972 |  |  |  | 49.237.744 | 136.915.101 | 13.691.510 |
| Бела топола | 12.972.836 |  | 16.597.239 | 19.625.990 | 22.498.270 |  |  |  | 40.223.610 | 111.917.944 | 11.191.794 |
| ЕАТ | 384.530.448 |  | 451.660.521 | 411.089.255 | 369.278.814 |  |  |  | 152.662.841 | 1.769.221.879 | 176.922.188 |
| Вез |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.324.809 | 28.324.809 | 2.832.481 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.429.461 | 2.429.461 | 242.946 |
| П. јасен | 6.869.807 | 13.199.117 |  | 10.558.251 | 8.059.151 |  | 6.241.540 |  | 22.307.454 | 67.235.320 | 6.723.532 |
| Лужњак | 33.957.039 | 28.694.050 |  | 38.261.616 | 34.453.453 | 28.528.879 | 20.938.333 |  | 46.582.497 | 231.415.867 | 23.141.587 |
| Копривић |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.376 | 105.376 | 10.538 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.455.819 | 5.455.819 | 545.582 |
| Багрем | 3.003.057 |  |  | 4.098.038 | 4.728.402 |  | 3.478.719 | 3.129.639 | 10.764.327 | 29.202.181 | 2.920.218 |
| Црни орах |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.092 | 297.092 | 29.709 |
| А. јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.538.452 | 43.538.452 | 4.353.845 |
| Кисело дрво |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.974.264 | 3.974.264 | 397.426 |
| Јас. јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.059.486 | 36.059.486 | 3.605.949 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.743 | 99.743 | 9.974 |
| Бели дуд |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.223.815 | 16.223.815 | 1.622.382 |
| Свега | 457.193.463 | 41.893.166 | 488.550.263 | 507.639.754 | 466.536.061 | 28.528.879 | 30.658.593 | 3.129.639 | 458.286.791 | 2.482.416.609 | 248.241.661 |

Табела 4.4.2.1.-3. Приход од продаје дрвета, проширена репродукција

| Врста дрвета | Приход од продаје дрвета (динара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | K | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Огрев | За 10 година | Годишње |
| Бела врба | 578.159 |  | 739.594 | 873.647 | 1.001.673 |  |  |  | 1.787.563 | 4.980.637 | 498.064 |
| Бела топола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вез |  |  |  |  |  |  |  |  | 888.719 | 888.719 | 88.872 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.211 | 225.211 | 22.521 |
| Пољски јасен | 146.770 | 264.009 |  | 211.187 | 158.371 |  | 122.653 |  | 420.934 | 1.323.925 | 132.393 |
| Лужњак | 1.534.705 | 1.293.905 |  | 1.725.174 | 1.552.443 | 1.285.325 | 943.075 |  | 2.095.373 | 10.430.000 | 1.043.000 |
| Копривић |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.630 | 69.630 | 6.963 |
| Багрем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Црни орах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.137.773 | 1.137.773 | 113.777 |
| Кисело дрво |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.755 | 146.755 | 14.675 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.652.919 | 7.652.919 | 765.292 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бели дуд |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.953 | 845.953 | 84.595 |
| Свега | 2.259.634 | 1.557.914 | 739.594 | 2.810.008 | 2.712.488 | 1.285.325 | 1.065.729 |  | 15.270.829 | 27.701.521 | 2.770.152 |

Табела 4.4.2.1.-4. Приход од продаје дрвета, укупно

| Врста дрвета | Приход од продаје дрвета (динара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | K | L | I | II | III | Коларска | Рудно | Огрев | За 10 година | Годишње |
| Бела врба | 16.438.435 |  | 21.032.098 | 24.880.252 | 28.519.645 |  |  |  | 51.025.307 | 141.895.738 | 14.189.574 |
| Бела топола | 12.972.836 |  | 16.597.239 | 19.625.990 | 22.498.270 |  |  |  | 40.223.610 | 111.917.944 | 11.191.794 |
| ЕАТ | 384.530.448 |  | 451.660.521 | 411.089.255 | 369.278.814 |  |  |  | 152.662.841 | 1.769.221.879 | 176.922.188 |
| Вез |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.213.527 | 29.213.527 | 2.921.353 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.654.673 | 2.654.673 | 265.467 |
| П. јасен | 7.016.578 | 13.463.126 |  | 10.769.438 | 8.217.522 |  | 6.364.193 |  | 22.728.388 | 68.559.245 | 6.855.924 |
| Лужњак | 35.491.743 | 29.987.955 |  | 39.986.790 | 36.005.896 | 29.814.204 | 21.881.409 |  | 48.677.870 | 241.845.866 | 24.184.587 |
| Копривић |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.376 | 105.376 | 10.538 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.525.448 | 5.525.448 | 552.545 |
| Багрем | 3.003.057 |  |  | 4.098.038 | 4.728.402 |  | 3.478.719 | 3.129.639 | 10.764.327 | 29.202.181 | 2.920.218 |
| Црни орах |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.092 | 297.092 | 29.709 |
| А. јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.676.225 | 44.676.225 | 4.467.623 |
| Кисело дрво |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.121.019 | 4.121.019 | 412.102 |
| Јас. јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.712.404 | 43.712.404 | 4.371.240 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.743 | 99.743 | 9.974 |
| Бели дуд |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.069.769 | 17.069.769 | 1.706.977 |
| Свега | 459.453.096 | 43.451.081 | 489.289.858 | 510.449.761 | 469.248.549 | 29.814.204 | 31.724.321 | 3.129.639 | 473.557.620 | 2.510.118.129 | 251.011.813 |

### 4.4.2.2. Средства за репродукцију шума

Средства за репродукцију шума су обрачуната у износу 25% на остварену цену продатог дрвета, те износе 627.529.532 динара за 10 година, или 62.752.953 динара годишње од тога у простој репродукцији 620.604.152 динара или 62.060.415 динара годишње и у проширеној репродукцији 6.925.380 динара или 629.538 динара годишње.

### 4.4.2.3. Укупан приход

Укупни приход се састоји из следећих ставки:

Табела 4.4.2.3. Укупан приход

| ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход од продаје дрвета | 2.482.416.609 | дин за 10 год., или | 248.241.661 | дин годишње |
| Приход од биолошких инвестиција | 620.604.152 | дин за 10 год., или | 62.060.415 | дин годишње |
| Укупно проста репродукција | 3.103.020.761 | дин за 10 год., или | 310.302.076 | дин годишње |
| ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА |  |  |  |  |
| Приход од продаје дрвета | 27.701.521 | дин за 10 год., или | 2.770.152 | дин годишње |
| Приход од биолошких инвестиција | 6.925.380 | дин за 10 год., или | 692.538 | дин годишње |
| Укупно проширена репродукција | 34.626.901 | дин за 10 год., или | 3.462.690 | дин годишње |
| УКУПНО |  |  |  |  |
| Приход од продаје дрвета | 2.510.118.130 | дин за 10 год., или | 251.011.813 | дин годишње |
| Приход од биолошких инвестиција | 627.529.532 | дин за 10 год., или | 62.752.953 | дин годишње |
| Укупан приход | 3.137.647.662 | дин за 10 год., или | 313.764.766 | дин годишње |

Укупан приход износи 3.137.647.662 динара за десет година.

### 4.4.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ

При формирању укупне вредности трошкова коришћене су цене коштања извођења појединих радова за 2025. годину.

### 4.4.3.1. Трошкови производње дрвних сортимената

Трошкови производње дрвних сортимената су приказани у табелама 4.4.3.1.-1., 4.4.3.1.-2. и 4.4.3.1.-3.

Табела 4.4.3.1.-1. Трошкови производње дрвних сортимената – проста репродукција

| Врста рада |  | Трошкови производње - ПРОСТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно 10 год | Годишње |
|  | m3 | 248.524,0 | 164.296,3 | 412.820,3 | 41.282,0 |
| Сеча и израда | дин/m3 | 946 | 946 |  |  |
| Привлачење | дин/m3 | 1199 |  |  |  |
|  | дин | 533.083.980 | 155.424.300 | 688.508.280 | 68.850.828 |

Табела 4.4.3.1.-2. Трошкови производње дрвних сортимената – проширена репродукција

| Врста рада |  | Трошкови производње - ПРОШИРЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно 10 год | Годишње |
|  | m3 | 1.015,1 | 5.552,2 | 6.567,3 | 656,7 |
| Сеча и израда | дин/m3 | 946 | 946 |  |  |
| Привлачење | дин/m3 | 1199 |  |  |  |
|  | дин | 2.177.390 | 5.252.381 | 7.429.771 | 742.977 |

Табела 4.4.3.1.-3. Трошкови производње дрвних сортимената – укупно

| Врста рада |  | Трошкови производње - УКУПНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно 10 год | Годишње |
|  | m3 | 249.539,1 | 169.848,5 | 419.387,6 | 41.938,8 |
| Сеча и израда | дин/m3 | 946 | 946 |  |  |
| Привлачење | дин/m3 | 1199 |  |  |  |
|  | дин | 535.261.370 | 160.676.681 | 695.938.051 | 69.593.805 |

Трошкови производње дрвних сортимената износе 695.938.051 динара за десет година или 69.593.805 динара годишње од тога у простој репродукцији 688.508.280 динара или 68.850.828 динара годишње и у проширеној репродукцији 7.429.771 динара или 742.977 динара годишње.

### 4.4.3.2. Трошкови радова на гајењу и заштити шума

Табела 4.4.3.2. Трошкови радова на гајењу и заштити шума

|  | Проста репродукција |  |  | Проширена репродукција |  |  | Свега (динара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | дин/hа | дин | hа | дин/hа | дин | за 10 год | годишње |
| 112. Крчење(тарупирање) шикара машински | 59,72 | 88.000 | 5.255.360 | 16,07 | 88.000 | 1.414.160 | 6.669.520 | 666.952 |
| 114. Тарупирање подраста машински | 923,65 | 88.000 | 81.281.200 | 2 6 | 88.000 | 1.765.280 | 83.046.480 | 8.304.648 |
| 120. Сакупљање режијског отпада | 1.105,15 | 84.299 | 93.162.716 | 38,28 | 84.299 | 3.226.955 | 96.389.671 | 9.638.967 |
| 121. Третирање пањева хемијским средствима | 123,93 | 19.312 | 2.393.338 |  |  |  | 2.393.338 | 239.334 |
| 126. Третирање подраста хемијским средствима | 230,38 | 5.708 | 1.314.919 | 48,21 | 5.708 | 275.164 | 1.590.083 | 159.008 |
| 212. Разоравање |  | 22.503 |  | 1,79 | 22.503 | 40.280 | 40.280 | 4.028 |
| 214. Размеравање и обележавање | 1.17 0 | 10.368 | 12.130.946 | 4 7 | 10.368 | 415.459 | 12.546.405 | 1.254.640 |
| 218. Бушење рупа машински (плитка садња) | 243,00 | 34.095 | 8.285.093 | 10,63 | 34.095 | 362.430 | 8.647.523 | 864.752 |
| 219. Бушење рупа машински (дубока садња) | 819,62 | 25.189 | 20.645.437 | 11,58 | 25.189 | 291.689 | 20.937.126 | 2.093.713 |
| 224. Орање дискосним плугом | 123,93 | 22.503 | 2.788.750 |  |  |  | 2.788.750 | 278.875 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 32,82 | 192.004 | 6.301.586 | 11,82 | 192.004 | 2.269.492 | 8.571.078 | 857.108 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 97,20 | 110.328 | 10.723.883 | 7,47 | 110.328 | 824.150 | 11.548.033 | 1.154.803 |
| 319. Вештачко пошумљавање тополом дубоком садњом | 819,62 | 110.328 | 90.427.048 | 11,58 | 110.328 | 1.277.598 | 91.704.646 | 9.170.465 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | 125,09 | 110.328 | 13.800.931 |  |  |  | 13.800.931 | 1.380.093 |
| 326. Вештачко пошумљавање сејачицом | 91,98 | 136.302 | 12.537.072 | 12,49 | 136.302 | 1.702.414 | 14.239.486 | 1.423.949 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 258,66 | 165.506 | 42.810.374 | 8,01 | 165.506 | 1.326.363 | 44.136.737 | 4.413.674 |
| 511. Осветљавање подмлатка ручно | 219,60 | 81.085 | 17.806.211 | 32,14 | 81.085 | 2.606.064 | 20.412.275 | 2.041.227 |
| 512. Осветљавање подмлатка машински | 264,07 | 34.426 | 9.090.765 | 32,14 | 34.426 | 1.106.438 | 10.197.204 | 1.019.720 |
| 516. Уништавање корова машински |  | 20.602 |  | 3,58 | 20.602 | 73.755 | 73.755 | 7.376 |
| 517. Уништавање корова хербицидима | 439,20 | 6.339 | 2.784.304 | 64,28 | 6.339 | 407.502 | 3.191.807 | 319.181 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 4.729,71 | 11.462 | 54.209.634 | 92,42 | 11.462 | 1.059.273 | 55.268.907 | 5.526.891 |
| 522. Кресање грана | 2.753,80 | 11.330 | 31.200.562 | 31,52 | 11.330 | 357.122 | 31.557.683 | 3.155.768 |
| 524. Пинцирање | 920,11 | 2.626 | 2.416.142 | 15,76 | 2.626 | 41.385 | 2.457.527 | 245.753 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 65,33 | 8.227 | 537.470 |  | 8.227 |  | 537.470 | 53.747 |
| 529. Чеповање садница након садње и корекција избојака |  |  |  | 1,79 | 10.906 | 19.522 | 19.522 | 1.952 |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 2.581,46 | 11.686 | 30.167.080 | 44,42 | 11.686 | 519.095 | 30.686.175 | 3.068.617 |
| 611. Заштита шума од биљних болести | 3.096,88 | 6.315 | 19.558.274 | 133,68 | 6.315 | 844.253 | 20.402.527 | 2.040.253 |
| 612. Заштита шума од ентомолошких обољења | 2.644,07 | 11.649 | 30.800.003 | 76,56 | 11.649 | 891.825 | 31.691.828 | 3.169.183 |
| 614. Заштита шума од дивљачи | 1.062,62 | 29.402 | 31.242.842 | 18,95 | 29.402 | 557.162 | 31.800.005 | 3.180.000 |
| 618. Изградња и одржавање противпожарних пруга | 367,92 | 9.994 | 3.676.913 | 49,96 | 9.994 | 499.289 | 4.176.202 | 417.620 |
| 621. Заштита шума од глодара | 107,38 | 6.006 | 644.900 | 16,07 | 6.006 | 96.513 | 741.413 | 74.141 |
| 622. Подизање узгојних ограда | 107,38 | 240.130 | 25.785.187 | 16,07 | 240.130 | 3.858.893 | 29.644.081 | 2.964.408 |
| 623. Одржавање заштитних ограда | 357,04 | 5.282 | 1.886.014 | 48,21 | 5.282 | 254.663 | 2.140.676 | 214.068 |
| Укупно | 26.065,25 |  | 665.664.954 | 915,61 |  | 28.384.189 | 694.049.143 | 69.404.914 |

Трошкови радова на гајењу шума износе 665.664.954 динара у простој репродукцији и 28.384.189 динара у проширеној репродукцији што укупно износи 694.049.143 динара за десет година.

### 4.4.3.3. Трошкови изградње и одржавања саобраћајница и техничког опремања

У наредном уређајном раздобљу је планирано изградња нових шумских путева у дужини од 13.400 метара и одржавање постојећих шумских путева у дужини од 54.000 метара, док набавка машина и опреме није планирана. Трошкови изградње и одржавања шумских путева су приказани у табели 4.4.3.3.

Табела 4.4.3.3. Трошкови изградње и одржавања саобраћајница

| Врста трошкова | за 10 година дин. | годишње дин. |
| --- | --- | --- |
| Трошкови изградње тврдог шумског пута | 147.400.000 | 14.740.000 |
| Трошкови одржавања шумских путева | 5.400.000 | 540.000 |
| Укупно : | 152.800.000 | 15.280.000 |

### 4.4.3.4. Трошкови уређивања шума

Трошкови уређивања шума за наредно уређивање израчунати су на бази калкулације планске службе ШГ „Сомбор“, утрошених средстава за уређивање шума које се радило 2025. године.

Трошкови уређивања шума за наредно уређивање износе 29.904.360 динара за 10 година или 2.990.436 динара просечно годишње.

### 4.4.3.5. Средства за репродукцију шума

Средства за репродукцију шума су обрачуната у износу 25% на остварену цену продатог дрвета, те износе 627.529.532 динара за 10 година, или 62.752.953 динара годишње од тога у простој репродукцији 620.604.152 динара или 62.060.415 динара годишње и у проширеној репродукцији 6.925.380 динара или 692.538 динара годишње.

### 4.4.3.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Према закону о накнадама за коришћење јавних добара, накнада за коришћење дрвета износи 3% од вредности дрвета на камионском путу, што за наведене количине износи 73.303.544 динара за 10 година, или 7.530.354 динара годишње од тога у простој репродукцији 74.472.498 динара или 7.447.250 динара годишње и у проширеној репродукцији 831.046 динара или 83.105 динара годишње.

### 4.4.3.7. Укупни трошкови

Табела 4.4.3.7.-1. Укупни трошкови у динарима – проста репродукција

| ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА |  |  | за 10 година | годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трошкови производње сортимената |  |  | 688.508.280 | 68.850.828 |
| Трошкови гајења и заштите шума |  |  | 665.664.954 | 66.566.495 |
| Средства за репродукцију шума | 25 | % | 620.604.152 | 62.060.415 |
| Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 3 | % | 74.472.498 | 7.447.250 |
| Уређивање шума |  |  | 29.904.360 | 2.990.436 |
| Трошкови изградње саобраћајница и техничког опремања |  |  | 152.800.000 | 15.280.000 |
| Укупно проста |  |  | 2.231.954.244 | 223.195.424 |

Табела 4.4.3.7.-2. Укупни трошкови у динарима – проширена репродукција

| ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА |  |  | за 10 година | годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трошкови производње сортимената |  |  | 7.429.771 | 742.977 |
| Трошкови гајења и заштите шума |  |  | 28.384.189 | 2.838.419 |
| Средства за репродукцију шума | 25 | % | 6.925.380 | 692.538 |
| Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 3 | % | 831.046 | 83.105 |
| Укупно проширена |  |  | 43.570.385 | 4.357.039 |

Табела 4.4.3.7.-3. Укупни трошкови у динарима – проста и проширена репродукција

| УКУПНО ГЈ |  |  | зa 10 година | годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трошкови производње сортимената |  |  | 695.938.051 | 69.593.805 |
| Трошкови гајења и заштите шума |  |  | 694.049.143 | 69.404.914 |
| Средства за репродукцију шума | 25 | % | 627.529.532 | 62.752.953 |
| Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 3 | % | 75.303.544 | 7.530.354 |
| Уређивање шума |  |  | 29.904.360 | 2.990.436 |
| Трошкови изградње саобраћајница и техничког опремања |  |  | 152.800.000 | 15.280.000 |
| Укупно |  |  | 2.275.524.630 | 227.552.463 |

Укупни трошкови су 2.275.524.630 динара од тога у простој репродукцији 2.231.954.244 динара и у проширеној репродукцији 43.570.385 динара.

### 4.4.4. БИЛАНС СРЕДСТАВА

Укупни биланс средстава за просту репродукцију приказано је у табели 4.4.4.

Табела 4.4.4. Биланс средстава

|  |  | За 10 година |  |  | Годишње |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проста репродукција | Проширена репродукција | Свега | Проста репродукција | Проширена репродукција | Свега |
| Укупан приход | (дин) | 3.103.020.761 | 34.626.901 | 3.137.647.662 | 310.302.076 | 3.462.690 | 313.764.766 |
| Укупни трошкови | (дин) | 2.231.954.244 | 43.570.385 | 2.275.524.630 | 223.195.424 | 4.357.039 | 227.552.463 |
|  |  | 871.066.517 | -8.943.484 | 862.123.032 | 87.106.652 | -894.348 | 86.212.303 |

Укупно гледано финансијски ефекат извршења радова је позитиван и износи 862.123.032 динара за 10 година, или просечно 86.212.303 динара годишње.

### 4.4.5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

Извори средстава за калкулацију прихода и расхода ове основе су од продаје дрвета и из других извора.

Обзиром да је биланс средстава позитиван, тј. да се обављањем радова планираних у овој газдинској јединици остварује добит, значи да се сви планирани радови могу урадити из сопствених средстава.

# 5. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ

## 5.1. СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

| Општина | КО | Бр. парцеле | Број дела парцеле | Цела/део | Површина (m²) | Корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апатин | Купусина | 5371 | 1 | цела | 56734 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5442 | 1 | цела | 8716 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5701 | 1 | цела | 9153 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5702 | 1 | део | 492711 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5704 | 1 | део | 1278139 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5705 | 1 | цела | 60277 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5706 | 1 | део | 713735 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5720 | 1 | део | 23771 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5721 | 1 | део | 6855 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5722 | 1 | цела | 27640 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5723 | 1 | цела | 24874 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5724 | 1 | цела | 8283 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5725 | 1 | цела | 6618 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5726 | 1 | цела | 13592 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5727 | 1 | цела | 57935 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5728 | 1 | цела | 99775 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5729 | 1 | цела | 10412 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5730 | 1 | цела | 127098 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5731 | 1 | цела | 195856 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5732 | 1 | цела | 73677 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5733 | 1 | цела | 1038173 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5734 | 1 | цела | 33420 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5735 | 1 | цела | 330457 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5736 | 1 | цела | 13739 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5737 | 1 | цела | 44548 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5738 | 1 | цела | 23745 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5739 | 1 | цела | 6963 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5740 | 1 | цела | 21965 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5741 | 1 | цела | 1079 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5742 | 1 | цела | 12671 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5743 | 1 | цела | 928 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5744 | 1 | цела | 69146 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5745 | 1 | цела | 2658 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5746 | 2 | цела | 1154 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5746 | 1 | цела | 220 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5747 | 1 | цела | 171389 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5748 | 1 | цела | 363474 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5749 | 1 | цела | 24702 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5750 | 1 | цела | 31363 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5751 | 1 | део | 133972 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5752 | 1 | део | 64212 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5753 | 1 | део | 1741974 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5754 | 1 | цела | 46159 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5755 | 2 | цела | 1065 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5755 | 1 | цела | 122 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5756 | 2 | цела | 1483 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5756 | 1 | цела | 85 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5757 | 1 | цела | 21850 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5758 | 1 | цела | 6424 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5759 | 1 | део | 365030 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5760 | 1 | део | 528028 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5761 | 1 | део | 242 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5761 | 2 | део | 168 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5761 | 3 | део | 21 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5761 | 4 | део | 1410338 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5762 | 1 | цела | 113194 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5763 | 1 | део | 20774 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5764 | 1 | део | 8045 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5765 | 1 | цела | 24544 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5766 | 1 | цела | 5363 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5767 | 1 | цела | 320 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5769 | 1 | део | 440009 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5770 | 1 | део | 296048 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5771 | 1 | део | 2364211 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5772 | 1 | цела | 415776 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5773 | 1 | цела | 90574 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5774 | 1 | цела | 72327 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5775 | 1 | цела | 22659 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5776 | 1 | цела | 10315 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5777 | 1 | део | 66809 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5778 | 1 | део | 47707 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5779 | 3 | део | 1629421 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5779 | 2 | цела | 10 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5779 | 1 | цела | 6 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5780 | 1 | цела | 1435 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5781 | 1 | цела | 626 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5782 | 1 | цела | 8348 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5783 | 1 | део | 378173 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5786 | 1 | цела | 30 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5787 | 1 | цела | 64 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5788 | 1 | цела | 32 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5789 | 1 | цела | 24 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5790 | 1 | цела | 44 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5791 | 1 | цела | 42 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5792 | 1 | цела | 43 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5793 | 1 | цела | 54 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5794 | 1 | цела | 49 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5795 | 1 | цела | 37 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5796 | 1 | цела | 43 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5797 | 1 | цела | 29 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5798 | 1 | цела | 46 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5799 | 1 | цела | 32 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5800 | 1 | цела | 27 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5801 | 1 | цела | 38 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5802 | 1 | цела | 34 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5803 | 1 | цела | 59 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5804 | 1 | цела | 25 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5805 | 1 | цела | 28 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5806 | 1 | цела | 32 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5807 | 1 | цела | 51 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5808 | 1 | цела | 25 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5809 | 1 | цела | 59 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5810 | 1 | цела | 46 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5811 | 1 | цела | 28 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5812 | 1 | цела | 36 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5813 | 1 | цела | 36 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5814 | 1 | цела | 35 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5815 | 1 | цела | 32 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5816 | 1 | цела | 84 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5817 | 1 | цела | 53 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5818 | 1 | цела | 37 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5819 | 1 | цела | 32 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5820 | 1 | цела | 97 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5821 | 1 | цела | 38 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5822 | 1 | цела | 18 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5823 | 1 | цела | 50 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5824 | 1 | цела | 32 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5825 | 1 | цела | 40 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5826 | 1 | цела | 37 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5827 | 1 | цела | 42 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5828 | 1 | цела | 48 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5829 | 1 | цела | 42 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5830 | 1 | цела | 40 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5831 | 1 | цела | 568994 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5832 | 1 | цела | 57007 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5833 | 1 | цела | 3072 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5369/1 | 1 | цела | 34272 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5369/2 | 1 | цела | 7211 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5370/1 | 1 | цела | 42207 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5422/4 | 1 | цела | 70243 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5432/1 | 1 | цела | 7493 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Апатин | Купусина | 5435/2 | 1 | део | 5056 | МЗ Купусина |
| Апатин | Купусина | 5479/2 | 1 | део | 32989 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/10 | 1 | цела | 16760 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/2 | 1 | цела | 223305 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/2 | 2 | цела | 16585 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/5 | 1 | цела | 49562 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/6 | 1 | цела | 96613 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/7 | 1 | цела | 25925 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/8 | 1 | цела | 123185 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5486/9 | 1 | цела | 110259 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5487/1 | 1 | део | 110322 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5487/33 | 1 | део | 642 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5487/34 | 1 | део | 2714 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5487/35 | 1 | цела | 626 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5540/20 | 1 | део | 647 | ВДП "Западна бачка" |
| Апатин | Купусина | 5540/22 | 1 | цела | 1532 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5545/2 | 1 | цела | 117301 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5545/3 | 1 | цела | 16264 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5545/4 | 1 | цела | 723 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5545/5 | 1 | цела | 77411 | ЈП "Војводинашуме" |
| Апатин | Купусина | 5545/6 | 1 | цела | 40577 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5634 | 1 | цела | 1238 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5635 | 1 | цела | 1169 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5636 | 1 | цела | 606 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5643 | 1 | цела | 13224 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5645 | 1 | цела | 4020 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5669 | 1 | цела | 370 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5670 | 1 | цела | 502 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5681 | 1 | цела | 11632 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5687 | 1 | цела | 268706 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5689 | 1 | цела | 67655 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5868 | 1 | цела | 8799 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5872 | 1 | цела | 93748 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5875 | 1 | цела | 5515 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5877 | 1 | цела | 1955 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5879 | 1 | цела | 12191 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5881 | 1 | цела | 79527 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5884 | 1 | цела | 2736 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5885 | 1 | цела | 571 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5886 | 1 | цела | 15623 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5890 | 1 | цела | 4325 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5893 | 1 | цела | 13421 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5897 | 1 | цела | 2397 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5968 | 1 | цела | 8350 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5972 | 1 | цела | 5494 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5978 | 1 | цела | 2283 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5993 | 1 | цела | 873 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5994 | 1 | цела | 4349 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6160 | 1 | цела | 1583 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6166 | 1 | цела | 1765 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6168 | 1 | цела | 2124 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6289 | 1 | цела | 1907 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6293 | 1 | цела | 7695 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6294 | 1 | цела | 1487 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6295 | 1 | цела | 1395 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6314 | 1 | цела | 3262 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6325 | 1 | цела | 9708 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6329 | 1 | цела | 13196 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6330 | 1 | цела | 11015 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6683 | 1 | цела | 39489 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6688 | 1 | цела | 18156 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6692 | 1 | цела | 13655 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6708 | 1 | цела | 9109 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6709 | 1 | цела | 10177 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6710 | 1 | цела | 1166599 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6711 | 1 | цела | 23776 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6712 | 1 | цела | 2839 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6713 | 1 | цела | 4237 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6714 | 1 | цела | 18539 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6715 | 1 | цела | 51380 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6716 | 1 | цела | 115200 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6717 | 1 | цела | 44342 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6718 | 1 | цела | 189642 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6719 | 1 | цела | 97326 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6720 | 1 | цела | 6007 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6721 | 1 | цела | 21324 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6722 | 1 | цела | 3951 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6723 | 1 | цела | 320301 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6723 | 2 | цела | 138000 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6724 | 1 | цела | 8901 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6725 | 1 | цела | 113284 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6726 | 1 | цела | 7871 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6727 | 1 | цела | 3756 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6728 | 1 | цела | 406352 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6729 | 1 | цела | 12132 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6730 | 1 | цела | 240951 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6731 | 1 | цела | 20455 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6732 | 1 | цела | 32901 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6733 | 1 | цела | 21740 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6734 | 1 | цела | 1320 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6735 | 1 | цела | 29246 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6736 | 1 | цела | 40688 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6737 | 1 | цела | 6181 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6738 | 1 | цела | 3061 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6739 | 1 | цела | 115404 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6740 | 1 | цела | 20794 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6741 | 1 | цела | 135308 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6742 | 1 | цела | 29056 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6743 | 1 | цела | 152902 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6744 | 1 | цела | 248052 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6745 | 1 | цела | 3768 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6746 | 1 | цела | 76516 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6747 | 1 | цела | 244052 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6749 | 1 | цела | 241081 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6750 | 1 | цела | 8618 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6751 | 1 | цела | 270658 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6752 | 1 | цела | 3601 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6753 | 1 | цела | 319730 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6754 | 1 | цела | 2713 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6755 | 1 | цела | 185231 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6756 | 1 | цела | 6377 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6757 | 1 | цела | 11342 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6758 | 1 | цела | 42413 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6759 | 1 | цела | 5154 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6760 | 1 | цела | 10698 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6761 | 1 | цела | 9993 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6762 | 1 | цела | 54320 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6763 | 1 | цела | 1664 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6764 | 1 | цела | 639017 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6765 | 1 | цела | 5431 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6766 | 1 | цела | 9902 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6767 | 1 | цела | 29874 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6768 | 1 | цела | 784 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6769 | 1 | цела | 1640 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6770 | 1 | цела | 14723 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6771 | 1 | цела | 467748 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6772 | 1 | цела | 4021 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6773 | 1 | цела | 31102 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6774 | 1 | цела | 9402 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6775 | 1 | цела | 404218 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6776 | 1 | цела | 7602 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6777 | 1 | цела | 52811 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6778 | 1 | цела | 22030 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6779 | 1 | цела | 44570 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6780 | 1 | цела | 6341 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6781 | 1 | цела | 6141 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6782 | 1 | цела | 93016 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6783 | 1 | цела | 352280 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6784 | 1 | цела | 44730 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6785 | 1 | цела | 3571 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6786 | 1 | цела | 1920 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6787 | 1 | цела | 4521 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6788 | 1 | цела | 1126370 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6789 | 1 | цела | 13253 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6790 | 1 | цела | 11820 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6791 | 1 | цела | 108463 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6792 | 1 | цела | 2407 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6793 | 1 | цела | 23021 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6794 | 1 | цела | 15963 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6795 | 1 | цела | 2040 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6796 | 1 | цела | 467562 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6797 | 1 | цела | 3029 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6798 | 1 | цела | 68655 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6799 | 1 | цела | 5101 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6800 | 1 | цела | 5671 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6801 | 1 | цела | 517290 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6802 | 1 | цела | 42429 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6803 | 1 | цела | 156201 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6804 | 1 | цела | 78197 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6805 | 1 | цела | 3937 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6806 | 1 | цела | 73343 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6807 | 1 | цела | 58590 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6808 | 1 | цела | 33807 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6809 | 1 | цела | 276154 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6810 | 1 | цела | 4345 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6811 | 1 | цела | 9104 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6812 | 1 | цела | 58352 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6813 | 1 | цела | 478902 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6814 | 1 | цела | 3493 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6815 | 2 | део | 152131 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6815 | 1 | део |  | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6816 | 1 | цела | 41057 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6817 | 1 | цела | 797983 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6818 | 1 | цела | 9738 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6819 | 1 | део | 353397 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6820 | 1 | цела | 6461 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6821 | 1 | цела | 3061 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6822 | 1 | цела | 156033 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6823 | 1 | део | 14789 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6824 | 1 | део | 507922 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6825 | 1 | цела | 2527 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6826 | 1 | цела | 70825 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6827 | 1 | цела | 9836 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6828 | 1 | цела | 3093 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6830 | 1 | део | 457167 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6831 | 1 | цела | 4262 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6832 | 1 | део | 17939 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6836 | 1 | део | 234884 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6837 | 1 | цела | 17054 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6874 | 1 | цела | 114309 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6875 | 1 | цела | 13417 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6876 | 1 | цела | 1923 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7148 | 1 | део | 108508 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7149 | 1 | део | 200460 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7512 | 1 | цела | 16033 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7513 | 1 | део | 250586 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7514 | 1 | цела | 24645 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7515 | 1 | цела | 3716 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7516 | 1 | цела | 530447 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7517 | 1 | цела | 370308 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7518 | 1 | цела | 17961 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7519 | 1 | цела | 71547 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7522 | 1 | цела | 40293 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7524 | 1 | цела | 1281959 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7574 | 1 | део | 146436 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7575 | 1 | цела | 155602 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7576 | 1 | цела | 156507 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7577 | 1 | део | 1762778 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7578 | 1 | цела | 43357 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7579 | 1 | цела | 27304 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7580 | 2 | део | 7068321 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7582 | 1 | део | 63655 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7584 | 1 | део | 349348 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7585 | 2 | део | 47257 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7586 | 1 | део | 134673 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7587 | 1 | део | 197537 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7590 | 1 | цела | 36970 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7591 | 1 | део | 1507 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7592 | 1 | цела | 2772 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7593 | 1 | цела | 14115 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7594 | 1 | цела | 3354 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7595 | 1 | цела | 9079 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7596 | 1 | цела | 2346396 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7597 | 1 | цела | 143550 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7598 | 1 | цела | 60280 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7599 | 1 | цела | 13608 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7601 | 1 | цела | 46531 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7604 | 1 | цела | 17449 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7605 | 1 | део | 6818 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7608 | 1 | цела | 12215 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7609 | 1 | цела | 343248 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7612 | 1 | цела | 11914 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7615 | 1 | део | 313213 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7616 | 1 | цела | 203856 | Јавно добро-воде |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7629 | 1 | део | 61482 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 7631 | 1 | део | 313725 | ЈВП "Воде Војводине" |
| Сомбор | Бездан | 7744 | 1 | цела | 28683 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бездан | 7781 | 1 | део | 441 | ВДП "Западна бачка" |
| Сомбор | Бездан | 7782 | 1 | цела | 26184 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5064/1 | 1 | цела | 11072 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5302/2 | 2 | цела | 23042 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5302/2 | 1 | цела | 100 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5304/1 | 1 | цела | 62 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5304/3 | 1 | цела | 460 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 5510/1 | 1 | цела | 4064 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6694/1 | 1 | цела | 335 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6694/2 | 1 | цела | 8132 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/1 | 1 | цела | 337 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/10 | 1 | цела | 829 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/11 | 1 | цела | 782 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/12 | 1 | цела | 747 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/13 | 1 | цела | 711 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/14 | 1 | цела | 676 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/15 | 1 | цела | 643 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/16 | 1 | цела | 638 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/17 | 1 | цела | 642 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/18 | 1 | цела | 644 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/19 | 1 | цела | 640 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/2 | 1 | цела | 534 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/20 | 1 | цела | 617 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/21 | 1 | цела | 593 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/22 | 1 | цела | 570 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/23 | 1 | цела | 533 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/24 | 1 | цела | 483 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/25 | 1 | цела | 428 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/26 | 1 | цела | 376 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/27 | 1 | цела | 323 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/28 | 1 | цела | 270 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/29 | 1 | цела | 217 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/3 | 1 | цела | 855 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/30 | 1 | цела | 143 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/31 | 1 | цела | 9203 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/32 | 1 | цела | 15660 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/4 | 1 | цела | 861 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/5 | 1 | цела | 868 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/6 | 1 | цела | 874 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/7 | 1 | цела | 865 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/8 | 1 | цела | 853 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6696/9 | 1 | цела | 843 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6748/1 | 1 | цела | 23940 | ЈП "Војводинашуме" |
| Сомбор | Бачки Моноштор | 6748/2 | 1 | цела | 20034 | ЈП "Војводинашуме" |

## 5.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И МИШЉЕЊЕ О УГРАЂЕНОСТИ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

## 5.3. ВОДНИ УСЛОВИ И ВОДНА САГЛАСНОСТ

## 5.4. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

### 5.4.1 ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА

#### 5.4.1.1. Геодетски радови

Предмет припрема у овом уређивању је било евидентирање свих промена површина у газдинској јединици. Унутрашња подела на одељења је задржана према претходном стању осим што су новододељене површине сврстане у постојећа одељења. Осим тога дошло је до промене у распореду појединих одсека, због сеча обнављања или пошумљавања чистина. Издвајање одсека је вршено на авиоснимцима и на терену а рачунање површина ГИС технологијом и усклађивањем са катастарским стањем.

#### 5.4.1.2. Таксациони радови

Подаци су прикупљани и кодирани према јединственом информационом систему о шумама Србије, и у складу са Упутством за планирање газдовања шумама – радни кораци.

Премер је вршен на мрежи детаљних примерних површина која је јединствена на територији Републике Србије, као и на обичним примерним површинама које су постављене по потреби у одсецима који нису обухваћени мрежом детаљних површина. У одсецима малих површина вршен је тотални премер.

Премер је вршен у састојинама које су прешле таксациону границу од 5 cm за изданачке шуме и 10 cm за високе и вештачки подигнуте састојине.

Пречници стабала су мерени електронским пречницама. Висине су мерене електронским висиномером. На детаљним круговима су мерене висине свих стабала, а на обичним круговима по две висине доминантних стабала по врсти дрвећа, док је код тоталног премера измерен довољан број висина за све врсте и дебљинске степене. Текући запремински прираст је обрачунат на бази процента прираста.

Теренски подаци су прикупљани у току 2025. године. Овај посао је извршен у сопственој режији, а делом уз ангажовање радника услуге (шумских радника).

### 5.4.2. ОБРАДА ПОДАТАКА

Обрада података је извршена рачунарским програмом за израду основа газдовања шумама по јединственој методологији и уз примену кодног приручника за шуме у Републици Србији.

За обрачун запремина су коришћене запреминске таблице – тарифе које су део програма за обраду података.

### 5.4.3. ИЗРАДА КАРАТА

Израда карата је вршена у дирекцији Шумског газдинства „Сомбор“.

Све карте су израђене на основу постојеће основне и катастарске карте ове газдинске јединице. Авио снимци су геореференцирани и дигитализовани у ГИС програму и израђене су карте. Карта је повезана са базом података и израђене су одговарајуће тематске карте.

Све карте су штампане у колор штампи на плотеру ШГ „Сомбор“.

### 5.4.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА

Израда текстуалног и табеларног дела ОГШ за газдинску јединицу „Моношторске шуме“, извршена је у ШГ „Сомбор“.

### 5.4.5. ПРЕЛИМИНАРНИ САСТАНАК РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ СТАЊА И ПРЕДЛОГА ПЛАНОВА

Након прикупљања и обраде података таксације за ГЈ ”Моношторске шуме” током 2025. године, одржан је у ШУ „Козара“ прелиминарни састанак у вези верификације стања и предлога планова за ову основу. Референти гајења шума и шеф шумске управе нису имали примедбе на стање шума и планове газдовања шумама.

### 5.4.6. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

Сви послови на изради ове основе (припрема скица, израда карата, калкулација премера, премер састојина, контрола премера, обрада података и писање текстуалног дела основе) су извршени у Шумском газдинству „Сомбор“.

Припрема скица и израда карата:

- Немања Прибић, дипл.инж.шумарства

- Михајло Елгец, дипл.инж.шумарства

Премер састојина:

- Михајло Елгец, дипл,инж.шумарства

- Немања Прибић, дипл.инж.шумарства

- Дарко Крсмановић, шумарски техничар

Контрола премера, обрада података и писање основе газдовања шумама:

- Синиша Голуб, дипл.инж.шумарства

## 5.5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Основа газдовања шума за газдинску јединицу „Моношторске шуме” израђена је на основу Правилника о основи газдовања газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр. 18/24).

Сви радови који се буду радили у овим шумама морају се евидентирати у основи газдовања шумама. Дознака стабала за сечу (одабирање стабала при проредној сечи) може се вршити само у току вегетационог периода. Сече прореде могу се вршити у току читаве године.

Ако се за време важења Основе газдовања за газдинску јединицу „Моношторске шуме” измене околности на којима се заснивају поједине одредбе ове основе, потребно је извршити измене и допуне на начин предвиђен Законом о шумама и Правилником о основи газдовања газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр. 18/24).

Ова основа је урађена у 2 примерка, а њени саставни делови су:

- Текстуални део

- Табеларни део и прилози:

  - исказ површина,

  - опис састојина,

  - табела о размеру добних разреда,

  - табела о размеру дебљинских разреда,

  - план гајења шума,

  - план сеча обнављања,

  - план проредних сеча,

  - тарифни низови,

- Карте:

  - прегледна карта размере 1 : 20 000

  - основна карта размере 1 : 20 000

  - састојинска карта размере 1 : 20 000

  - карта газдинских класа размере 1 : 20 000

  - карта намене површина размере 1 : 20 000

  - привредна карта размере  1 : 20 000

  - карта премера шума размере 1 : 20 000

Важност ове основе је од 01.01.2026. до 31.12.2035. године

| Пројектант |  | Заступник огранка ШГ „Сомбор“ Сомбор |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| Синиша Голуб, дипл.инж.шумарства | Сомбор, 2026. год. | Срђан Пеурача, маст.инж.шум. |

## 5.6. ВРСТЕ ДРВЕЋА И ТАРИФЕ

| Шифра | Врста дрвећа | Тарифа |  | Шифра | Врста дрвећа | Тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Бела врба | 34 |  | 42 | Лужњак | 11 |
| 23 | Бела Топола | 33 |  | 44 | Цер | 19 |
| 24 | Црна топола | 32 |  | 48 | Коривић | 51 |
| 31 | Делт. топола | 31 |  | 51 | ОТЛ | 51 |
| 30 | I-214 | 31 |  | 122 | Бели дуд | 51 |
| 33 | М1 | 31 |  | 75 | Багрем | 28 |
| 37 | Орах | 51 |  | 76 | Црни орах | 51 |
| 39 | Брест-вез | 51 |  | 77 | Амерички јасен | 51 |
| 40 | ОМЛ | 33 |  | 78,95 | Глед., Клен | 51 |
| 41 | Пољски Јасен | 13 |  | 81,82 | Кис. дрво, Ј.јавор | 33 |

## 5.7. ШУМСКА ХРОНИКА