ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

ЗА

Г.Ј. „ЦРНИ ВРХ – ГОЛА БРДА“

(2027-2036)

Одсек за планирање и пројектовање у шумарству ШГ Пријепоље

Пријепоље, 2026.

С А Д Р Ж А Ј

1	.0. увод	6

1.1	.  Основне информације о газдинској јединици	6

1.2	. Општи опис просторног и поседовног стања	7

1.2.1	.  Топографске прилике	7

1.2.2	.  Географски положај	7

1.2.3	.  Границе	7

1.2.4	. Површина	7

1.3	. Имовинско правно стање	8

1.3.1	.  Државни поседи	8

1.3.2	.  Приватни поседи	9

1.3.3	.  Површина катастарских општина	10

1.4	. Рељеф и геоморфолошке карактеристике	10

1.5	. Геолошка подлога	10

1.5.1	.  Геолошка подлога	10

1.6	. Хидрографске карактеристике	11

1.7	. Клима	11

1.8	. Опште карактеристике шумских екосистема	13

2	.0. Стање шума, анализа стања и спроведених мера	16

2.1	. Стање шума	16

2.1.1	. Стање шума по намени	16

2.1.2	.  Стање шума по газдинским типовима и узгојним групама

2.1.3	Стање шума по газдинским типовима

2.1.4	.  Стање шума по пореклу и очуваности	19

2.1.5	.  Стање шума по смеси	22

2.1.6	. Стање шума по врстама дрвећа	25

2.1.7	.  Стање шума по дебљинској структури	26

2.1.8	. Стање шума по старости	28

2.1.9	.  Стање вештачки подигнутих састојина	30

2.1.10	.  Степен угрожености од биљних болести штеточина и пожара	31

2.1.11	.  Стање необраслих површина	34

2.1.12	.  Стање ловишта	34

2.1.13	.  Стање заштићених делова природе	35

2.1.14	.  Стање и оцена биодиверзитета	44

2.1.15	.  Отвореност шумског комплекса саобраћајница	45

2.1.16	.  Семенски објекти и расадници	46

2.2	. Анализа стања шума	46

2.3	. Анализа  стања и спроведених мера газдовања	48

2.3.1	. Промене шумског фонда по површини	48

2.3.2	. Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту	49

2.4	. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању	50

2.4.1	. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума	50

2.4.2	. Досадашњи радови на коришћењу шума	51

2.4.3	. Општи осврт на досадашње газдовање	52

2.5	. Вредност шума	53

2.5.1	. Квалификациона структура укупне дрвне запремине	53

2.5.2	. Вредност дрвета на пању	54

2.5.3	. Вредност младих састојина (без запремине)	56

2.5.4	. Укупна вредност шума	56

3	.0. Функције шума, циљеви и мере газдовања	57

3.1	.  Функције шума и намена површина	57

3.2	.  Дугорочни и краткорочни циљеви	63

3.2.1	.  Општи циљеви газдовања шумама	63

3.2.2	.  Посебни циљеви газдовања шумама	63

3.3	.  Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама	67

3.3.1	. Узгојне мере	67

3.3.2	.  Специфичне мере	69

4	.0. План газдовања шумама и процена очекиваних ефеката	71

4.1	. План газдовања шумама	71

4.1.1	. План гајења шума	71

4.1.2	. План заштите шума	73

4.1.3	. План коришћења шума	73

4.1.4	.  План изградње и одржавања шумских саобраћајница	75

4.1.5	.  План уређивања шума	76

4.1.6	.  План коришћења осталих шумских производа	76

4.1.7	. Очекивани ефекти планираног газдовања	77

4.2	. Економско финансиска анализа – просечно годишње	77

4.2.1	. Врста и обим планираних радова	77

4.2.2	. Утврђивање трошкова производње	79

4.2.3	. Формирање укупног прихода	82

5	.0. други значајни подаци и прилози	85

5.1	. Прикупљање теренских података	85

5.2	. Обрада података	85

5.3	. Израда карата	85

5.4	. Израда планова и текстуалног дела ОГШ	85

5.5	.  Завршне одредбе	86

ПРИЛОГ -1. СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА	88

ПРИЛОГ -2. ЗАПИСНИК СА ПРЕЛИМИНАРНОГ САСТАНКА	108

ПРИЛОГ -3. РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ	118

ПРИЛОГ -4. МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	129

ТАБЕЛАРНИ ДЕО

| Обр. бр. I | Исказ површина |
| --- | --- |
| Обр. бр. II | Опис станишта и састојина |
| Обр. бр. III | Табела о размеру дебљинских разреда |
| Обр. бр. IV | Табела о размеру добних разреда |
| Обр. бр. V | План гајења шума - евиденција извршених радова на гајењу шума |
| Обр. бр. VI | План проредних сеча - евиденција извршених сеча |
| Обр. бр. VII | План сеча обнављања ( једнодобне шуме) - евиденција извршених сеча |
| Обр. бр. VIII | План сеча обнављања ( разнодобне шуме) - евиденција извршених сеча |
| IX | Остале евиденције |
| X | Шумска хроника |

КАРТЕ

| - Прегледна карта | R = 1:100.000 |
| --- | --- |
| - Карта са катастарском поделом | R = 1:10.000 |
| - Карта премера | R = 1:10.000 |
| - Карта основне намене | R = 1:25.000 |
| - Карта путне мреже | R = 1:10.000 |

# .0. увод

## .  Основне информације о газдинској јединици

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ припада Лимском шумском подручју, а јединицом газдује ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд преко шумске управе „Нова Варош“ која је у саставу шумског газдинства „Пријепоље“.

Шуме газдинске јединице „Црни врх – Гола брда“ налазе се у близини Нове Вароши, и других насељених места, и представљају незаменљив фактор заштите животне средине ових насеља и њихове околине, утицајем на режим вода, заштиту насеља, саобраћајница објеката и основни су просторни оквир за рекреацију и развој туризма.

- Прво уређивање ових шума извршено је 1983. године, од стране „Шумепројекта“ – из Скопља.

- Друго уређивање извршено је 1994 године. 	Рок важења основе газдовања шумама решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 322-02-00456-15/ 98-06 од 30.12.1998 год. Продужена је за три године тј. до 31.12.2006. године.

- Треће уређивање је вршено 2005 године.

- Четврто уређивање је извршено 2015 године.

Из напред изнетог, види се да је ово пето уређивање ових шума, основа газдовања шумама за ГЈ „Црни врх – Гола брда“ израђује се за период 2027 - 2036.године.

Теренски подаци (таксациони елементи) за израду основе прикупљени су у летњој сезони 2025. године по јединственој методологији за државне шуме којима газдује ПД „Србијашуме“ – Београд, користећи каталог шифара за информациони систем о шумама Србије и исти су механографски обрађени, од стране одсека за планирање и пројектовање у шумарству ШГ „Пријепоље“. Планови газдовања сачињени су на бази утврђеног стања добијеног премером.

При планирању циљева и мера газдовања водило се рачуна о трајности приноса и прираста и о општекорисним функцијама шума.

При изради ове ОГШ поштоване су одредбе Законом о шумама („Сл. гласник РС“, бр: 30/2010, 93/2012, 89/2015, 95/2018), правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („СЛ. гласник РС“, бр.18 од 08.03.2024.године) као и осталим прописима који се односе на ову материју, а такође је вођено рачуна о специфичностима ове газдинске јединице.

Основа газдовања шумама (у даљем тексту: основа) садржи два дела:

- базу геореференцираних података (у даљем тексту: база основе)

- текстуални део

## . Општи опис просторног и поседовног стања

### .  Топографске прилике

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ којом газдује ШГ из Пријепоља преко своје ШУ „Нова Варош“ налази се у сливном подручју реке Увац.           ГЈ „Црни врх – Гола брда“ чини већи број комплекса шума и необраслог земљишта северно и северозападно од Златарског језера. Највиша тачка у газдинској јединици  налази се на Шишачкој коси (1.293  m н.в.) у одељењу 95. на планини Муртеници, док је најнижа кота у долини  Рутошке реке и износи 700 m н.в..

Газдинска јединица „ Црни врх – Гола брда“ припада Лимском шумском подручју.

### .  Географски положај

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ формирана је на територији општине Нове Вароши, газдинска јединица је састављена од више комплекса.

По свом географском положају газдинска јединица заузима простор између 19 ̊ 44 ̍ и 19 ̊ 51 ̍ источне географске дужине и 43 ̊ 51 ̍ и 43 ̊ 65 ̍ северне географске ширине (по Гриничу).

Према административно - политичкој подели, ова газдинска јединица се налази на територији општине Нове Вароши, у Златиборском округу, у југозападном делу Србије.

### .  Границе

Газдинска јединица је састављена од више  комплекса, са правцима пружања исток – запад и север – југ, а комплекси су:

- Комплекс одељења који се пружа дуж леве и десне стране магистралног пута Пријепоље – Ужице ( 4-7, 9-17, 22-30, 64,65)

- Комплекс одељења који се налазе лево од Тавника, дуж гребена Златни бор, Стражилово , Гајић и Равно брдо ( 31-47)

- Комплекс који се налази у сливу Марића реке (66-69)

- Комплекс одељења на десној страни Радоинског језера

- Комплекс одељења који се налази низводно од бране Кокин брод, дуж пута Прибој – Радоина – Кокин брод (70-85,91)

- Комплекс одељења  који се налази на месту Бакина бара (86 -90)

- Комплекс  одељења који се налази на планини Муртеници (8, 18, 19, 93-97)

- Одељења која нису у саставу ових комплекса налазе се на следећим локалитетима: 1. одељење на Оштрој коси, 2. и 3. одељење  на Прештапници, 20. на подножју Медвеђег брда, 21. на Tаланбасу, 53. на Браловића равни, 58. и 60. на Денским кршевима.

Спољна граница газдинске јединице је обележена на терену иако не иде природним линијама терена (поток, гребен), и наслања се на приватна имања са свих страна.

Спољне граничне линије газдинске јединице су доста разруђене и дуге, углавном вештачке. Дужина спољне границе је 78 km.

Обележавање унутрашњих граница (границе одељења) као и спољних урадили су геометри ШГ„Пријепоље“, према стандарду за обележавање граница, границе одсека у којима је планирано обнављање офарбано је на терену.

Обележавање граница урађено је по стандардима за обележевање. Спољне и унутрашње границе материјализоване су на терену одговарајућим ознакама.

За све поменуте границе ове газдинске јединице чувар шума је дужан: „да обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног коришћења“, како  је предвиђено чл. 41. Став 1. Тачка 5. Закона о шумама (“Сл. Гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18).

### . Површина

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ налази се на територији општине Нова Варош. Стање површина према врсти земљишта (начину његовог основног коришћења) приказано је у следећој табели.

Структура површина према врсти културе и земљишта:

Табела 1.  Стање површина према врсти земљишта

| Општина |  | Шуме и шумско земљиште |  |  |  | Остало земљиште |  |  |  | Површина ГЈ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шуме | Шумске културе | Шумско земљиште | Укупно обрасло | Неплодно | За остале сврхе | Заузеће | Укупно необрасло |  |
| Нова Варош | ha | 2253.09 | 34.72 | 235.22 | 2523.03 | 277.45 | 203.25 | 5.71 | 480.70 | 3009.44 |
|  | % | 74.9 | 1.2 | 7.8 | 83.8 | 9.2 | 6.8 | 0.2 | 16.0 | 100.0 |
| УКУПНО ГЈ | ha | 2253.09 | 34.72 | 235.22 | 2523.03 | 277.45 | 203.25 | 5.71 | 480.70 | 3009.44 |
|  | % | 74.9 | 1.2 | 7.8 | 83.8 | 9.2 | 6.8 | 0.2 | 16.0 | 100.0 |

Укупна површина газдинске јединице износи 3.009,44 hа. Укупна површина обраслог земљишта у газдинској јединици износи 2.523,03hа (83,8%), при чему шуме заузимају (74,9%). Укупна површина необраслог земљишта износи 480,70 ha (16,0%), шумско земљиште заузима (7,8%), неплодно земљиште (9,2%), земљиште за остале сврхе (6,8%).

У склопу категорије остало земљиште приказана је категорија заузеће земљишта од 5,71 hа, то су површине које се налазе у саставу газдинске јединице, у државном су поседу, али су их узурпирала одређена приватна лица.

## . Имовинско правно стање

### .  Државни поседи

Приликом израде основе газдовања шумама „Црни врх – Гола брда“ израђене су катастарске карте на основу задњег катастарског стања 2025. године за све катастарске општине по катастарским парцелама које су обухваћене газдинском јединицом „Црни врх – Гола брда“. Целокупна површина газдинске јединице према облику својине је Државна Републике Србије а према праву коришћења уписано је ПД „Србијашуме“д.о.о. као ималац права коришћења.

Табела 2.  Структура површине (имовинско правно стање)

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вранеша | 366 | 2 | 1 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 318500 | 241/773200 | 318482 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Вранеша | 366 | 2 | 1 | 2 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 454700 | 241/773200 | 454674 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Вранеша | 364 | 558 | 2 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 17 | 164478/164780 | 17 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Вранеша | 364 | 558 | 2 | 2 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 16461 | 164478/164780 | 16431 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Вранеша | 367 | 571 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 226925 | 226895/226925 | 226895 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Вранеша | 368 | 591 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 10404 | 103878/104040 | 10388 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Укупно Вранеша |  |  |  |  |  |  | 1027007 |  | 1026887 |  |  |  |
| Радоиња | 572 | 1024 | 0 | 1 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 56870 | 56556/56870 | 56556 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Радоиња | 573 | 1023 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 256757 | 256692/256757 | 256692 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Радоиња | 574 | 1015 | 0 | 2 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 14215 | 16826/16861 | 14185 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Радоиња | 574 | 1015 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 2646 | 16826/16861 | 2641 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Укупно Радоиња |  |  |  |  |  |  | 330488 |  | 330074 |  |  |  |
| Рутоши | 368 | 404 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 211082 | 4/192 | 105541 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Укупно Рутоши |  |  |  |  |  |  | 211082 |  | 105541 |  |  |  |
| Сеништа | 489 | 1000 | 1 | 2 | шума 7. класе | шумско земљиште | 1326600 | 554296/554354 | 1326461 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Сеништа | 489 | 1000 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | шумско земљиште | 290817 | 554296/554354 | 290787 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Сеништа | 489 | 1000 | 1 | 3 | остало природно неплодно земљиште | шумско земљиште | 600000 | 554296/554354 | 599937 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Сеништа | 509 | 2287 | 1 | 2 | шума 8. класе | шумско земљиште | 208546 | 5176341/5177500 | 208499 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Сеништа | 509 | 2287 | 1 | 1 | земљиште под делом зграде | остало земљиште | 6 | 5176341/5177500 | 6 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Сеништа | 509 | 2287 | 1 | 3 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 309198 | 5176341/5177500 | 309129 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Сеништа | 517 | 2288 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 73358 | 733429/73358 | 73343 | Држава РС | ПД.Србијашуме д.о.о. | Право коришћења |
| Укупно Сеништа |  |  |  |  |  |  | 2808525 |  | 2808162 |  |  |  |
| Укупно ГЈ |  |  |  |  |  |  | 4377102 |  | 4270664 |  |  |  |

Код одређеног броја парцела, и то на површини од 427.06,64 m2, констатовано је сувласништво, односно парцеле нису физички подељене већ је дат њен идеални удео у парцели.

За парцеле које су идентификоване као сувласништво у овој Основи газдовања шумама приказано је затечено стање шума и необраслих површина, али на њима нису планирани шумско-узгојни радови, односно стављене су у категорију „прелазно газдовање“.

ПД „Србијашуме“ д.о.о. ШГ. Пријепоље поднело је 27.03.2026.год. под бројем 731 Државном правобранилаштву Одељење у Ужицу, Предлог за покретање поступка за физичку деобу.

Детаљан приказ имовинско правних односа по парцелама приказано је у оквиру поглавља „Други значајни подаци и прилози“ (прилог 1).

### .  Површина катастарских општина

Структура површине (имовинско – правно стање) приказана је у следећој табели:

Табела 3. Структура површине (имовинско – правно стање)

| Катастарска општина | Број листа непокретности | Облик својине | Ималац права | Врста права | Површина (ha/ar/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вранеша | 108,364,366,367 | ДРЖАВНА РС | ПД „Србијашуме“д.о.о. | Право коришћења | 137.20,16 |
| Драглица | 78 | ДРЖАВНА РС | ПД „Србијашуме“д.о.о. | Право коришћења | 890.87,18 |
| Негбина | 117 | ДРЖАВНА РС | ПД „Србијашуме“д.о.о. | Право коришћења | 384.99,80 |
| Радоиња | 221,241,572,573,574 | ДРЖАВНА РС | ПД „Србијашуме“д.о.о. | Право коришћења | 376.76,65 |
| Рутоши | 416,368 | ДРЖАВНА РС | ПД „Србијашуме“д.о.о. | Право коришћења | 227.04,30 |
| Сеништа | 140,472,489,509 | ДРЖАВНА РС | ПД „Србијашуме“д.о.о. | Право коришћења | 981.11,16 |
| Укупна површина ГЈ |  |  |  |  | 2.997.99,25 |

Укупна површина газдинске јединице на основу кататастарског стања 2025. године за све катастарске општине по катастарским парцелама износи 2.997 ha 99 ar 25 m2 , док површина газдинске јединице „Црни врх – Гола брда“ према врсти земљишта износи 3.009 ha 44 ar 00 m2.

Због евидентне разлике у површини од 11,45 ha, Одсек за планирање и газдовање у шумарству ШГ. Пријепоље у електронској форми упутио је приговор о неслагању површина, Републичком геодетском заводу - Сектору за надзор и контролу.

Од стране Републичког геодетског завода уследио је одговор 06.04.2026.год. 03 број: 07-367/2026 да је Служба за катастар непокретности Нова Варош приликом дигитализације скенираних планова начинила грешку у КО. Негбина кп.бр. 2223/1 и КО. Вранеша кп.бр. 1 и да ће по службеној дужности извршити исправку грешке у графичкој бази података о чему ће доставити обавештење путем поштанског оператера.

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ налази се на територији општине Нова Варош.

Према облику својине цела газдинска јединица је у својини Републике Србије, а према имаоцу права коришћења – ПД „Србијашуме“д.о.о. Београд.

Детаљан приказ имовинско – правних односа по парцелама приказан је у оквиру поглавља „Други значајни подаци и прилози“ (прилог 1).

### .  Приватни поседи

Површина туђег земљишта (енклава) унутар газдинске јединице у овом уређајном периоду није евидентирана.

## . Рељеф и геоморфолошке карактеристике

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ обухвата територију југозападне Србије, у брдско-планинском пределу који припада Динарском планинском систему,оно што је карактеристично за овај систем јесу наглашене падине и гребени, потоци који утичу на обликовање терена, као и појаве ерозије.

У газдинској јединици најзаступљенија је јужна експозиција, са међуекспозицијама, углавном југозапад и југоисток, рељеф је претежно са заобљеним гребенима и благим косама, које су раздвојене дубоким речним долинама.

## . Геолошка подлога

### .  Геолошка подлога

Што се тиче геолошке подлоге, на целој површини газдинске јединице су заступљени тријаски кречњаци.

Матична стена често избија на површину било у виду стабилног или у виду покретног камења. На стрмим стенама и литицама стена се јавља у виду блокова.

Што се тиче влажности, свеже је у увалама, а суво је на гребенима. На кречњачкој подлози развила су се смеђа кречњачка земљишта различите дубине у зависности од режима воде. Биљни покривач је углавном равномерно распоређен, богатији је у увалама и засењеним местима, док је на гребенима и камењарима јако оскудан.

На еволуцију земљишта ове газдинске јединице утицале су разлике у геолошкој подлози, особинама рељефа и вегетацији.

Најзаступљеније геолошке подлоге у овој газдинској јединици су:

- Органогени једри кречњак

- Доломитни кречњак

- Серпентин

У комплексу газдинске јединице „ Црни врх – Гола брда“ образовали су се следећи типови земљишта:

- Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште

- Смеђе на кречњаку и доломиту

Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште

Ова земљишта се формирају на теренима са израженим рељефом, многобројним потоцима, честим и стрмим нагибима са проређеним шумама што условљава да овај тип земљишта нема развијен профил. То су плитка земљишта са недовољно израженим хоризонтима, док је по развијености профила веома хетерогено.

Под шумом је највише распрострањена фаза A0 – A – C са дубином профила који ретко прелази 25 сm, чак и на блажим нагибима.

Профил чија дубина може износити и преко 50 сm са хоризонтом: A0 - A1 - A - (B) - C или A1 - (B) - C, хоризонт има тамносмеђу до сивосмеђу боју са жутом нијансом и ситнозрнасту до ситногрудвасту структуру са доста скелета.

Прелази између хоризоната су најчешће постепени и одвајају се углавном преко повећаног учешћа одломка матичног супстрата.

Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште је добро пропустљиво за воду и добро аерисано. Садржај хумуса у брдском и средњепланинском појасу се креће од 2 %  до  5%  а у вишим пределима се креће и до 10%, и зависи од развојне фазе земљишта, од начина искоришћавања, од обраслости, врсте шуме и других чинилаца.

Земљиште је кисело (pH = 4,8 – 5,5), а степен засићености базама је низак (20 – 25%). Садржај храњивих материја је такође доста низак.

Услед наведених карактеристика да би се ова земљишта претворила у добра шумска станишта, неопходно је применити одговарајуће агротехничке мере.

Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште је подложно ерозији.

Смеђе земљиште на кречњаку – доломиту

За формирање овог земљшта одлучујући значај има природна стена, јер се овај тип земљишта формира само на чистим кречњацима. Дубина смеђег земљишта  на  једром кречњаку и на кречњаку – доломиту варира, али не прелази 60 сm. Преко ове дубине наступа процес илимеризације. Профил хоризонта је A – (B) – C. A – хоризонт је хумусни  хоризонт чија дубина варира и стоји у обрнутој размери са дубином читавог профила. Плића земљишта имају хумусни хоризонт 3 – 6  сm, док дубља земљишта имају хумусни хоризонт 5 –15 сm. Биолошка активност у хумусном хоризонту је знатна, органска материја – по правилу је  добро разложена и претворена у облик зрелог хумуса, са преовлађивањем зрнастих агрегата карпорогеног порекла. Под чистим и боровим шумама може се формирати прелазни или сирови хумус. 
(B) – хоризонт, боја је изједначена у целом профилу хоризонта а варира од жуто – смеђе до црвенкасто смеђе боје. Структура је, по правилу полиедрична са агрегатима просечне величине 3 – 5 mm, а граничне површине агрегата су често пресвучене сјајном количином навлакама. По гранулометријском саставу (B) – хоризонт су теже иловаче и глинуше. C – хоризонт, прелаз земљишта у C – хоризонт је врло константан, граница прелаза земљишта је неправилна јер стена местимично допире готово до површине, а формирано  земљиште кроз пукотине стене продире у унутрашњост стене – кречњака. Ова земљишта, због својих физичких својстава нису много подложна површинској ерозији са изузетком површина које су потпуно лишена заштитне вегетације.

Смеђе земљиште на кречњаку – доломиту њихова производна способност би се могла повећати увођењем појединих брзорастућих врста у смеши са аутохтоном  лишћарском врстом дрвећа којој одговарају услови станишта, али је и степен интензитета производне способности ових земљишта ограничен неједнаком дубином и скелетношћу земљишта.

## . Хидрографске карактеристике

Река „Увац” представља главни водоток ове газдинске јединице, која се код Прибоја улива у „Лим”, и представља највећу десну притоку реке „Лим”.

У овим пределима формирају се кратки, стрми потоци, обично у зиму и пролеће приликом отапања снега.

За хидрографију ове газдинске јединице од значаја су следећи водотоци који протичу кроз и ивицом газдинске јединице: Расничка река, Рутошка река,          Марића река, Негбинска река, Ковачев поток, Карјански поток, Тавнички поток и Клачки поток. Све ове реке и потоци уливају се у Увац који се протеже дуж   газдинске јединице од бране на Кокином броду до Радоинског језера (акумулација реке Увац).

Радоињско језеро је вештачко језеро на реци Увац и има значајну природну и туристичку вредност. Налази се између Сјенице и Златарског језера, формирано је изградњом бране. Језеро има издужен, кривудав облик, стрмих и разруђених обала, често су обрасле шумом и природном вегетацијом.

## . Клима

Клима делује веома снажно на биљни свет. Она условљава распоред и грађу биљног покривача. Делује комплексно, али делују и њени поједини елементи посебно. Важан је чинилац у педогенези земљишта и лимитирајући фактор у развоју одређених биљних врста, преко температурних односа, величине и распореда водених токова и др.

У Новој Вароши је специфична планинска клима, коју карактеришу оштре зиме и свежа лета, с обзиром на то да се град налази на око 1000 m н.в..

Зима је дуга, оштра и сурова, са хладним и оштрим ветровима, великим снежним падавинама и вејавицама, лета су кратка и блага, чак и када су у остатку Србије забележене екстремно високе температуре, у Новој Вароши је знатно пријатније, због чека се сматра једним од најхладнијих градова у земљи током лета.

Највећа количина падавина бележи се у пролећним и јесењим месецима, неке од основних карактеристика овог подручја су:

- Температура

- Релативна влага

- Трајање сијања сунца

- Падавине

Табела 4. Просечне месечне, годишње и екстремне вредности за стандардни климатолошки период (1991.-2020. године)

|  | јан. | феб. | мар. | апр. | мај. | јун. | јул. | авг. | сеп. | окт. | нов. | дец. | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средња максимална | 0,3 | 2,3 | 6,3 | 11,4 | 16,1 | 19,0 | 21,1 | 21,2 | 18,0 | 12,9 | 7,4 | 1,9 | 11,5 |
| Средња минимална | -6,4 | -4,6 | -1,6 | 2,7 | 7,3 | 10,1 | 11,8 | 11,9 | 9,0 | 4,7 | -0,1 | -4,5 | 3,4 |
| Нормална вредност | -3,3 | -1,5 | 2,0 | 6,6 | 11,5 | 14,4 | 16,3 | 16,3 | 13,1 | 8,4 | 3,2 | -1,5 | 7,1 |
| Апсолутни максимум | 13,8 | 18,2 | 21,7 | 24,5 | 29,7 | 31,1 | 34,0 | 32,4 | 30,8 | 25,0 | 20,6 | 17,1 | 34,0 |
| Апсолутни минимум | -22,8 | -19,8 | -18,7 | -7,3 | -3,3 | -2,2 | 4,2 | 2,4 | -2,0 | -7,0 | -14,5 | -19,0 | -22,8 |
| Ср.број мразних дана | 27,0 | 22,5 | 18,5 | 7,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 15,2 | 24,7 | 120,3 |
| Ср.број тропских дана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Релативна влага (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 84,3 | 81,5 | 75,3 | 70,6 | 72,2 | 74,7 | 72,7 | 71,9 | 74,8 | 77,2 | 80,9 | 85,4 | 76,8 |
| Трајање сијање сунца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 81,2 | 92,9 | 136,9 | 161,6 | 197,7 | 213,8 | 263,3 | 250,6 | 201,2 | 162,9 | 106,2 | 72,0 | 1940,3 |
| Број ведрих дана | 3,5 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 6,7 | 8,5 | 7,9 | 6,8 | 4,3 | 3,0 | 55,2 |
| Број облачних дана | 14,3 | 12,6 | 11,8 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 5,7 | 4,8 | 6,7 | 9,0 | 11,0 | 13,2 | 113,8 |
| Падавине (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.месечна сума | 68,0 | 60,8 | 64,0 | 76,8 | 100,0 | 110,0 | 96,0 | 78,3 | 83,4 | 66,6 | 85,4 | 75,0 | 964,3 |
| Мах.дневна сума | 47,6 | 37,6 | 33,3 | 56,1 | 53,2 | 67,2 | 82,3 | 65,0 | 116,0 | 39,7 | 75,5 | 49,6 | 116,0 |
| Ср. број дана >= 0.1 mm | 15,3 | 14,6 | 15,7 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | 12,4 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 15,0 | 167,6 |
| Ср. Број дана >= 10.0 mm | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 30,2 |
| ПОЈАВЕ (број дана са....) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снегом | 14,1 | 13,4 | 11,7 | 6,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 7,3 | 11,8 | 67,8 |
| снежним покривачем | 28,0 | 23,1 | 19,0 | 6,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 11,1 | 22,2 | 112,3 |
| маглом | 12,4 | 10,6 | 10,7 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 6,6 | 6,0 | 8,9 | 10,7 | 12,4 | 12,8 | 117,3 |
| градом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,5 |

Податци су преузети са www.hidmet.gov.rs

Температура ваздуха

Средња годишња температура ваздуха измерена на метеоролошкој станици Златибор ( период 1991 – 2020. година) износи 8,3 ºC. Најтоплији месец је август (18,3 ºC), а најхладнији је јануар (-1,7 ºC). Апсолутни максимум температуре износи 35,8 ºC. Апсолутни минимум температуре износи -22,7 ºC.

Водени талози

Под воденим талозима подразумевамо све врсте кондензоване и сублимиране водене паре у атмосфери, које падају на земљу у течном или чврстом стању. Годишња сума падавина износи 1031.8 mm. Највећа количина падавина је у јуну месецу (115.1 mm), а најсувљи месец је јануар (63,4 mm). Просечан број дана са снежним падавинама износи 62,4 дана, просечан број дана са снежним покривачем износи 99,6 дана,  а просечан број дана под маглом износи 139,0 дана.

Релативна влажност ваздуха

Релативна влажност ваздуха је веома значајан фактор за развој шума и јавља се као опредељујући фактор транспирације биљака и површинског испаравања. Влажност земљишта највише зависи од релативне влаге ваздуха. Релативна влажност ваздуха је највећа у зимским месецима када су температуре ниске, док је у току лета најнижа. Сувоћа ваздуха лети има за последицу велику евапотранспирацију и исушивање земљишта до знатне дубине. Најниже вредности

( Златибор) су у априлу и августу, а највише у децембру и јануару. Просечна годишња релативна влажност ваздуха износи 75,4 %

Ветар

У Новој Вароши ветар има прилично важну улогу због планинског положаја и отворености терена према висоравнима и долинама,Нова Варош спада у ветровитија места у западној Србији нарочито у хладнијем делу године.Најчешћи правци су северозападни и западни ветрови који доносе хладнији и влажнији ваздух.Планине као што су Златар,Муртеница и Јавор усмеравају и убрзавају ветар кроз долине,што се у пракси одражава на негативан утицај ветра кроз извале,ломове,исушивање земљишта…

Индекс суше

За доношење закључака о карактеру климе неког краја су климатски индекси, који се заснивају на подацима више климатских елемената. Најједноставнији индекси, који се заснивају на температури ваздуха и суми падавина, су Лангеов кишни фактор и Демартонов индекс суше.

Лангеов кишни фактор за ово подручје износи 124 што значи да је клима овог краја хумидна (вредност кишног фактора од 100 до 160), односно спада у биоклиматски тип, изразито шумска подручја. У годинама са падавинама испод просека клима овог подручја има семиаридни, а у годинама са натпросечним падавинама умерено хумидни карактер.

Индекс суше по Демартону, према средњој количини падавина и средњој годишњој температури ваздуха, има вредност 134 што значи да према класификацији овог аутора ово подручје је са обилним отицањем воде (изразито шумско подручје), која даљим, површинским отицањем ка рекама, стиже до мора и океана.

Графикон 1. Графички приказ праваца и јачине ветрова измерених на метеоролошкој станици Златибор

Графички приказ руже ветрова за период 1991-2020год.

Податци су преузети са www.hidmet.gov.rs

## . Опште карактеристике шумских екосистема

На развитак и данашње стање вегетације утицали су многобројни чиниоци, а нарочито разноврсни облици рељефа и климатске карактеристике..

Газдинска јединица се простире од 700 до 1293 mnv и простире се у брдско планинском појасу по вертикалном распореду вегетације Србије.

У Газдинској јединици „ Црни врх – Гола брда“ издвојени су следећи комплекси ( појасеви) шума:

- 2 – комплекс (појас) ксеротермофилних сладуново-церових и других типова шума

- 3 - комплекс  (појас) ксеромезофилних китњакових и грабових типова шума

- 4 – комплекс мезофилних букових и буково-четинарских типова шума

- 5 – комплекс (појас) термофилних борових шума (Orno-Ericion) на серији земљишта на базичним стенама

- 6 – комплекс (појас) фригорофилних четинарских типова шума

Комплекс ( појас) шума чине типови шума које су диференциране под утицајем три основна фактора ( топлота, влага и надморска висина) за формирање шумске вегетације. Комплекс шума се даље рашчлањава на ценоеколошке групе типова шума. У ГЈ. су  издвојене следеће ценоеколошке групе:

- 24 – Цено-еколошка група типова шума грабића и црног граба и грабића-јоргована (Ostryo-Carpinion orientalis et Syringo-Carpinion orientalis) на црницама (хумусно-акумулативним земљиштима) и различитим еродираним земљиштима

- 31 – Шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима

- 42 – Планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима

- 46 – Шума букве и јеле (Abieti-Fagenion moesiacae) на смеђим земљиштима и лесивираним варијантама неких смеђих земљишта

- 47 – Шума смрче, јеле и букве (Abieti-Piceenion) на хумусним киселим смеђим, смеђим подзоластим земљиштима, Тера фуски и избељеној Тера фуски

- 51 – Шума борова на базичним стенама (Orno-Ericion et Orno – Pinion) на земљиштима образованим на базичним стенама

- 61 – Шума смрче (Piceion excelsae) на дистричним хумусно-силикатним, смеђим подзоластим земљиштима и црницама на кречњацима.

У оквиру наведених ценоеколошких група издвојене су следеће еколошке јединице:

- 241 –  Шума грабића (Carpionion orientalis moesiacum) – на црницама и различитим еродираним земљиштима

- 311 –  Шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима

- 313 –  Шума китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris) на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима

- 421 –  Планинска шума букве ( Fagetum moesiacae montanum)) на различитим смеђим земљиштима

- 422 – Шума букве, граба и племенитих лишћара (Aceri-Carpini-Fagetum moesiace montanum) на хумусно-силикатним и мање-више скелетним смеђим земљиштима

- 462 –  Шума букве и јеле (Abieti-Fagetum moesiacae) на сјајним шкриљцима, контактно метаморфним стенама,кварцитима и мермерисаним кречњацима

- 472 –  Шума смрче и јеле (Piceo-Abietetum) на хумусним киселим смеђим, смедјим подзоластим земљиштима, тера фуски и избељеној тера фуски

- 514 –  Шума црног бора (Erico-Pinetum nigrae i Euphorbio glabriflorae-Pinetum nigrae)  на иницијалним хумусно – силикатним земљиштима на периодотитима и серпентинитима

- 611 –  Шуме смрче (Piceion excelsae serbicum) на дистричним хумусно-силикатним смеђим земљиштима и црницама на кречњацима.

У даљем прегледу даћемо карактеристике појединих асоцијација:

241 - Шума грабића (Carpionion orientalis moesiacum) нa црницама и различитим еродираним земљиштима

Ове шуме јављају се на кречњачким црницама јаких нагиба (клисура и др.) и скоро увек су са јоргованом (Syringo-Carpinion orientalis). Нису проучаване  са еколошко- производног  аспекта, јер имају искључиво заштитну улогу.

311 - Шуме китњака (Quercetum montanaum) на смеђим земњиштима

Чиста шума китњака јавља се на већим пространствима заузимајући као ороклиматогени појас брдски регион - надморске висине од 600 - 900 m. Састојина се често смењују са брдским шумама букве које заузимају хладније експозиције и заклоњене положаје док китњак доминира на топлијим експозицијама већих нагиба, на главицама и гребенима. Подлогу у овој шуми чине киселе силикатне стене и кисела смеђа земљишта која су мање-више плитка и скелетна. Састојине су средње склопљене, најчешће једнодобне, са спратом дрвећа скоро искључиво изграђеним од китњака. То су очуване зреле састојине и имају велику техничку вредност. У типичним шумама спрат жбуња је добро развијен, а приземно се јавља, због хелиофитног станишта, већи број врста.

У спрату дрвећа је китњак са спорадично примешаним мањим бројем врста: Quercus cerris, Tilia argentea, Pyrus pyraster, Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus avium и др. У спрату жбуња јавља се већи број врста, а најчешће су: Rosa arvensis, Genista ovata, Lathyrus niger, Lathyrus venetus, Helleborus odorus, Astragalus glycyphythos, Hieracium spp., Poa nemoralis, Tanacetum corymbosum, Festuca spp., Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Cruciata glabra, Stellaria holostea, Veronica chamaedrys, Hypericum perforatum и многе друге.

313 - Шуме китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris) на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима

Шуме китњака и цера, чине прелаз између монодоминантних китњакових шума брдског региона и зоналне вегетације углавном сладуново церових шума. У највећем делу Србије представљају нижи потпојас китњакових шума до 600 метара надморске висине. У јужној и источној Србији не пење се и на веће висине. Изнад ових шума у следећем појасу јављају се брдске шуме букве. Експозиције су углавном топле, а земљишта смеђа и лесивирана на врло различитим подлогама. Осим китњака и цера јављају се црни јасен, клен и граб. У спрату жбуња који је добро развијен јављају се Chamaecytisus capitatus, Genista ovata, Festuca heterophylla, Galium pseudoaristatum, Poa nemoralis).

421 - Планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима

Одликује се густим склопом, доминацијом букве у спрату дрвећа и оскудним спратом жбуња. Због јаке засене приземна флора је слабо развијена, осим у пролећном аспекту - пре олиставања букве - када је заступљен већи број геофита. Буква је у овом подручју освојила станишта која јој одговарају, потиснула друге врсте дрвећа, што није последица само утицаја човека и станишних фактора, већ и промена не само у фитоклими и педоклими и земљишту у целини већ у целокупној вегетацији планинских масива овог подручја. Буква се јавља на различитим експозицијама и нагибима до 25º.

У јако склопљеном спрату дрвећа апсолутно доминира буква (Fagus moesiaca), а примешан се јавља већи број мезофилних врста дрвећа, углавном средњеевропског ареал-типа, а то су: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Quercus petraea, Carpinus betulus, Prunus avium, Ulmus montana, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Pyrus pyraster, Malus sylvestris и др. У врло оскудном спрату жбуња најчешће се срећу следеће врсте: Sambucus nigra, Daphne mezereum, Daphne laureola, Lonicera xylosteum, Euonymus latifolius, Coryllus avellana и др. У спрату приземне флоре који је оскудан у току вегетационог периода, а бујан у рано пролеће најчешће врсте су: Dryopteris filix-mas, Athyrium felix-femina, Polystichum aculeatum, Epilobium montanum, Cardamine bulbifera, Cardamine enneaphyllos, Mycelis muralis, Mercurialis perennis, Arum maculatum, Sanicula europaea, Anemone ranunculoides, Polygonatum multiflorum, Allium ursinum, Rubus hirtus, Asperula odorata, Salvia glutinosa и др.

Због маритимне и хумидне микроклиме као и јаког склопа спрата дрвећа, у планинским буковим шумама, микроклиматски услови су врло повољни - под крошњама стабала релативна влажност ваздуха је велика, а инсолација и јача ваздушна струјања су сведена на минимум. Повољни микроклиматски услови као и стеља букве и примешаних врста омогућавају стварање мул-хумуса и образовање дубоких, влажних и плодних еутричних и дистричних смеђих земљишта. Тако ова заједница представља основу за стабилан екосистем који није подложан брзим деградацијама, а чини и знатан проценат дрвне масе у економским шумама Србије. У оквиру ове заједнице описано је више субасоцијација.

422 - Шума букве граба и племенитих лишћара (Aceri-Carpini-Fagetum moesiace montanum) на хумусно-силикатним и мање-више скелетним смеђим земљиштима

Ове шуме су настале антрополошким утицајем као деградациона фаза планинске шуме букве. У скоро свим овим шумама, а нарочито на бољим земљиштима, ослобођени засене букве, успешно се насељавају племенити лишчари: јавор (Acer pseudoplatanus), млеч (Acer platanoides), бели јасен (Fraxinus excelsior), дивља трешња (Prunus avium), дивља крушка (Pyrus pyraster), крупнолисна липа (Tilia platyphyllos) и друге врсте. Пожељно би било, приликом мелиорација, ове врсте форсирати.

462 - Шума букве и јеле (Abieti-Fagetum moesiacae) на сјајним шкриљцима, контактно метаморфним стенама,кварцитима и мермерисаним кречњацима

Буково-јелове шуме, као моћан климарегионални појас, заузимају мање или веће површине у различитим орографским, едафским и микроклиматским условима, у распону надморских висина од 800 до 1.200 m н.в. Из свих еколошких, ценолошких и развојно-производних проучавања у буково-јеловим шумама произилази да едафски фактор најнепосредније утиче на развој и продуктивност едификатора, нарочито јеле. Разлике у физичким особинама смеђих земљишта (дубина, влажност, скелетност) у буково-јеловим шумама првенствено су условљене различитим матичним супстратима и на том основу формиране су три групе еколошких јединица и типова шума.

Ова асоцијација се одликује јаким склопом спрата дрвећа у коме доминирају едификатори Fagus moesiaca и Abies alba. Примешано могу да се јаве Ulmus montana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia и др. У спрату жбуња, који је малог склопа, јавља се подмладак јеле (у већим групама око фертилних стабала) и букве, као и неке жбунасте врсте као Sambucus racemosa, Sambucus nigra, Daphne mezereum, Euonymous latifolius, Lonicera nigra и др. Приземно су обилно заступљене мезофилне врсте карактеристичног скупа: Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Rubus hirtus, Rubus idaeus, Cardaminebulbifera, Cardamine enneaphyllos, Cardamine trifolia, Prenanthes purpurea, Actaca spicata, Senacio nemorosis, Galium rotundifolium, Impatiens noli-tangere и др. У оквиру ове асоцијације издвојено је више субасоцијација.

472 - Шума смрче и јеле (Piceo-Abietetum) на хумусним киселим смеђим, смеђим подзоластим земљиштима, тера фуски и избељеној тера фуски

Шума смрче и јеле је доста ретка. У спрату дрвећа јављају се само смрча и јела. У спрату жбуња поред наведених врста постоји и јаребика (Sorbus aucuparia). У спрату приземне флоре установљене су следеће врсте: Galium rotundifolium, Gentiana asclepiadea, Rubus hirtus, Oxalis acetosella, Luzula luzulina, Picea excelsa, Polytrichun commune, Vaccinium myrtillus, Mycelis muralis, Veronica officinalis, Dryopteris carthusiana, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Luzula silvatica, Prenanthes purpurea и Diacranum scoparium.

514 - Шума црног бора (Erico-Pinetum nigrae i Euphorbio glabriflorae-Pinetum nigrae) на иницијалним хумусно - силикатним земљиштима на периодотитима и серпентинитима

Еволуција земљишта је знатно одмакла - образован је прави органоминерални комплекс, а у појединим случајевима почело је и посмеђивање. Дубина земљишта је око 30 цм. Диференцијалне врсте су представници храстових врста шума: јединица представља трајни стадијум на станишту храстова.

611 - Шума смрче (Piceion excelsae serbicum) на дистричним хумусно-силикатним смеђим земљиштима и црницама на кречњацима

Ова група еколошких јединица садржи у себи више еколошких јединица, а на Златару се појављују углавном две еколошке јединице: планинска шума смрче и субалпијска шума смрче. Планинска шума смрче (Piceetum exelsae-serbicum montanum) на смеђим подзоластим земљиштима јавља се на Златару на надморским висинама од 1.450 до 1.700 m. Поред смрче, могу да буду примешане буква и јела. Услови за развој смрче су оптимални. Смеђа подзоласта земљишта, на филитима Златара, могу се означити као најпродуктивнија станишта у смрчевим шумама. Субалпијска шума смрче (Piceetum excelsae-serbicum subalpinum) на смеђим подзоластим земљиштима и хумусно-гвожђевитим подзолима има високопланински карактер. На Златару се јавља на надморским висинама од 1.700 до 1.800 m. У спрату дрвећа је само смрча и врло ретко, али појединачно јаребика. Спрата жбуња нема, а приземно се јавља мањи број карактеристичних врста: Vaccinium myrtillus, Galium rotundifolium, Bruckenthalia spiculifolia (вриштине), Listera cordata, Luzula luzulina, Homogyne alpina, Oxalis acetosella (зечја соца), Pyrola uniflora (једноцветна пирола), Pyrola rotundifolia (округлолисна пирола), многе маховине и неки лишајеви.

Са повећањем надморске висине смеђе подзоласто земљиште се мења. Хоризонт сировог хумуса на површини земљишта постаје све моћнији (и до 15-20 cm), a процеси подзолизације све интензивнији. Отуда се овде заједно са смеђим подзоластим земљиштима јављају и секундарни, хумусно-гвожђевити подзоли. Производност станишта се смањује, али је за смрчу углавном задовољавајућа.

# .0. Стање шума, анализа стања и спроведених мера

## . Стање шума

### . Стање шума по намени

У газдинској јединици утврђене су следеће опште и основне намене.

Опште и приоритетне функције шуме

- Општа намена 10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом;

- Општа намена 12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом.;

- Општа намена 16. Парк природе;

- Општа намена 21. Специјални природни резерват.

Табела 5. Стање састојине према општој намени

| Намена општа | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом | 1046.54 | 45.7 | 150978.2 | 64.7 | 144.3 | 6199.1 | 61.8 | 5.9 | 4.1 |
| 12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом | 190.19 | 8.3 | 3773.1 | 1.6 | 19.8 | 162.2 | 1.6 | 0.9 | 4.3 |
| 16. Парк природе | 547.76 | 23.9 | 49912.8 | 21.4 | 91.1 | 2332.2 | 23.3 | 4.3 | 4.7 |
| 21. Специјални природни резерват | 503.32 | 22.0 | 28787.5 | 12.3 | 57.2 | 1330.9 | 13.3 | 2.6 | 4.6 |
| УКУПНО ГЈ | 2287.81 | 100.0 | 233451.6 | 100.0 | 102.0 | 10024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |

Општа намена 10 - заступљена је са 1.046,54 ha (45,7%) по површини, 150.978,2 m³ по запремини (64,7%), са просечном запремином 144,3 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 5,9 m³/ha и процентом текућег запреминског прираста 4,1%.

Општа намена 12 - заступљена је са 190,19 ha (8,3%) по површини, 3.773,1 m³ по запремини (1,6%), са просечном запремином 19,8 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 0,9 m³/ha и процентом текућег запреминског прираста 4,3%.

Општа намена 16 - заступљена је са 547,76 ha (23,9%) по површини, 49.912,8 m³ по запремини (21,8%), са просечном запремином 91,1 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 4,3 m³/ha и процентом текућег запреминског прираста 4,7%.

Општа намена 21 - заступљена је са 503,32 ha (22,0%) по површини, 28.787,5 m³ по запремини (12,3%), са просечном запремином 57,2 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 2,6 m³/ha и процентом текућег запреминског прираста 4,6%.

Основна намена:

- Наменска целина 10 – Производња  дрвета;

- Наменска целина 26 – Заштита земљишта од ерозије;

- Наменска целина 52 – Парк природе - II степен заштите;

- Наменска целина 53 – Парк природе - III степен заштите;

- Наменска целина 55 – Специјални резерват природе I степена;

- Наменска целина 56 – Специјални резерват природе II степена;

- Наменска целина 57 – Специјални резерват природе III степена;

- Наменска целина 66 – Стална заштита шума (изван газдинског третмана).

Табела 6. Стање састојине према основној намени

| Намена основна | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 10. Производња дрвета | 1046.54 | 45.7 | 150978.2 | 64.7 | 144.3 | 6199.1 | 61.8 | 5.9 | 4.1 |
| 26. Заштита земљишта од ерозије | 111.50 | 4.9 | 2014.3 | 0.9 | 18.1 | 84.7 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
| 52. Парк природе - II степен заштите | 61.03 | 2.7 | 4289.1 | 1.8 | 70.3 | 270.0 | 2.7 | 4.4 | 6.3 |
| 53. Парк природе - III степен заштите | 486.73 | 21.3 | 45623.7 | 19.5 | 93.7 | 2062.2 | 20.6 | 4.2 | 4.5 |
| 55. Специјални резерват природе I степена | 156.49 | 6.8 | 305.0 | 0.1 | 1.9 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 4.2 |
| 56. Специјални резерват природе II степена | 226.43 | 9.9 | 12936.7 | 5.5 | 57.1 | 617.9 | 6.2 | 2.7 | 4.8 |
| 57. Специјални резерват природе III степена | 120.40 | 5.3 | 15545.8 | 6.7 | 129.1 | 700.1 | 7.0 | 5.8 | 4.5 |
| 66. Стална заштита шума (изван газдинског третмана) | 78.69 | 3.4 | 1758.8 | 0.8 | 22.4 | 77.6 | 0.8 | 1.0 | 4.4 |
| УКУПНО ГЈ | 2287.81 | 100.0 | 233451.6 | 100.0 | 102.0 | 10024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |

Основна намена 10 – заступљена је са 1.046,54 ha (45,7%) по површини, 150.978,2 m³ по запремини (64,7%), са просечном запремином 144,3 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 5,9 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,1%.

Основна намена 26 – заступљена је са 111,50 ha (4,9%) по површини, 2.014,3 m³ по запремини (0,9%), са просечном запремином 18,1 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 0,8 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,2%.

Основна намена 52 – заступљена је са 61,03 ha (2,7%) по површини, 4.289,1 m³ по запремини (1,8%), са просечном запремином 70,3 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 4,4 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 6,3%.

Основна намена 53 – заступљена је са 486,73 ha (21,3%) по површини, 45.623,7 m³ по запремини (19,5%), са просечном запремином 93,7 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 4,2 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,5%.

Основна намена 55 – заступљена је са 156,49 ha (6,8%) по површини, 305,0 m³ по запремини (0,1%), са просечном запремином 1,9 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 0,1 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,2%.

Основна намена 56 – заступљена је са 226,43 ha (9,9%) по површини, 12.936,7 m³ по запремини (5,5%), са просечном запремином 57,1 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 2,7 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,8%.

Основна намена 57 – заступљена је са 120,40 ha (5,3%) по површини, 15.545,8 m³ по запремини (6,7%), са просечном запремином 129,1 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 5,8 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,5%.

Основна намена 66 – заступљена је са 78,69 ha (3,4%) по површини, 1.758,8 m³ по запремини (0,8%), са просечном запремином 22,4 m³/ha, са просечним запреминским прирастом 1,0 m³/hа и процентом текућег запреминског прираста 4,4%.

### .  Стање шума по газдинским типовима и узгојним групама

На простору  газдинске јединице формирано је 8 газдинских типова шума. Газдински типови обухватају све шуме са приближно једнаким састојинским карактеристикама и сличним дугорочним циљевима. Сваки газдински тип се карактерише доминантном врстом дрвећа, док унутар сваког газдинског типа дефинисани су газдински третмани према узгојној групи у којој се налази конкретна састојина на терену. Упутства за газдовање појединим газдинским  типовима дају предлог циљева газдовања  и мера за њихово остварење у целокупном току развоја једне састојине од настанка до завршетка производног процеса.

Табела 7. Стање састојина по газдинским типовима

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 49.80 | 2.2 | 2,312.4 | 1.0 | 46.4 | 61.9 | 0.6 | 1.2 | 2.7 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 0.1 | 100.3 | 0.0 | 29.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 737.98 | 32.3 | 49,946.6 | 21.4 | 67.7 | 2,003.1 | 20.0 | 2.7 | 4.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 960.09 | 42.0 | 151,099.0 | 64.7 | 157.4 | 7,268.8 | 72.5 | 7.6 | 4.8 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 2.4 | 22,146.6 | 9.5 | 409.6 | 497.0 | 5.0 | 9.2 | 2.2 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 0.8 | 7,760.4 | 3.3 | 408.0 | 189.4 | 1.9 | 10.0 | 2.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 460.00 | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |

Газдински тип 31211. Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара који је заступљен на површини од 960,09 ha или 42,0% укупне обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина овог газдинског типа је 157,4 m3/ha, текући запремински прираст је 7,6 m3/ha, а проценат прираста је 4,8%.

Газдински тип 31210. Високе мешовите шуме борова који је заступљен на површини од 737,98 ha или 32,3% укупне обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина овог газдинског типа је 67,7 m3/ha, текући запремински прираст је 2,7 m3/ha, а проценат прираста је 4,0%.

Газдински тип 31510. Високе мешовите шуме смрче заступљен је на површини од 54,07 ha или 2,4% укупне обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина овог газдинског типа је 409,6 m3/ha, текући запремински прираст је 9,2 m3/ha, а проценат прираста је 2,2%.

Газдински тип 2620. Изданачке мешовите шуме храстова заступљен је на површини од 49,80 ha или 2,2% укупне обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина овог газдинског типа је 46,4 m3/ha, текући запремински прираст је 1,2 m3/ha, а проценат прираста је 2,7%.

Газдински тип 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче заступљен је на површини од 19,02 ha или 0,8% укупне обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина овог газдинског типа је 408,0 m3/ha, текући запремински прираст је 10,0 m3/ha, а проценат прираста је 2,4%.

Газдински тип 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација  заступљен је на површини од 460,00 ha или 20,1% укупне обрасле површине газдинске јединице.

Остали газдински типови заступљени су на малој површини, са учешћем мањим од 2 % од укупне обрасле површине газдинске јединице.

Табела 8. Стање састојина по узгојним групама

| Узгојна група | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газдински тип | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 6 Зрела - Регенерација | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| 4 Средњедобна састојина | 49.80 | 2.2 | 2,312.4 | 1.0 | 46.4 | 61.9 | 0.6 | 1.2 | 2.7 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 49.80 | 2.2 | 2,312.4 | 1.0 | 46.4 | 61.9 | 0.6 | 1.2 | 2.7 |
| 4 Средњедобна састојина | 3.38 | 0.1 | 100.3 | 0.0 | 29.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 0.1 | 100.3 | 0.0 | 29.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| 1 Подмладак | 69.57 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Рани младик | 316.90 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Касни младик | 10.40 | 0.5 | 890.5 | 0.4 | 85.6 | 57.1 | 0.6 | 5.5 | 6.4 |
| 4 Средњедобна састојина | 229.46 | 10.0 | 34,441.6 | 14.8 | 150.1 | 1,510.3 | 15.1 | 6.6 | 4.4 |
| 5 Дозревајућа састојина | 54.16 | 2.4 | 11,088.3 | 4.7 | 204.7 | 319.0 | 3.2 | 5.9 | 2.9 |
| 6 Зрела - Регенерација | 57.49 | 2.5 | 3,526.2 | 1.5 | 61.3 | 116.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 737.98 | 32.3 | 49,946.6 | 21.4 | 67.7 | 2,003.1 | 20.0 | 2.7 | 4.0 |
| 2 Рани младик | 122.55 | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Касни младик | 141.84 | 6.2 | 13,222.4 | 5.7 | 93.2 | 869.9 | 8.7 | 6.1 | 6.6 |
| 4 Средњедобна састојина | 691.21 | 30.2 | 135,536.7 | 58.1 | 196.1 | 6,312.9 | 63.0 | 9.1 | 4.7 |
| 5 Дозревајућа састојина | 4.49 | 0.2 | 2,340.0 | 1.0 | 521.1 | 86.0 | 0.9 | 19.2 | 3.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 960.09 | 42.0 | 151,099.0 | 64.7 | 157.4 | 7,268.8 | 72.5 | 7.6 | 4.8 |
| 4 Средњедобна састојина | 19.92 | 0.9 | 7,058.0 | 3.0 | 354.3 | 177.1 | 1.8 | 8.9 | 2.5 |
| 5 Дозревајућа састојина | 34.15 | 1.5 | 15,088.7 | 6.5 | 441.8 | 319.8 | 3.2 | 9.4 | 2.1 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 2.4 | 22,146.7 | 9.5 | 409.6 | 497.0 | 5.0 | 9.2 | 2.2 |
| 4 Средњедобна састојина | 16.19 | 0.7 | 6,426.9 | 2.8 | 397.0 | 160.6 | 1.6 | 9.9 | 2.5 |
| 5 Дозревајућа састојина | 2.83 | 0.1 | 1,333.5 | 0.6 | 471.2 | 28.9 | 0.3 | 10.2 | 2.2 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 0.8 | 7,760.4 | 3.3 | 408.0 | 189.4 | 1.9 | 10.0 | 2.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 460.00 | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |
| Рекапитулација по узгојним групама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подмладак | 69.57 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Рани младик | 439.45 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Касни младик | 152.24 | 6.7 | 14,112.9 | 6.0 | 92.7 | 927.0 | 9.2 | 6.1 | 6.6 |
| 4 Средњедобна састојина | 1,009.96 | 44.1 | 185,875.8 | 79.6 | 184.0 | 8,224.5 | 82.0 | 8.1 | 4.4 |
| 5 Дозревајућа састојина | 95.63 | 4.2 | 29,850.4 | 12.8 | 312.1 | 753.7 | 7.5 | 7.9 | 2.5 |
| 6 Зрела - Регенерација | 60.96 | 2.7 | 3,612.6 | 1.5 | 59.3 | 119.2 | 1.2 | 2.0 | 3.3 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 460.00 | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |

Газдински тип 21120. Изданачке мешовите шуме букве, заступљен је само у категорији зрела састојина на површини од 3,47 ha или 0,2%.

Газдински тип 2620. Изданачке мешовите шуме храстова, заступљена је у средњедобнoј узгојној групи са 49,80 ha или 2,2%, док остале узгојне груше нису заступњене.

Газдински тип 2820. Изданачке мешовите шуме ОТЛ, заступљена је само средњедобнoј узгојној групи са 3,38 ha или 0,1%.

Газдински тип 31210. Високе мешовите шуме борова, најзаступљенија је у средњедобној узгојној групи са 229,46 ha или 10,0%, затим рани младик на 316,90 ha или 13,9%, потом подмладак на 69,57 ha или 3,0%, зреле састојине се налазе на 57,49 ha или 2,5% док је дозревајући узгојни облик заступљен са 54,16 ha или 2,4%, потом касни младик на 10,40 ha или 0,5%.

У газдинском типу 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара, највише има средњедобних састојина и то 691,21 ha или 30,2%, касног младика на 141,84 ha или 6,2%, затим раног младика 122,55 ha или 5,4%, док дозревајући узгојни облик заступљен са 4,49 ha или 0,2%.

Газдински тип 31510. Високе мешовите шуме смрче, највише има дозревајућих састојина и то 34,15 ha или 1,5% и средњедобних са 19,92 ha или 0,9%.

Газдински тип 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче, најзаступљенија је у средњедобној узгојној групи са 16,19 ha или 0,7%, дозревајући узгојни облик заступљен са 2,83 ha или 0,1%.

Газдински тип 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација се налази на површини од 460,00 ha или 20,1% од укупне обрасле површине газдинске јединице и нема учешћа у запремини и запреминском прирасту.

У ГЈ „Црни врх – Гола брда“ заступњене су све узгојне групе од подмлатка до зрелих састојина. Највеће учешће у обраслој површини газдинске јединице има средњедобна узгојна група која заузима површину од  1.009,96 ha или 44,1%, затим на другом месту се налази рани младик са 439,45 ha или 19,2%, потом следе касни младик на 152,24 ha или 6,7%, дозревајуће састојине на 95,63 ha или 4,2%, подмладак на 69,57 ha или на 3,0% и на последњем месту се налазе зреле састојине и то на 60,96 ha или 2,7% од обрасле површине газдинске јединице.

Треба напоменути да газдински тип 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација имају велики проценат учешћа од 20,1% од укупне површине газдинске јединице.

### .  Стање шума по пореклу и очуваности

Састојине према пореклу разврстане су на:

Шуме семеног порекла - настале генеративним путем (из семена).

Изданачке састојине - настале вегетативним путем (из изданака и избојака).

Вештачки подигнуте састојине - настале садњом садница или сетвом семена.

Шикаре - настале деструктивним дејством човека.

Шибљаци - едафски и орографски условљене биљне формације.

Састојине према очуваности разврстане су на:

Очуване састојине - које по степену обраслослости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу.

Разређене састојине - састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета и могу дочекати зрелост за сечу.

Девастиране састојине - превише разређене састојине, уједно лошег здравственог стања и квалитета, те се пре зрелости за сечу уклањају.

Шикаре - настале деструктивним дејством човека.

Шибљаци - едафски и орографски условљене биљне формације.

Табела 9. Стање састојина по пореклу и очуваности

| Газдински тип шуме / Порекло / Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 98.04 | 4.3 | 11,734.3 | 5.0 | 119.7 | 489.3 | 4.9 | 5.0 | 4.2 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 2.4 | 22,146.6 | 9.5 | 409.6 | 497.0 | 5.0 | 9.2 | 2.2 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 0.8 | 7,760.4 | 3.3 | 408.0 | 189.4 | 1.9 | 10.0 | 2.4 |
| Високе-очуване | 171.13 | 7.5 | 41,641.3 | 17.8 | 243.3 | 1,175.7 | 11.7 | 6.9 | 2.8 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 213.63 | 9.3 | 13,296.7 | 5.7 | 62.2 | 489.4 | 4.9 | 2.3 | 3.7 |
| Високе-разређене | 213.63 | 9.3 | 13,296.7 | 5.7 | 62.2 | 489.4 | 4.9 | 2.3 | 3.7 |
| Укупно високе | 384.76 | 16.8 | 54,938.0 | 23.5 | 142.8 | 1,665.1 | 16.6 | 4.3 | 3.0 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 39.22 | 1.7 | 1,677.1 | 0.7 | 42.8 | 46.0 |  | 1.2 | 2.7 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 0.1 | 100.3 | 0.0 | 29.7 | 1.6 |  | 0.5 | 1.6 |
| Изданачке -девастиране | 42.60 | 1.9 | 1,777.3 | 0.8 | 41.7 | 47.7 | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
| Укупно изданачке | 42.60 | 1.9 | 1,777.3 | 0.8 | 41.7 | 47.7 | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 451.61 | 19.7 | 90,493.0 | 38.8 | 200.4 | 4,285.4 | 42.7 | 9.5 | 4.7 |
| ВПС-очуване | 451.61 | 19.7 | 90,493.0 | 38.8 | 200.4 | 4,285.4 | 42.7 | 9.5 | 4.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 167.57 | 7.3 | 3,769.8 | 1.6 | 22.5 | 201.0 |  | 1.2 | 5.3 |
| ВПС-разређене | 167.57 | 7.3 | 3,769.8 | 1.6 | 22.5 | 201.0 |  | 1.2 | 5.3 |
| Укупно ВПС | 619.18 | 27.1 | 94,262.8 | 40.4 | 152.2 | 4,486.4 | 44.8 | 7.2 | 4.8 |
| Укупно НЦ 10 | 1,046.54 | 45.7 | 150,978.2 | 64.7 | 144.3 | 6,199.1 | 61.8 | 5.9 | 4.1 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 36.13 | 1.6 | 2,014.3 | 0.9 | 55.8 | 84.7 | 0.8 | 2.3 | 4.2 |
| Високе-разређене | 36.13 | 1.6 | 2,014.3 | 0.9 | 55.8 | 84.7 | 0.8 | 2.3 | 4.2 |
| Укупно високе | 36.13 | 1.6 | 2,014.3 | 0.9 | 55.8 | 84.7 | 0.8 | 2.3 | 4.2 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 75.37 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 75.37 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 111.50 | 4.9 | 2,014.3 | 0.9 | 18.1 | 84.7 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 0.47 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 130.9 | 2.6 |  | 5.5 | 4.2 |
| Високе-разређене | 0.47 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 130.9 | 2.6 |  | 5.5 | 4.2 |
| Укупно високе | 0.47 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 130.9 | 2.6 |  | 5.5 | 4.2 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 26.97 | 1.2 | 4,044.3 | 1.7 | 150.0 | 259.4 |  | 9.6 | 6.4 |
| ВПС-очуване | 26.97 | 1.2 | 4,044.3 | 1.7 | 150.0 | 259.4 |  | 9.6 | 6.4 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 7.00 | 0.3 | 183.3 | 0.1 | 26.2 | 8.0 |  | 1.1 | 4.4 |
| ВПС-разређене | 7.00 | 0.3 | 183.3 | 0.1 | 26.2 | 8.0 |  | 1.1 | 4.4 |
| Укупно ВПС | 33.97 | 1.5 | 4,227.6 | 1.8 | 124.5 | 267.4 |  | 7.9 | 6.3 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.85 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 2.85 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 23.74 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 23.74 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 52 | 61.03 | 2.7 | 4,289.1 | 1.8 | 70.3 | 270.0 |  | 4.4 | 6.3 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 218.26 | 9.5 | 13,281.4 | 5.7 | 60.9 | 625.3 |  | 2.9 | 4.7 |
| Високе-очуване | 218.26 | 9.5 | 13,281.4 | 5.7 | 60.9 | 625.3 |  | 2.9 | 4.7 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 129.29 | 5.7 | 6,246.5 | 2.7 | 48.3 | 181.9 |  | 1.4 | 2.9 |
| Високе-разређене | 129.29 | 5.7 | 6,246.5 | 2.7 | 48.3 | 181.9 |  | 1.4 | 2.9 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 22.61 | 1.0 | 1,553.0 | 0.7 | 68.7 | 52.3 |  | 2.3 | 3.4 |
| Високе-девастиране | 22.61 | 1.0 | 1,553.0 | 0.7 | 68.7 | 52.3 |  | 2.3 | 3.4 |
| Укупно високе | 370.16 | 16.2 | 21,080.9 | 9.0 | 57.0 | 859.5 |  | 2.3 | 4.1 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 |  | 0.8 | 3.0 |
| Изданачке -девастиране | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 |  | 0.8 | 3.0 |
| Укупно изданачке | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 |  | 0.8 | 3.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 107.78 | 4.7 | 23,812.0 | 10.2 | 220.9 | 1,178.8 |  | 10.9 | 5.0 |
| ВПС-очуване | 107.78 | 4.7 | 23,812.0 | 10.2 | 220.9 | 1,178.8 |  | 10.9 | 5.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.23 | 0.1 | 644.4 | 0.3 | 199.5 | 21.3 |  | 6.6 | 3.3 |
| ВПС-разређене | 3.23 | 0.1 | 644.4 | 0.3 | 199.5 | 21.3 |  | 6.6 | 3.3 |
| Укупно ВПС | 111.01 | 4.9 | 24,456.4 | 10.5 | 220.3 | 1,200.1 |  | 10.8 | 4.9 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.09 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 2.09 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 53 | 486.73 | 21.3 | 45,623.7 | 19.5 | 93.7 | 2,062.2 |  | 4.2 | 4.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 5.61 | 0.2 | 305.0 | 0.1 | 54.4 | 12.8 |  | 2.3 | 4.2 |
| ВПС-разређене | 5.61 | 0.2 | 305.0 | 0.1 | 54.4 | 12.8 |  | 2.3 | 4.2 |
| Укупно ВПС | 5.61 | 0.2 | 305.0 | 0.1 | 54.4 | 12.8 |  | 2.3 | 4.2 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 150.88 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 150.88 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 55 | 156.49 | 6.8 | 305.0 | 0.1 | 1.9 | 12.8 |  | 0.1 | 4.2 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 0.73 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 59.9 | 1.1 |  | 1.5 | 2.5 |
| Изданачке -девастиране | 0.73 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 59.9 | 1.1 |  | 1.5 | 2.5 |
| Укупно изданачке | 0.73 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 59.9 | 1.1 |  | 1.5 | 2.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 69.32 | 3.0 | 10,551.1 | 4.5 | 152.2 | 509.3 |  | 7.3 | 4.8 |
| ВПС-очуване | 69.32 | 3.0 | 10,551.1 | 4.5 | 152.2 | 509.3 |  | 7.3 | 4.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 29.87 | 1.3 | 2,341.9 | 1.0 | 78.4 | 107.6 |  | 3.6 | 4.6 |
| ВПС-разређене | 29.87 | 1.3 | 2,341.9 | 1.0 | 78.4 | 107.6 |  | 3.6 | 4.6 |
| Укупно ВПС | 99.19 | 4.3 | 12,893.0 | 5.5 | 130.0 | 616.8 |  | 6.2 | 4.8 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 36.24 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 36.24 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 90.27 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 90.27 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 56 | 126.51 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 9.85 | 0.4 | 591.6 | 0.3 | 60.1 | 14.8 |  | 1.5 | 2.5 |
| Изданачке -девастиране | 9.85 | 0.4 | 591.6 | 0.3 | 60.1 | 14.8 |  | 1.5 | 2.5 |
| Укупно изданачке | 9.85 | 0.4 | 591.6 | 0.3 | 60.1 | 14.8 |  | 1.5 | 2.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 84.19 | 3.7 | 14,306.8 | 6.1 | 169.9 | 651.7 |  | 7.7 | 4.6 |
| ВПС-очуване | 84.19 | 3.7 | 14,306.8 | 6.1 | 169.9 | 651.7 |  | 7.7 | 4.6 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 6.94 | 0.3 | 647.4 | 0.3 | 93.3 | 33.6 |  | 4.8 | 5.2 |
| ВПС-разређене | 6.94 | 0.3 | 647.4 | 0.3 | 93.3 | 33.6 |  | 4.8 | 5.2 |
| Укупно ВПС | 91.13 | 4.0 | 14,954.2 | 6.4 | 164.1 | 685.3 |  | 7.5 | 4.6 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 7.06 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 7.06 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 12.36 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 12.36 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 57 | 120.40 | 5.3 | 15,545.8 | 6.7 | 129.1 | 700.1 |  | 5.8 | 4.5 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 19.55 | 0.9 | 1,758.8 | 0.8 | 90.0 | 77.6 |  | 4.0 | 4.4 |
| Високе-разређене | 19.55 | 0.9 | 1,758.8 | 0.8 | 90.0 | 77.6 | 0.8 | 4.0 | 4.4 |
| Укупно високе | 19.55 | 0.9 | 1,758.8 | 0.8 | 90.0 | 77.6 | 0.8 | 4.0 | 4.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 17.46 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 17.46 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 41.68 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 41.68 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 66 | 78.69 | 3.4 | 1,758.8 | 0.8 | 22.4 | 77.6 | 0.8 | 1.0 | 4.4 |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |
| Рекапитулација по пореклу и очуваности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе-очуване | 389.39 | 17.0 | 54,922.7 | 23.5 | 141.0 | 1,801.0 | 18.0 | 4.6 | 3.3 |
| Високе-разређене | 399.07 | 17.4 | 23,377.9 | 10.0 | 58.6 | 836.1 | 8.3 | 2.1 | 3.6 |
| Високе-девастиране | 22.61 | 1.0 | 1,553.0 | 0.7 | 68.7 | 52.3 | 0.5 | 2.3 | 3.4 |
| Укупно високе | 811.07 | 35.5 | 79,853.6 | 34.2 | 98.5 | 2,689.5 | 26.8 | 3.3 | 3.4 |
| Изданачке-девастиране | 56.65 | 2.5 | 2,499.0 | 1.1 | 44.1 | 66.2 | 0.7 | 1.2 | 2.6 |
| Укупно изданачке | 56.65 | 2.5 | 2,499.0 | 1.1 | 44.1 | 66.2 | 0.7 | 1.2 | 2.6 |
| ВПС-очуване | 739.87 | 32.3 | 143,207.3 | 61.3 | 193.6 | 6,884.5 | 68.7 | 9.3 | 4.8 |
| ВПС-разређене | 220.22 | 9.6 | 7,891.7 | 3.4 | 35.8 | 384.3 | 3.8 | 1.7 | 4.9 |
| Укупно ВПС | 960.09 | 42.0 | 151,099.0 | 64.7 | 157.4 | 7,268.8 | 72.5 | 7.6 | 4.8 |
| Укупно шикаре | 141.07 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 318.93 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |
| Рекапитулација по очуваности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно очуване | 1,129.26 | 49.4 | 198,130.0 | 84.9 | 175.5 | 8,685.5 | 86.6 | 7.7 | 4.4 |
| Укупно разређене | 619.29 | 27.1 | 31,269.6 | 13.4 | 50.5 | 1,220.4 | 12.2 | 2.0 | 3.9 |
| Укупно девастиране | 79.26 | 3.5 | 4,052.0 | 1.7 | 51.1 | 118.5 | 1.2 | 1.5 | 2.9 |
| Укупно шикаре | 141.07 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 318.93 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |

Високе састојине заступљене су на 35,5% (811,07 ha) обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина ових састојина износи 98,5 m³/ha, текући запремински прираст 3,3 m³/ha, а проценат текућег запреминског прираста у запремини износи 3,4%.

Изданачке састојине заступљене су на 2,5% (56,65 ha) обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина ових састојина износи 44,1 m³/ha, текући запремински прираст 1,2 m³/ha, а проценат текућег запреминског прираста у запремини износи 2,6%.

Вештачки подигнуте састојине чине 42,0% (960,09 ha) обрасле површине, просечна запремина ових састојина износи 157,4 m³/ha, текући запремински прираст износи 7,6 m³/ha, а проценат текућег запреминског прираста у запремини 4,8 %.

Шикаре сачињавају 6,2 % (141,07 ha).

Шибљаци покривају 13,9 % (318,93 ha) обрасле површине ГЈ.

У газдинској јединици „Црни врх – Гола брда“ очуване шуме чине 49,4% (1.129,26 ha) обрасле површине, просечна запремина ових шума износи 175,5 m³/ha, текући запремински прираст износи 7,7 m³/ha, а проценат прираста у запремини износи 4,4%.

Разређене састојине чине 27,1% (619,29 ha) обрасле површине, просечна запремина разређених шума је 50,5 m³/ha, текући запремински прираст износи 2,0 m³/ha, а проценат прираста у запремини износи 3,9%.

Девастиране састојине чине 3,5% (79,26 ha) обрасле површине, просечна запремина девастираних шума је 51,1 m³/ha, текући запремински прираст износи 1,5 m³/ha, а проценат прираста у запремини износи 2,9%.

Шикаре се налазе на 6,2 % (141,07 ha) обрасле површине.

Шибљаци се налазе на 13,9 % (318,93 ha) обрасле површине ГЈ

### .  Стање шума по смеси

У зависности од врсте дрвећа и учешћа у смеси, све састојине су разврстане на чисте и мешовите. Структура састојина по смеси у овој газдинској јединици приказана је по газдинским типовима у следећем табеларном прегледу:

Табела 10. Стање састојина по смеси

| Газдински тип шуме / Порекло / Мешовитост | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 258.63 | 11.3 | 18,041.2 | 7.7 | 69.8 | 746.5 | 7.4 | 2.9 | 4.1 |
| Високе-чисте | 258.63 | 11.3 | 18,041.2 | 7.7 | 69.8 | 746.5 | 7.4 | 2.9 | 4.1 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 53.04 | 2.3 | 6,989.8 | 3.0 | 131.8 | 232.2 | 2.3 | 4.4 | 3.3 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 2.4 | 22,146.6 | 9.5 | 409.6 | 497.0 | 5.0 | 9.2 | 2.2 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 0.8 | 7,760.4 | 3.3 | 408.0 | 189.4 | 1.9 | 10.0 | 2.4 |
| Високе-мешовите | 126.13 | 5.5 | 36,896.9 | 15.8 | 292.5 | 918.6 | 9.2 | 7.3 | 2.5 |
| Укупно високе | 384.76 | 16.8 | 54,938.0 | 23.5 | 142.8 | 1,665.1 | 16.6 | 4.3 | 3.0 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 39.22 | 1.7 | 1,677.1 | 0.7 | 42.8 | 46.0 | 0.5 | 1.2 | 2.7 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 0.1 | 100.3 | 0.0 | 29.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| Изданачке -чисте | 42.60 | 1.9 | 1,777.3 | 0.8 | 41.7 | 47.7 | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
| Укупно изданачке | 42.60 | 1.9 | 1,777.3 | 0.8 | 41.7 | 47.7 | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 538.41 | 23.5 | 85,495.5 | 36.6 | 158.8 | 4,118.8 | 41.1 | 7.6 | 4.8 |
| ВПС-чисте | 538.41 | 23.5 | 85,495.5 | 36.6 | 158.8 | 4,118.8 | 41.1 | 7.6 | 4.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 80.77 | 3.5 | 8,767.3 | 3.8 | 108.5 | 367.5 | 3.7 | 4.6 | 4.2 |
| ВПС-мешовите | 80.77 | 3.5 | 8,767.3 | 3.8 | 108.5 | 367.5 | 3.7 | 4.6 | 4.2 |
| Укупно ВПС | 619.18 | 27.1 | 94,262.8 | 40.4 | 152.2 | 4,486.4 | 44.8 | 7.2 | 4.8 |
| Укупно НЦ 10 | 1,046.54 | 45.7 | 150,978.2 | 64.7 | 144.3 | 6,199.1 | 61.8 | 5.9 | 4.1 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 36.13 | 1.6 | 2,014.3 | 0.9 | 55.8 | 84.7 | 0.8 | 2.3 | 4.2 |
| Високе-чисте | 36.13 | 1.6 | 2,014.3 | 0.9 | 55.8 | 84.7 | 0.8 | 2.3 | 4.2 |
| Укупно високе | 36.13 | 1.6 | 2,014.3 | 0.9 | 55.8 | 84.7 | 0.8 | 2.3 | 4.2 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 75.37 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 75.37 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 111.50 | 4.9 | 2,014.3 | 0.9 | 18.1 | 84.7 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 0.47 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 130.9 | 2.6 | 0.0 | 5.5 | 4.2 |
| Високе-мешовите | 0.47 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 130.9 | 2.6 | 0.0 | 5.5 | 4.2 |
| Укупно високе | 0.47 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 130.9 | 2.6 | 0.0 | 5.5 | 4.2 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 33.97 | 1.5 | 4,227.6 | 1.8 | 124.5 | 267.4 | 2.7 | 7.9 | 6.3 |
| ВПС-чисте | 33.97 | 1.5 | 4,227.6 | 1.8 | 124.5 | 267.4 | 2.7 | 7.9 | 6.3 |
| Укупно ВПС | 33.97 | 1.5 | 4,227.6 | 1.8 | 124.5 | 267.4 | 2.7 | 7.9 | 6.3 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.85 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 2.85 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 23.74 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 23.74 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 52 | 61.03 | 2.7 | 4,289.1 | 1.8 | 70.3 | 270.0 | 2.7 | 4.4 | 6.3 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 370.16 | 16.2 | 21,080.9 | 9.0 | 57.0 | 859.5 | 8.6 | 2.3 | 4.1 |
| Високе-чисте | 370.16 | 16.2 | 21,080.9 | 9.0 | 57.0 | 859.5 | 8.6 | 2.3 | 4.1 |
| Укупно високе | 370.16 | 16.2 | 21,080.9 | 9.0 | 57.0 | 859.5 | 8.6 | 2.3 | 4.1 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| Изданачке -чисте | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| Укупно изданачке | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 108.43 | 4.7 | 23,835.3 | 10.2 | 219.8 | 1,173.6 | 11.7 | 10.8 | 4.9 |
| ВПС-чисте | 108.43 | 4.7 | 23,835.3 | 10.2 | 219.8 | 1,173.6 | 11.7 | 10.8 | 4.9 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 2.58 | 0.1 | 621.1 | 0.3 | 240.8 | 26.5 | 0.3 | 10.3 | 4.3 |
| ВПС-мешовите | 2.58 | 0.1 | 621.1 | 0.3 | 240.8 | 26.5 | 0.3 | 10.3 | 4.3 |
| Укупно ВПС | 111.01 | 4.9 | 24,456.4 | 10.5 | 220.3 | 1,200.1 | 12.0 | 10.8 | 4.9 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.09 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 2.09 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 53 | 486.73 | 21.3 | 45,623.7 | 19.5 | 93.7 | 2,062.2 | 20.6 | 4.2 | 4.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 5.61 | 0.2 | 305.0 | 0.1 | 54.4 | 12.8 | 0.1 | 2.3 | 4.2 |
| ВПС-чисте | 5.61 | 0.2 | 305.0 | 0.1 | 54.4 | 12.8 | 0.1 | 2.3 | 4.2 |
| Укупно ВПС | 5.61 | 0.2 | 305.0 | 0.1 | 54.4 | 12.8 | 0.1 | 2.3 | 4.2 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 150.88 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 150.88 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 55 | 156.49 | 6.8 | 305.0 | 0.1 | 1.9 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 4.2 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 0.73 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 59.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| Изданачке -мешовите | 0.73 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 59.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| Укупно изданачке | 0.73 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 59.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 93.65 | 4.1 | 11,542.1 | 4.9 | 123.2 | 571.9 | 5.7 | 6.1 | 5.0 |
| ВПС-чисте | 93.65 | 4.1 | 11,542.1 | 4.9 | 123.2 | 571.9 | 5.7 | 6.1 | 5.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 5.54 | 0.2 | 1,351.0 | 0.6 | 243.9 | 44.9 | 0.4 | 8.1 | 3.3 |
| ВПС-мешовите | 5.54 | 0.2 | 1,351.0 | 0.6 | 243.9 | 44.9 | 0.4 | 8.1 | 3.3 |
| Укупно ВПС | 99.19 | 4.3 | 12,893.0 | 5.5 | 130.0 | 616.8 | 6.2 | 6.2 | 4.8 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 36.24 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 36.24 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 90.27 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 90.27 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 56 | 126.51 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 9.85 | 0.4 | 591.6 | 0.3 | 60.1 | 14.8 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
| Изданачке -мешовите | 9.85 | 0.4 | 591.6 | 0.3 | 60.1 | 14.8 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
| Укупно изданачке | 9.85 | 0.4 | 591.6 | 0.3 | 60.1 | 14.8 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 88.30 | 3.9 | 14,279.4 | 6.1 | 161.7 | 662.4 | 6.6 | 7.5 | 4.6 |
| ВПС-чисте | 88.30 | 3.9 | 14,279.4 | 6.1 | 161.7 | 662.4 | 6.6 | 7.5 | 4.6 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 2.83 | 0.1 | 674.8 | 0.3 | 238.5 | 22.9 | 0.2 | 8.1 | 3.4 |
| ВПС-мешовите | 2.83 | 0.1 | 674.8 | 0.3 | 238.5 | 22.9 | 0.2 | 8.1 | 3.4 |
| Укупно ВПС | 91.13 | 4.0 | 14,954.2 | 6.4 | 164.1 | 685.3 | 6.8 | 7.5 | 4.6 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 7.06 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 7.06 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 12.36 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 12.36 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 57 | 120.40 | 5.3 | 15,545.8 | 6.7 | 129.1 | 700.1 | 7.0 | 5.8 | 4.5 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 19.55 | 0.9 | 1,758.8 | 0.8 | 90.0 | 77.6 | 0.8 | 4.0 | 4.4 |
| Високе-чисте | 19.55 | 0.9 | 1,758.8 | 0.8 | 90.0 | 77.6 | 0.8 | 4.0 | 4.4 |
| Укупно високе | 19.55 | 0.9 | 1,758.8 | 0.8 | 90.0 | 77.6 | 0.8 | 4.0 | 4.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 17.46 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 17.46 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 41.68 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 41.68 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 66 | 78.69 | 3.4 | 1,758.8 | 0.8 | 22.4 | 77.6 | 0.8 | 1.0 | 4.4 |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |
| Рекапитулација по пореклу и мешовитости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе-чисте | 684.47 | 29.9 | 42,895.2 | 18.4 | 62.7 | 1,768.2 | 17.6 | 2.6 | 4.1 |
| Високе-мешовите | 126.60 | 5.5 | 36,958.4 | 15.8 | 291.9 | 921.2 | 9.2 | 7.3 | 2.5 |
| Укупно високе | 811.07 | 35.5 | 79,853.6 | 34.2 | 98.5 | 2,689.5 | 26.8 | 3.3 | 3.4 |
| Изданачке-чисте | 46.07 | 2.0 | 1,863.7 | 0.8 | 40.5 | 50.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
| Изданачке-мешовите | 10.58 | 0.5 | 635.3 | 0.3 | 60.0 | 15.9 | 0.2 | 1.5 | 2.5 |
| Укупно изданачке | 56.65 | 2.5 | 2,499.0 | 1.1 | 44.1 | 66.2 | 0.7 | 1.2 | 2.6 |
| ВПС-чисте | 868.37 | 38.0 | 139,684.7 | 59.8 | 160.9 | 6,806.9 | 67.9 | 7.8 | 4.9 |
| ВПС-мешовите | 91.72 | 4.0 | 11,414.3 | 4.9 | 124.4 | 461.8 | 4.6 | 5.0 | 4.0 |
| Укупно ВПС | 960.09 | 42.0 | 151,099.0 | 64.7 | 157.4 | 7,268.8 | 72.5 | 7.6 | 4.8 |
| Укупно шикаре | 141.07 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 318.93 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |
| Рекапитулација по мешовитости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно чисте | 1,598.91 | 69.9 | 184,443.6 | 79.0 | 115.4 | 8,625.5 | 86.0 | 5.4 | 4.7 |
| Укупно мешовите | 228.90 | 10.0 | 49,008.0 | 21.0 | 214.1 | 1,399.0 | 14.0 | 6.1 | 2.9 |
| Укупно шикаре | 141.07 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шибљаци | 318.93 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 4.3 |

Анализом  резултата из претходне табеле може се закључити:

Чисте састојине чине 69,9% или (1.598,91 ha) површине обраслог земљишта газдинске јединице, а у запремини учествују са 184.443,6 m³ или 79,0%. Просечна запремина чистих састојина износи 115,4 m³/ha, текући запремински прираст износи 5,4 m³/ha, a проценат прираста у запремини је 4,7%.

Мешовите састојине чине 10,0% (228,90 ha) површине обраслог земљишта газдинске јединице, а у запремини учествују са 49.008,0 m³ или 21,0%. Просечна запремина мешовитих састојина износи 214,1 m³/ha, текући запремински прираст износи 6,1 m³/ha, a проценат прираста у запремини је 2,9%.

За стање састојина по мешовитости може се рећи да је не задовољавајуће и у будућности треба тежити још већој мешовитости ових састојина где год је то могуће због њихове стабилности и отпорости на фитопатолошка и ентомолошка обољења.

Шикаре чине 6,2% (141,07 hа) обрасле површине.

Шибљаци чине 13,9% (318,93 hа) обрасле површине.

### . Стање шума по врстама дрвећа

Заступљеност поједних врста дрвећа  у укупној  запремини и запреминском прирасту приказана је у следећим табелама:

Табела 11. Заступљеност врста дрвећа по запремини и запреминском прирасту

| Врсте дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % |  |
| Рекапитулација за ГЈ „Црни врх – Гола брда“ |  |  |  |  |  |
| цер | 1,737.1 | 0.7 | 46.8 | 0.5 | 2.7 |
| буква | 1,496.6 | 0.6 | 37.3 | 0.4 | 2.5 |
| китњак | 489.6 | 0.2 | 14.5 | 0.1 | 3.0 |
| граб | 245.0 | 0.1 | 4.3 | 0.0 | 1.7 |
| бреза | 166.2 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 3.1 |
| трешња | 164.3 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.2 |
| јасика | 11.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.1 |
| јавор | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
| Укупно лишћари | 4,320.2 | 1.9 | 110.6 | 1.1 | 2.6 |
| црни бор | 194,643.4 | 83.4 | 9,015.4 | 89.9 | 4.6 |
| смрча | 17,475.5 | 7.5 | 396.0 | 4.0 | 2.3 |
| јела | 8,811.9 | 3.8 | 207.8 | 2.1 | 2.4 |
| бели бор | 8,200.5 | 3.5 | 294.5 | 2.9 | 3.6 |
| Укупно четинари | 229,131.4 | 98.1 | 9,913.8 | 98.9 | 4.3 |
| УКУПНО ГЈ | 233,451.6 | 100.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.3 |

Укупна запремина целе газдинске јединице износи 233.451,6 m³. Четинари чине 98,1% запремине газдинске јединице и 98,9% запреминског прираста.

Анализирајући четинарске врсте дрвећа, јасно је приметно да највеће учешће у укупној запремини заузима црни бор са 194.643,4 m³ или 83,4% укупне запремине а затим следе смрча са запремином од 17.475,5 m³ или 7,5% укупне запремине, јела са запремином од 8.811,9 m³ или 3,8% од укупне запремине, док бели бор укупној запремини учествује са 8.200,5 m³ или 3,5%.

Од лишћара, цер учествује са  запремином од 1.737,1 m³ или 0,7% од укупне запремине, буква учествује са запремином од 1.496,6 m³ или 0,6% од укупне запремине, следи китњак са запремином 489,6 m³ или 0,2 % од укупне запремине.

Све остале врсте су испод 0,1% од укупне запремине.

Црни бор као најзаступљенија врста у овој газдинској јединици јавља се у свом оптимуму и гради високе састојине. Јавља се у чистим и мешовитим  састојинама са белим бором, цером и китњаком.

Оваква доминантна заступљеност аутохтоне врсте (црног бора) може се оценити повољним са гледишта биолошке стабилности ових шума и овакаво стање треба задржати, јер за постојеће станишне услове за ову газдинску јединицу највећу продуктивност и биолошку стабилност ће имати четинари.

### .  Стање шума по дебљинској структури

Табела 12. Стање састојина по дебљинској структури

| Газдински тип шуме | Површина | Свега | ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА |  |  |  |  |  |  |  | Запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 цм | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 |  |
|  | ha | m3 | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | m3 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 39.22 | 1,677.1 |  | 1,677.1 |  |  |  |  |  |  | 46.0 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 100.3 |  | 100.3 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 311.67 | 25,031.0 |  | 4,599.1 | 4,666.3 | 6,140.2 | 5,950.2 | 3,426.1 | 249.2 |  | 978.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 619.18 | 94,262.8 |  | 26,949.5 | 45,307.3 | 15,088.5 | 5,489.7 | 1,044.9 | 382.9 |  | 4,486.4 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 22,146.6 |  | 1,378.4 | 2,935.0 | 6,558.4 | 5,157.7 | 4,419.6 | 1,697.6 |  | 497.0 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 7,760.4 |  | 799.5 | 1,821.7 | 2,567.5 | 992.9 | 1,146.6 |  | 432.2 | 189.4 |
| НЦ 10 | 1,046.54 | 150,978.2 |  | 35,503.7 | 54,730.4 | 30,354.6 | 17,590.4 | 10,037.2 | 2,329.6 | 432.2 | 6,199.1 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 36.13 | 2,014.3 |  | 996.8 | 1,017.5 |  |  |  |  |  | 84.7 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 26 | 111.50 | 2,014.3 |  | 996.8 | 1,017.5 |  |  |  |  |  | 84.7 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 0.47 | 61.5 |  | 12.0 | 30.1 | 12.2 | 7.2 |  |  |  | 2.6 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 33.97 | 4,227.6 |  | 2,781.0 | 1,183.9 | 262.7 |  |  |  |  | 267.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 26.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 52 | 61.03 | 4,289.1 |  | 2,793.0 | 1,214.0 | 274.9 | 7.2 |  |  |  | 270.0 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 86.4 |  | 86.4 |  |  |  |  |  |  | 2.6 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 370.16 | 21,080.9 |  | 4,131.4 | 7,009.7 | 4,198.5 | 4,364.0 | 1,044.7 | 332.7 |  | 859.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 111.01 | 24,456.4 |  | 7,939.4 | 10,607.1 | 4,251.4 | 1,273.7 | 384.9 |  |  | 1,200.1 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 53 | 486.73 | 45,623.7 |  | 12,157.1 | 17,616.8 | 8,449.9 | 5,637.7 | 1,429.6 | 332.7 |  | 2,062.2 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 5.61 | 305.0 |  | 305.0 |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 150.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 55 | 156.49 | 305.0 |  | 305.0 |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 0.73 | 43.7 |  | 43.7 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 99.19 | 12,893.0 |  | 5,126.7 | 6,546.8 | 1,146.7 | 72.7 |  |  |  | 616.8 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 126.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 56 | 226.43 | 12,936.7 |  | 5,170.5 | 6,546.8 | 1,146.7 | 72.7 |  |  |  | 617.8 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 9.85 | 591.6 |  | 591.6 |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 91.13 | 14,954.2 |  | 3,852.8 | 8,173.7 | 2,410.8 | 516.9 |  |  |  | 685.3 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 19.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 57 | 120.40 | 15,545.8 |  | 4,444.4 | 8,173.7 | 2,410.8 | 516.9 |  |  |  | 700.1 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 19.55 | 1758.8 |  | 1758.8 |  |  |  |  |  |  | 77.6 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 59.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 66 | 78.69 | 1,758.8 |  | 1,758.8 |  |  |  |  |  |  | 77.6 |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 233,451.6 |  | 63,129.2 | 89,299.3 | 42,636.9 | 23,825.0 | 11,466.8 | 2,662.3 | 432.2 | 10,024.4 |

Најзаступљенији дебљински степен је II (21 до 30 cm) са учешћем од 89.299,3 m3 или 38,3%, следе дебљински степени I (11 до 20 cm) са учешћем од 63.129,2 m3 или 27,0%, III (31 до 40 cm) са учешћем од 42.636,9 m3 или 18,3%, IV (41 до 50 cm) са учешћем од 23.825,0 m3 или 10,2%, V (51 до 60 cm) са учешћем од 11.466,8 или 4,9%, VI (61 до 70 cm) са учешћем од 2.662,3 m3 или 1,1%, VII (71 до 80 cm) са учешћем од 432,2 m3 или 0,2%.

Сврставање запремине у категорије по Биолеју, где је танак материјал дебљине до 30 cm, средње јак материјал дебљине од 31 cm до 50 cm и јак (дебео) материјал дебљине преко 50 cm, указује на следећу анализу.

Табела 13. Структура запремина по „степену Биолеја“

| Запремина по дебљинским категоријама (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ ГЈ | % | до 30 cm | % | 31-50 cm | % | >51cm | % |
| 233.451,6 | 100.0 | 152.428,5 | 65,3 | 66.461,9 | 43,6 | 14.561,2 | 21,9 |

За газдинску јединицу „Црни врх – Гола брда“ можемо констатовати да је структура запремине по степену Биолеја  следећа:

- танак материјал (до 30 cm) заступљен је са                     152.428,5 m³  или  65,3 %

- средње јак материјал (од 31-50 cm) заступљен је са         66.461,9 m³  или  43,6 %

- јак материјал (изнад 50 cm) заступљен је са                      14.561,2 m³  или  21,9 %.

Посматрајући збирно запремину по дебљинским разредима, видљиво је да највеће учешће у укупној запремини (половину укупне запремине) чини танак материјал (0, I и II дебљински разред) са учешћем од 65,3% а затим средње јак материјал (III и IV дебљински разред) са учешћем од 43,6% док јаког материјала (V,VI дебљински разред) има са учешћем од 21,9% од укупне запремине.

Оваква дебљинска структура газдинске јединице није неповољна, а она карактерише газдинске јединице у којима доминирају високе састојине. Дебљинска  структура указује и на реалне могућности коришћења (везано за сотриментни састав) у оквиру проредних сеча, али присуство запремине у V, VI и VII  дебљинском разреду, указује и на могућност искоришћења ових димензија стабала кроз планиране оплодне сече.

### . Стање шума по старости

Стање састојина по старости приказано је табеларно. Ширина добног разреда утврђена је у односу на опходњу (трајање производног процеса), а у конкретном случају је следећа:

- за високе (једнодобне) састојине лишћара чија је опходња дужа од 80 година- ширина добног разреда износи 20 година

- за високе и изданачке састојине чија је опходња од 40 до 80 година - ширина добног разреда износи 10 година

- за вештачки подигнуте састојине четинара на туђем станишту - 10 година.

Табела 14. Старосна структура састојина

| Газдински тип | P | Свега | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|  | V |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | p | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.47 |  |
|  | v | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.4 |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | p | 49.80 |  |  |  |  |  |  | 8.41 | 30.16 | 11.23 |  |
|  | v | 2,312.4 |  |  |  |  |  |  | 168.3 | 1,694.4 | 449.6 |  |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | p | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.38 |  |
|  | v | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.3 |  |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | p | 737.98 | 90.21 | 181.54 | 165.58 | 72.70 | 47.52 | 78.49 | 52.17 | 49.77 |  |  |
|  | v | 49,946.6 |  |  | 6,985.7 | 8,642.7 | 6,286.9 | 14,772.7 | 10,826.6 | 2,432.0 |  |  |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | p | 960.09 |  |  | 34.72 | 94.45 | 213.41 | 308.85 | 164.30 | 126.11 | 18.25 |  |
|  | v | 151,099.0 |  |  |  | 4,292.2 | 20,775.1 | 49,419.2 | 34,642.0 | 37,701.4 | 4,269.1 |  |
| УКУПНО | p | 1,754.72 | 90.21 | 181.54 | 200.30 | 167.15 | 260.93 | 387.34 | 224.88 | 206.04 | 36.33 |  |
|  | v | 203,544.6 |  |  | 6,985.7 | 12,934.9 | 27,062.0 | 64,191.9 | 45,636.9 | 41,827.8 | 4,905.4 |  |

| Графикон бр.2 Газдински тип - 2620. Изданачке мешовите шуме храстова, Аn = 6,23 ha An = 6.23 ha Што се тиче приказаног графикона старосна структура за изданачке мешовите шуме храстова евидентно одсупа од нормалног размера добних разреда, при чему су све површине концентрисане у V, VI и VII. Овакав однос добних разреда указује да треба приступити квалитетним мерама прореда припремити за обнављање у следећем периоду, како је предвиђено плановима. Графикон бр.3 Газдински тип - 3120. Високе мешовите шуме борова, Аn = 92,20 ha An = 92.20 ha Што се тиче односа стварног и нормалног размера добних разреда за високе мешовите шуме борова за газдинску јединицу евидентно је велико учешће младих састојина. Највећа површина је у I и II добном разреду, док се мањак површина јавља у III,IV,V,VI и VII добном разреду. Графикон бр.4 Газдински тип - 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара, Аn = 160,02 ha |  |
| --- | --- |
| An = 160.02 ha |  |
| Што се тиче односа стварног и нормалног размера добних разреда за високе мешовите шуме борова за газдинску јединицу евидентно је да су све површине концентрисане IV, V и VI добном разреду, док се мањак површина јавља у II,III,VII и VIII добном разреду, што имплицира да се ради о размеру добних разреда у оквиру газдинског типа, за који је нужно потребно поступним планирањем и спровођењем предвиђених третмана најпре проредама припремити за обнављање, довођење у повољнији добни размер, како би се процес обнављања у будућности могао темељити и заснивати на нормалном размеру добних разреда, и омогућити континуиран и избалансиран процес обнављања, у складу са састојинским потребама и потребама планирања на вишем нивоу – газдинске јединице и шумског подручја. |  |

Табела 15. Стање по структурном облику

| Структурни облик | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ ha | m3 | % | m3/ ha |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 49.80 | 2.2 | 2,312.4 | 1.0 | 46.4 | 61.9 | 0.6 | 1.2 | 2.1 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 0.1 | 100.3 | 0.0 | 29.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 2.4 |
| 21120. Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 0.2 | 86.4 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 2.4 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 737.98 | 32.3 | 49,946.6 | 21.4 | 67.7 | 2,003.1 | 20.0 | 2.7 | 4.6 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 960.09 | 42.0 | 151,099.0 | 64.7 | 157.4 | 7,268.8 | 72.5 | 7.6 | 4.3 |
| 10. Једнодобне састојине | 1,754.72 | 76.7 | 203,544.6 | 87.2 | 116.0 | 9,338.0 | 93.2 | 5.3 | 4.1 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 2.4 | 22,146.6 | 9.5 | 409.6 | 497.0 | 5.0 | 9.2 | 2.5 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 0.8 | 7,760.4 | 3.3 | 408.0 | 189.4 | 1.9 | 10.0 | 2.6 |
| 25. Структурно разнодобна састојина | 73.09 | 3.2 | 29,907.0 | 12.8 | 409.2 | 686.4 | 6.8 | 9.4 | 2.5 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 460.00 | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 100.0 | 233,451.6 | 100.0 | 102.0 | 10,024.4 | 100.0 | 4.4 | 3.8 |

С обзиром на доминантно учешће једнодобних шума у овој газдинској јединици - заступљене су са 76,7% по површини, 87,2% по запремини и 93,2% по запреминском прирасту долази се до закључка да ове састојине имају главну улогу у даљем планирању газдовања шумама у овој газдинској јединици.

### .  Стање вештачки подигнутих састојина

Табела 16. Стање вештачки подигнутих састојина по површини, запремини и запреминском прирасту

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 590.76 | 61.5 | 94,262.8 | 62.4 | 159.6 | 4,486.4 | 61.7 | 7.6 | 4.8 |
| НЦ 10 | 590.76 | 61.5 | 94,262.8 | 62.4 | 159.6 | 4,486.4 | 61.7 | 7.6 | 4.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 33.97 | 3.5 | 4,227.6 | 2.8 | 124.5 | 267.4 | 3.7 | 7.9 | 6.3 |
| НЦ 52 | 33.97 | 3.5 | 4,227.6 | 2.8 | 124.5 | 267.4 | 3.7 | 7.9 | 6.3 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 111.01 | 11.6 | 24,456.4 | 16.2 | 220.3 | 1,200.1 | 16.5 | 10.8 | 4.9 |
| НЦ 53 | 111.01 | 11.6 | 24,456.4 | 16.2 | 220.3 | 1,200.1 | 16.5 | 10.8 | 4.9 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 5.61 | 0.6 | 305.0 | 0.2 | 54.4 | 12.8 | 0.2 | 2.3 | 4.2 |
| НЦ 55 | 5.61 | 0.6 | 305.0 | 0.2 | 54.4 | 12.8 | 0.2 | 2.3 | 4.2 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 92.89 | 9.7 | 12,893.0 | 8.5 | 138.8 | 616.8 | 8.5 | 6.6 | 4.8 |
| НЦ 56 | 92.89 | 9.7 | 12,893.0 | 8.5 | 138.8 | 616.8 | 8.5 | 6.6 | 4.8 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 91.13 | 9.5 | 14,954.2 | 9.9 | 164.1 | 685.3 | 9.4 | 7.5 | 4.6 |
| НЦ 57 | 91.13 | 9.5 | 14,954.2 | 9.9 | 164.1 | 685.3 | 9.4 | 7.5 | 4.6 |
| Укупно ВПС преко 20 год | 925.37 | 96.4 | 151,099.0 | 100.0 | 163.3 | 7,268.8 | 100.0 | 7.9 | 4.8 |
| Вештачки подигнуте састојине старости до 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 28.42 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 10 | 28.42 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара | 6.30 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| НЦ 56 | 6.30 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС до 20 год | 34.72 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС ГЈ | 960.09 | 100.0 | 151,099.0 | 100.0 | 157.4 | 7,268.8 | 100.0 | 7.6 | 4.8 |

Вештачки подигнуте састојине четинара у укупно обраслој површини газдинске јединице учествују са 42,0% (960,09 ha). Културе (вештачки подигнуте састојине старости до 20 година) заузимају површину од 34,72 ha или 3,6% површине вештачки подигнутих састојина. То су вештачки подигнуте састојине смрче и борова, које су младе састојине где дрвна запремина није евидентирана.

Вештачки подигнуте састојине четинара старости преко 20 година учествују са 925,37 ha или 96,4% у укупној површини ове категорије шума. Укупна запремина ових састојина износи 151.099,0 m³, а текући запремински прираст 7.268,8 m³. Просечна запремина ових састојина износи 163,3 m³/ha, текући запремински прираст 7,9 m³/ha, а проценат прираста 4,8%.

Ове састојине су средње неговане и у добром здравственом стању, па се у наредном периоду мора посветити већа пажња како би оне имале нормално стање.

### .  Степен угрожености од биљних болести штеточина и пожара

Гледано у целини шума је постала осетљива на штетно деловање абиотичких фактора. Сушење појединачних стабала у шуми је нормална појава при расту и развићу стабала. Када је број сувих стабала по ha 2-3 пута већи од нормалног или се сушење јавља у групама говоримо о појачаном сушењу. Осим поткорњака на већини оболелих стабала уочени су и симптоми типични за патогене гљиве Heterobasidion annosum i Armillaria spp. који су узрочници трулежи корена. Због сушног периода стабла су мање отпорна на нападе патогених гљива и поткорњака. Према досадашњим истраживањима предиспонирајући фактор су јаке суше током вегетационог периода у току године, која физиолошки ослабе  стабла. Од биотичких фактора најзначајније су гљиве првенствено трулежнице корена и приданка дебла и изазивачи болести на четинама и инсекти (поткорњаци).

Тотално сушење настаје када је на некој површини број сувих стабала већи од 50%. Као неопходна мера санације на површинама где су забележена сушења, таква стабла су дозначена за сечу а као узрок сушења је деловање бројних фактора абиотичке и биотичке природе. Од абиотичких фактора на прво место долазе аерозагађења, промена климе, пожари и слично. Од биотичких фактора свакако највећи утицај имају патогене гљиве и штетни инсекти. Све ове штетне факторе, који се јављају у шумама газдинске јединице можемо груписати у три категорије:

- фактори који се мерама газдовања не могу контролисати (промена климе, аерозагађења и слично);

- фактори које се могу контролисати непосредним мерама газдовања (овде превенствено спадају узгојне мере које обезбеђују правилну изграђеност шумских екосистема);

- фактори који се мерама заштите могу контролисати (овде пре свега спадају паразитне гљиве, штетни инсекти, глодари и слично, тј. штетни биотички фактори, који се директним мерама заштите могу држати под контролом).

Утицајем полутаната на шумске екосистеме изражена су колебања у појединим годинама, што се тиче изражености оштећења, а најугроженије су борови, смрча и јела. Процес сушења је тренутно појединачно присутан у малом обиму код свих врста. У комплексу су евидентирана и фитопатолошка обољења. Најчешћи фактори овог обољења су трулеж корена (преломи, вештичије метле и тумори). Да би се здравствено стање у састојинама букве на овом подручју побољшало неопходно је предузети следеће мере:

- у изданачким састојинама букве, сва стабла са рак раном коре или механичким озледама треба посећи и уклонити из састојине, да би се спречило насељавање епиксилним гљивама (трулежницама);

- у планираним састојинама елиминисати стабла захваћена болестима коре букве, затим стабла са упалом коре, са карпофорама или озледама поготово у основи стабла;

при дознакама прво бирати стабла са вунастом наслагом на кори (први симптоми болести коре када се јавља само штитаста ваш а још није дошло до инфекције од Nectria coccinea). У овој фази развој болести стабла још нису изгубила употребну вредност односно могу се сечом искористити, а уколико би остала у шуми убрзо би (обично после 2-3 године) била заражена са Nectria coccinea (која проузрокује некрозу коре и сушење) и трулежницама и технички потпуно изгубљена. Треба напоменути да се болест коре букве најчешће јавља на стаблима већ зрелим за сечу.

Мере за побољшање здравственог стања шума китњака, сладуна и цера састојале би се у следећем:

- потребно је сува стабла, суховрха и стабла са више од 70% сувих грана уклонити из састојина;

- дати приоритет природној обнови и омогућити све да се у годинама обилног урода жира припреми земљиште како би се омогућила обнова природног подмлатка;

- фунгицидима спречити појаву пепелнице на природном подмлатку у првим годинама развоја.

Мере за побољшавање здравственог стања шума смрче састојало би се у следећем:

- уклањање материјала на којима се развијају поткорњаци и сурлаши и други секундарни инсекти, правилно успостављање шумског реда на узгоју и искоришћавању шума;

- у циљу праћења развоја и бројности поткорњака и сурлаша сваке године је обавезно постављање контролних стабала (50 стабала) у јели и смрчи у газдинским јединицама где су констатоване састојине јеле и смрче.

У састојинама борова треба вршити контролу бројности савијача и борових зоља и у случају веће бројности ових инсеката предузети одговарајуће мере борбе.

Гљива Heterobasidion annosum шири се путем спора које су у изобиљу у шуми током летњег периода.Патогена гљива Heterobasidion annosum је у стању да се шири из заражених стабала у здрава стабла преко корена и заражених пањева.Дознаку сувих стабала вршити до првог здравог стабла у случајевима где је сушење у групама.Како су и у највећем броју случајева и околна стабла око посушених стабала нападнута патогеним гљивама које узрокују трулеж корена, врло брзо и та стабла буду нападнута од инсеката поткорњака. Потребно је код сушења смрче која се јавља у већим или мањим групама превентивно дозначити и стабла (која делују здрава), а која окружују сува стабла смрче.Треба обухватити појас од 5-10м од стабала која су нападнута поткорњаком и та стабла исто дозначити за сечу. Један део тих стабала која чине прстен око сувих стабала после сече треба оставити као ловна стабла, да би се успешније зауставило ширење поткорњака.Такође пањеве посечених стабала потребно је третирати микробиолошким препаратима на бази споре Phlebiopsis Gigantea. Гљивица Phlebiopsis Gigantea kao активна материја препарата (ROTSTOP) попуњава површину свеже сечених пањева и спречава продирање спора Heterobasidion annosum. Ово је битно, јер од тренутка када се региструје сушење стабла у састојини треба времена да се та стабла дозначе за сечу као и да протекну неопходни кораци (тендери) да би ова стабла била уклоњена из састојине.Што се пре уклоне заражена стабла из састојине већа је могућност спречавања заразе на здрава стабла.Ту је битан и економски моменат, стабла која се извуку у почетном стадијуму сушења могу бити боље искоришћена.

На мањим површинама запажа се појава обољења коре код букве у превише разређеним, односно девастираним састојинама, која је последица превелике отворености. На појединим старим стаблима и лежавини, забележена је појава гљива проузроковача трулежи дрвета. Неке од ових гљива, као на пр. Fomes ssp. i Ungulina ssp. насељавају и жива стабла. Ове гљиве у почетку проузрокују прозуклост, а касније се појављује трулеж.

Што се тиче осталих врста дрвећа у ГЈ „Црни врх-Гола брда“ важи да у току редовног газдовања, стабла која су болесна, натрула, оштећена итд., треба уклонити тј. приликом одабирања стабала за сечу треба прво дозначити оваква стабла.

Од биљних болести које се јављају или се могу јавити у ширим размерама и као такве имати велики економски значај су следеће:

- Црвенило и осипање четина (Lophodermium pinastri)

- Мрко - црвена трулеж срчике (Fomes annosus)

- Трулежница жила - медњача (Armillariela mellea)

- Кривљење избојака бора (Melapsora pinitorqua)

- Вештичине метле на јели (Melampsorella cariophyllacearum)

- Бела трулеж букве (Bjerkandera adusta)

- Бела пегава трулеж букве (Fomes fomentarius, Pholiota adiposa i Plenrotus ostreatus)

- Мрка призматична трулеж (Fomitopsis pinicila)

- Бела трулеж у основи будућих стабала (Ganoderma odspersum i Hypoxylon deeustum)

- Прозуклост и бела трулеж (Trametes hyruta) i dr.

Међу гљивама које се јављају на гранама и стаблима доминантне су Nectria vrste (произвођачи некрозе коре и рак рана). Ове врсте проузрокују вишегодишње рак ране.

Од штеточина (инсеката) који се могу јавити у каламитетима (пренамножењу) и као такви могу имати велики економски значај су следећи:

- Велики мразовац (Hubernia defoliaria)

- Мали мразовац (Cheimatobia brumata)

- Хермеси (Chermes sp.)

- Борове зоље (Diprion pini i Neodoprion servtifer)

- Боров савијач (Evetria buoliana)

- Поткорњаци на четинарима (Scolytidae, Ipsidea)

- Сурлаши (Pisodes sp., - Hylobius sp., Rhynchaenus fagi)

- Штитаста ваш (Crytocceus fagisuga)

- Буквина лисна ваш (Phyllaphis fagi) i dr.

Што се тиче штетних инсеката букве треба напоменути буквину лисну ваш - Phyllaphis fagi L. (Homoptera, Aphidadae) која ствара колоније на наличју листа. Услед сисања сокова лишће се увија, а на лицу се ствара слој медне росе на коме се развијају гљиве чађавице. Масовни напади ове ваши доводи до физиолошког слабљења стабала букве.

Cryptococcus fagisuga Lindg. (Homoptera, Cryptococcidae) - буквина вунаста ваш - сматра се главним узрочником сушења букве у многим земљама Европе. У источној Србији је први пут забележена 1970 године. У овом подручју није забележена у градацији. За сада су њене популације стабилне захваљујући пре свега улози природних регулатора и редуцената, али је неопходно пратити њену популациону динамику да би се на време уочио евентуални пораст популације.

Што се тиче храстова у нашем климату живи веома велики број штетних инсеката. Неки од њих су веома значајне штеточине које могу да угрозе храст од семена до одраслих стабала. Највећи економски значај имају инсекти дефолијатори, који повремено ступају у пренамножавања и изазивају дефолијације на мањим или често врло великим површинама. Ове дефолијације могу да трају неколико година узастопно - када долази до смене једне врсте дефолијатора другом (губар, савијачи, земљомерке, мразовци), што је посебно опасно за храстова стабла која физички све више слабе услед формирања новог лишћа после голобрста.

Међу дефолијаторима храста (Limantria dispar L.) посебан значај имају следеће врсте:

Limantiria dispar L. - губар - последњих година је у латенци, али због свог економског значаја и изражене градогености треба перманентно пратити његову популациону густину.

Tortix viridana L. - зелени храстов савијач - изразито градогена врста

Cerambix cerdo L i Cerambix scopoli L. - велика и мала храстова стрижибуба - термичке штеточине које насељавају дебло. Од велике храстове стрижибубе су посебно угрожена ивична стабла и стабла на осами, па се то мора имати у виду приликом отварања састојина.

Поред свега, потребно је континуирано праћење здравственог стања и ако дође до негативних утицаја благовремено извршити адекватне превентивне мере, а у крајњем случају и репресивне мере борбе против штетних утицаја (хемијске и биолошке мере заштите и сузбијање фитопатолошких и ентомолошких обољења).

2.1.10.1. Штетни абиотички фактори

Овде убрајамо све оне поремећаје и оштећења која настају код биљака под утицајем неповољних климатских и едафских фактора.

Ове болести су узроковане сувише ниском или сувише високом температуром, недостатком или превеликом влагом земљишта, аерозагађењима, недостатком појединих хранљивих елемената у земљишту, превеликом киселости или базичности земљишта и присуством штетних инсеката, механичким дејством снега и ветра у току зимских месеци.

Међу овим болестима на подручју газдинске јединице доминантне су промена климе и штете од снега и ветра у току зимских месеци. Штетно дејство од снега на овом подручју огледа се у следећем: у мањем или већем скраћивању вегетационог периода биљака, у оштећењу горњих хумусних слојева, у прекомерном влажењу земљишта у пролеће итд.. Међутим највеће штете снег причињава у шуми ненормалним оптерећењем круна шумског дрвећа услед чега долази до снеголома, снегоизвала  и савијања стабала. Штете од ветра испољавају се кроз ветроизвале и ветроломе. На сувим теренима ветар делује неповољно повећавајући транспирацију биљака, а што се посебно одражава неповољно за стабла са оштећеним и оболелим кореном (четинари). Ветар је такође од пресудног значаја за ширење заразних болести јер преноси споре већине паразитских гљива.

2.1.10.2. Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара

На основу општег увида приликом прикупљања података за израду ове ОГШ констатовано је да је укупно гледајући здравствено стање задовољавајуће и да не треба предузимати репресивне мере у циљу санирања таквог стања. У шумама ове газдинске јединице има стабала која су болесна, оштећена, а која се могу уклонити кроз редовно газдовање. Гледајући по врстама дрвећа најлошије здравствено стање је код храста цера и китњака где је у последње време запажен већи број суховрхих стабала. Изузев црног бора код које се јавило сушење млађих стабала у групама на малој површини и које је санирано, здравствено стање других врста дрвећа је задовољавајуће.

Поред свега, потребно је перманентно пратити здравствено стање и ако дође до негативних утицаја, потребно је благовремено извршити адекватне превентивне мере, а у крајњем случају и неке друге мере борбе против штетних утицаја (хемијске и биолошке мере заштите и сузбијање фитопатолошких и ентомолошких обољења).

На вештачки подигнутим састојинама примећене су знатне штете од снега, које се испољавају у виду снеголома и савијања стабала.

Здравствено стање је важан податак у спровођењу свих мера заштите шума, а међу најважнијим мерама спада и заштита шума од пожара. У зависности од степена угрожености од пожара, шуме и шумско земљиште према др. М. Васићу, разврстане су у шест категорија:

- I степен: састојине и културе борова и ариша;

- II степен: састојине и културе смрче, јеле и других четинара;

- III степен: мешовите састојине и културе четинара и лишћара;

- IV степен: састојине храста и граба;

- V степен:  састојине букве и других лишћара;

- VI степен: шикаре,шибљаци и необрасле површине.

Табела 17. Степен угрожености шума од пожара (према др. М. Васићу)

| Укупно | СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  |
|  | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 3.009,44 | 1.698,07 | 56,4 | 54,07 | 1,8 | 19,02 | 0,6 | 49,80 | 1,7 | 6,85 | 0,2 | 1.181,63 | 39,3 |

Анализирајући табелу из приложеног приказа угрожености од пожара, може се закључити да газдинска јединица спада у јако угрожене састојине од пожара, јер јако угрожене од пожара (састојине првог и другог степена) налазе на 58,2% укупне површине. Средње угрожене састојине (састојине трећег и четвртог степена) налазе се на свега 2,3% укупне површине. Састојине које су мало (састојине петог и шестог степена) угрожене налазе се на 39,5% укупне површине газдинске јединице. Највећи део површине газдинске јединице је у I степену угрожености од пожара, али је значајно и присуство VI степена угрожености од пожара.

Док се већина опасности по шуму само повремено јавља, шумски пожари у одређеним околностима представљају сталну и велику опасност за шуме, што намеће сталну будност и опрезност у праћењу и благовременом реаговању код избијања пожара.

Заштита шума од пожара спроводи се у склопу службе и редовних активности везаних за гајење и заштиту шума. Обука противпожарних јединица, активно дежурство, као и конкретно гашење пожара обављају противпожарне екипе шумске управе.

    - .  Стање необраслих површина

Према исказу површина стање необраслих површина је следеће:

| - шумско земљиште | 235,22 hа |
| --- | --- |
| - неплодно земљиште | 277,45 hа |
| - за остале сврхе | 203,25 hа |
| - заузеће | 5,71 hа |
| УКУПНО ГЈ | 721,63 hа |

У шумско земљиште убрајамо: земљиште погодно за пошумљавање, земљиште средње погодно за пошумљавање, прогале и др. У неплодно земљиште сврстани су камењари, јаруге, канали, путеви и др. У земљиште за остале сврхе сврстане су површине око објеката у шуми (зграде са окућницом), површине (пропланци) унутар шумског комплекса које су мале површине, а могу послужити за исхрану дивљачи и стварања разноврсног амбијента у шуми или ако се налазе поред путева могу бити привремена шумска стоваришта или радилишта код пригодног начина сече и израде шумских сортимената. Такође у земљиште за остале сврхе сврстане су и енклаве државног поседа окружене приватним поседом, а мале су површине те се њима не може рентабилно организовати шумска производња.

У односу на  укупну површину газдинске јединице (3.009,44 ha) учешће необраслих површина износи 24,0%. Од тога на шумско земљиште отпада 7,8%,   на неплодно 9,2%, а на земљиште за остале сврхе отпада 6,8%, евидентирана је и категорија заузеће са 0,2%.

Oднос обраслих и необраслих површина у овој газдинској јединици је (76,0 : 24,0) што је далеко од оптимума (95,5).

    - .  Стање ловишта

Подручје газдинске јединице „Црни врх – Гола брда“ целом својом површином улази у састав ловишта „Увац“.

Ловачко удружење „Козомор“ из Нове Вароши управља ловиштем „Увац” (раније познатим под називом ловиште „Златар“) устaновљено решењем министрa пољопривреде, шумaрствa и водопривреде, што је објaвљено у “Службеном глaснику РС” бр.157/20 од 28.12.2020. године. Ловиште „Увац“ се налази на територији Западног ловног подручја. Предато је на газдовање уговором бр. 324-01-25/75/2021-10 од 25.02.2021.године, а рок важења ловне основе је од 01.04.2021.-31.03.2031.године.

Ловиште „Увац“ се простире на површинама шума, земљишта и вода територије општине Нова Варош, округ Златиборски, Република Србија. Према конфигурацији терена ловиште се може сврстати у комбиновани планински-високо планински тип ловишта. Површина ловишта „Увац“ износи 56.462,88 ha. Суседна ловишта су сличних еколошких услова и насељавају их исте врсте дивљачи као и ловиште „Увац“. Сва суседна ловишта су међусобно веома зависна, јер је између истих присутна стална миграција крупне дивљачи (јелен, срна, дивља свиња и др.), у одређеном периоду године, када ове врсте мењају станиште услед кретања људи и ловаца по ловишту.

Табела 1. Структура површине ловишта

| Врста земљишта | Површина (ha) | Површина (%) |
| --- | --- | --- |
| Шуме и шумско земљиште | 17.376,00 | 30,8 |
| Ливаде и пашњаци | 22.740,00 | 40,3 |
| Њиве (оранице) | 10.098,00 | 19,9 |
| Воћњаци и виногради | 755,00 | 1,3 |
| Воде, баре и трстици | 53,00 | 0,1 |
| Остало земљиште | 5.440,88 | 9,6 |
| Укупно | 56.462,88 | 100,0 |

Начин коришћења површина у ловишту

Табела 28. Начин коришћења површина у ловишту

| Категорија површина | Површина (ha) | Површина (%) |
| --- | --- | --- |
| Ловна површина | 50.214,00 | 88,9 |
| Неловна површина | 6.248,88 | 11,1 |
| Укупно | 56.462,88 | 100 ,0 |

Ловно-продуктивне површине за поједине врсте дивљачи су одређене у складу са укупном површином ловних површина и процењеним условима за опстанак, размножавање и лов тих врста дивљачи на њима:

- Јеленска дивљач Р ≈ 15.000 ha

- Срнећа дивљач Р ≈ 20.000 ha

- Дивља свиња Р ≈ 25.000 ha

- Зец Р ≈ 40.000 ha

Код одређивања ловно-продуктивних површина за све врсте гајених ловостајем заштићених врсте дивљачи за које се врши бонитирање пошло се од података о структури површина ловишта које су усклађене са захтевима врсте у погледу опстанка и размножавања.

На основу процењеног бројног стања главних врста дивљачи на нивоу ловишта, у наредној табели биће приказани и пропорционални подаци на нивоу         ГЈ „Црни врх – Гола брда“.

Табела 39. Процењено бројно стање главних врста дивљачи

| Врста | Латински назив | Процењено бројно стање | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| Јеленска дивљач | Cervus elaphus | 120 | Процена |
| Срнећа дивљач | Capreolus capreolus L. | 500 | Процена |
| Дивља свиња | Sus scrofa L. | 150 | Процена |
| Зец | Lepus europeus Pall. | 2.000 | Процена |

### .  Стање заштићених делова природе

- Специјални резерват природе „Увац”

На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ПРОГЛАШЕЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ

Специјални резерват природе „Увац”, налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха, укљештен између масива планине Златибор на северу, Чемернице и Јавора на истоку и југоистоку и Златара на западу и југозападу и обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и Тисовице, проглашава се за специјални резерват природе под именом „Увац”и ставља под заштиту као подручје I категорије односно од изузетног значаја (у даљем тексту: Специјални резерват природе „Увац”).

Специјални резерват природе „Увац”, налази се на територији општина Нова Варош, Сјеница и Прибој. На територији општине Нова Варош обухвата катастарке општине Рутоши, Сеништа, Радоиња, Негбина, Вранеша, Бурађа, Амзићи, Ојковица, Трудово, Тиква, Вилови, Дебеља, Горње Трудово, Штитково, Божетићи, Комарани, Акмачићи, Радијевићи, Буковик и Мишевићи, на територији општине Сјеница обухвата катастарске општине Урсуле, Горње Лопиже, Доње Лопиже, Доње Горачиће, Дружниће, Крстац, Чедово и Кладница и на територији општине Прибој обухвата катастарску општину Кратово.

Површина Специјалног резервата природе „Увац” износи 11.746,19 hа, од чега је у државној својини 7.075,49 hа (60,24%), у приватној својини 4.535,26 hа (38,61%) и у јавној својини 135,42 hа (1,15%).

Специјални резерват природе „Увац”, ставља се под заштиту у циљу заштите и очувања, атрактивних, спектакуларних морфолошких особености овог подручја, које чини природне и предеоне вредности заштићеног подручја, као резултат комплексног утицаја физичко-географских чинилаца, климатских прилика, али и тектонских и геоморфолошких особености. Поред наведеног, присуство једне од најређих врста лешинара код нас белоглавог супа (Gyps fulvus) овом су подручју даје посебност која га издваја од суседних крајева Србије.

Специјалног резервата природе „Увацˮ се може сврстати у средњеевропски флористички регион, односно илирски флористички подрегион, на коме је нашло станиште 655 биљних таксонa, што чини око 17 % целокупне флоре Србије. Број врста које имају национални и међународни значај износи 213, категорији строго заштићених припада 4, а заштићених 70 врста. На „Прелиминарној Црвеној листи флоре Србијеˮ, која обухвата ретке, угрожене и рањиве таксоне биљака за територију Републике Србије, а која је полазни основ за предлагање заштите врста, налази се 23 таксона.

Посебну вредност биодиверзитета представља 26 реликтних: Blechnum spicant (ребрача), Staphylea pinnata (клокочика), Aremonia agrimonioides (павловац), Aruncus dioicus (суручица), Helleborus odorus (кукурек), Fraxinus ornus (црни јасен), Erythronium dens-canis (пасји зуб), Ostrya carpinifolia (црни граб) као и ендемичне врсте којих има 29, као на пример: Euphorbia glabriflora (голоцветна млечика), Euphorbia subhastata (Панчићева пољска млечика), Halacsya sendtneri (цвакија), Linaria rubioides, Onosma stellulata (звездасти оштролист), Potentilla visianii, Pseudofumaria alba subsp. leiosperma (бледожута млађа) и др.

У шумском комплексу заштићеног подручја, поред главних врста које изграђују састојине (смрча, буква, јела, цер, китњак, граб, црни и бели бор, јавор, клен, бела јова, црна јова, сива јова, леска и др.), забележено је 5 врста са списка ретких, ендемичних, реликтних и угрожених: јасика Populus tremula, бреза Betula pendula, дивља трешња Prunus avium, црни граб Ostrya carpinifolia и црна јова Alnus glutinosa.

Ихтиофауну овог подручја чини 23 врсте риба из 9 фамилија, од чега је 15 заштићених и једна строго заштићена дивља врста (пеш). Забележено је присуство укупно 18 врста водоземаца и гмизаваца, што чини 38,30% од укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије.

Ово подручје представља станиште строго заштићених врста водоземаца: Bombina variegata (жуторби мукач), Bufo bufo (обична крастача) и Rana dalmatina (ливадска жаба), као и строго заштићених врста гмизаваца: Emys orbicularis (барска корњача), Natrix natrix (белоушка) и Vipera ammodytes (поскок).

Посебну вредност биодиверзитета представља 20 врста инсеката из реда тврдокрилаца (Coleoptera), од којих је девет врста по први пут забележено у Србији.

Забележено је присуство 187 врста птица, односно 52,50% од укупног броја врста регистрованих у Србији – 163 врсте су строго заштићене, а 24 заштићене. На Светској црвеној листи (IUCN Red List of Threatened Animals) са овог подручја евидентиранo jе укупно 19 врста. Oсновну вредност представља присуство једне од најређих врста лешинара код нас, белоглавог супа (Gyps fulvus) - евидентирано је око 233 (по процени око 270) јединке ове врсте. Посебно је значајно присуство угрожених – бeла кања Neophron percnopterus, рањивих врста – грлица Streptopelia turtur и скоро угрожених врста, као што су камењаркa Alectoris graeca, црни стрвинар Aegypius monachus, патка њорка Aythya nyroca, вивак Vanellus vanellus, брадан Gypaetus barbatus и сива ветрушка Falco vespertinus.

Заштићено подручје стално или повремено настањује 47 врста сисара, што тренутно чини готово половину врста које су до сада на било који начин регистроване на територији Србије.

Подручје обухваћено границама Специјалног резервата природе „Увац” налази се на листи „Важних станишта птица у Европи” (Important Bird Areas in Europe, BirdLife 2000) под називом „Увац-Милешевка” (YU 21 SE).

У оквиру потенцијалних Натура 2000 подручја: pSCIs „Златар” и pSCIs „Увац” од значаја за Европску заједницу (pSCIs Sites of Communit Importance), као и потенцијално подручје од посебне заштите НАТУРА 2000 pSPAs „Златар” и pSPAs „Увац” (SPAs Special Protection Areas (https://daphne.sk/ Natura2000SerbiaSCI/pSCIsl .php). Типови станишта због ко их је ово подручје одређено као потенцијално НАТУРА 2000 подручје представљено је: 91 ВА Мезијском шумом јеле; 91 ЕО- Алувијалним шумама јове (Alnus glutinosa) и јасена (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91К0 — Илирском шумом букве (Aremonio-FagionPiceetea), 9530 (Суб) Муитеранском шумом ендемичних црних борова, 91M0 - Панонско — балканском шумом цера (Quercus cerris) и китњака (Quercus petraea), 9410 - Ацидофилном шумом смрче планинског до алпијског појаса (Vaccinio-Piceetea) и 91 ВА — Мезијском шумом јеле (Abies alba), према Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, бр. 35/2010).

На подручју Специјалног резервата природе „Увац“ утврђује се режим заштите I, II и III степена.

- Режим заштите I степена – на локалитету „Радоињско језеро“  (делови одељења 49,50,51,52,53,54,55,61,62,63,71,73,74,75,77,78 и 79 „Г.Ј.Црни врх – Гола брда“).

- Режим заштите II степена – на локалитету „Подручје Увачког и Златарског језера“ (одељења 1,2,3, као и део одељења 4 ГЈ „Црни врх – Гола брда“) и локалитет „Подручје Радоињског језера“  (делови одељења 49,50,51,52,53,54,55,61,62,63,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80 и 81 ГЈ „Црни врх Гола брда“).

- Режим заштите III степена – на локалитету (делови одељења 48,49,50,51,52,53,54,55,61,63,70,71,73,74,80,81 и 83 ГЈ „Црни врх – Гола брда“).

Према уредби о еколошкој мрежи,одељења која су од еколошког значајног подручја „Увац и Милешевка“ су (45,48,49,50,51,52,53,54,55,61,62,63,71,73,74,75,76,77,78 и 79) као и делови одељења 40,41,42,64,65,70,72,81,83,84 и 85 ГЈ „Црни врх – Гола брда“ .

Специјални резерват природе „Увац“ поверен је на управљање Привредном друштву „Резерват Увац“ д.о.о. са седиштем у Новој Вароши.

Табела18 . СРП „УВАЦ“

| Одељње | Одсек | Намена основна | Површина ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | c | Специјални резервар природе I степена | 12.52 |
| 49 | 1 | Специјални резервар природе I степена | 2.88 |
| 49 | 3 | Специјални резервар природе I степена | 0.25 |
| 49 | 5 | Специјални резервар природе I степена | 0.14 |
| 50 | 6 | Специјални резервар природе I степена | 8.21 |
| 51 | a | Специјални резервар природе I степена | 3.61 |
| 51 | 1 | Специјални резервар природе I степена | 11.88 |
| 52 | 1 | Специјални резервар природе I степена | 6.95 |
| 53 | a | Специјални резервар природе I степена | 6.57 |
| 54 | a | Специјални резервар природе I степена | 12.13 |
| 55 | a | Специјални резервар природе I степена | 9.23 |
| 55 | 7 | Специјални резервар природе I степена | 0.08 |
| 61 | b | Специјални резервар природе I степена | 3.09 |
| 61 | 1 | Специјални резервар природе I степена | 20.14 |
| 61 | 3 | Специјални резервар природе I степена | 0.08 |
| 62 | a | Специјални резервар природе I степена | 2.16 |
| 62 | b | Специјални резервар природе I степена | 0.64 |
| 62 | c | Специјални резервар природе I степена | 4.60 |
| 62 | 1 | Специјални резервар природе I степена | 22.21 |
| 62 | 2 | Специјални резервар природе I степена | 5.61 |
| 63 | c | Специјални резервар природе I степена | 2.81 |
| 63 | 2 | Специјални резервар природе I степена | 3.06 |
| 71 | a | Специјални резервар природе I степена | 8.51 |
| 73 | a | Специјални резервар природе I степена | 22.85 |
| 74 | a | Специјални резервар природе I степена | 10.71 |
| 75 | a | Специјални резервар природе I степена | 23.53 |
| 77 | a | Специјални резервар природе I степена | 13.60 |
| 78 | a | Специјални резервар природе I степена | 19.73 |
| 79 | a | Специјални резервар природе I степена | 15.81 |
|  |  | Специјални резервар природе I степен | 253.59 |
| 49 | b | Специјални резерват природе II степена | 4.45 |
| 49 | d | Специјални резерват природе II степена | 0.73 |
| 49 | e | Специјални резерват природе II степена | 1.97 |
| 49 | f | Специјални резерват природе II степена | 0.06 |
| 49 | g | Специјални резерват природе II степена | 0.45 |
| 49 | 4 | Специјални резерват природе II степена | 0.05 |
| 50 | a | Специјални резерват природе II степена | 3.39 |
| 50 | c | Специјални резерват природе II степена | 2.36 |
| 50 | 8 | Специјални резерват природе II степена | 0.12 |
| 51 | b | Специјални резерват природе II степена | 6.99 |
| 51 | c | Специјални резерват природе II степена | 17.08 |
| 52 | a | Специјални резерват природе II степена | 8.43 |
| 52 | b | Специјални резерват природе II степена | 18.84 |
| 53 | b | Специјални резерват природе II степена | 4.41 |
| 53 | c | Специјални резерват природе II степена | 14.07 |
| 54 | b | Специјални резерват природе II степена | 3.73 |
| 54 | c | Специјални резерват природе II степена | 8.79 |
| 55 | b | Специјални резерват природе II степена | 6.06 |
| 55 | d | Специјални резерват природе II степена | 1.64 |
| 55 | 2 | Специјални резерват природе II степена | 0.45 |
| 55 | 6 | Специјални резерват природе II степена | 0.27 |
| 61 | a | Специјални резерват природе II степена | 11.85 |
| 61 | 4 | Специјални резерват природе II степена | 0.22 |
| 62 | 3 | Специјални резерват природе II степена | 3.19 |
| 62 | 4 | Специјални резерват природе II степена | 1.17 |
| 63 | b | Специјални резерват природе II степена | 5.54 |
| 63 | 1 | Специјални резерват природе II степена | 2.22 |
| 63 | 6 | Специјални резерват природе II степена | 0.02 |
| 70 | a | Специјални резерват природе II степена | 2.66 |
| 70 | b | Специјални резерват природе II степена | 0.71 |
| 70 | c | Специјални резерват природе II степена | 0.66 |
| 70 | f | Специјални резерват природе II степена | 0.47 |
| 70 | 13 | Специјални резерват природе II степена | 0.08 |
| 71 | b | Специјални резерват природе II степена | 6.31 |
| 71 | 1 | Специјални резерват природе II степена | 0.71 |
| 73 | b | Специјални резерват природе II степена | 21.23 |
| 73 | 1 | Специјални резерват природе II степена | 1.56 |
| 74 | b | Специјални резерват природе II степена | 12.44 |
| 74 | c | Специјални резерват природе II степена | 1.97 |
| 75 | b | Специјални резерват природе II степена | 6.30 |
| 75 | c | Специјални резерват природе II степена | 3.75 |
| 76 | a | Специјални резерват природе II степена | 18.70 |
| 76 | 1 | Специјални резерват природе II степена | 9.90 |
| 77 | b | Специјални резерват природе II степена | 13.88 |
| 78 | 1 | Специјални резерват природе II степена | 3.05 |
| 79 | b | Специјални резерват природе II степена | 15.84 |
| 80 | 2 | Специјални резерват природе II степена | 0.23 |
| 80 | 3 | Специјални резерват природе II степена | 0.61 |
| 80 | 4 | Специјални резерват природе II степена | 0.09 |
| 81 | 1 | Специјални резерват природе II степена | 0.73 |
| 81 | 2 | Специјални резерват природе II степена | 0.05 |
|  |  | Специјални резерват природе II степена | 250.48 |
| 48 | d | Специјални резерват природе III степена | 1.77 |
| 48 | 3 | Специјални резерват природе III степена | 0.71 |
| 48 | 10 | Специјални резерват природе III степена | 0.08 |
| 49 | a | Специјални резерват природе III степена | 9.85 |
| 49 | 2 | Специјални резерват природе III степена | 0.03 |
| 50 | b | Специјални резерват природе III степена | 14.59 |
| 50 | e | Специјални резерват природе III степена | 1.22 |
| 50 | 1 | Специјални резерват природе III степена | 0.45 |
| 50 | 7 | Специјални резерват природе III степена | 0.51 |
| 50 | 9 | Специјални резерват природе III степена | 0.41 |
| 51 | d | Специјални резерват природе III степена | 2.47 |
| 52 | c | Специјални резерват природе III степена | 6.84 |
| 52 | d | Специјални резерват природе III степена | 2.32 |
| 53 | d | Специјални резерват природе III степена | 4.03 |
| 54 | d | Специјални резерват природе III степена | 25.30 |
| 55 | c | Специјални резерват природе III степена | 2.95 |
| 55 | e | Специјални резерват природе III степена | 2.43 |
| 55 | 1 | Специјални резерват природе III степена | 6.97 |
| 55 | 5 | Специјални резерват природе III степена | 0.54 |
| 61 | 2 | Специјални резерват природе III степена | 1.96 |
| 61 | 5 | Специјални резерват природе III степена | 0.02 |
| 63 | a | Специјални резерват природе III степена | 2.83 |
| 63 | 3 | Специјални резерват природе III степена | 0.94 |
| 63 | 4 | Специјални резерват природе III степена | 0.96 |
| 63 | 5 | Специјални резерват природе III степена | 0.24 |
| 63 | 7 | Специјални резерват природе III степена | 0.06 |
| 70 | d | Специјални резерват природе III степена | 4.07 |
| 70 | e | Специјални резерват природе III степена | 4.30 |
| 70 | h | Специјални резерват природе III степена | 1.41 |
| 70 | 3 | Специјални резерват природе III степена | 0.15 |
| 70 | 4 | Специјални резерват природе III степена | 0.49 |
| 70 | 11 | Специјални резерват природе III степена | 0.11 |
| 70 | 12 | Специјални резерват природе III степена | 0.36 |
| 71 | c | Специјални резерват природе III степена | 3.73 |
| 71 | d | Специјални резерват природе III степена | 15.02 |
| 71 | e | Специјални резерват природе III степена | 1.51 |
| 71 | 2 | Специјални резерват природе III степена | 2.26 |
| 71 | 4 | Специјални резерват природе III степена | 1.88 |
| 72 | a | Специјални резерват природе III степена | 0.76 |
| 72 | 1 | Специјални резерват природе III степена | 0.97 |
| 73 | 2 | Специјални резерват природе III степена | 9.96 |
| 73 | 3 | Специјални резерват природе III степена | 0.93 |
| 74 | 1 | Специјални резерват природе III степена | 4.58 |
| 79 | 1 | Специјални резерват природе III степена | 7.49 |
| 80 | 1 | Специјални резерват природе III степена | 29.80 |
| 81 | a | Специјални резерват природе III степена | 4.02 |
| 81 | 3 | Специјални резерват природе III степена | 1.13 |
| 81 | 4 | Специјални резерват природе III степена | 19.19 |
| 83 | d | Специјални резерват природе III степена | 2.76 |
| 83 | e | Специјални резерват природе III степена | 5.68 |
|  |  | Специјални резерват природе III степена | 213.04 |
|  |  | УКУПНО Специјални резерват природе Увац | 717.11 |

Површина специјалног резервата природе „Увац“ унутар газдинске јединице „Црни врх – Гола брда“ износи 717,11 ha.

У режиму заштите I степена забрањује се:

1) сви радови и активности, осим научних истраживања и строго контролисаних активности усмерених ка очувању и унапређивању постојећег стања екосистема;

2) коришћење природних ресурса;

3) изградња објеката.

Режим заштите II степена обухвата површину од 4.726,00 ha (39,89%) у оквиру којега се налазе локалитети:

1) „Подручје Увачког и Златарског језера”, укупне површине 4.356,47 ha (41,18% у државној, 29,35% у приватној, 29,41% у јавној и 0,06% у мешовитој својини), налази на територији општина Сјеница (КО Чедово, Доње Горачиће, Доње Лопиже, Дружиниће, Горње Лопиже, Кладница, Крстац и Урсуле ) и Нова Варош (КО Акмачићи, Амзићи, Божетићи, Буковик, Бурађа, Дебеља, Горње Трудово, Комарани, Мишевићи, Ојковица, Радијевићи, Трудово, Вилови и Вранеша).

2) „Подручје Радоињског језера”, укупне 366 ha (44,09% у државној, 37,62% у приватној и 18,29% у јавној својини), налази се на територији општине Нова Варош (КО Негбина, Радоиња и Вранеша).

На подручју Специјалног резервата природе „Увац”, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржавање и побољшање услова у природним стаништима и традиционално коришћење природних ресурса.

Режим заштите III степена обухвата површину од 6.071,00 ha, односно 51,26% површине Специјалног резервата природе „Увац”, обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите I и II степена.

На подручју Специјалног резервата природе „Увац”, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, спроводи се проактивна заштита, где се могу вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора.

- Парк природе „Златибор“

Влада Републике Србије је на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 6. октобра 2017. године донела Уредбу о проглашењу Парка природе „Златибор“.

На предлог Завода за заштиту природе Србије за управљача је предложено Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“. Преко својих делова предузећа Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица и Шумског газдинства „Пријепоље“ из Пријепоља ЈП „Србијашуме“ управљају Парком природе „Златибор“.

Парк природе „Златибор” налази се на територији општине Чајетина, града Ужица и општина Нова Варош и Прибој и обухвата: на територији општине Чајетина – катастарску општину Стубло и делове катастарских општина Алин поток, Бранешци, Гостиље, Доброселица, Дренова, Јабланица, Љубиш, Семегњево, Чајетина и Шљивовица; на територији града Ужица – део катастарске општине Мокра Гора; на територији општине Нова Варош – делове катастарских општина Бела река, Драглица, Негбина и Сеништа; на територији општине Прибој – делове катастарских општина Бања, Кратово и Рача.

Површина Парка природе „Златибор” износи 41.923,26 hа, од чега је 18.158,83 hа (43,31%) у државном власништву, 23.582,42 hа (56,25%) у приватном, 93,68 hа (0,22%) у јавном, 74,85 hа (0,18%) у друштвеном, 13,48 hа (0,04%) у другим облицима власништва, од чега је I степеном обухваћено 4,69 %, II степеном 45,93% и III степеном 49,38% укупне површине подручја Парка природе „Златибор”.

На подручју Парка природе „Златибор”, није дозвољено обављати радове и активности, за које се у складу са законом којим се уређује заштита природе, утврди да могу оштетити популације, заједнице и станишта биљних и животињских врста из члана 2. ове уредбе, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на естетска и културно-историјска обележја подручја и животну средину. На подручју Парка природе „Златибор” утврђују се режими заштите I, II и III степена.

Режим заштите I степена, укупне површине 1.968,89 ha, односно 4,69% подручја Парка природе „Златибор”, обухвата следеће површине, односно локалитете:

1) „Виогор”, површине 249,94 ha (100% у државној својини), општина Чајетина (КО Семегњево) и град Ужице (КО Мокра Гора);

2) „Црни Рзав”, површине 374,96 ha (100% у државној својини), општина Чајетина (КО Јабланица и КО Бранешци);

3) „Клисура Увца”, површине 1.121,10 ha, (100% у државној својини), локалитет „3а” површине 129,01 ha, локалитет „3б” површине 75,49 ha и локалитет „3в” површине 916,59 ha, општине: Чајетина (КО Јабланица, КО Доброселица и КО Стубло) и Прибој (КО Рача и КО Кратово);

4) „Клисура Гриже”, површине 222,83 ha (100% у државној својини), општина Чајетина (КО Стубло и КО Доброселица).

Режим заштите II степена, укупне површине 19.255,59 ha, односно 45,93% подручја Парка природе „Златибор”, обухвата следеће површине, односно локалитете:

1) „Семегњевска гора – Црни Рзав – Чавловац”, површине 5.858,89 ha (46,39% у државној, а 53,61% у приватној својини), општина Чајетина (КО Семегњево, КО Јабланица и КО Бранешци) и град Ужице (КО Мокра Гора);

2) „Бијеле воде”, површине 523,74 ha (83,72% у државној, 16,09% у приватној и 0,19% у јавној својини), општина Чајетина (КО Шљивовица и КО Бранешци);

3) „Рибничко језеро”, површине 283,42 ha (100% у државној својини), општина Чајетина (КО Јабланица и КО Чајетина);

4) „Равни Торник”, површине 293,74 ha (94,14% у државној, а 5,86% у приватној својини), општина Чајетина (КО Доброселица);

5) „Чигота”, површине 3.910,35 ha (30,59% у државној, 67,30% у приватној, 0,30% у јавној, 1,81% у друштвеној својини), општине: Чајетина (КО Доброселица, КО Алин поток, КО Гостиље, КО Љубиш и КО Чајетина) и Нова Варош (КО Драглица);

6) „Клисура Катушнице”, површине 220,35 ha (41,57% у државној, 58,43% у приватној својини), општина Чајетина (КО Дренова и КО Гостиље);

7) „Муртеница”, површине 2.466,08 ha (50,75% у државној, 49,25% у приватној својини), општине: Чајетина (КО Љубиш) и Нова Варош (КО Негбина, КО Драглица и КО Бела река);

8) „Подручје око клисуре Увца”, површине 5.688,72 ha (27,18% у државној, 72,72% у приватној својини), општине: Чајетина (КО Јабланица, КО Стубло и КО Доброселица), Нова Варош (КО Драглица и КО Сеништа) и Прибој (КО Кратово, КО Рача и КО Бања).

Режим заштите III степена, укупне површине 20.698,78 ha, односно 49,38% подручја Парка природе „Златибор”, обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите I и II степена.

Специфичност флоре и вегетације условљена је утицајем серпентинске геолошке подлоге, те се на овом подручју налазе станишта бројних ретких и угрожених биљних врста (од укупно 1.044, 226 које имају национални и међународни значај, 34 врсте су у категорији строго заштићених, а 112 таксона у категорији заштићених врста). На прелиминарној Црвеној листи флоре Србије, налази се 80 таксона, а на целокупном простору констатовано је 76 ендемичних таксона. У Парку природе „Златибор”, доминирају аутохтоне шуме црног бора и мешовите шуме црног и белог бора, које су сврстане у приоритетна Натура 2000 станишта; присутна је строго заштићена врста муника и заштићене врсте: клокочика, дрен, хајдучка опута и бреза.

На овом подручју су од рибљих врста присутне младица, поточна пастрмка и бркица, а посебно је значајна врста вијуница, јер представља строго заштићену врсту. Забележено је присуство укупно 18 врста водоземаца и гмизаваца, што чини 38,30% од укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије. Због великог богатства и разноврсности, подручје Парка природе „Златибор”, увршћено је у одабрана подручја за дневне лептире (PBA-Prime Butterfly Areas) и представља станиште значајним популацијама циљних врста лептира.Забележено је присуство око 154 врста птица, што подручје Парка природе „Златибор” сврстава у попис подручја за птице од изузетног националног значаја (IBAnac-68), што чини 42% од свих до сада регистрованих врста у Србији, од чега 127 врста су строго заштићене, док је 27 врста заштићено. Забележено је око 38 врста сисара, што тренутно чини 40% врста, које су до сада на било који начин регистроване на територији Србије.

На подручју Парка природе  „Златибор“ утврђује се режим заштите II и III степена заштите у оквиру ГЈ „Црни врх – Гола брда“ .

- Режим заштите II степена – на локалитету „Чигота“ (делови одељења 27 и 57 ГЈ „Црни врх – Гола брда“).

- Режим заштите III степена – ПП „Златибор“ (делови одељења 4,27 и 57 ГЈ „Црни врх – Гола брда“, као и цела одељења (5-26,28,29,93,94,95,96 и 97) ГЈ „Црни врх – Гола брда“.

Према уредби о еколошкој мрежи,одељења која су од еколошког значајног подручја „Златибор“ су (1-23,26,27,28,57,93,94,95,96 и 97) као и делови одељења (24,25,29) ГЈ „Црни врх – Гола брда“ .

Табела 19. ПП „ЗЛАТИБОР“

| Одељње | Одсек | Намена основна | Површина ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 52 Парк природе Златибор II степен | 23.74 |
| 2 | a | 52 Парк природе Златибор II степен | 4.86 |
| 2 | b | 52 Парк природе Златибор II степен | 5.50 |
| 2 | 1 | 52 Парк природе Златибор II степен | 20.53 |
| 3 | a | 52 Парк природе Златибор II степен | 19.19 |
| 3 | 1 | 52 Парк природе Златибор II степен | 1.71 |
| 3 | 2 | 52 Парк природе Златибор II степен | 0.46 |
| 3 | 3 | 52 Парк природе Златибор II степен | 6.25 |
| 4 | c | 52 Парк природе Златибор II степен | 2.92 |
| 4 | 4 | 52 Парк природе Златибор II степен | 2.61 |
| 27 | e | 52 Парк природе Златибор II степен | 0.47 |
| 27 | f | 52 Парк природе Златибор II степен | 1.50 |
| 27 | j | 52 Парк природе Златибор II степен | 0.59 |
| 27 | k | 52 Парк природе Златибор II степен | 0.37 |
| 27 | l | 52 Парк природе Златибор II степен | 1.89 |
| 27 | 5 | 52 Парк природе Златибор II степен | 1.17 |
| 27 | 8 | 52 Парк природе Златибор II степен | 0.13 |
| 28 | 5 | 52 Парк природе Златибор II степен | 0.20 |
|  |  | 52 Парк природе Златибор II степен | 94.09 |
| 4 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.73 |
| 4 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 10.45 |
| 4 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.46 |
| 4 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.32 |
| 4 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.28 |
| 5 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 32.58 |
| 5 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.60 |
| 5 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.44 |
| 5 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.05 |
| 5 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.05 |
| 5 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.22 |
| 6 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 20.92 |
| 6 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 7.59 |
| 7 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 12.60 |
| 7 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.58 |
| 7 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 11.04 |
| 7 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.35 |
| 7 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.26 |
| 7 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.36 |
| 8 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 8.50 |
| 8 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.73 |
| 8 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 5.66 |
| 8 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.87 |
| 8 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.02 |
| 8 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.04 |
| 8 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.27 |
| 9 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 18.13 |
| 9 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.42 |
| 9 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.88 |
| 9 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.03 |
| 10 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 9.01 |
| 10 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 10.25 |
| 11 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.46 |
| 11 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 13.22 |
| 11 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 11.28 |
| 12 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 25.73 |
| 12 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.52 |
| 12 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.89 |
| 12 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.19 |
| 12 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.86 |
| 13 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 22.82 |
| 13 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 18.95 |
| 14 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 29.12 |
| 14 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 5.04 |
| 14 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.28 |
| 14 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.65 |
| 15 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 17.57 |
| 15 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.47 |
| 15 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.53 |
| 15 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 10.49 |
| 15 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.38 |
| 15 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.55 |
| 15 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.11 |
| 15 | 5 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.02 |
| 16 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 5.31 |
| 16 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 6.68 |
| 16 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.68 |
| 16 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 12.93 |
| 16 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.61 |
| 17 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 13.65 |
| 17 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 12.07 |
| 17 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.15 |
| 18 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 16.93 |
| 18 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.56 |
| 18 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 8.20 |
| 18 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.91 |
| 18 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.17 |
| 18 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.01 |
| 19 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 12.57 |
| 19 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.47 |
| 19 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.21 |
| 19 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.26 |
| 19 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.01 |
| 20 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.48 |
| 20 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.66 |
| 20 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.34 |
| 20 | d | 53 Парк природе Златибор III степен | 13.71 |
| 20 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 5.57 |
| 20 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.24 |
| 20 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.23 |
| 21 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.86 |
| 21 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.71 |
| 21 | d | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.67 |
| 21 | а | 53 Парк природе Златибор III степен | 7.14 |
| 21 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 12.75 |
| 21 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.61 |
| 21 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.17 |
| 22 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.86 |
| 22 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.48 |
| 22 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.34 |
| 22 | d | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.71 |
| 22 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 5.74 |
| 22 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.65 |
| 22 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.74 |
| 22 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.02 |
| 22 | 5 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.18 |
| 22 | 6 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.14 |
| 22 | 7 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.01 |
| 23 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.33 |
| 23 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.33 |
| 23 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.76 |
| 23 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.30 |
| 23 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 14.88 |
| 23 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 1.99 |
| 23 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.12 |
| 23 | 5 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.12 |
| 25 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 5.44 |
| 25 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 17.94 |
| 25 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.35 |
| 26 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 16.04 |
| 26 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.14 |
| 26 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.78 |
| 27 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 6.87 |
| 27 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.46 |
| 27 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.23 |
| 27 | d | 53 Парк природе Златибор III степен | 2.02 |
| 27 | g | 53 Парк природе Златибор III степен | 10.38 |
| 27 | h | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.36 |
| 27 | i | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.90 |
| 27 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.67 |
| 27 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.77 |
| 27 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.28 |
| 27 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.32 |
| 27 | 6 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.49 |
| 27 | 7 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.34 |
| 28 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 18.25 |
| 28 | b | 53 Парк природе Златибор III степен | 3.49 |
| 28 | c | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.94 |
| 28 | 1 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.78 |
| 28 | 2 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.17 |
| 28 | 3 | 53 Парк природе Златибор III степен | 4.38 |
| 28 | 4 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.34 |
| 28 | 6 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.24 |
| 28 | 7 | 53 Парк природе Златибор III степен | 0.25 |
| 29 | a | 53 Парк природе Златибор III степен | 24.11 |
|  |  | 53 Парк природе Златибор III степен | 679.77 |
|  |  | УКУПНО Парк природе Златибор | 773.86 |

Површина парка природе „Златибор“ унутар газдинске јединице „Црни врх – Гола брда“ износи 773,86 ha.

### .  Стање и оцена биодиверзитета

Основни метод оцене природних вредности шумских састојина (NVA-Nature Value Assesment) првобитно је развијен 1990-их за бореалне шуме Шведске (Lindhe & Drakenberg, 1996). Од тада, овај концепт је прилагођен и модификован за употребу у шумским екосистемима широм света, како у бореалним, тако и у умереним и тропским шумама. Природне вредности представљене су кроз пажљиво изабране атрибуте (индикатори биодиверзитета).

Оцена природних вредности је методологија за брзо и једноставно сагледавање стања природних вредности у шумским састојинама (или огледним површинама) користећи теренски образац који садржи контролну листу са списком релевантних атрибута. Сваки од атрибута који се налази у оквиру теренског образца је дефинисан и описан у оквиру Водича за индикаторе биодиверзитета, а укупан збир поена на нивоу шумске састојине ће зависити од присуства и представљаће укупну вредност Оцене природних вредности. Укупна вредност представља релативну Оцену природних вредности шумског састојина у односу на максималну могућу вредност. Оцена је вршена за све обрасле површине осим шикара и шибљака.

Као таква укупна вредност Оцене се може тумачити као степен природности шумских састојина и служиће као индикатор карактеристика шумских састојина. Вредности Оцене могу бити:

A. Високе природне вредности - кључна станишта, нпр. прашуме, старе састојине високе структурне или генетичке варијабилности (≥7 поена)

B. Средње више природне вредности, нпр. као резултат природи блиског газдовања са високим нивоом природности (3-6 поена)

C. Средње ниже природне вредности, нпр. као резултат природи блиског газдовања са нижим нивоом природности (0-2 поена)

D. Ниске природне вредности, нпр. шумске плантаже, интензивно газдовање (мање од 0 поена).

Примењујући ову методологију, прикупљањем информација и обрадом података на нивоу примерне површине и састојине, у ГЈ „Црни врх – Гола брда“, констатовано је да се:

- 73,09 ha (3,2%) површине налази у режиму Средње више природне вредности,

- 204,11 ha (8,9%) у режиму Средње ниже природне вредности и

- 1.550,61 ha (67,8%) у режиму Ниске природне вредности.

### .  Отвореност шумског комплекса саобраћајница

Табелом су приказани путеви у саставу газдинске јединице и путеви који је отварају: по називу пута, одељењима која отвара, категорији пута,  дужини пута и просечном отвореношћу.

Табела 20. Структура путева по категоријама

| Рeд.бр. | Назив пута | Одељења која отвара пут | Јавни путеви |  |  | Шумски путеви |  | Укупна дужина | Опис стања и оцена употребљивости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфт. | са колов. конст. | без колов. конст. | са колов. конст. | без колов. конст. | ( km ) |  |
| 1. | Кокин брод - Борова глава | 4-11; 15,16, 17, 22-30, 56, 63 – 70 | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 | Употребљив - добро стање |
| 2. | Радоиња - Радоињско језеро - Сеништа | 48,83 | 1,79 |  |  |  |  | 1,79 | Употребљив - добро стање |
| 3. | Рутоши - Радоиња - Кокин брод | 70,72, 83, 84, 92, 91 | 2,78 |  |  |  |  | 2,78 | Употребљив - добро стање |
| 4. | Радоиња - Бакина бара | 85, 87 , 88, 89, 90 | 2,16 |  |  |  | 1,48 | 3,64 | Употребљив - добро стање |
| 5. | Радоиња - Етно село | 72 | 0,93 | 0,27 |  |  |  | 1,20 | Употребљив - добро стање |
| 6. | Тавник - Сеништа | 30, 33, 34, 35, 47, 56 | 1,65 |  |  |  |  | 1,65 | Употребљив - добро стање |
| 7. | Плећа - Ковачев поток | 11,12, 13, 14, 15 | 0,15 |  |  |  | 1,54 | 1,69 | Лоше (потребна реконструкција) |
| 8. | Тавник - Ћосовићи | 30, 33 |  | 1,43 |  |  |  | 1,43 | Употребљив - добро стање |
| 9. | Плоча - Окука | 32,33,34,35,36,37 |  |  |  |  | 2,38 | 2,38 | Лоше (потребна реконструкција) |
| 10. | Тавник - Гола брда | 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 45,46 |  |  |  |  | 3,84 | 3,84 | Употребљив - добро стање |
| 11. | Негбина - Кућани | 60,65, 67, 68 | 1,88 |  |  |  |  | 1,88 | Употребљив - добро стање |
| 12. | Тавник - Перишићи | 28, 29 | 1,05 | 0,61 |  |  |  | 1,66 | Употребљив - добро стање |
| 13. | Пријеворац - Карајанковићи | 23, 25 | 1,03 | 0,44 |  |  |  | 1,47 | Употребљив - добро стање |
| 14. | Пријеворац - Муртеница | 17, 18, 22 | 0,86 | 1,29 |  |  |  | 2,15 | Употребљив - добро стање |
| 15. | Борова глава - Муртеница | 8, 19 | 1,41 |  |  |  |  | 1,41 | Употребљив - добро стање |
| 16. | Муртеница - Шуљагића вртаче | 94, 95, 96,97 |  |  |  |  | 2,22 | 2,22 | Употребљив - добро стање |
| 17. | Борова глава - Тусто брдо | 5, 6, 7 |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 | Употребљив - добро стање |
| 18. | Дуга коса - Тавничко језеро | 28,29 | 0,26 | 0,43 |  |  |  | 0,69 | Употребљив - лоше стање |
| 19. | Пут око Вијуља | 27 |  | 0,28 |  |  |  | 0,28 | Употребљив - добро стање |
| 20. | Мала Расница - Карјански поток | 26 |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | Употребљив - добро стање |
| 21. | Марковића чесма - Кузељевићи | 56, 57 |  | 0,78 |  |  |  | 0,78 | Употребљив - добро стање |
| УКУПНО ГЈ |  |  | 23,43 | 5,53 | 2,77 |  | 12,16 | 43,89 |  |

Укупна дужина камионских путева у газдинској јединици је 43,89 km.

Просечна густина мреже путева у овој газдинској јединици износи 43,89 km : 3.009,44 ha = 14,58 km/1.000 ha, док у односу на обраслу површину нешто је већа и износи 43,89 km : 2.287,81 ha = 19,18 km/1.000 ha.

Оптимална густина шумских саобраћајница за ово шумско подручје износи 26,79 m/ha или 26,79 km/1.000 ha (Општа основа за Лимско шумско подручје 2010 – 2019. (Податак из Плана развоја за Голијско шумско подручје 2023-2032)). Под оптималном густином шумских комуникација подразумевамо ону отвореност шумског комплекса где се реализацијом планираних радова остварује максимални финансијски ефекат.

Стање саобраћајне путне мреже камионских путева у газдинској јединици, по квалитету саобраћајне мреже је задовољавајуће.

Постојање камионских путева са коловозном конструкцијом у газдинској јединици гарантује сигурнију реализацију планова газдовања тј. смањује могућност утицаја атмосферских прилика на рализацију задатих планова.

Kод путева са непотпуном коловозном конструкцијом или путева без коловозне конструкције, стање коловозне конструкције и ширина коловоза је углавном незадовољавајућа. Такође код ових путева углавном не постоје банкине, косине усека и насипа као и систем одвођења вода.Све ово отежава или онемогућује прихват савремених превозних средстава на овим камионским путевима, тако да је потребно извршити реконструкцију оваквих путева да би задовољавали прописане техничке услове ( Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средства Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 17/13)).

У наредним уређајним периодима потребно је вршити реконструкцију постојећих шумских путева без коловозне конструкције као и изградњу нових путева са коловозном конструкцојом, чиме би се повећала заступљеност квалитетних  камионских путева у газдинској јединици  и повећала отвореност.

### .  Семенски објекти и расадници

У газдинској јединици „Црни врх – Гола брда“  не постоји расадник, међутим на подручју шумског газдинства Пријепоље постоји расадник „Камена гора“ у газдинској јединици „Црни врх – Камена гора“ при шумској управи Пријепоље, регистрован је од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 322-05-20/2005-10 од 18.02.2005. године.

Расадник се налази на 1.250 m н.в. и има површину од 1,41 hа, док је производна површина 1.1 hа, и капацитета до 500.000 садница годишње (200.000 садница смрче, 150.000 садница црног бора и 150,000 садница белог бора).

Произведене саднице подмирују захтеве ШГ Пријепоље што се тиче четинарских врста и производе се у обичним лејама, док се лишћарске врсте набављају од других произвођача у оквиру предузећа.

У газдинској јединици нема површина шума и шумског земљишта или неких других површина које би биле обухваћене као „семенски објекти“.

## . Анализа стања шума

На основу приказаног стања у претходним ставкама, стања шума ове газдинске јединице у основи карактерише следеће:

Газдинска јединица „Црни врх – Гола брда“ се простире на територији општине Нова Варош. Стање је дато табеларним приказом по газдинским типовима, пореклу и очуваности, мешовитости, дебљинској и добној структури. Укупна површина газдинске јединице износи 3.009,44 hа.

Необрасло земљиште (шумско земљиште, неплодно земљиште, земљиште за остале сврхе ) заузима површину од 721,63 hа или 24,0% од укупне површине ове газдинске јединице.

Укупна запремина газдинске јединице износи 233.451,6 m³, а укупан запремински прираст 10.024,4 m³.

Просечна запремина износи 102,0 m³/hа, а просечан запремински прираст 4,4 m³/ hа и проценат прираста 4,3%.

Према намени све шуме ове газдинске јединице сврстане су у 8 наменске целине:

- 10 – поизводња дрвета;

- 26 – заштита земљишта од ерозије

- 52 – парк природе  – II степен заштите

- 53 – парк природе  – III степен заштите

- 55 – специјани резерват природе I степена

- 56 – специјани резерват природе II степена

- 57 – специјани резерват природе III степена

- 66 – стална заштитита шума (изван газдинског третмана)

Наменска целина 10  налази се на површини од 1.046,54 hа или 45,7% укупне обрасле површине газдинске јединице, са запремином од 150.978,2 m³ или 64,7% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 6.199,1 m³ или 61,8% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 26 налази се на 111,50 hа или 4,9% обрасле површине, са запремином од 2.014,3 m³ или 0,9% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 84,7 m³ или 0,8% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 52 налази се на 61,03 hа или 2,7% обрасле површине, са запремином од 4.289,1 m³ или 1,8% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 270,0 m³ или 2,7% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 53 налази се на 486,73 hа или 21,3% обрасле површине, са запремином од 45.623,7 m³ или 19,5% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 2.062,2 m³ или 20,6% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 55 налази се на 156,49 hа или 6,8% обрасле површине, са запремином од 305,0 m³ или 0,1% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 12,8 m³ или 0,1% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 56 налази се на 226,43 hа или 9,9% обрасле површине, са запремином од 12.936,7 m³ или 5,5% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 617,9 m³ или 6,2% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 57 налази се на 120,40 hа или 5,3% обрасле површине, са запремином од 15.545,8 m³ или 6,7% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 700,1 m³ или 7,0% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Наменска целина 66 налази се на 78,69 hа или 3,4% обрасле површине са запремином од 1.758,8 m³ или 0,8% од укупне запремине газдинске јединице. Укупан запремински прираст износи 77,6 m³ или 0,8% од укупног запреминског прираста газдинске јединице.

Високе састојине заступљене су на 35,5% (811,07 hа) обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина ових састојина износи 98,5 m³/ hа, текући запремински прираст износи 3,3 m³/ hа, а проценат текућег запреминског прираста у односу на запремину износи 3,4%.

Изданачке састојине заступљене су на 2,5% (56,65 hа) обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина ових састојина износи 44,1 m³/ hа, текући запремински прираст износи 1,2 m³/ hа, а проценат текућег запреминског прираста у односу на запремину износи 2,6%.

Вештачки подигнуте састојине заступљене су на 42,0% (960,09 hа) обрасле површине газдинске јединице. Просечна запремина ових састојина износи 157,4 m³/ hа, текући запремински прираст износи 7,6 m³/ hа, а проценат текућег запреминског прираста у односу на запремину износи 4,8%.

Шикаре су заступљене на 6,2% (141,07 hа) обрасле површине газдинске јединице.

Шибљаци су заступљени на 13,9% (318,93 hа) обрасле површине газдинске јединице.

Шуме ове газдинске јединице имају вишенаменске функције, с тим што је на 61,3% површине предео изузетних одлика – III степен заштите, на 38,6% површине је намена предео изузетних одлика – II степен заштите, док основна намена производња дрвета и површине заштитног карактера, имају занемарљиво учешће.

Запремина и запремински прираст су концентрисани у наменској целини 10 (64,7% по запремини и 61,8 % по запреминском прирасту) у наменској целини 26 (0,9 % по запремини и 0,8 % по запреминском прирасту), наменска целина 52 (1,8 % по запремини и 2,7 % по запреминском прирасту), наменска целина 53 (19,5 % по запремини и 20,6 % по запреминском прирасту), наменска целина 55 (0,1 % по запремини и 0,1 % по запреминском прирасту), наменска целина 56 (5,5 % по запремини и 6,2 % по запреминском прирасту), наменска целина 57 (6,7 % по запремини и 7,0 % по запреминском прирасту), наменска целина 66 (0,8 % по запремини и 0,8 % по запреминском прирасту).

По површини је најзаступљенији газдински тип високе мешовите шуме борова – високе шуме лишћара и четинара, као и по учешћу у запремини и запреминском прирасту. По учешћу затим следи газдински тип високе мешовите шуме борова, следи газдински тип високе мешовите шуме смрче, изданачке мешовите шуме храстова, високе шуме букве, јеле и смрче.

Остали газдински типови, како по површини, тако и по запремини и запреминском прирасту имају мање учешће.

Однос високих, изданачких, вештачких шума,шикара и шибљака је задовољавајући (35,5 : 2,5 : 42,0 : 6,2 : 13,9). Газдинским мерама у будућности овај однос треба и даље поправљати, где се за то створе услови.

По степену очуваности преовлађују очуване састојине (49,4%), разређене (27,1%), девастираних има (3,5%), шикаре учествују са (6,2%), шибљаци учествују са (13,9%) од укупне површине газдинске јединице.

По мешовитости највише има чистих (69,9%) , док је учешће мешовитих састојина (10,0%), шикаре учествују са 6,2%, шибљаци учествују са 13,9%.

У учешћу појединих врста далеко најзаступљенија врста је црни бор са учешћем од 83,4% запремине, затим следе смрча са 7,5%, јела са 3,8% и бели бор са 3,5%. Од лишћарских врста највеће учешће у запремини има цер са 0,7%, затим следи буква са 0,6%, китњак са 0,2%, док је учешће осталих врста минимално и оно износи испод 0,1% од укупне запремине.

Стање састојина по смеси у шумама ГЈ „Црни врх – Гола брда“ може се оценити као не повољно с обзиром да доминирају чисте састојине са 69,9% учешћа у укупно обраслој површини, и у будућности треба тежити још већој мешовитости ових састојина где год је то могуће због њихове стабилности и отпорости на фитопатолошка и ентомолошка обољења.

На нивоу газдинске јединице најзаступљенији је танак инвентар (< 30 cm) са 65,3 % (152.428,5 m3), средње јак инвентар (31-50 cm) са 43,6 % (66.461,9 m3 ),  затим следи јак инвентар (> 50 cm) са 21,9 % (14.561,2 m3). Укупно гледајући оваква дебљинска структура газдинске јединице је веома неповољна, али је очекивана      с обзиром на порекло и очуваност састојина ове газдинске јединице.

По добној структури код високих шума борова преовлађују састојине у првом, другом, трећем, четвртом, петом, шестом и седмом добном разреду, док код високих шума мешовитих шума борова – високе шуме лишћара и четинара преовлађују састојине у другом, трећем, четвртом, петом, шестом, седмом и осмом добном разреду, а код изданачких мешовитих шума храстова преовлађују састојине у петом, шестом и седмом добном разреду.

Учешће вештачки подигнутих састојина у овој газдинској јединици је 42,0% по површини, 64,7% по запремини и 72,5% по запреминском прирасту.

Газдинском јединицом доминирају високе, очуване и чисте састојине (што је не повољно), по питању запремине и запреминског прираста предност је на страни чистих састојина, што је не повољно са аспекта биолошке и еколошке стабилности целокупног екосистема. Ако овоме додамо да су мешовите састојине отпорније на ентомолошка и фитопатолошка обољења, онда је јасно да у будућности и даље треба подржавати и проширивати мешовите састојине. Имајући у виду и старосну структуру, правилно усмерено газдовање и реализацију приноса, мешовите састојине требало би да обезбеде стабилнију, масовнију и квалитетнију производњу дрвне масе.

У односу на  укупну површину газдинске јединице (3.009,44 hа) учешће необраслих површина износи 24,0%. Од тога на шумско земљиште отпада 7,8%, на неплодно 9,2%, а на земљиште за остале сврхе отпада 6,8%, заузеће са 0,2%.

Однос обраслих и необраслих површина у овој газдинској јединици је 76,0 : 24,0.

Ловачко удружење „Козомор“ из Нове Вароши управља ловиштем „Увац” (раније познатим под називом ловиште „Златар“) устaновљено решењем министрa пољопривреде, шумaрствa и водопривреде, што је објaвљено у “Службеном глaснику РС” бр. 157/20 од 28. 12. 2020. године. Ловиште „Увац“ се налази на територији Западног ловног подручја, предато је на газдовање уговором бр. 324-01-25/75/2021-10 од 25.02.2021.године, а рок важења ловне основе је од 01.04.2021.-31.03.2031.године.

Овореност ове газдинске јединице је незадовољавајућа и износи 14,58 m/ha, док у односу на обраслу површину нешто је већа и износи 19,18 m/ha, што отежава сигурну реализацију планова газдовања, неопходна је изградња нових путева као и реконструкција постојећих.

У склопу Газдинске јединице Уредбом Владе Републике Србије, проглашен је Специјални резерват природе „Увац” сврстан у I категорију заштите као природно добро од изузетног значаја (Уредба Владе Републике Србије бр. 110-1343/2006 од 23. марта 2006. године – „Службени гласник РС“, бр. 25-24.03.2006.). Укупна површина заштићеног резервата природе „Увац“ је 7.543 ha, од чега је 5.667 ha у државној својини, а 1.876 ha у приватној својини и другим облицима својине.

Влада Републике Србије је на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 6. октобра 2017. године донела Уредбу о проглашењу Парка природе „Златибор“. На предлог Завода за заштиту природе Србије за управљача је предложено привредно друштво за газдовање шумама „Србијашуме“д.о.о. Преко својих делова предузећа Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица и Шумског газдинства „Пријепоље“ из Пријепоља   ПД „Србијашуме“д.о.о. управљају Парком природе „Златибор“. Парк природе „Златибор” налази се на територији општине Чајетина, града Ужица и општина Нова Варош и Прибој.

Из напред изнетог наведени показатељи говоре о стању шума газдинске јединице и дају полазну основу како поступати према свакој састојини, јер су узгојне потребе сваке састојине различите.

## . Анализа  стања и спроведених мера газдовања

### . Промене шумског фонда по површини

Промена шумског фонда по површини дата је следећом табелом:

Табела 21. Промена шумског фонда по површини

| Година | Укупна површина | Шума | Шумска култура | Шумско земљиште | Неплодно | Земљиште за остале сврхе | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 2015 | 2998.52 | 2007.57 | 108.42 | 605.34 | 211.96 | 56.54 | 8.69 |
| 2025 | 3009.44 | 2253.09 | 34.72 | 235.22 | 277.45 | 203.25 | 5.71 |
| Разлика | 10.92 | 245.52 | -73.70 | -370.12 | 65.49 | 146.71 | -2.98 |

Укупна површина газдинске јединице у односу на уређивање из 2015. године је увећана је за 10,92 hа. Приликом уређивања укупна површина газдинске јединице добијена је пописом свих катастарских парцела које се воде на ПД „Србијашуме“д.о.о., а до разлике у површини  између два уређивања настале су услед израде дигиталног катастра непокретности, број одељења остао је исти (97).

Посматрано по врсти земљишта највише су увећане категорија под шумом 245,52 hа, као резултат природног обнављања и вештачког пошумљавања. Категорија шумске културе се умањила за 73,70 hа, ове промене су уследиле због старости шумских култура које су сада старије и воде се као шумске културе (старије од 20.година). Категорија шумско земљиште је умањена за 370,12 hа, као резултат природног обнављања одређених површина.

Неплодно земљиште у које су сврстани путеви, камењари, увећана је за 65,49 hа, док разлика настала код категорије земљишта за остале сврхе је последица различите категоризације земљишта приликом предходног и текућег уређивања. Евидентирана је и категорија заузеће земљишта од 5,71 hа, површине које се налазе у саставу газдинске јединице, у државном су поседу, али су их узурпирала приватна лица.

### . Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

Табела 22. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

| Врста дрвећа | 2015 |  | Укупно остварен принос | Очекивана запремина | 2025 |  | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | Iv |  |  | V | Iv |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Граб | 943.9 | 171.0 | 2.0 | 1112.9 | 245.0 | 4.3 | -867.9 |
| Цер | 1308.7 | 266.0 |  | 1574.7 | 1737.1 | 46.8 | 162.4 |
| Трешња |  |  |  | 0 | 164.3 | 2.0 | 164.3 |
| Китњак | 612.9 | 54.0 |  | 666.9 | 489.6 | 14.5 | -177.3 |
| Јасика | 1.8 | 0.0 |  | 1.8 | 11.6 | 0.4 | 9.8 |
| Бреза | 11.4 | 2.0 |  | 13.4 | 166.2 | 5.1 | 152.8 |
| Буква | 1042.8 | 171.0 | 39.0 | 1174.8 | 1496.6 | 37.3 | 321.8 |
| Јавор |  |  |  |  | 9.8 | 0.3 | 9.8 |
| Клен | 84.7 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 4006.2 | 673.0 | 41.0 | 4638.2 | 4320.2 | 110.7 | -318.0 |
| Јела | 5875.5 | 1283.0 | 302.0 | 6856.5 | 8811.9 | 207.8 | 1955.4 |
| Смрча | 12616.2 | 2542.0 | 905.0 | 14253.2 | 17475.6 | 396.0 | 3222.4 |
| Црни бор | 162043.3 | 37898.0 | 20844.0 | 179097.3 | 194643.4 | 9105.4 | 15546.1 |
| Бели бор | 4329.1 | 1111.0 | 163.0 | 5277.1 | 8200.5 | 294.5 | 2923.4 |
| Укупно четинари | 184864.1 | 42834.0 | 22214.0 | 205484.1 | 229131.4 | 9913.7 | 23647.3 |
| Укупно ГЈ | 188870.3 | 43507.0 | 22255.0 | 210122.3 | 233451.6 | 10024.4 | 23329.3 |

Запремина добијена последњим премером износи 233.451,6 m3. Разлика између очекиване и запремине добијене последњим премером износи 23.329,3 m3, односно увећана је за 11,1%. Највећа разлика уочена је код четинара (23.647,3 m³ или 11,5%), приметано је увећана запремина добијена премером код белог бора       (2.923,4 m3 или 55,4%), јеле (1.955,4 m3 или 28,5%), смрче (3.222,4 m3 или 22,6%) и црни бор (15.546,1 m3 или 8,7%) док разлика добијене и очекиване запремине код лишћара износи (-318,0 m³ или -6,9%) умањена запремина добијена премером код граба (-867,9 m3 или -78,0%) и китњака (-177,3 m3 или -26,6%), док увећана запремина добијена премером код брезе (152,8 m3 или 1140,3%), јасика (9,8 m3 или 544,4%), буква (321,8 m3 или 27,4%) и цера (162,4 m3 или 10,3%).

Подаци премера за израду ове основе прикупљени у складу са новим Правилником и Упуствима за газдовање шумама.

Разлика између очекиване и добијене запремине донекле се може објаснити чињеницом да промене вредности запреминског прираста (укупно, по ha и проценат прираста) могу се тумачит као последица примене различитих методологија (делимични метод дебљинског прираста, метод дебљинског прираста, метод % прираста).

Наиме оно што је уочљиво у табели обрачуна јесте да је 2015.год. десетегодишњи прираст у укупном износу од 43.507,0 m3 односно 4.350,7 m3 годишње, текући прираст у 2025.год. износи 10.024,4 m3 тј. 100.244,0 m3 на десетогодишњем нивоу што је више него дупло у односу на прираст из 2015.године. Намеће се закључак да је главни разлог овако велике разлике запремине тај што је прираст пре десет година подцењен, те да ако узмемо у обзир да се површина обрасле површине газдинске јединице значајно увећала (245,52 ha),  као и добијеним већим бројем стабала приликом ове инвентуре која су прешла таксациону границу а која у претходном уређајном периоду нису евидентирана.

Приликом овог премера шума коришћени су савремени уређаји са већом прецизношћу, па је за претпоставити да је тачност података последњег уређивања већа.

## . Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању

### . Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

Табела 23. Извршени радови на обнови и гајењу шума

| Врста рада | Планирано | Остварено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | % |
| 117 - Санирање пожаришта ручно |  | 15.31 |  |
| 313 - Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 51.20 | 29.22 | 57.1 |
| 317 - Вештачко пошумљавање садњом | 3.16 |  |  |
| 412 - Попуњавање природно обновљених површина садњом | 3.46 | 3.47 | 100.3 |
| 414 - Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 10.87 | 15.75 | 144.9 |
| 513 - Сеча избојака и уклањање корова ручно | 3.16 |  |  |
| 518 - Окопавање и прашење у културама | 108.72 | 44,37 | 40.8 |
| 526 - Чишћење у младим природним састојинама | 16.34 |  |  |
| 527 - Чишћење у младим културама | 6.48 |  |  |
| Прореде | 604.13 | 568.31 | 90.1 |
| Укупно ГЈ | 807.52 | 676.43 | 83.8 |

Предходном основом, планом гајења шума планирани су радови на површини од 807,52 hа.

Према евиденцији извршених радова добијених из шумске управе Нова Варош, радови на гајењу су извршени на површини од 676,43 hа, што представља 83,84% од планираних.

Посматрано појединачно од планираних радова вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина планиране на 51,20 hа, план је остварен на 29,22 hа, уз остварење од 57,1%, попуњавање природно обновљених површина садњом планиране на 3,46 hа, план је остварен на 3,47 hа, уз остварење од 100,3%, попуњавање вештачки подигнутих култура садњом планиране на 10,87 hа, план је остварен на 15,75 hа, уз остварење од 144,9%, окопавање и прашење у културама планиране на 108,72 hа план је остварен на 44,37 hа, уз остварење од 40,8%.

Вештачко пошумљавање садњом планирано је на 3,46 hа, планирани радови нису изведени, сеча избојака и уклањање корова ручно планирано је на 3,16 hа, планирани радови нису изведени, чишћење у младим природним састојинама планирано је на 16,34 hа, планирани радови нису изведени, чишћење у младим културама планирано је на 6,48 hа, планирани радови нису изведени.

Санирање пожаришта ручно није планирано али је план остварен на 15,31 hа.

Нега шума (прореде) планиране на 604,13 hа, план је остварен на 568,31 hа, уз остварење од 90,1%.

Укупно реализован план гајења износи 83,8%, може се закључити да су радови делимично урађени у задовољавајућем обиму.

Један од разлога због чега планирани радови нису извршени је незаинтересованост извођача за конкурс на тендер за радове на гајењу шума као и недостатак радне снаге која је задњих година све више дефицитарна.

### . Досадашњи радови на коришћењу шума

Табела 24. Извршени радови на коришћењу шума

| Врста дрвећа | ПЛАНИРАНО |  | Укупно планирано | ОСТВАРЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно остварени принос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Главни |  |  | Укупно главни | Претходни |  |  | Укупно претходни | Бесправне сече |  |  |
|  | Главни | Претходни |  | редован | случајан | ванредни |  | редован | случајан | ванредни |  |  |  |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква | 64.6 | 30.2 | 94.8 |  | 1.0 |  | 1.0 | 26.0 |  |  | 26.0 | 12.0 | 39.0 | 41.1 |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укпно лишћари | 64.6 | 34.6 | 99.2 |  | 1.0 |  | 1.0 | 26.0 |  |  | 26.0 | 12.0 | 41.0 | 41.3 |
| Јела | 595.3 | 7.3 | 602.6 | 193.0 | 106.0 |  | 299.0 | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 302.0 | 50.1 |
| Смрча | 1249.6 | 137.0 | 1386.6 |  | 892.0 |  | 892.0 | 4.0 | 9.0 |  | 13.0 |  | 905.0 | 65.3 |
| Црни бор | 6737.7 | 12027.7 | 18765.4 | 7838.0 | 83.0 | 24.0 | 7945.0 | 10836.0 | 1033.0 | 1005.0 | 12874.0 | 25.0 | 20844.0 | 111.1 |
| Бели бор |  | 262.4 | 262.4 |  | 1.0 |  | 1.0 | 162.0 |  |  | 162.0 |  | 163.0 | 62.1 |
| Укпно четинари | 8582.6 | 12434.4 | 21017.0 | 8031.0 | 1082.0 | 24.0 | 9137.0 | 11005.0 | 1042.0 | 1005.0 | 13052.0 | 25.0 | 22214.0 | 105.7 |
| УКУПНО ГЈ | 8647.2 | 12469.0 | 21116.2 | 8031.0 | 1083.0 | 24.0 | 9138.0 | 11031.0 | 1044.0 | 1005.0 | 13080.0 | 37.0 | 22255.0 | 105.4 |

Претходном основом газдовања шумама (2017-2026) планиран је укупни принос од 21.116,2 m³. На основу достављене евиденције о извршеним сечама укупно просечна (остварена) дрвна запремина износи 22.255,0 m³. Укупан принос чине главни принос (сече обнављања), претходни принос (проредне сече) и случајни принос (снеголоми, снего извале, ветро извале и сушење стабала) који није планиран. При евиденцији приноса регистроване су и бесправне сече 37,0 m³.

Редовним сечама планиран је главни принос, то су сече обнављања и претходни принос, то су проредне сече. Што се тиче реализације сеча обнављања, оне су од планираних 8.647,2 m³ реализоване са 9.138,0 m³, што представља интензитет од 105,7%. Код проредних сеча, оне су планиране са 12.469,0 m³ реализоване су са 13.080,0 m³, што представља интензитет од 104,9%.

Посматрајући укупну реализацију радова на коришћењу за целу газдинску јединицу проценат извршења етата је 105,4 %.

Табела 25. Реализацију приноса по површини

| Врста приноса | План |  | Реализација |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | hа | m3 | % | hа | % |
| Главни | 8647.2 | 146.08 | 9175.0 | 106.1 | 147.76 | 101.2 |
| Претходни | 12469 | 604.13 | 13080.0 | 104.9 | 568.31 | 94.1 |
| УКУПНО ГЈ | 21116.2 | 750.21 | 22255.0 | 105.4 | 716.07 | 95.4 |

Анализирајући реализацију приноса по површини, главни принос планиран  је на површини од 146,08 hа, остварен је на 147,76 hа или 101,2%, док је претходни принос планиран на површини од 604,13 hа, остварен је на 568,31 hа или 94,1%.

Укупна реализација радова на коришћењу за целу газдинску јединицу по површини остварена је на 716,07 hа или 95,4%.

### . Општи осврт на досадашње газдовање

Површина газдинске јединице у односу на уређивање из 2015. године је увећана је за 10,92 hа, до разлике у површини  између два уређивања настало је услед израде дигиталног катастра непокретности, број одељења остао је исти (97).

Посматрано по врсти земљишта највише су увећане категорија под шумом 245,52 hа, као резултат природног обнављања и вештачког пошумљавања. Категорија шумске културе се умањила за 73,70 hа, ове промене су уследиле због старости шумских култура које су сада старије и воде се као шумске културе (старије од 20.година). Категорија шумско земљиште је умањена за 370,12 hа, као резултат природног обнављања одређених површина.

Неплодно земљиште у које су сврстани путеви, камењари, увећана је за 65,49 hа, док разлика настала код категорије земљишта за остале сврхе је последица различите категоризације земљишта приликом предходног и текућег уређивања.

Евидентирана је и категорија заузеће земљишта од 5,71 hа, површине које се налазе у саставу газдинске јединице, у државном су поседу, али су их узурпирала приватна лица.

Запремина добијена последњим премером износи 233.451,6 m3. Разлика између очекиване и запремине добијене последњим премером износи 23.329,3 m3, односно увећана је за 11,1%. Подаци премера за израду ове основе прикупљени у складу са новим Правилником и Упуствима за газдовање шумама. Разлика између очекиване и добијене запремине донекле се може објаснити чињеницом да промене вредности запреминског прираста (укупно, по ha и проценат прираста) могу се тумачит као последица примене различитих методологија (делимични метод дебљинског прираста, метод дебљинског прираста, метод % прираста). Намеће се закључак да је главни разлог овако велике разлике запремине тај што је прираст пре десет година подцењен, те да ако узмемо у обзир да се површина обрасле површине газдинске јединице значајно увећала (245,52 ha),  као и добијеним већим бројем стабала приликом ове инвентуре која су прешла таксациону границу а која у претходном уређајном периоду нису евидентирана.

Највећа разлика уочена је код четинара (23.647,3 m³ или 11,1%), приметано је увећана запремина добијена премером код белог бора (2.923,4 m3 или 55,4%), јеле (1.955,4 m3 или 28,5%), смрче (3.222,4 m3 или 22,6%) и црни бор (15.546,1 m3 или 8,7%) док разлика добијене и очекиване запремине код лишћара износи (-318,0 m³ или -6,9%) умањена запремина добијена премером код граба (-867,9 m3 или -78,0%) и китњака (-177,3 m3 или -26,6%), док увећана запремина добијена премером код брезе (152,8 m3 или 1140,3%), јасика (9,8 m3 или 544,4%), буква (321,8 m3 или 27,4%) и цера (162,4 m3 или 10,3%).

Приликом овог премера шума коришћени су савремени уређаји са већом прецизношћу, па је за претпоставити да је тачност података последњег уређивања већа.

Претходном основом, планом гајења шума планирани су радови на површини од 807,52 hа. Према евиденцији извршених радова добијених из шумске управе Нова Варош, радови на гајењу су извршени на површини од 676,43 hа што представља 83,8% од планираних.

Посматрано појединачно од планираних радова вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина планиране на 51,20 hа, план је остварен на 29,22 hа, уз остварење од 57,1%, попуњавање природно обновљених површина садњом планиране на 3,46 hа, план је остварен на 3,47 hа, уз остварење од 100,3%, попуњавање вештачки подигнутих култура садњом планиране на 10,87 hа, план је остварен на 15,75 hа, уз остварење од 144,9%, окопавање и прашење у културама планиране на 108,72 hа план је остварен на 44,37 hа, уз остварење од 40,8%.

Вештачко пошумљавање садњом планирано је на 3,46 hа, планирани радови нису изведени, сеча избојака и уклањање корова ручно планирано је на 3,16 hа, планирани радови нису изведени, чишћење у младим природним састојинама планирано је на 16,34 hа, планирани радови нису изведени, чишћење у младим културама планирано је на 6,48 hа, планирани радови нису изведени.

Санирање пожаришта ручно није планирано али је план остварен на 15,31 hа.

Нега шума (прореде) планиране на 604,13 hа, план је остварен на 568,31 hа, уз остварење од 94,1%.

Укупно реализован план гајења износи 83,8%, може се закључити да су радови на гајењу шума у делимичној мери извршени у задовољавајућем обиму.

Један од разлога због чега планирани радови нису извршени је незаинтересованост извођача за конкурс на тендер за радове на гајењу шума као и недостатак радне снаге која је задњих година све више дефицитарна.

Управо из тог разлога у овом уређајном периоду неопходно је посветити већу пажњу радовима на гајењу шума, као и створити услове да се изведу радови који су планирани а у претходном периоду нису у довољној мери изведени или су изостали.

У досадашњем периоду заштити шума поклањала се пуна пажња. У циљу заштите шума од бесправног коришћења организована је лугарска служба, а бесправне сече у претходном периоду евидентиране су и износе 37,0 m3 .

У циљу заштите шума од пожара редовно се организују дежурства и појачан надзор у критичном периоду, како би благовременим откривањем и брзим интервенцијама били сузбијени шумски пожари ширих размера.

У циљу превентивне заштите шума од штетних инсеката сваке године постављају се ловне клопке, врши се њихова контрола и надзор. Све то је допринело да већих оштећења шуме узрокованих овим факторима није било.

У протеклих десет година интензивног газдовања евидентирани укупни принос од сеча шума према евиденцији ШУ Нова Варош износи 22.255,0 m3. Укупан принос чине главни принос (сече обнављања), претходни принос (проредне сече) и случајни принос (снеголоми, снего извале, ветро извале и сушење стабала) који није планиран. При евиденцији приноса регистроване су бесправне сече.

Главни принос је остварен са 9.138,0 m3 (105,7%), претходни принос остварен је са 13.080,0 m3 (104,9%).

Претходним планом коришћења планирано је 21.116,2 m3 а остварено је 22.255,0 m3 тако да је план остварен са 105,4%. Што се тиче врсте приноса, главни принос је остварен са 105,7%, а претходни са 104,9 % од планираног.

Посматрајући укупну реализацију радова на коришћењу за целу газдинску јединицу проценат извршења етата је 105,4%.

Анализирајући реализација приноса по површини, главни принос планиран је на површини од 146,08 hа, остварен је на 147,76 hа или 101,2%, док је претходни принос планиран на површини од 604,13 hа, остварен је на 568,31 hа или 94,1%.

Укупна реализација радова на коришћењу за целу газдинску јединицу по површини остварена је на 716,07 hа или 95,4%. У реализацији површине ушле су и површине обухваћене ванредним и случајним приносом.

Сви радови који се изведу позитивно утичу на стање састојина, састојине су доброг квалитета, добре очуваности, састојине су са завидном просечном  запремином по хектару.

Занемарено је коришћење осталих шумских производа, односно производни потенцијали шума (шумски плодови, лековито биље, јестиве гљиве и др.).

Општи закључак досадашњег газдовања био би да планови газдовања (планови гајења и коришћења) нису изведени са задовољавајућим интензитетом.

Напред изнете констатације јасно указују на потребу промене односа према шумама ове газдинске јединице у наредном уређајном раздобљу, односно потребу интензивирања свих предвиђених радова, којима ће се обезбедити даља биолошка стабилност целог комплекса.

## . Вредност шума

### . Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Вредност шума утврђена је методом садашње сечиве вредности.

Код ове методе утврђује се вредност дрвне запремине на пању уз претпоставку да се иста користи под истим условима као етат.

Ради утврђивања процене вредности дрвне запремине по овој методи урађено је следеће:

- израчуната нето дрвна запремина;

- утврђена је сортиментна структура;

- при обрачуну је коришћен ценовник дрвних сортимената ПД "Србијашума" број 133/2022-3 од 10.08.2022. године, а за остале трошкове планске цене из Плана годишњег пословања предузећа за 2026. годину.

Табела 24. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Целулоза | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво |  |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Граб | 245.0 | 36.8 | 208.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.3 |  | 208.3 |
| Цер | 1737.1 | 260.6 | 1,476.5 |  |  |  |  |  |  | 265.8 | 265.8 | 1,210.7 |  | 1,210.7 |
| Трешња | 164.3 | 24.6 | 139.7 |  |  |  |  |  |  | 118.8 | 118.8 | 20.9 |  | 20.9 |
| Китњак | 489.6 | 73.4 | 416.2 |  |  |  |  |  |  | 62.0 | 62.0 | 354.2 |  | 354.2 |
| Јасика | 11.6 | 1.7 | 9.9 |  |  |  |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 1.5 |  | 1.5 |
| Бреза | 166.2 | 24.9 | 141.3 |  |  |  |  |  |  | 120.1 | 120.1 | 21.2 |  | 21.2 |
| Буква | 1496.6 | 224.5 | 1,272.1 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 63.6 | 63.6 | 38.2 | 241.6 | 1,030.5 |  | 1,030.5 |
| Јавор | 9.8 | 1.5 | 8.3 |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 7.0 | 1.3 |  | 1.3 |
| Укупно лишћари | 4320.2 | 648.0 | 3,672.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 63.6 | 63.6 | 620.3 | 823.7 | 2,848.6 |  | 2,848.6 |
| Јела | 8811.9 | 1,321.8 | 7,490.1 | 374.0 |  |  | 2,996.0 | 1,498.0 | 898.8 | 374.5 | 6,141.3 |  | 1,348.8 | 1,348.8 |
| Смр | 17475.6 | 2,621.3 | 14,854.3 | 742.7 |  |  | 5,941.7 | 2,970.9 | 1,782.5 | 742.7 | 12,180.5 |  | 2,673.8 | 2,673.8 |
| Цбор | 194643.4 | 29,196.5 | 165,446.9 |  |  |  | 33,089.4 | 33,089.4 | 49,634.1 | 16,544.7 | 132,357.6 |  | 33,089.3 | 33,089.3 |
| Ббор | 8200.5 | 1,230.1 | 6,970.4 | 69.7 | 69.7 |  | 2,439.6 | 1,394.1 | 1,045.6 | 557.6 | 5,576.3 |  | 1,394.1 | 1,394.1 |
| Укупно четинари | 229131.4 | 34,369.7 | 194,761.7 | 1,186.4 | 69.7 |  | 44,466.7 | 38,952.4 | 53,361.0 | 18,219.5 | 156,255.7 |  | 38,506.0 | 38,506.0 |
| УКУПНО ГЈ | 233451.6 | 35,017.7 | 198,433.9 | 1,199.1 | 82.4 | 25.4 | 44,492.1 | 39,016.0 | 53,424.6 | 18,839.8 | 157,079.4 | 2,848.6 | 38,506.0 | 41,354.6 |

Квалификациона структура дрвне запремине је урађена на основу дугогодишњег искуства, затим у сарадњи са ШУ „Нова Варош“, као и потребама газдинске јединице.

### . Вредност дрвета на пању

Табела 25. Сортиментна структура дрвне запремине

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Целулоза | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво |  |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.3 |  | 208.3 |
| Цер |  |  |  |  |  |  | 265.8 | 265.8 | 1,210.7 |  | 1,210.7 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  | 118.8 | 118.8 | 20.9 |  | 20.9 |
| Китњак |  |  |  |  |  |  | 62.0 | 62.0 | 354.2 |  | 354.2 |
| Јасика |  |  |  |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 1.5 |  | 1.5 |
| Бреза |  |  |  |  |  |  | 120.1 | 120.1 | 21.2 |  | 21.2 |
| Буква | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 63.6 | 63.6 | 38.2 | 241.6 | 1,030.5 |  | 1,030.5 |
| Јавор |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 7.0 | 1.3 |  | 1.3 |
| Укупно лишћари | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 63.6 | 63.6 | 620.3 | 823.7 | 2,848.6 |  | 2,848.6 |
| Јела | 374.0 |  |  | 2,996.0 | 1,498.0 | 898.8 | 374.5 | 6,141.3 |  | 1,348.8 | 1,348.8 |
| Смрча | 742.7 |  |  | 5,941.7 | 2,970.9 | 1,782.5 | 742.7 | 12,180.5 |  | 2,673.8 | 2,673.8 |
| Цбор |  |  |  | 33,089.4 | 33,089.4 | 49,634.1 | 16,544.7 | 132,357.6 |  | 33,089.3 | 33,089.3 |
| Ббор | 69.7 | 69.7 |  | 2,439.6 | 1,394.1 | 1,045.6 | 557.6 | 5,576.3 |  | 1,394.1 | 1,394.1 |
| Укупно четинари | 1,186.4 | 69.7 |  | 44,466.7 | 38,952.4 | 53,361.0 | 18,219.5 | 156,255.7 |  | 38,506.0 | 38,506.0 |
| УКУПНО ГЈ | 1,199.1 | 82.4 | 25.4 | 44,492.1 | 39,016.0 | 53,424.6 | 18,839.8 | 157,079.4 | 2,848.6 | 38,506.0 | 41,354.6 |

Табела 26. Јединична вредност дрвних сортимената на шумском камионском путу

| Врста дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остал техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 4790.0 |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  | 6153.0 | 4790.0 |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  | 5896.0 | 3206.0 |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  | 5161.0 | 4790.0 |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  | 5161.0 | 3206.0 |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  | 5161.0 | 3206.0 |  |
| Буква | 18303.0 | 12019.0 | 10015.0 | 8083.0 | 6609.0 | 5475.0 | 6153.0 | 4790.0 |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  | 6153.0 | 4790.0 |  |
| Јела | 17211.0 |  |  | 11468.0 | 9612.0 | 7952.0 | 6054.0 |  | 3206.0 |
| Смр | 17211.0 |  |  | 11468.0 | 9612.0 | 7952.0 | 6054.0 |  | 3206.0 |
| Цбор |  |  |  | 7703.0 | 6623.0 | 4993.0 | 3902.0 |  | 3206.0 |
| Ббор | 17211.0 | 14079.0 |  | 11468.0 | 9612.0 | 7952.0 | 3902.0 |  | 3206.0 |

Табела 27. Укупна сортиментна вредност

| Врста дрвећа | УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 997,757.0 |  | 997,757.0 | 997,757.0 |
| Цер |  |  |  |  |  |  | 1,635,467.4 | 1,635,467.4 | 5,799,253.0 |  | 5,799,253.0 | 7,434,720.4 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  | 700,444.8 | 700,444.8 | 67,005.4 |  | 67,005.4 | 767,450.2 |
| Китњак |  |  |  |  |  |  | 319,982.0 | 319,982.0 | 1,695,660.0 |  | 1,695,660.0 | 2,015,642.0 |
| Јасика |  |  |  |  |  |  | 43,352.4 | 43,352.4 | 4,809.0 |  | 4,809.0 | 48,161.4 |
| Бреза |  |  |  |  |  |  | 619,836.1 | 619,836.1 | 67,967.2 |  | 67,967.2 | 687,803.3 |
| Буква | 232,448.1 | 152,641.3 | 254,381.0 | 205,308.2 | 420,332.4 | 348,210.0 | 235,044.6 | 1,848,365.6 | 4,936,095.0 |  | 4,936,095.0 | 6,784,460.6 |
| Јавор |  |  |  |  |  |  | 43,071.0 | 43,071.0 | 6,227.0 |  | 6,227.0 | 49,298.0 |
| Укупно лишћари | 232,448.1 | 152,641.3 | 254,381.0 | 205,308.2 | 420,332.4 | 348,210.0 | 3,597,198.3 | 5,210,519.3 | 13,574,773.6 |  | 13,574,773.6 | 18,785,292.9 |
| Јела | 6,436,914.0 |  |  | 34,358,128.0 | 14,398,776.0 | 7,147,257.6 | 2,267,223.0 | 64,608,298.6 |  | 4,324,252.8 | 4,324,252.8 | 68,932,551.4 |
| Смр | 12,782,609.7 |  |  | 68,139,415.6 | 28,556,290.8 | 14,174,440.0 | 4,496,305.8 | 128,149,061.9 |  | 8,572,202.8 | 8,572,202.8 | 136,721,264.7 |
| Цбор |  |  |  | 254,887,648.2 | 219,151,096.2 | 247,823,061.3 | 64,557,419.4 | 786,419,225.1 |  | 106,084,295.8 | 106,084,295.8 | 892,503,520.9 |
| Ббор | 1,199,606.7 | 981,306.3 |  | 27,977,332.8 | 13,400,089.2 | 8,314,611.2 | 2,175,755.2 | 54,048,701.4 |  | 4,469,484.6 | 4,469,484.6 | 58,518,186.0 |
| Укупно четинари | 20,419,130.4 | 981,306.3 |  | 385,362,524.6 | 275,506,252.2 | 277,459,370.1 | 73,496,703.4 | 1,033,225,287.0 |  | 123,450,236.0 | 123,450,236.0 | 1,156,675,523.0 |
| Укупно ГЈ | 20,651,578.5 | 1,133,947.6 | 254,381.0 | 385,567,832.8 | 275,926,584.6 | 277,807,580.1 | 77,093,901.7 | 1,038,435,806.3 | 13,574,773.6 | 123,450,236.0 | 137,025,009.6 | 1,175,460,815.9 |

Табела 28. Вредност дрвета на пању

| Укупна производна вредност | 1.175.460.815,9 дин |
| --- | --- |
| Укупни трошкови производње | (233.451,6 m3 x 3.014,0 дин) 703.623.122,4 дин |
| Укупна вредност дрвета на пању | 471.837.693,5 дин |

Трошкови производње представљају трошкове сече (1.604,00 дин/ m³) и трошкове на извлачењу (1.410,00 дин/ m³) дрвних сортимената после сече.

### . Вредност младих састојина (без запремине)

Табела 29. Вредност младих састојина

| Порекло састојине | Старост | Површина | Трошкови подизања |  | Фактор | Укупна вредност шума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | година | ha | дин/ha | Укупно динара | 1,0 P n | динара |
| Младе вештачки подигнуте састојине | 1-10 |  | 14,635.2 |  | 1.28 |  |
|  | 11-20 | 34.72 | 14,635.2 | 508,134.1 | 1.64 | 833,340 |
| Младе високе састојине | 1-10 | 85.69 | 54,679.2 | 4,685460.6 | 1.28 | 5,977,390 |
|  | 11-20 | 108.06 | 54,679.2 | 5,908,634.4 | 1.64 | 9,690,160 |
| УКУПНО ГЈ |  | 228.47 |  | 11,102,229.1 |  | 16,520,890 |

Вреднос младих састојина се утврђује по формули:

Вн = ц*1,0П*н

- Вн – вредност младе састојине

- Ц – трошкови оснивања младе састојине

- П – стопа раста трошкова оснивања културе (0,03)

- н – број година младе културе

### . Укупна вредност шума

Табела 30. Укупна вредност шума

| Укупна вредност дрвета на пању | 471.837.693,5 |
| --- | --- |
| Укупна вредност младих састојина | 16.520.890,0 |
| УКУПНО | 488.358.583,5 |

# .0. Функције шума, циљеви и мере газдовања

## .  Функције шума и намена површина

Имајући у виду све сложеније функције шума због којих је неопходно планирати различите циљеве газдовања у појединим деловима шумског комплекса, намеће се потреба да се изврши просторна подела шумског комплекса у зависности од приоритетне намене (функције) њихових појединих делова.

На основу затеченог стања и утврђеног потенцијала шума и шумског земљишта и Законске  и подзаконске регулативе која се односи на газдовање шумама у газдинској јединици „Црни брх-Гола брда“  утврђене су следеће опште и приоритетне функције шума.

Табела 31. Опште и приоритетне функције шума

| Општа намена | Основна намена |
| --- | --- |
| Шуме и шумска станишта са производном функцијом (10) | Наменска целина 10 - Производња дрвета |
| Шуме са приоритетном заштитном функцијом (12) | Наменска целина 26 – Заштита земљишта од ерозије |
|  | Наменска целина 66 - Стална заштита шума (изван газдинског третмана) |
| Парк природе (16) | Наменска целина 52 - Парк природе II степена заштите |
|  | Наменска целина 53 - Парк природе III степена заштите |
| Резерват природе (21) | Наменска целина 55 - Специјални резерват природе I степена |
|  | Наменска целина 56 - Специјални резерват природе II степена |
|  | Наменска целина 57 - Специјални резерват природе III степена |

На простору газдинске јединице поред општих мера важе и посебне сходно режиму заштите.

Општа намена 10 (шуме и шумска станишта са производном функцијом), одређена је за комплексе шума за које посебним законским актима није утврђена другачија намена, а при том максимална производња и коришћење производних потенцијала станишта нису у конфликту ни са једним другим општим циљем газдовања.

Основна намена "10" - Производња  дрвета

Приоритетна функција је максимална и трајна производња дрвета најбољег квалитета, али се при томе не занемарују и остале производне, општекорисне и социјалне функције шума. Да би крајњи циљ, максимална и трајна производња дрвета најбољег квалитета био остварен, шума мора бити у нормалном стању по свим показатељима на датом станишту. Оног момента када се шума налази у нормалном стању, осим производне функције остварују се и остале функције шума (или бар већина њих) са мањим степеном и представљају допунске функције. Искључивих (потпуно конфликтних) функција скоро да нема.

Функционални захтеви састојина за остварење ове наменске целине садржани су у:

- избору врста дрвећа на типолошкој основи;

- форсирању мешовитих састојина ради обезбеђења њихове биолошке стабилности;

- форсирању узгојно-структурних облика у складу са особинама врста дрвећа и станишта на коме се налазе;

- форсирању потпуног склопа;

- форсирању оптималне шумовитости;

- мелиорацији деградираних шума;

- примени механизације у свим фазама неге састојина и сечи и изради дрвних сортимената;

- оптималној отворености шумског комплекса шумским саобраћајницама (путеви, влаке).

Општа намена 12 (шуме са приоритетном заштитном функцијом), одређена је за комплексе шума чији је приоритетни циљ газдовање у вези са заштитном улогом шуме.

Основна намена "26" - Заштита земљишта од ерозије

Приоритетна функција у овој наменској целини је заштита земљишта од водне ерозије. Критеријуми за издвајање ове наменске целине обухватају:

- ерозионе бразде на површини земљишта;

- стрме до врло стрме стране нагиба преко 30°;

- сува и плитка скелетна земљишта;

- стране са нагибом преко 20° на иловастој подлози;

- двослојна земљишта и на мањим нагибима.

Функционални захтеви састојина за противерозиону заштиту земљишта су:

- избору врста на типолошкој основи;

- потпуна обраслост;

- пребирна структура састојина, у условима где то не одговара биолошким особинама врста дрвећа, формирати двоспратне и вишеспратне састојине;

- форсирање изданачких састојина на двослојним земљиштима;

- искључити производњу дугачких сортимената;

- грањевину остављати у састојини уз потпуну успоставу шумског реда;

- механизовани начин извлачења подредити анималном;

- сечу и извлачење сортимената ограничити на зимски период;

- забранити спуштање и извлачење стабала по линији највећег пада терена;

- густину шумских комуникација свести на минимум;

- превентивна заштита шума од шумских штеточина (енто и фито порекла), као и од пожара.

Основна намена "66" - Стална заштитна шума (изван газдинског третмана)

Састојине ове наменске целине налазе се на врло стрмом, врлетном и неприступачном терену. Сами орографски услови били су одлучујући фактор да се ове састојине препусте спонтаним природним процесима развоја и да се ставе изван газдинског третмана, јер је човек немоћан да преузме било какве мере да би унапредио постојеће стање.

Општа намена 16. Парк природе

Влада Републике Србије је на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 6. октобра 2017. године донела Уредбу о проглашењу Парка природе „Златибор“.

На предлог Завода за заштиту природе Србије за управљача је предложено ПД „Србијашуме“д.о.о. Преко својих делова предузећа Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица и Шумског газдинства „Пријепоље“ из Пријепоља ПД „Србијашуме“д.о.о. управљају Парком природе „Златибор“.

- Наменска целина 52. Парк природе - II степен заштите

- Наменска целина 53. Парк природе - III степен заштите

На подручју Парка природе „Златибор“ обезбеђује се:

- Заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових популација и станишта

- Примена мера у газдовању шумама којима се осигурава побољшање стања и повећање површина шумских екосистема, очување репрезентативних шумских састојина и флористичке и фаунистичке разноврсности

- Реинтродукција и реколонизација аутохтоних врста и друге активности на очувању и унапређивању стања популације угрожених врста флоре и фауне

- Kошење ливада и побољшање пашњачких површина

- Kонтролисано сакупљање биљних и животињских врста

- Kонтролисана испаша на пашњачким површинама и уређење појила за стоку

- Kоришћење пољопривредног земљишта и сточарства на устаљен, традиционалан начин

- Уређење и коришћење простора у складу са прописаним режимом земљишта на начин којим се омогућава очување природних вредности и споменика културе

- Уређење, изградња и инфраструктурна опремања простора за потребе туризма и рекреације

- Обнављање и одржавање пољских, шумских и других путева и објеката народног градитељства

- Уређење села и сеоских средишта

- Успостављање мониторинга

- Научно истраживачки и образовани рад и презентација природних и културних вредности Парка природе

На основу Закона о заштити природе ("Сл.гласник РС",бр 36/2009 и 88/2010), члан 35 : На заштићеном подручју успостављају се следећи режими заштите:

- II степена и

- III степена.

Режим заштите II степена:

- забрањује изградњу рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и термоенергетских објеката, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса, уношење инвазивних алохтоних врста и образовање депонија;

- ограничава изградњу других индустријских и енергетских објеката, асфалтних база, објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта, инфраструктурних објеката, складишта индустријске робе и грађевинског материјала, викендица, експлоатацију и примарну прераду минералних сировина, образовање објеката за управљање отпадом, изградњу насеља и ширење њихових грађевинских подручја, лов и риболов, формирање шумских и пољопривредних монокултура, примену хемијских средстава и друге радове и активности који могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге вредности заштићеног подручја.

Режими заштите и границе делова заштићеног подручја са различитим режимима заштите утврђују се актом о проглашењу заштићеног подручја на основу студије заштите.

Режим заштитне зоне заштићеног подручја забрањује и ограничава радове и активности за које се (у поступку утврђеним законом и другим прописима) утврди да могу имати значајан неповољан утицај на биолошку разноврсност, вредности геонаслеђа и предела тог заштићеног подручја.

Влада ближе прописује режиме заштите, поступак и начин њиховог одређивања и објекте, радове и активности који су забрањени или ограничени.

У националном парку могу се, у складу са посебним законом, забранити радови и активности који су режимима заштите из овог члана ограничени.

На заштићеном подручју где су успостављени режими заштите I, II и III степена, режими заштите су  ближе регулисани Уредбом о режимима заштите („Службени гласник РС“ бр. 31/2012)

Уредба о Режимима заштите ("Сл.гласник РС",бр 31/2012) - члан 1 : Овом уредбом ближе се прописују режими заштите, поступак и начин њиховог одређивања, као и објекти, радови и активности који су забрањени или ограничени.

Члан 2

Режиме и мере заштите на заштићеном подручју предлаже организација за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) у поступку израде студије заштите за свако заштићено подручје, кроз валоризацију природних вредности и степена угрожености подручја које се предлаже за заштиту у циљу очувања и унапређења заштићеног подручја.

На заштићеном подручју успоставља се режим заштите I степена, режим заштите II степена и/или режим заштите III степена.

Члан 5

Режим заштите III степена забрањује изградњу објеката, радове и активности утврдене чланом 35. Закона о заштити природе.

Режим заштите III степена радове и активности ограничава на:

- изградњу других индустријских објеката и то на изградњу мањих објеката за претежно локалне потребе, као и изградњу енергетских објеката и мини хидроелектрана снаге максимално до 30 МW;

- изградњу електрана на био-гас и то електрана на био-гас снаге до укупно 5 МW, док се изградња соларних електрана ограничава на капацитет до укупно 100 кW;

- изградња ветрогенератора, и то само на изградњу у значајно измењеним, антропогеним подручјима у рубним зонама спољашњих граница III степена;

- изградњу асфалтних база на мање погоне, који се могу раставити, капацитета до укупно 50 t на сат само у значајно измењеним, антропогеним подручјима у рубним зонама спољашњих граница III степена;

- изградњу објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта, инфраструктурне мреже и инфраструктурних објеката у складу са одрживим коришћењем природних вредности и капацитетом простора;

- складишта индустријске робе и грађевинског материјала и викендица, и то на рубне делове заштићеног подручја и уз постојећа насеља;

- експлоатацију и примарну прераду резерви минералних сировина и геотермалних ресурса на удаљености која су већа од 2-3 km од зона I и II режима заштите;

- образовање објеката за управљање отпадом, на мање објекте за управљањем отпадом, који служе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада. Одлагање отпада је забрањено у границама заштићеног подручја, у складу са законом;

- изградњу насеља и ширење њихових грађевинских подручја, на изградњу унутар и око постојећих насеља и на изградњу индивидуалних стамбених објеката и малих индустријских и привредних објеката. Није дозвољено ширење постојећих насеља у правцу подручја у режиму I и II степена заштите;

- риболов - на рекреативни, санациони и научноистраживачки, с тим што се на појединим деловима водотока, који су значајни за репродукцију, може забранити;

- лов - на потребе одржавања оптималне бројности и здравственог стања популација ловних врста;

- ловство - на заштиту, управљање, лов, коришћење популација дивљачи у ловишту, очување и мере на унапређењу станишта дивљачи и заштиту, уређивање и одржавање ловишта;

- формирање шумских монокултура алохтоних врста на шумском земљишту, осим у циљу спречавање ерозије и санације девастираних и неплодних површина;

- одржавање постојећих пољопривредних монокултура;

- примену хемијских средстава на употребу вештачких ђубрива на обрадивим површинама, а за хемијска средства за заштиту биља уз сагласност Министарства. Постојећи изграђени објекти енергетских и рударских субјеката и започети радови на режиму заштите II степена, користиће се у складу са законом.

Општа намена 21. Резерват природе

На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси Уредбу о проглашења специјалног резервата природе „Увац“.

На подручју Специјалног резервата природе „Увац”, утврђују се режими заштите I, II и III степена.

Основна намена "55" - Специјални резерват природе I степен.

На подручју Специјалног резервата природе „Увац”, на површинама на којима је утврђен режим заштите I степена спроводи се строга заштита, којом се омогућавају процеси природне сукцесије и очување станишта и животних заједница у условима дивљине.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе и чл. 5. и 6. ове уредбе, у режиму заштите I степена забрањује се и:

1) сви радови и активности, осим научних истраживања и строго контролисаних активности усмерених ка очувању и унапређивању постојећег стања екосистема;

2) коришћење природних ресурса;

3) изградња објеката.

Радови и активности ограничавају се на:

1) научна истраживања и праћење природних процеса;

2) контролисану (бројно, временски и просторно) посету искључиво ради стручне едукације;

3) обележавање граница;

4) спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство).

Основна намена "56" - Специјални резерват природе II степен.

На подручју Специјалног резервата природе „Увац”, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима и традиционално коришћење природних ресурса.

Осим забране радова и активности, које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе и члана 5. ове уредбе, у режиму заштите IІ степена забрањује се и:

1) изградња викендица и других породичних објеката за одмор;

2) изградња ветрогенератора;

3) површинска и подземна експлоатација минералних сировина;

4) формирање позајмишта и/или отварање каменолома;

5) извођење геолошких истраживања која подразумевају израду истражних објеката (бушотине, раскопи, усеци, засеци и сл.);

6) извођење геофизичких истраживања хеликоптером;

7) изградња објеката за рециклажу и спаљивање отпада и образовање депонија отпада;

8) измена морфологије терена, односно извођење радова који би могли да униште или наруше геоморфолошке и хидролошке карактеристике подручја

9) превођење вода и измена хидродинамичких карактеристика и режима потока и река, као и сви други радови и интервенције које могу утицати на измену хидролошког режима подземних и површинских вода;

10) промена намене водног земљишта;

11) улазак у спелеолошке објекте, пећине и јаме, без одобрења управљача у пратњи одговарајућег водича;

12) ломљење, изношење и друго оштећивања пећинског накита;

13) бацања смећа и отпада у јаме;

14) хватање, узнемиравања, изношење и убијања представника пећинске фауне;

15) паљење ватре, осим на местима одређеним за ту намену;

16) постављање табли и других обавештења на стаблима;

17) неконтролисано сакупљање лековитог биља;

18) све радње и активности којима се угрожава фауна риба и ремети њихов мрест, раст, исхрана и кретање;

19) спортски риболов на удаљености мањој од 300 m од колонија, односно гнездилишта белоглавих супова;

20) приступ, задржавање и снимање птица (младунаца и одраслих јединки белоглавог супа и других ретких и угрожених врста) на хранилишту и гнездима, на удаљености мањој од 250 m;

21) слободно кретање у близини гнезда и око хранилишта;

22) постављање осматрачница и видиковаца за посетиоце у непосредној близини гнезда белоглавих супова, сурог орла, орла змијара, сивог сокола, буљине и других строго заштићених и угрожених врста птица;

23) употребу пловила на Увачком језеру у периоду од 15. новембра до 1. маја, осим пловила чуварске службе и за потребе научних истраживања;

24) употребу пловила на Радоињском језеру, осим пловила чуварске службе и за потребе научних истраживања;

25) употреба и кретање пловила без пратње чувара или или сагласности Управљача;

26) употреба пловила (осим чуварске службе) на ушћима и рукавцима речних токова (Тисовица, Вељушница и Кладница) ка акумулацијама,

Радови и активности ограничавају се на:

1) традиционално коришћење камена, глине и другог материјала за локалне потребе;

2) формирање шумских и пољопривредних монокултура, извођење геолошких истраживања која подразумевају израду истражних бушотина (бушотине, раскопи, усеци, засеци и сл.) осим бушотина које служе за водоснабдевање становништва;

3) подземну експлоатацију минералних сировина – улаз у рударске просторије мора бити формиран изван режима заштите II степена;

4) каптирање извора за потребе водоснабдевања постојећих домаћинстава;

5) газдовање шумама и шумским земљиштима утврђеним у плановима и основама газдовања шумама, газдовање блиско природном, којима се обезбеђује одржавање постојећих шумских екосистема и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских врста у шумским састојинама;

6) сечу обнављања шума мањим интензитетом у више наврата;

7) примену одговарајућих биолошких мера против фитопатолошких и ентомолошких обољења шума;

8) активности везане за унапређење популација ретких и угрожених биљних и животињских врста;

9) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе;

10) спровођење активности у оквиру научно-истраживачких радова и праћење природних процеса;

11) спровођење одговарајућих мера противпожарне и противерозионе заштите;

12) уклањање ниског растиња сходно орографији терена ради омогућавања несметаног пролаза дуж клисура и кањона;

13) изградњу објеката туристичког смештаја, угоститељства, туристичке инфраструктуре на изградњу мањих објеката за презентацију природних вредности или објеката у традиционалном стилу;

14) изградњу објеката саобраћајне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре, стамбених и економских објеката пољопривредних и шумских газдинстава, и то на објекте који не утичу негативно на положај животињских или биљних врста, њихових станишта, природних вредности и лепоту предела;

15) изградњу објеката за конвенционално гајење домаћих животиња и дивљачи у оквиру постојећих сеоских домаћинстава;

16) примену хемијских средстава на употребу вештачких ђубрива на обрадивим површинама, а за хемијска средства за заштиту биља уз сагласност Министарства;

17) риболов, рекреативни и научно-истраживачки и то за рекреативне риболовце дневни улов на највише 5 kg аутохтоних врста риба, а за поједине врсте риба и број примерака: младица – један комад, манић, поточна пастрмка, липљен, шаран, сом и смуђ – три комада збирно; скобаљ, мрена, клен и плотица, десет комада збирно;

18) санитарни лов дивљачи и планско регулисање бројности популација ловних врста;

19) изградњу подземних инфраструктурних водова.

Основна намена "57" - Специјални резерват природе III степен.

На подручју Специјалног резервата природе „Увац”, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, спроводи се проактивна заштита, где се могу вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, забрањују се и:

1) изградњу објеката на површинама Зона од броја 1 до 11;

2) образовање депонија;

3) слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке;

4) отварање нових мајдана техничког камена унутар заштићеног подручја, осим уколико се материјал таквих или сличних карактеристика не може наћи на подручју изван граница заштићеног подручја, или је исти привременог карактера просторно и временски строго ограничен а користи се за побољшање услова живота локалне заједнице (изградња и одржавање локалних саобраћајница и сл.);

5) експлоатација минералних сировина у зонама непосредне и уже заштите изворишта водоснабдевања, на подручјима или у близини подручја намењеног туризму, на подручју или у близини заштићене околине непокретних културних добара;

6) изградња хидроелектрана, као и коришћење воде у сврху производње електричне енергије из хидроенергетских објеката;

7) изградња друхих енергетских објеката на изразито клисурастим и кањонским долинама;

8) уништавање и сакупљање строго заштићених и заштићених биљних и животињских врста;

9) пустошење и крчење шума, као и чиста сеча шума, која није планирана као редован вид обнављања шума;

10) сеча појединачних старих стабала, импозантних дендрометријскихкарактеристика, значајних за очување биодиверзитета и културног наслеђа;

11) уклањање аутохтоне вегетације;

12) уношење инвазивних алохтоних врста;

13) узнемиравање фауне и сакупљање јаја;

14) риболов у периоду ловостаја на: поточну пастрмку (1. октобар – 1. март), сома (1. мај – 15. јун), смуђа (1. март – 30. април), шарана (1. април –31. мај), мрену (15. април – 31. мај), скобаља (15. април – 31. мај), плотицу (15. април – 31. мај) и клена (15. април – 31. мај);

15) риболов на следеће врсте испод минимално дозвољене величине: поточна пастрмка – 25 cm, мрена – 25 cm, шаран – 30 cm, плотица – 20 cm, скобаљ – 20 cm, клен – 20 cm, смуђ – 40 cm, сом – 60 cm, манић – 25 cm;

16) рекреативни риболов поточне пастрмке током целе године у времену од 21,00 до 3,00 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18,00 до 5,00 часова у периоду зимског рачунања времена;

17) риболов на води акумулација „Златар” на следећим локалитетима: локалитет Чоловића стене, на потезу од ХЕ „Увац“ до локалитета Пуљци (излазак из кањона);

18) риболов на води акумулација „Златар” у периоду 01. априла до 31. маја на следећим локалитетима: Тисовица 500 метара низводно од ушћа, Злошница 500 метара низводно од ушћа, Шуњеварски поток 500 метара низводно од ушћа;

19) риболов на води акумулација „Златар” у периоду 01. октобра до 01. марта на следећим локалитетима: потез од Друловића пута преко Траљиног врха до Друловића залива, потез од локалитета Кокића поток до локалитета Батачки поток;

20) риболов на води акумулација „Радоиња” на потезу од ХЕ „Кокин Брод” до ушћа Марића реке (Шупљица); риболов на води акумулација „Увац” у периоду 01. јануара до 01. августа на следећим локалитетима: Петачка воденица, излаз на Бање, Рупчина, Мусин клик, на потезу од излаза на Обућинске ливаде до ушћа реке Кладница;

21) риболов на води акумулација „Увац” у периоду 01. априла до 31. маја на следећим локалитетима: Курћубско врело 500 метара низводно од ушћа, Пурића поток (баре) 500 метара низводно од ушћа, река Вапа од извора до моста на Вапи;

22) риболов на Злошници, узводно од Амзићког потока до границе резервата;

23) риболов на Увцу, низводно од бране „Кокин Брод“ до Марића реке;

24) риболов на Марића реци, од ушћа у Увац узводно до границе резервата;

25) риболов на Сјеничком, Златарском и Радоињском језеру 500 m узводно од бране хидроелектрана;

26) риболов на Тисовици, од ушћа у језеро узводно до границе резервата,

27) риболов за следеће врсте: липљен, поточна мрена, пијор, пеш, речни и поточни рак;

28) промена намене површина која може имати утицај на темељне вредности природног добра;

29) извођење земљаних, грађевинских и других радова којима се може оштетити, пореметити или угрозити заштићено подручје и његова околина;

30) узнемиравање фауне и сакупљање јаја;

31) извођење радова који могу довести до уништавања или оштећивања објеката геонаслеђа;

32) изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и осочних вода у водотоке и земљиште.

Радови и активности ограничавају се на:

1) подземну експлоатацију минералних сировина на већ постојећем експлоатационом пољу које је у власништву РО Рудник магнезита „Магнезитˮ из Ужица;

2) начин газдовања предвиђен и прописан посебним шумским основама за све газдинске јединице које су у заштићеном подручју;

3) начин газдовања на површинама на којима се истраживањима потврди присуство строго заштићених дивљих биљних и животињских врста које су ретке и угрожене и за које су потребне додатне мере заштите, и то прописивањем мера заштите у оквиру посебних услова заштите за дате врсте и њихова станишта;

4) риболов на рекреативни, санациони и научноистраживачки;

5) дневни улов рибе за рекреативне риболовце на највише 5 kg аутохтоних врста риба, а за поједине врсте и број примерака (нпр. за пастрмке и друге, дефинисане врсте – 3 комада збирно; за клена, уз друге врсте – 10 комада збирно);

6) употребу електромотора за покретање чамаца, на Увачком и Златарском језеру;

7) изградњу соларних електрана и електрана на био-гас;

8) изградњу инфраструктурне мреже и инфраструктурних објеката у складу са одрживим коришћењем природних вредности и капацитета простора;

9) изградњу складишта индустријске робе и грађевинског материјала;

10) образовање објеката за управљање отпадом, на мање објекте који служе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада;

11) изградњу насеља и ширење њихових грађевинских подручја у складу са планском документацијом;

12) лов за потребе одржавања оптималне бројности и здравственог стања популације ловних врста;

13) примена хемијских средстава и других радова и активности који могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге вредности заштићеног подручја;

14) складиштење/депоновање стајњака, осоке и других извора еутрофикације на, за ту сврху предвиђене, прописно опремљене локације, које нису у контакту са подземним водама;

15) инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе рекреације и туризма, образовног и научног рада, планинарских активности и друго.

Примена мера из тачке 6. става 3. овог члана, одлаже се за период најкасније од три године, од дана ступања на снагу ове уредбе.

## .  Дугорочни и краткорочни циљеви

Циљеви газдовања шумама представљају основно опредељење и полазни елемент у планирању. Полазећи од положаја ове газдинске јединице, као и од многобројних потреба, садашњих и будућих утврђују се следећи општи и посебни циљеви газдовања шумама.

### .  Општи циљеви газдовања шумама

Општи циљеви газдовања шумама установљени су Законом о шумама, Програмом газдовања шумама и годишњим извођачким планом газдовања приватним шумама. Према Закону шуме су добро од општег интереса које се морају одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита, као и трајно повећање приноса и прираста.

Имајући у виду напред наведено, општи циљеви газдовање шумама су:

- заштита и стабилност шумских екосистема;

- санација општег стања деградираних шумских екосистема;

- обезбеђивање оптималне обраслости;

- очување трајности и повећање приноса;

- очување и повећање укупне вредности шума;

- очување и повећање општекорисних функција шума;

- очувању и унапређивању укупних природних вредности и ресурса;

- очувању предеоних одлика;

- очувању културно-историјског наслеђа;

Применом савремених метода газдовања шумама, интензивним газдовањем остварити квантитативно и квалитативно оптималну производњу, усклађену са захтевима шума, тј. прилагодити их вишенаменском коришћењу и приоритетним функцијама шума газдинске јединице. Остваривање општих циљева газдовања у многоме зависи од садашњег стања и од доследне примене узгојних, техничких и уређајних мера прописаних у основи газдовања шумама газдинске јединице.

### .  Посебни циљеви газдовања шумама

Полазећи од општих циљева, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од садашњег затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања:

- Заштита и очување биодиверзитета

- Заштита земљишта од ерозије;

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Заштита од штетних имисионих дејстава;

- Производња дрвета, дивљачи и других шумских производа у складу са потенцијалом станишта;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

Сви наведени циљеви су дугорочни и једнаког ранга у оквиру приоритетних функција.

Посебни циљеви у зависности од утврђене намене шума су и посебна заштита делова природе и природног блага, заштита биодиверзитета, заштита генофонда, стварање услова за васпитно-образовну функцију и научно-истраживачки рад и стварање шумских резерви, обезбеђивање естетске улоге шуме, коришћење простора за рекреацију и туризам.

Наменска целина "10" – Производња дрвета

- Производња дрвета, дивљачи и других шумских производа у складу са потенцијалом станишта;

- Постепено довођење састојина у оптимално (нормално) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Побољшање постојећег стања и његовог довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Заштита и очување биодиверзитета

- Заштита земљишта од ерозије;

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Заштита од штетних имисионих дејстава;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Планско отварање шумског комплекса изградњом мреже путева;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

- Побољшање стања шума по пореклу;

- Побољшање стања по старосној структури;

- Побољшање стања по дебљинској структури;

Наменска целина "26"

- Заштита земљишта од ерозије;

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Заштита од штетних имисионих дејстава;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Потпуније коришћење продукционе способности станишта и повећане производње, као и јачање заштитно регулаторних функција шума;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Планско отварање шумског комплекса изградњом мреже путева;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

- Побољшање стања шума по пореклу;

- Побољшање стања по старосној структури;

- Побољшање стања по дебљинској структури.

Наменска целина "52"

- Заштита и очување темељних вредности на подручју Парка природе „Златибор“

- Заштита и очување биодиверзитета у парку у целини,

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Унапређење постојећег стања шума и њено довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Планско отварање шумског комплекса изградњом мреже путева;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

Наменска целина "53"

- Заштита и очување темељних вредности на подручју Парка природе „Златибор“

- Заштита и очување биодиверзитета у парку у целини,

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Унапређење постојећег стања шума и њено довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Планско отварање шумског комплекса изградњом мреже путева;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

Наменска целина "55"

- Заштита и очување темељних вредности на подручју Специјалног резервата природе „Увац“

- Заштита и очување биодиверзитета,

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Унапређење постојећег стања шума и њено довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

Наменска целина "56"

- Заштита и очување темељних вредности на подручју Специјалног резервата природе „Увац“

- Заштита и очување биодиверзитета,

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Унапређење постојећег стања шума и њено довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

Наменска целина "57"

- Заштита и очување темељних вредности на подручју Специјалног резервата природе „Увац“

- Заштита и очување биодиверзитета,

- Заштита и унапређивање режима вода;

- Заштита од климатских екстрема;

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Унапређење постојећег стања шума и њено довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

Наменска целина "66"

- Састојине наменске целине 66 се трајно искључују из газдовања. У њима нема газдинских интервенција односно не планирају се биолошко – узгојни радови (стално заштитне шуме), препуштене су спонтаном природном развоју.

Општекорисни циљеви:

Под општекорисних функцијама шума у смислу ЗОШ, се подразумевају позитивни утицаји шума на животну средину, а нарочите заштите, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене, туристичко рекреативне, привредне, наставне, научноистраживачке и одбрамбене функције.

Дугорочни и краткорочни циљеви по газдинским типовима:

У оквиру газдинских типова дефинисани су биолошко-узгојни циљеви у дугорочном и краткорочном смислу. Ови циљеви усклађени су са општим и посебним циљевима газдовања, и у себи садрже имплементиране мере и поступке који имају за циљ тежњу и остварење предвиђеног.

Газдински тип 2620. Изданачке мешовите шуме храстова - Дугорочни узгојни циљеви су: обнављање лоших изданачких шума чистом сечом, максимална производња дрвета у што краћем временском периоду, производња одређене количине техничког дрвета и стварање младих изданачких шума. Узависности од одређених висинских степена, формираних на основу висине доминантних стабала, дефинише се производни циљ. Основни циљ у прве три развојне фазе је редуковање броја изданака/избојака, уклањање предраста, који угрожава младе састојине, неговање минималног броја стабала (10 до 30/hа) семеног порекла (китњака, сладуна, пл. лишћара, д. Воћкарица) и подржавање густог склопа, како би се стабла природно очистила од доњих грана. Спроводи се негативна селекција и подржава густ склоп. Средњедобна састојина је фаза избора и обележавања стабала будућности 120 - 150/hа на растојању 6 - 7 m (на лошијим стаништима, 150 - 200/hа на растојању 5- 6 m). У тој фази доминантна стабла на бољим стаништима су достигла висину од 15 m - 20 m и имају дебло чисто од грана од 6 m до 8 m (на лошијим стаништима димензије доминантних стабала су нешто ниже од 14 - 17 m). У овој фази неопходно је спровести прореде јачих захвата, са циљем уклањања свих конкурената стаблима будућности. У почетној фази средњедобних састојина по правилу се уклања од 1-3 најјачих конкурента стаблима будућности. Дозревајућа састојина је фаза јасно уочљивих и добро развијених стабала будућности, која доминирају над осталим стаблима, која на бољим стаништима достижу висине 20 до 24 m на растојању 6 до 7 m (на лошим стаништима 18 до 20 m). Интензитет сече у овој фази се своди на уклањање по 1-2 стабла главних конкурената стаблима будућности. Ово је фаза кад одабрана стабла (изданачког и појединачна семеног порекла) достижу циљане пречнике и кад је достигнута максимална производња дрвне запремине. Ова фаза обухвата почетак и крај производног процеса. Спроводи се чиста сеча стабала изданачког порекла, а стабла семеног порекла уклањају се у години урода семена.

Газдински тип 2820. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Дугорочни циљ је обнављање лоших изданачких шума чистом сечом, максимална производња дрвета у што краћем временском периоду, производња одређене количине техничког дрвета, стварање младих изданачких шума. У односу на квалитет станишта, обезбедити оптималан број најквалитетнијих стабала, односно 200 до 240 стабала/hа (на лошијим бонитетима 260 до 300 стабала/hа) циљног пречника, на крају производног процеса правилно распоређених по површини

Краткорочни циљеви - Основни циљ у прве три развојне фазе је редуковање броја изданака/избојака, уклањање предраста који угрожава младе састојине, неговање минималног броја стабала (10 до 30/hа) семеног порекла и подржавање густог склопа, како би се стабла природно очистила од доњих грана. Спроводи се негативна селекција. Средњедобна састојина је фаза избора и обележавања стабала будућности 200-240 стабала/hа на растојању 6-8m (на лошијим стаништима 260-300 стабала/hа на растојању 5 - 7m. У овој фази неопходно је спровести прореде јачих захвата, са циљем уклањања свих конкурената стаблима будућности. У почетној фази средњедобних састојина по правилу се уклањају од 1-3 најјача конкурента стаблима будућности. Дозревајућа састојина је фаза јасно уочљивих и добро развијених стабала будућности, која доминирају над осталим стаблима и која достижу висину 18 до 22 m (на лошим стаништима 16 до 20 m). Интензитет сече у овој фази се своди на уклањање 1-2 стабла главних конкурената стаблима будућности. Ово је фаза кад одабрана стабла (изданачког и појединачна семеног порекла) достижу циљане пречнике и кад је достигнута максимална производња дрвне запремине. Ова фаза обухвата почетак и крај производног процеса. Спроводи се чиста сеча стабала изданачког порекла, а стабла семеног порекла уклањају се у години урода семена.

Газдински тип 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара - Дугорочни циљ - Зреле састојине које имају довољан број стабала доброг квалитета (>80, 90 стабала/hа) превести у високи узгојни облик оплодном сечом кратког пормладног раздобља, а зреле састојине које имају мањи број квалитетних стабала 45-55/hа обновити у што краћем временском периоду комбинацијом природног и вештачког начина обнављања.

Краткорочни циљеви- у зависности од старости, развојне фазе и производности станишта, вршење одабира најквалитетнијих стабала и спровођење мера неге уклањањем конкурената стаблима будућности. У процесу неге састојина, водити рачуна о потребама спровођења специфичних мера неге у зависности од састојинских услова и с тим у вези евентуалним кориговањем пројектованих циљних пречника, праћења појаве керна и сл.

Газдински тип 31211. Високе мешовите шуме борова - Високе шуме лишћара и четинара - Дугорочни циљеви-Неговање састојина како би се створила стаблност у састојинама борова и наредној генерацији станишту вратиле аутохтна или станишту прилагођене врсте дрвећа. Пожељно је у одређеном проценту задржати борове. Дугорочни узгојни циљ у односу на мешовитост је учешће аутохтоне вегетације (лишћара и четинара) или станишту прилагођених врста до 70 - 80% и борова до 20- 30% . Циљ неговања састојина представља избор и негу 110 до 150 стабала будућности/hа циљног пречника 50 cm односно 170 - 210 стабала будућности/hа циљног пречника 40 cm, са деблом до 6 - 8 m, са довољно развијеним крошњама. На овај начин се омогућава производња високо квалитетног техничког дрвета.

Краткорочни циљеви - Основни циљ у фазама подмлатка, раног младика и касног младика је уклањање предраста, који угрожава младе састојине и подржавање густог склопа, како би се стабла природно очистила од доњих грана. Спроводи се негативна селекција и подржавање, поред борова, и других пожељних врста четинара и лишћара, док се друге нежељене пионирске врсте уклањају у мери у којој сметају правилном распореду жељених врста дрвећа. Средњедобна састојина је фаза избора и обележавања стабала будућности. У овој фази неопходно је спровести прореде јачих захвата, са циљем уклањања свих конкурената стаблима будућности. У почетној фази средњедобних састојина по правилу се уклања 2-4 најјачих конкурената стаблима будућности. Дозревајућа састојина је фаза јасно уочљивих и добро развијених стабала будућности, која доминирају над осталим стаблима. Интензитет сече у овој фази се своди на уклањање 0,5-1 стабла главних конкурената стаблима будућности. Фаза обнове обухвата почетак краја производног процеса, где почиње уклањање стабала која су достигла циљни пречник и осталих стабала која су лошијег квалитета. Обнова се обавља у 1 до 2 сека, где се делови састојине у којима нема подмлатка у задовољавајућем броју или квалитету вештачки подсађују племенитим лишћарима или четинарима (горски јавор, буква бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, смрча, дуглазија).

Газдински тип 31510. Високе мешовите шуме смрче - Дугорочни циљеви- избор и нега 160 до 200 стабала будућности/hа циљног пречника 50 до 60 cm, са деблом до 6-8 m чистим од грана.

Основни циљ у прве три развојне фазе је уклањање предраста, који угрожава младе састојине и подржавање густог склопа, како би се стабла природно очистила од доњих грана. Проводи се негативна селекција и подржавање, поред смрчаова, и других пожељних врста четинара и лишћара, док се друге нежељене пионирске врсте уклањају у мери у којој сметају правилном распореду жељеним врстама дрвећа. Средњедобна састојина је фаза изсмрчаа и обележавања стабала будућности. У тој фази доминантна стабла на производнијим стаништима су достигла висину од 12 m и имају дебло чисто од грана минимално од 6 m. У овој фази неопходно је спровести прореде јачих захвата, са циљем уклањања свих конкурената стаблима будућности. Минимално растојање између стабала будућности зависи од броја изабраних стабала будућности и износи од 7-10 m. У почетној фази средњедобних састојина по правилу се уклања 1-3 најјачих конкурената стаблима будућности. Дозревајућа састојина је фаза јасно уочљивих и добро развијених стабала будућности, која доминирају над осталим стаблима. Интензитет сече у овој фази се своди на уклањање 1-2стабла главних конкурената стаблима будућности. Фаза обнове обухвата почетак краја производног процеса, где почиње уклањање стабала која су достигла циљни пречник и осталих стабала која су лошег квалитета. Обнова се обавља у 1 - 2 сека, где се делови састојине у којима нема подмлатка у задовољавајућем броју или квалитету вештачки подсађују племенитим лишћарима или четинарима (горски јавор, бели јасен, дивља трешња, храст китњак, сладун, јела, дуглазија).

Газдински тип 51730. Шикаре, шибљаци и жбунаста вегетација - Дугорочни узгојни циљ у овом газдинском типу приоритетно је опредељен и одређен функцијом заштите земљишта.

## .  Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама

Према стању шума и економским могућностима газдинства, а узимајући у обзир стабилност и процену могућности целокупног екосистема, све мере се деле на:

- узгојне мере;

- уређајне мере.

### . Узгојне мере

Избор система газдовања

Систем газдовања шумама подразумева усклађен скуп радњи на нези шума, коришћењу шума, обнављању шума, заштити шума и планирању у организацији газдовања шумама, а своје име  (назив) добија по начину сече обнављања старе састојине.

На основу конкретних састојинских прилика у газдинској јединици и досадашњег газдовања шумама, а уважавајући биолошке особине врста дрвећа, усвојени су следећи системи газдовања шумама:

Групимично газдовање шумама - комбинована сеча по узгојним групама примењиваће се у свим састојинама ове газдинске јединице. У вештачки подигнутим састојинама четинара, у случају изостанка појаве природног подмлатка на крају опходње, прећи ће се на систем газдовања чиста сеча - реконструкцију оваквих састојина уз вештачко пошумљавање.

Спонтани развој састојина примениће се у појединим девастираним састојинама, шикарама и шибљацима.

Прелазно газдовање

Планирање прелазног газдовања за поједине састојине зависи од низа фактора и оно се одређује на основу затеченог стања станишта, састојинских прилика, те циљева газдовања у конкретним састојинама.

Прелазно газдовање се планира у састојинама за реконструкцију у којима су лоше састојинске прилике, лоше изданачке и високе шуме на добром станишту, деградиране и зашикарене форме, састојине угрожене штетним утицајима и сл., које затеченим стањем нису више у могућности да задовоље потребама у складу са приоритетном функцијом, угрожавају стабилност шумског екосистема и изгубиле су моћ природне регенерације, па се њихово обнављање одлаже за наредни уређајни период.

Избор узгојног облика

Основни узгојни облик, коме дугорочно треба тежити на укупном простору газдинске јединице је висока шума (зависно од начина обнове, природним - приоритетним или вештачким путем).

Избор структурног облика

Сходно напред наведеном, уважавајући биолошке особине врста дрвећа које граде састојине и хитности поправке затеченог стања, код свих једнодобних састојина као структурни облик задржати једнодобне састојине, а код свих разнодобних задржати разднодобне састојине.

- Применом групимичног газдовања-комбинованим сечама по узгојним групама изграђиваће се једнодобне састојине а у мешовитим шумама четинара и лишћара, у мешовитим шумама борова, у мешовитим шумама букве, јеле и смрче изграђиваће се и одржавати разнодобне састојине.

Избор врста дрвећа

Све природне лишћарске и четинарске врсте које су констатоване у овој газдинској јединици су аутохтоне и налазе повољне услове за свој раст и развој. Оне се налазе у свом природном ареалу те се као такве и даље задржавају као главни носиоци продукције дрвне масе. Најзаступљеније врсте су црни бор, смрча,бели бор и јела.

Од лишћара су заступљени: цер, буква, китњак, граб, бреза и  трешња остале врсте имају незнатно учешће.

С обзиром да се аутохтоне врсте природно подмлађују и да су у конкретним условима биолошки стабилније треба их и даље подржавати при обнови ових састојина, а само тамо где су услови станишта скромнији (на деградираним површинама) приликом пошумљавања користити врсте дрвећа које се могу пошумљавати на скромнијим стаништима (црни и бели бор). Код обнове састојина посебну пажњу посветити племенитим лишћарима (јавор, јасен, брест и сл.) као и дивљим воћкарицама (дивља трешња, дивља крушка и др.). Граб постепено уклањати кроз прореде, да би учешће ових врста пре започињања процеса обнављања било минимално.

Избор размера смесе

Како су мешовите састојине биолошки стабилније и отпорније на све штетне утицаје треба тежити што већој мешовитости на свим локалитетима у складу са еколошким условима чиме се штити и јача биодиверзитет на укупном простору шумског подручја.

Избор начина сече обнављања и коришћења

Од изабраних начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину (особина састојина), особина станишних и економских прилика.

За шуме ове газдинске јединице где је предвиђено обнављање у овом уређајном периоду одређују се следећи начини сеча обнављања:

- Обнављање и нега шума ове газдинске јединице изводиће се планираним захватима комбиноване сече по узгојним групама. Ово се односи на комбинацију више врста узгојних интервенција, према конкретним ситуацијама на терену (заступљеност узгојних група, здравствено стање, очуваност, смеса, порекло).

Избор начина неге

Избор начина неге је у највећој мери условљен према затеченом стању састојина и постављеним циљевима газдовања утврђују се следеће мере неге:

- Селективне прореде у одраслим састојинама (од фазе касног младика до за сечу зрелих састојина) како у природним тако и у вештачки подигнутим;

- Окопавање и прашење у културама спроводи се у вештачки подигнутим састојинама старости до 5 година у којим се ручно или машински уклања коровска вегетација која омета развој садница, и земљиште се разрахљује како би се спречио губитак влаге из земљишта;

Избор помоћних мера код припрема састојина за обнављање

Према затеченом стању састојина планиране су помоћне мере:

- Вештачко пошумљавање садњом са комплетном припремом терена за пошумљавање

- Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом почиње у другој години живота културе и то по правилу само онда када је проценат пропалих биљака већи од 20%. Ако се покаже да се биљке нису примиле у већем броју на појединим местима тако да су читаве "крпе" остале празне, култура се мора попунити чак и ако је, укупно узето, пропало мање од 10% засађених биљака;

3.3.2. Уређајне мере

Под уређајним мерама подразумевају се мере којима се одређује принос, исказује принос и остали показатељи којима се ближе утврђује стање састојина.

Основна јединица трајности приноса је газдински тип на нивоу шумског подручја. Мера приноса је запремина, а регулатор трајности приноса је запремински прираст.

Избор опходње и дужине подмладног раздобља:

- За високе састојине смрче одређује се опходња од 120 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 50 година;

- За високе чисте и мешовите састојине борова одређује се опходња од 140 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година;

- За високе једнодобне састојине букве одређује се опходња од 120 година, а дужина подмладног раздобља (период обнављања) у трајању од 20  година;

- За високе разнодобне састојине букве одређује се дужина подмладног раздобља у трајању од 60 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година;

- За изданачке састојине китњака и цера, за изданачке састојине букве одређује се опходња од 100 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година.

- За вештачки подигнуте састојине четинара одређује се оријентациона опходња од 80 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година;

Избор реконструкционог и конверзионог раздобља

За девастиране састојине у којима треба извршити реконструкцију потребно је одредити временски период - реконструкционо раздобље у којем ће се извршити реконструкција свих девастираних састојина ове газдинске јединице, укупно девастираних састојина има 79,26 ha, што чини 3,5% обрасле површине газдинске јединице. То су девастиране састојине црног бора, цера,китњака, букве и ОТЛ. Већина девастираних састоја налазе се на плитким, каменитим и врлетним земљиштима (недоступним теренима) налазе се у наменској целини 10-производња дрвета (42,60 ha), 53-парк природе III степен заштите (26,08 ha), 56-специјални резерват природе II степена (0,73 ha) и 57-специјални резерват природе III степена (9,85 ha). Одређује се опште реконструкционо раздобље од 10 - 80 година. Радови на реконструкцији у овом уређајном периоду нису планирани.

За очуване и разређене изданачке састојине које ћемо конверзијом преводити у високи облик гајења потребно је одредити временски период за које ће се то остварити – конверзионо раздобље. Полазећи од биолошких особина заступљених врста дрвећа (почетак обилног плодоношења семеном доброг квалитета од којег можемо добити довољно квалитетан поник који ће створити будућу састојину) морамо опходњу изданачких састојина продужити до 80 година, након чега започети природно обнављање састојина оплодним сечама кратког подмладног раздобља до 20 година. Према томе старост старе састојине у моменту завршног сека износиће 100 година. На основу напред изнетог и старости (размера добних разреда) изданачких састојина долази се до закључка да ће се све очуване и разређене састојине ове газдинске јединице конверзијом превести у високи облик гајења у наредних 80 – 100 година.

Одређивање периода достизања оптималне шумовитости

Укупна површина газдинске јединице износи 3.009,44 hа, од тога шуме и шумско земљиште заузимају 2.253,09 ha, а необрасло земљиште обухвата 721,63 ha. Према исказу површина регистровано је 235,22 hа шумског земљишта што чини 7,8 % површине газдинске јединице. Планом развоја за за Лимско шумско подручје (2010–2019 ) оптимална шумовитост би износила 95,5 % а тренутна шумовитост у ГЈ износи 76,0 % у односу на површину газдинске јединице и 24,0 % у односу на површину шума и шумског земљишта.У овом уређајном раздобљу (2027 – 2036 год.) планирано је пошумљавање 7,42 hа шумског земљишта.

Уређајно раздобље

С обзиром да је важност основе газдовања шумама прописано Законом о шумама, у трајању од 10 година, то се подразумева да ће уређајно раздобље имати исти период.

### .  Специфичне мере

Газдинска  јединице „Дубочица“ налазе се у оквиру Специјалног резервата природе „Увац”, проглашеног од стране Владе, Уредбом на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),

Специјални резерват природе „Увац”, налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха, укљештен између масива планине Златибор на северу, Чемернице и Јавора на истоку и југоистоку и Златара на западу и југозападу и обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и Тисовице, проглашава се за специјални резерват природе под именом „Увац”и ставља под заштиту као подручје I категорије односно од изузетног значаја (у даљем тексту: Специјални резерват природе „Увац”).

Специјални резерват природе „Увац”, налази се на територији општина Нова Варош, Сјеница и Прибој. На територији општине Нова Варош обухвата катастарке општине Рутоши, Сеништа, Радоиња, Негбина, Вранеша, Бурађа, Амзићи, Ојковица, Трудово, Тиква, Вилови, Дебеља, Горње Трудово, Штитково, Божетићи, Комарани, Акмачићи, Радијевићи, Буковик и Мишевићи, на територији општине Сјеница обухвата катастарске општине Урсуле, Горње Лопиже, Доње Лопиже, Доње Горачиће, Дружниће, Крстац, Чедово и Кладница и на територији општине Прибој обухвата катастарску општину Кратово.

Површина Специјалног резервата природе „Увац” износи 11.746,19 hа, од чега је у државној својини 7.075,49 hа (60,24%), у приватној својини 4.535,26 hа (38,61%) и у јавној својини 135,42 hа (1,15%).

Специјални резерват природе „Увац”, ставља се под заштиту у циљу заштите и очувања, атрактивних, спектакуларних морфолошких особености овог подручја, које чини природне и предеоне вредности заштићеног подручја, као резултат комплексног утицаја физичко-географских чинилаца, климатских прилика, али и тектонских и геоморфолошких особености. Поред наведеног, присуство једне од најређих врста лешинара код нас белоглавог супа (Gyps fulvus) овом су подручју даје посебност која га издваја од суседних крајева Србије.

Подручје обухваћено границама Специјалног резервата природе „Увац” налази се на листи „Важних станишта птица у Европи” (Important Bird Areas in Europe, BirdLife 2000) под називом „Увац-Милешевка” (YU 21 SE).

У оквиру потенцијалних Натура 2000 подручја: pSCIs „Златар” и pSCIs „Увац” од значаја за Европску заједницу (pSCIs Sites of Communit Importance), као и потенцијално подручје од посебне заштите НАТУРА 2000 pSPAs „Златар” и pSPAs „Увац” (SPAs Special Protection Areas (https://daphne.sk/ Natura2000SerbiaSCI/pSCIsl .php). Типови станишта због ко их је ово подручје одређено као потенцијално НАТУРА 2000 подручје представљено је: 91 ВА Мезијском шумом јеле; 91 ЕО- Алувијалним шумама јове (Alnus glutinosa) и јасена (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91К0 — Илирском шумом букве (Aremonio-FagionPiceetea), 9530 (Суб) Муитеранском шумом ендемичних црних борова, 91M0 - Панонско — балканском шумом цера (Quercus cerris) и китњака (Quercus petraea), 9410 - Ацидофилном шумом смрче планинског до алпијског појаса (Vaccinio-Piceetea) и 91 ВА — Мезијском шумом јеле (Abies alba), према Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, бр. 35/2010).

- Парк природе „Златибор“

Влада Републике Србије је на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 6. октобра 2017. године донела Уредбу о проглашењу Парка природе „Златибор“.

На предлог Завода за заштиту природе Србије за управљача је предложено ПД „Србијашуме“д.о.о. Преко својих делова предузећа Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица и Шумског газдинства „Пријепоље“ из Пријепоља ПД „Србијашуме“д.о.о. управљају Парком природе „Златибор“.

Парк природе „Златибор” налази се на територији општине Чајетина, града Ужица и општина Нова Варош и Прибој и обухвата: на територији општине Чајетина – катастарску општину Стубло и делове катастарских општина Алин поток, Бранешци, Гостиље, Доброселица, Дренова, Јабланица, Љубиш, Семегњево, Чајетина и Шљивовица; на територији града Ужица – део катастарске општине Мокра Гора; на територији општине Нова Варош – делове катастарских општина Бела река, Драглица, Негбина и Сеништа; на територији општине Прибој – делове катастарских општина Бања, Кратово и Рача.

Површина Парка природе „Златибор” износи 41.923,26 hа, од чега је 18.158,83 hа (43,31%) у државном власништву, 23.582,42 hа (56,25%) у приватном, 93,68 hа (0,22%) у јавном, 74,85 hа (0,18%) у друштвеном, 13,48 hа (0,04%) у другим облицима власништва, од чега је I степеном обухваћено 4,69 %, II степеном 45,93% и III степеном 49,38% укупне површине подручја Парка природе „Златибор”.

Специфичност флоре и вегетације условљена је утицајем серпентинске геолошке подлоге, те се на овом подручју налазе станишта бројних ретких и угрожених биљних врста (од укупно 1.044, 226 које имају национални и међународни значај, 34 врсте су у категорији строго заштићених, а 112 таксона у категорији заштићених врста). На прелиминарној Црвеној листи флоре Србије, налази се 80 таксона, а на целокупном простору констатовано је 76 ендемичних таксона. У Парку природе „Златибор”, доминирају аутохтоне шуме црног бора и мешовите шуме црног и белог бора, које су сврстане у приоритетна Натура 2000 станишта; присутна је строго заштићена врста муника и заштићене врсте: клокочика, дрен, хајдучка опута и бреза.

На овом подручју су од рибљих врста присутне младица, поточна пастрмка и бркица, а посебно је значајна врста вијуница, јер представља строго заштићену врсту. Забележено је присуство укупно 18 врста водоземаца и гмизаваца, што чини 38,30% од укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије. Због великог богатства и разноврсности, подручје Парка природе „Златибор”, увршћено је у одабрана подручја за дневне лептире (PBA-Prime Butterfly Areas) и представља станиште значајним популацијама циљних врста лептира.Забележено је присуство око 154 врста птица, што подручје Парка природе „Златибор” сврстава у попис подручја за птице од изузетног националног значаја (IBAnac-68), што чини 42% од свих до сада регистрованих врста у Србији, од чега 127 врста су строго заштићене, док је 27 врста заштићено. Забележено је око 38 врста сисара, што тренутно чини 40% врста, које су до сада на било који начин регистроване на територији Србије.

### .  Остале мере

Остале мере које треба предузимати да би се обезбедили циљеви газдовања огледали би се у следећем:

- превентивна, а по потреби и репресивна заштита шума

- примена механизације и савремених техничких поступака у свим фазама неге састојине и сече и израде дрвних сортимената (наменска целина 10)

- смањење механизације при газдовању шумама на најмању могућу меру (наменска целина 26,52,53,55,56,57)

- искључити производњу дугих сортимената (наменска целина 26,52,53,55,56,57)

- механизовани начин извлачења сортимената подредити анималним (наменска целина 26,52,53,55,56,57).

# .0. План газдовања шумама и процена очекиваних ефеката

## . План газдовања шумама

На основу утврђеног стања шума и прописаних краткорочних циљева и могућности њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак планова газдовања шумама је да у зависности од затеченог стања, омогући подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређење стања шума као дугорочног циља.

### . План гајења шума

Снимањем и анализом затеченог стања састојина истовремено су оцењене потребе и могућности примене шумско - узгојних радова у наредном уређајном раздобљу, а у циљу поправке затеченог стања састојина.

Планом гајења шума обухватити у целини:

- План обнављања и подизања нових шума,

- План расадничке производње,

- План неге шума.

Радови на гајењу шума приказаће се по газдинским типовима.

##### 4.1.1.1. План обнављања и подизања нових шума

План обнављања и подизања нових шума по газдинским типовима и врсти рада за ГЈ „Црни врх – Гола брда“ дат је следећом табелом:

Табела 33.  План обнављања и подизања нових шума по газдинским типовима и врсти рада

| Газдински тип шума | Обнављање групимично оплодним сечама | Поправка структуре захват у целу састојину | Вештачко пошумљавање голети | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 329 | 538 | 313 | 414 |  |
|  | ha | ha | ha | ha | ha |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 45.58 |  |  |  | 45.58 |
| 41410. Високе шуме букве, јеле и смрче |  | 19.02 |  |  | 19.02 |
| Чистине |  |  | 7.42 | 1.48 | 8.90 |
| УКУПНО ГЈ | 45.58 | 19.02 | 7.42 | 1.48 | 73.50 |

- Обнављање високих састојина групимично - оплодним сечама дугог периода обнављања (329) планирано је на површини од 45,58 ha;

- Обнављање високих састојина групимично – пребирним сечама захват у целу састојину (538) планирано је на површини од 19,02 ha;

- Вештачко пошумљавање голети (313) планирано је на површини од 7,42 ha;

- Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414) планирано је на 1,48 ha;

Укупно планирани радови на обнављању и подзању нових шума износе 73,50 ha.

##### 4.1.1.2. План расадничке производње

Редовним планом пошумљавања потребна количина садница износи:

Табела 34.  План пошумљавања (по врсти и броју садница)

| Газдински тип шума | Вештачко пошумљавање голети 313 | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом 414 | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | комада | комада | комада |
| црни бор | 18550 | 3710 | 22260 |
| УКУПНО ГЈ | 18550 | 3710 | 22260 |

Планом расадничке производње планира се: вештачко пошумљавање голети и попуњавање вештачки подигнутих култура. Вештачко пошумљавање голети је планирано са 18.550 комада садница црног бора. Попуњавање вештачки подигнутих састојина планирано је са 3.71 комада садница црног бора. Укупан број потребних садница износи 22.260 комада садница црног бора. Старост садница за пошумљавање је 2+0, а за попуњавање 2+1 година.

У случају недостатака планираних садница могу се користити друге алтернативне врсте, сличних биоценолошких карактеристика као примарно наведене за пошумљавање.

Планиране саднице ће се обезбедити из расадника ПД „Србијашуме“д.оо., а по потреби и из других извора.

##### 4.1.1.3. План неге шума

План неге шума по газдинским типовима и врсти рада за ГЈ „Црни врх – Гола брда“ дат је следећом табелом:

Табела 35.  План неге шума по газдинским типовима

| Газдински тип | Окопавање и прашење у културама | Прореде у вештачки подигнутим шумама | Прореде у високим шумама | Санитарне прореде | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 518 | 532 | 534 | 535 |  |
|  | ha | ha | ha | ha | ha |
| 31210. Високе мешовите шуме борова |  |  | 59.98 | 73.67 | 133.65 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова-Високе шуме четинара и лишћара |  | 467.45 |  | 142.13 | 609.58 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче |  |  | 8.00 | 46.07 | 54.07 |
| Чистине | 14.84 |  |  |  | 14.84 |
| УКУПНО ГЈ | 14.84 | 467.45 | 67.98 | 261.87 | 812.14 |

Планом неге шума у газдинској јединици „Црни врх – Гола брда“ планирани су следећи радови:

- Прореде у вештачки подигнутим шумама (532) као мера неге планирана је на 467,45 ha радне површине;

- Прореде у високим састојинама (534) као мера неге планирана је на 67,98 ha;

- Санитарна прореда (535) као мера неге планирана је на 261,87 ha;

- Окопавање и прашење у културама (518) планирана је на 14,84 ha;

Укупан редован план неге износи 812,14 ha, радне површине.

Укупан план гајења шума (радови на обнављању и подизањању нових шума и план неге шума) износи 885,64 ha.

### . План заштите шума

Корисник шума је дужан по Закону о шумама да радове и мере на заштити шума извршава у потребном обиму. Посебно је то значајно код заштите шума од пожара, елементарних непогода, биљних болести, напада инсеката, стоке, дивљачи итд. Успешна борба против свих облика штете може се водити само ако се на време утврди простор на коме су настали штетни утицаји. У конкретним условима ове газдинске јединице, треба утврдити потребне радове на превентивној и репресивној заштити: од елементарних непогода, пожара, ентомолошких и фитопатолошких узрочника.

У циљу превентивне заштите планирају се следеће мере заштите:

- Успостављање шумског реда;

- Забрана пашарења на површинама где је процес обнављања у току и у младим шумским културама, све док не прерасту критичну висину када стока није у могућности да оштети терминални врх;

- Пратити евентуалне појаве сушења шума и каламитета инсеката, те у случају појаве истих, благовремено обавестити специјалистичку службу;

- Постављање феромонских клопки просечно годишње око 10 комада;

- Заштита шума од пожара, мерама пропаганде и едукације, посебно у пролеће и лето, те у том смислу поставити знакове обавештавања и забране ложења ватре, организовања дежурства у критичном периоду године због благовременог дејствовања. Неопходно је нагласити да на основу члана 46. Закона о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/2012 и 89/2015.) корисник шума је дужан да донесе план заштите од пожара што је ШГ „Пријепоље“ и учинило. Оперативним планом су дефинисани степени угрожености, врсте горивог материјала, врсте пожара који се очекује, могући правци ширења пожара, мреже путева за моторна возила, снабдевање водом за гашење пожара, стање противпожарних пруга, гашење пожара на већим површинама, мале акумулације, опрема и људство, организација и систем командовања, руковођење акцијом и сабирни центар. У критичним периодима за појаву пожара се уводе активна и пасивна дежурства на основу којих се и нерадним данима дефинише ко је одговоран за прва обавештавања у случају избијања пожара. Угроженост од пожара, у свим газдинским јединицама, је посебно велика у деловима газдинске јединице који се граниче са површинама у приватном власништву, на којима власници палећи суву вегетацију сређују своје парцеле. Имајући у виду компактност  газдинске јединице „Црни врх – Гола брда“, јасно је, да посебну пажњу треба обратити на превентивно деловање у циљу спречавања ових ситуација. Шумско газдинство „Пријепоље” има организовану службу чувања шума, а то је и право и обавеза свих запослених. У газдинској јединици ,,Црни врх – Гола брда” на пословима чувања шума стално је запослен један чувар шума. Чуварска служба је добро организована и покривено је цело подручје.

- Противпожарне пруге одржавати, а комбиноване и шематске прореде у којима се сече цео ред сађених стабала, имаће функцију противпожарних пруга, у циљу што успешније заштите од пожара.

- У току уређајног периода, одржавати и обнављати унутрашње и спољне границе.

Закон о шумама: чување шума ради њене заштите од против правног  присвајања, коришћења, уништавања и других незаконитих радњи обезбеђује корисник, односно сопственик шума.

### . План коришћења шума

4.1.3.6. Укупан план сече по газдинским типовима

Табела 42. Укупан план сече по газдинским типовима

| Газдински тип | Стање |  |  |  |  | Принос |  |  | Интензитет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина | Запремина |  | Текући запремински прираст |  | Главни | Претходни | Укупно | V | Iv |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 6 Зрела - Регенерација | 3.47 | 86.4 | 24.9 | 2.6 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 21120 Изданачке мешовите шуме букве | 3.47 | 86.4 | 24.9 | 2.6 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 4 Средњедобна састојина | 49.80 | 2,312.4 | 46.4 | 61.9 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2620 Изданачке мешовите шуме храстова | 49.80 | 2,312.4 | 46.4 | 61.9 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4 Средњедобна састојина | 3.38 | 100.3 | 29.7 | 1.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2820 Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3.38 | 100.3 | 29.7 | 1.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 1 Подмладак | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Рани младик | 316.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Касни младик | 10.40 | 890.5 | 85.6 | 57.1 | 5.5 |  | 17.2 | 17.2 | 1.9 | 3.0 |
| 4 Средњедобна састојина | 229.46 | 34,441.6 | 150.1 | 1,510.3 | 6.6 |  | 2,077.5 | 2,077.5 | 6.0 | 13.8 |
| 5 Дозревајућа састојина | 54.16 | 11,088.3 | 204.7 | 319.0 | 5.9 |  | 1,286.2 | 1,286.2 | 11.6 | 40.3 |
| 6 Зрела - Регенерација | 57.49 | 3,526.2 | 61.3 | 116.6 | 2.0 | 1,138.9 |  | 1,138.9 | 32.3 | 97.7 |
| 31210 Високе мешовите шуме борова | 737.98 | 49,946.6 | 67.7 | 2,003.1 | 2.7 | 1,138.9 | 3,381.0 | 4,519.9 | 9.0 | 22.6 |
| 2 Рани младик | 122.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Касни младик | 141.84 | 13,222.4 | 93.2 | 869.9 | 6.1 |  | 1,149.0 | 1,149.0 | 8.7 | 13.2 |
| 4 Средњедобна састојина | 691.21 | 135,536.7 | 196.1 | 6,312.9 | 9.1 |  | 13,281.7 | 13,281.7 | 9.8 | 21.0 |
| 5 Дозревајућа састојина | 4.49 | 2,340.0 | 521.1 | 86.0 | 19.2 |  |  |  |  |  |
| 31211 Високе мешовите шуме борова – Високе шуме лишћара и четинара | 960.09 | 151,099.0 | 157.4 | 7,268.8 | 7.6 |  | 14,430.7 | 14,430.7 | 9.6 | 19.9 |
| 4 Средњедобна састојина | 19.92 | 7,058.0 | 354.3 | 177.1 | 8.9 |  | 414.6 | 414.6 | 5.9 | 23.4 |
| 5 Дозревајућа састојина | 34.15 | 15,088.7 | 441.8 | 319.8 | 9.4 |  | 1,137.9 | 1,137.9 | 7.5 | 35.6 |
| 31510 Високе мешовите шуме смрче | 54.07 | 22,146.7 | 409.6 | 497.0 | 9.2 |  | 1,552.5 | 1,552.5 | 7.0 | 31.2 |
| 4 Средњедобна састојина | 16.19 | 6,426.9 | 397.0 | 160.6 | 9.9 |  | 1,061.4 | 1,061.4 | 16.5 | 66.1 |
| 5 Дозревајућа састојина | 2.83 | 1,333.5 | 471.2 | 28.9 | 10.2 |  | 183.9 | 183.9 | 13.8 | 63.8 |
| 41410 Високе шуме букве, јеле и смрче | 19.02 | 7,760.4 | 408.0 | 189.4 | 10.0 |  | 1,245.3 | 1,245.3 | 16.0 | 65.7 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 2,287.81 | 233,451.6 | 102.0 | 10,024.4 | 4.4 | 1,138.9 | 20,609.5 | 21,748.4 | 9.3 | 21.7 |

Укупан принос износи 21.748,4 m³. То је интезитет од 9,3 % у односу на укупну запремину и 21,7 % на запремински прираст.

Главни принос, сече обнављања, планиране су у износу од 1.138,9 m³ (5,2%), а претходни принос (проредне и санитарне сече) у износу од 20.609,5 m³ (94,8%).

4.1.3.7. Укупан план сече по врстама дрвећа

Табела 43. Укупан план сече по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Стање шума |  | Планирани принос |  |  | Интензитет сече по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запремина | Запремински прираст | Главни | Претходни | Укупно | V | Iv |
|  | m3 |  |  |  |  | % |  |
| цер | 1,737.1 | 46.8 |  |  |  |  |  |
| буква | 1,496.6 | 37.3 |  |  |  |  |  |
| китњак | 489.6 | 14.5 |  |  |  |  |  |
| граб | 245.0 | 4.3 |  |  |  |  |  |
| бреза | 166.2 | 5.1 |  |  |  |  |  |
| трешња | 164.3 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| јасика | 11.6 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| јавор | 9.8 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 4,320.3 | 110.6 |  |  |  |  |  |
| црни бор | 194,643.4 | 9,015.4 | 1,138.9 | 17,823.0 | 18,961.9 | 9.7 | 21.0 |
| смрча | 17,475.5 | 396.0 |  | 1,450.0 | 1,450.0 | 8.3 | 36.6 |
| јела | 8,811.9 | 207.8 |  | 969.3 | 969.3 | 11.0 | 46.6 |
| бели бор | 8,200.5 | 294.5 |  | 367.3 | 367.3 | 4.5 | 12.5 |
| Укупно четинари | 229,131.4 | 9,913.8 | 1,138.9 | 20,609.5 | 21,748.4 | 9.5 | 21.9 |
| УКУПНО ГЈ | 233,451.6 | 10,024.4 | 1,138.9 | 20,609.5 | 21,748.4 | 9.3 | 21.7 |

Посматрајући планирани принос по врстама дрвећа констатујемо да јела у укупном приносу на нивоу газдинске јединице учествује са 11,0% (969,3 m³), затим следи црни бор са 9,7% (18.961,9 m³), смрча са 8,3% (1.450,0 m³) и бели бор 4,5% (367,3 m³).

### .  План реконструкције и одржавања шумских саобраћајница

У газдинској јединици „Црни врх – Гола брда“, у овом уређајном раздобљу, планирана укупна реконструкција шумских путева износи …. km. и то:

- Шумски пут „Плећа – Ковачев поток“ дужине 1,54 km, (отвара одељења 11,12,13,14 и 15).

- Плоча – Окука дужине 2,38 km, (отвара одељења 32,33,34,35,36 и 37).

Такође је у овом периоду неопходно је редовно одржавање путева које подразумева чишћење ригола, чишћење пропуста за одводњавање трасе пута, насипање и одржавање коловоза тамо где је вода однела подлогу, насипање ударних рупа и чишћење снежног покривача, потенцијално осветљавање пута и др. Одржавање планирано је на 8,24 km путне мреже.

При реконструкцији планираних путних праваца применити конструктивно - техничке елементе у складу са "Правилником о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и унапређивање шума ", Службени гласник бр.4 од 2010.године, што подразумева нормално и безбедно одвијање саобраћаја путничких и теретних возила током целе године:

- Ширина коловоза..................................................................... 3,0m

- Ширина банкина ......................................................................1,0m

- Ширина ригола ........................................................................1,0m

- Попречни нагиб коловоза .......................................................једноводни

- Коловозна конструкција ........................................................камени тампон

- Минимални радијус вертикалних кривина (Рмин)...........................600,0m

- Минимални радијус хоризонталних кривина (Рмин).........................20,0m

- Минимални радијус серпентина (Рмин).........................................12,0m

- Максимални нагиб трасе (успон - пад).....................................+/-10,0%

Такође је у овом периоду неопходно је редовно одржавање преосталих путева у дужини (13,47 km), а то подразумева следеће радове:

- чишћење ригола

- чишћење пропуста за одвођење воде са трасе пута

- насипање коловоза на местима где је вода однела подлогу

- насипање ударних рупа

- одржавање путних праваца и потенцијално осветљавање путне трасе, при чему ће принос добијен овим поступцима бити раздужен као „ванредан“.

Након извршења планираних радова реконструкцијом наведених путних праваца остварио би се пун капацитет употребе истих, док би отвореност газдинске јединице остала иста.

### .  План унапређења ловне дивљачи

Главним врстама дивљачи у овим ловиштима се сматрају срна, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица. Њихова заштита, гајење, лов и коришћење вршиће се на основу података из ловне основе и годишњих планова газдовања ловиштем. Остале врсте које стално или повремено настањују ловиште ће се штитити и користити у складу ЗОЛ и пратећим прописима.

Циљеви газдовања ловиштем:

Општи циљеви - заштита, гајење, лов и коришћење гајених врста дивљачи и њених делова тако да се мерама газдовања обезбеди гајење ових врста дивљачи у броју и квалитету који дозвољавају природни услови у ловишту. Заштита, лов и коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи, које стално или повремено живе у ловишту.

Посебни циљеви - постизање одређеног броја и квалитета, полне и старосне структуре, густине популације, коришћење дивљачи и њених делова кроз ловни туризам, рекреативну активност чланова ловачког удружења. Побољшање природних услова станишта за све врсте дивљачи и заштита ретких проређених врста.

Постизање економског капацитета је један од посебних циљева газдовања ловиштем.

Мере за остваривање циљева газдовања ловиштем:

- обнављање и прираст дивљачи у ловишту (динамика развоја популације)

- изградња и одржавање ловних и ловно-техничких објеката, изградња и одржавање ловно-производних објеката

- гајење, заштита, лов и коришћење дивљачи и њених делова

- заштита дивљачи и мере за обезбеђивање мира у ловишту

- зимску допунску исхрану вршити на време, у количинама, квалитету и врсти, тако да се елиминише штета на шумским културама.

- мере за остваривање сарадње са другим делатностима и суседним ловиштима

- дивљач штитити од криволова као и неконтролисано кретање људи по ловишту (берачи шумских плодова, туристи).

- избегавати пошумљавање свих чистина, односно оставити поједине пашне површине за исхрану дивљачи;

- избегавати било какве радове у близини солишта и хранилишта;

Табела 38. Капацитет ловишта

| Врста дивљачи | Латински назив | Бонитетни разред | Процењено бројно стање | Оптимални фонд (јединки) | Оптималан однос полова (м:ж) | Економски kапацитет (јединки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јеленска дивљач | Cervus elaphus | IV | 120 | 120 | 1:1 | 146 |
| Срнећа дивљач | Capreolus capreolus L. | III/IV | 500 | 500 | 1:1 | 630 |
| Дивља свиња | Sus scrofa L. | II/III | 150 | 150 | 1:1 | 240 |
| Зец | Lepus europeus Pall. | III/IV | 200 | 2000 | 1:1 | 3300 |

На основу података и увида на терену може се констатовати да је број дивљачи у ловишту „Увац“ које се простире кроз ГЈ „Црни врх – Гола брда“ незнатан и да не причињава знатне штете природним састојинама и културама.

### .  План уређивања шума

Важност ове ОГШ за газдинску јединицу „Црни врх – Гола брда“ биће у периоду 01.01.2027 до 31.12.2036. године. Прикупљање теренских података за израду нове ОГШ и израда исте обавиће се у току 2035. године.

### .  План коришћења осталих шумских производа

Коришћењу осталих шумских производа (експлоатација камена, шумски плодови, лековито биље, печурке и др.) у наредном периоду мора се посветити далеко више пажње у смислу сакупљања и откупа истих. С тим у вези потребно је, у овом уређајном периоду, организовати посебну службу на нивоу газдинства која ће се бавити сакупљањем, откупом, праћењем и евидентирањем количине шумских производа са појединих локалитета и евиденцијом сакупљача у циљу спречавања истребљивања ових шумских производа.

Од јестивих гљива које се јављају у условима ове газдинске јединице треба издвојити: буковачу (Pleurotus ostreatus), вргањ (Boletus edulis), лисичарку (Cantharellus cibarius), смрчак (Morchella esculenta), сунчаницу ( Macrolepiota procera) и др.

План коришћења осталих производа се не може утврдити, јер не постоје поуздани подаци на основу којих се он може коректно одредити. Наиме, Шумско газдинство „Пријепоље“ из Пријепоља у претходном периоду није вршило откуп споредних шумских производа. Остали производи шуме (шумски плодови, лековито биље), као и остали производни потенцијали шума (пашњаци), део су концепта комплексног коришћења шума, а њихово коришћење и унапређење представља логичку компоненту комплексног газдовања потенцијалима шума, а нарочито као део концепта производње хране у брдско - планинском подручју, заустављање депопулације ових подручја, са свим бенефитима који би се тиме постигли.

Паша

Питање паше је регулисано Законом о шумама. По том закону онај ко газдује шумама дужан је да одређује место и прописује услове за пашу, врсту и број грла као и надокнаду за пашу водећи рачуна о постављеним циљевима газдовања.

У условима ове газдинске јединице паша је забрањена у шумама у којима се врше мелирациони радови, у састојинама где је у току природно обнављање, у постојећим младим културама, као и у културама које ће бити подигнуте у овом уређајном периоду на необраслом земљишту.

У претходном периоду није остварен приход од пашарења, нити је вршена евиденција броја и врсте стоке на подручју газдинској јединици „Дубочица“, тако да се у ОГШ, без наведених параметара, не може одредити приход од наплате таксе за испашу стоке за ово уређајно раздобље.

### . Очекивани ефекти планираног газдовања

Полазећи од затеченог стања, планирани радови предвиђени су у циљу одржавања, обнављања и коришћења шума са циљем заштите и очувања њихове вредности, обезбеђења трајности (одрживог коришћења), унапређења стања (сталног повећања прираста и приноса) као и развијања и јачања свих општекорисних функција шума.

Реализацијом планираних радова може се  на крају уређајног периода очекивати следеће стање шума:

- Предвиђеним захватима проредних сеча и сеча обнављања можемо очекивати  побољшање структуре, квалитета и здравственог стања састојина, постизање оптималније запремине, искоришћавање презрелих и стабала лошег здравственог стања, приближавање састојина оптималном (функционалном) стању по свим елементима структуре;

- Планираним мерама превентивне заштите шума, обезбедиће се континуирани мониторинг здравственог стања и елемената угрожавања стабилности екосистема, и створити неопходни предуслови за, евентуалне, репресивне мере заштите, и њихово хитно спровођење.

- Активним интегралним газдовањем, обезбедиће се трајност и рационално коришћење укупних потенцијала газдинске јединице.

- Изградњом шест камионских путева укупна отвореност ће се повећати што ће омогућити реализацију планираних радова;

- Реконструкциом девастираних састојина смањићемо удео девастираних састојина и повећати учешће шумских култура за пошумљену површину.

- Извођењем мера неге шуме: сеча избојака и уклањање корова и окопавање и прашење у културама обезбеђујемо правилан развој младих састојина.

Свеукупно гледајући, све предложене мере као и интензитет и обим планова који је умерен и остварљив, у датим састојинама омогућиће поправку и унапређење стања састојина и стабилности екосистема у целини.

## . Економско финансиска анализа – просечно годишње

### . Врста и обим планираних радова

4.2.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине

Табела 45. Сортиментна структура дрвне запремине

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 96.9 | 14.5 | 82.4 | 4.1 |  | 33.0 | 16.5 | 9.9 | 4.1 | 67.6 |  | 14.8 | 14.8 |
| Смрча | 145.0 | 21.8 | 123.3 | 6.2 |  | 49.3 | 24.7 | 14.8 | 6.2 | 101.2 |  | 22.1 | 22.1 |
| Црни бор | 1896.2 | 284.4 | 1611.8 |  |  | 322.4 | 322.4 | 483.5 | 161.2 | 1289.5 |  | 322.3 | 322.3 |
| Бели бор | 36.7 | 5.5 | 31.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | 7.8 | 9.4 | 25.0 |  | 6.2 | 6.2 |
| Укупно четинари | 2174.9 | 326.2 | 1848.6 | 10.6 | 0.3 | 407.2 | 368.3 | 516.0 | 180.9 | 1483.3 |  | 365.4 | 365.4 |
| УКУПНО ГЈ | 2174.9 | 326.2 | 1848.6 | 10.6 | 0.3 | 407.2 | 368.3 | 516.0 | 180.9 | 1483.3 |  | 365.4 | 365.4 |

4.2.1.2.  Врста и обим планираних узгојних радова

Табела 46. Врста и обим планираних узгојних радова

| Врста рада на гајењу шума | Површина |
| --- | --- |
|  | ha |
| 1.Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 0,74 |
| 2. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0,15 |
| 3. Окопавање и прашење у културама | 1,45 |
| Укупно | 2,34 |

4.2.1.3. План заштите шума

Превентивна заштита шума вршиће се на целој површини газдинске јединице.

4.2.1.4. План одржавања шумских саобраћајница

Табела 47.  Планирани радови на путној инфраструктури

| Врста рада | Дужина |
| --- | --- |
|  | km |
| 1. Реконструкција пута без коловозне конструкције | 0,15 |
| 2. Одржавање путне мреже | 0,82 |
| Укупно путеви | 0,97 |

4.2.1.5. План уређивања шума

Табела 47. План уређивања шума –просечно годишње

| Врста земљишта | Површина |
| --- | --- |
|  | ha |
| Високе шуме | 81,11 |
| Изданачке шуме | 5,67 |
| Вештачки подигнуте састојине | 96,01 |
| Шикаре и шибљаци | 46,00 |
| Необрасле површине | 72,16 |
| Укупно: | 300,95 |

### . Утврђивање трошкова производње

4.2.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

Табела 48. Сортиментна структура дрвне запремине – просечно годишње

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 96.9 | 14.5 | 82.4 | 4.1 |  | 33.0 | 16.5 | 9.9 | 4.1 | 67.6 |  | 14.8 | 14.8 |
| Смрча | 145.0 | 21.8 | 123.3 | 6.2 |  | 49.3 | 24.7 | 14.8 | 6.2 | 101.2 |  | 22.1 | 22.1 |
| Црни бор | 1896.2 | 284.4 | 1611.8 |  |  | 322.4 | 322.4 | 483.5 | 161.2 | 1289.5 |  | 322.3 | 322.3 |
| Бели бор | 36.7 | 5.5 | 31.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | 7.8 | 9.4 | 25.0 |  | 6.2 | 6.2 |
| Укупно четинари | 2174.9 | 326.2 | 1848.6 | 10.6 | 0.3 | 407.2 | 368.3 | 516.0 | 180.9 | 1483.3 |  | 365.4 | 365.4 |
| УКУПНО ГЈ | 2174.9 | 326.2 | 1848.6 | 10.6 | 0.3 | 407.2 | 368.3 | 516.0 | 180.9 | 1483.3 |  | 365.4 | 365.4 |

Табела 49. Јединична вредност сортимената – просечно годишње

| Врста дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 3014 |  | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |  | 3014 |
| Смрча | 3014 |  | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |  | 3014 |
| Црни бор |  |  | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |  | 3014 |
| Бели бор | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |  | 3014 |

Табела 50. Укупна производна вредност дрвних сортимената – просечно годишње

| Врста дрвећа | УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно | Целулоза | Укупно просторно |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 12357.4 |  | 99462.0 | 49731.0 | 29838.6 | 12357.4 | 203746.4 |  | 44607.2 | 44607.2 | 248353.6 |
| Смрча | 18686.8 |  | 148590.2 | 74445.8 | 44607.2 | 18686.8 | 305016.8 |  | 66609.4 | 66609.4 | 371626.2 |
| Црни бор |  |  | 971713.6 | 971713.6 | 1457269.0 | 485856.8 | 3886553.0 |  | 971412.2 | 971412.2 | 4857965.2 |
| Бели бор | 31948.4 | 904.2 | 7535 | 14165.8 | 23509.2 | 28331.6 | 106394.2 |  | 18686.8 | 18686.8 | 125081.0 |
| Укупно четинари | 62992.6 | 904.2 | 1227300.8 | 1110056.2 | 1555224.0 | 545232.6 | 4501710.4 |  | 1101315.6 | 1101315.6 | 5603026.0 |
| УКУПНО ГЈ | 62992.6 | 904.2 | 1227300.8 | 1110056.2 | 1555224.0 | 545232.6 | 4501710.4 |  | 1101315.6 | 1101315.6 | 5603026.0 |

4.2.2.2.  Трошкови радова на гајењу шума

Табела 49. Трошкови радова на гајењу шума

| Врста рада на гајењу шума | Површина | Трошкови | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | РСД/ha | РСД |
| 1. Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 0,74 | 250.000,00 | 185.000,00 |
| 2. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0,15 | 150.000,00 | 22.500,00 |
| 3. Окопавање и прашење у културама | 1,45 | 30.000,00 | 43.500,00 |
| Укупно | 2,34 |  | 251.000,00 |

4.2.2.3. Трошкови заштите шума

| Постављање феромонских клопки | 20000.0 дин. |
| --- | --- |
| Активно дежурство | 100000.0 дин. |
| Постављање обавештајних табли | 100000.0 дин. |
| Мониторинг здравственог стања | 150000.0 дин. |
| УКУПНО ГЈ | 370000.0 дин. |

У трошкове заштите спадају трошкови постављања феромонских клопки, трошкови заштите од пожара, али и остали трошкови заштите које је тешко унапред конкретно предвидети, па ћемо исте паушално одредити у износу од 370.000,00 динара – просечно годишње.

4.2.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница

Табела 51. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница

| Врста рада | Дужина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | km | дин/km | дин |
| 1. Реконструкција пута без коловозне конструкције | 0,15 | 3.200.000,00 | 480.000,00 |
| 2. Одржавање путне мреже | 0,82 | 150.000,00 | 123.000,00 |
| Укупно путеви | 0,97 |  | 603.000,00 |

Потребно је обезбедити 603.000,00 дин годишње у периоду 2027 – 2036. год. за реконструкцију и одржавање путева у газдинској јединици „Црни врх – Гола брда“.

4.2.2.5. Средства за репродукцију шума

Средства за репродукцију шума износе 15 % од тржишне вредности израђених дрвних сортимената на месту сече.

Табела 52. Средства за репродукцију шума

| 10.988.607,3 - (1848,6 m3 x 1604,00 m3 /дин) | X | 15 % | = | 1.203.517,94 дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта износи 3% од укупног прихода од продаје дрвета.

Табела 53. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

| 10.988.607,3 | X | 3 % | = | 329.658,22 дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2.7. Трошкови уређивања шума

Табела 54. Трошкови уређивања шума

|  | Врста рада | Jединица | Количина | Јединична цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мере |  | у динарима | у динарима |
|  | I - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда радне карте - катастарске карте (I уређивање) | ha | 300.94 | 152.26 | 45821.12 |
| 2 | Израда радне карте - катастарске карте (ажурирање) | ha |  | 47.26 |  |
|  | II - ТЕРЕНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3 | Обнављање спољних граница | km | 16.30 | 8122.73 | 132400.50 |
| 4 | Обнављање унутрашњих граница | km | 6.40 | 8122.73 | 51985.47 |
| 5 | Издвајање и опис састојине-Високе шуме | ha | 81.11 | 1189.93 | 96515.22 |
| 6 | Издвајање и опис састојине-Изданачке састојине | ha | 5.67 | 893.05 | 5063.59 |
| 7 | Издвајање и опис састојине-ВПС | ha | 96.01 | 842.36 | 80874.98 |
| 8 | Издвајање и опис састојине-Шикаре и шибљаци | ha | 46.00 | 477.44 | 21962.24 |
| 9 | Издвајање и опис састојине-Необрасле површине | ha | 72.16 | 468.06 | 33775.21 |
| 10 | Премер састојина (делимичан премер)-Високе шуме | ha | 81.11 | 1828.99 | 148349.38 |
| 11 | Премер састојина (делимичан премер)-Изданачке састојине | ha | 5.67 | 1221.29 | 6924.71 |
| 12 | Премер састојина (делимичан премер)-ВПС | ha | 96.01 | 859.76 | 82545.56 |
| 13 | Премер састојина (тотални премер) | ha |  | 7982.13 |  |
|  | III - КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 14 | Унос и обрада података | ha | 300.94 | 84.41 | 25402.35 |
| 15 | Логичка контрола, корекције унетих података и израда табеларног дела основе | ha | 300.94 | 72.20 | 21727.87 |
| 16 | Израда планова газдовања и текстуалног дела Основе | ha | 300.94 | 555.56 | 167190.23 |
| 17 | Изрда основне карте | ha | 300.94 | 57.70 | 17364.24 |
| 18 | Израда тематских (прегледних) карата | ha | 300.94 | 46.95 | 14129.13 |
|  | Укупно |  |  |  | 952031.81 |

4.2.2.8. Укупни трошкови производње

Табела 55. Укупни трошкови производње

|  | Укупно дин |
| --- | --- |
| 1. Производња дрвних сортимената | 5.603.026,00 |
| - Гајење шума | 251.000,00 |
| 3. Заштита шума | 370.000,00 |
| 4. Путеви | 603.000,00 |
| 5. Уређивање шума | 952.031,81 |
| 6. Средства за репродукцију шума | 1.203.517,94 |
| 7. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 329.658,22 |
| Свега: | 9.312.233,97 |

### . Формирање укупног прихода

4.2.3.1. Приход од продаје дрвета

Табела 56. Сортиментна структура дрвне запремине – просечно годишње

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 96.9 | 14.5 | 82.4 | 4.1 |  | 33.0 | 16.5 | 9.9 | 4.1 | 67.6 |  | 14.8 | 14.8 |
| Смрча | 145.0 | 21.8 | 123.3 | 6.2 |  | 49.3 | 24.7 | 14.8 | 6.2 | 101.2 |  | 22.1 | 22.1 |
| Црни бор | 1896.2 | 284.4 | 1611.8 |  |  | 322.4 | 322.4 | 483.5 | 161.2 | 1289.5 |  | 322.3 | 322.3 |
| Бели бор | 36.7 | 5.5 | 31.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | 7.8 | 9.4 | 25.0 |  | 6.2 | 6.2 |
| Укупно четинари | 2174.9 | 326.2 | 1848.6 | 10.6 | 0.3 | 407.2 | 368.3 | 516.0 | 180.9 | 1483.3 |  | 365.4 | 365.4 |
| УКУПНО ГЈ | 2174.9 | 326.2 | 1848.6 | 10.6 | 0.3 | 407.2 | 368.3 | 516.0 | 180.9 | 1483.3 |  | 365.4 | 365.4 |

Табела 57. Јединична вредност сортимената – просечно годишње

| Врсте дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 17211 |  | 11468 | 9612 | 7952 | 6054 |  | 3206 |
| Смрча | 17211 |  | 11468 | 9612 | 7952 | 6054 |  | 3206 |
| Црни бор |  |  | 7703 | 6623 | 4993 | 3902 |  | 3206 |
| Бели бор | 17211 | 14079 | 11468 | 9612 | 7952 | 6054 |  | 3206 |

Табела 58. Укупна производна вредност дрвних сортимената – просечно годишње

| Врста дрвећа | УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Китњак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бреза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 70565.1 |  | 378444.0 | 158598.0 | 78724.8 | 24821.4 | 711153.3 |  | 47448.8 | 47448.8 | 758602.1 |
| Смрча | 106708.2 |  | 565372.4 | 237416.4 | 117689.6 | 37534.8 | 1064721.4 |  | 70852.6 | 70852.6 | 1135574.0 |
| Црни бор |  |  | 2483447.2 | 2135255.2 | 2414115.5 | 629002.4 | 7661820.3 |  | 1033293.8 | 1033293.8 | 8695114.1 |
| Бели бор | 182436.6 | 4223.7 | 28670 | 45176.4 | 62025.6 | 56907.6 | 379439.9 |  | 19877.2 | 19877.2 | 399317.1 |
| Укупно четинари | 359709.9 | 4223.7 | 3455933.6 | 2576446.0 | 2672555.5 | 748266.2 | 9817134.9 |  | 1171472.4 | 1171472.4 | 10988607.3 |
| УКУПНО ГЈ | 359709.9 | 4223.7 | 3455933.6 | 2576446.0 | 2672555.5 | 748266.2 | 9817134.9 |  | 1171472.4 | 1171472.4 | 10988607.3 |

Приход од продаје дрвета износи 10.988.607,30 динара.

Средства за репродукцију шума износе 1.203.517,94 динара, а накнада за за коришћење шума и шумског земљишта 329.658,22 динара.

Укупан приход износи 10.988.607,30 динара.

4.2.4. Расподела укупног прихода

Табела 59. Расподела укупног прихода

| Приходи – Трошкови | Свега |
| --- | --- |
|  | дин |
| Укупан приход | 10.988.607,30 |
| Укупни трошкови | 9.312.233,97 |
| Добит | 1.676.373,33 |

Укупно гледано финансијски ефекат извршења планираних радова изражен је у добити у износу од 1.676.373,33 динара просечно годишње.

Економско – финансијска анализа је изведена према важећим елементима привређивања за 2026.годину, коју је израдила планска служба                               ПД „Србијашуме“д.о.о.

Уколико се неки од ових елемената у току важења основе мења се и цела концепција финансирања.

# .0. други значајни подаци и прилози

При изради ове посебне основе примењен је систем планирања газдовања који је установљен као методологија при уређивању појединих комплекса шума у Србији. Поступак у основи полази од вишенаменског коришћења површина газдинске јединице, што је логичан захтев просторног дефинисања наменских целина, као новог термина у просторној подели шумског комплекса.

## . Прикупљање теренских података

Прикупљање теренских података за газдинску јединицу „Црни врх-Гола брда“ вршено је током лета и јесени 2025. године. Све радове на обележавању и обнављању спољних и унутрашњих граница, урадили су техничари и геометри шумског газдинства Пријепоље.

Издвајање састојина и калкулацију примерних површина за премер састојина извршили су инжењери Одсека за планирање и пројектовање у шумарству              ШГ „Пријепоље“,  Мусић Сафет.

Таксациони премер састојина извршио Одсек за планирање и пројектовање у шумарству ШГ „Пријепоље“: дипл.инж.шум. Миливоје Лечић, дипл.инж.шум. Марко Ђенадић, дипл.инж.шум. Брашанац Стефан и  шумарски техничар Мушановић Сафет.

## . Обрада података

Извршена је механографска обрада података по јединственом програму за све државне шуме којима газдује ПД „Србијашуме“ Београд, у Одсеку за планирање и пројектовање у шумарству ШГ „Пријепоље“.

- Унос теренских података, обрада података  -  Марко Ђенадић, дипл.инг.шум.

- Унос текста, израда дела текстуалног дела основ Брашанац Стефан дипл.инж.шум.

- Унос планова газдовања, обрада података и планова, израда текстуалног дела основе –  Сафет Мусић, дипл.инг.шум.

## . Израда карата

Према утврђеном стању шума, урађене су следеће прегледне карте:

| Прегледна карта | Р | = | 1 | : | 100.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карта са катастарскомподелом | Р | = | 1 | : | 10.000 |
| Карта премера | Р | = | 1 | : | 10.000 |
| Карта путне мреже | Р | = | 1 | : | 10.000 |
| Карта намене намене | Р | = | 1 | : | 25.000 |

## . Израда планова и текстуалног дела ОГШ

Текстуални део основе и планове газдовања ОГШ „Црни врх-Гола брда“ урадили су пројектанти Одсека за планирање и пројектовање у шумарству

ШГ Пријепоље, дипл. инж. шумарства Брашанац Стефан, дипл. инж. шумарства Сафет Мусић.

## .  Завршне одредбе

При изради ОГШ водило се рачуна о усаглашавању ове основе са важећим законским прописима, пре свега са одредбама Закона о шумама и Правилником о садржини основа и Програмима газдовања шумама, годишњег извођачког плана и Привременог годишњег плана газдовања приватним шумама ("Сл. гл. РС" број 122 од 12.12. 2003 године). Поред тога уважене су и одредбе које се односе на газдовање шумама у ниже наведеним законима, и то:

Закон о шумама ("Сл. гл. РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

- Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024);

- Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама ("Сл. гл. РС" бр. 65/11, 47/12, 8/17);

- Правилник о шумском реду ("Сл. гл. РС" бр. 38/11, 75/16, 94/17, 87/21);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике ("Сл. гл. РС" бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина ("Сл. гл. РС" бр. 36/11);

Закон о заштити природе ("Сл. гл. РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закони 71/21);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување ("Сл. гл. РС" бр. 35/10);

- Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја("Сл. гл. РС", бр. 97/15);

- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Сл. гл. РС" бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара ("Сл. гл. РС" бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним дивљим врстама (("Сл. гл. РС" бр. 99/09 и 6/2014);

- Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гл. РС" бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите ("Сл. гл. РС" бр. 31/12);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне ("Сл. гл. РС" бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);

- Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости ("Сл. гл. РС" бр. 11/90, 49/91);

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Сл. гл. РС" бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба ("Сл. гл. РС" бр. 76/09);

Закон о дивљачи и ловству ("Сл. гл. РС" бр. 18/10, 95/18-др.закон);

- Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете ("Сл. гл. РС" бр. 2/12);

- Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња ("Сл. гл. РС", бр. 72/10);

Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон);

Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гл. РС" бр. 135/04, 36/09);

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гл. РС" бр. 135/04, 88/10);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гл. РС" бр. 114/08);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гл. РС" бр. 135/04, 25/15);

Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности ("Сл. лист СРЈ-Међународни уговори" бр. 11/01);

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС-Међународни уговори" бр. 102/07);

Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Сл. гл. РС", бр. 72/17, 44/18-др.закон);

- Водопривредна основа Републике Србије ("Сл. гл. РС" бр. 11/2002)

Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС" бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

Закон о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС" бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21);

Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020 ("Сл. гл. РС" бр. 88/10);

Закон о путевима ("Сл.гл.РС" бр. 41/18, 95/18-др.закон);

Закон о заштити од пожара ("Сл. гл. РС" бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

Закон о државном премеру и катастру ("Сл. гл. РС" бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 –одлука УС, 96/2015, 47/2017 –аутентично тумачење, 113/2017 –др. закон, 27/2018 –др. закон, 41/2018 –др. Закон и 9/2020 –др. закон);

Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гл. РС" бр. 95/18);

Закон о одбрани ("Сл. гл. РС" бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18);

Закон о стандардизацији ("Сл. гл. РС" бр. 36/09 и 46/15);

При спровођењу ове ОГШ шумско газдинство је обавезно да се придржава одредби напред наведених закона. У томе ће сарађивати са органима (инспекторима) који се старају о изврђењу одговарајућих Закона.

Евентуална неслагања код збирова у приложеним табелама и табеларном делу ОГШ, последица је електронске обраде података и заокруживања бројева на одређени број децимала.

ОГШ за газдинску јединицу „Црни врх-Гола брда“ важи од дана давања сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а њено спровођење почиње од 01.01.2027. до 31.12.2036. године.

## ПРИЛОГ -1. СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вранеша | 108 | 1 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 147083 | 1/1 | 147083 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 17 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 3051 | 1/1 | 3051 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 14 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1452 | 1/1 | 1452 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 15 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 3158 | 1/1 | 3158 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 19 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 293 | 1/1 | 293 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 16 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 20456 | 1/1 | 20456 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 2 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 86846 | 1/1 | 86846 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 2 | 13 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 224 | 1/1 | 224 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 558 | 1 | 2 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 23927 | 1/1 | 23927 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 558 | 1 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 16 | 1/1 | 16 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 562 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 901 | 1/1 | 901 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 570 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 1411 | 1/1 | 1411 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 585 | 0 | 1 | пашњак 1. класе | пољопривредно земљиште | 752 | 1/1 | 752 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 587 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 17465 | 1/1 | 17465 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 588 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 421 | 1/1 | 421 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 667 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 6186 | 1/1 | 6186 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 667 | 0 | 2 | пашњак 6. класе | пољопривредно земљиште | 22998 | 1/1 | 22998 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 108 | 680 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 8369 | 1/1 | 8369 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Вранеша | 366 | 2 | 1 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 318500 | 241/773200 | 318482 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Вранеша | 366 | 2 | 1 | 2 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 454700 | 241/773200 | 454674 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Вранеша | 364 | 558 | 2 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 17 | 164478/164780 | 17 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Вранеша | 364 | 558 | 2 | 2 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 16461 | 164478/16164780 | 16431 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Вранеша | 367 | 571 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 226925 | 226895/226925 | 226895 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Вранеша | 368 | 591 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 10404 | 103878/104040 | 10388 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 1372016 |  | 1371896 |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Драглица | 78 | 152 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 48713 | 1/1 | 48713 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 156 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1760 | 1/1 | 1760 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 157 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 12976 | 1/1 | 12976 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 158 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 162657 | 1/1 | 162657 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 269 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 360 | 1/1 | 360 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 359 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 91974 | 1/1 | 91974 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 361 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 94404 | 1/1 | 94404 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 362 | 1 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 38134 | 1/1 | 38134 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 364 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 361940 | 1/1 | 361940 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 383 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 11398 | 1/1 | 11398 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 395 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 51773 | 1/1 | 51773 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 396 | 2 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 821135 | 1/1 | 821135 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 396 | 1 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 39272 | 1/1 | 39272 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 397 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 81228 | 1/1 | 81228 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 542 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 2356 | 1/1 | 2356 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 653 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 5751 | 1/1 | 5751 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 654 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 739 | 1/1 | 739 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 655 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 229491 | 1/1 | 229491 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 655 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 114746 | 1/1 | 114746 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 656 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 6211 | 1/1 | 6211 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 670 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 6406 | 1/1 | 6406 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 720 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 642 | 1/1 | 642 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 773 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 4829 | 1/1 | 4829 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 774 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 4950 | 1/1 | 4950 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 775 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 303215 | 1/1 | 303215 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 776 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 35450 | 1/1 | 35450 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 777 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 8680 | 1/1 | 8680 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 778 | 1 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 45770 | 1/1 | 45770 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 778 | 2 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 12070 | 1/1 | 12070 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 857 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 2429 | 1/1 | 2429 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 879 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 39314 | 1/1 | 39314 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 879 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 78626 | 1/1 | 78626 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 880 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 4655 | 1/1 | 4655 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 897 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 7073 | 1/1 | 7073 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 982 | 1 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 375296 | 1/1 | 375296 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 982 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 187648 | 1/1 | 187648 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 982 | 2 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 7742 | 1/1 | 7742 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 982 | 3 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 1711 | 1/1 | 1711 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 983 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 104831 | 1/1 | 104831 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 983 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 209663 | 1/1 | 209663 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 984 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 2400 | 1/1 | 2400 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 985 | 2 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 1909 | 1/1 | 1909 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 985 | 1 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 119670 | 1/1 | 119670 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 986 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 10935 | 1/1 | 10935 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 987 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 189404 | 1/1 | 189404 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 987 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 378809 | 1/1 | 378809 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 988 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 4015 | 1/1 | 4015 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 989 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 3875 | 1/1 | 3875 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 990 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 6632 | 1/1 | 6632 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 991 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 7048 | 1/1 | 7048 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 992 | 1 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 129349 | 1/1 | 129349 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 992 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 64675 | 1/1 | 64675 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 993 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 4640 | 1/1 | 4640 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 994 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 11737 | 1/1 | 11737 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 995 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 6950 | 1/1 | 6950 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 996 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 5970 | 1/1 | 5970 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 997 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 3032 | 1/1 | 3032 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 998 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 4591 | 1/1 | 4591 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1018 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 10093 | 1/1 | 10093 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1018 | 1 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 24043 | 1/1 | 24043 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1019 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 14950 | 1/1 | 14950 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1020 | 1 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 21450 | 1/1 | 21450 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1020 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 175 | 1/1 | 175 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 2 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 3157 | 1/1 | 3157 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 7 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 475 | 1/1 | 475 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 6 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1100 | 1/1 | 1100 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 5 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 325 | 1/1 | 325 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 447361 | 1/1 | 447361 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 3 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 5236 | 1/1 | 5236 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1021 | 4 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1450 | 1/1 | 1450 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1022 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 18590 | 1/1 | 18590 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1023 | 1 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 93992 | 1/1 | 93992 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1023 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1639 | 1/1 | 1639 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1024 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | шумско земљиште | 221046 | 1/1 | 221046 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1024 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 110524 | 1/1 | 110524 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1025 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 300 | 1/1 | 300 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1026 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 660 | 1/1 | 660 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1027 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 220 | 1/1 | 220 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1028 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 1460 | 1/1 | 1460 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1029 | 1 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 15950 | 1/1 | 15950 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1029 | 2 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 1680 | 1/1 | 1680 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1030 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1659 | 1/1 | 1659 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1030 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 3316 | 1/1 | 3316 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1031 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 119995 | 1/1 | 119995 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1031 | 1 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 239990 | 1/1 | 239990 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1031 | 2 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 38794 | 1/1 | 38794 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1031 | 3 | 2 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 62359 | 1/1 | 62359 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1031 | 3 | 3 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 124620 | 1/1 | 124620 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1031 | 3 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 97 | 1/1 | 97 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1032 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 693 | 1/1 | 693 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1032 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 347 | 1/1 | 347 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1050 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 7487 | 1/1 | 7487 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1206 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 6355 | 1/1 | 6355 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1207 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 184387 | 1/1 | 184387 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1207 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 368772 | 1/1 | 368772 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1216 | 1 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 6088 | 1/1 | 6088 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1267 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 3082 | 1/1 | 3082 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1268 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 27040 | 1/1 | 27040 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1269 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 6426 | 1/1 | 6426 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1271 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 4091 | 1/1 | 4091 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1272 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 9778 | 1/1 | 9778 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1273 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 5188 | 1/1 | 5188 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1288 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 2335 | 1/1 | 2335 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1306 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 4911 | 1/1 | 4911 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1307 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 14533 | 1/1 | 14533 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1334 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 4736 | 1/1 | 4736 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1413 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 335 | 1/1 | 335 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1413 | 1 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 27620 | 1/1 | 27620 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1414 | 1 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 13830 | 1/1 | 13830 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1525 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 68229 | 1/1 | 68229 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1525 | 2 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 136460 | 1/1 | 136460 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1525 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 15175 | 1/1 | 15175 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1525 | 1 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 30381 | 1/1 | 30381 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1526 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 2900 | 1/1 | 2900 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1527 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 2840 | 1/1 | 2840 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1528 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 53244 | 1/1 | 53244 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1529 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 58620 | 1/1 | 58620 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1530 | 2 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 7405 | 1/1 | 7405 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1530 | 1 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 5231 | 1/1 | 5231 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1531 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 11868 | 1/1 | 11868 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1531 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 23738 | 1/1 | 23738 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1532 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 86977 | 1/1 | 86977 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1533 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 1457 | 1/1 | 1457 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1534 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 104750 | 1/1 | 104750 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1535 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 15050 | 1/1 | 15050 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1595 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 220 | 1/1 | 220 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1596 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 7054 | 1/1 | 7054 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1627 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 2045 | 1/1 | 2045 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1628 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 5110 | 1/1 | 5110 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1631 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 2967 | 1/1 | 2967 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1634 | 0 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 82 | 1/1 | 82 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1634 | 0 | 1 | пашњак 8. класе |  | 5976 | 1/1 | 5976 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1777 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 70660 | 1/1 | 70660 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1804 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1545 | 1/1 | 1545 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1807 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 10866 | 1/1 | 10866 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1834 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 156026 | 1/1 | 156026 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1834 | 1 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 312052 | 1/1 | 312052 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1834 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 7498 | 1/1 | 7498 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1834 | 3 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 680 | 1/1 | 680 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1835 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 364 | 1/1 | 364 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1835 | 0 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | остало земљиште | 36 | 1/1 | 36 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1836 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 6047 | 1/1 | 6047 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1883 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 18981 | 1/1 | 18981 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 1904 | 2 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 2084 | 1/1 | 2084 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2098 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 1760 | 1/1 | 1760 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2102 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 1980 | 1/1 | 1980 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2132 | 1 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 5900 | 1/1 | 5900 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2138 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 2026 | 1/1 | 2026 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2210 | 1 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 30597 | 1/1 | 30597 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2210 | 2 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 42779 | 1/1 | 42779 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2211 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 177 | 1/1 | 177 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2212 | 1 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 17080 | 1/1 | 17080 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2212 | 2 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 3675 | 1/1 | 3675 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2213 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 5671 | 1/1 | 5671 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2214 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 3574 | 1/1 | 3574 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2215 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 780 | 1/1 | 780 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2215 | 1 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 308318 | 1/1 | 308318 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2215 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 154159 | 1/1 | 154159 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2266 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 77555 | 1/1 | 77555 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2266 | 0 | 2 | остало природно неплодно земљиште | пољопривредно земљиште | 155110 | 1/1 | 155110 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Драглица | 78 | 2267 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 4560 | 1/1 | 4560 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 8908718 |  | 8908718 |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Негбина | 117 | 237 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 7351 | 1/1 | 7351 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 294 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 182988 | 1/1 | 182988 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 295 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 11915 | 1/1 | 11915 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 693 | 1 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 375731 | 1/1 | 375731 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 849 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 5169 | 1/1 | 5169 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 879 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 520 | 1/1 | 520 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 978 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 64 | 1/1 | 64 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1131 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 90119 | 1/1 | 90119 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1133 | 1 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 323675 | 1/1 | 323675 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1133 | 2 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 50000 | 1/1 | 50000 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1176 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 26184 | 1/1 | 26184 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1178 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 14935 | 1/1 | 14935 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1228 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 15258 | 1/1 | 15258 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1238 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 9626 | 1/1 | 9626 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 271 | 1243 | 0 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 10 | 1/1 | 10 | Држава РС |  |  |  |
| Негбина | 271 | 1243 | 0 | 2 | пашњак 8. класе | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 492 | 1/1 | 492 | Држава РС |  |  |  |
| Негбина | 117 | 1244 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 181 | 1/1 | 181 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1245 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1527 | 1/1 | 1527 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1269 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 65039 | 1/1 | 65039 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1478 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 1341 | 1/1 | 1341 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1481 | 3 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 3308 | 1/1 | 3308 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1481 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 166234 | 1/1 | 166234 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1481 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 10509 | 1/1 | 10509 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1522 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 160 | 1/1 | 160 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1523 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 320 | 1/1 | 320 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1536 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 43058 | 1/1 | 43058 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1793 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 1984 | 1/1 | 1984 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1794 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 10644 | 1/1 | 10644 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1810 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 1284 | 1/1 | 1284 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1825 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 804 | 1/1 | 804 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 1829 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 200 | 1/1 | 200 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2003 | 0 | 1 | ливада 7. класе | пољопривредно земљиште | 3040 | 1/1 | 3040 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2079 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 2463 | 1/1 | 2463 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2219 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | шумско земљиште | 20519 | 1/1 | 20519 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2219 | 0 | 2 | шума 7. класе | шумско земљиште | 13200 | 1/1 | 13200 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2220 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 48997 | 1/1 | 48997 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2221 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 60685 | 1/1 | 60685 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2223 | 1 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 790381 | 1/1 | 790381 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2223 | 2 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 101040 | 1/1 | 101040 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2252 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 25955 | 1/1 | 25955 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2254 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 1976 | 1/1 | 1976 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2279 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 11970 | 1/1 | 11970 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 271 | 2281 | 0 | 3 | пашњак 7. класе | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 3080 | 1/1 | 3080 | Држава РС |  |  |  |
| Негбина | 271 | 2281 | 0 | 2 | земљиште уз зграду и други објекат | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 500 | 1/1 | 500 | Држава РС |  |  |  |
| Негбина | 271 | 2281 | 0 | 1 | земљиште под зградом и гругим објектом | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 78 | 1/1 | 78 | Држава РС |  |  |  |
| Негбина | 117 | 2282 | 1 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 714871 | 1/1 | 714871 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2282 | 2 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 123460 | 1/1 | 123460 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2287 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 920 | 1/1 | 920 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2365 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 446394 | 1/1 | 446394 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2516 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 543 | 1/1 | 543 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2517 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 1903 | 1/1 | 1903 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2638 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 9524 | 1/1 | 9524 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2644 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 46647 | 1/1 | 46647 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2892 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 281 | 1/1 | 281 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Негбина | 117 | 2905 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 923 | 1/1 | 923 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 3849980 |  | 3849980 |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радоиња | 221 | 20 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 240 | 1/1 | 240 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 61 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 22770 | 1/1 | 22770 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 62 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 19252 | 1/1 | 19252 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 63 | 0 | 1 | шума 6. класе | пољопривредно земљиште | 44632 | 1/1 | 44632 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 65 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1516 | 1/1 | 1516 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 68 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 639 | 1/1 | 639 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 86 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 1273674 | 1/1 | 1273674 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 87 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 20701 | 1/1 | 20701 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 88 | 1 | 1 | пашњак 5. класе | шумско земљиште | 26000 | 1/1 | 26000 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 88 | 1 | 3 | пашњак 7. класе | шумско земљиште | 414364 | 1/1 | 414364 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 88 | 1 | 2 | пашњак 6. класе | шумско земљиште | 403747 | 1/1 | 403747 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 88 | 1 | 4 | шума 5. класе | шумско земљиште | 539700 | 1/1 | 539700 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 89 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 2620 | 1/1 | 2620 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 90 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 4300 | 1/1 | 4300 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 91 | 0 | 2 | ливада 5. класе | пољопривредно земљиште | 5074 | 1/1 | 5074 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 91 | 0 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 70 | 1/1 | 70 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 92 | 0 | 1 | ливада 5. класе | пољопривредно земљиште | 1591 | 1/1 | 1591 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 108 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 2316 | 1/1 | 2316 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 111 | 0 | 1 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 115397 | 1/1 | 115397 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 112 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1273 | 1/1 | 1273 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 196 | 1 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1710 | 1/1 | 1710 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 250 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 217293 | 1/1 | 217293 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 302 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 800 | 1/1 | 800 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 303 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1390 | 1/1 | 1390 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 376 | 1 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 326 | 1/1 | 326 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 381 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1364 | 1/1 | 1364 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 388 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 625 | 1/1 | 625 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 449 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 8670 | 1/1 | 8670 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 450 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 1022 | 1/1 | 1022 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 453 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 810 | 1/1 | 810 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 562 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1025 | 1/1 | 1025 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 563 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1160 | 1/1 | 1160 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 565 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1395 | 1/1 | 1395 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 570 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 638 | 1/1 | 638 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 571 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 1247 | 1/1 | 1247 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 575 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 359 | 1/1 | 359 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 576 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 538 | 1/1 | 538 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 581 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 370 | 1/1 | 370 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 582 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 1941 | 1/1 | 1941 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 587 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 798 | 1/1 | 798 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 588 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 741 | 1/1 | 741 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 589 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 639 | 1/1 | 639 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 594 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 1630 | 1/1 | 1630 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 595 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 2015 | 1/1 | 2015 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 599 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 1710 | 1/1 | 1710 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 600 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 1960 | 1/1 | 1960 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 603 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 2558 | 1/1 | 2558 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 605 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 5490 | 1/1 | 5490 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 606 | 0 | 1 | шума 4.класе | шумско земљиште | 64093 | 1/1 | 64093 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 610 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 1145 | 1/1 | 1145 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 611 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | шумско земљиште | 180 | 1/1 | 180 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 611 | 0 | 2 | шума 5. класе | шумско земљиште | 540 | 1/1 | 540 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 612 | 2 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 180 | 1/1 | 180 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 615 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 335 | 1/1 | 335 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 616 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 260 | 1/1 | 260 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 619 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 240 | 1/1 | 240 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 621 | 2 | 1 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 180 | 1/1 | 180 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 622 | 3 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 498 | 1/1 | 498 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 622 | 2 | 1 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 916 | 1/1 | 916 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 623 | 0 | 1 | гробље | пољопривредно земљиште | 2140 | 1/1 | 2140 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 625 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1440 | 1/1 | 1440 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 631 | 0 | 1 | шума 3. класе | шумско земљиште | 8647 | 1/1 | 8647 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 633 | 0 | 1 | шума 3. класе | шумско земљиште | 400 | 1/1 | 400 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 743 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 3410 | 1/1 | 3410 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 744 | 0 | 3 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 650 | 1/1 | 650 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 744 | 0 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 54 | 1/1 | 54 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 744 | 0 | 2 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 5971 | 1/1 | 5971 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 745 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 1490 | 1/1 | 1490 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 753 | 2 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 1233 | 1/1 | 1233 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 764 | 0 | 1 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 3670 | 1/1 | 3670 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1011 | 1 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 1662 | 1/1 | 1662 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1012 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 22230 | 1/1 | 22230 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1013 | 0 | 2 | шума 4. класе | шумско земљиште | 27140 | 1/1 | 27140 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1013 | 0 | 1 | шума 3. класе | шумско земљиште | 4550 | 1/1 | 4550 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1014 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1690 | 1/1 | 1690 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1016 | 0 | 1 | крш | остало земљиште | 1531 | 1/1 | 1531 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1017 | 0 | 1 | крш | остало земљиште | 3512 | 1/1 | 3512 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1018 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 5372 | 1/1 | 5372 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1019 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 6022 | 1/1 | 6022 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1020 | 0 | 1 | крш | остало земљиште | 3261 | 1/1 | 3261 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1021 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1721 | 1/1 | 1721 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1022 | 0 | 1 | крш | остало земљиште | 4382 | 1/1 | 4382 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1035 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 1000 | 1/1 | 1000 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1035 | 0 | 2 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 77303 | 1/1 | 77303 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 1267 | 1 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 3768 | 1/1 | 3768 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 2770 | 0 | 1 | пашњак 2. класе | пољопривредно земљиште | 1905 | 1/1 | 1905 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 221 | 2771 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 300 | 1/1 | 300 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Радоиња | 241 | 620 | 0 | 1 | шума 4. класе | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 11485 | 1/1 | 11485 | Држава РС |  |  |  |
| Радоиња | 241 | 873 | 0 | 1 | пашњак 1. класе | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 571 | 1/1 | 571 | Држава РС |  |  |  |
| Радоиња | 572 | 1024 | 0 | 1 | пашњак 5. класе | пољопривредно земљиште | 56870 | 56556/56870 | 56556 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Радоиња | 573 | 1023 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 256757 | 256692/256757 | 256692 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Радоиња | 574 | 1015 | 0 | 2 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 14215 | 16826/16861 | 14185 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Радоиња | 574 | 1015 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 2646 | 16826/16861 | 2641 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 3767665 |  | 3767251 |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рутоши | 416 | 409 | 0 | 1 | пашњак 5.класе | пољопривредно земљиште | 20108 | 1/1 | 20108 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 566 | 0 | 1 | пашњак 3.класе | пољопривредно земљиште | 1449 | 1/1 | 1449 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 567 | 0 | 1 | пашњак 3.класе | пољопривредно земљиште | 1424 | 1/1 | 1424 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 570 | 0 | 1 | пашњак 3.класе | пољопривредно земљиште | 4145 | 1/1 | 4145 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 571 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 1199358 | 1/1 | 1199358 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 573 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 46578 | 1/1 | 46578 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 587 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 47933 | 1/1 | 47933 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 850 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 190294 | 1/1 | 190294 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 852 | 2 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 2958 | 1/1 | 2958 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1070 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 10685 | 1/1 | 10685 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1072 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 451 | 1/1 | 451 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1073 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 476 | 1/1 | 476 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1074 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 200 | 1/1 | 200 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1075 | 0 | 1 | шума 6. класе | шумско земљиште | 123534 | 1/1 | 123534 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1076 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 54435 | 1/1 | 54435 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1768 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 13915 | 1/1 | 13915 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1807 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 4263 | 1/1 | 4263 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 1935 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 66302 | 1/1 | 66302 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2074 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 54287 | 1/1 | 54287 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2083 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 474 | 1/1 | 474 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2085 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 1238 | 1/1 | 1238 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2088 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 515 | 1/1 | 515 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2090 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 2112 | 1/1 | 2112 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2094 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 1882 | 1/1 | 1882 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2155 | 2 | 1 | пашњак 6. класе | пољопривредно земљиште | 7200 | 1/1 | 7200 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2155 | 1 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 55998 | 1/1 | 55998 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2156 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 4778 | 1/1 | 4778 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2161 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 256 | 1/1 | 256 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2162 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 1419 | 1/1 | 1419 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2163 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 4252 | 1/1 | 4252 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2187 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 3909 | 1/1 | 3909 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2188 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 45850 | 1/1 | 45850 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 2192 | 0 | 1 | шума 5. класе | шумско земљиште | 3303 | 1/1 | 3303 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3892 | 0 | 1 | пашњак 4. класе | пољопривредно земљиште | 29500 | 1/1 | 29500 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3892 | 0 | 2 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 32441 | 1/1 | 32441 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3905 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 1456 | 1/1 | 1456 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3941 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 999 | 1/1 | 999 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3942 | 0 | 1 | шума 4. класе | пољопривредно земљиште | 640 | 1/1 | 640 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3943 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 630 | 1/1 | 630 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 3944 | 0 | 1 | шума 4. класе | шумско земљиште | 1469 | 1/1 | 1469 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 416 | 4143 | 0 | 1 | пашњак 3. класе | пољопривредно земљиште | 16232 | 1/1 | 16232 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Рутоши | 368 | 404 | 0 | 1 | шума 5. класе | пољопривредно земљиште | 211082 | 4/192 | 105541 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 2270430 |  | 2164889 |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Број ЛН | Број парцеле | Подброј | Број дела парцеле | Култура | Врста земљишта | Површина | Обим удела | Површина у основи | Облик својине | Ималац права | Врста права | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеништа | 140 | 102 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 1343 | 1/1 | 1343 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 305 | 1 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 26004 | 1/1 | 26004 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 306 | 2 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 148119 | 1/1 | 148119 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 306 | 1 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 15626 | 1/1 | 15626 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 306 | 3 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 27335 | 1/1 | 27335 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 307 | 1 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 54430 | 1/1 | 54430 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 307 | 2 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 55612 | 1/1 | 55612 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 308 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 28935 | 1/1 | 28935 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 316 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 132626 | 1/1 | 132626 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 317 | 1 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 15253 | 1/1 | 15253 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 318 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 6529 | 1/1 | 6529 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 318 | 1 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 736440 | 1/1 | 736440 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 353 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | шумско земљиште | 473856 | 1/1 | 473856 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 353 | 1 | 2 | шума 7. класе | шумско земљиште | 3034500 | 1/1 | 3034500 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 353 | 1 | 3 | остало природно неплодно земљиште | шумско земљиште | 940000 | 1/1 | 940000 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 355 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 700591 | 1/1 | 700591 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 356 | 0 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 270413 | 1/1 | 270413 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 664 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 37649 | 1/1 | 37649 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 664 | 3 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 8838 | 1/1 | 8838 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 664 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 37973 | 1/1 | 37973 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 695 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 320 | 1/1 | 320 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 696 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 16841 | 1/1 | 16841 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 696 | 3 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 171 | 1/1 | 171 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 696 | 1 | 1 | шума 7. класе | шумско земљиште | 73912 | 1/1 | 73912 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 704 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 4709 | 1/1 | 4709 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 821 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 1246 | 1/1 | 1246 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 892 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 81304 | 1/1 | 81304 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 985 | 0 | 1 | шума 6. класе | пољопривредно земљиште | 440 | 1/1 | 440 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1001 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 2847 | 1/1 | 2847 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1027 | 0 | 1 | шума 7. класе | пољопривредно земљиште | 1000 | 1/1 | 1000 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1240 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 235 | 1/1 | 235 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1240 | 3 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1366 | 1/1 | 1366 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1293 | 1 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 333 | 1/1 | 333 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1293 | 3 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 605 | 1/1 | 605 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1384 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 321 | 1/1 | 321 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1384 | 2 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 1467 | 1/1 | 1467 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1384 | 3 | 1 | гробље | пољопривредно земљиште | 583 | 1/1 | 583 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1723 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 502 | 1/1 | 502 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 1898 | 0 | 1 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 29880 | 1/1 | 29880 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 517 | 2288 | 0 | 1 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 73358 | 733429/73358 | 73343 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Сеништа | 140 | 2289 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 4670 | 1/1 | 4670 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 2427 | 0 | 1 | шума 8. класе | шумско земљиште | 961 | 1/1 | 961 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 2428 | 0 | 1 | шума 8. класе | остало земљиште | 12758 | 1/1 | 12758 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 2429 | 0 | 2 | пашњак 8. класе | пољопривредно земљиште | 899 | 1/1 | 899 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 2429 | 0 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | пољопривредно земљиште | 21 | 1/1 | 21 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 2430 | 0 | 1 | шума 8. класе | пољопривредно земљиште | 500 | 1/1 | 500 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 140 | 2456 | 0 | 1 | пашњак 7. класе | пољопривредно земљиште | 12501 | 1/1 | 12501 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења |  |
| Сеништа | 472 | 353 | 2 | 2 | остало природно неплодно земљиште | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 110 | 1/1 | 110 | Држава РС |  |  |  |
| Сеништа | 472 | 353 | 2 | 1 | земљиште под зградом и другим објектом | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | 17 | 1/1 | 17 | Држава РС |  |  |  |
| Сеништа | 489 | 1000 | 1 | 2 | шума 7. класе | шумско земљиште | 1326600 | 554296/554354 | 1326461 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Сеништа | 489 | 1000 | 1 | 1 | пашњак 8. класе | шумско земљиште | 290817 | 554296/554354 | 290787 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Сеништа | 489 | 1000 | 1 | 3 | остало природно неплодно земљиште | шумско земљиште | 600000 | 554296/554354 | 599937 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Сеништа | 509 | 2287 | 1 | 2 | шума 8. класе | шумско земљиште | 208546 | 5176341/5177500 | 208499 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Сеништа | 509 | 2287 | 1 | 1 | земљиште под делом зграде | остало земљиште | 6 | 5176341/5177500 | 6 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Сеништа | 509 | 2287 | 1 | 3 | остало природно неплодно земљиште | остало земљиште | 309198 | 5176341/5177500 | 309129 | Држава РС | ЈП Србијашуме | Право коришћења | део |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 9811116 |  | 9810753 |  |  |  |  |

## ПРИЛОГ -2. ЗАПИСНИК СА ПРЕЛИМИНАРНОГ САСТАНКА

## ПРИЛОГ -3. РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

## ПРИЛОГ -4. МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ