ВОЈНА УСТАНОВА „МОРОВИЋ“

ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

ГЈ „ Мостонга – Букински рит”

(2025– 2034)

1.0.	УВОД	4

1.1.	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ	5

1.2.	ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА	6

1.2.1. Топографске прилике	6

1.2.2. Границе	6

1.2.3. Површина	7

1.3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНО СТАЊЕ	7

1.3.1.	Библиографски подаци	8

1.3.2.	Поседовно стање	8

1.4.	РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	8

1.5.	ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	9

1.6.	КЛИМАТСКИ УСЛОВИ	10

1.7.	ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА	14

1.8.    РАЗРАДА ОПШТИХ СМЕРНИЦА ИЗ ПЛАНА РАЗВОЈА ШУМСКЕ ОБЛАСТИ	14

2.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА	15

2.1.	СТАЊЕ ШУМА	15

2.1.1. Стање шума намени	15

2.1.2.	Стање шума по газдинским типовима	15

2.1.3.	Стање шума по пореклу и очуваности	18

2.1.4.	Стање шума по мешовитости	24

2.1.5.	Стање шума по врстама дрвећа	28

2.1.6.	Стање шума по дебљинској структури	30

2.1.7.	Стање шума по старосној структури	34

2.1.8. Стање вештачки подигнутих састојина	39

2.1.9. Стање шумских саобраћајница	40

2.1.10. Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара	40

2.1.11.	Стање осталих површина	42

2.1.12. Стање семенске и расадничке производње	42

2.1.13.	Стање фонда дивљачи	43

2.1.14.	Стање заштићених делова природе	43

2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	44

2.2.1. Анализа стања	44

2.2.2.	Анализа стања и спроведених мера газдовања	45

2.2.3.	Промена шумског фонда по површини	45

2.2.4.	Промене шумског фонда по запремини	45

2.3.	ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ	46

2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу	46

2.3.2.	Досадашњи радови на заштити шума	47

2.3.3.	Досадашњи радови на коришћењу шума	48

2.3.4.	Досадашњи радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница	49

2.3.5.	Коришћење других шумских потенцијала	49

2.3.6.	Општи осврт на досадашње газдовање	49

2.4. ВРЕДНОСТ ШУМЕ	49

2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине	49

2.4.2. Вредност дрвета на пању	50

2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)	53

2.4.4. Укупна вредност шума	53

3.0.	ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА	54

3.1.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНЕ ПОВРШИНА	54

3.2. ДУГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ЦИЉЕВИ	56

3.3.	УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА	59

3.3.1. Узгојне мере	59

3.3.2.	Уређајне мере	60

4.0.	ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА	61

4.1.	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА	61

4.1.1.	План обнављања и подизања нових шума	61

4.1.2.	План неге шума	62

4.1.3.	План семенске и расадничке производње	63

4.1.4.	План заштите и чувања  шума	63

4.1.5.	План заштите од штетних инсеката и биљних болести	63

4.1.6.	План заштите шума од стоке	64

4.1.7.	План заштите шума од дивљачи	64

4.1.8.	План заштите шума од човека	64

4.1.9.	План заштите шума од пожара	64

4.2.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА	65

4.2.1.	План сеча обнављања шума (главни принос)	65

4.2.2.	План проредних сеча  (претходни принос)	66

4.2.3.  Укупан принос	68

4.3.	ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА	72

4.4.	ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА	73

4.5.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА	73

4.6.	ПЛАН  КАДРОВА	73

4.7.	ПЛАН  ТЕХНИЧКОГ ОПРЕМАЊА	73

5.0.  ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА	74

5.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА	74

5.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине	74

5.1.2. План заштите шума	75

5.1.3. План одржавања шумских саобраћајница	75

5.1.4. План уређивања шума	75

5.1.5. План радована на обнови и гајењу шума	75

5.2. УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ	76

5.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената	76

5.2.2. Трошкови заштите шума	76

5.2.3. Трошкови радова на гајењу и обнови шума	76

5.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница	77

5.2.5. Средства за репродукцију шума	77

5.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	77

5.2.7. Трошкови уређивања шума	78

5.2.8. Укупни трошкови производње	78

5.3. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА	79

5.3.1. Расподела укупног прихода	81

5.4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА	81

6.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ	82

6.1. ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА	82

6.2. ОБРАДА ПОДАТАКА	82

6.3. ИЗРАДА КАРАТА	82

6.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА	82

6.5. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	82

6.6. ПРИЛОЗИ	83

6.6.1. Услови заштите природе	84

6.6.2.	Водни услови	88

6.6.3. Катастар	92

6.6.4. Мишљење о уграђености услова	99

6.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	99

# УВОД

## 1.1.	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Основа газдовања шумама је плански документ за десетогодишње газдовање шумама, који приказује стање шума, досадашње газдовање, одређене циљеве газдовања, обим планираних радова, као и мере за постизање циљева. Обавеза израде основе газдовања шумама проистиче из одредби члана 22. и 25. Закона о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018 - др. закон).

Ова основа газдовања шумама је четврта по реду за ову газдинску јединицу.

Шуме и шумско земљиште Газдинске јединице „Мостонга-Букински рит“ је у власништву државе Републике Србије, а корисник је Војна установа „Моровић“.

Газдинска јединица „Мостонга - Букински рит’’, којом газдује ВУ „Моровић“ – Радна јединица Карађорђево, према Закону о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018 - др. закон) припада Јужнобачком шумском подручју, налази се у југозападном делу Бачке, на територијама општина Бач (КО Бач) и Бачка Паланка (КО Младеново).

Ова Основа газдовања шумама (у даљем тексту ОГШ) је пета по реду за ову газдинску јединицу. Током претходног уређајног раздобља у овој газдинској јединици газдовало се на бази четврте по реду основе за период 2015-2024. године.

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Мостонга-Букински рит“, урађена је у складу са следећим законским и подзаконским актима:

- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

- Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18/24.);

- Правилник о начину и времену дознаке, додељивању дозначног жига, начину обележавања пањева бесправно посечених стабала, начину евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, односно књигама шумске кривице, облику и садржини дозначних жигова и жигова за шумску кривицу као и обрасцима дозначне књиге („Службени гласник РС“, број 110/21).

- Правилник о шумском реду („Службени гласник РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17, 87/21);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Службени гласник РС“ бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Службени гласник РС“ бр. 36/11);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закони и 71/21);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“ бр. 35/10);

- Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/15);

- Правилник о проглашењу  и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста  биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“ бр. 31/12);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);

- Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Службени гласник РС“ бр. 11/90, 49/91);

- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09 и 19/25);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Службени гласник РС“ бр. 76/09);

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон и 92/2023 и др. закон);

- Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Службени гласник РС“ бр. 2/12);

- Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/10);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 94/2024-др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 94/2024);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 94/2024);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 114/08);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21);

- Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 11/01);

- Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);

- Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

- Закон  о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн., 15/2021 - доп. усклађених дин. изн., 15/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 - усклађени дин. изн., 99/2024 - усклађени дин. изн. и 109/2025);

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“ бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о стандардизацији („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 46/15);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/2010, 91/2010-исправке, 14/2016, 95/2018-др закон, 71/2021);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021, 5/2023 - др. закон, 62/2023, 94/2024 и 109/2025 - др. закони);

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Мостонга-Букински рит“ такође је усаглашена са условима заштите природе који су утврђени Решењем o условима заштите природе, донешеним од стране  Министарства заштите животне средине од 25.11.2024. године (под  бр. 003079111 2024 148500 004 002 501 100). Поред тога, основа је усаглашена са водним условима за израду Основе који су утврђени од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопровреду решењем број бр. 003765332 2025 09419 005 000 000 001 04 005 од 07.10.2025. године, о чему је издата водна сагласност број ____________ од ___________.

Свако даље коришћење и захтеви према шумама и шумским стаништима газдинске јединице могу се изводити уколико су засновани на Законима, пратећим подзаконским актима, и одредбама ове основе.

Прикупљање података за израду ове Основе газдовања шумама извршено је у лето 2025. године, по јединственој методологији који се користи при уређивању државних шума, користећи Каталог шифара као саставног дела Информационог система у шумарству Србије, и исти су механографски обрађени.

Ова ОГШ има следеће делове:

-	Текстуални део;

-	Геореференцирану базу података;

## 1.2.	ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА

### 1.2.1. Топографске прилике

Газдинска јединица “Мостонга - Букински рит” налази се у југозападном делу Бачке, на територијама општина Бач (КО Бач) и Бачка Паланка (КО Младеново). По свом географском положају простире се између 45°14'19’’ и 45°22'27’’ северне географске ширине и 19°11'20’’ и 19°18'06’’ источне географске дужине од Гринича. На топографским картама Р=1:50.000 газдинска јединица се налази на секцијама Бачка Паланка 1-4. Надморска висина терена се креће од 76 до 88 метара.

Газдинска јединица се састоји од два одвојена комплекса: Мостонга и Букински рит, који су раније били две одвојене газдинске јединице. Комплекс Мостонга обухвата локалитете Врањак и Гувниште, који су физчки раздвојени баром Мостонга. Комплекс Букински рит се простире у заштићеном и незаштићеном делу на левој обали Дунава са више просторних целина (Букински рит, Доњи рит, острво Шугавица и остале мање површине). Букински рит се налази непосредно уз обалу Дунава и старог тока Дунава, преко Тринтала уз насип све до почетка насеља Младеново. Доњи рит се налази у заштићеном делу Дунава уз одбрамбени насип где се спајају стари и нови ток реке Дунава. Острво Шугавица се налази у старом Дунаву при ушћу у нови (садашњи) ток Дунава.

### 1.2.2. Границе

Имајући у виду да се ради о газдинској јединици која се налази на равничарском терену њене границе су јасно и видно обележене у складу са нормативима који важе за обележавање спољашњих и унутрашњих граница равничарских шума.

Подручје Мостонге је оивичено граничним јарком по спољашњој граници газдинске јединице. Око шума Мостонге се налазе приватни и државни поседи других корисника, а у једном мањем делу и пољопривредни посед Војне установе „Моровић”, Радна јединица „Карађорђево”.

Букински рит са северне стране належе на рукавац Ловренац поред насипа, а са јужне стране на стари и нови ток Дунава. Западну границу Букинског рита чини одбрамбени насип, а источну канал. Доњи рит са северне и источне стране граничи са приватним  и државним поседом, са западне стране граница је стари ток Дунава, а са јужне стране нови ток Дунава.

Границе ове газдинске јединице су обележене. На свим граничним преломима су укопани дрвени стубови са одговарајућим ознакама.

Унутарњом поделом формирано је 51 одељење.

### 1.2.3. Површина

По подацима којима располаже ВУ „Моровић“ (списак парцела у претходној основи) и по увиду у јавни интернетски приступ подацима Републичког геодетског завода, површина свих катастарских парцела које припадају овој газдинској јединици је 2.760,15 hа.

Шуме и шумско земљиште заузимају површину од 2.382,82 ha или 86,3 % од укупне површине земљишта државног поседа газдинске јединице, док остало земљиште заузима површину од 377,3 ha или 13,7 % од укупне повшине земљишта државног поседа газдинске јединице.

Структура површина шуме и шумског земљишта је:

- шуме и шумске културе заузимају површину од 2.137,85 ha или 89,7 % од површине шуме и шумског земљишта, односно 77,4 % од укупне површине газдинске јединице,

- шумско земљиште заузима површину од 244,97 ha или 10,3 % од површине шуме и шумског земљишта, односно 8,9 % од укупне површине газдинске јединице.

Површине осталог земљишта класификоване су као неплодно земљиште површине 192,9 ha или 51,1 % од површине осталог земљишта и земљиште за остале сврхе површине 184,4 ha или 48,9 % од површине осталог земљишта. Целокупна структура површина по начину коришћења земљишта је приказана у табели 1.

Табела 1.  Структура површина

| ВРСТА ЗЕМЉИШТА |  | УКУПНA ПOВРШИНA | ШУME И ШУMСКO ЗEMЉИШTE |  |  |  | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свeгa | Шумa | Шумскa културa | Шумскo зeмљиштe | Свeгa | Нeплoднo | Зa oст.сврхe | Tуђe зeмљиштe | Зaузeћe |
|  | ha | 2,760.15 | 2,382.82 | 1,744.63 | 393.22 | 244.97 | 377.33 | 192.93 | 184.40 |  |  |
| Укупнo | % | 100.0 | 86.3 | 63.2 | 14.2 | 8.9 | 13.7 | 7.0 | 6.7 |  |  |

Табела 2. Однос обрасле и необрасле површине

| ГЈ |  | Обрасло |  | Необрасло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | % | ha | % |
| Укупно | 2,760.15 | 2,137.85 | 77.5 | 622.30 | 22.5 |

Степен обраслости површине шумом и шумским културама од 77,5 %, са обзиром на основну намену комплекса може се сматрати оптималном.

## 1.3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНО СТАЊЕ

### 1.3.1.	Библиографски подаци

Газдинска јединица “Мостонга - Букински рит” обухвата шуме Врањак и Гувниште, бивше шуме католичке бискупије у Бачу, које су до 1922. године биле у поседу католичке надбискупије у Калочи (Мађарска). Бискупија Бач и бискупија Калоча биле су пре најезде Турака, посебне црквене институције, које су имале своје засебне поседе и капитале. Одласком Турака ове две дијацезе су биле сједињене под називом Калочка и Бачка надбискупија. Током времена цео Бачки посед је преведен у посед Калочког надбискупа.

Након успостављања нових државних граница између Југославије и Мађарске решењем апостолске Нунцијатуре од 18.04.1923. године на југословенском делу је за апостолског администратора постваљен Суботички бискуп Лајош Будановић, а југословенски део користи се за католичке институције које су на подручју Апостолове администрације. Надбискуп Калочки је покушао да задржи право на посед, али је одељење Београдског касационог суда у Новом Саду својом пресудом, број ИВ-669-1933. године, пресудило да је легални уживалац тадашњег шумског поседа бискуп Лајош Будановић. После тога се католички надбискуп обратио црквеном суду у Риму, који је такође донео одлуку да уживање поседа припада тадашњем Суботичком бискупу  (Saera Congregotio Consistoralis 17.11.1939. Car passi nro 609-0933). Трибунал-арбитар Михте Хунгаро-Југославије у Хагу, својом пресудом број 569 из 1935. године је изрекао, да откупнину  за одузета земљишта добија од фонда онај црквени достојанственик кога Рим означи, а Рим је својим пређашњим решењем досудио уживање поседа Бачком администратору. Имајући у виду да су ове надбискупије новим границама двеју држава биле раздвојене, то је учинио и Рим са правом уживања Бачког велепоседа. Бачка бискупија је требала да се оснује конкордатом (уговор између две државе и две цркве), али овај није озакоњен. Решењем окружног суда у Сомбору број ПИ-1069 – 1939. године, установљен је правни субјекат са називом „Бачка бискупија” са седиштем у Суботици, која је према свему напред изложеном, означена код тадашњег привредног плана као поседник ових шума. После другог светског рата ове површине су национализоване и постале су друштвено власништво.

На делу површина ове газдинске јединице указом Краља Александра Карађорђевића 1924. године, основано је Државно ловно-шумско добро, чији је рад обновљен после Другог светског рата у саставу Владе ФНРЈ. Још 1948. године овде је организован дипломатски лов. Убрзо потом су уочени потенцијали овог простора за коришћење у репрезентативне сврхе. Зато је 1957. године отпочело уређење комплекса који је данас познат под именом – Репрезентативни објекат „Карађорђево“, а од 1973. године „Ловно-шумско пољопривредно добро“ дато је на коришћење Југословенској Народној Армији (ЈНА) и добило је назив „Војна Установа Карађорђево“.

Газдинска јединица „Мостонга - Букински рит” је данас саставни део Војне установе „Моровић” - Радна јединица “Карађорђево”. Ова установа са свим својим потенцијалима мењала је своју унутрашњу структуру и организованост, зависно од економских одређења уређености државних институција.

### 1.3.2.	Поседовно стање

Све катастарске парцеле газдинске јединице „Мостонга - Букински рит“ регистроване су у Републичком геодетском заводу-Служба за катастар непокретности, као власништво Републике Србије, са правом коришћења Војна установа „Моровић“. Списак катастарских парцела са површинама је ажуриран на основу детаљних катастарских планова и ажурираних спискова парцела сајта Републичког геодетског завода www.katastar.rgz.gov.rs, а приказан по поменутим катастарским општинама према броју парцеле и површини, у табелама које се налазе на крају текстуалног дела основе.

Табела 3.  Однос обрасле и необрасле површине

| КАТАСТАРСКА ОПШТИНА/ОПШТИНА | Катастар ha ar m2 | Основа ha ar |
| --- | --- | --- |
| БАЧ | 1652 17 03 | 1652 17 |
| УКУПНО ОПШТИНА БАЧ | 1652 17 03 | 1652 17 |
| МЛАДЕНОВО | 1107 97 85 | 1107 98 |
| УКУПНО ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА | 1107 97 85 | 1107 98 |
| УКУПНО ГЈ | 2760 14 88 | 2760 15 |

## 1.4.	РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Основне  особине рељефа овог подручја су заравни са мање више истакнутим депресијама и гредама које се узајамно смењују и повезују.

Рељеф и геоморфолошке карактеристике газдинске јединице „Мостонга – Букински рит“ су карактеристични за површине које су формиране у инудационим равнима речних токова кроз даљу и ближу прошлост. У претходном периоду утицај речних токова и висина водостаја је био доста израженији. Међутим изградњом водопривредних објеката пре свега: насипа, преводница, црпних станица, канала и др. је утицало да се режим водних токова  одвија на другачији начин (дириговане висине воде, коте водостаја, заштићени и незаштићени делови површина и др.).

У орографском смислу можемо рећи да ову газдинску јединицу карактеришу алувијалне површине које су испресецане са дугим и узаним депресијама које се у небрањеном делу газдинске јединице доста често налазе под водом (сезонски током године).

Када је у питању комплекс Мостонга, он у целини представља низијску површину, благо таласасту са смењивањем узвишења и депресија. Надморска висина се код њега креће од 82 m до 87 m. Карактеристично за цело ово подручје је непостојање водених површина, изузев баре „Мостонга“ ( по чему је ова газдинска јединица добила име). Тако мало водених површина у овом комплексу је директна последица брањења (заштите) овог дела од плавних вода.

За комплекс Букински рит се може речи да својим већим делом лежи у поплавном делу, а мања површина је у заштићеном (брањеном) делу. Конфигурацију трена карактерише благо таласаст терен са мањим или већим депресијама (баре и преливи). Греде и депресије се у овом комплексу наизменично смењују. Израженост депресија је јако велика у небрањеном (плавном) делу, где су остаци речних токова и њених рукаваца. Надморска висина у овом комплексу се креће од 77 m до 80 m.

## 1.5.	ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Основна обележја хидрографских карактеристика је њихова променљивост и битан утицај на постанак, развој и опстанак биљног света. Давно пре изградње водопривредних објеката, речни токови су имали велики утицај правац корита, изливање, плављење и повлачење високих вода. Изградњом водопривредних објеката (насипа, преводница, црпних станица, каналске мреже, хидроцентрале Ђердап и др.) настају другачији хидрографски услови под великим утицајем људског рада.

Хидролошки услови у небрањеном (поплавном) делу ове газдинске јединице зависе искључиво од водног режима реке Дунав, било да се испољавају путем површински поплавних вода, или путем подземних вода. Када је у питању брањени део хидролошки режим више зависи од нивоа подземних вода, падавина и регулације кота водостаја у водопривредном систему.

Ради сагледавања утицаја водостаја на хидролошке карактеристике подручја, у табели 2.1. се дају подаци средњих месечних висина водостаја код најближих мерних станица у Богојеву и Новом Саду.

Табела 4.  Висине водостаја.

| Мерна станица | Vodostaj | Просек по месецима (1946-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Богојево | Минимални | -25 | 12 | 33 | 55 | 72 | 100 | 28 | -36 | -40 | -29 | -30 | -66 |
|  | Средњи | 205 | 227 | 279 | 354 | 357 | 361 | 342 | 276 | 207 | 166 | 176 | 198 |
|  | Максимални | 564 | 598 | 708 | 792 | 770 | 817 | 791 | 740 | 734 | 500 | 589 | 610 |
| Нови Сад | Минимални | -68 | -20 | 16 | 41 | 114 | 101 | 33 | -5 | -28 | -63 | -65 | -60 |
|  | Средњи | 206 | 224 | 282 | 355 | 342 | 333 | 307 | 247 | 187 | 153 | 168 | 196 |
|  | Максимални | 528 | 573 | 652 | 745 | 685 | 778 | 777 | 620 | 625 | 483 | 554 | 533 |

Апсолутни минимум на мерној станици Богојево је износио -66 измерен 30.12.1966. године, а на мерној станици Нови Сад -134 измерен 10.1.1909. године. Апсолутни максимум на мерној станици Богојево је износио 817 измерен 15.6.1965. године, а на мерној станици Нови Сад 778 измерен 29.6.1965. године.

Уочљиво је сезонско колебање водостаја при чему се највиши водостаји бележе у пролећном и раном летњем периоду (март-јул), а најнижи у зимским месецима (децембар-јануар). Када летње поплаве не трају дуго и висина воде није изузетно велика, шумска вегетација не трпи веће штете.

Веома је важан податак о трајању плављења, односно дужини периода задржавања високих вода. У најниже делове вода почиње да се улива код водостаја 150 cm, а до висине 280 cm вода пуни млаке и ниже депресије које су углавном без дрвећа. У тим деловима вода се најчешће задржава око 100 дана. На висини водостаја 280-380 cm вода улази на типична станишта врна и задржава се око 50-100 дана. Водостај око 400 cm плави станишта топола и задржава се просечно краће од 50 дана, тако да су ова станишта погодна за гајење топола. Важно је напоменути да периоди плављења у појединми годинама трају дуже. Плављење дуже од 70 дана, што је граница опстанка тополе, на водостају 500 cm јавља се сваке четрнаесте године, а на водостају 450 cm сваке седме године. Током тих година је велики ризик од пропадања шумске вегетације.

Хидроцентрала Ђердап нема велики утицај на хидролошке услове овог подручја јер се успор воде осећа до насеља Бегеч које се налази на око 30 km низводно.

Режим подземних вода на првом непропусном слоју (тзв. први издан) на подручју јужне Бачке највећим делом припада климатском типу, а знатно мање хидролошко-климатском и хидролошком типу. Климатски тип се јавља у средишњим деловима бачке равнице, карактерише га зависност нивоа подземних вода од климатских прилика, а ниво подземних вода се најчешће налази на 200 cm. Хидролошко-климатски тип се најчешће налази у заштићеном делу близу насипа, а поред климатских фактора значајна је утицај и висине водостаја. Подземна вода овде је на мањој дубини, а у изузетно кишним годинама и при високим водостајима зна да се дуже задржава на површини. Хидролошки тип режима подземних вода налази се у непосредној близини водотока, тако да ниво подземних вода зависи искључиво од висине водостаја реке. За ову газдинску јединицу карактеристично је присуство хидролошко-климатског и хидролошког режима подземних вода. Карактеристично је да су подземне воде у пролеће и лето ближе површини него у зимским месецима.

## 1.6.	КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

Ова газдинска јединица се налази у Војводини, на југоистоку средње Европе у области умерене континенталне климе са особинама панонско-степске умерено континенталне климе, са јасним смењивањима годишњих доба и неким специфичностима, које се манифестују као елементи субхумидне и микротермалне, односно мезотермалне климе (Клима Војводине; Катић, Ђукановић, Џакић). Континентални карактер климе се огледа у особини да је јесен топлија од пролећа и да је блажи температурни прелаз од лета ка зими него обрнуто.

Ово подручје у микроклиматском смислу представља склоп ужих климатских реона са специфичним разликама.

Ради потпунијег увида у климатске прилике у наредним поглављима се дају основни метеоролошки подаци израчунати као средње вредости на бази вишегодишњих осматрања (1991-2020) на најближој метеоролошкој станици Нови Сад (45º20’Н, 19º51’E), (www.hidmet.gov.rs).

Температура ваздуха

Температурни параметри који важе за подручје ове газдинске јединице су дати у следећој табели:

Табела 4-Приказ температурних параметара по месецима.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормална вредност | 0.7 | 2.3 | 7.0 | 12.4 | 17.3 | 20.9 | 22.5 | 22.4 | 17.2 | 12.0 | 6.8 | 1.8 | 11.9 |
| Средња максимална | 4.3 | 6.9 | 12.7 | 18.4 | 23.1 | 26.6 | 28.8 | 29.2 | 23.9 | 18.3 | 11.5 | 5.1 | 17.4 |
| Средња минимална | -2.5 | -1.7 | 1.9 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.1 | 16.1 | 11.8 | 7.3 | 3.2 | -1.2 | 7.0 |
| Апсолутни максимум | 18.8 | 22.3 | 28.3 | 31.4 | 34.0 | 37.6 | 41.6 | 39.8 | 37.4 | 29.4 | 25.0 | 20.0 | 41.6 |
| Апсолутни минимум | -25.0 | -28.7 | -20.3 | -6.2 | 1.8 | 4.8 | 7.5 | 8.0 | 1.8 | -6.2 | -12.5 | -24.0 | -28.7 |
| Ср. бр. мразних дана | 20.9 | 16.5 | 10.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7.1 | 17.3 | 74.7 |
| Ср. бр. тропских дана | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 7.5 | 12.6 | 13.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |

Анализирајући претходну табелу видимо да на овом подручју влада типичан континентални тип температурног режима (просечан ход средњих температура ваздуха у току просечне године). Најтоплији месец је јули са просечном температуром 22,5°С, а најхладнији месец је јануар са просечном температуром од 0,7°С. Број мразних дана је 74,7, а број дана са тропским температурама 38,4. Просечна температура у вегетационом периоду је 7,1°С.

Хидрички режим

За живот и раст биљака су свакако не само најважнија, него и лимитирајућа два климатска елемента: то су енергетско - температурни услови и вода која је биљци стављана на располагање. Ова количина воде у земљишту, значи вишак или мањак падавинске воде у земљишту као и услови евапотранспирације - који опет зависи од температурних услова станишта и количина падавина - назива се хидрички биланс.

Хидрички режим подразумева просечан ток релативне влаге ваздуха у просечној години. Релативна влага ваздуха је однос између стварног притиска водене паре у атмосфери и максималног притиска водене паре при истој температури.

Табела 5-Приказ релативне влаге по месецима.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 85.5 | 80.2 | 70.8 | 66.4 | 67.9 | 69.7 | 68.2 | 67.4 | 72.5 | 77.1 | 82.1 | 86.7 | 74.5 |

Посматрајући претходну табелу видимо да је најсувљи период године лето, а највлажнија зима. Јесен је влажнија од пролећа. Релативна влажност ваздуха је веома важна у летњем периоду, за раст и развој вегетације. Чак и у најсувљем периопду она не пада испод 66%.

Трајања сунчевог сјаја

Временска димензија глобалног Сунчевог зрачења мери се помоћу хелиографа и изражава се у дневном, месечном, сезонском и годишњем броју часова сијања Сунца.

Табела 6-броја ведрих и облачних дана.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просек | 67.9 | 100.6 | 164.1 | 205.8 | 257.3 | 284.8 | 316.2 | 298.9 | 207.1 | 160.9 | 94.7 | 59.4 | 2217.7 |
| Број ведрих дана | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 10.3 | 12.3 | 7.8 | 7.8 | 4.2 | 2.7 | 76.1 |
| Број облачних дана | 14.5 | 10.2 | 8.5 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 5.3 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 93.8 |

Најсунчанији месец у току године је јул, док најмање сунца у току године има у децембру. Ведрих дана у току године је 76,1, док је облачних 93,8. Јесен је сунчанији од пролећа.

Плувијометријски режим

Плувијометријски режим представља просечну расподелу падавина у току месеца и сезона у просечној години. У условима Србије важи континентални плувијометријски режим.

Табела 7-Приказ плувиметриског режима.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАДАВИНЕ (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. месечна сума | 38.9 | 36.4 | 38.6 | 46.6 | 77.3 | 92.2 | 68.1 | 59.7 | 58.8 | 58.6 | 51.5 | 49.1 | 675.8 |
| Маx. дневна сума | 31.8 | 24.1 | 30.0 | 40.2 | 121.9 | 116.2 | 68.7 | 68.0 | 66.9 | 59.0 | 54.9 | 37.6 | 121.9 |
| Ср. бр. дана >= 0.1 mm | 12.1 | 10.5 | 10.6 | 11.2 | 13.4 | 11.1 | 9.9 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 12.9 | 130.8 |
| Ср. бр. дана >= 10.0 mm | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 21.1 |

Максимална количина падавина је у јуну са вредностима месечних падавина већим од 92 mm, и са средњим бројем дана више од 10 mm падавина од 3 дана. Најсувљи месец је фебруар са мање од 37 mm падавина. Јесен је влажнија од пролећа. Просечна годичња сума падавина у вегетационом периоду је 675,8 mm.

Метеоролошке појаве

Метеоролошке појаве су падавине у виду снега, града, дани са маглом и снежни дани. Годишње снежних падавина има 22 дана, док се снежни пкривач задржава око 29 дан. Магловитих дана у години је око 3, док је градних 1 дан.

Табела 8-параметри метеролошких појава.

|  | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЈАВЕ (број дана са....) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снегом | 6.4 | 5.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.9 | 22.2 |
| снежним покривачем | 10.6 | 8.3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.0 | 29.6 |
| маглом | 7.1 | 4.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 5.9 | 7.3 | 33.4 |
| градом | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |

Ветар

У на подручију газдинске јединице најчешћи су југозападни ветрови, а затим североисточни, који са собом доносе падавине.

Табела 9-Приказ средње месечне брзине ветрова.

| Релативна честина одређених категорија брзине (m/s) по правцима |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| правац/ брзина | 0.1-2 | 2.1-5 | 5.1-9 | >9.1 |
| N | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 |
| NNE | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| NE | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
| ENE | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 |
| E | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 0.0 |
| ESE | 2.3 | 9.4 | 1.7 | 0.7 |
| SE | 1.8 | 4.9 | 0.9 | 0.5 |
| SSE | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| S | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| SSW | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| SW | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| WSW | 2.7 | 6.5 | 0.2 | 0.0 |
| W | 2.7 | 7.8 | 0.4 | 0.1 |
| WNW | 1.9 | 7.2 | 0.7 | 0.2 |
| NW | 1.2 | 4.6 | 0.8 | 0.3 |
| NNW | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 0.1 |
| НАПОМЕНА Случајеви када се одређена појава није јавила и када је релативна честина 0 су у табелама обојени белом бојом |  |  |  |  |

Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 1991-2020.год.

Табела 10-Приказ релативне чистине категорије ветрова.

За ово подручје карактеристични су ветрови југоисточног правца (кошава), северозападног и северног правца (северац) и југозападног и западног правца (југо). Кошава је слаповит и сув ветар, северац делује уједначено, а југо је плаховит ветар праћен летњим олујним пљусковима. Најштетнија је кошава, која за време вегетационог периода исушује земљиште, а зими поспешује голомразицу. Југо често наноси елементарне штете при олујним налетима у летњим месецима. Овај ветар има карактеристике сувог ветра, које се огледају у вишој температури ваздуха, нижој релативној влази ваздуха, као и малом броју кишних дана, што у вегетационом периоду може бити штетно по вегетацију. Том приликом, поред механичких оштећења од покренутих честица земљишта, долази и до великих физиолошких оштећења изазваних појачаном транспирацијом биљака, појачаним губљењем влаге из земљишта, а у случајевима када је температура ваздуха изнад 25ºC и до топлотног удара веома штетног за биљке. Штетност кошаве је још израженија у рано пролеће када се јавља минимум падавина а нема вегетационог покривача, с обзиром да се тада покрећу и односе најфиније честице земљишта.

С друге стране северни и северозападни ветрови у поређењу са југоисточним имају нижу температуру ваздуха, већу релативну влажност ваздуха и већи број кишних дана у време њихове појаве. Северо-западни ветар током године, а нарочито у вегетационом периоду, најчешће доноси кишу, што је од изузетног значаја за развој вегетације.

Војводина је ветровито подручје са великом учесталошћу ветрова из југоисточног и северозападног правца који се сучељавају на линији Кикинда-Врбас. Понекад налети олујних ветрова достижу брзине и до 27 m/s.

Најјачи ветрови мерено према Бофоровој скали дувају у пролеће и зиму, а тада су и најчешћи. Ветрови из југоисточног правца (кошава) и северног (северац) већином су суви ветрови, док ветрови из западног правца доносе падавине. Ветрови знатно ређе дувају са северо-истока и југо-запада. Чести и јаки ветрови (олујни) за време вегетационог периода могу да нанесу знатне штете у шуми.

## 1.7.	ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

Цела газдинска јединица се налази у ужем и ширем приобаљу реке Дунав, на надморској висини 77-87 метара, те је шумска вегетација која се од природе развила на овом простору у тесној повезаности са хидрографским приликама. Аутохтоне врсте топола и врба у ритским шумама подунавља чине следеће биљне заједнице:

-   Salicetum amygdaline (заједница бадемасте врбе)

-   Salicetuma albae (заједница беле врбе)

-   Saliceto-Populetum (заједница беле врбе и домаћих топола)

-   Populeto-Fraxinetum angustifoliae (заједница тополе и пољског јасена)

Микрорељеф и влажење у одређеним условима земљишта условљавају појави наведених заједница са карактеристичним пратиоцима. Заједница бадемасте врбе у условима дугог плављења појављује се у малатима. Кратко опстаје на средњим положајима а на дубљим наносима се задржава до десет година.

Заједница беле врбе настаје у оцедитијим условима са најчешћим флорним пратиоцем Solanum dulcamara – пасквица, а у затвореним депресијама где је успорено оцеђивање јављају се и Raphanus raphanistrum – дивља ротква, Agrostis alba и др.

Шуме беле врбе и домаће тополе јављају се на средње ниском до средњевисоком положају. Када је у питању брзо издизање терена и обилније таложење материјала јавља се субасоцијација Rubetosum caesii typicum са масовном појавом купине. Доњу границу ове зоне обележава уз купину и Polygonum hydropiper, што је и доња граница црне тополе. Трећа варијанта заузима средње и средњевисоке положаје које настањују Salix алба и Populus nigra са Populus alba. Врба у овим условима постиже свој оптимум. Као пратиоци у овој зони јављају се Crategus nigra (глог) и Salix purpurea (жбунаста врба). На уздигнутим деловима микрорељефа шуме беле врбе прелазе у мешовите шуме беле и црне тополе. Продужењем опходње ове шуме се развијају у иницијалну фазу шума црне тополе и пољског јасена Populeto-Fraxinetum angustifoliae. У условима дубоког земљишта са стабилним режимом плављења јавља се субасоцијација Convallarietosum majalis (ђурђевак).

Када су у питању мешовите састојине високог узгоја налазимо црну тополу са пољским јасеном, лужњаком, везом и белом врбом. После сече оваквих састојина појављује се обилно бела топола изданачког порекла и црна топола које представљају остатке раније вегетације.

Из излагања се може закључити да ритске шуме аутохтоних топола и врбачине азоналну вегетацијску форму чији је постанак и развој условљен егзогеним факторима. Ту долазе микрорељефни, хидрографски, едафски услови и дужина плављења, који се стално мењају и имају сукцесиони карактер. Имајући у виду наведене разлоге, као и економске моменте, оснивање засада селекционисаних сорти топола и врба има своје оправдање зато што изнађена научна и стручна решења која могу задовољити основне функције ових шума.

## 1.8.    РАЗРАДА ОПШТИХ СМЕРНИЦА ИЗ ПЛАНА РАЗВОЈА ШУМСКЕ ОБЛАСТИ

План развоја шумске области није рађен.

# 2.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА

## 2.1.	СТАЊЕ ШУМА

### 2.1.1. Стање шума намени

Све шуме ове газдинске јединице сврстане су у једну основне наменске целине:

- 10-Производња дрвета

- 56 - Специјални резерват природе II степена

- 57 - Специјални резерват природе III степена

Структура и заступљеност површина, запремине и запреминског прираста по наменској целини приказана је у следећем табеларном прегледу:

Табела 11-Приказ стања основне намене.

| Основна намена | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 10 - производња дрвета | 6.91 | 0.3% | 506.5 | 0.1% | 73.3 | 24.5 | 0.3% | 3.5 | 4.8 |
| 56 - специјални резерват природе II степена | 681.53 | 31.9% | 177,075.3 | 41.6% | 259.8 | 3,020.6 | 34.2% | 4.4 | 1.7 |
| 57 - специјални резерват природе III степена | 1,449.41 | 67.8% | 247,895.8 | 58.3% | 171.0 | 5,797.8 | 65.6% | 4.0 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |

Укупна обрасла површина газдинске јединице „Мостонга-Букински рит“ износи 2.137,85 ha. Укупна дрвна запремина процењена је на 425.477,6 m³, што даје просечну запремину од 199,0 m³/ha. Укупни годишњи запремински прираст на нивоу целе газдинске јединице износи 8.842,9 m³ (просечно 4,1 m³/ha), уз проценат прираста од 2,1%.

Када се посматра структура према основној намени, јасно се уочава да је газдинска јединица готово у потпуности (99,7% површине) подређена заштити природе:

- Специјални резерват природе III степена (намена 57) заузима највећу површину од 1.449,41 ha (67,8%). На овој површини се налази и највећи део укупне дрвне масе – 247.895,8 m³ (58,3%), са просечном запремином од 171,0 m³/ha. Ова целина носи и највећи део укупног запреминског прираста (65,6%).

- Специјални резерват природе II степена (намена 56) простире се на 681,53 ha (31,9%). Иако заузима више него двоструко мању површину у односу на резерват III степена, ова категорија се одликује највећом просечном запремином по хектару која износи 259,8 m³/ha. Учешће ове намене у укупној запремини је значајно и износи 41,6% (177.075,3 m³), док у укупном прирасту учествује са 34,2%.

- Производња дрвета (намена 10) обухвата симболичну површину од свега 6,91 ha (0,3%). Сходно малој површини, њено учешће у укупној запремини (0,1%) и прирасту (0,3%) је готово занемарљиво. Ипак, вреди напоменути да састојине у овој категорији бележе највећи проценат прираста (Piv) од 4,8%.

### 2.1.2.	Стање шума по газдинским типовима

Газдински типови обухватају све шуме са приближно једнаким састојинским карактеристикама и сличним дугорочним циљевима. Упутства за Газдовање (саставни део Правилника

о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници) за сваки ГАЗДИНСКИ ТИП описују најсврсисходнији начин да се из постојећег стања шума дође до жељеног циља у ближој или даљој будућности.

Сваки ГТ се карактерише доминантом врстом дрвећа, док су унутар сваког газдинског типа дефинисани газдински третмани према узгојној групи у којој се налази конкретна састојина на терену. Упутства за газдовање појединим газдинским типовима дају предлог циљева газдовања и мера за њихово остварење у целокупном току развоја једне састојине од настанка до завршетка производног процеса. Упутства су намењена шумарској пракси и писана су једноставним  језиком са доста нумеричких индикатора.

У следећој табели приказано је стање по газдинским типовима у оквиру наменских целина али и као рекапитулација на нивоу газдинске јединице.

Табела 12-Приказ стања газдинских типова по основним наменама.

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 10 - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 3.76 | 0.2% | 292.9 | 0.1% | 77.9 | 15.8 | 0.2% | 4.2 | 5.4 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1.37 | 0.1% | 161.5 | 0.0% | 117.9 | 6.9 | 0.1% | 5.0 | 4.3 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.19 | 0.1% | 52.1 | 0.0% | 43.8 | 1.8 | 0.0% | 1.5 | 3.5 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.59 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 10 - производња дрвета | 6.91 | 0.3% | 506.5 | 0.1% | 73.3 | 24.5 | 0.3% | 3.5 | 4.8 |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 40.84 | 1.9% | 7,748.9 | 1.8% | 189.7 | 188.2 | 2.1% | 4.6 | 2.4 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 13.57 | 0.6% | 2,001.4 | 0.5% | 147.5 | 40.7 | 0.5% | 3.0 | 2.0 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 137.57 | 6.4% | 28,726.3 | 6.8% | 208.8 | 471.3 | 5.3% | 3.4 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 167.71 | 7.8% | 28,358.0 | 6.7% | 169.1 | 457.8 | 5.2% | 2.7 | 1.6 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 30.20 | 1.4% | 10,221.2 | 2.4% | 338.5 | 202.4 | 2.3% | 6.7 | 2.0 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 220.85 | 10.3% | 86,535.4 | 20.3% | 391.8 | 1,332.3 | 15.1% | 6.0 | 1.5 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.40 | 0.1% | 233.6 | 0.1% | 166.9 | 3.9 | 0.0% | 2.8 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 9.65 | 0.5% | 1,688.5 | 0.4% | 175.0 | 37.5 | 0.4% | 3.9 | 2.2 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.86 | 0.3% | 1,211.0 | 0.3% | 206.6 | 22.0 | 0.2% | 3.7 | 1.8 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 3.62 | 0.2% | 388.8 | 0.1% | 107.4 | 6.1 | 0.1% | 1.7 | 1.6 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 6.30 | 0.3% | 1,190.1 | 0.3% | 188.9 | 25.3 | 0.3% | 4.0 | 2.1 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 18.05 | 0.8% | 3,588.2 | 0.8% | 198.8 | 70.4 | 0.8% | 3.9 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 19.77 | 0.9% | 4,117.2 | 1.0% | 208.3 | 127.9 | 1.4% | 6.5 | 3.1 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.50 | 0.2% | 1,066.9 | 0.3% | 304.8 | 34.7 | 0.4% | 9.9 | 3.3 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.64 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 56 - специјални резерват природе II степена | 681.53 | 31.9% | 177,075.3 | 41.6% | 259.8 | 3,020.6 | 34.2% | 4.4 | 1.7 |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 38.62 | 1.8% | 6,215.7 | 1.5% | 160.9 | 156.9 | 1.8% | 4.1 | 2.5 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 7.89 | 0.4% | 1,577.7 | 0.4% | 200.0 | 26.7 | 0.3% | 3.4 | 1.7 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 96.98 | 4.5% | 20,565.9 | 4.8% | 212.1 | 396.2 | 4.5% | 4.1 | 1.9 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 223.03 | 10.4% | 21,444.1 | 5.0% | 96.1 | 432.3 | 4.9% | 1.9 | 2.0 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 21.36 | 1.0% | 6,521.1 | 1.5% | 305.3 | 121.2 | 1.4% | 5.7 | 1.9 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 231.91 | 10.8% | 61,791.5 | 14.5% | 266.4 | 991.2 | 11.2% | 4.3 | 1.6 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 38.60 | 1.8% | 7,439.6 | 1.7% | 192.7 | 131.9 | 1.5% | 3.4 | 1.8 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.44 | 0.3% | 2,163.8 | 0.5% | 397.8 | 43.6 | 0.5% | 8.0 | 2.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 12.64 | 0.6% | 1,784.6 | 0.4% | 141.2 | 31.4 | 0.4% | 2.5 | 1.8 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 35.69 | 1.7% | 3,025.7 | 0.7% | 84.8 | 70.5 | 0.8% | 2.0 | 2.3 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 112.37 | 5.3% | 11,565.3 | 2.7% | 102.9 | 267.6 | 3.0% | 2.4 | 2.3 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 594.33 | 27.8% | 102,449.6 | 24.1% | 172.4 | 3,087.3 | 34.9% | 5.2 | 3.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 4.32 | 0.2% | 1,160.8 | 0.3% | 268.7 | 35.6 | 0.4% | 8.2 | 3.1 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.61 | 0.1% | 190.4 | 0.0% | 118.2 | 5.4 | 0.1% | 3.3 | 2.8 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 24.62 | 1.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 57 - специјални резерват природе III степена | 1,449.41 | 67.8% | 247,895.8 | 58.3% | 171.0 | 5,797.8 | 65.6% | 4.0 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 79.46 | 3.7% | 13,964.6 | 3.3% | 175.7 | 345.2 | 3.9% | 4.3 | 2.5 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 21.46 | 1.0% | 3,579.0 | 0.8% | 166.8 | 67.4 | 0.8% | 3.1 | 1.9 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 234.55 | 11.0% | 49,292.2 | 11.6% | 210.2 | 867.5 | 9.8% | 3.7 | 1.8 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 394.50 | 18.5% | 50,094.9 | 11.8% | 127.0 | 905.9 | 10.2% | 2.3 | 1.8 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 51.56 | 2.4% | 16,742.3 | 3.9% | 324.7 | 323.6 | 3.7% | 6.3 | 1.9 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 452.76 | 21.2% | 148,326.8 | 34.9% | 327.6 | 2,323.5 | 26.3% | 5.1 | 1.6 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.40 | 0.1% | 233.6 | 0.1% | 166.9 | 3.9 | 0.0% | 2.8 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 48.25 | 2.3% | 9,128.1 | 2.1% | 189.2 | 169.4 | 1.9% | 3.5 | 1.9 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 11.30 | 0.5% | 3,374.8 | 0.8% | 298.7 | 65.6 | 0.7% | 5.8 | 1.9 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 16.26 | 0.8% | 2,173.5 | 0.5% | 133.7 | 37.5 | 0.4% | 2.3 | 1.7 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 41.99 | 2.0% | 4,215.8 | 1.0% | 100.4 | 95.9 | 1.1% | 2.3 | 2.3 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 130.42 | 6.1% | 15,153.5 | 3.6% | 116.2 | 338.0 | 3.8% | 2.6 | 2.2 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 615.47 | 28.8% | 106,728.3 | 25.1% | 173.4 | 3,222.1 | 36.4% | 5.2 | 3.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 7.82 | 0.4% | 2,227.6 | 0.5% | 284.9 | 70.3 | 0.8% | 9.0 | 3.2 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.80 | 0.1% | 242.5 | 0.1% | 86.6 | 7.2 | 0.1% | 2.6 | 3.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 27.85 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |

На нивоу газдинске јединице заступљено је више газдинских типова, од којих су према површини и дрвној залихи најзначајнији:

- 2920 – Изданачке мешовите шуме багрема, који представљају најзаступљенији тип на површини од 615,47 ha (28,8%), са просечном запремином од 173,4 m³/ha и просечним запреминским прирастом од 5,2 m³/ha, односно релативним прирастом (Piv) од 3,0%.

- 2410 – Високе мешовите шуме лужњака, које заузимају површину од 452,76 ha (21,2%), али чине чак 34,9% укупне дрвне масе са високом просечном запремином од 327,6 m³/ha и просечним запреминским прирастом од 5,1 m³/ha (Piv 1,6%).

- 1210 – Вештачки подигнуте плантаже тополе, на површини од 394,50 ha (18,5%), са просечном запремином од 127,0 m³/ha и просечним запреминским прирастом од 2,3 m³/ha, уз релативни прираст од 1,8%.

- 1121 – Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ, које се простиру на 234,55 ha (11,0%), са просечном запремином од 210,2 m³/ha и просечним запреминским прирастом од 3,7 m³/ha (Piv 1,8%).

- 2310 – Високе мешовите шуме пољског јасена, на површини од 51,56 ha (2,4%), које се истичу високом просечном запремином од 324,7 m³/ha и највећим просечним запреминским прирастом међу лишћарима од 6,3 m³/ha (Piv 1,9%).

### 2.1.3.	Стање шума по пореклу и очуваности

У зависности од степена очуваности, а независно од порекла, све састојине ове газдинске јединице  сврстане су у три категорије-очуване, разређене и девастиране састојине. Стање шума по пореклу и очуваности, на нивоу основне намене и сумарно на нивоу газдинске јединице, приказано је у наредним табелама.

Састојине по пореклу се разврставају на:

•	високе шуме (настале из семена);

•	вештачки подигнуте шуме (настале садњом или сетвом);

•	изданачке шуме.

Састојине по очуваности су разврстане:

•	очуване – које по степену обраслости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу;

•	разређене – састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета и могу дочекати зрелост за сечу;

•	девастиране – превише разређене састојине

Табела 13-Приказ порекла и очуваности.

| Порекло/Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 10 - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 3.76 | 0.2% | 292.9 | 0.1% | 77.9 | 15.8 | 0.2% | 4.2 | 5.4 |
| 2 - разређена састојина | 3.76 | 0.2% | 292.9 | 0.1% | 77.9 | 15.8 | 0.2% | 4.2 | 5.4 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 3.76 | 0.2% | 292.9 | 0.1% | 77.9 | 15.8 | 0.2% | 4.2 | 5.4 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.19 | 0.1% | 52.1 | 0.0% | 43.8 | 1.8 | 0.0% | 1.5 | 3.5 |
| 2 - разређена састојина | 1.19 | 0.1% | 52.1 | 0.0% | 43.8 | 1.8 | 0.0% | 1.5 | 3.5 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 1.19 | 0.1% | 52.1 | 0.0% | 43.8 | 1.8 | 0.0% | 1.5 | 3.5 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1.37 | 0.1% | 161.5 | 0.0% | 117.9 | 6.9 | 0.1% | 5.0 | 4.3 |
| 2 - разређена састојина | 1.37 | 0.1% | 161.5 | 0.0% | 117.9 | 6.9 | 0.1% | 5.0 | 4.3 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 1.37 | 0.1% | 161.5 | 0.0% | 117.9 | 6.9 | 0.1% | 5.0 | 4.3 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.59 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 0.59 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 0.59 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 10 - производња дрвета | 6.91 | 0.3% | 506.5 | 0.1% | 73.3 | 24.5 | 0.3% | 3.5 | 4.8 |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 15.58 | 0.7% | 2,731.9 | 0.6% | 175.3 | 44.6 | 0.5% | 2.9 | 1.6 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 0.42 | 0.0% | 36.5 | 0.0% | 86.9 | 1.1 | 0.0% | 2.6 | 3.0 |
| 1 - очувана састојина | 16.00 | 0.7% | 2,768.4 | 0.7% | 173.0 | 45.6 | 0.5% | 2.9 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 19.35 | 0.9% | 8,623.9 | 2.0% | 445.7 | 115.4 | 1.3% | 6.0 | 1.3 |
| 2 - разређена састојина | 19.35 | 0.9% | 8,623.9 | 2.0% | 445.7 | 115.4 | 1.3% | 6.0 | 1.3 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 132.78 | 6.2% | 17,002.1 | 4.0% | 128.0 | 297.8 | 3.4% | 2.2 | 1.8 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 1.59 | 0.1% | 110.3 | 0.0% | 69.4 | 3.6 | 0.0% | 2.3 | 3.3 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 134.37 | 6.3% | 17,112.4 | 4.0% | 127.4 | 301.5 | 3.4% | 2.2 | 1.8 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 169.72 | 7.9% | 28,504.7 | 6.7% | 168.0 | 462.5 | 5.2% | 2.7 | 1.6 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 3.62 | 0.2% | 388.8 | 0.1% | 107.4 | 6.1 | 0.1% | 1.7 | 1.6 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 0.29 | 0.0% | 61.2 | 0.0% | 211.1 | 1.4 | 0.0% | 5.0 | 2.4 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 17.59 | 0.8% | 9,616.2 | 2.3% | 546.7 | 133.7 | 1.5% | 7.6 | 1.4 |
| 1 - очувана састојина | 21.50 | 1.0% | 10,066.2 | 2.4% | 468.2 | 141.2 | 1.6% | 6.6 | 1.4 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 21.50 | 1.0% | 10,066.2 | 2.4% | 468.2 | 141.2 | 1.6% | 6.6 | 1.4 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.50 | 0.2% | 1,066.9 | 0.3% | 304.8 | 34.7 | 0.4% | 9.9 | 3.3 |
| 1 - очувана састојина | 3.50 | 0.2% | 1,066.9 | 0.3% | 304.8 | 34.7 | 0.4% | 9.9 | 3.3 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 3.50 | 0.2% | 1,066.9 | 0.3% | 304.8 | 34.7 | 0.4% | 9.9 | 3.3 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 31.07 | 1.5% | 5,576.8 | 1.3% | 179.5 | 146.4 | 1.7% | 4.7 | 2.6 |
| 1 - очувана састојина | 31.07 | 1.5% | 5,576.8 | 1.3% | 179.5 | 146.4 | 1.7% | 4.7 | 2.6 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 5.39 | 0.3% | 1,639.8 | 0.4% | 304.2 | 25.9 | 0.3% | 4.8 | 1.6 |
| 2 - разређена састојина | 5.39 | 0.3% | 1,639.8 | 0.4% | 304.2 | 25.9 | 0.3% | 4.8 | 1.6 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 2.37 | 0.1% | 385.5 | 0.1% | 162.6 | 11.3 | 0.1% | 4.8 | 2.9 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 2.37 | 0.1% | 385.5 | 0.1% | 162.6 | 11.3 | 0.1% | 4.8 | 2.9 |
| Висока природна састојина меких лишћара | 38.83 | 1.8% | 7,602.1 | 1.8% | 195.8 | 183.5 | 2.1% | 4.7 | 2.4 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.40 | 0.1% | 233.6 | 0.1% | 166.9 | 3.9 | 0.0% | 2.8 | 1.7 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 26.52 | 1.2% | 9,694.4 | 2.3% | 365.6 | 188.5 | 2.1% | 7.1 | 1.9 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 193.56 | 9.1% | 73,221.8 | 17.2% | 378.3 | 1,147.9 | 13.0% | 5.9 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 221.48 | 10.4% | 83,149.8 | 19.5% | 375.4 | 1,340.3 | 15.2% | 6.1 | 1.6 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 5.84 | 0.3% | 2,530.8 | 0.6% | 433.4 | 32.1 | 0.4% | 5.5 | 1.3 |
| 2 - разређена састојина | 5.84 | 0.3% | 2,530.8 | 0.6% | 433.4 | 32.1 | 0.4% | 5.5 | 1.3 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 3.39 | 0.2% | 465.6 | 0.1% | 137.3 | 12.5 | 0.1% | 3.7 | 2.7 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 1.56 | 0.1% | 475.0 | 0.1% | 304.5 | 8.7 | 0.1% | 5.6 | 1.8 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 4.95 | 0.2% | 940.6 | 0.2% | 190.0 | 21.2 | 0.2% | 4.3 | 2.3 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 232.27 | 10.9% | 86,621.2 | 20.4% | 372.9 | 1,393.6 | 15.8% | 6.0 | 1.6 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 38.00 | 1.8% | 10,831.8 | 2.5% | 285.0 | 159.8 | 1.8% | 4.2 | 1.5 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 5.69 | 0.3% | 950.1 | 0.2% | 167.0 | 19.7 | 0.2% | 3.5 | 2.1 |
| 1 - очувана састојина | 43.69 | 2.0% | 11,781.9 | 2.8% | 269.7 | 179.4 | 2.0% | 4.1 | 1.5 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 49.72 | 2.3% | 9,399.9 | 2.2% | 189.1 | 145.7 | 1.6% | 2.9 | 1.5 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1.77 | 0.1% | 295.9 | 0.1% | 167.2 | 4.2 | 0.0% | 2.4 | 1.4 |
| 2 - разређена састојина | 51.49 | 2.4% | 9,695.9 | 2.3% | 188.3 | 149.9 | 1.7% | 2.9 | 1.5 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 49.85 | 2.3% | 8,494.5 | 2.0% | 170.4 | 165.8 | 1.9% | 3.3 | 2.0 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 6.11 | 0.3% | 755.3 | 0.2% | 123.6 | 16.8 | 0.2% | 2.8 | 2.2 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 55.96 | 2.6% | 9,249.9 | 2.2% | 165.3 | 182.6 | 2.1% | 3.3 | 2.0 |
| Изданачка природна састојина меких лишћара | 151.14 | 7.1% | 30,727.6 | 7.2% | 203.3 | 512.0 | 5.8% | 3.4 | 1.7 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 19.00 | 0.9% | 4,016.6 | 0.9% | 211.4 | 125.5 | 1.4% | 6.6 | 3.1 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 4.83 | 0.2% | 790.5 | 0.2% | 163.7 | 18.5 | 0.2% | 3.8 | 2.3 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 0.94 | 0.0% | 278.3 | 0.1% | 296.1 | 3.9 | 0.0% | 4.2 | 1.4 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 16.34 | 0.8% | 3,468.0 | 0.8% | 212.2 | 66.9 | 0.8% | 4.1 | 1.9 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 2.30 | 0.1% | 691.6 | 0.2% | 300.7 | 10.0 | 0.1% | 4.3 | 1.4 |
| 1 - очувана састојина | 43.41 | 2.0% | 9,245.0 | 2.2% | 213.0 | 224.8 | 2.5% | 5.2 | 2.4 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.77 | 0.0% | 100.6 | 0.0% | 130.6 | 2.4 | 0.0% | 3.2 | 2.4 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 0.30 | 0.0% | 19.5 | 0.0% | 65.0 | 0.4 | 0.0% | 1.2 | 1.9 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 3.29 | 0.2% | 624.1 | 0.1% | 189.7 | 13.9 | 0.2% | 4.2 | 2.2 |
| 2 - разређена састојина | 4.36 | 0.2% | 744.2 | 0.2% | 170.7 | 16.8 | 0.2% | 3.8 | 2.3 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.86 | 0.3% | 1,211.0 | 0.3% | 206.6 | 22.0 | 0.2% | 3.7 | 1.8 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 1.17 | 0.1% | 380.0 | 0.1% | 324.8 | 6.5 | 0.1% | 5.5 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 5.42 | 0.3% | 786.1 | 0.2% | 145.0 | 19.6 | 0.2% | 3.6 | 2.5 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1.71 | 0.1% | 120.2 | 0.0% | 70.3 | 3.5 | 0.0% | 2.0 | 2.9 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 14.16 | 0.7% | 2,497.3 | 0.6% | 176.4 | 51.6 | 0.6% | 3.6 | 2.1 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 61.93 | 2.9% | 12,486.5 | 2.9% | 201.6 | 293.1 | 3.3% | 4.7 | 2.3 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.64 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 2.64 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 2.64 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 56 - специјални резерват природе II степена | 681.53 | 31.9% | 177,075.3 | 41.6% | 259.8 | 3,020.6 | 34.2% | 4.4 | 1.7 |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 46.80 | 2.2% | 2,907.4 | 0.7% | 62.1 | 60.1 | 0.7% | 1.3 | 2.1 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 1.09 | 0.1% | 294.5 | 0.1% | 270.2 | 4.7 | 0.1% | 4.4 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 47.89 | 2.2% | 3,201.9 | 0.8% | 66.9 | 64.8 | 0.7% | 1.4 | 2.0 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 4.81 | 0.2% | 1,525.5 | 0.4% | 317.2 | 24.4 | 0.3% | 5.1 | 1.6 |
| 2 - разређена састојина | 4.81 | 0.2% | 1,525.5 | 0.4% | 317.2 | 24.4 | 0.3% | 5.1 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 171.42 | 8.0% | 17,011.2 | 4.0% | 99.2 | 347.8 | 3.9% | 2.0 | 2.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 171.42 | 8.0% | 17,011.2 | 4.0% | 99.2 | 347.8 | 3.9% | 2.0 | 2.0 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 224.12 | 10.5% | 21,738.6 | 5.1% | 97.0 | 437.0 | 4.9% | 1.9 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 58.38 | 2.7% | 9,919.2 | 2.3% | 169.9 | 276.7 | 3.1% | 4.7 | 2.8 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 4.49 | 0.2% | 1,134.2 | 0.3% | 252.6 | 18.4 | 0.2% | 4.1 | 1.6 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 3.90 | 0.2% | 1,011.2 | 0.2% | 259.3 | 23.9 | 0.3% | 6.1 | 2.4 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 16.66 | 0.8% | 5,304.8 | 1.2% | 318.4 | 84.5 | 1.0% | 5.1 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 83.43 | 3.9% | 17,369.5 | 4.1% | 208.2 | 403.5 | 4.6% | 4.8 | 2.3 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2.70 | 0.1% | 511.5 | 0.1% | 189.5 | 9.0 | 0.1% | 3.3 | 1.8 |
| 2 - разређена састојина | 2.70 | 0.1% | 511.5 | 0.1% | 189.5 | 9.0 | 0.1% | 3.3 | 1.8 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 5.45 | 0.3% | 138.9 | 0.0% | 25.5 | 4.0 | 0.0% | 0.7 | 2.9 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 5.45 | 0.3% | 138.9 | 0.0% | 25.5 | 4.0 | 0.0% | 0.7 | 2.9 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 91.58 | 4.3% | 18,019.9 | 4.2% | 196.8 | 416.5 | 4.7% | 4.5 | 2.3 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.17 | 0.1% | 865.2 | 0.2% | 272.9 | 23.7 | 0.3% | 7.5 | 2.7 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 0.90 | 0.0% | 151.5 | 0.0% | 168.3 | 3.8 | 0.0% | 4.2 | 2.5 |
| 1 - очувана састојина | 4.07 | 0.2% | 1,016.6 | 0.2% | 249.8 | 27.6 | 0.3% | 6.8 | 2.7 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.15 | 0.1% | 295.6 | 0.1% | 257.0 | 11.9 | 0.1% | 10.3 | 4.0 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 0.71 | 0.0% | 38.9 | 0.0% | 54.8 | 1.6 | 0.0% | 2.2 | 4.0 |
| 2 - разређена састојина | 1.86 | 0.1% | 334.5 | 0.1% | 179.8 | 13.4 | 0.2% | 7.2 | 4.0 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 5.93 | 0.3% | 1,351.1 | 0.3% | 227.8 | 41.0 | 0.5% | 6.9 | 3.0 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 23.13 | 1.1% | 4,133.6 | 1.0% | 178.7 | 113.4 | 1.3% | 4.9 | 2.7 |
| 1 - очувана састојина | 23.13 | 1.1% | 4,133.6 | 1.0% | 178.7 | 113.4 | 1.3% | 4.9 | 2.7 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 14.40 | 0.7% | 1,787.6 | 0.4% | 124.1 | 38.8 | 0.4% | 2.7 | 2.2 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 14.40 | 0.7% | 1,787.6 | 0.4% | 124.1 | 38.8 | 0.4% | 2.7 | 2.2 |
| Висока природна састојина меких лишћара | 37.53 | 1.8% | 5,921.2 | 1.4% | 157.8 | 152.2 | 1.7% | 4.1 | 2.6 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 8.84 | 0.4% | 1,768.2 | 0.4% | 200.0 | 33.9 | 0.4% | 3.8 | 1.9 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 3.95 | 0.2% | 821.6 | 0.2% | 208.0 | 17.8 | 0.2% | 4.5 | 2.2 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 150.14 | 7.0% | 44,970.2 | 10.6% | 299.5 | 721.3 | 8.2% | 4.8 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 162.93 | 7.6% | 47,560.0 | 11.2% | 291.9 | 773.0 | 8.7% | 4.7 | 1.6 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1.46 | 0.1% | 460.2 | 0.1% | 315.2 | 4.6 | 0.1% | 3.2 | 1.0 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 13.51 | 0.6% | 4,688.3 | 1.1% | 347.0 | 79.5 | 0.9% | 5.9 | 1.7 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 19.27 | 0.9% | 4,729.3 | 1.1% | 245.4 | 70.2 | 0.8% | 3.6 | 1.5 |
| 2 - разређена састојина | 34.24 | 1.6% | 9,877.7 | 2.3% | 288.5 | 154.3 | 1.7% | 4.5 | 1.6 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 45.84 | 2.1% | 6,787.2 | 1.6% | 148.1 | 115.2 | 1.3% | 2.5 | 1.7 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 45.84 | 2.1% | 6,787.2 | 1.6% | 148.1 | 115.2 | 1.3% | 2.5 | 1.7 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 243.01 | 11.4% | 64,224.9 | 15.1% | 264.3 | 1,042.5 | 11.8% | 4.3 | 1.6 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 46.72 | 2.2% | 11,139.9 | 2.6% | 238.4 | 222.1 | 2.5% | 4.8 | 2.0 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 2.42 | 0.1% | 670.5 | 0.2% | 277.1 | 11.3 | 0.1% | 4.7 | 1.7 |
| 1 - очувана састојина | 49.14 | 2.3% | 11,810.4 | 2.8% | 240.3 | 233.5 | 2.6% | 4.8 | 2.0 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 3.26 | 0.2% | 1,489.9 | 0.4% | 457.0 | 22.4 | 0.3% | 6.9 | 1.5 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 0.74 | 0.0% | 164.4 | 0.0% | 222.2 | 2.7 | 0.0% | 3.6 | 1.6 |
| 2 - разређена састојина | 4.00 | 0.2% | 1,654.3 | 0.4% | 413.6 | 25.1 | 0.3% | 6.3 | 1.5 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 47.00 | 2.2% | 7,936.2 | 1.9% | 168.9 | 151.6 | 1.7% | 3.2 | 1.9 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 4.73 | 0.2% | 742.7 | 0.2% | 157.0 | 12.7 | 0.1% | 2.7 | 1.7 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 51.73 | 2.4% | 8,678.9 | 2.0% | 167.8 | 164.3 | 1.9% | 3.2 | 1.9 |
| Изданачка природна састојина меких лишћара | 104.87 | 4.9% | 22,143.6 | 5.2% | 211.2 | 422.8 | 4.8% | 4.0 | 1.9 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.44 | 0.3% | 2,163.8 | 0.5% | 397.8 | 43.6 | 0.5% | 8.0 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 476.00 | 22.3% | 87,034.6 | 20.5% | 182.8 | 2,678.5 | 30.3% | 5.6 | 3.1 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 5.59 | 0.3% | 1,126.0 | 0.3% | 201.4 | 24.3 | 0.3% | 4.3 | 2.2 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 9.67 | 0.5% | 2,741.9 | 0.6% | 283.5 | 57.6 | 0.7% | 6.0 | 2.1 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 30.53 | 1.4% | 3,585.4 | 0.8% | 117.4 | 84.2 | 1.0% | 2.8 | 2.3 |
| 1 - очувана састојина | 527.23 | 24.7% | 96,651.7 | 22.7% | 183.3 | 2,888.1 | 32.7% | 5.5 | 3.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 5.27 | 0.2% | 768.7 | 0.2% | 145.9 | 21.2 | 0.2% | 4.0 | 2.8 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 0.15 | 0.0% | 10.0 | 0.0% | 66.9 | 0.3 | 0.0% | 1.7 | 2.6 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 5.03 | 0.2% | 1,081.9 | 0.3% | 215.1 | 12.7 | 0.1% | 2.5 | 1.2 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 7.47 | 0.3% | 1,254.9 | 0.3% | 168.0 | 22.2 | 0.3% | 3.0 | 1.8 |
| 2 - разређена састојина | 17.92 | 0.8% | 3,115.4 | 0.7% | 173.9 | 56.4 | 0.6% | 3.1 | 1.8 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 54.68 | 2.6% | 4,727.1 | 1.1% | 86.5 | 111.0 | 1.3% | 2.0 | 2.3 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 29.95 | 1.4% | 1,889.6 | 0.4% | 63.1 | 46.0 | 0.5% | 1.5 | 2.4 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 23.90 | 1.1% | 3,615.9 | 0.8% | 151.3 | 61.6 | 0.7% | 2.6 | 1.7 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 64.07 | 3.0% | 4,496.7 | 1.1% | 70.2 | 122.7 | 1.4% | 1.9 | 2.7 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 172.60 | 8.1% | 14,729.3 | 3.5% | 85.3 | 341.2 | 3.9% | 2.0 | 2.3 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 717.75 | 33.6% | 114,496.5 | 26.9% | 159.5 | 3,285.7 | 37.2% | 4.6 | 2.9 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 24.62 | 1.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 24.62 | 1.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 24.62 | 1.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 57 - специјални резерват природе III степена | 1,449.41 | 67.8% | 247,895.8 | 58.3% | 171.0 | 5,797.8 | 65.6% | 4.0 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |
| 1 - очувана састојина | 63.89 | 3.0% | 5,970.3 | 1.4% | 93.4 | 110.4 | 1.2% | 1.7 | 1.8 |
| 2 - разређена састојина | 27.92 | 1.3% | 10,442.3 | 2.5% | 374.0 | 155.6 | 1.8% | 5.6 | 1.5 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 305.79 | 14.3% | 34,123.5 | 8.0% | 111.6 | 649.3 | 7.3% | 2.1 | 1.9 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 397.60 | 18.6% | 50,536.2 | 11.9% | 127.1 | 915.4 | 10.4% | 2.3 | 1.8 |
| 1 - очувана састојина | 104.93 | 4.9% | 27,435.7 | 6.4% | 261.5 | 544.7 | 6.2% | 5.2 | 2.0 |
| 2 - разређена састојина | 2.70 | 0.1% | 511.5 | 0.1% | 189.5 | 9.0 | 0.1% | 3.3 | 1.8 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 5.45 | 0.3% | 138.9 | 0.0% | 25.5 | 4.0 | 0.0% | 0.7 | 2.9 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 113.08 | 5.3% | 28,086.1 | 6.6% | 248.4 | 557.7 | 6.3% | 4.9 | 2.0 |
| 1 - очувана састојина | 7.57 | 0.4% | 2,083.5 | 0.5% | 275.2 | 62.2 | 0.7% | 8.2 | 3.0 |
| 2 - разређена састојина | 3.05 | 0.1% | 386.6 | 0.1% | 126.8 | 15.3 | 0.2% | 5.0 | 3.9 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 10.62 | 0.5% | 2,470.1 | 0.6% | 232.6 | 77.5 | 0.9% | 7.3 | 3.1 |
| 1 - очувана састојина | 54.20 | 2.5% | 9,710.4 | 2.3% | 179.2 | 259.8 | 2.9% | 4.8 | 2.7 |
| 2 - разређена састојина | 5.39 | 0.3% | 1,639.8 | 0.4% | 304.2 | 25.9 | 0.3% | 4.8 | 1.6 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 16.77 | 0.8% | 2,173.1 | 0.5% | 129.6 | 50.1 | 0.6% | 3.0 | 2.3 |
| Висока природна састојина меких лишћара | 76.36 | 3.6% | 13,523.3 | 3.2% | 177.1 | 335.7 | 3.8% | 4.4 | 2.5 |
| 1 - очувана састојина | 384.41 | 18.0% | 130,709.8 | 30.7% | 340.0 | 2,113.4 | 23.9% | 5.5 | 1.6 |
| 2 - разређена састојина | 40.08 | 1.9% | 12,408.5 | 2.9% | 309.6 | 186.4 | 2.1% | 4.7 | 1.5 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 50.79 | 2.4% | 7,727.8 | 1.8% | 152.2 | 136.3 | 1.5% | 2.7 | 1.8 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 475.28 | 22.2% | 150,846.2 | 35.5% | 317.4 | 2,436.1 | 27.5% | 5.1 | 1.6 |
| 1 - очувана састојина | 92.83 | 4.3% | 23,592.4 | 5.5% | 254.1 | 412.9 | 4.7% | 4.4 | 1.8 |
| 2 - разређена састојина | 55.49 | 2.6% | 11,350.1 | 2.7% | 204.5 | 175.0 | 2.0% | 3.2 | 1.5 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 107.69 | 5.0% | 17,928.8 | 4.2% | 166.5 | 346.9 | 3.9% | 3.2 | 1.9 |
| Изданачка природна састојина меких лишћара | 256.01 | 12.0% | 52,871.2 | 12.4% | 206.5 | 934.8 | 10.6% | 3.7 | 1.8 |
| 1 - очувана састојина | 570.64 | 26.7% | 105,896.7 | 24.9% | 185.6 | 3,112.9 | 35.2% | 5.5 | 2.9 |
| 2 - разређена састојина | 23.65 | 1.1% | 4,021.1 | 0.9% | 170.0 | 80.0 | 0.9% | 3.4 | 2.0 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 186.76 | 8.7% | 17,226.6 | 4.0% | 92.2 | 392.8 | 4.4% | 2.1 | 2.3 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 781.05 | 36.5% | 127,144.4 | 29.9% | 162.8 | 3,585.7 | 40.5% | 4.6 | 2.8 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 27.85 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| Шикара | 27.85 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |

Према пореклу, најзаступљенији облици по пореклу су:

- Изданачка природна састојина тврдих лишћара је најзаступљенија категорија са учешћем од 36,5% у укупној површини, при чему очуване састојине унутар ове групе остварују просечну запремину од 185,6 m³/ha и прираст од 5,5 m³/ha.

- Висока природна очувана састојина тврдих лишћара заузима значајних 18,0% површине, карактеришући се високом стабилношћу и производним потенцијалом, са просечном запремином од 340,0 m³/ha и прирастом од 5,5 m³/ha.

- Вештачки подигнуте састојине меких лишћара (првенствено плантаже тополе) учествују са 18,6%, али је код њих приметан висок степен девастације (преко 300 ha је у категорији девастираних састојина), што утиче на укупну производну слику јединице.

Доминација природних састојина тврдих лишћара (високих и изданачких) укупно чини преко 58% површине, што указује на потенцијално стабилну структуру порекла. Ипак, велики удео изданачких шума и значајне површине под девастираним вештачким подигнутим састојинама меких лишћара сугеришу потребу за интензивнијим узгојним мерама и мелиорацијом како би се у потпуности искористио производни капацитет станишта.

Табела 14-Приказ очуваности.

| Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 - очувана састојина | 1,278.47 | 59.8% | 305,398.9 | 71.8% | 238.9 | 6,616.3 | 74.8% | 5.2 | 2.2 |
| 2 - разређена састојина | 158.28 | 7.4% | 40,760.1 | 9.6% | 257.5 | 647.1 | 7.3% | 4.1 | 1.6 |
| 3 - девастирана (превише разређена) састојина | 701.10 | 32.8% | 79,318.7 | 18.6% | 113.1 | 1,579.4 | 17.9% | 2.3 | 2.0 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |

Очуване састојине доминирају површином са 59,8% (1.278,47 ha). Ове састојине носе главну производну функцију газдинства, учествујући са чак 71,8% у укупној запремини и 74,8% у запреминском прирасту. Са просечном запремином од 238,9 m³/ha и прирастом од 5,2 m³/ha, ове састојине представљају најстабилнији и највреднији део фонда.

Разређене састојине обухватају релативно мали део површине од 7,4%, са просечном запремином која је нешто изнад просека ГЈ (257,5 m³/ha), али са приметним падом прираста (4,1 m³/ha), што указује на потребу за мерама неге како би се спречио даљи пад продуктивности.

Девастиране (превише разређене) састојине представљају највећи газдински проблем, јер заузимају чак 32,8% површине (701,10 ha). Иако покривају трећину територије, оне учествују у укупном прирасту са свега 17,9%, уз изразито ниску просечну запремину од 113,1 m³/ha и скроман прираст од 2,3 m³/ha.

Високо учешће девастираних површина (скоро 33%) значајно умањује просечне производне резултате ове газдинске јединице. Овакав однос снага захтева приоритетно планирање мелиоративних мера и санацију девастираних делова како би се ови шумски простори вратили у стање пуне функционалности и производне снаге.

### 2.1.4.	Стање шума по мешовитости

Стање састојина по мешовитости приказано је у наредним табелама, на нивоу издвојених наменских целина и на нивоу целе газдинске јединице.

Табела 16-Стање шума по мешовитости.

| Мешовитост/Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 10 - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 1.37 | 0.1% | 161.5 | 0.0% | 117.9 | 6.9 | 0.1% | 5.0 | 4.3 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 3.76 | 0.2% | 292.9 | 0.1% | 77.9 | 15.8 | 0.2% | 4.2 | 5.4 |
| 1 - Чиста састојина | 5.13 | 0.2% | 454.4 | 0.1% | 88.6 | 22.7 | 0.3% | 4.4 | 5.0 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.19 | 0.1% | 52.1 | 0.0% | 43.8 | 1.8 | 0.0% | 1.5 | 3.5 |
| 2 - Мешовита састојина | 1.19 | 0.1% | 52.1 | 0.0% | 43.8 | 1.8 | 0.0% | 1.5 | 3.5 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.59 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 0.59 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 10 - производња дрвета | 6.91 | 0.3% | 506.5 | 0.1% | 73.3 | 24.5 | 0.3% | 3.5 | 4.8 |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 10.76 | 0.5% | 2,512.2 | 0.6% | 233.5 | 86.0 | 1.0% | 8.0 | 3.4 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 1.42 | 0.1% | 140.6 | 0.0% | 99.0 | 3.9 | 0.0% | 2.7 | 2.8 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.93 | 0.1% | 557.0 | 0.1% | 288.6 | 18.1 | 0.2% | 9.4 | 3.3 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 3.62 | 0.2% | 388.8 | 0.1% | 107.4 | 6.1 | 0.1% | 1.7 | 1.6 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 3.29 | 0.2% | 624.1 | 0.1% | 189.7 | 13.9 | 0.2% | 4.2 | 2.2 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 4.40 | 0.2% | 607.8 | 0.1% | 138.1 | 9.6 | 0.1% | 2.2 | 1.6 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 62.73 | 2.9% | 27,076.5 | 6.4% | 431.6 | 438.5 | 5.0% | 7.0 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 40.89 | 1.9% | 11,433.1 | 2.7% | 279.6 | 173.4 | 2.0% | 4.2 | 1.5 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 16.10 | 0.8% | 3,671.7 | 0.9% | 228.1 | 89.1 | 1.0% | 5.5 | 2.4 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 54.95 | 2.6% | 14,648.8 | 3.4% | 266.6 | 220.6 | 2.5% | 4.0 | 1.5 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1.45 | 0.1% | 288.6 | 0.1% | 199.0 | 5.0 | 0.1% | 3.4 | 1.7 |
| 1 - Чиста састојина | 201.54 | 9.4% | 61,949.2 | 14.6% | 307.4 | 1,064.2 | 12.0% | 5.3 | 1.7 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.86 | 0.3% | 1,211.0 | 0.3% | 206.6 | 22.0 | 0.2% | 3.7 | 1.8 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 9.01 | 0.4% | 1,605.1 | 0.4% | 178.1 | 41.9 | 0.5% | 4.6 | 2.6 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 4.88 | 0.2% | 1,049.5 | 0.2% | 215.1 | 21.5 | 0.2% | 4.4 | 2.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.57 | 0.1% | 509.9 | 0.1% | 324.8 | 16.5 | 0.2% | 10.5 | 3.2 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.40 | 0.1% | 233.6 | 0.1% | 166.9 | 3.9 | 0.0% | 2.8 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 6.36 | 0.3% | 1,064.4 | 0.3% | 167.4 | 23.6 | 0.3% | 3.7 | 2.2 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 13.65 | 0.6% | 2,980.4 | 0.7% | 218.3 | 60.8 | 0.7% | 4.5 | 2.0 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 30.20 | 1.4% | 10,221.2 | 2.4% | 338.5 | 202.4 | 2.3% | 6.7 | 2.0 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 158.12 | 7.4% | 59,458.8 | 14.0% | 376.0 | 893.8 | 10.1% | 5.7 | 1.5 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 126.82 | 5.9% | 16,924.8 | 4.0% | 133.5 | 284.4 | 3.2% | 2.2 | 1.7 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 24.74 | 1.2% | 4,077.2 | 1.0% | 164.8 | 99.2 | 1.1% | 4.0 | 2.4 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 82.62 | 3.9% | 14,077.5 | 3.3% | 170.4 | 250.7 | 2.8% | 3.0 | 1.8 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 12.12 | 0.6% | 1,712.8 | 0.4% | 141.3 | 35.8 | 0.4% | 3.0 | 2.1 |
| 2 - Мешовита састојина | 477.35 | 22.3% | 115,126.1 | 27.1% | 241.2 | 1,956.4 | 22.1% | 4.1 | 1.7 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.64 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 2.64 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 56 - специјални резерват природе II степена | 681.53 | 31.9% | 177,075.3 | 41.6% | 259.8 | 3,020.6 | 34.2% | 4.4 | 1.7 |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 236.81 | 11.1% | 54,903.7 | 12.9% | 231.8 | 1,692.4 | 19.1% | 7.1 | 3.1 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 9.32 | 0.4% | 349.0 | 0.1% | 37.4 | 9.5 | 0.1% | 1.0 | 2.7 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.15 | 0.1% | 295.6 | 0.1% | 257.0 | 11.9 | 0.1% | 10.3 | 4.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 8.02 | 0.4% | 856.6 | 0.2% | 106.8 | 15.3 | 0.2% | 1.9 | 1.8 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 3.31 | 0.2% | 277.0 | 0.1% | 83.7 | 3.4 | 0.0% | 1.0 | 1.2 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 35.53 | 1.7% | 3,190.2 | 0.7% | 89.8 | 80.4 | 0.9% | 2.3 | 2.5 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 1.29 | 0.1% | 261.9 | 0.1% | 203.0 | 6.2 | 0.1% | 4.8 | 2.4 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 11.57 | 0.5% | 4,224.3 | 1.0% | 365.1 | 66.4 | 0.8% | 5.7 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 117.29 | 5.5% | 9,086.0 | 2.1% | 77.5 | 186.7 | 2.1% | 1.6 | 2.1 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 7.02 | 0.3% | 1,595.6 | 0.4% | 227.3 | 32.7 | 0.4% | 4.7 | 2.1 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 19.40 | 0.9% | 3,172.8 | 0.7% | 163.5 | 68.1 | 0.8% | 3.5 | 2.1 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1.12 | 0.1% | 190.4 | 0.0% | 170.0 | 3.2 | 0.0% | 2.9 | 1.7 |
| 1 - Чиста састојина | 451.83 | 21.1% | 78,403.0 | 18.4% | 173.5 | 2,176.3 | 24.6% | 4.8 | 2.8 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.44 | 0.3% | 2,163.8 | 0.5% | 397.8 | 43.6 | 0.5% | 8.0 | 2.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 357.52 | 16.7% | 47,545.9 | 11.2% | 133.0 | 1,394.9 | 15.8% | 3.9 | 2.9 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 26.37 | 1.2% | 2,676.7 | 0.6% | 101.5 | 61.1 | 0.7% | 2.3 | 2.3 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.17 | 0.1% | 865.2 | 0.2% | 272.9 | 23.7 | 0.3% | 7.5 | 2.7 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 4.62 | 0.2% | 928.1 | 0.2% | 200.9 | 16.0 | 0.2% | 3.5 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 35.29 | 1.7% | 7,162.6 | 1.7% | 203.0 | 128.5 | 1.5% | 3.6 | 1.8 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 76.84 | 3.6% | 8,375.1 | 2.0% | 109.0 | 187.2 | 2.1% | 2.4 | 2.2 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 20.07 | 0.9% | 6,259.2 | 1.5% | 311.9 | 115.0 | 1.3% | 5.7 | 1.8 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 220.34 | 10.3% | 57,567.2 | 13.5% | 261.3 | 924.8 | 10.5% | 4.2 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 105.74 | 4.9% | 12,358.1 | 2.9% | 116.9 | 245.6 | 2.8% | 2.3 | 2.0 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 31.60 | 1.5% | 4,620.1 | 1.1% | 146.2 | 124.2 | 1.4% | 3.9 | 2.7 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.61 | 0.1% | 190.4 | 0.0% | 118.2 | 5.4 | 0.1% | 3.3 | 2.8 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 77.58 | 3.6% | 17,393.1 | 4.1% | 224.2 | 328.1 | 3.7% | 4.2 | 1.9 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 6.77 | 0.3% | 1,387.3 | 0.3% | 204.9 | 23.4 | 0.3% | 3.5 | 1.7 |
| 2 - Мешовита састојина | 972.96 | 45.5% | 169,492.8 | 39.8% | 174.2 | 3,621.5 | 41.0% | 3.7 | 2.1 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 24.62 | 1.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 24.62 | 1.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 57 - специјални резерват природе III степена | 1,449.41 | 67.8% | 247,895.8 | 58.3% | 171.0 | 5,797.8 | 65.6% | 4.0 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 248.94 | 11.6% | 57,577.3 | 13.5% | 231.3 | 1,785.3 | 20.2% | 7.2 | 3.1 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 10.74 | 0.5% | 489.6 | 0.1% | 45.6 | 13.3 | 0.2% | 1.2 | 2.7 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.08 | 0.1% | 852.5 | 0.2% | 276.8 | 30.0 | 0.3% | 9.7 | 3.5 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 11.64 | 0.5% | 1,245.4 | 0.3% | 107.0 | 21.5 | 0.2% | 1.8 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 6.60 | 0.3% | 901.1 | 0.2% | 136.5 | 17.4 | 0.2% | 2.6 | 1.9 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 39.93 | 1.9% | 3,798.0 | 0.9% | 95.1 | 90.0 | 1.0% | 2.3 | 2.4 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 1.29 | 0.1% | 261.9 | 0.1% | 203.0 | 6.2 | 0.1% | 4.8 | 2.4 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 74.30 | 3.5% | 31,300.9 | 7.4% | 421.3 | 504.9 | 5.7% | 6.8 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 161.94 | 7.6% | 20,812.0 | 4.9% | 128.5 | 375.9 | 4.3% | 2.3 | 1.8 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 23.12 | 1.1% | 5,267.3 | 1.2% | 227.8 | 121.8 | 1.4% | 5.3 | 2.3 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 74.35 | 3.5% | 17,821.6 | 4.2% | 239.7 | 288.7 | 3.3% | 3.9 | 1.6 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 2.57 | 0.1% | 479.0 | 0.1% | 186.4 | 8.2 | 0.1% | 3.2 | 1.7 |
| 1 - Чиста састојина | 658.50 | 30.8% | 140,806.5 | 33.1% | 213.8 | 3,263.2 | 36.9% | 5.0 | 2.3 |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 11.30 | 0.5% | 3,374.8 | 0.8% | 298.7 | 65.6 | 0.7% | 5.8 | 1.9 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 366.53 | 17.1% | 49,151.0 | 11.6% | 134.1 | 1,436.8 | 16.2% | 3.9 | 2.9 |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 31.25 | 1.5% | 3,726.2 | 0.9% | 119.2 | 82.5 | 0.9% | 2.6 | 2.2 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 4.74 | 0.2% | 1,375.1 | 0.3% | 290.1 | 40.3 | 0.5% | 8.5 | 2.9 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 4.62 | 0.2% | 928.1 | 0.2% | 200.9 | 16.0 | 0.2% | 3.5 | 1.7 |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.40 | 0.1% | 233.6 | 0.1% | 166.9 | 3.9 | 0.0% | 2.8 | 1.7 |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | 41.65 | 1.9% | 8,227.0 | 1.9% | 197.5 | 152.0 | 1.7% | 3.7 | 1.8 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 90.49 | 4.2% | 11,355.5 | 2.7% | 125.5 | 248.0 | 2.8% | 2.7 | 2.2 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 50.27 | 2.4% | 16,480.4 | 3.9% | 327.8 | 317.4 | 3.6% | 6.3 | 1.9 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 378.46 | 17.7% | 117,026.0 | 27.5% | 309.2 | 1,818.6 | 20.6% | 4.8 | 1.6 |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 232.56 | 10.9% | 29,282.9 | 6.9% | 125.9 | 530.0 | 6.0% | 2.3 | 1.8 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 56.34 | 2.6% | 8,697.3 | 2.0% | 154.4 | 223.4 | 2.5% | 4.0 | 2.6 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.80 | 0.1% | 242.5 | 0.1% | 86.6 | 7.2 | 0.1% | 2.6 | 3.0 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 160.20 | 7.5% | 31,470.6 | 7.4% | 196.4 | 578.8 | 6.5% | 3.6 | 1.8 |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 18.89 | 0.9% | 3,100.1 | 0.7% | 164.1 | 59.2 | 0.7% | 3.1 | 1.9 |
| 2 - Мешовита састојина | 1,451.50 | 67.9% | 284,671.0 | 66.9% | 196.1 | 5,579.7 | 63.1% | 3.8 | 2.0 |
| 51730 - Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 27.85 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 27.85 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |

Шумама ове газдинске јединице према учешћу врста дрвећа доминирају мешовите састојине природних тврдих лишћара.

Табела 17-Стање шума по мешовитости.

| Мешовитост | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1 - Чиста састојина | 658.50 | 30.8% | 140,806.5 | 33.1% | 213.8 | 3,263.2 | 36.9% | 5.0 | 2.3 |
| 2 - Мешовита састојина | 1,451.50 | 67.9% | 284,671.0 | 66.9% | 196.1 | 5,579.7 | 63.1% | 3.8 | 2.0 |
| 3 - Шикаре и шибљаци | 27.85 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 2,137.85 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 199.0 | 8,842.9 | 100.0% | 4.1 | 2.1 |

Према степену мешовитости, већи је удео мешовитих састојина, а нумерички показатељи мешовитости су:
• Мешовите састојине, учешће у површини 67,9%, са просечном запремином од 196,1 m³/ha и запреминским прирастом од 3,8 m³/ha,
• Чисте састојине, учешће у површини 30,8%, са просечном запремином од 213,8 m³/ha и запреминским прирастом од 5,0 m³/ha.

Доминација мешовитих састојина у укупној површини шума ове газдинске јединице указује на повољну структуру са аспекта стабилности и еколошке отпорности, док већи прираст у чистим састојинама упућује на њихов израженији производни потенцијал, али и потенцијално већу осетљивост на биотичке и абиотичке факторе.

### 2.1.5.	Стање шума по врстама дрвећа

Заступљеност врста дрвећа  на нивоу газдинске јединице, приказана је у наредној табели.

Табела 18-Стање по врстама дрвећа по наменским целинама.

| Врста дрвета | Запремина |  | Запремински прираст |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % |  |
| 10 - производња дрвета |  |  |  |  |  |
| смрча | 18.6 | 0.0% | 0.5 | 0.0% | 2.8 |
| остали тврди лишћари | 8.0 | 0.0% | 0.3 | 0.0% | 3.3 |
| клен | 9.2 | 0.0% | 0.3 | 0.0% | 3.8 |
| багрем | 177.7 | 0.0% | 7.6 | 0.1% | 4.2 |
| топола I-214 | 292.9 | 0.1% | 15.8 | 0.2% | 5.4 |
| 10 - производња дрвета | 506.5 | 0.1% | 24.5 | 0.3% | 4.8 |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |
| смрча | 76.4 | 0.0% | 1.7 | 0.0% | 2.2 |
| остали тврди лишћари | 3,668.4 | 0.9% | 110.8 | 1.3% | 3.0 |
| цер | 4,009.9 | 0.9% | 64.0 | 0.7% | 1.6 |
| клен | 1,127.4 | 0.3% | 31.9 | 0.4% | 2.8 |
| граб | 709.5 | 0.2% | 12.6 | 0.1% | 1.8 |
| багрем | 4,946.6 | 1.2% | 150.4 | 1.7% | 3.0 |
| пољски јасен | 9,627.2 | 2.3% | 223.0 | 2.5% | 2.3 |
| црни бор | 963.7 | 0.2% | 32.3 | 0.4% | 3.3 |
| бела врба | 29,860.6 | 7.0% | 496.3 | 5.6% | 1.7 |
| пољски брест | 31.4 | 0.0% | 0.4 | 0.0% | 1.4 |
| лужњак | 81,906.7 | 19.3% | 1,196.5 | 13.5% | 1.5 |
| вез | 193.2 | 0.0% | 4.7 | 0.1% | 2.4 |
| црна топола | 3,649.7 | 0.9% | 54.2 | 0.6% | 1.5 |
| бела топола | 7,794.9 | 1.8% | 184.1 | 2.1% | 2.4 |
| топола I-214 | 20,963.0 | 4.9% | 312.9 | 3.5% | 1.5 |
| амерички јасен | 7,546.7 | 1.8% | 144.9 | 1.6% | 1.9 |
| 56 - специјални резерват природе II степена | 177,075.3 | 41.6% | 3,020.6 | 34.2% | 1.7 |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |
| смрча | 131.1 | 0.0% | 4.1 | 0.0% | 3.1 |
| остали тврди лишћари | 9,603.7 | 2.3% | 240.9 | 2.7% | 2.5 |
| трешња | 12.0 | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 1.8 |
| цер | 5,375.9 | 1.3% | 82.5 | 0.9% | 1.5 |
| клен | 3,140.0 | 0.7% | 94.9 | 1.1% | 3.0 |
| граб | 6,849.1 | 1.6% | 92.9 | 1.1% | 1.4 |
| багрем | 89,857.5 | 21.1% | 2,806.9 | 31.7% | 3.1 |
| пољски јасен | 14,690.7 | 3.5% | 328.9 | 3.7% | 2.2 |
| црни бор | 899.4 | 0.2% | 28.9 | 0.3% | 3.2 |
| бела врба | 11,451.3 | 2.7% | 231.5 | 2.6% | 2.0 |
| пољски брест | 546.9 | 0.1% | 10.3 | 0.1% | 1.9 |
| црни орах | 1,333.9 | 0.3% | 20.9 | 0.2% | 1.6 |
| лужњак | 55,315.7 | 13.0% | 813.9 | 9.2% | 1.5 |
| вез | 529.4 | 0.1% | 12.3 | 0.1% | 2.3 |
| црна топола | 1,698.0 | 0.4% | 25.2 | 0.3% | 1.5 |
| бела топола | 19,838.8 | 4.7% | 426.2 | 4.8% | 2.1 |
| топола I-214 | 16,358.5 | 3.8% | 337.1 | 3.8% | 2.1 |
| амерички јасен | 9,767.1 | 2.3% | 226.1 | 2.6% | 2.3 |
| јасенолики јавор | 496.9 | 0.1% | 13.9 | 0.2% | 2.8 |
| топола М1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| 57 - специјални резерват природе III степена | 247,895.8 | 58.3% | 5,797.8 | 65.6% | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 425,477.6 | 100.0% | 8,842.9 | 100.0% | 2.1 |
| смрча | 226.1 | 0.1% | 6.3 | 0.1% | 2.8 |
| остали тврди лишћари | 13,280.1 | 3.1% | 352.0 | 4.0% | 2.7 |
| трешња | 12.0 | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 1.8 |
| цер | 9,385.7 | 2.2% | 146.6 | 1.7% | 1.6 |
| клен | 4,276.6 | 1.0% | 127.2 | 1.4% | 3.0 |
| граб | 7,558.6 | 1.8% | 105.5 | 1.2% | 1.4 |
| багрем | 94,981.8 | 22.3% | 2,964.8 | 33.5% | 3.1 |
| пољски јасен | 24,317.9 | 5.7% | 551.9 | 6.2% | 2.3 |
| црни бор | 1,863.0 | 0.4% | 61.2 | 0.7% | 3.3 |
| бела врба | 41,312.0 | 9.7% | 727.8 | 8.2% | 1.8 |
| пољски брест | 578.3 | 0.1% | 10.8 | 0.1% | 1.9 |
| црни орах | 1,333.9 | 0.3% | 20.9 | 0.2% | 1.6 |
| лужњак | 137,222.4 | 32.3% | 2,010.4 | 22.7% | 1.5 |
| вез | 722.7 | 0.2% | 17.1 | 0.2% | 2.4 |
| црна топола | 5,347.7 | 1.3% | 79.3 | 0.9% | 1.5 |
| бела топола | 27,633.7 | 6.5% | 610.3 | 6.9% | 2.2 |
| топола I-214 | 37,614.5 | 8.8% | 665.8 | 7.5% | 1.8 |
| амерички јасен | 17,313.8 | 4.1% | 371.0 | 4.2% | 2.1 |
| јасенолики јавор | 496.9 | 0.1% | 13.9 | 0.2% | 2.8 |
| топола М1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 425,477.6 | 100.0% | 8,842.9 | 100.0% | 2.1 |

Укупна дрвна запремина у овој газдинској јединици износи 425.477,6 m3 а најзаступљеније су следеће врсте:

- Лужњак, са учешћем у укупној запремини од 32,3%, и запреминским прирастом од 2.010,4 m3, односно релативним прирастом од 1,5%,

- Багрем, са учешћем у запремини од 22,3%, и запреминским прирастом од 2.964,8 m3 односно са процентом прираста од 3,1%,

- Бела врба, са учешћем у запремини од 9,7%, и запреминским прирастом од 727,8 m3, односно процентом прираста од 1,8%,

- Топола I-214, са учешћем у запремини од 8,8%, и запреминским прирастом од 665,8 m3, односно процентом прираста од 1,8%.

Остале врсте дрвећа (бела топола, пољски јасен, цер, граб и други) учествују са знатно мањим уделом у укупној запремини.

Доминантно учешће лужњака у укупној запремини указује на јасно изражену еколошку карактеристику газдинске јединице (станишта типична за алувијалне равни и низијске шуме), док присуство пратећих лишћарских врста доприноси структурној разноврсности и еколошкој стабилности састојина.

Оваква доминантна заступљеност аутохтоних врста (лужњак, јасен, тополе) уз присуство продуктивног багрема може се оценити повољном са гледишта биолошке стабилности и економске продуктивности ових шума. У односу на бројност врста и њихову виталност, стање шума може се окарактерисати као функционално задовољавајуће.

### 2.1.6.	Стање шума по дебљинској структури

Стање шума по дебљинској структури у првом реду зависи од биолошких особина врста дрвећа, старости стабала и састојина и конкретних станишних услова и на овом месту приказано је детаљно по дебљинским разредима на нивоу газдинске јединице.

Табела 19-Стање дебљинске структуре по врстама дрвећа.

| Врста дрвета | Запремина | Д Е Б Љ И Н С К И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Iv |
|  | (m3) | < 10 cm | 11-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-50 cm | 51-60 cm | 61-70 cm | 71-80 cm | 81-90 cm | > 90 cm |  |
| 10. Производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Топола И-214 | 292.9 | 0.0 | 88.8 | 204.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
| 51. Остали тврди лишћари | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 68. Смрча | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 75. Багрем | 177.7 | 0.0 | 177.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 95. Клен | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Укупно НЦ 10 | 506.5 | 0.0 | 283.7 | 204.1 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
| 56. Специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Бела врба | 29860.6 | 0.0 | 52.8 | 745.3 | 1797.1 | 3291.3 | 3353.6 | 4036.0 | 6229.0 | 3249.9 | 7105.6 | 496.3 |
| 23. Бела топола | 7794.9 | 0.0 | 195.9 | 1115.6 | 1226.4 | 1407.4 | 2051.9 | 1225.6 | 572.0 | 0.0 | 0.0 | 184.1 |
| 24. Црна топола | 3649.7 | 0.0 | 6.0 | 13.1 | 159.2 | 254.1 | 193.9 | 672.8 | 921.4 | 705.7 | 723.6 | 54.2 |
| 30. Топола И-214 | 20963.0 | 0.0 | 9.9 | 267.4 | 590.9 | 2095.8 | 3731.2 | 1983.5 | 4880.4 | 2970.3 | 4433.7 | 312.9 |
| 38. Пољски брест | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 39. Вез | 193.2 | 0.0 | 139.9 | 9.7 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 41. Пољски јасен | 9627.2 | 0.0 | 1374.3 | 3353.1 | 2471.7 | 1669.7 | 758.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.0 |
| 42. Лужњак | 81906.7 | 0.0 | 1487.3 | 4636.9 | 9807.6 | 23098.4 | 24126.8 | 11702.1 | 5562.0 | 0.0 | 1485.7 | 1196.5 |
| 43. Граб | 709.5 | 0.0 | 388.8 | 223.5 | 43.2 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
| 44. Цер | 4009.9 | 0.0 | 52.2 | 171.4 | 556.3 | 1401.7 | 1112.3 | 716.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
| 51. Остали тврди лишћари | 3668.4 | 0.0 | 1876.6 | 1057.5 | 299.2 | 272.2 | 0.0 | 162.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.8 |
| 68. Смрча | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 70. Црни бор | 963.7 | 0.0 | 36.5 | 388.9 | 461.1 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| 75. Багрем | 4946.6 | 0.0 | 955.8 | 2202.3 | 1117.0 | 548.5 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.4 |
| 77. Амерички јасен | 7546.7 | 0.0 | 1397.6 | 2149.7 | 1426.0 | 957.2 | 1161.0 | 325.8 | 129.3 | 0.0 | 0.0 | 144.9 |
| 95. Клен | 1127.4 | 0.0 | 513.4 | 470.9 | 99.1 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 |
| Укупно НЦ 56 | 177075.3 | 0.0 | 8486.9 | 16871.4 | 20114.5 | 35143.1 | 36666.2 | 20824.7 | 18294.0 | 6925.9 | 13748.6 | 3020.6 |
| 57. Специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Бела врба | 11451.3 | 0.0 | 59.3 | 566.9 | 804.6 | 2513.6 | 2301.2 | 2237.1 | 943.6 | 341.6 | 1683.4 | 231.5 |
| 23. Бела топола | 19838.8 | 0.0 | 463.6 | 1448.1 | 1891.5 | 3360.6 | 4225.1 | 2459.2 | 3562.9 | 1581.7 | 846.1 | 426.2 |
| 24. Црна топола | 1698.0 | 0.0 | 15.7 | 18.5 | 101.9 | 93.2 | 185.2 | 266.0 | 557.9 | 260.3 | 199.3 | 25.2 |
| 30. Топола И-214 | 16358.5 | 0.0 | 87.0 | 1157.2 | 1020.8 | 2025.2 | 1490.2 | 1502.7 | 2410.5 | 2716.6 | 3948.4 | 337.1 |
| 33. Топола М1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38. Пољски брест | 546.9 | 0.0 | 30.6 | 113.1 | 123.6 | 42.8 | 236.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 39. Вез | 529.4 | 0.0 | 279.8 | 173.3 | 14.8 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| 41. Пољски јасен | 14690.7 | 0.0 | 2104.4 | 3478.9 | 3931.2 | 3521.8 | 1158.1 | 496.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.9 |
| 42. Лужњак | 55315.7 | 6.3 | 1152.9 | 2934.0 | 7500.3 | 14138.3 | 12305.9 | 8768.6 | 5448.9 | 1316.2 | 1744.3 | 813.9 |
| 43. Граб | 6849.1 | 0.0 | 1687.3 | 1838.2 | 1616.5 | 1551.5 | 104.5 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 |
| 44. Цер | 5375.9 | 0.0 | 90.9 | 710.6 | 1294.2 | 883.7 | 812.7 | 684.0 | 436.8 | 0.0 | 462.7 | 82.5 |
| 50. Трешња | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 51. Остали тврди лишћари | 9603.7 | 0.0 | 2956.6 | 3051.8 | 1517.1 | 998.3 | 663.8 | 172.2 | 243.9 | 0.0 | 0.0 | 240.9 |
| 68. Смрча | 131.1 | 0.0 | 30.8 | 21.1 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 70. Црни бор | 899.4 | 0.0 | 34.0 | 271.9 | 406.7 | 186.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 |
| 75. Багрем | 89857.5 | 0.0 | 16426.7 | 41982.6 | 19996.2 | 7912.3 | 1513.3 | 576.8 | 468.1 | 274.1 | 707.3 | 2806.9 |
| 76. Црни орах | 1333.9 | 0.0 | 23.1 | 118.5 | 201.9 | 589.7 | 296.5 | 104.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
| 77. Амерички јасен | 9767.1 | 0.0 | 2608.3 | 3917.0 | 1077.2 | 755.6 | 527.1 | 537.4 | 181.3 | 0.0 | 163.1 | 226.1 |
| 82. Јасенолики јавор | 496.9 | 0.0 | 251.6 | 146.6 | 65.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 95. Клен | 3140.0 | 0.0 | 1617.4 | 1093.8 | 284.3 | 57.8 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 |
| Укупно НЦ 57 | 247895.8 | 6.3 | 29932.1 | 63042.1 | 41926.9 | 38726.5 | 25907.0 | 17855.6 | 14253.9 | 6490.6 | 9754.7 | 5797.8 |
| Укупно ГЈ | 425477.6 | 6.3 | 38702.7 | 80117.7 | 62060.0 | 73869.6 | 62573.2 | 38680.3 | 32548.0 | 13416.4 | 23503.3 | 8842.9 |
| Рекапитулација на нивоу ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Бела врба | 41312.0 | 0.0 | 112.1 | 1312.2 | 2601.8 | 5804.9 | 5654.8 | 6273.1 | 7172.6 | 3591.5 | 8789.1 | 727.8 |
| 23. Бела топола | 27633.7 | 0.0 | 659.5 | 2563.7 | 3117.9 | 4768.0 | 6277.0 | 3684.8 | 4134.9 | 1581.7 | 846.1 | 610.3 |
| 24. Црна топола | 5347.7 | 0.0 | 21.6 | 31.6 | 261.2 | 347.3 | 379.2 | 938.7 | 1479.3 | 966.0 | 922.8 | 79.3 |
| 30. Топола И-214 | 37614.5 | 0.0 | 185.6 | 1628.7 | 1611.6 | 4120.9 | 5221.4 | 3486.3 | 7290.9 | 5686.9 | 8382.2 | 665.8 |
| 33. Топола М1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38. Пољски брест | 578.3 | 0.0 | 30.6 | 113.1 | 129.5 | 68.4 | 236.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 39. Вез | 722.7 | 0.0 | 419.7 | 183.0 | 58.4 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| 41. Пољски јасен | 24317.9 | 0.0 | 3478.7 | 6832.0 | 6402.9 | 5191.6 | 1916.4 | 496.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.9 |
| 42. Лужњак | 137222.4 | 6.3 | 2640.2 | 7570.8 | 17307.9 | 37236.7 | 36432.7 | 20470.7 | 11010.8 | 1316.2 | 3230.0 | 2010.4 |
| 43. Граб | 7558.6 | 0.0 | 2076.1 | 2061.7 | 1659.6 | 1551.5 | 158.5 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.5 |
| 44. Цер | 9385.7 | 0.0 | 143.1 | 882.1 | 1850.6 | 2285.4 | 1925.0 | 1400.0 | 436.8 | 0.0 | 462.7 | 146.6 |
| 50. Трешња | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 51. Остали тврди лишћари | 13280.1 | 0.0 | 4841.2 | 4109.3 | 1816.3 | 1270.4 | 663.8 | 335.1 | 243.9 | 0.0 | 0.0 | 352.0 |
| 68. Смрча | 226.1 | 0.0 | 30.8 | 87.2 | 108.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 70. Црни бор | 1863.0 | 0.0 | 70.5 | 660.8 | 867.8 | 264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 |
| 75. Багрем | 94981.8 | 0.0 | 17560.2 | 44184.9 | 21113.2 | 8460.8 | 1636.4 | 576.8 | 468.1 | 274.1 | 707.3 | 2964.8 |
| 76. Црни орах | 1333.9 | 0.0 | 23.1 | 118.5 | 201.9 | 589.7 | 296.5 | 104.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
| 77. Амерички јасен | 17313.8 | 0.0 | 4005.9 | 6066.8 | 2503.1 | 1712.9 | 1688.1 | 863.2 | 310.6 | 0.0 | 163.1 | 371.0 |
| 82. Јасенолики јавор | 496.9 | 0.0 | 251.6 | 146.6 | 65.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 95. Клен | 4276.6 | 0.0 | 2140.0 | 1564.7 | 383.4 | 101.9 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.2 |
| УКУПНО | 425477.6 | 6.3 | 38702.7 | 80117.7 | 62060.0 | 73869.6 | 62573.2 | 38680.3 | 32548.0 | 13416.4 | 23503.3 | 8842.9 |

Табела 20-Стање дебљинске структуре по газдинским типовима.

| Газдински тип | Запремина | Д Е Б Љ И Н С К И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|  | (m3) | < 10 cm | 11-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-50 cm | 51-60 cm | 61-70 cm | 71-80 cm | 81-90 cm | > 90 cm |
| 10. Производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 292.9 | 0.0 | 88.8 | 204.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 161.5 | 0.0 | 161.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара | 52.1 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 10: | 506.5 | 0.0 | 283.7 | 204.1 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56. Специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 7748.9 | 0.0 | 526.6 | 1630.9 | 1220.9 | 1290.2 | 819.2 | 850.6 | 752.3 | 280.9 | 377.3 |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 2001.4 | 0.0 | 133.1 | 203.8 | 176.7 | 442.1 | 383.6 | 450.1 | 211.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 28726.3 | 0.0 | 705.7 | 834.1 | 1438.7 | 2307.4 | 3864.2 | 3617.5 | 5883.5 | 3018.1 | 7057.0 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 28358.0 | 0.0 | 663.7 | 1372.0 | 1631.9 | 3470.4 | 4240.3 | 2889.1 | 5752.4 | 3626.9 | 4711.3 |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 10221.2 | 0.0 | 816.4 | 2369.3 | 1553.8 | 2493.3 | 1409.2 | 495.3 | 605.5 | 0.0 | 478.4 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 86535.4 | 0.0 | 3743.9 | 6514.5 | 11063.9 | 23219.7 | 24498.7 | 11987.3 | 4500.1 | 0.0 | 1007.3 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 233.6 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 73.1 | 65.6 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 1688.5 | 0.0 | 392.9 | 211.0 | 294.4 | 322.5 | 287.9 | 14.0 | 165.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 1211.0 | 0.0 | 157.8 | 104.4 | 80.6 | 182.7 | 155.6 | 239.2 | 290.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 388.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.2 | 0.0 | 229.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 1190.1 | 0.0 | 138.2 | 416.9 | 324.5 | 89.0 | 148.5 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 3588.2 | 0.0 | 266.3 | 657.0 | 825.3 | 905.6 | 476.2 | 281.6 | 58.9 | 0.0 | 117.3 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 4117.2 | 0.0 | 873.3 | 2132.2 | 793.7 | 245.3 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1066.9 | 0.0 | 54.4 | 425.4 | 477.7 | 109.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 56 | 177075.3 | 0.0 | 8486.9 | 16871.4 | 20114.5 | 35143.1 | 36666.2 | 20824.7 | 18294.0 | 6925.9 | 13748.6 |
| 57. Специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 6215.7 | 0.0 | 404.2 | 768.0 | 735.6 | 1342.0 | 1354.8 | 800.0 | 593.8 | 217.3 | 0.0 |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 1577.7 | 0.0 | 44.8 | 13.7 | 69.4 | 234.6 | 328.6 | 190.4 | 406.4 | 90.4 | 199.3 |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 20565.9 | 0.0 | 673.6 | 1494.9 | 2058.3 | 2737.2 | 3256.7 | 2768.6 | 3882.1 | 1504.2 | 2190.4 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 21444.1 | 0.0 | 630.0 | 2231.8 | 1539.1 | 2984.1 | 2603.7 | 2009.0 | 2287.9 | 2870.7 | 4287.6 |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 6521.1 | 0.0 | 229.5 | 851.6 | 1859.6 | 1980.3 | 812.8 | 787.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 61791.5 | 6.3 | 3830.1 | 5997.4 | 9865.7 | 15786.3 | 11765.3 | 6526.6 | 4912.2 | 1316.2 | 1785.2 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 7439.6 | 0.0 | 682.2 | 858.9 | 1059.7 | 1413.1 | 1363.4 | 1806.2 | 256.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 2163.8 | 0.0 | 194.6 | 427.2 | 548.5 | 334.3 | 262.7 | 126.4 | 87.0 | 0.0 | 183.0 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 1784.6 | 0.0 | 163.5 | 252.2 | 255.4 | 661.9 | 296.5 | 155.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 3025.7 | 0.0 | 595.4 | 1041.4 | 529.4 | 367.2 | 321.0 | 171.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 11565.3 | 0.0 | 2542.5 | 3439.2 | 1230.9 | 1516.2 | 631.1 | 923.1 | 880.2 | 0.0 | 402.0 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 102449.6 | 0.0 | 19787.5 | 45228.7 | 21602.0 | 9182.6 | 2910.3 | 1591.5 | 948.1 | 491.6 | 707.3 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1160.8 | 0.0 | 123.3 | 403.5 | 486.3 | 147.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 190.4 | 0.0 | 30.8 | 33.5 | 86.9 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 57 | 247895.8 | 6.3 | 29932.1 | 63042.1 | 41926.9 | 38726.5 | 25907.0 | 17855.6 | 14253.9 | 6490.6 | 9754.7 |
| Укупно ГЈ | 425477.6 | 6.3 | 38702.7 | 80117.7 | 62060.0 | 73869.6 | 62573.2 | 38680.3 | 32548.0 | 13416.4 | 23503.3 |
| Рекапитулација на нивоу ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 13964.6 | 0.0 | 930.7 | 2398.9 | 1956.6 | 2632.2 | 2174.1 | 1650.5 | 1346.1 | 498.2 | 377.3 |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 3579.0 | 0.0 | 177.9 | 217.5 | 246.2 | 676.7 | 712.2 | 640.6 | 618.3 | 90.4 | 199.3 |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 49292.2 | 0.0 | 1379.3 | 2329.0 | 3497.0 | 5044.6 | 7120.9 | 6386.1 | 9765.6 | 4522.3 | 9247.4 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 50094.9 | 0.0 | 1382.5 | 3808.0 | 3170.9 | 6454.5 | 6844.1 | 4898.1 | 8040.4 | 6497.6 | 8998.9 |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 16742.3 | 0.0 | 1046.0 | 3220.9 | 3413.4 | 4473.6 | 2222.1 | 1282.5 | 605.5 | 0.0 | 478.4 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 148326.8 | 6.3 | 7574.0 | 12511.9 | 20929.6 | 39006.0 | 36264.0 | 18513.9 | 9412.4 | 1316.2 | 2792.5 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 233.6 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 73.1 | 65.6 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 9128.1 | 0.0 | 1075.1 | 1069.9 | 1354.2 | 1735.6 | 1651.3 | 1820.2 | 421.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 3374.8 | 0.0 | 352.5 | 531.6 | 629.1 | 517.0 | 418.3 | 365.5 | 377.7 | 0.0 | 183.0 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 2173.5 | 0.0 | 163.5 | 252.2 | 414.6 | 661.9 | 526.1 | 155.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 4215.8 | 0.0 | 733.6 | 1458.3 | 853.9 | 456.2 | 469.5 | 171.3 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 15153.5 | 0.0 | 2808.8 | 4096.2 | 2056.3 | 2421.7 | 1107.2 | 1204.7 | 939.2 | 0.0 | 519.3 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 106728.3 | 0.0 | 20822.3 | 47360.9 | 22395.7 | 9427.8 | 2983.1 | 1591.5 | 948.1 | 491.6 | 707.3 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 2227.6 | 0.0 | 177.7 | 828.9 | 963.9 | 257.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 242.5 | 0.0 | 64.4 | 33.5 | 105.5 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 425477.6 | 6.3 | 38702.7 | 80117.7 | 62060.0 | 73869.6 | 62573.2 | 38680.3 | 32548.0 | 13416.4 | 23503.3 |

У овој газдинској јединици у целини доминирају стабла III, IV и V дебљинског разреда, што је разумљиво ако се у обзир узме раније истакнута чињеница да по пореклу доминирају високе природне шуме тврдих лишћара, као и да је у укупном шумском фонду доминантна врста дрвета лужњак, као врста која у одговарајућој старости достиже велике прсне пречнике и високу дрвну запремину.

Дебљинска структура ове газдинске јединице може се оценити као повољна, а карактеришу је следеће чињенице:

- стабла главне врсте дрвета (лужњак) достижу прсне пречнике и преко 80 cm;

- стабла пратећих врста дрвећа (граб, пољски јасен, цер) достижу димензије преко 60 cm;

- доминира запремина средње јаких и јаких стабала, уз релативно мање учешће танких дебљинских разреда.

Присуство стабала великих димензија основних и пратећих врста дрвећа указује на висок производни потенцијал станишта, који је у значајној мери искоришћен кроз висок узгојни облик састојина, док шира расподела запремине по дебљинским разредима упућује на структурну разноврсност и стабилност састојина.

Оваква дебљинска структура, као што је већ истакнуто, резултат је порекла и очуваности састојина, њихове старости, биолошких особина доминантних врста дрвећа, станишних услова, као и досадашњег газдинског третмана, што у целини обезбеђује стабилност и добру производност шума ове газдинске јединице.

Табела 21-Стање девљинске структуре по Биолеју.

| Дебљинска категорија | П р е ч н и к | Запремина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | m3 | % |
| 1. Танак материјал | < 30 сm | 47,148.0 | 24.4 |
| 2. Средње јак материјал | 31 -50 сm | 104,110.3 | 53.8 |
| 3. Јак материјал | > 50 сm | 42,245.3 | 21.8 |
| УКУПНО: |  | 193,503.6 | 100.0 |

Како се из изнетог табеларног прегледа може запазити, највеће учешће у укупној запремини има средње јак материјал (53,8 %), затим танак материјал (24,4 %), док  учешће јаког материјала има знатну вредност (21,8 %). Оваква структура запремине, као што је већ поменуто, последица је старости стабала, особина врста дрвећа, станишних услова и досадашњег газдинског третмана у већини газдинских типова ове газдинске јединице.

### 2.1.7.	Стање шума по старосној структури

Стање шума по старосној структурн (стварни размер добних разреда) приказано је у наредним табеларним прегледима. Ширина добних разреда износи, за:

-	високе природне и вештачки подигнуте  састојине тврдих лишћара ( осим багрема )  20 год.

-	вештачки подигнуте састојине топола	5 год.

Табела 22-Преглед за ширину добног разреда од 5 година.

| Газдински тип | P | Укупно | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I a | I b | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  | Zv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 292.9 |  |  |  | 292.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 15.8 |  |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | P | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
|  | V | 161.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.5 |
|  | Zv | 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.9 |
| 10 - производња дрвета | P | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
|  | V | 454.4 |  |  |  | 292.9 |  |  |  |  |  |  | 161.5 |
|  | Zv | 22.7 |  |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  | 6.9 |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 146.8 |  |  |  | 110.3 |  |  |  |  | 36.5 |  |  |
|  | Zv | 4.7 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 167.71 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 34.79 | 4.56 | 5.94 | 5.95 | 63.30 |
|  | V | 28,358.0 | 0.0 |  |  | 283.2 |  |  | 6,202.5 | 895.7 | 1,063.4 | 3,099.3 | 16,813.9 |
|  | Zv | 457.8 | 0.0 |  |  | 7.5 |  |  | 118.1 | 12.9 | 24.3 | 38.0 | 257.1 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | P | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 3.19 | 0.31 | 0.77 |
|  | V | 4,117.2 |  |  |  |  |  |  | 3,301.3 |  | 675.2 | 40.1 | 100.6 |
|  | Zv | 127.9 |  |  |  |  |  |  | 104.8 |  | 19.7 | 1.0 | 2.4 |
| 56 - специјални резерват природе II степена | P | 189.49 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 50.29 | 4.56 | 9.55 | 6.26 | 64.07 |
|  | V | 32,621.9 | 0.0 |  |  | 393.5 |  |  | 9,503.8 | 895.7 | 1,775.0 | 3,139.4 | 16,914.5 |
|  | Zv | 590.4 | 0.0 |  |  | 11.1 |  |  | 222.8 | 12.9 | 45.1 | 39.0 | 259.5 |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 294.5 |  |  |  |  |  | 294.5 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 4.7 |  |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | P | 223.03 | 16.90 | 4.72 | 28.69 | 0.00 | 38.68 | 6.63 | 50.49 | 0.00 | 9.78 | 17.14 | 50.00 |
|  | V | 21,444.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1,252.9 | 2,512.2 | 999.5 |  | 2,360.7 | 3,655.5 | 10,663.4 |
|  | Zv | 432.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 36.4 | 43.9 | 37.7 |  | 48.6 | 89.7 | 176.0 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | P | 594.33 | 0.00 | 44.80 | 87.63 | 0.00 | 13.01 | 12.69 | 171.73 | 115.31 | 81.68 | 28.61 | 38.87 |
|  | V | 102,449.6 |  | 0.0 | 304.7 |  | 349.4 | 1,529.7 | 38,031.8 | 28,938.6 | 16,859.4 | 8,667.4 | 7,768.7 |
|  | Zv | 3,087.3 |  | 0.0 | 16.4 |  | 12.8 | 58.7 | 1,220.7 | 853.2 | 479.7 | 239.5 | 206.3 |
| 57 - специјални резерват природе III степена | P | 818.45 | 16.90 | 49.52 | 116.32 | 0.00 | 51.69 | 20.41 | 222.22 | 115.31 | 91.46 | 45.75 | 88.87 |
|  | V | 124,188.2 | 0.0 | 0.0 | 304.7 |  | 1,602.2 | 4,336.4 | 39,031.3 | 28,938.6 | 19,220.0 | 12,322.9 | 18,432.1 |
|  | Zv | 3,524.4 | 0.0 | 0.0 | 16.4 |  | 49.2 | 107.3 | 1,258.4 | 853.2 | 528.3 | 329.2 | 382.3 |
| Ширина добног разреда 5 година | P | 1,013.07 | 62.76 | 49.52 | 116.32 | 12.66 | 51.69 | 20.41 | 272.51 | 119.87 | 101.01 | 52.01 | 154.31 |
|  | V | 157,264.5 | 0.0 | 0.0 | 304.7 | 686.4 | 1,602.2 | 4,336.4 | 48,535.1 | 29,834.3 | 20,995.1 | 15,462.3 | 35,508.0 |
|  | Zv | 4,137.5 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 26.9 | 49.2 | 107.3 | 1,481.3 | 866.1 | 573.3 | 368.2 | 648.7 |

Највећи део дрвне запремине концентрисан је у VI, VII, VIII и X добном разреду. Посебно се издваја VI добни разред који са површином од 272,51 ha носи највећи део залихе (48.535,1 m3) и остварује максималан апсолутни прираст од 1.481,3 m3.

Приметан је значајан пад у заступљености IV, V и VI добног разреда (период од 15 до 30 година), што у будућности може довести до прекида у континуитету приноса, нарочито код топола где је опход кратак. Иако I и II добни разред заузимају значајну површину (укупно преко 110 ha), њихов допринос укупној залихи је минималан, што је природно за почетне фазе развоја вештачки подигнутих плантажа и изданачких шума.

Табела 23-Преглед за ширину добног разреда од 10 година.

| Газдински тип | P | Укупно | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I a | I b | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  | Zv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишћара | P | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 52.1 |  |  |  |  |  | 52.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 1.8 |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 10 - производња дрвета | P | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 52.1 |  |  |  |  |  | 52.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 1.8 |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 8.89 | 0.73 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 7,602.1 |  |  | 4,043.7 |  | 1,539.3 | 354.9 | 1,664.2 |  |  |  |  |
|  | Zv | 183.5 |  |  | 123.0 |  | 29.9 | 4.8 | 25.8 |  |  |  |  |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | P | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 2.03 | 3.62 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
|  | V | 2,001.4 |  |  |  | 209.1 | 272.2 | 318.7 |  | 905.5 |  |  | 295.9 |
|  | Zv | 40.7 |  |  |  | 3.1 | 6.3 | 8.3 |  | 18.8 |  |  | 4.2 |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 137.57 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 11.12 | 36.38 | 22.28 | 33.86 | 17.10 |
|  | V | 28,726.3 |  |  | 844.8 |  |  | 519.1 | 2,533.3 | 8,132.0 | 5,989.2 | 6,222.7 | 4,485.1 |
|  | Zv | 471.3 |  |  | 30.7 |  |  | 11.9 | 51.4 | 141.4 | 87.6 | 90.3 | 57.9 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 |
|  | V | 388.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.8 |  |
|  | Zv | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | P | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 520.7 |  |  |  |  |  | 19.5 |  | 495.2 | 5.9 |  |  |
|  | Zv | 10.4 |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 9.8 | 0.2 |  |  |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.17 | 0.00 | 3.67 | 3.80 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,774.9 |  |  |  | 214.2 | 7.0 |  | 571.5 | 723.2 | 259.1 |  |  |
|  | Zv | 31.6 |  |  |  | 6.2 | 0.2 |  | 10.8 | 10.7 | 3.6 |  |  |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | P | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,066.9 |  |  |  |  |  | 1,066.9 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 34.7 |  |  |  |  |  | 34.7 |  |  |  |  |  |
| 56 - специјални резерват природе II степена | P | 212.34 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 3.89 | 11.09 | 11.96 | 18.86 | 48.04 | 23.99 | 37.48 | 18.87 |
|  | V | 42,142.3 |  |  | 4,888.5 | 423.3 | 1,818.5 | 2,279.1 | 4,769.0 | 10,317.1 | 6,254.2 | 6,611.6 | 4,781.0 |
|  | Zv | 779.7 |  |  | 153.7 | 9.3 | 36.5 | 60.1 | 88.0 | 182.2 | 91.4 | 96.4 | 62.1 |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 7.38 | 0.00 | 11.26 | 7.70 | 2.92 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 5,921.2 |  |  | 425.7 | 873.0 |  | 3,002.7 | 1,043.7 | 415.5 | 160.5 |  |  |
|  | Zv | 152.2 |  |  | 15.1 | 20.8 |  | 80.2 | 24.6 | 8.8 | 2.8 |  |  |
| 1120 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ | P | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 4.35 | 1.05 | 1.37 | 0.00 |
|  | V | 1,577.7 |  |  |  | 164.4 |  |  | 26.0 | 716.8 | 236.6 | 433.9 |  |
|  | Zv | 26.7 |  |  |  | 2.7 |  |  | 0.6 | 12.1 | 4.8 | 6.5 |  |
| 1121 - Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 96.98 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 17.06 | 2.64 | 26.29 | 6.11 | 17.45 | 8.84 | 1.02 | 15.86 |
|  | V | 20,565.9 |  | 0.0 |  | 1,977.6 | 666.0 | 8,449.0 | 2,798.6 | 3,666.1 | 1,276.5 | 164.1 | 1,568.0 |
|  | Zv | 396.2 |  | 0.0 |  | 61.8 | 13.8 | 161.3 | 42.1 | 55.4 | 32.3 | 2.9 | 26.7 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,784.6 |  |  |  |  |  |  |  | 321.1 | 1,463.6 |  |  |
|  | Zv | 31.4 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 | 25.1 |  |  |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | P | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 0.39 | 0.15 | 0.00 | 5.65 |
|  | V | 2,084.4 |  |  | 15.3 | 519.7 |  |  | 1,337.7 | 138.1 | 10.0 |  | 63.6 |
|  | Zv | 47.5 |  |  | 0.5 | 12.4 |  |  | 30.4 | 2.3 | 0.3 |  | 1.5 |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 100.60 | 0.00 | 0.00 | 33.77 | 49.57 | 0.00 | 0.36 | 9.43 | 3.31 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 8,604.0 |  |  | 2,684.2 | 3,481.8 |  | 47.0 | 1,136.1 | 978.9 | 276.0 |  |  |
|  | Zv | 214.8 |  |  | 70.8 | 98.5 |  | 0.9 | 22.4 | 16.2 | 6.0 |  |  |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | P | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,160.8 |  |  |  |  | 295.6 | 865.2 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 35.6 |  |  |  |  | 11.9 | 23.7 |  |  |  |  |  |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | P | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 190.4 |  |  |  |  | 190.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 - специјални резерват природе III степена | P | 294.50 | 0.00 | 1.71 | 41.85 | 87.49 | 5.40 | 41.08 | 34.25 | 32.54 | 26.28 | 2.39 | 21.51 |
|  | V | 42,638.4 |  | 0.0 | 3,125.2 | 7,016.5 | 1,152.0 | 12,363.9 | 6,342.2 | 6,985.8 | 3,423.2 | 598.0 | 1,631.6 |
|  | Zv | 927.4 |  | 0.0 | 86.4 | 196.1 | 31.1 | 266.1 | 120.0 | 118.8 | 71.2 | 9.4 | 28.2 |
| Ширина добног разреда 10 година | P | 508.03 | 0.00 | 1.71 | 80.01 | 91.38 | 16.49 | 54.23 | 53.11 | 80.58 | 50.27 | 39.87 | 40.38 |
|  | V | 84,832.8 |  | 0.0 | 8,013.8 | 7,439.8 | 2,970.5 | 14,695.1 | 11,111.2 | 17,302.9 | 9,677.4 | 7,209.5 | 6,412.5 |
|  | Zv | 1,708.9 |  | 0.0 | 240.2 | 205.4 | 67.5 | 328.0 | 208.1 | 301.0 | 162.7 | 105.8 | 90.3 |

Највећи део дрвне залихе концентрисан је у V, VI и VII добног разреду (старост 50–70 година), који заједно обухватају преко 40.000 m3 залихе. Посебно се истиче V добни разред са максималним апсолутним прирастом од 328,0 m3, што указује на фазу кулминације запреминског прираста већине заступљених врста.

Табела 23-Преглед за ширину добног разреда од 20 година.

| Газдински тип | P | Укупно | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I a | I b | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  | Zv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 - специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | P | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 10,160.0 |  |  |  |  | 9,694.4 |  |  | 465.6 |  |  |  |
|  | Zv | 201.0 |  |  |  |  | 188.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | P | 220.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 1.24 | 141.53 | 53.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 86,535.4 |  |  |  |  | 9,281.6 | 345.3 | 57,409.4 | 19,499.1 |  |  |  |
|  | Zv | 1,332.3 |  |  |  |  | 190.0 | 8.1 | 862.8 | 271.4 |  |  |  |
| 2510 - Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | P | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 233.6 |  |  |  |  |  |  | 233.6 |  |  |  |  |
|  | Zv | 3.9 |  |  |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | P | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,688.5 |  |  | 445.7 |  |  | 786.1 | 456.7 |  |  |  |  |
|  | Zv | 37.5 |  |  | 6.0 |  |  | 19.6 | 11.9 |  |  |  |  |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,211.0 |  |  |  |  |  |  | 1,211.0 |  |  |  |  |
|  | Zv | 22.0 |  |  |  |  |  |  | 22.0 |  |  |  |  |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | P | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 669.4 |  |  |  |  | 669.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 15.0 |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 1,813.3 |  |  |  |  | 1,649.6 |  | 163.6 |  |  |  |  |
|  | Zv | 38.8 |  |  |  |  | 35.3 |  | 3.5 |  |  |  |  |
| 56 - специјални резерват природе II степена | P | 277.06 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 59.66 | 6.66 | 152.07 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 102,311.1 |  |  | 445.7 |  | 21,295.1 | 1,131.4 | 59,474.3 | 19,964.7 |  |  |  |
|  | Zv | 1,650.4 |  |  | 6.0 |  | 428.7 | 27.7 | 904.1 | 283.9 |  |  |  |
| 57 - специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | P | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.67 | 1.29 | 13.51 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 5,771.8 |  |  | 63.7 | 448.3 | 261.9 | 4,688.3 |  | 309.6 |  |  |  |
|  | Zv | 103.5 |  |  | 2.0 | 9.3 | 6.2 | 79.5 |  | 6.6 |  |  |  |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | P | 231.91 | 0.00 | 14.24 | 3.52 | 7.96 | 12.03 | 61.33 | 122.99 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 61,791.5 |  | 0.0 | 790.3 | 2,161.6 | 4,393.8 | 15,544.9 | 35,597.4 | 3,303.5 |  |  |  |
|  | Zv | 991.2 |  | 0.0 | 18.0 | 52.2 | 71.3 | 287.4 | 525.4 | 36.9 |  |  |  |
| 2620 - Изданачке мешовите шуме храстова | P | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 4.12 | 11.16 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 7,439.6 |  |  | 1,085.8 | 1,411.2 | 2,929.9 |  | 2,012.8 |  |  |  |  |
|  | Zv | 131.9 |  |  | 28.8 | 24.3 | 49.9 |  | 28.9 |  |  |  |  |
| 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 2,163.8 |  |  |  |  |  | 2,163.8 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 43.6 |  |  |  |  |  | 43.6 |  |  |  |  |  |
| 2820 - Издананачка мешовите шуме ОТЛ | P | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 941.3 |  |  |  | 295.1 | 646.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 23.1 |  |  |  | 8.2 | 14.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2821 - Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 2,961.3 |  |  |  |  | 2,961.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 52.8 |  |  |  |  | 52.8 |  |  |  |  |  |  |
| 57 - специјални резерват природе III степена | P | 311.84 | 0.00 | 14.24 | 9.32 | 15.33 | 40.04 | 80.28 | 141.54 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 81,069.3 |  | 0.0 | 1,939.9 | 4,316.2 | 11,193.1 | 22,397.0 | 37,610.2 | 3,613.0 |  |  |  |
|  | Zv | 1,346.1 |  | 0.0 | 48.8 | 94.0 | 195.0 | 410.5 | 554.3 | 43.4 |  |  |  |
| Ширина добног разреда 20 година | P | 588.90 | 0.00 | 14.24 | 10.82 | 15.33 | 99.70 | 86.94 | 293.61 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V | 183,380.3 |  | 0.0 | 2,385.5 | 4,316.2 | 32,488.1 | 23,528.4 | 97,084.5 | 23,577.7 |  |  |  |
|  | Zv | 2,996.5 |  | 0.0 | 54.8 | 94.0 | 623.7 | 438.3 | 1,458.4 | 327.3 |  |  |  |

Фокус дрвне залихе налази се у VI добног разреду. Овај разред заузима скоро половину укупне површине (293,61 ha) и носи импресивну залиху од 97.084,5 m3. Такође, овде се остварује и највећи  прираст од 1.458,4 m3, што указује на чињеницу да су ове састојине, упркос старости, и даље виталне и продуктивне.

V и IV добни разреди су заступљени са укупно преко 180 ha, формирајући стабилну базу за будућу замену тренутно зрелих састојина. Посебно се истиче V разред са високом запремином по хектару, што је типично за фазу интензивног девљања лужњака.

Евидентан је критичан недостатак састојина у Iа и Ib добног разреду (до 20 година старости). Иако постоји одређена заступљеност II и III разреда, овај прекид у континуитету подмлађивања представља озбиљан изазов за будућу одрживост шума пољског јасена и лужњака.

### 2.1.8. Стање вештачки подигнутих састојина

Стање вештачки подигнутих састојина огледа се кроз:

Табела 24-Приказ стања ВПС.

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1210 - Вештачки подигнуте плантаже тополе | 394.50 | 75.7% | 50,094.9 | 61.8% | 127.0 | 905.9 | 58.4% | 2.3 | 1.8 |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 3.10 | 0.6% | 441.2 | 0.5% | 142.3 | 9.5 | 0.6% | 3.1 | 2.1 |
| Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 397.60 | 76.3% | 50,536.2 | 62.3% | 127.1 | 915.4 | 59.0% | 2.3 | 1.8 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 58.38 | 11.2% | 9,919.2 | 12.2% | 169.9 | 276.7 | 17.8% | 4.7 | 2.8 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 16.26 | 3.1% | 2,173.5 | 2.7% | 133.7 | 37.5 | 2.4% | 2.3 | 1.7 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 4.19 | 0.8% | 1,072.4 | 1.3% | 256.0 | 25.3 | 1.6% | 6.0 | 2.4 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 34.25 | 6.6% | 14,921.0 | 18.4% | 435.6 | 218.2 | 14.1% | 6.4 | 1.5 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 113.08 | 21.7% | 28,086.1 | 34.6% | 248.4 | 557.7 | 36.0% | 4.9 | 2.0 |
| 31211 - Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 7.82 | 1.5% | 2,227.6 | 2.7% | 284.9 | 70.3 | 4.5% | 9.0 | 3.2 |
| 31511 - Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.80 | 0.5% | 242.5 | 0.3% | 86.6 | 7.2 | 0.5% | 2.6 | 3.0 |
| Вештачки подигнута састојина четинара | 10.62 | 2.0% | 2,470.1 | 3.0% | 232.6 | 77.5 | 5.0% | 7.3 | 3.1 |
| УКУПНО ГЈ | 521.30 | 100.0% | 81,092.4 | 100.0% | 155.6 | 1,550.6 | 100.0% | 3.0 | 1.9 |

Вештачки подигнуте плантаже тополе (ГТ 1210) представљају окосницу ове јединице, заузимајући чак 75,7% укупне површине. Иако носе 61,8% укупне залихе, њихов допринос укупном прирасту је пресудан (58,4%). Нижа просечна залиха по хектару (127,0 m3) код топола је директна последица интензивних сеча и присуства млађих категорија плантажа, што је типично за овај тип производње.

Иако заузимају знатно мању површину (21,7%), вештачки подигнуте састојине тврдих лишћара учествују у укупној залихи са високих 34,6%. Посебно се издвајају високе шуме лужњака (ГТ 2410) са импресивном просечном залихом од 435,6 m3. Ово указује на присутство старих, потпуно склопљених и економски изузетно вредних састојина које представљају највећу капиталну вредност ове газдинске јединице.

### 2.1.9. Стање шумских саобраћајница

Газдинска јединица „Мостонга - Букински рит“ се може сматрати да је задовољавајуће отвореном. У оквиру ове газдинске јединице постоји основна путна мрежа меких и тврдих шумских путева, који су повезани са јавним путним правцима Бачка Паланка  - Оџаци, Младеново – Бач и путним правцима преко насипа који се користе под посебним условима.

У брањеном делу газдинске јединице (Врањак и Гувниште) је изграђен асфалтни пут дужине 7,5 km, на који се надовезују меки шумски путеви као и шумске просеке између и унутар одељења. Осим овог пута, у газдинској јединици постоји још 2 km тврдих путева који се као краци надовезују на главни асфалтни пут. Унутрашњи путни правци поред основне користи за транспорт имају и друге функције у области шумарства и ловства. Рачунајући само тврде путеве у овом делу газдинске јединице (одељења 1-29) отвореност шумског комплекса је 5,75 m/hа што је са аспекта шумарства недовољно. Међутим, ако се има у виду чињеница да се овде ради о ограђеном ловишту посебне намене, где је потребно обезбедити мир за дивљач, тада можемо рећи да је овај део газдинске јединице оптимално отворен.

У небрањеном делу газдинске јединице постоје само меки путеви укупне дужине 9,2 km, а неке просеке које се налазе на вишим теренима се такође по потреби могу користити као путеви. У време великих водостаја отежано је коришћење ових меких шумских путева. Рачунајући ове меке путеве у овом делу газдинске јединице (одељења 30-51) отвореност шумског комплекса је 8,3 m/hа што је са аспекта шумарства недовољно. Међутим, ако се има у виду чињеница да се овде ради о ограђеном ловишту посебне намене, где је потребно обезбедити мир за дивљач, тада можемо рећи да је овај део газдинске јединице оптимално отворен.

Стање путне мреже захтева стално одржавање, проширење појединих путних праваца, као и реконструкцију појединих путних праваца из категорије меких шумских путева у категорију тврдих шумских путева.

Сви будући захтеви и потребе за градњом нових путних праваца, као и озбиљније реконструкције постојећих, могуће је изводити само након детаљне анализе и студије развоја путне мреже уз сагласност и одобрења, као и уз претходно издате услове, надлежних субјеката и институција из области ловства и заштите природе.

### 2.1.10. Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара

Здравствено стање шума ове газдинске јединице је у складу са општим стањем састојина које није у потпуности задовољавајуће, што се види из предходнх поглавља, те се оцењује као осредње. Степен угрожености од штетних утицаја је такав да директно угрожава опстанак и развој појединих састојина. Због неизвршених мера неге стабла су у млађим састојинама често недовољно развијена, потиштена и физиолошки слаба, те су због тога веома подложна утицају свих негативних фактора, што коначно може резултирати појавом разних обољења. Већи здравствени проблеми, који би захтевали хитне интервенције, нису овог момента присутни, али та опасност у будућности евидентно постоји.

Шуме ове газдинске јединице су угрожене од следећих фактора:

-        од човека – с обзиром да се налазе у близини насеља, путева и обрадивих површина. Огледа се у несавесном и неодговорном понашању човека кроз бесправне сече, изазивање пожара, уништавање младих засада, сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста.

-        од дивљачи – иако није велика угроженост с обзиром на интензиван начин газдовања ловиштем, мора се рећи да постоје појединачни случајеви гуљења коре, уништавања терминалних пупољака, гажење садница и друго.

-        од стоке – с обзиром да се део газдинске јединице налази у непосредној близини насеља, овај угрожавајући фактор не сме бити занемарен и поред чињенице да је већи део газдинске јединице ограђен као део ловишта.

-        од пожара - газдинска јединица је окружена пољопривредним земљиштем, где долази до честог паљења остатака пољопривредних култура у пролеће и јесен, као и до паљења суве травне и коровске вегетације. Нарочито су од пожара угрожене младе састојине, као и делови газдинске јединице који се налазе у непосредном контакту са пољопривредним површинама.

-        од неповољних климатских и хидролошких фактора – ниске и високе температуре, ветрови снег, висок водостај, лед.

-        од ентомолошких и фитопатолошких обољења - иако ове појаве нису честе, постоји стална потенцијална опасност од њиховог лошег утицаја због генерално лошег стања шума и слабљења отпорности садница. Штетни инсекти и узрочници биљних болести присутни су у извесном степену, одржавају се у границама биолошке равнотеже, али са сталном опасношћу да дође до пренамножења. Регистроване су појаве губара, мразовца, буба листара, стаклокрилаца, стрижибуба и дотихизе.

Све ове чињенице изискују сталну и добро организовану чуварску и осматрачку службу.

У последњих годину дана приметна је учестала појава сушења појединачних стабала храста лужњака, ређе јасена, највероватније као последица топлих и јако сувих лета са доста тропских дана. Посебно је приметно сушење у следећим одељењима 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и 25 одељење.

Такође, одређен број састојина (пре свега ВПС топола) није у потпуости саниран од штета од орканског ветра који се догодио лета 2023. године, наиме, постоји План санације (усвојен 2023 године).

У Плану санације евидентирана су обимна оштећења у виду ветролома и ветроизвала, са ломљењем, изваљивањем и савијањем стабала, што је довело до прекида склопа састојина различитог степена, у распону од 30% до 100% оштећености. Оштећењима су обухваћене састојине различитих старосних категорија, при чему су највеће штете забележене у састојинама еуроамеричке и беле тополе.

Услед наведених оштећења дошло је до значајног нарушавања стабилности и функционалности састојина, те постојећи број виталних стабала није довољан за обезбеђивање даљег рационалног газдовања. На укупној површини од 290,09 ha утврђена је потреба за спровођењем мера санације, при чему се у највећем броју случајева као неопходна мера намеће чиста сеча оштећених састојина.

Ова основа газдовања шумама је у себи уградила План санације, јер исти није у потпуности био извршен до краја важења предходне основе газдовања шумама.

Сагласно наведеном, здравствено стање шума на предметном подручју оцењује се као неповољно, са израженом деградацијом структуре састојина, што условљава хитно предузимање мера санације и обнове ради успостављања стабилних и функционалних шумских екосистема.

Угроженост од пожара

У зависности од степена угрожености шума од пожара шуме и шумско земљиште, према др М. Васићу, разврстани су у шест категорија:

- I степен угрожености: Састојине и културе борова и ариша

- II степен угрожености: Састојине и културе смрче, јеле и других четинара

- III степен угрожености: Мешовите састојине и културе четинара и лишћара

- IV степен угрожености: Састојине храста и граба

- V степен угрожености: Састојине букве и других лишћара

- VI степен угрожености: Шикаре, шибљаци и необрасле површине

Табела 25-Приказ угрожености од пожара „по Васићу“

| Степен угрожености | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Piv (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| I | 7.82 | 0.3% | 2,227.6 | 0.5% | 284.9 | 70.3 | 0.8% | 9.0 | 3.2 |
| II | 2.80 | 0.1% | 242.5 | 0.1% | 86.6 | 7.2 | 0.1% | 2.6 | 3.0 |
| IV | 513.71 | 18.6% | 161,063.3 | 37.9% | 313.5 | 2,562.4 | 29.0% | 5.0 | 1.6 |
| V | 1,585.67 | 57.4% | 261,944.1 | 61.6% | 165.2 | 6,203.0 | 70.1% | 3.9 | 2.4 |
| VI | 650.15 | 23.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО ГЈ | 2,760.15 | 100.0% | 425,477.6 | 100.0% | 154.2 | 8,842.9 | 100.0% | 3.2 | 2.1 |

Највећи део ове газдинске јединице припада V степену угрожености од пожара (70,1%), а затим следи степен IV (29,0%) степена угрожености од пожара.

### 2.1.11.	Стање осталих површина

Необрасле површине заузимају 622,30 hа укупне површине ове газдинске јединице, те се однос обраслих и необраслих површина може сматрати повољним са аспекта глобалне намене и не треба га мењати током наредног уређајног раздобља. Начин коришћења осталих површина унутар газдинске јединице је следећи:

Табела 26-Приказ структуре необраслих површина.

| Врста земљишта | Површина (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| Шумско земљиште | 141.17 | 22.7% |
| Пут | 26.87 | 4.3% |
| Пашњак | 103.29 | 16.6% |
| Земљиште за пошумљавање – сечина | 0.51 | 0.1% |
| Забарено земљиште | 12.57 | 2.0% |
| Зграде и други објекти са окућницом | 4.08 | 0.7% |
| Земљиште за остале сврхе | 1.23 | 0.2% |
| Бара | 69.96 | 11.2% |
| Њива | 65.30 | 10.5% |
| Просека | 86.92 | 14.0% |
| Поток (канал) | 110.40 | 17.7% |
| УКУПНО | 622.30 | 100.0% |

### 2.1.12. Стање семенске и расадничке производње

На подручју ове газдинске јединице нема расадника у власништву предузећа које газдује овим шумама.

### 2.1.13.	Стање фонда дивљачи

Ловиште „Букински рит“ установљено је Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 104-324-536/2011-05 из 2011. године. На газдовање је додељено Министарству одбране, на основу уговора број 104-324-536/2011-05-1, који је потписан 19.07.2018. године.

Укупна површина ловишта износи 2.622,05 ha. Ловиште припада Јужнобачком ловном подручју, а према начину коришћења сврстава се у затворена (ограђена) ловишта. По конфигурацији терена и надморској висини реч је о равничарском ловишту, док се према намени класификује као ловиште посебне намене.

Структуру површина ловишта чине шуме и шумско земљиште са 1.390,73 ha, ливаде и пашњаци са 353,00 ha, као и канали и баре са 306,00 ha. У оквиру укупне површине, ловна површина износи 2.226,05 ha, док неловна површина обухвата 396,00 ha.

Ловиште „Врањак–Карађорђево“ установљено је Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 104-324-539/2011-05 из 2011. године. На газдовање је додељено Министарству одбране, на основу уговора број 104-324-539/2011-05-1, који је потписан 19.07.2018. године.

Укупна површина ловишта износи 1.480,27 ha. Ловиште припада Јужнобачком ловном подручју, а према начину коришћења сврстава се у затворена (ограђена) ловишта. По конфигурацији терена и надморској висини реч је о равничарском ловишту, док се према намени класификује као ловиште посебне намене.

Структуру површина ловишта чине шуме и шумско земљиште са 1.180,27 ha, ливаде и пашњаци са 60,00 ha, канали и баре са 40,00 ha, као и пољопривредно земљиште са 200,00 ha.

У оквиру укупне површине, ловна површина износи 1.300,00 ha, док неловна површина обухвата 180,27 ha.

### 2.1.14.	Стање заштићених делова природе

Газдинска јединица се налази унутар заштићеног подручја СРП "Карађорђево". Резерват је проглашен 1997. године уредбом Владе РС број 501-2933/97 („Сл. гласник РС“, број 37/1997). Основни циљ успостављања заштите је очување шумских, водених и ливадских  станишта, заједно са заштићеним врстама биљног и животњског света. Ревизијом заштите, 2011. године израђена је нова студија заштите са проширењем Резервата и поделом подручја на тро-степени режим заштите. Издвојен је већи број типова станишта које је потребно сачувати.

Газдинска јединица „Мостонга – Букински рит“ налази се делом у оквиру заштићеног подручја и у систему еколошке мреже Републике Србије, што је дефинисано Решењем о условима заштите природе Министарства заштите животне средине број 003079111 2024 148500 004 002 501 100 од 25.11.2024. године.

У складу са важећом законском регулативом и поступком ревизије заштите, предметно подручје се третира као заштићено до доношења новог акта, при чему се примењују мере и режими заштите утврђени студијом заштите и условима надлежног органа.

Подручје газдинске јединице има изражену еколошку вредност, јер се налази у зони значајној за очување биолошке разноврсности и у оквиру еколошког коридора од националног и европског значаја, повезаног са водотоком Дунава. Овај простор омогућава размену генетског материјала и очување природних станишта, те је неопходно очување аутохтоне вегетације и мозаичне структуре станишта.

У складу са условима заштите природе, на подручју газдинске јединице прописане су бројне мере заштите које се односе на:

- очување природног састава и структуре шума,

- сузбијање инвазивних врста (нпр. Acer negundo, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa и др.),

- забрану промене намене природних и полуприродних станишта,

- очување хидролошког режима и спречавање деградације станишта,

- ограничења у извођењу шумских радова у зонама гнежђења заштићених врста (посебно орла белорепана и других ретких птица),

- очување мртвог дрвета у састојинама (3–8%) ради биодиверзитета,

- забрану нарушавања еколошких коридора и приоритетних станишта.

Посебан значај имају мере које се односе на заштиту орнитофауне, при чему су у зонама активних или потенцијалних гнезда строго ограничени сви радови током већег дела године, осим активности мониторинга и научних истраживања.

Стање заштићених природних вредности може се оценити као средње повољно, с обзиром на присутне процесе деградације, пре свега услед ширења инвазивних врста, измена водног режима и антропогених утицаја. Истовремено, значајан део природних станишта и даље је очуван и представља основу за даље унапређење стања.

Даље побољшање стања заштићених делова природе условљено је пре свега спровођењем прописаних мера заштите, контролом инвазивних врста, очувањем хидролошких услова и постепеним превођењем деградираних састојина у стабилније и природније облике.

Целокупно Решење о условима заштите природе за газдинску јединицу „Мостонга – Букински рит“ налази се у прилогу ове Основе.

## 2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

### 2.2.1. Анализа стања

Током јула 2023. године јаки олујни ветрови су изазвали огромне штете на делу ове газдинске јединице који се налази поред Дунава (Букински рит). Несагледиве последице су се одразиле кроз директну штету на шумама обарањем и ломљењем дрвећа, што је довело до губитка дрвне масе. Овај губитак не укључује само тренутну вредност дрвета, већ и смањење будуће вредности оштећених или дестабилизованих састојина, као и додатне трошкове обнове. Штете су се одразиле и кроз еколошке губитке изазивајући промене у екосистему, укључујући дестабилизацију станишта, промену структуре врста и повећање ризика од даљих штета. Дугорочне промене у шумским екосистемима могу довести до смањења биолошке разноврсности и промене у функцијама екосистема, као што су заштита тла и регулација водених токова. И на крају велики економски губици у виду штете од ветра изазвали су озбиљне економске последице, укључујући смањење вредности дрвета због оштећења механичких својстава, повећане трошкове везане за обнову и транспорт, као и поремећај у ланцу снабдевања дрвне индустрије.

Сателитски снимак направљен: 18.07.2023. године – Пре олујног ветра  							28.07.2023. године – После олујног ветра (Извор: Copernicus – SENTINEL-2 L2A)

Као што је већ наведено јаки ветрови су нанели велику штету шумама на делу ове ГЈ. Оваква ситуација је утицала и на премер састојина због отежаног и ризичног кретања преко поломљених и изваљених стабала. Премер је обављен у оним деловима одсека у којим је могла да се постави премерна површина. Циљ премера је да се добије запремина која је најближа стварној како би се могла сагледати вредност укупне штете коју су претрпеле шуме ове ГЈ.

У овој газдинској јединици континуирано газдовање шумама са валидним и упоредивим подацима почело је 1980. године, израдом основе за период 1981-1990 године од стране Шумарског факултета из Загреба. Крајем тог уређајног раздобља приступило се преговорима за израду нове основе са Шумарским факултетом из Загреба, при чему су им предати плански документи, евиденције газдовања и остали неопходни подаци. До реализације овог посла није дошло услед тада актуелних политичких превирања и насталог ратног стања.

Касније је са прекидом континуитета уређености ове газдинске јединице, израђена нова Посебна основа газдовања шумама за ГЈ „Мостонга – Букински рит“ за период 1995-2004. године од стране Шумарског факултета из Београда. Проглашењем СРП „Карађорђево“ створени су услови за израду Измена и допуна те основе које су урађене 2002. године.

По истеку периода важења те основе урађена је нова основа за период 2005-2014. од стране Института за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада. У периоду важења те основе урађене су њене измене и допуне са потпуно новим утврђеним стањем шума на крају 2012. године и са плановима за последње две године уређајног периода.

Разлози за израду Измена и допуна ПОГШ су били:

- установљено велико неслагање у исказаном стању шума и немогућност реализације планских задатака постојеће ПОГШ;

- неусклађеност стања исказаног по ПОГШ са одредбом о заштити СРП „Карађорђево“;

- немогућност реализације планова услед њихове неусклађености са уредбом о заштити СРП „Карађорђево“;

- неажурност у погледу извршења планских задатака и њихове евиденције.

### 2.2.2.	Анализа стања и спроведених мера газдовања

У овом поглављу анализиране су промене шумског фонда ове газдинске јединице по површини, висини и структури инвентара до којих је дошло током претходног уређајног раздобља, као и реализовани радови на гајењу, заштити и коришћењу шума и њихов утицај на затечено стање шума. При томе је валидност изнетих констатација и закључака, произашлих из поменутих анализа, била условљена, пре свега, комплетношћу и поузданошћу евиденције газдовања шума.

За приказ и анализу газдовања шумама у протеклом периоду коришћени су подаци планова газдовања и њиховог извршења.

### 2.2.3.	Промена шумског фонда по површини

У посматраном периоду није дошло до промене укупне површине газдинске јединице (2.760,15 ha), али су уочене значајне промене у структури земљишта.

Површина под шумама и шумским земљиштем повећана је за 125,32 ha, при чему је највећи пораст забележен код самих шума (+161,81 ha), док су шумске културе благо повећане (+1,48 ha), а шумско земљиште смањено за 37,97 ha. Истовремено, површине под осталим земљиштем смањене су за 125,32 ha, што директно одговара повећању шумских површина.

У оквиру осталог земљишта, смањење је најизраженије код категорије земљишта за остале сврхе (-104,10 ha) и неплодног земљишта (-21,22 ha), што указује да је део ових површина прешао у категорију шума.

Ови подаци јасно показују да је до повећања површине под шумама дошло пре свега природним обрастањем раније неoбраслих површина.

Табела 27

| ВРСТА ЗЕМЉИШТА |  | УКУПНА ПОВРШИНА | ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свега | Шума | Шумска култура | Шумско земљиште | Свега | Неплодно | За ост.сврхе | Туђе земљиште | Заузеће |
| Укупно | 2015 | 2,760.15 | 2,257.50 | 1,582.82 | 391.74 | 282.94 | 502.65 | 214.15 | 288.50 |  |  |
|  | 2025 | 2,760.15 | 2,382.82 | 1,744.63 | 393.22 | 244.97 | 377.33 | 192.93 | 184.40 |  |  |
| Разлика |  | 0.00 | 125.32 | 161.81 | 1.48 | -37.97 | -125.32 | -21.22 | -104.10 |  |  |

### 2.2.4.	Промене шумског фонда по запремини

Укупна запремина у газдинској јединици у претходном периоду износила је 493.447,6 m³, док очекивана запремина за текући период износи 511.160,8 m³. Међутим, стварно утврђена запремина у 2024. години износи 425.477,7 m³. У односу на очекивану вредност, укупна запремина је мања за 85.683,1 m³, што представља значајно одступање и указује на смањење укупног дрвног фонда у односу на планирано стање.

Табела 28- Промена шумског фонда по запремини

| Врста дрвета | V-2014 | Zp-2014x5 | Zp-2024x5 | Посечено | Очекивана V | V-2024 | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ОМЛ | 1,548.0 | 80.9 | 0.0 |  | 1,629.0 | 0.0 | -1,629.0 |
| амерички јасен | 23,206.2 | 2,353.1 | 1,855.0 | 21.2 | 27,393.2 | 17,313.8 | -10,079.4 |
| багрем | 115,735.1 | 20,533.4 | 14,824.0 | 22,578.3 | 128,514.2 | 94,981.8 | -33,532.4 |
| бела врба | 34,694.2 | 4,731.7 | 3,639.0 |  | 43,064.9 | 41,312.0 | -1,752.9 |
| бела топола | 29,827.0 | 3,849.7 | 3,051.5 | 2,334.0 | 34,394.2 | 27,633.7 | -6,760.5 |
| Бели бор | 9.4 | 1.5 | 0.0 |  | 10.9 | 0.0 | -10.9 |
| Бреза | 7.4 | 0.8 | 0.0 |  | 8.2 | 0.0 | -8.2 |
| вез | 1,867.9 | 253.5 | 85.5 |  | 2,206.9 | 722.7 | -1,484.2 |
| Гледичија | 76.0 | 11.1 | 0.0 |  | 87.0 | 0.0 | -87.0 |
| граб | 6,731.5 | 490.4 | 527.5 | 3,888.7 | 3,860.7 | 7,558.6 | 3,697.9 |
| јасенолики јавор | 3,526.1 | 486.2 | 69.5 |  | 4,081.8 | 496.9 | -3,584.9 |
| клен | 4,565.0 | 767.5 | 636.0 |  | 5,968.5 | 4,276.6 | -1,691.9 |
| лужњак | 111,526.1 | 8,862.5 | 10,052.0 | 13,173.4 | 117,267.2 | 137,222.4 | 19,955.2 |
| остали тврди лишћари | 14,481.6 | 2,157.7 | 1,760.0 | 1,274.6 | 17,124.8 | 13,280.1 | -3,844.7 |
| Остали четинари | 138.5 | 20.2 | 0.0 | 108.4 | 50.2 | 0.0 | -50.2 |
| пољски јасен | 33,373.0 | 4,320.6 | 2,759.5 | 1,405.3 | 39,047.8 | 24,317.9 | -14,729.9 |
| смрча | 338.6 | 58.4 | 31.5 |  | 428.5 | 226.1 | -202.4 |
| топола I-214 | 98,155.3 | 8,834.0 | 3,329.0 | 39,198.8 | 71,119.5 | 37,614.5 | -33,505.0 |
| топола М1 | 708.0 | 63.7 | 0.0 | 1,443.6 | -671.9 | 0.0 | 671.9 |
| трешња |  | 0.0 | 1.0 |  | 1.0 | 12.0 | 11.0 |
| цер | 8,034.0 | 610.2 | 733.0 | 84.2 | 9,293.0 | 9,385.7 | 92.7 |
| црна топола | 1,864.0 | 211.2 | 396.5 |  | 2,471.7 | 5,347.7 | 2,876.0 |
| црни бор | 1,258.8 | 257.1 | 306.0 | 49.7 | 1,772.2 | 1,863.0 | 90.8 |
| црни орах | 1,776.0 | 171.2 | 104.5 | 68.2 | 1,983.4 | 1,333.9 | -649.5 |
| пољски брест |  | 0.0 | 54.0 |  | 54.0 | 578.3 | 524.3 |
| Укупно Г.Ј. | 493,447.6 | 59,126.8 | 44,215.0 | 85,628.5 | 511,160.8 | 425,477.7 | -85,683.1 |

Одступање између очекиване запремине и запремине утврђене последњим премером резултат је деловања више међусобно повезаних фактора. Пре свега, део разлике произилази из примене различите методологије премера шума у односу на претходно уређајно раздобље. Промене у дизајну узорковања, величини пробних кругова, коефицијентима проширења и таксационој граници довеле су до другачијег обухвата стабала и измене структуре по дебљинским класама, што се директно одразило на утврђени средњи пречник, израчунати прираст и посредно на очекивану запремину. Поред методолошких разлика, на уочено одступање утицали су и природни фактори, пре свега појава екстремних временских непогода које су условиле механичка оштећења, ломљење и изваљивање стабала. Услед сложених услова на терену и ограничених могућности санације, део оштећене дрвне масе није у потпуности уклоњен или евидентиран премером. Значајан утицај има и структура састојина, односно присуство престарелих изданачких шума, код којих је реални прираст често мањи од рачунски утврђеног, уз истовремено повећану природну смртност стабала услед смањене виталности и појачаног дејства биотичких и абиотичких фактора. Имајући у виду све наведено, уочено одступање не може се посматрати као последица једног узрока, већ као резултат комбинованог дејства методолошких, природних и антропогених фактора, при чему очекивана запремина представља обрачунску категорију, а не директно мерену вредност.

## 2.3.	ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ

### 2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу

Упоредна анлиза Плана гајења шума и Евиденције извршених радова по наведеном плану, приказана је наредним табелама.

Табела 29

| Врста рада | Планирани радови Површина (ha) | Реализовано |
| --- | --- | --- |
| Припрема за пошумљавање меких лишћара | 436.87 |  |
| Припрема за пошумљавање тврдих лишћара | 1.32 |  |
| Вештачко пошумљавање садњом | 22.70 |  |
| Вештачко пошумљавање тополом (плитка садња) | 355.69 |  |
| Вештачко пошумљавање врбом | 81.18 |  |
| Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 76.19 |  |
| Обнова багрема вегетативним путем | 245.30 |  |
| Попуњавање култура сетвом | 15.24 |  |
| Попуњавање култура садњом | 6.69 |  |
| Попуњавање плантажа | 65.54 |  |
| Осветљавање подмлатка | 5.28 |  |
| Осветљавање подмлатка (ручно) | 76.19 |  |
| Сеча избојака и уклањање корова (ручно) | 1,094.48 |  |
| Уклањање корова (ручно) | 162.36 |  |
| Уклањање корова (машински) | 21.38 |  |
| Кресање грана | 949.66 |  |
| Пинцирање | 355.69 |  |
| Чишћење у младим природним састојинама | 245.30 |  |
| Чишћење у младим културама | 21.38 |  |
| Прореде у вештачки подигнутим шумама | 342.21 |  |
| Прореде у изданачким шумама | 132.50 |  |
| Прореде у високим шумама | 18.81 |  |
| Санитарне прореде | 472.07 |  |
| Међуредна обрада тарупирањем | 1,465.51 |  |
| Заштита шума од биљних болести | 666.76 |  |
| Заштита шума од ентомолошких обољења | 514.38 |  |
| Заштита шума од глодара | 152.38 |  |
| УКУПНО | 8,003.06 |  |

### 2.3.2.	Досадашњи радови на заштити шума

Планирани радови на заштити шума реализовани су у потпуности:

Врста рада

-	мониторинг појаве сушења шума по интензитету и правцу ширење,

-	мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла како би се извршила прогноза напада и правовремено планирале и организовале одговарајуће мере у условима      евентуалне градације,

-	противпожарна заштита мерама пропаганде,

-	одржавање противпожарних путева у функционалном стању,

-	даље развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе,

-	повремена едукација инжењера, техничара и лугара за препознавање штетних инсеката,

-	довођење сечишта у ред и санирање потенцијалних жаришта сипаца поткорњака и других секундарних инсеката, укључујући и правовремено постављање и контролу ловних стабала за сипце поткорњаке,

-	уклањање из састојине стабала А4 (сува), Аз (више од 70 % сувих грана) и А2 (суховрха) категорије,

-	уклањање стабла са жбуновима имеле (храст) и попуњавање ових површина

-	сасецање стабљика бршљана у приданку,

-	спречавање појаве пепелнице на природном подмладку у првим годинама развоја.

### 2.3.3.	Досадашњи радови на коришћењу шума

Упоредном анализом Плана и Реализације у области коришћења шума, као и у претходном случају, може се констатовати извесно неслагање. Однос планираног и реализованог приноса дат је у наредним табелама.

Табела 30.

| Врста дрвећа | Планирани принос |  |  | О с т в а р е н и п р и н о с о д 2015. до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | Редовне сече |  | Укупно |  | Г л а в н и п р и н о с |  |  |  |  | П р е т х о д н и п р и н о с |  |  |  |
|  |  | Главни | Претход |  |  | Редовни | Ванредни | Случајни | Свега |  | Редовни | Случајни | Свега |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % |
| АЈас | 12,262.4 | 11,978.0 | 284.4 | 21.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 21.2 | 7.4 |
| Баг | 70,264.9 | 64,629.6 | 5,635.2 | 22,578.3 | 32.1 | 20,408.8 | 31.8 |  | 20,440.6 | 31.6 | 1,751.4 | 386.2 | 2,137.7 | 37.9 |
| БлТоп | 4,284.4 | 3,958.9 | 325.6 | 2,334.0 | 54.5 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,334.0 | 2,334.0 | 716.8 |
| Цбор | 120.6 | 9.7 | 110.9 | 49.7 | 41.2 | 0.0 | 4.4 |  | 4.4 | 45.4 | 37.7 | 7.6 | 45.3 | 40.9 |
| Цер | 2,976.9 | 2,766.4 | 210.5 | 84.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 0.0 | 84.2 | 40.0 |
| ЦОрх | 195.2 | 195.2 |  | 68.2 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | 68.2 | #DIV/0! |
| Гр | 1,585.3 | 1,250.7 | 334.6 | 3,888.7 | 245.3 | 1,621.5 | 0.0 |  | 1,621.5 | 129.6 | 0.0 | 2,267.3 | 2,267.3 | 677.6 |
| Т-м1 | 803.5 | 803.5 |  | 1,443.6 | 179.7 | 1,443.6 | 0.0 |  | 1,443.6 | 179.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| Луж | 7,100.9 | 3,831.6 | 3,269.4 | 13,173.4 | 185.5 | 3,246.9 | 0.0 |  | 3,246.9 | 84.7 | 2,694.4 | 7,232.1 | 9,926.5 | 303.6 |
| Отл | 5,191.8 | 4,341.4 | 850.4 | 1,274.6 | 24.6 | 1,274.6 | 0.0 |  | 1,274.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Пјас | 2,236.2 | 1,182.9 | 1,053.3 | 1,405.3 | 62.8 | 0.0 | 39.3 |  | 39.3 | 3.3 | 1,351.1 | 14.9 | 1,366.0 | 129.7 |
| Смр | 23.6 |  | 23.6 | 108.4 | 459.3 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.4 | 108.4 | 459.3 |
| И214 | 78,689.3 | 77,892.0 | 797.3 | 39,198.8 | 49.8 | 38,146.8 | 0.0 |  | 38,146.8 | 49.0 | 825.7 | 226.4 | 1,052.1 | 132.0 |
| БВрб | 9,051.3 | 9,047.4 | 3.9 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| Вез | 292.8 | 173.2 | 119.6 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| ОМЛ | 37.1 |  | 37.1 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| Брз | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| Ббор | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| Глед | 81.0 | 81.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| ЈЈав | 2,344.6 | 2,343.5 | 1.1 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| ОЦет | 14.9 |  | 14.9 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| Клн | 2,071.3 | 1,899.0 | 172.3 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |
| УКУПНО m3 | 199,628.6 | 186,383.8 | 13,244.8 | 85,628.5 | 42.9 | 66,142.2 | 65.4 |  | 66,217.7 | 35.5 | 6,744.6 | 12,666.4 | 19,410.9 | 146.6 |
| Укупно ha | 1,261.62 | 574.24 | 687.38 | 781.95 | 62.0 | 256.09 |  |  | 256.09 | 44.6 | 216.12 | 309.74 | 525.86 | 76.5 |

У табели су приказани планирани и реализовани обими сече по врстама дрвећа и врстама приноса. У анализираном уређајном раздобљу планиран је принос у укупном износу од 199.628,6 m³, од чега се највећи део односи на редовне сече, док је учешће претходног приноса знатно мање. Укупно остварени принос износи 85.628,5 m³, што представља око 42,9% планиране запремине, односно значајно мању реализацију у односу на план. Посматрано по врстама приноса, доминантан део реализован је као главни принос, са укупно 66.217,7 m³ (35,5% плана), док је претходни принос остварен у износу од 19.410,9 m³, што премашује планиране вредности (146,6% у односу на план). Посматрано по врстама дрвећа, највећи обим сече остварен је код тополе I-214, багрема и лужњака, при чему је код лужњака и појединих тврдих лишћара забележено значајно премашење планираних вредности, нарочито у оквиру претходног приноса. Такође, код врста као што су граб и топола М1, остварени принос је вишеструко већи од планираног, што указује на појачане интервенције у овим састојинама. Са друге стране, код појединих врста (нпр. бела врба, вез, ОМЛ и др.) није било значајније реализације планираних сеча, што указује на неравномерност у извршењу радова. Оваква структура реализације указује да је газдовање у анализираном периоду у великој мери било условљено потребом за интервенцијама у састојинама, односно да су поред планираних активности значајан удео имале и сече које су резултат стања на терену изазвано временским непогодама (ветроломи и сушења стабала). Посебно је изражено повећање претходног приноса, што указује на појачане узгојне и санитарне мере у појединим састојинама. Укупно посматрано, реализација етата указује на одступање од планиране динамике газдовања, при чему су приоритет у одређеним деловима периода имале интервенције условљене стањем састојина, док је део планираних радова остао недовољно реализован.

### 2.3.4.	Досадашњи радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

С обзиром на повољну отовреност газдинске јединице „Мостонга-Букински рит" како спољашњу, тако и унутрашњу, током протеклог уређајног периода није била планирана изградња нових шумских саобраћајница.

### 2.3.5.	Коришћење других шумских потенцијала

Није било кориштења других шумских производа у претходном уређајном периоду.

### 2.3.6.	Општи осврт на досадашње газдовање

Анализа промена шумског фонда и досадашњег газдовања шумама у овој газдинској јединици, на основу расположиве документације, евиденције извршених радова и резултата последњег премера, указује на следеће опште закључке и констатације:

• у односу на претходно уређајно раздобље, укупна површина газдинске јединице није се мењала, али су уочене значајне унутрашње промене структуре површина, при чему је дошло до повећања површина под шумама и шумским земљиштем, пре свега услед природног обрастања раније необраслих површина;

• у последњем уређајном раздобљу евидентиран је негативан биланс запремине, односно смањење укупне запремине шумског фонда у односу на очекивано стање, што је последица како методолошких разлика у премеру, тако и стварних губитака услед сушења стабала, природне смртности и елементарних непогода;

• реализација радова на обнови и нези шума значајно одступа од планираног, јер су редовне узгојне мере у великој мери изостале, док су санитарне и узгојно-санационе интервенције реализоване у већем обиму, пре свега као реакција на затечено стање састојина;

• план коришћења шума није реализован у потпуности, при чему је укупан обим сеча знатно мањи од планираног, али је у структури реализације доминантан главни принос, уз истовремено значајно повећање претходног приноса у појединим састојинама, што указује на појачане интервенције условљене стањем шума;

• структура реализованих сеча и радова јасно указује да су сушења стабала, као и појаве ветролома и ветроизвала, имале пресудан утицај на стање састојина и динамику газдовања, због чега су мере санације и заштите имале приоритет у односу на планиране узгојне активности;

• у области заштите шума реализовани су значајни радови, који су обухватили континуирани мониторинг здравственог стања, праћење појаве штеточина и болести, противпожарну заштиту и спровођење санитарних мера, чиме су ублажене последице насталих поремећаја и допринето очувању стабилности екосистема.

Изнете констатације указују да је досадашње газдовање шумама ове газдинске јединице у великој мери било условљено неповољним природним и здравственим факторима, као и последицама елементарних непогода, због чега је акценат био стављен на санацију штета и очување основних функција шума. У наредном уређајном раздобљу неопходан је систематичнији и интензивнији приступ газдовању, са посебним нагласком на унапређење структуре састојина, повећање обима узгојних мера и постепену стабилизацију шумског фонда, како би се обезбедила његова дугорочна одрживост и функционалност.

## 2.4. ВРЕДНОСТ ШУМЕ

### 2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Табела 31. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

| Врсте дрвећа | Бруто принос | Отпад | Нето | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Свега тех. | Просторно |
|  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужњак | 137222.4 | 20598.1 | 116624.3 | 1452 | 2903.9 | 10188.3 | 5807.8 | 8736.4 |  | 29088.4 | 87535.9 |
| Багрем | 94981.8 | 14247.9 | 80733.9 |  |  | 874.1 | 874.1 |  | 6988.6 | 8735.4 | 71998.5 |
| Бела врба | 41,312.0 | 6,386.0 | 34926 |  |  | 1745.8 | 2618.7 |  |  | 4364.5 | 30561.5 |
| Топола И-214 | 37614.5 | 7522.9 | 30091.6 | 601.832 | 1504.58 | 2407.328 | 4513.74 |  |  | 9027.48 | 21064.12 |
| Бела топола | 27,633.7 | 5273.4 | 22360.3 |  |  | 1020.2 | 1533.7 |  |  | 2553.9 | 19806.4 |
| Пољски јасен | 24317.9 | 3643.3 | 20674.6 | 282.8 | 1120.2 | 1946.7 | 2229.5 |  |  | 5579.2 | 15095.4 |
| Амерички јасен | 17,313.8 | 1489.28 | 15824.5 |  |  |  |  |  |  |  | 15824.5 |
| Остали тврди лишћари | 13,280.1 | 1931.45 | 11348.6 |  |  |  |  |  |  |  | 11348.6 |
| Цер | 9385.7 | 1408.4 | 7977.3 |  |  |  |  |  |  |  | 7977.3 |
| Граб | 7558.6 | 1132.3 | 6426.3 |  |  |  |  |  |  |  | 6426.3 |
| Црна топола | 5347.7 | 1048.7 | 4299 |  |  | 196.1 | 294.9 |  |  | 491 | 3808 |
| Клен | 4276.6 | 639.9 | 3636.7 |  |  |  |  |  |  |  | 3636.7 |
| Црни орах | 1333.9 | 198.4 | 1135.5 |  |  | 157.3 | 239.4 |  |  | 403.6 | 731.9 |
| Вез | 722.7 | 108.5 | 614.2 |  |  | 7.4 | 34.5 |  |  | 41.9 | 572.3 |
| Пољски брест | 578.3 | 86.8 | 491.5 |  |  | 5.9 | 27.6 |  |  | 33.6 | 457.9 |
| Јасенолики јавор | 496.9 | 57.5683 | 439.3 |  |  |  |  |  |  |  | 439.3 |
| Трешња | 12 | 1.8 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |
| Укупно лишћари: | 423388.5 | 65774.7 | 357613.8 | 2336.632 | 5528.68 | 18549.128 | 18173.94 | 8736.4 | 6988.6 | 60318.98 | 297294.8 |
| Црни бор | 1863.0 | 292.5 | 1570.5 |  |  |  | 15.4 |  |  | 15.4 | 1555.1 |
| Смрча | 226.1 | 37.7 | 188.4 |  |  |  |  |  |  |  | 188.4 |
| Укупно четинари: | 2089.1 | 330.2 | 1758.9 |  |  |  | 15.4 |  |  | 15.4 | 1743.5 |
| Укупно ГЈ: | 425477.6 | 66104.9 | 359372.7 | 2336.632 | 5528.68 | 18549.128 | 18189.34 | 8736.4 | 6988.6 | 60334.38 | 299038.3 |

Квалификациона структура дрвне запремине је урађена на основу дугогодишњег искуства.

### 2.4.2. Вредност дрвета на пању

Табела 32. Сортиментна структура дрвне запремине

| Врсте дрвећа | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Свега тех. | Просторно |
|  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужњак | 1452 | 2903.9 | 10188.3 | 5807.8 | 8736.4 |  | 29088.4 | 87535.9 |
| Багрем |  |  | 874.1 | 874.1 |  | 6988.6 | 8735.4 | 71998.5 |
| Бела врба |  |  | 1745.8 | 2618.7 |  |  | 4364.5 | 30561.5 |
| Топола И-214 | 601.832 | 1504.58 | 2407.328 | 4513.74 |  |  | 9027.48 | 21064.12 |
| Бела топола |  |  | 1020.2 | 1533.7 |  |  | 2553.9 | 19806.4 |
| Пољски јасен | 282.8 | 1120.2 | 1946.7 | 2229.5 |  |  | 5579.2 | 15095.4 |
| Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 15824.5 |
| Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 11348.6 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 7977.3 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 6426.3 |
| Црна топола |  |  | 196.1 | 294.9 |  |  | 491 | 3808 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  | 3636.7 |
| Црни орах |  |  | 157.3 | 239.4 |  |  | 403.6 | 731.9 |
| Вез |  |  | 7.4 | 34.5 |  |  | 41.9 | 572.3 |
| Пољски брест |  |  | 5.9 | 27.6 |  |  | 33.6 | 457.9 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  | 439.3 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |
| Укупно лишћари: | 2336.632 | 5528.68 | 18549.13 | 18173.94 | 8736.4 | 6988.6 | 60318.98 | 297294.8 |
| Црни бор |  |  |  | 15.4 |  |  | 15.4 | 1555.1 |
| Смрча |  |  |  |  |  |  |  | 188.4 |
| Укупно четинари: |  |  |  | 15.4 |  |  | 15.4 | 1743.5 |
| Укупно ГЈ: | 2336.632 | 5528.68 | 18549.13 | 18189.34 | 8736.4 | 6988.6 | 60334.38 | 299038.3 |

Табела 33. Јединична вредност дрвних сортимената

| Врсте дрвећа | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Свега тех. | Просторно |
|  | Din./m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужњак | 38143 | 30323 | 25268 | 18191 | 12550 |  |  | 6607 |
| Багрем |  |  | 12600 | 9692 |  | 10550 |  | 6607 |
| Бела врба |  |  | 5382 | 4937 |  |  |  | 2782 |
| Топола И-214 | 11575 | 9066 | 7072 | 5558 |  |  |  | 2782 |
| Бела топола |  |  | 5382 | 4937 |  |  |  | 2782 |
| Пољски јасен | 25066 | 23023 | 18417 | 11049 |  |  |  | 6607 |
| Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Црна топола |  |  | 5382 | 4937 |  |  |  | 2782 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Црни орах |  |  | 19752 | 14356 |  |  |  | 6607 |
| Вез |  |  | 8693 | 7930 |  |  |  | 6607 |
| Пољски брест |  |  | 8693 | 7930 |  |  |  | 6607 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Црни бор |  |  |  | 7282 |  |  |  | 2782 |
| Смрча |  |  |  |  |  |  |  | 2782 |

Табела 34. Укупна сортиментна вредност

| Врсте дрвећа | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Укупно тех. | Просторно | Укупно |
|  | Динара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужњак | 55383636 | 88054960 | 257437964 | 105649690 | 109641820 |  | 616168070 | 578349691 | 1194517761 |
| Багрем |  |  | 11013660 | 8471777 |  | 73729730 | 93215167 | 475694090 | 568909257 |
| Бела врба |  |  | 9395896 | 12928522 |  |  | 22324418 | 85022093 | 107346511 |
| Топола И-214 | 6966205 | 13640522 | 17024624 | 25087367 |  |  | 62718718 | 58600382 | 121319100 |
| Бела топола |  |  | 5490716 | 7571877 |  |  | 13062593 | 55101405 | 68163998 |
| Пољски јасен | 7088665 | 25790365 | 35852374 | 24633746 |  |  | 93365149 | 99735308 | 193100457 |
| Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 104552472 | 104552472 |
| Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 74980200 | 74980200 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 52706021 | 52706021 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 42458564 | 42458564 |
| Црна топола |  |  | 1055410 | 1455921 |  |  | 2511332 | 10593856 | 13105188 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  | 24027677 | 24027677 |
| Црни орах |  |  | 3106990 | 3436826 |  |  | 6543816 | 4835663 | 11379479 |
| Вез |  |  | 64328 | 273585 |  |  | 337913 | 3781186 | 4119099 |
| Пољски брест |  |  | 51289 | 218868 |  |  | 270157 | 3025345 | 3295502 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  | 2902455 | 2902455 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 67391 | 67391 |
| Укупно лишћари: | 69438506 | 127485847 | 340493251 | 189728179 | 109641820 | 73729730 | 910517332 | 1676433799 | 2586951132 |
| Црни бор |  |  |  | 112143 |  |  | 112143 | 4326288 | 4438431 |
| Смрча |  |  |  |  |  |  |  | 524129 | 524129 |
| Укупно четинари: |  |  |  | 112143 |  |  | 112143 | 4850417 | 4962560 |
| Укупно ГЈ: | 69438506 | 127485847 | 340493251 | 189840322 | 109641820 | 73729730 | 910629475 | 1681284216 | 2,591,913,691 |

Табела 35. Вредност дрвета на пању

|  | Динара |
| --- | --- |
| Укупна производна вредност | 2,591,913,691 |
| Укупни трошкови производње | (359372,7 m3 x 2,269.0 дин) 815,416,656 дин |
| Укупна вредност дрвета на пању | 1,776,497,035 |

### 2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)

Табела 38- Вредност младих састојина.

| Порекло састојине | Старост | Површина | Трошкови |  | фактор | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подизања |  |  | шума |
| Високе мешовите шуме ОМЛ | II добни разред | 32.5 | 54,679.20 | 1774887 | 1.64 | 2910814 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | I добни разред (добро обрасло) | 1.7 | 14,635.20 | 25026 | 1.28 | 32034 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | II добни разред | 13.0 | 54,679.20 | 711923 | 1.64 | 1167554 |
| Вештачки подигнуте плантаже тополе | I добни разред (добро обрасло) | 62.8 | 14,635.20 | 918505 | 1.28 | 1175687 |
| Вештачки подигнуте плантаже тополе | I добни разред (добро обрасло) | 4.7 | 14,635.20 | 69078 | 1.28 | 88420 |
| Вештачки подигнуте плантаже тополе | II добни разред | 28.7 | 54,679.20 | 1568746 | 1.64 | 2572744 |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | II добни разред | 1.0 | 54,679.20 | 56320 | 1.64 | 92364 |
| Високе мешовите шуме лужњака | I добни разред (добро обрасло) | 14.2 | 14,635.20 | 208405 | 1.28 | 266759 |
| Високе мешовите шуме лужњака | II добни разред | 3.5 | 54,679.20 | 192471 | 1.64 | 315652 |
| Изданачке мешовите шуме храстова | II добни разред | 6.3 | 54,679.20 | 342839 | 1.64 | 562255 |
| Издананачка мешовите шуме ОТЛ | II добни разред | 0.8 | 14,635.20 | 11123 | 1.64 | 18241 |
| Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | II добни разред | 33.8 | 54,679.20 | 1846517 | 1.64 | 3028287 |
| Изданачке мешовите шуме багрема | I добни разред (добро обрасло) | 44.8 | 14,635.20 | 655657 | 1.28 | 839241 |
| Изданачке мешовите шуме багрема | II добни разред | 87.6 | 14,635.20 | 1282483 | 1.64 | 2103271 |
| УКУПНО |  | 335.4 |  |  |  | 15173323 |

Вреднос младих састојина се утврђује по формули:

Vn = c*1,0P*n

- Vn – вредност младе састојине

- C – трошкови оснивања младе састојине

- P – стопа раста трошкова оснивања културе (0,03)

- n – број година младе културе

### 2.4.4. Укупна вредност шума

Табела 36. Укупна вредност шума

| Укупна вредност дрвета на пању | 1,776,497,035 |
| --- | --- |
| Укупна вредност младих састојина | 15,173,323 |
| Укупно | 1,791,670,358 |

# 3.0.	ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

Утврђивање циљева газдовања и мера за њихово остваривање чини фундаменталну основу у планирању газдовања шумама и шумским стаништима газдинске јединице. Циљеви, временски, покривају више уређајних раздобља кроз краткорочни и дугорочни период.

Утврђивању циљева газдовања претходи детаљна анализа свих досад наведених и обрађених поглавља (услови средине са датом оценом истих, дефинисање функција и намена, стање шума и шумских станишта по свим основама са оценом стања, досадашње газдовање са оценом истог и др.), затим одредбе засноване на наведеним законским, подзаконским актима и просторно планском документацијом, како би се могли утврдити и дати реални, оптимални и оствариви циљеви газдовања.

## 3.1.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Шума има велики значај у животу човека.“Шума је сложена формација (биогеоценоза) дрвећа које утиче једно на друго и на средину у којој се налази“ (Бунушевац, Т. 1951). Управо дуг процес производње у шуми, подстакао је човека да развој овога дела природе усмери у правцу што већих користи.

Поред производње дрвне масе, шума има велики значај када су у питању опште-корисне функције шума. Она има велики значај у спречавању појаве водене и еолске ерозије. Шума је снажан регулатор отицања вода, које у облику атмосферских талога падну на површину земље. У стабилним екосистемима је дозвољено коришћење шумских продуката у оквиру граница одрживог приноса и шумске стабилности.

Све шуме имају и велике социјалне вредности као и вредности значајне за животну средину. Вредности које поседује могу укључивати ретке врсте, локације за рекреацију или ресурсе које искоришћава локално становништво.

Шуме као добро од општег интереса обнављају се, одржавају и користе под условима и на начин који обезбеђује трајно очување и увећавање њихових природних вредности и еколошких функција, трајно и функционално коришћење, заштиту од штетних последица и узгој који обезбеђује стално увећање приноса.

Полазећи од све већег значаја опште-корисних функција шума и трендова привредног и туристичког развоја, треба очекивати све већу присутност и учешће шума у рекреационо-туристичкој делатности. У том циљу потребно је шуме технички уредити, тј. изградити нове и квалитетне путеве, или реконструисати постојеће капацитете.

Због бројних користи за друштво у целини, шуме и шумско земљиште су по Закону о шумама „добро од општег интереса“, па је према томе газдовање шумама и шумским подручјима сложен и одговоран друштвени задатак. Полазећи од потреба и захтева друштва у односу на шуме и шумска подручја, неопходно је утврдити потенцијал шума и шумских станишта и дефинисати функције шума тј. одредити основну приоритетну намену шума у шумском подручју. Функције шума имају трајан значај за људско друштво, а могуће их је условно сврстати у три групе:

- Производне функције

- Општекорисне функције

- Социјалне функције

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног), дивљачи (ситне и крупне) и осталих производа шума (лековито биље, печурке, шумски плодови, смола и друго). Општекорисне функције шума подразумевају заштитне и друге функције. У социјалне функције шума спадају образовне, научно истраживачке, одбрамбене и друге функције. У свакој шуми или њеном делу истовремено се остварује више функција које се временски и просторно преплићу и свака од њих има већи или мањи значај за друштвену заједницу. Од реалних потреба друштва у односу на шуму, потребно је за сваки њен део одредити најзначајнију функцију - основну намену. Даље газдовање шумама тј. преузимање одређених мера (уређајних и узгојних) мора бити у функцији најпотпунијег остварења најзначајније функције - основне намене, тј. да се постигне функционална трајност. Поред приоритетне функције шума остварују се, донекле и остале функције шума, али њихово коришћење може бити у оној мери, које неће бити на штету обезбеђења најпотпунијег остварења приоритетне функције шума. Поред напред наведеног при одређивању приоритетне функције шума, морају се испоштовати Закон и планска документа већег ранга важности којима је обухваћена ова материја.

Шуме по Закону о шумама (Сл. гл. РС, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18) имају општекорисну и привредну функцију.

Општекорисне функције шума су:

- општа заштита и унапређивање животне средине постојањем шумских екосистема;

- очување биодиверзитета;

- очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице;

- ублажавање штетног дејства „ефекта стаклене баште" везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе;

- пречишћавање загађеног ваздуха;

- уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа;

- прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом;

- заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта;

- стварање повољних услова за здравље људи;

- повољни утицај на климу и пољопривредну делатност;

- естетска функција;

- обезбеђивање простора за одмор и рекреацију;

- развој ловног, сеоског и екотуризма;

- заштита од буке;

- подршка одбрани земље и развоју локалних заједница.

Према утврђеним приоритетним функцијама шуме, односно њихови делови могу бити:

- привредне шуме;

- шуме с посебном наменом.

Шуме с посебном наменом су:

- заштитне шуме;

- шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа;

- шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела;

- шуме значајне естетске вредности;

- шуме од значаја за здравље људи и рекреацију;

- шуме од значаја за образовање;

- шуме за научно-истраж

- ивачку делатност;

- шуме културно-историјског значаја;

- шуме за потребе одбране земље;

- шуме специфичних потреба државних органа;

- шуме за друге специфичне потребе.

Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију шуме са посебном наменом.

Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шуме ради остваривања прихода.

Намена шума утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума, у плану развоја шумског подручја.

У складу са наведеним утврђује се општа и основна намена сваке састојине. Општа намена се односи на комплекс шума као целине у складу са општим циљевима газдовања. Основна намена представља приоритетну функцију шуме.

С обзиром на све сложеније функције шума због којих је неопходно планирати различите циљеве газдовања у појединим деловима шумског комплекса, намеће се потреба да се изврши просторна подела шумског комплекса, у зависности од приоритетне намене (функције) њихових појединих делова.

Каталог шифара је идентификовао опредељење за одређену приоритетну функцију неког простора са основном наменом, што је у складу са потребама и захтевима друштва у односу на шуму. Тиме се намеће потреба да се основна намена просторно прецизира као оријентација за пројектовање газдовања, како би се остварила приоритетна функција. Многе потребе захтевају истовремено вишефункционално коришћење шума и шумског земљишта. Често је неке функције шума тешко ускладити на истом простору па је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се односи на цео комплекс шума и у складу је са општим циљевима газдовања, док основна намена представља приоритетну функцију шума.

С обзиром на положај, услове настанка и циљеве газдовања, површинама ове газдинске јединице одређене су четири посебне намене, а то су

-       10 - Производња техничког дрвета (9,8 hа)

-       55 - Специјални резерват природе - I степен заштите (20,9 hа)

-       56 - Специјални резерват природе - II степен заштите (818,3 hа) и

-       57 - Специјални резерват природе - III степен заштите (1906,6 hа).

Приоритетне функције ових наменских целина дефинисане су у зависности од режима заштите, ловно-производног потенцијала и потреба за производњом техничког дрвета, при чему се настојао обезбедити максимални производни потенцијал уз остварење општекорисних функција шума.

У наменској целини 55 - Специјални резерват природе - I степен заштите налазе се само необрасле површине (водотокови и просеке које их пресецају) на 20,95 hа.

На основу затеченог стања и утврђеног потенцијала шума и шумског земљишта и Законске и подзаконске регулативе која се односи на газдовање шумама у газдинској јединици „Мостонга-Букински рит“ утврђене су следеће глобалне и основне функције шума:

Табела 37. табела глобалне и основне намене.

| 10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом | 10. Производња дрвета |
| --- | --- |
| 21. Специјални природни резерват | 55. Специјални резерват природе I степена |
| 21. Специјални природни резерват | 56. Специјални резерват природе II степена |
| 21. Специјални природни резерват | 57. Специјални резерват природе III степена |

## 3.2. ДУГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ЦИЉЕВИ

Општи циљеви газдовања шумама

Општи циљеви газдовања шумама одређени су Законом о шумама Републике Србије. У члану 4. Закона о шумама стоји: "Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала шума и њихових функција и подизање нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији, јесу делатности од општег интереса".

На основу наведеног, а полазећи од природних и економских услова у којима се налазе шуме за које се ради ова основа, од стања шума и испољених тенденција њиховог развоја, а уважавајући захтеве према шуми као општем добру од посебног значаја, општи циљеви газдовања шумама имају за циљ очување и правилно газдовање шумама, и то:

- заштита и стабилност шумских екосистема;

- одржавање, очување и правилно повећање вредности биолошког диверзитета;

- санација општег стања деградираних шумских екосистема;

- обезбеђење оптималне обраслости;

- постизање и очување функционалне трајности;

- повећање приноса и укупне вредности шума и општекорисних функција шума;

- очувању предеоних одлика;

- очувању културно-историјског наслеђа.

Остваривање општих циљева газдовања у многоме зависи од садашњег стања и од доследне примене узгојних, техничких и уређајних мера прописаних у основи газдовања шумама газдинске јединице.

Посебни циљеви газдовања шумама

Полазећи од општих циљева, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од садашњег затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања:

- Заштита и очување биодиверзитета,

- Ловно-туристичко коришћење простора;

- Санација затеченог стања узгојно-санитарним сечама,

- Производња дрвета одговарајућег квалитета;

- Производња осталих производа шуме;

- Унапређење постојећег стања шума и њено довођења у оптимално или приближно оптимално стање повећањем просечне запремине;

- Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

- Рационално коришћење дрвне масе израдом највреднијих сортимената;

- Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија;

Посебни циљеви газдовања шумама према дужини времена потребног за оставрење планираних задатака или циљева могу бити :

а) дугорочни циљеви ( више уређајних периода ),

б) краткорочни циљеви ( за један уређајни период ).

Наменска целина 10 – производња дрвета

Краткорочни циљеви :

- Извршити селективну прореду у планираним објектима (обележавање стабала будућности и уклањање директних конкурената).

- Израда дрвних сортимената по принципу максимално квлитативног и квантитативног искоришћења уз примену постојећих прописа, стандарада и норми.

- Редуковање отпада на минимум.

- спровођење узгојних и санитарних мера ради побољшања здравственог стања и стабилности састојина,

- рационално коришћење дрвне запремине у складу са затеченим стањем (зреле састојине, плантаже),

- одржавање оптималног склопа и структуре, посебно у плантажама топола и багрема.

Дугорочни циљеви :

- заштита биодиверзитета у простору газдинске јединице.

- заштита и очување законом заштићених ретких врста флоре и фауне.

- постепено довођење састојина у оптимално ( нормално ) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта.

- обележавање стабала будућности.

- производња дрвета најбољег квалитета у складу с станишним условима и затеченим стањем шума.

- ловна производња.

- обезбеђивање одрживе и континуиране производње дрвета.

- унапређење производног потенцијала станишта и повећање удела квалитетних стабала и виших узгојних облика.

Наменска целина 55. Специјални резерват природе I степена

Краткорочни циљеви :

- очување природних процеса без интервенција,

- праћење стања екосистема и биодиверзитета,

- спречавање негативних утицаја (антропогених и природних где је могуће).

Дугорочни циљеви :

- трајно очување природних, нетакнутих екосистема,

- одржавање природне динамике шума и станишта,

- очување ретких и угрожених врста и генетичког фонда.

Наменска целина 56. Специјални резерват природе II степена

Краткорочни циљеви :

- спровођење санитарних и узгојних мера ради стабилизације стања,

- очување и унапређење станишта ретких и заштићених врста,

- контрола инвазивних врста и неповољних процеса.

- Извршити селективну прореду у планираним објектима (обележавање стабала будућности и уклањање директних конкурената).

- Израда дрвних сортимената по принципу максимално квлитативног и квантитативног искоришћења уз примену постојећих прописа, стандарада и норми.

- Редуковање отпада на минимум.

- спровођење узгојних и санитарних мера ради побољшања здравственог стања и стабилности састојина,

- рационално коришћење дрвне запремине у складу са затеченим стањем,

- одржавање оптималног склопа и структуре, посебно у састојинама храста.

Дугорочни циљеви :

- заштита биодиверзитета у простору газдинске јединице.

- заштита и очување законом заштићених ретких врста флоре и фауне.

- постепено довођење састојина у оптимално ( нормално ) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта.

- обележавање стабала будућности.

- производња дрвета најбољег квалитета у складу с станишним условима и затеченим стањем шума.

- ловна производња.

- обезбеђивање одрживе и континуиране производње дрвета.

- унапређење производног потенцијала станишта и повећање удела квалитетних стабала и виших узгојних облика.

Наменска целина 57. Специјални резерват природе III степена

Краткорочни циљеви :

- спровођење санитарних и узгојних мера ради стабилизације стања,

- очување и унапређење станишта ретких и заштићених врста,

- контрола инвазивних врста и неповољних процеса.

- Извршити селективну прореду у планираним објектима (обележавање стабала будућности и уклањање директних конкурената).

- Израда дрвних сортимената по принципу максимално квлитативног и квантитативног искоришћења уз примену постојећих прописа, стандарада и норми.

- Редуковање отпада на минимум.

- спровођење узгојних и санитарних мера ради побољшања здравственог стања и стабилности састојина,

- рационално коришћење дрвне запремине у складу са затеченим стањем,

- одржавање оптималног склопа и структуре, посебно у састојинама храста.

Дугорочни циљеви :

- заштита биодиверзитета у простору газдинске јединице.

- заштита и очување законом заштићених ретких врста флоре и фауне.

- постепено довођење састојина у оптимално ( нормално ) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта.

- обележавање стабала будућности.

- производња дрвета најбољег квалитета у складу с станишним условима и затеченим стањем шума.

- ловна производња.

- обезбеђивање одрживе и континуиране производње дрвета.

- унапређење производног потенцијала станишта и повећање удела квалитетних стабала и виших узгојних облика.

## 3.3.	УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

### 3.3.1. Узгојне мере

Мере узгојне природе су: избор система газдовања, избор узгојног и структурног облика, избор врста дрвећа и размера њихове смесе, избор начина сече, обнављања и коришћења и избор начина неге састојина.

Избор система газдовања

Систем газдовања шумама дефинише се избором начина сеча и обнављања састојина. На основу конкретних састојинских прилика у газдинској јединици и досадашњег газдовања шумама, уз уважавање биолошких особина врста дрвећа, усваја се јединствен систем умереног састојинског газдовања - чиста сеча са вештачким пошумљавањем или котличењем (за багрем) након извршених сеча.

Избор узгојног и структурног облика

Као основни структурни облик задржавају се једнодобне састојине, чији просторни распоред према старости треба да буде уравнотежен ради ефикаснијег извршавања заштитно-регулаторних и осталих функција ових шума.

Сходно прихваћеним циљевима газдовања, биолошким особинама заступљених врста дрвећа и начину обнављања састојина, за шуме ове газдинске јединице одређује је високи узгојни облик, уз напомену да у наредном уређајном раздобљу није могуће све шуме из нижег превести у виши узгојни облик и то због њиховог великог учешћа у укупној површини. Такође и у газдинском типу изданачке мешовите шуме багрема задржава се трајно ниски узгојни облик.

Код аутохтоних биљних заједница на мањим површинама задржаће се изданачке састојине,  а само један део ових састојина које су лошег општег стања преводиће се у виши узгојни облик.

Избор начина сеча обнављања и коришћења

Основни облик начина обнављања ће бити чиста сеча и вештачко обнављање или котличење багрема (обнова из жила). Чисте сече треба у простору да буду тако распоређене да се заштитно-регулаторна и остале функције усагласе на оптималан начин. Чистим сечама се неће обнављати велике површине већ ће се комбиновати обрасли и необрасли делови.

Избор врста дрвећа

У складу са условима и могућностима станишта, затеченим стањем и утврђеним циљевима газдовања као главне врсте дрвећа у овој газдинској јединици се одређују храст лужњак, цер, багрем, селекционисане клонске тополе, врба, и домаће тополе. Састојине са обележјима аутохтоности ће се задржати у постојећем обиму с циљем очувања изворности и аутохтоности биљних заједница. Опредељење за наведене врсте дрвећа је разумљиво имајући у виду досадашња искуства у газдовању овим шумама.

Да би се испољиле предности мешовитих састојина, треба настојати да се код подизања засада по могућности комбинују две или више врста, уколико је то технолошки оправдано, без обзира на то што се у плану гајења наводи само пошумљавање једном врстом.

Уколико се у старије вештачки подигнуте засаде природним путем населе друге врсте у количини која неће штетно утицати на развој главне врсте, мерама неге ове врсте не треба у  потпуности одстранити. На тај начин ће се повећати површине под мешовитим састојинама и делом отклонити неповољне особине монокултура.

Осим планом предвиђених врста, ако то специфични услови захтевају, користиће се евентуално и неке друге врсте. У овом случају могу се оснивати и класичне мешовите састојине.

Оптимални размер смесе

У шумама ове газдинске јединице поред главних едификатора треба подржавати и остале племените лишћаре и воћкарице и стварати мешовите састојине.

Избор начина неге

Према затеченом стању састојина и постављеним циљевима газдовања утврђују се следеће мере неге шума:

513. Сеча избојака и уклањање корова ручно

516. Уклањање корова машински

518. Окопавање и прашење у културама

519. Окопавање у плантажама топола

522. Кресање грана

526. Чишћење у младим природним састојинама

527. Чишћење у младим културама

532. Прореде у вештачки подигнутим шумама

533. Прореде у изданачким шумама

534. Прореде у високим шумама

535. Санитарне прореде

539. Међуредна обрада тарупирањем

### 3.3.2.	Уређајне мере

Избор опходње и дужина подмладног раздобља

У складу са напред истакнутим циљевима газдовања, а нарочито потребом постизања максималних финансијских ефеката газдовања шумама, потребом одржавања трајности приноса и унапређивања шумског фонда, те у зависности од састојинских прилика, усвојене су следеће опходње:

-        лужњак (природне чисте и мешовите састојине) ......................................160 година,

-        лужњак (вештачки подигнуте састојине) ..............................................140 година,

-        пољски јасен (чисте и мешовите састојине) .......................................... 120 година,

-        цер (чисте и мешовите састојине) .........................................................100 година,

-        граб, црни орах, и четинаре (чисте и мешовите састојине) ...........................80 година,

-        за домаће тополе, врбу и остале меке лишћаре ……………………..........60 година,

-        остале тврде лишћаре............................................................................50 година,

-        за багрем ......................................……………………………......….30 година,

-        за еуроамеричке тополе и селекционисане врбе .................……..…........25 година.

Дефинисане опходње су оријентационог карактера и односе се на врсте дрвећа, а не на састојинске облике. Састојине релативно бољег стања могу се задржати и неко време након постизања зрелости за сечу из разлога што је укупна обраслост газдинске јединице веома мала.

Избор реконструкционог  раздобља

У складу са напред истакнутим циљевима газдовања, а нарочито потребом постизања максималних финансијских ефеката газдовања шумама, потребом одржавања трајности приноса и унапређивања шумског фонда, те у зависности од састојинских прилика, за све деградиране састојине се одређује реконструкционо раздобље дужине 20 година. Реконструкционо раздобље не може бити краће с обзиром на потребу великог обима пошумљавања необраслог земљишта, што је хитније од поправке структуре деградираних састојина.

Уређајно раздобље

С обзиром да је важност основе газдовања шумама прописано Законом о шумама, у трајању од 10 година, то се подразумева да ће уређајно раздобље имати исти период.

# 4.0.	ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

На основу утврђеног стања шума и прописаних краткорочних циљева и могућности њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак планова газдовања шумама је да у зависности од затеченог стања, омогући подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређење стања шума као дугорочног циља.

## 4.1.	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА

Снимањем и анализом затеченог стања састојина истовремено су оцењене потребе и могућности примене шумско - узгојних радова у наредном уређајном раздобљу, а у циљу поправке затеченог стања састојина.

Планом гајења шума обухватити у целини:

-	План обнављања и подизање нових шума;

-	План расадничке производње;

-	План неге шума.

Радови на гајењу шума приказаће се по газдинским типовима и сви планиарни радови планиарни су у простој репродукцији.

### 4.1.1.	План обнављања и подизања нових шума

Планом обнављања шума обухваћене су површине које се обнављају чистом сечом, како вегетативном обновом (ГТ 2920) тако и површине које се вештачки пошумљавају.

Структура и обим радова на обнављању шума дати су у даљим табеларним приказима.

Табела 41.- Приказ плана обнављања и подизања нових шума.

| Врста рада | Газдински типови |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1110 | 1121 | 1210 | 2810 | 2920 | Укупно |
|  | ha |  |  |  |  |  |
| 101. Припрема за пошумљавање меких лишћара | 6.6 | 29.0 | 245.8 | 5.5 |  | 286.9 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом |  |  |  |  | 98.7 | 98.7 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 6.6 | 29.0 | 229.0 | 2.7 |  | 267.3 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом |  |  |  |  | 29.6 | 29.6 |
| 415. Попуњавање вештачки подигнутих плантажа | 1.3 | 5.8 | 46.0 | 0.5 |  | 53.7 |
| Укупно: | 14.4 | 63.9 | 522.1 | 8.7 | 128.2 | 737.3 |

Табела приказује планиране радове на пошумљавању и попуњавању култура по газдинским типовима, са укупном површином од 737,3 ha.

Уочљиво је да доминирају радови у газдинском типу 1210, који обухвата чак 522,1 ha, односно око 70% укупних површина. Ово указује да је највећи део активности усмерен на овај тип станишта, пре свега кроз припрему за пошумљавање и пошумљавање тополом.

Од појединачних радова, најзаступљенији су:

- Припрема за пошумљавање меких лишћара (286,9 ha)

- Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом (267,3 ha)

Ова два рада заједно чине више од 70% укупних активности, што јасно показује да је фокус на подизању засада меких лишћара, пре свега тополе.

### 4.1.2.	План неге шума

Овај план обухвата радове на нези шума, од момента подмлађивања састојина, па до фазе дозревања за сечу, а у складу са затеченим састојинским стањем и функционалним потребама. У складу са овом констатацијом усвојено је опредељење да све састојине треба штитити и неговати полазећи од њиховог садашњег стања, основне намене и карактеристика станишта на којем се налазе. На основу ових критеријума, анализираних за сваку састојину појединачно, планирано је:

Табела 38. Приказ плана неге шуме.

| Врста рада | Газдински типови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1110 | 1121 | 1210 | 2310 | 2410 | 2810 | 2821 | 2920 | 31211 | 31511 | Укупно |
|  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |  |  | 98.7 |
| 516. Уклањање корова машински |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |  |  | 98.7 |
| 518. Окопавање и прашење у културама |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 519. Окопавање у плантажама топола | 6.6 | 29.0 | 244.6 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 285.6 |
| 522. Кресање грана | 13.1 | 58.1 | 489.2 |  |  | 10.9 |  |  |  |  | 571.3 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама |  |  |  |  |  |  |  | 132.4 |  |  | 132.4 |
| 527. Чишћење у младим културама |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |  |  | 98.7 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама |  |  |  | 2.6 | 24.3 | 0.9 |  |  | 5.0 |  | 32.7 |
| 533. Прореде у изданачким шумама |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 41.6 |  |  | 42.1 |
| 534. Прореде у високим шумама |  |  |  | 0.5 | 58.8 |  |  |  |  |  | 59.3 |
| 535. Санитарне прореде |  |  |  | 38.3 | 237.7 |  | 10.3 |  | 2.9 | 0.7 | 289.9 |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 13.1 | 58.1 | 491.6 |  |  | 10.9 |  | 197.3 |  |  | 771.0 |
| Укупно: | 32.8 | 145.2 | 1226.6 | 41.4 | 320.8 | 28.1 | 10.9 | 667.3 | 7.8 | 0.7 | 2481.5 |

Прореде су планиране на 186,83 hа укупне површине, чишћење у младим културама 27,79 hа. Укупна површина под радовима из домена неге шума износи 214,62 hа.

Узгојне мере и нега “ШУМА ПЛАН”иране по газдинским типовима, са укупним обимом радова од 2481,5 ha, што указује на веома интензиван програм неге и гајења шума.

Највеће учешће има газдински тип 1210-Вештачки подигнуте плантаже тополе, са 1226,6 ha (око 50% укупних радова), што јасно показује да су активности доминантно усмерене на овај тип, пре свега кроз окопавање, кресање грана и међуредну обраду. Значајно учешће има и тип 2920-Изданачке мешовите шуме багрема, са 667,3 ha, где су изражени радови неге култура и чишћења.

Од појединачних мера, најзаступљеније су:

- Међуредна обрада тарупирањем (771,0 ha) – најобимнија мера, што указује на велике површине под плантажама и културама које захтевају редовно одржавање,

- Кресање грана (571,3 ha) – значајна мера за побољшање квалитета стабала,

- Окопавање у плантажама топола (285,6 ha) – директно повезано са интензивним узгојем топола,

- Санитарне прореде (289,9 ha) – указују на потребу за побољшањем здравственог стања шума.

- Чишћења у младим природним састојинама (132,4 ha) и културама (98,7 ha),

- Уклањање корова (ручним и машинским путем, по 98,7 ha), што показује висок степен неге младих засада.

Прореде (532–535) су заступљене на укупно око 424 ha, при чему доминирају санитарне прореде, што може указивати на локално нарушено здравствено стање или потребу за стабилизацијом састојина.

### 4.1.3.	План семенске и расадничке производње

Количина и структура садног материјала неопходна за  пошумљавање и попуњавање током наредног уређајног раздобља приказана је у доњој табели, а обезбедиће се у потпуности ван система Војне установе.

Табела 43.- Приказ плана семенске и расадничарске производње.

|  | Врста дрвета | Саднице |
| --- | --- | --- |
|  |  | kom |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | Саднице Бтоп | 78.113 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | Саднице И214 | 80.411 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | Саднице БВр | 1.355 |
| Укупно пошумљавање: |  | 159.880 |
| 415. Попуњавање вештачки подигнутих плантажа | Саднице БВр | 271 |
| 415. Попуњавање вештачки подигнутих плантажа | Саднице Бтоп | 15.623 |
| 415. Попуњавање вештачки подигнутих плантажа | Саднице И214 | 16.082 |
| Укупно попуњавање: |  | 31.976 |
| Укупно: |  | 191.856 |

Густина садње износи  за тополе 6x3 м, или слична са 555 садница по хектару, за врбу 3*3 или слична са 1111 садница по хектару.

У колонама за попуњавање број садница је редукован на одређени проценат површине одсека. У случају потребе за већим интензитетом попуњавања оно се мора извршити, а ако попшумљавање буде неуспешно потребно је извршити поновно пошумљавање. Осим наведених врста садница могу се користити и друге врсте, у складу са станишним условима, водним условима и условима заштите природе датим у прилозима ове основе, као и ставовима и опредељењима стручњака у погледу производних могућности појединих врста. Ради једноставности приказа све саднице тополе су приказане као клон И-214  према мишљењу пројектанта основе, али се могу користити и други клонови, према расположивим количинама у расаднику и према условима терена.

Садни материјал ће бити у расадницима других произвођача уз услов да испуњавају све услове предвиђене важећим Законом о семену и садном материјалу (Сл.гл. РС бр. 54/93, 35/94) и Законом о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Сл.гл. РС бр. 135/04, 41/09).

### 4.1.4.	План заштите и чувања  шума

Овим планом утврђује се обим и врста радова на превентивној и репресивној заштити од штетних инсеката, биљних болести, стоке, дивљачи, човека, пожара и других штетних утицаја.

Према одредбама Закона о шумама организација којој је шума поверена на газдовање дужна је предузимати одређене мере и радње у циљу заштите шума од сви неповољних утицаја. Тиме су утврђени радови и обавезе на заштити шума и ове газдинске јединице. Сви негативни чиниоци који делују на овај комплекс морају се пратити, контролисати и у случају јачег негативног дејства стручним деловањем одмах елиминисати. Резултат заједничког деловања ових негативних чинилаца на шумске екосистеме у овој газдинској јединици јесте спорадично сушење шума.

### 4.1.5.	План заштите од штетних инсеката и биљних болести

При прикупљању таксационих података здравствено стање састојина је оцењено као добро до средње добро. Нису евидентирана никаква обољења и оштећења јачег интензитета која захтевају конкретно планирање радова на заштити шума у наредном уређајном раздобљу, али је неопходно перманентно праћење појаве губара и превентивно сакупљање и уклањање легала. План заштите од штетних инсеката и биљних болести је тешко прецизно утврдити за дужи период, јер је немогуће дугорочно прогнозирати који ће се све инсекти и биљне болести јављати и колико ће бити њихово штетно дејство. Зато се овај план доноси у општим начелима.

Превентивне мере заштите од штетних инсеката и биљних болести састоје се у спровођењу квалитетних узгојних мера. Осим тога, нужно је непрекидно праћење појављивања биљних болести и штетних инсеката, како би се у случају потребе могле на време предузети одговарајуће мере. Праћење ових појава мора се обављати у сарадњи са ИДП службом Института за тополарство.

План заштите од штетних инсеката и биљних болести је тешко прецизно утврдити за дужи период, јер је немогуће дугорочно прогнозирати који ће се све инсекти и биљне болести јавити и у ком степену градације. Из тог разлога у наредном уређајном периоду изводиће се и читав низ превентивних мера:

-	мониторинг појаве сушења шума по интензитету и правцу ширење,

-	мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла како би се извршила прогноза напада и правовремено планирале и организовале одговарајуће мере у условима евентуалне градације,

-	даље развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе,

-	повремена едукација инжењера, техничара и лугара за препознавање штетних инсеката,

-	уклањање из састојине сувих  и суховрхих стабала,

-	сасецање стабљика бршљана у приданку.

У случају потребе изводиће се репресивне мере сузбијања болести и штеточина, али њиховм обим није конкретно планиран по одсецима из разлога што није могуће плански предвидјети обим ових радова.

### 4.1.6.	План заштите шума од стоке

Штете од стоке у протеклим периодима у овој газдинској јединици нису евидентиране. Спровођење мера заштите у наредном периоду ће се обезбедити појачаним надзором чуварске службе.

### 4.1.7.	План заштите шума од дивљачи

У шумама ове газдинске јединице евидентирана је угрожености од дивљачи, а заштита се састоји у регулисању бројног стања дивљачи и додатној исхрани, о чему ће се детаљни планови донети у ловнопривредној основи која мора бити усклађена са основним одредбама ове основе, а нарочито оним које се односе на очување и унапређење стања шума.

### 4.1.8.	План заштите шума од човека

Штете од човека у овој газдинској јединици углавном се своде на бесправну сечу, а ређе на оштећивање младих састојина. Да би се ове штете што више елиминисале потребно је предузети следеће мере:

• ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу;

• околном становништву омогућити сакупљање дрвног остатка и куповину огревног дрвета;

• на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања;

• повећати сарадњу са локалним органима унутрашњих послова и шумарском инспекцијом;

• повећати сарадњу са инспекцијским службама.

### 4.1.9.	План заштите шума од пожара

Угроженост од пожара је највећа је у рано пролеће након топљења снега, а пре почетка вегетације, као и у јесен ако је време изузетно суво. У тим периодима се јављају велике површине суве траве која се лако пали и брзо гори. Нарочито су од пожара угрожени делови шуме који се граниче са пољопривредним земљиштем и у близини насеља, где се често врши паљење корова и стрњика. Ради ефикасније заштите од пожара у потребно је израдити противпожарни план на нивоу предузећа које газдује шумама, а којим ће бити обухваћене и шуме ове газдинске јединице.

Мере заштите шума од пожара, које нарочито интензивно треба спроводити у периоду повећане угрожености се састоје у следећем:

- извршити  тањирање  уског  појаса око  површина  јаче  угрожених  од пожара, а нарочито у време паљења стрњика;

- строго водити рачуна о одржавању шумског реда;

- поставити и одржавати противпожарне табле са упозорењем на опасност од пожара и забрану ложења ватре;

## 4.2.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА

План коришћења шума може се посматрати у глобалу као коришћење функција шума у најширем смислу, или као план у ужем смислу при чему он обухвата само коришћење дрвета као производа за потрошњу и даљу прераду.

У оквиру овог плана приказан је план обнове као и  претходног приноса (проредних сеча). При планирању претходног приноса пошло се од затеченог стања шума и узгојних потреба обзиром на планирано оптимално стање. Основни циљ прореда је да се регулише обраст, побољша квалитативна структура и здравствено стање главне састојине, те утиче на смесу у мешовитим састојинама. Селективном проредом се врши уклањање главних конкурената стаблима будућности, чиме она добијају неопходан простор за раст и развој, а сама састојина постиже стабилност и отпорност на спољашње утицаје (ветар, снег и слично).

### 4.2.1.	План сеча обнављања шума (главни принос)

Главни принос је одређен по методу умереног састојинског газдовања, који у овом случају на најповољнији начин регулише обим и избор састојина за сечу. Метод добних разреда је главни критеријум за обим коришћења и регулатор трајности приноса, а састојинско газдовање је критеријум за избор састојина за сечу. Сечама обнављања су обухваћене само зреле и презреле састојине, односно састојине које због свог стања (девастираност и здравсртвено стање) хитне за обнову.

Све сече обнове се врше чистом сечом, било вегетативном обновом било вештачким пошумљавањем након чисте сече.

Главни принос је утврђен тако што је садашњем стању додат прираст за 2,5 године ако се сече обављању сече у I полураздобљу, односно 7,5 године ако се сече обављању сече у II полураздобљу важења основе.

Полазећи од укупно обрасле површине сваке газдинске класе и њене опходње, уз додавање површина које ће пошумљавањем чистина ући у састав конкретне газдинске класе, применом метода добних разреда, добијена је нормална површина добног разреда (Ан), која се добија на следећи начин:

ПГК * ширина добног разреда (година)

Ан =  ----------------------------------------------

опходња ГК

1. ОБНАВЉАЊЕ ЧИСТОМ СЕЧОМ (вегетативно и пошумљавањем)

Табела 44.- Приказ плана обнављања чистом сечом.

| Газдински тип | Површина | Запремина | Прираст | Принос |  | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на целој површини | по хектару | по V | по Iv |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 6.6 | 993.2 | 17.7 | 1037.5 | 158.2 | 104.5 | 586.0 |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 29.0 | 6212.6 | 107.3 | 6480.8 | 223.2 | 104.3 | 604.2 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 183.1 | 22881.3 | 452.4 | 24012.4 | 131.2 | 104.9 | 530.8 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 5.5 | 138.9 | 4.0 | 148.9 | 27.3 | 107.2 | 371.8 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 98.6 | 26910.1 | 718.5 | 28706.3 | 291.0 | 106.7 | 399.5 |
| УКУПНО | 322.7 | 57136.1 | 1299.9 | 60385.7 | 187.1 | 105.7 | 464.6 |

Табела 45.- Приказ плана обнављања котличењем по врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | Запремина | Прираст | Принос на | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | целој површини | по V | по Iv |
|  | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 11. Бела врба | 3667.2 | 66.7 | 3834.0 | 104.5 | 574.8 |
| 23. Бела топола | 5827.1 | 101.2 | 6080.1 | 104.3 | 601.0 |
| 24. Црна топола | 488.4 | 8.3 | 509.1 | 104.3 | 613.2 |
| 30. Топола И-214 | 18560.0 | 366.2 | 19475.6 | 104.9 | 531.8 |
| 38. Пољски брест | 56.4 | 1.0 | 59.0 | 104.5 | 586.6 |
| 39. Вез | 66.0 | 1.3 | 69.3 | 105.0 | 522.0 |
| 41. Пољски јасен | 1258.9 | 27.4 | 1327.4 | 105.4 | 484.5 |
| 42. Лужњак | 1726.5 | 26.6 | 1792.9 | 103.8 | 674.9 |
| 43. Граб | 492.4 | 6.4 | 508.3 | 103.2 | 800.1 |
| 44. Цер | 49.7 | 1.0 | 52.3 | 105.2 | 501.6 |
| 50. Трешња | 12.0 | 0.2 | 12.6 | 104.6 | 573.9 |
| 51. Остали тврди лишћари | 1259.0 | 32.7 | 1340.8 | 106.5 | 409.8 |
| 75. Багрем | 21394.4 | 611.0 | 22922.0 | 107.1 | 375.1 |
| 77. Амерички јасен | 1725.5 | 33.4 | 1809.1 | 104.8 | 541.6 |
| 82. Јасенолики јавор | 217.5 | 6.1 | 232.9 | 107.1 | 379.3 |
| 95. Клен | 334.9 | 10.2 | 360.5 | 107.7 | 351.7 |
| Укупно: | 57136.1 | 1299.9 | 60385.7 | 105.7 | 464.6 |

Највеће учешће има газдински тип 1210 (Вештачки подигнуте плантаже тополе) са 183,1 ha и приносом од 24.012,4 m³. Интензитет сече (104,9% по V) указује на завршну фазу производног циклуса, односно експлоатацију зрелих или девстираних састојина.

Газдински тип 2920 (Изданачке мешовите шуме багрема) такође има значајно учешће (98,6 ha и 26.910,1 m³), са приносом од 28.706,3 m³.

Од појединачних врста највеће учешће имају:

- Багрем (22.922 m³),

- Топола I-214 (19.475,6 m³)

- Бела топола (6.080,1 m³) и бела врба (3.834,0 m³).

### 4.2.2.	План проредних сеча  (претходни принос)

Претходни принос је у функцији даљег неговања састојина у развоју, а обрачунат је, у оквиру укупне анализе могућности коришћења, у складу са дефинисаном основном наменом појединих састојина, њиховим затеченим стањем, досадашњим интензитетом неге и његовим утицајем на стање састојина. При одређивању предходног приноса руководило се смерницама које су дата у Упутствима за газдовање шумама у Србији, где су дате смернице за сваки газдински тип појединачно. Један од битних чиниоца јесте свакако и примећена појава стаблимичног сушења, пре свега у састојина храста лужњака.

Табела 39. План проредних сеча.

| Газдински тип шуме | Површина | Запремина | Запренински прираст | Принос | Принос по ha | од V | од Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 25. Проредна сеча |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 29.6 | 10614.6 | 209.9 | 1306.9 | 44.1 | 12.3 | 62.3 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 53.2 | 18556.0 | 371.9 | 2631.7 | 49.4 | 14.2 | 70.8 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 0.8 | 311.0 | 5.1 | 47.1 | 55.4 | 15.1 | 91.5 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2.0 | 896.6 | 17.8 | 100.3 | 49.6 | 11.2 | 56.5 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 46.4 | 10208.9 | 337.2 | 2005.8 | 43.2 | 19.6 | 59.5 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 1.4 | 419.4 | 12.9 | 55.4 | 40.1 | 13.2 | 42.8 |
| 25. Проредна сеча укупно | 133.5 | 41006.4 | 954.8 | 6147.1 | 46.0 | 15.0 | 64.4 |
| 28. Санитарна сеча |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 14.7 | 4965.7 | 85.0 | 601.5 | 41.0 | 12.1 | 70.7 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 267.5 | 95697.3 | 1441.9 | 12156.2 | 45.4 | 12.7 | 84.3 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 10.3 | 2228.4 | 38.5 | 237.6 | 23.1 | 10.7 | 61.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 6.4 | 1808.3 | 57.4 | 246.8 | 38.3 | 13.6 | 43.0 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 0.7 | 38.9 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 8.2 | 20.3 |
| 28. Санитарна сеча укупно | 299.7 | 104738.6 | 1624.4 | 13245.2 | 44.2 | 12.6 | 81.5 |
| УКУПНО | 433.2 | 145745.0 | 2579.3 | 19392.4 | 44.8 | 13.3 | 75.2 |

Претходни принос реализоваће се на површини од 433,3 ha са планираним приносом од 19392,4 m3. Интензитет проредних сеча у односу на запремину износи 13,3 % и запремински прираст 875,2  %, што се може сматрати умереним и одмереним интезитетом. Интезитети проредних сеча су у овој табели изражени само у односу на објекте у којима је планирана сеча, а не на запремину и  запремниски прираст целе газдинске јединице.

Табела 40. План проредних сеча по врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | Запремина | Прираст | Принос | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на целој површини | по V | по Iv |
|  | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 25. Проредна сеча |  |  |  |  |  |
| 41. Пољски јасен | 7082.0 | 171.4 | 1021.8 | 14.4 | 59.6 |
| 42. Лужњак | 19507.8 | 346.6 | 2794.8 | 14.3 | 80.6 |
| 44. Цер | 1244.8 | 22.3 | 107.4 | 8.6 | 48.2 |
| 51. Остали тврди лишћари | 824.9 | 25.9 | 12.7 | 1.5 | 4.9 |
| 70. Црни бор | 360.1 | 11.2 | 55.4 | 15.4 | 49.3 |
| 75. Багрем | 10371.4 | 346.9 | 2107.9 | 20.3 | 60.8 |
| 76. Црни орах | 383.7 | 6.1 | 47.1 | 12.3 | 76.9 |
| Укупно селективна проредна сеча | 39774.9 | 930.4 | 6147.1 | 15.5 | 66.1 |
| 28. Санитарна сеча |  |  |  |  |  |
| 23. Бела топола | 564.6 | 9.6 | 60.4 | 10.7 | 62.8 |
| 41. Пољски јасен | 7207.1 | 142.1 | 726.7 | 10.1 | 51.1 |
| 42. Лужњак | 82617.7 | 1158.4 | 11562.1 | 14.0 | 99.8 |
| 43. Граб | 2708.5 | 38.7 | 105.7 | 3.9 | 27.3 |
| 44. Цер | 3612.0 | 57.7 | 331.2 | 9.2 | 57.4 |
| 51. Остали тврди лишћари | 2928.6 | 83.7 | 116.2 | 4.0 | 13.9 |
| 68. Смрча | 49.5 | 1.8 | 6.6 | 13.4 | 37.9 |
| 70. Црни бор | 1418.9 | 48.2 | 213.1 | 15.0 | 44.2 |
| 75. Багрем | 1185.9 | 28.0 | 123.0 | 10.4 | 43.9 |
| 77. Амерички јасен | 963.3 | 15.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
| Укупно Узгојно санитарна сеча | 103256.2 | 1583.7 | 13245.2 | 12.8 | 83.6 |
| Укупно: | 145745.0 | 2579.3 | 19392.4 | 13.3 | 75.2 |

Проредне (селективне) сече, у укупном обиму од 6.147,1 m³, спроводе се умереним интензитетом (15,5% по запремини), при чему највеће учешће имају лужњак, багрем и пољски јасен, а усмерене су на побољшање структуре састојина, издвајање квалитетнијих стабала будућнности и уклањање њихових директних конкурената.

Интензитет по прирасту (50–80%) указује да су ови захвати правилно дозирани и у складу са узгојним циљевима и Упутствима за газдовање шумама Србије.

Санитарне сече доминирају са 13.245,2 m³ (око 68% укупног приноса), уз умерен интензитет (12,8% по запремини и 83,6% по прирасту), при чему највеће учешће има лужњак, а затим пољски јасен и цер, што указује на значајну потребу за уклањањем оштећених и болесних стабала.

Посебно код лужњака, где је интензитет по прирасту близу 100%, ово указује на израженије сушење, здравствене проблеме или потребу за здравственом стабилизацијом састојина.

### 4.2.3.  Укупан принос

Табела 51.- Преглед укупног приноса.

| Газдински тип | Површина | Запремина | Прираст | Принос |  |  | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Принос прореда | принос обнове | Укупни принос | по V | по Iv |
|  | ha | m3 |  |  |  |  | % | % |
| 10. Производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 3.8 | 292.9 | 15.8 |  |  |  |  |  |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 1.4 | 161.5 | 6.9 |  |  |  |  |  |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.2 | 52.1 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 10 | 6.9 | 506.5 | 24.5 |  |  |  |  |  |
| 56. Специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 40.8 | 7748.9 | 188.2 |  |  |  |  |  |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 13.6 | 2001.4 | 40.7 |  |  |  |  |  |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 137.6 | 28726.3 | 471.3 |  | 2676.2 | 2676.2 | 9.3 | 56.8 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 167.7 | 28358.0 | 457.8 |  | 11692.0 | 11692.0 | 41.2 | 255.4 |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 30.2 | 10221.2 | 202.4 | 1198.1 |  | 1198.1 | 11.7 | 59.2 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 220.9 | 86535.4 | 1332.3 | 9334.3 |  | 9334.3 | 10.8 | 70.1 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.4 | 233.6 | 3.9 |  |  |  |  |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 9.7 | 1688.5 | 37.5 |  |  |  |  |  |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.9 | 1211.0 | 22.0 |  |  |  |  |  |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 3.6 | 388.8 | 6.1 |  |  |  |  |  |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 6.3 | 1190.1 | 25.3 |  |  |  |  |  |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 18.1 | 3588.2 | 70.4 | 17.6 |  | 17.6 | 0.5 | 2.5 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 19.8 | 4117.2 | 127.9 | 251.4 |  | 251.4 | 6.1 | 19.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 3.5 | 1066.9 | 34.7 | 147.1 |  | 147.1 | 13.8 | 42.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 2.6 |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ 56 | 681.5 | 177075.3 | 3020.6 | 10948.5 | 14368.2 | 25316.7 | 14.3 | 83.8 |
| 57. Специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 38.6 | 6215.7 | 156.9 |  | 1037.5 | 1037.5 | 16.7 | 66.1 |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 7.9 | 1577.7 | 26.7 |  |  |  |  |  |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 97.0 | 20565.9 | 396.2 |  | 3804.5 | 3804.5 | 18.5 | 96.0 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 223.0 | 21444.1 | 432.3 |  | 12320.4 | 12320.4 | 57.5 | 285.0 |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 21.4 | 6521.1 | 121.2 | 710.2 |  | 710.2 | 10.9 | 58.6 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 231.9 | 61791.5 | 991.2 | 5453.6 |  | 5453.6 | 8.8 | 55.0 |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 38.6 | 7439.6 | 131.9 |  |  |  |  |  |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 5.4 | 2163.8 | 43.6 |  |  |  |  |  |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 12.6 | 1784.6 | 31.4 | 47.1 | 148.9 | 195.9 | 11.0 | 62.4 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 35.7 | 3025.7 | 70.5 |  |  |  |  |  |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 112.4 | 11565.3 | 267.6 | 320.3 |  | 320.3 | 2.8 | 12.0 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 594.3 | 102449.6 | 3087.3 | 1754.4 | 28706.3 | 30460.7 | 29.7 | 98.7 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 4.3 | 1160.8 | 35.6 | 155.0 |  | 155.0 | 13.4 | 43.5 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 1.6 | 190.4 | 5.4 | 3.2 |  | 3.2 | 1.7 | 5.9 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 24.6 |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ 57 | 1449.4 | 247895.8 | 5797.8 | 8443.9 | 46017.5 | 54461.4 | 22.0 | 93.9 |
| Укупно ГЈ | 2137.9 | 425477.6 | 8842.9 | 19392.4 | 60385.7 | 79778.1 | 18.8 | 90.2 |
| Рекапитулација на нивоу газдинске јединице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 79.5 | 13964.6 | 345.2 |  | 1037.5 | 1037.5 | 7.4 | 30.1 |
| 1120. Изданачке мешовите шуме ОМЛ | 21.5 | 3579.0 | 67.4 |  |  |  |  |  |
| 1121. Изданачке мешовите шуме ОМЛ - Високе мешовите шуме ОМЛ | 234.6 | 49292.2 | 867.5 |  | 6480.8 | 6480.8 | 13.1 | 74.7 |
| 1210. Вештачки подигнуте плантаже тополе | 394.5 | 50094.9 | 905.9 |  | 24012.4 | 24012.4 | 47.9 | 265.1 |
| 2310. Високе мешовите шуме пољског јасена | 51.6 | 16742.3 | 323.6 | 1908.3 |  | 1908.3 | 11.4 | 59.0 |
| 2410. Високе мешовите шуме лужњака | 452.8 | 148326.8 | 2323.5 | 14787.9 |  | 14787.9 | 10.0 | 63.6 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1.4 | 233.6 | 3.9 |  |  |  |  |  |
| 2620. Изданачке мешовите шуме храстова | 48.3 | 9128.1 | 169.4 |  |  |  |  |  |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 11.3 | 3374.8 | 65.6 |  |  |  |  |  |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 16.3 | 2173.5 | 37.5 | 47.1 | 148.9 | 195.9 | 9.0 | 52.2 |
| 2820. Издананачка мешовите шуме ОТЛ | 42.0 | 4215.8 | 95.9 |  |  |  |  |  |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 130.4 | 15153.5 | 338.0 | 337.9 |  | 337.9 | 2.2 | 10.0 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 615.5 | 106728.3 | 3222.1 | 2005.8 | 28706.3 | 30712.1 | 28.8 | 95.3 |
| 31211. Високе мешовите шуме борова -Високе шуме лишћара и четинара | 7.8 | 2227.6 | 70.3 | 302.2 |  | 302.2 | 13.6 | 43.0 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 2.8 | 242.5 | 7.2 | 3.2 |  | 3.2 | 1.3 | 4.4 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 27.9 |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| УКУПНО | 2137.9 | 425477.6 | 8842.9 | 19392.4 | 60385.7 | 79778.1 | 18.8 | 90.2 |

Укупан планирани принос реализоваће се у количини од 79.778,1 m3. Интензитет у односу на укупну запремину износи 18,8 % и на укупан запремински прираст 90,2 %, што се може сматрати умереним и одмереним интезитетом.

Табела 52-Преглед укупног приноса по врстама дрвећа .

| Врста дрвећа | Запремина | Прираст | Принос на | Интезитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | целој површини | по V | по Iv |
|  | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 10. Производња дрвета |  |  |  |  |  |
| 30. Топола И-214 | 292.9 | 15.8 |  |  |  |
| 51. Остали тврди лишћари | 8.0 | 0.3 |  |  |  |
| 68. Смрча | 18.6 | 0.5 |  |  |  |
| 75. Багрем | 177.7 | 7.6 |  |  |  |
| 95. Клен | 9.2 | 0.3 |  |  |  |
| Укупно НЦ 10 | 506.5 | 24.5 |  |  |  |
| 56. Специјални резерват природе II степена |  |  |  |  |  |
| 11. Бела врба | 29860.6 | 496.3 | 1630.6 | 5.5 | 32.9 |
| 23. Бела топола | 7794.9 | 184.1 | 2995.5 | 38.4 | 162.8 |
| 24. Црна топола | 3649.7 | 54.2 | 509.1 | 14.0 | 94.0 |
| 30. Топола И-214 | 20963.0 | 312.9 | 8581.6 | 40.9 | 274.3 |
| 38. Пољски брест | 31.4 | 0.4 |  | 0.0 | 0.0 |
| 39. Вез | 193.2 | 4.7 |  | 0.0 | 0.0 |
| 41. Пољски јасен | 9627.2 | 223.0 | 813.7 | 8.5 | 36.5 |
| 42. Лужњак | 81906.7 | 1196.5 | 9297.8 | 11.4 | 77.7 |
| 43. Граб | 709.5 | 12.6 |  | 0.0 | 0.0 |
| 44. Цер | 4009.9 | 64.0 | 245.5 | 6.1 | 38.3 |
| 51. Остали тврди лишћари | 3668.4 | 110.8 | 304.6 | 8.3 | 27.5 |
| 68. Смрча | 76.4 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 20.2 |
| 70. Црни бор | 963.7 | 32.3 | 143.2 | 14.9 | 44.4 |
| 75. Багрем | 4946.6 | 150.4 | 353.5 | 7.1 | 23.5 |
| 77. Амерички јасен | 7546.7 | 144.9 | 438.1 | 5.8 | 30.2 |
| 95. Клен | 1127.4 | 31.9 |  | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ 56 | 177075.3 | 3020.6 | 25316.7 | 14.3 | 83.8 |
| 57. Специјални резерват природе III степена |  |  |  |  |  |
| 11. Бела врба | 11451.3 | 231.5 | 2203.4 | 19.2 | 95.2 |
| 23. Бела топола | 19838.8 | 426.2 | 3145.0 | 15.9 | 73.8 |
| 24. Црна топола | 1698.0 | 25.2 |  | 0.0 | 0.0 |
| 30. Топола И-214 | 16358.5 | 337.1 | 10894.0 | 66.6 | 323.1 |
| 33. Топола М1 |  |  |  |  |  |
| 38. Пољски брест | 546.9 | 10.3 | 59.0 | 10.8 | 57.0 |
| 39. Вез | 529.4 | 12.3 | 69.3 | 13.1 | 56.2 |
| 41. Пољски јасен | 14690.7 | 328.9 | 2262.2 | 15.4 | 68.8 |
| 42. Лужњак | 55315.7 | 813.9 | 6851.9 | 12.4 | 84.2 |
| 43. Граб | 6849.1 | 92.9 | 614.0 | 9.0 | 66.1 |
| 44. Цер | 5375.9 | 82.5 | 245.4 | 4.6 | 29.7 |
| 50. Трешња | 12.0 | 0.2 | 12.6 | 104.6 | 573.9 |
| 51. Остали тврди лишћари | 9603.7 | 240.9 | 1165.0 | 12.1 | 48.4 |
| 68. Смрча | 131.1 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 7.8 |
| 70. Црни бор | 899.4 | 28.9 | 125.3 | 13.9 | 43.3 |
| 75. Багрем | 89857.5 | 2806.9 | 24799.4 | 27.6 | 88.4 |
| 76. Црни орах | 1333.9 | 20.9 | 47.1 | 3.5 | 22.5 |
| 77. Амерички јасен | 9767.1 | 226.1 | 1371.4 | 14.0 | 60.6 |
| 82. Јасенолики јавор | 496.9 | 13.9 | 232.9 | 46.9 | 167.8 |
| 95. Клен | 3140.0 | 94.9 | 360.5 | 11.5 | 38.0 |
| Укупно НЦ 57 | 247895.8 | 5797.8 | 54461.4 | 22.0 | 93.9 |
| Укупно ГЈ | 425477.6 | 8842.9 | 79778.1 | 18.8 | 90.2 |
| Рекапитулација на нивоу ГЈ |  |  |  |  |  |
| 11. Бела врба | 41312.0 | 727.8 | 3834.0 | 9.3 | 52.7 |
| 23. Бела топола | 27633.7 | 610.3 | 6140.4 | 22.2 | 100.6 |
| 24. Црна топола | 5347.7 | 79.3 | 509.1 | 9.5 | 64.2 |
| 30. Топола И-214 | 37614.5 | 665.8 | 19475.6 | 51.8 | 292.5 |
| 33. Топола М1 |  |  |  |  |  |
| 38. Пољски брест | 578.3 | 10.8 | 59.0 | 10.2 | 54.7 |
| 39. Вез | 722.7 | 17.1 | 69.3 | 9.6 | 40.6 |
| 41. Пољски јасен | 24317.9 | 551.9 | 3075.9 | 12.6 | 55.7 |
| 42. Лужњак | 137222.4 | 2010.4 | 16149.7 | 11.8 | 80.3 |
| 43. Граб | 7558.6 | 105.5 | 614.0 | 8.1 | 58.2 |
| 44. Цер | 9385.7 | 146.6 | 490.9 | 5.2 | 33.5 |
| 50. Трешња | 12.0 | 0.2 | 12.6 | 104.6 | 573.9 |
| 51. Остали тврди лишћари | 13280.1 | 352.0 | 1469.6 | 11.1 | 41.8 |
| 68. Смрча | 226.1 | 6.3 | 6.6 | 2.9 | 10.5 |
| 70. Црни бор | 1863.0 | 61.2 | 268.5 | 14.4 | 43.9 |
| 75. Багрем | 94981.8 | 2964.8 | 25152.9 | 26.5 | 84.8 |
| 76. Црни орах | 1333.9 | 20.9 | 47.1 | 3.5 | 22.5 |
| 77. Амерички јасен | 17313.8 | 371.0 | 1809.5 | 10.5 | 48.8 |
| 82. Јасенолики јавор | 496.9 | 13.9 | 232.9 | 46.9 | 167.8 |
| 95. Клен | 4276.6 | 127.2 | 360.5 | 8.4 | 28.4 |
| УКУПНО | 425477.6 | 8842.9 | 79778.1 | 18.8 | 90.2 |

Посматрајући укупан принос по врстама дрвећа , видимо да је највећи принос усмјерен према багрему, еуроамеричким клоновима топола затим лужњаку и белој врби и тополи.

## 4.3.	ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА

У овом уређајном раздобљу се не планира изградња шумских саобраћајница и других објеката у функцији газдовања шумама. Постојеће саобраћајнице и објекте потребно је редовно одржавати.

## 4.4.	ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА

Пред крај овог уређајног раздобља планира се израда нове основе газдовања шумама за ову газдинску јединицу, за период 2035 – 2044 године.

## 4.5.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

Значајне природне ресурсе у смислу непосредног коришћења на простору читаве газдинске јединице чине „остали” производи из шуме: шумско воће, лековито биље и гљиве. Нема поузданијих података о производном потенцијалу ових ресурса на подручју ове газдинске јединице, али је у оквиру осталих радова на прикупљању података установљено релативно богатство наведеним производима.

Најпознатије јестиве гљиве овог подручја су вргањ, лисичарка, шампињони, буковача и друге. Досадашње искуство говори о свакогодишњем уроду наведених врста. Коришћење и промет печурака мора се вршити у складу са Законом о заштити животне средине  и других важећих законских и подзаконских аката из ове области важећих у датом моменту. Од шумских плодова најчешће се срећу јагода, купина, лешник, дрен, дивља ружа, дивља трешња, дивља крушка и др..

На простору ловишта РЈ Карађорђево гаји се крупна ловна дивљач. Ловни туризам преставља значајан извор средстава, која се такође користе и за унапређење стања дивљих животиња (здравствено стање, зимска прихрана и др.).  У условима ограниченог простора, унутар ловишта, тренутно  не постоји могућност планске испаше на простору ове газдинске јединице. Други облици туристичке понуде нису развијени а њихов развој планираће се у складу са прописима који регулишу ту област.

Коришћење осталих шумских производа (сенокос, пчеларство, и др.) обављаће се у складу са потребама и могућностима, према годишњим плановима. У сарадњи са локалним становништвом могуће је сакупљање дрвног отпада у фази припреме за пошумљавање. Сенокос ће се користити према потребама одржавања рикалишта јеленске дивљачи и водопривредних објеката.

## 4.6.	ПЛАН  КАДРОВА

Правилником о систематизацији радних места унутар предузећа дефинисан је кадровки распоред као и њихова потреба .

## 4.7.	ПЛАН  ТЕХНИЧКОГ ОПРЕМАЊА

Тренутно стање механизације корисника шума и организациона опредељеност да већину радова на сечи и привлачењу сортимената обавља путем услуга или продајом на пању, су довољни аргументи да се у овом уређајном раздобљу не планира техничко опремање за послове коришћења шума.

# 5.0.  ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

На бази очекиваних прихода и расхода овом анализом процењују се финансијски ефекти газдовања шумама у току наредног уређајног периода.

## 5.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА

Врста и обим планираних радова детаљно су обазложени у поглављу Планови газдовања шумама.

У овом делу основе планирани радови ће послужити само како би се као последица реализације тих планова могли рачунати приходи односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити биланси средстава за несметано газдовање.

### 5.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине

Табела 41. Сортиментна структура дрвне запремине

| Врсте дрвећа | Бруто принос | Отпад | Нето | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Свега тех. | Просторно |
| Лужњак | 1615.0 | 193.8 | 1421.2 | 17.7 | 35.4 | 124.2 | 70.8 | 106.5 |  | 354.5 | 1066.7 |
| Багрем | 2515.3 | 301.8 | 2213.5 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 |  | 191.6 | 239.5 | 1974.0 |
| Бела врба | 383.4 | 46.0 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 25.3 |  |  | 42.2 | 295.2 |
| Топола И-214 | 1947.6 | 584.3 | 1363.3 | 27.3 | 68.2 | 109.1 | 204.5 |  |  | 409.0 | 954.3 |
| Бела топола | 614.0 | 73.7 | 540.4 |  |  | 24.7 | 37.1 |  |  | 61.7 | 478.6 |
| Пољски јасен | 307.6 | 36.9 | 270.7 | 3.7 | 14.7 | 25.5 | 29.2 |  |  | 73.0 | 197.6 |
| Амерички јасен | 181.0 | 21.7 | 159.2 |  |  |  |  |  |  |  | 159.2 |
| Остали тврди лишћари | 147.0 | 17.6 | 129.3 |  |  |  |  |  |  |  | 129.3 |
| Цер | 49.1 | 5.9 | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  | 43.2 |
| Граб | 61.4 | 7.4 | 54.0 |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
| Црна топола | 50.9 | 6.1 | 44.8 |  |  | 2.0 | 3.1 |  |  | 5.1 | 39.7 |
| Клен | 36.1 | 4.3 | 31.7 |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |
| Црни орах | 4.7 | 0.6 | 4.1 |  |  | 0.6 | 0.9 |  |  | 1.5 | 2.7 |
| Вез | 6.9 | 0.8 | 6.1 |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.4 | 5.7 |
| Пољски брест | 5.9 | 0.7 | 5.2 |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.4 | 4.8 |
| Јасенолики јавор | 23.3 | 2.8 | 20.5 |  |  |  |  |  |  |  | 20.5 |
| Трешња | 1.3 | 0.2 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
| Укупно лишћари: | 7950.3 | 1304.6 | 6645.7 | 48.7 | 118.2 | 326.9 | 395.4 | 106.5 | 191.6 | 1187.2 | 5458.5 |
| Црни бор | 26.8 | 3.2 | 23.6 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 23.4 |
| Смрча | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Укупно четинари: | 27.5 | 3.3 | 24.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 24.0 |
| Укупно ГЈ: | 7977.8 | 1307.9 | 6669.9 | 48.7 | 118.2 | 326.9 | 395.6 | 106.5 | 191.6 | 1187.5 | 5482.4 |

### 5.1.2. План заштите шума

Превентивна заштита шума вршиће се на целој површини газдинске јединице.

### 5.1.3. План одржавања шумских саобраћајница

У овој газдинској јединици се планира само редовно одржавање влака, равњање и тањирање са циљем да исте буду оперативне за извлаћење и изношење дрвних сортимената у летњој односно сувој сезони (унутрашњи транспорт кроз газдинску јединицу).

Одржавање асфалтних путева у близини газдинске јединице пада на терет других организација, те се њихово одржавање не планира овим планским.

### 5.1.4. План уређивања шума

Табела 42. План уређивања шума –просечно годишње

|  | Површина (ha) |
| --- | --- |
| Чистине | 61.8 |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 47.5 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара | 7.6 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 78.1 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара | 25.6 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 11.3 |
| 26. Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 39.8 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 1.1 |
| 38. Шикара | 2.8 |
| УКУПНО | 275.6 |

### 5.1.5. План радована на обнови и гајењу шума

Табела 43. План радова на обнови и гајењу  –просечно годишње

| Врста рада | површина (ха) |
| --- | --- |
| 101. Припрема за пошумљавање меких лишћара | 28.7 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 9.9 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 26.7 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | 0.1 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 3.0 |
| 415. Попуњавање вештачки подигнутих плантажа | 5.4 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 9.9 |
| 516. Уклањање корова машински | 9.9 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 0.1 |
| 519. Окопавање у плантажама топола | 28.6 |
| 522. Кресање грана | 57.1 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 13.2 |
| 527. Чишћење у младим културама | 9.9 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 3.3 |
| 533. Прореде у изданачким шумама | 4.2 |
| 534. Прореде у високим шумама | 5.9 |
| 535. Санитарне прореде | 29.0 |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 77.1 |
| Укупно: | 321.9 |

## 5.2. УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ

### 5.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

Табела 44. Приказ трошкова производње дрвних сортимената.

| Трошкови производње дрвних сортимената | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | 1187.5 | 5482.4 | 6669.9 |
| rsd/m3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Проста репродукција - rsd | 3087414 | 14254358 | 17341772 |

Тршкови производње сече и израде дрвних сортимената износи 17.341.772 динара.

### 5.2.2. Трошкови заштите шума

Табела 45. Приказ трошкова заштите шума.

| Активно дежурство | 100000.0 дин. |
| --- | --- |
| Постављање обавештајних табли | 50000.0 дин. |
| Мониторинг здравственог стања | 100000.0 дин. |
| Укупно ГЈ | 250000.0 дин. |

У трошкове заштите спадају трошкови постављања феромонских клопки, трошкови заштите од пожара, али и остали троскови заштите које је тешко унапред конкретно предвидети, па ћемо исте паушално одредити у износу од 250.000,00 динара – просечно годишње.

### 5.2.3. Трошкови радова на гајењу и обнови шума

Табела 46. Трошкови на гајењу шума.

| Врста рада | површина (ха) | Јединична цена (дин) | Укупни трошкови (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 101. Припрема за пошумљавање меких лишцара | 28.7 | 80000 | 2294800 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 9.9 | 100000 | 986500 |
| 318. Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом | 26.7 | 80000 | 2138520 |
| 320. Вештачко пошумљавање врбом | 0.1 | 80000 | 9760 |
| 414. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 3.0 | 100000 | 295950 |
| 415. Попуњавање вештачки подигнутих плантажа | 5.4 | 85000 | 456509.5 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 9.9 | 55000 | 542575 |
| 516. Уклањање корова машински | 9.9 | 75000 | 739875 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 0.1 | 80000 | 9760 |
| 519. Окопавање у плантажама топола | 28.6 | 75000 | 2142225 |
| 522. Кресање грана | 57.1 | 50000 | 2856300 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 13.2 | 75000 | 993225 |
| 527. Чишћење у младим културама | 9.9 | 75000 | 739875 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 3.3 | 20000 | 65460 |
| 533. Прореде у изданачким шумама | 4.2 | 20000 | 84260 |
| 534. Прореде у високим шумама | 5.9 | 20000 | 118520 |
| 535. Санитарне прореде | 29.0 | 20000 | 579740 |
| 539. Међуредна обрада тарупирањем | 77.1 | 55000 | 4240500 |
| Укупно: | 321.9 |  | 19294354.5 |

### 5.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница

Табела 46. Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница

Табела 47. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница.

| Врста рада | Укупно |
| --- | --- |
|  | дин |
| 3. Одржавање путне мреже | 350000 |
| Укупно путеви | 350000 |

Потребно је обезбедити 350.000 дин годишње у периоду 2025 – 2034. год. за одржавање путева у газдинској јединици „Мостонга-Букински рит“.

### 5.2.5. Средства за репродукцију шума

Табела 48. Средства за репродукцију шума

| 44.086.032 -(6669.9 m3 x 1600 m3 /дин.) | X | 15% | = | 5.012.126 дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Средства за репродукцију шума износе 15 % од тржишне вредности израђених дрвних сортимената на месту сече (Члан 78. Закона о шумама), те се у обрачуну од укупне цене сортимената на пању (камионски пут) одузела вредност извлачења сортимената.

### 5.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта износи 3% од укупног прихода од продаје дрвета.

Табела 49. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

| 44,086,032 | X | 3% | = | 1.322.581 дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.2.7. Трошкови уређивања шума

Табела 50. Трошкови уређивања шума

|  | Површина (ha) | Јединична цена (дин) | Укупни трошкови (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистине | 61.8 | 1000 | 61800 |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 47.5 | 4800 | 228000 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара | 7.6 | 4800 | 36480 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 78.1 | 4800 | 374880 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара | 25.6 | 4800 | 122880 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 11.3 | 4800 | 54240 |
| 26. Вештачки подигнута састојина меких лишћара | 39.8 | 4800 | 191040 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 1.1 | 4800 | 5280 |
| 38. Шикара | 2.8 | 1000 | 2800 |
| УКУПНО | 275.6 |  | 1077400 |

### 5.2.8. Укупни трошкови производње

Табела 51. Укупни трошкови производње

| Укупни трошкови производње | Укупно |
| --- | --- |
|  | дин |
| 1. Производња дрвних сортимената | 17,341,772 |
| 2. Заштита шума | 250,000 |
| 3.Трошкови радова на гајењу и подизању шума | 19,294,355 |
| 4. Путеви | 350,000 |
| 5. Уређивање шума | 1,077,400 |
| 6. Средства за репродукцију шума | 5,012,126 |
| 7. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1,322,581 |
| Свега: | 44,648,234 |

## 5.3. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА

Табела 52. Сортиментна структура дрвне запремине – просечно годишње

| Врсте дрвећа | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Свега тех. | Просторно |
| Лужњак | 17.7 | 35.4 | 124.2 | 70.8 | 106.5 |  | 354.5 | 1066.7 |
| Багрем | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 |  | 191.6 | 239.5 | 1974.0 |
| Бела врба | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 25.3 |  |  | 42.2 | 295.2 |
| Топола И-214 | 27.3 | 68.2 | 109.1 | 204.5 |  |  | 409.0 | 954.3 |
| Бела топола | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 37.1 |  |  | 61.7 | 478.6 |
| Пољски јасен | 3.7 | 14.7 | 25.5 | 29.2 |  |  | 73.0 | 197.6 |
| Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 159.2 |
| Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 129.3 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 43.2 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
| Црна топола |  |  | 2.0 | 3.1 |  |  | 5.1 | 39.7 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |
| Црни орах |  |  | 0.6 | 0.9 |  |  | 1.5 | 2.7 |
| Вез |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.4 | 5.7 |
| Пољски брест |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.4 | 4.8 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  | 20.5 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
| Укупно лишћари: | 48.7 | 118.2 | 326.9 | 395.4 | 106.5 | 191.6 | 1187.2 | 5458.5 |
| Црни бор |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 23.4 |
| Смрча |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Укупно четинари: |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 24.0 |
| Укупно ГЈ: | 48.7 | 118.2 | 326.9 | 395.6 | 106.5 | 191.6 | 1187.5 | 5482.4 |

Табела 53. Јединична вредност сортимената – просечно годишње

| Врсте дрвећа | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Свега тех. | Просторно |
|  | Динара/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужњак | 38143 | 30323 | 25268 | 18191 | 12550 |  |  | 6607 |
| Багрем |  |  | 12600 | 9692 |  | 10550 |  | 6607 |
| Бела врба |  |  | 5382 | 4937 |  |  |  | 2782 |
| Топола И-214 | 11575 | 9066 | 7072 | 5558 |  |  |  | 2782 |
| Бела топола |  |  | 5382 | 4937 |  |  |  | 2782 |
| Пољски јасен | 25066 | 23023 | 18417 | 11049 |  |  |  | 6607 |
| Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Црна топола |  |  | 5382 | 4937 |  |  |  | 2782 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Црни орах |  |  | 19752 | 14356 |  |  |  | 6607 |
| Вез |  |  | 8693 | 7930 |  |  |  | 6607 |
| Пољски брест |  |  | 8693 | 7930 |  |  |  | 6607 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |
| Црни бор |  |  |  | 7282 |  |  |  | 2782 |
| Смрча |  |  |  |  |  |  |  | 2782 |

Табела 54. Укупна производна вредност дрвних сортимената – просечно годишње

| Врсте дрвећа | С о р т и м е н т и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L (K) | I | II | III | Ост.техн. | Укупно тех. | Просторно | Укупно |
|  | Динара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужњак | 674901 | 1073031 | 3137121 | 1287440 | 1336087 |  | 7508580 | 7047728 | 14556308 |
| Багрем |  |  | 301958 | 232268 |  | 2021424 | 2555650 | 13041950 | 15597600 |
| Бела врба |  |  | 90766 | 124892 |  |  | 215658 | 821329 | 1036987 |
| Топола И-214 | 315602 | 617979 | 771295 | 1136575 |  |  | 2841451 | 2654871 | 5496322 |
| Бела топола |  |  | 132688 | 182982 |  |  | 315670 | 1331579 | 1647249 |
| Пољски јасен | 92807 | 337654 | 469388 | 322511 |  |  | 1222359 | 1305759 | 2528118 |
| Амерички јасен |  |  |  |  |  |  |  | 1052076 | 1052076 |
| Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  | 854468 | 854468 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 285441 | 285441 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  | 356965 | 356965 |
| Црна топола |  |  | 11000 | 15174 |  |  | 26173 | 110409 | 136583 |
| Клен |  |  |  |  |  |  |  | 209604 | 209604 |
| Црни орах |  |  | 11330 | 12533 |  |  | 23864 | 17634 | 41498 |
| Вез |  |  | 639 | 2718 |  |  | 3357 | 37565 | 40922 |
| Пољски брест |  |  | 541 | 2310 |  |  | 2852 | 31934 | 34786 |
| Јасенолики јавор |  |  |  |  |  |  |  | 135395 | 135395 |
| Трешња |  |  |  |  |  |  |  | 7316 | 7316 |
| Укупно лишћари: | 1083309 | 2028665 | 4926726 | 3319402 | 1336087 | 2021424 | 14715614 | 29302023 | 44017637 |
| Црни бор |  |  |  | 1687 |  |  | 1687 | 65085 | 66772 |
| Смрча |  |  |  |  |  |  |  | 1623 | 1623 |
| Укупно четинари: |  |  |  | 1687 |  |  | 1687 | 66708 | 68396 |
| Укупно ГЈ: | 1083309 | 2028665 | 4926726 | 3321089 | 1336087 | 2021424 | 14717301 | 29368732 | 44,086,032 |

Укупни приход од продаје дрвних сортимената износи просечно годишње 44.086.032 динара.

### 5.3.1. Расподела укупног прихода

Табела 55. Расподела укупног прихода

| Приходи – Трошкови | Свега |
| --- | --- |
|  | дин |
| Укупан приход | 44,086,032 |
| Укупни трошкови | 44,648,234 |
| Добит | -562,202 |

Укупно гледано финансијски ефекат извршења планираних радова изражен је у благом минусу од 562.202 динара просечно годишње.

Економско - финансијска анализа је изведена према важећим елементима привређивања за 2025. годину, коју је израдила планска служба предузећа „“ШУМА ПЛАН”“ д.о.о. Бања Лука.

Уколико се неки од ових елемената у току важења основе мења се и цела концепција калкулације.

## 5.4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА

У оквиру овог поглавља предочиће се очекивани резултати на крају уређајног периода 2025. – 2034. године, а у складу са стањем састојина газдинске јединице „Мостонга-Букински рит“,  дугорочним и краткорочним циљевима газдовања шумама, као и са мерама за постизање ових циљева.

На крају уређајног периода очекује се следеће:

- Стабилније стање састојина по свим елементима (склоп и очуваност, смеса, врста дрвећа...),

2.	Кроз биолошке и производне циљеве газдовања поправљање структуре дрвних сортимената,

3.	Кроз извођење селективне прореде стабилизовати састојине, односно уклањањем директних конкурената стаблима будућности обезбедити „животни простор“ стаблима будућности и у њима сконцетрисати „добри“ прираст.

4.	Општа стабилизација здравственог стања састојина у смислу заштите од биотичких и абиотичких чинилаца,

5.	Одржавањем влака и просека, радови на заштити, нези младих култура и сечи биће много ефикаснији, а ловно газдовање успешније.

Већина наведених, очекиваних ефеката газдовања у овој газдинској јединици у наредном уређајном раздобљу ће се остварити, док су неки ефекти таквог карактера да ће се продужити и у следећа уређајна раздобља.

# 6.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ

## 6.1. ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА

Током претходних уређивања шума ове газдинске јединице, извршена су еколошка и развојно-производна проучавања, осигурана је спољња граница и извршена унутрашња подела простора (подела на одељења и одсеке), створена је катастарска подлога, што је представљало основ за израду ове основе за газдовање шумама. Овим уређивањем евидентиране су и геодетски снимљене све промене у површини (њеној величини и структури) настале као последица досадашњег газдовања, спонтаних природних процеса (сукцесије вегетације) или утицаја других фактора, снимљено је стање шума и сшумских станишта и извршена је инвентура шума.

Након прикупљања широког спектра информација о станишту и састојини у складу са Каталогом шифара за информациони систем о шумама Србије, у временски одвојеном поступку реализован је премер шума.

Методологија премера је усклађена са важећим Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници ( „Службени гласник РС”, број 18/24.), која се заснива на перманентној инвентури. У перманентној инвентури шума у Србији користиће се основна квадратна мрежа са систематским распоредом детаљних површина са минималним узорком од 1,25 % од укупне површине шума које се мере у газдинској јединици (по правилу примењује се употреба квадратне мреже од 200*200 метара, мрежа је јасно дефинисана и позицисионирана у простору Републике Србије, која кореспондира са мрежом Националне инвентуре шума Републике Србије). Обичне примерне површине се постављају унутар мреже  детаљних примерних површина по потреби, а нарочито у газдинским типовима који имају малу заступљеност и одсецима који нису обухваћени мрежом детаљних површина.

У инвентурисању детаљних и обичних примерних површина користиће се концентрични кругови полупречника 7,98 и 12,62 метара (површина 2 и 5 ари). На мањем кругу се мере сва стабла изнад таксационе границе, а на већем кругу само стабла преко 30 центиметара.

Поред броја стабала,  за сваку састојину су мерене висине у довољном броју, за утврђивање припадности одређеном  тарифном низу, односно касније утврђивање основних таксационих података. Запремински прираст је одређиван на основу таблица процента прираста.

Границе одека нису мењане, али су обновљене ознаке и снимљене ГПС –ом, тако да је дошло до промена у њиховом облику и површини у односу на претходном гдје су се примјењивали бусола и пантљика.

Премер ове газдинске јединице вршен је током 2024. године, а премер је вршила стручна служба предузећа “ШУМА ПЛАН” д.о.о. Бања Лука, по Уговору са наручиоцем посла војном установом „Моровић“.

## 6.2. ОБРАДА ПОДАТАКА

Прикупљени  подаци обрађени су компјутерски у оквиру Информационог подсистема за планирање газдовања шумама, као дела Информационог система о шумама Србије, а резултати такве обраде јесу табеларни прикази стања шума, као и планова газдовања.

## 6.3. ИЗРАДА КАРАТА

Израда карата је вршена у просторијама “ШУМА ПЛАН” д.о.о. Бања Лука. Све карте су израђене на основу постојећих катастарских планова, авионских снимака, као и снимања GPSуређајем на терену. Катастарски планови су скенирани на А0 формату, а затим геореференцирани и дигитализовани у АрцГИС програму за израду карата на рачунару. Карта је повезана са базом података и урађене су одговарајуће тематске карте.

Све карте су штампане у колор штампи на плотеру “ШУМА ПЛАН” д.о.о. Бања Лука.

## 6.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА

Израда текстуалног дела је вршена у просторијама “ШУМА ПЛАН” д.о.о. Бања Лука.

## 6.5. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

Теренске податке прикупили су:

- Драган Лончина, дипл.инж.шумарства

- Дарко Новичић дипл.инж.шумарства

- Дејан Миловац, дипл.инж.шумарства

- Милован Ћосовић, дипл.инж.шумарства

- Ђорђе Топић, магистар шумарства

- Лука Бибић, апсолвент шумарства

Током израде основе запослени инжењери Војне установе „Моровић“  вршили су сталну и детаљну контролу теренских радова, учествовали у верификацији установљеног стања шума након обраде података, учествовали у изради планова газдовања кроз детаљну анализу потреба и могућности за њихово спровођење (до нивоа одсека) и сходно томе одржано је више састанака.

## 6.6. ПРИЛОЗИ

### 6.6.1. Услови заштите природе

### Водни услови

### 6.6.3. Катастар

| Општина | Катастарска општина | Место звано | Број парцеле | Култура | Површина по катастру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бач | Бач | Буџак | 5331 | шума | 00 47 87 |
| Бач | Бач | Буџак | 5332 | трстик | 09 83 35 |
| Бач | Бач | Шлог | 7083 | зграда | 00 14 89 |
| Бач | Бач | Шлог | 7084 | трстик | 00 34 15 |
| Бач | Бач | Шлог | 7085 | њива | 01 77 34 |
| Бач | Бач | Шумске пар. | 7348 | трстик | 04 99 11 |
| Бач | Бач | Злопоље | 7349 | трстик | 09 38 98 |
| Бач | Бач | Пава | 7350 | њива | 59 02 98 |
| Бач | Бач | Пава | 7351 | шума | 00 14 81 |
| Бач | Бач | Пава | 7352 | пашњак | 01 23 11 |
| Бач | Бач | Пава | 7353 | шума | 00 06 40 |
| Бач | Бач | Пава | 7354 | шума | 01 19 86 |
| Бач | Бач | Пава | 7355 | њива | 02 25 82 |
| Бач | Бач | Пава | 7356 | њива | 02 67 93 |
| Бач | Бач | Пава | 7357 | шума | 01 57 04 |
| Бач | Бач | Пава | 7358 | пашњак | 01 00 06 |
| Бач | Бач | Пава | 7359 | зграда | 00 38 83 |
| Бач | Бач | Пава | 7360 | њива | 01 65 90 |
| Бач | Бач | Пава | 7361 | пашњак | 01 92 09 |
| Бач | Бач | Пава | 7362 | пашњак | 03 31 35 |
| Бач | Бач | Пава | 7363 | језеро | 01 89 59 |
| Бач | Бач | Врањак | 7364 | ливада | 00 66 00 |
| Бач | Бач | Врањак | 7365 | пут | 00 03 20 |
| Бач | Бач | Врањак | 7366 | ливада | 02 83 96 |
| Бач | Бач | Врањак | 7367 | ливада | 00 69 94 |
| Бач | Бач | Врањак | 7368 | ливада | 00 26 99 |
| Бач | Бач | Врањак | 7370 | шума | 37 74 81 |
| Бач | Бач | Врањак | 7371 | шума | 42 59 04 |
| Бач | Бач | Врањак | 7372 | њива | 00 51 70 |
| Бач | Бач | Врањак | 7373 | њива | 00 49 45 |
| Бач | Бач | Врањак | 7374 | пашњак | 00 17 08 |
| Бач | Бач | Врањак | 7375 | шума | 23 27 74 |
| Бач | Бач | Врањак | 7376 | њива | 00 90 93 |
| Бач | Бач | Врањак | 7377 | шума | 15 25 35 |
| Бач | Бач | Врањак | 7378 | њива | 00 77 93 |
| Бач | Бач | Врањак | 7379 | шума | 16 93 59 |
| Бач | Бач | Врањак | 7380 | њива | 00 84 19 |
| Бач | Бач | Врањак | 7381 | пашњак | 00 44 20 |
| Бач | Бач | Врањак | 7382 | шума | 00 91 80 |
| Бач | Бач | Врањак | 7383 | њива | 02 37 00 |
| Бач | Бач | Врањак | 7384 | шума | 10 43 02 |
| Бач | Бач | Врањак | 7385 | шума | 15 28 23 |
| Бач | Бач | Врањак | 7386 | њива | 00 72 51 |
| Бач | Бач | Врањак | 7387 | шума | 33 94 90 |
| Бач | Бач | Врањак | 7388 | њива | 00 85 46 |
| Бач | Бач | Врањак | 7389 | њива | 00 14 43 |
| Бач | Бач | Врањак | 7390 | њива | 00 14 13 |
| Бач | Бач | Врањак | 7391 | шума | 02 99 54 |
| Бач | Бач | Врањак | 7392 | зграда | 00 16 78 |
| Бач | Бач | Врањак | 7393 | шума | 18 22 81 |
| Бач | Бач | Врањак | 7394 | шума | 20 49 49 |
| Бач | Бач | Врањак | 7395 | њива | 05 07 56 |
| Бач | Бач | Врањак | 7396 | шума | 08 82 33 |
| Бач | Бач | Врањак | 7397 | шума | 05 70 89 |
| Бач | Бач | Врањак | 7398 | шума | 05 61 99 |
| Бач | Бач | Врањак | 7399 | шума | 15 89 34 |
| Бач | Бач | Врањак | 7400 | њива | 00 55 50 |
| Бач | Бач | Врањак | 7401 | шума | 15 82 25 |
| Бач | Бач | Врањак | 7402 | њива | 00 25 25 |
| Бач | Бач | Врањак | 7403 | њива | 00 15 24 |
| Бач | Бач | Врањак | 7404 | њива | 00 46 39 |
| Бач | Бач | Врањак | 7405 | шума | 25 55 42 |
| Бач | Бач | Врањак | 7406 | њива | 00 29 52 |
| Бач | Бач | Врањак | 7407 | њива | 00 42 80 |
| Бач | Бач | Врањак | 7408 | шума | 26 02 13 |
| Бач | Бач | Врањак | 7409 | њива | 00 17 12 |
| Бач | Бач | Врањак | 7410 | њива | 00 48 80 |
| Бач | Бач | Врањак | 7411 | шума | 14 53 87 |
| Бач | Бач | Врањак | 7412 | шума | 02 20 37 |
| Бач | Бач | Врањак | 7413 | шума | 17 11 60 |
| Бач | Бач | Врањак | 7414 | шума | 36 49 68 |
| Бач | Бач | Врањак | 7415 | њива | 00 31 77 |
| Бач | Бач | Врањак | 7417 | шума | 12 45 83 |
| Бач | Бач | Врањак | 7418 | шума | 32 02 89 |
| Бач | Бач | Врањак | 7419 | шума | 27 71 63 |
| Бач | Бач | Врањак | 7421 | шума | 24 48 68 |
| Бач | Бач | Врањак | 7422 | шума | 23 71 66 |
| Бач | Бач | Фелић | 7424 | њива | 30 69 63 |
| Бач | Бач | Фелић | 7425 | шума | 00 20 04 |
| Бач | Бач | Фелић | 7426 | шума | 01 95 43 |
| Бач | Бач | Фелић | 7427 | њива | 07 73 45 |
| Бач | Бач | Фелић | 7428 | њива | 07 05 42 |
| Бач | Бач | Фелић | 7429 | њива | 06 91 16 |
| Бач | Бач | Фелић | 7430 | пут | 00 45 16 |
| Бач | Бач | Врањак | 7432 | шума | 09 87 16 |
| Бач | Бач | Врањак | 7434 | шума | 06 88 70 |
| Бач | Бач | Врањак | 7435 | шума | 43 33 66 |
| Бач | Бач | Врањак | 7436 | шума | 25 55 03 |
| Бач | Бач | Врањак | 7437 | шума | 11 00 32 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7459 | њива | 00 43 52 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7460 | њива | 00 69 34 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7464 | трстик | 02 13 30 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7465 | њива | 02 62 32 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7466 | пашњак | 02 34 30 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7467 | њива | 01 17 16 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7468 | трстик | 04 61 25 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7469 | њива | 02 15 14 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7470 | њива | 01 30 07 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7471 | трстик | 00 09 10 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7472 | трстик | 11 09 69 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7473 | шума | 05 89 32 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7474 | њива | 13 80 05 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7475 | њива | 05 16 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7476 | шума | 00 49 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7477 | шума | 00 25 20 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7478 | шума | 16 34 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7479 | шума | 01 01 29 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7480 | шума | 13 10 85 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7481 | пашњак | 00 64 99 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7482 | јарак | 00 04 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7483 | шума | 11 98 89 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7484 | њива | 00 88 79 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7485 | шума | 02 88 68 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7487 | трстик | 09 89 05 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7488 | трстик | 05 14 23 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7489 | шума | 15 22 18 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7490 | шума | 21 81 53 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7491 | њива | 00 48 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7492 | њива | 00 34 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7494 | шума | 24 93 42 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7495 | шума | 18 74 74 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7496 | шума | 20 82 41 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7497 | шума | 17 36 81 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7498 | шума | 10 64 03 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7499 | шума | 04 01 94 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7500 | шума | 02 00 86 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7501 | шума | 21 17 14 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7502 | шума | 19 04 57 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7503 | шума | 30 89 22 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7504 | шума | 05 97 92 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7505 | шума | 05 80 52 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7506 | бара | 00 62 17 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7507 | шума | 06 66 90 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7508 | шума | 06 05 44 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7509 | шума | 12 01 03 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7510 | шума | 25 49 37 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7511 | шума | 20 50 25 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7512 | шума | 22 20 26 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7513 | њива | 00 71 27 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7514 | шума | 37 70 65 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7515 | њива | 01 60 97 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7516 | њива | 00 69 39 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7517 | њива | 01 15 97 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7518 | шума | 29 96 63 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7520 | њива | 01 59 40 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7524 | шума | 40 18 11 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7531 | пашњак | 02 23 28 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7532 | шума | 32 33 63 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7533 | пут | 00 03 20 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7534 | шума | 00 05 80 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7535 | шума | 02 19 75 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7536 | трстик | 12 31 25 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7538 | шума | 02 10 07 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7539 | шума | 08 70 92 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7540 | шума | 00 08 00 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7541 | њива | 00 70 11 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7542 | шума | 14 21 92 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7543 | шума | 24 13 41 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7544 | шума | 11 82 74 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7545 | шума | 04 14 08 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7546 | њива | 01 07 41 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7547 | шума | 09 64 16 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7548 | шума | 16 82 27 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7549 | шума | 15 26 34 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7550 | шума | 13 75 67 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7551 | шума | 11 72 50 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7552 | шума | 09 32 75 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7553 | шума | 18 71 52 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7554 | њива | 00 42 15 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7555 | шума | 11 46 07 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7556 | шума | 03 32 71 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7557 | шума | 01 29 88 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7558 | шума | 19 69 41 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 7559 | шума | 05 85 31 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8092 | канал | 19 74 69 |
| Бач | Бач | Врањак | 8364 | пут | 01 16 80 |
| Бач | Бач | Врањак | 8365 | пут | 01 55 34 |
| Бач | Бач | Врањак | 8366 | пут | 00 44 62 |
| Бач | Бач | Врањак | 8367 | пут | 00 22 28 |
| Бач | Бач | Врањак | 8368 | пут | 00 52 34 |
| Бач | Бач | Врањак | 8369 | пут | 00 97 63 |
| Бач | Бач | Врањак | 8370 | пут | 00 74 01 |
| Бач | Бач | Врањак | 8371 | пут | 00 44 87 |
| Бач | Бач | Врањак | 8372 | пут | 01 05 95 |
| Бач | Бач | Врањак | 8377 | пут | 01 57 87 |
| Бач | Бач | Врањак | 8378 | пут | 01 49 76 |
| Бач | Бач | Врањак | 8379 | пут | 00 51 18 |
| Бач | Бач | Врањак | 8380 | пут | 00 69 78 |
| Бач | Бач | Врањак | 8381 | пут | 01 79 83 |
| Бач | Бач | Врањак | 8385 | пут | 00 43 73 |
| Бач | Бач | Врањак | 8386 | пут | 00 50 72 |
| Бач | Бач | Врањак | 8387 | пут | 00 63 70 |
| Бач | Бач | Врањак | 8388 | пут | 00 34 53 |
| Бач | Бач | Врањак | 8389 | пут | 00 37 58 |
| Бач | Бач | Врањак | 8390 | пут | 00 43 23 |
| Бач | Бач | Врањак | 8391 | пут | 01 93 39 |
| Бач | Бач | Врањак | 8392 | пут | 00 73 96 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8393 | пут | 00 35 49 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8394 | пут | 00 51 35 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8420 | пут | 01 02 17 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8421 | пут | 00 74 71 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8423 | пут | 01 10 29 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8428 | пут | 00 49 97 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8429 | пут | 00 43 92 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8430 | пут | 01 38 26 |
| Бач | Бач | Гај-Гувниште | 8431 | пут | 01 06 81 |
| Укупно Бач | Укупно Бач |  |  |  | 1652 17 03 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4251 | шума | 00 32 03 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4266 | њива | 13 40 19 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4267 | ров | 00 74 85 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4268 | ров | 00 25 70 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4269 | њива | 01 94 46 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4281 | шума | 02 91 41 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4283 | шума | 30 48 37 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4285 | пашњак | 45 04 44 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4286/1 | ров | 00 45 48 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4286/2 | ров | 00 17 61 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4289 | шума | 39 56 88 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4290/1 | неплодно | 04 85 11 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4290/2 | шума | 01 90 97 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4291 | шума | 18 14 68 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4292/1 | неплодно | 00 52 98 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4292/2 | неплодно | 06 20 88 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4293 | шума | 50 27 41 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4294 | пут | 00 51 36 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4295 | шума | 35 35 87 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4296 | бара | 00 15 47 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4297 | бара | 04 17 26 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4298 | шума | 03 54 04 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4299 | пут | 00 66 13 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4300 | шума | 00 57 22 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4301 | бара | 02 21 05 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4302 | шума | 38 54 72 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4303 | пут | 00 57 75 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4304 | шума | 41 63 56 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4305 | пут | 00 50 69 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4306 | шума | 46 88 82 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4307 | пут | 00 54 76 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4308 | шума | 37 25 66 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4309 | пут | 00 68 67 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4312 | шума | 35 51 47 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4313 | шума | 39 55 78 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4314 | пут | 00 55 79 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4315 | шума | 37 77 47 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4316 | пут | 00 61 44 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4317 | шума | 57 55 83 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4318 | пут | 00 92 91 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4319 | шума | 63 33 07 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4320 | бара | 00 66 06 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4321 | пут | 00 72 78 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4322 | шума | 00 02 96 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4323 | бара | 00 89 00 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4324 | шума | 57 41 18 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4325 | пут | 00 69 49 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4326 | шума | 56 17 25 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4327 | пут | 00 63 25 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4328 | шума | 43 00 63 |
| Бачка Паланка | Младеново | Ловренац | 4329 | пут | 03 09 96 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4330 | пашњак | 02 13 86 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4331 | њива | 01 51 99 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4332 | шума | 00 35 20 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4333 | њива | 03 54 00 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4334/1 | шума | 55 88 84 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4334/2 | шума | 01 70 80 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4338 | бара | 00 56 44 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4339 | шума | 69 55 84 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4340 | јаруга | 00 25 04 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4341 | ров | 00 04 95 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4342 | ров | 00 05 38 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4343 | ров | 00 06 98 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4344 | ров | 00 12 70 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4346 | шума | 10 94 61 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4347 | шума | 02 26 23 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4357 | шума | 31 51 84 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4358 | шума | 07 58 43 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4359 | пашњак | 00 27 27 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4360 | шума | 06 79 25 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4364 | шума | 00 60 25 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4365 | шума | 00 29 50 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4367/1 | шума | 00 14 27 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4369 | шума | 00 03 66 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4370 | шума | 00 45 98 |
| Бачка Паланка | Младеново | Доњи мајур | 4372 | шума | 00 63 22 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4391 | шума | 00 26 38 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4416 | шума | 00 14 85 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4419 | шума | 02 21 60 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4421 | шума | 38 09 97 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4422 | ров | 00 05 29 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4423 | ров | 00 05 21 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4424 | јаруга | 00 60 11 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4425/1 | шума | 20 03 44 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4426 | шума | 04 30 77 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4428 | шума | 07 89 83 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4429/1 | шума | 02 71 68 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4429/2 | шума | 00 23 20 |
| Бачка Паланка | Младеново | Рит | 4434 | шума | 03 76 19 |
| Укупно Бачка Паланка | Укупно Младеново |  |  |  | 1107 97 85 |
| СВЕУКУПНО |  |  |  |  | 2760 14 88 |

### 6.6.4. Мишљење о уграђености услова

## 6.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова Основа важи од 01.01.2025. године до 31.12.2034. године, а примењиваће се од момента добијања Решења о сагласности од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Евиденција извршених радова (евиденција газдовања) ће се вршити  електронски преко софтера EvidNet (подаци ће се депоновати у централну базу Информационог система у шумарству), односно извршени радови морају се евидентирати до 28. фебруара текуће године за претходну годину (члан 34.  Закона о шумама).

Ова основа је урађена у 3 примерка, а њени саставни делови су:

1.	База података,

2.	Текстуални део.

Прилог:

- Услови заштите природе,

- Мишљење о уграђености услова,

- Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине,

- Катастар.

Пројектанти:

Бошко Тубић ,дипл.инг.шумарства  (број лиценце 0885)

Раденко Поњарац, мастер инжењер шумарства (број лиценце 0693)

“ШУМА ПЛАН”“ д.о.о Бања Лука                                                                                                                                                            Војна установа „Моровић“

____________________________                                                                                                                                                      _______________________________

Ђорђе Топић, директор

Бања Лука , 2025 године